Документ предоставлен КонсультантПлюс

# ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 мая 2021 г. N 194-пп

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ В 2022 - 2024 ГОДАХ АДРЕСНОЙ

ПРОГРАММЫ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2019 - 2048 ГОДЫ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 28.06.2021 N 243-пп, от 11.04.2022 N 222-пп) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также пунктом 14 Порядка разработки краткосрочных планов реализации адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Белгородской области на 2019 - 2048 годы, утвержденного постановлением Правительства Белгородской области от 17 марта 2014 года N 92-пп, в целях реализации адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Белгородской области на 2019 - 2048 годы, утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 19 августа 2013 года N 345-пп, конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнения планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, определения видов и объема государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта Правительство Белгородской области постановляет:

1. Утвердить план реализации в 2022 - 2024 годах адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Белгородской области на 2019 - 2048 годы (прилагается).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Белгородской области Полежаева К.А.

(п. 2 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 11.04.2022 N 222-пп)

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности

Губернатора Белгородской области

В.В.ГЛАДКОВ

# Приложение

Утвержден

постановлением

Правительства Белгородской области

от 31 мая 2021 г. N 194-пп

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ В 2022 - 2024 ГОДАХ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ

ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2019 - 2048 ГОДЫ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления Правительства Белгородской области от 28.06.2021 N 243-пп) |  |
| --- | --- | --- | --- |

## I. Перечень многоквартирных домов, включенных в соответствии

с жилищным законодательством в краткосрочный план реализации

адресной программы проведения капитального ремонта общего

имущества в многоквартирных домах в Белгородской области

на 2022 - 2024 годы

| N п/п | N по району | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Способ формирования фонда капитального ремонта | Общая площадь МКД, всего | Суммарная площадь жилых и нежилых помещений МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Вид капитального ремонта | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ввода в эксплуатацию | проведения последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  | Всего: | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет бюджета Белгородской области | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Итого по Белгородской области на 2022 - 2024 годы: |  |  | X | X | X | X | X | X | 2 898 309,10 | 2 250 127,75 | 99 267,00 | 3 474 764 171,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 474 764 171,73 | X | X |
| Итого по Белгородской области на 2022 год: |  |  | X | X | X | X | X | X | 1 377 138,32 | 1 056 059,06 | 46 563,00 | 1 441 936 767,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 441 936 767,73 | X | X |
| Итого по Алексеевскому городскому округу на 2022 год: |  |  | X | X | X | X | X | X | 12 446,00 | 11 071,10 | 492 | 33 678 286,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 678 286,20 | X | X |
| 1 | 1 | Алексеевка г., Маяковского ул., 94а | 1995 | - | Железобетонные панели | 5 | 2 | Счет регионального оператора | 2 765,60 | 2 399,20 | 77 | 7 298 366,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 298 366,40 | Плановый | Сентябрь 2022 |
| 2 | 2 | Алексеевка г., Ольминского п., 16 | 1992 | - | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | 1 386,00 | 1 251,90 | 69 | 3 808 279,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 808 279,80 | Плановый | Сентябрь 2022 |
| 3 | 3 | Алексеевка г., П.Ющенко ул., 118 | 1964 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | 687,30 | 638,10 | 36 | 1 941 100,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 941 100,20 | Плановый | Сентябрь 2022 |
| 4 | 4 | Алексеевка г., П.Ющенко ул., 120 | 1966 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | 688,90 | 639,70 | 35 | 1 945 967,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 945 967,40 | Плановый | Сентябрь 2022 |
| 5 | 5 | Алексеевка г., Привокзальная ул., 4 | 1917 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | 647,20 | 575,80 | 25 | 1 751 583,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 751 583,60 | Плановый | Сентябрь 2022 |
| 6 | 6 | Алексеевка г., Фрунзе ул., 7 | 1995 | - | Кирпич | 5 | 8 | Счет регионального оператора | 5 830,60 | 5 241,60 | 221 | 15 944 947,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 944 947,20 | Плановый | Сентябрь 2022 |
| 7 | 7 | Алексеевка г., Юбилейная ул., 105 | 1948 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | 440,40 | 324,80 | 29 | 988 041,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 988 041,60 | Плановый | Сентябрь 2022 |
| Итого по городу Белгороду на 2022 год: |  |  | X | X | X | X | X | X | 463 398,05 | 317 436,29 | 13 802 | 468 784 350,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 784 350,39 | X | X |
| 8 | 1 | Белгород г., 5 Августа ул., 4 | 1970 | 1989 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 4 682,06 | 4 337,22 | 123 | 8 593 823,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 593 823,24 | Плановый | Ноябрь 2022 |
| 9 | 2 | Белгород г., 5 Августа ул., 20 | 1971 | 2010 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 5 260,72 | 4 146,10 | 121 | 8 512 436,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 512 436,20 | Плановый | Ноябрь 2022 |
| 10 | 3 | Белгород г., 50-летия Белгородской области ул., 17б | 1959 | - | Шлакоблок | 2 | 2 | Счет регионального оператора | 1 018,10 | 788,70 | 11 | 2 199 225,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 199 225,40 | Плановый | Ноябрь 2022 |
| 11 | 4 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 71а | 1963 | 2015 | Кирпич | 4 | 4 | Счет регионального оператора | 3 638,90 | 2 519,00 | 109 | 6 562 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 562 798,00 | Плановый | Ноябрь 2022 |
| 12 | 5 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 146а | 1973 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 3 599,50 | 2 758,70 | 140 | 7 591 965,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 591 965,40 | Плановый | Ноябрь 2022 |
| 13 | 6 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 165 | 1962 | - | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | 1 638,60 | 1 074,50 | 55 | 2 968 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 968 629,00 | Плановый | Ноябрь 2022 |
| 14 | 7 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 201 | 1973 | - | Пеноблок | 2 | 3 | Счет регионального оператора | 991,00 | 910,70 | 59 | 2 570 349,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 570 349,40 | Плановый | Ноябрь 2022 |
| 15 | 8 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 205 | 1970 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | 972,70 | 900,70 | 54 | 2 539 929,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 539 929,40 | Плановый | Ноябрь 2022 |
| 16 | 9 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 207 | 1970 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | 975,00 | 903,30 | 49 | 2 547 838,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 547 838,60 | Плановый | Ноябрь 2022 |
| 17 | 10 | Белгород г., Белгородский пр-т, 32 | 1970 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 5 455,27 | 3 653,87 | 151 | 8 175 697,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 175 697,94 | Плановый | Ноябрь 2022 |
| 18 | 11 | Белгород г., Белгородский пр-т, 34 | 1968 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 5 185,90 | 4 109,80 | 117 | 8 102 011,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 102 011,60 | Плановый | Ноябрь 2022 |
| 19 | 12 | Белгород г., Белгородского полка ул., 42 | 1940 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | 1 581,40 | 859,20 | 37 | 2 413 686,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 413 686,40 | Плановый | Ноябрь 2022 |
| 20 | 13 | Белгород г., Гражданский пр-т, 7 | 1966 | 2013 | Кирпич | 5 | 3 | Счет регионального оператора | 3 373,92 | 2 509,62 | 82 | 2 074 110,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 074 110,29 | Плановый | Ноябрь 2022 |
| 21 | 14 | Белгород г., Гражданский пр-т, 53 | 1953 | 2008 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | 3 159,80 | 1 885,30 | 48 | 2 669 832,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 669 832,03 | Плановый | Ноябрь 2022 |
| 22 | 15 | Белгород г., Князя Трубецкого ул., 68 | 1973 | - | Кирпич | 5 | 8 | Счет регионального оператора | 8 339,60 | 5 754,90 | 233 | 14 606 405,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 606 405,80 | Плановый | Ноябрь 2022 |
| 23 | 16 | Белгород г., Котлозаводской 2-й пер., 8 | 1960 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | 1 531,50 | 617,49 | 47 | 1 778 404,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 778 404,58 | Плановый | Ноябрь 2022 |
| 24 | 17 | Белгород г., Курская ул., 8 | 1960 | 2008 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | 3 008,50 | 1 494,11 | 96 | 4 045 082,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 045 082,62 | Плановый | Ноябрь 2022 |
| 25 | 18 | Белгород г., Магистральный 4-й пер., 3 | 1974 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | 1 029,56 | 949,16 | 52 | 2 687 344,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 687 344,72 | Плановый | Ноябрь 2022 |
| 26 | 19 | Белгород г., Магистральный 4-й пер., 4 | 1974 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | 1 002,60 | 922,20 | 51 | 2 605 332,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 605 332,40 | Плановый | Ноябрь 2022 |
| 27 | 20 | Белгород г., Маяковского ул., 20а | 1970 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 4 326,34 | 3 101,74 | 125 | 7 135 493,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 135 493,08 | Плановый | Ноябрь 2022 |
| 28 | 21 | Белгород г., Михайловское ш., 18 | 1962 | - | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | 2 284,35 | 1 313,65 | 64 | 3 546 123,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 546 123,30 | Плановый | Ноябрь 2022 |
| 29 | 22 | Белгород г., Михайловское ш., 20 | 1966 | - | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | 2 229,39 | 1 258,59 | 71 | 3 378 630,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 378 630,78 | Плановый | Ноябрь 2022 |
| 30 | 23 | Белгород г., Михайловское ш., 22 | 1965 | - | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | 2 228,26 | 1 259,96 | 62 | 3 382 798,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 382 798,32 | Плановый | Ноябрь 2022 |
| 31 | 24 | Белгород г., Мокроусова ул., 5а | 1974 | - | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | 5 623,64 | 4 403,24 | 227 | 10 094 656,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 094 656,08 | Плановый | Ноябрь 2022 |
| 32 | 25 | Белгород г., Мокроусова ул., 7 | 1974 | - | Железобетонные панели | 5 | 8 | Счет регионального оператора | 7 651,00 | 5 799,45 | 310 | 13 141 926,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 141 926,90 | Плановый | Ноябрь 2022 |
| 33 | 26 | Белгород г., Народный б-р, 3б | 1936 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | 1 443,80 | 800,70 | 31 | 2 235 729,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 235 729,40 | Плановый | Ноябрь 2022 |
| 34 | 27 | Белгород г., Народный б-р, 39а | 1968 | - | Кирпич | 4 | 3 | Счет регионального оператора | 3 438,19 | 1 981,24 | 88 | 2 064 392,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 064 392,53 | Плановый | Ноябрь 2022 |
| 35 | 28 | Белгород г., Народный б-р, 90 | 1956 | - | Шлакоблок | 2 | 3 | Счет регионального оператора | 1 730,00 | 1 076,30 | 31 | 2 974 104,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 974 104,60 | Плановый | Ноябрь 2022 |
| 36 | 29 | Белгород г., Народный б-р, 92 | 1956 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | 898,90 | 795,30 | 9 | 2 219 302,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 219 302,60 | Плановый | Ноябрь 2022 |
| 37 | 30 | Белгород г., Народный б-р, 93 | 1963 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | 3 239,60 | 1 830,80 | 72 | 4 769 293,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 769 293,60 | Плановый | Ноябрь 2022 |
| 38 | 31 | Белгород г., Некрасова ул., 8а | 1968 | - | Слоистые железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 3 833,05 | 3 553,02 | 155 | 7 608 286,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 608 286,84 | Плановый | Ноябрь 2022 |
| 39 | 32 | Белгород г., Некрасова ул., 23 | 1965 | - | Слоистые железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 4 687,60 | 3 529,60 | 161 | 7 537 043,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 537 043,20 | Плановый | Ноябрь 2022 |
| 40 | 33 | Белгород г., Некрасова ул., 29 | 1967 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 5 175,90 | 3 160,40 | 143 | 7 713 936,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 713 936,80 | Плановый | Ноябрь 2022 |
| 41 | 34 | Белгород г., Николая Чумичова ул., 24б | 1963 | - | Кирпич | 5 | 3 | Счет регионального оператора | 3 373,85 | 2 511,30 | 98 | 6 439 374,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 439 374,60 | Плановый | Ноябрь 2022 |
| 42 | 35 | Белгород г., Николая Чумичова ул., 66 | 1973 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 4 556,60 | 3 033,30 | 123 | 7 627 298,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 627 298,60 | Плановый | Ноябрь 2022 |
| 43 | 36 | Белгород г., Первомайская ул., 17 | 1977 | - | Железобетонные панели | 9 | 3 | Счет регионального оператора | 8 198,90 | 5 663,30 | 296 | 12 130 805,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 130 805,89 | Плановый | Ноябрь 2022 |
| 44 | 37 | Белгород г., Пирогова ул., 52 | 1963 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | 1 290,90 | 593,50 | 21 | 1 705 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 705 427,00 | Плановый | Ноябрь 2022 |
| 45 | 38 | Белгород г., Попова ул., 28 | 1917 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | 963,50 | 767,61 | 25 | 2 135 069,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 135 069,62 | Плановый | Ноябрь 2022 |
| 46 | 39 | Белгород г., Попова ул., 100 | 1976 | - | Кирпич | 5 | 5 | Счет регионального оператора | 6 180,80 | 4 927,60 | 223 | 8 289 759,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 289 759,20 | Плановый | Ноябрь 2022 |
| 47 | 40 | Белгород г., Садовая ул., 25а | 1969 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 5 065,24 | 3 099,11 | 156 | 7 927 492,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 927 492,62 | Плановый | Ноябрь 2022 |
| 48 | 41 | Белгород г., Садовая ул., 65 | 1967 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 4 485,60 | 3 535,40 | 194 | 7 554 686,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 554 686,80 | Плановый | Ноябрь 2022 |
| 49 | 42 | Белгород г., Славы пр-т, 38 | 1958 | 2010 | Кирпич | 3 | 4 | Счет регионального оператора | 4 640,34 | 2 045,24 | 59 | 5 721 620,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 721 620,08 | Плановый | Ноябрь 2022 |
| 50 | 43 | Белгород г., Славы пр-т, 40 | 1960 | 2020 | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | 2 263,06 | 1 291,66 | 43 | 2 480 117,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 480 117,44 | Плановый | Ноябрь 2022 |
| 51 | 44 | Белгород г., Студенческая ул., 15 | 1963 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 4 910,80 | 3 155,34 | 138 | 8 098 544,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 098 544,28 | Плановый | Ноябрь 2022 |
| 52 | 45 | Белгород г., Студенческая ул., 17 | 1963 | - | Кирпич | 5 | 3 | Счет регионального оператора | 3 835,90 | 2 502,80 | 152 | 6 513 517,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 513 517,60 | Плановый | Ноябрь 2022 |
| 53 | 46 | Белгород г., Шершнева ул., 30 | 1962 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 4 661,44 | 3 415,91 | 152 | 8 091 198,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 091 198,22 | Плановый | Ноябрь 2022 |
| 54 | 47 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 144 | 1969 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 3 796,30 | 2 929,40 | 145 | 3 217 412,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 217 412,20 | Внеплановый | Ноябрь 2022 |
| 55 | 48 | Белгород г., Славы пр-т, 23 | 1939 | - | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | 896,45 | 641,81 | 22 | 1 005 438,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 005 438,84 | Внеплановый | Ноябрь 2022 |
| 56 | 49 | Белгород г., 60 лет Октября ул., 8 | 1991 | - | Железобетонные панели | 9 | 11 | Счет регионального оператора | 30 202,20 | 20 228,20 | 926 | 20 095 125,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 095 125,03 | Лифты | Август 2022 |
| 57 | 50 | Белгород г., 60 лет Октября ул., 11 | 1988 | - | Железобетонные панели | 9 | 13 | Счет регионального оператора | 36 856,50 | 24 122,50 | 460 | 29 026 291,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 026 291,71 | Лифты | Ноябрь 2022 |
| 58 | 51 | Белгород г., 60 лет Октября ул., 14 | 1990 | - | Железобетонные панели | 9 | 5 | Счет регионального оператора | 13 839,62 | 9 007,62 | 459 | 8 918 387,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 918 387,43 | Лифты | Ноябрь 2022 |
| 59 | 52 | Белгород г., Ватутина пр-т, 6 | 1988 | - | Кирпичные с облицовкой керамическими блоками и плитками | 12 | 1 | Счет регионального оператора | 5 377,57 | 3 804,27 | 203 | 4 622 292,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 622 292,02 | Лифты | Декабрь 2022 |
| 60 | 53 | Белгород г., Губкина ул., 31 | 1988 | 2009 | Железобетонные панели | 9 | 14 | Счет регионального оператора | 41 062,20 | 26 198,40 | 1 502 | 31 259 083,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 259 083,38 | Лифты | Ноябрь 2022 |
| 61 | 54 | Белгород г., Губкина ул., 35 | 1991 | - | Железобетонные панели | 10 | 8 | Счет регионального оператора | 27 198,13 | 19 119,53 | 99 | 17 862 333,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 862 333,36 | Лифты | Ноябрь 2022 |
| 62 | 55 | Белгород г., Губкина ул., 44а | 1987 | 2012 | Железобетонные панели | 9 | 1 | Счет регионального оператора | 5 144,70 | 3 948,00 | 200 | 2 232 791,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 232 791,67 | Лифты | Декабрь 2022 |
| 63 | 56 | Белгород г., Губкина ул., 44б | 1987 | 2013 | Железобетонные панели | 9 | 1 | Счет регионального оператора | 4 386,20 | 3 189,50 | 195 | 2 232 791,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 232 791,67 | Лифты | Август 2022 |
| 64 | 57 | Белгород г., Маяковского ул., 30 | 1989 | 2008 | Железобетонные панели | 10 | 3 | Счет регионального оператора | 9 302,10 | 6 470,20 | 301 | 6 698 375,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 698 375,01 | Лифты | Декабрь 2022 |
| 65 | 58 | Белгород г., Народный б-р, 38а | 1996 | - | Кирпич | 9 | 1 | Счет регионального оператора | 3 495,70 | 2 774,90 | 51 | 2 304 296,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 304 296,26 | Лифты | Декабрь 2022 |
| 66 | 59 | Белгород г., Свято-Троицкий б-р, 25 | 1989 | - | Железобетонные панели | 9 | 3 | Счет регионального оператора | 7 255,20 | 5 694,25 | 273 | 6 698 375,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 698 375,01 | Лифты | Сентябрь 2022 |
| 67 | 60 | Белгород г., Спортивная ул., 1 | 1987 | - | Железобетонные панели | 9 | 14 | Счет регионального оператора | 39 867,50 | 26 337,90 | 1 462 | 31 259 083,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 259 083,38 | Лифты | Ноябрь 2022 |
| 68 | 61 | Белгород г., Спортивная ул., 7 | 1988 | 2010 | Железобетонный блок | 9 | 5 | Счет регионального оператора | 14 110,88 | 9 225,88 | 524 | 11 163 958,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 163 958,35 | Лифты | Май 2022 |
| 69 | 62 | Белгород г., Чапаева ул., 1 | 1988 | - | Кирпич | 14 | 1 | Счет регионального оператора | 5 857,30 | 4 732,90 | 214 | 5 328 985,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 328 985,77 | Лифты | Декабрь 2022 |
| 70 | 63 | Белгород г., Чапаева ул., 9 | 1988 | - | Железобетонные панели | 9 | 4 | Счет регионального оператора | 9 884,38 | 7 157,18 | 387 | 8 931 166,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 931 166,68 | Лифты | Ноябрь 2022 |
| 71 | 64 | Белгород г., Чапаева ул., 30 | 1988 | - | Несущие панели | 9 | 8 | Счет регионального оператора | 23 672,83 | 15 184,43 | 711 | 4 465 583,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 465 583,34 | Лифты | Октябрь 2022 |
| 72 | 65 | Белгород г., Чапаева ул., 32 | 1988 | - | Железобетонные панели | 10 | 6 | Счет регионального оператора | 18 405,48 | 12 848,46 | 719 | 13 396 750,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 396 750,02 | Лифты | Август 2022 |
| 73 | 66 | Белгород г., Щорса ул., 35 | 1975 | - | Кирпич | 9 | 1 | Счет регионального оператора | 3 125,23 | 2 320,33 | 85 | 2 304 296,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 304 296,26 | Лифты | Август 2022 |
| Итого по Белгородскому району на 2022 год: |  |  | X | X | X | X | X | X | 70 462,40 | 49 004,40 | 2 206 | 82 550 689,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 550 689,13 | X | X |
| 74 | 1 | Белгородский р-н, Октябрьский пгт, Ватутина ул., 4а | 1956 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | 540,60 | 514,20 | 24 | 1 564 196,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 564 196,40 | Плановый | Декабрь 2022 |
| 75 | 2 | Белгородский р-н, Разумное пгт, 78 Гвардейской Дивизии ул., 13 | 1987 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 3 737,00 | 2 773,00 | 146 | 8 435 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 435 466,00 | Плановый | Декабрь 2022 |
| 76 | 3 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Филиппова ул., 10 | 1988 | - | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | 7 170,10 | 4 683,90 | 247 | 14 248 423,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 248 423,80 | Плановый | Декабрь 2022 |
| 77 | 4 | Белгородский р-н, Северный пгт, Олимпийская ул., 4 | 1989 | - | Кирпич | 5 | 16 | Счет регионального оператора | 16 242,30 | 11 514,50 | 574 | 35 027 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 027 109,00 | Плановый | Декабрь 2022 |
| 78 | 5 | Белгородский р-н, Беловское с., Марии Ушаковой ул., 1а | 1991 | 2012 | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | 2 712,40 | 1 269,00 | 70 | 1 484 051,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 484 051,84 | Внеплановый | Декабрь 2022 |
| 79 | 6 | Белгородский р-н, Октябрьский пгт, 70 лет Октября ул., 5 | 1997 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 3 309,40 | 3 173,50 | 86 | 895 940,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 895 940,91 | Внеплановый | Декабрь 2022 |
| 80 | 7 | Белгородский р-н, Разумное пгт, 78 Гвардейской Дивизии ул., 1 | 1998 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 5 279,00 | 3 260,50 | 126 | 3 328 333,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 328 333,44 | Внеплановый | Декабрь 2022 |
| 81 | 8 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Березовая ул., 2 | 1996 | - | Кирпич | 5 | 3 | Счет регионального оператора | 6 594,90 | 3 768,60 | 193 | 3 402 396,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 402 396,74 | Внеплановый | Декабрь 2022 |
| 82 | 9 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Скворцова ул., 10 | 1994 | - | Железобетонные панели | 5 | 3 | Счет регионального оператора | 3 768,40 | 2 379,20 | 107 | 2 593 221,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 593 221,43 | Внеплановый | Декабрь 2022 |
| 83 | 10 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Юбилейная ул., 12 | 1995 | - | Кирпич | 5 | 10 | Счет регионального оператора | 9 576,10 | 6 740,90 | 317 | 8 029 143,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 029 143,27 | Внеплановый | Декабрь 2022 |
| 84 | 11 | Белгородский р-н, Таврово с., Заводская ул., 15а | 2011 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | 5 328,20 | 3 302,30 | 8 | 1 910 803,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 910 803,79 | Внеплановый | Декабрь 2022 |
| 85 | 12 | Белгородский р-н, Таврово с., Комсомольская ул., 26 | 1986 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 3 082,20 | 2 792,60 | 140 | 907 610,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 907 610,99 | Внеплановый | Декабрь 2022 |
| 86 | 13 | Белгородский р-н, Таврово с., Комсомольская ул., 28 | 1988 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 3 121,80 | 2 832,20 | 168 | 723 991,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723 991,52 | Внеплановый | Декабрь 2022 |
| Итого по Борисовскому району на 2022 год: |  |  | X | X | X | X | X | X | 4 807,96 | 4 405,36 | 170 | 12 770 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 770 607,00 | X | X |
| 87 | 1 | Борисовка п., Комсомольский пер., 23 | 1978 | - | Кирпич | 5 | 6 | Счет регионального оператора | 4 807,96 | 4 405,36 | 170 | 12 770 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 770 607,00 | Плановый | Октябрь 2022 |
| Итого по Валуйскому городскому округу на 2022 год: |  |  | X | X | X | X | X | X | 10 947,40 | 9 928,82 | 415 | 25 849 829,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 849 829,99 | X | X |
| 88 | 1 | Валуйки г., 1 Мая ул., 32 | 1969 | - | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | 1 971,49 | 1 757,95 | 65 | 4 807 381,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 807 381,59 | Плановый | Октябрь 2022 |
| 89 | 2 | Валуйки г., Дзержинского ул., 12 | 1936 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | 475,58 | 413,31 | 25 | 1 256 735,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 256 735,31 | Плановый | Октябрь 2022 |
| 90 | 3 | Валуйки г., Дзержинского ул., 14 | 1936 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | 555,25 | 493,22 | 18 | 1 500 102,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 102,55 | Плановый | Октябрь 2022 |
| 91 | 4 | Валуйки г., Котовского ул., 2 | 1936 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | 548,87 | 486,97 | 19 | 1 481 196,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 481 196,59 | Плановый | Октябрь 2022 |
| 92 | 5 | Валуйки г., Котовского ул., 14 | 1936 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | 480,64 | 432,23 | 15 | 1 313 885,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 313 885,83 | Плановый | Октябрь 2022 |
| 93 | 6 | Валуйки г., Котовского ул., 20 | 1974 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 2 994,68 | 2 714,07 | 120 | 6 566 062,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 566 062,54 | Плановый | Октябрь 2022 |
| 94 | 7 | Валуйки г., Котовского ул., 22 | 1977 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 2 971,67 | 2 696,55 | 124 | 6 433 002,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 433 002,88 | Плановый | Октябрь 2022 |
| 95 | 8 | Валуйки г., Курячего ул., 14 | 1960 | - | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | 949,22 | 934,52 | 29 | 2 491 462,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 491 462,70 | Плановый | Октябрь 2022 |
| Итого по Вейделевскому району на 2022 год: |  |  | X | X | X | X | X | X | 7 855,50 | 6 464,76 | 259 | 6 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 390 000,00 | X | X |
| 96 | 1 | Вейделевка п., Центральная ул., 16 | 1981 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 3 894,50 | 3 317,14 | 130 | 3 908 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 908 000,00 | Плановый | Октябрь 2022 |
| 97 | 2 | Вейделевка п., Мира ул., 79 | 1978 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | 2 223,00 | 1 555,46 | 67 | 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504 000,00 | Плановый | Октябрь 2022 |
| 98 | 3 | Вейделевка п., Строителей ул., 54 | 1986 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | 1 738,00 | 1 592,16 | 62 | 1 978 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 978 000,00 | Плановый | Октябрь 2022 |
| Итого по Волоконовскому району на 2022 год: |  |  | X | X | X | X | X | X | 5 512,53 | 3 844,00 | 155 | 8 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 020 000,00 | X | X |
| 99 | 1 | Волоконовка п., Лавренова ул., 18 | 1978 | - | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | 1 629,21 | 1 061,60 | 44 | 3 229 387,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 229 387,20 | Плановый | Октябрь 2022 |
| 100 | 2 | Волоконовка п., Ленина ул., 35 | 1983 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 3 883,32 | 2 782,40 | 111 | 4 790 612,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 790 612,80 | Плановый | Октябрь 2022 |
| Итого по Грайворонскому городскому округу на 2022 год: |  |  | X | X | X | X | X | X | 7 517,24 | 5 075,49 | 200 | 7 323 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 323 052,00 | X | X |
| 101 | 1 | Грайворон г., Мира ул., 21 | 1996 | - | Железобетонные панели | 3 | 13 | Счет регионального оператора | 7 517,24 | 5 075,49 | 200 | 7 323 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 323 052,00 | Плановый | Сентябрь 2022 |
| Итого по Губкинскому городскому округу на 2022 год: |  |  | X | X | X | X | X | X | 102 600,37 | 94 305,08 | 3 717,00 | 88 920 259,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 920 259,97 | X | X |
| 102 | 1 | Губкин г., Горняков пр-т, 7 | 1961 | 2009 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 2 688,23 | 2 495,59 | 103 | 2 353 091,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 353 091,81 | Плановый | Ноябрь 2022 |
| 103 | 2 | Губкин г., Горняков пр-т, 9 | 1961 | 2009 | Шлакоблок | 4 | 3 | Счет регионального оператора | 2 101,43 | 1 961,90 | 97 | 1 849 875,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 849 875,51 | Плановый | Ноябрь 2022 |
| 104 | 3 | Губкин г., Кирова ул., 36а | 1965 | 2009 | Кирпич | 4 | 4 | Счет регионального оператора | 2 228,68 | 2 079,16 | 69 | 1 960 439,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 960 439,96 | Плановый | Ноябрь 2022 |
| 105 | 4 | Губкин г., Кирова ул., 46а | 1970 | 2006 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 3 465,93 | 3 218,93 | 154 | 3 035 129,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 035 129,10 | Плановый | Ноябрь 2022 |
| 106 | 5 | Губкин г., Кирова ул., 46б | 1968 | 2012 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 3 677,74 | 3 406,04 | 123 | 3 211 555,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 211 555,12 | Плановый | Ноябрь 2022 |
| 107 | 6 | Губкин г., Кирова ул., 48 | 1968 | 2002 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 3 180,13 | 2 909,13 | 103 | 2 743 018,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 743 018,68 | Плановый | Ноябрь 2022 |
| 108 | 7 | Губкин г., Кирова ул., 48а | 1968 | 2004 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 3 143,55 | 2 873,75 | 123 | 2 709 658,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 709 658,88 | Плановый | Ноябрь 2022 |
| 109 | 8 | Губкин г., Кирова ул., 48б | 1969 | 2008 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 3 712,75 | 3 430,95 | 129 | 3 235 042,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 235 042,76 | Плановый | Ноябрь 2022 |
| 110 | 9 | Губкин г., Кирова ул., 50 | 1969 | 2003 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 4 426,83 | 4 155,13 | 110 | 3 917 872,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 917 872,08 | Плановый | Ноябрь 2022 |
| 111 | 10 | Губкин г., Кирова ул., 50а | 1968 | 2004 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 2 913,37 | 2 643,77 | 118 | 2 492 810,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 492 810,73 | Плановый | Ноябрь 2022 |
| 112 | 11 | Губкин г., Кирова ул., 52 | 1968 | 2008 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 3 185,35 | 2 911,25 | 114 | 2 745 017,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 745 017,63 | Плановый | Ноябрь 2022 |
| 113 | 12 | Губкин г., Комсомольская ул., 39 | 1961 | 2011 | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | 1 347,15 | 1 252,45 | 47 | 1 180 935,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180 935,11 | Плановый | Ноябрь 2022 |
| 114 | 13 | Губкин г., Комсомольская ул., 47 | 1961 | 2008 | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | 1 358,37 | 1 271,89 | 50 | 1 199 265,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 199 265,08 | Плановый | Ноябрь 2022 |
| 115 | 14 | Губкин г., Комсомольская ул., 51 | 1970 | 2008 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 3 673,37 | 3 404,77 | 154 | 3 210 357,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 210 357,63 | Плановый | Ноябрь 2022 |
| 116 | 15 | Губкин г., Комсомольская ул., 51а | 1969 | 2007 | Кирпич | 5 | 6 | Счет регионального оператора | 4 904,88 | 4 513,36 | 193 | 4 255 647,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 255 647,14 | Плановый | Ноябрь 2022 |
| 117 | 16 | Губкин г., Лазарева ул., 4 | 1971 | 2009 | Кирпич | 5 | 6 | Счет регионального оператора | 4 877,31 | 4 495,31 | 191 | 4 238 627,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 238 627,80 | Плановый | Ноябрь 2022 |
| 118 | 17 | Губкин г., Лизы Чайкиной ул., 7 | 1960 | 2011 | Шлакоблок | 3 | 4 | Счет регионального оператора | 1 726,55 | 1 538,10 | 50 | 1 450 274,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 274,49 | Плановый | Ноябрь 2022 |
| 119 | 18 | Губкин г., Лизы Чайкиной ул., 7а | 1970 | 2009 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 3 607,32 | 3 335,22 | 129 | 3 144 778,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 144 778,94 | Плановый | Ноябрь 2022 |
| 120 | 19 | Губкин г., Народная ул., 10 | 1962 | 2009 | Кирпич | 4 | 3 | Счет регионального оператора | 2 236,93 | 2 086,93 | 85 | 1 967 766,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 967 766,30 | Плановый | Ноябрь 2022 |
| 121 | 20 | Губкин г., Народная ул., 8 | 1962 | 2008 | Кирпич | 4 | 3 | Счет регионального оператора | 2 260,19 | 2 095,50 | 76 | 1 975 846,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 975 846,95 | Плановый | Ноябрь 2022 |
| 122 | 21 | Губкин г., Советская ул., 13 | 1960 | 2009 | Шлакоблок | 3 | 3 | Счет регионального оператора | 1 642,21 | 1 523,21 | 42 | 1 436 234,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 436 234,71 | Плановый | Ноябрь 2022 |
| 123 | 22 | Губкин г., Советская ул., 27а | 1963 | 2010 | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | 1 368,11 | 1 268,21 | 46 | 1 195 795,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 195 795,21 | Плановый | Ноябрь 2022 |
| 124 | 23 | Губкин г., Фрунзе ул., 10 | 1968 | 2009 | Кирпич | 5 | 6 | Счет регионального оператора | 4 898,13 | 4 513,93 | 168 | 4 256 184,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 256 184,60 | Плановый | Ноябрь 2022 |
| 125 | 24 | Губкин г., Фрунзе ул., 13 | 1962 | 2008 | Кирпич | 4 | 4 | Счет регионального оператора | 2 703,67 | 2 510,77 | 96 | 2 367 405,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 367 405,03 | Плановый | Ноябрь 2022 |
| 126 | 25 | Губкин г., Фрунзе ул., 16а | 1969 | 2009 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 2 752,11 | 2 555,18 | 112 | 2 409 279,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 409 279,22 | Плановый | Ноябрь 2022 |
| 127 | 26 | Губкин г., Фрунзе ул., 17 | 1962 | 2008 | Кирпич | 4 | 4 | Счет регионального оператора | 2 728,30 | 2 522,75 | 94 | 2 378 700,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 378 700,98 | Плановый | Ноябрь 2022 |
| 128 | 27 | Губкин г., Фрунзе ул., 18 | 1968 | 2005 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 4 235,81 | 3 817,47 | 91 | 3 599 492,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 599 492,46 | Плановый | Ноябрь 2022 |
| 129 | 28 | Губкин г., Фрунзе ул., 2а | 1969 | 2006 | Кирпич | 5 | 6 | Счет регионального оператора | 4 887,58 | 4 506,18 | 186 | 4 248 877,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 248 877,12 | Плановый | Ноябрь 2022 |
| 130 | 29 | Губкин г., Фрунзе ул., 7 | 1963 | 2008 | Кирпич | 4 | 4 | Счет регионального оператора | 2 707,70 | 2 576,00 | 101 | 2 428 910,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 428 910,40 | Плановый | Ноябрь 2022 |
| 131 | 30 | Губкин г., Фрунзе ул., 8 | 1970 | 2008 | Кирпич | 5 | 6 | Счет регионального оператора | 5 253,85 | 4 501,45 | 182 | 4 244 417,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 244 417,21 | Плановый | Ноябрь 2022 |
| 132 | 31 | Губкин г., Центральная ул., 60 | 1970 | 2005 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | 687,21 | 639,20 | 24 | 602 701,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602 701,68 | Плановый | Ноябрь 2022 |
| 133 | 32 | Губкин г., Чайковского ул., 17 | 1974 | 2012 | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | 2 775,65 | 2 406,35 | 143 | 2 268 947,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 268 947,42 | Плановый | Ноябрь 2022 |
| 134 | 33 | Губкинский р-н, Троицкий п., Центральная ул., 2 | 1975 | 2006 | Кирпич | 4 | 6 | Счет регионального оператора | 5 243,98 | 4 885,25 | 214 | 4 606 302,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 606 302,23 | Плановый | Ноябрь 2022 |
| Итого по Ивнянскому району на 2022 год: |  |  | X | X | X | X | X | X | 1 389,00 | 1 221,00 | 56 | 3 714 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 714 282,00 | X | X |
| 135 | 1 | Ивня рп, Десницкого ул., 70 | 1970 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | 946,00 | 838,00 | 42 | 2 549 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 549 196,00 | Плановый | Октябрь 2022 |
| 136 | 2 | Ивня рп, Мира ул., 2 | 1983 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | 443,00 | 383,00 | 14 | 1 165 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 165 086,00 | Плановый | Октябрь 2022 |
| Итого по Корочанскому району на 2022 год: |  |  | X | X | X | X | X | X | 2 595,90 | 1 919,30 | 61 | 5 838 510,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 838 510,60 | X | X |
| 137 | 1 | Короча г., Дорошенко ул., 17 | 1960 | - | Блок | 2 | 2 | Счет регионального оператора | 269,10 | 242,30 | 14 | 737 076,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 737 076,60 | Плановый | Октябрь 2022 |
| 138 | 2 | Короча г., Дорошенко ул., 21а | 1997 | - | Блок | 4 | 1 | Счет регионального оператора | 1 221,90 | 896,90 | 27 | 2 728 369,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 728 369,80 | Плановый | Октябрь 2022 |
| 139 | 3 | Короча г., Дорошенко ул., 21б | 1995 | - | Блок | 4 | 1 | Счет регионального оператора | 1 104,90 | 780,10 | 20 | 2 373 064,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 373 064,20 | Плановый | Октябрь 2022 |
| Итого по Красногвардейскому району на 2022 год: |  |  | X | X | X | X | X | X | 2 807,50 | 1 697,70 | 88 | 5 051 868,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 051 868,35 | X | X |
| 140 | 1 | Красногвардейский р-н, Никитовка с., Калинина ул., 24 | 1979 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | 1 256,30 | 746,50 | 48 | 2 158 317,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 158 317,95 | Плановый | Октябрь 2022 |
| 141 | 2 | Красногвардейский р-н, Никитовка с., Советская ул., 11 | 1980 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | 1 551,20 | 951,20 | 40 | 2 893 550,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 893 550,40 | Плановый | Октябрь 2022 |
| Итого по Краснояружскому району на 2022 год: |  |  | X | X | X | X | X | X | 3 975,10 | 3 463,00 | 152 | 5 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 180 000,00 | X | X |
| 142 | 1 | Красная Яруга п., Полевая ул., 18а | 1996 | - | Кирпич | 4 | 4 | Счет регионального оператора | 3 975,10 | 3 463,00 | 152 | 5 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 180 000,00 | Плановый | Октябрь 2022 |
| Итого по Новооскольскому городскому округу на 2022 год: |  |  | X | X | X | X | X | X | 9 507,50 | 8 933,43 | 397 | 17 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 220 000,00 | X | X |
| 143 | 1 | Новооскольский р-н, Великомихайловка с., Каховка ул., 62 | 1975 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | 763,40 | 703,10 | 25 | 1 225 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 225 621,00 | Плановый | Октябрь 2022 |
| 144 | 2 | Новый Оскол г., Кооперативная ул., 2 | 1994 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | 1 308,40 | 1 308,40 | 54 | 2 874 753,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 874 753,47 | Плановый | Октябрь 2022 |
| 145 | 3 | Новый Оскол г., Кооперативная ул., 2/1 | 1989 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | 1 303,40 | 1 303,40 | 53 | 2 859 543,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 859 543,47 | Плановый | Октябрь 2022 |
| 146 | 4 | Новый Оскол г., Кооперативная ул., 2/3 | 2000 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | 1 302,50 | 788,73 | 55 | 1 356 175,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 356 175,33 | Плановый | Октябрь 2022 |
| 147 | 5 | Новый Оскол г., Кооперативный пер., 2 | 1987 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | 389,80 | 389,80 | 22 | 469 498,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469 498,77 | Плановый | Октябрь 2022 |
| 148 | 6 | Новый Оскол г., Кооперативный пер., 4 | 1987 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | 889,30 | 889,30 | 28 | 1 791 041,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 791 041,27 | Плановый | Октябрь 2022 |
| 149 | 7 | Новый Оскол г., Кооперативный пер., 6 | 1969 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | 907,40 | 907,40 | 46 | 1 846 101,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 846 101,47 | Плановый | Октябрь 2022 |
| 150 | 8 | Новый Оскол г., Кооперативный пер., 8 | 1969 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | 868,30 | 868,30 | 36 | 1 727 159,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 727 159,20 | Плановый | Октябрь 2022 |
| 151 | 9 | Новый Оскол г., Островского ул., 67 | 1971 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | 907,50 | 907,50 | 44 | 1 846 405,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 846 405,60 | Плановый | Октябрь 2022 |
| 152 | 10 | Новый Оскол г., Славы ул., 45 | 1968 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | 390,60 | 390,60 | 18 | 548 247,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548 247,54 | Плановый | Октябрь 2022 |
| 153 | 11 | Новый Оскол г., Успенская ул., 45 | 1873 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | 476,90 | 476,90 | 16 | 675 452,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675 452,88 | Плановый | Октябрь 2022 |
| Итого по Прохоровскому району на 2022 год: |  |  | X | X | X | X | X | X | 5 687,50 | 2 512,30 | 127 | 7 642 416,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 642 416,60 | X | X |
| 154 | 1 | Прохоровский р-н, Береговое-Первое с., Заводская ул., 1 | 1984 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | 1 878,70 | 820,30 | 38 | 2 495 352,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 495 352,60 | Плановый | Октябрь 2022 |
| 155 | 2 | Прохоровский р-н, Береговое-Первое с., Заводская ул., 2 | 1984 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | 1 903,10 | 844,70 | 56 | 2 569 577,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 569 577,40 | Плановый | Октябрь 2022 |
| 156 | 3 | Прохоровский р-н, Береговое-Первое с., Заводская ул., 3 | 1984 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | 1 905,70 | 847,30 | 33 | 2 577 486,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 577 486,60 | Плановый | Октябрь 2022 |
| Итого по Ракитянскому району на 2022 год: |  |  | X | X | X | X | X | X | 3 434,01 | 3 119,93 | 119,00 | 8 415 015,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 415 015,60 | X | X |
| 157 | 1 | Ракитное п., Федутенко ул., 28 | 1972 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | 882,62 | 792,12 | 16 | 2 409 629,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 409 629,04 | Плановый | Октябрь 2022 |
| 158 | 2 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Железнодорожная ул., 24 | 1968 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | 782,44 | 723,94 | 32 | 1 801 346,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 801 346,64 | Плановый | Октябрь 2022 |
| 159 | 3 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Железнодорожная ул., 25 | 1968 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | 782,72 | 734,32 | 33 | 1 701 346,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 701 346,64 | Плановый | Октябрь 2022 |
| 160 | 4 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Железнодорожная ул., 28 | 1960 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | 536,23 | 474,63 | 16 | 1 301 346,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 301 346,64 | Плановый | Октябрь 2022 |
| 161 | 5 | Ракитянский р-н, Сумовский п., 16 | 1975 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | 450,00 | 394,92 | 22 | 1 201 346,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 201 346,64 | Плановый | Октябрь 2022 |
| Итого по Ровеньскому району на 2022 год: |  |  | X | X | X | X | X | X | 1 413,23 | 902,13 | 55 | 2 744 279,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 744 279,46 | X | X |
| 162 | 1 | Ровеньки п., Ст. Разина ул., 25 | 1974 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | 1 413,23 | 902,13 | 55 | 2 744 279,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 744 279,46 | Плановый | Октябрь 2022 |
| Итого по Старооскольскому городскому округу на 2022 год: |  |  | X | X | X | X | X | X | 542 681,46 | 453 024,87 | 20 469,00 | 540 292 837,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 292 837,65 | X | X |
| 163 | 1 | Старый Оскол г., Буденного мкр, 6 | 1989 | - | Железобетонные панели | 9 | 4 | Счет регионального оператора | 6 703,37 | 6 703,37 | 489 | 11 813 067,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 813 067,40 | Плановый | Ноябрь 2022 |
| 164 | 2 | Старый Оскол г., Буденного мкр, 6а | 1988 | - | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | 3 356,05 | 3 356,05 | 169 | 10 441 879,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 441 879,73 | Плановый | Ноябрь 2022 |
| 165 | 3 | Старый Оскол г., Буденного мкр, 7 | 1989 | - | Железобетонные панели | 9 | 3 | Счет регионального оператора | 5 580,71 | 5 580,71 | 261 | 17 363 597,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 363 597,87 | Плановый | Ноябрь 2022 |
| 166 | 4 | Старый Оскол г., Буденного мкр, 8 | 1988 | - | Железобетонные панели | 9 | 4 | Счет регионального оператора | 7 564,39 | 7 564,39 | 350 | 21 561 613,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 561 613,54 | Плановый | Ноябрь 2022 |
| 167 | 5 | Старый Оскол г., Буденного мкр, 9 | 1989 | - | Железобетонные панели | 9 | 5 | Счет регионального оператора | 8 899,65 | 8 899,65 | 440 | 15 150 669,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 150 669,20 | Плановый | Ноябрь 2022 |
| 168 | 6 | Старый Оскол г., Весенний мкр, 14 | 1989 | - | Железобетонные панели | 9 | 5 | Счет регионального оператора | 12 540,78 | 9 780,33 | 464 | 26 315 851,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 315 851,07 | Плановый | Ноябрь 2022 |
| 169 | 7 | Старый Оскол г., Весенний мкр, 15 | 1989 | - | Железобетонные панели | 9 | 1 | Счет регионального оператора | 4 432,12 | 3 208,22 | 151 | 4 607 060,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 607 060,80 | Плановый | Ноябрь 2022 |
| 170 | 8 | Старый Оскол г., Весенний мкр, 16 | 1989 | - | Железобетонные панели | 9 | 1 | Счет регионального оператора | 4 393,69 | 3 185,54 | 136 | 6 563 035,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 563 035,53 | Плановый | Ноябрь 2022 |
| 171 | 9 | Старый Оскол г., Весенний мкр, 17 | 1988 | - | Железобетонные панели | 9 | 1 | Счет регионального оператора | 4 445,48 | 3 225,48 | 134 | 6 603 891,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 603 891,13 | Плановый | Ноябрь 2022 |
| 172 | 10 | Старый Оскол г., Весенний мкр, 18 | 1988 | - | Железобетонные панели | 9 | 3 | Счет регионального оператора | 7 593,45 | 5 823,64 | 237 | 16 028 455,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 028 455,20 | Плановый | Ноябрь 2022 |
| 173 | 11 | Старый Оскол г., Весенний мкр, 20 | 1987 | - | Железобетонные панели | 9 | 4 | Счет регионального оператора | 9 823,35 | 7 636,08 | 332 | 21 579 438,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 579 438,14 | Плановый | Ноябрь 2022 |
| 174 | 12 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 18 | 1987 | - | Кирпич | 12 | 1 | Счет регионального оператора | 7 499,20 | 4 226,04 | 122 | 11 363 004,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 363 004,52 | Плановый | Ноябрь 2022 |
| 175 | 13 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 29 | 1988 | - | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | 4 588,77 | 3 783,61 | 184 | 11 772 172,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 772 172,81 | Плановый | Ноябрь 2022 |
| 176 | 14 | Старый Оскол г., Интернациональный мкр, 15 | 1971 | 2007 | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | 4 786,29 | 4 786,29 | 115 | 5 711 936,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 711 936,10 | Плановый | Ноябрь 2022 |
| 177 | 15 | Старый Оскол г., Урицкого ул., 10/63 | 1963 | - | Кирпич | 5 | 6 | Счет регионального оператора | 7 928,26 | 4 891,06 | 199 | 11 887 745,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 887 745,80 | Плановый | Ноябрь 2022 |
| 178 | 16 | Старый Оскол г., Дубрава квартал 3 мкр, 1 | 2009 | - | Кирпич | 16 | 1 | Счет регионального оператора | 9 018,57 | 7 688,00 | 160 | 23 920 135,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 920 135,68 | Внеплановый | Ноябрь 2022 |
| 179 | 17 | Старый Оскол г., Буденного мкр, 5 | 1988 | - | Железобетонные панели | 9 | 5 | Счет регионального оператора | 9 163,24 | 9 163,24 | 418 | 11 220 058,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 220 058,67 | Лифты | Декабрь 2022 |
| 180 | 18 | Старый Оскол г., Буденного мкр, 6б | 1989 | - | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | 5 990,63 | 5 990,63 | 290 | 4 488 023,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 488 023,47 | Лифты | Декабрь 2022 |
| 181 | 19 | Старый Оскол г., Буденного мкр, 8а | 1989 | - | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | 3 846,67 | 3 846,67 | 176 | 4 488 023,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 488 023,47 | Лифты | Декабрь 2022 |
| 182 | 20 | Старый Оскол г., Весенний мкр, 21 | 1987 | - | Железобетонные панели | 9 | 4 | Счет регионального оператора | 9 866,25 | 7 645,75 | 324 | 8 976 046,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 976 046,94 | Лифты | Декабрь 2022 |
| 183 | 21 | Старый Оскол г., Весенний мкр, 22 | 1987 | - | Железобетонные панели | 9 | 3 | Счет регионального оператора | 7 346,81 | 5 776,73 | 272 | 6 732 035,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 732 035,20 | Лифты | Декабрь 2022 |
| 184 | 22 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 17 | 1984 | 2010 | Кирпич | 12 | 1 | Счет регионального оператора | 7 521,65 | 4 232,60 | 125 | 2 675 568,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 675 568,88 | Лифты | Декабрь 2022 |
| 185 | 23 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 29а | 1988 | - | Железобетонные панели | 9 | 3 | Счет регионального оператора | 6 945,85 | 5 841,54 | 272 | 6 732 035,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 732 035,20 | Лифты | Декабрь 2022 |
| 186 | 24 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 29б | 1988 | - | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | 4 504,91 | 3 692,07 | 175 | 4 488 023,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 488 023,47 | Лифты | Декабрь 2022 |
| 187 | 25 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 30 | 1987 | - | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | 4 848,64 | 4 060,50 | 170 | 4 488 023,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 488 023,47 | Лифты | Декабрь 2022 |
| 188 | 26 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 30а | 1987 | - | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | 4 604,81 | 4 082,89 | 165 | 4 488 023,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 488 023,47 | Лифты | Декабрь 2022 |
| 189 | 27 | Старый Оскол г., Звездный мкр, 10 | 1985 | 2009 | Железобетонные панели | 9 | 4 | Счет регионального оператора | 9 920,06 | 7 687,16 | 342 | 2 244 011,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 244 011,73 | Лифты | Декабрь 2022 |
| 190 | 28 | Старый Оскол г., Конева мкр, 5 | 1987 | - | Железобетонные панели | 9 | 1 | Счет регионального оператора | 4 369,17 | 3 177,31 | 83 | 2 244 011,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 244 011,73 | Лифты | Декабрь 2022 |
| 191 | 29 | Старый Оскол г., Конева мкр, 6 | 1988 | - | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | 8 188,04 | 6 322,79 | 153 | 4 488 023,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 488 023,47 | Лифты | Декабрь 2022 |
| 192 | 30 | Старый Оскол г., Конева мкр, 6а | 1988 | - | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | 8 926,66 | 6 600,09 | 165 | 4 488 023,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 488 023,47 | Лифты | Декабрь 2022 |
| 193 | 31 | Старый Оскол г., Конева мкр, 7 | 1989 | - | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | 8 789,00 | 6 418,00 | 380 | 4 488 023,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 488 023,47 | Лифты | Декабрь 2022 |
| 194 | 32 | Старый Оскол г., Конева мкр, 8 | 1986 | - | Железобетонные панели | 9 | 8 | Счет регионального оператора | 9 390,12 | 7 810,88 | 348 | 8 976 046,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 976 046,94 | Лифты | Декабрь 2022 |
| 195 | 33 | Старый Оскол г., Конева мкр, 8а | 1986 | - | Железобетонные панели | 9 | 4 | Счет регионального оператора | 9 390,12 | 7 707,68 | 366 | 8 976 046,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 976 046,94 | Лифты | Декабрь 2022 |
| 196 | 34 | Старый Оскол г., Конева мкр, 9 | 1988 | - | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | 8 690,50 | 6 358,55 | 302 | 4 488 023,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 488 023,47 | Лифты | Декабрь 2022 |
| 197 | 35 | Старый Оскол г., Крутикова ул., 17 | 1987 | - | Железобетонные панели | 9 | 4 | Счет регионального оператора | 15 650,73 | 11 341,46 | 566 | 8 976 046,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 976 046,94 | Лифты | Декабрь 2022 |
| 198 | 36 | Старый Оскол г., Макаренко мкр, 5 | 1987 | - | Кирпич | 9 | 1 | Счет регионального оператора | 4 784,27 | 3 868,48 | 207 | 2 322 759,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 322 759,80 | Лифты | Декабрь 2022 |
| 199 | 37 | Старый Оскол г., Макаренко мкр, 7 | 1987 | - | Кирпич | 10 | 1 | Счет регионального оператора | 5 295,43 | 3 853,78 | 199 | 5 128 332,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 128 332,83 | Лифты | Декабрь 2022 |
| 200 | 38 | Старый Оскол г., Молодогвардеец мкр, 18 | 1989 | - | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | 5 878,01 | 3 757,42 | 183 | 4 488 023,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 488 023,47 | Лифты | Декабрь 2022 |
| 201 | 39 | Старый Оскол г., Олимпийский мкр, 20а | 1986 | - | Железобетонные панели | 9 | 3 | Счет регионального оператора | 5 716,05 | 5 716,05 | 259 | 6 732 035,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 732 035,20 | Лифты | Декабрь 2022 |
| 202 | 40 | Старый Оскол г., Олимпийский мкр, 24 | 1984 | - | Железобетонные панели | 9 | 10 | Счет регионального оператора | 18 092,92 | 18 092,24 | 836 | 2 244 011,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 244 011,73 | Лифты | Декабрь 2022 |
| 203 | 41 | Старый Оскол г., Олимпийский мкр, 44 | 1983 | - | Железобетонные панели | 0 | 5 | Счет регионального оператора | 9 567,33 | 9 567,33 | 438 | 11 220 058,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 220 058,67 | Лифты | Декабрь 2022 |
| 204 | 42 | Старый Оскол г., Олимпийский мкр, 48 | 1986 | - | Железобетонные панели | 9 | 9 | Счет регионального оператора | 17 040,01 | 17 040,01 | 831 | 6 732 035,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 732 035,20 | Лифты | Декабрь 2022 |
| 205 | 43 | Старый Оскол г., Олимпийский мкр, 49а | 1985 | - | Железобетонные панели | 9 | 6 | Счет регионального оператора | 11 346,06 | 11 346,06 | 582 | 4 541 037,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 541 037,47 | Лифты | Декабрь 2022 |
| 206 | 44 | Старый Оскол г., Олимпийский мкр, 55 | 1986 | - | Железобетонные панели | 9 | 7 | Счет регионального оператора | 13 262,14 | 13 243,75 | 626 | 15 708 082,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 708 082,14 | Лифты | Декабрь 2022 |
| 207 | 45 | Старый Оскол г., Олимпийский мкр, 56 | 1987 | - | Железобетонные панели | 9 | 14 | Счет регионального оператора | 26 310,72 | 25 218,31 | 1 160 | 31 416 164,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 416 164,29 | Лифты | Декабрь 2022 |
| 208 | 46 | Старый Оскол г., Олимпийский мкр, 60 | 1985 | - | Железобетонные панели | 9 | 9 | Счет регионального оператора | 16 191,12 | 16 173,02 | 782 | 11 220 058,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 220 058,67 | Лифты | Декабрь 2022 |
| 209 | 47 | Старый Оскол г., Ольминского мкр, 11 | 1991 | - | Железобетонные панели | 9 | 1 | Счет регионального оператора | 4 393,17 | 3 210,93 | 168 | 2 244 011,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 244 011,73 | Лифты | Декабрь 2022 |
| 210 | 48 | Старый Оскол г., Ольминского мкр, 8 | 1986 | - | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | 8 668,27 | 6 358,90 | 329 | 4 488 023,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 488 023,47 | Лифты | Декабрь 2022 |
| 211 | 49 | Старый Оскол г., Свердлова ул., 25 | 1989 | 2009 | Несущие панели | 9 | 7 | Счет регионального оператора | 19 286,30 | 13 166,79 | 628 | 8 976 046,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 976 046,94 | Лифты | Декабрь 2022 |
| 212 | 50 | Старый Оскол г., Солнечный мкр, 1 | 1988 | - | Железобетонные панели | 9 | 5 | Счет регионального оператора | 10 632,62 | 8 189,53 | 381 | 4 488 023,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 488 023,47 | Лифты | Декабрь 2022 |
| 213 | 51 | Старый Оскол г., Солнечный мкр, 15 | 1987 | - | Железобетонные панели | 9 | 7 | Счет регионального оператора | 15 252,84 | 11 852,54 | 582 | 15 708 082,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 708 082,14 | Лифты | Декабрь 2022 |
| 214 | 52 | Старый Оскол г., Солнечный мкр, 16 | 1988 | - | Железобетонные панели | 9 | 6 | Счет регионального оператора | 13 484,47 | 10 456,90 | 459 | 13 464 070,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 464 070,41 | Лифты | Декабрь 2022 |
| 215 | 53 | Старый Оскол г., Солнечный мкр, 17 | 1988 | - | Железобетонные панели | 9 | 7 | Счет регионального оператора | 15 749,91 | 12 332,78 | 572 | 8 976 046,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 976 046,94 | Лифты | Декабрь 2022 |
| 216 | 54 | Старый Оскол г., Солнечный мкр, 1а | 1987 | - | Железобетонные панели | 9 | 3 | Счет регионального оператора | 6 614,75 | 5 175,33 | 224 | 6 732 035,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 732 035,20 | Лифты | Декабрь 2022 |
| 217 | 55 | Старый Оскол г., Солнечный мкр, 3 | 1988 | - | Железобетонные панели | 9 | 6 | Счет регионального оператора | 13 681,29 | 10 921,98 | 462 | 13 464 070,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 464 070,41 | Лифты | Декабрь 2022 |
| 218 | 56 | Старый Оскол г., Студенческий мкр, 3/4 | 1987 | - | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | 8 628,93 | 6 264,85 | 318 | 4 488 023,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 488 023,47 | Лифты | Декабрь 2022 |
| 219 | 57 | Старый Оскол г., Студенческий мкр, 5/6/7 | 1988 | - | Железобетонные панели | 9 | 3 | Счет регионального оператора | 7 425,15 | 5 796,77 | 295 | 6 732 035,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 732 035,20 | Лифты | Декабрь 2022 |
| 220 | 58 | Старый Оскол г., Щепкина ул., 15 | 1986 | - | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | 8 680,17 | 6 332,88 | 287 | 4 488 023,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 488 023,47 | Лифты | Декабрь 2022 |
| 221 | 59 | Старый Оскол г., Юность мкр, 2 | 1986 | 2009 | Железобетонные панели | 9 | 4 | Счет регионального оператора | 9 717,99 | 7 592,29 | 312 | 4 488 023,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 488 023,47 | Лифты | Декабрь 2022 |
| 222 | 60 | Старый Оскол г., Юность мкр, 3 | 1987 | 2009 | Железобетонные панели | 9 | 4 | Счет регионального оператора | 9 873,55 | 9 400,95 | 314 | 8 976 046,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 976 046,94 | Лифты | Декабрь 2022 |
| Итого по Чернянскому району на 2022 год: |  |  | X | X | X | X | X | X | 3 470,70 | 2 759,20 | 228 | 8 393 486,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 393 486,40 | X | X |
| 223 | 1 | Чернянка п., Орджоникидзе ул., 7 | 1990 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | 1 830,20 | 1 748,00 | 82 | 5 317 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 317 416,00 | Плановый | Сентябрь 2022 |
| 224 | 2 | Чернянка п., Пионерская ул., 26 | 1959 | 2010 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | 813,40 | 524,90 | 76 | 1 596 745,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 596 745,80 | Плановый | Сентябрь 2022 |
| 225 | 3 | Чернянка п., Пионерская ул., 31 | 1959 | 2010 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | 827,10 | 486,30 | 70 | 1 479 324,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 479 324,60 | Плановый | Сентябрь 2022 |
| Итого по Шебекинскому городскому округу на 2022 год: |  |  | X | X | X | X | X | X | 92 325,42 | 55 909,95 | 2 389 | 74 415 187,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 415 187,73 | X | X |
| 226 | 1 | Шебекино г., 50 лет Октября ул., 4 | 1968 | 2009 | Кирпич | 5 | 6 | Счет регионального оператора | 7 359,90 | 4 418,90 | 201 | 6 023 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 023 444,00 | Плановый | Сентябрь 2022 |
| 227 | 2 | Шебекино г., 50 лет Октября ул., 6 | 1971 | 2009 | Кирпич | 5 | 6 | Счет регионального оператора | 7 546,48 | 4 577,78 | 164 | 6 262 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 262 438,00 | Плановый | Сентябрь 2022 |
| 228 | 3 | Шебекино г., Б.Хмельницкого пер., 3/28 | 1957 | 2009 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | 1 264,56 | 568,30 | 28 | 855 291,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855 291,50 | Плановый | Сентябрь 2022 |
| 229 | 4 | Шебекино г., Б.Хмельницкого ул., 5 | 1959 | 2012 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | 2 691,09 | 1 163,79 | 26 | 1 751 503,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 751 503,95 | Плановый | Сентябрь 2022 |
| 230 | 5 | Шебекино г., Б.Хмельницкого ул., 9 | 1961 | 2009 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | 2 846,73 | 1 364,66 | 51 | 2 053 813,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 053 813,30 | Плановый | Сентябрь 2022 |
| 231 | 6 | Шебекино г., Железнодорожная ул., 12 | 1982 | 2013 | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | 3 695,60 | 1 822,75 | 104 | 2 743 238,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 743 238,75 | Плановый | Сентябрь 2022 |
| 232 | 7 | Шебекино г., Крупской ул., 2 | 1954 | 2008 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | 2 137,70 | 861,90 | 33 | 1 297 159,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 297 159,50 | Плановый | Сентябрь 2022 |
| 233 | 8 | Шебекино г., Крупской ул., 4 | 1954 | 2009 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | 1 957,20 | 860,70 | 26 | 1 295 353,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 295 353,50 | Плановый | Сентябрь 2022 |
| 234 | 9 | Шебекино г., Ленина ул., 13 | 1963 | 2009 | Кирпич | 4 | 3 | Счет регионального оператора | 3 188,16 | 2 021,37 | 85 | 3 042 161,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 042 161,85 | Плановый | Сентябрь 2022 |
| 235 | 10 | Шебекино г., Ленина ул., 31 | 1965 | 2009 | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | 2 318,24 | 1 331,30 | 45 | 2 003 606,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 003 606,50 | Плановый | Сентябрь 2022 |
| 236 | 11 | Шебекино г., Ленина ул., 33а | 1975 | 2008 | Кирпич | 5 | 6 | Счет регионального оператора | 7 490,49 | 4 403,13 | 172 | 6 038 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 038 909,00 | Плановый | Сентябрь 2022 |
| 237 | 12 | Шебекино г., Московская ул., 5 | 1976 | 2009 | Кирпич | 5 | 6 | Счет регионального оператора | 7 550,45 | 4 652,08 | 188 | 6 250 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 250 003,00 | Плановый | Сентябрь 2022 |
| 238 | 13 | Шебекино г., Нежегольское шоссе ул., 40а | 1983 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | 625,30 | 372,90 | 17 | 561 214,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561 214,50 | Плановый | Сентябрь 2022 |
| 239 | 14 | Шебекино г., Октябрьская ул., 7 | 1917 | 2009 | Кирпич | 2 | 4 | Счет регионального оператора | 1 815,51 | 964,00 | 47 | 1 450 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 820,00 | Плановый | Сентябрь 2022 |
| 240 | 15 | Шебекино г., Садовая ул., 1 | 1950 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | 846,50 | 455,50 | 17 | 685 527,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685 527,50 | Плановый | Сентябрь 2022 |
| 241 | 16 | Шебекино г., Садовая ул., 9 | 1950 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | 1 042,30 | 568,30 | 20 | 855 291,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855 291,50 | Плановый | Сентябрь 2022 |
| 242 | 17 | Шебекино г., Садовая ул., 13 | 1952 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | 866,77 | 480,69 | 20 | 723 438,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723 438,45 | Плановый | Сентябрь 2022 |
| 243 | 18 | Шебекино г., Свободы ул., 13 | 1960 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | 1 550,68 | 638,70 | 32 | 961 243,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 961 243,50 | Плановый | Сентябрь 2022 |
| 244 | 19 | Шебекино г., Свободы ул., 25 | 1954 | 2012 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | 1 119,66 | 558,10 | 14 | 839 940,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839 940,50 | Плановый | Сентябрь 2022 |
| 245 | 20 | Шебекино г., Свободы ул., 33 | 1970 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 4 745,92 | 2 870,12 | 129 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | Плановый | Сентябрь 2022 |
| 246 | 21 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., Шумилова ул., 44 | 1986 | 2012 | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | 1 409,60 | 1 281,60 | 57 | 2 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 380 000,00 | Плановый | Сентябрь 2022 |
| 247 | 22 | Шебекинский р-н, Ржевка с., Ленина ул., 51 | 1967 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | 670,80 | 625,90 | 26 | 941 979,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941 979,50 | Плановый | Сентябрь 2022 |
| 248 | 23 | Шебекинский р-н, Ржевка с., Ленина ул., 53 | 1963 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | 654,50 | 606,70 | 25 | 913 083,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 913 083,50 | Плановый | Сентябрь 2022 |
| 249 | 24 | Шебекинский р-н, Ржевка с., Ленина ул., 54 | 1974 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | 664,90 | 611,30 | 22 | 920 006,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920 006,50 | Плановый | Сентябрь 2022 |
| 250 | 25 | Шебекинский р-н, Ржевка с., Совхозная ул., 19 | 1968 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | 644,13 | 597,12 | 35 | 898 665,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 898 665,60 | Плановый | Сентябрь 2022 |
| 251 | 26 | Шебекинский р-н, Ржевка с., Совхозная ул., 20 | 1967 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | 689,50 | 642,00 | 35 | 966 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 966 210,00 | Плановый | Сентябрь 2022 |
| 252 | 27 | Шебекинский р-н, Шебекинский п., Бельгина ул., 10 | 1980 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | 377,70 | 370,60 | 21 | 557 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557 753,00 | Плановый | Сентябрь 2022 |
| 253 | 28 | Шебекино г., Железнодорожная ул., 5 | 1984 | 2008 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | 7 386,23 | 4 672,27 | 182 | 4 486 241,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 486 241,35 | Внеплановый | Сентябрь 2022 |
| 254 | 29 | Шебекино г., Ленина ул., 68 | 1994 | 2009 | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | 3 561,76 | 2 372,80 | 124 | 3 227 576,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 227 576,71 | Внеплановый | Сентябрь 2022 |
| 255 | 30 | Шебекино г., Ленина ул., 87 | 1981 | 2018 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | 6 537,82 | 4 729,02 | 222 | 2 973 359,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 973 359,14 | Внеплановый | Сентябрь 2022 |
| 256 | 31 | Шебекино г., Рабочий пер., 2 | 1977 | 2008 | Кирпич | 5 | 6 | Счет регионального оператора | 7 069,24 | 4 445,67 | 221 | 6 655 913,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 655 913,63 | Внеплановый | Сентябрь 2022 |
| Итого по Яковлевскому городскому округу на 2022 год: |  |  | X | X | X | X | X | X | 22 303,55 | 19 060,95 | 1 006,00 | 28 741 808,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 741 808,66 | X | X |
| 257 | 1 | Строитель г., 5 Августа ул., 4 | 1983 | 2008 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | 4 850,00 | 4 435,80 | 280 | 9 782 935,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 782 935,11 | Плановый | Октябрь 2022 |
| 258 | 2 | Строитель г., Октябрьская ул., 6 | 1962 | 2009 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | 685,60 | 507,00 | 19 | 1 542 003,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 542 003,15 | Плановый | Октябрь 2022 |
| 259 | 3 | Яковлевский р-н, Гостищево с., Комсомольская ул., 2 | 1981 | 2008 | Железобетонные панели | 3 | 2 | Счет регионального оператора | 946,80 | 844,50 | 37 | 2 536 602,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 536 602,53 | Плановый | Октябрь 2022 |
| 260 | 4 | Яковлевский р-н, Дмитриевка с., Молодежная ул., 16 | 1976 | 2018 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | 928,00 | 867,30 | 51 | 575 086,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575 086,49 | Плановый | Октябрь 2022 |
| 261 | 5 | Яковлевский р-н, Терновка с., Центральная ул., 7 | 1978 | 2009 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | 1 022,75 | 935,45 | 51 | 2 509 998,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 509 998,20 | Плановый | Октябрь 2022 |
| 262 | 6 | Яковлевский р-н, Томаровка п., Магистральная ул., 92а | 1983 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | 1 636,70 | 1 519,50 | 60 | 4 502 181,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 502 181,28 | Плановый | Октябрь 2022 |
| 263 | 7 | Строитель г., Кривошеина ул., 4 | 1972 | 2012 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 4 326,60 | 3 357,30 | 158 | 2 426 695,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 426 695,06 | Внеплановый | Октябрь 2022 |
| 264 | 8 | Строитель г., Кривошеина ул., 8 | 1976 | 2011 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 4 308,50 | 3 310,60 | 179 | 2 437 387,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 437 387,34 | Внеплановый | Октябрь 2022 |
| 265 | 9 | Строитель г., Октябрьская ул., 24а | 1972 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 3 598,60 | 3 283,50 | 171 | 2 428 919,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 428 919,50 | Внеплановый | Октябрь 2022 |
| Итого по Белгородской области на 2023 год: |  |  | X | X | X | X | X | X | 705 415,16 | 555 564,72 | 23 581,00 | 1 014 355 857,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 014 355 857,83 | X | X |
| Итого по Алексеевскому городскому округу на 2023 год: |  |  | X | X | X | X | X | X | 15 335,90 | 13 338,80 | 649 | 32 255 722,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 255 722,56 | X | X |
| 1 | 1 | Алексеевка г., Мостовая ул., 16 | 1962 | 2010 | Кирпич | 4 | 4 | Счет регионального оператора | 2 961,10 | 2 787,90 | 127 | 8 480 791,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 480 791,80 | Плановый | Сентябрь 2023 |
| 2 | 2 | Алексеевка г., Ольминского п., 2 | 1970 | 2011 | Кирпич | 1 | 1 | Счет регионального оператора | 346,90 | 233,60 | 38 | 710 611,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710 611,20 | Плановый | Сентябрь 2023 |
| 3 | 3 | Алексеевка г., П.Ющенко ул., 110 | 1960 | 2010 | Шлакоблок | 2 | 1 | Счет регионального оператора | 634,50 | 509,40 | 38 | 1 549 594,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 549 594,80 | Плановый | Сентябрь 2023 |
| 4 | 4 | Алексеевка г., Ст.Разина ул., 50 | 1993 | - | Железобетонные панели | 9 | 4 | Счет регионального оператора | 10 999,90 | 9 445,50 | 430 | 20 412 303,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 412 303,96 | Плановый | Сентябрь 2023 |
| 5 | 5 | Алексеевка г., Южный пер., 3 | 1988 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | 393,50 | 362,40 | 16 | 1 102 420,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 102 420,80 | Плановый | Сентябрь 2023 |
| Итого по городу Белгороду на 2023 год: |  |  | X | X | X | X | X | X | 212 475,68 | 146 976,45 | 6 669 | 259 985 078,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 985 078,31 | X | X |
| 6 | 1 | Белгород г., 5 Августа ул., 20а | 1977 | 2005 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 3 638,40 | 2 673,20 | 129 | 5 531 874,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 531 874,40 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 7 | 2 | Белгород г., Александра Невского ул., 1а | 1964 | - | Кирпич | 4 | 3 | Счет регионального оператора | 3 497,30 | 1 992,70 | 100 | 2 961 793,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 961 793,40 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 8 | 3 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 112 | 1964 | - | Слоистые железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 4 684,37 | 3 530,77 | 198 | 5 140 602,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 140 602,34 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 9 | 4 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 124 | 1964 | - | Слоистые железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 4 700,06 | 3 543,56 | 160 | 5 179 509,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 179 509,52 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 10 | 5 | Белгород г., Белгородский пр-т, 65а | 1960 | - | Кирпич | 4 | 3 | Счет регионального оператора | 3 249,21 | 2 447,41 | 68 | 3 845 021,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 845 021,22 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 11 | 6 | Белгород г., Белгородский пр-т, 71 | 1967 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 4 575,53 | 3 550,23 | 170 | 4 999 799,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 999 799,66 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 12 | 7 | Белгород г., Белгородский пр-т, 88 | 1957 | 2008 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | 3 367,80 | 1 843,79 | 52 | 3 408 809,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 408 809,18 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 13 | 8 | Белгород г., Ватутина ул., 2б | 1976 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 3 705,26 | 2 737,76 | 146 | 4 928 265,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 928 265,92 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 14 | 9 | Белгород г., Вокзальная ул., 33 | 1970 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 4 874,00 | 3 244,80 | 132 | 5 970 681,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 970 681,60 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 15 | 10 | Белгород г., Гагарина ул., 21 | 1961 | - | Кирпич | 4 | 4 | Счет регионального оператора | 2 860,60 | 2 545,40 | 92 | 4 643 106,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 643 106,80 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 16 | 11 | Белгород г., Гагарина ул., 25 | 1960 | 2008 | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | 2 171,40 | 1 605,60 | 69 | 2 784 235,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 784 235,20 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 17 | 12 | Белгород г., Гагарина ул., 29 | 1961 | - | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | 2 157,70 | 1 593,30 | 90 | 2 846 818,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 846 818,60 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 18 | 13 | Белгород г., Горького ул., 2в | 1969 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | 1 523,93 | 733,23 | 58 | 1 230 485,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230 485,66 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 19 | 14 | Белгород г., Горького ул., 2д | 1974 | - | Кирпич | 4 | 4 | Счет регионального оператора | 4 236,56 | 2 753,06 | 134 | 5 474 808,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 474 808,52 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 20 | 15 | Белгород г., Гражданский пр-т, 5 | 1962 | - | Кирпич | 4 | 3 | Счет регионального оператора | 2 884,28 | 2 017,63 | 83 | 2 037 630,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 037 630,46 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 21 | 16 | Белгород г., Губкина ул., 14 | 1976 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 2 905,35 | 2 752,65 | 121 | 6 073 561,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 073 561,30 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 22 | 17 | Белгород г., Заводской 1-й пер., 10 | 1967 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 5 127,70 | 3 168,84 | 154 | 6 226 659,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 226 659,87 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 23 | 18 | Белгород г., Заводской 1-й пер., 6а | 1961 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | 1 023,20 | 684,10 | 34 | 1 229 532,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 229 532,20 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 24 | 19 | Белгород г., Князя Трубецкого ул., 39а | 1966 | 2008 | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | 2 140,60 | 1 275,40 | 40 | 1 879 766,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 879 766,80 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 25 | 20 | Белгород г., Котлозаводская ул., 21а | 1958 | - | Шлакоблок | 2 | 2 | Счет регионального оператора | 997,20 | 553,00 | 33 | 1 182 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 182 226,00 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 26 | 21 | Белгород г., Котлозаводская ул., 21б | 1958 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | 968,50 | 532,10 | 33 | 1 118 648,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 118 648,20 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 27 | 22 | Белгород г., Кутузова ул., 1 | 1962 | - | Блок | 3 | 2 | Счет регионального оператора | 2 158,60 | 1 090,20 | 62 | 2 516 388,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 516 388,40 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 28 | 23 | Белгород г., Михайловское ш., 32а | 1973 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 4 246,40 | 3 136,00 | 162 | 4 939 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 939 712,00 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 29 | 24 | Белгород г., Михайловское ш., 36 | 1970 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 4 326,87 | 3 202,17 | 162 | 4 941 001,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 941 001,14 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 30 | 25 | Белгород г., Мичурина ул., 62а | 1973 | - | Кирпич | 5 | 3 | Счет регионального оператора | 4 601,00 | 3 647,00 | 118 | 7 094 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 094 174,00 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 31 | 26 | Белгород г., Мичуринский 1-й пер., 16 | 1957 | - | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | 1 394,75 | 969,95 | 46 | 1 950 587,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 587,90 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 32 | 27 | Белгород г., Мичуринский 1-й пер., 6 | 1965 | - | Кирпич | 4 | 4 | Счет регионального оператора | 4 181,50 | 2 584,20 | 133 | 5 761 136,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 761 136,40 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 33 | 28 | Белгород г., Молодежная ул., 12 | 1973 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | 806,94 | 745,74 | 51 | 1 268 541,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 268 541,08 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 34 | 29 | Белгород г., Молодежная ул., 6 | 1973 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | 853,80 | 793,60 | 45 | 1 414 131,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 414 131,20 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 35 | 30 | Белгород г., Молодежная ул., 8 | 1973 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | 788,00 | 729,50 | 54 | 1 265 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 265 639,00 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 36 | 31 | Белгород г., Народный б-р, 43 | 1963 | - | Кирпич | 12 | 1 | Счет регионального оператора | 8 903,76 | 5 911,56 | 287 | 9 092 991,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 092 991,32 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 37 | 32 | Белгород г., Некрасова ул., 32 | 1968 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 3 540,50 | 2 735,90 | 135 | 5 022 607,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 022 607,80 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 38 | 33 | Белгород г., Некрасова ул., 5б/8 | 1974 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 4 770,50 | 3 486,60 | 115 | 5 806 237,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 806 237,20 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 39 | 34 | Белгород г., Октябрьская ул., 82 | 1976 | - | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | 5 740,35 | 4 407,15 | 217 | 7 506 550,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 506 550,30 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 40 | 35 | Белгород г., Попова ул., 30 | 1968 | 2008 | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | 2 252,18 | 1 669,98 | 67 | 2 780 079,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 780 079,16 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 41 | 36 | Белгород г., Попова ул., 42 | 1969 | - | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | 2 614,29 | 1 886,39 | 77 | 3 638 398,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 638 398,38 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 42 | 37 | Белгород г., Попова ул., 48 | 1966 | - | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | 2 773,56 | 1 818,36 | 67 | 3 431 451,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 431 451,12 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 43 | 38 | Белгород г., Преображенская ул., 72а | 1974 | - | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | 5 911,40 | 4 397,50 | 205 | 7 977 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 977 195,00 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 44 | 39 | Белгород г., Преображенская ул., 74 | 1964 | 2013 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 4 821,59 | 3 132,29 | 119 | 5 128 426,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 128 426,18 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 45 | 40 | Белгород г., Преображенская ул., 9 | 1959 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | 2 254,50 | 1 148,23 | 36 | 2 492 915,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 492 915,66 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 46 | 41 | Белгород г., Привольная ул., 20 | 1975 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 3 543,00 | 2 578,50 | 119 | 5 043 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 043 797,00 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 47 | 42 | Белгород г., Привольная ул., 24 | 1977 | - | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | 5 827,61 | 4 229,41 | 260 | 7 665 865,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 665 865,22 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 48 | 43 | Белгород г., Пушкина ул., 26 | 1976 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 4 089,00 | 2 711,80 | 124 | 5 049 295,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 049 295,60 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 49 | 44 | Белгород г., Садовая ул., 29 | 1966 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 5 141,40 | 3 179,69 | 137 | 5 072 616,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 072 616,98 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 50 | 45 | Белгород г., Садовая ул., 65б | 1976 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 3 557,20 | 2 717,30 | 137 | 5 266 026,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 266 026,60 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 51 | 46 | Белгород г., Славы пр-т, 21а | 1967 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 5 666,08 | 3 522,03 | 142 | 5 314 015,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 314 015,26 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 52 | 47 | Белгород г., Славы пр-т, 23а | 1963 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | 1 599,53 | 1 084,53 | 76 | 2 299 140,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 299 140,26 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 53 | 48 | Белгород г., Славы пр-т, 47 | 1976 | 2016 | Кирпич | 9 | 5 | Счет регионального оператора | 12 343,00 | 7 055,12 | 205 | 10 951 018,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 951 018,16 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 54 | 49 | Белгород г., Славы пр-т, 67 | 1976 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 4 037,50 | 2 598,70 | 134 | 4 905 245,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 905 245,40 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 55 | 50 | Белгород г., Славы пр-т, 74 | 1960 | - | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | 2 018,10 | 1 220,30 | 23 | 2 512 152,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 512 152,60 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 56 | 51 | Белгород г., Центральная 1-я ул., 1 | 1962 | - | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | 2 175,00 | 1 102,60 | 43 | 2 154 109,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 154 109,20 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 57 | 52 | Белгород г., Центральная 1-я ул., 3 | 1962 | 2009 | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | 2 134,95 | 1 085,19 | 46 | 2 101 147,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 101 147,98 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 58 | 53 | Белгород г., Центральная 2-я ул., 4 | 1969 | - | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | 1 679,32 | 1 107,36 | 46 | 2 168 589,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 168 589,12 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 59 | 54 | Белгород г., Щорса пер., 20 | 1975 | 2012 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 3 972,90 | 2 942,90 | 146 | 4 348 005,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 348 005,54 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 60 | 55 | Белгород г., Щорса ул., 1 | 1972 | 2012 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 3 581,03 | 2 839,43 | 141 | 4 576 920,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 576 920,66 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 61 | 56 | Белгород г., Щорса ул., 23 | 1977 | - | Кирпич | 9 | 1 | Счет регионального оператора | 2 954,23 | 2 279,23 | 105 | 5 191 505,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 191 505,05 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 62 | 57 | Белгород г., Щорса ул., 25 | 1973 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 3 518,20 | 2 712,50 | 128 | 4 951 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 951 425,00 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 63 | 58 | Белгород г., Щорса ул., 27 | 1972 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 3 482,15 | 2 694,57 | 148 | 4 996 881,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 996 881,94 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 64 | 59 | Белгород г., Щорса ул., 35 | 1975 | - | Кирпич | 9 | 1 | Счет регионального оператора | 3 125,23 | 2 320,33 | 85 | 3 115 085,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 115 085,69 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 65 | 60 | Белгород г., Щорса ул., 37 | 1972 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 4 191,81 | 2 814,91 | 114 | 5 362 956,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 362 956,22 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 66 | 61 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 203 | 1973 | - | Железобетонные панели | 2 | 3 | Счет регионального оператора | 1 609,00 | 909,20 | 56 | 4 217 278,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 217 278,74 | Внеплановый | Ноябрь 2023 |
| Итого по Белгородскому району на 2023 год: |  |  | X | X | X | X | X | X | 48 247,83 | 35 333,23 | 572 | 109 434 107,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 434 107,55 | X | X |
| 67 | 1 | Белгородский р-н, Бессоновка с., Гагарина ул., 2 | 1981 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | 422,30 | 389,90 | 26 | 1 216 215,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 216 215,07 | Плановый | Декабрь 2023 |
| 68 | 2 | Белгородский р-н, Бессоновка с., Гагарина ул., 3 | 1981 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | 397,30 | 392,00 | 23 | 1 222 765,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 222 765,60 | Плановый | Декабрь 2023 |
| 69 | 3 | Белгородский р-н, Бессоновка с., Гагарина ул., 4 | 1981 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | 429,80 | 400,10 | 21 | 1 248 031,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 248 031,93 | Плановый | Декабрь 2023 |
| 70 | 4 | Белгородский р-н, Бессоновка с., Гагарина ул., 5 | 1981 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | 426,30 | 391,00 | 18 | 1 219 646,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 219 646,30 | Плановый | Декабрь 2023 |
| 71 | 5 | Белгородский р-н, Красный Октябрь с., Гагарина ул., 16 | 1984 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | 635,70 | 589,10 | 34 | 1 792 042,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 792 042,20 | Плановый | Декабрь 2023 |
| 72 | 6 | Белгородский р-н, Красный Октябрь с., Гагарина ул., 18 | 1985 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | 628,30 | 581,10 | 35 | 1 767 706,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 767 706,20 | Плановый | Декабрь 2023 |
| 73 | 7 | Белгородский р-н, Майский п., Садовая ул., 8 | 1989 | - | Кирпич | 10 | 12 | Счет регионального оператора | 35 995,60 | 26 367,20 | 118 | 82 037 851,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 037 851,39 | Плановый | Декабрь 2023 |
| 74 | 8 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Железнодорожная ул., 15 | 1983 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | 2 265,13 | 1 535,43 | 65 | 4 670 778,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 670 778,06 | Плановый | Декабрь 2023 |
| 75 | 9 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Железнодорожная ул., 16 | 1985 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | 3 002,10 | 1 536,10 | 77 | 4 672 816,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 672 816,20 | Плановый | Декабрь 2023 |
| 76 | 10 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Филиппова ул., 1 | 1983 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 3 458,00 | 2 587,00 | 129 | 7 869 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 869 654,00 | Плановый | Декабрь 2023 |
| 77 | 11 | Белгородский р-н, Таврово с., Заводская ул., 15 | 1981 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | 587,30 | 564,30 | 26 | 1 716 600,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 716 600,60 | Плановый | Декабрь 2023 |
| Итого по Борисовскому району на 2023 год: |  |  | X | X | X | X | X | X | 4 823,97 | 4 316,97 | 175 | 9 269 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 269 847,00 | X | X |
| 78 | 1 | Борисовка п., Первомайская ул., 21 | 1988 | - | Кирпич | 5 | 6 | Счет регионального оператора | 4 823,97 | 4 316,97 | 175 | 9 269 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 269 847,00 | Плановый | Октябрь 2023 |
| Итого по Валуйскому городскому округу на 2023 год: |  |  | X | X | X | X | X | X | 11 253,38 | 10 521,31 | 481 | 27 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 500 000,00 | X | X |
| 79 | 1 | Валуйки г., Курячего ул., 24/1 | 1968 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | 1 601,00 | 1 453,90 | 64 | 3 803 501,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 803 501,36 | Плановый | Октябрь 2023 |
| 80 | 2 | Валуйки г., Курячего ул., 24/10 | 1974 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | 1 570,60 | 1 466,89 | 60 | 3 836 560,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 836 560,31 | Плановый | Октябрь 2023 |
| 81 | 3 | Валуйки г., Курячего ул., 24/11 | 1975 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | 1 600,61 | 1 490,72 | 73 | 3 897 206,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 897 206,55 | Плановый | Октябрь 2023 |
| 82 | 4 | Валуйки г., Курячего ул., 24/12 | 1977 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | 1 616,96 | 1 507,18 | 69 | 3 939 096,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 939 096,48 | Плановый | Октябрь 2023 |
| 83 | 5 | Валуйки г., Курячего ул., 24/13 | 1977 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | 1 609,24 | 1 501,46 | 83 | 3 924 539,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 924 539,35 | Плановый | Октябрь 2023 |
| 84 | 6 | Валуйки г., Курячего ул., 24/2 | 1970 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | 1 557,30 | 1 534,50 | 69 | 4 008 624,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 008 624,61 | Плановый | Октябрь 2023 |
| 85 | 7 | Валуйки г., Курячего ул., 24/3 | 1971 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | 1 697,67 | 1 566,66 | 63 | 4 090 471,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 090 471,34 | Плановый | Октябрь 2023 |
| Итого по Вейделевскому району на 2023 год: |  |  | X | X | X | X | X | X | 4 421,00 | 3 090,24 | 114 | 4 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 050 000,00 | X | X |
| 86 | 1 | Вейделевка п., Мира ул., 75 | 1984 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | 2 198,00 | 1 534,78 | 47 | 2 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 025 000,00 | Плановый | Октябрь 2023 |
| 87 | 2 | Вейделевка п., Мира ул., 79 | 1978 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | 2 223,00 | 1 555,46 | 67 | 2 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 025 000,00 | Плановый | Октябрь 2023 |
| Итого по Волоконовскому району на 2023 год: |  |  | X | X | X | X | X | X | 3 317,40 | 2 268,19 | 97 | 6 899 833,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 899 833,98 | X | X |
| 88 | 1 | Волоконовка п., 60 лет Октября ул., 2 | 1990 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | 686,35 | 357,20 | 15 | 1 086 602,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 086 602,40 | Плановый | Октябрь 2023 |
| 89 | 2 | Волоконовка п., Комсомольская ул., 36а | 1986 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | 393,75 | 365,51 | 17 | 1 111 881,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 111 881,42 | Плановый | Октябрь 2023 |
| 90 | 3 | Волоконовка п., Комсомольская ул., 38а | 1986 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | 411,60 | 374,38 | 16 | 1 138 863,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 138 863,96 | Плановый | Октябрь 2023 |
| 91 | 4 | Волоконовка п., Ленина ул., 60а | 1981 | - | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | 1 825,70 | 1 171,10 | 49 | 3 562 486,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 562 486,20 | Плановый | Октябрь 2023 |
| Итого по Грайворонскому городскому округу на 2023 год: |  |  | X | X | X | X | X | X | 3 442,93 | 2 208,45 | 143 | 5 349 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 349 076,00 | X | X |
| 92 | 1 | Грайворон г., Жукова ул., 2 | 1992 | - | Железобетонные панели | 2 | 3 | Счет регионального оператора | 1 810,59 | 1 249,59 | 63 | 2 432 223,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 432 223,88 | Плановый | Сентябрь 2023 |
| 93 | 2 | Грайворон г., Мира ул., 24 | 1992 | - | Железобетонные панели | 3 | 2 | Счет регионального оператора | 797,80 | 454,66 | 40 | 1 383 075,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 383 075,72 | Плановый | Сентябрь 2023 |
| 94 | 3 | Грайворон г., Мира ул., 30 | 1989 | - | Железобетонные панели | 3 | 2 | Счет регионального оператора | 834,54 | 504,20 | 40 | 1 533 776,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 533 776,40 | Плановый | Сентябрь 2023 |
| Итого по Губкинскому городскому округу на 2023 год: |  |  | X | X | X | X | X | X | 106 214,10 | 95 460,46 | 3 880,00 | 138 340 344,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 340 344,05 | X | X |
| 95 | 1 | Губкин г., Горняков пр-т, 5 | 1961 | 2008 | Кирпич | 4 | 4 | Счет регионального оператора | 2 191,26 | 2 009,61 | 81 | 2 912 306,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 912 306,72 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 96 | 2 | Губкин г., Горького ул., 8а | 1983 | 2004 | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | 2 729,70 | 1 784,10 | 101 | 2 585 499,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 585 499,88 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 97 | 3 | Губкин г., Комсомольская ул., 33 | 1958 | 2015 | Кирпич | 3 | 1 | Счет регионального оператора | 2 497,28 | 1 582,03 | 74 | 2 292 662,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 292 662,06 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 98 | 4 | Губкин г., Комсомольская ул., 55 | 1973 | 2009 | Крупноразмерный блок | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 4 392,76 | 4 116,56 | 114 | 5 965 677,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 965 677,59 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 99 | 5 | Губкин г., Комсомольская ул., 57 | 1973 | 2003 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 4 135,68 | 3 868,68 | 135 | 5 606 452,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 606 452,37 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 100 | 6 | Губкин г., Лазарева ул., 1 | 1970 | 2000 | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | 4 895,60 | 3 874,63 | 170 | 5 615 075,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 615 075,05 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 101 | 7 | Губкин г., Лазарева ул., 10 | 1972 | 2002 | Кирпич | 5 | 6 | Счет регионального оператора | 4 820,87 | 4 508,07 | 200 | 6 533 049,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 533 049,96 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 102 | 8 | Губкин г., Лазарева ул., 11 | 1971 | 2012 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 3 645,60 | 3 374,70 | 140 | 4 890 581,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 890 581,49 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 103 | 9 | Губкин г., Лазарева ул., 12 | 1975 | 2004 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 4 167,13 | 3 906,93 | 110 | 5 661 883,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 661 883,89 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 104 | 10 | Губкин г., Лазарева ул., 24 | 1972 | 2006 | Кирпич | 5 | 6 | Счет регионального оператора | 4 885,23 | 4 493,13 | 171 | 6 511 399,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 511 399,06 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 105 | 11 | Губкин г., Лазарева ул., 26 | 1973 | 1995 | Кирпич | 5 | 6 | Счет регионального оператора | 4 906,18 | 4 512,38 | 189 | 6 539 295,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 539 295,97 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 106 | 12 | Губкин г., Лазарева ул., 8 | 1972 | 2009 | Кирпич | 5 | 8 | Счет регионального оператора | 6 578,49 | 6 041,69 | 218 | 8 755 556,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 755 556,73 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 107 | 13 | Губкин г., Ленина ул., 8 | 1960 | 2009 | Шлакоблок | 3 | 3 | Счет регионального оператора | 1 769,66 | 1 493,67 | 60 | 2 164 611,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 164 611,63 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 108 | 14 | Губкин г., Лизы Чайкиной ул., 1/14 | 1960 | 2012 | Кирпич | 3 | 4 | Счет регионального оператора | 1 751,06 | 1 561,26 | 57 | 2 262 562,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 262 562,38 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 109 | 15 | Губкин г., Лизы Чайкиной ул., 13 | 1960 | 2009 | Шлакоблок | 3 | 4 | Счет регионального оператора | 1 743,48 | 1 557,78 | 58 | 2 257 519,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 257 519,20 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 110 | 16 | Губкин г., Мира ул., 15 | 1960 | 2009 | Шлакоблок | 3 | 3 | Счет регионального оператора | 1 657,00 | 1 524,09 | 38 | 2 208 695,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 208 695,99 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 111 | 17 | Губкин г., Народная ул., 25 | 1962 | 2012 | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | 1 008,46 | 940,66 | 47 | 1 363 195,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 363 195,07 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 112 | 18 | Губкин г., Народная ул., 3 | 1961 | 2012 | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | 987,39 | 916,29 | 47 | 1 327 878,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 327 878,31 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 113 | 19 | Губкин г., Новая ул., 1 | 1969 | 2010 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | 1 161,10 | 994,30 | 45 | 1 440 929,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 440 929,62 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 114 | 20 | Губкин г., Пильчикова ул., 24 | 1969 | 2009 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | 928,91 | 856,56 | 40 | 1 241 318,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 241 318,19 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 115 | 21 | Губкин г., Пролетарская ул., 4 | 1976 | 2003 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 4 019,68 | 3 739,32 | 137 | 5 418 985,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 418 985,15 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 116 | 22 | Губкин г., Раевского ул., 17 | 1976 | 1995 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 3 809,21 | 3 481,63 | 125 | 5 045 543,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 045 543,38 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 117 | 23 | Губкин г., Раевского ул., 19 | 1974 | 1995 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 3 893,53 | 3 615,36 | 130 | 5 239 343,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 239 343,56 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 118 | 24 | Губкин г., Раевского ул., 6 | 1980 | 2005 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | 4 836,70 | 4 417,90 | 199 | 6 402 376,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 402 376,50 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 119 | 25 | Губкин г., Советская ул., 21а | 1962 | 2012 | Железобетонные панели | 3 | 4 | Счет регионального оператора | 2 168,88 | 2 031,82 | 75 | 2 944 493,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 944 493,23 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 120 | 26 | Губкин г., Фрунзе ул., 13а | 1963 | 2010 | Железобетонные панели | 4 | 2 | Счет регионального оператора | 1 360,72 | 1 262,38 | 54 | 1 829 428,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 829 428,47 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 121 | 27 | Губкин г., Фрунзе ул., 2в | 1973 | 2005 | Кирпич | 5 | 6 | Счет регионального оператора | 5 203,59 | 4 825,19 | 193 | 6 992 617,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 992 617,10 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 122 | 28 | Губкин г., Центральная ул., 58а | 1976 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | 994,27 | 910,06 | 38 | 1 318 849,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 318 849,85 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 123 | 29 | Губкинский р-н, Скородное с., 1 Мая ул., 9 | 1973 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | 246,40 | 212,70 | 7 | 308 242,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 242,71 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 124 | 30 | Губкинский р-н, Троицкий п., Молодежная ул., 1 | 1973 | 2005 | Кирпич | 4 | 5 | Счет регионального оператора | 4 270,26 | 3 938,54 | 181 | 5 707 692,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 707 692,78 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 125 | 31 | Губкинский р-н, Троицкий п., Молодежная ул., 11 | 1973 | 2005 | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | 3 264,12 | 3 144,97 | 167 | 4 557 659,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 557 659,07 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 126 | 32 | Губкинский р-н, Троицкий п., Молодежная ул., 5 | 1971 | 2003 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 3 292,81 | 2 689,11 | 130 | 3 897 031,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 897 031,32 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 127 | 33 | Губкинский р-н, Троицкий п., Парковая ул., 10 | 1972 | 2008 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 2 973,73 | 2 699,33 | 143 | 3 911 842,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 911 842,04 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 128 | 34 | Губкинский р-н, Троицкий п., Парковая ул., 8 | 1973 | 2007 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 2 983,16 | 2 703,08 | 128 | 3 917 276,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 917 276,51 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 129 | 35 | Губкинский р-н, Троицкий п., Центральная ул., 5 | 1973 | 2009 | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | 2 044,20 | 1 871,95 | 78 | 2 712 811,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 712 811,22 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| Итого по Ивнянскому району на 2023 год: |  |  | X | X | X | X | X | X | 887,00 | 767,00 | 36 | 2 333 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 333 214,00 | X | X |
| 130 | 1 | Ивня рп, Мира ул., 4 | 1983 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | 441,00 | 381,00 | 16 | 1 159 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 159 002,00 | Плановый | Октябрь 2023 |
| 131 | 2 | Ивня рп, Мира ул., 6 | 1983 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | 446,00 | 386,00 | 20 | 1 174 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 174 212,00 | Плановый | Октябрь 2023 |
| Итого по Корочанскому району на 2023 год: |  |  | X | X | X | X | X | X | 3 222,10 | 2 905,40 | 112 | 8 838 226,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 838 226,80 | X | X |
| 132 | 1 | Корочанский р-н, Бехтеевка с., Дорошенко ул., 3 | 1981 | - | Блок | 2 | 2 | Счет регионального оператора | 415,30 | 386,90 | 16 | 1 176 949,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 176 949,80 | Плановый | Октябрь 2023 |
| 133 | 2 | Корочанский р-н, Бехтеевка с., Дорошенко ул., 3а | 1998 | - | Блок | 3 | 2 | Счет регионального оператора | 958,50 | 862,40 | 36 | 2 623 420,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 623 420,80 | Плановый | Октябрь 2023 |
| 134 | 3 | Корочанский р-н, Бехтеевка с., Дорошенко ул., 3б | 1998 | - | Блок | 3 | 2 | Счет регионального оператора | 938,10 | 842,00 | 30 | 2 561 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 561 364,00 | Плановый | Октябрь 2023 |
| 135 | 4 | Корочанский р-н, Бехтеевка с., Дорошенко ул., 3в | 1998 | - | Блок | 3 | 2 | Счет регионального оператора | 910,20 | 814,10 | 30 | 2 476 492,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 476 492,20 | Плановый | Октябрь 2023 |
| Итого по Красногвардейскому району на 2023 год: |  |  | X | X | X | X | X | X | 1 574,50 | 1 049,70 | 48 | 3 193 187,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 193 187,40 | X | X |
| 136 | 1 | Красногвардейский р-н, Калиново с., Центральная ул., 2 | 1982 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | 784,50 | 514,80 | 24 | 1 566 021,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 566 021,60 | Плановый | Октябрь 2023 |
| 137 | 2 | Красногвардейский р-н, Калиново с., Центральная ул., 4 | 1982 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | 790,00 | 534,90 | 24 | 1 627 165,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 627 165,80 | Плановый | Октябрь 2023 |
| Итого по Краснояружскому району на 2023 год: |  |  | X | X | X | X | X | X | 1 781,80 | 1 682,55 | 52 | 3 016 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 016 601,00 | X | X |
| 138 | 1 | Красная Яруга п., Центральная ул., 82 | 2000 | - | Кирпич | 3 | 1 | Счет регионального оператора | 1 781,80 | 1 682,55 | 52 | 3 016 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 016 601,00 | Плановый | Октябрь 2023 |
| Итого по Новооскольскому городскому округу на 2023 год: |  |  | X | X | X | X | X | X | 8 247,50 | 7 860,70 | 340 | 18 220 269,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 220 269,17 | X | X |
| 139 | 1 | Новый Оскол г., Кооперативный пер., 16 | 1969 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | 801,40 | 501,50 | 26 | 928 718,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 928 718,54 | Плановый | Октябрь 2023 |
| 140 | 2 | Новый Оскол г., Кооперативный пер., 28 | 1980 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | 1 904,70 | 1 904,70 | 72 | 5 018 820,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 018 820,07 | Плановый | Октябрь 2023 |
| 141 | 3 | Новый Оскол г., Кооперативный пер., 30 | 1982 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | 1 281,80 | 1 281,80 | 61 | 3 123 898,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 123 898,27 | Плановый | Октябрь 2023 |
| 142 | 4 | Новый Оскол г., Красноармейская ул., 5 | 1983 | - | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | 1 127,40 | 1 040,50 | 54 | 2 389 923,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 389 923,67 | Плановый | Октябрь 2023 |
| 143 | 5 | Новый Оскол г., Красноармейская ул., 7 | 1969 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | 725,90 | 725,90 | 36 | 1 432 910,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 432 910,47 | Плановый | Октябрь 2023 |
| 144 | 6 | Новый Оскол г., Ленина ул., 70 | 1990 | - | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | 1 114,10 | 1 114,10 | 42 | 2 613 823,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 613 823,80 | Плановый | Октябрь 2023 |
| 145 | 7 | Новый Оскол г., Пушкина ул., 15 | 1896 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | 317,10 | 317,10 | 21 | 367 773,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367 773,54 | Плановый | Октябрь 2023 |
| 146 | 8 | Новый Оскол г., Славы ул., 12/1 | 1980 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | 371,90 | 371,90 | 12 | 534 475,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534 475,34 | Плановый | Октябрь 2023 |
| 147 | 9 | Новый Оскол г., Славы ул., 63 | 1979 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | 603,20 | 603,20 | 16 | 1 809 925,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 809 925,47 | Плановый | Октябрь 2023 |
| Итого по Прохоровскому району на 2023 год: |  |  | X | X | X | X | X | X | 2 090,70 | 1 291,80 | 66 | 3 929 655,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 929 655,60 | X | X |
| 148 | 1 | Прохоровка пгт, Первомайская ул., 76 | 1969 | 2012 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | 1 148,70 | 612,10 | 50 | 1 862 008,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 862 008,20 | Плановый | Октябрь 2023 |
| 149 | 2 | Прохоровка пгт, Советская ул., 49 | 1965 | 2010 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | 942,00 | 679,70 | 16 | 2 067 647,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 067 647,40 | Плановый | Октябрь 2023 |
| Итого по Ракитянскому району на 2023 год: |  |  | X | X | X | X | X | X | 3 112,21 | 2 892,41 | 127,00 | 8 698 711,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 698 711,22 | X | X |
| 150 | 1 | Ракитное п., Коммунаров ул., 11а | 1986 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | 568,61 | 533,61 | 24 | 1 623 241,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 623 241,62 | Плановый | Октябрь 2023 |
| 151 | 2 | Ракитное п., Пролетарская ул., 45 | 1969 | 2009 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | 404,34 | 366,64 | 22 | 1 115 318,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 115 318,88 | Плановый | Октябрь 2023 |
| 152 | 3 | Ракитное п., Пролетарская ул., 46 | 1977 | - | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | 1 181,28 | 1 091,28 | 52 | 3 219 673,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 219 673,76 | Плановый | Октябрь 2023 |
| 153 | 4 | Ракитное п., Сельхозтехники ул., 4 | 1984 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | 957,98 | 900,88 | 29 | 2 740 476,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 740 476,96 | Плановый | Октябрь 2023 |
| Итого по Ровеньскому району на 2023 год: |  |  | X | X | X | X | X | X | 972,83 | 878,17 | 39 | 2 671 393,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 671 393,14 | X | X |
| 154 | 1 | Ровеньки п., Гагарина ул., 129 | 1971 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | 972,83 | 878,17 | 39 | 2 671 393,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 671 393,14 | Плановый | Октябрь 2023 |
| Итого по Старооскольскому городскому округу на 2023 год: |  |  | X | X | X | X | X | X | 157 262,36 | 131 620,83 | 5 955,00 | 229 479 604,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 479 604,20 | X | X |
| 155 | 1 | Старый Оскол г., Весенний мкр, 1 | 1979 | - | Железобетонные панели | 14 | 1 | Счет регионального оператора | 5 701,87 | 4 275,99 | 200 | 4 959 441,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 959 441,60 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 156 | 2 | Старый Оскол г., Весенний мкр, 19 | 1988 | 2009 | Железобетонные панели | 9 | 6 | Специальный счет в банке | 14 919,00 | 11 588,85 | 511 | 18 325 475,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 325 475,40 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 157 | 3 | Старый Оскол г., Весенний мкр, 2 | 1977 | - | Железобетонные панели | 14 | 1 | Счет регионального оператора | 5 599,72 | 4 209,38 | 195 | 4 671 034,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 671 034,20 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 158 | 4 | Старый Оскол г., Весенний мкр, 21 | 1987 | - | Железобетонные панели | 9 | 4 | Счет регионального оператора | 9 866,25 | 7 645,75 | 324 | 12 591 577,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 591 577,40 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 159 | 5 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 29а | 1988 | - | Железобетонные панели | 9 | 3 | Счет регионального оператора | 6 945,85 | 5 841,54 | 272 | 9 423 266,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 423 266,60 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 160 | 6 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 29б | 1988 | - | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | 4 504,91 | 3 692,07 | 175 | 6 999 335,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 999 335,45 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 161 | 7 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 30 | 1987 | - | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | 4 848,64 | 4 060,50 | 170 | 8 145 653,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 145 653,81 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 162 | 8 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 30а | 1987 | - | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | 4 604,81 | 4 082,89 | 165 | 8 215 317,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 215 317,16 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 163 | 9 | Старый Оскол г., Конева мкр, 10 | 1989 | - | Железобетонные панели | 8 | 6 | Счет регионального оператора | 13 501,11 | 11 672,54 | 540 | 18 213 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 213 265,00 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 164 | 10 | Старый Оскол г., Конева мкр, 11 | 1991 | - | Железобетонные панели | 9 | 4 | Счет регионального оператора | 8 802,67 | 7 780,11 | 367 | 12 686 426,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 686 426,20 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 165 | 11 | Старый Оскол г., Конева мкр, 13 | 1991 | - | Железобетонные панели | 9 | 6 | Счет регионального оператора | 13 452,11 | 11 452,09 | 568 | 18 143 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 143 032,00 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 166 | 12 | Старый Оскол г., Конева мкр, 2 | 1989 | - | Железобетонные панели | 9 | 1 | Счет регионального оператора | 4 420,24 | 3 234,56 | 153 | 4 553 613,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 553 613,60 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 167 | 13 | Старый Оскол г., Конева мкр, 6 | 1988 | - | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | 8 188,04 | 6 322,79 | 153 | 8 472 245,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 472 245,10 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 168 | 14 | Старый Оскол г., Королева мкр, 31 | 1992 | - | Железобетонные панели | 9 | 4 | Счет регионального оператора | 7 692,88 | 7 672,88 | 370 | 12 597 562,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 597 562,30 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 169 | 15 | Старый Оскол г., Королева мкр, 6 | 1991 | - | Железобетонные панели | 9 | 6 | Счет регионального оператора | 11 558,19 | 11 558,19 | 559 | 18 836 209,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 836 209,80 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 170 | 16 | Старый Оскол г., Королева мкр, 8 | 1991 | - | Железобетонные панели | 9 | 5 | Счет регионального оператора | 9 505,93 | 9 505,93 | 449 | 15 970 975,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 970 975,40 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 171 | 17 | Старый Оскол г., Космос мкр, 3а | 1991 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | 7 063,48 | 3 662,70 | 153 | 11 141 933,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 141 933,40 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 172 | 18 | Старый Оскол г., Космос мкр, 4 | 1991 | - | Кирпич | 4 | 3 | Счет регионального оператора | 3 923,74 | 3 923,74 | 180 | 11 936 017,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 936 017,08 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 173 | 19 | Старый Оскол г., Макаренко мкр, 6 | 1988 | - | Кирпич | 12 | 1 | Счет регионального оператора | 5 836,91 | 3 681,88 | 147 | 6 086 101,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 086 101,80 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| 174 | 20 | Старый Оскол г., Рудничный мкр, 1 | 1979 | - | Железобетонные панели | 5 | 8 | Счет регионального оператора | 6 326,01 | 5 756,45 | 304 | 17 511 120,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 511 120,90 | Плановый | Ноябрь 2023 |
| Итого по Чернянскому району на 2023 год: |  |  | X | X | X | X | X | X | 3 185,40 | 3 009,40 | 169 | 9 154 594,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 154 594,80 | X | X |
| 175 | 1 | Чернянка п., Магистральная ул., 3 | 1976 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | 704,30 | 676,10 | 46 | 2 056 696,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 056 696,20 | Плановый | Сентябрь 2023 |
| 176 | 2 | Чернянка п., Строительная ул., 16 | 1986 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | 2 481,10 | 2 333,30 | 123 | 7 097 898,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 097 898,60 | Плановый | Сентябрь 2023 |
| Итого по Шебекинскому городскому округу на 2023 год: |  |  | X | X | X | X | X | X | 81 914,17 | 60 691,46 | 2 635 | 75 300 248,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 300 248,81 | X | X |
| 177 | 1 | Шебекино г., Генерала Шумилова ул., 19 | 1974 | 2009 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 3 721,47 | 2 729,90 | 123 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 | Плановый | Сентябрь 2023 |
| 178 | 2 | Шебекино г., Железнодорожная ул., 7 | 1978 | 2009 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 3 617,34 | 2 722,88 | 135 | 4 097 934,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 097 934,40 | Плановый | Сентябрь 2023 |
| 179 | 3 | Шебекино г., Ленина ул., 78 | 1977 | - | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | 4 900,17 | 4 384,50 | 211 | 6 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200 000,00 | Плановый | Сентябрь 2023 |
| 180 | 4 | Шебекино г., Луговая ул., 5 | 1968 | 2009 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 4 748,94 | 3 569,50 | 141 | 4 672 097,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 672 097,50 | Плановый | Сентябрь 2023 |
| 181 | 5 | Шебекино г., Парковая ул., 5 | 1973 | - | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | 6 002,07 | 4 454,96 | 203 | 6 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200 000,00 | Плановый | Сентябрь 2023 |
| 182 | 6 | Шебекино г., Парковая ул., 9 | 1983 | 2009 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 4 514,58 | 2 809,50 | 131 | 4 228 297,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 228 297,50 | Плановый | Сентябрь 2023 |
| 183 | 7 | Шебекино г., Свободы ул., 32 | 1960 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | 2 128,10 | 1 017,00 | 27 | 1 530 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 530 585,00 | Плановый | Сентябрь 2023 |
| 184 | 8 | Шебекино г., Свободы ул., 34 | 1962 | - | Кирпич | 4 | 1 | Счет регионального оператора | 3 695,34 | 2 201,10 | 58 | 3 312 655,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 312 655,50 | Плановый | Сентябрь 2023 |
| 185 | 9 | Шебекино г., Свободы ул., 38 | 1964 | - | Кирпич | 4 | 4 | Счет регионального оператора | 4 080,37 | 2 564,90 | 104 | 3 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 350 000,00 | Плановый | Сентябрь 2023 |
| 186 | 10 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., Шумилова ул., 4 | 1981 | 2009 | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | 1 316,70 | 1 183,70 | 85 | 1 781 468,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 781 468,50 | Плановый | Сентябрь 2023 |
| 187 | 11 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., Шумилова ул., 18 | 1986 | - | Кирпич | 3 | 1 | Счет регионального оператора | 829,72 | 709,52 | 32 | 1 067 827,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 067 827,60 | Плановый | Сентябрь 2023 |
| 188 | 12 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., Шумилова ул., 26 | 1987 | - | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | 1 482,70 | 1 347,00 | 73 | 2 027 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 027 235,00 | Плановый | Сентябрь 2023 |
| 189 | 13 | Шебекино г., Генерала Шумилова ул., 20 | 1976 | 2010 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 3 765,70 | 2 742,40 | 125 | 1 775 182,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 775 182,84 | Внеплановый | Сентябрь 2023 |
| 190 | 14 | Шебекино г., Генерала Шумилова ул., 23 | 1991 | 2009 | Железобетонные панели | 5 | 3 | Счет регионального оператора | 6 528,60 | 3 892,40 | 155 | 3 579 206,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 579 206,14 | Внеплановый | Сентябрь 2023 |
| 191 | 15 | Шебекино г., Железнодорожная ул., 8 | 1978 | - | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | 4 409,35 | 4 409,35 | 195 | 5 001 290,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 001 290,99 | Внеплановый | Сентябрь 2023 |
| 192 | 16 | Шебекино г., Матроса Шарапова ул., 8 | 1978 | - | Железобетонные панели | 5 | 8 | Счет регионального оператора | 7 703,50 | 5 802,20 | 249 | 6 238 552,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 238 552,02 | Внеплановый | Сентябрь 2023 |
| 193 | 17 | Шебекино г., Парковая ул., 1 | 1971 | 2009 | Железобетонные панели | 5 | 8 | Счет регионального оператора | 7 943,90 | 5 817,10 | 241 | 6 633 779,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 633 779,82 | Внеплановый | Сентябрь 2023 |
| 194 | 18 | Шебекино г., Рабочий пер., 1 | 1980 | - | Железобетонные панели | 5 | 8 | Счет регионального оператора | 7 625,97 | 5 728,30 | 240 | 6 333 651,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 333 651,43 | Внеплановый | Сентябрь 2023 |
| 195 | 19 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., 72 Гвардейской Дивизии ул., 84 | 1994 | 2009 | Железобетонные панели | 4 | 4 | Счет регионального оператора | 2 899,65 | 2 605,25 | 107 | 3 370 484,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 370 484,57 | Внеплановый | Сентябрь 2023 |
| Итого по Яковлевскому городскому округу на 2023 год: |  |  | X | X | X | X | X | X | 31 632,40 | 27 401,20 | 1 222,00 | 56 436 142,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 436 142,24 | X | X |
| 196 | 1 | Строитель г., 5 Августа ул., 12 | 1989 | 2008 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | 5 091,10 | 4 658,75 | 213 | 10 274 640,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 274 640,19 | Плановый | Октябрь 2023 |
| 197 | 2 | Строитель г., 5 Августа ул., 2 | 1985 | 2008 | Железобетонные панели | 5 | 8 | Счет регионального оператора | 7 137,50 | 6 385,00 | 313 | 11 835 099,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 835 099,27 | Плановый | Октябрь 2023 |
| 198 | 3 | Строитель г., Ленина ул., 10а | 1978 | 2008 | Кирпич | 4 | 4 | Счет регионального оператора | 3 392,10 | 2 534,90 | 122 | 5 590 585,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 590 585,21 | Плановый | Октябрь 2023 |
| 199 | 4 | Строитель г., Промышленная ул., 40 | 1978 | 2008 | Железобетонные панели | 5 | 8 | Счет регионального оператора | 6 075,50 | 5 497,15 | 228 | 12 123 689,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 123 689,47 | Плановый | Октябрь 2023 |
| 200 | 5 | Строитель г., Центральная ул., 2 | 1986 | - | Железобетонные панели | 5 | 5 | Счет регионального оператора | 7 972,40 | 6 513,60 | 264 | 14 365 429,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 365 429,12 | Плановый | Октябрь 2023 |
| 201 | 6 | Строитель г., Ленина ул., 4 | 1970 | 2009 | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | 1 963,80 | 1 811,80 | 82 | 2 246 698,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 246 698,98 | Внеплановый | Октябрь 2023 |
| Итого по Белгородской области на 2024 год: |  |  | X | X | X | X | X | X | 815 755,62 | 638 503,97 | 29 123,00 | 1 018 471 546,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 018 471 546,17 | X | X |
| Итого по Алексеевскому городскому округу на 2024 год: |  |  | X | X | X | X | X | X | 9 580,00 | 8 578,90 | 424 | 26 097 013,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 097 013,80 | X | X |
| 1 | 1 | Алексеевка г., Ватутина ул., 13 | 1994 | - | Кирпич | 5 | 8 | Счет регионального оператора | 5 189,40 | 4 575,80 | 251 | 13 919 583,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 919 583,60 | Плановый | Сентябрь 2024 |
| 2 | 2 | Алексеевка г., Красноармейская ул., 6 | 1985 | - | Кирпич | 3 | 1 | Счет регионального оператора | 1 098,80 | 934,70 | 44 | 2 843 357,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 843 357,40 | Плановый | Сентябрь 2024 |
| 3 | 3 | Алексеевка г., Мостовая ул., 4 | 1958 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | 744,20 | 679,20 | 25 | 2 066 126,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 066 126,40 | Плановый | Сентябрь 2024 |
| 4 | 4 | Алексеевка г., Опытная станция тер., 20 | 1991 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | 607,30 | 555,70 | 26 | 1 690 439,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 690 439,40 | Плановый | Сентябрь 2024 |
| 5 | 5 | Алексеевка г., Юбилейная ул., 9 | 1979 | - | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | 1 940,30 | 1 833,50 | 78 | 5 577 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 577 507,00 | Плановый | Сентябрь 2024 |
| Итого по городу Белгороду на 2024 год: |  |  | X | X | X | X | X | X | 303 377,41 | 212 594,68 | 10 005 | 259 985 473,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 985 473,49 | X | X |
| 6 | 1 | Белгород г., 3 Интернационала ул., 35 | 1977 | - | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | 5 462,45 | 3 787,95 | 176 | 5 985 676,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 985 676,11 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 7 | 2 | Белгород г., 3 Интернационала ул., 37 | 1976 | - | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | 5 646,70 | 4 308,80 | 177 | 6 307 369,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 307 369,60 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 8 | 3 | Белгород г., 5 Августа ул., 12 | 1970 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 3 683,59 | 2 707,59 | 131 | 3 836 488,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 836 488,78 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 9 | 4 | Белгород г., 5 Августа ул., 36, корп. 2 | 1984 | 2020 | Кирпич | 12 | 1 | Счет регионального оператора | 5 124,24 | 4 017,94 | 200 | 4 378 965,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 378 965,78 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 10 | 5 | Белгород г., Апанасенко ул., 56 | 1974 | 2011 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 4 315,18 | 3 152,58 | 157 | 4 390 148,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 390 148,36 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 11 | 6 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 130 | 1966 | 2011 | Слоистые железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 4 685,21 | 3 531,24 | 168 | 4 742 032,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 742 032,08 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 12 | 7 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 145 | 1961 | - | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | 2 168,36 | 1 096,36 | 52 | 1 335 127,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 335 127,12 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 13 | 8 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 149 | 1961 | - | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | 1 680,50 | 1 104,80 | 54 | 1 360 801,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 360 801,60 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 14 | 9 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 150а | 1976 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 4 084,20 | 3 161,40 | 157 | 4 546 978,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 546 978,80 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 15 | 10 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 157 | 1961 | - | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | 1 637,90 | 1 071,70 | 46 | 1 260 111,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260 111,40 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 16 | 11 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 171 | 1962 | - | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | 2 176,40 | 1 100,00 | 53 | 1 596 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 596 150,00 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 17 | 12 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 175 | 1962 | - | Железобетонные панели | 3 | 2 | Счет регионального оператора | 2 174,60 | 1 096,40 | 60 | 1 695 248,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 695 248,80 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 18 | 13 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 187 | 1962 | 2010 | Железобетонные панели | 3 | 2 | Счет регионального оператора | 2 143,50 | 1 081,90 | 55 | 1 651 139,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 651 139,80 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 19 | 14 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 60 | 1954 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | 2 214,68 | 1 064,28 | 64 | 798 651,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798 651,22 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 20 | 15 | Белгород г., Белгородский пр-т, 38а | 1960 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | 1 354,37 | 831,27 | 38 | 1 528 723,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 528 723,34 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 21 | 16 | Белгород г., Белгородский пр-т, 57 | 1976 | 2019 | Кирпич | 5 | 6 | Счет регионального оператора | 6 916,27 | 4 738,37 | 226 | 5 710 637,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 710 637,09 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 22 | 17 | Белгород г., Белгородского полка ул., 22а | 1963 | - | Кирпич | 4 | 4 | Счет регионального оператора | 3 692,30 | 2 550,15 | 140 | 3 657 556,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 657 556,30 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 23 | 18 | Белгород г., Белгородского полка ул., 33 | 1976 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 4 111,40 | 3 618,90 | 149 | 5 708 693,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 708 693,80 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 24 | 19 | Белгород г., Гагарина ул., 4 | 1963 | 2011 | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | 2 477,70 | 1 697,90 | 86 | 2 365 011,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 365 011,80 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 25 | 20 | Белгород г., Гагарина ул., 5 | 1975 | 2009 | Слоистые железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | 6 046,00 | 3 160,40 | 198 | 5 813 936,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 813 936,80 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 26 | 21 | Белгород г., Гагарина ул., 6 | 1963 | 2011 | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | 2 055,60 | 1 366,50 | 70 | 2 156 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 156 893,00 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 27 | 22 | Белгород г., Горького ул., 2г | 1972 | - | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | 2 154,59 | 1 074,29 | 68 | 1 767 990,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 767 990,18 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 28 | 23 | Белгород г., Железнякова ул., 15а | 1973 | - | Железобетонные панели | 4 | 8 | Счет регионального оператора | 7 372,30 | 5 669,40 | 247 | 7 246 314,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 246 314,80 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 29 | 24 | Белгород г., Костюкова ул., 10 | 1970 | 2008 | Железобетонные панели | 5 | 8 | Счет регионального оператора | 8 342,67 | 6 327,57 | 334 | 6 948 467,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 948 467,94 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 30 | 25 | Белгород г., Костюкова ул., 3 | 1975 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 6 088,93 | 4 191,23 | 121 | 3 649 721,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 649 721,66 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 31 | 26 | Белгород г., Костюкова ул., 5 | 1975 | 2019 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 4 941,20 | 3 298,60 | 175 | 1 902 449,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 902 449,06 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 32 | 27 | Белгород г., Котлозаводская ул., 21в | 1958 | - | Шлакоблок | 2 | 2 | Счет регионального оператора | 944,50 | 547,32 | 47 | 864 947,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864 947,44 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 33 | 28 | Белгород г., Котлозаводская ул., 21д | 1959 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | 1 394,80 | 557,80 | 32 | 896 827,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896 827,60 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 34 | 29 | Белгород г., Луначарского ул., 129 | 1977 | - | Железобетонные панели | 5 | 2 | Счет регионального оператора | 1 822,00 | 1 337,20 | 78 | 1 967 762,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 967 762,40 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 35 | 30 | Белгород г., Макаренко пер., 1 | 1976 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 4 504,10 | 3 360,10 | 169 | 5 221 424,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 221 424,20 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 36 | 31 | Белгород г., Макаренко ул., 4б | 1975 | - | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | 5 486,20 | 3 189,90 | 168 | 4 203 675,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 203 675,80 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 37 | 32 | Белгород г., Макаренко ул., 6 | 1974 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 5 080,50 | 3 096,50 | 182 | 4 819 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 819 553,00 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 38 | 33 | Белгород г., Мичурина ул., 17 | 1974 | - | Железобетонные панели | 5 | 8 | Счет регионального оператора | 7 502,46 | 5 721,46 | 284 | 6 804 681,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 804 681,32 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 39 | 34 | Белгород г., Мичурина ул., 54а | 1964 | - | Кирпич | 5 | 3 | Счет регионального оператора | 3 445,98 | 2 555,30 | 116 | 3 773 222,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 773 222,60 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 40 | 35 | Белгород г., Мичуринский 1-й пер., 7 | 1975 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 3 522,68 | 2 679,68 | 127 | 4 151 586,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 151 586,56 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 41 | 36 | Белгород г., Мокроусова ул., 17а | 1974 | 2018 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | 5 744,66 | 4 399,36 | 237 | 5 619 282,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 619 282,52 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 42 | 37 | Белгород г., Мокроусова ул., 21 | 1972 | 2018 | Железобетонные панели | 6 | 8 | Счет регионального оператора | 7 711,32 | 6 297,02 | 323 | 4 414 594,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 414 594,99 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 43 | 38 | Белгород г., Мокроусова ул., 8 | 1959 | - | Блок | 2 | 2 | Счет регионального оператора | 1 431,00 | 627,50 | 30 | 958 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 958 255,00 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 44 | 39 | Белгород г., Некрасова ул., 17 | 1965 | - | Слоистые железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 4 695,34 | 3 540,34 | 160 | 4 769 714,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 769 714,28 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 45 | 40 | Белгород г., Некрасова ул., 4 | 1962 | 2016 | Кирпич | 4 | 3 | Счет регионального оператора | 2 180,78 | 2 001,42 | 101 | 1 888 319,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 888 319,64 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 46 | 41 | Белгород г., Некрасова ул., 5а | 1970 | - | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | 2 902,70 | 1 795,26 | 77 | 2 361 180,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 361 180,92 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 47 | 42 | Белгород г., Николая Чумичова ул., 123 | 1972 | 2019 | Кирпич | 5 | 6 | Счет регионального оператора | 6 711,50 | 4 448,60 | 220 | 4 141 307,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 141 307,08 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 48 | 43 | Белгород г., Николая Чумичова ул., 60 | 1992 | 2008 | Кирпичные с облицовкой керамическими блоками и плитками | 16 | 1 | Счет регионального оператора | 7 229,50 | 5 231,10 | 222 | 7 275 835,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 275 835,30 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 49 | 44 | Белгород г., Октябрьская ул., 84 | 1975 | - | Железобетонные панели | 5 | 8 | Счет регионального оператора | 7 581,70 | 5 744,20 | 298 | 8 073 856,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 073 856,40 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 50 | 45 | Белгород г., Октябрьская ул., 86 | 1975 | - | Железобетонные панели | 5 | 8 | Счет регионального оператора | 7 529,80 | 5 701,50 | 282 | 7 943 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 943 963,00 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 51 | 46 | Белгород г., Парковая ул., 3 | 1954 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | 2 190,27 | 1 100,17 | 55 | 703 144,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703 144,90 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 52 | 47 | Белгород г., Парковая ул., 3а | 1961 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | 1 892,90 | 945,40 | 25 | 752 532,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752 532,10 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 53 | 48 | Белгород г., Победы ул., 73 | 1977 | 2009 | Железобетонные панели | 9 | 6 | Счет регионального оператора | 15 813,20 | 11 292,80 | 453 | 14 525 725,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 525 725,41 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 54 | 49 | Белгород г., Попова ул., 54 | 1961 | 2008 | Кирпич | 5 | 5 | Счет регионального оператора | 5 514,40 | 3 218,50 | 106 | 5 390 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 390 677,00 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 55 | 50 | Белгород г., Преображенская ул., 61 | 1973 | 2010 | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | 4 578,10 | 3 298,50 | 47 | 4 862 820,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 862 820,96 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 56 | 51 | Белгород г., Садовая ул., 116 | 1973 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 4 553,80 | 3 360,40 | 142 | 4 722 336,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 722 336,80 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 57 | 52 | Белгород г., Садовая ул., 15 | 1971 | - | Слоистые железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 3 658,50 | 2 690,43 | 127 | 3 684 288,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 684 288,06 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 58 | 53 | Белгород г., Садовая ул., 33 | 1966 | 2011 | Слоистые железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 4 714,77 | 3 550,94 | 189 | 4 801 959,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 801 959,48 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 59 | 54 | Белгород г., Садовый 2-й пер., 2 | 1973 | - | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | 5 934,40 | 4 407,09 | 203 | 5 406 367,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 406 367,78 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 60 | 55 | Белгород г., Семашко ул., 30 | 1977 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | 1 487,60 | 736,80 | 37 | 1 241 345,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 241 345,60 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 61 | 56 | Белгород г., Семашко ул., 32 | 1979 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | 1 528,20 | 837,80 | 43 | 1 548 587,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 548 587,60 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 62 | 57 | Белгород г., Студенческая ул., 9 | 1963 | - | Кирпич | 5 | 6 | Счет регионального оператора | 8 212,00 | 5 319,30 | 251 | 7 181 310,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 181 310,60 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 63 | 58 | Белгород г., Шершнева ул., 11 | 1965 | - | Кирпич | 5 | 3 | Счет регионального оператора | 3 961,50 | 2 691,09 | 96 | 3 186 295,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 186 295,78 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 64 | 59 | Белгород г., Щорса ул., 13 | 1973 | - | Кирпич | 9 | 2 | Счет регионального оператора | 6 514,67 | 4 549,67 | 217 | 3 547 068,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 547 068,73 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 65 | 60 | Белгород г., Щорса ул., 29 | 1972 | 2017 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 4 323,42 | 3 236,67 | 137 | 3 418 670,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 418 670,27 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 66 | 61 | Белгород г., Щорса ул., 2а | 1973 | 2012 | Железобетонные панели | 5 | 8 | Счет регионального оператора | 8 259,92 | 6 195,32 | 306 | 7 046 163,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 046 163,44 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 67 | 62 | Белгород г., 5 Августа ул., 30 | 1972 | - | Железобетонные панели | 6 | 6 | Счет регионального оператора | 5 858,12 | 4 558,19 | 208 | 2 833 954,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 833 954,74 | Внеплановый | Ноябрь 2024 |
| 68 | 63 | Белгород г., Н.Островского ул., 19б | 1959 | - | Кирпич | 3 | 1 | Счет регионального оператора | 1 121,40 | 586,60 | 24 | 1 117 717,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 117 717,04 | Внеплановый | Ноябрь 2024 |
| 69 | 64 | Белгород г., Преображенская ул., 11 | 1979 | - | Железобетонные панели | 9 | 5 | Счет регионального оператора | 12 826,75 | 9 366,45 | 424 | 2 864 574,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 864 574,66 | Внеплановый | Ноябрь 2024 |
| 70 | 65 | Белгород г., Привольная ул., 18 | 1980 | - | Кирпич | 5 | 6 | Счет регионального оператора | 5 916,70 | 4 403,80 | 237 | 1 410 007,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 410 007,17 | Внеплановый | Ноябрь 2024 |
| 71 | 66 | Белгород г., Садовая ул., 41 | 1966 | 2013 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 4 344,43 | 2 609,68 | 123 | 7 248 650,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 248 650,10 | Внеплановый | Ноябрь 2024 |
| Итого по Белгородскому району на 2024 год: |  |  | X | X | X | X | X | X | 44 978,20 | 31 232,00 | 1 526 | 80 126 036,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 126 036,42 | X | X |
| 72 | 1 | Белгородский р-н, Веселая Лопань с., Заводская ул., 8 | 1990 | 2017 | Кирпич | 3 | 4 | Счет регионального оператора | 2 426,50 | 2 047,00 | 92 | 4 536 466,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 536 466,06 | Плановый | Декабрь 2024 |
| 73 | 2 | Белгородский р-н, Комсомольский п., Гайдара ул., 5 | 1987 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | 2 940,50 | 1 538,90 | 66 | 4 681 333,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 681 333,80 | Плановый | Декабрь 2024 |
| 74 | 3 | Белгородский р-н, Красный Октябрь с., Гагарина ул., 8 | 1983 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | 620,30 | 596,70 | 45 | 1 815 161,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 815 161,40 | Плановый | Декабрь 2024 |
| 75 | 4 | Белгородский р-н, Красный Октябрь с., Гагарина ул., 10 | 1979 | - | Железобетонные панели | 3 | 2 | Счет регионального оператора | 1 181,30 | 1 016,10 | 62 | 3 090 976,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 090 976,20 | Плановый | Декабрь 2024 |
| 76 | 5 | Белгородский р-н, Октябрьский пгт, 70 лет Октября ул., 1 | 1987 | - | Железобетонные панели | 4 | 2 | Счет регионального оператора | 1 425,00 | 1 279,20 | 56 | 3 891 326,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 891 326,40 | Плановый | Декабрь 2024 |
| 77 | 6 | Белгородский р-н, Октябрьский пгт, 70 лет Октября ул., 2 | 1987 | - | Железобетонные панели | 4 | 2 | Счет регионального оператора | 1 396,50 | 1 277,90 | 62 | 3 887 371,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 887 371,80 | Плановый | Декабрь 2024 |
| 78 | 7 | Белгородский р-н, Октябрьский пгт, 70 лет Октября ул., 3 | 1987 | - | Железобетонные панели | 4 | 2 | Счет регионального оператора | 1 434,20 | 1 282,60 | 50 | 3 901 669,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 901 669,20 | Плановый | Декабрь 2024 |
| 79 | 8 | Белгородский р-н, Октябрьский пгт, 70 лет Октября ул., 4 | 1988 | 2018 | Железобетонные панели | 4 | 2 | Счет регионального оператора | 1 392,50 | 1 297,90 | 65 | 2 950 902,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 950 902,01 | Плановый | Декабрь 2024 |
| 80 | 9 | Белгородский р-н, Отрадное с., Привокзальная ул., 2 | 1990 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | 426,20 | 350,90 | 15 | 1 067 437,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 067 437,80 | Плановый | Декабрь 2024 |
| 81 | 10 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Железнодорожная ул., 7 | 1979 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | 1 918,70 | 746,30 | 33 | 2 270 244,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 270 244,60 | Плановый | Декабрь 2024 |
| 82 | 11 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Ленина пр-т, 6 | 1982 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 3 636,40 | 2 691,40 | 160 | 8 187 238,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 187 238,80 | Плановый | Декабрь 2024 |
| 83 | 12 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Ленина пр-т, 9 | 1989 | - | Кирпич | 5 | 3 | Счет регионального оператора | 6 081,90 | 3 581,90 | 139 | 10 896 139,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 896 139,80 | Плановый | Декабрь 2024 |
| 84 | 13 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Станционная ул., 10 | 1989 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | 879,50 | 385,20 | 22 | 1 171 778,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 171 778,40 | Плановый | Декабрь 2024 |
| 85 | 14 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Филиппова ул., 8 | 1987 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 3 940,00 | 2 799,20 | 150 | 8 515 166,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 515 166,40 | Плановый | Декабрь 2024 |
| 86 | 15 | Белгородский р-н, Северный пгт, Октябрьская ул., 52 | 1986 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 3 888,90 | 2 827,40 | 141 | 8 600 950,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 600 950,80 | Плановый | Декабрь 2024 |
| 87 | 16 | Белгородский р-н, Северный пгт, Олимпийская ул., 5 | 1985 | 2018 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | 7 485,10 | 4 690,70 | 213 | 2 075 219,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 075 219,55 | Плановый | Декабрь 2024 |
| 88 | 17 | Белгородский р-н, Северный пгт, Олимпийская ул., 7 | 1987 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 3 904,70 | 2 822,70 | 155 | 8 586 653,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 586 653,40 | Плановый | Декабрь 2024 |
| Итого по Борисовскому району на 2024 год: |  |  | X | X | X | X | X | X | 5 620,22 | 5 061,22 | 212 | 9 269 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 269 847,00 | X | X |
| 89 | 1 | Борисовка п., Первомайский пер., 2 | 1990 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 3 084,79 | 2 794,19 | 113 | 7 466 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 466 568,00 | Плановый | Октябрь 2024 |
| 90 | 2 | Борисовка п., Борисовская ул., 7 | 1984 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 2 535,43 | 2 267,03 | 99 | 1 803 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 803 279,00 | Плановый | Октябрь 2024 |
| Итого по Валуйскому городскому округу на 2024 год: |  |  | X | X | X | X | X | X | 12 332,78 | 11 338,27 | 557 | 27 549 999,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 549 999,99 | X | X |
| 91 | 1 | Валуйки г., Курячего ул., 24/4 | 1972 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | 1 668,21 | 1 519,92 | 69 | 3 752 996,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 752 996,18 | Плановый | Октябрь 2024 |
| 92 | 2 | Валуйки г., Курячего ул., 24/7 | 1973 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | 1 645,32 | 1 535,55 | 76 | 3 792 773,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 792 773,80 | Плановый | Октябрь 2024 |
| 93 | 3 | Валуйки г., Курячего ул., 24/8 | 1973 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | 1 595,72 | 1 486,95 | 80 | 3 669 089,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 669 089,06 | Плановый | Октябрь 2024 |
| 94 | 4 | Валуйки г., Курячего ул., 24/9 | 1974 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | 1 607,56 | 1 500,68 | 71 | 3 704 031,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 704 031,28 | Плановый | Октябрь 2024 |
| 95 | 5 | Валуйки г., М.Горького ул., 98б | 1973 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | 962,45 | 874,84 | 47 | 2 111 297,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 111 297,57 | Плановый | Октябрь 2024 |
| 96 | 6 | Валуйки г., Фурманова ул., 26 | 1967 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | 950,65 | 874,52 | 39 | 2 110 483,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 110 483,19 | Плановый | Октябрь 2024 |
| 97 | 7 | Валуйки г., Фурманова ул., 26а | 1969 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | 942,87 | 861,52 | 42 | 2 077 398,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 077 398,79 | Плановый | Октябрь 2024 |
| 98 | 8 | Валуйки г., Щорса ул., 7 | 1974 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 2 960,00 | 2 684,29 | 133 | 6 331 930,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 331 930,12 | Плановый | Октябрь 2024 |
| Итого по Вейделевскому району на 2024 год: |  |  | X | X | X | X | X | X | 4 360,48 | 3 508,43 | 153 | 4 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 160 000,00 | X | X |
| 99 | 1 | Вейделевка п., Мира ул., 79 | 1978 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | 2 223,00 | 1 555,46 | 67 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | Плановый | Октябрь 2024 |
| 100 | 2 | Вейделевка п., Строителей ул., 54 | 1986 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | 1 738,00 | 1 592,16 | 62 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | Плановый | Октябрь 2024 |
| 101 | 3 | Вейделевка п., Центральная ул., 35 | 1964 | 2019 | Кирпич | 1 | 2 | Счет регионального оператора | 399,48 | 360,81 | 24 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | Плановый | Октябрь 2024 |
| Итого по Волоконовскому району на 2024 год: |  |  | X | X | X | X | X | X | 6 744,93 | 5 252,10 | 190 | 7 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 760 000,00 | X | X |
| 102 | 1 | Волоконовка п., Ленина ул., 81 | 1981 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 3 881,63 | 2 641,70 | 90 | 2 886 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 886 037,00 | Плановый | Октябрь 2024 |
| 103 | 2 | Волоконовский р-н, Пятницкое п., Маресевой пр-т, 5 | 1978 | - | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | 1 180,30 | 1 102,00 | 46 | 1 941 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 941 543,00 | Плановый | Октябрь 2024 |
| 104 | 3 | Волоконовский р-н, Пятницкое п., Маресевой пр-т, 6 | 1980 | 2010 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | 1 683,00 | 1 508,40 | 54 | 2 932 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 932 420,00 | Плановый | Октябрь 2024 |
| Итого по Грайворонскому городскому округу на 2024 год: |  |  | X | X | X | X | X | X | 2 836,21 | 2 318,00 | 88 | 5 349 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 349 076,00 | X | X |
| 105 | 1 | Грайворон г., Кирвера ул., 49 | 1996 | - | Железобетонные панели | 5 | 2 | Счет регионального оператора | 2 836,21 | 2 318,00 | 88 | 5 349 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 349 076,00 | Плановый | Сентябрь 2024 |
| Итого по Губкинскому городскому округу на 2024 год: |  |  | X | X | X | X | X | X | 102 662,44 | 94 299,67 | 3 876,00 | 143 340 213,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 340 213,42 | X | X |
| 106 | 1 | Губкин г., Белинского ул., 10а | 1962 | 2012 | Несущие панели | 4 | 2 | Счет регионального оператора | 1 350,08 | 1 251,97 | 58 | 1 903 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 903 057,00 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 107 | 2 | Губкин г., Белинского ул., 12а | 1963 | 2012 | Несущие панели | 4 | 2 | Счет регионального оператора | 1 353,19 | 1 253,78 | 50 | 1 905 808,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 905 808,29 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 108 | 3 | Губкин г., Белинского ул., 4а | 1961 | 2012 | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | 1 386,32 | 1 287,98 | 57 | 1 957 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 957 794,00 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 109 | 4 | Губкин г., Белинского ул., 5 | 1962 | 2012 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | 1 638,07 | 1 524,51 | 71 | 2 317 331,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 317 331,43 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 110 | 5 | Губкин г., Белинского ул., 6а | 1962 | 2012 | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | 1 358,53 | 1 262,61 | 56 | 1 919 230,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 919 230,33 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 111 | 6 | Губкин г., Горького ул., 20 | 1973 | 2008 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 3 443,25 | 3 164,33 | 138 | 4 809 939,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 809 939,82 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 112 | 7 | Губкин г., Кирова ул., 1 | 1975 | 2009 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 3 748,48 | 3 479,28 | 122 | 5 288 679,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 288 679,56 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 113 | 8 | Губкин г., Лазарева ул., 16 | 1976 | 2008 | Кирпич | 9 | 2 | Счет регионального оператора | 4 296,91 | 3 818,91 | 148 | 5 804 934,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 804 934,15 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 114 | 9 | Губкин г., Лазарева ул., 18 | 1977 | 2008 | Кирпич | 9 | 2 | Счет регионального оператора | 4 277,21 | 3 839,50 | 152 | 5 836 231,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 836 231,98 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 115 | 10 | Губкин г., Лазарева ул., 22 | 1971 | 2009 | Кирпич | 5 | 8 | Счет регионального оператора | 6 636,86 | 6 065,86 | 248 | 9 220 410,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 220 410,49 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 116 | 11 | Губкин г., Лазарева ул., 28 | 1974 | 2019 | Кирпич | 5 | 8 | Счет регионального оператора | 6 577,89 | 6 064,29 | 245 | 9 218 024,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 218 024,01 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 117 | 12 | Губкин г., Лазарева ул., 7 | 1973 | 2007 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 3 660,91 | 3 390,51 | 135 | 5 153 744,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 153 744,73 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 118 | 13 | Губкин г., Народная ул., 2 | 1973 | 2007 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 3 530,63 | 3 248,68 | 154 | 4 938 156,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 938 156,03 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 119 | 14 | Губкин г., Народная ул., 4 | 1974 | 2010 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 3 558,94 | 3 297,94 | 132 | 5 013 033,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 013 033,70 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 120 | 15 | Губкин г., Народная ул., 6/13 | 1973 | 2009 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 3 664,68 | 3 390,90 | 123 | 5 154 337,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 154 337,55 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 121 | 16 | Губкин г., Октябрьская ул., 22 | 1973 | 2006 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 3 652,49 | 3 382,79 | 103 | 5 142 009,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 142 009,94 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 122 | 17 | Губкин г., Октябрьская ул., 26 | 1973 | 2013 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 3 605,41 | 3 385,86 | 136 | 5 146 676,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 146 676,49 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 123 | 18 | Губкин г., Осколецкая ул., 19 | 1973 | 2009 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 3 556,10 | 3 285,10 | 139 | 4 993 516,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 993 516,26 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 124 | 19 | Губкин г., Осколецкая ул., 21 | 1972 | 2009 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 3 574,16 | 3 308,16 | 136 | 5 028 568,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 028 568,61 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 125 | 20 | Губкин г., Раевского ул., 21 | 1973 | 2006 | Кирпич | 5 | 6 | Счет регионального оператора | 5 180,95 | 4 702,10 | 179 | 7 147 427,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 147 427,11 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 126 | 21 | Губкин г., Раевского ул., 21а | 1975 | 2011 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 3 669,30 | 3 398,30 | 125 | 5 165 585,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 165 585,92 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 127 | 22 | Губкин г., Сельскохозяйственная ул., 3а | 1974 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | 384,94 | 365,14 | 15 | 555 031,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555 031,06 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 128 | 23 | Губкин г., Чайковского ул., 1 | 1976 | 2009 | Кирпич | 5 | 6 | Счет регионального оператора | 5 208,41 | 4 810,97 | 204 | 7 312 914,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 312 914,95 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 129 | 24 | Губкин г., Чайковского ул., 19 | 1974 | 2009 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 3 393,69 | 3 122,33 | 122 | 4 746 097,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 746 097,72 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 130 | 25 | Губкин г., Чайковского ул., 23 | 1975 | 2009 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 3 637,67 | 3 371,11 | 113 | 5 124 255,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 124 255,76 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 131 | 26 | Губкин г., Школьная ул., 7 | 1974 | 2008 | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | 1 929,33 | 1 757,65 | 72 | 2 671 715,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 671 715,88 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 132 | 27 | Губкинский р-н, Троицкий п., Молодежная ул., 3 | 1973 | 2006 | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | 3 340,70 | 3 218,54 | 177 | 4 892 341,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 892 341,73 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 133 | 28 | Губкинский р-н, Троицкий п., Молодежная ул., 9 | 1972 | 2004 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 3 019,57 | 2 739,45 | 127 | 4 164 100,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 164 100,97 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 134 | 29 | Губкинский р-н, Троицкий п., Парковая ул., 6 | 1975 | 2008 | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | 1 174,37 | 1 091,66 | 59 | 1 659 377,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 659 377,78 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 135 | 30 | Губкинский р-н, Троицкий п., Центральная ул., 6 | 1971 | 2011 | Кирпич | 5 | 8 | Счет регионального оператора | 6 853,40 | 6 019,46 | 280 | 9 149 880,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 149 880,17 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| Итого по Ивнянскому району на 2024 год: |  |  | X | X | X | X | X | X | 807,20 | 767,20 | 50 | 2 333 822,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 333 822,40 | X | X |
| 136 | 1 | Ивнянский р-н, Верхопенье с., Белгородская ул., 22в | 1986 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | 414,20 | 394,20 | 21 | 1 199 156,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 199 156,40 | Плановый | Октябрь 2024 |
| 137 | 2 | Ивнянский р-н, Верхопенье с., Белгородская ул., 26в | 1983 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | 393,00 | 373,00 | 29 | 1 134 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 134 666,00 | Плановый | Октябрь 2024 |
| Итого по Корочанскому району на 2024 год: |  |  | X | X | X | X | X | X | 3 499,80 | 3 243,60 | 150 | 9 867 031,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 867 031,20 | X | X |
| 138 | 1 | Корочанский р-н, Поповка с., Бельгия ул., 3 | 1996 | - | Блок | 5 | 3 | Счет регионального оператора | 3 499,80 | 3 243,60 | 150 | 9 867 031,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 867 031,20 | Плановый | Октябрь 2024 |
| Итого по Красногвардейскому району на 2024 год: |  |  | X | X | X | X | X | X | 4 082,40 | 2 191,80 | 161 | 6 667 455,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 667 455,60 | X | X |
| 139 | 1 | Красногвардейский р-н, Ливенка с., Садовая ул., 27 | 1976 | 2011 | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | 2 041,20 | 1 095,60 | 81 | 3 332 815,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 332 815,20 | Плановый | Октябрь 2024 |
| 140 | 2 | Красногвардейский р-н, Ливенка с., Садовая ул., 29 | 1976 | 2011 | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | 2 041,20 | 1 096,20 | 80 | 3 334 640,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 334 640,40 | Плановый | Октябрь 2024 |
| Итого по Краснояружскому району на 2024 год: |  |  | X | X | X | X | X | X | 934,10 | 849,01 | 32 | 2 553 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 553 000,00 | X | X |
| 141 | 1 | Красная Яруга п., Центральная ул., 58 | 1972 | 2008 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | 934,10 | 849,01 | 32 | 2 553 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 553 000,00 | Плановый | Октябрь 2024 |
| Итого по Новооскольскому городскому округу на 2024 год: |  |  | X | X | X | X | X | X | 8 331,40 | 8 296,20 | 400 | 18 399 731,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 399 731,75 | X | X |
| 142 | 1 | Новый Оскол г., 1 Мая ул., 7 | 1952 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | 349,40 | 349,40 | 19 | 466 012,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466 012,34 | Плановый | Октябрь 2024 |
| 143 | 2 | Новый Оскол г., Белгородская ул., 33 | 1996 | - | Несущие панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 3 244,70 | 3 244,70 | 115 | 9 045 123,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 045 123,41 | Плановый | Октябрь 2024 |
| 144 | 3 | Новый Оскол г., Гражданская ул., 30 | 1966 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | 388,00 | 388,00 | 16 | 583 451,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583 451,54 | Плановый | Октябрь 2024 |
| 145 | 4 | Новый Оскол г., Кирзаводская ул., 11 | 1954 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | 389,10 | 389,10 | 32 | 610 065,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610 065,92 | Плановый | Октябрь 2024 |
| 146 | 5 | Новый Оскол г., Кирзаводская ул., 5а | 1979 | 1995 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | 369,20 | 369,20 | 15 | 526 261,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526 261,94 | Плановый | Октябрь 2024 |
| 147 | 6 | Новый Оскол г., Кирзаводская ул., 9 | 1954 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | 398,90 | 363,70 | 46 | 509 539,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509 539,87 | Плановый | Октябрь 2024 |
| 148 | 7 | Новый Оскол г., Кооперативный пер., 10 | 1971 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | 667,70 | 667,70 | 62 | 1 280 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 280 875,00 | Плановый | Октябрь 2024 |
| 149 | 8 | Новый Оскол г., Кооперативный пер., 12 | 1969 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | 775,30 | 775,30 | 21 | 1 583 185,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 583 185,26 | Плановый | Октябрь 2024 |
| 150 | 9 | Новый Оскол г., Кооперативный пер., 14 | 1978 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | 951,90 | 951,90 | 42 | 2 145 411,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 145 411,40 | Плановый | Октябрь 2024 |
| 151 | 10 | Новый Оскол г., Кооперативный пер., 18 | 1988 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | 797,20 | 797,20 | 32 | 1 649 805,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 649 805,07 | Плановый | Октябрь 2024 |
| Итого по Прохоровскому району на 2024 год: |  |  | X | X | X | X | X | X | 1 979,30 | 1 414,30 | 71 | 4 302 300,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 302 300,60 | X | X |
| 152 | 1 | Прохоровка пгт, Садовая ул., 52а | 1971 | 2012 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | 1 187,70 | 696,10 | 55 | 2 117 536,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 117 536,20 | Плановый | Октябрь 2024 |
| 153 | 2 | Прохоровка пгт, Советская ул., 75 | 1982 | 2012 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | 791,60 | 718,20 | 16 | 2 184 764,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 184 764,40 | Плановый | Октябрь 2024 |
| Итого по Ракитянскому району на 2024 год: |  |  | X | X | X | X | X | X | 5 962,09 | 5 449,69 | 255,00 | 8 234 818,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 234 818,10 | X | X |
| 154 | 1 | Ракитное п., Пролетарская ул., 30 | 1975 | 2009 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | 980,44 | 880,84 | 41 | 2 079 511,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 079 511,28 | Плановый | Октябрь 2024 |
| 155 | 2 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Ватутина ул., 1 | 1972 | 2009 | Несущие панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 2 876,94 | 2 624,94 | 114 | 1 841 932,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 841 932,60 | Плановый | Октябрь 2024 |
| 156 | 3 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Мелиоративная ул., 24 | 1978 | - | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | 1 162,42 | 1 083,22 | 59 | 2 295 155,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 295 155,24 | Плановый | Октябрь 2024 |
| 157 | 4 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Мелиоративная ул., 25 | 1980 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | 942,29 | 860,69 | 41 | 2 018 218,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 018 218,98 | Плановый | Октябрь 2024 |
| Итого по Ровеньскому району на 2024 год: |  |  | X | X | X | X | X | X | 2 689,66 | 1 350,28 | 73 | 4 107 551,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 107 551,76 | X | X |
| 158 | 1 | Ровеньки п., Гагарина ул., 127 | 1971 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | 1 012,36 | 918,08 | 54 | 2 792 799,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 792 799,36 | Плановый | Октябрь 2024 |
| 159 | 2 | Ровеньки п., Гагарина ул., 228 | 1972 | 2010 | Кирпич | 3 | 1 | Счет регионального оператора | 1 677,30 | 432,20 | 19 | 1 314 752,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 314 752,40 | Плановый | Октябрь 2024 |
| Итого по Старооскольскому городскому округу на 2024 год: |  |  | X | X | X | X | X | X | 180 197,32 | 150 488,34 | 6 998,00 | 257 802 520,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 802 520,44 | X | X |
| 160 | 1 | Старый Оскол г., Весенний мкр, 22 | 1987 | - | Железобетонные панели | 9 | 3 | Счет регионального оператора | 7 346,81 | 5 776,73 | 272 | 9 317 197,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 317 197,60 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 161 | 2 | Старый Оскол г., Весенний мкр, 5а | 1980 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 3 647,74 | 2 726,14 | 132 | 8 292 917,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 292 917,88 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 162 | 3 | Старый Оскол г., Конева мкр, 5 | 1987 | - | Железобетонные панели | 9 | 1 | Счет регионального оператора | 4 369,17 | 3 177,31 | 83 | 4 569 631,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 569 631,20 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 163 | 4 | Старый Оскол г., Космос мкр, 2а | 1992 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | 3 761,35 | 3 761,35 | 172 | 11 442 026,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 442 026,70 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 164 | 5 | Старый Оскол г., Крутикова ул., 17 | 1987 | - | Железобетонные панели | 9 | 4 | Счет регионального оператора | 15 650,73 | 11 341,46 | 566 | 16 250 098,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 250 098,90 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 165 | 6 | Старый Оскол г., Макаренко мкр, 7 | 1987 | - | Кирпич | 10 | 1 | Счет регионального оператора | 5 295,43 | 3 853,78 | 199 | 6 862 164,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 862 164,11 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 166 | 7 | Старый Оскол г., Олимпийский мкр, 20а | 1986 | - | Железобетонные панели | 9 | 3 | Счет регионального оператора | 5 716,05 | 5 716,05 | 259 | 9 520 017,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 520 017,60 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 167 | 8 | Старый Оскол г., Олимпийский мкр, 44 | 1983 | - | Железобетонные панели | 0 | 5 | Счет регионального оператора | 9 567,33 | 9 567,33 | 438 | 14 945 036,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 945 036,60 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 168 | 9 | Старый Оскол г., Олимпийский мкр, 55 | 1986 | - | Железобетонные панели | 9 | 7 | Счет регионального оператора | 13 262,14 | 13 243,75 | 626 | 19 849 183,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 849 183,80 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 169 | 10 | Старый Оскол г., Олимпийский мкр, 56 | 1987 | - | Железобетонные панели | 9 | 14 | Счет регионального оператора | 26 310,72 | 25 218,31 | 1 160 | 40 467 575,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 467 575,20 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 170 | 11 | Старый Оскол г., Ольминского мкр, 11 | 1991 | - | Железобетонные панели | 9 | 1 | Счет регионального оператора | 4 393,17 | 3 210,93 | 168 | 5 436 914,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 436 914,20 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 171 | 12 | Старый Оскол г., Ольминского мкр, 8 | 1986 | - | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | 8 668,27 | 6 358,90 | 329 | 8 963 724,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 963 724,20 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 172 | 13 | Старый Оскол г., Солнечный мкр, 15 | 1987 | - | Железобетонные панели | 9 | 7 | Счет регионального оператора | 15 252,84 | 11 852,54 | 582 | 21 169 436,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 169 436,71 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 173 | 14 | Старый Оскол г., Солнечный мкр, 16 | 1988 | - | Железобетонные панели | 9 | 6 | Счет регионального оператора | 13 484,47 | 10 456,90 | 459 | 15 254 267,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 254 267,80 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 174 | 15 | Старый Оскол г., Солнечный мкр, 17 | 1988 | - | Железобетонные панели | 9 | 7 | Счет регионального оператора | 15 749,91 | 12 332,78 | 572 | 24 270 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 270 104,00 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 175 | 16 | Старый Оскол г., Солнечный мкр, 1а | 1987 | - | Железобетонные панели | 9 | 3 | Счет регионального оператора | 6 614,75 | 5 175,33 | 224 | 9 370 279,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 370 279,55 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 176 | 17 | Старый Оскол г., Солнечный мкр, 3 | 1988 | - | Железобетонные панели | 9 | 6 | Счет регионального оператора | 13 681,29 | 10 921,98 | 462 | 20 518 141,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 518 141,28 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| 177 | 18 | Старый Оскол г., Студенческий мкр, 5/6/7 | 1988 | - | Железобетонные панели | 9 | 3 | Счет регионального оператора | 7 425,15 | 5 796,77 | 295 | 11 303 803,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 303 803,11 | Плановый | Ноябрь 2024 |
| Итого по Чернянскому району на 2024 год: |  |  | X | X | X | X | X | X | 3 728,10 | 3 230,02 | 229 | 9 131 020,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 131 020,80 | X | X |
| 178 | 1 | Чернянка п., Ленина ул., 98А | 1983 | - | Железобетонный блок | 3 | 3 | Счет регионального оператора | 1 217,90 | 1 159,40 | 75 | 3 179 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 179 462,00 | Плановый | Сентябрь 2024 |
| 179 | 2 | Чернянка п., Орджоникидзе ул., 5а | 1990 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | 476,80 | 328,00 | 34 | 997 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 997 776,00 | Плановый | Сентябрь 2024 |
| 180 | 3 | Чернянка п., Орджоникидзе ул., 13 | 1995 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | 554,50 | 326,10 | 35 | 991 996,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 991 996,20 | Плановый | Сентябрь 2024 |
| 181 | 4 | Чернянка п., Школьная ул., 12 | 1990 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | 1 322,30 | 1 259,92 | 73 | 3 485 409,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 485 409,40 | Плановый | Сентябрь 2024 |
| 182 | 5 | Чернянка п., Орджоникидзе ул., 26 | 1966 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | 156,60 | 156,60 | 12 | 476 377,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476 377,20 | Плановый | Сентябрь 2024 |
| Итого по Шебекинскому городскому округу на 2024 год: |  |  | X | X | X | X | X | X | 75 501,67 | 56 253,45 | 2 341 | 74 514 904,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 514 904,46 | X | X |
| 183 | 1 | Шебекино г., 50 лет Октября ул., 7 | 1979 | 2009 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | 6 446,39 | 4 286,93 | 207 | 6 360 385,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 360 385,85 | Плановый | Сентябрь 2024 |
| 184 | 2 | Шебекино г., Дзержинского ул., 11 | 1986 | 2009 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 3 165,30 | 3 165,30 | 141 | 4 763 776,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 763 776,50 | Плановый | Сентябрь 2024 |
| 185 | 3 | Шебекино г., Железнодорожная ул., 13 | 1987 | 2008 | Железобетонные панели | 5 | 8 | Счет регионального оператора | 6 305,50 | 6 273,50 | 270 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | Плановый | Сентябрь 2024 |
| 186 | 4 | Шебекино г., Ленина ул., 66 | 1984 | 2009 | Кирпич | 5 | 6 | Счет регионального оператора | 5 700,78 | 4 245,94 | 146 | 5 491 996,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 491 996,50 | Плановый | Сентябрь 2024 |
| 187 | 5 | Шебекино г., Ленина ул., 70 | 1988 | 2009 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 5 102,50 | 3 300,40 | 113 | 4 967 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 967 102,00 | Плановый | Сентябрь 2024 |
| 188 | 6 | Шебекино г., Ленина ул., 76 | 1986 | 2009 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 4 885,68 | 3 103,10 | 120 | 4 670 165,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 670 165,50 | Плановый | Сентябрь 2024 |
| 189 | 7 | Шебекино г., Рабочая ул., 2 | 1985 | 2009 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | 7 577,54 | 4 818,78 | 215 | 5 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 900 000,00 | Плановый | Сентябрь 2024 |
| 190 | 8 | Шебекинский р-н, Белянка с., Петренко ул., 19 | 1979 | - | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | 986,00 | 986,00 | 65 | 1 483 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 483 930,00 | Плановый | Сентябрь 2024 |
| 191 | 9 | Шебекинский р-н, Графовка с., Центральная ул., 1 | 1985 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | 1 642,14 | 1 510,52 | 59 | 2 273 332,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 273 332,60 | Плановый | Сентябрь 2024 |
| 192 | 10 | Шебекинский р-н, Графовка с., Центральная ул., 2 | 1985 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | 1 645,51 | 1 513,29 | 51 | 2 277 501,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 277 501,45 | Плановый | Сентябрь 2024 |
| 193 | 11 | Шебекинский р-н, Графовка с., Центральная ул., 5 | 1989 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | 1 717,71 | 1 516,71 | 47 | 2 282 648,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 282 648,55 | Плановый | Сентябрь 2024 |
| 194 | 12 | Шебекинский р-н, Графовка с., Центральная ул., 6 | 1986 | - | Кирпич | 3 | 1 | Счет регионального оператора | 792,63 | 723,80 | 59 | 1 089 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 089 319,00 | Плановый | Сентябрь 2024 |
| 195 | 13 | Шебекинский р-н, Графовка с., Центральная ул., 8 | 1989 | - | Кирпич | 3 | 1 | Счет регионального оператора | 867,60 | 746,10 | 31 | 1 122 880,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 122 880,50 | Плановый | Сентябрь 2024 |
| 196 | 14 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., Шумилова ул., 7 | 1982 | 2018 | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | 1 337,30 | 1 208,30 | 57 | 1 818 491,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 818 491,50 | Плановый | Сентябрь 2024 |
| 197 | 15 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., Шумилова ул., 12 | 1982 | 2018 | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | 1 312,70 | 1 184,40 | 51 | 1 781 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 781 920,00 | Плановый | Сентябрь 2024 |
| 198 | 16 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., Шумилова ул., 24 | 1987 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | 1 704,10 | 1 576,10 | 60 | 2 372 030,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 372 030,50 | Плановый | Сентябрь 2024 |
| 199 | 17 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., Шумилова ул., 27 | 1980 | - | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | 1 319,42 | 1 186,42 | 70 | 1 785 562,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 785 562,10 | Плановый | Сентябрь 2024 |
| 200 | 18 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., Шумилова ул., 33 | 1987 | - | Кирпич | 3 | 1 | Счет регионального оператора | 832,20 | 696,50 | 23 | 1 048 232,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 048 232,50 | Плановый | Сентябрь 2024 |
| 201 | 19 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., Шумилова ул., 39 | 1983 | - | Кирпич | 3 | 1 | Счет регионального оператора | 829,16 | 713,16 | 42 | 1 073 305,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 073 305,80 | Плановый | Сентябрь 2024 |
| 202 | 20 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., Шумилова ул., 40 | 1988 | - | Кирпич | 3 | 1 | Счет регионального оператора | 829,45 | 713,60 | 29 | 1 073 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 073 968,00 | Плановый | Сентябрь 2024 |
| 203 | 21 | Шебекино г., Железнодорожная ул., 18 | 1988 | - | Железобетонные панели | 5 | 8 | Счет регионального оператора | 10 352,80 | 6 350,40 | 226 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | Плановый | Сентябрь 2024 |
| 204 | 22 | Шебекино г., Петровского ул., 48 | 1982 | 2018 | Железобетонные панели | 5 | 8 | Счет регионального оператора | 10 149,26 | 6 434,20 | 259 | 6 878 355,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 878 355,61 | Плановый | Сентябрь 2024 |
| Итого по Яковлевскому городскому округу на 2024 год: |  |  | X | X | X | X | X | X | 35 549,91 | 30 786,81 | 1 332,00 | 56 919 728,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 919 728,94 | X | X |
| 205 | 1 | Строитель г., 5 Августа ул., 15 | 2000 | - | Железобетонные панели | 10 | 4 | Счет регионального оператора | 16 825,50 | 14 444,30 | 555 | 26 832 970,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 832 970,16 | Плановый | Октябрь 2024 |
| 206 | 2 | Строитель г., 5 Августа ул., 8 | 1983 | 2008 | Железобетонные панели | 5 | 12 | Счет регионального оператора | 10 356,30 | 9 256,50 | 484 | 17 988 052,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 988 052,87 | Плановый | Октябрь 2024 |
| 207 | 3 | Строитель г., Промышленный пер., 3 | 1969 | 2011 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | 972,31 | 891,51 | 44 | 2 017 000,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 017 000,73 | Плановый | Октябрь 2024 |
| 208 | 4 | Строитель г., Советская ул., 30 | 1969 | 2010 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | 3 531,10 | 2 705,90 | 104 | 2 887 227,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 887 227,66 | Плановый | Октябрь 2024 |
| 209 | 5 | Яковлевский р-н, Дмитриевка с., Молодежная ул., 17 | 1976 | 2018 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | 841,60 | 787,50 | 17 | 374 245,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374 245,80 | Плановый | Октябрь 2024 |
| 210 | 6 | Яковлевский р-н, Терновка с., Центральная ул., 6 | 1978 | 2009 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | 977,20 | 891,60 | 45 | 2 511 999,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 511 999,22 | Плановый | Октябрь 2024 |
| 211 | 7 | Яковлевский р-н, Томаровка п., Промышленная ул., 1 | 1988 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | 477,30 | 379,50 | 21 | 1 154 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 154 439,00 | Плановый | Октябрь 2024 |
| 212 | 8 | Яковлевский р-н, Яковлево п., Шаландина ул., 82а | 2000 | - | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | 1 568,60 | 1 430,00 | 62 | 3 153 793,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 153 793,50 | Плановый | Октябрь 2024 |