Документ предоставлен КонсультантПлюс

# ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 августа 2017 г. N 329-пп

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ БЕЛГОРОДСКОЙ

ОБЛАСТИ "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА

ТЕРРИТОРИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 22.01.2018 N 21-пп, от 19.02.2018 N 49-пп, от 25.03.2019 N 127-пп, от 22.07.2019 N 315-пп, от 30.09.2019 N 391-пп, от 23.03.2020 N 103-пп, от 25.05.2020 N 210-пп, от 22.06.2020 N 276-пп, от 28.12.2020 N 611-пп, от 11.05.2021 N 167-пп, от 25.10.2021 N 479-пп, от 09.02.2022 N 65-пп) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В целях исполнения Постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды", постановлений Правительства Белгородской области от 27 мая 2013 года N 202-пп "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Белгородской области", от 7 октября 2013 года N 401-пп "Об утверждении перечня государственных программ Белгородской области", руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Правительство Белгородской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Белгородской области "Формирование современной городской среды на территории Белгородской области" (далее - Государственная программа).

(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 25.03.2019 N 127-пп)

2. Министерству финансов и бюджетной политики Белгородской области (Боровик В.Ф.) при формировании проекта областного бюджета на 2018 - 2022 годы ежегодно предусматривать денежные средства на реализацию мероприятий Государственной программы.

(в ред. Постановления Правительства Белгородской области от 09.02.2022 N 65-пп)

3. Департаменту внутренней и кадровой политики Белгородской области (Павлова О.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации Белгородской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Белгородской области Полежаева К.А.

(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 09.02.2022 N 65-пп)

Информацию о ходе исполнения постановления представлять ежегодно к 15 апреля начиная с 2019 года.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Белгородской области

Е.САВЧЕНКО

# Утверждена

постановлением

Правительства Белгородской области

от 25 августа 2017 года N 329-пп

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ

СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 11.05.2021 N 167-пп, от 25.10.2021 N 479-пп, от 09.02.2022 N 65-пп) |  |
| --- | --- | --- | --- |

## Паспорт

государственной программы Белгородской области

"Формирование современной городской среды

на территории Белгородской области"

(в ред. постановления Правительства Белгородской области

от 25.10.2021 N 479-пп)

| N п/п | Наименование государственной программы: "Формирование современной городской среды на территории Белгородской области" (далее - государственная программа) |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ответственный исполнитель государственной программы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области |
| (в ред. Постановления Правительства Белгородской области от 09.02.2022 N 65-пп) |  |  |
| 2. | Соисполнители государственной программы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области |
| (в ред. Постановления Правительства Белгородской области от 09.02.2022 N 65-пп) |  |  |
| 3. | Участники государственной программы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области |
| (в ред. Постановления Правительства Белгородской области от 09.02.2022 N 65-пп) |  |  |
| 4. | Подпрограммы государственной программы | Подпрограмма 1 "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения муниципальных образований Белгородской области" |
| 5. | Цель (цели) государственной программы | Повышение уровня благоустройства, качества и комфорта территорий муниципальных образований на территории Белгородской области |
| 6. | Задачи государственной программы | Развитие механизмов реализации комплексных проектов создания комфортной городской среды на территории Белгородской области с учетом индекса качества городской среды |
| 7. | Сроки и этапы реализации государственной программы | 2018 - 2024 годы. Этапы реализации государственной программы не выделяются |
| 8. | Объем бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования государственной программы в 2018 - 2024 годах за счет всех источников финансирования составит 7525714,25039 тыс. рублей. Объем финансирования государственной программы в 2018 - 2024 годах за счет средств областного бюджета составит 2095687,66548 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - 71693,52153 тыс. рублей; 2019 год - 18924,00000 тыс. рублей; 2020 год - 406313,28334 тыс. рублей; 2021 год - 621681,32723 тыс. рублей; 2022 год - 941891,91669 тыс. рублей; 2023 год - 16665,91669 тыс. рублей; 2024 год - 18517,70000 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования государственной программы в 2018 - 2024 годах за счет средств федерального бюджета составит 3178429,20000 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования государственной программы в 2018 - 2024 годах за счет средств муниципальных бюджетов - 1013048,43188 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования государственной программы в 2018 - 2024 годах за счет средств внебюджетных источников составит 1238548,95303 тыс. рублей |
| 9. | Конечные результаты государственной программы | 1. Реализация не менее 219 мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в государственную (муниципальные) программы формирования современной городской среды, к концу 2024 года. 2. Увеличение среднего значения индекса качества городской среды к концу 2024 года на 30 процентов к уровню 2018 года. 3. Увеличение доли (количества) городов с благоприятной средой от общего количества городов к концу 2024 года до 73 процентов (8 единиц). 4. Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, к концу 2024 года до 30 процентов. 5. Реализация муниципальными образованиями мероприятий по цифровизации городского хозяйства не менее 100 процентов ежегодно. 6. Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, не менее 90 процентов ежегодно |

## 1. Общая характеристика сферы реализации

государственной программы, в том числе формулировки

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

По состоянию на 1 января 2017 года общая численность населения, проживающего на территории Белгородской области, составила 1552,9 тыс. жителей.

В состав области входят 22 муниципальных образования, из них 13 муниципальных районов и 9 городских округов, в состав которых входят 25 городских и 265 сельских поселений.

В 25 городских и 167 сельских поселениях численность населения превышает 1000 человек.

Вместе с тем только в 122 населенных пунктах поселений Белгородской области численность населения превышает 1000 человек.

На территории муниципальных образований Белгородской области расположено 5416 многоквартирных домов, ограничивающих 3545 дворовых территорий, общей площадью 15,3 млн кв. метров и 1622 общественных территории общей площадью 13,9 млн кв. метров.

На территории населенных пунктов поселений Белгородской области с численностью населения свыше 1000 человек находится 3461 дворовая территория площадью 14,7 млн кв. метров, из которых благоустроены 89,9 процента, и 964 общественных территории площадью 10,8 млн кв. метров, уровень благоустройства которых составляет 84,4 процента.

Потребность в благоустройстве территорий муниципальных образований Белгородской области обусловлена износом объектов благоустройства, их составляющих, в результате длительной эксплуатации.

Успешная реализация в области федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" позволит развить механизмы реализации комплексных проектов создания комфортной городской среды на территории Белгородской области с учетом индекса качества городской среды, повысить уровень благоустройства территорий населенных пунктов поселений Белгородской области с численностью населения свыше 1000 человек и улучшить качество жизни населения, а участие граждан и заинтересованных организаций Белгородской области во всех этапах проведения благоустройства гарантирует заинтересованным лицам полноту и достоверность полученной информации, а также прозрачность и обоснованность решений органов местного самоуправления муниципальных образований области.

В рамках реализации государственной программы под общественными территориями понимаются территории муниципальных образований соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий).

Под малыми городами понимаются населенные пункты, имеющие статус города, с численностью населения до 100 тыс. человек включительно.

Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Под цифровизацией городского хозяйства понимается совокупность мероприятий, направленных на качественное преобразование инфраструктуры города посредством внедрения в ее деятельность цифровых технологий и платформенных решений, инновационных инженерных разработок, организационно-методических подходов и правовых моделей с целью создания комфортных условий проживания населения.

## 2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации

государственной программы, цели, задачи и показатели

достижения целей и решения задач, описание основных конечных

результатов государственной программы, сроков и этапов

реализации государственной программы

Настоящая государственная программа разработана на основании приоритетов государственной политики в сфере благоустройства, содержащихся в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 18 апреля 2017 года N 5), национального проекта "Жилье и городская среда", утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24 декабря 2018 года N 16, федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", утвержденного протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту "Жилье и городская среда" от 21 декабря 2018 года N 3, Постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды", Постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года N 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".

Одним из основных стратегических направлений развития Белгородской области является жилищная политика и жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе формирование комфортной, безопасной городской среды и среды сельских поселений, обеспечение возможности полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения, повышение уровня благоустройства муниципальных образований Белгородской области.

Приоритеты государственной политики в сфере повышения качества жизни населения на долгосрочную перспективу отражены в Стратегии социально-экономического развития Белгородской области на период до 2025 года, в основу разработки которой положены стратегические направления, цели и задачи развития Российской Федерации, определенные Президентом и Правительством Российской Федерации, Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, в документах и материалах министерств регионального и экономического развития Российской Федерации, федеральной отраслевой стратегии, Схеме территориального планирования Белгородской области.

Основной целью государственной программы является повышение уровня благоустройства, качества и комфорта территорий муниципальных образований на территории Белгородской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи:

Развитие механизмов реализации комплексных проектов создания комфортной городской среды на территории Белгородской области с учетом индекса качества городской среды. Государственная программа реализуется в 2018 - 2024 годах, этапы реализации не выделяются.

По итогам реализации государственной программы к концу 2024 года будут достигнуты следующие конечные результаты:

1. Реализация не менее 219 мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в государственную (муниципальные) программы формирования современной городской среды.

(в ред. Постановления Правительства Белгородской области от 25.10.2021 N 479-пп)

2. Увеличение среднего значения индекса качества городской среды к концу 2024 года на 30 процентов к уровню 2018 года.

3. Увеличение доли (количества) городов с благоприятной средой от общего количества городов до 73 процентов (8 единиц).

4. Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, к концу 2024 года до 30 процентов.

5. Реализация муниципальными образованиями мероприятий по цифровизации городского хозяйства не менее 100 процентов ежегодно.

6. Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, не менее 90 процентов ежегодно.

В рамках реализации государственной программы запланированы мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий различного функционального назначения, а также по цифровизации городского хозяйства.

При формировании современной городской среды целесообразно использовать программно-целевой метод:

- ввиду того, что задачу по обеспечению формирования единых ключевых подходов и приоритетов формирования современной городской среды на территории Белгородской области с учетом приоритетов территориального развития возможно решить исключительно при осуществлении государственной поддержки;

- комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, улучшение эстетического вида поселений Белгородской области, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды, а также предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области в рамках реализации государственной программы:

(в ред. Постановления Правительства Белгородской области от 09.02.2022 N 65-пп)

- обеспечивает заключение соглашений с муниципальными образованиями Белгородской области - получателями субсидии;

- осуществляет общее руководство и управление реализацией государственной программы;

- осуществляет постоянный мониторинг выполнения программных мероприятий, целевого использования средств, объемов привлеченных средств внебюджетных источников;

- ежегодно актуализирует государственную программу по итогам общественных обсуждений;

- осуществляет контроль за реализацией органами местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, муниципальных программ;

- осуществляет контроль за организацией и проведением органами местного самоуправления ежегодного рейтингового голосования по отбору общественных территорий для включения в муниципальные программы в соответствии с постановлением Правительства Белгородской области от 28 января 2019 года N 34-пп "Об утверждении Порядка организации и проведения на территории Белгородской области рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке";

- ежегодно представляет не позднее 1 декабря финансового года в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на конкурс по отбору лучших практик (проектов) по благоустройству не менее 2 реализованных в таком году проектов по благоустройству общественных территорий;

- осуществляет контроль за ходом выполнения государственной программы и муниципальных программ, в том числе за ходом реализации конкретных мероприятий в рамках указанных программ, а также предварительное рассмотрение и согласование отчетов муниципальных образований о реализации муниципальных программ, отчетов об исполнении государственной программы, направляемых в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, межведомственной комиссией под руководством высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, созданной в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды";

- размещает в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (далее - ГИС ЖКХ) информацию о реализации федерального проекта на территории Белгородской области с учетом методических рекомендаций о размещении информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, утверждаемых Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

- обеспечивает ежегодное включение в перечень муниципальных образований - получателей субсидии: муниципального образования - административного центра Белгородской области, монопрофильного муниципального образования, расположенного на территории Белгородской области, а также, в случае наличия таковых, муниципальных образований - финалистов Всероссийского конкурса. При этом условием предоставления субсидии муниципальному образованию - победителю Всероссийского конкурса является реализация проекта муниципального образования - финалиста Всероссийского конкурса в году, следующем за годом, в котором муниципальное образование было признано победителем.

Органы местного самоуправления муниципальных образований Белгородской области - получатели субсидии:

- разрабатывают и утверждают (корректируют) муниципальные программы по формированию современной городской среды ежегодно в срок до 31 марта в соответствии с требованиями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

- ежегодно проводят общественные обсуждения и определяют территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении в муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (для муниципальных образований - получателей субсидии в текущем и последующем годах);

- по итогам общественных обсуждений актуализируют муниципальные программы (при необходимости) (для муниципальных образований - получателей субсидии в текущем и последующем годах);

- ежегодно обеспечивают привлечение к решению вопросов развития городской среды соответствующего количества граждан от общего числа граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, необходимого для достижения конечного и непосредственного результатов реализации государственной программы по годам реализации;

- обеспечивают синхронизацию реализации мероприятий в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальных образованиях мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов "Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

- обеспечивают синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальных программ с реализуемыми в муниципальных образованиях федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории;

- обеспечивают реализацию указанных муниципальных программ, в том числе проводят отбор подрядных организаций для выполнения проектов благоустройства в соответствии с законодательством;

- обеспечивают заключение контрактов (договоров) по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 апреля года предоставления субсидии для заключения контрактов (соглашений), за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких контрактов (договоров) продлевается на срок указанного обжалования, с обязательным включением в указанные контракты (договоры) условия о минимальном 3-летнем гарантийном сроке на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидии из бюджета Белгородской области;

- обеспечивают проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- обеспечивают наличие решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается в рамках минимального перечня работ, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

- обеспечивают наличие решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается в рамках дополнительного перечня работ, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома, а также софинансирование собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ. Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные в соответствующую программу после вступления в силу Постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 года N 106 "О внесении изменений в приложение N 15 к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации";

- обеспечивают проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в целях софинансирования работ по благоустройству которых предоставляется субсидия из федерального и областного бюджетов;

- обеспечивают размещение в ГИС ЖКХ информации о реализации мероприятий проекта на территории муниципальных образований Белгородской области с учетом методических рекомендаций о размещении информации в ГИС ЖКХ, утверждаемых Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

- в рамках реализации муниципальных программ по формированию современной городской среды обеспечивают привлечение к выполнению работ по благоустройству дворовых и общественных территорий студенческих строительных отрядов Белгородской области;

- обеспечивают реализацию мероприятий по созданию условий для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий;

- ежегодно предоставляют в министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области не менее 1 заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (для муниципальных образований - получателей субсидии, на территории которых расположены города с численностью населения до 100 тыс. человек и исторические поселения);

(в ред. Постановления Правительства Белгородской области от 09.02.2022 N 65-пп)

- ежегодно не позднее 1 декабря текущего финансового года предоставляют в министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области на конкурс по отбору лучших практик (проектов) по благоустройству не менее 1 реализованного в таком году проекта по благоустройству общественной территории;

(в ред. Постановления Правительства Белгородской области от 09.02.2022 N 65-пп)

- обеспечивают обязательное размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет муниципальных программ и иных материалов по вопросам формирования комфортной городской среды, которые выносятся на общественное обсуждение, и результатов этих обсуждений, а также возможность направления гражданами своих предложений в электронной форме;

- обеспечивают возможность проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ (далее - голосование по отбору общественных территорий), в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

- обеспечивают обязательное размещение информации о благоустройстве территории на информационных конструкциях (баннерах, растяжках, рекламных щитах и т.д.), в средствах массовой информации и социальных сетях, на официальных сайтах в сети Интернет и в любых иных печатных материалах (афиши, листовки, информационные брошюры и т.д.) с обязательным упоминанием (логотип, надпись) о реализации данного объекта в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", входящего в состав национального проекта "Жилье и городская среда".

Логотип федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" должен размещаться вместе с логотипом национального проекта "Жилье и городская среда" в соответствии с требованиями брендбука федерального проекта "Формирование комфортной городской среды";

- обеспечивают соблюдение запретов и ограничений на допуск отдельных видов промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, предусмотренных действующими на момент осуществления закупок Постановлениями Правительства Российской Федерации (в том числе от 30 апреля 2020 года N 616 и N 617), в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и соответствующими постановлениями Правительства Российской Федерации;

- обеспечивать 100-процентное кассовое исполнение средств предоставляемой субсидии ежегодно до 1 декабря.

(абзац введен постановлением Правительства Белгородской области от 25.10.2021 N 479-пп)

В реализации государственной программы Белгородской области и муниципальных программ муниципальных образований Белгородской области принимают участие населенные пункты поселений Белгородской области с численностью населения свыше 1000 человек (далее - поселения Белгородской области).

Показатели конечного результата реализации государственной программы по годам реализации, показатели конечного и непосредственного результатов подпрограмм представлены в приложении N 1 к государственной программе.

## 3. Перечень нормативных правовых актов Белгородской области,

принятие или изменение которых необходимо для реализации

государственной программы

Перечень правовых актов Белгородской области, принятие или изменение которых необходимо для реализации государственной программы, представлен в приложении N 2 к государственной программе.

## 4. Обоснование выделения подпрограмм

Государственная программа состоит из подпрограммы 1 "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения муниципальных образований Белгородской области" (далее - подпрограмма 1), направленной на достижение ее цели и обеспечение решения задачи.

В рамках подпрограммы 1 планируется проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Белгородской области в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, а также общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения муниципальных образований Белгородской области в соответствии с едиными требованиями.

Задачей подпрограммы 1 является обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Белгородской области в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, а также общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения муниципальных образований Белгородской области в соответствии с едиными требованиями.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, урн, иные виды работ.

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает: оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами).

Мероприятия по цифровизации городского хозяйства включают:

а) создание цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития "Активный горожанин", предусмотренной базовыми и дополнительными требованиями к умным городам (стандарт "Умный город"), обеспечивающей реализацию следующих функций:

- сервис по участию в рейтинговом голосовании по реализации мероприятий в сфере городского хозяйства, в том числе в рамках реализации государственной программы;

- дистанционное обращение граждан, в том числе путем телефонного сообщения, с заявлением, контроль исполнения поступивших заявлений и своевременности направления ответов на них;

- дистанционное обращение граждан с частной инициативой в сфере городского хозяйства, городского управления и развития, соблюдение регламента рассмотрения частных инициатив, контроль направления ответа о поддержке либо невозможности реализации предлагаемой инициативы;

- публичное размещение планов администраций муниципальных образований по градостроительным вопросам, приоритетам благоустройства, важным муниципальным проектам и иным вопросам, затрагивающим интересы горожан с обеспечением беспрепятственной возможности внесения гражданами замечаний и предложений;

- синхронизацию деятельности муниципальных служб, обеспечивающих обслуживание критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения муниципального образования, автоматизацию процессов выполнения заявок и контроль за их исполнением;

- отображение на карте муниципального образования информации по проведению ремонтных работ на инженерных сетях, участках дорожной сети, изменению маршрутов транспортного сообщения и по отключениям предоставления коммунальных услуг;

б) энергоэффективное городское освещение, включая архитектурную и художественную подсветку зданий, с использованием механизмов государственно-частного партнерства;

в) проведение инвентаризации общественных территорий с использованием цифровых приложений и формирование электронного паспорта общественных территорий;

г) создание комплексных систем обеспечения и онлайн-мониторинга общественной безопасности, включая организацию постоянного видеонаблюдения, с использованием систем видеоаналитики в общественных и дворовых территориях, в том числе интегрированных в системы контроля и управления доступа в здания;

д) интеграцию цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития "Активный горожанин" с федеральной государственной информационной системой "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - единый портал) в целях передачи на единый портал сведений о сообщениях, обращениях граждан и юридических лиц, о ходе и результатах рассмотрения таких сообщений, обращений;

е) создание системы автоматизированного контроля за работой коммунальной техники, предусмотренной базовыми и дополнительными требованиям к умным городам (стандарт "Умный город"), обеспечивающей реализацию следующих функций:

- автоматический контроль за передвижением и работой коммунальной техники с использованием систем навигации и (или) фото-, видеофиксации;

- контроль за эффективностью использования коммунальной техники (расчет логистических маршрутов), а также за несанкционированным отклонением такой техники от маршрута;

- единая система агрегации заявок на ремонт коммунальной техники для подрядчиков, осуществляющих ремонт и обслуживание такой техники.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 1 обеспечит:

- осуществление к концу 2024 года не менее 667 мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий различного функционального назначения, включенных в государственную (муниципальные) программы формирования современной городской среды;

(в ред. Постановления Правительства Белгородской области от 25.10.2021 N 479-пп)

- увеличение доли дворовых и общественных территорий поселений Белгородской области, произведенное с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых и общественных территорий, благоустроенных в ходе реализации государственной программы, не менее 80 процентов к 2024 году.

Муниципальным образованиям - получателям субсидии необходимо обеспечить участие (трудовое и (или) финансовое) собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству. При этом в случае выбора формы финансового участия заинтересованных лиц (собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству) в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

Муниципальным образованиям - получателям субсидии необходимо обеспечить участие (трудовое и (или) финансовое) собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству. При этом в случае выбора формы финансового участия заинтересованных лиц (собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству) в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

Система основных мероприятий и показателей подпрограммы представлена в приложении N 1 к государственной программе.

Сроки реализации подпрограммы 1 совпадают со сроками реализации государственной программы в целом, этапы подпрограммы не выделяются.

Методика расчета показателей конечного результата государственной программы представлена в приложении N 5 к государственной программе.

## 5. Ресурсное обеспечение государственной программы

Планируемые объемы финансирования программы в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице 1.

### Таблица 1

(в ред. постановления Правительства Белгородской области

от 25.10.2021 N 479-пп)

| Годы | Источники финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджеты муниципальных образований | Внебюджетные источники | Всего |
| 2018 | 269 704,20000 | 71 693,52153 | 96 500,00000 | 192 598,98607 | 630 496,70760 |
| 2019 | 494 166,20000 | 18 924,00000 | 148 547,22025 | 125 019,19392 | 786 656,61417 |
| 2020 | 494 540,40000 | 406 313,28334 | 230 456,26815 | 284 470,34440 | 1 415 780,29589 |
| 2021 | 475 630,00000 | 621 681,32723 | 190 265,50686 | 286 190,54451 | 1 573 767,37860 |
| 2022 | 599 982,00000 | 941 891,91669 | 226 835,48331 | 350 269,88413 | 2 118 979,28413 |
| 2023 | 399 982,00000 | 16 665,91669 | 65 321,84331 | 0,00000 | 481 969,76000 |
| 2024 | 444 424,40000 | 18 517,70000 | 55 122,11000 | 0,00000 | 518 064,21000 |

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы, подпрограмм государственной программы из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации государственной программы, подпрограмм государственной программы за счет средств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях N 3 и N 4 к государственной программе.

Объем финансового обеспечения государственной программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Правила предоставления и распределения субсидий из бюджета Белгородской области за счет средств федерального и областного бюджетов бюджетам муниципальных образований Белгородской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды представлены в приложении N 6 к государственной программе.

Правила предоставления из бюджета Белгородской области средств государственной поддержки за счет средств федерального бюджета бюджетам муниципальных образований Белгородской области для поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды представлены в приложении N 7 к государственной программе.

Правила предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов Белгородской области на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий муниципальных районов и городских округов Белгородской области представлены в приложении N 12 к государственной программе.

(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 25.10.2021 N 479-пп)

Регламент межведомственного взаимодействия при разработке и согласовании проектов благоустройства общественных территорий Белгородской области представлен в приложении N 13 к государственной программе.

## 6. Анализ рисков реализации государственной

программы и описание мер управления рисками

реализации государственной программы

При реализации государственной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

Сводный анализ рисков, их вероятности и силы влияния, а также мер по их минимизации при реализации государственной программы приведен в таблице 2.

### Таблица 2

| N п/п | Наименование рисков | Вероятность | Сила влияния | Меры управления рисками |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 1. | Бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местных бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий региональной программы |  |  |  |
| 1.1. | Снижение объемов финансирования из областного бюджета | Высокая | Высокая | Мониторинг эффективности бюджетных вложений, определение приоритетов для первоочередного финансирования |
| 1.2. | Снижение доли софинансирования из федерального бюджета | Высокая | Высокая | Определение приоритетов для первоочередного финансирования, мониторинг эффективности бюджетных вложений |
| 1.3. | Недофинансирование со стороны местных бюджетов | Высокая | Средняя | Создание стимулов для участия муниципальных образований в реализации программы, мониторинг эффективности бюджетных вложений |
| #### 2. | Риски, связанные с изменением внешней среды |  |  |  |
| 2.1. | Изменения федерального и областного законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Средняя | Высокая | Разработка предложений по регулированию форм и видов государственной поддержки во взаимодействии с организациями жилищно-коммунального хозяйства |
| 2.2. | Снижение актуальности мероприятий программы | Средняя | Высокая | Ежегодный анализ эффективности мероприятий программы, перераспределение средств между мероприятиями программы |
| #### 3. | Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий |  |  |  |
| 3.1. | Невостребованность мероприятий программы в связи с недостаточной информированностью | Средняя | Средняя | Осуществление регулярного информирования о мероприятиях с использованием разнообразных каналов коммуникаций (средства массовой информации, собрания, встречи, семинары и др.) |
| 3.2. | Недостаточная активность собственников жилых помещений многоквартирных домов | Средняя | Средняя | Корректировка мероприятий программы с привлечением собственников жилых помещений многоквартирных домов |
| #### 4. | Управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией региональной программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией региональной программы |  |  |  |
| 4.1. | Неисполнение муниципальными образованиями - получателями субсидии условий соглашения, заключенного с министерством жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области | Средняя | Высокая | Осуществление министерством жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области общего руководства и управления реализацией государственной программы, координации и контроля за деятельностью органов местного самоуправления муниципальных образований Белгородской области - получателей субсидии, постоянного мониторинга выполнения программных мероприятий, целевого использования средств, объемов привлеченных средств внебюджетных источников |
| (в ред. постановления Правительства Белгородской области от 09.02.2022 N 65-пп) |  |  |  |  |
| #### 5. | Риски, связанные с недостоверностью информации |  |  |  |
| 5.1. | Неправильная оценка перспектив развития сферы и эффективности реализации мероприятий программы из-за получения недостоверной информации | Средняя | Высокая | Сотрудничество с муниципальными образованиями, проведение мониторинга и анализа сферы благоустройства, возможность корректировки программных мероприятий и целевых показателей |
| #### 6. | Риски, связанные с негативными природными явлениями |  |  |  |
| 6.1. | Форс-мажорные обстоятельства: стихийные бедствия (наводнения, засухи, землетрясения, пожары) | Низкая | Средняя | Выработка скоординированных действий органов государственной власти Белгородской области, местного самоуправления по преодолению препятствий |
| 6.2. | Неблагоприятные погодные условия | Средняя | Высокая | Осуществление министерством жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области контроля за деятельностью органов местного самоуправления муниципальных образований Белгородской области - получателей субсидии по своевременной разработке проектно-сметной документации, прохождением государственной экспертизы, организации и проведению конкурсных процедур по отбору подрядных организаций, своевременному началу и завершению производства работ |
| (в ред. постановления Правительства Белгородской области от 09.02.2022 N 65-пп) |  |  |  |  |

## 7. Адресные перечни объектов в рамках реализации

государственной программы и муниципальных программ

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов муниципальных образований Белгородской области, планируемых к благоустройству, отобранных в соответствии с правилами, установленными органами местного самоуправления муниципальных образований, приведены в приложении N 8 к государственной программе.

Адресный перечень общественных территорий муниципальных образований Белгородской области, планируемых к благоустройству, а также отобранных по результатам рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации государственной программы (муниципальных программ) в год, следующий за годом проведения такого голосования, в порядке, установленном правовым актом субъекта Российской Федерации, принятым не позднее 12 февраля 2019 года (для муниципальных образований с численностью населения свыше 20 тыс. человек), с учетом завершения мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальные программы, отобранных по результатам рейтингового голосования по выбору общественных территорий, проведенного в году, предшествующем году реализации указанных мероприятий, приведены в приложении N 9 к государственной программе.

Адресный перечень общественных территорий муниципальных образований Белгородской области - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды приведен в приложении N 10 к государственной программе.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству, расположенных на территории муниципальных образований Белгородской области, приведен в приложении N 11 к государственной программе.

Адресный перечень общественных территорий муниципальных районов и городских округов Белгородской области, отобранных по результатам рейтингового голосования, приведен в приложении N 14 к государственной программе.

## Подпрограмма 1

"Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов,

общественных и иных территорий соответствующего

функционального назначения муниципальных образований

Белгородской области"

### Паспорт

подпрограммы 1 "Благоустройство дворовых территорий

многоквартирных домов, общественных и иных территорий

соответствующего функционального назначения

муниципальных образований Белгородской области"

(в ред. постановления Правительства Белгородской области

от 25.10.2021 N 479-пп)

| N п/п | Наименование подпрограммы 1: "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения муниципальных образований Белгородской области" (далее - подпрограмма 1) |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Соисполнители, ответственные за реализацию подпрограммы 1 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области |
| (в ред. Постановления Правительства Белгородской области от 09.02.2022 N 65-пп) |  |  |
| 2. | Участники подпрограммы 1 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области |
| (в ред. Постановления Правительства Белгородской области от 09.02.2022 N 65-пп) |  |  |
| 3. | Цель (цели) подпрограммы 1 | Развитие механизмов реализации комплексных проектов создания комфортной городской среды на территории Белгородской области с учетом индекса качества городской среды |
| 4. | Задачи подпрограммы 1 | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Белгородской области в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, а также общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения муниципальных образований Белгородской области в соответствии с едиными требованиями |
| 5. | Сроки и этапы реализации подпрограммы 1 | 2018 - 2024 годы. Этапы реализации подпрограммы 1 не выделяются |
| 6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2018 - 2024 годах за счет всех источников финансирования составит 7525714,25039 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 1 в 2018 - 2024 годах за счет средств областного бюджета составит 2095687,66548 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - 71693,52153 тыс. рублей; 2019 год - 18924,00000 тыс. рублей; 2020 год - 406313,28334 тыс. рублей; 2021 год - 621681,32723 тыс. рублей; 2022 год - 941891,91669 тыс. рублей; 2023 год - 16665,91669 тыс. рублей; 2024 год 18517,70000 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2018 - 2024 годах за счет средств федерального бюджета составит 3178429,20000 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2018 - 2024 годах за счет средств муниципальных бюджетов - 1013048,43188 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2018 - 2024 годах за счет средств внебюджетных источников составит 1238548,95303 тыс. рублей |
| 7. | Конечные результаты реализации подпрограммы 1 | 1. Реализация не менее 667 мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий различного функционального назначения, включенных в государственную (муниципальные) программу(-мы) формирования современной городской среды, к концу 2024 года. 2. Увеличение доли дворовых и общественных территорий поселений Белгородской области, произведенное с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых и общественных территорий, благоустроенных в ходе реализации государственной программы, не менее 80 процентов к 2024 году |

### 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, описание

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

На территории поселений Белгородской области расположена 3461 дворовая территория общей площадью 14,7 млн кв. метров.

Информация об уровне благоустройства дворовых территорий муниципальных образований Белгородской области, включающих в себя населенные пункты поселений области с количеством жителей свыше 1000 человек, представлена в таблице 3.

#### Таблица 3

| N п/п | Муниципальные образования | Общее количество дворовых территорий, ед. | Общая площадь дворовых территорий, кв. м | Доля благоустроенных дворовых территорий, проценты | Доля дворовых территорий, оборудованных приспособлениями для маломобильных групп населения, проценты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Алексеевский городской округ | 94 | 83 466,30 | 80,85 | 0,00 |
| 2. | г. Белгород | 1 073 | 5 500 469,92 | 95,30 | 95,34 |
| 3. | Белгородский район | 210 | 860 457,50 | 85,24 | 54,76 |
| 4. | Борисовский район | 33 | 97 548,00 | 81,82 | 3,03 |
| 5. | Валуйский городской округ | 217 | 485 604,00 | 88,48 | 4,61 |
| 6. | Вейделевский район | 42 | 8 950,00 | 80,95 | 4,76 |
| 7. | Волоконовский район | 71 | 42 400,00 | 80,28 | 4,23 |
| 8. | Грайворонский городской округ | 40 | 108 813,00 | 82,50 | 2,50 |
| 9. | Губкинский городской округ | 321 | 729 561,30 | 96,26 | 6,54 |
| 10. | Ивнянский район | 33 | 47 244,00 | 75,76 | 0,00 |
| 11. | Корочанский район | 90 | 123 644,00 | 92,22 | 24,44 |
| 12. | Красногвардейский район | 44 | 26 723,00 | 90,91 | 0,00 |
| 13. | Краснояружский район | 5 | 43 600,00 | 80,00 | 80,00 |
| 14. | Красненский район | 5 | 1 000,00 | 60,00 | 100,00 |
| 15. | Новооскольский городской округ | 63 | 206 060,00 | 80,95 | 41,27 |
| 16. | Прохоровский район | 38 | 100 137,00 | 78,95 | 7,89 |
| 17. | Ракитянский район | 102 | 217 865,00 | 88,24 | 0,00 |
| 18. | Ровеньский район | 41 | 53 791,28 | 82,93 | 0,00 |
| 19. | Старооскольский городской округ | 427 | 4 385 100,00 | 83,61 | 83,61 |
| 20. | Чернянский район | 55 | 46 750,00 | 87,27 | 92,73 |
| 21. | Шебекинский городской округ | 358 | 840 265,00 | 92,18 | 18,99 |
| 22. | Яковлевский городской округ | 99 | 686 835,00 | 87,88 | 82,83 |

На территории поселений Белгородской области расположены 964 общественных территории общей площадью 10,8 млн кв. метров.

Информация об уровне благоустройства общественных территорий муниципальных образований Белгородской области, включающих в себя населенные пункты поселений области с количеством жителей свыше 1000 человек, представлена в таблице 4.

#### Таблица 4

| N п/п | Муниципальные образования | Общее количество общественных территорий, ед. | Общая площадь общественных территорий, кв. м | Доля благоустроенных общественных территорий, проценты | Доля общественных территорий, оборудованных приспособлениями для маломобильных групп населения, проценты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Алексеевский городской округ | 45 | 1 415 741,90 | 64,44 | 4,44 |
| 2. | г. Белгород | 55 | 1 520 000,00 | 52,73 | 52,73 |
| 3. | Белгородский район | 81 | 973 060,60 | 66,67 | 8,64 |
| 4. | Борисовский район | 11 | 72 501,00 | 81,82 | 0,00 |
| 5. | Валуйский городской округ | 243 | 82 732,00 | 92,18 | 61,32 |
| 6. | Вейделевский район | 20 | 119 916,00 | 80,00 | 100,00 |
| 7. | Волоконовский район | 15 | 71 502,00 | 93,33 | 93,33 |
| 8. | Грайворонский городской округ | 14 | 154 500,00 | 78,57 | 78,57 |
| 9. | Губкинский городской округ | 30 | 554 000,00 | 96,67 | 63,33 |
| 10 | Ивнянский район | 10 | 162 979,00 | 90,00 | 0,00 |
| 11. | Корочанский район | 67 | 656 206,00 | 97,01 | 97,01 |
| 12. | Красногвардейский район | 10 | 83 143,00 | 90,00 | 0,00 |
| 13. | Краснояружский район | 3 | 33 500,00 | 66,67 | 66,67 |
| 14. | Красненский район | 7 | 4 000,00 | 85,71 | 100,00 |
| 15. | Новооскольский городской округ | 51 | 519 916,00 | 86,27 | 47,06 |
| 16. | Прохоровский район | 23 | 623 043,00 | 91,30 | 95,65 |
| 17. | Ракитянский район | 5 | 17 734,00 | 40,00 | 40,00 |
| 18. | Ровеньский район | 36 | 286 910,00 | 94,44 | 30,56 |
| 19. | Старооскольский городской округ | 53 | 1 294 189,00 | 73,58 | 73,58 |
| 20. | Чернянский район | 13 | 101 900,00 | 76,92 | 84,62 |
| 21. | Шебекинский городской округ | 89 | 458 651,00 | 88,76 | 44,94 |
| 22. | Яковлевский городской округ | 83 | 1 658 600,00 | 95,18 | 89,16 |

Информация об уровне благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории муниципальных образований Белгородской области, включающих в себя населенные пункты поселений области с количеством жителей свыше 1000 человек, представлена соответственно в таблицах 5, 6.

#### Информация об уровне благоустройства объектов недвижимого

имущества (включая объекты незавершенного строительства)

и земельных участков, находящихся в собственности

(пользовании) юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей

Таблица 5

| N п/п | Муниципальные образования | Количество недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства), ед. | Количество земельных участков, ед. | Общая площадь земельных участков, кв. м | Площадь благоустроенных земельных участков, кв. м | Доля благоустроенных земельных участков, проценты | Доля дворовых территорий, оборудованных приспособлениями для маломобильных групп населения, от общего количества дворовых территорий, проценты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Алексеевский городской округ | 3 200 | 4 445 | 17 635,00 | 11 463,00 | 65,00 | 1,72 |
| 2. | г. Белгород | 2 465 | 2 845 | 41 510 939,00 | 39 001 759,00 | 93,96 | 71,52 |
| 3. | Белгородский район | 859 | 38 | 5 134 498,40 | 4 914 749,90 | 95,72 | 11,76 |
| 4. | Борисовский район | 91 | 91 | 20 792,00 | 13 380,00 | 64,35 | 0,00 |
| 5. | Валуйский городской округ | 364 | 364 | 746 200,00 | 555 150,00 | 74,40 | 51,37 |
| 6. | Вейделевский район | 102 | 102 | 516 732,00 | 513 411,00 | 99,36 | 111,76 |
| 7. | Волоконовский район | 297 | 297 | 249 362,00 | 86 862,00 | 34,83 | 83,16 |
| 8. | Грайворонский городской округ | 207 | 207 | 248 400,00 | 240 000,00 | 96,62 | 96,62 |
| 9. | Губкинский городской округ | 167 | 167 | 50 100,00 | 47 849,00 | 95,51 | 76,65 |
| 10. | Ивнянский район | 146 | 146 | 18 980,00 | 17 495,00 | 92,18 | 80,82 |
| 11. | Корочанский район | 509 | 607 | 5 522 878,85 | 5 522 058,85 | 99,99 | 218,47 |
| 12. | Красногвардейский район | 784 | 784 | 37 854,00 | 15 141,60 | 40,00 | 0,38 |
| 13. | Краснояружский район | 156 | 156 | 72 000,00 | 72 000,00 | 100,00 | 76,28 |
| 14. | Красненский район | 86 | 83 | 320 000,00 | 320 000,00 | 100,00 | 8,14 |
| 15. | Новооскольский городской округ | 101 | 101 | 645 604,00 | 254 503,00 | 39,42 | 10,89 |
| 16. | Прохоровский район | 743 | 780 | 1 170 000,00 | 234 000,00 | 20,00 | 9,56 |
| 17. | Ракитянский район | 267 | 267 | 18 290,00 | 9 420,00 | 51,50 | 38,58 |
| 18. | Ровеньский район | 302 | 302 | 755 040,00 | 256 500,00 | 33,97 | 10,93 |
| 19. | Старооскольский городской округ | 84 987 | 84 987 | 80 000 000,00 | 79 760 719,00 | 99,70 | 30,00 |
| 20. | Чернянский район | 316 | 316 | 338 000,00 | 328 140,00 | 97,08 | 29,75 |
| 21. | Шебекинский городской округ | 1 435 | 712 | 7 380 647,00 | 5 651 500,00 | 76,57 | 39,30 |
| 22. | Яковлевский городской округ | 599 | 599 | 2 007 766,00 | 1 591 172,00 | 79,25 | 6,68 |

#### Информация об уровне благоустройства индивидуальных

жилых домов и земельных участков, предоставленных

для их размещения

Таблица 6

| N п/п | Муниципальные образования | Общая площадь земельных участков, кв. м | Площадь благоустроенных земельных участков, кв. м | Доля благоустроенных земельных участков, проценты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Алексеевский городской округ | 9 087 180,00 | 3 544 000,00 | 39,00 |
| 2. | г. Белгород | 52 152 686,00 | 51 395 374,00 | 98,50 |
| 3. | Белгородский район | 115 356 182,90 | 109 155 717,00 | 94,60 |
| 4. | Борисовский район | 19 654 200,00 | 15 228 450,00 | 77,48 |
| 5. | Валуйский городской округ | 3 580 000,00 | 35 090 000,00 | 98,00 |
| 6. | Вейделевский район | 3 227 080,00 | 3 216 146,00 | 99,67 |
| 7. | Волоконовский район | 20 400,00 | 14 300,00 | 70,00 |
| 8. | Грайворонский городской округ | 10 569 000,00 | 10 497 000,00 | 99,30 |
| 9. | Губкинский городской округ | 9 530 000,00 | 3 660 000,00 | 38,40 |
| 10. | Ивнянский район | 4 314 000,00 | 4 314 000,00 | 100,00 |
| 11. | Корочанский район | 13 401 149,00 | 13 028 110,00 | 97,20 |
| 12. | Красногвардейский район | 2 940 000,00 | 1 470 000,00 | 50,00 |
| 13. | Краснояружский район | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00 |
| 14. | Красненский район | 170 000,00 | 170 000,00 | 100,00 |
| 15. | Новооскольский городской округ | 3 485 350,00 | 2 280 232,00 | 65,40 |
| 16. | Прохоровский район | 1 120 912,00 | 295 616,00 | 26,00 |
| 17. | Ракитянский район | 1 815 500,00 | 1 270 850,00 | 70,00 |
| 18. | Ровеньский район | 12 151 000,00 | 9 104 000,00 | 75,00 |
| 19. | Старооскольский городской округ | 19 200 000,00 | 1 920 000,00 | 10,00 |
| 20. | Чернянский район | 2 122 000,00 | 2 122 000,00 | 100,00 |
| 21. | Шебекинский городской округ | 12 444 600,00 | 8 595 550,00 | 70,00 |
| 22. | Яковлевский городской округ | 21 415 900,00 | 16 987 330,00 | 79,30 |

### 2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 1

Главной целью подпрограммы 1 является развитие механизмов реализации комплексных проектов создания комфортной городской среды на территории Белгородской области с учетом индекса качества городской среды.

Достижение цели подпрограммы 1 обеспечивается путем решения следующей задачи:

Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Белгородской области в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, а также общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения муниципальных образований Белгородской области в соответствии с едиными требованиями.

Срок реализации подпрограммы 1 - 2018 - 2024 годы, этапы реализации не выделяются.

### 3. Обоснование выделения системы мероприятий

и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 1

Достижение цели и решение задачи намечается за счет реализации мероприятий и комплекса мер по нормативно-правовому регулированию.

В рамках решения задачи "Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Белгородской области в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, а также общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения муниципальных образований Белгородской области в соответствии с едиными требованиями" планируется реализовать следующие мероприятия:

- основное мероприятие 1.2 "Реализация мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий муниципальных районов и городских округов Белгородской области".

(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 25.10.2021 N 479-пп)

В целях реализации основного мероприятия 1.2 планируется осуществить работы по благоустройству дворовых территорий, а также одной или нескольких общественных территорий общего пользования различного функционального назначения (парки, скверы, детские площадки, спортивные площадки и иные территории), отобранных по результатам рейтингового голосования, согласно проектной и иной документации на территории муниципальных образований Белгородской области;

(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 25.10.2021 N 479-пп)

- проект 1.F2 "Формирование комфортной городской среды", в рамках которого планируется реализация мероприятий:

- 1.F2.1 "Реализация программ формирования современной городской среды";

- 1.F2.2 "Реализация проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды";

- 1.F2.3 "Реализация национального проекта "Жилье и городская среда".

В целях реализации проекта 1.F2 планируется осуществлять работы:

- по оснащению дворовых территорий элементами благоустройства исходя из минимального перечня работ по благоустройству, установленного в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, прилагаемыми к Постановлению Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года N 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации";

- по оснащению общественных территорий необходимыми элементами благоустройства;

- по цифровизации городского хозяйства;

- в рамках реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

В рамках мероприятия 1.F2.1 "Реализация программ формирования современной городской среды" планируется предусмотреть оснащение дворовых и общественных территорий, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды, необходимым оборудованием для беспрепятственного перемещения всех граждан, в том числе инвалидов и маломобильных групп населения, провести общественные обсуждения проектов муниципальных программ формирования современной городской среды, а также обеспечить привлечение к выполнению работ по благоустройству студенческих строительных отрядов Белгородской области.

В рамках мероприятия 1.F2.2 "Реализация проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды" планируется реализовать комплекс работ (мероприятий) по благоустройству одной или нескольких взаимосвязанных общественных территорий общего пользования муниципальных образований различного функционального назначения в малых городах и исторических поселениях, в том числе мероприятий по созданию и восстановлению дорожных покрытий, озеленению, созданию и размещению малых архитектурных форм, восстановлению или улучшению фасадов, созданию инфраструктуры, обслуживающей общественное пространство, согласно проектной и иной документации, одобренной федеральной комиссией по итогам конкурса, в соответствии с требованиями, установленными Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 2018 года N 237 "Об утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды".

В рамках мероприятия 1.F2.3 "Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" происходит переоснащение дворовых и общественных территорий, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды, необходимыми дополнительными элементами благоустройства и оборудованием.

(в ред. Постановления Правительства Белгородской области от 25.10.2021 N 479-пп)

Вместе с этим в рамках решения задач планируется реализовать следующий комплекс мер:

- контроль за синхронизацией планируемых к принятию муниципальных программ по формированию современной городской среды с реализуемыми в муниципальных образованиях федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории;

- совершенствование нормативной правовой базы в сфере повышения ответственности за нарушение муниципальных правил благоустройства, действующих на территориях поселений, городских округов и внутригородских районов Белгородской области;

- вовлечение граждан и заинтересованных организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной программы, а также проектов благоустройства дворовых и общественных территорий;

- разработка и утверждение нормативного правового акта, регламентирующего порядок проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий (с учетом их физического состояния), объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, на территории Белгородской области, а также объектов централизованной (нецентрализованной) систем холодного водоснабжения сельских населенных пунктов Белгородской области;

- контроль за ежегодной актуализацией до 31 марта муниципальных программ по формированию современной городской среды в соответствии с требованиями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

- контроль за ежегодным проведением общественных обсуждений и определением территорий и мероприятий по их благоустройству при включении в муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования;

- контроль за ежегодным обеспечением привлечения к решению вопросов развития городской среды соответствующего количества граждан от общего числа граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, необходимого для достижения конечного и непосредственного результатов реализации государственной программы по годам реализации;

- контроль за проведением мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- контроль за наличием решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

- контроль за проведением работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий которых бюджету муниципального образования предоставляется субсидия из федерального и областного бюджетов;

- контроль за привлечением к выполнению работ по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках реализации муниципальных программ по формированию современной городской среды студенческих строительных отрядов Белгородской области;

- контроль за привлечением к выполнению работ по реализации мероприятий по созданию условий для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий;

- контроль за проведением мероприятий по реализации муниципальными образованиями - победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды проекта создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях;

- контроль за соблюдением муниципальными образованиями - победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды графика выполнения мероприятий, согласованного с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Реализация данных мероприятий позволит обеспечить улучшение организационных и экономических условий, архитектурного облика, повышение уровня санитарно-эпидемиологического и экологического благополучия жителей по благоустройству дворовых, общественных и иных территорий муниципальных образований Белгородской области, повысить информированность граждан и заинтересованных лиц о реализуемых в области проектах и созданной инфраструктуре, повысить эффективность работы органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере регулирования и развития деятельности по формированию современной городской среды.

### 4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 1.

Перечень показателей подпрограммы 1

В результате реализации подпрограммы 1 к концу 2024 года планируется достижение следующих конечных результатов:

- реализация не менее 667 мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий различного функционального назначения, включенных в государственную (муниципальные) программы формирования современной городской среды;

(в ред. Постановления Правительства Белгородской области от 25.10.2021 N 479-пп)

- увеличение доли дворовых и общественных территорий поселений Белгородской области, произведенное с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых и общественных территорий, благоустроенных в ходе реализации государственной программы, не менее 80 процентов.

Сведения о динамике значений показателей конечного и непосредственного результатов представлены в приложении N 1 к государственной программе.

### 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 (в разрезе главных

распорядителей средств областного бюджета, основных

мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы)

Планируемые объемы финансирования подпрограммы 1 в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице 7.

#### Таблица 7

(в ред. постановления Правительства Белгородской области

от 25.10.2021 N 479-пп)

| Годы | Источники финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджеты муниципальных образований | Внебюджетные источники | Всего |
| 2018 | 269 704,20000 | 71 693,52153 | 96 500,00000 | 192 598,98607 | 630 496,70760 |
| 2019 | 494 166,20000 | 18 924,00000 | 148 547,22025 | 125 019,19392 | 786 656,61417 |
| 2020 | 494 540,40000 | 406 313,28334 | 230 456,26815 | 284 470,34440 | 1 415 780,29589 |
| 2021 | 475 630,00000 | 621 681,32723 | 190 265,50686 | 286 190,54451 | 1 573 767,37860 |
| 2022 | 599 982,00000 | 941 891,91669 | 226 835,48331 | 350 269,88413 | 2 118 979,28413 |
| 2023 | 399 982,00000 | 16 665,91669 | 65 321,84331 | 0,00000 | 481 969,76000 |
| 2024 | 444 424,40000 | 18 517,70000 | 55 122,11000 | 0,00000 | 518 064,21000 |

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 1 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств бюджета Белгородской области по годам представлены соответственно в приложениях N 3 и N 4 к государственной программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона Белгородской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

## Приложение N 1

к государственной программе

Белгородской области "Формирование

современной городской среды

на территории Белгородской области"

Система основных мероприятий (мероприятий) и показателей

государственной программы Белгородской области

"Формирование современной городской среды

на территории Белгородской области"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 25.10.2021 N 479-пп, от 09.02.2022 N 65-пп) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Наименование государственной программы, подпрограмм, мероприятий | Срок реализации (начало, завершение) | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию | Вид показателя | Наименование показателя, единица измерения | 2017 год (базовый) | Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Государственная программа "Формирование современной городской среды на территории Белгородской области" (цель - повышение уровня благоустройства, качества и комфорта территорий муниципальных образований на территории Белгородской области) | 2018 - 2024 годы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области | П | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в государственную (муниципальные) программу(-мы) формирования современной городской среды (ежегодно, накопительным итогом), единиц <*> | 5 | 21 | 51 | 86 | 118 | 152 | 186 | 219 |
|  |  |  |  | П | Среднее значение индекса качества городской среды, условных единиц | - | 179 | 183 | 190 | 197 | 206 | 214 | 223 |
|  |  |  |  | П | Доля (количество) городов с благоприятной средой от общего количества городов, процентов/единиц | - | 45 | 45 | 55 | 64 | 64 | 64 | 73 |
|  |  |  |  |  |  | - | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 |
|  |  |  |  | П | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, процентов | 5 | 6 | 9 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 |
|  |  |  |  | П | Реализация муниципальными образованиями мероприятий по цифровизации городского хозяйства, процентов | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | П | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды, не менее 90 процентов ежегодно, процентов | - | - | - | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| (в ред. Постановления Правительства Белгородской области от 09.02.2022 N 65-пп) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения муниципальных образований Белгородской области" (задача - обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Белгородской области в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, а также общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения муниципальных образований Белгородской области в соответствии с едиными требованиями) | 2018 - 2024 годы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области | П | Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий различного функционального назначения, включенных в государственную (муниципальные) программу(-мы) формирования современной городской среды (ежегодно, накопительным итогом), единиц | 50 | 90 | 187 | 313 | 466 | 581 | 631 | 667 |
|  |  |  |  | П | Доля дворовых и общественных территорий поселений Белгородской области, благоустроенных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых и общественных территорий, благоустроенных в ходе реализации государственной программы, процентов | 60 | 65 | 68 | 70 | 75 | 80 | 80 | 80 |
| (в ред. Постановления Правительства Белгородской области от 09.02.2022 N 65-пп) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.F2. <**> | Проект "Формирование комфортной городской среды" | 2019 - 2024 годы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области | П | Количество муниципальных программ, включающих мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения населенных пунктов поселений Белгородской области, единиц | 4 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
|  |  |  |  | П | Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, единиц | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - |
| (в ред. Постановления Правительства Белгородской области от 09.02.2022 N 65-пп) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.F2.1 | Мероприятие "Реализация программ формирования современной городской среды" | 2019 - 2024 годы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области | П | Количество муниципальных программ, включающих мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения населенных пунктов поселений Белгородской области, единиц | 4 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| (в ред. Постановления Правительства Белгородской области от 09.02.2022 N 65-пп) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.F2.2 | Мероприятие "Реализация проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды" | 2019 - 2022 годы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области | П | Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, единиц | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - |
| (в ред. Постановления Правительства Белгородской области от 09.02.2022 N 65-пп) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.F2.3 | Мероприятие "Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" | 2020 - 2021 годы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области |  | Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий различного функционального назначения, включенных в государственную (муниципальные) программу(-мы) формирования современной городской среды, единиц | - | - | - | 25 | 69 | 30 | - | - |
| (в ред. Постановления Правительства Белгородской области от 09.02.2022 N 65-пп) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие "Реализация мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий муниципальных районов и городских округов Белгородской области" | 2020 - 2022 годы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области |  | Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий различного функционального назначения, включенных в государственную (муниципальные) программу(-мы) формирования современной городской среды, единиц | - | - | - | 37 | 284 | 306 | - | - |
| (в ред. Постановления Правительства Белгородской области от 09.02.2022 N 65-пп) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Расчет показателя, количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в государственную (муниципальные) программу(-мы) формирования современной городской среды (единиц), произведен накопительным итогом начиная с 2018 года.

<**> В 2018 году мероприятие реализовывалось в рамках основного мероприятия 1.1 "Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды".

## Приложение N 2

к государственной программе

Белгородской области "Формирование

современной городской среды

на территории Белгородской области"

Основные меры правового регулирования в сфере реализации

государственной программы Белгородской области "Формирование

современной городской среды на территории

Белгородской области"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления Правительства Белгородской области от 09.02.2022 N 65-пп) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Закон Белгородской области | Внесение изменений в закон Белгородской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области | 2018 - 2024 годы (по мере необходимости) |
| (в ред. Постановления Правительства Белгородской области от 09.02.2022 N 65-пп) |  |  |  |  |
| 2. | Закон Белгородской области | Внесение изменений в закон Белгородской области от 4 июля 2002 года N 35 "Об административных правонарушениях на территории Белгородской области" | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области | 2018 - 2024 годы (по мере необходимости) |
| (в ред. Постановления Правительства Белгородской области от 09.02.2022 N 65-пп) |  |  |  |  |
| 3. | Постановление Правительства Белгородской области | Внесение изменений в постановление Правительства Белгородской области от 25 августа 2017 года N 329-пп "Об утверждении государственной программы Белгородской области "Формирование современной городской среды на территории Белгородской области" | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области | 2018 - 2024 годы (по мере необходимости) |
| (в ред. Постановления Правительства Белгородской области от 09.02.2022 N 65-пп) |  |  |  |  |
| 4. | Постановление Правительства Белгородской области | Внесение изменений в постановление Правительства Белгородской области от 19 июня 2017 года N 231-пп "Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта государственной программы Белгородской области "Формирование современной городской среды", Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций к проекту государственной программы Белгородской области "Формирование современной городской среды" | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области | 2018 - 2024 годы (по мере необходимости) |
| (в ред. Постановления Правительства Белгородской области от 09.02.2022 N 65-пп) |  |  |  |  |
| 5. | Постановление Правительства Белгородской области | Внесение изменений в постановление Правительства Белгородской области от 10 июля 2017 года N 256-пп "Об утверждении Порядка проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий (с учетом их физического состояния), объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории Белгородской области, а также объектов централизованной (нецентрализованной) систем холодного водоснабжения сельских населенных пунктов Белгородской области" | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области | 2018 - 2024 годы (по мере необходимости) |
| (в ред. Постановления Правительства Белгородской области от 09.02.2022 N 65-пп) |  |  |  |  |
| 6. | Постановление Правительства Белгородской области | Внесение изменений в постановление Правительства Белгородской области от 28 января 2019 года N 34-пп "Об утверждении Порядка организации и проведения на территории Белгородской области рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке" | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области | 2018 - 2024 годы (по мере необходимости) |
| (в ред. Постановления Правительства Белгородской области от 09.02.2022 N 65-пп) |  |  |  |  |

## Приложение N 3

к государственной программе

Белгородской области "Формирование

современной городской среды

на территории Белгородской области"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка

расходов на реализацию основных мероприятий (мероприятий)

государственной программы Белгородской области "Формирование

современной городской среды на территории Белгородской

области" из различных источников финансирования

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления Правительства Белгородской области от 25.10.2021 N 479-пп) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования | Общий объем финансирования, тыс. рублей | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Государственная программа | Формирование современной городской среды на территории Белгородской области | Всего, в том числе: | 7 525 714,25039 | 630 496,70760 | 786 656,61417 | 1 415 776,26189 | 1 573 767,37860 | 2 118 979,28413 | 481 969,76000 | 518 064,21000 |
|  |  | федеральный бюджет | 3 178 429,20000 | 269 704,20000 | 494 166,20000 | 494 540,40000 | 475 630,00000 | 599 982,00000 | 399 982,00000 | 444 424,40000 |
|  |  | областной бюджет | 2 095 687,66548 | 71 693,52153 | 18 924,00000 | 406 313,28334 | 621 681,32723 | 941 891,91669 | 16 665,91669 | 18 517,70000 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | 1 013 048,43188 | 96 500,00000 | 148 547,22025 | 230 456,26815 | 190 265,50686 | 226 835,48331 | 65 321,84331 | 55 122,11000 |
|  |  | иные источники | 1 238 548,95303 | 192 598,98607 | 125 019,19392 | 284 470,34440 | 286 190,54451 | 350 269,88413 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения муниципальных образований Белгородской области | Всего, в том числе: | 7 525 714,25039 | 630 496,70760 | 786 656,61417 | 1 415 776,26189 | 1 573 767,37860 | 2 118 979,28413 | 481 969,76000 | 518 064,21000 |
|  |  | федеральный бюджет | 3 178 429,20000 | 269 704,20000 | 494 166,20000 | 494 540,40000 | 475 630,00000 | 599 982,00000 | 399 982,00000 | 444 424,40000 |
|  |  | областной бюджет | 2 095 687,66548 | 71 693,52153 | 18 924,00000 | 406 313,28334 | 621 681,32723 | 941 891,91669 | 16 665,91669 | 18 517,70000 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | 1 013 048,43188 | 96 500,00000 | 148 547,22025 | 230 456,26815 | 190 265,50686 | 226 835,48331 | 65 321,84331 | 55 122,11000 |
|  |  | иные источники | 1 238 548,95303 | 192 598,98607 | 125 019,19392 | 284 470,34440 | 286 190,54451 | 350 269,88413 | 0,00 | 0,00 |
| Проект 1.F2. | Формирование комфортной городской среды | Всего, в том числе: | 5 572 714,86559 | - | 786 656,61417 | 1 115 780,29589 | 1 051 291,70140 | 1 618 979,28413 | 481 969,76000 | 518 064,21000 |
|  |  | федеральный бюджет | 2 908 725,00000 | - | 494 166,20000 | 494 540,40000 | 475 630,00000 | 599 982,00000 | 399 982,00000 | 444 424,40000 |
|  |  | областной бюджет | 701 518,46675 | - | 18 924,00000 | 106 313,28334 | 99 205,65003 | 441 891,91669 | 16 665,91669 | 18 517,70000 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | 916 548,43188 | - | 148 547,22025 | 230 456,26815 | 190 265,50686 | 226 835,48331 | 65 321,84331 | 55 122,11000 |
|  |  | иные источники | 1 045 949,96696 | - | 125 019,19392 | 284 470,34440 | 286 190,54451 | 350 269,88413 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.F2.1 | Реализация программ формирования современной городской среды | Всего, в том числе: | 4 270 619,55559 | - | 736 656,61417 | 923 204,59589 | 837 811,29140 | 772 913,08413 | 481 969,76000 | 518 064,21000 |
|  |  | федеральный бюджет | 2 528 725,00000 | - | 454 166,20000 | 424 540,40000 | 405 630,00000 | 399 982,00000 | 399 982,00000 | 444 424,40000 |
|  |  | областной бюджет | 105 363,96675 | - | 18 924,00000 | 17 689,18334 | 16 901,25003 | 16 665,91669 | 16 665,91669 | 18 517,70000 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | 736 213,43188 | - | 143 547,22025 | 225 456,26815 | 135 891,50686 | 110 874,48331 | 65 321,84331 | 55 122,11000 |
|  |  | иные источники | 900 317,15696 | - | 120 019,19392 | 255 518,74440 | 279 388,53451 | 245 390,68413 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.F2.2 | Реализация проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | Всего, в том числе: | 705 967,81000 | - | 50 000,00000 | 103 951,60000 | 131 176,01000 | 420 840,20000 | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 380 000,00000 | - | 40 000,00000 | 70 000,00000 | 70 000,00000 | 200 000,00000 | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | 180 335,00000 | - | 5 000,00000 | 5 000,00000 | 54 374,00000 | 115 961,00000 | - | - |
|  |  | иные источники | 145 632,81000 | - | 5 000,00000 | 28 951,60000 | 6 802,01000 | 104 879,20000 | - | - |
| Мероприятие 1.F2.3 | Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" | Всего, в том числе: | 596 154,50000 | - | - | 88 624,10000 | 82 304,40000 | 425 226,00000 | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | 596 154,50000 | - | - | 88 624,10000 | 82 304,40000 | 425 226,00000 | - | - |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.2 | Реализация мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий муниципальных районов и городских округов Белгородской области | Всего, в том числе: | 1 322 475,67720 | - | - | 300 000,00000 | 522 475,67720 | 500 000,00000 | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | 1 322 475,67720 | - | - | 300 000,00000 | 522 475,67720 | 500 000,00000 | - | - |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |

## Приложение N 4

к государственной программе

Белгородской области "Формирование

современной городской среды

на территории Белгородской области"

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы

Белгородской области "Формирование современной городской

среды на территории Белгородской области" за счет средств

бюджета Белгородской области

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 25.10.2021 N 479-пп, от 09.02.2022 N 65-пп) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Статус | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Общий объем финансирования, тыс. руб. | Расходы бюджета Белгородской области (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз/Пр | ЦСР | ВР |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Государственная программа | Формирование современной городской среды на территории Белгородской области | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области | 830 | 05 03 | 16 | 500 | 4 510 246,46548 | 71 693,52153 | 18 924,00000 | 900 853,68334 | 1 097 311,32723 | 1 541 873,91669 | 416 647,91669 | 962 942,10000 |
| (в ред. Постановления Правительства Белгородской области от 09.02.2022 N 65-пп) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения муниципальных образований Белгородской области | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области | 830 | 05 03 | 16 1 01 R5550 | 500 | 71 693,52153 | 71 693,52153 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 16 1 F2 55550 |  | 4 438 552,94395 | - | 18 924,00000 | 900 853,68334 | 1 097 311,32723 | 1 541 873,91669 | 416 647,91669 | 962 942,10000 |
| (в ред. Постановления Правительства Белгородской области от 09.02.2022 N 65-пп) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект 1.F2. | Формирование комфортной городской среды | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области | 830 | 05 03 | 16 1 F2 55550 | 500 | 3 116 077,26675 | - | 18 924,00000 | 600 853,68334 | 574 835,65003 | 1 041 873,91669 | 416 947,91669 | 462 942,10000 |
| (в ред. Постановления Правительства Белгородской области от 09.02.2022 N 65-пп) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.F2.1. | Реализация программ формирования современной городской среды | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области | 830 | 05 03 | 16 1 F2 55550 | 500 | 2 179 922,76675 | - | 18 924,00000 | 442 229,58334 | 422 531,25003 | 416 647,91669 | 416 647,91669 | 462 942,10000 |
| (в ред. Постановления Правительства Белгородской области от 09.02.2022 N 65-пп) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.F2.3. | Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области | 830 | 05 03 | 16 1 F2 F0000 | 500 | 596 154,50000 | - | - | 88 624,10000 | 82 304,40000 | 425 226,00000 | - | - |
| (в ред. Постановления Правительства Белгородской области от 09.02.2022 N 65-пп) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2. | Реализация мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий муниципальных районов и городских округов Белгородской области | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области | 830 | 05 03 | 16 1 02 71450 | 500 | 1 322 475,67720 | - | - | 300 000,00000 | 522 475,67720 | 500 000,00000 | - | - |
| (в ред. Постановления Правительства Белгородской области от 09.02.2022 N 65-пп) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение N 5

к государственной программе

Белгородской области "Формирование

современной городской среды

на территории Белгородской области"

Сведения

о методике расчета показателей конечного результата

государственной программы Белгородской области

"Формирование современной городской среды

на территории Белгородской области"

| N п/п | Наименование показателя конечного результата | Единица измерения | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Метод сбора информации | Временные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | Государственная программа Белгородской области "Формирование современной городской среды на территории Белгородской области" |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в государственную (муниципальные) программы формирования современной городской среды | ед. | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в государственную (муниципальные) программы формирования современной городской среды (данные муниципальных образований) | Ведомственный мониторинг | Ежегодно до 20 января года, следующего за отчетным |
| 1.2. | Среднее значение индекса качества городской среды | % | Среднее значение индекса качества городской среды (статистика Минстроя России) | Статистическая информация | Ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным |
| 1.3. | Доля (количество) городов с благоприятной средой от общего количества городов | %, ед. | Доля (количество) городов с благоприятной средой от общего количества городов (статистика Минстроя России) | Статистическая информация | Ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным |
| 1.4. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % | Процентное соотношение количества граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, к общему количеству граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются мероприятия по созданию комфортной городской среды | Ведомственный мониторинг | Ежегодно до 20 января года, следующего за отчетным |
| 1.5. | Доля реализованных муниципальными образованиями мероприятий по цифровизации городского хозяйства, не менее 100 процентов ежегодно | % | Процентное соотношение реализованных муниципальными образованиями мероприятий по цифровизации городского хозяйства от общего количества мероприятий по цифровизации городского хозяйства | Ведомственный мониторинг | Ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным |
| 1.6. | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, не менее 90 процентов ежегодно | % | Процентное соотношение закупаемого российского оборудования к общему объему оборудования, закупаемого в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды | Ведомственный мониторинг | Ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным |
| ### 2. | Подпрограмма 1 "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения муниципальных образований Белгородской области" |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий различного функционального назначения, включенных в государственную (муниципальные) программы формирования современной городской среды | ед. | Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий различного функционального назначения, включенных в государственную (муниципальные) программы формирования современной городской среды (данные муниципальных образований области) | Ведомственный мониторинг | Ежегодно до 20 января года, следующего за отчетным |
| 2.2. | Доля дворовых и общественных территорий поселений Белгородской области, благоустроенных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых и общественных территорий, благоустроенных в ходе реализации государственной программы | % | Процентное соотношение дворовых и общественных территорий поселений Белгородской области, благоустроенных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых и общественных территорий, благоустроенных в ходе реализации государственной программы | Ведомственный мониторинг | Ежегодно до 20 января года, следующего за отчетным |

## Приложение N 6

к государственной программе

Белгородской области "Формирование

современной городской среды

на территории Белгородской области"

Правила

предоставления и распределения субсидий бюджетам

муниципальных районов и городских округов на реализацию

программ формирования современной городской среды

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 25.10.2021 N 479-пп, от 09.02.2022 N 65-пп) |  |
| --- | --- | --- | --- |

1. Правила предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды (далее - Правила) устанавливают порядок, цели и условия предоставления и распределения субсидий из бюджета Белгородской области за счет средств федерального и областного бюджетов бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды (далее - субсидии из федерального и областного бюджетов), критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий из федерального и областного бюджетов и их распределения.

2. Субсидии из федерального и областного бюджетов предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, связанных с реализацией муниципальных программ, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований, в том числе территорий муниципальных образований соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее - общественные территории), дворовых территорий и мероприятий по строительству, реконструкции (модернизации) объектов капитального строительства в рамках мероприятий по благоустройству общественных территорий (далее соответственно - строительство объектов капитального строительства, объекты капитального строительства), а также по осуществлению строительного контроля в процессе строительства объектов капитального строительства.

Субсидии из федерального и областного бюджетов можно направлять на финансирование мероприятий по цифровизации городского хозяйства.

3. Для целей реализации настоящих Правил используются следующие понятия:

- дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

- малые города - населенные пункты, имеющие статус города, с численностью населения до 100 тыс. человек включительно.

4. При необходимости направления субсидии из федерального и областного бюджетов на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с реализацией мероприятий по строительству объектов капитального строительства муниципальных программ формирования современной городской среды, муниципальными образованиями дополнительно предоставляются в министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области следующие сведения и документы в отношении каждого объекта капитального строительства:

(в ред. Постановления Правительства Белгородской области от 09.02.2022 N 65-пп)

- наименование объекта капитального строительства;

- мощность объекта капитального строительства, подлежащего вводу в эксплуатацию;

- срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства;

- размер бюджетных ассигнований федерального бюджета, планируемых на финансирование объекта капитального строительства;

- копия положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации (в случае если проведение такой экспертизы является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации);

- документы об утверждении проектной документации в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае если подготовка проектной документации является обязательной в соответствии с законодательством Российской Федерации);

- копия положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства;

- титульные списки вновь начинаемых и переходящих объектов капитального строительства, утвержденные заказчиком;

- документ, содержащий результаты оценки эффективности использования бюджетных средств, направляемых на капитальные вложения;

- паспорт инвестиционного проекта по форме, установленной Министерством экономического развития Российской Федерации;

- копии правоустанавливающих документов на земельный участок.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года N 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" перечень объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации и объектов капитального строительства муниципальной собственности (далее - перечень объектов капитального строительства) согласовывается с Министерством экономического развития Российской Федерации и утверждается Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

В перечень объектов капитального строительства могут быть внесены изменения, которые согласовываются с Министерством экономического развития Российской Федерации (за исключением изменения наименования объекта капитального строительства в связи с корректировкой проектной документации, не ведущей к изменению мощности такого объекта и (или) его сметной стоимости) и утверждаются Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Предложения о внесении изменений в перечень объектов капитального строительства представляются высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации не позднее 1 сентября года предоставления субсидии из федерального бюджета на основании данных, предоставленных муниципальными образованиями в срок не позднее 1 августа года предоставления субсидии.

4.1. При предоставлении субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства, указанные в пункте 2 Правил, адресное (пообъектное) распределение субсидий с указанием размеров субсидий утверждается актами Правительства Российской Федерации в отношении объектов капитального строительства, отвечающих признакам, указанным во втором - пятом абзацах пункта 6 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 года N 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации" (далее - Правила предоставления субсидий).

4.2. Адресное (пообъектное) распределение субсидий по объектам капитального строительства, указанным в пункте 2 Правил, не отвечающим признакам, указанным во втором - пятом абзацах пункта 6 Правил предоставления субсидий, устанавливается соглашением о предоставлении субсидии из федерального и областного бюджетов, заключаемым в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации.

5. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий (далее - минимальный перечень работ) включает ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, урн, а также иные виды работ по предложению министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области (далее - министерство).

(в ред. Постановления Правительства Белгородской области от 09.02.2022 N 65-пп)

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами).

6. Уполномоченным органом по взаимодействию с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и главным распорядителем средств федерального и областного бюджетов, выделяемых на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды, является министерство.

(в ред. Постановления Правительства Белгородской области от 09.02.2022 N 65-пп)

7. Получателями субсидий из федерального и областного бюджетов являются уполномоченные органы муниципальных образований области (получатели субсидии федерального и областного бюджетов).

8. Субсидии из федерального и областного бюджетов бюджетам муниципальных образований - получателям субсидии предоставляются на следующих условиях:

а) наличие утвержденной нормативным правовым актом муниципального образования Белгородской области муниципальной программы, направленной на реализацию мероприятий, указанных в пункте 2 Правил, содержащей в том числе адресный перечень территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в году предоставления субсидии;

б) наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение в рамках государственной программы Белгородской области "Формирование современной городской среды на территории Белгородской области" мероприятий, указанных в пункте 2 Правил и (или) финансирование расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ, в объеме не меньшем, чем объем рассчитанной необходимой потребности;

в) возврат муниципальным образованием средств федерального и областного бюджетов в бюджет Белгородской области в соответствии с пунктами 16 и 19 Правил предоставления субсидий, а также профильными нормативными правовыми актами Белгородской области.

9. Предоставление субсидий из федерального и областного бюджетов осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету (далее - Соглашение), заключенного между министерством и получателем субсидии - муниципальным образованием. Соглашения о предоставлении субсидии, софинансируемой из федерального бюджета, заключаются в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" (далее - ГИИС "Электронный бюджет") и содержит следующие положения:

(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 25.10.2021 N 479-пп, от 09.02.2022 N 65-пп)

а) размер субсидии из федерального и областного бюджетов, порядок, условия и сроки ее перечисления, а также объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Белгородской области на исполнение соответствующих расходных обязательств;

б) значения показателей результативности использования субсидии из федерального и областного бюджетов и обязательства муниципальных образований по их достижению, предусмотренные пунктом 10 Правил предоставления субсидий;

в) обязательства муниципального образования по согласованию с министерством в случаях, предусмотренных федеральным и региональным законодательством, муниципальных программ, софинансируемых за счет средств федерального и областного бюджетов, и внесения в них изменений, которые влекут изменения объемов финансирования, и (или) показателей результативности муниципальных программ, и (или) изменение состава мероприятий указанных программ, на которые предоставляются субсидии из федерального бюджета;

(в ред. Постановления Правительства Белгородской области от 09.02.2022 N 65-пп)

г) условия об обязательном установлении минимального 3-летнего гарантийного срока со дня подписания акта приемки в эксплуатацию на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидии из федерального и областного бюджетов, а также условия о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением:

- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии;

д) реквизиты правового акта муниципального образования, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, на исполнение которого предоставляется субсидия из федерального и областного бюджетов;

е) порядок и условия возврата субсидии из бюджета Белгородской области муниципальным образованием - получателем такой субсидии, а также порядок и условия перераспределения указанной субсидии;

ж) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального и областного бюджетов, а также о достижении значений показателей результативности использования субсидии из федерального и областного бюджетов;

з) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения;

и) условие о вступлении в силу соглашения.

10. Перечисление средств субсидии в бюджет муниципального образования осуществляется на основании заявки о перечислении субсидии, представленной главным распорядителем средств - получателем субсидии муниципального образования, по форме и в срок, которые установлены министерством - главным распорядителем средств федерального и областного бюджетов.

(в ред. Постановления Правительства Белгородской области от 09.02.2022 N 65-пп)

11. Представление заявок на финансирование работ по благоустройству (с приложением соответствующих документов) в адрес министерства осуществляется в срок не позднее 20 числа ежемесячно.

(в ред. Постановления Правительства Белгородской области от 09.02.2022 N 65-пп)

К заявке прилагаются копии следующих документов:

а) контракты (договоры) на выполнение работ и (или) услуг в электронном виде (однократно);

б) копии подтверждающих документов о фактически выполненных работах и (или) услугах (форма КС-2, КС-3) по мере их закрытия в электронном виде.

Министерство в течение 5 (пяти) календарных дней со дня поступления от муниципальных образований заявок формирует на бумажном носителе и в электронном виде и направляет в министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области сводную бюджетную заявку, реестр и заявки на финансирование фактически произведенных расходов за счет средств федерального и областного бюджетов.

(в ред. Постановления Правительства Белгородской области от 09.02.2022 N 65-пп)

Министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области в течение 2 (двух) календарных дней со дня получения сводной бюджетной заявки, реестра и заявок на финансирование доводит предельный объем финансирования для перечисления субсидий с лицевого счета министерства, открытого на едином счете областного бюджета в Управлении Федерального казначейства по Белгородской области, на лицевые счета главных администраторов доходов бюджетов муниципальных образований, открытые Управлением Федерального казначейства по Белгородской области для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств по перечислению из бюджета Белгородской области в местные бюджеты.

(в ред. Постановления Правительства Белгородской области от 09.02.2022 N 65-пп)

Органы местного самоуправления в течение 3 (трех) календарных дней со дня поступления субсидии на лицевые счета главных администраторов доходов бюджетов муниципальных образований, открытые Управлением Федерального казначейства по Белгородской области для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств по перечислению из бюджета Белгородской области в местные бюджеты перечисляют средства бюджета Белгородской области со счета главного администратора доходов бюджетов муниципальных образований, открытого Управлением Федерального казначейства по Белгородской области для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств по перечислению из бюджета Белгородской области в местные бюджеты, организациям, выполняющим работы по благоустройству дворовых и общественных территорий в соответствии с заключенными контрактами.

12. Обязательства муниципальных образований - получателей субсидий из бюджета Белгородской области:

а) обеспечить проведение общественных обсуждений, в том числе в электронной форме в сети Интернет (срок обсуждения - не менее 30 календарных дней со дня опубликования таких проектов муниципальных программ), в том числе при внесении в них изменений;

б) обеспечить учет предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, общественной территории в муниципальную программу;

в) обеспечить осуществление контроля за ходом выполнения муниципальной программы общественной комиссией, созданной в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды", включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц;

г) обеспечить выполнение условия об обязательном установлении минимального 3-летнего гарантийного срока со дня подписания акта приемки в эксплуатацию на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидии из федерального и областного бюджетов, а также условия о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением:

- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии;

д) обеспечить синхронизацию реализации мероприятий в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальных образованиях мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов "Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

е) обеспечить синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальных образованиях федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории;

ж) обеспечить проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

з) обеспечить актуализацию муниципальных программ по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и продление срока их действия на срок реализации федерального проекта;

и) обеспечить ежегодное проведение голосования по отбору общественных территорий в год, следующий за годом проведения такого голосования, в соответствии с Порядком организации и проведения на территории Белгородской области рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, утвержденным постановлением Правительства Белгородской области от 28 января 2019 года N 34-пп "Об утверждении Порядка организации и проведения на территории Белгородской области рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке" (для муниципальных образований с численностью населения свыше 20 тыс. человек):

- с учетом завершения мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальные программы в 2019 году по результатам голосования по отбору общественных территорий, проведенного в 2018 году;

- с учетом завершения мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальные программы, отобранных по результатам голосования по отбору общественных территорий, проведенного в году, предшествующем году реализации указанных мероприятий;

к) обеспечить благоустройство дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния), исходя из минимального перечня работ, указанного в пункте 5 Правил, софинансируемых из федерального и областного бюджетов, а также общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве;

л) в случае выделения субсидии из федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального перечня работ, указанного в пункте 5 Правил, обеспечить в течение года, предшествующего году реализации указанных мероприятий, наличие решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

м) в случае выделения субсидии из федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ, указанного в пункте 5 Правил, обеспечить:

- в течение года, предшествующего году реализации указанных мероприятий, принятие решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

- софинансирование собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ. Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные в соответствующую программу после вступления в силу Постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 года N 106 "О внесении изменений в приложение N 15 к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации";

н) обеспечить участие (трудовое и (или) финансовое) собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ. При этом, в случае выбора формы финансового участия заинтересованных лиц (собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству) в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории;

о) обеспечить участие (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству. При этом в случае выбора формы финансового участия заинтересованных лиц (собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству) в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории;

п) представлять не позднее 15 ноября текущего финансового года в министерство не менее 1 проекта по благоустройству общественной территории, реализованного в текущем году, для дальнейшего направления в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на конкурс по отбору лучших практик (проектов) по благоустройству;

(в ред. Постановления Правительства Белгородской области от 09.02.2022 N 65-пп)

р) обеспечить проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий которых бюджету муниципального образования предоставляется субсидия из федерального и областного бюджетов;

с) обеспечить размещение в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (далее - ГИС ЖКХ) информации о реализации муниципальной программы не позднее сроков, указанных в ГИС ЖКХ, с учетом методических рекомендаций о размещении информации в ГИС ЖКХ, утверждаемых Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

т) обеспечить реализацию мероприятий по созданию условий для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий, указанных в пункте 2 Правил;

у) обеспечить привлечение к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов;

ф) обеспечить завершение в полном объеме мероприятий муниципальной программы, указанной в подпункте "а" пункта 8 Правил, в установленные в ней сроки;

х) обеспечить размещение в сети Интернет документов о составе общественной комиссии, созданной в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года N 169, протоколов и графиков заседаний указанной общественной комиссии;

ц) обеспечить обязательное размещение информации о благоустройстве территории на информационных конструкциях (баннерах, растяжках, рекламных щитах, с использованием прочих видов наружной рекламы), в средствах массовой информации и социальных сетях, на официальных сайтах в сети Интернет и в любых иных печатных материалах (афиши, листовки, информационные брошюры и прочие виды полиграфической продукции) с обязательным упоминанием (логотип, надпись) о реализации данного объекта в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", входящего в состав национального проекта "Жилье и городская среда".

Логотип федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" должен размещаться вместе с логотипом национального проекта "Жилье и городская среда" в соответствии с требованиями брендбука федерального проекта "Формирование комфортной городской среды";

ч) обеспечить соблюдение запретов и ограничений на допуск отдельных видов промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, предусмотренных действующими на момент осуществления закупок Постановлениями Правительства Российской Федерации (в том числе от 30 апреля 2020 года N 616 и N 617), в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и соответствующими постановлениями Правительства Российской Федерации;

ш) обеспечить не позднее 27-го числа последнего месяца квартала при наличии экономии, полученной по результатам заключения государственных (муниципальных) контрактов на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд субъекта Российской Федерации (муниципальных нужд), источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, направление в министерство предложения о заключении дополнительного соглашения к Соглашению, предусматривающего:

(в ред. Постановления Правительства Белгородской области от 09.02.2022 N 65-пп)

- увеличение значений и (или) иных характеристик результатов предоставления субсидии исходя из объема полученной экономии - в случае направления экономии на финансовое обеспечение достижения того же результата государственной (муниципальной) программы, в рамках реализации которой образовалась экономия;

- уменьшение объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходного обязательства, софинансируемого из федерального бюджета, и соответствующее уменьшение размера субсидии, при исполнении которой образовалась экономия, и увеличение объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходного обязательства, реализуемого в целях достижения целей, показателей и результата государственной (муниципальной) программы, а также соответствующее изменение размеров межбюджетных трансфертов в объеме экономии пропорционально уровню софинансирования, установленному соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов, - в случае направления экономии на финансовое обеспечение достижения результатов государственной (муниципальной) программы;

- уменьшение объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходного обязательства, софинансируемого из федерального бюджета, и соответствующее уменьшение размера субсидии при исполнении которой образовалась экономия, - в случае отсутствия потребности в направлении экономии на финансовое обеспечение достижения целей, показателей государственной (муниципальной) программы;

(пп. "ш" в ред. постановления Правительства Белгородской области от 25.10.2021 N 479-пп)

щ) выполнять иные обязательства, связанные с обеспечением реализации мероприятий в рамках муниципальной программы;

э) обеспечить 100-процентное кассовое исполнение средств предоставляемой субсидии ежегодно до 1 декабря.

(пп. "э" введен постановлением Правительства Белгородской области от 25.10.2021 N 479-пп)

13. Муниципальная программа должна предусматривать:

а) адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ). Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории;

б) адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период. Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной территории;

в) адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства территории;

г) мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства;

д) иные мероприятия по благоустройству, определенные органом местного самоуправления;

е) информацию о форме участия (финансовое и (или) трудовое) и доле участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ, в случае если Белгородской областью принято решение об определении условий такого участия;

ж) информацию о форме участия (финансовое и (или) трудовое) и доле участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, которые установлены Белгородской областью;

з) право муниципального образования исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

и) право муниципального образования исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

к) мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации;

л) условия об обязательном установлении минимального 3-летнего гарантийного срока со дня подписания акта приемки в эксплуатацию на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидии из федерального и областного бюджетов, а также условия о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением:

- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

14. Ежегодному включению в перечень муниципальных образований - получателей субсидии в обязательном порядке подлежат муниципальное образование - административный центр Белгородской области, монопрофильное муниципальное образование, расположенное на территории Белгородской области.

Включение в перечень муниципальных образований - получателей субсидии из федерального и областного бюджетов в обязательном порядке муниципальных образований, ставших финалистами Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в году, предшествующем году предоставления субсидии, на цели реализации проектов, представленных такими финалистами на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (далее - Всероссийский конкурс).

15. Размер субсидии муниципальному образованию определяется в зависимости от количества объектов, нуждающихся в благоустройстве (дворовых территорий, общественных территорий и иных территорий муниципального образования соответствующего функционального назначения), площади одного объекта, прогнозной стоимости благоустройства одного объекта.

### Методика

расчета субсидий из областного бюджета

Размер субсидии областного бюджета (Si), предоставляемой бюджету i-го муниципального образования, определяется по формуле:

где:

k - общее количество объектов, нуждающихся в благоустройстве в соответствующем году в i-м муниципальном образовании Белгородской области;

Cj - размер субсидии в соответствующем году на j-й объект.

Cj определяется по формуле:

Cj = ОПj - Cмj - Cfj - Cnj,

где:

ОПj - общая потребность в средствах, необходимых в соответствующем году на благоустройство в i-м муниципальном образовании Белгородской области;

Cмj - объем средств бюджета муниципального образования Белгородской области, предусмотренный на исполнение соответствующего расходного обязательства муниципального образования в размере, определяемом с учетом нормативного правового акта субъекта Российской Федерации об установлении предельного уровня софинансирования из областного бюджета объема расходного обязательства муниципального образования Белгородской области по муниципальным образованиям Белгородской области на очередной финансовый год и на плановый период, от общего объема расходного обязательства на благоустройство в целях софинансирования в i-м муниципальном образовании Белгородской области;

Cfj - объем средств федерального бюджета, предусмотренный на благоустройство в i-м муниципальном образовании Белгородской области;

Cnj - объем внебюджетных средств муниципального образования Белгородской области, предусматриваемых на благоустройство в i-м муниципальном образовании Белгородской области.

16. Порядок осуществления расходов местных бюджетов, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий, софинансирование которых осуществляется из федерального и областного бюджетов, должен предусматривать:

- предоставление субсидий из бюджета Белгородской области бюджетным и автономным учреждениям, в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания;

- закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций казенного учреждения и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности казенных учреждений);

- предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий (в случае если дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной собственности).

17. В случае невыполнения муниципальным образованием обязательств, указанных в пункте 12 Правил, в установленный срок, перечисление средств субсидии из федерального и областного бюджетов в бюджет муниципального образования приостанавливается до выполнения указанных обязательств.

18. Увеличение размера средств местных бюджетов, направляемых на реализацию муниципальных программ, не влечет обязательств по увеличению размера предоставляемой субсидии из федерального и областного бюджетов.

19. Оценка эффективности использования субсидии из федерального и областного бюджетов осуществляется путем сравнения фактически достигнутых в отчетном году и установленных Соглашением значений показателей результативности (результатов) использования субсидии из федерального бюджета:

а) количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, предусмотренных государственными, муниципальными программами (количество обустроенных общественных пространств);

б) прирост среднего значения индекса качества городской среды по отношению к 2018 году;

в) доля (количество) городов с благоприятной городской средой от общего количества городов;

г) доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды;

д) доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды.

20. Уполномоченный орган муниципального образования представляет в министерство в форме электронного документа в ГИИС "Электронный бюджет" отчеты:

(в ред. Постановления Правительства Белгородской области от 09.02.2022 N 65-пп)

- о расходах бюджета муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидии из федерального и областного бюджетов, по установленной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации форме не позднее 5 (пяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом, в котором были получены субсидии из федерального и областного бюджетов;

- о достижении значения результата (значений результатов) регионального проекта по установленной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации форме не позднее 5 (пяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом, в котором были получены субсидии из федерального и областного бюджетов.

21. Министерство осуществляет контроль путем оценки представляемых муниципальным образованием по установленным Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации формам отчетов об исполнении условий предоставления субсидии из федерального и областного бюджетов и эффективности ее расходования, в том числе о реализации муниципальных программ, с осуществлением министерством выборочного контроля достоверности указанных отчетов в сроки, установленные Соглашением.

(в ред. Постановления Правительства Белгородской области от 09.02.2022 N 65-пп)

22. Не использованный на 1 января текущего финансового года остаток субсидии из федерального и областного бюджетов подлежит возврату в бюджет Белгородской области уполномоченным органом муниципального образования, за которым в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами закреплены источники доходов бюджета муниципального образования по возврату остатков целевых средств, в соответствии с требованиями, установленными федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

В случае если неиспользованный остаток субсидии из федерального и областного бюджетов не перечислен в доход бюджета Белгородской области, указанные средства подлежат взысканию в доход федерального и областного бюджетов в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

23. В случае нецелевого использования субсидии из федерального и областного бюджетов и (или) нарушения муниципальным образованием условий ее предоставления к муниципальному образованию применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

24. Субсидия из федерального и областного бюджетов в случае ее нецелевого использования и (или) нарушения муниципальным образованием условий ее предоставления, в том числе в случае несоблюдения муниципальным образованием обязательств, предусмотренных Правилами, подлежит взысканию в доход бюджета Белгородской области в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

25. Контроль за соблюдением муниципальным образованием целей, порядка, условий предоставления субсидий из федерального и областного бюджетов осуществляется министерством и органами, осуществляющими функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, в соответствии с действующим законодательством.

(в ред. Постановления Правительства Белгородской области от 09.02.2022 N 65-пп)

26. В случае выявления в результате проведения проверок в соответствии с пунктом 24 Правил фактов представления муниципальным образованием недостоверных отчетов субсидия из федерального и областного бюджетов подлежит возврату в бюджет Белгородской области уполномоченным органом муниципального образования в полном объеме независимо от степени достижения показателей результативности использования такой субсидии.

## Приложение N 7

к государственной программе

Белгородской области "Формирование

современной городской среды

на территории Белгородской области"

Правила

предоставления из бюджета Белгородской области средств

государственной поддержки за счет средств федерального

бюджета бюджетам муниципальных образований

Белгородской области для поощрения муниципальных

образований - победителей Всероссийского конкурса

лучших проектов создания комфортной городской среды

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления Правительства Белгородской области от 09.02.2022 N 65-пп) |  |
| --- | --- | --- | --- |

1. Правила предоставления из бюджета Белгородской области средств государственной поддержки за счет средств федерального бюджета бюджетам муниципальных образований Белгородской области для поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (далее - Правила) определяют порядок и условия предоставления из бюджета Белгородской области средств государственной поддержки за счет средств федерального бюджета бюджетам муниципальных образований Белгородской области для поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (далее - конкурс).

2. Для целей реализации Правил используются следующие понятия:

"исторические поселения" - населенные пункты, не являющиеся городами федерального значения или административными центрами субъектов Российской Федерации, полностью или частично включенные в перечень исторических поселений федерального значения или перечень исторических поселений регионального значения;

"мероприятия" - мероприятия по благоустройству общественных территорий муниципального образования, предусмотренные проектом, направленные в том числе на улучшение архитектурного облика муниципального образования, создание пешеходных и туристических маршрутов, условий для рекреации и занятий спортом, повышение уровня санитарно-эпидемиологического и экологического благополучия жителей в малых городах и исторических поселениях, в том числе мероприятия по созданию и восстановлению дорожных покрытий, устройству освещения, ливневой канализации, озеленению, созданию и размещению малых архитектурных форм, а также по созданию инфраструктуры, обслуживающей общественные пространства;

"общественные территории" - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары, пешеходные зоны, парки и иные территории общего пользования, определяемые в соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

"победитель конкурса" - муниципальное образование, определенное победителем федеральной комиссией на основании ее решения;

"проект" - проект создания комфортной городской среды, содержащий описание в текстовой и графической формах функций одной или нескольких взаимосвязанных общественных территорий муниципального образования, комплекса мероприятий по их благоустройству, а также описание прогнозируемого развития общественной территории муниципального образования в случае реализации проекта;

"реализованный проект" - результат, достигнутый победителем конкурса по завершении выполнения комплекса мероприятий, предусмотренного проектом и представленного победителем конкурса в составе заявки на участие в конкурсе;

"финалист конкурса" - муниципальное образование, заявка на участие в конкурсе которого по итогам предварительного рассмотрения и оценки конкурсных заявок межведомственной рабочей группой включена в состав конкурсных заявок, вносимых в федеральную комиссию для определения победителей конкурса.

3. Уполномоченным органом по взаимодействию с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и главным распорядителем средств федерального бюджета, выделяемых для поощрения муниципальных образований - победителей конкурса, является министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области (далее - министерство).

(в ред. Постановления Правительства Белгородской области от 09.02.2022 N 65-пп)

4. Конкурс проводится ежегодно в отношении представляемых муниципальными образованиями:

- проектов, реализация которых предусмотрена в 2019 - 2020 годах, - до 1 июня 2019 года;

- проектов, реализация которых предусмотрена в 2020 - 2021 годах, - до 1 марта 2020 года;

- проектов, реализация которых предусмотрена в 2021 - 2022 годах, - до 1 сентября 2020 года;

- проектов, реализация которых предусмотрена в 2022 - 2023 годах, - до 1 сентября 2021 года;

- проектов, реализация которых предусмотрена в 2023 - 2024 годах, - до 1 сентября 2022 года;

- проектов, реализация которых предусмотрена в 2024 - 2025 годах, - до 1 сентября 2023 года.

5. При подготовке документов, включая проектную и иную документацию (далее - документы), органом местного самоуправления проводится общественное обсуждение документов в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в соответствии с подпунктом "д" пункта 10 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды" (далее - Правила предоставления субсидий).

6. Конкурс проводится в отношении представленных муниципальными образованиями проектов по следующим категориям:

а) "исторические поселения". Проекты, представленные муниципальными образованиями для участия в конкурсе в категории "исторические поселения", должны быть разработаны для ценной в историко-культурном отношении территории муниципального образования, на которой представлена историческая застройка, формирующая его историко-градостроительную среду, сосредоточены группы недвижимых памятников истории и культуры, участки древнего культурного слоя и элементы природного и историко-культурного ландшафта, составляющие индивидуальный исторически сложившийся облик муниципального образования;

б) "малые города". В зависимости от численности населения, проживающего в малых городах, категория "малые города" делится на следующие 3 подгруппы:

I подгруппа - малые города с численностью населения от 50 тыс. человек до 100 тыс. человек включительно;

II подгруппа - малые города с численностью населения от 20 тыс. человек до 50 тыс. человек включительно;

III подгруппа - малые города с численностью населения до 20 тыс. человек включительно.

Победители конкурса в категории "малые города" определяются по каждой из указанных подгрупп.

6.1. К участию в конкурсе не допускаются:

а) муниципальные образования - победители предыдущего конкурса;

б) муниципальные образования - победители прошедших конкурсов, на территории которых имеются нереализованные мероприятия проектов, реализация которых согласно графику выполнения мероприятий муниципальным образованием - победителем конкурса (далее - график) должна быть завершена до даты проведения конкурса;

в) муниципальные образования, на территории которых имеются незавершенные объекты государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды, реализация которых не была завершена в соответствующем финансовом году в соответствии с Правилами предоставления и распределений субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, предусмотренными приложением N 15 к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года N 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".

7. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 2018 года N 237 "Об утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды" определение победителей конкурса осуществляется федеральной комиссией, состав которой утверждается Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации, являющимся куратором национального проекта "Жилье и городская среда" (далее - Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации), по представлению Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Председателем федеральной комиссии является Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.

8. Орган местного самоуправления, принявший решение об участии в конкурсе, обеспечивает проведение общественного обсуждения проекта жителями населенного пункта, на территории которого предусматривается реализация проекта, на предмет выбора общественной территории, на которой будет реализовываться проект.

В рамках проведения общественного обсуждения орган местного самоуправления не позднее 1 марта года проведения конкурса принимает решение об участии в конкурсе, начале приема предложений от населения об общественной территории и определении пунктов сбора таких предложений. Указанное решение в этот же срок публикуется в средствах массовой информации и размещается на официальном сайте соответствующего муниципального образования в сети Интернет. Продолжительность приема предложений не может быть менее 10 (десяти) календарных дней со дня опубликования решения органа местного самоуправления.

9. Для организации общественного обсуждения проектов и подведения его итогов орган местного самоуправления не позднее 6 марта года проведения конкурса создает общественную комиссию из представителей органа местного самоуправления, политических партий, общественных организаций и иных лиц (далее - общественная комиссия), за исключением случаев, если общественная комиссия была ранее создана в муниципальном образовании в соответствии с пунктом 12 или 14(2) Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года N 169.

В случае если общественная комиссия была создана ранее в рамках исполнения пункта 12 или 14(2) Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года N 169, на нее возлагаются функции по организации общественного обсуждения проектов и подведения его итогов. Информация о создании общественной комиссии в течение 2 (двух) календарных дней со дня принятия соответствующего решения публикуется в средствах массовой информации и размещается на официальном сайте соответствующего муниципального образования в сети Интернет.

Общественная комиссия не позднее 1 апреля года проведения конкурса на очном заседании принимает решение о подведении итогов приема предложений от населения, проведенного в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил, и определяет общественную территорию, в отношении которой поступило наибольшее количество предложений для реализации проекта. Указанное решение оформляется протоколом заседания общественной комиссии, который публикуется в течение 2 (двух) календарных дней в средствах массовой информации и размещается на официальном сайте соответствующего муниципального образования в сети Интернет.

10. Орган местного самоуправления в течение 3 (трех) календарных дней после определения общественной комиссией общественной территории, на которой будет реализовываться проект, опубликования (размещения) решения в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил, принимает решение о начале приема предложений от населения и об обсуждении с населением предлагаемых мероприятий и функций общественной территории, на которой будет реализовываться проект. Указанное решение в этот же срок публикуется в средствах массовой информации и размещается на официальном сайте соответствующего муниципального образования в сети Интернет. Продолжительность приема предложений не может быть менее 10 (десяти) календарных дней со дня опубликования (размещения) решения органа местного самоуправления.

11. Общественная комиссия не позднее 30 апреля года проведения конкурса на очном заседании принимает решение о подведении итогов приема предложений от населения, проведенного в соответствии с пунктом 10 Правил, и определяет перечень мероприятий и функций общественной территории, на которой будет реализовываться проект. Указанное решение общественной комиссии оформляется протоколом заседания общественной комиссии, который направляется в орган местного самоуправления и публикуется в течение 2 (двух) календарных дней в средствах массовой информации и размещается на официальном сайте соответствующего муниципального образования в сети Интернет.

12. Орган местного самоуправления с учетом решения общественной комиссии, указанного в пункте 11 настоящих Правил, формирует проект для направления на конкурс и не позднее 20 мая года проведения конкурса представляет соответствующую конкурсную заявку, оформленную в соответствии с пунктом 15 настоящих Правил (далее - конкурсная заявка), на рассмотрение в межведомственную комиссию Белгородской области по обеспечению реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в порядке, установленном такой комиссией (далее - межведомственная комиссия).

Копия конкурсной заявки, представленной в межведомственную комиссию, одновременно направляется в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

13. Конкурсные заявки, одобренные межведомственной комиссией, представляются в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в федеральную комиссию не позднее 1 июня года проведения конкурса.

14. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 2018 года N 237 "Об утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды" организацию приема и рассмотрения конкурсных заявок обеспечивает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

15. В состав конкурсной заявки (форма заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды утверждена протоколом заседания федеральной комиссии по организации и проведению Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды от 2 июля 2020 года N 3) включаются следующие документы:

а) письмо за подписью главы муниципального образования с указанием наименования проекта;

б) решение общественной комиссии и межведомственной комиссии об одобрении конкурсной заявки;

в) информация, подтверждающая проведение общественного обсуждения проекта в соответствии с пунктами 8 - 11 Правил, а также иная информация о формах участия и вовлечения граждан и общественности на всех этапах подготовки и реализации проекта;

г) альбом с основными схемами и графическими материалами, требования к содержанию которого устанавливаются федеральной комиссией, содержащий в том числе пояснительную записку, в которой указывается площадь объекта, создаваемого в рамках проекта, и комплекс мероприятий, связанных с реализацией проекта;

д) сведения (в табличной форме) о реализуемых в рамках проекта мероприятиях, а также сведения о синхронизации мероприятий с иными мероприятиями, реализуемыми на территории муниципального образования в рамках национальных проектов (программ) и государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды, с выделением этапов реализации, включая адрес и характеристики объектов, имущественную принадлежность, вид и объем планируемых мероприятий, срок реализации и источник финансирования;

е) презентация, содержащая основные изображения и схемы, а также выдержки из пояснительной записки к проекту;

ж) технико-экономическое и финансовое обоснование проекта (укрупненный сметный расчет и схема финансирования проекта), содержащее в том числе информацию об экономических и социальных эффектах, предполагаемой стоимости реализации проекта и источниках его финансирования;

з) обращение высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), содержащее обязательство субъекта Российской Федерации предусмотреть в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетные ассигнования на исполнение расходного обязательства субъекта Российской Федерации по финансовому обеспечению мероприятий, предусмотренных проектом, софинансирование которых осуществляется из федерального бюджета, реализация которых может быть предусмотрена также за счет внебюджетных источников финансирования, в объеме, необходимом для его исполнения, включающем размер планируемых к предоставлению из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение расходов по реализации проектов в рамках проведения конкурса (далее - иные межбюджетные трансферты) (в случае наличия в проекте условия о софинансировании мероприятий из бюджета субъекта Российской Федерации и (или) муниципального бюджета и (или) за счет внебюджетных источников финансирования);

и) документы, подтверждающие наличие зон охраны объектов культурного наследия, а также территорий объектов археологического наследия (при наличии таких объектов на территории, благоустраиваемой в рамках проекта);

к) иные документы, определенные федеральной комиссией.

16. Оценка конкурсных заявок осуществляется межведомственной рабочей группой, федеральной комиссией в соответствии с методикой оценки заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, утвержденной протоколом заседания федеральной комиссии по организации и проведению Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды от 2 июля 2020 года N 3.

17. Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 7 марта 2018 года N 237 "Об утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды" Федеральная межведомственная рабочая группа в соответствии с методикой оценки конкурсных заявок не позднее 1 сентября года проведения конкурса принимает решение об определении 80 победителей в порядке, установленном методикой оценки, с учетом предложения межведомственной рабочей группы.

Подведение итогов конкурса в соответствии с настоящими Правилами и методикой оценки оформляется решением федеральной комиссии.

18. Получателями средств государственной поддержки из бюджета Белгородской области являются уполномоченные органы муниципальных образований области.

19. Средства государственной поддержки из бюджета Белгородской области предоставляются бюджетам муниципальных образований Белгородской области - победителям конкурса в виде иных межбюджетных трансфертов.

Целевым назначением иного межбюджетного трансферта является финансовое обеспечение реализации победителем конкурса проекта создания комфортной городской среды, предусмотренного конкурсной заявкой победителя конкурса.

20. Условиями предоставления иного межбюджетного трансферта бюджетам муниципальных образований Белгородской области - победителям конкурса являются:

а) наличие решения федеральной комиссии о признании победителем конкурса муниципального образования, расположенного на территории Белгородской области;

б) наличие согласованного Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Губернатором Белгородской области графика.

Форма графика определяется Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и содержит, в том числе информацию о работах по проектированию, строительству (ремонту, реконструкции) и завершению мероприятий не позднее 31 декабря года окончания реализации проектов муниципальными образованиями - победителями соответствующего конкурса согласно пункту 4 настоящих Правил, включая сроки выполнения по каждому этапу работ.

21. Муниципальное образование - победитель конкурса вправе осуществлять финансирование (софинансирование) проекта в размере и на условиях, которые определены соответственно муниципальным образованием - победителем конкурса.

22. Предоставление иного межбюджетного трансферта осуществляется на основании соглашения, заключенного между министерством и муниципальным образованием - победителем конкурса в форме электронного документа посредством ГИИС "Электронный бюджет" в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации (далее - соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта). В соглашении о предоставлении иного межбюджетного трансферта предусматриваются следующие положения, в том числе:

(в ред. Постановления Правительства Белгородской области от 09.02.2022 N 65-пп)

а) обязательство муниципального образования - победителя конкурса по обеспечению завершения реализации проекта не позднее 31 декабря года, следующего за годом предоставления иного межбюджетного трансферта;

б) обязательство муниципального образования - победителя конкурса по обеспечению начала реализации проекта не позднее чем через 30 календарных дней после подведения итогов конкурса вне зависимости от срока перечисления иного межбюджетного трансферта;

в) обязательство муниципального образования - победителя конкурса по обеспечению соблюдения графика;

г) обязательство муниципального образования - победителя конкурса по включению мероприятий в муниципальную программу формирования современной городской среды на соответствующий период;

д) обязательство муниципального образования - победителя конкурса по представлению в министерство отчетов о выполнении условий соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта;

(в ред. Постановления Правительства Белгородской области от 09.02.2022 N 65-пп)

е) обязательство муниципального образования - победителя конкурса по представлению в министерство информации и документов, подтверждающих целевое использование иного межбюджетного трансферта, в том числе проектной и иной документации, подготавливаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации;

(в ред. Постановления Правительства Белгородской области от 09.02.2022 N 65-пп)

ж) условия, при которых могут быть внесены отдельные изменения в проект муниципального образования - победителя конкурса;

з) обязательство муниципального образования по софинансированию реализации проекта муниципального образования - победителя конкурса в объеме, необходимом для реализации такого проекта, в случае, если конкурсной заявкой было предусмотрено осуществление муниципальным образованием софинансирования реализации проекта;

и) ответственность муниципального образования в случае нарушения предусмотренных графиком сроков выполнения работ по реализации проекта муниципального образования - победителя конкурса более чем на 90 календарных дней;

к) иные положения, регулирующие порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов.

23. Результатом использования иного межбюджетного трансферта является количество проектов, реализованных муниципальными образованиями - победителями конкурса, расположенными на территории Белгородской области, в срок, установленный соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта.

24. Уполномоченный орган муниципального образования представляет в министерство в форме электронного документа в ГИИС "Электронный бюджет" отчеты:

(в ред. Постановления Правительства Белгородской области от 09.02.2022 N 65-пп)

- о расходах бюджета муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, по установленной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации форме не позднее 5 рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом, в котором был получен иной межбюджетный трансферт;

- о достижении значения результата регионального проекта (значений результатов регионального проекта) по установленной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации форме не позднее 5 рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом, в котором был получен иной межбюджетный трансферт.

25. Министерство осуществляет контроль путем оценки представляемых муниципальным образованием по установленным Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации формам отчетов об исполнении условий предоставления иного межбюджетного трансферта и эффективности его расходования в сроки, установленные соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта, заключенным между министерством и муниципальным образованием - победителем конкурса.

(в ред. Постановления Правительства Белгородской области от 09.02.2022 N 65-пп)

26. Представление заявок на финансирование работ по благоустройству (с приложением соответствующих документов) в адрес министерства осуществляется в срок не позднее 20 числа ежемесячно.

(в ред. Постановления Правительства Белгородской области от 09.02.2022 N 65-пп)

Перечисление иного межбюджетного трансферта в бюджет муниципального образования - победителя конкурса проектов осуществляется на основании заявки о перечислении средств по форме и в срок, которые установлены министерством - главным распорядителем средств федерального бюджета, при условии согласованного в соответствии с настоящими Правилами графика, а также перечня документов, состав которых указывается в соглашении о предоставлении иного межбюджетного трансферта.

(в ред. Постановления Правительства Белгородской области от 09.02.2022 N 65-пп)

В заявке указываются необходимый объем средств в пределах предусмотренного иного межбюджетного трансферта, на осуществление которого она предоставляется, и срок возникновения денежного обязательства муниципального образования - победителя конкурса проектов в целях исполнения соответствующего расходного обязательства с приложением копий подтверждающих документов о фактически выполненных работах (электронные копии контрактов (договоров) на выполнение работ и (или) услуг (однократно), формы КС-2, КС-3 по мере их закрытия) в электронном виде.

Министерство в течение 5 (пяти) календарных дней со дня поступления от муниципальных образований заявок формирует на бумажном носителе и в электронном виде и направляет в министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области сводную бюджетную заявку и реестр на финансирование фактически произведенных расходов за счет средств федерального бюджета.

(в ред. Постановления Правительства Белгородской области от 09.02.2022 N 65-пп)

Министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области в течение 2 (двух) календарных дней со дня получения сводной бюджетной заявки и реестра на финансирование фактически произведенных расходов за счет средств федерального бюджета доводит предельный объем финансирования для перечисления иного межбюджетного трансферта с лицевого счета министерства, открытого на едином счете областного бюджета в Управлении Федерального казначейства по Белгородской области, на лицевые счета главных администраторов доходов бюджетов муниципальных образований, открытые Управлением Федерального казначейства по Белгородской области для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств по перечислению из бюджета Белгородской области в местные бюджеты.

(в ред. Постановления Правительства Белгородской области от 09.02.2022 N 65-пп)

Органы местного самоуправления в течение 3 (трех) календарных дней со дня поступления иного межбюджетного трансферта перечисляют средства бюджета Белгородской области со счета главного администратора доходов бюджетов муниципальных образований, открытого Управлением Федерального казначейства по Белгородской области для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств по перечислению из бюджета Белгородской области в местные бюджеты, организациям, выполняющим работы по благоустройству дворовых и общественных территорий в соответствии с заключенными контрактами.

27. Контроль за соблюдением муниципальным образованием целей, порядка, условий использования иного межбюджетного трансферта, включая выполнение графика, осуществляется министерством и органами, осуществляющими функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, в соответствии с действующим законодательством.

(в ред. Постановления Правительства Белгородской области от 09.02.2022 N 65-пп)

В случае нецелевого использования иного межбюджетного трансферта к муниципальному образованию применяются меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

28. В случае отказа муниципальным образованием от заключения соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта или заключения соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта в меньшем размере, чем предусмотрено муниципальному образованию (заключения соглашения, предусматривающего уменьшение размера предоставляемого иного межбюджетного трансферта), невостребованные таким муниципальным образованием средства государственной поддержки могут быть перераспределены другому субъекту Российской Федерации на цели реализации проектов, представленных финалистами конкурса, которые не были определены победителями конкурса, по решению федеральной комиссии, принимаемому в соответствии с методикой оценки.

## Приложение N 8

к государственной программе

Белгородской области "Формирование

современной городской среды

на территории Белгородской области"

Адресный перечень

дворовых территорий многоквартирных домов муниципальных

образований Белгородской области

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления Правительства Белгородской области от 25.10.2021 N 479-пп) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | N п/п | Наименование муниципального образования | Адрес дворовой территории |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 2018 год |  |  |  |
| 1 | 1 | Алексеевский городской округ | г. Алексеевка, ул. Победы, д. 24; пл. Победы д. 75, д. 77, д. 79 |
| 2 | 2 |  | г. Алексеевка, ул. Победы, д. 26, д. 31; ул. Слободская, д. 2а |
| 3 | 3 |  | г. Алексеевка, ул. Республиканская, д. 71а |
| 4 | 4 |  | г. Алексеевка, ул. Маяковского, д. 90, д. 92, д. 92а |
| 5 | 5 |  | г. Алексеевка, ул. Маяковского, д. 94, д. 94а |
| 6 | 6 |  | г. Алексеевка, ул. Маяковского, д. 117, д. 119 |
| 7 | 1 | Белгородский район | пгт Октябрьский, ул. Восточная, д. 5 |
| 8 | 2 |  | с. Веселая Лопань, ул. Заводская, д. 6, д. 7, д. 7а |
| 9 | 3 |  | пгт Октябрьский, пл. Островского, д. 1 |
| 10 | 4 |  | с. Веселая Лопань, ул. Заводская, д. 8, д. 9, д. 10 |
| 11 | 5 |  | п. Комсомольский, ул. Центральная, д. 3, д. 5, д. 7 |
| 12 | 6 |  | с. Беловское, ул. Марии Ушаковой, д. 1, д. 1а, д. 2 |
| 13 | 7 |  | пгт Северный, ул. Олимпийская, д. 25 |
| 14 | 8 |  | пгт Разумное, ул. Скворцова, д. 8, д. 10; ул. Юбилейная, д. 8; ул. Филиппова, д. 10 |
| 15 | 9 |  | пгт Разумное, ул. Юбилейная, д. 10; ул. Филиппова, д. 14 |
| 16 | 10 |  | с. Стрелецкое, ул. Королева, д. 52 |
| 17 | 1 | Валуйский городской округ | г. Валуйки, ул. Степана Разина, д. 3 |
| 18 | 2 |  | г. Валуйки, ул. Никольская, д. 117 |
| 19 | 3 |  | г. Валуйки, ул. Новая, д. 10 |
| 20 | 4 |  | г. Валуйки, ул. Максима Горького, д. 21 |
| 21 | 5 |  | г. Валуйки, ул. Тимирязева, д. 95 |
| 22 | 6 |  | г. Валуйки, ул. Клубная, д. 3 |
| 23 | 7 |  | г. Валуйки, ул. Привокзальная, д. 1 |
| 24 | 8 |  | г. Валуйки, ул. Степана Разина, д. 8а |
| 25 | 9 |  | г. Валуйки, ул. Дзержинского, д. 16в |
| 26 | 10 |  | пгт Уразово, ул. Ленина, д. 54 |
| 27 | 11 |  | пгт Уразово, ул. Ленина, д. 54а; ул. Калинина, д. 7а; ул. Карла Либкнехта, д. 1а |
| 28 | 1 | Волоконовский район | пгт Волоконовка, ул. Гагарина, д. 65, д. 67 |
| 29 | 2 |  | пгт Волоконовка, ул. Комсомольская, д. 36а, 38а, 38в |
| 30 | 3 |  | пгт Волоконовка, ул. Комсомольская, д. 42б |
| 31 | 4 |  | пгт Волоконовка, ул. Комсомольская, д. 42в |
| 32 | 5 |  | пгт Волоконовка, ул. Ленина, д. 33 |
| 33 | 6 |  | пгт Волоконовка, ул. Ленина, д. 73, д. 77 |
| 34 | 7 |  | пгт Волоконовка, ул. 60 лет Октября, д. 2 |
| 35 | 8 |  | пгт Волоконовка, ул. Чехова, д. 7б |
| 36 | 9 |  | пгт Волоконовка, ул. Чехова, д. 95 |
| 37 | 10 |  | пгт Волоконовка, ул. Тургенева, д. 20 |
| 38 | 11 |  | пгт Волоконовка, ул. Ленина, д. 20; просп. Гая, д. 4 |
| 39 | 12 |  | пгт Пятницкое, просп. Маресевой, д. 31, д. 33, д. 35, д. 27, д. 29; ул. Первомайская, д. 2, д. 4, д. 6; ул. Комарова, д. 1, д. 2, д. 4 |
| 40 | 13 |  | пгт Пятницкое, просп. Маресевой, д. 5; ул. Свиридова, д. 1, д. 3, д. 5 |
| 41 | 14 |  | пгт Пятницкое, просп. Маресевой, д. 1, д. 3 |
| 42 | 1 | Губкинский городской округ | г. Губкин, ул. Центральная, д. 56, д. 58а, д. 60, д. 60а |
| 43 | 2 |  | г. Губкин, ул. Пильчикова, д. 22, д. 24 |
| 44 | 3 |  | г. Губкин, ул. Королева, д. 26 |
| 45 | 4 |  | г. Губкин, ул. Дзержинского, д. 111, д. 113; пер. Просторный, д. 2 |
| 46 | 5 |  | г. Губкин, ул. Белгородская, д. 331а |
| 47 | 6 |  | г. Губкин, ул. Белгородская, д. 333а |
| 48 | 7 |  | г. Губкин, ул. Сельскохозяйственная, д. 2а |
| 49 | 8 |  | г. Губкин, ул. Сельскохозяйственная, д. 3а, д. 3б, д. 3в |
| 50 | 9 |  | с. Бобровы Дворы, ул. Белгородская, д. 120 |
| 51 | 10 |  | с. Бобровы Дворы, ул. Школьная, д. 5 |
| 52 | 11 |  | с. Скородное, ул. Молодежная, д. 2, д. 4 |
| 53 | 1 | Старооскольский городской округ | г. Старый Оскол, мкр Олимпийский, д. 49, д. 49а |
| 54 | 2 |  | г. Старый Оскол, мкр Олимпийский, д. 7 |
| 55 | 3 |  | г. Старый Оскол, мкр Королева, д. 3, д. 3а, д. 31, д. 31а |
| 56 | 4 |  | г. Старый Оскол, мкр Королева, д. 36, д. 37, д. 38 |
| 57 | 5 |  | г. Старый Оскол, мкр Королева, д. 9, д. 10, д. 11 |
| 58 | 6 |  | г. Старый Оскол, мкр Дубрава, квартал 2, д. 3 |
| 59 | 7 |  | г. Старый Оскол, мкр Конева, д. 10, д. 11 |
| 60 | 8 |  | г. Старый Оскол, мкр Макаренко, д. 38 |
| 61 | 9 |  | г. Старый Оскол, ул. Свердлова, д. 10, д. 11, д. 12, д. 23 |
| 62 | 10 |  | г. Старый Оскол, мкр Лесной, д. 7, д. 8, д. 9, д. 10 |
| 63 | 11 |  | г. Старый Оскол, просп. Комсомольский, д. 3, д. 3а |
| 64 | 12 |  | г. Старый Оскол, мкр Парковый, д. 14 |
| 65 | 13 |  | г. Старый Оскол, мкр Рудничный, д. 16, д. 13 |
| 66 | 14 |  | г. Старый Оскол, мкр Буденного, д. 4, д. 4а, д. 5 |
| 67 | 1 | Чернянский район | пгт Чернянка, ул. Ленина, д. 102 |
| 68 | 2 |  | пгт Чернянка, ул. Ленина, д. 104 |
| 69 | 3 |  | пгт Чернянка, ул. Первомайская, д. 59 |
| ### 2019 год |  |  |  |
| 70 | 1 | Городской округ "Город Белгород" | г. Белгород, ул. Губкина, д. 18д |
| 71 | 2 |  | г. Белгород, ул. Костюкова, д. 59 |
| 72 | 3 |  | г. Белгород, ул. Есенина, д. 12 |
| 73 | 4 |  | г. Белгород, ул. Щорса, д. 10 |
| 74 | 5 |  | г. Белгород, ул. Спортивная, д. 6 |
| 75 | 6 |  | г. Белгород, ул. Мокроусова, д. 17, д. 21 |
| 76 | 7 |  | г. Белгород, ул. Некрасова, д. 24а |
| 77 | 8 |  | г. Белгород, ул. Восточная, д. 5 |
| 78 | 9 |  | г. Белгород, просп. Белгородский, д. 69а |
| 79 | 10 |  | г. Белгород, ул. Щорса, д. 39а |
| 80 | 11 |  | г. Белгород, ул. Костюкова, д. 2 |
| 81 | 12 |  | г. Белгород, ул. Маяковского, д. 28, д. 26 |
| 82 | 13 |  | г. Белгород, ул. Садовая, д. 120 |
| 83 | 14 |  | г. Белгород, б-р Народный, д. 63а |
| 84 | 15 |  | г. Белгород, ул. Щорса, д. 47 |
| 85 | 1 | Борисовский район | пгт Борисовка, ул. Первомайская, д. 10; пер. Комсомольский, д. 23 |
| 86 | 2 |  | пгт Борисовка, ул. Советская, д. 16, д. 18; пер. Крупской, д. 2 |
| 87 | 1 | Вейделевский район | пгт Вейделевка, ул. Мира, д. 71 |
| 88 | 2 |  | пгт Вейделевка, ул. Мира, д. 75 |
| 89 | 3 |  | пгт Вейделевка, ул. Мира, д. 69 |
| 90 | 4 |  | пгт Вейделевка, ул. Строителей, д. 43 |
| 91 | 1 | Грайворонский городской округ | г. Грайворон, ул. Ленина, д. 13 |
| 92 | 2 |  | г. Грайворон, ул. Кирова, д. 38 |
| 93 | 3 |  | г. Грайворон, ул. Кирова, д. 34 |
| 94 | 4 |  | г. Грайворон, ул. Мира, д. 26а |
| 95 | 1 | Губкинский городской округ | с. Бобровы Дворы, ул. Скворцова, д. 3, д. 5, д. 7, д. 12, д. 14 |
| 96 | 1 | Корочанский район | г. Короча, ул. Карла Маркса, д. 34а |
| 97 | 2 |  | г. Короча, ул. Дорошенко, д. 34 |
| 98 | 3 |  | г. Короча, ул. Красная площадь, д. 32, д. 34 |
| 99 | 4 |  | г. Короча, ул. Дзержинского, д. 66, д. 68, д. 70, д. 72, д. 74, д. 76, д. 80, д. 82; ул. Урицкого, д. 35 |
| 100 | 5 |  | с. Алексеевка, ул. Больничная, д. 2, д. 4, д. 6 |
| 101 | 6 |  | с. Бехтеевка, ул. Ленина, д. 165 |
| 102 | 7 |  | с. Поповка, ул. Центральная, д. 10, д. 18, д. 19 |
| 103 | 1 | Краснояружский район | пгт Красная Яруга, ул. Полевая, д. 10 |
| 104 | 1 | Ракитянский район | пгт Пролетарский, ул. Ватутина, д. 7 |
| 105 | 2 |  | пгт Пролетарский, ул. Ватутина, д. 8 |
| 106 | 3 |  | пгт Пролетарский, ул. Ватутина, д. 9 |
| 107 | 4 |  | пгт Пролетарский, ул. Ватутина, д. 10 |
| 108 | 5 |  | пгт Пролетарский, ул. Ватутина, д. 11 |
| 109 | 6 |  | пгт Пролетарский, ул. Ватутина, д. 11а |
| 110 | 1 | Старооскольский городской округ | г. Старый Оскол, мкр Парковый, д. 8 |
| 111 | 2 |  | г. Старый Оскол, мкр Студенческий, д. 18, д. 19 |
| 112 | 3 |  | г. Старый Оскол, просп. Комсомольский, д. 29 |
| 113 | 4 |  | г. Старый Оскол, мкр Южный, д. 1, д. 2, д. 3, д. 61 |
| 114 | 5 |  | г. Старый Оскол, мкр Лесной, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 16а |
| 115 | 6 |  | г. Старый Оскол, мкр Звездный, д. 1, д. 11 |
| 116 | 7 |  | г. Старый Оскол, мкр Королева, д. 13, д. 35 |
| 117 | 8 |  | г. Старый Оскол, мкр Королева, д. 32а, д. 32б, д. 32в |
| 118 | 9 |  | г. Старый Оскол, мкр Юбилейный, д. 1, д. 1а, д. 2, д. 3 |
| 119 | 10 |  | г. Старый Оскол, мкр Конева, д. 8, д. 8а |
| 120 | 11 |  | г. Старый Оскол, мкр Зеленый Лог, д. 1, д. 1а, д. 1б |
| 121 | 12 |  | г. Старый Оскол, мкр Лебединец, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19 |
| 122 | 1 | Чернянский район | пгт Чернянка, ул. Магистральная, д. 1 |
| 123 | 2 |  | пгт Чернянка, ул. Магистральная, д. 4 |
| 124 | 3 |  | пгт Чернянка, ул. Магистральная, д. 3 |
| 125 | 4 |  | пгт Чернянка, ул. Энтузиастов, д. 6 |
| 126 | 1 | Шебекинский городской округ | г. Шебекино, ул. Ленина, д. 87 |
| 127 | 2 |  | г. Шебекино, ул. Ленина, д. 68 |
| 128 | 3 |  | г. Шебекино, ул. Свободы, д. 9 |
| 129 | 4 |  | г. Шебекино, ул. Железнодорожная, д. 26 |
| 130 | 5 |  | г. Шебекино, ул. Рабочая, д. 3 |
| 131 | 6 |  | с. Белянка, ул. Петренко, д. 19 |
| 132 | 7 |  | пгт Маслова Пристань, ул. Мелиораторов, д. 1 |
| 133 | 8 |  | пгт Маслова Пристань, ул. Мелиораторов, д. 2 |
| 134 | 9 |  | пгт Маслова Пристань, ул. Мелиораторов, д. 3 |
| 135 | 10 |  | пгт Маслова Пристань, ул. Мелиораторов, д. 4 |
| 136 | 11 |  | пгт Маслова Пристань, ул. Мелиораторов, д. 5 |
| ### 2020 год |  |  |  |
| 137 | 1 | Алексеевский городской округ | г. Алексеевка, ул. Маяковского, д. 123, д. 121; ул. Фрунзе, д. 1; ул. Мостовая, д. 33 |
| 138 | 2 |  | г. Алексеевка, ул. Пушкина, д. 41, д. 43; ул. Маяковского, д. 70, д. 76, д. 88 |
| 139 | 3 |  | г. Алексеевка, ул. Василия Собины, д. 16; ул. Василия Собины, д. 18, д. 20; ул. Пушкина, д. 45 |
| 140 | 4 |  | г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 3, д. 5, д. 7 |
| 141 | 5 |  | г. Алексеевка, ул. Маяковского, д. 96; ул. Мостовая, д. 7; ул. Маяковского, д. 112а, д. 114а |
| 142 | 6 |  | г. Алексеевка, ул. Василия Собины, д. 2, д. 6, д. 8, д. 12, д. 14 |
| 143 | 1 | Городской округ "Город Белгород" | г. Белгород, ул. Белгородского полка, д. 25, д. 27; просп. Гражданский, д. 19а |
| 144 | 2 |  | г. Белгород, ул. Николая Островского, д. 5, д. 7; просп. Белгородский, д. 90, д. 96; ул. Попова, д. 54 |
| 145 | 3 |  | г. Белгород, ул. Шаландина, д. 15, д. 19 |
| 146 | 4 |  | г. Белгород, ул. Некрасова, д. 24 |
| 147 | 5 |  | г. Белгород, просп. Славы, д. 18 |
| 148 | 6 |  | г. Белгород, ул. Садовая, д. 45 |
| 149 | 7 |  | г. Белгород, ул. Костюкова, д. 12 |
| 150 | 8 |  | г. Белгород, пер. Мичуринский 1-й, д. 13; ул. Чехова, д. 24 |
| 151 | 9 |  | г. Белгород, пер. Щорса, д. 20; ул. Щорса, д. 4 |
| 152 | 10 |  | г. Белгород, ул. Николая Чумичова, д. 50 |
| 153 | 1 | Белгородский район | пгт Октябрьский, ул. Кутузова, д. 4в, д. 4г |
| 154 | 2 |  | пгт Октябрьский, ул. Чкалова, д. 13 |
| 155 | 3 |  | с. Петропавловка, ул. Заводская, д. 1, д. 2 |
| 156 | 4 |  | пгт Северный, ул. Олимпийская, д. 19, д. 19а, д. 23 |
| 157 | 5 |  | пгт Северный, ул. Олимпийская, д. 27 |
| 158 | 6 |  | п. Майский, ул. Садовая, д. 4, д. 6 |
| 159 | 7 |  | с. Никольское, ул. 8 Марта, д. 1, д. 2, д. 3, д. 4 |
| 160 | 8 |  | с. Никольское, ул. Филатова, д. 9, д. 11 |
| 161 | 9 |  | с. Стрелецкое, ул. Королева, д. 48, д. 48а, д. 50 |
| 162 | 10 |  | с. Стрелецкое, ул. Королева, д. 52а, д. 52б |
| 163 | 1 | Валуйский городской округ | г. Валуйки, ул. Максима Горького, д. 39 |
| 164 | 2 |  | г. Валуйки, ул. Пушкина, д. 36 |
| 165 | 3 |  | г. Валуйки, ул. Свердлова, д. 8а |
| 166 | 4 |  | г. Валуйки, ул. 1-го Мая, д. 32 |
| 167 | 1 | Вейделевский район | пгт Вейделевка, ул. Октябрьская, д. 98а |
| 168 | 2 |  | пгт Вейделевка, ул. Гайдара, д. 20а |
| 169 | 3 |  | пгт Вейделевка, ул. Первомайская, д. 9а |
| 170 | 4 |  | пгт Вейделевка, ул. Мира, д. 89 |
| 171 | 1 | Губкинский городской округ | г. Губкин, ул. Слободская, д. 167а |
| 172 | 1 | Ивнянский район | рп Ивня, ул. Гайдара, д. 16, д. 18 |
| 173 | 2 |  | рп Ивня, ул. Заречная, д. 15а, д. 16а, д. 17а |
| 174 | 3 |  | рп Ивня, ул. Десницкого, д. 68а, д. 68/1, д. 68/2 |
| 175 | 4 |  | рп Ивня, ул. Советская, д. 44 |
| 176 | 5 |  | рп Ивня, ул. Десницкого, д. 68, д. 70, д. 72, д. 74 |
| 177 | 6 |  | рп Ивня, ул. Десницкого, д. 76 |
| 178 | 7 |  | рп Ивня, пер. Гагарина, д. 43, д. 44 |
| 179 | 8 |  | рп Ивня, ул. Шоссейная, д. 14 |
| 180 | 1 | Красненский район | с. Красное, ул. Подгорная, д. 7 |
| 181 | 2 |  | с. Красное, ул. Подгорная, д. 8 |
| 182 | 1 | Красногвардейский район | с. Засосна, ул. ПМК-6, д. 10, д. 11, д. 12, д. 12а |
| 183 | 2 |  | г. Бирюч, ул. 9 Января, д. 30б, д. 38, д. 40, д. 42; ул. Красная, д. 10, д. 12 |
| 184 | 3 |  | с. Ливенка, ул. Садовая, д. 27, д. 28, д. 29, д. 30, д. 31 |
| 185 | 4 |  | г. Бирюч, ул. Крупской, д. 40, д. 44, д. 44а |
| 186 | 1 | Прохоровский район | пгт Прохоровка, ул. Советская, д. 87а, д. 85а |
| 187 | 2 |  | пгт Прохоровка, ул. Первомайская, д. 68, д. 84 |
| 188 | 3 |  | пгт Прохоровка, ул. Титова, д. 10 |
| 189 | 4 |  | пгт Прохоровка, ул. Красноармейская, д. 2а, д. 4а |
| 190 | 5 |  | пгт Прохоровка, ул. Советская, д. 334, д. 336 |
| 191 | 6 |  | с. Малые Маячки, ул. Центральная, д. 27 |
| 192 | 7 |  | с. Береговое-Первое, ул. Заводская, д. 1 - 4 |
| 193 | 8 |  | п. Политодельский, ул. Победы, д. 1, д. 2 |
| 194 | 1 | Ракитянский район | пгт Пролетарский, ул. Ватутина, д. 1, д. 2 |
| 195 | 2 |  | пгт Пролетарский, ул. Ватутина, д. 3 |
| 196 | 3 |  | пгт Пролетарский, ул. Ватутина, д. 4 |
| 197 | 4 |  | пгт Пролетарский, ул. Ватутина, д. 5 |
| 198 | 5 |  | пгт Пролетарский, ул. Ватутина, д. 5а |
| 199 | 6 |  | пгт Пролетарский, ул. Ватутина, д. 6 |
| 200 | 1 | Ровеньский район | пгт Ровеньки, ул. Младшего Лейтенанта Горбенко, д. 52 |
| 201 | 2 |  | пгт Ровеньки, ул. Шевченко, д. 23 |
| 202 | 3 |  | пгт Ровеньки, ул. Младшего Лейтенанта Горбенко, д. 54 |
| 203 | 4 |  | пгт Ровеньки, ул. Шевченко, д. 19 |
| 204 | 5 |  | пгт Ровеньки, ул. Гагарина, д. 129 |
| 205 | 1 | Старооскольский городской округ | г. Старый Оскол, мкр Лебединец, д. 24, д. 24а |
| 206 | 2 |  | г. Старый Оскол, мкр Королева, д. 7, д. 8 |
| 207 | 3 |  | г. Старый Оскол, мкр Молодогвардеец, д. 16, д. 16а, д. 16б, д. 17 |
| 208 | 4 |  | г. Старый Оскол, мкр Комсомольский, д. 35 |
| 209 | 5 |  | г. Старый Оскол, мкр Комсомольский, д. 5 |
| 210 | 6 |  | г. Старый Оскол, мкр Студенческий, д. 20, д. 21 |
| 211 | 1 | Шебекинский городской округ | г. Шебекино, пер. Рабочий, д. 2 |
| 212 | 2 |  | г. Шебекино, ул. Рабочая, д. 1 |
| 213 | 3 |  | г. Шебекино, ул. Мичурина, д. 3 |
| 214 | 4 |  | с. Новая Таволжанка, ул. 9 Мая, д. 1 |
| 215 | 5 |  | с. Новая Таволжанка, ул. 9 Мая, д. 1а |
| 216 | 6 |  | с. Новая Таволжанка, ул. 9 Мая, д. 2 |
| 217 | 7 |  | с. Новая Таволжанка, ул. Садовая, д. 1 |
| 218 | 8 |  | с. Новая Таволжанка, ул. Садовая, д. 2 |
| 219 | 9 |  | с. Новая Таволжанка, ул. Кирова, д. 1 |
| 220 | 10 |  | с. Новая Таволжанка, ул. Кирова, д. 1а |
| 221 | 11 |  | с. Большетроицкое, ул. Кирова, д. 3 |
| 222 | 1 | Яковлевский городской округ | г. Строитель, ул. Жукова, д. 1, д. 3, д. 5, д. 5а; ул. 5 Августа, д. 15 |
| 223 | 2 |  | г. Строитель, ул. Ленина, д. 19а; ул. 5 Августа, д. 20, д. 22 |
| 224 | 3 |  | г. Строитель, ул. Ленина, д. 15а, д. 13а; ул. Юбилейная, д. 1 |
| 225 | 4 |  | г. Строитель, ул. 5 Августа, д. 8; ул. Юбилейная, д. 2, д. 4 |
| 226 | 5 |  | г. Строитель, ул. Советская, д. 31, д. 35; ул. 5 Августа, д. 6; ул. Ленина, д. 5а |
| 227 | 6 |  | г. Строитель, ул. 5 Августа, д. 2, д. 4 |
| ### 2021 год |  |  |  |
| 228 | 1 | Городской округ "Город Белгород" | г. Белгород, ул. Конева, д. 5, д. 3 |
| 229 | 2 |  | г. Белгород, ул. 5 Августа, д. 8, д. 10 |
| 230 | 3 |  | г. Белгород, ул. Губкина, д. 34 |
| 231 | 4 |  | г. Белгород, ул. Садовая, д. 65 |
| 232 | 5 |  | г. Белгород, ул. Щорса, д. 56, д. 60 |
| 233 | 6 |  | г. Белгород, просп. Богдана Хмельницкого, д. 124 |
| 234 | 7 |  | г. Белгород, б-р Юности, д. 7 |
| 235 | 8 |  | г. Белгород, ул. 5 Августа, д. 30, д. 30а, д. 28, д. 32 |
| 236 | 9 |  | г. Белгород, просп. Славы, д. 6 |
| 237 | 1 | Борисовский район | пгт Борисовка, ул. Новосибирская, д. 47, д. 49 |
| 238 | 2 |  | с. Грузское, ул. Центральная, д. 1, д. 3 |
| 239 | 3 |  | пгт Борисовка, ул. Новосибирская, д. 51а |
| 240 | 4 |  | пгт Борисовка, ул. Гагарина, д. 128д, д. 128а, д. 134; ул. Коминтерна, д. 201 |
| 241 | 5 |  | с. Грузское, ул. Центральная, д. 35, д. 37, д. 39 |
| 242 | 1 | Грайворонский городской округ | г. Грайворон, ул. Заводская, д. 2 |
| 243 | 2 |  | г. Грайворон, ул. Кирова, д. 36 |
| 244 | 1 | Губкинский городской округ | г. Губкин, ул. Лазарева, д. 24 |
| 245 | 2 |  | г. Губкин, ул. Белгородская, д. 368в |
| 246 | 3 |  | г. Губкин, ул. Лизы Чайкиной, д. 4а |
| 247 | 4 |  | г. Губкин, ул. Народная, д. 12 |
| 248 | 5 |  | г. Губкин, ул. Народная, д. 2б |
| 249 | 6 |  | г. Губкин, ул. Севастопольская, д. 4, д. 6 |
| 250 | 7 |  | г. Губкин, ул. 2-я Академическая, д. 36, д. 36а |
| 251 | 8 |  | г. Губкин, ул. Дзержинского, д. 121 |
| 252 | 9 |  | г. Губкин, ул. Королева, д. 26 |
| 253 | 10 |  | г. Губкин, ул. Новая, д. 1г |
| 254 | 11 |  | г. Губкин, ул. Гастелло, д. 21 |
| 255 | 12 |  | г. Губкин, ул. Гастелло, д. 21а, д. 21б, д. 21в |
| 256 | 13 |  | г. Губкин, ул. 2-я Академическая, д. 40, д. 40а |
| 257 | 14 |  | г. Губкин, ул. Осколецкая, д. 19, д. 21 |
| 258 | 15 |  | г. Губкин, ул. Ленина, д. 64, д. 66 |
| 259 | 16 |  | г. Губкин, ул. 2-я Академическая, д. 30 |
| 260 | 17 |  | г. Губкин, ул. Космонавтов, д. 2 |
| 261 | 18 |  | г. Губкин, ул. Советская, д. 13 |
| 262 | 19 |  | г. Губкин, ул. Мира, д. 22а |
| 263 | 20 |  | г. Губкин, ул. Белинского, д. 13, ул. Мира, д. 12 |
| 264 | 21 |  | г. Губкин, ул. Мира, д. 2/4 |
| 265 | 22 |  | г. Губкин, ул. Советская, д. 22 |
| 266 | 23 |  | г. Губкин, ул. Ленина, д. 6 |
| 267 | 24 |  | г. Губкин, ул. Фрунзе, д. 3 |
| 268 | 25 |  | г. Губкин, ул. Лазарева, д. 3 |
| 269 | 26 |  | г. Губкин, ул. Фрунзе, д. 12а, д. 12б |
| 270 | 27 |  | г. Губкин, проезд Спортивный, д. 1 |
| 271 | 28 |  | г. Губкин, ул. Кирова, д. 50 |
| 272 | 29 |  | г. Губкин, ул. 9 Января, д. 3 |
| 273 | 30 |  | г. Губкин, ул. Дзержинского, д. 98 |
| 274 | 31 |  | г. Губкин, ул. Чайковского, д. 1 |
| 275 | 32 |  | г. Губкин, ул. Горького, д. 41 |
| 276 | 33 |  | г. Губкин, ул. Лазарева, д. 4 |
| 277 | 34 |  | г. Губкин, ул. Раевского, д. 1 |
| 278 | 35 |  | г. Губкин, ул. Лазарева, д. 10 |
| 279 | 36 |  | г. Губкин, ул. Раевского, д. 11а |
| 280 | 37 |  | г. Губкин, ул. Раевского, д. 11 |
| 281 | 38 |  | г. Губкин, ул. Раевского, д. 6, д. 6а |
| 282 | 39 |  | г. Губкин, ул. Раевского, д. 12а |
| 283 | 40 |  | г. Губкин, ул. Раевского, д. 14а |
| 284 | 41 |  | г. Губкин, ул. Раевского, д. 21 |
| 285 | 42 |  | г. Губкин, ул. Севастопольская, д. 97 |
| 286 | 43 |  | г. Губкин, ул. Севастопольская, д. 20 |
| 287 | 44 |  | г. Губкин, ул. Севастопольская, д. 18 |
| 288 | 45 |  | г. Губкин, ул. Преображенская, д. 8 |
| 289 | 46 |  | г. Губкин, ул. Агошкова, д. 6 |
| 290 | 47 |  | г. Губкин, ул. Королева, д. 8 |
| 291 | 48 |  | г. Губкин, ул. Королева, д. 2 |
| 292 | 49 |  | г. Губкин, ул. 2-я Академическая, д. 28а |
| 293 | 50 |  | г. Губкин, ул. Кирова, д. 40 |
| 294 | 51 |  | г. Губкин, ул. Сельскохозяйственная, д. 2а |
| 295 | 52 |  | п. Троицкий, ул. Центральная, д. 18, ул. Молодежная, д. 19 |
| 296 | 53 |  | г. Губкин, ул. Сергиевская, д. 27 |
| 297 | 54 |  | п. Троицкий, ул. Молодежная, д. 6 |
| 298 | 55 |  | п. Троицкий, ул. Парковая, д. 8 |
| 299 | 56 |  | г. Губкин, ул. Белинского, д. 8а, д. 8б |
| 300 | 57 |  | г. Губкин, ул. Фрунзе, д. 15 |
| 301 | 58 |  | г. Губкин, ул. Преображенская, д. 6 |
| 302 | 59 |  | г. Губкин, ул. Раевского, д. 2 |
| 303 | 60 |  | г. Губкин, ул. Фрунзе, д. 4 |
| 304 | 61 |  | х. Коренек, ул. Булгакова, д. 5 |
| 305 | 62 |  | г. Губкин, ул. Раевского, д. 8а, д. 10а |
| 306 | 63 |  | г. Губкин, ул. Лазарева, д. 16, д. 18, д. 20 |
| 307 | 1 | Новооскольский городской округ | г. Новый Оскол, ул. Красноармейская, д. 7 |
| 308 | 2 |  | г. Новый Оскол, ул. Гагарина, д. 22 |
| 309 | 3 |  | г. Новый Оскол, пер. Кооперативный, д. 34 - 36 |
| 310 | 4 |  | г. Новый Оскол, ул. Островского, д. 67 |
| 311 | 5 |  | г. Новый Оскол, ул. Кирзаводская, д. 17 |
| 312 | 6 |  | г. Новый Оскол, ул. Славы, д. 19; пл. Революции, д. 12 |
| 313 | 1 | Старооскольский городской округ | г. Старый Оскол, мкр Рудничный, д. 2, д. 11 |
| 314 | 2 |  | г. Старый Оскол, мкр Королева, д. 12, д. 12а, д. 14 |
| 315 | 3 |  | г. Старый Оскол, мкр Весенний, д. 16 - 19 |
| 316 | 4 |  | г. Старый Оскол, мкр Молодогвардеец, д. 10 - 11 |
| 317 | 5 |  | г. Старый Оскол, мкр Парковый, д. 1 |
| 318 | 6 |  | г. Старый Оскол, мкр Парковый, д. 2, д. 3, д. 4 |
| 319 | 7 |  | г. Старый Оскол, ул. Заводская, д. 2, д. 2а, д. 2б |
| 320 | 8 |  | г. Старый Оскол, пер. Стадионный, д. 6 |
| 321 | 9 |  | г. Старый Оскол, мкр Конева, д. 5, д. 6, д. 7 |
| 322 | 10 |  | г. Старый Оскол, мкр Приборостроитель, д. 1, д. 2, д. 3 |
| 323 | 11 |  | г. Старый Оскол, мкр Приборостроитель, д. 17, д. 18, д. 18а |
| 324 | 12 |  | г. Старый Оскол, мкр Весенний, д. 4а |
| 325 | 13 |  | г. Старый Оскол, мкр Весенний, д. 6, д. 8 |
| 326 | 14 |  | г. Старый Оскол, мкр Конева, д. 6а, д. 9 |
| 327 | 15 |  | г. Старый Оскол, мкр Свердлова, д. 24, д. 25, д. 26 |
| 328 | 16 |  | г. Старый Оскол, мкр Юность, д. 1, д. 2, д. 7 |
| 329 | 17 |  | г. Старый Оскол, мкр Весенний, д. 13 - 15 |
| 330 | 18 |  | г. Старый Оскол, мкр Солнечный, д. 7, д. 7а, д. 9, д. 10 |
| 331 | 1 | Чернянский район | п. Чернянка, ул. Приоскольская, д. 1, д. 2 |
| 332 | 2 |  | п. Чернянка, ул. Первомайская, д. 31 |
| 333 | 3 |  | п. Чернянка, ул. Орджоникидзе, д. 3а |
| 334 | 4 |  | п. Чернянка, ул. Кольцова, д. 25 |
| 335 | 5 |  | с. Ездочное, ул. Центральная, д. 1, д. 2, д. 5а |
| 336 | 1 | Шебекинский городской округ | г. Шебекино, ул. Свободы, д. 15 |
| 337 | 2 |  | г. Шебекино, ул. Железнодорожная, д. 20 |
| 338 | 3 |  | с. Купино, пер. Анатовского, д. 2 |
| 339 | 4 |  | с. Купино, пер. Анатовского, д. 3 |
| 340 | 5 |  | с. Купино, пер. Анатовского, д. 4 |
| 341 | 6 |  | с. Муром, ул. Мира, д. 1 |
| 342 | 7 |  | г. Шебекино, ул. Парковая, д. 6 |
| 343 | 1 | Яковлевский городской округ | г. Строитель, ул. Ленина, д. 15, д. 17 |
| 344 | 2 |  | г. Строитель, ул. Советская, д. 30, д. 32; пер. Советский, д. 1 |
| 345 | 3 |  | г. Строитель, ул. Октябрьская, д. 16, д. 18; пер. Советский, д. 2, д. 3 |
| 346 | 4 |  | г. Строитель, ул. Кривошеина, д. 4 |
| 347 | 5 |  | г. Строитель, ул. Кривошеина, д. 8; ул. Ленина, д. 18 |
| 348 | 6 |  | г. Строитель, ул. 5 Августа, д. 1 |
| ### 2022 год |  |  |  |
| 349 | 1 | Алексеевский городской округ | г. Алексеевка, ул. Маяковского, д. 124; ул. Мостовая, д. 16 |
| 350 | 2 |  | г. Алексеевка, ул. Мостовая, д. 22, д. 24 |
| 351 | 3 |  | г. Алексеевка, ул. Тимирязева, д. 14а, д. 29, д. 30 - 35, д. 181, д. 183 |
| 352 | 4 |  | г. Алексеевка, ул. Павла Ющенко, д. 114, д. 116, д. 118, д. 120 |
| 353 | 5 |  | г. Алексеевка, ул. Павла Ющенко, д. 45; ул. Комсомольская, д. 108 |
| 354 | 6 |  | г. Алексеевка, ул. Республиканская, д. 67, д. 69, д. 78, д. 82; ул. Степана Разина, д. 50, д. 52 |
| 355 | 1 | Городской округ "Город Белгород" | г. Белгород, пер. 2-й Котлозаводской, д. 1 - 6, д. 8 |
| 356 | 2 |  | г. Белгород, ул. Костюкова, д. 25 |
| 357 | 3 |  | г. Белгород, пер. 1-й Мичуринский, д. 6, д. 8, д. 10а |
| 358 | 4 |  | г. Белгород, просп. Богдана Хмельницкого, д. 106, д. 108, д. 108а |
| 359 | 5 |  | г. Белгород, ул. Железнякова, д. 15б |
| 360 | 6 |  | г. Белгород, просп. Богдана Хмельницкого, д. 142 |
| 361 | 7 |  | г. Белгород, ул. Садовая, д. 102 |
| 362 | 8 |  | г. Белгород, б-р 1-го Салюта, д. 11 |
| 363 | 9 |  | г. Белгород, ул. Губкина, д. 11а |
| 364 | 10 |  | г. Белгород, ул. Щорса, д. 42 |
| 365 | 11 |  | г. Белгород, ул. Костюкова, д. 69, д. 77 |
| 366 | 1 | Белгородский район | с. Красный Октябрь, ул. Гагарина, д. 2 |
| 367 | 2 |  | с. Веселая Лопань, ул. Октябрьская, д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 8 |
| 368 | 3 |  | п. Комсомольский, ул. Гайдара, д. 1а, д. 1б |
| 369 | 4 |  | с. Ясные Зори, ул. Кирова, д. 9, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 21, д. 22 |
| 370 | 5 |  | пгт Разумное, ул. Станционная, д. 2, д. 4, д. 6, д. 8 |
| 371 | 6 |  | пгт Разумное, ул. Станционная, д. 10, д. 12, д. 14, д. 16, д. 18 |
| 372 | 7 |  | с. Бессоновка, ул. Интернациональная, д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5 |
| 373 | 8 |  | с. Бессоновка, ул. Интернациональная, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9 |
| 374 | 1 | Валуйский городской округ | г. Валуйки, ул. Щорса, д. 5 |
| 375 | 2 |  | г. Валуйки, ул. 1-го Мая, д. 24 |
| 376 | 3 |  | г. Валуйки, ул. Октябрьская, д. 39 |
| 377 | 4 |  | г. Валуйки, ул. Ст.Разина, д. 1 |
| 378 | 5 |  | г. Валуйки, ул. Щорса, д. 3; ул. Котовского, д. 22; ул. Соколова, д. 1г |
| 379 | 6 |  | с. Казинка, ул. Мира, д. 12, д. 14 |
| 380 | 7 |  | п. Уразова, ул. Рабочая, д. 35, д. 43, д. 45 |
| 381 | 8 |  | п. Уразова, ул. Октябрьская, д. 13 |
| 382 | 9 |  | п. Уразова, ул. Ленина, д. 100 |
| 383 | 1 | Новооскольский городской округ | п. Прибрежный, ул. Юбилейная, д. 2, д. 4 |
| 384 | 2 |  | п. Прибрежный, ул. Юбилейная, д. 12, д. 14 |
| 385 | 3 |  | п. Прибрежный, ул. Центральная, д. 8 |
| 386 | 4 |  | п. Прибрежный, ул. Центральная, д. 9 |
| 387 | 5 |  | п. Прибрежный, ул. Центральная, д. 13 |
| 388 | 6 |  | с. Беломестное, ул. Парковая, д. 1, д. 2 |
| 389 | 1 | Старооскольский городской округ | г. Старый Оскол, мкр Лебединец, д. 4, д. 5, д. 6, д. 11 |
| 390 | 2 |  | г. Старый Оскол, мкр Космос, д. 1а, д. 1б, д. 1в, д. 2а |
| 391 | 3 |  | г. Старый Оскол, мкр Южный, д. 4, д. 5, д. 6, д. 10, д. 10а, д. 10б |
| 392 | 4 |  | г. Старый Оскол, мкр Ольминского, д. 5, д. 1а, д. 6, д. 6а |
| 393 | 5 |  | г. Старый Оскол, ул. Юбилейная, д. 3, д. 4, д. 31, д. 14 |
| 394 | 6 |  | г. Старый Оскол, ул. Юбилейная, д. 7а, д. 7 |
| 395 | 7 |  | г. Старый Оскол, мкр Солнечный, д. 13, д. 14 |
| 396 | 8 |  | г. Старый Оскол, мкр Приборостроитель, д. 4, д. 4а |
| 397 | 9 |  | г. Старый Оскол, мкр Приборостроитель, д. 53, д. 54, д. 55 |
| 398 | 10 |  | г. Старый Оскол, мкр Буденного, д. 7а, д. 8, д. 8а, д. 9 |
| 399 | 11 |  | г. Старый Оскол, мкр Макаренко, д. 18, д. 19, д. 20, д. 21, д. 22 |
| ### 2023 год |  |  |  |
| 400 | 1 | Городской округ "Город Белгород" | г. Белгород, ул. Шаландина, д. 8 |
| 401 | 2 |  | г. Белгород, пр-т Ватутина, д. 4 |
| 402 | 3 |  | г. Белгород, ул. Губкина, д. 42а |
| 403 | 4 |  | г. Белгород, ул. Преображенская, д. 4 |
| 404 | 5 |  | г. Белгород, ул. Михайловское шоссе, д. 26 |
| 405 | 1 | Ровеньский район | пгт Ровеньки, ул. Степана Разина, д. 23 |
| 406 | 2 |  | пгт Ровеньки, ул. Степана Разина, д. 25 |
| 407 | 1 | Старооскольский городской округ | г. Старый Оскол, м-н Королева, д. 5, д. 5а, д. 6 |
| 408 | 2 |  | г. Старый Оскол, м-н Космос, д. 5, д. 5а |
| 409 | 3 |  | г. Старый Оскол, м-н Жукова, д. 26, д. 27 |
| 410 | 4 |  | г. Старый Оскол, м-н Дубрава, квартал 2, д. 4 |
| 411 | 5 |  | г. Старый Оскол, м-н Звездный, д. 2, д. 7, д. 8, д. 12 |
| 412 | 6 |  | г. Старый Оскол, м-н Рудничный, д. 11а |
| 413 | 7 |  | г. Старый Оскол, м-н Олимпийский, д. 59, д. 60 |
| 414 | 8 |  | г. Старый Оскол, м-н Набережный, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6 |
| 415 | 9 |  | г. Старый Оскол, м-н Юность, д. 5, д. 5а |
| ### 2024 год |  |  |  |
| 416 | 1 | Белгородский район | п. Октябрьский, ул. Ватутина, д. 12, д. 14, д. 16 |
| 417 | 2 |  | п. Октябрьский, ул. Чкалова, д. 15, д. 15а, д. 17 |
| 418 | 3 |  | с. Ясные Зори, ул. Кирова, д. 25, д. 27, д. 27а, д. 28, д. 29 |

Примечание:

Адреса территорий могут уточняться.

## Приложение N 9

к государственной программе

Белгородской области "Формирование

современной городской среды

на территории Белгородской области"

Адресный перечень

общественных территорий муниципальных

образований Белгородской области

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления Правительства Белгородской области от 25.10.2021 N 479-пп) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | N п/п | Наименование муниципального образования | Адрес общественной территории |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 2018 год |  |  |  |
| 1 | 1 | Алексеевский городской округ | г. Алексеевка, ул. Республиканская - многофункциональная зона отдыха |
| 2 | 2 |  | г. Алексеевка, ул. Мостовая - сквер |
| 3 | 3 |  | г. Алексеевка, район ж/д вокзала - сквер |
| 4 | 4 |  | г. Алексеевка, ул. Гагарина - сквер |
| 5 | 5 |  | г. Алексеевка - пляж |
| 6 | 1 | Белгородский район | пгт Октябрьский, ул. Привокзальная, 5 - детская площадка |
| 7 | 2 |  | пгт Октябрьский, ул. Степная - детская площадка |
| 8 | 3 |  | пгт Разумное, ул. Сиреневый бульвар - площадь перед центром культурного развития "Разуменский" |
| 9 | 4 |  | п. Новосадовый, ул. Новоселов - сквер с детской и спортивной площадкой |
| 10 | 5 |  | п. Новосадовый, ул. Рябиновая - сквер |
| 11 | 6 |  | п. Новосадовый, ул. Строителей - сквер |
| 12 | 7 |  | пгт Разумное, ул. Сиреневый бульвар - аллея |
| 13 | 8 |  | с. Стрелецкое, ул. Королева, д. 28 - сквер в районе физкультурно-оздоровительного комплекса "Старт" |
| 14 | 9 |  | с. Никольское, ул. Филатова - аллея с игровой площадкой |
| 15 | 1 | Валуйский городской округ | г. Валуйки, ул. Ст. Разина |
| 16 | 2 |  | г. Валуйки, ул. Гвардейская |
| 17 | 3 |  | с. Шелаево, ул. Центральная |
| 18 | 4 |  | г. Валуйки, ул. Соколова |
| 19 | 1 | Волоконовский район | пгт Волоконовка, ул. Ленина - сквер |
| 20 | 1 | Чернянский район | пгт Чернянка, ул. Волотовская - парк |
| 21 | 2 |  | пгт Чернянка, ул. Волотовская |
| ### 2019 год |  |  |  |
| 22 | 1 | Городской округ "Город Белгород" | г. Белгород - Соборная площадь |
| 23 | 2 |  | г. Белгород - сквер им. Митрополита Макария (Булгакова) |
| 24 | 3 |  | г. Белгород, ул. Гагарина, д. 19; ул. Шершнева, д. 27 - сквер им. Гагарина |
| 25 | 4 |  | г. Белгород - сквер по ул. Губкина, д. 22 (ул. Губкина, д. 24 - МБОУ СОШ N 39 и ул. Королева) |
| 26 | 5 |  | г. Белгород - общественная территория мемориального комплекса "Братская могила 399 советских павших в боях и умерших в госпиталях воинов, в т.ч. Героев Советского Союза С.А.Горелика и Н.Ф.Самохвалова" (ул. Сумская) |
| 27 | 6 |  | г. Белгород - сквер "Южный" (от скульптурной композиции "Мечта" до ярмарки "Салют") |
| 28 | 7 |  | г. Белгород, ул. Корочанская, д. 85 - сквер |
| 29 | 8 |  | г. Белгород, просп. Ватутина - аллея "Трех поколений" |
| 30 | 9 |  | г. Белгород, ул. Конева (бюст маршала И.С.Конева) - сквер |
| 31 | 1 | Борисовский район | с. Зозули, ул. Колхозная - сквер |
| 32 | 1 | Вейделевский район | п. Викторополь, ул. Парковая - сквер |
| 33 | 2 |  | пгт Вейделевка, ул. Центральная - сквер "Ветеранов" |
| 34 | 1 | Грайворонский городской округ | с. Головчино - "Сквер Спортивный" (парк Головчинского центра культурного развития) |
| 35 | 2 |  | г. Грайворон - парк им. В.Г.Шухова |
| 36 | 1 | Корочанский район | г. Короча - скверы (ул. Ленина и имени В.Ф.Рощенко) |
| 37 | 2 |  | г. Короча - общественные зоны по ул. Гагарина, ул. Пролетарская |
| 38 | 1 | Ракитянский район | пгт Ракитное, ул. Пролетарская - общественная территория |
| 39 | 2 |  | пгт Ракитное, ул. Коммунаров - сквер |
| 40 | 1 | Старооскольский городской округ | г. Старый Оскол, мкр Молодогвардеец - сквер Лунный |
| 41 | 2 |  | г. Старый Оскол, мкр Дубрава (район храма Сергия Радонежского) - сквер |
| 42 | 3 |  | г. Старый Оскол, ул. Комсомольская, ул. Пролетарская - сквер Воинской Славы |
| 43 | 4 |  | г. Старый Оскол - рекреационная зона мкр Парковый (район ДК "Комсомолец") |
| 44 | 5 |  | г. Старый Оскол - рекреационная зона мкр Зеленый Лог (район ручья Рудка) |
| 45 | 6 |  | г. Старый Оскол - велолыжероллерная трасса (урочище "Ублинские горы") |
| 46 | 7 |  | г. Старый Оскол, квартал Старая Мельница - набережная реки Оскол |
| 47 | 1 | Чернянский район | пгт Чернянка - набережная реки Оскол (район подвесного моста) |
| 48 | 1 | Шебекинский городской округ | пгт Маслова Пристань - сквер (район памятника участников Великой Отечественной войны) |
| 49 | 2 |  | с. Купино - общественная зона (район Дома культуры) |
| 50 | 3 |  | с. Новая Таволжанка - общественная зона в центре села |
| 51 | 4 |  | г. Шебекино - общественная территория (район модельного Дворца культуры) |
| ### 2020 год |  |  |  |
| 52 | 1 | Алексеевский городской округ | г. Алексеевка, мкр Красный Хуторок - набережная от центрального пляжа |
| 53 | 2 |  | г. Алексеевка - Сквер Гагарина |
| 54 | 3 |  | г. Алексеевка, мкр Красный Хуторок - "Парк Сказок" |
| 55 | 4 |  | г. Алексеевка, ул. 50-летия Победы - парк |
| 56 | 5 |  | г. Алексеевка, ул. Никольская - сквер |
| 57 | 1 | Белгородский район | с. Пушкарное, ул. Центральная, ул. Свободная - зона отдыха |
| 58 | 2 |  | с. Бессоновка, устье реки Уды - рекреационная зона |
| 59 | 3 |  | с. Никольское, ул. Южная - зона отдыха |
| 60 | 4 |  | п. Майский, ул. Вавилова - парк |
| 61 | 5 |  | п. Комсомольский, ул. Зеленая - парковая зона |
| 62 | 6 |  | пгт Октябрьский, ул. Красина - детская площадка |
| 63 | 7 |  | пгт Октябрьский, ул. Королева, 48а - детская площадка |
| 64 | 8 |  | с. Веселая Лопань, ул. Гагарина - аллея |
| 65 | 9 |  | с. Беловское, ул. М.Ушаковой - зона отдыха |
| 66 | 1 | Валуйский городской округ | г. Валуйки, ул. 1-го Мая |
| 67 | 2 |  | г. Валуйки, ул. 9-го Января |
| 68 | 3 |  | г. Валуйки, ул. Пролетарская |
| 69 | 4 |  | г. Валуйки, ул. М.Горького - бульвар |
| 70 | 5 |  | г. Валуйки, ул. Демьяна Бедного (река Валуй) - зона отдыха |
| 71 | 6 |  | пгт Уразово, ул. Аптекарская - зона отдыха |
| 72 | 7 |  | с. Насоново, ул. Школьная |
| 73 | 1 | Вейделевский район | п. Вейделевка - Парк Дендрарий (ул. Центральная) |
| 74 | 2 |  | с. Белый Колодезь, ул. Вознесенская, д. 76 - сквер |
| 75 | 1 | Ивнянский район | рп Ивня, урочище Красненское (пруд) - зона отдыха |
| 76 | 1 | Красненский район | с. Красное - парк "Каскад Прудов" |
| 77 | 1 | Красногвардейский район | с. Засосна - рекреационная зона "Набережная реки Тихая Сосна" |
| 78 | 1 | Краснояружский район | пгт Красная Яруга - "Микрорайон Дальневосточный" |
| 79 | 1 | Прохоровский район | пгт Прохоровка, ул. Первомайская - сквер |
| 80 | 2 |  | пгт Прохоровка, ул. Л.Толстого - "Парк Любви и Верности" |
| 81 | 1 | Ровеньский район | пгт Ровеньки - рекреационная зона "Набережная реки Айдар "Солнечный остров" |
| 82 | 1 | Шебекинский городской округ | г. Шебекино - рекреационная зона центра культурного развития |
| 83 | 2 |  | с. Большетроицкое - сквер |
| 84 | 3 |  | с. Графовка - общественная зона |
| 85 | 1 | Яковлевский городской округ | г. Строитель, пер. Сретенский - парк "Сретенский" |
| 86 | 2 |  | г. Строитель, ул. Промышленная, ул. Ленина - сквер "Городской" |
| ### 2021 год |  |  |  |
| 87 | 1 | Городской округ "Город Белгород" | г. Белгород, ул. Костюкова (просп. Ватутина, д. 4, д. 6) - сквер |
| 88 | 2 |  | г. Белгород, просп. Б.Хмельницкого, д. 111 (пересечение с ул. Котлозаводская) - сквер |
| 89 | 3 |  | г. Белгород - прибрежная территория пруда "Болтушка" |
| 90 | 4 |  | г. Белгород, ул. Бассейная - ул. Красносельская - прибрежная территория пруда |
| 91 | 5 |  | г. Белгород, ул. Есенина, д. 16б, 24, ул. Есенина, д. 20в - аллея |
| 92 | 6 |  | г. Белгород, ул. Губкина, ул. Спортивная - сквер |
| 93 | 7 |  | г. Белгород, ул. Есенина, ул. Губкина - сквер |
| 94 | 8 |  | г. Белгород, просп. Ватутина - сквер |
| 95 | 9 |  | г. Белгород, ул. Широкая, д. 1 - сквер |
| 96 | 10 |  | г. Белгород, ул. Ватутина, д. 2а - сквер |
| 97 | 1 | Борисовский район | с. Крюково - сквер |
| 98 | 2 |  | пгт Борисовка, обустройство набережной реки Ворскла в районе ул. Рудого |
| 99 | 1 | Губкинский городской округ | г. Губкин - городской пляж |
| 100 | 1 | Грайворонский городской округ | г. Грайворон - общественное пространство центральной части города, территория центральной площади, примыкающая к кинотеатру "Космос" |
| 101 | 1 | Новооскольский городской округ | г. Новый Оскол, ул. Авиационная - парк |
| 102 | 2 |  | г. Новый Оскол - место отдыха "Уголок" |
| 103 | 3 |  | г. Новый Оскол - набережная реки Оскол |
| 104 | 4 |  | г. Новый Оскол - место отдыха у рождественского мостика |
| 105 | 1 | Ракитянский район | пгт Ракитное, ул. Коммунаров |
| 106 | 1 | Старооскольский городской округ | г. Старый Оскол - Парк Железнодорожников |
| 107 | 2 |  | г. Старый Оскол - Парк Космонавтики |
| 108 | 3 |  | г. Старый Оскол, мкр Юность - городской пляж |
| 109 | 4 |  | г. Старый Оскол - прогулочная зона мкр Весенний |
| 110 | 5 |  | г. Старый Оскол - площадь МАУ "Центр молодежных инициатив" |
| 111 | 6 |  | г. Старый Оскол - прогулочная зона мкр Восточный |
| 112 | 7 |  | г. Старый Оскол, мкр Жукова - сквер "Камелия" |
| 113 | 1 | Чернянский район | пгт Чернянка, благоустройство зоны фонтана и концертной площадки в парке Горького |
| 114 | 1 | Шебекинский городской округ | г. Шебекино - набережная реки Нежеголь (район ледовой арены "Айсберг") |
| 115 | 2 |  | п. Маслова Пристань - бювет |
| 116 | 3 |  | с. Белянка - общественная зона района дома культуры |
| 117 | 1 | Яковлевский городской округ | пгт Яковлево - Парк "Православный" |
| 118 | 2 |  | г. Строитель, ул. Промышленная - Парк "Промышленный" |
| ### 2022 год |  |  |  |
| 119 | 1 | Алексеевский городской округ | г. Алексеевка, ул. Манежная (мкр Крылатский) |
| 120 | 2 |  | г. Алексеевка - спуск к реке Тихая Сосна (от дома N 57 по ул. Победы до ТОЦ АО "Авантаж Сервис") |
| 121 | 3 |  | п. Ольминского - зона отдыха |
| 122 | 4 |  | г. Алексеевка - общественное пространство на территории "Опытная Станция" |
| 123 | 5 |  | г. Алексеевка - Дмитровский сквер по ул. Павла Ющенко |
| 124 | 6 |  | г. Алексеевка, сквер им. Гагарина (от спортивного комплекса "Олимп" до ул. Слободская) |
| 125 | 1 | Городской округ "Город Белгород" | г. Белгород, ул. Преображенская, д. 46 - сквер "Уксусное дерево" |
| 126 | 2 |  | г. Белгород, ул. Садовая, д. 116 - сквер |
| 127 | 3 |  | г. Белгород, просп. Ватутина - аллея "Пушкинская" |
| 128 | 4 |  | г. Белгород, б-р Народный (от ул. Попова до ул. Гостенская) |
| 129 | 5 |  | г. Белгород, просп. Б.Хмельницкого (четная сторона) (просп. Белгородский - ул. Портовая) |
| 130 | 6 |  | г. Белгород, просп. Гражданский, д. 32 - сквер (поклонный крест в честь Кирилла и Мефодия) |
| 131 | 7 |  | г. Белгород, ул. Белгородского полка - просп. Гражданский (памятная стела в честь награждения г. Белгорода орденом Великой Отечественной войны) |
| 132 | 1 | Белгородский район | с. Драгунское, ул. Покровская, 10а |
| 133 | 2 |  | с. Веселая Лопань, ул. Заводская, 1в |
| 134 | 3 |  | п. Новосадовый, ул. Родниковая (41 мкр) |
| 135 | 4 |  | с. Ближняя Игуменка, ул. Центральная (старая Игуменка) |
| 136 | 5 |  | с. Журавлевка, ул. Самойлова |
| 137 | 6 |  | п. Новосадовый, пер. Кольцевой, массив 16/1 |
| 138 | 7 |  | с. Пушкарное, ул. Студенческая |
| 139 | 8 |  | п. Новосадовый, ул. Молдавская (массив 26) |
| 140 | 9 |  | с. Севрюково, ул. Терновая |
| 141 | 1 | Валуйский городской округ | г. Валуйки, парк "Сосновый" по ул. Никольская |
| 142 | 2 |  | г. Валуйки, ул. М.Горького |
| 143 | 3 |  | г. Валуйки, парк "Лукоморье" по ул. Котовского |
| 144 | 4 |  | г. Валуйки - место массового отдыха на реке Оскол "Ангелок" |
| 145 | 5 |  | с. Казинка, ул. Мира |
| 146 | 6 |  | с. Рождествено, ул. Ленина |
| 147 | 7 |  | пгт Уразово, ул. Ленина |
| 148 | 8 |  | с. Принцевка, ул. Центральная |
| 149 | 1 | Губкинский городской округ | г. Губкин, сквер им. А.С.Пушкина |
| 150 | 1 | Новооскольский городской округ | с. Великомихайловка - культурно-историческое пространство на территории музея имени Первой Конной армии |
| 151 | 2 |  | с. Великомихайловка - сквер |
| 152 | 3 |  | г. Новый Оскол, ул. Ливенская - общественная территория |

Примечание:

Адреса территорий могут уточняться.

Адресный перечень общественных территорий муниципальных образований Белгородской области (для муниципальных образований с численностью населения свыше 20 тыс. человек) на 2023 - 2024 годы будет определен по результатам проведенного голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации государственной (муниципальных) программ, в соответствии с Порядком организации и проведения на территории Белгородской области рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, утвержденным постановлением Правительства Белгородской области от 28 января 2019 года N 34-пп "Об утверждении Порядка организации и проведения на территории Белгородской области рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке".

## Приложение N 10

к государственной программе

Белгородской области "Формирование

современной городской среды

на территории Белгородской области"

Адресный перечень

общественных территорий муниципальных образований

Белгородской области - победителей Всероссийского конкурса

лучших проектов создания комфортной городской среды

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления Правительства Белгородской области от 25.10.2021 N 479-пп) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | N п/п | Наименование муниципального образования | Адрес общественной территории |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 2019 год |  |  |  |
| 1 | 1 | Грайворонский городской округ | г. Грайворон - рекреационная зона прибрежной территории реки Ворскла |
| ### 2020 год |  |  |  |
| 2 | 1 | Шебекинский городской округ | г. Шебекино - рекреационная зона в районе Центра культурного развития от ул. Лихачева до ул. 50 лет Октября |
| ### 2021 год |  |  |  |
| 3 | 1 | Алексеевский городской округ | г. Алексеевка - благоустройство набережной реки Тихая Сосна, правый берег |
| ### 2022 год |  |  |  |
| 4 | 1 | Губкинский городской округ | г. Губкин - ревитализация поймы и создание прибрежной рекреационной зоны малой реки Теплый Колодезь |
| 5 | 1 | Корочанский район | г. Короча - благоустройство парка "Молодежный" |
| 6 | 1 | Шебекинский городской округ | г. Шебекино - благоустройство центральной площади имени Ленина |

## Приложение N 11

к государственной программе

Белгородской области

"Формирование современной

городской среды на территории

Белгородской области"

Адресный перечень

объектов недвижимого имущества (включая объекты

незавершенного строительства) и земельных участков,

находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей, подлежащих

благоустройству, расположенных на территории муниципальных

образований Белгородской области

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления Правительства Белгородской области от 25.10.2021 N 479-пп) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | N п/п | Наименование муниципального образования | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Алексеевский городской округ | г. Алексеевка, ул. Заводская, прилегающая территория к торговому центру "Южный" |
| 2 | 2 |  | г. Алексеевка, ул. Космонавтов, прилегающая территория к Алексеевскому филиалу ОАО "Эфирное" |
| 3 | 3 |  | г. Алексеевка, прилегающая территория к ООО "Эфко-Семеноводство" |
| 4 | 4 |  | г. Алексеевка, прилегающая территория к ООО "Трансавто" |
| 5 | 5 |  | г. Алексеевка, прилегающая территория к ЗАО "АМКК" |
| 6 | 6 |  | г. Алексеевка, пер. Южный, прилегающая территория к ООО "Бионика" |
| 7 | 7 |  | г. Алексеевка, пер. Южный, прилегающая территория к ООО "ТПС База" |
| 8 | 8 |  | г. Алексеевка, пер. Южный, прилегающая территория к ИП "Сапелкин" |
| 9 | 1 | Белгородский район | с. Таврово, мкр Таврово-4, ул. Шоссейная, д. 3а, территория, прилегающая к зданию магазина по продаже и обслуживанию садово-парковой техники ООО "Агроторгсервис" |
| 10 | 2 |  | п. Комсомольский, ул. Дорожная, д. 32а, территория, прилегающая к зданию магазина (Егоров Е.К.) |
| 11 | 3 |  | с. Таврово, мкр. Таврово-1, ул. Народная, д. 2а, территория, прилегающая к зданию торгового комплекса (Шацкий А.И.) |
| 12 | 4 |  | с. Таврово, мкр Таврово-7, ул. Светлая, д. 3а, территория, прилегающая к зданию торгово-сервисного объекта (Котухов А.Н.) |
| 13 | 5 |  | п. Новосадовый, ул. Сторожевая, д. 12, территория, прилегающая к зданию придорожного комплекса (Смолякова О.А.) |
| 14 | 6 |  | п. Новосадовый, ул. Ягодная, д. 22р, территория, прилегающая к зданию общественно-торгового центра (Холтобина Л.И.) |
| 15 | 7 |  | пгт Октябрьский, ул. Привокзальная, д. 3г, территория, прилегающая к зданию "Торговое здание" (Борзова С.Н.) |
| 16 | 8 |  | п. Дубовое, ул. Лесная, 1и, территория, прилегающая к зданию торгового центра (Ткачев С.Н.) |
| 17 | 9 |  | п. Новосадовый, массив 41, территория, прилегающая к зданию многофункционального торгово-сервисного центра (Мирошин Е.П.) |
| 18 | 10 |  | пгт Разумное, ул. Зеленая, д. 1а, территория, прилегающая к зданию магазина (Шебанов А.В.) |
| 19 | 11 |  | пгт Разумное, проспект Ленина, д. 8, территория, прилегающая к объекту: "Реконструкция нежилого здания (объект незавершенного строительства) под торговый комплекс" |
| 20 | 12 |  | п. Дубовое, мкр. Пригородный, ул. Благодатная, д. 4б, территория, прилегающая к торгово-офисному зданию (Ермаков В.Н.) |
| 21 | 13 |  | с. Беломестное, ул. Дорожная, земельный участок 2б "Магазин" (Судаков В.А.) |
| 22 | 14 |  | с. Никольское, ул. Коммерческая, д. 4 "Магазин по продаже цветов" (ИП Иваненко С.Л.) |
| 23 | 15 |  | пгт Разумное, ул. Бельгина, в районе дома N 9, магазин (Горяинова О.В.) |
| 24 | 16 |  | п. Новосадовый, административно-коммерческое здание. ООО "Белвентстрой" |
| 25 | 17 |  | с. Таврово, мкр Таврово-8, ул. Славянская, д. 9а, магазин (Божко Ю.В.) |
| 26 | 18 |  | с. Таврово, мкр Таврово-7, участок 741, на пересечении ул. Урожайной и пер. Белгородского, магазин (Налисник Т.В.) |
| 27 | 19 |  | п. Новосадовый, "Торгово-сервисный центр" (Шаповалов С.Н.) |
| 28 | 20 |  | пгт Октябрьский, ул. Привокзальная, 11б "Магазин "Садовод" (Березняков А.А.) |
| 29 | 21 |  | с. Таврово, мкр Таврово-2, ул. Парковая, д. 1а, "СТО" (Подвишенский А.А.) |
| 30 | 22 |  | с. Севрюково, ул. Малиновая, д. 80 (Семенов С.С.) |
| 31 | 23 |  | пгт Разумное, ул. Шоссейная, земельный участок 1, магазин непродовольственных товаров (Масалов В.И.) |
| 32 | 24 |  | мкр Таврово, ул. Северная, д. 2б, территория, прилегающая к зданию коммерческого центра с гостиницей (Скидан Н.М.) |
| 33 | 25 |  | Территория, прилегающая к придорожному сервисному комплексу вдоль автодороги Белгород - Павловск, 11 км + 200 м (ИП Яковлева А.В.) |
| 34 | 26 |  | с. Беловское, ул. М.Ушаковой, д. 2а, территория, прилегающая к зданию ООО "Валеда" (кафе-музей "Метла") |
| 35 | 27 |  | с. Журавлевка, ул. Коммунистическая, д. 7а, территория, прилегающая к зданию ИП Цыганко В.С. |
| 36 | 28 |  | с. Красный Октябрь, ул. Гагарина, д. 4а, территория, прилегающая к зданию ИП Багрий А.А. |
| 37 | 29 |  | п. Майский, ул. Зеленая, д. 2а, территория, прилегающая к зданию магазина "Мечта" (ИП Баталов С.Е.) |
| 38 | 30 |  | мкр Таврово-5, ул. Надежды, д. 7, территория, прилегающая к зданию супермаркета "Пятерочка" (Морозов А.Б.) |
| 39 | 31 |  | пгт Разумное, ул. Филиппова, д. 2б, территория, прилегающая к зданию ООО "Коммунальщик" (Щитова Е.В.) |
| 40 | 32 |  | пгт Разумное, ул. Бельгина, д. 18, территория, прилегающая к зданию храма равноапостольного Князя Владимира |
| 41 | 33 |  | п. Северный, ул. Транспортная, д. 1б, территория, прилегающая к зданию ООО "РИМС" |
| 42 | 34 |  | п. Дубовое, ул. Лесная, д. 1д, территория, прилегающая к зданию ООО Строительная компания "Легион" (Саволюк П.С.) |
| 43 | 35 |  | п. Комсомольский, ул. Зеленая, д. 25, территория, прилегающая к зданию ИП Тюкова Т.П. |
| 44 | 1 | Борисовский район | с. Хотмыжск, ул. Данкова |
| 45 | 2 |  | с. Октябрьская Готня, прилегающая территория к магазину |
| 46 | 3 |  | с. Крюково, ИП "Золотарев" |
| 47 | 4 |  | пгт Борисовка, ИП Рудась |
| 48 | 1 | Валуйский городской округ | г. Валуйки, ул. М.Горького, д. 2/9, д. 2/11 |
| 49 | 2 |  | г. Валуйки, ул. М.Горького, д. 82в |
| 50 | 3 |  | г. Валуйки, ул. Д.Бедного, д. 4/2 |
| 51 | 4 |  | г. Валуйки, ул. М.Горького, без номера |
| 52 | 5 |  | г. Валуйки, ул. Гвардейская, д. 27 |
| 53 | 6 |  | г. Валуйки, ул. Коммунистическая, д. 91/1 |
| 54 | 7 |  | г. Валуйки, ул. Коммунистическая, д. 68/1 |
| 55 | 8 |  | г. Валуйки, ул. Коммунистическая, д. 117/2 |
| 56 | 9 |  | г. Валуйки, ул. Ватутина, д. 1 |
| 57 | 10 |  | г. Валуйки, ул. Новая, д. 6/2 |
| 58 | 11 |  | г. Валуйки, ул. 1 Мая, д. 30/1 |
| 59 | 12 |  | г. Валуйки, ул. Котовского, д. 10/1 |
| 60 | 13 |  | г. Валуйки, ул. Соколова, д. 96 |
| 61 | 14 |  | г. Валуйки, ул. Соколова, д. 48 |
| 62 | 15 |  | г. Валуйки, ул. Суржикова, д. 61 |
| 63 | 16 |  | г. Валуйки, ул. Новая, д. 6/1 |
| 64 | 17 |  | г. Валуйки, ул. Советская, д. 48 |
| 65 | 18 |  | г. Валуйки, ул. Суржикова, д. 110/7 |
| 66 | 19 |  | г. Валуйки, ул. Коммунистическая, д. 120а |
| 67 | 1 | Вейделевский район | п. Вейделевка, ул. Центральная, д. 1, ИП Кизямов Д.А. |
| 68 | 2 |  | п. Викторополь, ул. Гагарина, д. 34, ИП Аветян А.Н. |
| 69 | 1 | Волоконовский район | пгт Волоконовка, ул. Ленина, д. 72, прилегающая территория магазина "Русское золото". ИП Кудряшов В.Ю. |
| 70 | 2 |  | пгт Волоконовка, ул. Невского, д. 32, прилегающая территория к кафе "Тайм". ИП Мартынова |
| 71 | 3 |  | пгт Волоконовка, ул. 60 лет Октября, д. 147, земельный участок в аренде Леденева В.А. |
| 72 | 4 |  | Волоконовский район, п. Пятницкое, прилегающая территория к магазину "Автомир". ИП Смоленский Ю.И. |
| 73 | 1 | Грайворонский городской округ | с. Головчино, ул. Смирнова, д. 37, прилегающая территория к магазину |
| 74 | 2 |  | г. Грайворон, ул. Свердлова, д. 66, прилегающая территория к магазину |
| 75 | 3 |  | г. Грайворон, ул. Тарана, д. 36/1, прилегающая территория к магазину |
| 76 | 4 |  | г. Грайворон, ул. Интернациональная, д. 11б, прилегающая территория к магазину |
| 77 | 5 |  | с. Головчино, ул. Грайворонская, д. 52а |
| 78 | 6 |  | с. Головчино, ул. Карла Маркса, д. 105б, прилегающая территория к магазину |
| 79 | 7 |  | с. Головчино, ул. Кравченко, д. 2а, прилегающая территория к магазину |
| 80 | 1 | Губкинский городской округ | г. Губкин, ул. Народная, д. 21, д. 21а |
| 81 | 2 |  | г. Губкин, ул. Святомихайловская, д. 1а |
| 82 | 3 |  | г. Губкин, мкр Северный, ИП Кирдеев |
| 83 | 4 |  | п. Троицкий, ул. Парковая, д. 7а |
| 84 | 5 |  | г. Губкин, ул. Преображенская, д. 7 |
| 85 | 6 |  | п. Троицкий, ул. Молодежная, д. 10 |
| 86 | 1 | Ивнянский район | рп Ивня, ул. Десницкого, д. 7а, торговый центр "Майсен" |
| 87 | 2 |  | рп Ивня, ул. Ленина, д. 16а, магазин "Березка" |
| 88 | 3 |  | с. Вознесеновка, ул. Центральная, д. 84, магазин "Альянс" |
| 89 | 4 |  | рп Ивня, ул. Шоссейная, д. 14а, магазин |
| 90 | 5 |  | с. Новенькое, ул. Куйбышева, д. 122а, магазин "Универсам" |
| 91 | 6 |  | с. Верхопенье, ул. Белгородская, д. 18б |
| 92 | 7 |  | рп Ивня, ул. Ленина, типография |
| 93 | 8 |  | рп Ивня, ул. Ленина, магазин "Успех" |
| 94 | 1 | Корочанский район | г. Короча, прилегающая территория к ИП Никулина М.В. |
| 95 | 2 |  | г. Короча, прилегающая территория к ИП Горишнякова Е.В. |
| 96 | 3 |  | г. Короча, прилегающая территория к ИП Гончарова И.А. |
| 97 | 4 |  | г. Короча, прилегающая территория к ИЖС Садовый |
| 98 | 1 | Красногвардейский район | г. Бирюч, ул. Успенская, д. 31, ИП Черменева Е.М. |
| 99 | 2 |  | г. Бирюч, ул. Успенская, д. 29, ИП Аракелян А.Л. |
| 100 | 1 | Новооскольский городской округ | г. Новый Оскол, пер. Кооперативный, ИП Старыгин С.И. |
| 101 | 2 |  | г. Новый Оскол, ул. Магистральная, ИП Шинкаренко О.Н. |
| 102 | 3 |  | г. Новый Оскол, ул. Кирзаводская, ИП Михолат М.Н. |
| 103 | 4 |  | г. Новый Оскол, ул. Ливенская, ООО "Агрофирма "Росток" |
| 104 | 5 |  | г. Новый Оскол, ул. Луговая, д. 1б, ООО "Миг" |
| 105 | 6 |  | г. Новый Оскол, ул. Кирзаводская, ИП Потапов Д.А. |
| 106 | 7 |  | г. Новый Оскол, п. ДРП, ИП Артемчук Д.А. |
| 107 | 8 |  | г. Новый Оскол, "Шиномонтаж" ул. Магистральная, ИП Воронин |
| 108 | 9 |  | г. Новый Оскол, ул. Ливенская, ИП ЛиАл |
| 109 | 10 |  | г. Новый Оскол, ул. Ливенская, д. 136а, ООО "Вэбер" |
| 110 | 11 |  | г. Новый Оскол, ул. Дорожная, ИП Данилов Е.М. |
| 111 | 12 |  | г. Новый Оскол, ул. Космонавтов, ИП Герасимова Ж.Г. |
| 112 | 1 | Прохоровский район | с. Березовое-Второе, банно-оздоровительный комплекс |
| 113 | 1 | Ракитянский район | пгт Ракитное, ул. Коммунаров, д. 25, АЗК N 115 |
| 114 | 2 |  | пгт Ракитное, ул. Коммунаров, аптечный пункт N 3 |
| 115 | 3 |  | пгт Ракитное, ул. Коммунаров, д. 5г, магазин "Арго" |
| 116 | 4 |  | пгт Ракитное, ул. Коммунаров, д. 11з, магазин "Одежда от Валентина" |
| 117 | 5 |  | пгт Ракитное, ул. Коммунаров, д. 5в, магазин "Елена-1" |
| 118 | 6 |  | пгт Ракитное, ул. Коммунаров, д. 6, магазин "Бытовая химия" |
| 119 | 7 |  | пгт Ракитное, ул. Коммунаров, д. 6, магазин "Московская ярмарка" |
| 120 | 8 |  | пгт Ракитное, ул. Коммунаров, магазин "Парикмахер" |
| 121 | 9 |  | пгт Ракитное, ул. Коммунаров, магазин "Топтыжка" |
| 122 | 10 |  | пгт Ракитное, ул. Коммунаров, магазин "Первый" |
| 123 | 11 |  | пгт Ракитное, ул. Коммунаров, д. 27, магазин "Продукты" |
| 124 | 12 |  | пгт Ракитное, ул. Коммунаров, д. 11в, магазин "Светлана" |
| 125 | 13 |  | пгт Ракитное, ул. Коммунаров, д. 1а, универсам "Пятерочка" |
| 126 | 14 |  | пгт Ракитное, ул. Коммунаров, магазин "Автозапчасти" |
| 127 | 1 | Ровеньский район | пгт Ровеньки, ул. Горького, д. 119, ИП Серобян |
| 128 | 2 |  | пгт Ровеньки, ул. Горького, ИП Толман |
| 129 | 1 | Старооскольский городской округ | г. Старый Оскол, РИЗ Казацкий |
| 130 | 2 |  | г. Старый Оскол, РИЗ Северный |
| 131 | 3 |  | г. Старый Оскол, РИЗ Сосенки |
| 132 | 4 |  | г. Старый Оскол, РИЗ Научный Центр N 1 |
| 133 | 5 |  | г. Старый Оскол, РИЗ Научный Центр N 2 |
| 134 | 6 |  | г. Старый Оскол, РИЗ Лесная Поляна |
| 135 | 7 |  | г. Старый Оскол, РИЗ ПромАгро |
| 136 | 8 |  | г. Старый Оскол, РИЗ Научный Центр N 3 |
| (в ред. Постановления Правительства Белгородской области от 25.10.2021 N 479-пп) |  |  |  |
| 137 | 1 | Чернянский район | п. Чернянка, ул. Степана Разина, ИП Крикуненко И.В. |
| 138 | 2 |  | п. Чернянка, ул. Ленина, д. 46, ИП Шульгин А.Н. |
| 139 | 1 | Шебекинский городской округ | г. Шебекино, ул. Горяинова, д. 50, магазин |
| 140 | 2 |  | г. Шебекино, ул. Кооперативная, д. 1, выставочный павильон |
| 141 | 3 |  | г. Шебекино, ул. Котовского, д. 2, аптека |
| 142 | 4 |  | г. Шебекино, ул. Ленина, д. 76, ресторан |
| 143 | 5 |  | г. Шебекино, ул. М.Горького, д. 38, магазин |
| 144 | 6 |  | г. Шебекино, ул. Московская, д. 2а, магазин "Огонек" |
| 145 | 7 |  | г. Шебекино, ул. Нежегольское шоссе, д. 2б, торгово-офисный центр с вспомогательными зданиями |
| 146 | 8 |  | г. Шебекино, ул. Ржевское шоссе, д. 2, торгово-офисное здание |
| 147 | 9 |  | г. Шебекино, ул. Фрунзе, салон красоты |
| 148 | 10 |  | г. Шебекино, ул. Харьковская, д. 9, магазин |
| 149 | 11 |  | г. Шебекино, ул. Ленина, остановочный комплекс с павильоном |
| 150 | 12 |  | пгт Маслова Пристань, ул. 1 Мая, д. 3, торговый павильон |
| 151 | 13 |  | пгт Маслова Пристань, ул. 1 Мая, д. 5б, здание амбулаторно-поликлинического центра |
| 152 | 14 |  | с. Графовка, ул. 1 Салюта, д. 2а, магазин |
| 153 | 15 |  | с. Максимовка, ул. Коммунистическая, д. 2а, магазин |
| 154 | 16 |  | г. Шебекино, ул. Петровского, д. 2а, пристройка к магазину |
| 155 | 17 |  | г. Шебекино, ул. Ржевское шоссе, д. 3б, "Периодическая ярмарка Шебекинского РАЙПО" |
| 156 | 18 |  | г. Шебекино, ул. Ржевское шоссе, здание строительного магазина |
| 157 | 19 |  | с. Новая Таволжанка, ул. 9 Мая, д. 2, торгово-офисное здание с кафе |
| 158 | 20 |  | г. Шебекино, ул. Ржевское шоссе, д. 2, торгово-офисное здание |
| 159 | 21 |  | г. Шебекино, ул. Нежегольское шоссе, д. 2б, торгово-офисный центр |
| 160 | 22 |  | г. Шебекино, ул. Харьковская, д. 1, д. 3, д. 5, д. 9, комплекс зданий |
| 161 | 23 |  | с. Новая Таволжанка, строительный объект водоотведения (напорный коллектор, самотечная канализация) |
| 162 | 24 |  | г. Шебекино, ул. Фрунзе, д. 2, торговый объект |
| 163 | 25 |  | г. Шебекино, ул. Харьковская, д. 53а, многопрофильная автомобильная заправочная станция |
| 164 | 1 | Яковлевский городской округ | г. Строитель, ул. Ленина (магазин) |
| 165 | 2 |  | г. Строитель, мкр Заводской, ул. Дорожная, магазин "Пятерочка" |
| 166 | 3 |  | г. Строитель, ул. Жукова, магазин "Пятерочка" |
| 167 | 4 |  | п. Томаровка, ул. Магистральная, 112, торговый центр |
| 168 | 5 |  | г. Строитель, ул. 5 Августа, магазин |
| 169 | 6 |  | г. Строитель, ул. Ленина, рынок |
| 170 | 7 |  | г. Строитель, ул. Промышленная, "МУП Центральный рынок г. Строитель" |
| 171 | 8 |  | г. Строитель, ул. Ленина, магазин |
| 172 | 9 |  | г. Строитель, ул. Ленина, банк |
| 173 | 10 |  | п. Томаровка, ул. Магистральная, магазин |
| 174 | 11 |  | г. Строитель, ул. Центральная, магазин канцелярских товаров |
| 175 | 12 |  | г. Строитель, ул. 5 Августа, д. 15, магазин мини-маркет "Мираж" |
| 176 | 13 |  | г. Строитель, ул. 5 Августа, д. 14, магазин "НИКА" |
| 177 | 14 |  | п. Яковлево, ул. Угловского, магазин "Стрелец" |
| 178 | 15 |  | г. Строитель, ул. Промышленная, д. 34, магазин "Томмолоко" |
| 179 | 16 |  | г. Строитель, ул. Промышленная, д. 34, магазин "Томмясо" |
| 180 | 17 |  | г. Строитель, ул. Жукова, д. 8, торговый центр "Оса" |
| 181 | 18 |  | п. Томаровка, ул. Ватутина, магазин |

## Приложение N 12

к государственной программе

Белгородской области "Формирование

современной городской среды

на территории Белгородской области"

Правила

предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов

бюджетам муниципальных районов и городских округов

Белгородской области на реализацию мероприятий

по благоустройству дворовых и общественных территорий

муниципальных районов и городских округов

Белгородской области

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 25.10.2021 N 479-пп, от 09.02.2022 N 65-пп) |  |
| --- | --- | --- | --- |

1. Правила предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов Белгородской области на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий муниципальных районов и городских округов Белгородской области (далее - Правила) определяют порядок и условия предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов Белгородской области (далее - муниципальные образования).

2. Для целей реализации Правил используются следующие понятия:

"мероприятия" - мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий муниципальных образований, предусмотренные проектным решением, направленные в том числе на улучшение архитектурного облика муниципального образования, создание пешеходных и туристических маршрутов, условий для рекреации и занятий спортом, озеленение, создание и размещение малых архитектурных форм, детского игрового оборудования, а также по созданию инфраструктуры, обслуживающей общественные территории;

"дворовая территория" - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами;

"общественные территории" - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары, пешеходные зоны, парки и иные территории общего пользования, определяемые в соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

3. Уполномоченным органом и главным распорядителем средств областного бюджета, выделяемых на поддержку программ формирования современной городской среды, является министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области (далее - министерство).

(в ред. Постановления Правительства Белгородской области от 09.02.2022 N 65-пп)

4. Орган местного самоуправления обеспечивает проведение рейтингового голосования жителями населенного пункта, на территории которого предусматривается реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий, на предмет выбора общественной территории, на которой будут реализовываться указанные мероприятия.

5. Рейтинговое голосование проводится в порядке, установленном постановлением Правительства Белгородской области от 28 января 2019 года N 34-пп "Об утверждении Порядка организации и проведения на территории Белгородской области рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке".

Для организации рейтингового голосования по выбору общественных территорий, дополнительно подлежащих благоустройству (далее - рейтинговое голосование), для включения в муниципальные программы (подпрограммы) формирования современной городской среды и подведения его итогов орган местного самоуправления создает общественную комиссию из представителей органа местного самоуправления, политических партий, общественных организаций и иных лиц (далее - общественная комиссия), за исключением случаев, если общественная комиссия была ранее создана в муниципальном образовании.

В случае если в муниципальном образовании общественная комиссия была создана ранее в рамках исполнения Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года N 169, на нее возлагаются функции по организации рейтингового голосования и подведения его итогов.

6. Получателями иного межбюджетного трансферта являются уполномоченные органы муниципальных образований.

Целевым назначением иного межбюджетного трансферта является финансовое обеспечение реализации мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий муниципальных образований.

Условиями предоставления иного межбюджетного трансферта бюджетам муниципальных образований является:

- для благоустройства общественных территорий - наличие протокола заседания общественной комиссии об итогах рейтингового голосования по выбору общественных территорий;

- для благоустройства дворовых территорий - наличие акта о проведении инвентаризации территории, а также внесении соответствующей информации в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства.

7. Муниципальное образование вправе осуществлять финансирование (софинансирование) мероприятий в размере и на условиях, которые определены соответственно муниципальным образованием.

8. Предоставление иного межбюджетного трансферта осуществляется на основании соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, заключаемого между министерством и муниципальным образованием (далее - Соглашение). В Соглашении предусматриваются следующие положения:

(в ред. Постановления Правительства Белгородской области от 09.02.2022 N 65-пп)

а) обязательство муниципального образования по обеспечению завершения реализации мероприятий не позднее 31 декабря финансового года;

б) обязательство муниципального образования по включению мероприятий в муниципальную программу формирования современной городской среды;

в) обязательство муниципального образования по представлению в министерство отчетов о выполнении условий Соглашения;

(в ред. Постановления Правительства Белгородской области от 09.02.2022 N 65-пп)

г) обязательство муниципального образования по представлению в министерство информации и документов, подтверждающих целевое использование иного межбюджетного трансферта, в том числе проектной и иной документации, подготавливаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации;

(в ред. Постановления Правительства Белгородской области от 09.02.2022 N 65-пп)

д) ответственность муниципального образования в случае нарушения предусмотренных сроков выполнения работ по реализации мероприятий более чем на 3 месяца;

е) обязательства муниципального образования по согласованию с министерством случаев, предусмотренных федеральным и региональным законодательством, муниципальных программ, которые влекут изменения объемов финансирования, и (или) показателей результативности муниципальных программ, и (или) изменение состава мероприятий указанных программ, на которые предоставляются иной межбюджетной трансферт;

(в ред. Постановления Правительства Белгородской области от 09.02.2022 N 65-пп)

ж) условие об обязательном установлении минимального 3-летнего гарантийного срока со дня подписания акта приемки в эксплуатацию на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий муниципальных образований;

з) порядок и условия возврата иного межбюджетного трансферта муниципальным образованием - получателем иного межбюджетного трансферта, а также порядок и условия перераспределения указанной субсидии;

и) иные положения, регулирующие порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов.

9. Результатом использования иного межбюджетного трансферта является количество мероприятий, реализованных муниципальными образованиями в срок, установленный Соглашением.

10. Уполномоченный орган муниципального образования представляет в министерство отчеты:

(в ред. Постановления Правительства Белгородской области от 09.02.2022 N 65-пп)

- о расходах бюджета муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, по установленной министерством форме не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем, в котором был получен иной межбюджетный трансферт;

(в ред. Постановления Правительства Белгородской области от 09.02.2022 N 65-пп)

- о достижении значений показателей результативности использования средств из бюджета Белгородской области на реализацию программы формирования современной городской среды.

11. Министерство осуществляет контроль на основании представляемых муниципальным образованием отчетов об исполнении условий предоставления иного межбюджетного трансферта и эффективности его расходования в сроки, установленные Соглашением.

(в ред. Постановления Правительства Белгородской области от 09.02.2022 N 65-пп)

12. Перечисление иного межбюджетного трансферта в бюджет муниципального образования осуществляется на основании заявки муниципального района или городского округа Белгородской области о перечислении средств по форме и в срок, которые установлены министерством - главным распорядителем средств областного бюджета, а также перечня документов, состав которых указывается в Соглашении.

(в ред. Постановления Правительства Белгородской области от 09.02.2022 N 65-пп)

В заявке указываются необходимый объем средств в пределах предусмотренного иного межбюджетного трансферта, на осуществление которого данная заявка предоставляется, в целях исполнения соответствующего расходного обязательства с приложением копий подтверждающих документов о фактически выполненных работах (электронные копии контрактов (договоров) на выполнение работ и (или) услуг (однократно), формы КС-2, КС-3 по мере их закрытия) в электронном виде.

Министерство в течение 5 (пяти) календарных дней со дня поступления от муниципальных образований заявок формирует на бумажном носителе и в электронном виде и направляет в министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области сводную бюджетную заявку и реестр на финансирование фактически произведенных расходов за счет средств областного бюджета.

(в ред. Постановления Правительства Белгородской области от 09.02.2022 N 65-пп)

Министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области в течение 3 (трех) календарных дней со дня получения сводной бюджетной заявки и реестра на финансирование фактически произведенных расходов за счет средств областного бюджета доводит предельный объем финансирования для перечисления иного межбюджетного трансферта с лицевого счета министерства, открытого на едином счете областного бюджета в Управлении Федерального казначейства по Белгородской области, на лицевые счета главных администраторов доходов бюджетов муниципальных образований, открытые Управлением Федерального казначейства по Белгородской области для учета операций по переданным полномочиям.

(в ред. Постановления Правительства Белгородской области от 09.02.2022 N 65-пп)

13. Контроль за соблюдением муниципальным образованием целей, порядка, условий использования иного межбюджетного трансферта осуществляется министерством и органами, осуществляющими функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, в соответствии с действующим законодательством.

(в ред. Постановления Правительства Белгородской области от 09.02.2022 N 65-пп)

В случае нецелевого использования иного межбюджетного трансферта к муниципальному образованию применяются меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

14. Размер иного межбюджетного трансферта муниципальному образованию определяется в зависимости от количества объектов, нуждающихся в благоустройстве, площади одного объекта, прогнозной стоимости благоустройства одного объекта согласно методике расчета потребности в средствах в виде иного межбюджетного трансферта муниципальному образованию, приведенной в подпункте 14.1 настоящего пункта.

14.1. Методика расчета потребности в средствах в виде иного межбюджетного трансферта муниципальному образованию.

Размер общей потребности (Si), необходимой в соответствующем году на благоустройство в i-м муниципальном образовании, определяется по формуле:

где:

k - общее количество объектов, нуждающихся в благоустройстве в соответствующем году в i-м муниципальном образовании;

Cj - прогнозная расчетная стоимость благоустройства одного объекта.

15. В случае отказа муниципальным образованием в заключении Соглашения или в случае заключения Соглашения с уменьшением размера предоставляемого иного межбюджетного трансферта, невостребованные таким муниципальным образованием средства иного межбюджетного трансферта могут быть перераспределены другому муниципальному образованию на реализацию мероприятий по благоустройству.

16. Не использованный на 1 января соответствующего финансового года остаток иного межбюджетного трансферта, образовавшийся на счете муниципального образования, подлежит возврату в бюджет Белгородской области уполномоченным органом муниципального образования, за которым в соответствии с нормативными правовыми актами закреплены источники доходов бюджета по возврату остатков целевых средств.

В случае если неиспользованный остаток является предельным объемом финансирования, то данный остаток отзывается министерством с лицевого счета в бюджет Белгородской области.

(в ред. Постановления Правительства Белгородской области от 09.02.2022 N 65-пп)

17. Показателем результативности предоставления иного межбюджетного трансферта является количество благоустроенных дворовых и общественных территорий муниципальных образований.

18. Муниципальные образования несут ответственность за целевое использование иного межбюджетного трансферта и достоверность сведений и документов, представляемых в министерство в соответствии с Правилами и Соглашением.

(в ред. Постановления Правительства Белгородской области от 09.02.2022 N 65-пп)

## Приложение N 13

к государственной программе

Белгородской области "Формирование

современной городской среды

на территории Белгородской области"

Регламент

межведомственного взаимодействия при разработке

и согласовании проектов благоустройства общественных

территорий в Белгородской области

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления Правительства Белгородской области от 09.02.2022 N 65-пп) |  |
| --- | --- | --- | --- |

1. Регламент межведомственного взаимодействия при разработке и согласовании проектов благоустройства общественных территорий в Белгородской области (далее - Регламент) разработан в целях определения порядка межведомственного взаимодействия при разработке и согласовании проектов благоустройства общественных территорий в Белгородской области в рамках реализации государственной программы Белгородской области "Формирование современной городской среды на территории Белгородской области" (далее - государственная программа).

2. В целях достижения целевых показателей государственной программы, муниципальных программ формирования современной городской среды (далее - муниципальные программы) министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области (далее - министерство) не позднее 30 календарных дней со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии из федерального и областного бюджетов, доводит органам местного самоуправления муниципальных районов, городских округов Белгородской области (далее - органы местного самоуправления) лимиты бюджетных средств на очередной финансовый год.

(в ред. Постановления Правительства Белгородской области от 09.02.2022 N 65-пп)

3. В целях достижения целевых показателей муниципальных программ органы местного самоуправления за год (финансовый) до наступления года, в котором планируется выполнение работ по благоустройству общественных территорий, проводят рейтинговое голосование по выбору общественных территорий.

Рейтинговое голосование проводится в порядке, установленном постановлением Правительства Белгородской области от 28 января 2019 года N 34-пп "Об утверждении Порядка организации и проведения на территории Белгородской области рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке".

4. После установления итогов рейтингового голосования органы местного самоуправления в течение 20 (двадцати) календарных дней дорабатывают выбранные дизайн-проекты благоустройства общественных территорий, планируемых к реализации, в соответствии с доведенными лимитами бюджетных средств, с учетом замечаний ресурсоснабжающих организаций.

5. Органы местного самоуправления направляют в министерство предварительный расчет стоимости работ по благоустройству общественных территорий в разрезе видов работ в соответствии с доведенными лимитами бюджетных средств на основании разработанных дизайн-проектов в течение 10 (десяти) календарных дней после доработки дизайн-проектов общественных территорий.

(в ред. Постановления Правительства Белгородской области от 09.02.2022 N 65-пп)

В случае превышения стоимости работ к доведенным лимитам бюджетных средств необходимо предусмотреть и подтвердить дополнительные источники финансирования объектов благоустройства в соответствии с разработанным дизайн-проектом. При отсутствии иных источников финансирования дизайн-проект должен соответствовать доведенному лимиту бюджетных средств.

6. Органы местного самоуправления направляют дизайн-проекты благоустройства общественных территорий на согласование в управление архитектуры и градостроительства Белгородской области в части корректировки концепции общественных пространств в течение 5 (пяти) календарных дней после согласования с министерством предварительного расчета стоимости работ по благоустройству общественных территорий в разрезе видов работ в соответствии с доведенными лимитами бюджетных средств на основании разработанных дизайн-проектов.

(в ред. Постановления Правительства Белгородской области от 09.02.2022 N 65-пп)

7. Управление архитектуры и градостроительства Белгородской области выносит дизайн-проекты благоустройства общественных территорий на обсуждение рабочей группы по развитию общественных пространств Совета по реализации проекта "Белгородчина - рукотворный парк" согласно календарному графику рассмотрения и согласования проектов благоустройства общественных территорий в течение 45 (сорока пяти) календарных дней со дня направления органом местного самоуправления указанных дизайн-проектов в управление архитектуры и градостроительства Белгородской области.

8. Органы местного самоуправления дорабатывают дизайн-проекты благоустройства общественных территорий с учетом предложений рабочей группы по развитию общественных пространств Совета по реализации проекта "Белгородчина - рукотворный парк" (при наличии) и повторно направляют на рассмотрение указанной рабочей группы в течение 3 (трех) календарных дней с даты выдачи замечаний управлением архитектуры и градостроительства Белгородской области.

9. Управление архитектуры и градостроительства Белгородской области выносит доработанные проекты благоустройства общественных территорий на архитектурно-градостроительный совет при Губернаторе Белгородской области в течение 7 (семи) календарных дней с даты одобрения проектов благоустройства общественных территорий указанной рабочей группой.

10. Органы местного самоуправления направляют утвержденные дизайн-проекты благоустройства общественных территорий в министерство не позднее 3 (трех) календарных дней с даты утверждения дизайн-проекта благоустройства общественной территории на архитектурно-градостроительном совете при Губернаторе Белгородской области.

(в ред. Постановления Правительства Белгородской области от 09.02.2022 N 65-пп)

11. Органы местного самоуправления направляют локально-сметные расчеты по благоустройству общественных территорий в ГАУ Белгородской области "Управление государственной экспертизы" для проведения проверки достоверности определения сметной стоимости и расчета индексов удорожания в течение 5 (пяти) календарных дней с даты утверждения дизайн-проекта благоустройства общественной территории на архитектурно-градостроительном совете при Губернаторе Белгородской области.

12. Органы местного самоуправления проводят электронные аукционы по определению подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству общественных территорий в срок до 10 октября года, в котором проведено рейтинговое голосование.

13. Контроль за реализацией проектов благоустройства общественных территорий осуществляется министерством (в части соответствия проектно-сметной документации видам работ по благоустройству, срокам выполнения работ), управлением архитектуры и градостроительства Белгородской области (в части соответствия выполненных работ утвержденному дизайн-проекту) в рамках контроля за выполнением конкретных мероприятий государственной программы.

(в ред. Постановления Правительства Белгородской области от 09.02.2022 N 65-пп)

## Приложение N 14

к государственной программе

Белгородской области "Формирование

современной городской среды

на территории Белгородской области"

Адресный перечень

общественных территорий муниципальных районов и городских

округов Белгородской области, отобранных

по результатам рейтингового голосования

| N п/п | N п/п | Наименование муниципального образования | Адрес общественной территории |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 2020 год |  |  |  |
| 1 | 1 | Алексеевский городской округ | Благоустройство общественной территории в г. Алексеевка "Контактный фонтан в парке культуры и отдыха" |
| 2 | 2 |  | Благоустройство набережной реки Тихая Сосна (от подвесного моста микрорайона "Николаевка" до моста по ул. Мостовая) |
| 3 | 1 | Городской округ "Город Белгород" | Комплексное благоустройство территории, прилегающей к зданию городской детской поликлиники N 4 по ул. Щорса, д. 43 |
| 4 | 2 |  | Общественное пространство рекреационной зоны сквера по ул. Почтовая |
| 5 | 1 | Белгородский район | Благоустройство детской и спортивной площадок по ул. Олимпийская, пос. Северный |
| 6 | 2 |  | Благоустройство детской и спортивной площадок в микрорайоне "Таврово-9", с. Таврово |
| 7 | 1 | Борисовский район | Общественная территория "Реконструкция центрального парка в п. Борисовка" |
| 8 | 1 | Валуйский городской округ | Благоустройство общественной территории в г. Валуйки, лесопарк |
| 9 | 2 |  | Благоустройство общественной территории в г. Валуйки, сквер на площади Привокзальная |
| 10 | 1 | Вейделевский район | Строительство скейт-парка в п. Вейделевка |
| 11 | 2 |  | Строительство детского городка "Кораблик" по ул. Комсомольская в п. Вейделевка |
| 12 | 3 |  | Благоустройство общественной территории сквер п. Викторополь, ул. Парковая (обустройство зоны отдыха для взрослых) |
| 13 | 1 | Волоконовский район | Реконструкция подвесного моста с обустройством береговой линии реки Оскол от центрального пляжа до островка молодоженов в п. Волоконовка |
| 14 | 1 | Грайворонский городской округ | Благоустройство общественной территории по ул. Ленина (пруд) в с. Головчино |
| 15 | 2 |  | Обустройство многофункциональной спортивной площадки в микрорайоне Южный в г. Грайворон |
| 16 | 1 | Губкинский городской округ | Реновация сквера "Детский" по ул. Горького в г. Губкин |
| 17 | 1 | Ивнянский район | Благоустройство и озеленение прилегающей территории к районному дворцу культуры в рп Ивня |
| 18 | 1 | Корочанский район | Благоустройство "Парка памяти и славы" в г. Короча |
| 19 | 1 | Красненский район | Благоустройство парка "Каскад прудов" - пруд N 2 |
| 20 | 1 | Красногвардейский район | Благоустройство территории набережной реки Тихая Сосна в г. Бирюч |
| 21 | 1 | Краснояружский район | Благоустройство стадиона "Центральный" в пгт Красная Яруга |
| 22 | 2 |  | Благоустройство сквера по ул. Центральная, с. Колотиловка |
| 23 | 1 | Новооскольский городской округ | Обустройство скейт-площадки в парке культуры и отдыха им. Горького в г. Новый Оскол |
| 24 | 2 |  | Благоустройство парка семейного отдыха и спорта по ул. Авиационная в г. Новый Оскол |
| 25 | 1 | Прохоровский район | Благоустройство сквера аттракционов по ул. Советская в пгт Прохоровка |
| 26 | 1 | Ракитянский район | Благоустройство общественной территории в пгт Пролетарский |
| 27 | 1 | Ровеньский район | Благоустройство территории центрального парка в пгт Ровеньки |
| 28 | 1 | Старооскольский городской округ | Благоустройство лесопарка Комсомольский в микрорайоне Парковый в г. Старый Оскол |
| 29 | 2 |  | Благоустройство сквера "Театральный" по ул. Революционная |
| 30 | 1 | Чернянский район | Благоустройство парка имени Горького в пгт Чернянка |
| 31 | 1 | Шебекинский городской округ | Благоустройство досуговой площадки для детей и подростков по ул. Чапаева в г. Шебекино |
| 32 | 2 |  | Благоустройство досуговой площадки для детей и подростков по ул. Гагарина в с. Красная Поляна |
| 33 | 3 |  | Благоустройство досуговой площадки для детей и подростков по ул. Комсомольская в с. Максимовка |
| 34 | 4 |  | Благоустройство досуговой площадки для детей и подростков по ул. Советская в с. Никольское |
| 35 | 5 |  | Благоустройство зоны рекреации по ул. Центральная в с. Поповка |
| 36 | 6 |  | Благоустройство рекреационной зоны в районе Центра культурного развития от ул. Лихачева до ул. 50 лет Октября в г. Шебекино |
| 37 | 1 | Яковлевский городской округ | Благоустройство детских площадок парка "Сретенский" в г. Строитель |