Документ предоставлен КонсультантПлюс

# ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 августа 2013 г. N 345-пп

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОВЕДЕНИЯ

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ

ДОМАХ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 - 2048 ГОДЫ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 23.09.2013 N 399-пп, от 30.12.2013 N 542-пп, от 31.03.2014 N 131-пп, от 07.07.2015 N 256-пп, от 07.07.2015 N 263-пп, от 26.12.2016 N 485-пп, от 28.12.2017 N 506-пп, от 04.06.2018 N 203-пп, от 10.12.2018 N 452-пп, от 16.12.2019 N 566-пп, от 07.12.2020 N 512-пп, от 27.12.2021 N 665-пп, от 11.04.2022 N 222-пп) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В целях финансового и организационного обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в муниципальных образованиях Белгородской области, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, распоряжениями Правительства Белгородской области от 25 июня 2012 года N 336-рп "О создании Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области", от 21 мая 2012 года N 277-рп "О разработке проекта долгосрочной адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Белгородской области на 2014 - 2043 годы" Правительство области постановляет:

1. Утвердить адресную программу проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Белгородской области на 2019 - 2048 годы (прилагается).

(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 31.03.2014 N 131-пп, от 07.07.2015 N 263-пп, от 26.12.2016 N 485-пп, от 16.12.2019 N 566-пп)

2. Решение об определении способа формирования фонда капитального ремонта должно быть принято и реализовано собственниками помещений в многоквартирном доме в течение трех месяцев после официального опубликования региональной программы капитального ремонта, в которую включен многоквартирный дом.

(п. 2 введен постановлением Правительства Белгородской области от 23.09.2013 N 399-пп; в ред. постановления Правительства Белгородской области от 04.06.2018 N 203-пп)

2.1. Орган местного самоуправления муниципального района (городского округа) (далее - орган местного самоуправления) информирует собственников помещений в многоквартирном доме, который включен в адресную программу проведения капитального ремонта, о способах формирования фонда капитального ремонта, о порядке выбора способа формирования фонда капитального ремонта.

Такая информация должна содержать следующие сведения:

а) способы формирования фонда капитального ремонта;

б) порядок формирования фонда капитального ремонта на специальном счете;

в) порядок формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора;

г) срок для принятия решения;

д) последствия непринятия ими решения о выборе способа формирования фонда капитального ремонта.

Информирование органами местного самоуправления собственников помещений многоквартирного дома о порядке выбора способа формирования фонда капитального ремонта производится не позднее 10 рабочих дней со дня официального опубликования адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Белгородской области или изменений в указанную адресную программу путем размещения указанной информации на официальном сайте органа местного самоуправления, опубликования в официальном печатном издании муниципального района (городского округа), а также на информационном стенде многоквартирного дома, который включен в адресную программу проведения капитального ремонта.

(пп. 2.1 введен постановлением Правительства Белгородской области от 04.06.2018 N 203-пп)

3. Региональному оператору обеспечить возможность внесения взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах начиная с 1 января 2014 года посредством включения указанного платежа в единый платежный документ путем заключения соответствующих договоров с организациями, осуществляющими выпуск единых платежных документов.

Учитывая социальную значимость назначения платежа, рекомендовать организациям, осуществляющим выпуск единых платежных документов, производить включение взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах при формировании единого платежного документа на безвозмездной основе.

(п. 3 введен постановлением Правительства Белгородской области от 30.12.2013 N 542-пп)

3.1. Информирование собственников помещений в многоквартирных домах и организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, о содержании адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Белгородской области и критериях оценки состояния многоквартирных домов, на основании которых определяется очередность проведения капитального ремонта (далее - критерии оценки), осуществляется путем размещения министерством жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области и Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет нормативных правовых актов об утверждении адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Белгородской области, а также об утверждении критериев оценки.

(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 11.04.2022 N 222-пп)

Вышеуказанная информация размещается в срок не позднее одного месяца со дня вступления в силу положений настоящего подпункта.

В случае внесения изменений в адресную программу проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Белгородской области и (или) в критерии оценки соответствующий нормативный правовой акт размещается министерством жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области и Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 15 календарных дней со дня вступления в силу указанных нормативных правовых актов.

(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 11.04.2022 N 222-пп)

(пп. 3.1 введен постановлением Правительства Белгородской области от 04.06.2018 N 203-пп)

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Белгородской области Полежаева К.А.

(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 11.04.2022 N 222-пп)

О ходе исполнения постановления информировать ежегодно к 1 февраля начиная с 2015 года.

Губернатор Белгородской области

Е.САВЧЕНКО

# Утверждена

постановлением

Правительства Белгородской области

от 19 августа 2013 г. N 345-пп

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2019 - 2048 ГОДЫ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 23.09.2013 N 399-пп, от 30.12.2013 N 542-пп, от 31.03.2014 N 131-пп, от 07.07.2015 N 256-пп, от 07.07.2015 N 263-пп, от 26.12.2016 N 485-пп, от 28.12.2017 N 506-пп, от 10.12.2018 N 452-пп, от 16.12.2019 N 566-пп, от 07.12.2020 N 512-пп, от 27.12.2021 N 665-пп, от 11.04.2022 N 222-пп) |  |
| --- | --- | --- | --- |

## Паспорт

адресной программы проведения капитального

ремонта общего имущества в многоквартирных домах

в Белгородской области на 2019 - 2048 годы

(в ред. постановлений Правительства Белгородской области

от 31.03.2014 N 131-пп, от 07.07.2015 N 263-пп,

от 26.12.2016 N 485-пп, от 16.12.2019 N 566-пп)

| Наименование Программы | адресная программа проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Белгородской области на 2019 - 2048 годы |
| --- | --- |
| (в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 31.03.2014 N 131-пп, от 07.07.2015 N 263-пп, от 26.12.2016 N 485-пп, от 16.12.2019 N 566-пп) |  |
| Основание для разработки Программы | Жилищный кодекс Российской Федерации (далее - ЖК РФ), распоряжения Правительства Белгородской области от 25 июня 2012 года N 336-рп "О создании Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области", от 21 мая 2012 года N 277-рп "О разработке проекта долгосрочной адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Белгородской области на 2014 - 2043 годы" |
| Заказчик Программы | Правительство Белгородской области |
| Разработчик Программы | министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области |
| (в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 07.07.2015 N 256-пп, от 11.04.2022 N 222-пп) |  |
| Цели Программы | обеспечение проведения капитального ремонта всех многоквартирных домов в области; создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества; обеспечение сохранности многоквартирных домов и улучшение комфортности проживания в них граждан |
| Срок реализации Программы | 2019 - 2048 годы |
| (в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 07.07.2015 N 263-пп, от 26.12.2016 N 485-пп, от 16.12.2019 N 566-пп) |  |
| Исполнители и участники Программы | министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области, Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области, администрации муниципальных образований, организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы, жилищные кооперативы, другие специализированные потребительские кооперативы |
| (в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 07.07.2015 N 256-пп, от 11.04.2022 N 222-пп) |  |
| Источники финансирования Программы | средства собственников помещений в многоквартирных домах путем внесения обязательных ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, - не менее 5400; - общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, - не менее 29758,93 тыс. кв. м |
| Управление Программой | координацию деятельности исполнителей и участников Программы осуществляет управляющий Программой - министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области |
| (в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 07.07.2015 N 256-пп, от 11.04.2022 N 222-пп) |  |

## 1. Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения

Мониторинг реализации региональных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в 2008 - 2012 годах показал, что при формировании адресных перечней многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту на 2008 - 2012 годы, в работы по капитальному ремонту многоквартирных домов включались не все конструктивные элементы, требующие ремонта, что не позволяло привести многоквартирные дома в удовлетворительное состояние в полном объеме.

В связи с высокой социальной важностью задачи надлежащего содержания многоквартирных домов требуется обеспечение оптимизации процессов планирования капитального ремонта. Очередность проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах определяется исходя из критериев, установленных в статье 6 закона Белгородской области от 31 января 2013 года N 173 "О создании системы финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Белгородской области", которые дифференцированы по муниципальным образованиям. В первоочередном порядке предусматривается проведение капитального ремонта:

1) общего имущества в многоквартирных домах, в которых требовалось проведение капитального ремонта на дату приватизации первого жилого помещения при условии, что такой капитальный ремонт не проведен на дату утверждения или актуализации региональной программы капитального ремонта;

2) многоквартирных домов, капитальный ремонт которых требуется в порядке установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, утвержденном Правительством Российской Федерации.

Реализация указанных принципов должна обеспечить перспективное планирование капитального ремонта жилищного фонда с учетом фактического технического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов.

Положения Жилищного кодекса Российской Федерации определяют принципиальный подход к организации капитального ремонта жилищного фонда.

В соответствии со статьей 158 Жилищного кодекса Российской Федерации собственники помещений в многоквартирном доме обязаны участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и взносов на капитальный ремонт.

Принимая во внимание необходимость упорядочения мероприятий по планированию и организации капитального ремонта в условиях реализации Жилищного кодекса Российской Федерации, дальнейшее выполнение капитального ремонта жилищного фонда необходимо осуществлять программно-целевым методом в рамках адресной программы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, обеспеченной соответствующим финансированием, а также системой планирования и контроля.

(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 31.03.2014 N 131-пп)

Основными целями адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Белгородской области на 2019 - 2048 годы (далее - Программа) являются:

(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 31.03.2014 N 131-пп, от 07.07.2015 N 263-пп, от 26.12.2016 N 485-пп, от 16.12.2019 N 566-пп)

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, внедрение ресурсосберегающих технологий;

- организационное и финансовое обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества во всех многоквартирных домах в муниципальных образованиях, за исключением домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу.

В рамках реализации Программы будут решаться следующие основные задачи:

- обеспечение проведения капитального ремонта всех многоквартирных домов области;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирных домах;

- обеспечение сохранности многоквартирных домов и повышение комфортности проживания в них граждан;

- приведение многоквартирных домов, участвующих в капитальном ремонте, в соответствие с требованиями энергоэффективности, действующими на момент выполнения капитального ремонта.

Программа реализуется в 2019 - 2048 годах.

(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 07.07.2015 N 263-пп, от 26.12.2016 N 485-пп, от 16.12.2019 N 566-пп)

## 2. Адресный перечень многоквартирных домов, расположенных

на территории Белгородской области, включаемых в адресную

программу проведения капитального ремонта

(в ред. постановления Правительства Белгородской области

от 16.12.2019 N 566-пп)

Адресный перечень всех многоквартирных домов, расположенных на территории Белгородской области, за исключением многоквартирных домов, в которых имеется менее чем пять квартир, а также многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу в соответствии с очередностью, определенной исходя из критериев, установленных законом Белгородской области от 31 января 2013 года N 173 "О создании системы финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Белгородской области", дифференцированных по муниципальным образованиям, указан в приложении N 1 к Программе.

Адресный перечень всех многоквартирных домов, расположенных на территории Белгородской области, за исключением многоквартирных домов, в которых имеется менее чем пять квартир, а также многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу, в соответствии с перечнем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, с учетом планового года проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах указан в приложении N 2 к Программе.

## 3. Цель, задачи, сроки и этапы реализации Программы

Целью Программы является определение очередности и срока проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с условиями, определенными нормативными правовыми актами Белгородской области и требованиями федерального законодательства.

Программа формируется на срок 30 лет, необходимый для проведения капитального ремонта общего имущества во всех многоквартирных домах, расположенных на территории Белгородской области.

Программа формируется для всех многоквартирных домов, находящихся на территории Белгородской области, вне зависимости от того, какой способ формирования фонда капитального ремонта выбран собственниками помещений в многоквартирном доме, и вне зависимости от формы собственности помещений в таких домах.

В целях реализации Программы, конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнения планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, определения видов и объема государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта органы государственной власти Белгородской области, органы местного самоуправления обязаны утверждать краткосрочные (сроком до трех лет) планы реализации Программы в порядке, установленном Правительством Белгородской области.

Программа подлежит ежегодной актуализации. Программа утверждается с учетом внесенных в нее изменений и дополнений не позднее 1 ноября каждого года. Внесение изменений в Программу, предусматривающих перенос установленного срока капитального ремонта на более поздний период и сокращение перечня планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту, не допускается, за исключением случаев принятия соответствующего решения собственниками помещений в этом многоквартирном доме.

## 4. Система программных мероприятий

Мероприятия Программы направлены на реализацию проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

Мероприятия Программы реализуются на основании адресных перечней многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, - приложений к Программе, ежегодно корректируемых.

Капитальному ремонту не подлежат многоквартирные дома, относящиеся к категории непригодных для проживания (аварийных и подлежащих сносу), а также многоквартирные дома, в которых имеется менее чем пять квартир.

(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 16.12.2019 N 566-пп)

Состав общего имущества многоквартирного дома, подлежащего капитальному ремонту, определяется в соответствии с пунктами 2 - 9 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года N 491.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома должен включать устранение неисправностей всех изношенных элементов, восстановление или замену (кроме полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемых зданий. При этом может осуществляться экономически целесообразная модернизация здания или конструктивных элементов: увеличение количества и качества услуг, оснащение недостающими видами инженерного оборудования.

В первоочередном порядке Программой предусматривается проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в которых:

1) требовалось проведение капитального ремонта на дату приватизации первого жилого помещения при условии, что такой капитальный ремонт не проведен на дату утверждения или актуализации Программы;

2) необходимость капитального ремонта установлена на дату утверждения или актуализации Программы в соответствии с критериями необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, в порядке, установленном законом Белгородской области от 31 января 2013 года N 173 "О создании системы финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Белгородской области".

Очередность осуществления капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах определяется на основании сведений технических/кадастровых паспортов многоквартирных домов с учетом положений Жилищного кодекса Российской Федерации и в соответствии с критериями очередности, установленными в статье 6 вышеуказанного закона Белгородской области.

Разработка проектной документации на капитальный ремонт многоквартирных домов в рамках Программы должна предусматривать:

- проведение технического обследования с составлением акта;

- составление проектной документации для всех проектных решений по замене конструкций, инженерных систем или устройству их вновь и другим аналогичным работам;

- составление сметной документации с отметкой специализированной экспертной организации в области проектирования и строительства о правильности применения расценок;

- разработку проекта организации капитального ремонта;

- проект производства работ, который разрабатывается подрядной организацией.

Интервал времени между утверждением проектной документации и началом ремонтно-строительных работ не должен превышать 2 года. Устаревшие проекты должны перерабатываться проектными организациями по заданиям заказчиков с целью доведения их технического уровня до современных требований и утверждаться в порядке, установленном для утверждения вновь разработанных проектов.

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса, установленного Правительством Белгородской области, установлен статьей 5 закона Белгородской области от 31 января 2013 года N 173 "О создании системы финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Белгородской области".

В случае принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения об установлении взноса на капитальный ремонт в размере, превышающем минимальный размер взноса на капитальный ремонт, часть фонда капитального ремонта, сформированная за счет данного превышения, по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме может использоваться на финансирование дополнительных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 5. Ресурсное обеспечение Программы

Ресурсным обеспечением Программы являются средства собственников помещений в многоквартирных домах. Финансирование работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах может осуществляться с применением мер финансовой поддержки, предоставляемой товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, управляющим организациям, региональному оператору за счет средств федерального бюджета, средств бюджета Белгородской области, местного бюджета.

## 6. Управление Программой, контроль за

ее реализацией и порядок отчетности

Программа подлежит актуализации не реже чем 1 раз в год.

Общее руководство и управление Программой осуществляет министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области.

(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 07.07.2015 N 256-пп, от 11.04.2022 N 222-пп)

Контроль за реализацией Программы осуществляют:

- Правительство области;

- министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области;

(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 07.07.2015 N 256-пп, от 11.04.2022 N 222-пп)

- министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области;

(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 11.04.2022 N 222-пп)

- администрации муниципальных районов и городских округов;

- региональный оператор - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области.

Отчет и аудит Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области представляется в соответствии со статьей 187 Жилищного кодекса.

Отчет министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области и администраций муниципальных районов и городских округов о реализации Программы должен содержать:

(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 07.07.2015 N 256-пп, от 11.04.2022 N 222-пп)

- общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования;

- перечень выполненных мероприятий;

- перечень незавершенных мероприятий;

- анализ причин несвоевременного завершения необходимых мероприятий;

- предложения о корректировке Программы.

Отчет о реализации Программы представляется:

- администрациями муниципальных районов и городских округов - не позднее 1 февраля года, следующего за годом реализации Программы;

- министерством жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области - в Правительство области не позднее 1 марта года, следующего за годом реализации Программы.

(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 07.07.2015 N 256-пп, от 11.04.2022 N 222-пп)

Информирование о ходе исполнения Программы по установленной форме:

- Правительства области министерством жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области - ежемесячно;

(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 07.07.2015 N 256-пп, от 11.04.2022 N 222-пп)

- министерства жилищно-коммунального хозяйства области администрациями муниципальных районов и городских округов - еженедельно.

(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 07.07.2015 N 256-пп, от 11.04.2022 N 222-пп)

## 7. Информационное и методическое обеспечение Программы

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области и администрации муниципальных районов и городских округов обеспечивают своевременность, доступность и доходчивость информации:

(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 11.04.2022 N 222-пп)

- о содержании правовых актов и решений органов государственной власти области, органов местного самоуправления о подготовке, принятии и реализации Программы;

- о ходе реализации Программы, текущей деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления по выполнению Программы;

- о системе контроля за расходованием средств Фонда, за выполнением Программы с указанием наименований контролирующих органов, фамилий, имен и отчеств руководителей контролирующих органов, времени их приема, адресов почтовой связи и электронной почты, телефонов и телефаксов контролирующих органов;

- о планируемых и фактических итоговых результатах выполнения Программы.

Информацию о подготовке и реализации Программы рекомендуется предоставлять собственникам жилых помещений в многоквартирных домах с использованием всех доступных средств массовой информации.

## Приложение N 1

к адресной программе проведения

капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах в Белгородской

области на 2019 - 2048 годы

Адресный перечень

всех многоквартирных домов, расположенных на территории

Белгородской области, за исключением многоквартирных домов,

в которых имеется менее чем пять квартир, а также

многоквартирных домов, признанных в установленном

Правительством Российской Федерации порядке аварийными

и подлежащими сносу в соответствии с очередностью,

определенной исходя из критериев, установленных законом

Белгородской области от 31 января 2013 года N 173 "О

создании системы финансирования капитального ремонта общего

имущества в многоквартирных домах Белгородской области",

дифференцированных по муниципальным образованиям

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления Правительства Белгородской области от 27.12.2021 N 665-пп) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | N по району | Адрес многоквартирного дома | Год ввода в эксплуатацию | Год проведения последнего капитального ремонта | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Способ формирования фонда капитального ремонта | Многоквартирные дома, в которых требовалось проведение капитального ремонта на дату приватизации первого жилого помещения при условии, что такой капитальный ремонт не проведен на дату утверждения или актуализации региональной программы капитального ремонта | Износ многоквартирного дома | Общая площадь многоквартирного дома |  |  | Количество квартир в многоквартирном доме | Количество жителей в многоквартирном доме | Класс энергетической эффективности многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | Жилых помещений | Нежилых помещений |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % | кв. м | кв. м | кв. м | шт. | чел. |  |
|  |  |  |  |  |  | шт. | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Итого по Белгородской области |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 24 916 543,43 | 18 029 228,57 | 765 653,27 | 366 368 | 732 490 | X |
| Алексеевский городской округ |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 418 990,07 | 342 869,74 | 12 698,85 | 7 606 | 16 136 | X |
| 1 | 1 | Алексеевка г., 1-й Мостовой пер., 7 | 1960 | 2017 | Шлакоблок | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 39,00 | 444,90 | 403,90 | 0,00 | 8 | 13 | - |
| 2 | 2 | Алексеевка г., 3-й Мостовой пер., 3 | 1994 | - | Кирпич | 3 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 17,00 | 689,90 | 569,60 | 65,90 | 12 | 23 | - |
| 3 | 3 | Алексеевка г., 7 Ноября ул., 36 | 1967 | 2009 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 43,00 | 308,10 | 283,90 | 0,00 | 8 | 13 | - |
| 4 | 4 | Алексеевка г., В.Собины ул., 2 | 1971 | 2012 | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 31,00 | 1 779,90 | 1 610,20 | 92,00 | 37 | 72 | C |
| 5 | 5 | Алексеевка г., В.Собины ул., 6 | 1964 | 2010 | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 37,00 | 1 354,40 | 1 256,80 | 0,00 | 32 | 60 | C |
| 6 | 6 | Алексеевка г., В.Собины ул., 8 | 1969 | 2012 | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 40,00 | 1 371,10 | 1 273,00 | 0,00 | 32 | 67 | C |
| 7 | 7 | Алексеевка г., В.Собины ул., 12 | 1963 | 2009 | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 36,00 | 1 361,30 | 1 266,10 | 0,00 | 32 | 57 | C |
| 8 | 8 | Алексеевка г., В.Собины ул., 14 | 1964 | 2011 | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 1 337,20 | 1 243,00 | 0,00 | 32 | 54 | C |
| 9 | 9 | Алексеевка г., В.Собины ул., 16 | 1964 | 2017 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 23,00 | 976,40 | 662,40 | 265,00 | 17 | 21 | - |
| 10 | 10 | Алексеевка г., В.Собины ул., 18 | 1965 | 2010 | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 40,00 | 1 364,00 | 1 266,40 | 0,00 | 32 | 52 | - |
| 11 | 11 | Алексеевка г., В.Собины ул., 20 | 1979 | - | Кирпич | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 29,00 | 4 833,00 | 3 702,80 | 665,20 | 80 | 173 | - |
| 12 | 12 | Алексеевка г., Ватутина ул., 5а | 1970 | 2015 | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 32,00 | 1 166,10 | 760,00 | 322,80 | 16 | 24 | E |
| 13 | 13 | Алексеевка г., Ватутина ул., 6 | 1961 | 2015 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 42,00 | 848,00 | 579,40 | 0,00 | 35 | 65 | E |
| 14 | 14 | Алексеевка г., Ватутина ул., 7 | 1961 | 2010 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 36,00 | 686,30 | 635,30 | 0,00 | 16 | 28 | C |
| 15 | 15 | Алексеевка г., Ватутина ул., 8 | 1961 | 2019 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 31,00 | 836,80 | 543,50 | 15,00 | 40 | 87 | - |
| 16 | 16 | Алексеевка г., Ватутина ул., 9 | 1961 | 2015 | Шлакоблок | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 29,00 | 692,20 | 642,50 | 0,00 | 16 | 29 | E |
| 17 | 17 | Алексеевка г., Ватутина ул., 11 | 1970 | 2010 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 33,00 | 677,90 | 628,50 | 0,00 | 16 | 34 | C |
| 18 | 18 | Алексеевка г., Ватутина ул., 13 | 1994 | - | Кирпич | 5 | 8 | Счет регионального оператора | Нет | 18,00 | 5 189,40 | 4 575,80 | 0,00 | 80 | 251 | - |
| 19 | 19 | Алексеевка г., Ватутина ул., 16 | 1964 | 2012 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 34,00 | 684,20 | 631,80 | 0,00 | 16 | 28 | C |
| 20 | 20 | Алексеевка г., Ватутина ул., 18 | 1962 | 2009 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 37,00 | 664,20 | 615,90 | 0,00 | 16 | 26 | C |
| 21 | 21 | Алексеевка г., Ватутина ул., 20 | 1966 | 2009 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 34,00 | 673,60 | 624,10 | 0,00 | 16 | 29 | C |
| 22 | 22 | Алексеевка г., Ватутина ул., 20а | 1965 | 2015 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 30,00 | 969,60 | 895,00 | 0,00 | 22 | 48 | D |
| 23 | 23 | Алексеевка г., Ватутина ул., 22 | 2009 | - | Железобетонный блок | 5 | 3 | Специальный счет ТСЖ/УК | Нет | 10,00 | 2 572,90 | 1 827,90 | 0,00 | 50 | 71 | - |
| 24 | 24 | Алексеевка г., Ватутина ул., 24 | 1985 | 2012 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 32,00 | 1 680,70 | 1 545,10 | 0,00 | 27 | 64 | D |
| 25 | 25 | Алексеевка г., Ватутина ул., 26 | 1990 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 15,00 | 1 574,30 | 1 479,90 | 0,00 | 26 | 83 | - |
| 26 | 26 | Алексеевка г., Ватутина ул., 32 | 2014 | - | Сборно-щитовой | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 4,00 | 1 750,70 | 1 594,70 | 0,00 | 36 | 76 | - |
| 27 | 27 | Алексеевка г., Гагарина ул., 9 | 1906 | 2010 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 45,00 | 295,30 | 275,10 | 0,00 | 8 | 17 | C |
| 28 | 28 | Алексеевка г., Заводская ул., 9 | 1984 | 2021 | Кирпич | 4 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 26,00 | 2 046,00 | 1 582,00 | 0,00 | 54 | 141 | - |
| 29 | 29 | Алексеевка г., Заводская ул., 11 | 1974 | 2015 | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 30,00 | 2 119,90 | 1 452,80 | 0,00 | 52 | 143 | D |
| 30 | 30 | Алексеевка г., Колхозная ул., 50а | 1982 | 2010 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 775,40 | 722,60 | 0,00 | 16 | 44 | C |
| 31 | 31 | Алексеевка г., Колхозная ул., 50б | 1983 | 2011 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 11,00 | 790,70 | 727,70 | 0,00 | 16 | 44 | C |
| 32 | 32 | Алексеевка г., Комсомольская ул., 108 | 1970 | 2012 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 45,00 | 788,40 | 729,80 | 0,00 | 16 | 35 | D |
| 33 | 33 | Алексеевка г., Красноармейская ул., 4 | 1982 | - | Кирпич | 3 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 22,00 | 1 095,70 | 946,50 | 0,00 | 20 | 38 | - |
| 34 | 34 | Алексеевка г., Красноармейская ул., 6 | 1985 | - | Кирпич | 3 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 22,00 | 1 098,80 | 934,70 | 0,00 | 21 | 44 | - |
| 35 | 35 | Алексеевка г., Л.Толстого ул., 70 | 2018 | - | Железобетонные панели | 3 | 3 | - | Нет | 0,00 | 2 185,15 | 2 079,10 | 106,05 | 36 | 30 | - |
| 36 | 36 | Алексеевка г., Л.Толстого ул., 70, корп. 1 | 2019 | 2019 | Кирпич | 3 | 3 | - | Нет | 0,00 | 2 964,70 | 2 083,10 | 252,20 | 36 | 36 | - |
| 37 | 37 | Алексеевка г., Л.Толстого ул., 88 | 2005 | 2005 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 17,00 | 3 579,00 | 1 435,30 | 43,40 | 44 | 95 | - |
| 38 | 38 | Алексеевка г., Маяковского ул., 70 | 1986 | 2021 | Кирпич | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 24,00 | 2 440,10 | 1 977,10 | 239,00 | 38 | 92 | - |
| 39 | 39 | Алексеевка г., Маяковского ул., 76 | 1975 | 2009 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 2 971,30 | 2 690,30 | 0,00 | 60 | 138 | C |
| 40 | 40 | Алексеевка г., Маяковского ул., 88 | 2002 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 15,00 | 3 322,10 | 2 973,00 | 0,00 | 62 | 121 | - |
| 41 | 41 | Алексеевка г., Маяковского ул., 90 | 1995 | 2017 | Кирпич | 5 | 2 | Специальный счет ТСЖ/УК | Нет | 33,00 | 3 779,60 | 2 171,00 | 0,00 | 62 | 142 | - |
| 42 | 42 | Алексеевка г., Маяковского ул., 92 | 1990 | 2017 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 23,00 | 3 590,90 | 3 242,90 | 0,00 | 60 | 134 | - |
| 43 | 43 | Алексеевка г., Маяковского ул., 92а | 1994 | 2017 | Железобетонные панели | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 16,00 | 1 487,70 | 1 255,90 | 0,00 | 20 | 50 | - |
| 44 | 44 | Алексеевка г., Маяковского ул., 94 | 1978 | 2009 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 32,00 | 4 702,00 | 4 189,70 | 93,50 | 84 | 203 | C |
| 45 | 45 | Алексеевка г., Маяковского ул., 94а | 1995 | - | Железобетонные панели | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 21,00 | 2 765,60 | 2 399,20 | 0,00 | 40 | 77 | - |
| 46 | 46 | Алексеевка г., Маяковского ул., 96 | 1984 | 2020 | Кирпич | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 24,00 | 4 655,90 | 4 089,20 | 123,00 | 89 | 202 | - |
| 47 | 47 | Алексеевка г., Маяковского ул., 112а | 1976 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 24,00 | 3 129,40 | 2 853,20 | 0,00 | 70 | 145 | - |
| 48 | 48 | Алексеевка г., Маяковского ул., 114а | 1979 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 37,00 | 3 686,30 | 3 372,10 | 0,00 | 70 | 72 | - |
| 49 | 49 | Алексеевка г., Маяковского ул., 117 | 2002 | 2019 | Кирпич | 5 | 5 | Специальный счет ТСЖ/УК | Нет | 16,00 | 3 702,10 | 3 140,70 | 75,60 | 63 | 132 | - |
| 50 | 50 | Алексеевка г., Маяковского ул., 119 | 1992 | - | Кирпич | 5 | 8 | Счет регионального оператора | Нет | 23,00 | 6 096,40 | 5 308,60 | 0,00 | 102 | 269 | - |
| 51 | 51 | Алексеевка г., Маяковского ул., 121 | 1987 | 2021 | Кирпич | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 24,00 | 4 233,50 | 3 775,30 | 0,00 | 78 | 178 | - |
| 52 | 52 | Алексеевка г., Маяковского ул., 123 | 1981 | 2010 | Кирпич | 5 | 8 | Счет регионального оператора | Нет | 23,00 | 5 328,70 | 4 575,10 | 202,00 | 90 | 196 | C |
| 53 | 53 | Алексеевка г., Маяковского ул., 124 | 1969 | 2012 | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 22,00 | 1 936,50 | 1 786,70 | 0,00 | 40 | 83 | C |
| 54 | 54 | Алексеевка г., Маяковского ул., 309 | 1975 | 2016 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 35,00 | 942,00 | 819,40 | 44,90 | 18 | 45 | - |
| 55 | 55 | Алексеевка г., Мостовая ул., 1 | 1974 | 2015 | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 33,00 | 2 599,70 | 1 080,20 | 229,60 | 70 | 148 | D |
| 56 | 56 | Алексеевка г., Мостовая ул., 3 | 1978 | 2016 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 44,00 | 4 113,90 | 3 148,40 | 479,90 | 66 | 160 | - |
| 57 | 57 | Алексеевка г., Мостовая ул., 3а | 1983 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 23,00 | 3 062,30 | 2 762,70 | 0,00 | 60 | 60 | - |
| 58 | 58 | Алексеевка г., Мостовая ул., 4 | 1958 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 45,00 | 744,20 | 679,20 | 0,00 | 12 | 25 | - |
| 59 | 59 | Алексеевка г., Мостовая ул., 5 | 1974 | 2012 | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 22,00 | 1 924,80 | 1 770,50 | 0,00 | 40 | 72 | C |
| 60 | 60 | Алексеевка г., Мостовая ул., 6 | 1954 | 2015 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 41,00 | 402,80 | 372,80 | 0,00 | 8 | 16 | D |
| 61 | 61 | Алексеевка г., Мостовая ул., 7 | 1975 | 2012 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 3 565,70 | 2 664,20 | 630,30 | 56 | 112 | C |
| 62 | 62 | Алексеевка г., Мостовая ул., 8 | 1950 | 2019 | Шлакоблок | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 43,00 | 777,20 | 496,70 | 0,00 | 16 | 27 | - |
| 63 | 63 | Алексеевка г., Мостовая ул., 10 | 1951 | 2011 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 42,00 | 424,40 | 389,60 | 0,00 | 8 | 18 | C |
| 64 | 64 | Алексеевка г., Мостовая ул., 12 | 1955 | 2011 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 972,30 | 910,40 | 0,00 | 21 | 42 | C |
| 65 | 65 | Алексеевка г., Мостовая ул., 14 | 1958 | 2009 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 38,00 | 686,90 | 564,20 | 71,70 | 14 | 27 | C |
| 66 | 66 | Алексеевка г., Мостовая ул., 16 | 1962 | 2010 | Кирпич | 4 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 36,00 | 2 961,10 | 2 714,10 | 73,80 | 64 | 127 | C |
| 67 | 67 | Алексеевка г., Мостовая ул., 22 | 1965 | 2015 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 30,00 | 518,50 | 475,00 | 0,00 | 12 | 20 | E |
| 68 | 68 | Алексеевка г., Мостовая ул., 24 | 1976 | 2012 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 3 724,50 | 2 691,20 | 793,30 | 58 | 112 | C |
| 69 | 69 | Алексеевка г., Мостовая ул., 33 | 1982 | 2016 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 34,00 | 3 428,60 | 3 025,10 | 89,50 | 63 | 138 | - |
| 70 | 70 | Алексеевка г., Мостовая ул., 62 | 1960 | 2017 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 41,00 | 761,00 | 660,10 | 36,10 | 16 | 26 | - |
| 71 | 71 | Алексеевка г., Мостовая ул., 74 | 1958 | 2019 | Шлакоблок | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 30,00 | 690,60 | 479,10 | 155,50 | 10 | 18 | - |
| 72 | 72 | Алексеевка г., Мостовая ул., 78 | 1960 | 2020 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 29,00 | 596,30 | 481,00 | 50,30 | 20 | 28 | - |
| 73 | 73 | Алексеевка г., Мостовая ул., 100 | 1991 | - | Кирпич | 5 | 8 | Счет регионального оператора | Нет | 17,00 | 6 857,10 | 5 585,60 | 539,80 | 106 | 254 | - |
| 74 | 74 | Алексеевка г., Мостовая ул., 102 | 2000 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 10,00 | 2 852,20 | 2 592,60 | 0,00 | 56 | 92 | - |
| 75 | 75 | Алексеевка г., Мостовая ул., 134 | 2016 | - | Кирпич | 4 | 5 | - | Нет | 0,00 | 4 795,60 | 3 509,30 | 132,40 | 60 | 60 | C |
| 76 | 76 | Алексеевка г., Мостовая ул., 154 | 1978 | 2012 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 38,00 | 788,10 | 575,70 | 0,00 | 23 | 65 | C |
| 77 | 77 | Алексеевка г., Мостовая ул., 159 | 1972 | 2019 | Кирпич | 2 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 28,00 | 1 601,30 | 1 478,90 | 0,00 | 32 | 66 | - |
| 78 | 78 | Алексеевка г., Набережная ул., 44 | 2017 | 2017 | Кирпич | 8 | 4 | - | Нет | 2,00 | 8 064,90 | 4 464,70 | 673,40 | 66 | 100 | - |
| 79 | 79 | Алексеевка г., Некрасова ул., 9 | 1989 | - | Кирпич | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 19,00 | 5 442,50 | 4 754,00 | 119,30 | 92 | 207 | - |
| 80 | 80 | Алексеевка г., Никольская ул., 3 | 1996 | 2017 | Кирпич | 5 | 4 | Специальный счет ТСЖ/УК | Да | 15,00 | 4 239,60 | 2 652,50 | 253,00 | 80 | 169 | - |
| 81 | 81 | Алексеевка г., Ольминского п., 1 | 1972 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 474,90 | 351,20 | 0,00 | 21 | 47 | - |
| 82 | 82 | Алексеевка г., Ольминского п., 2 | 1970 | 2011 | Кирпич | 1 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 37,00 | 346,90 | 233,60 | 0,00 | 16 | 38 | - |
| 83 | 83 | Алексеевка г., Ольминского п., 10 | 1973 | 2012 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 792,00 | 730,10 | 0,00 | 16 | 47 | C |
| 84 | 84 | Алексеевка г., Ольминского п., 10а | 1971 | 2020 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 28,00 | 431,80 | 390,20 | 0,00 | 8 | 19 | - |
| 85 | 85 | Алексеевка г., Ольминского п., 10б | 2016 | - | Кирпич | 2 | 2 | - | Нет | 0,00 | 690,00 | 590,80 | 99,20 | 16 | 16 | - |
| 86 | 86 | Алексеевка г., Ольминского п., 10в | 2018 | - | Крупноразмерный блок | 3 | 2 | - | Нет | 3,00 | 1 252,10 | 918,30 | 108,00 | 23 | 12 | - |
| 87 | 87 | Алексеевка г., Ольминского п., 11 | 1980 | 2010 | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 19,00 | 1 184,30 | 1 085,60 | 0,00 | 24 | 53 | C |
| 88 | 88 | Алексеевка г., Ольминского п., 12а | 2020 | - | - | 3 | 2 | - | Нет | 1,00 | 1 423,00 | 1 170,60 | 0,00 | 24 | 12 | - |
| 89 | 89 | Алексеевка г., Ольминского п., 13 | 1986 | 2009 | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 19,00 | 1 394,70 | 1 266,00 | 0,00 | 27 | 65 | C |
| 90 | 90 | Алексеевка г., Ольминского п., 14 | 1988 | - | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 26,00 | 1 400,20 | 1 271,50 | 0,00 | 27 | 64 | - |
| 91 | 91 | Алексеевка г., Ольминского п., 14а | 2020 | - | Иное | 1 | 1 | - | Нет | 5,00 | 272,30 | 136,90 | 0,00 | 8 | 8 | - |
| 92 | 92 | Алексеевка г., Ольминского п., 15 | 1989 | - | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 19,00 | 1 375,50 | 1 232,40 | 0,00 | 27 | 73 | - |
| 93 | 93 | Алексеевка г., Ольминского п., 16 | 1992 | - | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 14,00 | 1 386,00 | 1 251,90 | 0,00 | 28 | 69 | - |
| 94 | 94 | Алексеевка г., Ольминского п., 17 | 1994 | - | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 16,00 | 790,60 | 705,40 | 0,00 | 12 | 38 | - |
| 95 | 95 | Алексеевка г., Ольминского ул., 21 | 2009 | - | - | 2 | 1 | - | Нет | 30,00 | 1 730,30 | 1 075,80 | 0,00 | 10 | 12 | - |
| 96 | 96 | Алексеевка г., Опытная станция тер., 2 | 1959 | 2009 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 26,00 | 745,50 | 688,30 | 0,00 | 19 | 37 | C |
| 97 | 97 | Алексеевка г., Опытная станция тер., 3 | 1968 | 2012 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 33,00 | 782,30 | 717,50 | 0,00 | 16 | 28 | C |
| 98 | 98 | Алексеевка г., Опытная станция тер., 4 | 1966 | 2010 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 754,10 | 693,10 | 0,00 | 18 | 43 | C |
| 99 | 99 | Алексеевка г., Опытная станция тер., 6 | 1957 | 2010 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 21,00 | 437,70 | 393,50 | 0,00 | 8 | 18 | C |
| 100 | 100 | Алексеевка г., Опытная станция тер., 7 | 1980 | 2009 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 15,00 | 877,70 | 795,20 | 0,00 | 18 | 48 | C |
| 101 | 101 | Алексеевка г., Опытная станция тер., 8 | 1959 | 2013 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 49,00 | 409,30 | 375,70 | 0,00 | 8 | 18 | - |
| 102 | 102 | Алексеевка г., Опытная станция тер., 18 | 1975 | 2018 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 35,00 | 1 008,92 | 935,64 | 0,00 | 22 | 50 | - |
| 103 | 103 | Алексеевка г., Опытная станция тер., 19 | 1958 | 2019 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 22,00 | 617,30 | 567,30 | 0,00 | 12 | 32 | - |
| 104 | 104 | Алексеевка г., Опытная станция тер., 20 | 1991 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 18,00 | 607,30 | 555,70 | 0,00 | 12 | 26 | - |
| 105 | 105 | Алексеевка г., Опытная станция тер., 22 | 1996 | - | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 29,00 | 819,00 | 553,30 | 0,00 | 18 | 49 | - |
| 106 | 106 | Алексеевка г., Опытная станция тер., 23 | 2011 | 2011 | - | 2 | 1 | - | Нет | 23,00 | 528,00 | 474,60 | 53,40 | 8 | 20 | - |
| 107 | 107 | Алексеевка г., П.Ющенко ул., 43 | 1982 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 396,60 | 363,00 | 0,00 | 8 | 23 | - |
| 108 | 108 | Алексеевка г., П.Ющенко ул., 45 | 1987 | - | Кирпич | 3 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 23,00 | 1 384,30 | 968,30 | 0,00 | 24 | 59 | - |
| 109 | 109 | Алексеевка г., П.Ющенко ул., 47 | 1987 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 22,00 | 952,90 | 764,50 | 104,10 | 14 | 41 | - |
| 110 | 110 | Алексеевка г., П.Ющенко ул., 49 | 1973 | 2010 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 33,00 | 957,60 | 871,10 | 0,00 | 22 | 54 | C |
| 111 | 111 | Алексеевка г., П.Ющенко ул., 51 | 1967 | 2017 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 30,00 | 820,70 | 743,70 | 0,00 | 16 | 39 | - |
| 112 | 112 | Алексеевка г., П.Ющенко ул., 53 | 1969 | 2013 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 30,00 | 933,90 | 846,30 | 0,00 | 22 | 43 | D |
| 113 | 113 | Алексеевка г., П.Ющенко ул., 110 | 1960 | 2010 | Шлакоблок | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 41,00 | 634,50 | 417,10 | 92,30 | 22 | 38 | - |
| 114 | 114 | Алексеевка г., П.Ющенко ул., 112 | 1960 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 46,00 | 798,40 | 602,30 | 0,00 | 39 | 61 | - |
| 115 | 115 | Алексеевка г., П.Ющенко ул., 114 | 1973 | 2012 | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 1 907,30 | 1 781,10 | 0,00 | 40 | 93 | C |
| 116 | 116 | Алексеевка г., П.Ющенко ул., 116 | 1968 | 2012 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 34,00 | 665,90 | 618,10 | 0,00 | 16 | 28 | C |
| 117 | 117 | Алексеевка г., П.Ющенко ул., 118 | 1964 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 45,00 | 687,30 | 638,10 | 0,00 | 16 | 36 | - |
| 118 | 118 | Алексеевка г., П.Ющенко ул., 120 | 1966 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 41,00 | 688,90 | 639,70 | 0,00 | 16 | 35 | - |
| 119 | 119 | Алексеевка г., Папанина ул., 1а | 1960 | 2020 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 31,00 | 377,90 | 355,00 | 0,00 | 8 | 22 | - |
| 120 | 120 | Алексеевка г., Победы пл., 31 | 2011 | - | Кирпич | 5 | 2 | Специальный счет ТСЖ/УК | Нет | 10,00 | 1 966,60 | 1 726,60 | 204,50 | 35 | 71 | C |
| 121 | 121 | Алексеевка г., Победы пл., 75 | 1968 | 2019 | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 31,00 | 2 424,70 | 1 147,20 | 721,00 | 77 | 156 | - |
| 122 | 122 | Алексеевка г., Победы пл., 77 | 1966 | 2009 | Кирпич | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 2 784,10 | 2 455,20 | 143,50 | 57 | 92 | C |
| 123 | 123 | Алексеевка г., Победы пл., 79 | 1968 | 2009 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 27,00 | 3 440,10 | 2 610,20 | 583,90 | 64 | 121 | C |
| 124 | 124 | Алексеевка г., Победы ул., 4 | 1975 | 2018 | Кирпич | 5 | 8 | Счет регионального оператора | Да | 32,00 | 6 948,10 | 5 839,50 | 447,90 | 125 | 304 | - |
| 125 | 125 | Алексеевка г., Победы ул., 6а | 1978 | 2021 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 3 647,50 | 3 040,70 | 329,80 | 63 | 141 | - |
| 126 | 126 | Алексеевка г., Победы ул., 24 | 1967 | 2010 | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 32,00 | 1 373,90 | 1 201,90 | 73,90 | 30 | 51 | C |
| 127 | 127 | Алексеевка г., Победы ул., 26 | 1970 | 2019 | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 30,00 | 1 931,50 | 1 684,30 | 94,20 | 38 | 84 | - |
| 128 | 128 | Алексеевка г., Привокзальная ул., 4 | 1917 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 52,00 | 647,20 | 526,30 | 49,50 | 12 | 25 | - |
| 129 | 129 | Алексеевка г., Пролетарская ул., 8 | 2014 | - | Блок | 3 | 1 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 3,00 | 748,00 | 667,40 | 0,00 | 9 | 18 | - |
| 130 | 130 | Алексеевка г., Пролетарская ул., 11а | 2014 | - | Кирпич | 4 | 6 | - | Нет | 2,00 | 6 097,30 | 4 328,10 | 169,40 | 72 | 72 | C |
| 131 | 131 | Алексеевка г., Пушкина ул., 41 | 1985 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 23,00 | 2 975,00 | 2 709,00 | 0,00 | 50 | 115 | - |
| 132 | 132 | Алексеевка г., Пушкина ул., 43 | 1978 | 2009 | Железобетонные панели | 5 | 8 | Счет регионального оператора | Нет | 32,00 | 6 262,40 | 5 552,10 | 150,30 | 117 | 272 | C |
| 133 | 133 | Алексеевка г., Пушкина ул., 45 | 1978 | 2008 | Железобетонные панели | 5 | 8 | Счет регионального оператора | Нет | 29,00 | 6 224,30 | 5 641,10 | 35,50 | 117 | 257 | C |
| 134 | 134 | Алексеевка г., Пушкина ул., 51 | 2009 | - | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 5,00 | 1 527,10 | 1 386,50 | 0,00 | 24 | 30 | - |
| 135 | 135 | Алексеевка г., Пушкина ул., 53 | 2007 | - | Кирпич | 5 | 2 | Специальный счет ТСЖ/УК | Нет | 8,00 | 3 134,60 | 2 315,40 | 0,00 | 40 | 82 | - |
| 136 | 136 | Алексеевка г., Республиканская ул., 15а | 1977 | 2011 | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 28,00 | 4 157,30 | 2 430,40 | 166,20 | 154 | 262 | - |
| 137 | 137 | Алексеевка г., Республиканская ул., 67 | 1989 | 2011 | Железобетонные панели | 9 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 29,00 | 13 457,70 | 11 484,10 | 17,80 | 215 | 473 | C |
| 138 | 138 | Алексеевка г., Республиканская ул., 69 | 1986 | 2011 | Железобетонные панели | 9 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 26,00 | 6 499,30 | 5 593,60 | 0,00 | 108 | 242 | C |
| 139 | 139 | Алексеевка г., Республиканская ул., 71а | 1983 | 2008 | Кирпич | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 5 038,90 | 3 812,10 | 419,00 | 152 | 247 | C |
| 140 | 140 | Алексеевка г., Республиканская ул., 78 | 1996 | - | Железобетонные панели | 9 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 17,00 | 10 539,50 | 9 057,30 | 0,00 | 152 | 336 | - |
| 141 | 141 | Алексеевка г., Республиканская ул., 82 | 1982 | 2010 | Железобетонные панели | 9 | 8 | Счет регионального оператора | Нет | 34,00 | 18 564,20 | 15 109,90 | 43,80 | 284 | 703 | C |
| 142 | 142 | Алексеевка г., Садовый пер., 19 | 1978 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 27,00 | 799,10 | 740,70 | 0,00 | 16 | 47 | - |
| 143 | 143 | Алексеевка г., Садовый пер., 19а | 1982 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 23,00 | 809,40 | 721,80 | 0,00 | 16 | 52 | - |
| 144 | 144 | Алексеевка г., Слободская ул., 2а | 1972 | 2012 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 21,00 | 3 481,10 | 2 688,30 | 521,60 | 56 | 116 | C |
| 145 | 145 | Алексеевка г., Слободская ул., 31 | 1985 | 2021 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 3 401,30 | 3 060,40 | 0,00 | 60 | 135 | - |
| 146 | 146 | Алексеевка г., Слободская ул., 35 | 2000 | - | Кирпич | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 10,00 | 2 837,80 | 2 425,30 | 0,00 | 60 | 101 | - |
| 147 | 147 | Алексеевка г., Слободская ул., 50 | 2006 | - | Кирпич | 3 | 4 | Специальный счет ТСЖ/УК | Нет | 12,00 | 3 325,30 | 2 233,30 | 0,00 | 33 | 43 | - |
| 148 | 148 | Алексеевка г., Слободская ул., 105 | 2020 | 2020 | - | 6 | 2 | - | Нет | 1,00 | 4 815,10 | 2 987,20 | 0,00 | 78 | 67 | - |
| 149 | 149 | Алексеевка г., Ст.Разина ул., 44 | 2010 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 8,00 | 7 284,20 | 5 225,00 | 0,00 | 95 | 285 | C |
| 150 | 150 | Алексеевка г., Ст.Разина ул., 50 | 1993 | - | Железобетонные панели | 9 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 33,00 | 10 999,90 | 9 445,50 | 0,00 | 161 | 430 | - |
| 151 | 151 | Алексеевка г., Ст.Разина ул., 52 | 1985 | 2010 | Железобетонные панели | 9 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 19,00 | 6 522,50 | 5 604,90 | 11,90 | 108 | 280 | C |
| 152 | 152 | Алексеевка г., Тимирязева ул., 14а | 1973 | 2020 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 28,00 | 775,10 | 714,40 | 0,00 | 16 | 34 | - |
| 153 | 153 | Алексеевка г., Тимирязева ул., 29 | 1959 | 2014 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 26,00 | 674,10 | 622,00 | 0,00 | 12 | 31 | B |
| 154 | 154 | Алексеевка г., Тимирязева ул., 30 | 1958 | 2014 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 26,00 | 675,00 | 605,90 | 0,00 | 12 | 30 | B |
| 155 | 155 | Алексеевка г., Тимирязева ул., 31 | 1957 | 2015 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 40,00 | 674,20 | 619,10 | 0,00 | 12 | 20 | D |
| 156 | 156 | Алексеевка г., Тимирязева ул., 32 | 1957 | 2015 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 40,00 | 677,80 | 609,90 | 0,00 | 12 | 33 | E |
| 157 | 157 | Алексеевка г., Тимирязева ул., 33 | 1960 | 2009 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 42,00 | 1 015,30 | 787,00 | 144,90 | 15 | 35 | C |
| 158 | 158 | Алексеевка г., Тимирязева ул., 34 | 1960 | 2015 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 39,00 | 677,40 | 623,90 | 0,00 | 12 | 23 | - |
| 159 | 159 | Алексеевка г., Тимирязева ул., 35 | 1961 | 2018 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 42,00 | 1 220,30 | 1 121,50 | 0,00 | 19 | 45 | - |
| 160 | 160 | Алексеевка г., Тимирязева ул., 181 | 1978 | 2020 | Железобетонные панели | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 26,00 | 2 543,50 | 1 384,10 | 147,50 | 72 | 154 | - |
| 161 | 161 | Алексеевка г., Тимирязева ул., 183 | 1985 | - | Железобетонные панели | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 2 279,10 | 1 290,50 | 0,00 | 81 | 146 | - |
| 162 | 162 | Алексеевка г., Тимирязева ул., 185 | 1988 | - | Железобетонные панели | 4 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 1 888,20 | 1 713,60 | 0,00 | 36 | 81 | - |
| 163 | 163 | Алексеевка г., Фрунзе ул., 1 | 1985 | - | Кирпич | 5 | 11 | Счет регионального оператора | Нет | 23,00 | 7 626,10 | 6 548,80 | 213,30 | 121 | 313 | - |
| 164 | 164 | Алексеевка г., Фрунзе ул., 3 | 1989 | 2019 | Кирпич | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 17,00 | 4 220,40 | 3 666,10 | 94,70 | 77 | 174 | - |
| 165 | 165 | Алексеевка г., Фрунзе ул., 5 | 1988 | 2020 | Кирпич | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 15,00 | 4 235,10 | 3 705,10 | 84,30 | 77 | 171 | - |
| 166 | 166 | Алексеевка г., Фрунзе ул., 7 | 1995 | - | Кирпич | 5 | 8 | Счет регионального оператора | Нет | 18,00 | 5 830,60 | 5 111,50 | 130,10 | 90 | 221 | - |
| 167 | 167 | Алексеевка г., Чкалова ул., 6 | 1967 | 2010 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 37,00 | 400,70 | 353,50 | 0,00 | 12 | 21 | C |
| 168 | 168 | Алексеевка г., Чкалова ул., 49 | 1984 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 18,00 | 1 690,10 | 1 377,10 | 169,00 | 25 | 73 | - |
| 169 | 169 | Алексеевка г., Юбилейная ул., 2 | 1973 | 2013 | Блок | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 30,00 | 810,00 | 738,30 | 0,00 | 16 | 36 | D |
| 170 | 170 | Алексеевка г., Юбилейная ул., 4 | 1972 | 2018 | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 32,00 | 1 182,20 | 1 091,80 | 0,00 | 24 | 55 | - |
| 171 | 171 | Алексеевка г., Юбилейная ул., 6 | 1975 | 2021 | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 32,00 | 1 164,70 | 1 072,40 | 0,00 | 24 | 69 | - |
| 172 | 172 | Алексеевка г., Юбилейная ул., 9 | 1979 | - | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 1 940,30 | 1 833,50 | 0,00 | 36 | 78 | - |
| 173 | 173 | Алексеевка г., Юбилейная ул., 11 | 1985 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 1 939,90 | 1 791,40 | 0,00 | 36 | 88 | - |
| 174 | 174 | Алексеевка г., Юбилейная ул., 12 | 2014 | - | Сборно-щитовой | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 2,00 | 1 776,60 | 1 424,60 | 0,00 | 36 | 73 | - |
| 175 | 175 | Алексеевка г., Юбилейная ул., 16 | 2017 | - | Кирпич | 2 | 2 | - | Нет | 0,00 | 907,60 | 691,90 | 0,00 | 16 | 24 | - |
| 176 | 176 | Алексеевка г., Юбилейная ул., 105 | 1948 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 60,00 | 440,40 | 324,80 | 0,00 | 14 | 29 | - |
| 177 | 177 | Алексеевка г., Южный пер., 3 | 1988 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 17,00 | 393,50 | 362,40 | 0,00 | 8 | 16 | - |
| 178 | 178 | Алексеевка г., Южный пер., 5 | 1980 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 27,00 | 411,10 | 384,90 | 0,00 | 8 | 22 | - |
| 179 | 179 | Алексеевский р-н, Советское с., Мира ул., 10 | 1956 | 1956 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 50,00 | 462,50 | 151,10 | 140,90 | 5 | 10 | - |
| 180 | 180 | Алексеевский р-н, Щербаково с., Центральная ул., 2 | 1980 | 2010 | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 1 295,80 | 1 167,10 | 0,00 | 27 | 67 | C |
| 181 | 181 | Алексеевский р-н, Щербаково с., Центральная ул., 4 | 1973 | 2010 | Железобетонные панели | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 31,00 | 1 167,20 | 1 078,40 | 0,00 | 24 | 57 | C |
| город Белгород |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 816 239,85 | 7 879 565,77 | 480 472,88 | 156 109 | 301 049 | X |
| 182 | 1 | Белгород г., 1 Салюта б-р, 1 | 1977 | 2009 | Железобетонные панели | 9 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 36,00 | 8 581,80 | 5 742,38 | 0,00 | 108 | 277 | - |
| 183 | 2 | Белгород г., 1 Салюта б-р, 2 | 1975 | 2017 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 38,00 | 2 932,90 | 2 623,70 | 0,00 | 56 | 124 | - |
| 184 | 3 | Белгород г., 1 Салюта б-р, 3 | 1977 | 2019 | Железобетонные панели | 9 | 3 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 36,00 | 8 033,50 | 5 652,30 | 0,00 | 108 | 250 | - |
| 185 | 4 | Белгород г., 1 Салюта б-р, 4 | 1975 | 2016 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 30,00 | 4 724,09 | 4 316,09 | 0,00 | 90 | 207 | - |
| 186 | 5 | Белгород г., 1 Салюта б-р, 6в | 2017 | - | Блок | 17 | 4 | - | Нет | 0,00 | 17 700,50 | 15 798,10 | 1 902,40 | 266 | 27 | - |
| 187 | 6 | Белгород г., 1 Салюта б-р, 7 | 1984 | 2019 | Кирпич | 12 | 2 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 27,00 | 10 227,50 | 7 714,60 | 52,50 | 142 | 345 | - |
| 188 | 7 | Белгород г., 1 Салюта б-р, 9 | 1979 | - | Кирпич | 5 | 12 | Счет регионального оператора | Нет | 32,00 | 10 556,60 | 7 255,00 | 75,30 | 136 | 350 | - |
| 189 | 8 | Белгород г., 1 Салюта б-р, 11 | 1979 | 2017 | Кирпич | 12 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 34,00 | 5 752,80 | 3 726,30 | 0,00 | 70 | 191 | - |
| 190 | 9 | Белгород г., 3 Интернационала ул., 23 | 2006 | - | Кирпич | 11 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 10,00 | 7 622,70 | 5 257,20 | 335,40 | 97 | 43 | - |
| 191 | 10 | Белгород г., 3 Интернационала ул., 25 | 2008 | 2014 | Кирпич | 14 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 10,00 | 11 582,40 | 7 954,50 | 674,10 | 157 | 76 | - |
| 192 | 11 | Белгород г., 3 Интернационала ул., 33 | 1978 | - | Кирпич | 12 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 33,00 | 5 736,70 | 3 564,00 | 458,30 | 68 | 174 | - |
| 193 | 12 | Белгород г., 3 Интернационала ул., 35 | 1977 | - | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 34,00 | 5 462,45 | 3 787,95 | 0,00 | 70 | 176 | - |
| 194 | 13 | Белгород г., 3 Интернационала ул., 37 | 1976 | - | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 35,00 | 5 646,70 | 4 308,80 | 0,00 | 86 | 177 | - |
| 195 | 14 | Белгород г., 3 Интернационала ул., 39 | 1978 | - | Железобетонные панели | 5 | 12 | Счет регионального оператора | Нет | 33,00 | 11 158,10 | 8 184,50 | 116,20 | 167 | 405 | - |
| 196 | 15 | Белгород г., 3 Интернационала ул., 46а | 2001 | - | Железобетонные панели | 10 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 12,00 | 4 481,90 | 3 886,90 | 81,30 | 75 | 80 | - |
| 197 | 16 | Белгород г., 3 Интернационала ул., 70 | 2005 | - | Блок | 4 | 1 | - | Нет | 5,00 | 2 153,30 | 1 301,50 | 90,10 | 12 | 12 | - |
| 198 | 17 | Белгород г., 5 Августа ул., 1 | 1999 | - | Железобетонные панели | 10 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 15,00 | 10 026,90 | 7 068,20 | 80,40 | 128 | 274 | - |
| 199 | 18 | Белгород г., 5 Августа ул., 2 | 1976 | 2009 | Кирпич | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 31,00 | 5 438,10 | 1 826,40 | 17,80 | 144 | 231 | - |
| 200 | 19 | Белгород г., 5 Августа ул., 4 | 1970 | 1989 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 46,00 | 4 682,06 | 2 692,22 | 1 645,00 | 56 | 123 | - |
| 201 | 20 | Белгород г., 5 Августа ул., 6 | 1970 | 2005 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 44,00 | 5 928,59 | 4 402,79 | 0,00 | 90 | 220 | - |
| 202 | 21 | Белгород г., 5 Августа ул., 8 | 1970 | 2019 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 45,00 | 5 927,71 | 4 400,52 | 0,00 | 90 | 166 | - |
| 203 | 22 | Белгород г., 5 Августа ул., 10 | 1969 | 2018 | Несущие панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 44,00 | 5 914,74 | 4 395,64 | 0,00 | 90 | 209 | - |
| 204 | 23 | Белгород г., 5 Августа ул., 12 | 1970 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 42,00 | 3 683,59 | 2 707,59 | 0,00 | 60 | 131 | - |
| 205 | 24 | Белгород г., 5 Августа ул., 13а | 1995 | 2012 | Железобетонные панели | 9 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 19,00 | 9 062,60 | 6 618,60 | 0,00 | 108 | 289 | - |
| 206 | 25 | Белгород г., 5 Августа ул., 13б | 1994 | 2012 | Железобетонные панели | 10 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 19,00 | 9 664,80 | 7 184,10 | 0,00 | 120 | 282 | - |
| 207 | 26 | Белгород г., 5 Августа ул., 13в | 1994 | - | Железобетонные панели | 10 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 9 675,49 | 7 165,39 | 0,00 | 120 | 283 | - |
| 208 | 27 | Белгород г., 5 Августа ул., 14 | 1970 | 2014 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 43,00 | 3 621,61 | 2 649,31 | 0,00 | 60 | 134 | - |
| 209 | 28 | Белгород г., 5 Августа ул., 17, корп. 1 | 1992 | - | Железобетонные панели | 9 | 8 | Счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 24 740,50 | 17 697,00 | 377,80 | 295 | 614 | - |
| 210 | 29 | Белгород г., 5 Августа ул., 17, корп. 2 | 1993 | - | Железобетонные панели | 9 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 12 508,90 | 9 189,10 | 141,20 | 152 | 600 | - |
| 211 | 30 | Белгород г., 5 Августа ул., 18 | 1970 | 2019 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 43,00 | 3 688,49 | 2 718,09 | 0,00 | 60 | 116 | - |
| 212 | 31 | Белгород г., 5 Августа ул., 20 | 1971 | 2010 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 43,00 | 5 260,72 | 2 684,20 | 1 461,90 | 56 | 121 | - |
| 213 | 32 | Белгород г., 5 Августа ул., 20а | 1977 | 2005 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 35,00 | 3 638,40 | 2 673,20 | 0,00 | 60 | 129 | - |
| 214 | 33 | Белгород г., 5 Августа ул., 22 | 1973 | 2020 | Кирпич | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 40,00 | 3 934,71 | 2 156,41 | 910,50 | 50 | 75 | - |
| 215 | 34 | Белгород г., 5 Августа ул., 24 | 1978 | 2009 | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 5 512,49 | 3 704,89 | 674,50 | 70 | 153 | - |
| 216 | 35 | Белгород г., 5 Августа ул., 26 | 1969 | 2020 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 41,00 | 5 956,20 | 4 422,70 | 0,00 | 90 | 213 | - |
| 217 | 36 | Белгород г., 5 Августа ул., 26б | 1974 | 2008 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 3 615,71 | 2 703,41 | 0,00 | 60 | 112 | - |
| 218 | 37 | Белгород г., 5 Августа ул., 27, корп. 1 | 1993 | - | Железобетонные панели | 9 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 9 426,30 | 6 641,80 | 14,20 | 112 | 294 | - |
| 219 | 38 | Белгород г., 5 Августа ул., 27, корп. 2 | 1994 | 2018 | Железобетонные панели | 9 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 11 879,22 | 8 634,92 | 0,00 | 144 | 374 | - |
| 220 | 39 | Белгород г., 5 Августа ул., 27, корп. 3 | 1993 | 2018 | Железобетонные панели | 9 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 11 915,76 | 8 654,56 | 32,90 | 141 | 360 | - |
| 221 | 40 | Белгород г., 5 Августа ул., 28 | 1971 | - | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 59,00 | 5 830,40 | 4 526,76 | 0,00 | 89 | 233 | - |
| 222 | 41 | Белгород г., 5 Августа ул., 29а | 2002 | - | Железобетонные панели | 12 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 12,00 | 4 046,20 | 2 814,20 | 18,40 | 50 | 59 | - |
| 223 | 42 | Белгород г., 5 Августа ул., 29б | 2002 | - | Железобетонные панели | 12 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 12,00 | 4 281,80 | 2 927,50 | 184,50 | 48 | 90 | - |
| 224 | 43 | Белгород г., 5 Августа ул., 30 | 1972 | - | Железобетонные панели | 6 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 41,00 | 5 858,12 | 4 558,19 | 0,00 | 90 | 208 | - |
| 225 | 44 | Белгород г., 5 Августа ул., 30а | 1995 | - | Кирпич | 7 | 5 | Счет регионального оператора | Нет | 18,00 | 9 087,00 | 5 809,20 | 441,70 | 101 | 194 | - |
| 226 | 45 | Белгород г., 5 Августа ул., 31 | 2007 | - | Кирпич | 16 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 3,00 | 29 958,40 | 17 855,81 | 2 260,10 | 241 | 103 | - |
| 227 | 46 | Белгород г., 5 Августа ул., 32 | 1971 | 2020 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 43,00 | 7 249,65 | 4 684,91 | 251,89 | 100 | 246 | - |
| 228 | 47 | Белгород г., 5 Августа ул., 33 | 2002 | - | Кирпич | 16 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 10,00 | 11 712,10 | 8 105,20 | 50,10 | 125 | 215 | - |
| 229 | 48 | Белгород г., 5 Августа ул., 34 | 1975 | - | Кирпич | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 38,00 | 4 957,90 | 1 894,80 | 341,40 | 147 | 231 | - |
| 230 | 49 | Белгород г., 5 Августа ул., 35 | 2003 | - | Кирпич | 16 | 3 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 10,00 | 13 659,80 | 9 422,60 | 0,00 | 156 | 244 | - |
| 231 | 50 | Белгород г., 5 Августа ул., 36, корп. 1 | 1984 | 2020 | Кирпич | 12 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 29,00 | 4 982,25 | 3 856,40 | 18,15 | 74 | 220 | - |
| 232 | 51 | Белгород г., 5 Августа ул., 36, корп. 2 | 1984 | 2020 | Кирпич | 12 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 5 124,24 | 3 839,90 | 178,04 | 72 | 200 | - |
| 233 | 52 | Белгород г., 5 Августа ул., 36, корп. 3 | 1983 | 2020 | Кирпич | 12 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 5 059,15 | 3 964,05 | 0,00 | 74 | 188 | - |
| 234 | 53 | Белгород г., 5 Августа ул., 37 | 2004 | - | Кирпич | 16 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 14 171,70 | 9 677,40 | 0,00 | 160 | 239 | - |
| 235 | 54 | Белгород г., 5 Августа ул., 38 | 1974 | 2020 | Железобетонные панели | 5 | 8 | Счет регионального оператора | Да | 25,00 | 7 706,10 | 5 804,40 | 0,00 | 120 | 314 | - |
| 236 | 55 | Белгород г., 5 Августа ул., 40 | 1976 | 2014 | Железобетонные панели | 9 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 28,00 | 10 309,02 | 7 594,34 | 8,98 | 143 | 380 | - |
| 237 | 56 | Белгород г., 5 Августа ул., 42 | 1976 | 2017 | Железобетонные панели | 9 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 28,00 | 10 265,12 | 7 593,02 | 0,00 | 143 | 365 | - |
| 238 | 57 | Белгород г., 5 Августа ул., 44 | 1976 | 2016 | Железобетонные панели | 9 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 28,00 | 10 263,74 | 7 598,73 | 0,00 | 143 | 401 | - |
| 239 | 58 | Белгород г., 50-летия Белгородской области ул., 2 | 1956 | 2020 | Кирпич | 4 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 58,00 | 5 744,90 | 2 545,06 | 1 126,70 | 45 | 73 | - |
| 240 | 59 | Белгород г., 50-летия Белгородской области ул., 4 | 1958 | 2014 | Кирпич | 4 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 56,00 | 3 154,70 | 1 847,40 | 329,50 | 33 | 56 | - |
| 241 | 60 | Белгород г., 50-летия Белгородской области ул., 6 | 1956 | 2020 | Кирпич | 4 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 58,00 | 3 235,00 | 1 819,50 | 215,70 | 32 | 49 | - |
| 242 | 61 | Белгород г., 50-летия Белгородской области ул., 8а | 1962 | 2018 | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 53,00 | 2 158,00 | 1 393,80 | 93,00 | 35 | 57 | - |
| 243 | 62 | Белгород г., 50-летия Белгородской области ул., 10 | 1995 | 2019 | Кирпич | 7 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 19,00 | 5 863,50 | 4 797,40 | 532,10 | 76 | 149 | - |
| 244 | 63 | Белгород г., 50-летия Белгородской области ул., 13 | 1954 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 59,00 | 454,80 | 304,09 | 0,00 | 8 | 4 | - |
| 245 | 64 | Белгород г., 50-летия Белгородской области ул., 14 | 1976 | 2008 | Кирпич | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 36,00 | 7 298,30 | 4 303,16 | 643,60 | 96 | 182 | - |
| 246 | 65 | Белгород г., 50-летия Белгородской области ул., 17 | 1959 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 53,00 | 443,50 | 249,50 | 0,00 | 8 | 10 | - |
| 247 | 66 | Белгород г., 50-летия Белгородской области ул., 17б | 1959 | - | Шлакоблок | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 54,00 | 1 018,10 | 446,60 | 342,10 | 12 | 11 | - |
| 248 | 67 | Белгород г., 50-летия Белгородской области ул., 17в | 1959 | - | Шлакоблок | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 56,00 | 973,20 | 569,70 | 348,50 | 12 | 32 | - |
| 249 | 68 | Белгород г., 50-летия Белгородской области ул., 21 | 1995 | 2008 | Кирпич | 12 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 18,00 | 5 375,80 | 3 595,60 | 763,50 | 67 | 193 | - |
| 250 | 69 | Белгород г., 50-летия Белгородской области ул., 23 | 1990 | 2010 | Кирпич | 12 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 5 371,30 | 3 674,00 | 0,00 | 68 | 171 | - |
| 251 | 70 | Белгород г., 50-летия Белгородской области ул., 25 | 1988 | 2008 | Кирпич | 12 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 5 349,10 | 3 638,30 | 0,00 | 68 | 155 | - |
| 252 | 71 | Белгород г., 60 лет Октября ул., 1 | 1986 | 2020 | Железобетонные панели | 9 | 16 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 45 335,65 | 30 180,85 | 77,70 | 568 | 1 671 | - |
| 253 | 72 | Белгород г., 60 лет Октября ул., 2 | 1992 | 2019 | Железобетонные панели | 10 | 8 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 27 574,30 | 19 524,60 | 0,00 | 318 | 912 | - |
| 254 | 73 | Белгород г., 60 лет Октября ул., 2а | 1996 | 2018 | Кирпич | 9 | 5 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 11 421,40 | 7 058,60 | 70,10 | 101 | 267 | - |
| 255 | 74 | Белгород г., 60 лет Октября ул., 2б | 2005 | 2021 | Кирпич | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 16,00 | 5 191,20 | 3 217,70 | 345,40 | 54 | 89 | - |
| 256 | 75 | Белгород г., 60 лет Октября ул., 5 | 1987 | - | Железобетонные панели | 9 | 12 | Счет регионального оператора | Нет | 32,00 | 34 544,80 | 22 247,60 | 195,80 | 420 | 1 189 | - |
| 257 | 76 | Белгород г., 60 лет Октября ул., 5а | 2015 | - | Кирпич | 15 | 1 | - | Нет | 5,00 | 5 603,10 | 3 702,90 | 642,60 | 65 | 15 | C |
| 258 | 77 | Белгород г., 60 лет Октября ул., 8 | 1991 | - | Железобетонные панели | 9 | 11 | Счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 30 202,20 | 20 228,20 | 0,00 | 360 | 926 | - |
| 259 | 78 | Белгород г., 60 лет Октября ул., 9 | 1989 | - | Железобетонные панели | 9 | 12 | Счет регионального оператора | Нет | 29,00 | 39 033,30 | 22 321,90 | 14,60 | 589 | 1 503 | - |
| 260 | 79 | Белгород г., 60 лет Октября ул., 9а | 2009 | - | Кирпич | 14 | 2 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 3,00 | 13 969,70 | 9 294,60 | 400,40 | 161 | 411 | - |
| 261 | 80 | Белгород г., 60 лет Октября ул., 10 | 1989 | - | Железобетонные панели | 10 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 17 427,30 | 11 979,00 | 150,80 | 226 | 598 | - |
| 262 | 81 | Белгород г., 60 лет Октября ул., 11 | 1988 | - | Железобетонные панели | 9 | 13 | Счет регионального оператора | Нет | 31,00 | 36 856,50 | 24 122,50 | 0,00 | 460 | 460 | - |
| 263 | 82 | Белгород г., 60 лет Октября ул., 12 | 2009 | - | Блок | 14 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 7,00 | 8 335,70 | 5 981,90 | 196,00 | 82 | 101 | - |
| 264 | 83 | Белгород г., 60 лет Октября ул., 12а | 2010 | - | Блок | 14 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 1,00 | 8 267,50 | 5 750,60 | 525,00 | 77 | 71 | - |
| 265 | 84 | Белгород г., 60 лет Октября ул., 14 | 1990 | - | Железобетонные панели | 9 | 5 | Счет регионального оператора | Нет | 18,00 | 13 839,62 | 9 007,62 | 0,00 | 154 | 459 | - |
| 266 | 85 | Белгород г., Академическая ул., 2а | 2012 | - | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 8,00 | 2 871,30 | 1 808,90 | 0,00 | 32 | 15 | A |
| 267 | 86 | Белгород г., Академическая ул., 23а | 2009 | - | Монолит | 14 | 5 | Специальный счет ТСЖ/УК | Нет | 8,00 | 30 278,00 | 26 813,96 | 3 464,04 | 292 | 470 | - |
| 268 | 87 | Белгород г., Александра Невского ул., 1а | 1964 | - | Кирпич | 4 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 39,00 | 3 497,30 | 1 992,70 | 0,00 | 48 | 100 | - |
| 269 | 88 | Белгород г., Александра Невского ул., 1б | 1974 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 27,00 | 3 688,50 | 2 721,10 | 0,00 | 60 | 138 | - |
| 270 | 89 | Белгород г., Апанасенко пер., 3 | 1978 | 2008 | Кирпич | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 5 343,41 | 3 872,41 | 76,60 | 80 | 176 | - |
| 271 | 90 | Белгород г., Апанасенко пер., 5 | 1982 | 2008 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 31,00 | 4 074,80 | 2 897,80 | 144,60 | 60 | 108 | - |
| 272 | 91 | Белгород г., Апанасенко ул., 53а | 1971 | 2020 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 42,00 | 4 318,46 | 3 184,06 | 107,30 | 68 | 136 | - |
| 273 | 92 | Белгород г., Апанасенко ул., 56 | 1974 | 2011 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 40,00 | 4 315,18 | 2 977,88 | 174,70 | 66 | 157 | - |
| 274 | 93 | Белгород г., Апанасенко ул., 56а | 1971 | - | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 21,00 | 3 990,04 | 3 007,10 | 385,14 | 71 | 110 | - |
| 275 | 94 | Белгород г., Апанасенко ул., 58 | 1975 | 2014 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 38,00 | 4 557,20 | 3 221,10 | 108,00 | 68 | 152 | - |
| 276 | 95 | Белгород г., Апанасенко ул., 97 | 2010 | - | Кирпич | 15 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 3,00 | 22 271,10 | 11 389,30 | 3 236,60 | 151 | 132 | - |
| 277 | 96 | Белгород г., Архиерейская ул., 3 | 2016 | - | Железобетонные панели | 11 | 1 | - | Нет | 0,00 | 6 424,00 | 3 697,20 | 294,00 | 75 | 41 | B |
| 278 | 97 | Белгород г., Архиерейская ул., 5а | 2006 | - | Кирпич | 9 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 9,00 | 18 249,40 | 13 252,80 | 2 121,40 | 111 | 111 | C |
| 279 | 98 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 34 | 1961 | 2016 | Кирпич | 4 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 48,00 | 4 818,73 | 2 387,59 | 263,54 | 64 | 84 | - |
| 280 | 99 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 38 | 1966 | 2017 | Кирпич | 5 | 5 | Счет регионального оператора | Да | 43,00 | 6 038,43 | 4 287,03 | 550,40 | 58 | 187 | - |
| 281 | 100 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 40 | 1967 | 2019 | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 45,00 | 2 897,27 | 1 733,99 | 39,20 | 40 | 76 | - |
| 282 | 101 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 48 | 1967 | 2016 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 44,00 | 5 299,30 | 2 563,74 | 1 159,40 | 64 | 127 | - |
| 283 | 102 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 50 | 1965 | 2017 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 47,00 | 5 348,31 | 3 077,17 | 148,90 | 80 | 167 | - |
| 284 | 103 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 54 | 1953 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 60,00 | 742,00 | 407,40 | 0,00 | 8 | 12 | - |
| 285 | 104 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 60 | 1954 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 41,00 | 2 214,68 | 1 064,28 | 0,00 | 18 | 64 | - |
| 286 | 105 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 60а | 2016 | - | Кирпич | 8 | 3 | - | Нет | 0,00 | 11 008,00 | 5 926,30 | 1 625,20 | 105 | 11 | B+ |
| 287 | 106 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 62а | 2020 | - | Керамзитобетон (блоки) | 7 | 1 | - | Нет | 0,00 | 4 035,70 | 2 395,80 | 809,30 | 36 | 2 | - |
| 288 | 107 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 62а, корп. 1 | 2019 | - | Блок | 8 | 1 | - | Нет | 0,00 | 3 235,60 | 2 712,60 | 523,00 | 40 | 11 | - |
| 289 | 108 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 62а, корп. 2 | 2018 | - | Монолит | 11 | 1 | - | Нет | 0,00 | 3 804,90 | 3 104,00 | 700,90 | 48 | 16 | - |
| 290 | 109 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 62а, корп. 3 | 2018 | - | Монолит | 9 | 1 | - | Нет | 0,00 | 2 898,70 | 2 257,20 | 641,50 | 42 | 14 | - |
| 291 | 110 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 71 | 1961 | 2015 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 46,00 | 4 343,70 | 2 561,10 | 873,40 | 64 | 122 | - |
| 292 | 111 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 71а | 1963 | 2015 | Кирпич | 4 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 47,00 | 3 638,90 | 2 519,00 | 0,00 | 64 | 109 | - |
| 293 | 112 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 73 | 1978 | 2016 | Кирпич | 4 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 48,00 | 6 139,40 | 3 495,30 | 730,90 | 54 | 101 | - |
| 294 | 113 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 77 | 1959 | 2016 | Кирпич | 4 | 5 | Счет регионального оператора | Да | 51,00 | 5 220,70 | 2 443,46 | 1 208,00 | 46 | 85 | - |
| 295 | 114 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 79 | 1986 | 2016 | Кирпич | 5 | 8 | Счет регионального оператора | Да | 43,00 | 7 726,39 | 5 578,69 | 215,00 | 144 | 255 | - |
| 296 | 115 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 80а | 2016 | - | Монолит шлакобетонный | 20 | 4 | - | Нет | 0,00 | 35 532,30 | 20 172,00 | 2 248,80 | 285 | 44 | B |
| 297 | 116 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 84 | 1962 | 2017 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 41,00 | 5 015,08 | 2 512,60 | 1 043,30 | 64 | 101 | - |
| 298 | 117 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 88 | 1962 | 2014 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 41,00 | 4 685,10 | 2 489,50 | 882,20 | 64 | 124 | - |
| 299 | 118 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 90 | 1962 | 2017 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 41,00 | 5 182,30 | 2 806,25 | 362,05 | 78 | 137 | - |
| 300 | 119 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 92 | 1961 | 2017 | Кирпич | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 50,00 | 3 839,00 | 2 472,60 | 315,40 | 60 | 120 | - |
| 301 | 120 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 94 | 1962 | 2017 | Кирпич | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 48,00 | 3 795,37 | 2 442,90 | 182,80 | 60 | 120 | - |
| 302 | 121 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 96/31 | 1960 | 2017 | Кирпич | 4 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 43,00 | 7 686,60 | 3 888,28 | 626,70 | 60 | 155 | - |
| 303 | 122 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 98 | 1963 | 2018 | Кирпич | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 40,00 | 3 969,30 | 2 608,96 | 255,20 | 64 | 117 | - |
| 304 | 123 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 100 | 1963 | 2018 | Кирпич | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 45,00 | 4 015,90 | 2 719,19 | 0,00 | 63 | 148 | - |
| 305 | 124 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 101 | 1961 | 2016 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 61,00 | 5 708,10 | 2 645,20 | 939,00 | 67 | 118 | - |
| 306 | 125 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 102 | 1963 | 2018 | Кирпич | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 40,00 | 3 929,00 | 2 602,42 | 196,80 | 64 | 129 | - |
| 307 | 126 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 103 | 1961 | 2014 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 41,00 | 5 523,60 | 2 626,80 | 936,40 | 65 | 138 | - |
| 308 | 127 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 104 | 1963 | 2018 | Кирпич | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 40,00 | 3 947,30 | 2 592,12 | 114,60 | 60 | 122 | - |
| 309 | 128 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 106 | 1966 | 2019 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 49,00 | 4 672,49 | 3 522,87 | 0,00 | 80 | 164 | - |
| 310 | 129 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 108 | 1965 | 2015 | Слоистые железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 51,00 | 4 677,37 | 3 521,71 | 0,00 | 80 | 151 | - |
| 311 | 130 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 108а | 1966 | 2018 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 49,00 | 4 696,21 | 3 543,83 | 0,00 | 80 | 172 | - |
| 312 | 131 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 110 | 1967 | 2016 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 48,00 | 4 797,56 | 3 027,80 | 316,30 | 76 | 159 | - |
| 313 | 132 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 112 | 1964 | - | Слоистые железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 52,00 | 4 684,37 | 3 530,77 | 0,00 | 80 | 198 | - |
| 314 | 133 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 114 | 1964 | 2018 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 52,00 | 4 705,20 | 3 552,90 | 0,00 | 80 | 163 | - |
| 315 | 134 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 116 | 1964 | 2014 | Слоистые железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 52,00 | 4 682,20 | 3 531,90 | 0,00 | 80 | 157 | - |
| 316 | 135 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 118 | 1966 | 2018 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 49,00 | 4 661,25 | 3 482,47 | 30,25 | 78 | 161 | - |
| 317 | 136 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 120 | 1966 | 2015 | Слоистые железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 49,00 | 4 685,21 | 3 528,05 | 0,00 | 80 | 166 | - |
| 318 | 137 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 123 | 2020 | - | Блок | 13 | 1 | - | Нет | 0,00 | 8 312,30 | 3 899,30 | 4 060,40 | 80 | 23 | - |
| 319 | 138 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 124 | 1964 | - | Слоистые железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 52,00 | 4 700,06 | 3 543,56 | 0,00 | 80 | 160 | - |
| 320 | 139 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 125 | 2018 | - | Монолит | 14 | 1 | - | Нет | 0,00 | 5 838,10 | 4 530,50 | 325,60 | 110 | 31 | - |
| 321 | 140 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 126 | 1965 | 2018 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 51,00 | 4 688,23 | 3 392,08 | 149,44 | 76 | 155 | - |
| 322 | 141 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 127 | 2005 | - | Кирпич | 16 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 15,00 | 6 941,70 | 4 442,30 | 762,30 | 74 | 104 | - |
| 323 | 142 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 128 | 1966 | 2014 | Слоистые железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 49,00 | 4 692,75 | 3 530,88 | 0,00 | 80 | 140 | - |
| 324 | 143 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 129а | 2003 | - | Кирпич | 10 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 10,00 | 3 946,60 | 2 628,60 | 80,00 | 48 | 63 | - |
| 325 | 144 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 130 | 1966 | 2011 | Слоистые железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 49,00 | 4 685,21 | 3 531,24 | 0,00 | 80 | 168 | - |
| 326 | 145 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 130а | 1976 | - | Слоистые железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 39,00 | 5 767,90 | 4 283,40 | 106,70 | 88 | 206 | - |
| 327 | 146 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 133 | 1960 | 2009 | Кирпич | 4 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 50,00 | 4 190,40 | 1 970,00 | 422,10 | 110 | 226 | - |
| 328 | 147 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 133а | 1967 | 2015 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 39,00 | 5 119,20 | 3 129,11 | 0,00 | 70 | 146 | - |
| 329 | 148 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 133б корп. 2 | 1975 | - | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 40,00 | 4 752,00 | 2 411,90 | 0,00 | 155 | 298 | - |
| 330 | 149 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 133г | 1974 | 2018 | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 31,00 | 2 588,57 | 1 406,88 | 523,72 | 32 | 58 | - |
| 331 | 150 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 133д | 1990 | - | Слоистые железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 23,00 | 6 914,60 | 4 643,15 | 0,00 | 80 | 237 | - |
| 332 | 151 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 133к | 2005 | - | Кирпич | 9 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 8,00 | 10 085,50 | 5 698,60 | 587,50 | 101 | 176 | - |
| 333 | 152 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 134 | 1972 | 2018 | Кирпич | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 37,00 | 3 706,10 | 2 187,90 | 891,90 | 50 | 83 | - |
| 334 | 153 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 134а | 1999 | - | Кирпич | 14 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 48,00 | 15 482,50 | 10 747,50 | 1 313,90 | 184 | 345 | - |
| 335 | 154 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 136 | 1968 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 33,00 | 3 754,50 | 2 889,60 | 0,00 | 70 | 139 | - |
| 336 | 155 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 138 | 1968 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 23,00 | 3 788,10 | 2 896,00 | 30,00 | 70 | 154 | - |
| 337 | 156 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 140 | 1969 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 3 712,90 | 2 857,70 | 0,00 | 70 | 142 | - |
| 338 | 157 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 141 | 1961 | 2010 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 44,00 | 2 317,62 | 1 395,79 | 44,80 | 34 | 71 | - |
| 339 | 158 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 142 | 1969 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 31,00 | 3 449,50 | 2 624,00 | 0,00 | 70 | 110 | - |
| 340 | 159 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 143 | 1961 | 2019 | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 56,00 | 1 178,10 | 1 103,00 | 0,00 | 24 | 59 | - |
| 341 | 160 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 143а | 1968 | - | Монолит железобетонный | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 38,00 | 2 909,78 | 1 809,18 | 0,00 | 40 | 89 | - |
| 342 | 161 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 144 | 1969 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 38,00 | 3 796,30 | 2 867,40 | 62,00 | 70 | 145 | - |
| 343 | 162 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 145 | 1961 | - | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 56,00 | 2 168,36 | 1 052,20 | 44,16 | 23 | 52 | - |
| 344 | 163 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 145а | 1968 | - | Железобетонные панели | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 38,00 | 2 905,41 | 1 768,21 | 0,00 | 40 | 92 | - |
| 345 | 164 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 146 | 1969 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 48,00 | 3 806,80 | 2 937,90 | 0,00 | 70 | 160 | - |
| 346 | 165 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 146а | 1973 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 45,00 | 3 599,50 | 2 758,70 | 0,00 | 60 | 140 | - |
| 347 | 166 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 147 | 1961 | - | Шлакоблок | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 44,00 | 1 666,86 | 1 085,40 | 0,00 | 24 | 57 | - |
| 348 | 167 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 148 | 1968 | - | Кирпич | 5 | 12 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 28,00 | 11 697,90 | 8 928,60 | 190,30 | 210 | 417 | - |
| 349 | 168 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 149 | 1961 | - | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 44,00 | 1 680,50 | 1 104,80 | 0,00 | 24 | 54 | - |
| 350 | 169 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 149а | 1972 | - | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 35,00 | 2 905,26 | 1 591,66 | 150,00 | 36 | 76 | - |
| 351 | 170 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 150 | 1970 | - | Кирпич | 5 | 4 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 48,00 | 3 785,20 | 2 926,00 | 0,00 | 70 | 151 | - |
| 352 | 171 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 150а | 1976 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 44,00 | 4 084,20 | 3 161,40 | 0,00 | 70 | 157 | - |
| 353 | 172 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 151 | 1961 | 2010 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 44,00 | 2 402,34 | 1 514,20 | 0,00 | 36 | 74 | - |
| 354 | 173 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 152 | 1975 | - | Кирпич | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 30,00 | 6 692,50 | 3 039,40 | 563,00 | 209 | 364 | - |
| 355 | 174 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 153 | 1962 | 2019 | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 43,00 | 1 131,40 | 942,50 | 114,20 | 21 | 58 | - |
| 356 | 175 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 154, корп. 1 | 1978 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 41,00 | 4 449,80 | 3 319,70 | 177,80 | 70 | 187 | - |
| 357 | 176 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 154, корп. 2 | 1979 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 27,00 | 4 487,80 | 3 528,80 | 0,00 | 70 | 172 | - |
| 358 | 177 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 154, корп. 3 | 1979 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 26,00 | 4 466,60 | 3 514,70 | 0,00 | 70 | 142 | - |
| 359 | 178 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 154, корп. 4 | 1979 | 2018 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 40,00 | 4 405,60 | 3 416,30 | 43,80 | 70 | 150 | - |
| 360 | 179 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 156 | 1986 | - | Кирпич | 5 | 12 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 10 106,80 | 7 706,70 | 0,00 | 155 | 370 | - |
| 361 | 180 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 157 | 1961 | - | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 44,00 | 1 637,90 | 1 071,70 | 0,00 | 24 | 46 | - |
| 362 | 181 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 157а | 1961 | - | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 31,00 | 2 926,24 | 1 781,40 | 0,00 | 40 | 116 | - |
| 363 | 182 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 159 | 1962 | 2009 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 43,00 | 2 381,48 | 1 511,60 | 0,00 | 36 | 76 | - |
| 364 | 183 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 161 | 1962 | 2019 | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 43,00 | 1 476,10 | 1 100,00 | 0,00 | 24 | 62 | - |
| 365 | 184 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 163 | 1962 | 2010 | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 43,00 | 1 661,68 | 1 082,30 | 0,00 | 24 | 58 | - |
| 366 | 185 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 165 | 1962 | - | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 43,00 | 1 638,60 | 1 074,50 | 0,00 | 24 | 55 | - |
| 367 | 186 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 167 | 1962 | 2019 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 43,00 | 2 388,37 | 1 519,10 | 0,00 | 36 | 69 | - |
| 368 | 187 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 169 | 1962 | 2018 | Монолит | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 43,00 | 2 381,89 | 1 508,70 | 0,00 | 36 | 67 | - |
| 369 | 188 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 171 | 1962 | - | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 43,00 | 2 176,40 | 1 100,00 | 0,00 | 24 | 53 | - |
| 370 | 189 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 173 | 1962 | 2018 | Шлакоблок | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 43,00 | 1 656,64 | 1 086,60 | 0,00 | 24 | 59 | - |
| 371 | 190 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 175 | 1962 | - | Железобетонные панели | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 43,00 | 2 174,60 | 1 096,40 | 0,00 | 24 | 60 | - |
| 372 | 191 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 177 | 1962 | - | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 43,00 | 2 388,61 | 1 519,60 | 0,00 | 36 | 99 | - |
| 373 | 192 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 179 | 1962 | 2018 | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 43,00 | 1 636,92 | 1 071,20 | 0,00 | 24 | 55 | - |
| 374 | 193 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 183 | 1962 | 2019 | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 43,00 | 1 664,63 | 1 092,74 | 0,00 | 24 | 52 | - |
| 375 | 194 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 185 | 1962 | - | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 43,00 | 2 381,77 | 1 509,00 | 0,00 | 36 | 82 | - |
| 376 | 195 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 187 | 1962 | 2010 | Железобетонные панели | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 43,00 | 2 143,50 | 1 081,90 | 0,00 | 24 | 55 | - |
| 377 | 196 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 189 | 1962 | - | Железобетонные панели | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 43,00 | 1 680,40 | 1 102,50 | 0,00 | 24 | 60 | - |
| 378 | 197 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 191 | 1962 | 2019 | Железобетонные панели | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 43,00 | 2 168,30 | 1 097,50 | 0,00 | 24 | 61 | - |
| 379 | 198 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 193 | 1963 | 2010 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 42,00 | 2 125,92 | 1 495,69 | 0,00 | 36 | 77 | - |
| 380 | 199 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 201 | 1973 | - | Пеноблок | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 37,00 | 991,00 | 910,70 | 0,00 | 22 | 59 | - |
| 381 | 200 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 203 | 1973 | - | Железобетонные панели | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 37,00 | 1 609,00 | 909,20 | 0,00 | 22 | 56 | - |
| 382 | 201 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 205 | 1970 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 39,00 | 972,70 | 900,70 | 0,00 | 22 | 54 | - |
| 383 | 202 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 207 | 1970 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 39,00 | 975,00 | 903,30 | 0,00 | 22 | 49 | - |
| 384 | 203 | Белгород г., Белгородский пр-т, 6 | 1950 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 61,00 | 1 731,00 | 887,20 | 0,00 | 17 | 60 | - |
| 385 | 204 | Белгород г., Белгородский пр-т, 21 | 1975 | 2014 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 36,00 | 5 707,00 | 4 294,90 | 0,00 | 86 | 209 | - |
| 386 | 205 | Белгород г., Белгородский пр-т, 32 | 1970 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 41,00 | 5 455,27 | 3 543,55 | 110,32 | 70 | 151 | - |
| 387 | 206 | Белгород г., Белгородский пр-т, 34 | 1968 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 43,00 | 5 185,90 | 2 547,10 | 1 562,70 | 64 | 117 | - |
| 388 | 207 | Белгород г., Белгородский пр-т, 36 | 2003 | - | Кирпич | 10 | 1 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 10,00 | 3 128,90 | 2 001,50 | 204,30 | 36 | 34 | - |
| 389 | 208 | Белгород г., Белгородский пр-т, 38а | 1960 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 51,00 | 1 354,37 | 593,70 | 237,57 | 15 | 38 | - |
| 390 | 209 | Белгород г., Белгородский пр-т, 40а | 1961 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 50,00 | 913,10 | 682,40 | 171,50 | 12 | 42 | - |
| 391 | 210 | Белгород г., Белгородский пр-т, 48 | 1985 | 2020 | Железобетонные панели | 9 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 26,00 | 16 340,70 | 11 501,30 | 0,00 | 214 | 562 | - |
| 392 | 211 | Белгород г., Белгородский пр-т, 50 | 1999 | 2019 | Пеноблок | 10 | 8 | Счет регионального оператора | Нет | 17,00 | 23 925,30 | 16 549,90 | 145,20 | 303 | 578 | A |
| 393 | 212 | Белгород г., Белгородский пр-т, 51 | 1976 | 2019 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 35,00 | 5 851,47 | 4 124,40 | 314,37 | 82 | 221 | - |
| 394 | 213 | Белгород г., Белгородский пр-т, 54 | 2012 | - | Монолит железобетонный | 17 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 21 022,20 | 12 024,10 | 4 808,30 | 147 | 54 | - |
| 395 | 214 | Белгород г., Белгородский пр-т, 57 | 1976 | 2019 | Кирпич | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 35,00 | 6 916,27 | 4 446,77 | 291,60 | 95 | 226 | - |
| 396 | 215 | Белгород г., Белгородский пр-т, 65а | 1960 | - | Кирпич | 4 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 51,00 | 3 249,21 | 1 774,81 | 672,60 | 26 | 68 | - |
| 397 | 216 | Белгород г., Белгородский пр-т, 67 | 1958 | 2016 | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 53,00 | 2 891,40 | 1 351,80 | 485,80 | 25 | 41 | - |
| 398 | 217 | Белгород г., Белгородский пр-т, 67а | 1967 | 2020 | Кирпич | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 44,00 | 3 794,98 | 2 537,85 | 162,50 | 60 | 116 | - |
| 399 | 218 | Белгород г., Белгородский пр-т, 69а | 1964 | - | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 47,00 | 2 048,27 | 1 251,17 | 30,50 | 31 | 55 | - |
| 400 | 219 | Белгород г., Белгородский пр-т, 71 | 1967 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 44,00 | 4 575,53 | 3 432,30 | 117,93 | 77 | 170 | - |
| 401 | 220 | Белгород г., Белгородский пр-т, 77 | 2003 | - | Кирпич | 16 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 10,00 | 19 503,10 | 12 589,50 | 1 565,10 | 129 | 194 | A |
| 402 | 221 | Белгород г., Белгородский пр-т, 88 | 1957 | 2008 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 51,00 | 3 367,80 | 1 543,79 | 300,00 | 21 | 52 | - |
| 403 | 222 | Белгород г., Белгородский пр-т, 90 | 1971 | 2019 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 37,00 | 3 654,33 | 2 716,03 | 0,00 | 60 | 117 | - |
| 404 | 223 | Белгород г., Белгородский пр-т, 95 | 1955 | - | Шлакоблок | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 55,00 | 939,03 | 464,37 | 342,55 | 12 | 19 | - |
| 405 | 224 | Белгород г., Белгородский пр-т, 96 | 1969 | 2008 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 42,00 | 6 009,72 | 4 023,43 | 442,19 | 81 | 170 | - |
| 406 | 225 | Белгород г., Белгородский пр-т, 104б | 1964 | 2016 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 50,00 | 5 249,20 | 2 577,71 | 678,30 | 64 | 112 | - |
| 407 | 226 | Белгород г., Белгородский пр-т, 114в | 2017 | - | Крупноразмерный блок | 19 | 1 | - | Нет | 0,00 | 17 217,50 | 6 178,90 | 4 066,90 | 88 | 88 | - |
| 408 | 227 | Белгород г., Белгородского полка ул., 22а | 1963 | - | Кирпич | 4 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 36,00 | 3 692,30 | 2 494,85 | 55,30 | 64 | 140 | - |
| 409 | 228 | Белгород г., Белгородского полка ул., 23 | 1994 | - | Кирпич | 14 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 5 868,90 | 3 754,70 | 278,80 | 54 | 165 | - |
| 410 | 229 | Белгород г., Белгородского полка ул., 24 | 1962 | 2020 | Кирпич | 4 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 45,00 | 2 810,54 | 1 916,81 | 71,33 | 48 | 97 | - |
| 411 | 230 | Белгород г., Белгородского полка ул., 25 | 1986 | 2017 | Кирпич | 12 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 5 523,20 | 3 780,30 | 573,10 | 68 | 180 | - |
| 412 | 231 | Белгород г., Белгородского полка ул., 27 | 1962 | 2016 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 20,00 | 2 240,82 | 1 251,93 | 204,89 | 36 | 65 | - |
| 413 | 232 | Белгород г., Белгородского полка ул., 33 | 1976 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 36,00 | 4 111,40 | 3 431,60 | 187,30 | 70 | 149 | - |
| 414 | 233 | Белгород г., Белгородского полка ул., 34 | 1974 | 2016 | Кирпич | 9 | 8 | Счет регионального оператора | Да | 40,00 | 23 590,00 | 13 329,28 | 2 036,40 | 256 | 615 | - |
| 415 | 234 | Белгород г., Белгородского полка ул., 35 | 1970 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 30,00 | 4 813,70 | 2 506,10 | 83,20 | 70 | 151 | - |
| 416 | 235 | Белгород г., Белгородского полка ул., 40а | 1938 | 2014 | Кирпич | 3 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 52,00 | 3 287,55 | 1 777,40 | 510,98 | 39 | 71 | - |
| 417 | 236 | Белгород г., Белгородского полка ул., 42 | 1940 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 56,00 | 1 581,40 | 735,30 | 123,90 | 12 | 37 | - |
| 418 | 237 | Белгород г., Белгородского полка ул., 44 | 1977 | - | Кирпич | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 38,00 | 2 760,50 | 1 890,50 | 86,80 | 54 | 76 | - |
| 419 | 238 | Белгород г., Белгородского полка ул., 46 | 1977 | - | Железобетонные панели | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 40,00 | 2 742,10 | 1 891,90 | 67,00 | 54 | 94 | - |
| 420 | 239 | Белгород г., Белгородского полка ул., 47 | 1975 | - | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 29,00 | 4 951,90 | 2 600,40 | 51,90 | 160 | 340 | - |
| 421 | 240 | Белгород г., Белгородского полка ул., 49 | 1973 | - | Кирпич | 5 | 2 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 5,00 | 2 543,00 | 1 535,40 | 481,20 | 31 | 25 | - |
| 422 | 241 | Белгород г., Белгородского полка ул., 49а | 1990 | - | Кирпич | 6 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 21,00 | 2 671,80 | 1 592,40 | 265,70 | 30 | 64 | - |
| 423 | 242 | Белгород г., Белгородского полка ул., 50 | 2001 | - | Кирпич | 10 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 10,00 | 19 782,40 | 13 729,10 | 682,00 | 184 | 332 | C |
| 424 | 243 | Белгород г., Белгородского полка ул., 51 | 1974 | 2014 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 37,00 | 4 732,94 | 2 772,44 | 346,90 | 65 | 157 | - |
| 425 | 244 | Белгород г., Белгородского полка ул., 62 | 2013 | - | Слоистые железобетонные панели | 15 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 4,00 | 28 767,40 | 16 593,80 | 2 533,60 | 264 | 192 | B |
| 426 | 245 | Белгород г., Белгородского полка ул., 65 | 1994 | - | Кирпич | 15 | 5 | Счет регионального оператора | Нет | 17,00 | 19 827,51 | 13 572,43 | 1 413,22 | 219 | 495 | - |
| 427 | 246 | Белгород г., Белгородского полка ул., 67 | 1997 | - | Кирпич | 17 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 14,00 | 15 422,40 | 10 840,00 | 968,20 | 159 | 314 | - |
| 428 | 247 | Белгород г., Беловская ул., 2 | 2011 | - | Блок | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 1,00 | 1 652,60 | 1 435,00 | 139,30 | 33 | 35 | B+ |
| 429 | 248 | Белгород г., Беловская ул., 4 | 2011 | - | Блок | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 1,00 | 2 332,10 | 1 568,10 | 0,00 | 36 | 13 | B+ |
| 430 | 249 | Белгород г., Беловская ул., 4а | 2013 | - | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 5,00 | 2 330,70 | 1 578,60 | 0,00 | 36 | 46 | - |
| 431 | 250 | Белгород г., Беловская ул., 6 | 2016 | - | Блок | 3 | 3 | - | Нет | 1,00 | 2 118,20 | 1 718,40 | 0,00 | 51 | 32 | - |
| 432 | 251 | Белгород г., Беловская ул., 8 | 2017 | - | Блок | 3 | 3 | - | Нет | 0,00 | 2 092,40 | 1 705,50 | 0,00 | 51 | 45 | - |
| 433 | 252 | Белгород г., Беловская ул., 10 | 2018 | - | Блок | 3 | 3 | - | Нет | 0,00 | 1 708,60 | 1 708,60 | 0,00 | 51 | 49 | - |
| 434 | 253 | Белгород г., Большетроицкая ул., 28 | 2019 | - | Несущие панели | 6 | 1 | - | Нет | 0,00 | 1 126,20 | 1 126,20 | 0,00 | 30 | 29 | - |
| 435 | 254 | Белгород г., Большетроицкая ул., 28а | 2019 | - | Блок | 6 | 1 | - | Нет | 0,00 | 1 647,80 | 1 119,50 | 421,00 | 29 | 15 | - |
| 436 | 255 | Белгород г., Большетроицкая ул., 30 | 2013 | - | Блок | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 1,00 | 1 196,30 | 1 071,40 | 0,00 | 18 | 29 | - |
| 437 | 256 | Белгород г., Большетроицкая ул., 32 | 2013 | - | Железобетонный блок | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 1,00 | 1 836,90 | 1 637,10 | 0,00 | 36 | 61 | - |
| 438 | 257 | Белгород г., Буденного ул., 2 | 1986 | 2009 | Железобетонные панели | 9 | 7 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 31,00 | 20 630,82 | 13 551,82 | 0,00 | 501 | 771 | - |
| 439 | 258 | Белгород г., Буденного ул., 3 | 1986 | - | Железобетонные панели | 9 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 29,00 | 16 879,00 | 10 880,60 | 547,00 | 210 | 562 | - |
| 440 | 259 | Белгород г., Буденного ул., 6 | 1990 | 2018 | Железобетонные панели | 10 | 10 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 32 169,60 | 21 754,70 | 305,60 | 379 | 1 065 | - |
| 441 | 260 | Белгород г., Буденного ул., 6а | 2006 | - | Кирпич | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 14,00 | 4 706,50 | 2 794,10 | 636,80 | 48 | 53 | - |
| 442 | 261 | Белгород г., Буденного ул., 8 | 1994 | - | Железобетонные панели | 10 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 26,00 | 6 894,40 | 4 798,40 | 0,00 | 80 | 229 | - |
| 443 | 262 | Белгород г., Буденного ул., 10 | 2000 | 2019 | Железобетонные панели | 10 | 3 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 13 304,20 | 9 020,10 | 135,20 | 236 | 436 | - |
| 444 | 263 | Белгород г., Буденного ул., 10а | 2002 | - | Кирпич | 10 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 11,00 | 3 789,10 | 2 308,40 | 257,40 | 38 | 55 | - |
| 445 | 264 | Белгород г., Буденного ул., 11 | 1994 | 2017 | Железобетонные панели | 10 | 4 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 26,00 | 14 289,60 | 9 785,30 | 154,40 | 166 | 338 | - |
| 446 | 265 | Белгород г., Буденного ул., 12 | 2001 | 2018 | Железобетонные панели | 10 | 5 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 19,00 | 18 153,40 | 13 135,70 | 0,00 | 250 | 520 | - |
| 447 | 266 | Белгород г., Буденного ул., 13 | 1996 | 2018 | Железобетонные панели | 10 | 4 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 24,00 | 13 617,80 | 9 431,20 | 0,00 | 159 | 361 | - |
| 448 | 267 | Белгород г., Буденного ул., 14 | 2002 | - | Железобетонные панели | 10 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 15,00 | 13 590,40 | 9 015,30 | 161,20 | 237 | 347 | - |
| 449 | 268 | Белгород г., Буденного ул., 14а | 2003 | - | Кирпич | 10 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 6,00 | 4 000,60 | 2 386,60 | 128,00 | 38 | 54 | - |
| 450 | 269 | Белгород г., Буденного ул., 14б | 2002 | - | Железобетонные панели | 10 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 10,00 | 6 975,00 | 4 758,60 | 33,40 | 80 | 183 | - |
| 451 | 270 | Белгород г., Буденного ул., 14в | 2003 | - | Железобетонные панели | 10 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 6,00 | 7 393,00 | 5 015,70 | 57,00 | 120 | 147 | - |
| 452 | 271 | Белгород г., Буденного ул., 14г | 2003 | - | Железобетонные панели | 10 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 10,00 | 12 647,10 | 7 445,30 | 71,60 | 160 | 199 | - |
| 453 | 272 | Белгород г., Буденного ул., 15 | 1994 | 2018 | Железобетонные панели | 9 | 3 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 26,00 | 9 470,80 | 6 425,20 | 0,00 | 108 | 251 | - |
| 454 | 273 | Белгород г., Буденного ул., 17 | 2001 | 2018 | Кирпич | 14 | 1 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 19,00 | 6 919,80 | 4 557,70 | 85,70 | 82 | 157 | - |
| 455 | 274 | Белгород г., Буденного ул., 17в | 2007 | - | Блок | 12 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 5,00 | 13 481,30 | 8 293,20 | 1 654,00 | 121 | 142 | - |
| 456 | 275 | Белгород г., Буденного ул., 17г | 2008 | - | Пеноблок | 12 | 2 | Специальный счет ТСЖ/УК | Нет | 20,00 | 11 375,10 | 10 341,10 | 0,00 | 96 | 92 | - |
| 457 | 276 | Белгород г., Буденного ул., 19 | 2000 | - | Железобетонные панели | 10 | 5 | Счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 18 060,40 | 12 180,80 | 0,00 | 198 | 475 | - |
| 458 | 277 | Белгород г., Ватутина пр-т, 1а | 2001 | 2018 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 11,00 | 5 107,40 | 4 246,60 | 0,00 | 67 | 121 | - |
| 459 | 278 | Белгород г., Ватутина пр-т, 4 | 1993 | - | Кирпичные с облицовкой керамическими блоками и плитками | 12 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 23,00 | 5 448,30 | 3 816,90 | 30,00 | 71 | 176 | - |
| 460 | 279 | Белгород г., Ватутина пр-т, 5 | 1995 | - | Кирпич | 12 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 16,00 | 7 381,29 | 4 141,49 | 648,80 | 71 | 154 | - |
| 461 | 280 | Белгород г., Ватутина пр-т, 6 | 1988 | - | Кирпичные с облицовкой керамическими блоками и плитками | 12 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 26,00 | 5 377,57 | 3 605,87 | 198,40 | 68 | 203 | - |
| 462 | 281 | Белгород г., Ватутина пр-т, 7 | 1977 | 2015 | Железобетонные панели | 9 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 34,00 | 8 865,50 | 5 691,70 | 60,20 | 108 | 257 | - |
| 463 | 282 | Белгород г., Ватутина пр-т, 9а | 1986 | 2008 | Кирпич | 9 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 14 710,40 | 6 735,80 | 6 356,20 | 128 | 403 | - |
| 464 | 283 | Белгород г., Ватутина пр-т, 10 | 1980 | 2017 | Железобетонные панели | 9 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 24,00 | 8 579,80 | 5 830,60 | 0,00 | 109 | 303 | - |
| 465 | 284 | Белгород г., Ватутина пр-т, 10а | 1984 | 2017 | Железобетонные панели | 9 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 19,00 | 8 235,70 | 5 746,70 | 0,00 | 109 | 327 | - |
| 466 | 285 | Белгород г., Ватутина пр-т, 11 | 1977 | 2017 | Кирпич | 12 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 33,00 | 4 410,10 | 3 793,20 | 50,40 | 70 | 184 | - |
| 467 | 286 | Белгород г., Ватутина пр-т, 12 | 1979 | 2017 | Железобетонные панели | 9 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 8 461,60 | 5 716,30 | 45,20 | 108 | 301 | - |
| 468 | 287 | Белгород г., Ватутина пр-т, 12а | 1985 | 2018 | Кирпич | 9 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 23,00 | 8 203,50 | 5 815,70 | 0,00 | 109 | 319 | - |
| 469 | 288 | Белгород г., Ватутина пр-т, 13 | 1994 | 2009 | Кирпич | 17 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 19,00 | 8 321,22 | 5 976,70 | 0,00 | 84 | 243 | - |
| 470 | 289 | Белгород г., Ватутина пр-т, 13а | 1994 | 2009 | Кирпич | 17 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 18,00 | 7 733,80 | 5 838,20 | 106,10 | 84 | 208 | - |
| 471 | 290 | Белгород г., Ватутина пр-т, 13б | 1995 | 2008 | Кирпич | 17 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 17,00 | 6 757,10 | 5 837,50 | 0,00 | 85 | 194 | - |
| 472 | 291 | Белгород г., Ватутина пр-т, 14 | 1982 | 2019 | Железобетонные панели | 12 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 21,00 | 5 378,20 | 3 764,00 | 0,00 | 72 | 193 | - |
| 473 | 292 | Белгород г., Ватутина пр-т, 15 | 1979 | 2017 | Железобетонные панели | 8 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 16,00 | 6 836,20 | 5 660,87 | 0,00 | 108 | 263 | - |
| 474 | 293 | Белгород г., Ватутина пр-т, 16 | 1985 | 2020 | Железобетонные панели | 12 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 19,00 | 5 306,80 | 3 719,40 | 0,00 | 71 | 189 | - |
| 475 | 294 | Белгород г., Ватутина пр-т, 18 | 1981 | 2017 | Железобетонные панели | 9 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 28,00 | 8 453,80 | 5 796,50 | 0,00 | 109 | 310 | - |
| 476 | 295 | Белгород г., Ватутина пр-т, 18а | 1984 | 2020 | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 30,00 | 8 716,70 | 3 717,30 | 1 845,50 | 294 | 436 | - |
| 477 | 296 | Белгород г., Ватутина пр-т, 18б | 1998 | - | Кирпич | 14 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 10,00 | 12 524,60 | 8 298,30 | 126,50 | 158 | 276 | - |
| 478 | 297 | Белгород г., Ватутина пр-т, 19 | 1980 | 2017 | Железобетонные панели | 9 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 33,00 | 9 051,50 | 7 595,74 | 0,00 | 144 | 372 | - |
| 479 | 298 | Белгород г., Ватутина пр-т, 22 | 1980 | 2017 | Железобетонные панели | 9 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 16 246,40 | 11 432,90 | 0,00 | 215 | 562 | - |
| 480 | 299 | Белгород г., Ватутина пр-т, 22а | 1983 | 2019 | Железобетонные панели | 9 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 23,00 | 8 494,70 | 5 774,40 | 0,00 | 109 | 288 | - |
| 481 | 300 | Белгород г., Ватутина пр-т, 22б | 2005 | - | Кирпич | 12 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 7,00 | 13 908,30 | 9 271,90 | 366,30 | 180 | 202 | - |
| 482 | 301 | Белгород г., Ватутина пр-т, 23 | 1983 | 2017 | Железобетонные панели | 9 | 10 | Счет регионального оператора | Нет | 33,00 | 26 606,20 | 19 062,60 | 1 754,00 | 356 | 885 | - |
| 483 | 302 | Белгород г., Ватутина пр-т, 25 | 2000 | - | Кирпич | 15 | 1 | Специальный счет ТСЖ/УК | Нет | 14,00 | 6 686,20 | 4 988,90 | 71,00 | 87 | 234 | - |
| 484 | 303 | Белгород г., Ватутина ул., 1 | 1975 | - | Железобетонные панели | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 55,00 | 782,30 | 674,10 | 0,00 | 11 | 35 | - |
| 485 | 304 | Белгород г., Ватутина ул., 1а | 1981 | - | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 25,00 | 4 751,00 | 2 626,60 | 551,20 | 138 | 275 | - |
| 486 | 305 | Белгород г., Ватутина ул., 2б | 1976 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 41,00 | 3 705,26 | 2 646,76 | 91,00 | 56 | 146 | - |
| 487 | 306 | Белгород г., Ватутина ул., 2в | 1978 | - | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 39,00 | 5 904,10 | 4 381,10 | 0,00 | 90 | 230 | - |
| 488 | 307 | Белгород г., Ватутина ул., 2г | 1980 | - | Железобетонные панели | 5 | 11 | Счет регионального оператора | Нет | 37,00 | 11 042,03 | 7 996,83 | 0,00 | 159 | 435 | - |
| 489 | 308 | Белгород г., Ватутина ул., 3б | 1992 | - | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 4 716,90 | 2 558,10 | 0,00 | 60 | 155 | - |
| 490 | 309 | Белгород г., Ватутина ул., 3б, корп. А | 1992 | - | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 4 766,00 | 2 474,40 | 0,00 | 60 | 171 | - |
| 491 | 310 | Белгород г., Виктора Лосева ул., 1 | 2010 | - | Блок | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 1,00 | 1 208,80 | 1 096,10 | 0,00 | 27 | 58 | - |
| 492 | 311 | Белгород г., Виктора Лосева ул., 3 | 2010 | - | Блок | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 1,00 | 1 785,20 | 1 186,40 | 0,00 | 27 | 55 | - |
| 493 | 312 | Белгород г., Виктора Лосева ул., 5 | 2011 | - | Блок | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 5,00 | 1 324,80 | 1 178,80 | 102,30 | 24 | 29 | - |
| 494 | 313 | Белгород г., Виктора Лосева ул., 7 | 2010 | - | Блок | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 1,00 | 1 289,80 | 1 131,50 | 0,00 | 34 | 57 | - |
| 495 | 314 | Белгород г., Виктора Лосева ул., 9 | 2010 | - | Блок | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 1,00 | 1 155,90 | 821,40 | 127,60 | 18 | 29 | - |
| 496 | 315 | Белгород г., Виктора Лосева ул., 11 | 2011 | - | Блок | 3 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 1,00 | 2 128,10 | 1 548,60 | 0,00 | 24 | 46 | - |
| 497 | 316 | Белгород г., Виктора Лосева ул., 13 | 2010 | - | Блок | 3 | 2 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 1,00 | 1 240,20 | 821,80 | 0,00 | 18 | 40 | - |
| 498 | 317 | Белгород г., Виктора Лосева ул., 15 | 2011 | - | Блок | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 1,00 | 1 984,50 | 1 356,50 | 0,00 | 27 | 21 | - |
| 499 | 318 | Белгород г., Виктора Лосева ул., 17 | 2010 | - | Блок | 3 | 2 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 2,00 | 1 180,30 | 916,70 | 0,00 | 18 | 33 | - |
| 500 | 319 | Белгород г., Виктора Лосева ул., 19 | 2011 | - | Блок | 3 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 1,00 | 2 899,60 | 1 953,10 | 70,43 | 51 | 48 | - |
| 501 | 320 | Белгород г., Виктора Лосева ул., 19а | 2013 | - | Блок | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 1,00 | 2 227,90 | 1 491,90 | 0,00 | 39 | 28 | - |
| 502 | 321 | Белгород г., Виктора Лосева ул., 19б | 2013 | - | Блок | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 1,00 | 998,90 | 884,90 | 0,00 | 24 | 22 | - |
| 503 | 322 | Белгород г., Виктора Лосева ул., 21 | 2013 | - | Блок | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 2,00 | 1 874,40 | 1 674,00 | 0,00 | 36 | 45 | - |
| 504 | 323 | Белгород г., Виктора Лосева ул., 23 | 2015 | - | Железобетонный блок | 7 | 4 | - | Нет | 0,00 | 8 542,70 | 5 763,90 | 153,10 | 128 | 28 | B |
| 505 | 324 | Белгород г., Виктора Лосева ул., 25 | 2019 | - | Кирпич | 8 | 1 | - | Нет | 0,00 | 2 313,00 | 1 568,70 | 0,00 | 42 | 20 | - |
| 506 | 325 | Белгород г., Виктора Лосева ул., 27 | 2020 | - | - | 9 | 3 | - | Нет | 0,00 | 7 742,00 | 5 411,10 | 0,00 | 120 | 55 | - |
| 507 | 326 | Белгород г., Вокзальная ул., 5 | 1969 | 2016 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 5,00 | 4 361,71 | 2 603,21 | 643,40 | 64 | 122 | - |
| 508 | 327 | Белгород г., Вокзальная ул., 14 | 1930 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 70,00 | 485,02 | 434,42 | 0,00 | 8 | 18 | - |
| 509 | 328 | Белгород г., Вокзальная ул., 16 | 1931 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 75,00 | 456,59 | 410,39 | 0,00 | 8 | 21 | - |
| 510 | 329 | Белгород г., Вокзальная ул., 19 | 1978 | - | Кирпич | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 38,00 | 5 186,50 | 1 928,40 | 81,10 | 145 | 248 | - |
| 511 | 330 | Белгород г., Вокзальная ул., 19а | 1985 | 2020 | Железобетонные панели | 9 | 5 | Счет регионального оператора | Нет | 21,00 | 13 983,64 | 9 615,54 | 484,20 | 170 | 434 | - |
| 512 | 331 | Белгород г., Вокзальная ул., 22 | 2001 | - | Кирпич | 11 | 5 | Счет регионального оператора | Нет | 14,00 | 16 802,20 | 11 451,10 | 195,00 | 213 | 355 | - |
| 513 | 332 | Белгород г., Вокзальная ул., 26 | 2004 | - | Кирпич | 11 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 10,00 | 6 826,30 | 4 742,30 | 85,60 | 72 | 94 | - |
| 514 | 333 | Белгород г., Вокзальная ул., 26а | 2017 | - | Монолит | 20 | 2 | - | Нет | 0,00 | 20 967,50 | 11 032,40 | 1 665,50 | 174 | 48 | - |
| 515 | 334 | Белгород г., Вокзальная ул., 26а, стр. 1 | 2017 | - | Монолит | 7 | 1 | - | Нет | 0,00 | 4 836,00 | 2 152,50 | 1 081,10 | 63 | 12 | - |
| 516 | 335 | Белгород г., Вокзальная ул., 28 | 1995 | - | Железобетонные панели | 10 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 16,00 | 13 817,90 | 9 716,09 | 0,00 | 158 | 383 | - |
| 517 | 336 | Белгород г., Вокзальная ул., 33 | 1970 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 41,00 | 4 874,00 | 3 244,80 | 0,00 | 70 | 132 | - |
| 518 | 337 | Белгород г., Вокзальная ул., 33а | 1987 | - | Кирпич | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 24,00 | 6 434,71 | 4 838,11 | 632,50 | 99 | 228 | - |
| 519 | 338 | Белгород г., Володарского пер., 30 | 1968 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 44,00 | 1 497,65 | 863,85 | 0,00 | 23 | 49 | - |
| 520 | 339 | Белгород г., Восточная ул., 5 | 1992 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 36,00 | 4 290,90 | 3 079,90 | 0,00 | 62 | 137 | - |
| 521 | 340 | Белгород г., Гагарина ул., 2б | 1968 | 2017 | Железобетонные панели | 6 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 47,00 | 5 132,63 | 4 712,58 | 0,00 | 96 | 210 | - |
| 522 | 341 | Белгород г., Гагарина ул., 4 | 1963 | 2011 | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 40,00 | 2 477,70 | 1 622,90 | 75,00 | 44 | 86 | - |
| 523 | 342 | Белгород г., Гагарина ул., 5 | 1975 | 2009 | Слоистые железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 40,00 | 6 046,00 | 3 005,00 | 155,40 | 86 | 198 | - |
| 524 | 343 | Белгород г., Гагарина ул., 6 | 1963 | 2011 | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 45,00 | 2 055,60 | 1 366,50 | 0,00 | 35 | 70 | - |
| 525 | 344 | Белгород г., Гагарина ул., 8 | 1963 | 2014 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 40,00 | 5 010,60 | 3 072,00 | 211,20 | 80 | 134 | - |
| 526 | 345 | Белгород г., Гагарина ул., 17 | 1963 | 2009 | Кирпич | 1 | 5 | Счет регионального оператора | Нет | 51,00 | 2 141,60 | 1 321,70 | 253,80 | 40 | 72 | - |
| 527 | 346 | Белгород г., Гагарина ул., 19 | 1959 | - | Кирпич | 4 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 50,00 | 4 125,50 | 1 955,30 | 216,50 | 117 | 239 | - |
| 528 | 347 | Белгород г., Гагарина ул., 21 | 1961 | - | Кирпич | 4 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 42,00 | 2 860,60 | 2 062,80 | 482,60 | 50 | 92 | - |
| 529 | 348 | Белгород г., Гагарина ул., 23 | 1961 | 2019 | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 45,00 | 2 201,80 | 1 600,00 | 0,00 | 40 | 70 | - |
| 530 | 349 | Белгород г., Гагарина ул., 25 | 1960 | 2008 | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 50,00 | 2 171,40 | 1 605,60 | 0,00 | 40 | 69 | - |
| 531 | 350 | Белгород г., Гагарина ул., 27 | 1960 | 2020 | Кирпич | 4 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 43,00 | 7 108,40 | 3 803,07 | 594,83 | 60 | 126 | - |
| 532 | 351 | Белгород г., Гагарина ул., 29 | 1961 | - | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 45,00 | 2 157,70 | 1 593,30 | 0,00 | 40 | 90 | - |
| 533 | 352 | Белгород г., Газовиков ул., 5 | 2015 | - | Кирпич | 7 | 4 | - | Нет | 0,00 | 12 294,60 | 7 269,00 | 265,50 | 138 | 56 | B |
| 534 | 353 | Белгород г., Газовиков ул., 7 | 2013 | - | Блок | 6 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 1,00 | 5 169,40 | 2 949,80 | 0,00 | 66 | 87 | - |
| 535 | 354 | Белгород г., Газовиков ул., 9 | 2014 | - | Железобетонные панели | 9 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 1,00 | 22 135,60 | 14 197,30 | 213,30 | 214 | 115 | B+ |
| 536 | 355 | Белгород г., Газовиков ул., 9а | 2014 | - | Блок | 6 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 1,00 | 5 164,60 | 2 933,10 | 121,00 | 66 | 17 | - |
| 537 | 356 | Белгород г., Газовиков ул., 11 | 2013 | - | Блок | 9 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 1,00 | 21 786,80 | 14 470,90 | 231,40 | 211 | 245 | B |
| 538 | 357 | Белгород г., Газовиков ул., 13а | 2019 | - | Железобетонные панели | 19 | 2 | - | Нет | 0,00 | 15 254,40 | 10 973,10 | 18,60 | 236 | 20 | - |
| 539 | 358 | Белгород г., Газовиков ул., 15 | 2009 | - | Кирпич | 7 | 5 | Счет регионального оператора | Нет | 7,00 | 12 873,50 | 7 944,50 | 0,00 | 123 | 165 | - |
| 540 | 359 | Белгород г., Гоголя ул., 15 | 2007 | - | Кирпич | 5 | 1 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 2,00 | 2 237,50 | 1 752,90 | 364,50 | 24 | 62 | - |
| 541 | 360 | Белгород г., Гоголя ул., 15а | 2012 | - | Кирпич | 3 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 2,00 | 3 121,50 | 1 762,80 | 604,30 | 36 | 15 | - |
| 542 | 361 | Белгород г., Гоголя ул., 15б | 2010 | - | Шлакоблок | 6 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 2,00 | 3 762,20 | 2 389,30 | 0,00 | 43 | 80 | - |
| 543 | 362 | Белгород г., Гоголя ул., 39 | 1976 | 2017 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 33,00 | 5 411,50 | 3 636,10 | 0,00 | 77 | 194 | - |
| 544 | 363 | Белгород г., Гоголя ул., 41 | 1982 | - | Кирпич | 3 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 4 960,30 | 2 538,10 | 0,00 | 66 | 205 | - |
| 545 | 364 | Белгород г., Горького ул., 2а | 1965 | 2018 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 47,00 | 433,00 | 390,00 | 0,00 | 8 | 22 | - |
| 546 | 365 | Белгород г., Горького ул., 2б | 1964 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 49,00 | 422,70 | 344,70 | 0,00 | 8 | 21 | - |
| 547 | 366 | Белгород г., Горького ул., 2в | 1969 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 49,00 | 1 523,93 | 733,23 | 0,00 | 24 | 58 | - |
| 548 | 367 | Белгород г., Горького ул., 2г | 1972 | - | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 41,00 | 2 154,59 | 1 074,29 | 0,00 | 24 | 68 | - |
| 549 | 368 | Белгород г., Горького ул., 2д | 1974 | - | Кирпич | 4 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 40,00 | 4 236,56 | 2 491,06 | 262,00 | 56 | 134 | - |
| 550 | 369 | Белгород г., Горького ул., 2е | 1965 | 2020 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 48,00 | 1 101,55 | 620,95 | 0,00 | 16 | 46 | - |
| 551 | 370 | Белгород г., Горького ул., 52 | 1987 | 2008 | Кирпич | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 26,00 | 5 214,10 | 3 153,80 | 352,40 | 71 | 143 | - |
| 552 | 371 | Белгород г., Горького ул., 52б | 2007 | - | Кирпич | 10 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 10,00 | 19 098,30 | 15 098,50 | 67,10 | 193 | 194 | - |
| 553 | 372 | Белгород г., Горького ул., 54б | 2016 | - | Монолит | 16 | 1 | - | Нет | 0,00 | 17 603,40 | 12 800,90 | 1 266,10 | 188 | 24 | C |
| 554 | 373 | Белгород г., Горького ул., 54в | 2020 | - | Монолит железобетонный | 16 | 1 | - | Нет | 0,00 | 18 567,70 | 12 847,60 | 2 502,30 | 202 | 202 | - |
| 555 | 374 | Белгород г., Горького ул., 58 | 1975 | - | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 22,00 | 2 916,50 | 1 034,50 | 122,80 | 83 | 152 | - |
| 556 | 375 | Белгород г., Горького ул., 60 | 1977 | - | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 40,00 | 2 905,00 | 1 500,50 | 232,40 | 101 | 169 | - |
| 557 | 376 | Белгород г., Горького ул., 62 | 1979 | - | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 29,00 | 2 946,10 | 1 498,60 | 231,50 | 100 | 154 | - |
| 558 | 377 | Белгород г., Горького ул., 63 | 1977 | - | Кирпич | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 35,00 | 4 883,90 | 1 864,00 | 109,90 | 157 | 290 | - |
| 559 | 378 | Белгород г., Горького ул., 64 | 1977 | - | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 31,00 | 2 642,10 | 1 105,30 | 73,80 | 86 | 160 | - |
| 560 | 379 | Белгород г., Горького ул., 66 | 1980 | - | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 30,00 | 2 970,60 | 1 480,70 | 95,00 | 102 | 197 | - |
| 561 | 380 | Белгород г., Горького ул., 67 | 1977 | - | Кирпич | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 31,00 | 5 105,60 | 1 865,50 | 87,80 | 146 | 265 | - |
| 562 | 381 | Белгород г., Горького ул., 69, корп. 1 | 1977 | 2019 | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 35,00 | 5 729,90 | 2 842,10 | 632,70 | 211 | 364 | - |
| 563 | 382 | Белгород г., Горького ул., 69, корп. 2 | 1979 | - | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 35,00 | 2 287,00 | 814,70 | 149,80 | 55 | 105 | - |
| 564 | 383 | Белгород г., Горького ул., 69, корп. 3 | 1979 | - | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 32,00 | 3 198,70 | 1 595,30 | 342,90 | 114 | 203 | - |
| 565 | 384 | Белгород г., Горького ул., 69, корп. 4 | 1979 | - | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 32,00 | 2 352,50 | 693,40 | 224,20 | 48 | 76 | - |
| 566 | 385 | Белгород г., Горького ул., 69, корп. 5 | 1979 | - | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 32,00 | 4 403,40 | 1 949,70 | 554,80 | 139 | 232 | - |
| 567 | 386 | Белгород г., Горького ул., 70 | 1980 | - | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 30,00 | 2 446,80 | 1 056,90 | 0,00 | 87 | 169 | - |
| 568 | 387 | Белгород г., Горького ул., 72 | 1996 | - | Кирпич | 10 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 4 300,20 | 3 227,30 | 0,00 | 57 | 94 | - |
| 569 | 388 | Белгород г., Горького ул., 74 | 1984 | - | Кирпич | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 35,00 | 4 281,30 | 2 040,40 | 36,50 | 127 | 277 | - |
| 570 | 389 | Белгород г., Горького ул., 76 | 1983 | - | Кирпич | 12 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 25,00 | 5 385,40 | 2 704,20 | 104,60 | 171 | 355 | - |
| 571 | 390 | Белгород г., Горького ул., 78 | 1983 | - | Кирпич | 14 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 25,00 | 6 134,00 | 3 112,20 | 70,90 | 202 | 348 | - |
| 572 | 391 | Белгород г., Гостенская ул., 1 | 1985 | 2020 | Железобетонные панели | 9 | 9 | Счет регионального оператора | Да | 28,00 | 23 952,41 | 16 655,29 | 288,80 | 319 | 814 | - |
| 573 | 392 | Белгород г., Гостенская ул., 2 | 2000 | - | Кирпич | 10 | 1 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 10,00 | 4 050,70 | 3 097,70 | 393,40 | 48 | 75 | - |
| 574 | 393 | Белгород г., Гостенская ул., 2а | 2005 | - | Кирпич | 14 | 1 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 6,00 | 6 054,07 | 2 782,33 | 2 074,75 | 74 | 89 | - |
| 575 | 394 | Белгород г., Гостенская ул., 2б | 2006 | - | Кирпич | 12 | 2 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 5,00 | 5 787,00 | 2 936,20 | 1 630,50 | 72 | 61 | - |
| 576 | 395 | Белгород г., Гостенская ул., 3 | 1991 | - | Железобетонные панели | 10 | 5 | Счет регионального оператора | Да | 19,00 | 13 869,90 | 12 294,72 | 37,40 | 209 | 588 | - |
| 577 | 396 | Белгород г., Гостенская ул., 4 | 2001 | - | Кирпич | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 10,00 | 5 141,70 | 4 161,90 | 342,30 | 50 | 81 | C |
| 578 | 397 | Белгород г., Гостенская ул., 5 | 1990 | - | Железобетонные панели | 10 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 23,00 | 10 218,50 | 7 244,30 | 0,00 | 120 | 346 | A |
| 579 | 398 | Белгород г., Гостенская ул., 7 | 1989 | - | Железобетонные панели | 10 | 5 | Счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 12 218,10 | 10 541,50 | 88,00 | 198 | 505 | C |
| 580 | 399 | Белгород г., Гостенская ул., 10 | 2002 | - | Железобетонные панели | 10 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 11,00 | 11 597,00 | 7 788,10 | 360,90 | 175 | 242 | - |
| 581 | 400 | Белгород г., Гостенская ул., 12 | 2004 | - | Железобетонные панели | 10 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 7,00 | 15 607,30 | 10 207,70 | 590,00 | 184 | 160 | - |
| 582 | 401 | Белгород г., Гостенская ул., 14 | 2013 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 4,00 | 10 414,10 | 4 956,50 | 1 922,90 | 68 | 29 | C |
| 583 | 402 | Белгород г., Гостенская ул., 16 | 2014 | - | Монолит | 15 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 3,00 | 23 836,80 | 13 256,90 | 2 400,30 | 236 | 46 | C |
| 584 | 403 | Белгород г., Гостенская ул., 16а | 2020 | - | Монолит | 13 | 3 | - | Нет | 0,00 | 14 012,20 | 8 346,50 | 1 262,90 | 155 | 48 | - |
| 585 | 404 | Белгород г., Гражданский пр-т, 2 | 1956 | 2016 | Кирпич | 4 | 7 | Счет регионального оператора | Да | 43,00 | 5 576,54 | 2 981,44 | 608,90 | 71 | 113 | - |
| 586 | 405 | Белгород г., Гражданский пр-т, 4 | 2008 | - | Монолит железобетонный | 8 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 5,00 | 8 470,80 | 4 214,50 | 3 143,90 | 42 | 14 | - |
| 587 | 406 | Белгород г., Гражданский пр-т, 5 | 1962 | - | Кирпич | 4 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 47,00 | 2 884,28 | 1 644,53 | 373,10 | 44 | 83 | - |
| 588 | 407 | Белгород г., Гражданский пр-т, 7 | 1966 | 2013 | Кирпич | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 44,00 | 3 373,92 | 2 035,32 | 474,30 | 48 | 82 | - |
| 589 | 408 | Белгород г., Гражданский пр-т, 8 | 1978 | 2020 | Кирпич | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 29,00 | 5 837,50 | 4 175,60 | 0,00 | 80 | 181 | - |
| 590 | 409 | Белгород г., Гражданский пр-т, 18 | 2011 | - | Блок | 8 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 2,00 | 19 514,80 | 6 656,00 | 5 385,70 | 86 | 46 | B |
| 591 | 410 | Белгород г., Гражданский пр-т, 19а | 1960 | 2016 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 52,00 | 1 892,59 | 817,09 | 289,50 | 33 | 59 | - |
| 592 | 411 | Белгород г., Гражданский пр-т, 21а | 1963 | 2018 | Кирпич | 4 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 45,00 | 3 611,45 | 2 462,55 | 85,90 | 64 | 99 | - |
| 593 | 412 | Белгород г., Гражданский пр-т, 23а | 1963 | 2018 | Кирпич | 4 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 45,00 | 3 599,37 | 2 410,25 | 132,60 | 62 | 96 | - |
| 594 | 413 | Белгород г., Гражданский пр-т, 25 | 2014 | - | Блок | 9 | 2 | - | Нет | 3,00 | 11 113,40 | 5 519,10 | 1 484,40 | 77 | 15 | C |
| 595 | 414 | Белгород г., Гражданский пр-т, 25а | 1966 | 2018 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 30,00 | 4 688,47 | 3 527,17 | 0,00 | 80 | 150 | - |
| 596 | 415 | Белгород г., Гражданский пр-т, 27а | 1975 | - | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 40,00 | 3 804,30 | 2 307,00 | 69,70 | 157 | 333 | - |
| 597 | 416 | Белгород г., Гражданский пр-т, 32 | 1964 | 2020 | Кирпич | 5 | 7 | Счет регионального оператора | Да | 47,00 | 7 743,80 | 5 004,70 | 985,10 | 122 | 218 | - |
| 598 | 417 | Белгород г., Гражданский пр-т, 33 | 1996 | 2020 | Кирпич | 6 | 7 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 15,00 | 16 188,08 | 8 858,78 | 1 548,80 | 140 | 278 | - |
| 599 | 418 | Белгород г., Гражданский пр-т, 36 | 2014 | - | Железобетонный блок | 8 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 3,00 | 10 373,10 | 3 583,20 | 2 440,60 | 51 | 30 | B |
| 600 | 419 | Белгород г., Гражданский пр-т, 53 | 1953 | 2008 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 41,00 | 3 159,80 | 1 528,30 | 357,00 | 29 | 48 | - |
| 601 | 420 | Белгород г., Гражданский пр-т, 54 | 1958 | 2019 | Кирпич | 4 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 50,00 | 5 747,00 | 2 414,40 | 1 103,80 | 47 | 78 | - |
| 602 | 421 | Белгород г., Гражданский пр-т, 56 | 1958 | 2019 | Кирпич | 4 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 52,00 | 5 388,60 | 2 290,70 | 950,80 | 44 | 76 | - |
| 603 | 422 | Белгород г., Губкина ул., 4 | 1977 | 2015 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 27,00 | 3 222,85 | 2 818,15 | 0,00 | 61 | 155 | - |
| 604 | 423 | Белгород г., Губкина ул., 4а | 1979 | 2020 | Кирпич | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 32,00 | 2 790,00 | 2 459,70 | 84,00 | 43 | 108 | - |
| 605 | 424 | Белгород г., Губкина ул., 6 | 1979 | 2009 | Железобетонные панели | 9 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 34,00 | 6 725,30 | 5 669,00 | 0,00 | 107 | 274 | - |
| 606 | 425 | Белгород г., Губкина ул., 10 | 1977 | 2015 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 27,00 | 2 909,60 | 2 633,70 | 28,70 | 56 | 118 | - |
| 607 | 426 | Белгород г., Губкина ул., 10а | 1980 | 2017 | Кирпич | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 2 788,40 | 2 442,70 | 0,00 | 43 | 110 | - |
| 608 | 427 | Белгород г., Губкина ул., 11а | 2002 | - | Кирпич | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 10,00 | 4 802,20 | 4 241,50 | 0,00 | 46 | 120 | - |
| 609 | 428 | Белгород г., Губкина ул., 12 | 1979 | 2010 | Железобетонные панели | 9 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 6 666,60 | 5 707,30 | 0,00 | 107 | 277 | - |
| 610 | 429 | Белгород г., Губкина ул., 13 | 1998 | - | Кирпич | 10 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 15,00 | 9 327,90 | 7 646,40 | 0,00 | 130 | 383 | - |
| 611 | 430 | Белгород г., Губкина ул., 13а | 1999 | - | Кирпич | 10 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 11,00 | 7 684,60 | 6 423,00 | 0,00 | 120 | 360 | - |
| 612 | 431 | Белгород г., Губкина ул., 13б | 1996 | - | Кирпич | 10 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 5,00 | 7 699,80 | 6 417,50 | 0,00 | 119 | 364 | - |
| 613 | 432 | Белгород г., Губкина ул., 13в | 2008 | - | Железобетонные панели | 11 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 5,00 | 5 593,90 | 4 154,70 | 0,00 | 60 | 161 | - |
| 614 | 433 | Белгород г., Губкина ул., 13г | 2012 | - | Блок | 12 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 5 619,50 | 3 761,30 | 0,00 | 60 | 20 | B |
| 615 | 434 | Белгород г., Губкина ул., 14 | 1976 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 37,00 | 2 905,35 | 2 690,85 | 61,80 | 60 | 121 | - |
| 616 | 435 | Белгород г., Губкина ул., 14а | 1996 | 2013 | Кирпич | 5 | 6 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 6 714,80 | 3 946,10 | 264,80 | 65 | 158 | - |
| 617 | 436 | Белгород г., Губкина ул., 14б | 1997 | 2017 | Монолит шлакобетонный | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 18,00 | 3 596,10 | 2 549,70 | 50,50 | 47 | 99 | - |
| 618 | 437 | Белгород г., Губкина ул., 15 | 1994 | - | Железобетонные панели | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 15,00 | 3 834,20 | 3 146,20 | 90,90 | 72 | 172 | - |
| 619 | 438 | Белгород г., Губкина ул., 15а | 1997 | - | Железобетонные панели | 10 | 1 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 13,00 | 4 082,90 | 3 458,40 | 0,00 | 69 | 173 | - |
| 620 | 439 | Белгород г., Губкина ул., 15в | 2005 | - | Кирпич | 10 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 5,00 | 13 450,70 | 7 770,90 | 332,30 | 126 | 192 | - |
| 621 | 440 | Белгород г., Губкина ул., 15г | 2003 | - | Кирпич | 13 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 17,00 | 17 854,80 | 10 995,00 | 636,90 | 187 | 378 | - |
| 622 | 441 | Белгород г., Губкина ул., 15д | 2005 | - | Кирпич | 12 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 15,00 | 16 292,20 | 10 533,20 | 331,40 | 204 | 300 | - |
| 623 | 442 | Белгород г., Губкина ул., 16 | 1982 | 2019 | Кирпич | 12 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 9 002,70 | 7 885,40 | 0,00 | 142 | 424 | - |
| 624 | 443 | Белгород г., Губкина ул., 16а | 1998 | 2013 | Кирпич | 17 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 15,00 | 8 019,90 | 6 032,80 | 179,60 | 85 | 234 | - |
| 625 | 444 | Белгород г., Губкина ул., 16б | 2001 | - | Кирпич | 16 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 10,00 | 24 652,10 | 17 383,60 | 203,40 | 221 | 464 | - |
| 626 | 445 | Белгород г., Губкина ул., 16в | 2007 | - | Монолит железобетонный | 18 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 5,00 | 6 037,20 | 3 895,70 | 150,90 | 69 | 78 | - |
| 627 | 446 | Белгород г., Губкина ул., 17 | 1984 | 2019 | Железобетонные панели | 8 | 15 | Счет регионального оператора | Нет | 28,00 | 41 762,20 | 27 458,10 | 1 088,10 | 524 | 1 407 | - |
| 628 | 447 | Белгород г., Губкина ул., 17б | 2001 | - | Монолит железобетонный | 10 | 5 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 10,00 | 19 283,30 | 13 938,90 | 90,00 | 210 | 395 | - |
| 629 | 448 | Белгород г., Губкина ул., 17в, корп. 1 | 1996 | - | Железобетонные панели | 6 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 15,00 | 4 054,60 | 2 524,10 | 33,40 | 47 | 90 | - |
| 630 | 449 | Белгород г., Губкина ул., 17в, корп. 2 | 1996 | - | Железобетонные панели | 6 | 2 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 14,00 | 4 079,80 | 2 569,50 | 0,00 | 48 | 104 | - |
| 631 | 450 | Белгород г., Губкина ул., 17в, корп. 3 | 2000 | - | Кирпич | 10 | 1 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 10,00 | 6 750,00 | 4 222,00 | 114,50 | 76 | 118 | - |
| 632 | 451 | Белгород г., Губкина ул., 17и | 2015 | - | Железобетонный блок | 17 | 4 | - | Нет | 0,00 | 25 318,60 | 9 764,80 | 4 346,10 | 175 | 93 | C |
| 633 | 452 | Белгород г., Губкина ул., 18а | 1995 | - | Деревянные с облицовкой кирпичом | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 3 088,80 | 2 044,00 | 0,00 | 31 | 68 | - |
| 634 | 453 | Белгород г., Губкина ул., 18б | 1997 | 2009 | Монолит железобетонный | 18 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 13,00 | 8 032,60 | 6 027,80 | 180,00 | 85 | 229 | - |
| 635 | 454 | Белгород г., Губкина ул., 18в | 1996 | 2009 | Монолит | 17 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 17,00 | 8 005,50 | 6 003,20 | 180,10 | 85 | 195 | - |
| 636 | 455 | Белгород г., Губкина ул., 18г | 1994 | 2008 | Кирпич | 5 | 11 | Счет регионального оператора | Нет | 19,00 | 11 216,30 | 7 571,60 | 0,00 | 128 | 366 | - |
| 637 | 456 | Белгород г., Губкина ул., 18д | 1997 | 2018 | Кирпич | 20 | 1 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 15,00 | 6 988,75 | 5 006,70 | 0,00 | 80 | 195 | - |
| 638 | 457 | Белгород г., Губкина ул., 18е | 1999 | - | Кирпич | 9 | 2 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 23,00 | 6 934,66 | 5 123,50 | 0,00 | 72 | 160 | - |
| 639 | 458 | Белгород г., Губкина ул., 20 | 1982 | 2017 | Железобетонные панели | 6 | 7 | Счет регионального оператора | Нет | 29,00 | 18 220,80 | 13 284,80 | 801,00 | 247 | 631 | - |
| 640 | 459 | Белгород г., Губкина ул., 21 | 1984 | 2020 | Железобетонные панели | 9 | 14 | Счет регионального оператора | Нет | 31,00 | 39 206,00 | 25 734,80 | 942,60 | 490 | 1 328 | - |
| 641 | 460 | Белгород г., Губкина ул., 22 | 1979 | 2017 | Железобетонные панели | 9 | 5 | Счет регионального оператора | Нет | 33,00 | 11 322,70 | 9 519,90 | 0,00 | 179 | 444 | - |
| 642 | 461 | Белгород г., Губкина ул., 24, корп. 1 | 1981 | 2017 | Железобетонные панели | 9 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 33,00 | 13 650,20 | 11 477,70 | 0,00 | 214 | 547 | - |
| 643 | 462 | Белгород г., Губкина ул., 24, корп. 2 | 1981 | 2017 | Железобетонные панели | 9 | 5 | Счет регионального оператора | Нет | 32,00 | 11 363,30 | 9 564,11 | 0,00 | 178 | 505 | - |
| 644 | 463 | Белгород г., Губкина ул., 24, корп. 3 | 1981 | 2017 | Железобетонные панели | 9 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 32,00 | 13 704,80 | 11 447,45 | 0,00 | 214 | 581 | - |
| 645 | 464 | Белгород г., Губкина ул., 25 | 1985 | 2020 | Железобетонные панели | 9 | 14 | Счет регионального оператора | Нет | 27,00 | 39 840,55 | 25 749,90 | 1 559,05 | 495 | 1 279 | - |
| 646 | 465 | Белгород г., Губкина ул., 26 | 1990 | - | Железобетонные панели | 12 | 1 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 4 715,00 | 3 811,40 | 0,00 | 71 | 217 | - |
| 647 | 466 | Белгород г., Губкина ул., 27 | 1991 | - | Кирпич | 15 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 7 258,90 | 3 874,80 | 1 516,00 | 95 | 193 | - |
| 648 | 467 | Белгород г., Губкина ул., 29 | 1987 | 2020 | Железобетонные панели | 9 | 14 | Счет регионального оператора | Нет | 32,00 | 39 648,70 | 25 936,70 | 91,90 | 499 | 1 452 | - |
| 649 | 468 | Белгород г., Губкина ул., 30 | 1982 | 2019 | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 22,00 | 5 434,40 | 3 642,20 | 0,00 | 72 | 199 | - |
| 650 | 469 | Белгород г., Губкина ул., 31 | 1988 | 2009 | Железобетонные панели | 9 | 14 | Счет регионального оператора | Нет | 31,00 | 41 062,20 | 26 198,40 | 0,00 | 501 | 1 502 | - |
| 651 | 470 | Белгород г., Губкина ул., 32 | 2004 | - | Кирпич | 11 | 1 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 9,00 | 5 216,10 | 2 252,30 | 309,00 | 71 | 112 | - |
| 652 | 471 | Белгород г., Губкина ул., 34 | 1983 | 2019 | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 24,00 | 5 546,80 | 3 786,80 | 0,00 | 72 | 215 | - |
| 653 | 472 | Белгород г., Губкина ул., 35 | 1991 | - | Железобетонные панели | 10 | 8 | Счет регионального оператора | Нет | 23,00 | 27 198,13 | 18 802,33 | 317,20 | 335 | 99 | - |
| 654 | 473 | Белгород г., Губкина ул., 38 | 1983 | 2020 | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 24,00 | 5 576,20 | 3 794,80 | 0,00 | 72 | 191 | - |
| 655 | 474 | Белгород г., Губкина ул., 38а | 2009 | - | Кирпич | 12 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 9,00 | 5 395,90 | 3 468,70 | 492,90 | 75 | 90 | - |
| 656 | 475 | Белгород г., Губкина ул., 38б | 2009 | - | Кирпичные с облицовкой керамическими блоками и плитками | 16 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 3,00 | 6 493,10 | 3 985,50 | 0,00 | 79 | 88 | - |
| 657 | 476 | Белгород г., Губкина ул., 39 | 1990 | 2020 | Железобетонные панели | 10 | 9 | Счет регионального оператора | Нет | 24,00 | 27 849,05 | 19 575,45 | 0,00 | 349 | 948 | - |
| 658 | 477 | Белгород г., Губкина ул., 41 | 1990 | - | Железобетонные панели | 9 | 5 | Счет регионального оператора | Нет | 24,00 | 13 882,41 | 9 467,71 | 0,00 | 180 | 525 | - |
| 659 | 478 | Белгород г., Губкина ул., 42а | 1994 | - | Железобетонные панели | 9 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 15,00 | 12 177,40 | 8 245,90 | 0,00 | 216 | 358 | - |
| 660 | 479 | Белгород г., Губкина ул., 42б | 1994 | - | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 15,00 | 8 123,20 | 5 504,00 | 0,00 | 144 | 214 | - |
| 661 | 480 | Белгород г., Губкина ул., 42в | 1994 | - | Железобетонные панели | 9 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 16,00 | 12 242,40 | 8 186,40 | 0,00 | 215 | 384 | - |
| 662 | 481 | Белгород г., Губкина ул., 42г | 1996 | 2020 | Монолит | 16 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 16,00 | 7 611,30 | 5 647,20 | 102,92 | 78 | 174 | - |
| 663 | 482 | Белгород г., Губкина ул., 42д | 1997 | - | Монолит | 16 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 14,00 | 7 458,10 | 5 466,50 | 0,00 | 102 | 181 | - |
| 664 | 483 | Белгород г., Губкина ул., 42е | 1998 | - | Кирпич | 7 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 14,00 | 2 480,20 | 1 552,20 | 0,00 | 26 | 65 | - |
| 665 | 484 | Белгород г., Губкина ул., 42ж | 1999 | - | Кирпич | 7 | 1 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 10,00 | 2 525,50 | 1 445,20 | 90,30 | 24 | 56 | - |
| 666 | 485 | Белгород г., Губкина ул., 42з | 2006 | - | Кирпич | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 4,00 | 6 186,60 | 4 106,10 | 339,40 | 82 | 60 | - |
| 667 | 486 | Белгород г., Губкина ул., 43а | 1995 | - | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 6 122,10 | 4 370,40 | 0,00 | 72 | 178 | - |
| 668 | 487 | Белгород г., Губкина ул., 44а | 1987 | 2012 | Железобетонные панели | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 28,00 | 5 144,70 | 3 198,10 | 749,90 | 81 | 200 | - |
| 669 | 488 | Белгород г., Губкина ул., 44б | 1987 | 2013 | Железобетонные панели | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 29,00 | 4 386,20 | 3 176,30 | 13,20 | 81 | 195 | - |
| 670 | 489 | Белгород г., Губкина ул., 44в | 1987 | 2009 | Кирпич | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 26,00 | 4 956,90 | 3 473,50 | 35,20 | 107 | 147 | - |
| 671 | 490 | Белгород г., Губкина ул., 45 | 1994 | - | Кирпич | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 22,00 | 8 380,20 | 5 157,60 | 0,00 | 140 | 293 | - |
| 672 | 491 | Белгород г., Губкина ул., 47 | 1994 | 2019 | Кирпич | 5 | 8 | Счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 8 429,50 | 5 034,30 | 0,00 | 80 | 282 | - |
| 673 | 492 | Белгород г., Губкина ул., 47а | 1997 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 18,00 | 5 192,80 | 3 069,70 | 53,50 | 52 | 129 | - |
| 674 | 493 | Белгород г., Губкина ул., 49 | 1990 | - | Кирпич | 5 | 12 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 11 103,60 | 7 855,80 | 0,00 | 147 | 407 | - |
| 675 | 494 | Белгород г., Губкина ул., 49а | 2000 | - | Кирпич | 9 | 1 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 15,00 | 5 026,90 | 3 526,90 | 242,80 | 35 | 75 | - |
| 676 | 495 | Белгород г., Губкина ул., 53а | 1984 | - | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 29,00 | 3 182,40 | 2 020,10 | 0,00 | 30 | 97 | - |
| 677 | 496 | Белгород г., Губкина ул., 55 | 1987 | - | Кирпич | 5 | 8 | Счет регионального оператора | Нет | 28,00 | 7 808,60 | 5 394,80 | 305,70 | 98 | 281 | - |
| 678 | 497 | Белгород г., Губкина ул., 55а | 2004 | - | Кирпич | 14 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 19,00 | 12 721,00 | 7 805,60 | 221,50 | 147 | 284 | - |
| 679 | 498 | Белгород г., Губкина ул., 57 | 2000 | - | Кирпич | 6 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 13,00 | 9 758,00 | 6 631,40 | 23,00 | 96 | 235 | - |
| 680 | 499 | Белгород г., Дегтярева ул., 2 | 1999 | - | Железобетонные панели | 10 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 15,00 | 11 917,90 | 8 217,00 | 214,50 | 174 | 174 | - |
| 681 | 500 | Белгород г., Дегтярева ул., 2а | 2000 | - | Железобетонные панели | 9 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 13,00 | 13 591,89 | 8 928,49 | 1 343,40 | 177 | 259 | - |
| 682 | 501 | Белгород г., Дегтярева ул., 14 | 1996 | - | Железобетонные панели | 12 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 17,00 | 8 559,45 | 6 283,45 | 29,40 | 96 | 206 | - |
| 683 | 502 | Белгород г., Дзержинского ул., 10 | 2013 | - | Кирпич | 7 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 1,00 | 6 733,70 | 4 436,00 | 348,60 | 78 | 90 | A |
| 684 | 503 | Белгород г., Дзержинского ул., 12 | 1991 | - | Кирпич | 6 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 4 303,60 | 2 889,30 | 55,00 | 57 | 141 | - |
| 685 | 504 | Белгород г., Дзержинского ул., 66а | 1997 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 14,00 | 5 034,90 | 3 227,60 | 0,00 | 59 | 125 | - |
| 686 | 505 | Белгород г., Донецкая ул., 83в | 2012 | - | Кирпич | 4 | 10 | Счет регионального оператора | Нет | 1,00 | 3 915,30 | 2 481,50 | 202,00 | 38 | 15 | B++ |
| 687 | 506 | Белгород г., Донецкая ул., 83г | 2015 | - | Железобетонный блок | 4 | 6 | - | Нет | 0,00 | 1 872,80 | 1 615,40 | 0,00 | 24 | 20 | - |
| 688 | 507 | Белгород г., Донецкая ул., 83д | 2016 | - | Железобетонный блок | 4 | 3 | - | Нет | 0,00 | 1 827,10 | 1 597,50 | 0,00 | 36 | 12 | - |
| 689 | 508 | Белгород г., Донецкая ул., 83ж | 2020 | - | Железобетонный блок | 5 | 1 | - | Нет | 0,00 | 2 449,80 | 2 139,80 | 0,00 | 48 | 48 | - |
| 690 | 509 | Белгород г., Есенина ул., 8 | 2007 | - | Кирпич | 15 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 13,00 | 15 563,70 | 10 852,30 | 680,80 | 201 | 295 | - |
| 691 | 510 | Белгород г., Есенина ул., 8а | 2009 | - | Кирпич | 17 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 11,00 | 11 747,50 | 8 046,40 | 1 398,60 | 135 | 194 | - |
| 692 | 511 | Белгород г., Есенина ул., 9, корп. 1 | 2021 | - | Монолит железобетонный | 21 | 1 | - | Нет | 0,00 | 19 415,50 | 10 677,30 | 4 919,10 | 190 | 27 | - |
| 693 | 512 | Белгород г., Есенина ул., 9, корп. 2 | 2019 | - | Монолит железобетонный | 21 | 1 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 23 724,50 | 10 138,00 | 9 379,40 | 180 | 270 | - |
| 694 | 513 | Белгород г., Есенина ул., 9, корп. 3 | 2017 | - | Монолит железобетонный | 21 | 1 | - | Нет | 0,00 | 25 178,40 | 10 645,80 | 4 479,40 | 189 | 89 | - |
| 695 | 514 | Белгород г., Есенина ул., 12 | 1996 | - | Железобетонные панели | 9 | 11 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 24,00 | 33 015,20 | 21 647,30 | 135,90 | 387 | 789 | - |
| 696 | 515 | Белгород г., Есенина ул., 14 | 1998 | - | Железобетонные панели | 10 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 22,00 | 11 523,70 | 7 946,10 | 70,80 | 139 | 308 | - |
| 697 | 516 | Белгород г., Есенина ул., 16 | 1998 | - | Железобетонные панели | 10 | 8 | Счет регионального оператора | Нет | 22,00 | 28 096,40 | 19 337,30 | 174,00 | 325 | 805 | - |
| 698 | 517 | Белгород г., Есенина ул., 16б | 2009 | - | Кирпич | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 11,00 | 4 667,90 | 3 263,90 | 0,00 | 62 | 103 | - |
| 699 | 518 | Белгород г., Есенина ул., 20 | 2001 | - | Железобетонные панели | 10 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 19,00 | 9 184,80 | 6 130,60 | 34,80 | 149 | 231 | - |
| 700 | 519 | Белгород г., Есенина ул., 20а | 2001 | - | Железобетонные панели | 10 | 3 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 12,00 | 11 353,58 | 7 578,38 | 179,20 | 139 | 284 | - |
| 701 | 520 | Белгород г., Есенина ул., 20б | 2003 | - | Железобетонные панели | 7 | 2 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 10,00 | 5 552,50 | 3 666,50 | 33,40 | 62 | 138 | - |
| 702 | 521 | Белгород г., Есенина ул., 20в | 2003 | - | Кирпич | 14 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 6,00 | 5 737,80 | 3 821,50 | 218,90 | 53 | 57 | - |
| 703 | 522 | Белгород г., Есенина ул., 24 | 1997 | 2020 | Железобетонные панели | 10 | 6 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 23,00 | 21 291,10 | 14 743,20 | 102,60 | 248 | 548 | - |
| 704 | 523 | Белгород г., Есенина ул., 26 | 1995 | - | Железобетонные панели | 9 | 5 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 16 528,40 | 11 104,70 | 0,00 | 189 | 490 | - |
| 705 | 524 | Белгород г., Есенина ул., 28 | 2000 | - | Железобетонные панели | 10 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 13,00 | 13 162,20 | 9 304,00 | 0,00 | 191 | 350 | - |
| 706 | 525 | Белгород г., Есенина ул., 30 | 2003 | - | Железобетонные панели | 10 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 17,00 | 6 450,30 | 4 157,10 | 109,10 | 88 | 164 | - |
| 707 | 526 | Белгород г., Есенина ул., 32 | 2004 | 2019 | Кирпич | 10 | 1 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 16,00 | 4 467,70 | 2 918,60 | 243,10 | 57 | 86 | - |
| 708 | 527 | Белгород г., Есенина ул., 32а | 2009 | - | Кирпич | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 11,00 | 5 341,70 | 3 278,00 | 413,50 | 56 | 116 | - |
| 709 | 528 | Белгород г., Есенина ул., 36 | 2004 | - | Железобетонные панели | 10 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 10,00 | 23 356,70 | 14 390,90 | 0,00 | 290 | 491 | - |
| 710 | 529 | Белгород г., Есенина ул., 38 | 2005 | - | Железобетонные панели | 10 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 12,00 | 10 417,80 | 7 138,20 | 41,10 | 159 | 282 | - |
| 711 | 530 | Белгород г., Есенина ул., 38б | 2018 | - | Кирпич | 13 | 1 | - | Нет | 0,00 | 3 571,90 | 2 976,10 | 595,80 | 50 | 35 | - |
| 712 | 531 | Белгород г., Есенина ул., 40 | 2003 | - | Железобетонные панели | 10 | 8 | Счет регионального оператора | Нет | 14,00 | 27 883,10 | 19 084,90 | 201,10 | 396 | 747 | - |
| 713 | 532 | Белгород г., Есенина ул., 42 | 2004 | - | Железобетонные панели | 10 | 6 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 14,00 | 19 629,50 | 13 415,30 | 179,80 | 258 | 546 | - |
| 714 | 533 | Белгород г., Есенина ул., 44 | 2006 | - | Железобетонные панели | 10 | 7 | Счет регионального оператора | Нет | 12,00 | 27 594,20 | 18 516,50 | 470,35 | 401 | 669 | - |
| 715 | 534 | Белгород г., Есенина ул., 44а | 2006 | - | Железобетонные панели | 10 | 8 | Счет регионального оператора | Нет | 12,00 | 27 458,10 | 18 722,80 | 128,00 | 376 | 750 | - |
| 716 | 535 | Белгород г., Есенина ул., 46 | 2007 | - | Железобетонные панели | 10 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 8,00 | 21 733,10 | 14 854,30 | 187,10 | 316 | 566 | - |
| 717 | 536 | Белгород г., Есенина ул., 46а | 2009 | - | Кирпич | 10 | 7 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 5,00 | 20 732,20 | 14 181,20 | 0,00 | 260 | 495 | - |
| 718 | 537 | Белгород г., Есенина ул., 48 | 2007 | 2019 | Железобетонные панели | 10 | 8 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 8,00 | 28 664,50 | 19 708,90 | 180,43 | 398 | 743 | - |
| 719 | 538 | Белгород г., Есенина ул., 50 | 2008 | - | Железобетонные панели | 10 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 5,00 | 21 488,70 | 14 923,70 | 41,00 | 307 | 512 | - |
| 720 | 539 | Белгород г., Есенина ул., 50а | 2013 | - | Железобетонные панели | 10 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 10 892,10 | 7 200,10 | 0,00 | 156 | 104 | - |
| 721 | 540 | Белгород г., Есенина ул., 50б | 2013 | - | Железобетонные панели | 10 | 2 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 7 026,40 | 4 720,40 | 105,00 | 77 | 79 | - |
| 722 | 541 | Белгород г., Есенина ул., 50в | 2014 | - | Железобетонные панели | 10 | 4 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 10 915,80 | 7 210,80 | 0,00 | 156 | 49 | - |
| 723 | 542 | Белгород г., Есенина ул., 52 | 2010 | - | Железобетонные панели | 10 | 6 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 20 467,50 | 14 114,50 | 86,00 | 277 | 482 | - |
| 724 | 543 | Белгород г., Есенина ул., 54 | 2010 | - | Железобетонные панели | 10 | 9 | Счет регионального оператора | Нет | 1,00 | 31 185,20 | 21 590,20 | 88,00 | 405 | 523 | - |
| 725 | 544 | Белгород г., Есенина ул., 56 | 2011 | - | Железобетонные панели | 10 | 5 | Счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 18 548,00 | 12 676,04 | 0,00 | 256 | 291 | C |
| 726 | 545 | Белгород г., Есенина ул., 58 | 2012 | - | Железобетонные панели | 10 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 1,00 | 10 014,10 | 7 153,10 | 0,00 | 118 | 119 | C |
| 727 | 546 | Белгород г., Железнодорожная ул., 119 | 1995 | - | Железобетонные панели | 9 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 18,00 | 12 793,39 | 9 378,69 | 0,00 | 161 | 416 | - |
| 728 | 547 | Белгород г., Железнодорожная ул., 121 | 1994 | - | Железобетонные панели | 9 | 5 | Счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 13 935,80 | 9 950,30 | 17,00 | 163 | 420 | - |
| 729 | 548 | Белгород г., Железнодорожная ул., 123 | 1994 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 7 419,20 | 4 701,20 | 0,00 | 79 | 192 | - |
| 730 | 549 | Белгород г., Железнодорожная ул., 125 | 1999 | - | Железобетонные панели | 10 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 14,00 | 7 988,10 | 5 530,80 | 0,00 | 120 | 191 | - |
| 731 | 550 | Белгород г., Железнодорожная ул., 129 | 1992 | - | Железобетонные панели | 9 | 5 | Счет регионального оператора | Нет | 22,00 | 14 894,00 | 10 803,00 | 17,50 | 179 | 464 | - |
| 732 | 551 | Белгород г., Железнодорожная ул., 129а | 1993 | - | Железобетонные панели | 9 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 21,00 | 12 496,10 | 9 022,50 | 143,10 | 146 | 433 | - |
| 733 | 552 | Белгород г., Железнякова ул., 1 | 1980 | - | Кирпич | 10 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 35,00 | 8 149,90 | 3 326,90 | 422,90 | 246 | 443 | - |
| 734 | 553 | Белгород г., Железнякова ул., 3 | 1973 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 23,00 | 3 499,20 | 2 714,30 | 0,00 | 60 | 137 | - |
| 735 | 554 | Белгород г., Железнякова ул., 4а | 1994 | - | Железобетонные панели | 9 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 32,00 | 12 638,90 | 9 024,30 | 0,00 | 152 | 338 | - |
| 736 | 555 | Белгород г., Железнякова ул., 5 | 1973 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 16,00 | 3 528,60 | 2 700,80 | 0,00 | 60 | 130 | - |
| 737 | 556 | Белгород г., Железнякова ул., 7 | 1972 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 34,00 | 3 548,40 | 2 732,30 | 0,00 | 60 | 124 | - |
| 738 | 557 | Белгород г., Железнякова ул., 7а | 1995 | - | Кирпич | 10 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 32,00 | 3 949,60 | 2 976,30 | 0,00 | 59 | 159 | - |
| 739 | 558 | Белгород г., Железнякова ул., 8 | 1985 | - | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 3 787,40 | 2 632,50 | 0,00 | 60 | 161 | - |
| 740 | 559 | Белгород г., Железнякова ул., 9 | 1974 | 2016 | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 30,00 | 2 736,40 | 1 983,70 | 250,40 | 48 | 92 | - |
| 741 | 560 | Белгород г., Железнякова ул., 11 | 1972 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 22,00 | 3 520,50 | 2 698,50 | 0,00 | 60 | 113 | - |
| 742 | 561 | Белгород г., Железнякова ул., 13 | 1971 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 22,00 | 3 410,40 | 2 643,40 | 61,00 | 60 | 111 | - |
| 743 | 562 | Белгород г., Железнякова ул., 14 | 1984 | - | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 25,00 | 3 956,40 | 1 741,50 | 67,30 | 123 | 190 | - |
| 744 | 563 | Белгород г., Железнякова ул., 15 | 1969 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 75,00 | 3 552,90 | 2 741,50 | 36,20 | 60 | 116 | - |
| 745 | 564 | Белгород г., Железнякова ул., 15а | 1973 | - | Железобетонные панели | 4 | 8 | Счет регионального оператора | Да | 22,00 | 7 372,30 | 5 669,40 | 0,00 | 120 | 247 | - |
| 746 | 565 | Белгород г., Железнякова ул., 15б | 1973 | 2018 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 38,00 | 5 794,40 | 4 441,00 | 0,00 | 90 | 223 | - |
| 747 | 566 | Белгород г., Железнякова ул., 17б | 1973 | - | Кирпич | 5 | 4 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 15,00 | 3 807,70 | 2 891,30 | 0,00 | 70 | 145 | - |
| 748 | 567 | Белгород г., Железнякова ул., 18 | 1983 | - | Кирпич | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 25,00 | 4 549,90 | 2 073,70 | 212,80 | 131 | 239 | - |
| 749 | 568 | Белгород г., Железнякова ул., 19 | 1971 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 23,00 | 3 531,90 | 2 644,40 | 66,10 | 60 | 122 | - |
| 750 | 569 | Белгород г., Железнякова ул., 19а | 1976 | - | Кирпич | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 31,00 | 3 686,00 | 2 106,10 | 1 002,60 | 48 | 91 | - |
| 751 | 570 | Белгород г., Железнякова ул., 20 | 1989 | - | Кирпич | 5 | 9 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 45,00 | 8 133,30 | 5 442,80 | 1 003,90 | 90 | 259 | - |
| 752 | 571 | Белгород г., Железнякова ул., 21 | 1970 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 39,00 | 3 426,70 | 2 674,10 | 0,00 | 60 | 144 | - |
| 753 | 572 | Белгород г., Железнякова ул., 22 | 1987 | - | Кирпич | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 30,00 | 4 363,60 | 2 081,10 | 155,20 | 120 | 221 | - |
| 754 | 573 | Белгород г., Железнякова ул., 23 | 1970 | 2018 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 38,00 | 3 570,70 | 2 742,80 | 0,00 | 60 | 130 | - |
| 755 | 574 | Белгород г., Железнякова ул., 24 | 1989 | 2019 | Кирпич | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 25,00 | 4 182,20 | 2 081,10 | 337,40 | 127 | 229 | - |
| 756 | 575 | Белгород г., Заводской 1-й пер., 2 | 1958 | - | Кирпич | 3 | 5 | Счет регионального оператора | Нет | 44,00 | 6 473,21 | 3 145,36 | 0,00 | 54 | 125 | - |
| 757 | 576 | Белгород г., Заводской 1-й пер., 2а | 1957 | - | Шлакоблок | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 54,00 | 516,80 | 460,36 | 0,00 | 8 | 17 | - |
| 758 | 577 | Белгород г., Заводской 1-й пер., 4 | 1971 | - | Кирпич | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 40,00 | 4 333,30 | 1 612,90 | 1 274,30 | 160 | 250 | - |
| 759 | 578 | Белгород г., Заводской 1-й пер., 4б | 1971 | - | Кирпич | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 42,00 | 4 156,40 | 2 052,00 | 883,40 | 190 | 333 | - |
| 760 | 579 | Белгород г., Заводской 1-й пер., 6 | 1950 | - | Шлакоблок | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 61,00 | 702,30 | 611,50 | 0,00 | 12 | 19 | - |
| 761 | 580 | Белгород г., Заводской 1-й пер., 6а | 1961 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 45,00 | 1 023,20 | 684,10 | 0,00 | 16 | 34 | - |
| 762 | 581 | Белгород г., Заводской 1-й пер., 8 | 1967 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 37,00 | 5 256,10 | 3 362,98 | 704,50 | 70 | 174 | - |
| 763 | 582 | Белгород г., Заводской 1-й пер., 10 | 1967 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 35,00 | 5 127,70 | 3 168,84 | 0,00 | 80 | 154 | - |
| 764 | 583 | Белгород г., Заводской 1-й пер., 29 | 1958 | - | Шлакоблок | 2 | 2 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 53,00 | 703,80 | 646,20 | 0,00 | 12 | 31 | - |
| 765 | 584 | Белгород г., Заводской 5-й пер., 13 | 1962 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 41,00 | 373,60 | 351,50 | 0,00 | 8 | 18 | - |
| 766 | 585 | Белгород г., Зеленая Поляна ул., 8 | 1963 | - | Блок | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 49,00 | 366,10 | 295,90 | 0,00 | 8 | 14 | - |
| 767 | 586 | Белгород г., Зеленая Поляна ул., 10 | 1963 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 43,00 | 382,50 | 261,80 | 0,00 | 8 | 13 | - |
| 768 | 587 | Белгород г., им. Катукова М.Е. ул., 4 | 2009 | - | Блок | 4 | 1 | - | Нет | 5,00 | 1 133,20 | 671,00 | 0,00 | 7 | 7 | - |
| 769 | 588 | Белгород г., им. Катукова М.Е. ул., 6 | 2009 | - | Блок | 4 | 1 | - | Нет | 0,00 | 1 142,60 | 677,50 | 0,00 | 7 | 7 | - |
| 770 | 589 | Белгород г., им. Шумилова М.С. ул., 2 | 2014 | - | Железобетонные панели | 9 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 22 187,90 | 14 185,60 | 637,10 | 214 | 163 | - |
| 771 | 590 | Белгород г., им. Шумилова М.С. ул., 6 | 2014 | - | Железобетонные панели | 19 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 11 062,80 | 7 542,10 | 0,00 | 152 | 41 | B |
| 772 | 591 | Белгород г., им. Шумилова М.С. ул., 8 | 2014 | - | Железобетонные панели | 19 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 11 077,70 | 7 533,90 | 0,00 | 152 | 24 | - |
| 773 | 592 | Белгород г., им. Шумилова М.С. ул., 10 | 2014 | - | Железобетонные панели | 19 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 11 106,20 | 7 536,30 | 0,00 | 152 | 16 | B |
| 774 | 593 | Белгород г., им. Шумилова М.С. ул., 12 | 2008 | - | Железобетонные панели | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 7,00 | 3 819,70 | 3 056,50 | 418,30 | 53 | 106 | - |
| 775 | 594 | Белгород г., им. Шумилова М.С. ул., 14 | 2008 | - | Кирпич | 5 | 3 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 7,00 | 3 503,10 | 2 611,70 | 86,30 | 45 | 80 | - |
| 776 | 595 | Белгород г., им. Шумилова М.С. ул., 16 | 2008 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 7,00 | 4 124,20 | 3 897,00 | 73,10 | 69 | 98 | - |
| 777 | 596 | Белгород г., им. Шумилова М.С. ул., 18 | 2008 | - | Железобетонные панели | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 7,00 | 3 793,00 | 3 049,10 | 410,80 | 53 | 82 | - |
| 778 | 597 | Белгород г., Калинина ул., 1 | 1999 | - | Кирпич | 17 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 24,00 | 7 615,90 | 5 667,10 | 106,90 | 99 | 218 | - |
| 779 | 598 | Белгород г., Калинина ул., 3 | 2002 | 2008 | Кирпич | 19 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 10,00 | 7 744,80 | 5 770,20 | 54,30 | 100 | 198 | - |
| 780 | 599 | Белгород г., Калинина ул., 5 | 2001 | - | Монолит железобетонный | 18 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 12,00 | 7 724,20 | 5 742,40 | 35,90 | 99 | 170 | - |
| 781 | 600 | Белгород г., Каштановая ул., 2 | 2012 | - | Кирпич | 5 | 8 | Счет регионального оператора | Нет | 1,00 | 16 688,70 | 10 019,60 | 0,00 | 231 | 45 | C |
| 782 | 601 | Белгород г., Каштановая ул., 6 | 2011 | - | Монолит | 5 | 8 | Счет регионального оператора | Нет | 5,00 | 12 110,80 | 6 779,50 | 961,20 | 76 | 29 | C |
| 783 | 602 | Белгород г., Каштановая ул., 10 | 2019 | - | Блок | 5 | 4 | - | Нет | 0,00 | 8 015,10 | 5 556,40 | 1 416,90 | 147 | 150 | - |
| 784 | 603 | Белгород г., Каштановая ул., 12 | 2019 | - | Блок | 5 | 4 | - | Нет | 0,00 | 8 078,90 | 5 556,70 | 2 522,20 | 146 | 152 | - |
| 785 | 604 | Белгород г., Каштановая ул., 14 | 2020 | - | Блок | 6 | 3 | - | Нет | 0,00 | 5 939,00 | 4 111,10 | 602,50 | 108 | 108 | - |
| 786 | 605 | Белгород г., Каштановая ул., 16 | 2020 | - | Блок | 6 | 3 | - | Нет | 0,00 | 5 929,60 | 4 063,70 | 224,80 | 107 | 107 | - |
| 787 | 606 | Белгород г., Квасова ул., 35 | 2015 | - | Железобетонный блок | 10 | 2 | - | Нет | 2,00 | 6 012,30 | 4 171,30 | 0,00 | 96 | 62 | - |
| 788 | 607 | Белгород г., Квасова ул., 37 | 2017 | - | Монолит | 10 | 2 | - | Нет | 0,00 | 3 970,10 | 3 970,10 | 0,00 | 96 | 60 | - |
| 789 | 608 | Белгород г., Кирпичная ул., 65б | 2015 | - | Монолит железобетонный | 19 | 1 | - | Нет | 2,00 | 15 188,00 | 7 235,20 | 456,20 | 136 | 135 | C |
| 790 | 609 | Белгород г., Князя Трубецкого ул., 1 | 2003 | - | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 10,00 | 3 549,00 | 1 790,20 | 430,60 | 24 | 48 | - |
| 791 | 610 | Белгород г., Князя Трубецкого ул., 2 | 1979 | 2007 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 33,00 | 5 354,72 | 3 922,52 | 0,00 | 90 | 193 | - |
| 792 | 611 | Белгород г., Князя Трубецкого ул., 17 | 1969 | 2020 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 42,00 | 4 318,91 | 2 903,44 | 272,87 | 66 | 122 | - |
| 793 | 612 | Белгород г., Князя Трубецкого ул., 18 | 1962 | - | Кирпич | 4 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 40,00 | 1 714,50 | 980,90 | 0,00 | 56 | 138 | - |
| 794 | 613 | Белгород г., Князя Трубецкого ул., 26 | 1965 | - | Кирпич | 4 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 47,00 | 3 621,84 | 2 561,94 | 0,00 | 64 | 114 | - |
| 795 | 614 | Белгород г., Князя Трубецкого ул., 26а | 2008 | - | Кирпич | 7 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 2,00 | 6 942,90 | 4 350,40 | 579,90 | 74 | 60 | - |
| 796 | 615 | Белгород г., Князя Трубецкого ул., 34 | 1954 | 2018 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 55,00 | 755,01 | 477,93 | 212,10 | 12 | 21 | - |
| 797 | 616 | Белгород г., Князя Трубецкого ул., 35а | 1955 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 55,00 | 678,30 | 318,60 | 109,80 | 11 | 20 | - |
| 798 | 617 | Белгород г., Князя Трубецкого ул., 37 | 1960 | 2009 | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 43,00 | 2 320,59 | 1 147,59 | 106,20 | 30 | 60 | - |
| 799 | 618 | Белгород г., Князя Трубецкого ул., 38 | 1998 | - | Кирпич | 7 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 12,00 | 3 404,10 | 2 861,20 | 137,00 | 27 | 56 | - |
| 800 | 619 | Белгород г., Князя Трубецкого ул., 39 | 1960 | 2009 | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 42,00 | 2 255,97 | 1 167,37 | 84,50 | 32 | 61 | - |
| 801 | 620 | Белгород г., Князя Трубецкого ул., 39а | 1966 | 2008 | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 46,00 | 2 140,60 | 1 173,50 | 101,90 | 30 | 40 | - |
| 802 | 621 | Белгород г., Князя Трубецкого ул., 47 | 2001 | - | Кирпич | 10 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 8,00 | 3 597,10 | 2 508,10 | 112,70 | 28 | 56 | - |
| 803 | 622 | Белгород г., Князя Трубецкого ул., 50 | 1960 | 2016 | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 47,00 | 2 257,10 | 1 120,00 | 154,70 | 32 | 49 | - |
| 804 | 623 | Белгород г., Князя Трубецкого ул., 52 | 1983 | 2019 | Железобетонные панели | 9 | 4 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 28,00 | 13 749,93 | 9 531,80 | 474,43 | 178 | 466 | - |
| 805 | 624 | Белгород г., Князя Трубецкого ул., 57 | 1970 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 41,00 | 4 892,03 | 2 604,63 | 894,10 | 64 | 115 | - |
| 806 | 625 | Белгород г., Князя Трубецкого ул., 66 | 1974 | 2017 | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 37,00 | 2 697,14 | 1 774,74 | 0,00 | 40 | 75 | - |
| 807 | 626 | Белгород г., Князя Трубецкого ул., 68 | 1973 | - | Кирпич | 5 | 8 | Счет регионального оператора | Да | 38,00 | 8 339,60 | 5 081,70 | 673,20 | 129 | 233 | - |
| 808 | 627 | Белгород г., Комарова ул., 1 | 1961 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 50,00 | 433,20 | 394,60 | 0,00 | 8 | 23 | - |
| 809 | 628 | Белгород г., Коммунальная ул., 8 | 1962 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 50,00 | 850,00 | 526,80 | 8,50 | 44 | 80 | - |
| 810 | 629 | Белгород г., Коммунальная ул., 10 | 1985 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 32,00 | 1 595,12 | 907,72 | 0,00 | 30 | 63 | - |
| 811 | 630 | Белгород г., Коммунальная ул., 12 | 1987 | - | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 1 606,00 | 915,80 | 0,00 | 30 | 61 | - |
| 812 | 631 | Белгород г., Комсомольская ул., 36 | 1971 | 2018 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 42,00 | 3 666,37 | 2 702,77 | 0,00 | 60 | 123 | - |
| 813 | 632 | Белгород г., Комсомольская ул., 45 | 1995 | - | Железобетонные панели | 10 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 11 109,59 | 7 538,79 | 0,00 | 131 | 279 | - |
| 814 | 633 | Белгород г., Конева ул., 1 | 1996 | - | Железобетонные панели | 10 | 5 | Счет регионального оператора | Нет | 24,00 | 17 126,60 | 11 864,90 | 0,00 | 200 | 504 | - |
| 815 | 634 | Белгород г., Конева ул., 3 | 1997 | 2019 | Железобетонные панели | 10 | 5 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 23,00 | 17 791,30 | 12 207,10 | 194,80 | 207 | 515 | - |
| 816 | 635 | Белгород г., Конева ул., 4 | 1999 | - | Железобетонные панели | 9 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 21,00 | 11 011,40 | 6 876,60 | 425,00 | 121 | 263 | - |
| 817 | 636 | Белгород г., Конева ул., 5 | 1996 | 2020 | Железобетонные панели | 9 | 5 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 24,00 | 15 951,80 | 10 517,90 | 371,30 | 175 | 382 | - |
| 818 | 637 | Белгород г., Конева ул., 7 | 1999 | 2019 | Кирпич | 14 | 1 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 21,00 | 6 586,20 | 5 294,10 | 184,50 | 68 | 149 | - |
| 819 | 638 | Белгород г., Конева ул., 8 | 2000 | - | Железобетонные панели | 10 | 3 | Специальный счет ТСЖ/УК | Нет | 20,00 | 8 604,40 | 5 294,90 | 349,90 | 102 | 186 | - |
| 820 | 639 | Белгород г., Конева ул., 9 | 2006 | - | Кирпич | 14 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 14,00 | 7 940,30 | 5 083,00 | 416,60 | 78 | 135 | - |
| 821 | 640 | Белгород г., Конева ул., 17 | 2008 | - | Кирпич | 14 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 8,00 | 19 628,70 | 11 220,50 | 1 388,90 | 158 | 27 | - |
| 822 | 641 | Белгород г., Конева ул., 19 | 1995 | 2018 | Железобетонные панели | 10 | 5 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 16 914,10 | 12 197,00 | 196,30 | 207 | 457 | - |
| 823 | 642 | Белгород г., Конева ул., 21 | 1995 | - | Железобетонные панели | 10 | 5 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 17 033,90 | 11 849,20 | 16,10 | 199 | 470 | - |
| 824 | 643 | Белгород г., Конева ул., 25 | 1998 | - | Кирпич | 14 | 1 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 22,00 | 7 484,50 | 4 517,70 | 663,90 | 80 | 230 | - |
| 825 | 644 | Белгород г., Конева ул., 27 | 2001 | - | Железобетонные панели | 10 | 3 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 19,00 | 10 552,60 | 7 090,30 | 134,00 | 118 | 270 | - |
| 826 | 645 | Белгород г., Конева ул., 27а | 2002 | - | Кирпич | 10 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 18,00 | 4 041,00 | 2 391,60 | 288,10 | 36 | 77 | - |
| 827 | 646 | Белгород г., Константина Заслонова ул., 76 | 1977 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 35,00 | 401,00 | 366,60 | 0,00 | 8 | 20 | - |
| 828 | 647 | Белгород г., Константина Заслонова ул., 76а | 1996 | - | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 16,00 | 1 975,87 | 1 205,07 | 0,00 | 24 | 66 | - |
| 829 | 648 | Белгород г., Константина Заслонова ул., 78 | 1973 | - | Железобетонные панели | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 39,00 | 424,50 | 389,80 | 0,00 | 8 | 21 | - |
| 830 | 649 | Белгород г., Константина Заслонова ул., 80 | 1968 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 44,00 | 412,45 | 399,75 | 0,00 | 8 | 20 | - |
| 831 | 650 | Белгород г., Константина Заслонова ул., 179 | 1969 | - | Кирпич | 4 | 3 | - | Нет | 50,00 | 608,50 | 571,70 | 0,00 | 33 | 21 | - |
| 832 | 651 | Белгород г., Королева ул., 4 | 1989 | 2020 | Железобетонные панели | 10 | 10 | Счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 28 988,70 | 19 114,00 | 136,90 | 363 | 1 053 | - |
| 833 | 652 | Белгород г., Королева ул., 6 | 1991 | - | Железобетонные панели | 15 | 7 | Счет регионального оператора | Нет | 17,00 | 28 324,62 | 19 111,60 | 533,10 | 262 | 770 | - |
| 834 | 653 | Белгород г., Королева ул., 10 | 1982 | 2017 | Железобетонные панели | 9 | 9 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 25 226,80 | 16 646,70 | 201,20 | 320 | 928 | - |
| 835 | 654 | Белгород г., Королева ул., 12 | 1983 | 2019 | Кирпич | 12 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 24,00 | 5 699,90 | 3 686,00 | 56,60 | 70 | 204 | - |
| 836 | 655 | Белгород г., Королева ул., 16 | 1979 | 2017 | Железобетонные панели | 9 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 33,00 | 14 070,20 | 11 787,55 | 147,10 | 215 | 531 | - |
| 837 | 656 | Белгород г., Королева ул., 18 | 1980 | 2017 | Железобетонные панели | 9 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 32,00 | 9 060,00 | 7 465,00 | 71,00 | 142 | 345 | - |
| 838 | 657 | Белгород г., Королева ул., 19 | 1977 | 2017 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 43,00 | 3 067,20 | 2 732,40 | 0,00 | 56 | 158 | - |
| 839 | 658 | Белгород г., Королева ул., 20 | 1980 | 2017 | Железобетонные панели | 9 | 5 | Счет регионального оператора | Нет | 32,00 | 11 449,30 | 9 552,40 | 30,10 | 178 | 448 | - |
| 840 | 659 | Белгород г., Королева ул., 21 | 1977 | 2008 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 3 116,10 | 2 781,30 | 0,00 | 60 | 158 | - |
| 841 | 660 | Белгород г., Королева ул., 23 | 1978 | 2008 | Железобетонные панели | 9 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 6 627,50 | 5 644,40 | 0,00 | 107 | 287 | - |
| 842 | 661 | Белгород г., Королева ул., 25 | 1979 | 2017 | Кирпич | 12 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 34,00 | 4 179,40 | 3 650,40 | 0,00 | 70 | 224 | - |
| 843 | 662 | Белгород г., Королева ул., 27 | 1979 | 2008 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 35,00 | 4 783,80 | 4 371,30 | 0,00 | 90 | 240 | - |
| 844 | 663 | Белгород г., Королева ул., 29 | 1978 | 2017 | Железобетонные панели | 9 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 6 765,70 | 5 703,50 | 0,00 | 107 | 282 | - |
| 845 | 664 | Белгород г., Королева ул., 31 | 1978 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 33,00 | 2 962,30 | 2 660,30 | 0,00 | 60 | 130 | - |
| 846 | 665 | Белгород г., Королева ул., 35 | 1982 | 2017 | Кирпич | 12 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 4 374,20 | 3 792,40 | 0,00 | 71 | 199 | - |
| 847 | 666 | Белгород г., Королева ул., 37 | 1982 | 2017 | Железобетонный блок | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 29,00 | 4 949,80 | 3 812,70 | 0,00 | 72 | 177 | - |
| 848 | 667 | Белгород г., Костюкова ул., 1 | 1977 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 56,00 | 4 096,75 | 2 699,35 | 1 168,00 | 70 | 124 | - |
| 849 | 668 | Белгород г., Костюкова ул., 1а | 1976 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 55,00 | 3 499,40 | 2 562,30 | 258,60 | 70 | 111 | - |
| 850 | 669 | Белгород г., Костюкова ул., 2 | 1968 | 2018 | Железобетонные панели | 5 | 8 | Счет регионального оператора | Да | 45,00 | 7 745,15 | 5 711,65 | 17,70 | 119 | 273 | - |
| 851 | 670 | Белгород г., Костюкова ул., 3 | 1975 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 41,00 | 6 088,93 | 2 668,03 | 1 523,20 | 56 | 121 | - |
| 852 | 671 | Белгород г., Костюкова ул., 4 | 1969 | 2008 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 44,00 | 5 894,18 | 4 365,53 | 0,00 | 90 | 189 | - |
| 853 | 672 | Белгород г., Костюкова ул., 5 | 1975 | 2019 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 44,00 | 4 941,20 | 3 110,64 | 187,96 | 67 | 175 | - |
| 854 | 673 | Белгород г., Костюкова ул., 6 | 1970 | 2020 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 43,00 | 7 815,64 | 5 787,59 | 13,30 | 119 | 288 | - |
| 855 | 674 | Белгород г., Костюкова ул., 8 | 1969 | 2009 | Железобетонные панели | 5 | 8 | Счет регионального оператора | Да | 43,00 | 7 774,84 | 5 696,64 | 62,00 | 119 | 270 | - |
| 856 | 675 | Белгород г., Костюкова ул., 9 | 1973 | - | Кирпич | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 45,00 | 6 029,83 | 4 493,22 | 76,00 | 106 | 200 | - |
| 857 | 676 | Белгород г., Костюкова ул., 10 | 1970 | 2008 | Железобетонные панели | 5 | 8 | Счет регионального оператора | Да | 43,00 | 8 342,67 | 6 270,27 | 57,30 | 121 | 334 | - |
| 858 | 677 | Белгород г., Костюкова ул., 11 | 1974 | - | Кирпич | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 35,00 | 6 898,80 | 2 669,40 | 199,10 | 182 | 327 | - |
| 859 | 678 | Белгород г., Костюкова ул., 11в | 2015 | - | Железобетонный блок | 17 | 4 | - | Нет | 2,00 | 32 310,30 | 17 591,50 | 1 399,20 | 247 | 106 | B |
| 860 | 679 | Белгород г., Костюкова ул., 12 | 1970 | 2008 | Кирпич | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 40,00 | 6 682,80 | 4 615,80 | 0,00 | 108 | 210 | - |
| 861 | 680 | Белгород г., Костюкова ул., 12а | 2015 | - | Монолит | 21 | 1 | - | Нет | 5,00 | 13 319,30 | 7 225,10 | 650,00 | 135 | 20 | C |
| 862 | 681 | Белгород г., Костюкова ул., 13 | 1972 | - | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 38,00 | 1 428,05 | 1 342,05 | 0,00 | 18 | 54 | - |
| 863 | 682 | Белгород г., Костюкова ул., 13а | 1985 | 2020 | Кирпич | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 26,00 | 4 394,50 | 3 124,30 | 211,40 | 71 | 164 | - |
| 864 | 683 | Белгород г., Костюкова ул., 14 | 1989 | 2019 | Кирпич | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 4 398,50 | 3 079,60 | 67,20 | 70 | 154 | - |
| 865 | 684 | Белгород г., Костюкова ул., 15 | 1972 | 2018 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 27,00 | 5 742,15 | 4 383,60 | 0,00 | 90 | 249 | - |
| 866 | 685 | Белгород г., Костюкова ул., 17 | 1971 | 2020 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 35,00 | 5 656,73 | 4 788,93 | 0,00 | 99 | 254 | - |
| 867 | 686 | Белгород г., Костюкова ул., 19 | 1971 | 2012 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 47,00 | 5 669,37 | 4 790,79 | 0,00 | 99 | 244 | - |
| 868 | 687 | Белгород г., Костюкова ул., 21 | 1971 | 2015 | Кирпич | 5 | 8 | Счет регионального оператора | Да | 28,00 | 8 845,21 | 5 167,00 | 834,63 | 139 | 257 | - |
| 869 | 688 | Белгород г., Костюкова ул., 22 | 1968 | 2015 | Железобетонные панели | 5 | 8 | Счет регионального оператора | Да | 31,00 | 7 522,28 | 5 693,23 | 80,10 | 119 | 285 | - |
| 870 | 689 | Белгород г., Костюкова ул., 23 | 1971 | 2020 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 39,00 | 5 670,32 | 4 399,19 | 0,00 | 90 | 234 | - |
| 871 | 690 | Белгород г., Костюкова ул., 24 | 1971 | 2016 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 27,00 | 3 575,75 | 2 998,46 | 0,00 | 66 | 132 | - |
| 872 | 691 | Белгород г., Костюкова ул., 25 | 1972 | 2020 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 48,00 | 5 691,55 | 4 732,13 | 60,00 | 98 | 234 | - |
| 873 | 692 | Белгород г., Костюкова ул., 26 | 1971 | 2016 | Железобетонные панели | 5 | 8 | Счет регионального оператора | Да | 28,00 | 7 729,62 | 5 800,27 | 0,00 | 120 | 250 | - |
| 874 | 693 | Белгород г., Костюкова ул., 28 | 1972 | 2019 | Кирпич | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 30,00 | 7 129,38 | 4 505,23 | 0,00 | 100 | 231 | - |
| 875 | 694 | Белгород г., Костюкова ул., 32 | 1983 | 2020 | Кирпич | 12 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 33,00 | 5 336,93 | 3 637,53 | 134,80 | 70 | 188 | - |
| 876 | 695 | Белгород г., Костюкова ул., 34 | 1994 | 2008 | Кирпич | 9 | 9 | Счет регионального оператора | Нет | 13,00 | 34 542,80 | 22 481,20 | 635,00 | 350 | 726 | - |
| 877 | 696 | Белгород г., Костюкова ул., 36 | 1985 | 2017 | Кирпич | 9 | 7 | Счет регионального оператора | Нет | 26,00 | 17 740,80 | 12 686,90 | 0,00 | 180 | 439 | - |
| 878 | 697 | Белгород г., Костюкова ул., 36а | 2004 | - | Кирпич | 12 | 2 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 7,00 | 13 610,00 | 8 179,00 | 1 027,80 | 145 | 211 | - |
| 879 | 698 | Белгород г., Костюкова ул., 36б | 2005 | - | Кирпич | 12 | 4 | Специальный счет ТСЖ/УК | Нет | 9,00 | 19 565,40 | 13 315,80 | 1 161,20 | 154 | 385 | - |
| 880 | 699 | Белгород г., Костюкова ул., 36в | 2007 | - | Кирпич | 20 | 1 | Специальный счет ТСЖ/УК | Нет | 3,00 | 13 060,20 | 9 650,60 | 705,60 | 102 | 186 | - |
| 881 | 700 | Белгород г., Костюкова ул., 37 | 1975 | - | Кирпич | 5 | 8 | Счет регионального оператора | Нет | 41,00 | 8 489,20 | 5 386,00 | 367,20 | 140 | 276 | - |
| 882 | 701 | Белгород г., Костюкова ул., 41 | 1984 | 2017 | Железобетонные панели | 9 | 7 | Счет регионального оператора | Нет | 27,00 | 25 651,81 | 12 529,21 | 7 377,70 | 232 | 640 | - |
| 883 | 702 | Белгород г., Костюкова ул., 45 | 1977 | 2017 | Железобетонные панели | 9 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 36,00 | 12 843,10 | 7 588,42 | 52,00 | 140 | 356 | - |
| 884 | 703 | Белгород г., Костюкова ул., 47 | 1975 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 36,00 | 3 631,50 | 2 700,20 | 0,00 | 60 | 132 | - |
| 885 | 704 | Белгород г., Костюкова ул., 49 | 1975 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 40,00 | 3 626,50 | 2 707,50 | 0,00 | 60 | 124 | - |
| 886 | 705 | Белгород г., Костюкова ул., 51 | 1975 | - | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 36,00 | 5 862,10 | 4 487,30 | 0,00 | 92 | 229 | - |
| 887 | 706 | Белгород г., Костюкова ул., 53 | 1975 | 2015 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 16,00 | 5 934,50 | 4 397,70 | 0,00 | 90 | 188 | - |
| 888 | 707 | Белгород г., Костюкова ул., 55 | 1992 | 2019 | Кирпич | 14 | 1 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 19,00 | 7 507,20 | 4 912,20 | 0,00 | 76 | 258 | - |
| 889 | 708 | Белгород г., Костюкова ул., 59 | 1986 | 2016 | Кирпич | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 17,00 | 10 729,00 | 6 941,50 | 0,00 | 147 | 473 | - |
| 890 | 709 | Белгород г., Костюкова ул., 63 | 1986 | 2020 | Кирпич | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 10 796,70 | 6 905,00 | 0,00 | 145 | 495 | - |
| 891 | 710 | Белгород г., Костюкова ул., 67 | 1988 | 2020 | Кирпич | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 10 622,14 | 6 578,04 | 0,00 | 144 | 457 | - |
| 892 | 711 | Белгород г., Костюкова ул., 69 | 1982 | 2017 | Кирпич | 9 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 29,00 | 20 169,80 | 12 269,31 | 198,90 | 216 | 568 | - |
| 893 | 712 | Белгород г., Костюкова ул., 71 | 1976 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 3 654,70 | 2 689,40 | 0,00 | 60 | 137 | - |
| 894 | 713 | Белгород г., Костюкова ул., 73 | 1976 | 2020 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 5 882,40 | 4 378,40 | 0,00 | 90 | 191 | - |
| 895 | 714 | Белгород г., Костюкова ул., 75 | 1976 | 2014 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 3,00 | 5 936,30 | 4 432,20 | 0,00 | 90 | 257 | - |
| 896 | 715 | Белгород г., Костюкова ул., 77 | 1976 | 2016 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 29,00 | 4 365,30 | 2 701,86 | 0,00 | 60 | 160 | - |
| 897 | 716 | Белгород г., Костюкова ул., 79/2 | 1978 | 2017 | Железобетонные панели | 9 | 8 | Счет регионального оператора | Нет | 38,00 | 17 665,28 | 15 108,28 | 0,00 | 282 | 749 | - |
| 898 | 717 | Белгород г., Котлозаводская ул., 21а | 1958 | - | Шлакоблок | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 59,00 | 997,20 | 553,00 | 0,00 | 16 | 33 | - |
| 899 | 718 | Белгород г., Котлозаводская ул., 21б | 1958 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 52,00 | 968,50 | 532,10 | 0,00 | 16 | 33 | - |
| 900 | 719 | Белгород г., Котлозаводская ул., 21в | 1958 | - | Шлакоблок | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 40,00 | 944,50 | 547,32 | 0,00 | 16 | 47 | - |
| 901 | 720 | Белгород г., Котлозаводская ул., 21г | 1959 | 2014 | Шлакоблок | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 36,00 | 1 396,20 | 563,70 | 0,00 | 16 | 30 | - |
| 902 | 721 | Белгород г., Котлозаводская ул., 21д | 1959 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 54,00 | 1 394,80 | 557,80 | 0,00 | 16 | 32 | - |
| 903 | 722 | Белгород г., Котлозаводской 2-й пер., 1 | 1957 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 56,00 | 711,70 | 402,90 | 0,00 | 8 | 24 | - |
| 904 | 723 | Белгород г., Котлозаводской 2-й пер., 2 | 1959 | - | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 52,00 | 1 748,20 | 1 064,70 | 0,00 | 24 | 57 | - |
| 905 | 724 | Белгород г., Котлозаводской 2-й пер., 3 | 1958 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 52,00 | 809,50 | 435,50 | 0,00 | 12 | 33 | - |
| 906 | 725 | Белгород г., Котлозаводской 2-й пер., 4 | 1958 | 2013 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 55,00 | 966,40 | 441,10 | 0,00 | 8 | 33 | - |
| 907 | 726 | Белгород г., Котлозаводской 2-й пер., 5 | 1961 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 52,00 | 708,20 | 325,10 | 0,00 | 8 | 31 | - |
| 908 | 727 | Белгород г., Котлозаводской 2-й пер., 6 | 1958 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 55,00 | 561,10 | 312,50 | 0,00 | 6 | 6 | - |
| 909 | 728 | Белгород г., Котлозаводской 2-й пер., 8 | 1960 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 52,00 | 1 531,50 | 617,49 | 0,00 | 16 | 47 | - |
| 910 | 729 | Белгород г., Красносельская ул., 3 | 1975 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 33,00 | 399,50 | 365,10 | 0,00 | 8 | 21 | - |
| 911 | 730 | Белгород г., Красносельская ул., 31 | 1974 | - | Кирпич | 2 | 1 | - | Нет | 35,00 | 372,70 | 230,40 | 0,00 | 8 | 14 | - |
| 912 | 731 | Белгород г., Красных Партизан ул., 36 | 1917 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 60,00 | 294,50 | 263,20 | 0,00 | 6 | 22 | - |
| 913 | 732 | Белгород г., Купянская ул., 6а | 1984 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 28,00 | 680,10 | 374,50 | 0,00 | 8 | 22 | - |
| 914 | 733 | Белгород г., Курская ул., 2 | 1959 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 43,00 | 482,00 | 431,24 | 0,00 | 8 | 15 | - |
| 915 | 734 | Белгород г., Курская ул., 6б | 1976 | 2014 | Кирпич | 5 | 8 | Счет регионального оператора | Нет | 29,00 | 7 398,11 | 5 296,65 | 519,50 | 114 | 281 | - |
| 916 | 735 | Белгород г., Курская ул., 8 | 1960 | 2008 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 42,00 | 3 008,50 | 1 494,11 | 0,00 | 36 | 96 | - |
| 917 | 736 | Белгород г., Курская ул., 8а | 1968 | 2009 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 45,00 | 5 950,10 | 4 449,20 | 0,00 | 90 | 222 | - |
| 918 | 737 | Белгород г., Курская ул., 10 | 1981 | - | Кирпич | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 6 441,50 | 4 631,69 | 0,00 | 89 | 236 | - |
| 919 | 738 | Белгород г., Курская ул., 12 | 1980 | 2009 | Кирпич | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 26,00 | 4 708,20 | 3 115,24 | 59,20 | 71 | 147 | - |
| 920 | 739 | Белгород г., Кутузова ул., 1 | 1962 | - | Блок | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 39,00 | 2 158,60 | 1 090,20 | 0,00 | 24 | 62 | - |
| 921 | 740 | Белгород г., Левобережная ул., 10 | 1988 | - | Кирпич | 14 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 7 181,45 | 4 820,25 | 0,00 | 83 | 231 | - |
| 922 | 741 | Белгород г., Левобережная ул., 12 | 1983 | 2017 | Железобетонные панели | 9 | 5 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 10 991,70 | 9 222,50 | 606,80 | 175 | 481 | - |
| 923 | 742 | Белгород г., Левобережная ул., 14 | 1982 | 2019 | Несущие панели | 9 | 7 | Счет регионального оператора | Нет | 31,00 | 21 382,12 | 14 417,32 | 196,50 | 251 | 715 | - |
| 924 | 743 | Белгород г., Левобережная ул., 18 | 1992 | - | Кирпич | 14 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 17,00 | 6 063,60 | 4 815,90 | 0,00 | 83 | 232 | - |
| 925 | 744 | Белгород г., Левобережная ул., 20 | 1983 | 2019 | Кирпич | 9 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 17 095,08 | 11 515,78 | 17,70 | 215 | 523 | - |
| 926 | 745 | Белгород г., Левобережная ул., 22 | 1983 | 2020 | Железобетонные панели | 9 | 8 | Счет регионального оператора | Да | 30,00 | 22 403,80 | 15 578,00 | 0,00 | 288 | 855 | - |
| 927 | 746 | Белгород г., Левобережная ул., 24 | 1993 | 2009 | Кирпич | 14 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 16,00 | 6 991,90 | 4 761,40 | 0,00 | 84 | 247 | - |
| 928 | 747 | Белгород г., Левобережная ул., 24а | 1999 | - | Кирпич | 6 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 12,00 | 3 970,80 | 2 472,50 | 0,00 | 42 | 71 | - |
| 929 | 748 | Белгород г., Лермонтова ул., 9а | 2011 | - | Кирпич | 6 | 5 | Счет регионального оператора | Нет | 3,00 | 11 961,40 | 8 067,40 | 2 632,00 | 131 | 88 | - |
| 930 | 749 | Белгород г., Лермонтова ул., 11а | 2003 | 2018 | Кирпич | 16 | 1 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 10,00 | 5 486,00 | 2 747,20 | 444,00 | 86 | 155 | C |
| 931 | 750 | Белгород г., Лермонтова ул., 15а | 2006 | - | Кирпич | 17 | 1 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 8,00 | 8 088,90 | 6 329,20 | 148,00 | 102 | 128 | - |
| 932 | 751 | Белгород г., Лермонтова ул., 19а | 2014 | - | Железобетонный блок | 5 | 5 | Счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 13 390,00 | 10 106,60 | 2 266,20 | 152 | 51 | - |
| 933 | 752 | Белгород г., Лермонтова ул., 33а | 2009 | - | Кирпич | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 5,00 | 13 788,10 | 7 280,00 | 3 825,30 | 120 | 86 | 0 |
| 934 | 753 | Белгород г., Лермонтова ул., 47а | 2008 | - | Железобетонные панели | 7 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 7,00 | 11 716,10 | 5 631,10 | 2 619,00 | 87 | 102 | - |
| 935 | 754 | Белгород г., Лермонтова ул., 49а | 2011 | - | Кирпич | 9 | 7 | Счет регионального оператора | Нет | 5,00 | 25 804,10 | 14 345,60 | 4 131,70 | 229 | 211 | - |
| 936 | 755 | Белгород г., Луначарского ул., 129 | 1977 | - | Железобетонные панели | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 40,00 | 1 822,00 | 1 337,20 | 0,00 | 30 | 78 | - |
| 937 | 756 | Белгород г., Магистральный 4-й пер., 2 | 1972 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 41,00 | 786,50 | 728,10 | 0,00 | 16 | 32 | - |
| 938 | 757 | Белгород г., Магистральный 4-й пер., 3 | 1974 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 43,00 | 1 029,56 | 949,16 | 0,00 | 22 | 52 | - |
| 939 | 758 | Белгород г., Магистральный 4-й пер., 4 | 1974 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 42,00 | 1 002,60 | 922,20 | 0,00 | 22 | 51 | - |
| 940 | 759 | Белгород г., Магистральный 4-й пер., 5 | 2007 | - | Кирпич | 4 | 1 | - | Нет | 6,00 | 1 213,80 | 742,50 | 0,00 | 16 | 16 | - |
| 941 | 760 | Белгород г., Магистральный 4-й пер., 5а | 2007 | - | Кирпич | 4 | 1 | - | Нет | 6,00 | 1 070,20 | 564,10 | 0,00 | 16 | 38 | - |
| 942 | 761 | Белгород г., Макаренко пер., 1 | 1976 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 41,00 | 4 504,10 | 3 202,30 | 157,80 | 68 | 169 | B |
| 943 | 762 | Белгород г., Макаренко пер., 2 | 2008 | - | Кирпич | 5 | 7 | Счет регионального оператора | Нет | 2,00 | 8 213,10 | 6 657,70 | 314,30 | 128 | 207 | B |
| 944 | 763 | Белгород г., Макаренко пер., 6а | 2014 | - | Кирпич | 9 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 3,00 | 9 140,00 | 7 876,20 | 0,00 | 130 | 74 | - |
| 945 | 764 | Белгород г., Макаренко пер., 8 | 2003 | - | Кирпич | 4 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 12,00 | 1 288,30 | 933,50 | 0,00 | 16 | 38 | B |
| 946 | 765 | Белгород г., Макаренко ул., 1а | 1967 | 2020 | Кирпич | 3 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 50,00 | 3 103,57 | 1 494,87 | 86,60 | 34 | 67 | - |
| 947 | 766 | Белгород г., Макаренко ул., 1б | 1969 | 2018 | Кирпич | 4 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 48,00 | 4 548,55 | 2 460,95 | 97,20 | 46 | 110 | - |
| 948 | 767 | Белгород г., Макаренко ул., 1в | 1973 | 2018 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 44,00 | 5 150,60 | 2 976,90 | 179,70 | 66 | 154 | - |
| 949 | 768 | Белгород г., Макаренко ул., 1г | 1971 | - | Кирпич | 5 | 2 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 22,00 | 4 864,20 | 3 082,60 | 69,80 | 76 | 143 | - |
| 950 | 769 | Белгород г., Макаренко ул., 3б | 2003 | - | Железобетонные панели | 5 | 6 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 10,00 | 5 610,00 | 4 909,50 | 0,00 | 90 | 170 | - |
| 951 | 770 | Белгород г., Макаренко ул., 4а | 1970 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 47,00 | 5 010,45 | 3 059,65 | 90,50 | 68 | 150 | - |
| 952 | 771 | Белгород г., Макаренко ул., 4б | 1975 | - | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 42,00 | 5 486,20 | 2 959,20 | 230,70 | 113 | 168 | - |
| 953 | 772 | Белгород г., Макаренко ул., 6 | 1974 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 43,00 | 5 080,50 | 3 016,50 | 80,00 | 68 | 182 | - |
| 954 | 773 | Белгород г., Макаренко ул., 6а | 1981 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 36,00 | 4 804,10 | 3 189,70 | 243,10 | 65 | 152 | C |
| 955 | 774 | Белгород г., Макаренко ул., 6в | 1984 | - | Кирпич | 5 | 14 | Счет регионального оператора | Нет | 33,00 | 13 426,00 | 9 265,20 | 495,70 | 168 | 486 | - |
| 956 | 775 | Белгород г., Макаренко ул., 22 | 2014 | - | Железобетонные панели | 19 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 11 087,80 | 7 537,60 | 0,00 | 152 | 109 | - |
| 957 | 776 | Белгород г., Макаренко ул., 24 | 2013 | - | Железобетонные панели | 17 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 11 122,30 | 7 549,20 | 0,00 | 152 | 129 | - |
| 958 | 777 | Белгород г., Макаренко ул., 26 | 2013 | - | Железобетонные панели | 19 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 1,00 | 11 086,70 | 7 536,20 | 0,00 | 152 | 115 | B |
| 959 | 778 | Белгород г., Макаренко ул., 28 | 2012 | - | Блок | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 1,00 | 6 275,80 | 4 954,70 | 0,00 | 144 | 71 | B |
| 960 | 779 | Белгород г., Макаренко ул., 30 | 2012 | - | Блок | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 1,00 | 6 267,60 | 4 936,30 | 0,00 | 144 | 74 | B |
| 961 | 780 | Белгород г., Макаренко ул., 32 | 2010 | - | Кирпич | 5 | 8 | Счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 9 964,60 | 7 873,30 | 628,70 | 150 | 181 | - |
| 962 | 781 | Белгород г., Макаренко ул., 34 | 2010 | - | Кирпич | 5 | 8 | Счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 9 943,80 | 7 857,70 | 496,10 | 150 | 251 | - |
| 963 | 782 | Белгород г., Макаренко ул., 38 | 2012 | - | Блок | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 1,00 | 6 379,90 | 5 062,30 | 10,60 | 108 | 79 | - |
| 964 | 783 | Белгород г., Макаренко ул., 40 | 2012 | - | Железобетонные панели | 9 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 1,00 | 11 386,90 | 9 562,20 | 89,30 | 132 | 72 | - |
| 965 | 784 | Белгород г., Макаренко ул., 42 | 2011 | - | Железобетонные панели | 9 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 11 424,90 | 9 028,30 | 43,70 | 204 | 225 | B |
| 966 | 785 | Белгород г., Машковцева ул., 4 | 1996 | - | Кирпич | 5 | 7 | Счет регионального оператора | Нет | 21,00 | 9 309,10 | 5 694,10 | 0,00 | 80 | 236 | - |
| 967 | 786 | Белгород г., Машковцева ул., 22 | 2006 | - | Железобетонные панели | 5 | 5 | Счет регионального оператора | Нет | 8,00 | 7 373,40 | 5 559,50 | 143,40 | 110 | 268 | - |
| 968 | 787 | Белгород г., Машковцева ул., 25 | 2009 | - | Железобетонные панели | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 7,00 | 3 501,20 | 3 057,00 | 0,00 | 50 | 72 | - |
| 969 | 788 | Белгород г., Машковцева ул., 26 | 2007 | - | Кирпич | 8 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 8,00 | 4 512,50 | 3 485,30 | 819,73 | 58 | 131 | - |
| 970 | 789 | Белгород г., Машковцева ул., 28 | 2006 | - | Кирпич | 9 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 8,00 | 8 736,40 | 7 050,80 | 0,00 | 107 | 244 | - |
| 971 | 790 | Белгород г., Машковцева ул., 29 | 2002 | - | Кирпич | 5 | 10 | Счет регионального оператора | Нет | 10,00 | 9 794,78 | 6 133,18 | 38,40 | 107 | 280 | - |
| 972 | 791 | Белгород г., Маяковского ул., 16 | 1973 | - | Кирпич | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 38,00 | 4 041,90 | 2 675,20 | 0,00 | 55 | 116 | - |
| 973 | 792 | Белгород г., Маяковского ул., 18 | 1974 | 2017 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 37,00 | 4 050,96 | 2 638,56 | 0,00 | 70 | 123 | - |
| 974 | 793 | Белгород г., Маяковского ул., 20а | 1970 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 41,00 | 4 326,34 | 2 922,54 | 179,20 | 66 | 125 | - |
| 975 | 794 | Белгород г., Маяковского ул., 26 | 1964 | 2015 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 34,00 | 5 137,70 | 3 056,85 | 128,92 | 78 | 119 | - |
| 976 | 795 | Белгород г., Маяковского ул., 28 | 1969 | 2016 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 45,00 | 3 711,40 | 2 735,37 | 0,00 | 60 | 130 | - |
| 977 | 796 | Белгород г., Маяковского ул., 30 | 1989 | 2008 | Железобетонные панели | 10 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 23,00 | 9 302,10 | 6 470,20 | 0,00 | 120 | 301 | - |
| 978 | 797 | Белгород г., Менделеева ул., 8а | 1993 | - | Железобетонные панели | 10 | 5 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 14 798,90 | 10 751,00 | 0,00 | 178 | 396 | - |
| 979 | 798 | Белгород г., Менделеева ул., 22 | 2004 | - | Железобетонные панели | 10 | 1 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 10,00 | 5 095,30 | 3 053,10 | 0,00 | 80 | 102 | - |
| 980 | 799 | Белгород г., Михайловский проезд, 1 | 1960 | - | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 57,00 | 1 484,30 | 966,80 | 0,00 | 24 | 55 | - |
| 981 | 800 | Белгород г., Михайловский проезд, 1а | 1970 | 2015 | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 47,00 | 2 224,23 | 1 258,83 | 0,00 | 32 | 59 | - |
| 982 | 801 | Белгород г., Михайловское ш., 16 | 1961 | - | Кирпич | 3 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 50,00 | 2 658,80 | 1 261,50 | 93,00 | 83 | 143 | - |
| 983 | 802 | Белгород г., Михайловское ш., 18 | 1962 | - | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 55,00 | 2 284,35 | 1 274,05 | 39,60 | 31 | 64 | - |
| 984 | 803 | Белгород г., Михайловское ш., 20 | 1966 | - | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 51,00 | 2 229,39 | 1 184,69 | 73,90 | 30 | 71 | - |
| 985 | 804 | Белгород г., Михайловское ш., 22 | 1965 | - | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 52,00 | 2 228,26 | 1 187,16 | 72,80 | 30 | 62 | - |
| 986 | 805 | Белгород г., Михайловское ш., 24 | 1966 | 2017 | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 51,00 | 2 258,60 | 1 171,60 | 119,20 | 30 | 74 | - |
| 987 | 806 | Белгород г., Михайловское ш., 26 | 1960 | 2016 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 2,00 | 2 580,10 | 993,20 | 436,40 | 20 | 50 | - |
| 988 | 807 | Белгород г., Михайловское ш., 30 | 1963 | - | Кирпич | 4 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 37,00 | 1 962,90 | 1 224,20 | 0,00 | 13 | 10 | - |
| 989 | 808 | Белгород г., Михайловское ш., 32 | 1968 | 2014 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 2,00 | 4 360,01 | 3 216,51 | 0,00 | 70 | 154 | - |
| 990 | 809 | Белгород г., Михайловское ш., 32а | 1973 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 44,00 | 4 246,40 | 3 046,40 | 89,60 | 68 | 162 | - |
| 991 | 810 | Белгород г., Михайловское ш., 33 | 2014 | - | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 5 686,40 | 4 154,70 | 537,30 | 124 | 48 | C |
| 992 | 811 | Белгород г., Михайловское ш., 34 | 1968 | 2016 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 40,00 | 4 134,02 | 3 144,22 | 0,00 | 70 | 173 | - |
| 993 | 812 | Белгород г., Михайловское ш., 36 | 1970 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 47,00 | 4 326,87 | 3 111,37 | 90,80 | 68 | 162 | - |
| 994 | 813 | Белгород г., Мичурина ул., 17 | 1974 | - | Железобетонные панели | 5 | 8 | Счет регионального оператора | Да | 37,00 | 7 502,46 | 5 721,46 | 0,00 | 120 | 284 | - |
| 995 | 814 | Белгород г., Мичурина ул., 27 | 1960 | 2009 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 53,00 | 819,60 | 288,50 | 149,50 | 11 | 14 | - |
| 996 | 815 | Белгород г., Мичурина ул., 29 | 1958 | 2009 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 53,00 | 783,70 | 330,60 | 75,70 | 10 | 8 | - |
| 997 | 816 | Белгород г., Мичурина ул., 35 | 1959 | 2009 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 53,00 | 3 039,00 | 429,80 | 0,00 | 12 | 27 | - |
| 998 | 817 | Белгород г., Мичурина ул., 41а | 1998 | - | Кирпич | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 15,00 | 6 475,40 | 3 702,70 | 0,00 | 39 | 81 | - |
| 999 | 818 | Белгород г., Мичурина ул., 43 | 1959 | - | Кирпич | 3 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 50,00 | 3 032,10 | 1 160,70 | 629,20 | 66 | 145 | - |
| 1000 | 819 | Белгород г., Мичурина ул., 50 | 1963 | - | Кирпич | 4 | 2 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 40,00 | 2 853,70 | 1 705,90 | 41,20 | 32 | 66 | - |
| 1001 | 820 | Белгород г., Мичурина ул., 52 | 1962 | 2015 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 41,00 | 5 246,50 | 2 524,32 | 1 150,00 | 64 | 115 | - |
| 1002 | 821 | Белгород г., Мичурина ул., 54 | 1962 | 2015 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 41,00 | 4 460,82 | 2 973,69 | 370,32 | 80 | 143 | - |
| 1003 | 822 | Белгород г., Мичурина ул., 54а | 1964 | - | Кирпич | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 45,00 | 3 445,98 | 2 555,30 | 0,00 | 60 | 116 | - |
| 1004 | 823 | Белгород г., Мичурина ул., 56а | 1994 | - | Кирпич | 14 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 14,00 | 7 346,70 | 4 622,80 | 536,10 | 81 | 194 | - |
| 1005 | 824 | Белгород г., Мичурина ул., 58 | 1962 | 2014 | Кирпич | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 41,00 | 3 383,23 | 2 464,77 | 30,40 | 60 | 95 | - |
| 1006 | 825 | Белгород г., Мичурина ул., 60 | 1961 | 2009 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 42,00 | 4 632,83 | 2 913,90 | 462,08 | 80 | 125 | - |
| 1007 | 826 | Белгород г., Мичурина ул., 62а | 1973 | - | Кирпич | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 32,00 | 4 601,00 | 2 175,92 | 1 471,08 | 46 | 118 | - |
| 1008 | 827 | Белгород г., Мичурина ул., 64 | 1957 | 2020 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 45,00 | 1 495,00 | 889,90 | 85,00 | 18 | 46 | - |
| 1009 | 828 | Белгород г., Мичурина ул., 66 | 1957 | 2020 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 51,00 | 1 499,58 | 982,60 | 0,00 | 18 | 57 | - |
| 1010 | 829 | Белгород г., Мичуринский 1-й пер., 2 | 1969 | 2016 | Кирпич | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 42,00 | 2 889,30 | 2 188,30 | 0,00 | 54 | 90 | - |
| 1011 | 830 | Белгород г., Мичуринский 1-й пер., 2а | 1969 | 2016 | Кирпич | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 42,00 | 3 685,21 | 2 045,48 | 1 047,50 | 48 | 92 | - |
| 1012 | 831 | Белгород г., Мичуринский 1-й пер., 5 | 1978 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 33,00 | 3 643,10 | 2 550,30 | 181,70 | 56 | 100 | - |
| 1013 | 832 | Белгород г., Мичуринский 1-й пер., 6 | 1965 | - | Кирпич | 4 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 46,00 | 4 181,50 | 2 584,20 | 0,00 | 64 | 133 | - |
| 1014 | 833 | Белгород г., Мичуринский 1-й пер., 7 | 1975 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 36,00 | 3 522,68 | 2 679,68 | 0,00 | 60 | 127 | - |
| 1015 | 834 | Белгород г., Мичуринский 1-й пер., 8 | 1968 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 43,00 | 4 784,69 | 3 053,31 | 81,18 | 68 | 169 | - |
| 1016 | 835 | Белгород г., Мичуринский 1-й пер., 10а | 1957 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 54,00 | 810,30 | 754,50 | 0,00 | 12 | 35 | - |
| 1017 | 836 | Белгород г., Мичуринский 1-й пер., 12 | 1956 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 50,00 | 978,00 | 579,50 | 0,00 | 35 | 77 | - |
| 1018 | 837 | Белгород г., Мичуринский 1-й пер., 13 | 1959 | 2019 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 52,00 | 2 151,87 | 1 495,17 | 0,00 | 36 | 62 | - |
| 1019 | 838 | Белгород г., Мичуринский 1-й пер., 14 | 1955 | - | Блок | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 56,00 | 866,70 | 754,20 | 46,04 | 12 | 27 | - |
| 1020 | 839 | Белгород г., Мичуринский 1-й пер., 16 | 1957 | - | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 54,00 | 1 394,75 | 969,95 | 0,00 | 18 | 46 | - |
| 1021 | 840 | Белгород г., Мичуринский 1-й пер., 18 | 1959 | 2019 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 52,00 | 2 338,21 | 1 124,61 | 294,20 | 20 | 55 | - |
| 1022 | 841 | Белгород г., Мичуринский 2-й пер., 2 | 1980 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 31,00 | 3 640,07 | 2 745,57 | 0,00 | 60 | 124 | - |
| 1023 | 842 | Белгород г., Мичуринский 2-й пер., 4 | 1982 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 29,00 | 3 870,40 | 2 704,60 | 0,00 | 58 | 119 | - |
| 1024 | 843 | Белгород г., Мокроусова ул., 1 | 1972 | 2016 | Железобетонные панели | 5 | 8 | Счет регионального оператора | Да | 28,00 | 7 483,44 | 5 737,34 | 0,00 | 120 | 301 | - |
| 1025 | 844 | Белгород г., Мокроусова ул., 3 | 1973 | 2015 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 30,00 | 5 766,10 | 4 378,99 | 0,00 | 90 | 217 | - |
| 1026 | 845 | Белгород г., Мокроусова ул., 5 | 1973 | 2016 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 28,00 | 5 661,57 | 4 372,70 | 0,00 | 90 | 235 | - |
| 1027 | 846 | Белгород г., Мокроусова ул., 5а | 1974 | - | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 43,00 | 5 623,64 | 4 295,84 | 107,40 | 88 | 227 | - |
| 1028 | 847 | Белгород г., Мокроусова ул., 7 | 1974 | - | Железобетонные панели | 5 | 8 | Счет регионального оператора | Да | 39,00 | 7 651,00 | 5 799,45 | 0,00 | 120 | 310 | - |
| 1029 | 848 | Белгород г., Мокроусова ул., 8 | 1959 | - | Блок | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 73,00 | 1 431,00 | 627,50 | 0,00 | 16 | 30 | - |
| 1030 | 849 | Белгород г., Мокроусова ул., 9 | 1972 | 2020 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 46,00 | 5 630,50 | 4 391,56 | 0,00 | 90 | 233 | - |
| 1031 | 850 | Белгород г., Мокроусова ул., 13 | 1972 | 2015 | Железобетонные панели | 5 | 8 | Счет регионального оператора | Да | 30,00 | 8 132,26 | 6 279,55 | 0,00 | 132 | 330 | - |
| 1032 | 851 | Белгород г., Мокроусова ул., 15 | 1972 | - | Железобетонные панели | 5 | 8 | Счет регионального оператора | Да | 46,00 | 7 403,78 | 5 675,02 | 0,00 | 120 | 306 | - |
| 1033 | 852 | Белгород г., Мокроусова ул., 17 | 1972 | 2018 | Железобетонные панели | 6 | 8 | Счет регионального оператора | Да | 58,00 | 7 334,24 | 6 276,74 | 0,00 | 130 | 321 | - |
| 1034 | 853 | Белгород г., Мокроусова ул., 17а | 1974 | 2018 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 38,00 | 5 744,66 | 4 399,36 | 0,00 | 90 | 237 | - |
| 1035 | 854 | Белгород г., Мокроусова ул., 19 | 1976 | - | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 38,00 | 5 422,39 | 3 773,69 | 0,00 | 70 | 170 | - |
| 1036 | 855 | Белгород г., Мокроусова ул., 21 | 1972 | 2018 | Железобетонные панели | 6 | 8 | Счет регионального оператора | Да | 46,00 | 7 711,32 | 6 297,02 | 0,00 | 132 | 323 | - |
| 1037 | 856 | Белгород г., Мокроусова ул., 23 | 1977 | - | Кирпич | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 39,00 | 2 755,85 | 1 921,65 | 0,00 | 54 | 97 | - |
| 1038 | 857 | Белгород г., Молодежная ул., 2 | 2009 | - | Кирпич | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 7,00 | 4 787,00 | 3 572,40 | 827,78 | 64 | 55 | - |
| 1039 | 858 | Белгород г., Молодежная ул., 4а | 1985 | - | Кирпич | 3 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 28,00 | 822,10 | 560,40 | 0,00 | 16 | 39 | - |
| 1040 | 859 | Белгород г., Молодежная ул., 6 | 1973 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 44,00 | 853,80 | 793,60 | 0,00 | 16 | 45 | - |
| 1041 | 860 | Белгород г., Молодежная ул., 8 | 1973 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 50,00 | 788,00 | 729,50 | 0,00 | 16 | 54 | - |
| 1042 | 861 | Белгород г., Молодежная ул., 8а | 1975 | - | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 42,00 | 1 167,40 | 1 078,00 | 0,00 | 16 | 24 | - |
| 1043 | 862 | Белгород г., Молодежная ул., 10 | 1973 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 40,00 | 794,30 | 735,90 | 0,00 | 16 | 51 | - |
| 1044 | 863 | Белгород г., Молодежная ул., 12 | 1973 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 44,00 | 806,94 | 745,74 | 0,00 | 16 | 51 | - |
| 1045 | 864 | Белгород г., Молодежная ул., 14 | 2006 | - | Железобетонные панели | 5 | 7 | Счет регионального оператора | Нет | 7,00 | 12 725,90 | 7 096,10 | 368,50 | 147 | 270 | - |
| 1046 | 865 | Белгород г., Молодежная ул., 16 | 2006 | - | Кирпич | 10 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 11,00 | 10 633,10 | 8 470,60 | 0,00 | 220 | 258 | - |
| 1047 | 866 | Белгород г., Молодежная ул., 16а | 2006 | - | Железобетонные панели | 11 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 11,00 | 9 820,40 | 7 175,10 | 0,00 | 180 | 242 | - |
| 1048 | 867 | Белгород г., Молодежная ул., 16б | 2006 | - | Железобетонные панели | 10 | 3 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 7,00 | 9 876,40 | 7 165,70 | 0,00 | 180 | 198 | - |
| 1049 | 868 | Белгород г., Молодежная ул., 16в | 2006 | - | Кирпич | 10 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 7,00 | 11 481,70 | 7 886,90 | 0,00 | 199 | 319 | - |
| 1050 | 869 | Белгород г., Молодежная ул., 16г | 2006 | - | Кирпич | 5 | 4 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 12,00 | 4 327,90 | 3 210,10 | 0,00 | 59 | 107 | - |
| 1051 | 870 | Белгород г., Молодежная ул., 17 | 2013 | - | Блок | 9 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 1,00 | 12 184,10 | 8 699,30 | 0,00 | 189 | 140 | B |
| 1052 | 871 | Белгород г., Молодежная ул., 22 | 2000 | - | Кирпич | 9 | 5 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 17,00 | 12 129,60 | 9 210,70 | 598,90 | 146 | 286 | - |
| 1053 | 872 | Белгород г., Н.Островского ул., 1 | 1972 | 2017 | Кирпич | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 32,00 | 8 450,20 | 4 976,96 | 285,30 | 104 | 218 | - |
| 1054 | 873 | Белгород г., Н.Островского ул., 2а | 1967 | 2017 | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 32,00 | 2 159,10 | 1 199,15 | 72,20 | 30 | 57 | - |
| 1055 | 874 | Белгород г., Н.Островского ул., 4 | 1948 | 2008 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 61,00 | 1 080,20 | 591,90 | 0,00 | 8 | 24 | - |
| 1056 | 875 | Белгород г., Н.Островского ул., 5 | 1969 | 2018 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 45,00 | 5 318,80 | 2 512,88 | 805,70 | 64 | 140 | - |
| 1057 | 876 | Белгород г., Н.Островского ул., 7 | 1969 | 2018 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 34,00 | 5 371,40 | 2 661,48 | 577,90 | 68 | 129 | - |
| 1058 | 877 | Белгород г., Н.Островского ул., 8 | 1948 | 2018 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 62,00 | 1 081,20 | 597,80 | 0,00 | 8 | 40 | - |
| 1059 | 878 | Белгород г., Н.Островского ул., 10 | 1948 | 2007 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 62,00 | 1 065,80 | 571,10 | 0,00 | 8 | 33 | - |
| 1060 | 879 | Белгород г., Н.Островского ул., 11 | 2019 | - | Монолит железобетонный | 12 | 2 | - | Нет | 0,00 | 7 251,50 | 4 881,50 | 2 370,00 | 106 | 107 | - |
| 1061 | 880 | Белгород г., Н.Островского ул., 16 | 1948 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 62,00 | 1 066,70 | 580,50 | 0,00 | 8 | 38 | - |
| 1062 | 881 | Белгород г., Н.Островского ул., 18а | 2017 | - | Монолит | 15 | 2 | - | Нет | 0,00 | 8 681,60 | 8 317,80 | 363,80 | 213 | 120 | - |
| 1063 | 882 | Белгород г., Н.Островского ул., 19б | 1959 | - | Кирпич | 3 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 60,00 | 1 121,40 | 497,10 | 89,50 | 11 | 24 | - |
| 1064 | 883 | Белгород г., Н.Островского ул., 19в | 1962 | 2016 | Кирпич | 4 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 18,00 | 4 021,90 | 2 267,00 | 228,20 | 60 | 106 | - |
| 1065 | 884 | Белгород г., Н.Островского ул., 27 | 2019 | - | Монолит железобетонный | 11 | 1 | - | Нет | 0,00 | 7 078,00 | 3 800,30 | 1 484,20 | 56 | 83 | - |
| 1066 | 885 | Белгород г., Нагорная ул., 2 | 2003 | - | Кирпич | 16 | 4 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 10,00 | 18 917,50 | 12 859,40 | 764,60 | 221 | 311 | - |
| 1067 | 886 | Белгород г., Нагорная ул., 23 | 1997 | - | Железобетонные панели | 10 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 18,00 | 9 187,10 | 6 465,10 | 205,80 | 112 | 221 | - |
| 1068 | 887 | Белгород г., Нагорная ул., 25 | 1995 | - | Кирпич | 7 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 18,00 | 3 080,00 | 1 902,60 | 244,80 | 54 | 96 | - |
| 1069 | 888 | Белгород г., Нагорная ул., 25а | 2004 | - | Кирпич | 10 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 10,00 | 4 967,80 | 2 774,80 | 545,00 | 29 | 21 | - |
| 1070 | 889 | Белгород г., Народный б-р, 1 | 1985 | 2017 | Кирпич | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 3 964,60 | 2 749,40 | 0,00 | 50 | 116 | - |
| 1071 | 890 | Белгород г., Народный б-р, 1а | 1939 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 65,00 | 848,70 | 800,60 | 0,00 | 12 | 45 | - |
| 1072 | 891 | Белгород г., Народный б-р, 2а | 1982 | 2017 | Кирпич | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 29,00 | 4 008,50 | 2 890,40 | 0,00 | 54 | 113 | - |
| 1073 | 892 | Белгород г., Народный б-р, 3а | 2014 | - | Шлакоблок | 18 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 3,00 | 12 531,60 | 6 908,60 | 413,30 | 118 | 43 | B |
| 1074 | 893 | Белгород г., Народный б-р, 3б | 1936 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 55,00 | 1 443,80 | 800,70 | 0,00 | 14 | 31 | - |
| 1075 | 894 | Белгород г., Народный б-р, 17 | 1979 | - | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 30,00 | 4 275,50 | 2 136,90 | 84,60 | 140 | 266 | - |
| 1076 | 895 | Белгород г., Народный б-р, 32 | 1999 | - | Кирпич | 12 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 12,00 | 9 582,50 | 5 473,20 | 732,00 | 67 | 130 | - |
| 1077 | 896 | Белгород г., Народный б-р, 34 | 2002 | 2019 | Кирпич | 14 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 10,00 | 15 769,00 | 9 955,70 | 685,10 | 102 | 180 | - |
| 1078 | 897 | Белгород г., Народный б-р, 36 | 1997 | - | Кирпич | 12 | 1 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 14,00 | 6 318,02 | 4 277,52 | 482,00 | 43 | 69 | - |
| 1079 | 898 | Белгород г., Народный б-р, 36а | 1999 | - | Кирпич | 8 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 12,00 | 2 797,60 | 1 916,10 | 0,00 | 25 | 55 | - |
| 1080 | 899 | Белгород г., Народный б-р, 38 | 1994 | - | Кирпич | 8 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 17,00 | 3 080,40 | 1 836,90 | 283,60 | 28 | 64 | - |
| 1081 | 900 | Белгород г., Народный б-р, 38а | 1996 | - | Кирпич | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 15,00 | 3 495,70 | 2 473,90 | 301,00 | 29 | 51 | - |
| 1082 | 901 | Белгород г., Народный б-р, 39а | 1968 | - | Кирпич | 4 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 40,00 | 3 438,19 | 1 936,44 | 44,80 | 47 | 88 | - |
| 1083 | 902 | Белгород г., Народный б-р, 41 | 1966 | 2020 | Кирпич | 4 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 45,00 | 4 920,50 | 2 945,00 | 0,00 | 73 | 135 | - |
| 1084 | 903 | Белгород г., Народный б-р, 43 | 1963 | - | Кирпич | 12 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 22,00 | 8 903,76 | 5 741,86 | 169,70 | 121 | 287 | - |
| 1085 | 904 | Белгород г., Народный б-р, 48 | 1984 | 2020 | Кирпич | 9 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 27,00 | 11 648,80 | 7 418,10 | 746,50 | 123 | 296 | - |
| 1086 | 905 | Белгород г., Народный б-р, 52 | 1958 | 2020 | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 53,00 | 1 710,49 | 917,44 | 86,70 | 17 | 22 | - |
| 1087 | 906 | Белгород г., Народный б-р, 52а | 1992 | - | Кирпич | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 17,00 | 5 363,06 | 3 187,70 | 479,50 | 42 | 126 | - |
| 1088 | 907 | Белгород г., Народный б-р, 57 | 2000 | - | Кирпич | 11 | 5 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 14,00 | 18 100,60 | 12 467,30 | 910,30 | 138 | 262 | - |
| 1089 | 908 | Белгород г., Народный б-р, 63а | 1975 | 2015 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 33,00 | 5 866,64 | 4 247,10 | 107,74 | 89 | 170 | - |
| 1090 | 909 | Белгород г., Народный б-р, 64 | 1985 | 2020 | Кирпич | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 26,00 | 5 728,60 | 3 209,30 | 1 122,50 | 62 | 160 | - |
| 1091 | 910 | Белгород г., Народный б-р, 76 | 1962 | - | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 49,00 | 2 696,40 | 1 004,00 | 935,70 | 27 | 36 | - |
| 1092 | 911 | Белгород г., Народный б-р, 77 | 1995 | - | Кирпич | 7 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 14,00 | 5 611,37 | 4 436,53 | 118,00 | 79 | 140 | - |
| 1093 | 912 | Белгород г., Народный б-р, 81 | 1952 | 2020 | Кирпич | 4 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 45,00 | 5 014,50 | 1 945,00 | 829,10 | 120 | 81 | - |
| 1094 | 913 | Белгород г., Народный б-р, 87 | 1989 | - | Железобетонные панели | 10 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 23,00 | 7 148,30 | 6 124,20 | 130,20 | 120 | 347 | - |
| 1095 | 914 | Белгород г., Народный б-р, 89 | 1988 | - | Железобетонные панели | 10 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 24,00 | 3 194,20 | 2 470,50 | 155,10 | 170 | 284 | - |
| 1096 | 915 | Белгород г., Народный б-р, 90 | 1956 | - | Шлакоблок | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 55,00 | 1 730,00 | 558,70 | 517,60 | 108 | 31 | - |
| 1097 | 916 | Белгород г., Народный б-р, 91 | 1979 | - | Железобетонные панели | 9 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 7 456,20 | 5 678,10 | 0,00 | 12 | 245 | - |
| 1098 | 917 | Белгород г., Народный б-р, 92 | 1956 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 37,00 | 898,90 | 149,90 | 645,40 | 36 | 9 | - |
| 1099 | 918 | Белгород г., Народный б-р, 93 | 1963 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 42,00 | 3 239,60 | 1 519,50 | 311,30 | 58 | 72 | - |
| 1100 | 919 | Белгород г., Народный б-р, 99 | 1966 | - | Кирпич | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 38,00 | 4 154,92 | 2 118,77 | 319,58 | 7 | 79 | - |
| 1101 | 920 | Белгород г., Народный б-р, 101 | 1962 | 2014 | Кирпич | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 7 950,66 | 4 179,96 | 861,40 | 93 | 163 | - |
| 1102 | 921 | Белгород г., Народный б-р, 103 | 1967 | 2014 | Кирпич | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 33,00 | 4 270,05 | 2 472,64 | 229,02 | 56 | 113 | - |
| 1103 | 922 | Белгород г., Народный б-р, 104 | 2002 | - | Кирпич | 14 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 10,00 | 7 301,80 | 4 403,10 | 515,20 | 77 | 137 | - |
| 1104 | 923 | Белгород г., Народный б-р, 105 | 1997 | 2020 | Железобетонные панели | 9 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 15,00 | 9 523,10 | 5 983,00 | 558,40 | 112 | 208 | - |
| 1105 | 924 | Белгород г., Народный б-р, 107 | 1997 | - | Кирпич | 17 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 29,00 | 7 944,90 | 5 737,40 | 0,00 | 67 | 140 | - |
| 1106 | 925 | Белгород г., Народный б-р, 109 | 1994 | - | Железобетонные панели | 10 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 23,00 | 14 761,80 | 10 091,46 | 232,10 | 196 | 413 | - |
| 1107 | 926 | Белгород г., Некрасова ул., 1 | 1963 | 2014 | Кирпич | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 40,00 | 6 529,10 | 4 605,02 | 219,40 | 120 | 198 | - |
| 1108 | 927 | Белгород г., Некрасова ул., 2 | 1961 | 2016 | Кирпич | 4 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 42,00 | 2 804,82 | 2 295,58 | 283,73 | 64 | 106 | - |
| 1109 | 928 | Белгород г., Некрасова ул., 4 | 1962 | 2016 | Кирпич | 4 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 48,00 | 2 180,78 | 2 001,42 | 0,00 | 48 | 101 | - |
| 1110 | 929 | Белгород г., Некрасова ул., 5 | 1963 | 2015 | Кирпич | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 40,00 | 7 698,90 | 4 624,46 | 83,70 | 120 | 218 | - |
| 1111 | 930 | Белгород г., Некрасова ул., 5а | 1970 | - | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 34,00 | 2 902,70 | 1 590,44 | 204,82 | 40 | 77 | - |
| 1112 | 931 | Белгород г., Некрасова ул., 5б/8 | 1974 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 31,00 | 4 770,50 | 2 668,70 | 817,90 | 56 | 115 | - |
| 1113 | 932 | Белгород г., Некрасова ул., 6 | 1962 | 2015 | Кирпич | 4 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 41,00 | 2 830,04 | 2 420,78 | 143,90 | 60 | 122 | - |
| 1114 | 933 | Белгород г., Некрасова ул., 6а | 2000 | - | Железобетонные панели | 10 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 13,00 | 10 555,70 | 6 938,50 | 685,90 | 116 | 217 | - |
| 1115 | 934 | Белгород г., Некрасова ул., 7а | 1969 | 2020 | Несущие панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 42,00 | 3 692,30 | 2 721,17 | 0,00 | 60 | 128 | - |
| 1116 | 935 | Белгород г., Некрасова ул., 8а | 1968 | - | Слоистые железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 47,00 | 3 833,05 | 3 466,10 | 86,92 | 76 | 155 | - |
| 1117 | 936 | Белгород г., Некрасова ул., 10 | 1965 | 2013 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 51,00 | 4 412,14 | 2 556,24 | 104,00 | 66 | 102 | - |
| 1118 | 937 | Белгород г., Некрасова ул., 12 | 1966 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 49,00 | 4 373,59 | 2 632,81 | 0,00 | 70 | 113 | - |
| 1119 | 938 | Белгород г., Некрасова ул., 13 | 1965 | 2013 | Кирпич | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 51,00 | 4 057,58 | 2 517,03 | 0,00 | 60 | 123 | - |
| 1120 | 939 | Белгород г., Некрасова ул., 14 | 1965 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 51,00 | 4 363,57 | 2 612,14 | 0,00 | 70 | 107 | - |
| 1121 | 940 | Белгород г., Некрасова ул., 15 | 1965 | - | Кирпич | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 51,00 | 4 061,26 | 2 516,01 | 0,00 | 60 | 98 | - |
| 1122 | 941 | Белгород г., Некрасова ул., 16 | 1968 | 2020 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 47,00 | 5 457,38 | 3 224,00 | 190,40 | 68 | 150 | - |
| 1123 | 942 | Белгород г., Некрасова ул., 17 | 1965 | - | Слоистые железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 51,00 | 4 695,34 | 3 540,34 | 0,00 | 80 | 160 | - |
| 1124 | 943 | Белгород г., Некрасова ул., 17в | 1996 | - | Железобетонные панели | 9 | 1 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 18,00 | 4 064,60 | 2 756,00 | 0,00 | 72 | 112 | - |
| 1125 | 944 | Белгород г., Некрасова ул., 23 | 1965 | - | Слоистые железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 51,00 | 4 687,60 | 3 529,60 | 0,00 | 80 | 161 | - |
| 1126 | 945 | Белгород г., Некрасова ул., 24 | 1967 | 2017 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 41,00 | 3 771,00 | 2 895,80 | 0,00 | 70 | 118 | - |
| 1127 | 946 | Белгород г., Некрасова ул., 24а | 1973 | 2017 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 16,00 | 3 688,20 | 2 748,90 | 300,30 | 60 | 149 | - |
| 1128 | 947 | Белгород г., Некрасова ул., 25 | 1965 | 2018 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 51,00 | 4 687,80 | 3 530,60 | 0,00 | 80 | 174 | - |
| 1129 | 948 | Белгород г., Некрасова ул., 25а | 1965 | 2018 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 51,00 | 4 689,25 | 3 528,42 | 0,00 | 80 | 179 | - |
| 1130 | 949 | Белгород г., Некрасова ул., 25б | 1974 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 41,00 | 4 730,59 | 2 880,93 | 0,00 | 70 | 138 | - |
| 1131 | 950 | Белгород г., Некрасова ул., 26 | 1968 | 2019 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 27,00 | 5 787,70 | 4 465,00 | 0,00 | 90 | 194 | - |
| 1132 | 951 | Белгород г., Некрасова ул., 28а | 2020 | - | Железобетонные панели | 14 | 1 | - | Нет | 0,00 | 7 602,80 | 5 178,60 | 215,70 | 92 | 10 | - |
| 1133 | 952 | Белгород г., Некрасова ул., 28б | 2018 | - | Несущие панели | 9 | 1 | - | Нет | 0,00 | 5 441,50 | 4 322,76 | 202,60 | 77 | 20 | - |
| 1134 | 953 | Белгород г., Некрасова ул., 29 | 1967 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 48,00 | 5 175,90 | 3 005,00 | 155,40 | 70 | 143 | - |
| 1135 | 954 | Белгород г., Некрасова ул., 30 | 1968 | 2015 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 26,00 | 5 749,30 | 4 432,60 | 0,00 | 90 | 215 | - |
| 1136 | 955 | Белгород г., Некрасова ул., 30а | 1973 | - | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 56,00 | 5 736,20 | 4 430,60 | 0,00 | 90 | 186 | - |
| 1137 | 956 | Белгород г., Некрасова ул., 30б | 1974 | - | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 19,00 | 5 700,60 | 4 404,70 | 0,00 | 90 | 207 | - |
| 1138 | 957 | Белгород г., Некрасова ул., 32 | 1968 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 40,00 | 3 540,50 | 2 735,90 | 0,00 | 60 | 135 | - |
| 1139 | 958 | Белгород г., Некрасова ул., 34 | 1970 | 2020 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 3 531,10 | 2 719,10 | 0,00 | 60 | 124 | - |
| 1140 | 959 | Белгород г., Некрасова ул., 36 | 1969 | 2018 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 33,00 | 3 444,80 | 2 684,10 | 0,00 | 60 | 129 | - |
| 1141 | 960 | Белгород г., Некрасова ул., 38 | 1970 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 34,00 | 3 556,20 | 2 723,90 | 0,00 | 60 | 132 | - |
| 1142 | 961 | Белгород г., Некрасова ул., 40а | 1970 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 38,00 | 3 473,30 | 2 715,00 | 0,00 | 60 | 129 | - |
| 1143 | 962 | Белгород г., Николая Чумичова ул., 11 | 1973 | 2019 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 37,00 | 6 019,13 | 4 469,84 | 0,00 | 90 | 207 | - |
| 1144 | 963 | Белгород г., Николая Чумичова ул., 16 | 1954 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 57,00 | 459,53 | 410,18 | 0,00 | 8 | 28 | - |
| 1145 | 964 | Белгород г., Николая Чумичова ул., 20 | 1970 | 2009 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 36,00 | 3 659,50 | 2 689,80 | 29,80 | 60 | 114 | - |
| 1146 | 965 | Белгород г., Николая Чумичова ул., 22а | 1967 | - | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 48,00 | 1 813,30 | 1 276,10 | 0,00 | 32 | 47 | - |
| 1147 | 966 | Белгород г., Николая Чумичова ул., 22б | 1963 | 2015 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 48,00 | 4 276,59 | 3 136,79 | 32,20 | 80 | 156 | - |
| 1148 | 967 | Белгород г., Николая Чумичова ул., 22в | 1963 | 2017 | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 48,00 | 1 815,26 | 1 281,56 | 0,00 | 32 | 53 | - |
| 1149 | 968 | Белгород г., Николая Чумичова ул., 24а | 1953 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 58,00 | 546,95 | 280,18 | 115,40 | 8 | 10 | - |
| 1150 | 969 | Белгород г., Николая Чумичова ул., 24б | 1963 | - | Кирпич | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 47,00 | 3 373,85 | 2 448,00 | 63,30 | 59 | 98 | - |
| 1151 | 970 | Белгород г., Николая Чумичова ул., 24в | 1963 | 2020 | Кирпич | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 52,00 | 3 403,20 | 2 376,30 | 160,30 | 55 | 115 | - |
| 1152 | 971 | Белгород г., Николая Чумичова ул., 30а | 1959 | 2016 | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 51,00 | 1 994,62 | 1 146,15 | 592,40 | 22 | 38 | - |
| 1153 | 972 | Белгород г., Николая Чумичова ул., 32 | 1966 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 45,00 | 804,19 | 409,32 | 0,00 | 12 | 15 | - |
| 1154 | 973 | Белгород г., Николая Чумичова ул., 34 | 1961 | 2014 | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 48,00 | 2 291,54 | 1 102,10 | 189,04 | 28 | 56 | - |
| 1155 | 974 | Белгород г., Николая Чумичова ул., 39 | 1972 | 2015 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 38,00 | 5 211,95 | 3 361,10 | 168,30 | 70 | 142 | - |
| 1156 | 975 | Белгород г., Николая Чумичова ул., 40 | 1961 | 2015 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 47,00 | 2 913,62 | 1 251,85 | 290,17 | 40 | 49 | - |
| 1157 | 976 | Белгород г., Николая Чумичова ул., 41 | 1965 | 2015 | Кирпич | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 48,00 | 4 386,97 | 2 544,57 | 513,80 | 60 | 108 | - |
| 1158 | 977 | Белгород г., Николая Чумичова ул., 44 | 1983 | 2020 | Кирпич | 7 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 28,00 | 3 367,70 | 2 195,50 | 145,10 | 72 | 200 | - |
| 1159 | 978 | Белгород г., Николая Чумичова ул., 46 | 1964 | - | Кирпич | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 47,00 | 3 824,50 | 2 537,50 | 0,00 | 60 | 85 | - |
| 1160 | 979 | Белгород г., Николая Чумичова ул., 48 | 1966 | 2017 | Кирпич | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 45,00 | 3 777,87 | 2 545,17 | 327,60 | 60 | 119 | - |
| 1161 | 980 | Белгород г., Николая Чумичова ул., 50 | 1991 | - | Железобетонные панели | 10 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 10 479,40 | 7 380,50 | 0,00 | 119 | 269 | - |
| 1162 | 981 | Белгород г., Николая Чумичова ул., 55 | 1974 | 2009 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 37,00 | 5 870,60 | 4 353,90 | 0,00 | 90 | 195 | - |
| 1163 | 982 | Белгород г., Николая Чумичова ул., 57 | 1974 | 2009 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 37,00 | 5 901,56 | 4 382,76 | 0,00 | 90 | 196 | - |
| 1164 | 983 | Белгород г., Николая Чумичова ул., 58 | 1989 | 2009 | Кирпичные с облицовкой керамическими блоками и плитками | 16 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 21,00 | 7 248,20 | 5 180,20 | 0,00 | 96 | 228 | - |
| 1165 | 984 | Белгород г., Николая Чумичова ул., 59 | 1975 | 2015 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 27,00 | 3 651,00 | 2 689,20 | 0,00 | 60 | 112 | - |
| 1166 | 985 | Белгород г., Николая Чумичова ул., 60 | 1992 | 2008 | Кирпичные с облицовкой керамическими блоками и плитками | 16 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 41,00 | 7 229,50 | 5 045,90 | 185,20 | 92 | 222 | - |
| 1167 | 986 | Белгород г., Николая Чумичова ул., 62 | 1995 | 2009 | Кирпич | 16 | 1 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 19,00 | 7 482,30 | 5 330,70 | 0,00 | 95 | 216 | - |
| 1168 | 987 | Белгород г., Николая Чумичова ул., 62а | 1997 | - | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 15,00 | 3 632,90 | 1 570,40 | 642,50 | 18 | 29 | - |
| 1169 | 988 | Белгород г., Николая Чумичова ул., 64 | 1996 | 2020 | Кирпич | 16 | 1 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 15,00 | 7 633,20 | 5 476,80 | 0,00 | 97 | 184 | - |
| 1170 | 989 | Белгород г., Николая Чумичова ул., 66 | 1973 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 38,00 | 4 556,60 | 2 716,20 | 317,10 | 67 | 123 | - |
| 1171 | 990 | Белгород г., Николая Чумичова ул., 68 | 1982 | - | Кирпич | 12 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 29,00 | 5 957,70 | 3 773,50 | 599,50 | 71 | 156 | - |
| 1172 | 991 | Белгород г., Николая Чумичова ул., 70 | 1996 | - | Кирпич | 15 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 15,00 | 25 743,90 | 18 282,00 | 696,40 | 271 | 622 | - |
| 1173 | 992 | Белгород г., Николая Чумичова ул., 112 | 1957 | - | Брус | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 54,00 | 459,10 | 412,91 | 0,00 | 8 | 28 | - |
| 1174 | 993 | Белгород г., Николая Чумичова ул., 114 | 1956 | - | Кирпич | 2 | 1 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 55,00 | 443,10 | 410,88 | 0,00 | 8 | 15 | - |
| 1175 | 994 | Белгород г., Николая Чумичова ул., 116 | 1958 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 53,00 | 497,20 | 441,00 | 0,00 | 8 | 22 | - |
| 1176 | 995 | Белгород г., Николая Чумичова ул., 118 | 1960 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 51,00 | 437,20 | 400,90 | 0,00 | 8 | 15 | - |
| 1177 | 996 | Белгород г., Николая Чумичова ул., 123 | 1972 | 2019 | Кирпич | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 39,00 | 6 711,50 | 4 276,60 | 172,00 | 96 | 220 | - |
| 1178 | 997 | Белгород г., Николая Чумичова ул., 127 | 1973 | - | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 38,00 | 6 312,70 | 4 708,30 | 131,80 | 96 | 226 | - |
| 1179 | 998 | Белгород г., Николая Чумичова ул., 129 | 2009 | - | Кирпич | 10 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 7,00 | 11 763,10 | 7 753,10 | 872,79 | 153 | 103 | - |
| 1180 | 999 | Белгород г., Октябрьская ул., 11 | 1995 | - | Кирпич | 10 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 16,00 | 5 423,18 | 3 925,50 | 112,90 | 55 | 119 | - |
| 1181 | 1000 | Белгород г., Октябрьская ул., 23 | 1996 | - | Кирпич | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 15,00 | 7 219,10 | 4 017,30 | 995,20 | 96 | 217 | - |
| 1182 | 1001 | Белгород г., Октябрьская ул., 27 | 1917 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 94,00 | 218,30 | 197,10 | 0,00 | 8 | 21 | - |
| 1183 | 1002 | Белгород г., Октябрьская ул., 46 | 2003 | - | Кирпич | 13 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 8,00 | 9 561,20 | 6 081,90 | 154,80 | 97 | 178 | - |
| 1184 | 1003 | Белгород г., Октябрьская ул., 46а | 2000 | - | Кирпич | 10 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 11,00 | 5 131,14 | 3 688,80 | 199,14 | 64 | 127 | - |
| 1185 | 1004 | Белгород г., Октябрьская ул., 52 | 2001 | - | Кирпич | 10 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 13,00 | 5 584,10 | 3 701,70 | 531,21 | 27 | 50 | - |
| 1186 | 1005 | Белгород г., Октябрьская ул., 57а | 2005 | 2009 | Кирпич | 18 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 5,00 | 9 096,60 | 6 615,10 | 228,30 | 68 | 93 | - |
| 1187 | 1006 | Белгород г., Октябрьская ул., 59 | 2004 | - | Кирпич | 7 | 1 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 10,00 | 3 766,90 | 2 289,70 | 180,00 | 21 | 30 | - |
| 1188 | 1007 | Белгород г., Октябрьская ул., 61 | 2004 | - | Кирпич | 20 | 1 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 10,00 | 8 773,05 | 6 419,95 | 221,60 | 67 | 106 | - |
| 1189 | 1008 | Белгород г., Октябрьская ул., 63 | 1993 | - | Железобетонные панели | 10 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 18,00 | 21 031,50 | 14 827,50 | 0,00 | 255 | 618 | - |
| 1190 | 1009 | Белгород г., Октябрьская ул., 63а | 2002 | - | Кирпич | 12 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 9,00 | 5 933,50 | 4 489,30 | 598,20 | 46 | 33 | - |
| 1191 | 1010 | Белгород г., Октябрьская ул., 76 | 1993 | - | Кирпич | 10 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 18,00 | 5 971,10 | 3 760,20 | 718,30 | 60 | 165 | - |
| 1192 | 1011 | Белгород г., Октябрьская ул., 78 | 1976 | 2020 | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 35,00 | 5 357,00 | 3 766,20 | 0,00 | 71 | 161 | - |
| 1193 | 1012 | Белгород г., Октябрьская ул., 80 | 1975 | 2018 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 36,00 | 3 620,90 | 2 784,93 | 0,00 | 60 | 142 | - |
| 1194 | 1013 | Белгород г., Октябрьская ул., 82 | 1976 | - | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 35,00 | 5 740,35 | 4 407,15 | 0,00 | 90 | 217 | - |
| 1195 | 1014 | Белгород г., Октябрьская ул., 84 | 1975 | - | Железобетонные панели | 5 | 8 | Счет регионального оператора | Да | 36,00 | 7 581,70 | 5 744,20 | 0,00 | 120 | 298 | - |
| 1196 | 1015 | Белгород г., Октябрьская ул., 86 | 1975 | - | Железобетонные панели | 5 | 8 | Счет регионального оператора | Да | 36,00 | 7 529,80 | 5 701,50 | 0,00 | 120 | 282 | - |
| 1197 | 1016 | Белгород г., Павлова ул., 49 | 1958 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 53,00 | 438,10 | 398,70 | 0,00 | 8 | 30 | - |
| 1198 | 1017 | Белгород г., Парковая ул., 1 | 2003 | - | Кирпич | 7 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 10,00 | 5 622,20 | 2 935,80 | 420,60 | 48 | 58 | - |
| 1199 | 1018 | Белгород г., Парковая ул., 2 | 2001 | - | Монолит | 8 | 1 | Специальный счет ТСЖ/УК | Нет | 10,00 | 4 849,30 | 4 329,30 | 0,00 | 50 | 73 | - |
| 1200 | 1019 | Белгород г., Парковая ул., 3 | 1954 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 40,00 | 2 190,27 | 1 043,10 | 57,07 | 20 | 55 | B |
| 1201 | 1020 | Белгород г., Парковая ул., 3а | 1961 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 33,00 | 1 892,90 | 945,40 | 0,00 | 24 | 25 | - |
| 1202 | 1021 | Белгород г., Парковая ул., 5 | 2011 | - | Кирпич | 9 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 1,00 | 10 248,00 | 7 151,10 | 1 639,60 | 126 | 81 | C |
| 1203 | 1022 | Белгород г., Парковая ул., 8 | 2017 | - | Монолит железобетонный | 19 | 1 | - | Нет | 0,00 | 18 165,40 | 10 079,10 | 3 637,80 | 148 | 148 | - |
| 1204 | 1023 | Белгород г., Парковая ул., 11, корп. 1 | 2020 | - | Монолит железобетонный | 11 | 1 | - | Нет | 0,00 | 4 947,10 | 3 285,60 | 370,70 | 54 | 11 | - |
| 1205 | 1024 | Белгород г., Парковая ул., 11, корп. 2 | 2020 | - | Монолит железобетонный | 11 | 1 | - | Нет | 0,00 | 5 122,30 | 3 326,90 | 427,80 | 56 | 11 | - |
| 1206 | 1025 | Белгород г., Первомайская ул., 6 | 2020 | - | Кирпич | 16 | 1 | - | Нет | 0,00 | 6 390,00 | 4 358,50 | 569,30 | 105 | 14 | - |
| 1207 | 1026 | Белгород г., Первомайская ул., 11 | 1982 | 2019 | Железобетонные панели | 9 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 29,00 | 16 401,10 | 11 112,01 | 132,30 | 211 | 522 | - |
| 1208 | 1027 | Белгород г., Первомайская ул., 13 | 1986 | - | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 5 486,50 | 3 838,50 | 0,00 | 72 | 207 | - |
| 1209 | 1028 | Белгород г., Первомайская ул., 15 | 1980 | - | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 31,00 | 5 443,70 | 3 810,70 | 0,00 | 70 | 155 | - |
| 1210 | 1029 | Белгород г., Первомайская ул., 17 | 1977 | - | Железобетонные панели | 9 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 34,00 | 8 198,90 | 5 635,40 | 27,90 | 107 | 296 | - |
| 1211 | 1030 | Белгород г., Первомайская ул., 25 | 1956 | - | Блок | 2 | 2 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 55,00 | 438,90 | 393,50 | 0,00 | 8 | 22 | - |
| 1212 | 1031 | Белгород г., Пирогова ул., 52 | 1963 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 50,00 | 1 290,90 | 593,50 | 0,00 | 16 | 21 | - |
| 1213 | 1032 | Белгород г., Плеханова ул., 8а | 1996 | - | Кирпич | 17 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 7 899,60 | 5 863,30 | 0,00 | 83 | 229 | - |
| 1214 | 1033 | Белгород г., Плеханова ул., 10а | 1998 | - | Монолит железобетонный | 17 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 15,00 | 8 021,30 | 5 997,60 | 0,00 | 85 | 211 | - |
| 1215 | 1034 | Белгород г., Победы ул., 12 | 1966 | 2020 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 45,00 | 4 265,50 | 3 118,60 | 113,90 | 83 | 132 | - |
| 1216 | 1035 | Белгород г., Победы ул., 14 | 1965 | 2014 | Кирпич | 4 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 45,00 | 3 632,10 | 2 576,20 | 0,00 | 64 | 130 | - |
| 1217 | 1036 | Белгород г., Победы ул., 18 | 1973 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Специальный счет регионального оператора | Да | 41,00 | 3 667,20 | 2 693,90 | 0,00 | 60 | 133 | - |
| 1218 | 1037 | Белгород г., Победы ул., 30 | 1971 | 2017 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 42,00 | 3 669,97 | 2 696,42 | 0,00 | 60 | 125 | - |
| 1219 | 1038 | Белгород г., Победы ул., 47, корп. 1 | 1998 | - | Кирпич | 12 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 15,00 | 6 272,30 | 3 736,00 | 1 002,00 | 55 | 118 | - |
| 1220 | 1039 | Белгород г., Победы ул., 47, корп. 2 | 1999 | - | Кирпич | 13 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 15,00 | 7 524,70 | 5 344,10 | 0,00 | 77 | 152 | - |
| 1221 | 1040 | Белгород г., Победы ул., 49, корп. 2 | 2000 | - | Кирпич | 14 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 13,00 | 9 328,73 | 6 374,00 | 156,20 | 97 | 167 | - |
| 1222 | 1041 | Белгород г., Победы ул., 49, корп. 3 | 2004 | - | Кирпич | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 10,00 | 5 446,00 | 3 642,80 | 246,40 | 49 | 80 | - |
| 1223 | 1042 | Белгород г., Победы ул., 49, корп. 4 | 2004 | - | Кирпич | 14 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 10,00 | 6 098,50 | 4 259,10 | 303,90 | 77 | 95 | - |
| 1224 | 1043 | Белгород г., Победы ул., 49, корп. 5 | 2004 | - | Кирпич | 10 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 10,00 | 3 831,70 | 2 815,80 | 0,00 | 44 | 61 | - |
| 1225 | 1044 | Белгород г., Победы ул., 49, корп. 6 | 2004 | - | Кирпич | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 10,00 | 5 729,20 | 3 638,90 | 440,60 | 48 | 92 | - |
| 1226 | 1045 | Белгород г., Победы ул., 49, корп. 7 | 2002 | - | Кирпич | 14 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 19,00 | 9 275,50 | 6 496,10 | 112,80 | 96 | 191 | - |
| 1227 | 1046 | Белгород г., Победы ул., 54 | 1973 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 3 724,20 | 2 755,60 | 0,00 | 60 | 110 | - |
| 1228 | 1047 | Белгород г., Победы ул., 56 | 1974 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 3 635,40 | 2 673,60 | 0,00 | 60 | 116 | - |
| 1229 | 1048 | Белгород г., Победы ул., 58 | 1974 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 21,00 | 3 673,00 | 2 709,10 | 0,00 | 60 | 110 | - |
| 1230 | 1049 | Белгород г., Победы ул., 66 | 1967 | 2014 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 42,00 | 4 272,89 | 3 058,87 | 102,80 | 80 | 131 | - |
| 1231 | 1050 | Белгород г., Победы ул., 69 | 1978 | 2017 | Железобетонные панели | 9 | 7 | Счет регионального оператора | Нет | 45,00 | 17 909,00 | 12 974,80 | 209,50 | 255 | 613 | - |
| 1232 | 1051 | Белгород г., Победы ул., 71 | 1977 | 2014 | Железобетонные панели | 9 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 37,00 | 16 003,70 | 11 483,30 | 0,00 | 217 | 520 | - |
| 1233 | 1052 | Белгород г., Победы ул., 73 | 1977 | 2009 | Железобетонные панели | 9 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 34,00 | 15 813,20 | 11 214,70 | 78,10 | 216 | 453 | - |
| 1234 | 1053 | Белгород г., Победы ул., 75 | 1966 | 2009 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 45,00 | 4 135,83 | 2 780,80 | 249,03 | 76 | 131 | - |
| 1235 | 1054 | Белгород г., Победы ул., 76 | 1964 | 2017 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 41,00 | 4 425,79 | 3 046,53 | 149,94 | 78 | 128 | - |
| 1236 | 1055 | Белгород г., Победы ул., 81 | 1979 | - | Железобетонные панели | 9 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 28,00 | 9 832,80 | 7 501,60 | 0,00 | 142 | 310 | - |
| 1237 | 1056 | Белгород г., Победы ул., 83 | 1977 | - | Железобетонные панели | 9 | 10 | Счет регионального оператора | Нет | 28,00 | 25 134,90 | 19 120,86 | 0,00 | 357 | 901 | - |
| 1238 | 1057 | Белгород г., Победы ул., 85а | 2004 | - | Кирпич | 10 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 7,00 | 5 848,40 | 4 386,90 | 608,00 | 54 | 137 | - |
| 1239 | 1058 | Белгород г., Победы ул., 104 | 1976 | 2019 | Железобетонные панели | 5 | 8 | Счет регионального оператора | Да | 33,00 | 8 480,50 | 5 212,40 | 440,50 | 118 | 280 | - |
| 1240 | 1059 | Белгород г., Победы ул., 118 | 2006 | 2019 | Кирпич | 5 | 5 | Счет регионального оператора | Нет | 7,00 | 10 362,50 | 6 420,30 | 1 379,00 | 76 | 120 | - |
| 1241 | 1060 | Белгород г., Победы ул., 124 | 2004 | - | Кирпич | 7 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 10,00 | 3 177,30 | 2 085,60 | 671,30 | 22 | 22 | - |
| 1242 | 1061 | Белгород г., Победы ул., 148 | 2006 | - | Кирпич | 14 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 7,00 | 10 994,40 | 6 805,90 | 541,30 | 89 | 79 | - |
| 1243 | 1062 | Белгород г., Победы ул., 165 | 2010 | - | Кирпич | 17 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 4,00 | 20 300,30 | 11 599,00 | 1 752,00 | 177 | 110 | - |
| 1244 | 1063 | Белгород г., Попова ул., 11 | 1960 | 2016 | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 47,00 | 2 614,50 | 1 245,00 | 366,00 | 32 | 56 | - |
| 1245 | 1064 | Белгород г., Попова ул., 12 | 1961 | 2017 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 50,00 | 4 004,77 | 2 639,17 | 228,00 | 64 | 114 | - |
| 1246 | 1065 | Белгород г., Попова ул., 18 | 1957 | 2017 | Кирпич | 4 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 41,00 | 6 118,30 | 3 301,60 | 851,90 | 64 | 114 | - |
| 1247 | 1066 | Белгород г., Попова ул., 28 | 1917 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 55,00 | 963,50 | 391,81 | 375,80 | 16 | 25 | - |
| 1248 | 1067 | Белгород г., Попова ул., 30 | 1968 | 2008 | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 35,00 | 2 252,18 | 1 284,38 | 385,60 | 35 | 67 | - |
| 1249 | 1068 | Белгород г., Попова ул., 35 | 2020 | - | Монолит железобетонный | 12 | 6 | - | Нет | 0,00 | 15 670,20 | 9 582,40 | 1 630,60 | 187 | 187 | - |
| 1250 | 1069 | Белгород г., Попова ул., 35д | 2019 | - | Монолит железобетонный | 11 | 1 | - | Нет | 0,00 | 4 487,10 | 3 522,40 | 964,70 | 70 | 50 | - |
| 1251 | 1070 | Белгород г., Попова ул., 35е | 1958 | 2019 | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 46,00 | 2 213,10 | 1 175,60 | 252,10 | 30 | 70 | - |
| 1252 | 1071 | Белгород г., Попова ул., 37 | 2019 | - | Монолит | 11 | 4 | - | Нет | 0,00 | 10 520,00 | 9 718,10 | 801,90 | 205 | 215 | - |
| 1253 | 1072 | Белгород г., Попова ул., 37г | 2016 | - | Монолит | 12 | 2 | - | Нет | 0,00 | 10 729,40 | 8 373,60 | 238,20 | 162 | 25 | B |
| 1254 | 1073 | Белгород г., Попова ул., 42 | 1969 | - | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 42,00 | 2 614,29 | 1 473,18 | 413,21 | 33 | 77 | - |
| 1255 | 1074 | Белгород г., Попова ул., 48 | 1966 | - | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 45,00 | 2 773,56 | 1 581,25 | 237,11 | 35 | 67 | - |
| 1256 | 1075 | Белгород г., Попова ул., 54 | 1961 | 2008 | Кирпич | 5 | 5 | Счет регионального оператора | Да | 52,00 | 5 514,40 | 2 555,30 | 663,20 | 66 | 106 | - |
| 1257 | 1076 | Белгород г., Попова ул., 65 | 1967 | 2014 | Железобетонные панели | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 3 806,40 | 2 888,54 | 0,00 | 60 | 166 | - |
| 1258 | 1077 | Белгород г., Попова ул., 67 | 1969 | 2020 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 42,00 | 3 681,60 | 2 710,30 | 0,00 | 60 | 132 | - |
| 1259 | 1078 | Белгород г., Попова ул., 68а | 1968 | 2015 | Кирпич | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 43,00 | 2 872,73 | 2 220,63 | 0,00 | 54 | 89 | - |
| 1260 | 1079 | Белгород г., Попова ул., 69 | 1974 | 2019 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 38,00 | 4 590,30 | 2 697,31 | 692,90 | 56 | 101 | - |
| 1261 | 1080 | Белгород г., Попова ул., 98 | 1971 | - | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 45,00 | 4 894,80 | 2 479,60 | 745,20 | 147 | 233 | - |
| 1262 | 1081 | Белгород г., Попова ул., 100 | 1976 | - | Кирпич | 5 | 5 | Счет регионального оператора | Да | 35,00 | 6 180,80 | 4 335,80 | 591,80 | 86 | 223 | - |
| 1263 | 1082 | Белгород г., Попова ул., 102 | 2011 | - | Кирпич | 15 | 1 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 8 396,40 | 6 375,00 | 351,30 | 88 | 67 | B |
| 1264 | 1083 | Белгород г., Почтовая ул., 46 | 2006 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 7,00 | 3 709,40 | 3 192,60 | 0,00 | 60 | 136 | - |
| 1265 | 1084 | Белгород г., Почтовая ул., 46а | 2007 | - | Железобетонные панели | 5 | 5 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 6,00 | 6 410,30 | 4 691,00 | 0,00 | 99 | 195 | - |
| 1266 | 1085 | Белгород г., Почтовая ул., 46б | 2007 | - | Железобетонные панели | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 8,00 | 2 953,30 | 2 527,90 | 0,00 | 60 | 134 | - |
| 1267 | 1086 | Белгород г., Почтовая ул., 48 | 2006 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 8,00 | 4 360,90 | 3 813,40 | 147,50 | 79 | 160 | - |
| 1268 | 1087 | Белгород г., Почтовая ул., 48а | 2007 | - | Кирпич | 5 | 5 | Счет регионального оператора | Нет | 6,00 | 5 585,90 | 4 698,00 | 213,70 | 100 | 182 | - |
| 1269 | 1088 | Белгород г., Почтовая ул., 48б | 2007 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 7,00 | 4 360,86 | 3 810,77 | 0,00 | 79 | 143 | - |
| 1270 | 1089 | Белгород г., Почтовая ул., 48в | 2008 | - | Кирпич | 5 | 8 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 2,00 | 10 079,20 | 7 876,10 | 209,20 | 143 | 374 | - |
| 1271 | 1090 | Белгород г., Почтовая ул., 48г | 2009 | - | Кирпич | 9 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 7,00 | 8 817,30 | 6 170,70 | 0,00 | 108 | 258 | - |
| 1272 | 1091 | Белгород г., Почтовая ул., 48ж | 2013 | - | Монолит | 10 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 4 660,80 | 3 050,00 | 0,00 | 60 | 77 | - |
| 1273 | 1092 | Белгород г., Почтовая ул., 50 | 2006 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 8,00 | 4 587,60 | 3 828,60 | 119,10 | 80 | 176 | - |
| 1274 | 1093 | Белгород г., Почтовая ул., 50а | 2007 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 8,00 | 5 464,40 | 4 397,40 | 123,78 | 90 | 141 | - |
| 1275 | 1094 | Белгород г., Почтовая ул., 50б | 2009 | - | Кирпич | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 2,00 | 4 781,10 | 3 776,60 | 208,70 | 76 | 166 | - |
| 1276 | 1095 | Белгород г., Почтовая ул., 52 | 2010 | - | Кирпич | 9 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 13 174,10 | 8 875,30 | 0,00 | 144 | 395 | - |
| 1277 | 1096 | Белгород г., Почтовая ул., 60 | 2007 | - | Кирпич | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 8,00 | 6 231,40 | 5 465,30 | 165,10 | 99 | 251 | - |
| 1278 | 1097 | Белгород г., Почтовая ул., 60а | 2007 | - | Кирпич | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 7,00 | 3 459,20 | 3 034,70 | 0,00 | 65 | 112 | - |
| 1279 | 1098 | Белгород г., Почтовая ул., 62 | 2007 | - | Кирпич | 5 | 7 | Счет регионального оператора | Нет | 8,00 | 8 601,10 | 6 264,50 | 0,00 | 132 | 297 | - |
| 1280 | 1099 | Белгород г., Почтовая ул., 62в | 2011 | - | Кирпич | 5 | 12 | Счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 13 420,80 | 10 902,90 | 722,60 | 230 | 309 | B |
| 1281 | 1100 | Белгород г., Почтовая ул., 62г | 2011 | - | Кирпич | 5 | 7 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 8 829,20 | 6 675,80 | 367,50 | 134 | 201 | - |
| 1282 | 1101 | Белгород г., Почтовая ул., 72 | 2004 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 10,00 | 4 758,10 | 3 829,90 | 0,00 | 75 | 189 | - |
| 1283 | 1102 | Белгород г., Почтовая ул., 74 | 2004 | - | Железобетонные панели | 5 | 5 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 10,00 | 4 952,00 | 4 285,80 | 0,00 | 75 | 197 | - |
| 1284 | 1103 | Белгород г., Почтовая ул., 76 | 2004 | - | Железобетонные панели | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 10,00 | 2 945,70 | 2 584,00 | 0,00 | 60 | 132 | - |
| 1285 | 1104 | Белгород г., Почтовая ул., 78 | 2004 | - | Железобетонные панели | 5 | 5 | Счет регионального оператора | Нет | 10,00 | 5 880,00 | 4 302,70 | 0,00 | 100 | 256 | - |
| 1286 | 1105 | Белгород г., Почтовая ул., 80 | 2004 | - | Железобетонные панели | 5 | 5 | Счет регионального оператора | Нет | 10,00 | 6 632,30 | 4 684,30 | 241,10 | 95 | 220 | - |
| 1287 | 1106 | Белгород г., Почтовая ул., 82 | 2005 | - | Железобетонные панели | 5 | 5 | Счет регионального оператора | Нет | 10,00 | 6 657,20 | 4 768,50 | 0,00 | 95 | 232 | - |
| 1288 | 1107 | Белгород г., Почтовая ул., 84 | 2006 | - | Блок | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 8,00 | 4 994,30 | 3 876,20 | 0,00 | 71 | 174 | - |
| 1289 | 1108 | Белгород г., Преображенская ул., 4 | 1975 | 2020 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 34,00 | 5 901,70 | 4 321,60 | 61,10 | 90 | 220 | - |
| 1290 | 1109 | Белгород г., Преображенская ул., 5 | 1990 | - | Кирпич | 12 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 4 953,60 | 3 668,80 | 100,00 | 69 | 199 | - |
| 1291 | 1110 | Белгород г., Преображенская ул., 7а | 1963 | 2020 | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 43,00 | 2 200,20 | 1 312,20 | 30,30 | 34 | 61 | - |
| 1292 | 1111 | Белгород г., Преображенская ул., 9 | 1959 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 47,00 | 2 254,50 | 974,90 | 173,33 | 18 | 36 | - |
| 1293 | 1112 | Белгород г., Преображенская ул., 11 | 1979 | - | Железобетонные панели | 9 | 5 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 12 826,75 | 9 227,65 | 138,80 | 175 | 424 | - |
| 1294 | 1113 | Белгород г., Преображенская ул., 17 | 1977 | - | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 35,00 | 2 937,90 | 1 715,00 | 69,30 | 40 | 88 | - |
| 1295 | 1114 | Белгород г., Преображенская ул., 20 | 1978 | - | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 32,00 | 4 793,70 | 2 545,70 | 221,00 | 164 | 356 | - |
| 1296 | 1115 | Белгород г., Преображенская ул., 21 | 1996 | - | Кирпич | 8 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 17,00 | 6 502,60 | 4 269,60 | 1 285,50 | 44 | 54 | - |
| 1297 | 1116 | Белгород г., Преображенская ул., 44 | 1957 | 2018 | Кирпич | 3 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 48,00 | 4 541,10 | 2 052,80 | 342,60 | 38 | 67 | - |
| 1298 | 1117 | Белгород г., Преображенская ул., 45 | 1970 | 2015 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 40,00 | 5 736,05 | 2 697,75 | 1 845,50 | 56 | 103 | - |
| 1299 | 1118 | Белгород г., Преображенская ул., 46 | 1968 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 45,00 | 3 775,77 | 2 747,37 | 39,00 | 60 | 111 | - |
| 1300 | 1119 | Белгород г., Преображенская ул., 53 | 1961 | 2014 | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 49,00 | 2 282,12 | 1 091,71 | 195,07 | 32 | 47 | - |
| 1301 | 1120 | Белгород г., Преображенская ул., 61 | 1973 | 2010 | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 41,00 | 4 578,10 | 1 362,70 | 1 935,80 | 23 | 47 | - |
| 1302 | 1121 | Белгород г., Преображенская ул., 63а | 1960 | 2015 | Кирпич | 4 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 41,00 | 3 377,96 | 1 755,56 | 215,70 | 46 | 62 | - |
| 1303 | 1122 | Белгород г., Преображенская ул., 63б | 1960 | 2015 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 50,00 | 4 961,00 | 2 531,30 | 462,60 | 64 | 128 | - |
| 1304 | 1123 | Белгород г., Преображенская ул., 65а | 1967 | 2016 | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 44,00 | 2 620,84 | 1 562,66 | 0,00 | 40 | 77 | - |
| 1305 | 1124 | Белгород г., Преображенская ул., 71 | 1985 | 2017 | Кирпич | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 24,00 | 6 104,40 | 4 379,50 | 341,70 | 73 | 165 | - |
| 1306 | 1125 | Белгород г., Преображенская ул., 72а | 1974 | - | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 35,00 | 5 911,40 | 4 397,50 | 0,00 | 90 | 205 | - |
| 1307 | 1126 | Белгород г., Преображенская ул., 74 | 1964 | 2013 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 45,00 | 4 821,59 | 2 739,49 | 392,80 | 72 | 119 | - |
| 1308 | 1127 | Белгород г., Преображенская ул., 74а | 2002 | - | Кирпич | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 12,00 | 6 375,50 | 4 911,00 | 786,20 | 49 | 63 | - |
| 1309 | 1128 | Белгород г., Преображенская ул., 78а | 1986 | 2020 | Железобетонные панели | 12 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 24,00 | 7 978,50 | 3 820,59 | 997,30 | 152 | 301 | - |
| 1310 | 1129 | Белгород г., Преображенская ул., 78б | 2010 | - | Кирпич | 14 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 91,00 | 9 726,80 | 5 427,30 | 661,10 | 79 | 172 | - |
| 1311 | 1130 | Белгород г., Преображенская ул., 82 | 1961 | 2020 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 46,00 | 5 209,40 | 2 706,50 | 1 111,30 | 64 | 118 | - |
| 1312 | 1131 | Белгород г., Преображенская ул., 84 | 2002 | 2017 | Кирпич | 16 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 10,00 | 8 157,10 | 6 045,70 | 470,10 | 56 | 109 | - |
| 1313 | 1132 | Белгород г., Преображенская ул., 85 | 1961 | 2020 | Кирпич | 4 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 46,00 | 4 288,09 | 2 188,66 | 391,60 | 58 | 110 | - |
| 1314 | 1133 | Белгород г., Преображенская ул., 89 | 1990 | - | Железобетонные панели | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 7 980,80 | 6 316,30 | 0,00 | 71 | 123 | - |
| 1315 | 1134 | Белгород г., Преображенская ул., 110а | 1961 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 52,00 | 3 103,70 | 1 051,10 | 610,30 | 20 | 36 | - |
| 1316 | 1135 | Белгород г., Преображенская ул., 120 | 2003 | - | Кирпич | 15 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 10,00 | 9 831,50 | 6 890,50 | 352,20 | 84 | 144 | - |
| 1317 | 1136 | Белгород г., Преображенская ул., 132 | 1991 | 2019 | Железобетонные панели | 10 | 5 | Счет регионального оператора | Нет | 24,00 | 19 165,10 | 12 868,69 | 0,00 | 219 | 576 | - |
| 1318 | 1137 | Белгород г., Преображенская ул., 161 | 2003 | 2017 | Монолит | 14 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 8,00 | 7 573,90 | 4 722,20 | 571,90 | 73 | 105 | - |
| 1319 | 1138 | Белгород г., Преображенская ул., 163 | 2006 | - | Кирпич | 15 | 1 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 13,00 | 7 639,40 | 4 433,50 | 715,80 | 78 | 81 | - |
| 1320 | 1139 | Белгород г., Привольная ул., 1 | 1980 | - | Кирпич | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 27,00 | 4 572,60 | 3 097,10 | 0,00 | 69 | 168 | - |
| 1321 | 1140 | Белгород г., Привольная ул., 3 | 1978 | - | Блок | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 27,00 | 3 605,50 | 2 637,50 | 0,00 | 56 | 148 | - |
| 1322 | 1141 | Белгород г., Привольная ул., 5 | 1978 | - | Несущие панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 27,00 | 5 926,10 | 4 287,60 | 108,90 | 88 | 224 | - |
| 1323 | 1142 | Белгород г., Привольная ул., 6 | 1978 | 2014 | Несущие панели | 9 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 45,00 | 15 754,70 | 11 325,50 | 0,00 | 214 | 656 | - |
| 1324 | 1143 | Белгород г., Привольная ул., 7 | 1978 | - | Несущие панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 27,00 | 3 583,00 | 2 629,90 | 0,00 | 56 | 138 | - |
| 1325 | 1144 | Белгород г., Привольная ул., 8 | 1984 | - | Несущие панели | 9 | 5 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 19,00 | 13 354,10 | 9 529,70 | 28,60 | 178 | 524 | - |
| 1326 | 1145 | Белгород г., Привольная ул., 9 | 1978 | - | Железобетонный блок | 6 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 29,00 | 5 897,70 | 4 376,40 | 0,00 | 90 | 233 | - |
| 1327 | 1146 | Белгород г., Привольная ул., 11 | 1977 | - | Кирпич | 5 | 6 | Специальный счет регионального оператора | Да | 27,00 | 5 010,90 | 3 603,20 | 0,00 | 70 | 207 | - |
| 1328 | 1147 | Белгород г., Привольная ул., 11а | 1980 | - | Кирпич | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 26,00 | 5 328,60 | 3 819,90 | 202,10 | 65 | 199 | - |
| 1329 | 1148 | Белгород г., Привольная ул., 13 | 1978 | - | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 26,00 | 5 782,30 | 4 251,90 | 107,80 | 88 | 255 | - |
| 1330 | 1149 | Белгород г., Привольная ул., 15 | 1979 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 3 573,40 | 2 607,30 | 0,00 | 56 | 132 | - |
| 1331 | 1150 | Белгород г., Привольная ул., 17 | 1978 | - | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 5 923,30 | 4 397,30 | 0,00 | 90 | 243 | - |
| 1332 | 1151 | Белгород г., Привольная ул., 18 | 1980 | - | Кирпич | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 28,00 | 5 916,70 | 4 178,40 | 225,40 | 86 | 237 | - |
| 1333 | 1152 | Белгород г., Привольная ул., 19 | 1979 | - | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 29,00 | 5 927,43 | 4 394,93 | 0,00 | 90 | 260 | - |
| 1334 | 1153 | Белгород г., Привольная ул., 20 | 1975 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 27,00 | 3 543,00 | 2 578,50 | 0,00 | 57 | 119 | - |
| 1335 | 1154 | Белгород г., Привольная ул., 22 | 1976 | 2018 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 27,00 | 5 944,00 | 4 414,60 | 0,00 | 90 | 223 | - |
| 1336 | 1155 | Белгород г., Привольная ул., 23 | 1984 | 2014 | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 23,00 | 4 323,03 | 2 274,93 | 415,10 | 53 | 162 | - |
| 1337 | 1156 | Белгород г., Привольная ул., 24 | 1977 | - | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 27,00 | 5 827,61 | 4 121,31 | 108,10 | 86 | 260 | - |
| 1338 | 1157 | Белгород г., Привольная ул., 25 | 1983 | 2019 | Кирпич | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 24,00 | 7 210,10 | 4 658,00 | 0,00 | 90 | 268 | - |
| 1339 | 1158 | Белгород г., Привольная ул., 26 | 1980 | - | Блок | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 27,00 | 3 728,09 | 2 760,09 | 0,00 | 60 | 134 | - |
| 1340 | 1159 | Белгород г., Привольная ул., 26а | 1985 | - | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 22,00 | 2 183,40 | 1 552,30 | 0,00 | 31 | 85 | - |
| 1341 | 1160 | Белгород г., Привольная ул., 28 | 1987 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 21,00 | 3 865,50 | 2 781,50 | 0,00 | 60 | 141 | - |
| 1342 | 1161 | Белгород г., Привольная ул., 32 | 1994 | - | Железобетонный блок | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 45,00 | 6 855,10 | 4 830,00 | 0,00 | 80 | 244 | - |
| 1343 | 1162 | Белгород г., Привольная ул., 66 | 2008 | - | Кирпич | 11 | 1 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 3,00 | 4 837,90 | 4 134,70 | 440,00 | 80 | 80 | - |
| 1344 | 1163 | Белгород г., Пугачева ул., 16 | 1975 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 36,00 | 3 677,66 | 2 709,26 | 0,00 | 60 | 130 | - |
| 1345 | 1164 | Белгород г., Пушкина ул., 12 | 1976 | - | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 30,00 | 8 588,80 | 4 431,40 | 281,90 | 232 | 457 | C |
| 1346 | 1165 | Белгород г., Пушкина ул., 26 | 1976 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 36,00 | 4 089,00 | 2 711,80 | 0,00 | 60 | 124 | B+ |
| 1347 | 1166 | Белгород г., Пушкина ул., 55 | 2005 | - | Кирпич | 19 | 3 | Специальный счет ТСЖ/УК | Нет | 8,00 | 18 208,70 | 12 558,10 | 688,50 | 168 | 189 | B+ |
| 1348 | 1167 | Белгород г., Пушкина ул., 67 | 2004 | 2020 | Кирпич | 14 | 2 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 7,00 | 8 800,70 | 6 598,90 | 775,00 | 102 | 130 | B+ |
| 1349 | 1168 | Белгород г., Р.Люксембург ул., 21а | 1963 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 50,00 | 1 385,65 | 643,25 | 177,00 | 20 | 36 | - |
| 1350 | 1169 | Белгород г., Садовая ул., 3а | 2014 | - | Монолит | 16 | 5 | Специальный счет ТСЖ/УК | Нет | 0,00 | 44 362,10 | 26 710,00 | 3 810,60 | 261 | 117 | B |
| 1351 | 1170 | Белгород г., Садовая ул., 6 | 2015 | - | Монолит | 14 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 19 543,40 | 15 333,90 | 1 059,70 | 227 | 94 | B |
| 1352 | 1171 | Белгород г., Садовая ул., 13 | 2014 | - | Кирпич | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 4 275,20 | 1 307,20 | 225,20 | 66 | 19 | B |
| 1353 | 1172 | Белгород г., Садовая ул., 13а | 1974 | 2015 | Однослойные несущие панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 38,00 | 5 427,10 | 3 278,70 | 61,00 | 70 | 166 | - |
| 1354 | 1173 | Белгород г., Садовая ул., 14 | 1959 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 48,00 | 1 264,90 | 516,50 | 56,10 | 8 | 28 | - |
| 1355 | 1174 | Белгород г., Садовая ул., 15 | 1971 | - | Слоистые железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 40,00 | 3 658,50 | 2 690,43 | 0,00 | 60 | 127 | - |
| 1356 | 1175 | Белгород г., Садовая ул., 16 | 1959 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 49,00 | 1 277,20 | 429,50 | 72,90 | 7 | 20 | - |
| 1357 | 1176 | Белгород г., Садовая ул., 19 | 1966 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 49,00 | 4 813,72 | 2 934,32 | 0,00 | 70 | 139 | - |
| 1358 | 1177 | Белгород г., Садовая ул., 21 | 1965 | - | Кирпич | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 51,00 | 4 059,10 | 2 475,60 | 46,00 | 59 | 112 | - |
| 1359 | 1178 | Белгород г., Садовая ул., 23 | 1965 | - | Кирпич | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 51,00 | 4 100,79 | 2 550,99 | 0,00 | 60 | 111 | - |
| 1360 | 1179 | Белгород г., Садовая ул., 23а | 1966 | - | Слоистые железобетонные панели | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 49,00 | 4 099,51 | 2 347,41 | 246,10 | 55 | 96 | - |
| 1361 | 1180 | Белгород г., Садовая ул., 25 | 1965 | 2014 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 51,00 | 5 126,00 | 3 173,40 | 0,00 | 80 | 143 | - |
| 1362 | 1181 | Белгород г., Садовая ул., 25а | 1969 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 46,00 | 5 065,24 | 2 724,59 | 374,52 | 64 | 156 | - |
| 1363 | 1182 | Белгород г., Садовая ул., 26 | 1997 | 2019 | Кирпич | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 15,00 | 8 758,40 | 6 455,21 | 179,20 | 91 | 162 | - |
| 1364 | 1183 | Белгород г., Садовая ул., 27 | 1966 | 2016 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 49,00 | 4 375,53 | 3 265,73 | 0,00 | 82 | 164 | - |
| 1365 | 1184 | Белгород г., Садовая ул., 28 | 1991 | 2019 | Железобетонные панели | 10 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 23,00 | 10 581,80 | 7 377,60 | 82,30 | 120 | 336 | - |
| 1366 | 1185 | Белгород г., Садовая ул., 29 | 1966 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 49,00 | 5 141,40 | 3 179,69 | 0,00 | 80 | 137 | - |
| 1367 | 1186 | Белгород г., Садовая ул., 30 | 1981 | 2017 | Железобетонные панели | 9 | 10 | Счет регионального оператора | Нет | 32,00 | 29 181,60 | 18 381,90 | 2 654,20 | 349 | 816 | - |
| 1368 | 1187 | Белгород г., Садовая ул., 31 | 1966 | 2015 | Слоистые железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 49,00 | 4 852,70 | 3 566,59 | 122,67 | 74 | 161 | - |
| 1369 | 1188 | Белгород г., Садовая ул., 33 | 1966 | 2011 | Слоистые железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 49,00 | 4 714,77 | 3 550,94 | 0,00 | 80 | 189 | - |
| 1370 | 1189 | Белгород г., Садовая ул., 35 | 1966 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 49,00 | 4 782,38 | 2 913,55 | 0,00 | 70 | 108 | - |
| 1371 | 1190 | Белгород г., Садовая ул., 37 | 1966 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 49,00 | 4 768,28 | 2 898,78 | 0,00 | 70 | 121 | - |
| 1372 | 1191 | Белгород г., Садовая ул., 39 | 1967 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 48,00 | 4 796,99 | 2 921,49 | 0,00 | 70 | 133 | - |
| 1373 | 1192 | Белгород г., Садовая ул., 41 | 1966 | 2013 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 49,00 | 4 344,43 | 2 609,68 | 0,00 | 70 | 123 | - |
| 1374 | 1193 | Белгород г., Садовая ул., 43 | 1967 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 48,00 | 4 732,59 | 2 863,69 | 0,00 | 70 | 119 | - |
| 1375 | 1194 | Белгород г., Садовая ул., 45 | 1968 | 2020 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 47,00 | 3 711,90 | 2 732,30 | 0,00 | 60 | 134 | - |
| 1376 | 1195 | Белгород г., Садовая ул., 47 | 1968 | 2011 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 47,00 | 3 696,83 | 2 718,43 | 0,00 | 60 | 150 | - |
| 1377 | 1196 | Белгород г., Садовая ул., 49 | 1966 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 49,00 | 4 387,94 | 2 651,02 | 0,00 | 70 | 129 | - |
| 1378 | 1197 | Белгород г., Садовая ул., 51 | 1967 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 48,00 | 4 413,31 | 2 659,67 | 0,00 | 70 | 101 | - |
| 1379 | 1198 | Белгород г., Садовая ул., 53 | 1967 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 23,00 | 3 705,60 | 2 892,20 | 0,00 | 70 | 126 | - |
| 1380 | 1199 | Белгород г., Садовая ул., 53а | 1981 | 2017 | Кирпич | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 32,00 | 3 725,90 | 2 274,50 | 197,70 | 42 | 105 | - |
| 1381 | 1200 | Белгород г., Садовая ул., 55 | 1967 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 16,00 | 3 779,80 | 2 913,10 | 0,00 | 70 | 128 | - |
| 1382 | 1201 | Белгород г., Садовая ул., 57 | 1967 | - | Кирпич | 5 | 4 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 34,00 | 3 460,20 | 2 640,30 | 0,00 | 70 | 124 | - |
| 1383 | 1202 | Белгород г., Садовая ул., 59 | 1967 | - | Кирпич | 5 | 4 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 3 439,60 | 2 656,20 | 0,00 | 70 | 105 | - |
| 1384 | 1203 | Белгород г., Садовая ул., 61 | 1967 | - | Кирпич | 5 | 4 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 3 807,80 | 2 891,50 | 50,00 | 70 | 91 | - |
| 1385 | 1204 | Белгород г., Садовая ул., 61б | 2003 | - | Кирпич | 4 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 10,00 | 1 180,00 | 1 080,00 | 0,00 | 16 | 15 | - |
| 1386 | 1205 | Белгород г., Садовая ул., 63 | 1968 | - | Кирпич | 5 | 6 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 22,00 | 5 729,00 | 4 483,20 | 0,00 | 100 | 196 | - |
| 1387 | 1206 | Белгород г., Садовая ул., 65 | 1967 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 22,00 | 4 485,60 | 3 535,40 | 0,00 | 80 | 194 | - |
| 1388 | 1207 | Белгород г., Садовая ул., 65а | 1973 | - | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 32,00 | 5 740,70 | 4 846,60 | 0,00 | 99 | 229 | - |
| 1389 | 1208 | Белгород г., Садовая ул., 65б | 1976 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 22,00 | 3 557,20 | 2 717,30 | 0,00 | 60 | 137 | - |
| 1390 | 1209 | Белгород г., Садовая ул., 65в | 1979 | - | Кирпич | 9 | 1 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 38,00 | 4 167,10 | 2 950,60 | 27,30 | 58 | 135 | - |
| 1391 | 1210 | Белгород г., Садовая ул., 67 | 1967 | 2015 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 38,00 | 4 477,50 | 3 543,70 | 0,00 | 80 | 177 | - |
| 1392 | 1211 | Белгород г., Садовая ул., 67а | 1974 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 32,00 | 4 895,50 | 2 493,60 | 36,40 | 165 | 286 | - |
| 1393 | 1212 | Белгород г., Садовая ул., 69 | 1970 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 23,00 | 3 523,50 | 2 665,30 | 49,30 | 70 | 114 | - |
| 1394 | 1213 | Белгород г., Садовая ул., 69а | 1969 | 2019 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 15,00 | 5 737,50 | 4 436,10 | 0,00 | 90 | 211 | - |
| 1395 | 1214 | Белгород г., Садовая ул., 71 | 1970 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 45,00 | 3 416,50 | 2 663,30 | 0,00 | 70 | 119 | - |
| 1396 | 1215 | Белгород г., Садовая ул., 92 | 1974 | 2015 | Слоистые железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 41,00 | 5 952,65 | 4 142,32 | 278,03 | 85 | 185 | - |
| 1397 | 1216 | Белгород г., Садовая ул., 102 | 1968 | - | Слоистые железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 37,00 | 4 746,57 | 3 537,16 | 43,66 | 78 | 160 | - |
| 1398 | 1217 | Белгород г., Садовая ул., 102а | 1972 | 2015 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 43,00 | 5 232,92 | 3 131,90 | 92,00 | 70 | 133 | - |
| 1399 | 1218 | Белгород г., Садовая ул., 102б | 1972 | 2019 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 43,00 | 5 123,69 | 2 953,45 | 367,60 | 66 | 128 | - |
| 1400 | 1219 | Белгород г., Садовая ул., 104 | 1964 | 2009 | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 52,00 | 2 213,89 | 1 206,21 | 40,60 | 30 | 54 | - |
| 1401 | 1220 | Белгород г., Садовая ул., 106 | 1964 | 2014 | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 52,00 | 2 217,14 | 1 225,54 | 0,00 | 32 | 57 | - |
| 1402 | 1221 | Белгород г., Садовая ул., 106б | 1974 | 2020 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 41,00 | 3 649,88 | 2 687,78 | 0,00 | 59 | 118 | - |
| 1403 | 1222 | Белгород г., Садовая ул., 108 | 1960 | 2009 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 56,00 | 1 069,54 | 558,66 | 31,60 | 13 | 29 | - |
| 1404 | 1223 | Белгород г., Садовая ул., 112 | 1965 | 2015 | Кирпич | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 5,00 | 3 819,60 | 2 527,70 | 847,40 | 77 | 57 | - |
| 1405 | 1224 | Белгород г., Садовая ул., 112а | 1974 | 2016 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 41,00 | 4 557,50 | 3 170,60 | 199,80 | 66 | 175 | - |
| 1406 | 1225 | Белгород г., Садовая ул., 114 | 1962 | 2007 | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 54,00 | 1 876,90 | 938,90 | 0,00 | 24 | 47 | - |
| 1407 | 1226 | Белгород г., Садовая ул., 114а | 1973 | 2015 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 42,00 | 3 474,86 | 2 614,46 | 0,00 | 70 | 117 | - |
| 1408 | 1227 | Белгород г., Садовая ул., 116 | 1973 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 42,00 | 4 553,80 | 3 360,40 | 0,00 | 70 | 142 | - |
| 1409 | 1228 | Белгород г., Садовая ул., 118 | 1978 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 37,00 | 5 277,27 | 3 304,78 | 1 093,80 | 69 | 164 | - |
| 1410 | 1229 | Белгород г., Садовая ул., 118а | 1984 | - | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 31,00 | 5 502,40 | 3 755,20 | 0,00 | 72 | 158 | - |
| 1411 | 1230 | Белгород г., Садовая ул., 118б | 1993 | - | Железобетонные панели | 9 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 31,00 | 10 056,90 | 7 206,50 | 0,00 | 123 | 303 | - |
| 1412 | 1231 | Белгород г., Садовая ул., 118в | 1994 | - | Кирпич | 10 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 39,00 | 11 909,30 | 8 785,70 | 256,00 | 142 | 399 | - |
| 1413 | 1232 | Белгород г., Садовая ул., 118г | 2002 | - | Железобетонные панели | 15 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 23,00 | 13 011,10 | 7 876,50 | 816,40 | 141 | 232 | - |
| 1414 | 1233 | Белгород г., Садовая ул., 118ж | 2014 | - | Монолит | 16 | 1 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 1,00 | 12 018,50 | 6 917,00 | 621,90 | 120 | 49 | B |
| 1415 | 1234 | Белгород г., Садовая ул., 120 | 1973 | 2017 | Железобетонные панели | 5 | 8 | Счет регионального оператора | Да | 38,00 | 7 500,70 | 5 766,30 | 109,00 | 118 | 277 | - |
| 1416 | 1235 | Белгород г., Садовая ул., 120а | 1986 | - | Кирпич | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 28,00 | 4 886,70 | 3 166,90 | 290,50 | 35 | 209 | - |
| 1417 | 1236 | Белгород г., Садовая ул., 120б | 1993 | - | Кирпич | 10 | 8 | Счет регионального оператора | Нет | 44,00 | 20 243,20 | 14 325,10 | 70,30 | 238 | 511 | - |
| 1418 | 1237 | Белгород г., Садовая ул., 120в | 1997 | 2017 | Кирпич | 17 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 15,00 | 7 671,80 | 5 861,80 | 0,00 | 86 | 237 | - |
| 1419 | 1238 | Белгород г., Садовый 2-й пер., 2 | 1973 | - | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 40,00 | 5 934,40 | 4 407,09 | 0,00 | 90 | 203 | - |
| 1420 | 1239 | Белгород г., Свято-Троицкий б-р, 1 | 1958 | 2018 | Кирпич | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 45,00 | 12 542,50 | 6 071,79 | 2 368,80 | 104 | 196 | B+ |
| 1421 | 1240 | Белгород г., Свято-Троицкий б-р, 5 | 1959 | 2018 | Шлакоблок | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 49,00 | 3 860,70 | 1 996,20 | 537,00 | 56 | 91 | B+ |
| 1422 | 1241 | Белгород г., Свято-Троицкий б-р, 7 | 2014 | - | Монолит железобетонный | 9 | 7 | Счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 23 294,10 | 10 290,00 | 8 007,05 | 141 | 16 | B+ |
| 1423 | 1242 | Белгород г., Свято-Троицкий б-р, 11 | 2004 | - | Кирпич | 15 | 1 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 16,00 | 11 935,00 | 10 850,00 | 0,00 | 102 | 51 | B+ |
| 1424 | 1243 | Белгород г., Свято-Троицкий б-р, 15 | 2008 | - | Кирпич | 19 | 3 | Специальный счет ТСЖ/УК | Нет | 7,00 | 27 513,00 | 20 467,46 | 2 293,60 | 215 | 17 | B+ |
| 1425 | 1244 | Белгород г., Свято-Троицкий б-р, 21 | 1959 | 2017 | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 51,00 | 3 043,82 | 1 495,72 | 54,10 | 31 | 51 | B+ |
| 1426 | 1245 | Белгород г., Свято-Троицкий б-р, 25 | 1989 | - | Железобетонные панели | 9 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 22,00 | 7 255,20 | 5 631,05 | 63,20 | 106 | 273 | B+ |
| 1427 | 1246 | Белгород г., Свято-Троицкий б-р, 34 | 2016 | - | Кирпич | 13 | 4 | - | Нет | 0,00 | 17 759,60 | 8 079,90 | 1 212,50 | 125 | 16 | B+ |
| 1428 | 1247 | Белгород г., Семашко ул., 30 | 1977 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 40,00 | 1 487,60 | 736,80 | 0,00 | 16 | 37 | - |
| 1429 | 1248 | Белгород г., Семашко ул., 32 | 1979 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 38,00 | 1 528,20 | 622,50 | 215,30 | 13 | 43 | - |
| 1430 | 1249 | Белгород г., Семашко ул., 34 | 1989 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 28,00 | 3 688,82 | 1 843,82 | 0,00 | 36 | 104 | - |
| 1431 | 1250 | Белгород г., Семашко ул., 36 | 2004 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 10,00 | 5 163,60 | 3 486,60 | 0,00 | 64 | 149 | - |
| 1432 | 1251 | Белгород г., Семашко ул., 38 | 2005 | - | Железобетонные панели | 5 | 7 | Счет регионального оператора | Нет | 8,00 | 8 292,50 | 6 473,70 | 61,10 | 118 | 303 | - |
| 1433 | 1252 | Белгород г., Семашко ул., 40 | 2004 | - | Железобетонные панели | 5 | 6 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 10,00 | 7 307,60 | 5 242,50 | 176,30 | 97 | 249 | - |
| 1434 | 1253 | Белгород г., Семейная ул., 1 | 2018 | - | Блок | 6 | 2 | - | Нет | 0,00 | 2 798,70 | 2 247,50 | 551,20 | 78 | 65 | - |
| 1435 | 1254 | Белгород г., Семейная ул., 3 | 2018 | - | Блок | 6 | 2 | - | Нет | 0,00 | 2 241,40 | 2 241,40 | 0,00 | 78 | 68 | - |
| 1436 | 1255 | Белгород г., Семейная ул., 5 | 2018 | - | Блок | 6 | 3 | - | Нет | 0,00 | 3 370,40 | 3 370,40 | 0,00 | 117 | 100 | - |
| 1437 | 1256 | Белгород г., Семейная ул., 7 | 2018 | - | Блок | 6 | 2 | - | Нет | 0,00 | 2 245,90 | 2 245,90 | 0,00 | 78 | 47 | - |
| 1438 | 1257 | Белгород г., Семейная ул., 9 | 2018 | - | Блок | 6 | 2 | - | Нет | 0,00 | 2 249,40 | 2 249,40 | 0,00 | 78 | 56 | - |
| 1439 | 1258 | Белгород г., Семейная ул., 11 | 2018 | - | Блок | 6 | 2 | - | Нет | 0,00 | 3 199,10 | 2 613,30 | 585,80 | 78 | 49 | - |
| 1440 | 1259 | Белгород г., Семейная ул., 13 | 2018 | - | Блок | 6 | 2 | - | Нет | 0,00 | 2 240,60 | 2 240,60 | 0,00 | 78 | 36 | - |
| 1441 | 1260 | Белгород г., Семейная ул., 15 | 2018 | - | Блок | 6 | 2 | - | Нет | 0,00 | 2 247,30 | 2 247,30 | 0,00 | 78 | 46 | - |
| 1442 | 1261 | Белгород г., Семейная ул., 17 | 2018 | - | Блок | 6 | 2 | - | Нет | 0,00 | 2 599,10 | 2 599,10 | 0,00 | 78 | 49 | - |
| 1443 | 1262 | Белгород г., Семейная ул., 19 | 2018 | - | Блок | 6 | 3 | - | Нет | 0,00 | 3 747,80 | 3 747,80 | 0,00 | 111 | 86 | - |
| 1444 | 1263 | Белгород г., Семейная ул., 21 | 2018 | - | Блок | 6 | 2 | - | Нет | 0,00 | 2 590,40 | 2 590,40 | 0,00 | 78 | 28 | - |
| 1445 | 1264 | Белгород г., Семейная ул., 23 | 2018 | - | Блок | 6 | 3 | - | Нет | 0,00 | 4 207,70 | 3 355,90 | 851,80 | 117 | 60 | - |
| 1446 | 1265 | Белгород г., Семейная ул., 25 | 2018 | - | Блок | 6 | 2 | - | Нет | 0,00 | 2 244,70 | 2 244,70 | 0,00 | 78 | 66 | - |
| 1447 | 1266 | Белгород г., Семейная ул., 27 | 2020 | - | Блок | 6 | 3 | - | Нет | 0,00 | 6 440,00 | 4 126,90 | 0,00 | 107 | 0 | - |
| 1448 | 1267 | Белгород г., Семейная ул., 29 | 2020 | - | Блок | 6 | 3 | - | Нет | 0,00 | 6 480,00 | 4 148,40 | 0,00 | 108 | 0 | - |
| 1449 | 1268 | Белгород г., Семейная ул., 31 | 2020 | - | Блок | 6 | 4 | - | Нет | 0,00 | 8 892,00 | 5 590,20 | 0,00 | 146 | 0 | - |
| 1450 | 1269 | Белгород г., Семейная ул., 33 | 2020 | - | - | 6 | 4 | - | Нет | 0,00 | 8 904,00 | 5 588,70 | 1 062,00 | 147 | 0 | - |
| 1451 | 1270 | Белгород г., Семена Чайкина ул., 13 | 2013 | - | Железобетонный блок | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 1,00 | 1 189,20 | 1 054,20 | 0,00 | 20 | 26 | - |
| 1452 | 1271 | Белгород г., Семена Чайкина ул., 15 | 2013 | - | Железобетонный блок | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 1,00 | 1 844,30 | 1 651,30 | 0,00 | 33 | 41 | - |
| 1453 | 1272 | Белгород г., Семена Чайкина ул., 17 | 2014 | - | Железобетонный блок | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 3 480,50 | 2 233,30 | 0,00 | 51 | 12 | - |
| 1454 | 1273 | Белгород г., Семена Чайкина ул., 18 | 2013 | - | Железобетонный блок | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 3,00 | 1 711,90 | 1 524,50 | 0,00 | 33 | 36 | - |
| 1455 | 1274 | Белгород г., Семена Чайкина ул., 19 | 2014 | - | Железобетонный блок | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 1,00 | 4 330,00 | 2 714,60 | 423,70 | 64 | 21 | - |
| 1456 | 1275 | Белгород г., Семена Чайкина ул., 23 | 2015 | - | Железобетонный блок | 3 | 4 | - | Нет | 0,00 | 3 734,40 | 2 383,40 | 180,20 | 54 | 11 | - |
| 1457 | 1276 | Белгород г., Серафимовича ул., 66а | 1977 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 40,00 | 3 595,61 | 2 629,61 | 0,00 | 59 | 181 | - |
| 1458 | 1277 | Белгород г., Серафимовича ул., 68 | 1977 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 40,00 | 3 559,01 | 2 531,81 | 61,20 | 57 | 196 | - |
| 1459 | 1278 | Белгород г., Славы пр-т, 4 | 1947 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 64,00 | 492,20 | 447,33 | 0,00 | 8 | 18 | - |
| 1460 | 1279 | Белгород г., Славы пр-т, 5 | 1978 | 2016 | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 34,00 | 2 906,77 | 1 558,50 | 749,07 | 24 | 71 | - |
| 1461 | 1280 | Белгород г., Славы пр-т, 6 | 1999 | 2020 | Железобетонные панели | 9 | 3 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 13,00 | 10 176,40 | 7 090,20 | 104,40 | 124 | 287 | - |
| 1462 | 1281 | Белгород г., Славы пр-т, 7 | 1967 | 2016 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 43,00 | 4 117,76 | 2 637,26 | 597,30 | 76 | 142 | - |
| 1463 | 1282 | Белгород г., Славы пр-т, 7а | 1964 | 2016 | Кирпич | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 44,00 | 3 394,70 | 2 520,20 | 0,00 | 60 | 121 | - |
| 1464 | 1283 | Белгород г., Славы пр-т, 7б | 1965 | 2016 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 41,00 | 5 192,62 | 3 173,82 | 38,50 | 80 | 149 | - |
| 1465 | 1284 | Белгород г., Славы пр-т, 18 | 1998 | - | Кирпич | 10 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 15,00 | 14 868,90 | 9 832,10 | 594,00 | 131 | 242 | - |
| 1466 | 1285 | Белгород г., Славы пр-т, 20 | 1976 | 2015 | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 36,00 | 2 989,20 | 1 720,00 | 139,20 | 40 | 74 | - |
| 1467 | 1286 | Белгород г., Славы пр-т, 21а | 1967 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 36,00 | 5 666,08 | 3 203,02 | 319,01 | 69 | 142 | - |
| 1468 | 1287 | Белгород г., Славы пр-т, 23 | 1939 | - | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 72,00 | 896,45 | 530,31 | 111,50 | 12 | 22 | - |
| 1469 | 1288 | Белгород г., Славы пр-т, 23а | 1963 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 50,00 | 1 599,53 | 1 084,53 | 0,00 | 24 | 76 | - |
| 1470 | 1289 | Белгород г., Славы пр-т, 34 | 2007 | - | Блок | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 6,00 | 4 658,20 | 1 949,30 | 923,20 | 31 | 16 | - |
| 1471 | 1290 | Белгород г., Славы пр-т, 36 | 2006 | - | Кирпич | 10 | 1 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 10,00 | 3 805,40 | 2 751,50 | 339,60 | 44 | 55 | - |
| 1472 | 1291 | Белгород г., Славы пр-т, 38 | 1958 | 2010 | Кирпич | 3 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 45,00 | 4 640,34 | 1 831,84 | 213,40 | 31 | 59 | - |
| 1473 | 1292 | Белгород г., Славы пр-т, 39 | 1998 | - | Кирпич | 10 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 15,00 | 12 209,10 | 7 481,80 | 676,10 | 97 | 188 | - |
| 1474 | 1293 | Белгород г., Славы пр-т, 40 | 1960 | 2020 | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 49,00 | 2 263,06 | 1 222,06 | 69,60 | 32 | 43 | - |
| 1475 | 1294 | Белгород г., Славы пр-т, 43 | 2000 | - | Кирпич | 7 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 13,00 | 4 689,20 | 2 995,80 | 1 142,30 | 24 | 40 | - |
| 1476 | 1295 | Белгород г., Славы пр-т, 44а | 2001 | - | Кирпич | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 10,00 | 5 527,30 | 3 080,20 | 724,10 | 29 | 44 | - |
| 1477 | 1296 | Белгород г., Славы пр-т, 47 | 1976 | 2016 | Кирпич | 9 | 5 | Счет регионального оператора | Да | 30,00 | 12 343,00 | 6 102,12 | 953,00 | 104 | 205 | - |
| 1478 | 1297 | Белгород г., Славы пр-т, 52 | 1959 | 2015 | Кирпич | 4 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 50,00 | 3 993,94 | 1 670,44 | 498,20 | 33 | 54 | - |
| 1479 | 1298 | Белгород г., Славы пр-т, 58 | 1958 | 2017 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 51,00 | 6 383,36 | 3 240,22 | 1 372,80 | 50 | 103 | - |
| 1480 | 1299 | Белгород г., Славы пр-т, 65/36 | 1960 | 2017 | Кирпич | 5 | 5 | Счет регионального оператора | Да | 44,00 | 8 925,20 | 4 216,47 | 2 113,70 | 64 | 146 | - |
| 1481 | 1300 | Белгород г., Славы пр-т, 67 | 1976 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 35,00 | 4 037,50 | 2 536,90 | 61,80 | 56 | 134 | - |
| 1482 | 1301 | Белгород г., Славы пр-т, 67а | 1981 | 2017 | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 29,00 | 5 467,80 | 3 680,50 | 77,10 | 70 | 175 | - |
| 1483 | 1302 | Белгород г., Славы пр-т, 68 | 1964 | 2014 | Кирпич | 5 | 9 | Счет регионального оператора | Нет | 45,00 | 10 780,64 | 6 241,90 | 1 341,84 | 156 | 280 | - |
| 1484 | 1303 | Белгород г., Славы пр-т, 74 | 1960 | - | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 49,00 | 2 018,10 | 921,30 | 299,00 | 15 | 23 | - |
| 1485 | 1304 | Белгород г., Славы пр-т, 76/9 | 1963 | 2015 | Кирпич | 5 | 10 | Счет регионального оператора | Да | 44,00 | 13 189,14 | 6 675,42 | 1 498,88 | 192 | 283 | - |
| 1486 | 1305 | Белгород г., Славы пр-т, 82 | 1963 | 2015 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 42,00 | 4 794,90 | 2 543,21 | 464,50 | 76 | 113 | - |
| 1487 | 1306 | Белгород г., Славы пр-т, 84 | 1963 | 2015 | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 40,00 | 2 279,40 | 1 160,62 | 166,31 | 32 | 40 | - |
| 1488 | 1307 | Белгород г., Славы пр-т, 86 | 1954 | - | Шлакоблок | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 41,00 | 677,20 | 309,50 | 309,50 | 12 | 14 | - |
| 1489 | 1308 | Белгород г., Славы пр-т, 90 | 1989 | - | Железобетонные панели | 10 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 23,00 | 14 828,80 | 11 487,70 | 1 984,60 | 220 | 548 | - |
| 1490 | 1309 | Белгород г., Славы пр-т, 123 | 1989 | - | Железобетонные панели | 10 | 5 | Счет регионального оператора | Нет | 24,00 | 15 150,50 | 10 200,20 | 0,00 | 195 | 524 | - |
| 1491 | 1310 | Белгород г., Славы пр-т, 125 | 1997 | - | Кирпич | 14 | 1 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 5 722,50 | 4 556,70 | 0,00 | 81 | 174 | - |
| 1492 | 1311 | Белгород г., Славы пр-т, 129 | 1985 | 2017 | Железобетонные панели | 9 | 13 | Счет регионального оператора | Нет | 28,00 | 35 399,29 | 24 325,14 | 179,90 | 460 | 1 282 | - |
| 1493 | 1312 | Белгород г., Славы пр-т, 131 | 1999 | - | Железобетонные панели | 10 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 16,00 | 11 547,40 | 9 671,09 | 439,80 | 173 | 365 | - |
| 1494 | 1313 | Белгород г., Славы пр-т, 148 | 1993 | - | Однослойные несущие панели | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 4 117,20 | 2 746,30 | 0,00 | 72 | 189 | - |
| 1495 | 1314 | Белгород г., Славы пр-т, 148а | 1996 | 2008 | Железобетонные панели | 10 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 17,00 | 4 391,60 | 3 025,40 | 0,00 | 80 | 221 | - |
| 1496 | 1315 | Белгород г., Славы пр-т, 150 | 1988 | - | Железобетонные панели | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 20,00 | 4 019,80 | 2 022,60 | 0,00 | 157 | 263 | - |
| 1497 | 1316 | Белгород г., Славянская ул., 7 | 2004 | 2019 | Железобетонные панели | 10 | 7 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 16,00 | 27 005,00 | 16 718,30 | 16,10 | 419 | 600 | - |
| 1498 | 1317 | Белгород г., Славянская ул., 7а | 2008 | - | Кирпич | 9 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 8,00 | 13 985,70 | 8 128,50 | 829,40 | 184 | 125 | - |
| 1499 | 1318 | Белгород г., Славянская ул., 7б | 2007 | - | Кирпич | 6 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 10,00 | 14 043,77 | 8 150,50 | 998,70 | 184 | 136 | - |
| 1500 | 1319 | Белгород г., Славянская ул., 9 | 2002 | - | Железобетонные панели | 10 | 3 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 10,00 | 8 044,90 | 6 416,50 | 0,00 | 120 | 271 | - |
| 1501 | 1320 | Белгород г., Славянская ул., 11 | 2004 | - | Кирпич | 10 | 3 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 16,00 | 11 782,40 | 7 525,70 | 538,50 | 147 | 230 | - |
| 1502 | 1321 | Белгород г., Славянская ул., 15 | 2007 | - | Железобетонный блок | 14 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 3,00 | 22 766,58 | 13 929,40 | 1 937,08 | 229 | 162 | C |
| 1503 | 1322 | Белгород г., Советская ул., 1а | 1995 | - | Кирпич | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 4 060,44 | 2 813,34 | 0,00 | 54 | 105 | - |
| 1504 | 1323 | Белгород г., Советская ул., 3а | 1986 | 2008 | Кирпич | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 27,00 | 6 118,00 | 3 687,70 | 461,30 | 77 | 177 | - |
| 1505 | 1324 | Белгород г., Советская ул., 5а | 1990 | 2008 | Кирпич | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 23,00 | 5 364,10 | 3 875,60 | 0,00 | 80 | 203 | - |
| 1506 | 1325 | Белгород г., Советская ул., 37 | 1987 | 2020 | Кирпич | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 26,00 | 4 982,63 | 3 148,23 | 349,30 | 71 | 167 | - |
| 1507 | 1326 | Белгород г., Советская ул., 49 | 1981 | 2000 | Кирпич | 5 | 7 | Счет регионального оператора | Нет | 32,00 | 8 268,50 | 4 584,50 | 234,00 | 94 | 236 | - |
| 1508 | 1327 | Белгород г., Советская ул., 53 | 1985 | - | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 24,00 | 3 202,80 | 1 501,80 | 306,60 | 104 | 180 | - |
| 1509 | 1328 | Белгород г., Советская ул., 55 | 1995 | 2008 | Кирпич | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 7 617,50 | 4 630,00 | 0,00 | 90 | 187 | - |
| 1510 | 1329 | Белгород г., Сосновая ул., 12а | 2007 | - | Кирпич | 5 | 2 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 7,00 | 1 851,10 | 1 562,00 | 151,80 | 34 | 26 | - |
| 1511 | 1330 | Белгород г., Спортивная ул., 1 | 1987 | - | Железобетонные панели | 9 | 14 | Счет регионального оператора | Нет | 31,00 | 39 867,50 | 26 208,80 | 129,10 | 494 | 1 462 | - |
| 1512 | 1331 | Белгород г., Спортивная ул., 2 | 1990 | 2016 | Железобетонные панели | 9 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 20 199,50 | 13 551,70 | 268,20 | 230 | 608 | - |
| 1513 | 1332 | Белгород г., Спортивная ул., 3 | 1988 | 2020 | Железобетонные панели | 9 | 8 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 31,00 | 22 846,20 | 14 927,60 | 0,00 | 286 | 789 | - |
| 1514 | 1333 | Белгород г., Спортивная ул., 5 | 1990 | - | Кирпич | 14 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 5 897,00 | 4 002,30 | 120,90 | 68 | 190 | - |
| 1515 | 1334 | Белгород г., Спортивная ул., 6 | 1994 | - | Кирпич | 14 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 5 842,20 | 4 055,70 | 90,30 | 84 | 183 | - |
| 1516 | 1335 | Белгород г., Спортивная ул., 7 | 1988 | 2010 | Железобетонный блок | 9 | 5 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 14 110,88 | 9 225,88 | 0,00 | 175 | 524 | - |
| 1517 | 1336 | Белгород г., Спортивная ул., 8 | 1996 | - | Кирпич | 14 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 18,00 | 5 762,00 | 3 950,90 | 136,80 | 69 | 180 | - |
| 1518 | 1337 | Белгород г., Спортивная ул., 10 | 1995 | - | Железобетонные панели | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 4 029,20 | 2 734,10 | 0,00 | 72 | 94 | - |
| 1519 | 1338 | Белгород г., Спортивная ул., 12 | 1989 | - | Железобетонные панели | 10 | 7 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 20 984,49 | 14 674,29 | 90,00 | 279 | 755 | - |
| 1520 | 1339 | Белгород г., Спортивная ул., 14 | 1990 | 2009 | Кирпич | 14 | 1 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 22,00 | 5 845,30 | 4 051,10 | 259,00 | 82 | 212 | - |
| 1521 | 1340 | Белгород г., Спортивная ул., 16 | 1989 | 2018 | Железобетонные панели | 9 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 16 882,80 | 11 315,60 | 0,00 | 216 | 556 | - |
| 1522 | 1341 | Белгород г., Спортивная ул., 20 | 1991 | 2019 | Железобетонные панели | 9 | 12 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 36 464,89 | 24 260,89 | 113,00 | 412 | 1 092 | - |
| 1523 | 1342 | Белгород г., Степная ул., 1а | 1981 | - | Железобетонные панели | 5 | 8 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 7 827,20 | 5 791,60 | 0,00 | 120 | 337 | - |
| 1524 | 1343 | Белгород г., Степная ул., 2 | 1978 | - | Кирпич | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 30,00 | 4 969,60 | 1 698,50 | 223,00 | 141 | 250 | - |
| 1525 | 1344 | Белгород г., Степная ул., 4 | 1974 | - | Кирпич | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 34,00 | 5 222,30 | 1 819,00 | 58,30 | 154 | 270 | - |
| 1526 | 1345 | Белгород г., Степная ул., 6 | 1980 | - | Кирпич | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 27,00 | 5 041,10 | 1 739,50 | 91,80 | 147 | 267 | - |
| 1527 | 1346 | Белгород г., Строителей б-р, 16 | 2013 | - | Железобетонные панели | 10 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 4,00 | 8 333,80 | 6 461,30 | 0,00 | 160 | 47 | B |
| 1528 | 1347 | Белгород г., Строителей б-р, 18 | 2013 | - | Железобетонные панели | 11 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 3,00 | 17 890,90 | 12 365,60 | 249,30 | 299 | 107 | - |
| 1529 | 1348 | Белгород г., Строителей б-р, 39 | 2011 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 5,00 | 8 890,10 | 7 032,10 | 0,00 | 160 | 56 | - |
| 1530 | 1349 | Белгород г., Строителей б-р, 41 | 2012 | - | Кирпич | 10 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 5,00 | 8 131,40 | 6 501,30 | 0,00 | 160 | 41 | B |
| 1531 | 1350 | Белгород г., Строителей б-р, 45 | 2011 | - | Кирпич | 10 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 5,00 | 5 888,30 | 3 700,90 | 71,60 | 83 | 78 | - |
| 1532 | 1351 | Белгород г., Строителей б-р, 45а | 2011 | - | Железобетонные панели | 10 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 6,00 | 6 986,40 | 4 735,30 | 0,00 | 119 | 79 | - |
| 1533 | 1352 | Белгород г., Строителей б-р, 47 | 2011 | - | Железобетонные панели | 10 | 3 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 5,00 | 7 091,20 | 5 733,50 | 0,00 | 120 | 79 | - |
| 1534 | 1353 | Белгород г., Студенческая ул., 2 | 1978 | 2009 | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 37,00 | 5 660,60 | 3 787,10 | 0,00 | 72 | 175 | - |
| 1535 | 1354 | Белгород г., Студенческая ул., 2а | 1988 | - | Слоистые железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 26,00 | 5 371,31 | 3 730,20 | 0,00 | 71 | 204 | - |
| 1536 | 1355 | Белгород г., Студенческая ул., 3 | 1960 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 56,00 | 1 151,70 | 602,10 | 70,00 | 16 | 19 | - |
| 1537 | 1356 | Белгород г., Студенческая ул., 4 | 1972 | - | Железобетонные панели | 10 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 43,00 | 5 889,64 | 3 995,94 | 0,00 | 76 | 172 | - |
| 1538 | 1357 | Белгород г., Студенческая ул., 5 | 1959 | 2007 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 57,00 | 490,70 | 269,50 | 0,00 | 8 | 14 | - |
| 1539 | 1358 | Белгород г., Студенческая ул., 6 | 1976 | - | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 31,00 | 7 421,20 | 2 955,40 | 1 178,20 | 217 | 296 | - |
| 1540 | 1359 | Белгород г., Студенческая ул., 6а | 1992 | - | Кирпич | 10 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 22,00 | 8 784,90 | 5 802,90 | 90,10 | 99 | 276 | - |
| 1541 | 1360 | Белгород г., Студенческая ул., 7 | 1958 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 58,00 | 692,90 | 390,70 | 0,00 | 8 | 26 | - |
| 1542 | 1361 | Белгород г., Студенческая ул., 8 | 1973 | 2020 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 42,00 | 5 876,05 | 4 400,24 | 0,00 | 90 | 225 | - |
| 1543 | 1362 | Белгород г., Студенческая ул., 9 | 1963 | - | Кирпич | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 40,00 | 8 212,00 | 5 036,00 | 283,30 | 121 | 251 | - |
| 1544 | 1363 | Белгород г., Студенческая ул., 10 | 1975 | 2014 | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 40,00 | 4 627,70 | 3 266,30 | 0,00 | 120 | 172 | - |
| 1545 | 1364 | Белгород г., Студенческая ул., 10а | 1989 | 2013 | Кирпич | 9 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 8 578,40 | 5 194,20 | 0,00 | 105 | 232 | - |
| 1546 | 1365 | Белгород г., Студенческая ул., 11 | 1963 | - | Кирпич | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 50,00 | 3 919,20 | 2 579,50 | 0,00 | 62 | 148 | - |
| 1547 | 1366 | Белгород г., Студенческая ул., 12 | 1973 | - | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 45,00 | 5 817,70 | 2 976,20 | 209,30 | 188 | 295 | - |
| 1548 | 1367 | Белгород г., Студенческая ул., 15 | 1963 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 40,00 | 4 910,80 | 3 115,24 | 40,10 | 80 | 138 | - |
| 1549 | 1368 | Белгород г., Студенческая ул., 17 | 1963 | - | Кирпич | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 47,00 | 3 835,90 | 2 502,80 | 0,00 | 60 | 152 | - |
| 1550 | 1369 | Белгород г., Сумская ул., 14 | 1959 | 2018 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 52,00 | 645,70 | 411,00 | 0,00 | 8 | 27 | - |
| 1551 | 1370 | Белгород г., Сумская ул., 16 | 1956 | 2018 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 55,00 | 684,92 | 401,50 | 0,00 | 8 | 28 | - |
| 1552 | 1371 | Белгород г., Сумская ул., 18 | 1956 | 2018 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 40,00 | 662,07 | 412,10 | 0,00 | 8 | 29 | - |
| 1553 | 1372 | Белгород г., Сумская ул., 54 | 1956 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 45,00 | 408,30 | 288,60 | 0,00 | 8 | 25 | - |
| 1554 | 1373 | Белгород г., Сумская ул., 56 | 1956 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 49,00 | 401,80 | 274,80 | 0,00 | 8 | 29 | - |
| 1555 | 1374 | Белгород г., Сумская ул., 58 | 1956 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 48,00 | 404,40 | 275,00 | 0,00 | 8 | 31 | - |
| 1556 | 1375 | Белгород г., Сумская ул., 60 | 1956 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 60,00 | 404,10 | 275,00 | 0,00 | 8 | 29 | - |
| 1557 | 1376 | Белгород г., Театральный проезд, 1 | 1960 | 2017 | Кирпич | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 47,00 | 3 962,30 | 2 566,20 | 384,90 | 40 | 78 | - |
| 1558 | 1377 | Белгород г., Театральный проезд, 3 | 1960 | 2017 | Кирпич | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 46,00 | 6 535,20 | 3 885,01 | 135,00 | 60 | 138 | - |
| 1559 | 1378 | Белгород г., Тельмана ул., 17 | 1997 | - | Кирпич | 3 | 13 | Счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 11 674,10 | 8 304,10 | 0,00 | 150 | 420 | - |
| 1560 | 1379 | Белгород г., Тельмана ул., 19 | 1976 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 41,00 | 4 458,50 | 2 527,70 | 0,00 | 56 | 129 | - |
| 1561 | 1380 | Белгород г., Тельмана ул., 21 | 1986 | - | Кирпич | 5 | 8 | Счет регионального оператора | Нет | 31,00 | 7 512,60 | 4 703,80 | 182,20 | 88 | 316 | - |
| 1562 | 1381 | Белгород г., Тимирязева ул., 1 | 1993 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 19,00 | 3 981,20 | 2 912,70 | 0,00 | 60 | 155 | - |
| 1563 | 1382 | Белгород г., Тимирязева ул., 3 | 1992 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 3 866,50 | 2 833,00 | 0,00 | 60 | 171 | - |
| 1564 | 1383 | Белгород г., Толстого ул., 22 | 1963 | 2019 | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 50,00 | 1 336,88 | 751,88 | 117,10 | 21 | 59 | - |
| 1565 | 1384 | Белгород г., Толстого ул., 37 | 2013 | - | Монолит | 8 | 5 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 15,00 | 14 839,40 | 9 054,70 | 4 270,60 | 164 | 37 | - |
| 1566 | 1385 | Белгород г., Толстого ул., 43 | 2008 | - | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 4,00 | 993,10 | 883,10 | 0,00 | 8 | 9 | - |
| 1567 | 1386 | Белгород г., Толстого ул., 45 | 2011 | - | Кирпич | 4 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 2,00 | 746,90 | 589,60 | 60,20 | 11 | 10 | - |
| 1568 | 1387 | Белгород г., Толстого ул., 47 | 2011 | - | Кирпич | 4 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 4,00 | 743,80 | 526,70 | 119,30 | 10 | 10 | - |
| 1569 | 1388 | Белгород г., Толстого ул., 49 | 2011 | - | Кирпич | 4 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 2,00 | 738,00 | 518,90 | 119,10 | 10 | 8 | - |
| 1570 | 1389 | Белгород г., Толстого ул., 50 | 1985 | - | Кирпич | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 28,00 | 4 002,51 | 2 401,21 | 71,00 | 19 | 265 | - |
| 1571 | 1390 | Белгород г., Толстого ул., 51 | 2011 | - | Монолит | 4 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 4,00 | 737,10 | 458,90 | 181,30 | 9 | 7 | 0 |
| 1572 | 1391 | Белгород г., Толстого ул., 55 | 2010 | - | Железобетонный блок | 9 | 2 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 4,00 | 15 404,80 | 7 787,20 | 3 897,40 | 126 | 112 | - |
| 1573 | 1392 | Белгород г., Тургенева ул., 8 | 2010 | - | Шлакоблок | 4 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 2,00 | 1 215,20 | 1 066,40 | 0,00 | 20 | 22 | - |
| 1574 | 1393 | Белгород г., Тургенева ул., 10 | 2010 | - | Шлакоблок | 4 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 2,00 | 1 145,00 | 1 057,00 | 0,00 | 20 | 15 | - |
| 1575 | 1394 | Белгород г., Харьковская ул., 3 | 2015 | - | Монолит | 15 | 7 | - | Нет | 0,00 | 29 612,40 | 21 319,00 | 2 704,70 | 86 | 23 | B |
| 1576 | 1395 | Белгород г., Харьковская ул., 5 | 2018 | - | Монолит | 14 | 3 | - | Нет | 0,00 | 10 844,30 | 9 931,00 | 913,30 | 188 | 200 | - |
| 1577 | 1396 | Белгород г., Харьковская ул., 5, корп. 1 | 2019 | - | Монолит железобетонный | 10 | 1 | - | Нет | 0,00 | 6 461,40 | 3 316,80 | 1 522,10 | 72 | 59 | - |
| 1578 | 1397 | Белгород г., Харьковский пер., 36г | 2004 | 2019 | Кирпич | 10 | 3 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 7,00 | 9 061,60 | 7 763,20 | 1 006,20 | 72 | 40 | - |
| 1579 | 1398 | Белгород г., Центральная 1-я ул., 1 | 1962 | - | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 43,00 | 2 175,00 | 1 102,60 | 0,00 | 24 | 43 | - |
| 1580 | 1399 | Белгород г., Центральная 1-я ул., 3 | 1962 | 2009 | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 43,00 | 2 134,95 | 1 072,66 | 12,53 | 24 | 46 | - |
| 1581 | 1400 | Белгород г., Центральная 1-я ул., 21 | 1970 | 2010 | Кирпич | 5 | 2 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 10,00 | 3 305,80 | 1 804,80 | 0,00 | 48 | 81 | - |
| 1582 | 1401 | Белгород г., Центральная 1-я ул., 31 | 1970 | - | Кирпич | 5 | 2 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 2 946,80 | 1 711,30 | 0,00 | 50 | 86 | - |
| 1583 | 1402 | Белгород г., Центральная 2-я ул., 4 | 1969 | - | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 38,00 | 1 679,32 | 941,91 | 165,45 | 21 | 46 | - |
| 1584 | 1403 | Белгород г., Чапаева пер., 77, корп. 1 | 1963 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 40,00 | 306,40 | 178,10 | 0,00 | 12 | 20 | - |
| 1585 | 1404 | Белгород г., Чапаева пер., 77, корп. 2 | 1963 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 40,00 | 425,40 | 206,80 | 133,70 | 16 | 27 | - |
| 1586 | 1405 | Белгород г., Чапаева ул., 1 | 1988 | - | Кирпич | 14 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 5 857,30 | 4 732,90 | 0,00 | 83 | 214 | - |
| 1587 | 1406 | Белгород г., Чапаева ул., 9 | 1988 | - | Железобетонные панели | 9 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 9 884,38 | 7 157,18 | 0,00 | 143 | 387 | - |
| 1588 | 1407 | Белгород г., Чапаева ул., 11 | 1996 | - | Монолит | 20 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 17,00 | 7 438,99 | 4 965,69 | 283,00 | 80 | 209 | - |
| 1589 | 1408 | Белгород г., Чапаева ул., 13 | 2002 | - | Монолит | 14 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 10,00 | 7 505,20 | 5 493,50 | 290,70 | 62 | 166 | - |
| 1590 | 1409 | Белгород г., Чапаева ул., 14а | 2018 | - | Монолит железобетонный | 16 | 6 | - | Нет | 0,00 | 28 117,10 | 14 343,80 | 5 728,40 | 229 | 68 | - |
| 1591 | 1410 | Белгород г., Чапаева ул., 24 | 1985 | 2020 | Железобетонные панели | 9 | 12 | Счет регионального оператора | Нет | 28,00 | 33 248,52 | 21 921,42 | 93,80 | 421 | 1 126 | - |
| 1592 | 1411 | Белгород г., Чапаева ул., 28 | 1987 | - | Железобетонные панели | 9 | 8 | Счет регионального оператора | Нет | 26,00 | 22 364,37 | 15 118,27 | 0,00 | 288 | 787 | - |
| 1593 | 1412 | Белгород г., Чапаева ул., 28а | 2007 | - | Кирпич | 10 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 5,00 | 3 899,81 | 2 336,45 | 169,92 | 53 | 36 | - |
| 1594 | 1413 | Белгород г., Чапаева ул., 30 | 1988 | - | Несущие панели | 9 | 8 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 23 672,83 | 15 184,43 | 0,00 | 287 | 711 | - |
| 1595 | 1414 | Белгород г., Чапаева ул., 32 | 1988 | - | Железобетонные панели | 10 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 18 405,48 | 12 848,46 | 0,00 | 240 | 719 | - |
| 1596 | 1415 | Белгород г., Челюскинцев ул., 17 | 1994 | - | Кирпич | 9 | 2 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 33,00 | 5 517,50 | 3 870,30 | 0,00 | 63 | 153 | - |
| 1597 | 1416 | Белгород г., Челюскинцев ул., 17в | 2009 | 2016 | Кирпич | 14 | 1 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 33,00 | 5 096,70 | 3 873,80 | 195,20 | 74 | 52 | - |
| 1598 | 1417 | Белгород г., Челюскинцев ул., 35 | 1995 | - | Железобетонные панели | 9 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 19,00 | 8 191,50 | 5 735,50 | 46,90 | 100 | 180 | - |
| 1599 | 1418 | Белгород г., Челюскинцев ул., 55 | 1990 | - | Кирпич | 5 | 10 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 34,00 | 9 355,50 | 7 191,80 | 0,00 | 144 | 329 | - |
| 1600 | 1419 | Белгород г., Челюскинцев ул., 55а | 2004 | - | Кирпич | 10 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 38,00 | 10 180,90 | 5 571,70 | 725,10 | 99 | 130 | - |
| 1601 | 1420 | Белгород г., Челюскинцев ул., 56 | 1995 | - | Железобетонные панели | 10 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 16,00 | 10 379,70 | 7 581,40 | 0,00 | 130 | 303 | - |
| 1602 | 1421 | Белгород г., Челюскинцев ул., 58 | 1996 | 2018 | Железобетонные панели | 10 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 56,00 | 10 934,40 | 7 890,20 | 0,00 | 159 | 311 | - |
| 1603 | 1422 | Белгород г., Челюскинцев ул., 58а | 2000 | - | Железобетонные панели | 10 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 37,00 | 6 232,20 | 4 366,90 | 95,00 | 98 | 148 | - |
| 1604 | 1423 | Белгород г., Челюскинцев ул., 58б, корп. 1 | 2004 | - | Железобетонные панели | 10 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 7,00 | 13 864,00 | 8 309,60 | 19,90 | 180 | 277 | - |
| 1605 | 1424 | Белгород г., Челюскинцев ул., 58б, корп. 2 | 2005 | - | Железобетонные панели | 10 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 6,00 | 7 469,20 | 5 205,40 | 0,00 | 120 | 152 | - |
| 1606 | 1425 | Белгород г., Челюскинцев ул., 58б, корп. 3 | 2005 | - | Железобетонные панели | 10 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 6,00 | 12 228,50 | 7 725,70 | 0,00 | 170 | 251 | - |
| 1607 | 1426 | Белгород г., Чехова ул., 7 | 1992 | 2008 | Железобетонные панели | 10 | 5 | Счет регионального оператора | Нет | 26,00 | 15 967,60 | 10 607,30 | 0,00 | 179 | 478 | - |
| 1608 | 1427 | Белгород г., Чехова ул., 9 | 1982 | 2017 | Железобетонные панели | 9 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 33,00 | 10 896,70 | 7 557,55 | 0,00 | 140 | 342 | - |
| 1609 | 1428 | Белгород г., Чехова ул., 24 | 1966 | 2017 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 45,00 | 4 712,33 | 3 092,23 | 72,60 | 78 | 148 | - |
| 1610 | 1429 | Белгород г., Чехова ул., 26 | 1968 | 2017 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 43,00 | 4 299,00 | 2 809,30 | 0,00 | 70 | 121 | - |
| 1611 | 1430 | Белгород г., Чехова ул., 28 | 1969 | 2015 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 42,00 | 4 375,67 | 2 862,97 | 0,00 | 70 | 126 | - |
| 1612 | 1431 | Белгород г., Чехова ул., 30 | 1968 | 2015 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 43,00 | 3 572,11 | 2 726,81 | 0,00 | 60 | 130 | - |
| 1613 | 1432 | Белгород г., Чехова ул., 32 | 2002 | - | Кирпич | 14 | 5 | Счет регионального оператора | Нет | 9,00 | 23 983,80 | 16 995,00 | 50,80 | 221 | 501 | - |
| 1614 | 1433 | Белгород г., Чичерина ул., 1 | 1981 | - | Кирпич | 1 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 45,00 | 4 726,30 | 3 061,30 | 0,00 | 179 | 346 | - |
| 1615 | 1434 | Белгород г., Чичерина ул., 6 | 1988 | - | Кирпич | 3 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 60,00 | 650,30 | 377,50 | 0,00 | 18 | 9 | - |
| 1616 | 1435 | Белгород г., Шаландина ул., 1 | 1980 | 2017 | Железобетонные панели | 9 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 26,00 | 16 890,60 | 11 389,70 | 0,00 | 210 | 594 | B |
| 1617 | 1436 | Белгород г., Шаландина ул., 2 | 1999 | - | Монолит железобетонный | 14 | 1 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 11,00 | 8 052,00 | 5 109,60 | 0,00 | 78 | 173 | C |
| 1618 | 1437 | Белгород г., Шаландина ул., 3 | 1984 | - | Кирпич | 12 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 23,00 | 5 275,30 | 3 701,30 | 0,00 | 71 | 208 | C |
| 1619 | 1438 | Белгород г., Шаландина ул., 4, корп. 1 | 2015 | - | Железобетонные панели | 19 | 4 | - | Нет | 2,00 | 20 479,80 | 12 956,40 | 1 892,70 | 221 | 24 | C |
| 1620 | 1439 | Белгород г., Шаландина ул., 4, корп. 2 | 2014 | - | Блок | 10 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 1,00 | 9 980,00 | 6 717,00 | 0,00 | 225 | 38 | C |
| 1621 | 1440 | Белгород г., Шаландина ул., 4, корп. 3 | 2013 | - | Железобетонные панели | 10 | 5 | Счет регионального оператора | Нет | 5,00 | 17 639,40 | 10 601,40 | 1 633,30 | 130 | 127 | - |
| 1622 | 1441 | Белгород г., Шаландина ул., 5а | 2017 | - | Монолит железобетонный | 17 | 5 | - | Нет | 0,00 | 18 728,10 | 17 176,50 | 1 551,60 | 322 | 130 | - |
| 1623 | 1442 | Белгород г., Шаландина ул., 7 | 1983 | 2020 | Железобетонные панели | 9 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 27,00 | 16 944,50 | 11 386,60 | 106,80 | 215 | 587 | - |
| 1624 | 1443 | Белгород г., Шаландина ул., 8 | 1995 | - | Железобетонные панели | 7 | 3 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 10,00 | 7 633,00 | 4 925,10 | 0,00 | 84 | 188 | - |
| 1625 | 1444 | Белгород г., Шаландина ул., 9 | 1983 | 2020 | Кирпич | 12 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 5 259,90 | 3 638,50 | 0,00 | 68 | 182 | - |
| 1626 | 1445 | Белгород г., Шаландина ул., 10 | 2000 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 15,00 | 5 482,40 | 3 255,20 | 142,60 | 60 | 113 | - |
| 1627 | 1446 | Белгород г., Шаландина ул., 13 | 1982 | 2017 | Железобетонные панели | 9 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 8 335,80 | 5 646,20 | 32,00 | 108 | 283 | - |
| 1628 | 1447 | Белгород г., Шаландина ул., 15 | 1982 | 2019 | Железобетонные панели | 9 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 8 377,80 | 5 645,90 | 0,00 | 110 | 313 | - |
| 1629 | 1448 | Белгород г., Шаландина ул., 17 | 1982 | 2017 | Железобетонные панели | 9 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 28,00 | 8 461,82 | 5 656,70 | 0,00 | 111 | 308 | - |
| 1630 | 1449 | Белгород г., Шаландина ул., 19 | 1982 | 2019 | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 26,00 | 5 670,30 | 3 787,40 | 0,00 | 75 | 209 | - |
| 1631 | 1450 | Белгород г., Шаландина ул., 21 | 1982 | 2019 | Железобетонные панели | 9 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 24,00 | 8 761,61 | 5 729,31 | 0,00 | 113 | 336 | - |
| 1632 | 1451 | Белгород г., Шаландина ул., 25 | 1983 | 2019 | Железобетонные панели | 9 | 5 | Счет регионального оператора | Нет | 27,00 | 14 199,70 | 9 535,50 | 0,00 | 184 | 500 | - |
| 1633 | 1452 | Белгород г., Шевченко ул., 1 | 2016 | - | Монолит железобетонный | 20 | 1 | - | Нет | 1,00 | 12 848,00 | 6 430,90 | 1 214,80 | 70 | 15 | C |
| 1634 | 1453 | Белгород г., Шершнева ул., 1 | 1961 | - | Кирпич | 4 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 42,00 | 4 230,20 | 2 527,33 | 186,20 | 64 | 114 | - |
| 1635 | 1454 | Белгород г., Шершнева ул., 2 | 1966 | 2014 | Несущие панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 45,00 | 4 692,66 | 3 512,56 | 32,10 | 80 | 147 | - |
| 1636 | 1455 | Белгород г., Шершнева ул., 2а | 1967 | - | Несущие панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 45,00 | 4 589,30 | 3 570,81 | 0,00 | 80 | 158 | - |
| 1637 | 1456 | Белгород г., Шершнева ул., 4 | 1964 | 2009 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 39,00 | 5 118,80 | 2 995,84 | 173,20 | 79 | 143 | - |
| 1638 | 1457 | Белгород г., Шершнева ул., 4а | 1966 | - | Несущие панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 45,00 | 4 730,50 | 3 558,42 | 0,00 | 80 | 160 | - |
| 1639 | 1458 | Белгород г., Шершнева ул., 5 | 1962 | 2015 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 41,00 | 2 719,02 | 2 368,17 | 133,70 | 54 | 99 | - |
| 1640 | 1459 | Белгород г., Шершнева ул., 7 | 1964 | 2020 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 39,00 | 5 082,30 | 3 161,21 | 194,10 | 80 | 142 | - |
| 1641 | 1460 | Белгород г., Шершнева ул., 9 | 1964 | - | Кирпич | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 45,00 | 4 112,60 | 2 561,80 | 0,00 | 60 | 103 | - |
| 1642 | 1461 | Белгород г., Шершнева ул., 11 | 1965 | - | Кирпич | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 38,00 | 3 961,50 | 2 489,59 | 201,50 | 61 | 96 | - |
| 1643 | 1462 | Белгород г., Шершнева ул., 13 | 1965 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 45,00 | 5 143,50 | 3 157,53 | 0,00 | 80 | 56 | - |
| 1644 | 1463 | Белгород г., Шершнева ул., 15 | 1964 | - | Кирпич | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 45,00 | 4 052,40 | 2 512,28 | 0,00 | 60 | 121 | - |
| 1645 | 1464 | Белгород г., Шершнева ул., 17 | 1964 | 2020 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 39,00 | 4 545,62 | 3 036,72 | 336,50 | 76 | 152 | - |
| 1646 | 1465 | Белгород г., Шершнева ул., 28 | 1961 | 2019 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 42,00 | 3 712,93 | 3 136,90 | 273,10 | 80 | 136 | - |
| 1647 | 1466 | Белгород г., Шершнева ул., 30 | 1962 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 41,00 | 4 661,44 | 3 141,05 | 274,86 | 82 | 152 | - |
| 1648 | 1467 | Белгород г., Шишкина ул., 10 | 1987 | - | Дерево | 1 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 23,00 | 576,40 | 541,40 | 0,00 | 8 | 8 | - |
| 1649 | 1468 | Белгород г., Щорса пер., 20 | 1975 | 2012 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 38,00 | 3 972,90 | 2 942,90 | 0,00 | 66 | 146 | - |
| 1650 | 1469 | Белгород г., Щорса ул., 1 | 1972 | 2012 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 43,00 | 3 581,03 | 2 721,73 | 117,70 | 60 | 141 | - |
| 1651 | 1470 | Белгород г., Щорса ул., 2 | 1973 | 2020 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 42,00 | 5 749,10 | 4 402,10 | 0,00 | 90 | 235 | - |
| 1652 | 1471 | Белгород г., Щорса ул., 2а | 1973 | 2012 | Железобетонные панели | 5 | 8 | Счет регионального оператора | Да | 42,00 | 8 259,92 | 6 079,02 | 116,30 | 129 | 306 | - |
| 1653 | 1472 | Белгород г., Щорса ул., 3 | 1970 | 2019 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 43,00 | 4 008,73 | 2 910,13 | 0,00 | 66 | 139 | - |
| 1654 | 1473 | Белгород г., Щорса ул., 4 | 1974 | 2016 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 39,00 | 3 641,48 | 2 674,58 | 0,00 | 63 | 151 | - |
| 1655 | 1474 | Белгород г., Щорса ул., 5 | 1974 | 2015 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 39,00 | 3 662,40 | 2 696,60 | 0,00 | 60 | 129 | - |
| 1656 | 1475 | Белгород г., Щорса ул., 6 | 1963 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 40,00 | 592,30 | 270,70 | 127,50 | 17 | 13 | - |
| 1657 | 1476 | Белгород г., Щорса ул., 7 | 1970 | 2015 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 43,00 | 3 698,68 | 2 723,28 | 0,00 | 60 | 139 | - |
| 1658 | 1477 | Белгород г., Щорса ул., 8б | 2008 | - | Кирпич | 17 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 4,00 | 20 505,00 | 11 248,55 | 3 328,60 | 137 | 130 | - |
| 1659 | 1478 | Белгород г., Щорса ул., 8м | 2018 | - | Монолит | 21 | 1 | - | Нет | 0,00 | 11 830,10 | 11 101,40 | 728,70 | 204 | 180 | - |
| 1660 | 1479 | Белгород г., Щорса ул., 8м, корп. 1 | 2018 | - | Монолит железобетонный | 21 | 1 | - | Нет | 1,00 | 19 765,60 | 11 098,30 | 701,80 | 204 | 204 | - |
| 1661 | 1480 | Белгород г., Щорса ул., 10 | 1990 | 2019 | Железобетонные панели | 9 | 6 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 22,00 | 21 672,20 | 14 686,80 | 54,90 | 249 | 627 | - |
| 1662 | 1481 | Белгород г., Щорса ул., 13 | 1973 | - | Кирпич | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 40,00 | 6 514,67 | 4 549,67 | 0,00 | 106 | 217 | - |
| 1663 | 1482 | Белгород г., Щорса ул., 15 | 1969 | 2017 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 44,00 | 3 682,20 | 2 773,00 | 226,70 | 61 | 134 | - |
| 1664 | 1483 | Белгород г., Щорса ул., 16 | 1983 | - | Кирпич | 12 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 35,00 | 5 732,80 | 2 831,10 | 484,40 | 177 | 373 | - |
| 1665 | 1484 | Белгород г., Щорса ул., 17 | 1969 | 2014 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 44,00 | 6 002,09 | 4 394,29 | 0,00 | 90 | 216 | - |
| 1666 | 1485 | Белгород г., Щорса ул., 18 | 1981 | 2017 | Кирпич | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 30,00 | 4 205,40 | 1 994,70 | 370,20 | 121 | 235 | - |
| 1667 | 1486 | Белгород г., Щорса ул., 19 | 1969 | 2018 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 44,00 | 6 541,78 | 4 413,98 | 0,00 | 90 | 188 | - |
| 1668 | 1487 | Белгород г., Щорса ул., 20 | 1987 | - | Кирпич | 9 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 32,00 | 3 533,80 | 2 000,90 | 192,90 | 16 | 186 | - |
| 1669 | 1488 | Белгород г., Щорса ул., 21 | 1978 | - | Кирпич | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 52,00 | 3 184,50 | 2 100,70 | 524,10 | 48 | 87 | - |
| 1670 | 1489 | Белгород г., Щорса ул., 22 | 1984 | 2020 | Железобетонные панели | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 31,00 | 3 657,50 | 1 923,60 | 286,63 | 120 | 209 | - |
| 1671 | 1490 | Белгород г., Щорса ул., 23 | 1977 | - | Кирпич | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 50,00 | 2 954,23 | 2 279,23 | 0,00 | 54 | 105 | - |
| 1672 | 1491 | Белгород г., Щорса ул., 24 | 1985 | - | Кирпич | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 25,00 | 3 593,80 | 1 882,40 | 68,80 | 121 | 248 | - |
| 1673 | 1492 | Белгород г., Щорса ул., 25 | 1973 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 45,00 | 3 518,20 | 2 712,50 | 0,00 | 60 | 128 | - |
| 1674 | 1493 | Белгород г., Щорса ул., 26 | 1986 | - | Кирпич | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 20,00 | 3 767,70 | 2 077,80 | 12,20 | 129 | 284 | - |
| 1675 | 1494 | Белгород г., Щорса ул., 27 | 1972 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 45,00 | 3 482,15 | 2 694,57 | 0,00 | 60 | 148 | - |
| 1676 | 1495 | Белгород г., Щорса ул., 28 | 1991 | - | Кирпич | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 4 621,70 | 2 219,30 | 0,00 | 134 | 295 | - |
| 1677 | 1496 | Белгород г., Щорса ул., 29 | 1972 | 2017 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 49,00 | 4 323,42 | 2 588,67 | 648,00 | 70 | 137 | - |
| 1678 | 1497 | Белгород г., Щорса ул., 30 | 1986 | 1986 | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 21,00 | 2 901,40 | 1 494,30 | 283,80 | 103 | 191 | - |
| 1679 | 1498 | Белгород г., Щорса ул., 31 | 1972 | - | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 38,00 | 5 644,61 | 4 368,45 | 0,00 | 90 | 211 | - |
| 1680 | 1499 | Белгород г., Щорса ул., 33 | 1977 | - | Кирпич | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 42,00 | 3 269,32 | 2 120,02 | 512,40 | 49 | 94 | - |
| 1681 | 1500 | Белгород г., Щорса ул., 35 | 1975 | - | Кирпич | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 43,00 | 3 125,23 | 2 265,23 | 55,10 | 54 | 85 | - |
| 1682 | 1501 | Белгород г., Щорса ул., 36 | 1984 | 2020 | Железобетонные панели | 9 | 5 | Счет регионального оператора | Нет | 29,00 | 14 299,00 | 9 304,10 | 218,40 | 176 | 505 | - |
| 1683 | 1502 | Белгород г., Щорса ул., 36а | 2006 | - | Кирпич | 12 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 9,00 | 9 329,40 | 7 094,30 | 529,80 | 114 | 80 | - |
| 1684 | 1503 | Белгород г., Щорса ул., 37 | 1972 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 56,00 | 4 191,81 | 2 594,71 | 220,20 | 70 | 114 | - |
| 1685 | 1504 | Белгород г., Щорса ул., 38 | 1982 | 2019 | Железобетонные панели | 9 | 11 | Счет регионального оператора | Нет | 32,00 | 30 956,70 | 20 954,50 | 290,10 | 386 | 981 | - |
| 1686 | 1505 | Белгород г., Щорса ул., 39 | 1977 | - | Железобетонные панели | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 28,00 | 896,10 | 534,60 | 0,00 | 12 | 30 | - |
| 1687 | 1506 | Белгород г., Щорса ул., 39а | 1998 | - | Монолит железобетонный | 16 | 7 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 11,00 | 33 034,40 | 22 397,40 | 1 172,30 | 399 | 610 | - |
| 1688 | 1507 | Белгород г., Щорса ул., 39б | 1998 | - | Монолит железобетонный | 14 | 1 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 10,00 | 7 879,40 | 4 940,20 | 0,00 | 77 | 178 | - |
| 1689 | 1508 | Белгород г., Щорса ул., 40 | 1986 | 2020 | Железобетонные панели | 9 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 28,00 | 16 850,70 | 10 989,80 | 361,90 | 20 | 542 | - |
| 1690 | 1509 | Белгород г., Щорса ул., 42 | 1995 | - | Железобетонные панели | 10 | 2 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 22,00 | 7 107,80 | 4 917,90 | 91,10 | 80 | 194 | - |
| 1691 | 1510 | Белгород г., Щорса ул., 44 | 1983 | 2019 | Железобетонные панели | 9 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 31,00 | 13 353,00 | 11 505,00 | 0,00 | 214 | 595 | - |
| 1692 | 1511 | Белгород г., Щорса ул., 45а | 1996 | - | Железобетонные панели | 9 | 10 | Счет регионального оператора | Нет | 19,00 | 27 935,80 | 16 924,90 | 1 672,40 | 286 | 671 | - |
| 1693 | 1512 | Белгород г., Щорса ул., 45д, корп. 1 | 2007 | - | Кирпич | 15 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 5,00 | 12 156,30 | 8 101,90 | 936,00 | 149 | 170 | - |
| 1694 | 1513 | Белгород г., Щорса ул., 45д, корп. 2 | 2004 | - | Кирпич | 12 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 10,00 | 10 795,70 | 7 086,50 | 597,40 | 118 | 174 | - |
| 1695 | 1514 | Белгород г., Щорса ул., 45к | 2005 | - | Кирпич | 14 | 4 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 15,00 | 22 312,80 | 13 603,00 | 1 334,30 | 222 | 435 | - |
| 1696 | 1515 | Белгород г., Щорса ул., 45л | 2010 | - | Кирпич | 18 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 10 361,10 | 5 755,20 | 313,20 | 126 | 79 | - |
| 1697 | 1516 | Белгород г., Щорса ул., 45м | 2011 | - | Кирпич | 10 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 1,00 | 3 736,40 | 2 490,00 | 341,00 | 40 | 21 | - |
| 1698 | 1517 | Белгород г., Щорса ул., 46 | 1985 | 2018 | Железобетонные панели | 9 | 11 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 32 038,60 | 18 355,60 | 1 776,90 | 350 | 961 | - |
| 1699 | 1518 | Белгород г., Щорса ул., 47 | 1992 | - | Несущие панели | 10 | 8 | Счет регионального оператора | Нет | 19,00 | 27 888,30 | 19 561,70 | 0,00 | 327 | 861 | - |
| 1700 | 1519 | Белгород г., Щорса ул., 47а | 2001 | - | Железобетонные панели | 10 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 13,00 | 18 923,80 | 12 812,60 | 0,00 | 248 | 652 | - |
| 1701 | 1520 | Белгород г., Щорса ул., 47б | 2008 | 2020 | Кирпич | 15 | 1 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 2,00 | 10 111,50 | 6 436,60 | 1 159,00 | 98 | 84 | - |
| 1702 | 1521 | Белгород г., Щорса ул., 48 | 2002 | - | Железобетонные панели | 14 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 18,00 | 6 983,40 | 4 285,40 | 613,30 | 74 | 135 | - |
| 1703 | 1522 | Белгород г., Щорса ул., 49 | 2000 | - | Несущие панели | 10 | 14 | Счет регионального оператора | Нет | 12,00 | 46 531,90 | 29 779,90 | 624,60 | 522 | 1 153 | - |
| 1704 | 1523 | Белгород г., Щорса ул., 50 | 1996 | - | Железобетонные панели | 10 | 4 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 24,00 | 13 559,40 | 9 371,60 | 100,00 | 157 | 427 | - |
| 1705 | 1524 | Белгород г., Щорса ул., 51 | 2004 | - | Кирпич | 14 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 12,00 | 8 415,10 | 4 749,30 | 192,80 | 77 | 102 | - |
| 1706 | 1525 | Белгород г., Щорса ул., 53 | 2003 | - | Несущие панели | 10 | 9 | Счет регионального оператора | Нет | 8,00 | 31 347,30 | 19 903,80 | 1 210,90 | 780 | 780 | - |
| 1707 | 1526 | Белгород г., Щорса ул., 55 | 2004 | - | Кирпич | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 7,00 | 5 305,80 | 2 765,50 | 382,20 | 40 | 66 | - |
| 1708 | 1527 | Белгород г., Щорса ул., 55а | 2003 | - | Железобетонные панели | 10 | 8 | Счет регионального оператора | Нет | 17,00 | 33 025,50 | 22 579,60 | 101,70 | 496 | 788 | - |
| 1709 | 1528 | Белгород г., Щорса ул., 56 | 2004 | 2019 | Кирпич | 14 | 1 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 16,00 | 7 476,10 | 4 901,60 | 380,50 | 77 | 137 | - |
| 1710 | 1529 | Белгород г., Щорса ул., 56а | 2005 | - | Кирпич | 10 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 7,00 | 16 726,70 | 10 998,40 | 1 029,20 | 180 | 204 | - |
| 1711 | 1530 | Белгород г., Щорса ул., 57 | 2003 | - | Несущие панели | 14 | 10 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 9,00 | 41 184,70 | 25 058,90 | 1 003,44 | 400 | 788 | - |
| 1712 | 1531 | Белгород г., Щорса ул., 58 | 1998 | - | Кирпич | 14 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 16,00 | 5 240,60 | 4 764,60 | 0,00 | 82 | 79 | - |
| 1713 | 1532 | Белгород г., Щорса ул., 60 | 1999 | 2020 | Кирпич | 14 | 1 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 21,00 | 7 032,10 | 4 589,50 | 87,20 | 82 | 189 | - |
| 1714 | 1533 | Белгород г., Щорса ул., 62 | 1999 | 2020 | Железобетонные панели | 9 | 10 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 13,00 | 38 052,20 | 24 729,90 | 63,40 | 484 | 991 | - |
| 1715 | 1534 | Белгород г., Энергетиков ул., 1 | 1964 | - | Кирпич | 1 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 48,00 | 320,90 | 297,20 | 0,00 | 6 | 13 | - |
| 1716 | 1535 | Белгород г., Энергетиков ул., 1а | 1975 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 37,00 | 353,50 | 328,10 | 0,00 | 6 | 16 | - |
| 1717 | 1536 | Белгород г., Энергетиков ул., 1б | 1982 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 999,80 | 559,30 | 0,00 | 12 | 33 | - |
| 1718 | 1537 | Белгород г., Энергетиков ул., 3а | 1997 | - | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 15,00 | 2 392,10 | 1 337,10 | 0,00 | 24 | 58 | - |
| 1719 | 1538 | Белгород г., Энергетиков ул., 3б | 1992 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 1 382,40 | 561,30 | 0,00 | 10 | 37 | - |
| 1720 | 1539 | Белгород г., Юности б-р, 1 | 2002 | - | Кирпич | 16 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 18,00 | 6 931,63 | 4 426,90 | 130,70 | 79 | 129 | - |
| 1721 | 1540 | Белгород г., Юности б-р, 2 | 1985 | 2020 | Железобетонные панели | 9 | 13 | Счет регионального оператора | Нет | 27,00 | 35 995,00 | 24 037,00 | 975,40 | 462 | 1 273 | - |
| 1722 | 1541 | Белгород г., Юности б-р, 3 | 2003 | - | Кирпич | 16 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 17,00 | 7 267,46 | 4 335,80 | 358,40 | 76 | 136 | - |
| 1723 | 1542 | Белгород г., Юности б-р, 3а | 1999 | 2017 | Железобетонные панели | 9 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 21,00 | 10 841,30 | 7 030,40 | 206,80 | 123 | 265 | - |
| 1724 | 1543 | Белгород г., Юности б-р, 5 | 1998 | - | Кирпич | 14 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 22,00 | 5 627,10 | 3 796,60 | 95,90 | 64 | 132 | - |
| 1725 | 1544 | Белгород г., Юности б-р, 5а | 1999 | 2020 | Кирпич | 14 | 1 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 21,00 | 5 642,20 | 3 792,90 | 66,90 | 61 | 129 | - |
| 1726 | 1545 | Белгород г., Юности б-р, 6 | 1995 | - | Кирпич | 14 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 7 066,00 | 4 698,70 | 53,00 | 83 | 241 | - |
| 1727 | 1546 | Белгород г., Юности б-р, 7 | 1995 | - | Железобетонные панели | 10 | 12 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 40 602,90 | 26 399,80 | 645,10 | 527 | 1 011 | - |
| 1728 | 1547 | Белгород г., Юности б-р, 7а | 2000 | - | Железобетонные панели | 10 | 3 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 9 186,80 | 6 027,30 | 63,50 | 114 | 258 | - |
| 1729 | 1548 | Белгород г., Юности б-р, 8 | 1986 | 2020 | Железобетонные панели | 9 | 8 | Счет регионального оператора | Нет | 26,00 | 22 359,40 | 15 246,90 | 0,00 | 288 | 808 | - |
| 1730 | 1549 | Белгород г., Юности б-р, 10 | 1986 | - | Железобетонные панели | 9 | 13 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 25 850,60 | 16 403,20 | 1 174,70 | 318 | 858 | - |
| 1731 | 1550 | Белгород г., Юности б-р, 19 | 2003 | - | Железобетонные панели | 10 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 17,00 | 14 032,60 | 8 495,50 | 108,00 | 197 | 305 | B |
| 1732 | 1551 | Белгород г., Юности б-р, 19а | 2005 | - | Кирпич | 16 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 15,00 | 7 725,30 | 4 811,40 | 495,40 | 82 | 111 | - |
| 1733 | 1552 | Белгород г., Юности б-р, 21 | 1993 | - | Железобетонные панели | 10 | 8 | Счет регионального оператора | Нет | 27,00 | 28 706,30 | 19 925,30 | 79,60 | 338 | 833 | - |
| 1734 | 1553 | Белгород г., Юности б-р, 21, корп. 1 | 1995 | 2020 | Железобетонные панели | 10 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 21 199,90 | 14 743,80 | 15,90 | 249 | 637 | - |
| 1735 | 1554 | Белгород г., Юности б-р, 23 | 2007 | - | Кирпич | 4 | 6 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 6,00 | 15 154,80 | 7 931,30 | 686,90 | 89 | 142 | - |
| 1736 | 1555 | Белгород г., Юности б-р, 27 | 2004 | - | Несущие панели | 10 | 5 | Счет регионального оператора | Нет | 14,00 | 17 335,50 | 11 811,50 | 326,50 | 228 | 503 | - |
| 1737 | 1556 | Белгород г., Юности б-р, 29 | 2004 | - | Несущие панели | 10 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 14,00 | 18 630,70 | 12 323,70 | 237,40 | 285 | 472 | - |
| 1738 | 1557 | Белгород г., Юности б-р, 31 | 2010 | - | Кирпич | 12 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 1,00 | 7 723,60 | 4 943,60 | 346,10 | 78 | 72 | - |
| 1739 | 1558 | Белгород г., Юности б-р, 33 | 2010 | - | Железобетонные панели | 14 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 17 943,20 | 11 991,20 | 1 974,00 | 208 | 236 | C |
| 1740 | 1559 | Белгород г., Юности б-р, 35а | 2005 | - | Железобетонные панели | 10 | 5 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 8,00 | 17 416,50 | 12 021,80 | 134,70 | 236 | 467 | - |
| 1741 | 1560 | Белгород г., Юности б-р, 35б | 2007 | - | Кирпич | 12 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 6,00 | 7 088,60 | 4 579,20 | 478,60 | 66 | 100 | - |
| 1742 | 1561 | Белгород г., Юности б-р, 35в | 2005 | - | Железобетонные панели | 10 | 5 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 12,00 | 15 640,10 | 10 580,90 | 51,00 | 218 | 421 | - |
| 1743 | 1562 | Белгород г., Юности б-р, 37 | 2006 | - | Железобетонные панели | 10 | 9 | Счет регионального оператора | Нет | 10,00 | 30 640,10 | 20 961,60 | 267,20 | 423 | 826 | - |
| 1744 | 1563 | Белгород г., Юности б-р, 39 | 2008 | 2020 | Железобетонные панели | 10 | 8 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 5,00 | 28 845,00 | 19 961,99 | 173,00 | 395 | 674 | - |
| 1745 | 1564 | Белгород г., Юности б-р, 41 | 2009 | - | Железобетонные панели | 10 | 8 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 5,00 | 37 467,80 | 24 689,00 | 417,60 | 414 | 768 | B |
| 1746 | 1565 | Белгород г., Юности б-р, 41а | 2014 | - | Железобетонные панели | 10 | 4 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 11 353,40 | 7 240,40 | 421,00 | 156 | 43 | - |
| 1747 | 1566 | Белгород г., Юности б-р, 43 | 2012 | - | Железобетонные панели | 10 | 9 | Счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 30 928,30 | 21 417,30 | 0,00 | 401 | 462 | C |
| 1748 | 1567 | Белгород г., Юности б-р, 45 | 2014 | - | Железобетонные панели | 10 | 9 | Счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 40 970,30 | 26 225,00 | 75,60 | 397 | 92 | C |
| Белгородский район |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 671 119,18 | 1 177 503,50 | 32 870,36 | 24 074 | 43 452 | X |
| 1749 | 1 | Белгородский р-н, Беловское с., Марии Ушаковой ул., 1 | 1992 | 2012 | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 29,00 | 1 181,20 | 820,20 | 0,00 | 27 | 65 | - |
| 1750 | 2 | Белгородский р-н, Беловское с., Марии Ушаковой ул., 1а | 1991 | 2012 | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 23,00 | 2 712,40 | 1 269,00 | 0,00 | 27 | 70 | - |
| 1751 | 3 | Белгородский р-н, Беловское с., Марии Ушаковой ул., 2 | 1992 | 2012 | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 24,00 | 1 740,80 | 1 168,00 | 0,00 | 27 | 59 | - |
| 1752 | 4 | Белгородский р-н, Беловское с., Центральная ул., 1 | 1973 | 2007 | Железобетонные панели | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 38,00 | 641,40 | 591,40 | 0,00 | 23 | 45 | - |
| 1753 | 5 | Белгородский р-н, Беловское с., Центральная ул., 2 | 1973 | 2007 | Железобетонные панели | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 32,00 | 1 072,80 | 493,80 | 0,00 | 21 | 50 | - |
| 1754 | 6 | Белгородский р-н, Беловское с., Центральная ул., 4 | 1968 | 2012 | Железобетонные панели | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 34,00 | 1 117,50 | 1 033,20 | 0,00 | 24 | 52 | - |
| 1755 | 7 | Белгородский р-н, Беловское с., Центральная ул., 6 | 1968 | 2010 | Железобетонные панели | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 44,00 | 1 689,90 | 1 024,50 | 0,00 | 24 | 59 | - |
| 1756 | 8 | Белгородский р-н, Беловское с., Центральная ул., 8 | 1973 | 2018 | Железобетонные панели | 2 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 51,00 | 1 200,60 | 1 088,60 | 0,00 | 24 | 54 | - |
| 1757 | 9 | Белгородский р-н, Беловское с., Центральная ул., 10 | 1968 | 2019 | Железобетонные панели | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 52,00 | 1 192,50 | 1 080,10 | 0,00 | 24 | 64 | - |
| 1758 | 10 | Белгородский р-н, Беловское с., Центральная ул., 12 | 1966 | - | Кирпич | 2 | 2 | - | Нет | 43,00 | 780,10 | 582,60 | 197,50 | 36 | 87 | - |
| 1759 | 11 | Белгородский р-н, Беломестное с., Зеленая ул., 41 | 1977 | 2017 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 45,00 | 411,10 | 376,70 | 0,00 | 8 | 15 | - |
| 1760 | 12 | Белгородский р-н, Беломестное с., Зеленая ул., 42 | 1977 | 2017 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 45,00 | 398,70 | 365,30 | 0,00 | 8 | 20 | - |
| 1761 | 13 | Белгородский р-н, Бессоновка с., Гагарина ул., 1 | 1981 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 36,00 | 416,00 | 381,00 | 0,00 | 8 | 23 | - |
| 1762 | 14 | Белгородский р-н, Бессоновка с., Гагарина ул., 2 | 1981 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 422,30 | 389,90 | 0,00 | 8 | 26 | - |
| 1763 | 15 | Белгородский р-н, Бессоновка с., Гагарина ул., 3 | 1981 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 397,30 | 392,00 | 0,00 | 8 | 23 | - |
| 1764 | 16 | Белгородский р-н, Бессоновка с., Гагарина ул., 4 | 1981 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 429,80 | 400,10 | 0,00 | 8 | 21 | - |
| 1765 | 17 | Белгородский р-н, Бессоновка с., Гагарина ул., 5 | 1981 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 426,30 | 391,00 | 0,00 | 8 | 18 | - |
| 1766 | 18 | Белгородский р-н, Бессоновка с., Интернациональная ул., 1 | 1979 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 1 072,10 | 953,80 | 0,00 | 22 | 32 | - |
| 1767 | 19 | Белгородский р-н, Бессоновка с., Интернациональная ул., 2 | 1978 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 1 102,50 | 980,00 | 0,00 | 22 | 36 | - |
| 1768 | 20 | Белгородский р-н, Бессоновка с., Интернациональная ул., 3 | 1971 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 38,00 | 983,20 | 901,90 | 0,00 | 22 | 33 | - |
| 1769 | 21 | Белгородский р-н, Бессоновка с., Интернациональная ул., 4 | 1969 | 2019 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 43,00 | 947,50 | 856,40 | 0,00 | 21 | 35 | - |
| 1770 | 22 | Белгородский р-н, Бессоновка с., Интернациональная ул., 5 | 1967 | 2019 | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 41,00 | 1 061,60 | 979,30 | 0,00 | 24 | 69 | - |
| 1771 | 23 | Белгородский р-н, Бессоновка с., Интернациональная ул., 6 | 1967 | 2019 | Железобетонные панели | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 44,00 | 983,00 | 977,40 | 0,00 | 24 | 58 | - |
| 1772 | 24 | Белгородский р-н, Бессоновка с., Интернациональная ул., 7 | 1989 | - | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 2 145,90 | 1 904,10 | 0,00 | 34 | 90 | - |
| 1773 | 25 | Белгородский р-н, Бессоновка с., Интернациональная ул., 8 | 1989 | - | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 2 141,10 | 1 916,00 | 0,00 | 35 | 130 | - |
| 1774 | 26 | Белгородский р-н, Бессоновка с., Интернациональная ул., 9 | 1989 | - | Железобетонный блок | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 2 135,50 | 1 892,60 | 0,00 | 34 | 115 | - |
| 1775 | 27 | Белгородский р-н, Бессоновка с., Мичурина ул., 1 | 1976 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 422,40 | 388,80 | 0,00 | 8 | 18 | - |
| 1776 | 28 | Белгородский р-н, Бессоновка с., Мичурина ул., 2 | 1974 | 2019 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 36,00 | 423,50 | 391,50 | 0,00 | 8 | 16 | - |
| 1777 | 29 | Белгородский р-н, Бессоновка с., Мичурина ул., 3 | 1976 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 605,50 | 568,30 | 0,00 | 8 | 29 | - |
| 1778 | 30 | Белгородский р-н, Бессоновка с., Мичурина ул., 4 | 1977 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 645,70 | 596,50 | 0,00 | 8 | 32 | - |
| 1779 | 31 | Белгородский р-н, Ближняя Игуменка с., Мира ул., 1 | 1977 | 2014 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 51,00 | 1 574,20 | 904,60 | 0,00 | 22 | 49 | - |
| 1780 | 32 | Белгородский р-н, Ближняя Игуменка с., Мира ул., 2 | 1978 | 2012 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 21,00 | 1 540,70 | 877,90 | 0,00 | 22 | 59 | - |
| 1781 | 33 | Белгородский р-н, Веселая Лопань с., Заводская ул., 6 | 1978 | 2017 | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 45,00 | 1 369,20 | 1 029,20 | 0,00 | 24 | 54 | - |
| 1782 | 34 | Белгородский р-н, Веселая Лопань с., Заводская ул., 7 | 1982 | 2009 | Кирпич | 3 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 29,00 | 2 410,40 | 1 977,40 | 0,00 | 35 | 90 | - |
| 1783 | 35 | Белгородский р-н, Веселая Лопань с., Заводская ул., 7а | 1993 | - | Кирпич | 3 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 36,00 | 2 449,90 | 2 024,60 | 0,00 | 36 | 99 | - |
| 1784 | 36 | Белгородский р-н, Веселая Лопань с., Заводская ул., 8 | 1990 | 2017 | Кирпич | 3 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 2 426,50 | 2 047,00 | 0,00 | 36 | 92 | - |
| 1785 | 37 | Белгородский р-н, Веселая Лопань с., Заводская ул., 9 | 1962 | 2019 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 53,00 | 521,20 | 280,20 | 0,00 | 8 | 22 | - |
| 1786 | 38 | Белгородский р-н, Веселая Лопань с., Заводская ул., 10 | 1961 | 2019 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 57,00 | 565,40 | 327,40 | 0,00 | 8 | 15 | - |
| 1787 | 39 | Белгородский р-н, Веселая Лопань с., Заводская ул., 11 | 1959 | 2019 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 54,00 | 684,10 | 455,12 | 0,00 | 8 | 18 | - |
| 1788 | 40 | Белгородский р-н, Веселая Лопань с., Кооперативная ул., 74 | 1979 | 2019 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 46,00 | 682,30 | 369,60 | 0,00 | 8 | 20 | - |
| 1789 | 41 | Белгородский р-н, Веселая Лопань с., Кооперативная ул., 75 | 1995 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 951,40 | 487,70 | 0,00 | 8 | 20 | - |
| 1790 | 42 | Белгородский р-н, Веселая Лопань с., Октябрьская ул., 1 | 1965 | 2019 | Несущие панели | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 51,00 | 1 503,80 | 1 032,10 | 0,00 | 24 | 44 | - |
| 1791 | 43 | Белгородский р-н, Веселая Лопань с., Октябрьская ул., 2 | 1965 | 2019 | Несущие панели | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 56,00 | 1 602,90 | 1 031,30 | 0,00 | 24 | 46 | - |
| 1792 | 44 | Белгородский р-н, Веселая Лопань с., Октябрьская ул., 3 | 1966 | 2017 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 55,00 | 1 963,00 | 1 025,80 | 0,00 | 24 | 50 | - |
| 1793 | 45 | Белгородский р-н, Веселая Лопань с., Октябрьская ул., 4 | 1967 | 2010 | Кирпич | 2 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 1 195,30 | 1 078,50 | 0,00 | 24 | 50 | - |
| 1794 | 46 | Белгородский р-н, Веселая Лопань с., Октябрьская ул., 5 | 1967 | 2012 | Кирпич | 2 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 28,00 | 1 197,80 | 1 081,00 | 0,00 | 24 | 45 | - |
| 1795 | 47 | Белгородский р-н, Веселая Лопань с., Октябрьская ул., 8 | 1991 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 24,00 | 961,30 | 379,30 | 0,00 | 8 | 20 | - |
| 1796 | 48 | Белгородский р-н, Веселая Лопань с., Садовая ул., 25 | 1968 | 2019 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 56,00 | 495,70 | 273,70 | 0,00 | 8 | 12 | - |
| 1797 | 49 | Белгородский р-н, Веселая Лопань с., Садовая ул., 26 | 1962 | 2019 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 54,00 | 501,00 | 277,00 | 0,00 | 8 | 14 | - |
| 1798 | 50 | Белгородский р-н, Веселая Лопань с., Садовая ул., 27 | 1995 | - | Кирпич | 3 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 24,00 | 2 432,80 | 2 018,30 | 0,00 | 36 | 125 | - |
| 1799 | 51 | Белгородский р-н, Головино с., Школьный пер., 1 | 1970 | 2016 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 46,00 | 684,00 | 317,00 | 0,00 | 7 | 18 | - |
| 1800 | 52 | Белгородский р-н, Головино с., Школьный пер., 2 | 1970 | 2016 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 45,00 | 710,00 | 372,90 | 0,00 | 8 | 20 | - |
| 1801 | 53 | Белгородский р-н, Дубовое п., Зеленая ул., 1а | 1997 | - | Кирпич | 5 | 10 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 6 829,66 | 6 118,66 | 0,00 | 114 | 297 | - |
| 1802 | 54 | Белгородский р-н, Дубовое п., Зеленая ул., 1б | 1997 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 3 641,60 | 3 259,00 | 0,00 | 60 | 121 | - |
| 1803 | 55 | Белгородский р-н, Дубовое п., Зеленая ул., 1в | 2001 | - | Железобетонные панели | 6 | 5 | Счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 6 016,00 | 5 282,90 | 123,30 | 89 | 184 | - |
| 1804 | 56 | Белгородский р-н, Дубовое п., Зеленая ул., 2 | 1964 | 2019 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 55,00 | 1 082,80 | 1 007,60 | 0,00 | 24 | 56 | - |
| 1805 | 57 | Белгородский р-н, Дубовое п., Зеленая ул., 2г | 2003 | - | Железобетонные панели | 5 | 9 | Счет регионального оператора | Нет | 15,00 | 9 229,22 | 8 302,50 | 93,60 | 154 | 324 | - |
| 1806 | 58 | Белгородский р-н, Дубовое п., Зеленая ул., 2д | 2002 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 15,00 | 3 848,50 | 3 427,00 | 0,00 | 60 | 134 | - |
| 1807 | 59 | Белгородский р-н, Дубовое п., Зеленая ул., 2е | 2003 | - | Железобетонные панели | 5 | 8 | Счет регионального оператора | Нет | 15,00 | 6 102,10 | 5 462,30 | 80,40 | 100 | 192 | - |
| 1808 | 60 | Белгородский р-н, Дубовое п., Зеленая ул., 2е, корп. 1 | 2005 | - | Железобетонные панели | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 10,00 | 5 004,80 | 4 587,90 | 0,00 | 84 | 161 | - |
| 1809 | 61 | Белгородский р-н, Дубовое п., Зеленая ул., 4 | 1963 | 2019 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 60,00 | 1 077,90 | 1 006,10 | 0,00 | 24 | 57 | - |
| 1810 | 62 | Белгородский р-н, Дубовое п., Зеленая ул., 6 | 1964 | 2019 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 50,00 | 1 075,40 | 1 000,00 | 0,00 | 24 | 60 | - |
| 1811 | 63 | Белгородский р-н, Дубовое п., Зеленая ул., 9 | 2017 | - | Блок | 10 | 6 | - | Нет | 1,00 | 17 045,80 | 11 172,80 | 1 564,20 | 258 | 254 | - |
| 1812 | 64 | Белгородский р-н, Дубовое п., Зеленая ул., 10 | 1963 | 2019 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 50,00 | 1 067,80 | 992,40 | 0,00 | 24 | 52 | - |
| 1813 | 65 | Белгородский р-н, Дубовое п., Зеленая ул., 11а | 2011 | - | Блок | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 4,00 | 5 335,65 | 3 906,95 | 367,30 | 78 | 156 | - |
| 1814 | 66 | Белгородский р-н, Дубовое п., Зеленая ул., 13 | 2008 | - | Шлакоблок | 6 | 11 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 7,00 | 11 559,60 | 9 776,50 | 823,80 | 197 | 254 | - |
| 1815 | 67 | Белгородский р-н, Дубовое п., Зеленая ул., 14а | 1999 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 21,00 | 3 326,40 | 2 978,10 | 0,00 | 55 | 120 | - |
| 1816 | 68 | Белгородский р-н, Дубовое п., Зеленая ул., 16 | 2002 | - | Железобетонные панели | 5 | 8 | Счет регионального оператора | Нет | 17,00 | 8 491,30 | 6 966,00 | 663,70 | 128 | 262 | - |
| 1817 | 69 | Белгородский р-н, Дубовое п., Магистральная ул., 12 | 1978 | 2010 | Кирпич | 1 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 29,00 | 395,70 | 347,70 | 0,00 | 8 | 20 | - |
| 1818 | 70 | Белгородский р-н, Дубовое п., Ново-дубовской мкр, Вересковая ул., 1а | 2016 | - | Железобетонные панели | 2 | 2 | - | Нет | 0,00 | 1 564,20 | 1 162,10 | 0,00 | 19 | 20 | - |
| 1819 | 71 | Белгородский р-н, Дубовое п., Пригородный мкр, Благодатная ул., 6б | 2019 | - | Блок | 3 | 4 | - | Нет | 0,00 | 2 135,10 | 1 853,50 | 197,60 | 27 | 27 | - |
| 1820 | 72 | Белгородский р-н, Дубовое п., Пригородный мкр, Благодатная ул., 81 | 2015 | - | Блок | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 2 652,20 | 2 180,40 | 0,00 | 54 | 25 | - |
| 1821 | 73 | Белгородский р-н, Дубовое п., Пригородный мкр, Благодатная ул., 82 | 2017 | - | Железобетонный блок | 3 | 2 | - | Нет | 1,00 | 1 727,70 | 1 475,50 | 190,90 | 33 | 5 | - |
| 1822 | 74 | Белгородский р-н, Дубовое п., Пригородный мкр, Благодатная ул., 83 | 2017 | - | Кирпич | 3 | 2 | - | Нет | 1,00 | 1 750,80 | 1 502,00 | 248,80 | 33 | 10 | - |
| 1823 | 75 | Белгородский р-н, Дубовое п., Пригородный мкр, Благодатная ул., 84 | 2017 | - | Железобетонный блок | 3 | 3 | - | Нет | 1,00 | 2 606,50 | 2 230,30 | 8,40 | 51 | 2 | - |
| 1824 | 76 | Белгородский р-н, Дубовое п., Пригородный мкр, Благодатная ул., 85 | 2017 | - | Железобетонный блок | 3 | 3 | - | Нет | 0,00 | 2 584,00 | 2 212,80 | 0,00 | 51 | 10 | - |
| 1825 | 77 | Белгородский р-н, Дубовое п., Пригородный мкр, Благодатная ул., 88 | 2014 | - | Шлакоблок | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 1 187,40 | 1 187,40 | 0,00 | 27 | 20 | - |
| 1826 | 78 | Белгородский р-н, Дубовое п., Пригородный мкр, Благодатная ул., 89 | 2014 | - | Шлакоблок | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 1 340,90 | 1 201,50 | 0,00 | 27 | 15 | - |
| 1827 | 79 | Белгородский р-н, Дубовое п., Пригородный мкр, Благодатная ул., 90 | 2014 | - | Шлакоблок | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 1 047,30 | 930,80 | 0,00 | 18 | 15 | - |
| 1828 | 80 | Белгородский р-н, Дубовое п., Пригородный мкр, Благодатная ул., 91 | 2014 | - | Шлакоблок | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 1 041,40 | 928,00 | 0,00 | 18 | 10 | - |
| 1829 | 81 | Белгородский р-н, Дубовое п., Пригородный мкр, Благодатная ул., 92 | 2014 | - | Шлакоблок | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 1 326,70 | 1 185,60 | 0,00 | 27 | 12 | - |
| 1830 | 82 | Белгородский р-н, Дубовое п., Пригородный мкр, Благодатная ул., 262 | 2012 | - | Шлакоблок | 3 | 5 | Счет регионального оператора | Нет | 4,00 | 1 768,70 | 1 462,40 | 0,00 | 30 | 15 | - |
| 1831 | 83 | Белгородский р-н, Дубовое п., Пригородный мкр, Благодатная ул., 263 | 2012 | - | Шлакоблок | 3 | 5 | Счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 1 798,60 | 1 472,50 | 0,00 | 30 | 20 | - |
| 1832 | 84 | Белгородский р-н, Дубовое п., Пригородный мкр, Благодатная ул., 264 | 2012 | - | Блок | 3 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 1 466,20 | 1 251,00 | 0,00 | 24 | 10 | - |
| 1833 | 85 | Белгородский р-н, Дубовое п., Пригородный мкр, Благодатная ул., 265 | 2012 | - | Блок | 3 | 3 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 1 060,50 | 892,60 | 0,00 | 18 | 20 | - |
| 1834 | 86 | Белгородский р-н, Дубовое п., Садовая ул., 1 | 1969 | 2019 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 45,00 | 802,50 | 742,40 | 0,00 | 16 | 45 | - |
| 1835 | 87 | Белгородский р-н, Дубовое п., Северный-3 мкр, Бульварная ул., 3 | 2015 | - | Блок | 3 | 1 | - | Нет | 1,00 | 1 245,66 | 1 030,53 | 0,00 | 18 | 10 | - |
| 1836 | 88 | Белгородский р-н, Дубовое п., Северный-3 мкр, Бульварная ул., 5 | 2015 | - | Блок | 3 | 1 | - | Нет | 1,00 | 1 245,66 | 1 030,53 | 0,00 | 18 | 14 | - |
| 1837 | 89 | Белгородский р-н, Дубовое п., Северный-3 мкр, Бульварная ул., 7 | 2015 | - | Блок | 3 | 1 | - | Нет | 1,00 | 1 245,66 | 1 030,53 | 0,00 | 18 | 24 | - |
| 1838 | 90 | Белгородский р-н, Дубовое п., Северный-3 мкр, Бульварная ул., 13 | 2015 | - | Блок | 3 | 1 | - | Нет | 0,00 | 1 245,66 | 1 030,53 | 0,00 | 18 | 26 | - |
| 1839 | 91 | Белгородский р-н, Дубовое п., Северный-3 мкр, Городская ул., 1 | 2014 | - | Блок | 3 | 1 | - | Нет | 1,00 | 569,40 | 453,18 | 0,00 | 6 | 11 | - |
| 1840 | 92 | Белгородский р-н, Дубовое п., Северный-3 мкр, Городская ул., 3 | 2014 | - | Блок | 3 | 1 | - | Нет | 1,00 | 569,40 | 440,40 | 0,00 | 6 | 10 | - |
| 1841 | 93 | Белгородский р-н, Дубовое п., Северный-3 мкр, Городская ул., 5 | 2014 | - | Блок | 3 | 1 | - | Нет | 1,00 | 569,40 | 453,18 | 0,00 | 6 | 11 | - |
| 1842 | 94 | Белгородский р-н, Дубовое п., Северный-3 мкр, Городская ул., 7 | 2014 | - | Блок | 3 | 1 | - | Нет | 1,00 | 569,40 | 453,18 | 0,00 | 6 | 12 | - |
| 1843 | 95 | Белгородский р-н, Дубовое п., Северный-3 мкр, Городская ул., 9 | 2014 | - | Блок | 3 | 1 | - | Нет | 1,00 | 569,40 | 453,18 | 0,00 | 6 | 7 | - |
| 1844 | 96 | Белгородский р-н, Дубовое п., Северный-3 мкр, Городская ул., 11 | 2014 | - | Блок | 3 | 1 | - | Нет | 1,00 | 569,40 | 453,18 | 0,00 | 6 | 18 | - |
| 1845 | 97 | Белгородский р-н, Дубовое п., Улитка мкр, N 1 кв-л, 1 | 2009 | - | Монолит железобетонный | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 3,00 | 4 959,90 | 4 010,80 | 0,00 | 70 | 77 | C |
| 1846 | 98 | Белгородский р-н, Дубовое п., Улитка мкр, N 1 кв-л, 2 | 2009 | - | Монолит железобетонный | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 3,00 | 7 096,10 | 5 818,20 | 52,50 | 123 | 127 | C |
| 1847 | 99 | Белгородский р-н, Дубовое п., Улитка мкр, N 1 кв-л, 3 | 2009 | - | Кирпич | 7 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 3,00 | 3 245,00 | 2 594,50 | 97,40 | 53 | 47 | C |
| 1848 | 100 | Белгородский р-н, Дубовое п., Улитка мкр, N 1 кв-л, 4 | 2009 | - | Монолит железобетонный | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 3,00 | 7 089,50 | 5 614,40 | 82,90 | 117 | 110 | C |
| 1849 | 101 | Белгородский р-н, Дубовое п., Улитка мкр, N 1 кв-л, 5 | 2011 | - | Монолит железобетонный | 7 | 7 | Счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 11 571,50 | 8 424,90 | 424,50 | 173 | 191 | C |
| 1850 | 102 | Белгородский р-н, Дубовое п., Улитка мкр, N 1 кв-л, 6 | 2012 | - | Монолит железобетонный | 7 | 7 | Счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 15 480,50 | 8 134,70 | 555,30 | 168 | 120 | C |
| 1851 | 103 | Белгородский р-н, Дубовое п., Улитка мкр, N 1 кв-л, 7 | 2013 | - | Монолит железобетонный | 7 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 9 363,00 | 5 022,90 | 230,30 | 106 | 74 | C |
| 1852 | 104 | Белгородский р-н, Дубовое п., Улитка мкр, N 1 кв-л, 8 | 2013 | - | Железобетонные панели | 8 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 3 635,60 | 2 800,50 | 0,00 | 64 | 62 | C |
| 1853 | 105 | Белгородский р-н, Дубовое п., Улитка мкр, Счастливая ул., 1 | 2018 | - | Монолит железобетонный | 7 | 3 | - | Нет | 0,00 | 5 529,30 | 3 455,40 | 75,00 | 81 | 57 | - |
| 1854 | 106 | Белгородский р-н, Дубовое п., Улитка мкр, Счастливая ул., 2 | 2014 | - | Монолит железобетонный | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 3,00 | 8 274,00 | 5 120,70 | 0,00 | 114 | 16 | B |
| 1855 | 107 | Белгородский р-н, Дубовое п., Улитка мкр, Счастливая ул., 3 | 2015 | - | Монолит железобетонный | 7 | 9 | - | Нет | 1,00 | 17 344,80 | 10 058,10 | 837,10 | 216 | 139 | - |
| 1856 | 108 | Белгородский р-н, Дубовое п., Улитка мкр, Счастливая ул., 4 | 2017 | - | Монолит железобетонный | 7 | 2 | - | Нет | 0,00 | 4 260,10 | 2 883,30 | 0,00 | 56 | 96 | - |
| 1857 | 109 | Белгородский р-н, Дубовое п., Улитка мкр, Счастливая ул., 5 | 2018 | - | Монолит железобетонный | 7 | 3 | - | Нет | 0,00 | 5 575,30 | 1 925,30 | 0,00 | 81 | 25 | - |
| 1858 | 110 | Белгородский р-н, Дубовое п., Улитка мкр, Счастливая ул., 6 | 2015 | - | Монолит железобетонный | 7 | 8 | - | Нет | 1,00 | 14 305,30 | 7 983,90 | 752,10 | 163 | 69 | C |
| 1859 | 111 | Белгородский р-н, Дубовое п., Улитка мкр, Счастливая ул., 7 | 2017 | - | Монолит железобетонный | 8 | 4 | - | Нет | 0,00 | 9 153,20 | 6 137,70 | 204,30 | 153 | 150 | C |
| 1860 | 112 | Белгородский р-н, Дубовое п., Центральный мкр, Звездная ул., 9 | 2010 | - | Блок | 7 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 5,00 | 13 947,83 | 7 462,40 | 4 966,70 | 144 | 147 | - |
| 1861 | 113 | Белгородский р-н, Дубовое п., Центральный мкр, Лунная ул., 1 | 2011 | - | Железобетонный блок | 6 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 10 971,90 | 8 118,10 | 1 437,60 | 161 | 230 | B |
| 1862 | 114 | Белгородский р-н, Дубовое п., Центральный мкр, Лунная ул., 2 | 2012 | - | Блок | 6 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 8 327,00 | 6 557,00 | 1 009,20 | 126 | 50 | B |
| 1863 | 115 | Белгородский р-н, Дубовое п., Центральный мкр, Лунная ул., 3 | 2012 | - | Железобетонный блок | 6 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 2 585,00 | 2 186,60 | 0,00 | 42 | 33 | B |
| 1864 | 116 | Белгородский р-н, Дубовое п., Центральный мкр, Лунная ул., 4а | 2013 | - | Железобетонные панели | 8 | 2 | - | Нет | 5,00 | 5 417,20 | 3 891,70 | 721,60 | 78 | 78 | B |
| 1865 | 117 | Белгородский р-н, Дубовое п., Центральный мкр, Лунная ул., 4б | 2014 | - | Блок | 7 | 2 | - | Нет | 0,00 | 5 923,30 | 4 960,10 | 963,20 | 96 | 147 | - |
| 1866 | 118 | Белгородский р-н, Дубовое п., Центральный мкр, Лунная ул., 7 | 2013 | - | Железобетонный блок | 6 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 5 088,40 | 4 253,80 | 42,90 | 84 | 50 | B |
| 1867 | 119 | Белгородский р-н, Дубовое п., Центральный мкр, Лунная ул., 7а | 2013 | - | Железобетонный блок | 6 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 5 172,30 | 4 382,00 | 0,00 | 83 | 30 | B |
| 1868 | 120 | Белгородский р-н, Дубовое п., Центральный мкр, Лунная ул., 9 | 2012 | - | Железобетонный блок | 6 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 7 613,20 | 6 343,50 | 41,20 | 126 | 80 | B |
| 1869 | 121 | Белгородский р-н, Дубовое п., Ягодная ул., 1 | 1974 | - | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 40,00 | 3 150,73 | 2 458,33 | 284,50 | 146 | 257 | - |
| 1870 | 122 | Белгородский р-н, Дубовое п., Ягодная ул., 1а | 1994 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 22,00 | 3 133,80 | 2 753,80 | 0,00 | 60 | 118 | - |
| 1871 | 123 | Белгородский р-н, Дубовое п., Ягодная ул., 1б | 1996 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 3 571,03 | 3 209,30 | 0,00 | 50 | 136 | - |
| 1872 | 124 | Белгородский р-н, Дубовое п., Ягодная ул., 1в | 1996 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 3 544,50 | 3 186,50 | 0,00 | 60 | 114 | - |
| 1873 | 125 | Белгородский р-н, Дубовое п., Ягодная ул., 1г | 1998 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 3 651,90 | 3 292,30 | 0,00 | 60 | 137 | - |
| 1874 | 126 | Белгородский р-н, Дубовое п., Ягодная ул., 1д | 2000 | - | Железобетонные панели | 6 | 5 | Счет регионального оператора | Нет | 19,00 | 6 051,00 | 5 237,10 | 201,20 | 89 | 237 | - |
| 1875 | 127 | Белгородский р-н, Дубовое п., Ягодная ул., 3 | 1981 | 2009 | Железобетонные панели | 5 | 5 | Счет регионального оператора | Нет | 26,00 | 3 500,10 | 3 163,10 | 0,00 | 65 | 173 | - |
| 1876 | 128 | Белгородский р-н, Дубовое п., Ягодная ул., 5 | 1981 | 2009 | Кирпич | 5 | 5 | Счет регионального оператора | Нет | 28,00 | 3 483,60 | 3 004,20 | 82,90 | 61 | 172 | - |
| 1877 | 129 | Белгородский р-н, Дубовое п., Ягодная ул., 5а | 1999 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 21,00 | 3 636,20 | 3 282,40 | 0,00 | 60 | 117 | - |
| 1878 | 130 | Белгородский р-н, Дубовое п., Ягодная ул., 5б | 2001 | - | Железобетонные панели | 2 | 5 | Счет регионального оператора | Нет | 19,00 | 4 926,40 | 4 460,30 | 0,00 | 75 | 161 | - |
| 1879 | 131 | Белгородский р-н, Дубовое п., Ягодная ул., 7а | 1984 | 2019 | Кирпич | 5 | 5 | Счет регионального оператора | Нет | 27,00 | 3 424,20 | 3 111,40 | 0,00 | 64 | 190 | - |
| 1880 | 132 | Белгородский р-н, Дубовое п., Ягодная ул., 9 | 1984 | 2009 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 27,00 | 1 701,70 | 1 555,90 | 0,00 | 26 | 76 | - |
| 1881 | 133 | Белгородский р-н, Дубовое п., Ягодная ул., 11 | 1984 | 2013 | Кирпич | 4 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 28,00 | 1 037,10 | 932,50 | 0,00 | 28 | 45 | - |
| 1882 | 134 | Белгородский р-н, Дубовое п., Ягодная ул., 13 | 1987 | - | Кирпич | 4 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 28,00 | 1 037,40 | 932,80 | 0,00 | 28 | 52 | - |
| 1883 | 135 | Белгородский р-н, Дубовое п., Ягодная ул., 15 | 1998 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 3 630,50 | 3 279,00 | 0,00 | 60 | 165 | - |
| 1884 | 136 | Белгородский р-н, Дубовое п., Ягодная ул., 17 | 1999 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 21,00 | 3 609,90 | 3 274,40 | 0,00 | 60 | 218 | - |
| 1885 | 137 | Белгородский р-н, Дубовое п., Ягодная ул., 19 | 1998 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 21,00 | 3 672,50 | 3 298,60 | 0,00 | 60 | 121 | - |
| 1886 | 138 | Белгородский р-н, Комсомольский п., Гайдара ул., 1а | 2000 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 11,00 | 5 547,20 | 3 436,10 | 0,00 | 60 | 144 | - |
| 1887 | 139 | Белгородский р-н, Комсомольский п., Гайдара ул., 1б | 2000 | 2018 | Железобетонные панели | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 15,00 | 3 327,00 | 2 119,70 | 0,00 | 40 | 85 | - |
| 1888 | 140 | Белгородский р-н, Комсомольский п., Гайдара ул., 3 | 1987 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 26,00 | 2 965,00 | 1 516,10 | 0,00 | 27 | 63 | - |
| 1889 | 141 | Белгородский р-н, Комсомольский п., Гайдара ул., 3а | 1988 | 2018 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 28,00 | 2 217,70 | 1 491,30 | 0,00 | 27 | 80 | - |
| 1890 | 142 | Белгородский р-н, Комсомольский п., Гайдара ул., 5 | 1987 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 31,00 | 2 940,50 | 1 538,90 | 0,00 | 27 | 66 | - |
| 1891 | 143 | Белгородский р-н, Комсомольский п., Центральная ул., 3 | 1975 | - | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 40,00 | 1 839,20 | 1 175,50 | 43,70 | 27 | 52 | - |
| 1892 | 144 | Белгородский р-н, Комсомольский п., Центральная ул., 4 | 1978 | 2018 | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 37,00 | 1 815,00 | 1 176,50 | 0,00 | 27 | 63 | - |
| 1893 | 145 | Белгородский р-н, Комсомольский п., Центральная ул., 5 | 1975 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 43,00 | 801,90 | 756,90 | 0,00 | 16 | 33 | - |
| 1894 | 146 | Белгородский р-н, Комсомольский п., Центральная ул., 6 | 1978 | - | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 41,00 | 1 837,40 | 1 198,85 | 0,00 | 27 | 70 | - |
| 1895 | 147 | Белгородский р-н, Комсомольский п., Центральная ул., 7 | 1976 | 2018 | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 36,00 | 2 118,30 | 1 075,70 | 0,00 | 24 | 61 | - |
| 1896 | 148 | Белгородский р-н, Комсомольский п., Центральная ул., 8 | 1980 | - | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 2 322,60 | 1 188,60 | 0,00 | 27 | 61 | - |
| 1897 | 149 | Белгородский р-н, Комсомольский п., Центральная ул., 9а | 1991 | - | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 2 548,30 | 1 269,60 | 0,00 | 27 | 73 | - |
| 1898 | 150 | Белгородский р-н, Комсомольский п., Центральная ул., 11 | 1981 | - | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 33,00 | 2 302,50 | 1 174,60 | 0,00 | 27 | 57 | - |
| 1899 | 151 | Белгородский р-н, Красный Октябрь с., Гагарина ул., 2 | 1978 | 2018 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 37,00 | 655,50 | 579,78 | 0,00 | 12 | 38 | - |
| 1900 | 152 | Белгородский р-н, Красный Октябрь с., Гагарина ул., 4 | 1978 | 2018 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 37,00 | 648,80 | 594,24 | 0,00 | 12 | 45 | - |
| 1901 | 153 | Белгородский р-н, Красный Октябрь с., Гагарина ул., 6 | 1981 | 2017 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 36,00 | 1 118,80 | 1 042,80 | 0,00 | 20 | 47 | - |
| 1902 | 154 | Белгородский р-н, Красный Октябрь с., Гагарина ул., 8 | 1983 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 32,00 | 620,30 | 596,70 | 0,00 | 12 | 45 | - |
| 1903 | 155 | Белгородский р-н, Красный Октябрь с., Гагарина ул., 10 | 1979 | - | Железобетонные панели | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 31,00 | 1 181,30 | 1 016,10 | 0,00 | 20 | 62 | - |
| 1904 | 156 | Белгородский р-н, Красный Октябрь с., Гагарина ул., 12 | 1980 | 2012 | Железобетонные панели | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 26,00 | 1 190,20 | 1 049,30 | 0,00 | 20 | 52 | - |
| 1905 | 157 | Белгородский р-н, Красный Октябрь с., Гагарина ул., 14 | 1984 | - | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 34,00 | 959,00 | 596,70 | 0,00 | 12 | 25 | - |
| 1906 | 158 | Белгородский р-н, Красный Октябрь с., Гагарина ул., 16 | 1984 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 32,00 | 635,70 | 589,10 | 0,00 | 12 | 34 | - |
| 1907 | 159 | Белгородский р-н, Красный Октябрь с., Гагарина ул., 18 | 1985 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 32,00 | 628,30 | 581,10 | 0,00 | 12 | 35 | - |
| 1908 | 160 | Белгородский р-н, Красный Октябрь с., Гагарина ул., 20 | 1985 | 2012 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 26,00 | 663,00 | 569,70 | 0,00 | 12 | 28 | - |
| 1909 | 161 | Белгородский р-н, Красный Октябрь с., Садовая ул., 1 | 1967 | 2017 | Железобетонные панели | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 47,00 | 1 100,20 | 1 041,70 | 0,00 | 24 | 51 | - |
| 1910 | 162 | Белгородский р-н, Красный Октябрь с., Садовая ул., 2 | 1967 | 2009 | Железобетонные панели | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 39,00 | 1 122,10 | 1 037,20 | 0,00 | 24 | 58 | - |
| 1911 | 163 | Белгородский р-н, Крутой Лог с., Октябрьская ул., 1 | 1980 | 2015 | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 40,00 | 1 299,10 | 1 189,10 | 0,00 | 27 | 60 | - |
| 1912 | 164 | Белгородский р-н, Крутой Лог с., Октябрьская ул., 2 | 1980 | 2015 | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 40,00 | 1 294,20 | 1 184,20 | 0,00 | 27 | 54 | - |
| 1913 | 165 | Белгородский р-н, Майский п., Вавилова ул., 2 | 1959 | 2008 | Шлакоблок | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 31,00 | 502,70 | 282,30 | 0,00 | 8 | 17 | - |
| 1914 | 166 | Белгородский р-н, Майский п., Вавилова ул., 3 | 2000 | - | Несущие панели | 5 | 5 | Счет регионального оператора | Нет | 15,00 | 6 945,50 | 4 166,00 | 0,00 | 75 | 188 | - |
| 1915 | 167 | Белгородский р-н, Майский п., Вавилова ул., 4 | 1959 | 2008 | Шлакоблок | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 31,00 | 501,60 | 283,00 | 0,00 | 8 | 20 | - |
| 1916 | 168 | Белгородский р-н, Майский п., Вавилова ул., 5 | 2000 | - | Железобетонные панели | 5 | 5 | Счет регионального оператора | Нет | 17,00 | 6 584,20 | 4 103,90 | 66,80 | 68 | 148 | - |
| 1917 | 169 | Белгородский р-н, Майский п., Вавилова ул., 6 | 1964 | 2009 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 29,00 | 2 273,60 | 1 521,60 | 0,00 | 36 | 85 | - |
| 1918 | 170 | Белгородский р-н, Майский п., Вавилова ул., 8 | 1964 | 2009 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 2 845,80 | 1 483,70 | 33,40 | 36 | 74 | - |
| 1919 | 171 | Белгородский р-н, Майский п., Вавилова ул., 12 | 1966 | 2018 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 48,00 | 2 820,60 | 1 897,85 | 0,00 | 36 | 74 | - |
| 1920 | 172 | Белгородский р-н, Майский п., Вавилова ул., 18 | 1973 | 2018 | Кирпич | 4 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 45,00 | 4 226,20 | 2 603,82 | 40,90 | 56 | 127 | - |
| 1921 | 173 | Белгородский р-н, Майский п., Вавилова ул., 28 | 1983 | - | Несущие панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 38,00 | 6 838,80 | 4 715,00 | 0,00 | 89 | 220 | - |
| 1922 | 174 | Белгородский р-н, Майский п., Вавилова ул., 30 | 1985 | - | Несущие панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 4 800,40 | 3 146,00 | 0,00 | 60 | 127 | - |
| 1923 | 175 | Белгородский р-н, Майский п., Зеленая ул., 1 | 1971 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 54,00 | 765,10 | 621,05 | 0,00 | 23 | 47 | - |
| 1924 | 176 | Белгородский р-н, Майский п., Зеленая ул., 2 | 2000 | - | Железобетонные панели | 10 | 2 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 18,00 | 6 660,80 | 4 760,00 | 0,00 | 80 | 200 | - |
| 1925 | 177 | Белгородский р-н, Майский п., Зеленая ул., 4 | 2002 | - | Железобетонные панели | 10 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 18,00 | 10 672,80 | 7 771,80 | 489,60 | 159 | 280 | - |
| 1926 | 178 | Белгородский р-н, Майский п., Зеленая ул., 14 | 2009 | - | Железобетонные панели | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 9,00 | 5 810,00 | 3 024,40 | 0,00 | 88 | 100 | C |
| 1927 | 179 | Белгородский р-н, Майский п., Зеленая ул., 16 | 2009 | - | Кирпич | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 9,00 | 7 500,30 | 4 536,77 | 0,00 | 72 | 89 | - |
| 1928 | 180 | Белгородский р-н, Майский п., Зеленая ул., 32 | 2013 | - | Кирпич | 9 | 9 | Счет регионального оператора | Нет | 5,00 | 9 260,50 | 9 260,50 | 0,00 | 160 | 219 | C |
| 1929 | 181 | Белгородский р-н, Майский п., Кирова ул., 3 | 1988 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 29,00 | 4 792,60 | 3 170,70 | 17,70 | 59 | 140 | - |
| 1930 | 182 | Белгородский р-н, Майский п., Кирова ул., 13 | 1977 | 2019 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 34,00 | 3 478,70 | 2 659,10 | 0,00 | 60 | 120 | - |
| 1931 | 183 | Белгородский р-н, Майский п., Кирова ул., 16 | 1974 | 2016 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 43,00 | 3 430,50 | 2 632,50 | 0,00 | 60 | 122 | - |
| 1932 | 184 | Белгородский р-н, Майский п., Садовая ул., 1 | 1979 | - | Кирпич | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 34,00 | 7 395,40 | 4 684,80 | 286,20 | 100 | 256 | - |
| 1933 | 185 | Белгородский р-н, Майский п., Садовая ул., 2 | 1974 | 2013 | Кирпич | 4 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 41,00 | 4 215,50 | 2 517,10 | 0,00 | 56 | 135 | - |
| 1934 | 186 | Белгородский р-н, Майский п., Садовая ул., 4 | 1975 | 2017 | Кирпич | 4 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 42,00 | 4 419,00 | 2 445,20 | 40,40 | 56 | 242 | - |
| 1935 | 187 | Белгородский р-н, Майский п., Садовая ул., 4а | 1992 | - | Кирпич | 5 | 10 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 29,00 | 13 536,00 | 7 811,00 | 0,00 | 142 | 265 | - |
| 1936 | 188 | Белгородский р-н, Майский п., Садовая ул., 6 | 1985 | - | Кирпич | 5 | 11 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 32,00 | 12 818,90 | 7 458,67 | 91,00 | 165 | 412 | - |
| 1937 | 189 | Белгородский р-н, Майский п., Садовая ул., 8 | 1989 | - | Кирпич | 10 | 12 | Счет регионального оператора | Нет | 31,00 | 35 995,60 | 26 061,50 | 305,70 | 454 | 118 | - |
| 1938 | 190 | Белгородский р-н, Майский п., Садовая ул., 8г | 2008 | - | Блок | 11 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 8,00 | 5 555,50 | 3 704,20 | 409,00 | 63 | 50 | - |
| 1939 | 191 | Белгородский р-н, Майский п., Садовая ул., 10 | 2005 | - | Блок | 12 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 11,00 | 9 107,50 | 6 415,80 | 235,00 | 111 | 187 | - |
| 1940 | 192 | Белгородский р-н, Майский п., Садовая ул., 12 | 1998 | - | Кирпич | 9 | 1 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 4 464,20 | 2 952,90 | 0,00 | 72 | 100 | - |
| 1941 | 193 | Белгородский р-н, Майский п., Садовая ул., 14 | 2003 | - | Железобетонные панели | 10 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 17,00 | 6 425,90 | 4 912,40 | 48,90 | 109 | 125 | - |
| 1942 | 194 | Белгородский р-н, Майский п., Садовая ул., 22 | 2002 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 17,00 | 5 166,00 | 3 275,10 | 0,00 | 60 | 95 | - |
| 1943 | 195 | Белгородский р-н, Малиновка п., Кирова ул., 2 | 1950 | - | Железобетонные панели | 2 | 3 | - | Нет | 50,00 | 1 015,70 | 693,30 | 0,00 | 24 | 35 | - |
| 1944 | 196 | Белгородский р-н, Малиновка п., Кирова ул., 4 | 1950 | - | Железобетонные панели | 2 | 3 | - | Нет | 50,00 | 1 038,96 | 690,20 | 0,00 | 24 | 66 | - |
| 1945 | 197 | Белгородский р-н, Никольское с., 8 Марта ул., 1 | 1974 | 2010 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 24,00 | 610,00 | 559,20 | 0,00 | 12 | 25 | - |
| 1946 | 198 | Белгородский р-н, Никольское с., 8 Марта ул., 2 | 1974 | 2012 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 24,00 | 593,40 | 542,60 | 0,00 | 12 | 24 | - |
| 1947 | 199 | Белгородский р-н, Никольское с., 8 Марта ул., 3 | 1974 | 2012 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 24,00 | 604,90 | 554,10 | 0,00 | 12 | 22 | - |
| 1948 | 200 | Белгородский р-н, Никольское с., 8 Марта ул., 4 | 1974 | 2013 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 601,00 | 553,80 | 0,00 | 12 | 24 | - |
| 1949 | 201 | Белгородский р-н, Никольское с., Советская ул., 28 | 1986 | 2009 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 19,00 | 1 767,10 | 1 727,70 | 0,00 | 30 | 74 | - |
| 1950 | 202 | Белгородский р-н, Никольское с., Филатова ул., 1 | 1974 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 24,00 | 601,80 | 554,20 | 0,00 | 12 | 27 | - |
| 1951 | 203 | Белгородский р-н, Никольское с., Филатова ул., 2 | 1974 | 2013 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 602,20 | 566,20 | 0,00 | 12 | 35 | - |
| 1952 | 204 | Белгородский р-н, Никольское с., Филатова ул., 3 | 1982 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 23,00 | 606,60 | 559,20 | 0,00 | 12 | 26 | - |
| 1953 | 205 | Белгородский р-н, Никольское с., Филатова ул., 4 | 1986 | - | Кирпич | 3 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 21,00 | 793,70 | 687,40 | 0,00 | 21 | 28 | - |
| 1954 | 206 | Белгородский р-н, Никольское с., Филатова ул., 5 | 1988 | - | Кирпич | 3 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 22,00 | 789,40 | 683,10 | 0,00 | 21 | 20 | - |
| 1955 | 207 | Белгородский р-н, Никольское с., Филатова ул., 6 | 1988 | - | Кирпич | 3 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 23,00 | 791,20 | 684,90 | 0,00 | 21 | 26 | - |
| 1956 | 208 | Белгородский р-н, Никольское с., Филатова ул., 7 | 1982 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 23,00 | 613,60 | 566,80 | 0,00 | 12 | 26 | - |
| 1957 | 209 | Белгородский р-н, Никольское с., Филатова ул., 8 | 1986 | - | Кирпич | 3 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 22,00 | 789,50 | 685,10 | 0,00 | 21 | 23 | - |
| 1958 | 210 | Белгородский р-н, Никольское с., Филатова ул., 9 | 1988 | - | Кирпич | 3 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 22,00 | 807,50 | 700,90 | 0,00 | 21 | 18 | - |
| 1959 | 211 | Белгородский р-н, Никольское с., Филатова ул., 10 | 1984 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 1 669,80 | 1 554,90 | 0,00 | 27 | 76 | - |
| 1960 | 212 | Белгородский р-н, Никольское с., Филатова ул., 11 | 1986 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 21,00 | 1 575,50 | 1 536,80 | 0,00 | 27 | 73 | - |
| 1961 | 213 | Белгородский р-н, Новосадовый п., Лейтенанта Павлова ул., 2 | 1965 | 2010 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 33,00 | 723,40 | 392,40 | 0,00 | 8 | 16 | - |
| 1962 | 214 | Белгородский р-н, Новосадовый п., Лейтенанта Павлова ул., 3 | 1975 | 2014 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 54,00 | 1 658,20 | 1 084,20 | 0,00 | 24 | 49 | - |
| 1963 | 215 | Белгородский р-н, Новосадовый п., Лейтенанта Павлова ул., 4 | 1965 | 2010 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 31,00 | 715,70 | 384,70 | 0,00 | 8 | 18 | - |
| 1964 | 216 | Белгородский р-н, Новосадовый п., Лейтенанта Павлова ул., 5 | 1976 | 2013 | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 45,00 | 1 870,30 | 1 198,80 | 0,00 | 27 | 61 | - |
| 1965 | 217 | Белгородский р-н, Новосадовый п., Лейтенанта Павлова ул., 7 | 1980 | 2012 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 19,00 | 2 123,70 | 1 314,80 | 0,00 | 27 | 66 | - |
| 1966 | 218 | Белгородский р-н, Новосадовый п., Лейтенанта Павлова ул., 9 | 1981 | 2015 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 39,00 | 1 706,00 | 1 110,00 | 0,00 | 24 | 58 | - |
| 1967 | 219 | Белгородский р-н, Новосадовый п., Мира ул., 4 | 1964 | 2013 | Железобетонные панели | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 59,00 | 1 798,00 | 1 044,30 | 0,00 | 24 | 45 | - |
| 1968 | 220 | Белгородский р-н, Новосадовый п., Мира ул., 5 | 1963 | 2013 | Железобетонные панели | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 59,00 | 1 780,10 | 1 035,40 | 0,00 | 24 | 40 | - |
| 1969 | 221 | Белгородский р-н, Новосадовый п., Мира ул., 6 | 1963 | 2013 | Железобетонные панели | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 59,00 | 1 754,80 | 1 018,00 | 0,00 | 24 | 49 | - |
| 1970 | 222 | Белгородский р-н, Новосадовый п., Мира ул., 7 | 1963 | 2018 | Железобетонные панели | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 58,00 | 1 730,00 | 1 036,80 | 0,00 | 24 | 57 | - |
| 1971 | 223 | Белгородский р-н, Новосадовый п., Новосадовый мкр, Васильковый пер., 3 | 2017 | - | Монолит железобетонный | 7 | 2 | - | Нет | 0,00 | 3 249,70 | 2 297,80 | 0,00 | 63 | 10 | - |
| 1972 | 224 | Белгородский р-н, Новосадовый п., Новосадовый мкр, Майская ул., 8 | 2012 | - | Железобетонные панели | 5 | 7 | Счет регионального оператора | Нет | 4,00 | 15 733,00 | 7 788,00 | 505,40 | 141 | 124 | C |
| 1973 | 225 | Белгородский р-н, Октябрьский пгт, 70 лет Октября ул., 1 | 1987 | - | Железобетонные панели | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 31,00 | 1 425,00 | 1 279,20 | 0,00 | 24 | 56 | - |
| 1974 | 226 | Белгородский р-н, Октябрьский пгт, 70 лет Октября ул., 2 | 1987 | - | Железобетонные панели | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 31,00 | 1 396,50 | 1 277,90 | 0,00 | 24 | 62 | - |
| 1975 | 227 | Белгородский р-н, Октябрьский пгт, 70 лет Октября ул., 3 | 1987 | - | Железобетонные панели | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 31,00 | 1 434,20 | 1 282,60 | 0,00 | 24 | 50 | - |
| 1976 | 228 | Белгородский р-н, Октябрьский пгт, 70 лет Октября ул., 4 | 1988 | 2018 | Железобетонные панели | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 31,00 | 1 392,50 | 1 297,90 | 0,00 | 24 | 65 | - |
| 1977 | 229 | Белгородский р-н, Октябрьский пгт, 70 лет Октября ул., 5 | 1997 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 21,00 | 3 309,40 | 3 173,50 | 0,00 | 50 | 86 | - |
| 1978 | 230 | Белгородский р-н, Октябрьский пгт, 70 лет Октября ул., 6 | 2001 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 18,00 | 3 893,90 | 3 279,20 | 0,00 | 60 | 90 | - |
| 1979 | 231 | Белгородский р-н, Октябрьский пгт, 70 лет Октября ул., 7 | 2000 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 18,00 | 3 452,40 | 3 256,70 | 0,00 | 60 | 99 | - |
| 1980 | 232 | Белгородский р-н, Октябрьский пгт, 70 лет Октября ул., 8 | 2001 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 3 543,10 | 3 264,50 | 0,00 | 60 | 88 | - |
| 1981 | 233 | Белгородский р-н, Октябрьский пгт, 70 лет Октября ул., 10 | 2002 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 3 768,40 | 3 542,00 | 0,00 | 60 | 121 | - |
| 1982 | 234 | Белгородский р-н, Октябрьский пгт, Ватутина ул., 4а | 1956 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 61,00 | 540,60 | 514,20 | 0,00 | 10 | 24 | - |
| 1983 | 235 | Белгородский р-н, Октябрьский пгт, Ватутина ул., 4б | 1956 | 2019 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 62,00 | 590,70 | 478,10 | 0,00 | 11 | 26 | - |
| 1984 | 236 | Белгородский р-н, Октябрьский пгт, Ватутина ул., 12 | 1975 | 2018 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 44,00 | 658,30 | 631,26 | 0,00 | 16 | 30 | - |
| 1985 | 237 | Белгородский р-н, Октябрьский пгт, Ватутина ул., 14 | 1980 | 2018 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 41,00 | 1 230,20 | 1 037,61 | 0,00 | 22 | 48 | - |
| 1986 | 238 | Белгородский р-н, Октябрьский пгт, Ватутина ул., 16 | 1985 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 33,00 | 1 637,60 | 1 559,30 | 0,00 | 27 | 60 | - |
| 1987 | 239 | Белгородский р-н, Октябрьский пгт, Восточная ул., 5 | 1976 | 2008 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 33,00 | 400,00 | 364,90 | 0,00 | 8 | 23 | - |
| 1988 | 240 | Белгородский р-н, Октябрьский пгт, Зеленая ул., 13 | 1930 | 2008 | Кирпич | 2 | 1 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 50,00 | 580,00 | 455,00 | 0,00 | 9 | 20 | - |
| 1989 | 241 | Белгородский р-н, Октябрьский пгт, Кутузова ул., 2 | 1985 | - | Железобетонные панели | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 34,00 | 1 021,10 | 956,40 | 0,00 | 18 | 31 | - |
| 1990 | 242 | Белгородский р-н, Октябрьский пгт, Кутузова ул., 4в | 1959 | 2009 | Железобетонные панели | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 45,00 | 1 075,30 | 1 029,50 | 0,00 | 24 | 41 | - |
| 1991 | 243 | Белгородский р-н, Октябрьский пгт, Кутузова ул., 4г | 1958 | 2009 | Железобетонные панели | 1 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 45,00 | 1 076,70 | 1 027,20 | 0,00 | 24 | 40 | - |
| 1992 | 244 | Белгородский р-н, Октябрьский пгт, Матросова ул., 4 | 2002 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 3 932,70 | 3 472,30 | 0,00 | 80 | 106 | - |
| 1993 | 245 | Белгородский р-н, Октябрьский пгт, Матросова ул., 16 | 2012 | - | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 7,00 | 1 397,80 | 1 229,40 | 0,00 | 24 | 36 | - |
| 1994 | 246 | Белгородский р-н, Октябрьский пгт, Матросова ул., 18 | 1974 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 44,00 | 290,70 | 250,40 | 0,00 | 4 | 12 | - |
| 1995 | 247 | Белгородский р-н, Октябрьский пгт, Матросова ул., 20 | 1976 | 2008 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 40,00 | 1 223,80 | 1 090,10 | 0,00 | 24 | 45 | - |
| 1996 | 248 | Белгородский р-н, Октябрьский пгт, Матросова ул., 22 | 1980 | 2008 | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 40,00 | 1 193,40 | 1 092,80 | 0,00 | 24 | 52 | - |
| 1997 | 249 | Белгородский р-н, Октябрьский пгт, Чкалова ул., 13 | 1964 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 54,00 | 389,40 | 363,00 | 0,00 | 8 | 15 | - |
| 1998 | 250 | Белгородский р-н, Октябрьский пгт, Чкалова ул., 15 | 1964 | 2011 | Кирпич | 2 | 1 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 40,00 | 395,80 | 371,30 | 0,00 | 8 | 10 | - |
| 1999 | 251 | Белгородский р-н, Октябрьский пгт, Чкалова ул., 15а | 1975 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 44,00 | 729,30 | 698,70 | 0,00 | 16 | 35 | - |
| 2000 | 252 | Белгородский р-н, Октябрьский пгт, Чкалова ул., 17 | 1988 | 2008 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 31,00 | 1 749,20 | 1 581,20 | 0,00 | 27 | 69 | - |
| 2001 | 253 | Белгородский р-н, Октябрьский пгт, Чкалова ул., 17б | 1994 | - | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 1 354,30 | 1 256,50 | 0,00 | 27 | 59 | - |
| 2002 | 254 | Белгородский р-н, Отрадное с., Привокзальная ул., 2 | 1990 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 32,00 | 426,20 | 350,90 | 0,00 | 7 | 15 | - |
| 2003 | 255 | Белгородский р-н, Петровка с., Трудовая ул., 5 | 1968 | 2012 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 36,00 | 1 075,08 | 1 001,28 | 0,00 | 24 | 27 | - |
| 2004 | 256 | Белгородский р-н, Петропавловка с., Заводская ул., 1 | 1984 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 40,00 | 407,30 | 373,20 | 0,00 | 8 | 21 | - |
| 2005 | 257 | Белгородский р-н, Петропавловка с., Заводская ул., 2 | 1984 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 36,00 | 411,30 | 377,90 | 0,00 | 8 | 30 | - |
| 2006 | 258 | Белгородский р-н, Политотдельский п., Центральная ул., 1 | 1977 | 2014 | Кирпич | 4 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 53,00 | 3 946,70 | 2 503,10 | 0,00 | 56 | 150 | - |
| 2007 | 259 | Белгородский р-н, Политотдельский п., Центральная ул., 1а | 1990 | 2009 | Несущие панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 15,00 | 3 658,20 | 2 857,40 | 0,00 | 60 | 145 | - |
| 2008 | 260 | Белгородский р-н, Политотдельский п., Центральная ул., 3 | 1968 | 2012 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 26,00 | 1 701,90 | 711,80 | 0,00 | 16 | 30 | - |
| 2009 | 261 | Белгородский р-н, Пушкарное с., Центральная ул., 12 | 1982 | 2013 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 38,00 | 1 589,80 | 869,30 | 0,00 | 22 | 42 | - |
| 2010 | 262 | Белгородский р-н, Пушкарное с., Центральная ул., 14 | 1975 | 2017 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 44,00 | 1 569,90 | 845,60 | 0,00 | 22 | 43 | - |
| 2011 | 263 | Белгородский р-н, Пушкарное с., Центральная ул., 16 | 1973 | 2014 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 44,00 | 1 611,20 | 886,90 | 0,00 | 22 | 59 | - |
| 2012 | 264 | Белгородский р-н, Пушкарное с., Центральная ул., 18 | 1973 | 2014 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 46,00 | 1 570,10 | 845,80 | 0,00 | 22 | 47 | - |
| 2013 | 265 | Белгородский р-н, Разумное пгт, 78 Гвардейской Дивизии ул., 1 | 1998 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 14,00 | 5 279,00 | 3 260,50 | 0,00 | 60 | 126 | - |
| 2014 | 266 | Белгородский р-н, Разумное пгт, 78 Гвардейской Дивизии ул., 2 | 1974 | 2016 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 41,00 | 3 627,38 | 2 727,10 | 0,00 | 60 | 166 | - |
| 2015 | 267 | Белгородский р-н, Разумное пгт, 78 Гвардейской Дивизии ул., 3 | 1998 | - | Несущие панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 16,00 | 5 301,30 | 3 279,30 | 0,00 | 60 | 125 | - |
| 2016 | 268 | Белгородский р-н, Разумное пгт, 78 Гвардейской Дивизии ул., 4 | 1998 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 39,00 | 3 636,70 | 2 735,20 | 0,00 | 60 | 135 | - |
| 2017 | 269 | Белгородский р-н, Разумное пгт, 78 Гвардейской Дивизии ул., 5 | 1999 | - | Кирпич | 6 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 18,00 | 7 269,80 | 5 918,30 | 203,80 | 128 | 245 | - |
| 2018 | 270 | Белгородский р-н, Разумное пгт, 78 Гвардейской Дивизии ул., 5а | 1999 | - | Железобетонные панели | 6 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 16,00 | 5 856,90 | 4 165,60 | 0,00 | 80 | 199 | - |
| 2019 | 271 | Белгородский р-н, Разумное пгт, 78 Гвардейской Дивизии ул., 5б | 2002 | - | Кирпич | 6 | 8 | Счет регионального оператора | Нет | 14,00 | 16 477,14 | 12 288,44 | 47,70 | 235 | 463 | - |
| 2020 | 272 | Белгородский р-н, Разумное пгт, 78 Гвардейской Дивизии ул., 6 | 1978 | 2018 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 36,00 | 2 628,40 | 2 628,10 | 0,00 | 60 | 154 | - |
| 2021 | 273 | Белгородский р-н, Разумное пгт, 78 Гвардейской Дивизии ул., 7 | 1984 | 2015 | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 31,00 | 4 280,60 | 2 333,90 | 0,00 | 60 | 117 | - |
| 2022 | 274 | Белгородский р-н, Разумное пгт, 78 Гвардейской Дивизии ул., 8 | 1976 | 2016 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 38,00 | 3 497,10 | 2 610,10 | 0,00 | 60 | 143 | - |
| 2023 | 275 | Белгородский р-н, Разумное пгт, 78 Гвардейской Дивизии ул., 9 | 1995 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 22,00 | 5 216,70 | 3 185,20 | 0,00 | 50 | 122 | - |
| 2024 | 276 | Белгородский р-н, Разумное пгт, 78 Гвардейской Дивизии ул., 10 | 1979 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 37,00 | 3 494,20 | 2 559,90 | 35,30 | 60 | 139 | - |
| 2025 | 277 | Белгородский р-н, Разумное пгт, 78 Гвардейской Дивизии ул., 11 | 1985 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 33,00 | 4 509,80 | 2 753,80 | 0,00 | 60 | 161 | - |
| 2026 | 278 | Белгородский р-н, Разумное пгт, 78 Гвардейской Дивизии ул., 12 | 1987 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 3 791,10 | 2 799,10 | 0,00 | 60 | 133 | - |
| 2027 | 279 | Белгородский р-н, Разумное пгт, 78 Гвардейской Дивизии ул., 13 | 1987 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 31,00 | 3 737,00 | 2 773,00 | 0,00 | 60 | 146 | - |
| 2028 | 280 | Белгородский р-н, Разумное пгт, 78 Гвардейской Дивизии ул., 14 | 1995 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 22,00 | 5 020,50 | 3 158,60 | 0,00 | 60 | 130 | - |
| 2029 | 281 | Белгородский р-н, Разумное пгт, 78 Гвардейской Дивизии ул., 15 | 1988 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 28,00 | 3 841,20 | 2 851,20 | 0,00 | 60 | 158 | - |
| 2030 | 282 | Белгородский р-н, Разумное пгт, 78 Гвардейской Дивизии ул., 16 | 1999 | - | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 17,00 | 8 059,60 | 4 910,90 | 36,00 | 90 | 200 | - |
| 2031 | 283 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Бельгина ул., 2 | 2004 | - | Кирпич | 6 | 7 | Счет регионального оператора | Нет | 10,00 | 11 917,30 | 7 093,20 | 416,50 | 153 | 290 | - |
| 2032 | 284 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Бельгина ул., 3 | 1998 | - | Кирпич | 6 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 15,00 | 7 865,00 | 4 606,30 | 157,00 | 86 | 230 | - |
| 2033 | 285 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Бельгина ул., 5 | 1979 | - | Кирпич | 4 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 3 833,77 | 2 159,27 | 0,00 | 39 | 89 | - |
| 2034 | 286 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Бельгина ул., 12 | 1978 | 2009 | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 23,00 | 2 102,20 | 1 098,20 | 0,00 | 24 | 89 | - |
| 2035 | 287 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Березовая ул., 1 | 1996 | - | Кирпич | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 23,00 | 5 782,90 | 3 440,30 | 0,00 | 60 | 164 | - |
| 2036 | 288 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Березовая ул., 2 | 1996 | - | Кирпич | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 23,00 | 6 594,90 | 3 768,60 | 0,00 | 60 | 193 | - |
| 2037 | 289 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Березовая ул., 3 | 2003 | - | Кирпич | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 18,00 | 6 557,80 | 3 812,50 | 0,00 | 60 | 185 | - |
| 2038 | 290 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Вересковая ул., 1 | 2017 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | - | Нет | 0,00 | 7 168,80 | 4 488,20 | 26,90 | 84 | 38 | - |
| 2039 | 291 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Вересковая ул., 2 | 2017 | - | Железобетонные панели | 5 | 7 | - | Нет | 0,00 | 12 358,60 | 7 573,40 | 517,00 | 137 | 62 | - |
| 2040 | 292 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Вересковая ул., 4 | 2015 | - | Блок | 5 | 7 | - | Нет | 0,00 | 11 317,60 | 7 795,30 | 459,60 | 148 | 175 | B |
| 2041 | 293 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Вересковая ул., 5 | 2015 | - | Блок | 5 | 8 | - | Нет | 0,00 | 12 230,00 | 9 008,10 | 783,20 | 187 | 227 | B |
| 2042 | 294 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Вересковая ул., 7 | 2015 | - | Блок | 5 | 6 | - | Нет | 0,00 | 9 294,20 | 6 339,80 | 814,90 | 122 | 132 | B |
| 2043 | 295 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Вересковая ул., 8 | 2015 | - | Блок | 5 | 9 | - | Нет | 0,00 | 14 892,00 | 10 017,70 | 1 178,10 | 203 | 91 | B |
| 2044 | 296 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Восточная ул., 2 | 1990 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 29,00 | 3 821,30 | 2 918,30 | 0,00 | 60 | 142 | - |
| 2045 | 297 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Восточная ул., 3 | 1991 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 29,00 | 4 450,20 | 2 873,70 | 0,00 | 60 | 137 | - |
| 2046 | 298 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Восточная ул., 4 | 1994 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 26,00 | 6 275,10 | 3 785,20 | 94,70 | 64 | 137 | - |
| 2047 | 299 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Восточная ул., 6 | 1988 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 29,00 | 3 772,20 | 2 830,20 | 0,00 | 60 | 138 | - |
| 2048 | 300 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Восточная ул., 8 | 1992 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 29,00 | 3 662,80 | 2 780,80 | 0,00 | 60 | 146 | - |
| 2049 | 301 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Добролюбова ул., 1 | 2017 | - | Пеноблок | 3 | 2 | - | Нет | 0,00 | 1 734,60 | 1 567,70 | 0,00 | 36 | 25 | - |
| 2050 | 302 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Добролюбова ул., 2 | 2018 | - | Пеноблок | 3 | 2 | - | Нет | 0,00 | 1 739,30 | 1 572,70 | 0,00 | 36 | 23 | - |
| 2051 | 303 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Добролюбова ул., 3 | 2017 | - | Пеноблок | 3 | 2 | - | Нет | 0,00 | 1 650,00 | 1 417,90 | 0,00 | 36 | 4 | - |
| 2052 | 304 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Добролюбова ул., 4 | 2018 | - | Блок | 3 | 3 | - | Нет | 0,00 | 2 655,60 | 2 374,60 | 0,00 | 54 | 23 | - |
| 2053 | 305 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Добролюбова ул., 5 | 2019 | - | Блок | 3 | 3 | - | Нет | 0,00 | 2 651,10 | 2 371,50 | 0,00 | 54 | 9 | - |
| 2054 | 306 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Железнодорожная ул., 3 | 1974 | 2010 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 36,00 | 673,10 | 623,70 | 0,00 | 16 | 31 | - |
| 2055 | 307 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Железнодорожная ул., 4 | 1973 | 2012 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 37,00 | 647,50 | 611,10 | 0,00 | 16 | 23 | - |
| 2056 | 308 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Железнодорожная ул., 5 | 1976 | 2015 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 40,00 | 1 931,10 | 749,90 | 0,00 | 16 | 43 | - |
| 2057 | 309 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Железнодорожная ул., 6 | 1974 | 2016 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 43,00 | 1 912,60 | 731,40 | 0,00 | 16 | 34 | - |
| 2058 | 310 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Железнодорожная ул., 7 | 1979 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 1 918,70 | 746,30 | 0,00 | 16 | 33 | - |
| 2059 | 311 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Железнодорожная ул., 8 | 1974 | 2012 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 1 336,90 | 732,50 | 0,00 | 16 | 35 | - |
| 2060 | 312 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Железнодорожная ул., 8а | 1994 | 2012 | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 18,00 | 2 564,30 | 1 283,30 | 0,00 | 27 | 74 | - |
| 2061 | 313 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Железнодорожная ул., 9 | 1977 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 38,00 | 1 320,60 | 637,80 | 99,90 | 14 | 34 | - |
| 2062 | 314 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Железнодорожная ул., 10 | 1980 | 2012 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 1 586,40 | 839,40 | 0,00 | 18 | 49 | - |
| 2063 | 315 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Железнодорожная ул., 10а | 1994 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 23,00 | 1 005,40 | 559,60 | 0,00 | 12 | 29 | - |
| 2064 | 316 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Железнодорожная ул., 11 | 1984 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 29,00 | 2 246,10 | 1 454,10 | 0,00 | 27 | 71 | - |
| 2065 | 317 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Железнодорожная ул., 12 | 1989 | 2012 | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 24,00 | 3 786,00 | 1 624,90 | 195,80 | 27 | 79 | - |
| 2066 | 318 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Железнодорожная ул., 13 | 1990 | - | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 23,00 | 2 369,70 | 1 072,80 | 0,00 | 18 | 49 | - |
| 2067 | 319 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Железнодорожная ул., 14 | 1987 | 2012 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 24,00 | 3 770,50 | 1 727,10 | 78,10 | 29 | 65 | - |
| 2068 | 320 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Железнодорожная ул., 15 | 1983 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 32,00 | 2 265,13 | 1 457,53 | 77,90 | 26 | 65 | - |
| 2069 | 321 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Железнодорожная ул., 16 | 1985 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 31,00 | 3 002,10 | 1 536,10 | 0,00 | 27 | 77 | - |
| 2070 | 322 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Железнодорожная ул., 17 | 1987 | 2019 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 27,00 | 1 902,70 | 1 274,20 | 0,00 | 26 | 73 | - |
| 2071 | 323 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Железнодорожная ул., 18 | 1987 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 27,00 | 1 902,70 | 1 274,20 | 0,00 | 27 | 67 | - |
| 2072 | 324 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Железнодорожная ул., 22 | 1989 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 27,00 | 3 625,90 | 1 723,90 | 0,00 | 33 | 86 | - |
| 2073 | 325 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Железнодорожная ул., 23 | 1990 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 27,00 | 3 548,90 | 1 721,50 | 0,00 | 33 | 84 | - |
| 2074 | 326 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Культуры ул., 6 | 2016 | - | Кирпич | 9 | 2 | - | Нет | 0,00 | 8 408,20 | 5 291,50 | 54,00 | 125 | 83 | B |
| 2075 | 327 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Культуры ул., 7 | 2016 | - | Кирпич | 9 | 5 | - | Нет | 0,00 | 12 309,20 | 7 487,40 | 75,20 | 177 | 206 | B |
| 2076 | 328 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Ленина пр-т, 1 | 1974 | 2009 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 3 510,70 | 2 619,70 | 0,00 | 60 | 135 | - |
| 2077 | 329 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Ленина пр-т, 2 | 1977 | 2014 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 45,00 | 3 512,30 | 2 595,90 | 0,00 | 60 | 131 | - |
| 2078 | 330 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Ленина пр-т, 2, корп. А | 1982 | 2016 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 36,00 | 4 974,30 | 3 184,00 | 0,00 | 60 | 163 | - |
| 2079 | 331 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Ленина пр-т, 3 | 1975 | 2016 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 40,00 | 3 491,10 | 2 604,10 | 0,00 | 60 | 132 | - |
| 2080 | 332 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Ленина пр-т, 4 | 1981 | 2015 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 4 545,30 | 2 702,60 | 783,70 | 56 | 138 | - |
| 2081 | 333 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Ленина пр-т, 5 | 1982 | 2019 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 33,00 | 3 647,80 | 2 730,30 | 0,00 | 60 | 134 | - |
| 2082 | 334 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Ленина пр-т, 5, корп. А | 2000 | - | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 19,00 | 7 590,70 | 4 857,70 | 0,00 | 90 | 154 | - |
| 2083 | 335 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Ленина пр-т, 6 | 1982 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 3 636,40 | 2 691,40 | 0,00 | 60 | 160 | - |
| 2084 | 336 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Ленина пр-т, 7 | 1982 | - | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 36,00 | 5 837,80 | 4 406,80 | 0,00 | 90 | 229 | - |
| 2085 | 337 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Ленина пр-т, 9 | 1989 | - | Кирпич | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 6 081,90 | 3 581,90 | 0,00 | 88 | 139 | - |
| 2086 | 338 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Ленина пр-т, 11 | 1984 | 2008 | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 21,00 | 2 499,00 | 2 371,80 | 0,00 | 70 | 150 | - |
| 2087 | 339 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Плешкова ул., 2д | 2009 | - | Железобетонные панели | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 5,00 | 4 006,78 | 2 833,68 | 0,00 | 75 | 142 | C |
| 2088 | 340 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Преображенская ул., 3 | 2017 | - | Железобетонные панели | 7 | 2 | - | Нет | 0,00 | 4 505,80 | 2 949,80 | 54,30 | 62 | 17 | - |
| 2089 | 341 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Преображенская ул., 6 | 2016 | - | Железобетонные панели | 7 | 2 | - | Нет | 0,00 | 4 739,80 | 2 703,90 | 0,00 | 127 | 23 | B |
| 2090 | 342 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Скворцова ул., 1 | 1980 | 2018 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 38,00 | 5 783,90 | 4 369,90 | 0,00 | 90 | 268 | - |
| 2091 | 343 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Скворцова ул., 2 | 1977 | 2014 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 42,00 | 4 204,16 | 3 072,00 | 243,16 | 70 | 146 | - |
| 2092 | 344 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Скворцова ул., 4 | 1983 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 33,00 | 3 498,80 | 2 603,30 | 0,00 | 60 | 150 | - |
| 2093 | 345 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Скворцова ул., 6 | 1988 | 2018 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 28,00 | 3 915,90 | 2 757,30 | 24,60 | 59 | 150 | - |
| 2094 | 346 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Скворцова ул., 8 | 1993 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 24,00 | 4 306,90 | 2 825,10 | 47,80 | 60 | 128 | - |
| 2095 | 347 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Скворцова ул., 10 | 1994 | - | Железобетонные панели | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 19,00 | 3 768,40 | 2 379,20 | 0,00 | 30 | 107 | - |
| 2096 | 348 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Станционная ул., 2 | 1984 | 2008 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 24,00 | 406,60 | 387,20 | 0,00 | 8 | 20 | - |
| 2097 | 349 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Станционная ул., 4 | 1986 | 2008 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 426,40 | 407,00 | 0,00 | 8 | 20 | - |
| 2098 | 350 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Станционная ул., 6 | 1987 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 870,90 | 366,30 | 0,00 | 8 | 24 | - |
| 2099 | 351 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Станционная ул., 8 | 1988 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 33,00 | 860,30 | 376,90 | 0,00 | 8 | 24 | - |
| 2100 | 352 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Станционная ул., 10 | 1989 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 879,50 | 385,20 | 0,00 | 8 | 22 | - |
| 2101 | 353 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Станционная ул., 12 | 1991 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 26,00 | 393,30 | 374,90 | 0,00 | 8 | 20 | - |
| 2102 | 354 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Станционная ул., 14 | 1991 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 26,00 | 854,06 | 365,90 | 0,00 | 8 | 22 | - |
| 2103 | 355 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Станционная ул., 16 | 1992 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 26,00 | 417,50 | 399,10 | 0,00 | 8 | 25 | - |
| 2104 | 356 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Станционная ул., 18 | 1992 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 947,90 | 374,30 | 0,00 | 8 | 20 | - |
| 2105 | 357 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Филиппова ул., 1 | 1983 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 3 458,00 | 2 587,00 | 0,00 | 60 | 129 | - |
| 2106 | 358 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Филиппова ул., 4 | 1984 | 2019 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 7 211,30 | 4 723,70 | 0,00 | 89 | 203 | - |
| 2107 | 359 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Филиппова ул., 6 | 1985 | 2018 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 3 954,70 | 2 812,20 | 0,00 | 60 | 160 | - |
| 2108 | 360 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Филиппова ул., 7 | 2003 | - | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 10,00 | 5 889,70 | 3 731,40 | 113,70 | 68 | 122 | - |
| 2109 | 361 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Филиппова ул., 8 | 1987 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 3 940,00 | 2 799,20 | 0,00 | 60 | 150 | - |
| 2110 | 362 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Филиппова ул., 10 | 1988 | - | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 7 170,10 | 4 683,90 | 0,00 | 88 | 247 | - |
| 2111 | 363 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Филиппова ул., 12 | 1993 | 2017 | Кирпич | 5 | 8 | Счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 6 175,60 | 5 677,60 | 0,00 | 101 | 321 | - |
| 2112 | 364 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Филиппова ул., 14 | 1996 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 4 794,30 | 3 211,90 | 0,00 | 60 | 121 | - |
| 2113 | 365 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Юбилейная ул., 3 | 1967 | 2009 | Железобетонные панели | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 34,00 | 1 691,10 | 1 038,10 | 0,00 | 24 | 51 | - |
| 2114 | 366 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Юбилейная ул., 4 | 1969 | 2009 | Железобетонные панели | 2 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 33,00 | 1 835,80 | 1 085,80 | 0,00 | 24 | 79 | - |
| 2115 | 367 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Юбилейная ул., 5 | 1967 | 2009 | Железобетонные панели | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 34,00 | 1 691,70 | 1 038,70 | 0,00 | 24 | 58 | - |
| 2116 | 368 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Юбилейная ул., 6 | 1969 | 2016 | Железобетонные панели | 2 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 47,00 | 1 836,50 | 1 086,50 | 0,00 | 24 | 49 | - |
| 2117 | 369 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Юбилейная ул., 7 | 1984 | 2019 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 34,00 | 2 706,60 | 1 830,90 | 0,00 | 29 | 78 | - |
| 2118 | 370 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Юбилейная ул., 8 | 1994 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 27,00 | 4 273,70 | 2 847,70 | 0,00 | 59 | 110 | - |
| 2119 | 371 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Юбилейная ул., 10 | 1993 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 4 243,30 | 2 880,10 | 0,00 | 60 | 144 | - |
| 2120 | 372 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Юбилейная ул., 12 | 1995 | - | Кирпич | 5 | 10 | Счет регионального оператора | Нет | 23,00 | 9 576,10 | 6 740,90 | 0,00 | 120 | 317 | - |
| 2121 | 373 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Юбилейная ул., 14 | 1997 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 23,00 | 5 176,40 | 3 232,80 | 0,00 | 60 | 134 | - |
| 2122 | 374 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Юбилейная ул., 16 | 1997 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 21,00 | 5 118,50 | 3 126,20 | 68,70 | 59 | 121 | - |
| 2123 | 375 | Белгородский р-н, Репное с., Европа мкр, Венская ул., 15 | 2015 | - | Блок | 2 | 1 | - | Нет | 2,00 | 923,60 | 828,00 | 0,00 | 21 | 20 | - |
| 2124 | 376 | Белгородский р-н, Репное с., Европа мкр, Венская ул., 17 | 2015 | - | Блок | 3 | 2 | - | Нет | 2,00 | 1 149,20 | 1 149,20 | 0,00 | 27 | 25 | - |
| 2125 | 377 | Белгородский р-н, Репное с., Европа мкр, Пражская ул., 17б | 2016 | - | Блок | 3 | 2 | - | Нет | 0,00 | 1 095,30 | 954,60 | 12,10 | 30 | 15 | - |
| 2126 | 378 | Белгородский р-н, Северный пгт, Некрасова ул., 13 стр. 1 | 2015 | - | Шлакоблок | 3 | 3 | - | Нет | 0,00 | 1 638,50 | 1 362,70 | 0,00 | 30 | 8 | - |
| 2127 | 379 | Белгородский р-н, Северный пгт, Некрасова ул., 13 стр. 2 | 2015 | - | Блок | 3 | 3 | - | Нет | 0,00 | 1 620,30 | 1 349,30 | 0,00 | 30 | 12 | - |
| 2128 | 380 | Белгородский р-н, Северный пгт, Некрасова ул., 13 стр. 3 | 2015 | - | Блок | 3 | 2 | - | Нет | 0,00 | 1 623,80 | 1 351,90 | 0,00 | 30 | 8 | - |
| 2129 | 381 | Белгородский р-н, Северный пгт, Некрасова ул., 13 стр. 4 | 2015 | - | Блок | 3 | 4 | - | Нет | 0,00 | 2 011,90 | 1 670,20 | 0,00 | 36 | 15 | - |
| 2130 | 382 | Белгородский р-н, Северный пгт, Некрасова ул., 13 стр. 5 | 2015 | - | Блок | 3 | 3 | - | Нет | 0,00 | 1 639,00 | 1 377,60 | 0,00 | 30 | 12 | - |
| 2131 | 383 | Белгородский р-н, Северный пгт, Некрасова ул., 13 стр. 6 | 2015 | - | Шлакоблок | 3 | 3 | - | Нет | 0,00 | 1 677,10 | 1 398,40 | 0,00 | 30 | 12 | - |
| 2132 | 384 | Белгородский р-н, Северный пгт, Октябрьская ул., 42 | 1968 | 2009 | Железобетонные панели | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 45,00 | 1 456,90 | 963,70 | 0,00 | 24 | 56 | - |
| 2133 | 385 | Белгородский р-н, Северный пгт, Октябрьская ул., 44 | 1968 | 2009 | Железобетонные панели | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 40,00 | 1 488,50 | 986,20 | 0,00 | 24 | 56 | - |
| 2134 | 386 | Белгородский р-н, Северный пгт, Октябрьская ул., 50 | 1967 | 2019 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 45,00 | 636,60 | 350,60 | 0,00 | 8 | 36 | - |
| 2135 | 387 | Белгородский р-н, Северный пгт, Октябрьская ул., 52 | 1986 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 3 888,90 | 2 827,40 | 0,00 | 60 | 141 | - |
| 2136 | 388 | Белгородский р-н, Северный пгт, Октябрьская ул., 52а | 1997 | - | Железобетонные панели | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 15,00 | 5 706,78 | 2 996,78 | 0,00 | 80 | 110 | - |
| 2137 | 389 | Белгородский р-н, Северный пгт, Октябрьская ул., 54 | 1992 | 2019 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 4 701,48 | 2 861,48 | 0,00 | 60 | 131 | - |
| 2138 | 390 | Белгородский р-н, Северный пгт, Октябрьская ул., 56 | 1995 | 2019 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 23,00 | 4 585,20 | 2 841,20 | 0,00 | 60 | 166 | - |
| 2139 | 391 | Белгородский р-н, Северный пгт, Октябрьская ул., 58 | 1998 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 15,00 | 5 107,50 | 3 177,50 | 0,00 | 40 | 136 | - |
| 2140 | 392 | Белгородский р-н, Северный пгт, Олимпийская ул., 1 | 1980 | 2015 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 5 907,34 | 4 384,94 | 0,00 | 90 | 239 | - |
| 2141 | 393 | Белгородский р-н, Северный пгт, Олимпийская ул., 2 | 1980 | 2015 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 3 633,30 | 2 669,30 | 0,00 | 60 | 147 | - |
| 2142 | 394 | Белгородский р-н, Северный пгт, Олимпийская ул., 3 | 1980 | 2015 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 3 637,00 | 2 664,00 | 0,00 | 60 | 157 | - |
| 2143 | 395 | Белгородский р-н, Северный пгт, Олимпийская ул., 4 | 1989 | - | Кирпич | 5 | 16 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 16 242,30 | 11 514,50 | 0,00 | 227 | 574 | - |
| 2144 | 396 | Белгородский р-н, Северный пгт, Олимпийская ул., 5 | 1985 | 2018 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 7 485,10 | 4 690,70 | 0,00 | 88 | 213 | - |
| 2145 | 397 | Белгородский р-н, Северный пгт, Олимпийская ул., 6 | 1987 | 2012 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 4 038,24 | 2 952,40 | 34,80 | 60 | 152 | - |
| 2146 | 398 | Белгородский р-н, Северный пгт, Олимпийская ул., 7 | 1987 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 3 904,70 | 2 822,70 | 0,00 | 60 | 155 | - |
| 2147 | 399 | Белгородский р-н, Северный пгт, Олимпийская ул., 8 | 1996 | - | Кирпич | 6 | 24 | Счет регионального оператора | Нет | 18,00 | 27 621,12 | 20 355,52 | 0,00 | 316 | 851 | - |
| 2148 | 400 | Белгородский р-н, Северный пгт, Олимпийская ул., 8б | 2009 | - | Крупноразмерный блок | 9 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 10,00 | 13 347,20 | 10 241,80 | 23,30 | 156 | 159 | - |
| 2149 | 401 | Белгородский р-н, Северный пгт, Олимпийская ул., 9 | 1993 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 4 576,80 | 2 856,80 | 0,00 | 60 | 163 | - |
| 2150 | 402 | Белгородский р-н, Северный пгт, Олимпийская ул., 10 | 1998 | - | Кирпич | 5 | 12 | Счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 10 643,00 | 7 430,00 | 61,60 | 134 | 307 | - |
| 2151 | 403 | Белгородский р-н, Северный пгт, Олимпийская ул., 10а | 2005 | - | Кирпич | 5 | 8 | Специальный счет ТСЖ/УК | Нет | 10,00 | 13 701,60 | 6 298,10 | 63,80 | 100 | 265 | - |
| 2152 | 404 | Белгородский р-н, Северный пгт, Олимпийская ул., 10б | 2016 | - | Монолит железобетонный | 8 | 2 | - | Нет | 0,00 | 7 339,20 | 5 489,50 | 317,20 | 110 | 39 | C |
| 2153 | 405 | Белгородский р-н, Северный пгт, Олимпийская ул., 11 | 1999 | - | Кирпич | 3 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 16,00 | 1 452,70 | 1 051,00 | 0,00 | 20 | 46 | - |
| 2154 | 406 | Белгородский р-н, Северный пгт, Олимпийская ул., 13 | 1993 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 3 867,70 | 2 835,70 | 0,00 | 60 | 154 | - |
| 2155 | 407 | Белгородский р-н, Северный пгт, Олимпийская ул., 15 | 1997 | - | Железобетонные панели | 6 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 4 668,20 | 3 562,20 | 0,00 | 54 | 125 | - |
| 2156 | 408 | Белгородский р-н, Северный пгт, Олимпийская ул., 19 | 1997 | - | Кирпич | 6 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 1 720,00 | 1 307,10 | 0,00 | 24 | 60 | - |
| 2157 | 409 | Белгородский р-н, Северный пгт, Олимпийская ул., 19а | 2009 | - | Кирпич | 10 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 9,00 | 3 458,70 | 3 093,00 | 354,30 | 54 | 45 | - |
| 2158 | 410 | Белгородский р-н, Северный пгт, Олимпийская ул., 20 | 2002 | 2018 | Железобетонные панели | 5 | 5 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 15,00 | 6 076,40 | 4 375,10 | 206,90 | 79 | 178 | - |
| 2159 | 411 | Белгородский р-н, Северный пгт, Олимпийская ул., 23 | 1998 | - | Кирпич | 6 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 15,00 | 3 906,00 | 3 543,80 | 0,00 | 96 | 190 | - |
| 2160 | 412 | Белгородский р-н, Северный пгт, Олимпийская ул., 24 | 2004 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 10,00 | 7 195,20 | 4 303,90 | 0,00 | 80 | 192 | - |
| 2161 | 413 | Белгородский р-н, Северный пгт, Олимпийская ул., 25 | 2001 | - | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 15,00 | 5 008,90 | 2 548,50 | 0,00 | 70 | 146 | - |
| 2162 | 414 | Белгородский р-н, Северный пгт, Олимпийская ул., 27 | 2002 | - | Железобетонные панели | 5 | 2 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 15,00 | 4 219,30 | 2 743,70 | 0,00 | 70 | 121 | - |
| 2163 | 415 | Белгородский р-н, Северный пгт, Олимпийская ул., 29 | 2001 | - | Железобетонные панели | 5 | 5 | Счет регионального оператора | Нет | 15,00 | 6 749,00 | 3 799,30 | 0,00 | 70 | 159 | - |
| 2164 | 416 | Белгородский р-н, Северный пгт, Олимпийская ул., 31 | 2001 | - | Железобетонные панели | 5 | 3 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 15,00 | 3 957,70 | 2 443,10 | 0,00 | 45 | 99 | - |
| 2165 | 417 | Белгородский р-н, Северный пгт, Парковый пер., 1 | 2016 | - | Кирпич | 3 | 4 | - | Нет | 1,00 | 4 276,40 | 3 603,30 | 0,00 | 74 | 74 | - |
| 2166 | 418 | Белгородский р-н, Северный пгт, Радужный мкр, 1 | 2016 | - | Блок | 3 | 3 | - | Нет | 0,00 | 1 499,00 | 1 387,90 | 0,00 | 29 | 16 | - |
| 2167 | 419 | Белгородский р-н, Северный пгт, Радужный мкр, 1а | 2018 | - | Блок | 3 | 4 | - | Нет | 1,00 | 2 236,60 | 2 014,50 | 11,80 | 42 | 5 | - |
| 2168 | 420 | Белгородский р-н, Северный пгт, Радужный мкр, 2 | 2016 | - | Блок | 3 | 3 | - | Нет | 0,00 | 1 510,90 | 1 393,70 | 0,00 | 21 | 18 | - |
| 2169 | 421 | Белгородский р-н, Северный пгт, Радужный мкр, 3 | 2016 | - | Железобетонный блок | 3 | 3 | - | Нет | 0,00 | 1 499,40 | 1 396,20 | 0,00 | 30 | 23 | - |
| 2170 | 422 | Белгородский р-н, Северный пгт, Радужный мкр, 4 | 2016 | - | Железобетонный блок | 3 | 3 | - | Нет | 0,00 | 1 640,50 | 1 369,40 | 0,00 | 29 | 12 | - |
| 2171 | 423 | Белгородский р-н, Северный пгт, Радужный мкр, 5 | 2016 | - | Блок | 3 | 3 | - | Нет | 0,00 | 1 591,00 | 1 364,20 | 0,00 | 30 | 10 | - |
| 2172 | 424 | Белгородский р-н, Северный пгт, Радужный мкр, 6 | 2016 | - | Блок | 3 | 3 | - | Нет | 0,00 | 1 600,00 | 1 373,60 | 0,00 | 23 | 23 | - |
| 2173 | 425 | Белгородский р-н, Северный пгт, Радужный мкр, 7 | 2017 | - | Блок | 3 | 3 | - | Нет | 0,00 | 1 432,30 | 1 377,40 | 0,00 | 28 | 10 | - |
| 2174 | 426 | Белгородский р-н, Северный пгт, Радужный мкр, 8 | 2017 | - | Кирпичные с облицовкой керамическими блоками и плитками | 3 | 3 | - | Нет | 0,00 | 1 569,40 | 1 345,20 | 151,30 | 30 | 12 | - |
| 2175 | 427 | Белгородский р-н, Северный пгт, Радужный мкр, 9 | 2018 | - | Железобетонные панели | 3 | 4 | - | Нет | 0,00 | 2 133,00 | 1 832,50 | 211,90 | 48 | 7 | - |
| 2176 | 428 | Белгородский р-н, Северный пгт, Радужный мкр, 10 | 2018 | - | Блок | 3 | 4 | - | Нет | 0,00 | 2 133,00 | 1 832,50 | 0,00 | 48 | 10 | - |
| 2177 | 429 | Белгородский р-н, Северный пгт, Садовая ул., 3 | 2000 | - | Железобетонные панели | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 19,00 | 5 261,00 | 2 999,40 | 0,00 | 80 | 136 | - |
| 2178 | 430 | Белгородский р-н, Северный пгт, Садовая ул., 5 | 1999 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 19,00 | 5 125,00 | 3 179,00 | 0,00 | 49 | 123 | - |
| 2179 | 431 | Белгородский р-н, Северный пгт, Садовая ул., 84 | 2007 | - | Кирпич | 13 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 10,00 | 17 574,30 | 8 290,64 | 1 499,80 | 276 | 330 | - |
| 2180 | 432 | Белгородский р-н, Северный пгт, Шоссейная ул., 1 | 1994 | 2018 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 5 288,00 | 3 622,04 | 0,00 | 40 | 146 | - |
| 2181 | 433 | Белгородский р-н, Северный пгт, Шоссейная ул., 1а | 1984 | 2013 | Кирпич | 2 | 2 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 1 011,30 | 581,60 | 0,00 | 12 | 28 | - |
| 2182 | 434 | Белгородский р-н, Северный пгт, Шоссейная ул., 7 | 1985 | 2013 | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 2 019,72 | 1 293,92 | 0,00 | 27 | 81 | - |
| 2183 | 435 | Белгородский р-н, Северный пгт, Шоссейная ул., 9 | 1990 | 2013 | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 2 001,40 | 1 275,60 | 0,00 | 27 | 67 | - |
| 2184 | 436 | Белгородский р-н, Северный пгт, Шоссейная ул., 11 | 1982 | 2012 | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 28,00 | 1 838,80 | 1 186,80 | 0,00 | 27 | 90 | - |
| 2185 | 437 | Белгородский р-н, Северный пгт, Шоссейная ул., 12 | 1981 | 2009 | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 28,00 | 1 872,46 | 1 189,26 | 0,00 | 27 | 76 | - |
| 2186 | 438 | Белгородский р-н, Северный пгт, Шоссейная ул., 13 | 1981 | 2009 | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 29,00 | 1 876,04 | 1 188,04 | 0,00 | 27 | 66 | - |
| 2187 | 439 | Белгородский р-н, Северный пгт, Шоссейная ул., 14 | 1990 | 2009 | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 1 866,60 | 1 171,00 | 36,00 | 27 | 66 | - |
| 2188 | 440 | Белгородский р-н, Северный пгт, Шоссейная ул., 15 | 1980 | 2009 | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 1 839,10 | 1 180,10 | 0,00 | 27 | 80 | - |
| 2189 | 441 | Белгородский р-н, Северный пгт, Шоссейная ул., 16 | 1980 | 2009 | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 1 852,94 | 1 196,54 | 0,00 | 30 | 62 | - |
| 2190 | 442 | Белгородский р-н, Северный пгт, Шоссейная ул., 17 | 1980 | 2011 | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 1 867,80 | 1 206,80 | 0,00 | 27 | 56 | - |
| 2191 | 443 | Белгородский р-н, Северный пгт, Шоссейная ул., 19 | 1983 | 2009 | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 28,00 | 1 864,50 | 1 198,50 | 0,00 | 27 | 76 | - |
| 2192 | 444 | Белгородский р-н, Северный пгт, Шоссейная ул., 20 | 1984 | 2009 | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 28,00 | 1 866,20 | 1 204,90 | 0,00 | 27 | 61 | - |
| 2193 | 445 | Белгородский р-н, Северный пгт, Шоссейная ул., 22 | 1992 | - | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 1 994,24 | 1 272,24 | 0,00 | 27 | 93 | - |
| 2194 | 446 | Белгородский р-н, Севрюково с., Аглицкого ул., 1 | 1969 | 2008 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 45,00 | 957,70 | 875,70 | 0,00 | 22 | 48 | - |
| 2195 | 447 | Белгородский р-н, Севрюково с., Аглицкого ул., 2 | 1969 | 2008 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 36,00 | 923,10 | 873,10 | 0,00 | 22 | 52 | - |
| 2196 | 448 | Белгородский р-н, Стрелецкое с., Королева ул., 32 | 1975 | - | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 40,00 | 1 987,50 | 1 073,40 | 0,00 | 24 | 66 | - |
| 2197 | 449 | Белгородский р-н, Стрелецкое с., Королева ул., 34 | 1974 | 2017 | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 41,00 | 1 136,70 | 725,00 | 0,00 | 24 | 57 | - |
| 2198 | 450 | Белгородский р-н, Стрелецкое с., Королева ул., 34а | 2011 | - | Кирпич | 4 | 5 | Специальный счет ТСЖ/УК | Нет | 0,00 | 6 135,60 | 5 044,60 | 0,00 | 88 | 114 | - |
| 2199 | 451 | Белгородский р-н, Стрелецкое с., Королева ул., 38 | 2014 | - | Кирпич | 5 | 6 | Специальный счет ТСЖ/УК | Нет | 0,00 | 5 102,80 | 2 706,92 | 192,70 | 103 | 37 | - |
| 2200 | 452 | Белгородский р-н, Стрелецкое с., Королева ул., 40 | 1979 | 2017 | Железобетонные панели | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 36,00 | 1 054,20 | 970,20 | 0,00 | 24 | 52 | - |
| 2201 | 453 | Белгородский р-н, Стрелецкое с., Королева ул., 42 | 1974 | 2013 | Железобетонные панели | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 43,00 | 1 042,40 | 917,30 | 41,10 | 24 | 57 | - |
| 2202 | 454 | Белгородский р-н, Стрелецкое с., Королева ул., 44 | 1980 | 2010 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 2 841,40 | 1 262,10 | 65,10 | 20 | 58 | - |
| 2203 | 455 | Белгородский р-н, Стрелецкое с., Королева ул., 46 | 1979 | 2019 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 39,00 | 2 716,60 | 1 528,60 | 0,00 | 26 | 80 | - |
| 2204 | 456 | Белгородский р-н, Стрелецкое с., Королева ул., 48 | 1979 | - | Железобетонные панели | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 41,00 | 1 628,50 | 1 074,40 | 0,00 | 24 | 50 | - |
| 2205 | 457 | Белгородский р-н, Стрелецкое с., Королева ул., 48а | 1998 | - | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 24,00 | 2 208,10 | 1 269,80 | 0,00 | 27 | 46 | - |
| 2206 | 458 | Белгородский р-н, Стрелецкое с., Королева ул., 50 | 1984 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 2 544,70 | 1 556,30 | 0,00 | 27 | 82 | - |
| 2207 | 459 | Белгородский р-н, Стрелецкое с., Королева ул., 52 | 1981 | 2016 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 37,00 | 1 674,40 | 1 499,10 | 35,70 | 26 | 85 | - |
| 2208 | 460 | Белгородский р-н, Стрелецкое с., Королева ул., 52а | 1994 | - | Железобетонные панели | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 27,00 | 3 725,20 | 2 137,70 | 0,00 | 60 | 161 | - |
| 2209 | 461 | Белгородский р-н, Стрелецкое с., Королева ул., 52б | 1997 | - | Железобетонные панели | 4 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 24,00 | 3 825,90 | 2 157,10 | 0,00 | 60 | 133 | - |
| 2210 | 462 | Белгородский р-н, Стрелецкое с., Строительная ул., 15 | 1996 | 2018 | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 27,00 | 2 166,10 | 1 115,40 | 0,00 | 15 | 50 | - |
| 2211 | 463 | Белгородский р-н, Таврово с., Заводская ул., 7б | 1917 | - | Иное | 2 | 2 | - | Нет | 75,00 | 492,40 | 287,20 | 0,00 | 7 | 0 | - |
| 2212 | 464 | Белгородский р-н, Таврово с., Заводская ул., 9 | 1971 | 2016 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 43,00 | 754,50 | 724,10 | 0,00 | 16 | 32 | - |
| 2213 | 465 | Белгородский р-н, Таврово с., Заводская ул., 11 | 1974 | 2016 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 42,00 | 752,00 | 721,90 | 0,00 | 16 | 45 | - |
| 2214 | 466 | Белгородский р-н, Таврово с., Заводская ул., 15 | 1981 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 587,30 | 564,30 | 0,00 | 12 | 26 | - |
| 2215 | 467 | Белгородский р-н, Таврово с., Заводская ул., 15а | 2011 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 9,00 | 5 328,20 | 2 809,00 | 493,30 | 42 | 8 | - |
| 2216 | 468 | Белгородский р-н, Таврово с., Комсомольская ул., 26 | 1986 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 3 082,20 | 2 792,60 | 0,00 | 60 | 140 | - |
| 2217 | 469 | Белгородский р-н, Таврово с., Комсомольская ул., 26а | 2004 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 10,00 | 4 174,50 | 3 613,90 | 193,90 | 60 | 105 | - |
| 2218 | 470 | Белгородский р-н, Таврово с., Комсомольская ул., 26б | 2008 | 2017 | Кирпич | 6 | 6 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 10,00 | 15 773,70 | 11 333,30 | 1 381,90 | 206 | 275 | - |
| 2219 | 471 | Белгородский р-н, Таврово с., Комсомольская ул., 28 | 1988 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 27,00 | 3 121,80 | 2 832,20 | 0,00 | 60 | 168 | - |
| 2220 | 472 | Белгородский р-н, Таврово с., Садовая ул., 26 | 1974 | 2016 | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 38,00 | 1 111,50 | 1 076,60 | 0,00 | 24 | 44 | - |
| 2221 | 473 | Белгородский р-н, Таврово с., Садовый пер., 2 | 1976 | 2016 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 39,00 | 1 071,20 | 711,60 | 254,00 | 16 | 37 | - |
| 2222 | 474 | Белгородский р-н, Таврово с., Садовый пер., 4 | 1978 | 2019 | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 34,00 | 1 168,60 | 1 098,10 | 40,10 | 24 | 57 | - |
| 2223 | 475 | Белгородский р-н, Таврово с., Садовый пер., 6 | 1982 | 2017 | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 2 286,10 | 1 817,50 | 264,60 | 35 | 91 | - |
| 2224 | 476 | Белгородский р-н, Хохлово с., Октябрьская ул., 1 | 1972 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 46,00 | 725,00 | 675,30 | 0,00 | 16 | 40 | - |
| 2225 | 477 | Белгородский р-н, Хохлово с., Октябрьская ул., 4 | 1974 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 44,00 | 768,20 | 705,20 | 0,00 | 16 | 32 | - |
| 2226 | 478 | Белгородский р-н, Ясные Зори с., Кирова ул., 9 | 1982 | 2012 | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 29,00 | 1 268,70 | 995,70 | 0,00 | 17 | 48 | - |
| 2227 | 479 | Белгородский р-н, Ясные Зори с., Кирова ул., 10 | 1995 | - | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 1 374,10 | 1 278,80 | 0,00 | 27 | 81 | - |
| 2228 | 480 | Белгородский р-н, Ясные Зори с., Кирова ул., 11 | 1995 | - | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 1 391,50 | 1 322,50 | 0,00 | 27 | 66 | - |
| 2229 | 481 | Белгородский р-н, Ясные Зори с., Кирова ул., 12 | 1995 | - | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 23,00 | 1 311,00 | 1 306,60 | 0,00 | 27 | 80 | - |
| 2230 | 482 | Белгородский р-н, Ясные Зори с., Кирова ул., 12а | 1995 | - | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 23,00 | 1 314,70 | 1 312,00 | 0,00 | 27 | 89 | - |
| 2231 | 483 | Белгородский р-н, Ясные Зори с., Кирова ул., 13 | 1973 | 2009 | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 37,00 | 1 134,60 | 1 096,00 | 0,00 | 24 | 62 | - |
| 2232 | 484 | Белгородский р-н, Ясные Зори с., Кирова ул., 14 | 1973 | 2012 | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 34,00 | 1 141,70 | 1 106,90 | 0,00 | 24 | 77 | - |
| 2233 | 485 | Белгородский р-н, Ясные Зори с., Кирова ул., 15 | 1973 | 2012 | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 34,00 | 1 197,90 | 1 105,30 | 0,00 | 24 | 80 | - |
| 2234 | 486 | Белгородский р-н, Ясные Зори с., Кирова ул., 16 | 1973 | 2019 | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 39,00 | 1 193,50 | 1 097,20 | 0,00 | 24 | 64 | - |
| 2235 | 487 | Белгородский р-н, Ясные Зори с., Кирова ул., 17 | 1973 | 2012 | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 1 191,60 | 1 085,40 | 0,00 | 24 | 75 | - |
| 2236 | 488 | Белгородский р-н, Ясные Зори с., Кирова ул., 21 | 1975 | 2012 | Кирпич | 3 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 44,00 | 637,10 | 549,80 | 0,00 | 12 | 32 | - |
| 2237 | 489 | Белгородский р-н, Ясные Зори с., Кирова ул., 22 | 1975 | - | Кирпич | 3 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 41,00 | 639,20 | 553,00 | 0,00 | 12 | 33 | - |
| 2238 | 490 | Белгородский р-н, Ясные Зори с., Кирова ул., 23 | 1975 | 2016 | Кирпич | 3 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 47,00 | 599,20 | 548,40 | 0,00 | 12 | 30 | - |
| 2239 | 491 | Белгородский р-н, Ясные Зори с., Кирова ул., 24 | 1973 | 2016 | Кирпич | 3 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 49,00 | 619,10 | 592,80 | 0,00 | 12 | 26 | - |
| 2240 | 492 | Белгородский р-н, Ясные Зори с., Кирова ул., 25 | 1975 | 2010 | Кирпич | 3 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 34,00 | 631,00 | 544,90 | 0,00 | 12 | 30 | - |
| 2241 | 493 | Белгородский р-н, Ясные Зори с., Кирова ул., 26 | 1979 | - | Кирпич | 3 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 39,00 | 618,90 | 573,60 | 0,00 | 12 | 32 | - |
| 2242 | 494 | Белгородский р-н, Ясные Зори с., Кирова ул., 27 | 1979 | 2009 | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 37,00 | 958,60 | 888,00 | 0,00 | 18 | 43 | - |
| 2243 | 495 | Белгородский р-н, Ясные Зори с., Кирова ул., 27а | 1975 | 2010 | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 38,00 | 912,60 | 852,90 | 0,00 | 18 | 55 | - |
| 2244 | 496 | Белгородский р-н, Ясные Зори с., Кирова ул., 28 | 1977 | 2010 | Кирпич | 4 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 37,00 | 612,60 | 534,50 | 0,00 | 8 | 30 | - |
| 2245 | 497 | Белгородский р-н, Ясные Зори с., Кирова ул., 29 | 1981 | 2010 | Кирпич | 4 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 34,00 | 633,40 | 561,90 | 0,00 | 12 | 30 | - |
| Борисовский район |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 103 913,28 | 88 792,85 | 5 312,65 | 1 837 | 3 562 | X |
| 2246 | 1 | Борисовка п., Борисовская ул., 3 | 2008 | - | Железобетонный блок | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 5,00 | 3 549,90 | 1 913,10 | 1 171,60 | 32 | 81 | - |
| 2247 | 2 | Борисовка п., Борисовская ул., 3а | 2012 | - | Железобетонный блок | 3 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 808,60 | 641,30 | 0,00 | 15 | 15 | - |
| 2248 | 3 | Борисовка п., Борисовская ул., 6 | 1990 | - | Железобетонные панели | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 27,00 | 3 181,26 | 2 807,96 | 89,70 | 58 | 109 | - |
| 2249 | 4 | Борисовка п., Борисовская ул., 7 | 1984 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 31,00 | 2 535,43 | 2 267,03 | 0,00 | 40 | 99 | - |
| 2250 | 5 | Борисовка п., Борисовская ул., 10 | 1997 | - | Кирпич | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 24,00 | 4 229,96 | 3 856,01 | 102,95 | 72 | 170 | - |
| 2251 | 6 | Борисовка п., Гагарина ул., 128 | 1969 | 2011 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 47,00 | 398,94 | 335,54 | 0,00 | 10 | 20 | - |
| 2252 | 7 | Борисовка п., Гагарина ул., 128а | 1986 | 2014 | Кирпич | 3 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 30,00 | 1 138,65 | 1 012,05 | 0,00 | 24 | 67 | - |
| 2253 | 8 | Борисовка п., Гагарина ул., 134 | 1983 | 2010 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 2 003,03 | 1 852,73 | 0,00 | 36 | 69 | - |
| 2254 | 9 | Борисовка п., Дегтярева пер., 5 | 1977 | 2015 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 45,00 | 430,74 | 386,74 | 0,00 | 8 | 22 | - |
| 2255 | 10 | Борисовка п., Коминтерна ул., 16 | 1965 | 2010 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 40,00 | 963,64 | 889,74 | 0,00 | 22 | 42 | - |
| 2256 | 11 | Борисовка п., Коминтерна ул., 18 | 1965 | 2010 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 40,00 | 972,02 | 881,02 | 0,00 | 22 | 39 | - |
| 2257 | 12 | Борисовка п., Коминтерна ул., 45 | 1968 | 2011 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 40,00 | 932,04 | 858,14 | 0,00 | 22 | 38 | - |
| 2258 | 13 | Борисовка п., Коминтерна ул., 201 | 1981 | 2020 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 28,00 | 400,70 | 377,89 | 0,00 | 8 | 13 | - |
| 2259 | 14 | Борисовка п., Комсомольский пер., 23 | 1978 | - | Кирпич | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 40,00 | 4 807,96 | 4 405,36 | 0,00 | 94 | 170 | - |
| 2260 | 15 | Борисовка п., Крупской пер., 2 | 1969 | 2011 | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 46,00 | 953,36 | 866,16 | 0,00 | 22 | 28 | - |
| 2261 | 16 | Борисовка п., Куйбышева ул., 24а | 2019 | - | Пеноблок | 2 | 1 | - | Нет | 0,00 | 874,30 | 546,70 | 0,00 | 10 | 2 | - |
| 2262 | 17 | Борисовка п., Ленина ул., 29 | 1968 | 2008 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 45,00 | 1 060,94 | 989,64 | 0,00 | 24 | 39 | - |
| 2263 | 18 | Борисовка п., Луначарского ул., 8 | 1959 | 2008 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 55,00 | 341,38 | 320,98 | 0,00 | 8 | 19 | - |
| 2264 | 19 | Борисовка п., Мирный пер., 8 | 2002 | - | Железобетонные панели | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 10,00 | 2 441,32 | 2 287,42 | 58,90 | 49 | 75 | - |
| 2265 | 20 | Борисовка п., Новоборисовская ул., 47 | 1969 | 2016 | Железобетонные панели | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 40,00 | 1 114,48 | 1 031,23 | 0,00 | 24 | 37 | - |
| 2266 | 21 | Борисовка п., Новоборисовская ул., 49 | 1969 | 2016 | Железобетонные панели | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 40,00 | 1 113,68 | 1 028,88 | 0,00 | 24 | 39 | - |
| 2267 | 22 | Борисовка п., Новоборисовская ул., 51а | 1983 | 2017 | Кирпич | 3 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 35,00 | 1 408,01 | 1 196,81 | 0,00 | 23 | 49 | - |
| 2268 | 23 | Борисовка п., Первомайская ул., 2 | 1917 | 2019 | Кирпич | 2 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 40,00 | 422,10 | 383,40 | 0,00 | 6 | 13 | - |
| 2269 | 24 | Борисовка п., Первомайская ул., 8 | 2001 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 16,00 | 4 106,50 | 3 819,20 | 0,00 | 65 | 114 | - |
| 2270 | 25 | Борисовка п., Первомайская ул., 10 | 1981 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 3 483,01 | 3 091,91 | 59,40 | 70 | 119 | - |
| 2271 | 26 | Борисовка п., Первомайская ул., 16 | 1985 | 2019 | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 50,00 | 2 031,83 | 1 646,25 | 30,20 | 25 | 48 | - |
| 2272 | 27 | Борисовка п., Первомайская ул., 18 | 1988 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 3 144,34 | 2 786,44 | 86,90 | 53 | 98 | - |
| 2273 | 28 | Борисовка п., Первомайская ул., 21 | 1988 | - | Кирпич | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 26,00 | 4 823,97 | 4 209,67 | 107,30 | 92 | 175 | - |
| 2274 | 29 | Борисовка п., Первомайская ул., 98 | 2019 | - | Кирпич | 2 | 1 | - | Нет | 0,00 | 998,20 | 888,50 | 109,70 | 21 | 3 | C |
| 2275 | 30 | Борисовка п., Первомайский пер., 2 | 1990 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 3 084,79 | 2 641,19 | 153,00 | 54 | 113 | - |
| 2276 | 31 | Борисовка п., Пролетарская ул., 29 | 1973 | 2016 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 40,00 | 388,25 | 364,05 | 0,00 | 8 | 6 | - |
| 2277 | 32 | Борисовка п., Советская ул., 10 | 1964 | 2009 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 55,00 | 681,11 | 632,91 | 0,00 | 16 | 23 | - |
| 2278 | 33 | Борисовка п., Советская ул., 16 | 1986 | - | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 32,00 | 1 401,95 | 1 255,25 | 0,00 | 27 | 52 | - |
| 2279 | 34 | Борисовка п., Советская ул., 18 | 1972 | 2015 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 40,00 | 1 018,58 | 901,28 | 0,00 | 22 | 41 | - |
| 2280 | 35 | Борисовка п., Советская ул., 61 | 1991 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 3 199,26 | 2 831,96 | 0,00 | 53 | 127 | - |
| 2281 | 36 | Борисовка п., Советская ул., 61а | 1998 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 3 552,13 | 3 229,83 | 38,30 | 60 | 123 | - |
| 2282 | 37 | Борисовка п., Советская ул., 63 | 1995 | - | Железобетонные панели | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 1 813,49 | 1 652,09 | 0,00 | 25 | 98 | - |
| 2283 | 38 | Борисовка п., Советская ул., 63а | 1989 | - | Кирпич | 4 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 1 598,68 | 1 358,16 | 87,40 | 27 | 57 | - |
| 2284 | 39 | Борисовка п., Советская ул., 83 | 1980 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 40,00 | 1 927,23 | 1 785,93 | 0,00 | 30 | 68 | - |
| 2285 | 40 | Борисовка п., Советская ул., 85 | 1976 | 2013 | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 45,00 | 1 321,42 | 1 186,42 | 0,00 | 27 | 56 | - |
| 2286 | 41 | Борисовка п., Советская ул., 87 | 1976 | 2013 | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 45,00 | 1 320,38 | 1 185,38 | 0,00 | 27 | 66 | - |
| 2287 | 42 | Борисовка п., Советская ул., 89 | 1993 | - | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 28,00 | 1 435,84 | 1 301,94 | 0,00 | 27 | 59 | - |
| 2288 | 43 | Борисовка п., Ушакова пл., 4а | 2020 | - | Пеноблок | 3 | 1 | - | Нет | 0,00 | 396,00 | 252,90 | 99,60 | 6 | 8 | - |
| 2289 | 44 | Борисовка п., Ушакова пл., 6 | 1996 | - | Кирпич | 4 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 1 254,19 | 1 184,19 | 0,00 | 12 | 20 | - |
| 2290 | 45 | Борисовка п., Ушакова пл., 8 | 1966 | 2017 | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 50,00 | 1 462,56 | 1 285,66 | 72,70 | 32 | 54 | - |
| 2291 | 46 | Борисовка п., Ушакова пл., 10 | 1964 | 2020 | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 48,00 | 1 385,03 | 1 172,33 | 113,30 | 32 | 42 | - |
| 2292 | 47 | Борисовка п., Ушакова пл., 18 | 1978 | 2012 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 3 513,88 | 2 628,38 | 642,50 | 56 | 115 | - |
| 2293 | 48 | Борисовка п., Ушакова пл., 20 | 1978 | 2018 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 4 478,82 | 2 637,42 | 1 535,20 | 56 | 104 | - |
| 2294 | 49 | Борисовский р-н, Беленькое с., Беленькая ул., 67б | 2019 | - | Крупноразмерный блок | 3 | 1 | - | Нет | 0,00 | 1 544,60 | 790,60 | 754,00 | 18 | 23 | B |
| 2295 | 50 | Борисовский р-н, Беленькое с., Первомайская ул., 66б | 1960 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 60,00 | 359,44 | 328,74 | 0,00 | 8 | 5 | - |
| 2296 | 51 | Борисовский р-н, Беленькое с., Привокзальная ул., 2 | 1983 | 2009 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 424,71 | 387,21 | 0,00 | 8 | 20 | - |
| 2297 | 52 | Борисовский р-н, Беленькое с., Привокзальная ул., 3 | 1995 | 2009 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 514,50 | 478,00 | 0,00 | 7 | 13 | - |
| 2298 | 53 | Борисовский р-н, Березовка с., Советская ул., 12 | 1985 | 2008 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 1 011,80 | 890,30 | 0,00 | 22 | 41 | - |
| 2299 | 54 | Борисовский р-н, Грузское с., Центральная ул., 1 | 1979 | 2009 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 45,00 | 984,54 | 899,89 | 0,00 | 22 | 46 | - |
| 2300 | 55 | Борисовский р-н, Грузское с., Центральная ул., 3 | 1974 | 2009 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 45,00 | 963,85 | 892,35 | 0,00 | 22 | 45 | - |
| 2301 | 56 | Борисовский р-н, Грузское с., Центральная ул., 30 | 1972 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 20,00 | 853,20 | 784,70 | 0,00 | 18 | 24 | - |
| 2302 | 57 | Борисовский р-н, Грузское с., Центральная ул., 35 | 1975 | 2009 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 45,00 | 1 047,03 | 937,37 | 0,00 | 22 | 53 | - |
| 2303 | 58 | Борисовский р-н, Грузское с., Центральная ул., 37 | 1975 | 2012 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 45,00 | 1 036,64 | 923,64 | 0,00 | 20 | 36 | - |
| 2304 | 59 | Борисовский р-н, Грузское с., Центральная ул., 39 | 1975 | 2012 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 45,00 | 1 031,63 | 915,32 | 0,00 | 22 | 56 | - |
| 2305 | 60 | Борисовский р-н, Стригуны с., Комсомольская ул., 2а | 1981 | 2009 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 40,00 | 1 059,62 | 987,82 | 0,00 | 18 | 37 | - |
| 2306 | 61 | Борисовский р-н, Стригуны с., Комсомольская ул., 6а | 1989 | 2015 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 35,00 | 677,44 | 585,64 | 0,00 | 12 | 28 | - |
| 2307 | 62 | Борисовский р-н, Хотмыжск с., Данкова ул., 9 | 1978 | 2007 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 1 015,30 | 930,50 | 0,00 | 24 | 49 | - |
| 2308 | 63 | Борисовский р-н, Хотмыжск с., Красная Глина ул., 1 | 2007 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 15,00 | 1 485,10 | 995,70 | 0,00 | 18 | 42 | - |
| Валуйский городской округ |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 349 601,17 | 302 456,68 | 11 261,71 | 6 701 | 13 475 | X |
| 2309 | 1 | Валуйки г., 1 Мая ул., 9 | 1983 | - | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 23,00 | 5 625,40 | 4 752,36 | 538,48 | 90 | 159 | - |
| 2310 | 2 | Валуйки г., 1 Мая ул., 11 | 1984 | 2018 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 19,00 | 3 006,91 | 2 506,07 | 384,13 | 54 | 108 | - |
| 2311 | 3 | Валуйки г., 1 Мая ул., 18 | 1975 | 2018 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 27,00 | 3 680,92 | 2 622,26 | 821,70 | 56 | 102 | - |
| 2312 | 4 | Валуйки г., 1 Мая ул., 22 | 1982 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 3 216,23 | 2 694,09 | 271,58 | 60 | 93 | - |
| 2313 | 5 | Валуйки г., 1 Мая ул., 24 | 1963 | 2016 | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 31,00 | 1 002,95 | 948,63 | 0,00 | 24 | 38 | - |
| 2314 | 6 | Валуйки г., 1 Мая ул., 32 | 1969 | - | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 43,00 | 1 971,49 | 1 498,80 | 259,15 | 33 | 65 | - |
| 2315 | 7 | Валуйки г., 1 Мая ул., 34 | 1968 | 2018 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 27,00 | 3 601,12 | 3 237,62 | 89,50 | 70 | 127 | - |
| 2316 | 8 | Валуйки г., 1 Мая ул., 36 | 1961 | 2010 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 36,00 | 406,31 | 333,89 | 60,30 | 8 | 10 | - |
| 2317 | 9 | Валуйки г., 1 Мая ул., 41 | 1972 | 2018 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 21,00 | 4 256,00 | 2 504,49 | 1 496,10 | 64 | 102 | - |
| 2318 | 10 | Валуйки г., 1 Мая ул., 45 | 1958 | 2011 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 36,00 | 618,97 | 548,31 | 41,50 | 12 | 20 | E |
| 2319 | 11 | Валуйки г., 1 Мая ул., 47 | 1962 | 2011 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 33,00 | 665,50 | 616,14 | 0,00 | 16 | 25 | E |
| 2320 | 12 | Валуйки г., 1 Мая ул., 49 | 1917 | 2008 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 50,00 | 342,98 | 181,38 | 126,65 | 6 | 10 | - |
| 2321 | 13 | Валуйки г., 2-й Новоселовский пер., 1а | 1936 | 2014 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 40,00 | 817,42 | 742,02 | 0,00 | 10 | 29 | - |
| 2322 | 14 | Валуйки г., 5-й Новоездоцкий пер., 8а | 1989 | - | Кирпич | 3 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 23,00 | 404,33 | 383,20 | 0,00 | 8 | 23 | - |
| 2323 | 15 | Валуйки г., 5-й Новоездоцкий пер., 10 | 1991 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 23,00 | 887,19 | 880,11 | 0,00 | 18 | 39 | - |
| 2324 | 16 | Валуйки г., 5-й Новоездоцкий пер., 12 | 1987 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 23,00 | 578,92 | 552,24 | 0,00 | 12 | 28 | - |
| 2325 | 17 | Валуйки г., 9 Января ул., 1 | 1960 | 2006 | Брус | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 61,00 | 283,58 | 257,26 | 0,00 | 8 | 15 | - |
| 2326 | 18 | Валуйки г., Безымянный пер., 1 | 1994 | - | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 18,00 | 1 002,35 | 928,37 | 0,00 | 30 | 48 | - |
| 2327 | 19 | Валуйки г., Герцена ул., 3 | 1974 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 32,00 | 772,37 | 712,31 | 0,00 | 16 | 31 | - |
| 2328 | 20 | Валуйки г., Герцена ул., 3а | 1987 | - | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 26,00 | 1 356,67 | 1 234,67 | 0,00 | 21 | 51 | - |
| 2329 | 21 | Валуйки г., Д.Бедного ул., 8 | 1917 | 2007 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 56,00 | 263,59 | 186,65 | 69,48 | 5 | 15 | - |
| 2330 | 22 | Валуйки г., Дзержинского ул., 4 | 1936 | 2012 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 455,29 | 440,25 | 0,00 | 8 | 21 | E |
| 2331 | 23 | Валуйки г., Дзержинского ул., 6 | 1936 | 2012 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 34,00 | 484,20 | 451,28 | 0,00 | 8 | 20 | E |
| 2332 | 24 | Валуйки г., Дзержинского ул., 8 | 1936 | 2011 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 478,56 | 446,06 | 0,00 | 8 | 13 | E |
| 2333 | 25 | Валуйки г., Дзержинского ул., 10 | 1936 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 59,00 | 492,39 | 366,09 | 0,00 | 8 | 24 | - |
| 2334 | 26 | Валуйки г., Дзержинского ул., 12 | 1936 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 62,00 | 475,58 | 413,31 | 0,00 | 8 | 25 | - |
| 2335 | 27 | Валуйки г., Дзержинского ул., 14 | 1936 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 63,00 | 555,25 | 493,22 | 0,00 | 8 | 18 | - |
| 2336 | 28 | Валуйки г., Дзержинского ул., 16 | 1960 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 53,00 | 677,14 | 630,14 | 0,00 | 16 | 32 | - |
| 2337 | 29 | Валуйки г., Дзержинского ул., 16а | 1991 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 18,00 | 614,72 | 564,36 | 0,00 | 12 | 26 | - |
| 2338 | 30 | Валуйки г., Дзержинского ул., 16в | 2015 | - | Пеноблок | 2 | 2 | - | Нет | 0,00 | 659,10 | 552,50 | 0,00 | 15 | 16 | - |
| 2339 | 31 | Валуйки г., Западный пер., 9 | 1973 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 36,00 | 347,57 | 338,17 | 0,00 | 8 | 24 | - |
| 2340 | 32 | Валуйки г., Калинина ул., 37а | 1987 | 2013 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 19,00 | 5 051,97 | 4 680,53 | 0,00 | 89 | 182 | D |
| 2341 | 33 | Валуйки г., Калинина ул., 37б | 1995 | - | Железобетонные панели | 5 | 5 | Счет регионального оператора | Нет | 32,00 | 4 543,00 | 4 210,04 | 0,00 | 89 | 231 | - |
| 2342 | 34 | Валуйки г., Калинина ул., 37д | 1987 | - | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 2 765,81 | 2 311,50 | 0,00 | 69 | 128 | - |
| 2343 | 35 | Валуйки г., Калинина ул., 39а | 1990 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 19,00 | 3 053,51 | 2 832,80 | 0,00 | 60 | 128 | - |
| 2344 | 36 | Валуйки г., Калинина ул., 39в | 1995 | - | Железобетонные панели | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 19,00 | 3 928,45 | 3 548,18 | 0,00 | 60 | 148 | - |
| 2345 | 37 | Валуйки г., Клубная ул., 3 | 1910 | 2009 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 51,00 | 368,82 | 330,18 | 0,00 | 8 | 13 | - |
| 2346 | 38 | Валуйки г., Клубная ул., 7 | 1901 | 2008 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 53,00 | 505,85 | 405,90 | 50,00 | 9 | 13 | - |
| 2347 | 39 | Валуйки г., Колхозная ул., 28 | 1975 | 2013 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 40,00 | 924,16 | 854,23 | 0,00 | 22 | 47 | E |
| 2348 | 40 | Валуйки г., Колхозная ул., 32 | 1995 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 18,00 | 1 674,03 | 1 539,64 | 0,00 | 27 | 54 | - |
| 2349 | 41 | Валуйки г., Коммунистическая ул., 120 | 1936 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 50,00 | 424,89 | 393,49 | 0,00 | 7 | 14 | - |
| 2350 | 42 | Валуйки г., Коммунистическая ул., 120а | 1954 | 2009 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 31,00 | 722,50 | 548,26 | 50,90 | 12 | 22 | - |
| 2351 | 43 | Валуйки г., Космонавтов ул., 7 | 1976 | 2020 | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 32,00 | 2 368,30 | 1 454,20 | 12,70 | 84 | 123 | - |
| 2352 | 44 | Валуйки г., Космонавтов ул., 9 | 1988 | - | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 26,00 | 2 277,77 | 1 966,18 | 73,80 | 55 | 108 | - |
| 2353 | 45 | Валуйки г., Космонавтов ул., 9а | 1993 | - | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 32,00 | 2 495,40 | 1 810,80 | 0,00 | 55 | 133 | - |
| 2354 | 46 | Валуйки г., Космонавтов ул., 24а | 1988 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 23,00 | 3 063,48 | 2 773,59 | 0,00 | 59 | 142 | - |
| 2355 | 47 | Валуйки г., Котовского ул., 1 | 1972 | - | Железобетонные панели | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 38,00 | 989,43 | 870,64 | 0,00 | 22 | 42 | - |
| 2356 | 48 | Валуйки г., Котовского ул., 2 | 1936 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 53,00 | 548,87 | 486,97 | 0,00 | 8 | 19 | - |
| 2357 | 49 | Валуйки г., Котовского ул., 4 | 1936 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 47,00 | 520,78 | 462,58 | 0,00 | 8 | 23 | - |
| 2358 | 50 | Валуйки г., Котовского ул., 6 | 1936 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 54,00 | 463,44 | 425,64 | 0,00 | 8 | 20 | - |
| 2359 | 51 | Валуйки г., Котовского ул., 8 | 1936 | 2013 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 54,00 | 431,35 | 387,19 | 0,00 | 8 | 19 | E |
| 2360 | 52 | Валуйки г., Котовского ул., 10 | 1936 | 2013 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 54,00 | 464,31 | 429,57 | 0,00 | 8 | 18 | E |
| 2361 | 53 | Валуйки г., Котовского ул., 10/1 | 2017 | - | Пеноблок | 2 | 2 | - | Нет | 0,00 | 633,10 | 539,30 | 0,00 | 16 | 17 | B+ |
| 2362 | 54 | Валуйки г., Котовского ул., 10/2 | 2020 | - | Кирпич | 2 | 2 | - | Нет | 2,10 | 818,40 | 724,10 | 0,00 | 16 | 31 | - |
| 2363 | 55 | Валуйки г., Котовского ул., 12 | 1936 | 2013 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 33,00 | 438,76 | 427,58 | 0,00 | 8 | 16 | E |
| 2364 | 56 | Валуйки г., Котовского ул., 14 | 1936 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 59,00 | 480,64 | 432,23 | 0,00 | 8 | 15 | - |
| 2365 | 57 | Валуйки г., Котовского ул., 20 | 1974 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 40,00 | 2 994,68 | 2 714,07 | 0,00 | 60 | 120 | - |
| 2366 | 58 | Валуйки г., Котовского ул., 22 | 1977 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 32,00 | 2 971,67 | 2 696,55 | 0,00 | 60 | 124 | - |
| 2367 | 59 | Валуйки г., Курячего ул., 14 | 1960 | - | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 41,00 | 949,22 | 934,52 | 0,00 | 21 | 29 | - |
| 2368 | 60 | Валуйки г., Курячего ул., 16 | 1961 | - | Кирпич | 3 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 41,00 | 587,88 | 544,26 | 0,00 | 12 | 24 | - |
| 2369 | 61 | Валуйки г., Курячего ул., 18 | 1960 | - | Кирпич | 3 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 42,00 | 576,28 | 444,96 | 92,32 | 10 | 19 | - |
| 2370 | 62 | Валуйки г., Курячего ул., 20 | 1963 | - | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 53,00 | 1 002,92 | 931,82 | 0,00 | 24 | 38 | - |
| 2371 | 63 | Валуйки г., Курячего ул., 24/1 | 1968 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 40,00 | 1 601,00 | 1 453,90 | 0,00 | 36 | 64 | - |
| 2372 | 64 | Валуйки г., Курячего ул., 24/10 | 1974 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 36,00 | 1 570,60 | 1 466,89 | 0,00 | 36 | 60 | - |
| 2373 | 65 | Валуйки г., Курячего ул., 24/11 | 1975 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 37,00 | 1 600,61 | 1 490,72 | 0,00 | 36 | 73 | - |
| 2374 | 66 | Валуйки г., Курячего ул., 24/12 | 1977 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 38,00 | 1 616,96 | 1 507,18 | 0,00 | 36 | 69 | - |
| 2375 | 67 | Валуйки г., Курячего ул., 24/13 | 1977 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 38,00 | 1 609,24 | 1 501,46 | 0,00 | 36 | 83 | - |
| 2376 | 68 | Валуйки г., Курячего ул., 24/2 | 1970 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 39,00 | 1 557,30 | 1 534,50 | 0,00 | 36 | 69 | - |
| 2377 | 69 | Валуйки г., Курячего ул., 24/3 | 1971 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 38,00 | 1 697,67 | 1 566,66 | 0,00 | 36 | 63 | - |
| 2378 | 70 | Валуйки г., Курячего ул., 24/4 | 1972 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 39,00 | 1 668,21 | 1 519,92 | 0,00 | 36 | 69 | - |
| 2379 | 71 | Валуйки г., Курячего ул., 24/5 | 1973 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 40,00 | 1 598,72 | 1 494,32 | 0,00 | 36 | 71 | - |
| 2380 | 72 | Валуйки г., Курячего ул., 24/7 | 1973 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 38,00 | 1 645,32 | 1 535,55 | 0,00 | 36 | 76 | - |
| 2381 | 73 | Валуйки г., Курячего ул., 24/8 | 1973 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 27,00 | 1 595,72 | 1 446,42 | 40,53 | 36 | 80 | - |
| 2382 | 74 | Валуйки г., Курячего ул., 24/9 | 1974 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 38,00 | 1 607,56 | 1 500,68 | 0,00 | 36 | 71 | - |
| 2383 | 75 | Валуйки г., Лесная ул., 1 | 1987 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 423,83 | 388,50 | 0,00 | 8 | 26 | - |
| 2384 | 76 | Валуйки г., Лесная ул., 1а | 1987 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 443,12 | 377,62 | 0,00 | 8 | 26 | - |
| 2385 | 77 | Валуйки г., Лесная ул., 1б | 1990 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 401,32 | 371,59 | 0,00 | 8 | 14 | - |
| 2386 | 78 | Валуйки г., Лесная ул., 1б/2 | 1992 | - | Кирпич | 3 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 610,37 | 565,15 | 0,00 | 12 | 32 | - |
| 2387 | 79 | Валуйки г., Лесная ул., 1б/3 | 1994 | - | Кирпич | 3 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 18,00 | 655,66 | 605,17 | 0,00 | 12 | 40 | - |
| 2388 | 80 | Валуйки г., Лесная ул., 4 | 1990 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 28,00 | 420,72 | 389,55 | 0,00 | 8 | 26 | - |
| 2389 | 81 | Валуйки г., Лесная ул., 4б | 1993 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 22,00 | 401,61 | 365,95 | 0,00 | 8 | 18 | - |
| 2390 | 82 | Валуйки г., Лесная ул., 5б | 1986 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 28,00 | 614,78 | 566,04 | 0,00 | 12 | 24 | - |
| 2391 | 83 | Валуйки г., Лесная ул., 5в | 1983 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 28,00 | 609,57 | 564,42 | 0,00 | 12 | 24 | - |
| 2392 | 84 | Валуйки г., Лесная ул., 5г | 1988 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 26,00 | 626,44 | 580,04 | 0,00 | 12 | 23 | - |
| 2393 | 85 | Валуйки г., М.Горького ул., 3 | 1978 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 39,00 | 4 046,64 | 2 666,07 | 1 194,67 | 56 | 106 | - |
| 2394 | 86 | Валуйки г., М.Горького ул., 6 | 1986 | 2013 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 36,00 | 4 942,69 | 4 612,45 | 97,50 | 82 | 190 | E |
| 2395 | 87 | Валуйки г., М.Горького ул., 9 | 1917 | 2008 | Брус | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 46,00 | 369,98 | 225,00 | 139,95 | 8 | 19 | - |
| 2396 | 88 | Валуйки г., М.Горького ул., 13 | 1917 | 2008 | Брус | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 47,00 | 244,33 | 240,28 | 0,00 | 6 | 10 | - |
| 2397 | 89 | Валуйки г., М.Горького ул., 21 | 2003 | - | Кирпич | 5 | 8 | Счет регионального оператора | Нет | 10,00 | 7 553,73 | 6 330,22 | 715,10 | 116 | 216 | - |
| 2398 | 90 | Валуйки г., М.Горького ул., 39 | 1986 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 37,00 | 3 053,65 | 2 827,35 | 0,00 | 54 | 106 | - |
| 2399 | 91 | Валуйки г., М.Горького ул., 80 | 1971 | 2015 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 35,00 | 524,28 | 500,07 | 0,00 | 25 | 33 | C |
| 2400 | 92 | Валуйки г., М.Горького ул., 90 | 1960 | 2010 | Блок | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 10,00 | 416,94 | 379,58 | 0,00 | 8 | 21 | - |
| 2401 | 93 | Валуйки г., М.Горького ул., 92 | 1960 | 2012 | Блок | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 10,00 | 320,86 | 297,09 | 0,00 | 8 | 13 | E |
| 2402 | 94 | Валуйки г., М.Горького ул., 97 | 2019 | - | Блок | 3 | 2 | - | Нет | 0,00 | 2 980,70 | 1 415,20 | 998,50 | 42 | 109 | C |
| 2403 | 95 | Валуйки г., М.Горького ул., 98 | 1960 | 2012 | Блок | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 10,00 | 427,51 | 385,57 | 0,00 | 8 | 20 | E |
| 2404 | 96 | Валуйки г., М.Горького ул., 98а | 1973 | 2012 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 10,00 | 1 023,67 | 928,84 | 0,00 | 22 | 32 | E |
| 2405 | 97 | Валуйки г., М.Горького ул., 98б | 1973 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 40,00 | 962,45 | 874,84 | 0,00 | 22 | 47 | - |
| 2406 | 98 | Валуйки г., М.Горького ул., 99 | 1952 | 2008 | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 21,00 | 542,49 | 502,31 | 0,00 | 12 | 27 | - |
| 2407 | 99 | Валуйки г., М.Горького ул., 100а | 1982 | 2010 | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 10,00 | 1 296,17 | 1 165,58 | 0,00 | 27 | 47 | - |
| 2408 | 100 | Валуйки г., М.Горького ул., 102 | 1985 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 36,00 | 3 017,83 | 2 818,79 | 0,00 | 59 | 128 | - |
| 2409 | 101 | Валуйки г., М.Горького ул., 102/1 | 2016 | - | Монолит | 6 | 4 | - | Нет | 2,00 | 7 149,60 | 4 335,60 | 0,00 | 80 | 83 | B+ |
| 2410 | 102 | Валуйки г., М.Горького ул., 105 | 1954 | 2009 | Дерево | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 10,00 | 475,78 | 427,49 | 0,00 | 9 | 23 | - |
| 2411 | 103 | Валуйки г., Никитина ул., 50 | 1968 | 2013 | Дерево | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 24,00 | 403,89 | 373,97 | 0,00 | 8 | 25 | E |
| 2412 | 104 | Валуйки г., Никольская ул., 30 | 1961 | 2020 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 45,00 | 593,73 | 498,48 | 43,80 | 15 | 26 | - |
| 2413 | 105 | Валуйки г., Никольская ул., 36 | 1968 | 2018 | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 33,00 | 1 266,63 | 1 172,19 | 53,07 | 31 | 69 | - |
| 2414 | 106 | Валуйки г., Никольская ул., 115а | 1984 | - | Кирпич | 3 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 27,00 | 582,35 | 532,74 | 0,00 | 12 | 38 | - |
| 2415 | 107 | Валуйки г., Никольская ул., 117 | 1963 | 2014 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 36,00 | 390,46 | 361,56 | 0,00 | 8 | 29 | - |
| 2416 | 108 | Валуйки г., Никольская ул., 120 | 1967 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 47,00 | 430,98 | 388,02 | 0,00 | 8 | 25 | - |
| 2417 | 109 | Валуйки г., Никольская ул., 199б | 1937 | 2008 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 57,00 | 473,89 | 399,85 | 0,00 | 10 | 25 | - |
| 2418 | 110 | Валуйки г., Никольская ул., 204а | 1971 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 43,00 | 374,35 | 346,63 | 0,00 | 8 | 15 | - |
| 2419 | 111 | Валуйки г., Никольская ул., 204б | 1975 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 37,00 | 923,36 | 795,94 | 41,40 | 21 | 33 | - |
| 2420 | 112 | Валуйки г., Новая ул., 3а | 1978 | - | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 32,00 | 3 422,47 | 3 371,99 | 0,00 | 70 | 150 | - |
| 2421 | 113 | Валуйки г., Новая ул., 4 | 1988 | - | Железобетонные панели | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 26,00 | 1 760,58 | 1 600,00 | 0,00 | 30 | 69 | - |
| 2422 | 114 | Валуйки г., Новая ул., 5 | 1985 | - | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 28,00 | 4 342,41 | 4 041,52 | 201,20 | 86 | 180 | - |
| 2423 | 115 | Валуйки г., Новая ул., 6 | 1988 | - | Железобетонные панели | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 24,00 | 1 754,49 | 1 588,68 | 0,00 | 30 | 65 | - |
| 2424 | 116 | Валуйки г., Новая ул., 8 | 1988 | - | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 24,00 | 1 910,70 | 1 487,85 | 155,46 | 48 | 74 | - |
| 2425 | 117 | Валуйки г., Новая ул., 10 | 1990 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 23,00 | 3 461,76 | 3 173,46 | 0,00 | 60 | 136 | - |
| 2426 | 118 | Валуйки г., Октябрьская ул., 1 | 1987 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 34,00 | 3 083,03 | 2 854,41 | 0,00 | 60 | 128 | - |
| 2427 | 119 | Валуйки г., Октябрьская ул., 39 | 1917 | - | Дерево | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 58,00 | 473,20 | 438,08 | 0,00 | 10 | 18 | - |
| 2428 | 120 | Валуйки г., Островского ул., 1а | 1978 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 33,00 | 1 039,54 | 903,74 | 0,00 | 22 | 40 | - |
| 2429 | 121 | Валуйки г., Островского ул., 1б | 1984 | 2010 | Кирпич | 3 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 24,00 | 3 076,42 | 2 848,68 | 0,00 | 46 | 110 | - |
| 2430 | 122 | Валуйки г., Пархоменко ул., 1 | 1936 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 58,00 | 569,93 | 516,12 | 0,00 | 12 | 21 | - |
| 2431 | 123 | Валуйки г., Пархоменко ул., 2 | 1966 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 46,00 | 672,30 | 624,62 | 0,00 | 16 | 24 | - |
| 2432 | 124 | Валуйки г., Пархоменко ул., 3 | 1955 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 51,00 | 424,81 | 381,97 | 0,00 | 8 | 19 | - |
| 2433 | 125 | Валуйки г., Пархоменко ул., 4 | 1965 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 45,00 | 671,50 | 625,00 | 0,00 | 16 | 34 | - |
| 2434 | 126 | Валуйки г., Пархоменко ул., 5 | 1936 | 2014 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 56,00 | 477,25 | 435,13 | 0,00 | 8 | 16 | - |
| 2435 | 127 | Валуйки г., Пархоменко ул., 6 | 1968 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 43,00 | 677,35 | 626,03 | 0,00 | 16 | 33 | - |
| 2436 | 128 | Валуйки г., Пархоменко ул., 6а | 1965 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 19,00 | 1 053,56 | 931,93 | 0,00 | 18 | 48 | - |
| 2437 | 129 | Валуйки г., Пархоменко ул., 7 | 1936 | 2011 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 32,00 | 494,37 | 457,68 | 0,00 | 8 | 14 | E |
| 2438 | 130 | Валуйки г., Пархоменко ул., 7а | 2018 | - | Блок | 2 | 2 | - | Нет | 0,00 | 654,60 | 558,70 | 0,00 | 14 | 16 | B+ |
| 2439 | 131 | Валуйки г., Пархоменко ул., 8 | 1965 | 2009 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 26,00 | 674,89 | 627,39 | 0,00 | 16 | 24 | - |
| 2440 | 132 | Валуйки г., Пархоменко ул., 9 | 1936 | 2012 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 33,00 | 478,14 | 445,05 | 0,00 | 8 | 21 | E |
| 2441 | 133 | Валуйки г., Пархоменко ул., 10 | 1968 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 51,00 | 807,00 | 748,55 | 0,00 | 16 | 37 | - |
| 2442 | 134 | Валуйки г., Пархоменко ул., 11 | 1936 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 57,00 | 486,48 | 453,17 | 0,00 | 8 | 19 | - |
| 2443 | 135 | Валуйки г., Пархоменко ул., 12 | 1968 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 44,00 | 786,69 | 728,94 | 0,00 | 16 | 25 | - |
| 2444 | 136 | Валуйки г., Пархоменко ул., 13 | 1936 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 55,00 | 481,56 | 439,36 | 0,00 | 8 | 21 | - |
| 2445 | 137 | Валуйки г., Пархоменко ул., 14 | 1968 | - | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 50,00 | 1 641,85 | 1 530,58 | 0,00 | 36 | 52 | - |
| 2446 | 138 | Валуйки г., Пархоменко ул., 15 | 1970 | - | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 51,00 | 906,50 | 813,10 | 0,00 | 17 | 40 | - |
| 2447 | 139 | Валуйки г., Пархоменко ул., 20 | 1974 | - | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 45,00 | 1 936,55 | 1 782,25 | 0,00 | 40 | 67 | - |
| 2448 | 140 | Валуйки г., Пархоменко ул., 22 | 1979 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 34,00 | 2 993,00 | 2 713,23 | 0,00 | 60 | 138 | - |
| 2449 | 141 | Валуйки г., Пархоменко ул., 24 | 1980 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 34,00 | 3 037,05 | 2 775,00 | 0,00 | 70 | 108 | - |
| 2450 | 142 | Валуйки г., Пархоменко ул., 26 | 1988 | - | Кирпич | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 26,00 | 4 088,64 | 3 506,39 | 0,00 | 68 | 171 | - |
| 2451 | 143 | Валуйки г., Попова ул., 5 | 1964 | 2010 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 662,41 | 615,98 | 0,00 | 16 | 27 | - |
| 2452 | 144 | Валуйки г., Привокзальная пл., 1 | 1959 | 2009 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 34,00 | 682,12 | 590,10 | 42,80 | 16 | 18 | - |
| 2453 | 145 | Валуйки г., Пролетарская ул., 1 | 1962 | 2009 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 11,00 | 670,32 | 616,29 | 0,00 | 16 | 33 | - |
| 2454 | 146 | Валуйки г., Пролетарская ул., 20 | 1964 | 2010 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 14,00 | 389,54 | 377,44 | 0,00 | 8 | 12 | - |
| 2455 | 147 | Валуйки г., Пролетарская ул., 22 | 1959 | 2009 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 16,00 | 417,04 | 375,63 | 0,00 | 8 | 15 | - |
| 2456 | 148 | Валуйки г., Пролетарская ул., 24 | 1917 | 2009 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 51,00 | 304,26 | 221,88 | 39,11 | 5 | 13 | - |
| 2457 | 149 | Валуйки г., Пушкина пер., 1 | 1970 | 2019 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 31,00 | 389,59 | 362,50 | 0,00 | 8 | 21 | - |
| 2458 | 150 | Валуйки г., Пушкина пер., 1а | 1972 | 2019 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 31,00 | 389,44 | 360,59 | 0,00 | 8 | 25 | - |
| 2459 | 151 | Валуйки г., Пушкина пер., 1б | 1978 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 37,00 | 404,84 | 355,04 | 0,00 | 8 | 18 | - |
| 2460 | 152 | Валуйки г., Пушкина пер., 1в | 1979 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 33,00 | 377,56 | 349,59 | 0,00 | 8 | 19 | - |
| 2461 | 153 | Валуйки г., Пушкина пер., 3 | 1969 | 2014 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 35,00 | 360,36 | 333,67 | 0,00 | 8 | 19 | - |
| 2462 | 154 | Валуйки г., Пушкина пер., 5а | 1977 | 2013 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 36,00 | 1 193,65 | 1 103,89 | 0,00 | 24 | 49 | E |
| 2463 | 155 | Валуйки г., Пушкина ул., 36 | 1980 | - | Кирпич | 5 | 5 | Счет регионального оператора | Нет | 31,00 | 4 178,79 | 3 731,36 | 99,80 | 78 | 165 | - |
| 2464 | 156 | Валуйки г., Свердлова ул., 8а | 2001 | - | Железобетонные панели | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 15,00 | 2 636,10 | 2 185,50 | 0,00 | 40 | 104 | - |
| 2465 | 157 | Валуйки г., Свердлова ул., 41 | 1967 | - | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 44,00 | 1 381,58 | 1 015,41 | 327,70 | 26 | 42 | - |
| 2466 | 158 | Валуйки г., Соколова ул., 1а | 1970 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 37,00 | 1 599,07 | 1 527,23 | 0,00 | 36 | 86 | - |
| 2467 | 159 | Валуйки г., Соколова ул., 1г | 1982 | - | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 28,00 | 4 794,41 | 4 371,48 | 0,00 | 90 | 214 | - |
| 2468 | 160 | Валуйки г., Соколова ул., 14 | 1979 | 2016 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 24,00 | 4 825,30 | 4 394,01 | 0,00 | 90 | 190 | - |
| 2469 | 161 | Валуйки г., Соколова ул., 96 | 1996 | - | Железобетонные панели | 5 | 5 | Специальный счет ТСЖ/УК | Нет | 22,00 | 6 942,07 | 6 328,62 | 0,00 | 105 | 217 | - |
| 2470 | 162 | Валуйки г., Ст.Разина ул., 1 | 1975 | - | Кирпич | 5 | 4 | Специальный счет ТСЖ/УК | Да | 40,00 | 2 801,00 | 2 602,70 | 63,30 | 70 | 182 | - |
| 2471 | 163 | Валуйки г., Ст.Разина ул., 2 | 1965 | 2012 | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 36,00 | 2 073,20 | 1 049,45 | 342,06 | 78 | 81 | E |
| 2472 | 164 | Валуйки г., Ст.Разина ул., 3 | 1975 | 2009 | Кирпич | 5 | 4 | Специальный счет ТСЖ/УК | Нет | 36,00 | 2 742,60 | 2 689,61 | 0,00 | 70 | 174 | - |
| 2473 | 165 | Валуйки г., Ст.Разина ул., 4 | 1966 | 2016 | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 34,00 | 1 402,67 | 1 177,14 | 187,92 | 30 | 42 | - |
| 2474 | 166 | Валуйки г., Ст.Разина ул., 5 | 1978 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 3 292,25 | 3 049,50 | 0,00 | 68 | 125 | - |
| 2475 | 167 | Валуйки г., Ст.Разина ул., 7 | 1963 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 42,00 | 678,50 | 628,23 | 0,00 | 16 | 25 | - |
| 2476 | 168 | Валуйки г., Ст.Разина ул., 8а | 1973 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 41,00 | 3 381,80 | 3 117,27 | 185,24 | 66 | 151 | - |
| 2477 | 169 | Валуйки г., Ст.Разина ул., 11 | 1972 | 2016 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 29,00 | 1 391,64 | 1 031,92 | 78,00 | 26 | 44 | - |
| 2478 | 170 | Валуйки г., Ст.Разина ул., 34 | 1917 | 2008 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 56,00 | 221,33 | 136,92 | 44,00 | 5 | 6 | - |
| 2479 | 171 | Валуйки г., Тимирязева ул., 72 | 1967 | 2019 | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 42,00 | 1 392,81 | 1 290,59 | 73,00 | 33 | 55 | - |
| 2480 | 172 | Валуйки г., Тимирязева ул., 80 | 1964 | 2019 | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 41,00 | 1 292,06 | 1 160,33 | 40,10 | 32 | 60 | - |
| 2481 | 173 | Валуйки г., Тимирязева ул., 89 | 1900 | 2009 | Брус | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 56,00 | 206,15 | 191,44 | 0,00 | 8 | 10 | - |
| 2482 | 174 | Валуйки г., Тимирязева ул., 95 | 1982 | - | Железобетонные панели | 5 | 6 | Специальный счет ТСЖ/УК | Нет | 33,00 | 6 301,49 | 4 777,26 | 0,00 | 89 | 204 | - |
| 2483 | 175 | Валуйки г., Тимирязева ул., 97 | 1963 | 2014 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 35,00 | 636,60 | 589,45 | 0,00 | 31 | 56 | - |
| 2484 | 176 | Валуйки г., Тимирязева ул., 101/1 | 2005 | - | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 9,00 | 2 218,30 | 1 563,80 | 121,00 | 28 | 72 | - |
| 2485 | 177 | Валуйки г., Тимирязева ул., 103 | 1970 | 2009 | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 39,00 | 2 141,62 | 1 371,67 | 36,30 | 77 | 145 | - |
| 2486 | 178 | Валуйки г., Тимирязева ул., 109 | 1971 | 2018 | Кирпич | 4 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 29,00 | 2 870,60 | 2 623,16 | 0,00 | 60 | 132 | - |
| 2487 | 179 | Валуйки г., Тимирязева ул., 109а | 1973 | 2018 | Кирпич | 4 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 33,00 | 3 208,93 | 2 360,77 | 520,29 | 60 | 106 | - |
| 2488 | 180 | Валуйки г., Тимирязева ул., 117 | 1988 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 29,00 | 3 212,48 | 2 973,38 | 169,42 | 54 | 125 | - |
| 2489 | 181 | Валуйки г., Толстого ул., 3 | 1917 | 2016 | Брус | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 29,00 | 168,90 | 154,58 | 0,00 | 7 | 12 | - |
| 2490 | 182 | Валуйки г., Фурманова ул., 25 | 1995 | - | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 1 460,18 | 1 357,24 | 0,00 | 24 | 62 | - |
| 2491 | 183 | Валуйки г., Фурманова ул., 26 | 1967 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 48,00 | 950,65 | 874,52 | 0,00 | 22 | 39 | - |
| 2492 | 184 | Валуйки г., Фурманова ул., 26а | 1969 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 44,00 | 942,87 | 861,52 | 0,00 | 22 | 42 | - |
| 2493 | 185 | Валуйки г., Фурманова ул., 27 | 1936 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 57,00 | 440,75 | 395,40 | 0,00 | 8 | 20 | - |
| 2494 | 186 | Валуйки г., Фурманова ул., 28 | 1991 | - | Кирпич | 4 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 18,00 | 3 231,34 | 2 953,36 | 93,30 | 56 | 108 | - |
| 2495 | 187 | Валуйки г., Фурманова ул., 29 | 1936 | 2009 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 498,79 | 425,07 | 0,00 | 8 | 16 | - |
| 2496 | 188 | Валуйки г., Фурманова ул., 31 | 1936 | 2009 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 29,00 | 487,01 | 444,77 | 0,00 | 8 | 13 | - |
| 2497 | 189 | Валуйки г., Фурманова ул., 31а | 1994 | - | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 11,00 | 1 845,07 | 1 726,76 | 0,00 | 26 | 69 | - |
| 2498 | 190 | Валуйки г., Фурманова ул., 33 | 1936 | 2009 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 29,00 | 472,09 | 432,48 | 0,00 | 8 | 23 | - |
| 2499 | 191 | Валуйки г., Фурманова ул., 35 | 1936 | 2014 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 56,00 | 529,52 | 477,42 | 0,00 | 8 | 15 | - |
| 2500 | 192 | Валуйки г., Фурманова ул., 37 | 1936 | 2014 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 40,00 | 527,34 | 467,04 | 0,00 | 8 | 15 | - |
| 2501 | 193 | Валуйки г., Фурманова ул., 39 | 1936 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 60,00 | 522,17 | 472,35 | 0,00 | 8 | 21 | - |
| 2502 | 194 | Валуйки г., Фурманова ул., 41 | 1936 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 62,00 | 527,78 | 472,21 | 0,00 | 8 | 30 | - |
| 2503 | 195 | Валуйки г., Фурманова ул., 49 | 1975 | - | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 37,00 | 1 908,66 | 1 750,86 | 0,00 | 40 | 84 | - |
| 2504 | 196 | Валуйки г., Фурманова ул., 51 | 1973 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 44,00 | 1 127,30 | 1 049,80 | 0,00 | 29 | 76 | - |
| 2505 | 197 | Валуйки г., Чапаева ул., 28/1 | 2014 | - | Монолит | 5 | 3 | - | Нет | 2,00 | 5 779,90 | 3 465,30 | 410,70 | 52 | 94 | - |
| 2506 | 198 | Валуйки г., Чапаева ул., 28а | 1993 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 18,00 | 683,40 | 632,78 | 0,00 | 12 | 26 | - |
| 2507 | 199 | Валуйки г., Чапаева ул., 28г | 1996 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 18,00 | 1 084,22 | 962,10 | 0,00 | 18 | 42 | - |
| 2508 | 200 | Валуйки г., Чапаева ул., 28д | 1985 | - | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 18,00 | 914,52 | 846,79 | 0,00 | 18 | 38 | - |
| 2509 | 201 | Валуйки г., Чапаева ул., 34/2 | 1999 | 2015 | Железобетонные панели | 5 | 8 | Счет регионального оператора | Нет | 19,00 | 5 143,47 | 4 764,31 | 0,00 | 90 | 182 | C |
| 2510 | 202 | Валуйки г., Чапаева ул., 34/3 | 1980 | - | Железобетонные панели | 5 | 6 | Специальный счет ТСЖ/УК | Нет | 33,00 | 4 527,28 | 4 367,67 | 155,67 | 88 | 192 | - |
| 2511 | 203 | Валуйки г., Чапаева ул., 78 | 1971 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 39,00 | 353,06 | 326,96 | 0,00 | 8 | 12 | - |
| 2512 | 204 | Валуйки г., Чапаева ул., 78а | 1971 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 39,00 | 929,10 | 860,28 | 0,00 | 22 | 39 | - |
| 2513 | 205 | Валуйки г., Чапаева ул., 78б | 1977 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 38,00 | 408,06 | 384,74 | 0,00 | 8 | 14 | - |
| 2514 | 206 | Валуйки г., Щорса ул., 3 | 1976 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 43,00 | 2 971,99 | 2 697,67 | 0,00 | 60 | 130 | - |
| 2515 | 207 | Валуйки г., Щорса ул., 5 | 1975 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 40,00 | 2 972,78 | 2 701,33 | 0,00 | 60 | 113 | - |
| 2516 | 208 | Валуйки г., Щорса ул., 7 | 1974 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 41,00 | 2 960,00 | 2 684,29 | 0,00 | 60 | 133 | - |
| 2517 | 209 | Валуйки г., Щорса ул., 9 | 1988 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 26,00 | 3 555,98 | 3 226,81 | 0,00 | 60 | 149 | - |
| 2518 | 210 | Валуйки г., Щорса ул., 9а | 2020 | - | Кирпич | 5 | 3 | - | Нет | 1,00 | 4 097,90 | 2 885,60 | 60,73 | 59 | 32 | - |
| 2519 | 211 | Валуйки г., Энергетиков пер., 9 | 1968 | 2008 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 21,00 | 1 074,23 | 1 004,22 | 0,00 | 24 | 48 | - |
| 2520 | 212 | Валуйский р-н, Двулучное с., Комсомольская ул., 13 | 1983 | - | Кирпич | 2 | 1 | - | Нет | 37,70 | 399,02 | 383,90 | 0,00 | 8 | 21 | - |
| 2521 | 213 | Валуйский р-н, Двулучное с., Комсомольская ул., 15 | 1983 | 2011 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 33,00 | 1 006,50 | 850,60 | 0,00 | 22 | 38 | E |
| 2522 | 214 | Валуйский р-н, Двулучное с., Комсомольская ул., 22 | 1980 | - | Пеноблок | 2 | 1 | - | Нет | 39,10 | 380,71 | 365,80 | 0,00 | 8 | 20 | - |
| 2523 | 215 | Валуйский р-н, Казинка с., Мира ул., 12 | 1984 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 31,00 | 1 084,37 | 921,83 | 0,00 | 16 | 26 | - |
| 2524 | 216 | Валуйский р-н, Казинка с., Мира ул., 14 | 1983 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 44,00 | 1 042,46 | 927,66 | 0,00 | 18 | 36 | - |
| 2525 | 217 | Валуйский р-н, Мандрово с., Вокзальная ул., 10 | 1917 | 2007 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 46,00 | 368,80 | 314,05 | 0,00 | 8 | 9 | - |
| 2526 | 218 | Валуйский р-н, Мандрово с., Мира ул., 1 | 1973 | - | Кирпич | 2 | 1 | - | Нет | 44,70 | 411,31 | 378,40 | 0,00 | 8 | 17 | - |
| 2527 | 219 | Валуйский р-н, Мандрово с., Школьная ул., 3 | 1962 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 46,00 | 293,20 | 268,80 | 0,00 | 8 | 11 | - |
| 2528 | 220 | Валуйский р-н, Соболевка с., Победы ул., 7 | 1981 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 36,00 | 1 029,26 | 905,55 | 0,00 | 20 | 40 | - |
| 2529 | 221 | Валуйский р-н, Соболевка с., Победы ул., 9 | 1964 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 60,00 | 516,10 | 462,30 | 0,00 | 8 | 15 | - |
| 2530 | 222 | Валуйский р-н, Уразово пгт, К.Либкнехта ул., 1а | 1982 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 34,00 | 1 062,02 | 939,67 | 0,00 | 18 | 39 | - |
| 2531 | 223 | Валуйский р-н, Уразово пгт, Кавалеристов ул., 4 | 1917 | 2008 | Кирпич | 1 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 54,00 | 411,70 | 351,20 | 0,00 | 9 | 11 | - |
| 2532 | 224 | Валуйский р-н, Уразово пгт, Калинина ул., 7а | 1982 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 35,00 | 1 046,72 | 932,20 | 0,00 | 18 | 27 | - |
| 2533 | 225 | Валуйский р-н, Уразово пгт, Ленина ул., 3 | 1917 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 53,00 | 205,14 | 199,92 | 0,00 | 6 | 11 | - |
| 2534 | 226 | Валуйский р-н, Уразово пгт, Ленина ул., 54 | 1978 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 37,00 | 959,53 | 888,53 | 0,00 | 22 | 38 | - |
| 2535 | 227 | Валуйский р-н, Уразово пгт, Ленина ул., 54а | 1979 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 34,00 | 981,84 | 908,50 | 0,00 | 20 | 35 | - |
| 2536 | 228 | Валуйский р-н, Уразово пгт, Ленина ул., 100 | 1991 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 423,04 | 380,44 | 0,00 | 8 | 15 | - |
| 2537 | 229 | Валуйский р-н, Уразово пгт, Октябрьская ул., 13 | 1965 | 2019 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 44,00 | 658,12 | 609,37 | 0,00 | 16 | 20 | - |
| 2538 | 230 | Валуйский р-н, Уразово пгт, Рабочая ул., 35 | 1965 | 2014 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 45,00 | 675,86 | 647,96 | 0,00 | 12 | 22 | - |
| 2539 | 231 | Валуйский р-н, Уразово пгт, Рабочая ул., 39 | 1974 | 2015 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 57,00 | 780,90 | 528,55 | 51,80 | 16 | 29 | C |
| 2540 | 232 | Валуйский р-н, Уразово пгт, Рабочая ул., 43 | 1974 | 2019 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 38,00 | 967,81 | 896,14 | 0,00 | 22 | 37 | - |
| 2541 | 233 | Валуйский р-н, Уразово пгт, Рабочая ул., 45 | 1984 | 2015 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 991,41 | 917,99 | 0,00 | 22 | 36 | C |
| Вейделевский район |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 52 913,12 | 41 288,29 | 1 395,00 | 930 | 1 707 | X |
| 2542 | 1 | Вейделевка п., Гайдара ул., 3 | 1965 | 2008 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 33,00 | 1 072,17 | 867,51 | 0,00 | 22 | 35 | - |
| 2543 | 2 | Вейделевка п., Гайдара ул., 5 | 1972 | 2012 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 31,00 | 786,60 | 731,86 | 0,00 | 16 | 23 | - |
| 2544 | 3 | Вейделевка п., Гайдара ул., 7 | 1973 | 2009 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 27,00 | 786,37 | 724,78 | 0,00 | 16 | 33 | - |
| 2545 | 4 | Вейделевка п., Гайдара ул., 8 | 1973 | 2012 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 22,00 | 971,40 | 876,88 | 0,00 | 22 | 39 | - |
| 2546 | 5 | Вейделевка п., Гайдара ул., 10 | 1975 | 2016 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 31,00 | 353,40 | 325,51 | 0,00 | 8 | 18 | - |
| 2547 | 6 | Вейделевка п., Гайдара ул., 10а | 1974 | 2012 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 33,00 | 1 407,20 | 899,70 | 0,00 | 22 | 36 | - |
| 2548 | 7 | Вейделевка п., Гайдара ул., 20а | 2017 | - | Шлакоблок | 2 | 2 | - | Нет | 1,00 | 618,20 | 360,60 | 0,00 | 10 | 5 | - |
| 2549 | 8 | Вейделевка п., Комсомольская ул., 5 | 1984 | 2010 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 32,00 | 2 732,00 | 2 447,28 | 270,00 | 54 | 81 | - |
| 2550 | 9 | Вейделевка п., Комсомольская ул., 7 | 1992 | 2010 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 21,00 | 3 237,00 | 2 872,75 | 94,20 | 58 | 103 | - |
| 2551 | 10 | Вейделевка п., Комсомольская ул., 16 | 1971 | 2013 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 36,00 | 984,22 | 594,88 | 0,00 | 16 | 30 | - |
| 2552 | 11 | Вейделевка п., Мира ул., 12 | 1964 | 2012 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 46,00 | 581,19 | 369,66 | 0,00 | 8 | 15 | - |
| 2553 | 12 | Вейделевка п., Мира ул., 65 | 1968 | 2014 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 43,00 | 924,00 | 841,43 | 0,00 | 22 | 35 | - |
| 2554 | 13 | Вейделевка п., Мира ул., 67 | 1969 | 2013 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 40,00 | 954,00 | 866,65 | 0,00 | 22 | 42 | - |
| 2555 | 14 | Вейделевка п., Мира ул., 67а | 2020 | - | Керамзитобетон (блоки) | 5 | 1 | - | Нет | 0,00 | 2 417,30 | 1 684,90 | 401,60 | 55 | 100 | - |
| 2556 | 15 | Вейделевка п., Мира ул., 69 | 1973 | 2015 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 35,00 | 967,00 | 885,52 | 0,00 | 22 | 47 | - |
| 2557 | 16 | Вейделевка п., Мира ул., 71 | 1968 | 2017 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 33,00 | 1 026,00 | 910,58 | 0,00 | 22 | 32 | - |
| 2558 | 17 | Вейделевка п., Мира ул., 73 | 1981 | 2013 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 34,00 | 1 045,00 | 920,60 | 0,00 | 22 | 31 | - |
| 2559 | 18 | Вейделевка п., Мира ул., 75 | 1984 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 31,00 | 2 198,00 | 1 534,78 | 0,00 | 27 | 47 | - |
| 2560 | 19 | Вейделевка п., Мира ул., 77 | 1984 | 2019 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 29,00 | 2 212,40 | 1 548,39 | 0,00 | 27 | 72 | - |
| 2561 | 20 | Вейделевка п., Мира ул., 79 | 1978 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 33,00 | 2 223,00 | 1 555,46 | 0,00 | 27 | 67 | - |
| 2562 | 21 | Вейделевка п., Мира ул., 81 | 1996 | - | Кирпич | 3 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 27,00 | 2 733,20 | 1 969,84 | 0,00 | 30 | 63 | - |
| 2563 | 22 | Вейделевка п., Мира ул., 85 | 2012 | - | Пеноблок | 1 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 5,00 | 735,40 | 614,70 | 0,00 | 16 | 24 | - |
| 2564 | 23 | Вейделевка п., Мира ул., 85А | 2011 | - | Пеноблок | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 5,00 | 355,00 | 295,40 | 0,00 | 8 | 13 | - |
| 2565 | 24 | Вейделевка п., Мира ул., 87 | 2012 | - | Пеноблок | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 5,00 | 729,00 | 620,00 | 0,00 | 16 | 13 | - |
| 2566 | 25 | Вейделевка п., Мира ул., 89 | 2014 | - | Пеноблок | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 3,00 | 662,20 | 543,50 | 18,50 | 15 | 21 | - |
| 2567 | 26 | Вейделевка п., Октябрьская ул., 80Г | 2004 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 18,00 | 856,53 | 794,93 | 0,00 | 11 | 27 | - |
| 2568 | 27 | Вейделевка п., Октябрьская ул., 98А | 2014 | - | Пеноблок | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 3,00 | 564,30 | 416,10 | 0,00 | 17 | 34 | - |
| 2569 | 28 | Вейделевка п., Первомайская ул., 3 | 1965 | 2019 | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 42,00 | 1 617,00 | 1 260,34 | 0,00 | 32 | 46 | - |
| 2570 | 29 | Вейделевка п., Первомайская ул., 9А | 1987 | 2012 | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 23,00 | 1 478,00 | 1 333,84 | 0,00 | 27 | 45 | - |
| 2571 | 30 | Вейделевка п., Пролетарская ул., 56 | 1974 | 2013 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 45,00 | 767,20 | 708,16 | 0,00 | 16 | 34 | - |
| 2572 | 31 | Вейделевка п., Садовая ул., 1 | 1976 | 2013 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 34,00 | 1 491,00 | 897,85 | 0,00 | 22 | 41 | - |
| 2573 | 32 | Вейделевка п., Садовая ул., 3 | 1977 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 33,00 | 1 467,00 | 878,30 | 0,00 | 22 | 35 | - |
| 2574 | 33 | Вейделевка п., Садовая ул., 3А | 1997 | - | Кирпич | 1 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 13,00 | 944,00 | 857,27 | 0,00 | 18 | 39 | - |
| 2575 | 34 | Вейделевка п., Садовая ул., 5 | 1977 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 1 456,00 | 907,14 | 0,00 | 22 | 40 | - |
| 2576 | 35 | Вейделевка п., Садовая ул., 24 | 1986 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 21,00 | 417,26 | 383,09 | 0,00 | 8 | 15 | - |
| 2577 | 36 | Вейделевка п., Строителей ул., 54 | 1986 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 23,00 | 1 738,00 | 1 592,16 | 0,00 | 27 | 62 | - |
| 2578 | 37 | Вейделевка п., Центральная ул., 16 | 1981 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 32,00 | 3 894,50 | 2 749,64 | 567,50 | 59 | 130 | - |
| 2579 | 38 | Вейделевка п., Центральная ул., 35 | 1964 | 2019 | Кирпич | 1 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 50,00 | 399,48 | 360,81 | 0,00 | 12 | 24 | - |
| 2580 | 39 | Вейделевка п., Центральная ул., 44 | 1976 | 2018 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 48,00 | 1 427,80 | 849,15 | 43,20 | 22 | 41 | - |
| 2581 | 40 | Вейделевский р-н, Закутское с., Садовая ул., 4 | 2011 | - | Пеноблок | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 6,00 | 366,00 | 313,80 | 0,00 | 8 | 21 | - |
| 2582 | 41 | Вейделевский р-н, Закутское с., Садовая ул., 6 | 2011 | - | Пеноблок | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 6,00 | 476,10 | 387,10 | 0,00 | 8 | 17 | - |
| 2583 | 42 | Вейделевский р-н, Опытный п., Сиреневая ул., 1 | 1965 | 2013 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 37,00 | 841,70 | 735,45 | 0,00 | 16 | 31 | - |
| Волоконовский район |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 110 973,50 | 84 441,16 | 268,29 | 1 805 | 3 501 | X |
| 2584 | 1 | Волоконовка п., 60 лет Октября ул., 2 | 1990 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 686,35 | 357,20 | 0,00 | 8 | 15 | - |
| 2585 | 2 | Волоконовка п., Гагарина ул., 65 | 2010 | - | Блок | 3 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 5,00 | 436,49 | 352,99 | 0,00 | 10 | 12 | - |
| 2586 | 3 | Волоконовка п., Гагарина ул., 67 | 2013 | - | Пеноблок | 3 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 5,00 | 1 090,70 | 848,30 | 0,00 | 23 | 23 | - |
| 2587 | 4 | Волоконовка п., Гая пр-т, 4 | 1971 | - | Кирпич | 2 | 3 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 46,00 | 977,02 | 900,53 | 0,00 | 22 | 32 | - |
| 2588 | 5 | Волоконовка п., Дзержинского ул., 14 | 1971 | - | Кирпич | 2 | 1 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 50,00 | 388,26 | 333,36 | 0,00 | 8 | 23 | - |
| 2589 | 6 | Волоконовка п., Дзержинского ул., 16 | 1983 | 2007 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 36,00 | 2 728,85 | 1 859,90 | 0,00 | 30 | 69 | - |
| 2590 | 7 | Волоконовка п., Коммунистическая ул., 6 | 1973 | 2019 | Кирпич | 1 | 3 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 54,00 | 403,50 | 328,30 | 0,00 | 13 | 15 | - |
| 2591 | 8 | Волоконовка п., Комсомольская ул., 36а | 1986 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 24,00 | 393,75 | 365,51 | 0,00 | 8 | 17 | - |
| 2592 | 9 | Волоконовка п., Комсомольская ул., 38а | 1986 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 26,00 | 411,60 | 374,38 | 0,00 | 8 | 16 | - |
| 2593 | 10 | Волоконовка п., Комсомольская ул., 38б | 1986 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 29,00 | 394,52 | 368,45 | 0,00 | 8 | 10 | - |
| 2594 | 11 | Волоконовка п., Комсомольская ул., 38в | 1990 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 24,00 | 400,19 | 369,09 | 0,00 | 8 | 18 | - |
| 2595 | 12 | Волоконовка п., Комсомольская ул., 42б | 1993 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 392,23 | 357,35 | 0,00 | 8 | 19 | - |
| 2596 | 13 | Волоконовка п., Комсомольская ул., 42в | 1990 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 27,00 | 709,27 | 360,71 | 0,00 | 8 | 15 | - |
| 2597 | 14 | Волоконовка п., Комсомольская ул., 66 | 1957 | - | Кирпич | 2 | 1 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 56,00 | 301,09 | 277,31 | 0,00 | 8 | 9 | - |
| 2598 | 15 | Волоконовка п., Лавренова ул., 16 | 1974 | 2016 | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 42,00 | 1 616,72 | 1 039,90 | 0,00 | 24 | 39 | - |
| 2599 | 16 | Волоконовка п., Лавренова ул., 18 | 1978 | - | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 41,00 | 1 629,21 | 1 061,60 | 0,00 | 24 | 44 | - |
| 2600 | 17 | Волоконовка п., Ленина ул., 4 | 1968 | 2013 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 44,00 | 959,45 | 831,50 | 40,25 | 22 | 39 | E |
| 2601 | 18 | Волоконовка п., Ленина ул., 6 | 1970 | 2016 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 41,00 | 764,58 | 705,86 | 0,00 | 15 | 26 | - |
| 2602 | 19 | Волоконовка п., Ленина ул., 8 | 1971 | 2015 | Железобетонные панели | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 42,00 | 791,66 | 724,90 | 0,00 | 16 | 30 | D |
| 2603 | 20 | Волоконовка п., Ленина ул., 10 | 1974 | 2013 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 40,00 | 934,23 | 859,78 | 0,00 | 22 | 33 | E |
| 2604 | 21 | Волоконовка п., Ленина ул., 12 | 1972 | 2013 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 43,00 | 756,82 | 697,87 | 0,00 | 16 | 31 | E |
| 2605 | 22 | Волоконовка п., Ленина ул., 18 | 1980 | 2020 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 38,00 | 1 065,19 | 974,43 | 0,00 | 22 | 36 | - |
| 2606 | 23 | Волоконовка п., Ленина ул., 20 | 1987 | 2016 | Кирпич | 4 | 5 | Счет регионального оператора | Нет | 31,00 | 5 551,65 | 3 755,90 | 0,00 | 67 | 147 | E |
| 2607 | 24 | Волоконовка п., Ленина ул., 33 | 1992 | - | Кирпич | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 27,00 | 4 843,70 | 3 424,80 | 0,00 | 60 | 150 | - |
| 2608 | 25 | Волоконовка п., Ленина ул., 35 | 1983 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 32,00 | 3 883,32 | 2 782,40 | 0,00 | 60 | 111 | - |
| 2609 | 26 | Волоконовка п., Ленина ул., 37 | 1978 | 2020 | Кирпич | 4 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 36,00 | 3 586,24 | 2 487,10 | 43,00 | 56 | 99 | - |
| 2610 | 27 | Волоконовка п., Ленина ул., 56 | 1995 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 22,00 | 3 817,17 | 2 766,20 | 0,00 | 60 | 115 | - |
| 2611 | 28 | Волоконовка п., Ленина ул., 58 | 1985 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 4 541,02 | 3 021,90 | 30,30 | 59 | 106 | - |
| 2612 | 29 | Волоконовка п., Ленина ул., 58а | 1997 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 4 436,22 | 3 205,20 | 0,00 | 64 | 136 | - |
| 2613 | 30 | Волоконовка п., Ленина ул., 60а | 1981 | - | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 31,00 | 1 825,70 | 1 171,10 | 0,00 | 27 | 49 | - |
| 2614 | 31 | Волоконовка п., Ленина ул., 73 | 1966 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 38,00 | 1 070,60 | 602,61 | 0,00 | 16 | 21 | E |
| 2615 | 32 | Волоконовка п., Ленина ул., 77 | 1969 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 44,00 | 836,83 | 473,17 | 0,00 | 12 | 19 | - |
| 2616 | 33 | Волоконовка п., Ленина ул., 79а | 2014 | - | Пеноблок | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 5,00 | 1 540,97 | 1 363,00 | 0,00 | 39 | 78 | - |
| 2617 | 34 | Волоконовка п., Ленина ул., 81 | 1981 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 32,00 | 3 881,63 | 2 641,70 | 0,00 | 60 | 90 | - |
| 2618 | 35 | Волоконовка п., Ленина ул., 83 | 1983 | 2014 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 31,00 | 3 975,20 | 2 755,61 | 0,00 | 60 | 130 | - |
| 2619 | 36 | Волоконовка п., Лермонтова ул., 15 | 1956 | 2019 | Кирпич | 1 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 55,00 | 482,29 | 437,78 | 0,00 | 8 | 17 | G |
| 2620 | 37 | Волоконовка п., Лермонтова ул., 21 | 1961 | 2019 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 57,00 | 484,13 | 441,18 | 0,00 | 8 | 15 | - |
| 2621 | 38 | Волоконовка п., Мизерского ул., 31 | 2010 | - | Блок | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 5,00 | 515,40 | 425,00 | 0,00 | 11 | 23 | - |
| 2622 | 39 | Волоконовка п., Мизерского ул., 31б | 2011 | - | Пеноблок | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 5,00 | 962,80 | 522,40 | 0,00 | 16 | 29 | - |
| 2623 | 40 | Волоконовка п., Мизерского ул., 33 | 2013 | - | Пеноблок | 2 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 5,00 | 670,40 | 648,83 | 0,00 | 12 | 27 | - |
| 2624 | 41 | Волоконовка п., Мизерского ул., 35 | 2014 | - | Пеноблок | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 5,00 | 270,03 | 256,00 | 0,00 | 6 | 15 | - |
| 2625 | 42 | Волоконовка п., Первогвардейская ул., 1 | 1968 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 44,00 | 940,20 | 852,14 | 0,00 | 22 | 33 | E |
| 2626 | 43 | Волоконовка п., Советская ул., 2 | 1969 | - | Кирпич | 2 | 2 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 48,00 | 841,04 | 802,89 | 0,00 | 16 | 31 | - |
| 2627 | 44 | Волоконовка п., Тургенева ул., 18 | 1966 | 2015 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 52,00 | 687,32 | 625,29 | 0,00 | 16 | 24 | D |
| 2628 | 45 | Волоконовка п., Тургенева ул., 20 | 1973 | 2013 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 45,00 | 707,19 | 655,35 | 0,00 | 16 | 36 | E |
| 2629 | 46 | Волоконовка п., Чехова ул., 7б | 2009 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 5,00 | 916,60 | 839,60 | 0,00 | 17 | 31 | - |
| 2630 | 47 | Волоконовка п., Чехова ул., 30 | 1961 | 2018 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 56,00 | 692,19 | 643,02 | 0,00 | 12 | 19 | G |
| 2631 | 48 | Волоконовка п., Чехова ул., 32 | 1958 | 2018 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 57,00 | 716,86 | 649,76 | 0,00 | 12 | 16 | G |
| 2632 | 49 | Волоконовка п., Чехова ул., 34 | 1973 | 2019 | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 45,00 | 1 135,14 | 1 074,10 | 0,00 | 23 | 42 | - |
| 2633 | 50 | Волоконовка п., Чехова ул., 38 | 1968 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 40,00 | 930,22 | 844,21 | 0,00 | 22 | 47 | E |
| 2634 | 51 | Волоконовка п., Чехова ул., 52 | 1955 | 2020 | Кирпич | 2 | 1 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 56,00 | 893,62 | 687,49 | 0,00 | 21 | 33 | - |
| 2635 | 52 | Волоконовка п., Чехова ул., 95 | 1969 | - | Кирпич | 1 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 54,00 | 312,47 | 286,60 | 0,00 | 8 | 16 | E |
| 2636 | 53 | Волоконовский р-н, Покровка с., Центральная ул., 1 | 1981 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 38,00 | 1 671,23 | 905,17 | 0,00 | 22 | 39 | - |
| 2637 | 54 | Волоконовский р-н, Пятницкое п., Комарова ул., 1 | 1956 | - | Кирпич | 2 | 2 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 44,00 | 560,64 | 519,05 | 0,00 | 12 | 16 | - |
| 2638 | 55 | Волоконовский р-н, Пятницкое п., Комарова ул., 2 | 1957 | - | Кирпич | 2 | 2 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 54,00 | 558,96 | 515,78 | 0,00 | 12 | 19 | - |
| 2639 | 56 | Волоконовский р-н, Пятницкое п., Комарова ул., 4 | 1987 | - | Кирпич | 4 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 27,00 | 4 115,40 | 3 057,40 | 67,84 | 56 | 138 | - |
| 2640 | 57 | Волоконовский р-н, Пятницкое п., Лермонтова ул., 1а | 1968 | 2013 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 44,00 | 367,92 | 323,72 | 0,00 | 8 | 12 | E |
| 2641 | 58 | Волоконовский р-н, Пятницкое п., Маресевой пр-т, 3 | 1961 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 17,00 | 654,56 | 603,49 | 0,00 | 16 | 25 | E |
| 2642 | 59 | Волоконовский р-н, Пятницкое п., Маресевой пр-т, 5 | 1978 | - | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 1 180,30 | 1 102,00 | 0,00 | 24 | 46 | E |
| 2643 | 60 | Волоконовский р-н, Пятницкое п., Маресевой пр-т, 6 | 1980 | 2010 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 1 683,00 | 1 508,40 | 0,00 | 28 | 54 | - |
| 2644 | 61 | Волоконовский р-н, Пятницкое п., Маресевой пр-т, 27 | 1955 | 2009 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 554,93 | 512,88 | 0,00 | 12 | 25 | - |
| 2645 | 62 | Волоконовский р-н, Пятницкое п., Маресевой пр-т, 29 | 1955 | - | Кирпич | 2 | 2 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 53,00 | 594,50 | 457,27 | 86,90 | 12 | 22 | - |
| 2646 | 63 | Волоконовский р-н, Пятницкое п., Маресевой пр-т, 31 | 1970 | 2017 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 36,00 | 782,97 | 720,49 | 0,00 | 13 | 38 | - |
| 2647 | 64 | Волоконовский р-н, Пятницкое п., Маресевой пр-т, 33 | 1974 | 2017 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 34,00 | 969,45 | 884,45 | 0,00 | 22 | 44 | - |
| 2648 | 65 | Волоконовский р-н, Пятницкое п., Маресевой пр-т, 35 | 1981 | 2006 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 34,00 | 1 993,11 | 1 482,70 | 0,00 | 27 | 60 | - |
| 2649 | 66 | Волоконовский р-н, Пятницкое п., Надречная ул., 7 | 2014 | - | Блок | 3 | 2 | - | Нет | 5,00 | 1 445,00 | 1 314,00 | 0,00 | 33 | 66 | - |
| 2650 | 67 | Волоконовский р-н, Пятницкое п., Первомайская ул., 2 | 1956 | - | Кирпич | 2 | 2 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 52,00 | 558,51 | 512,34 | 0,00 | 12 | 15 | - |
| 2651 | 68 | Волоконовский р-н, Пятницкое п., Первомайская ул., 4 | 1953 | - | Кирпич | 2 | 2 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 55,00 | 549,63 | 502,96 | 0,00 | 12 | 25 | - |
| 2652 | 69 | Волоконовский р-н, Пятницкое п., Петрачкова ул., 41 | 1989 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 28,00 | 2 194,24 | 1 492,00 | 0,00 | 27 | 64 | - |
| 2653 | 70 | Волоконовский р-н, Пятницкое п., Петрачкова ул., 43 | 1992 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 3 883,25 | 2 847,80 | 0,00 | 60 | 149 | - |
| 2654 | 71 | Волоконовский р-н, Пятницкое п., Петрачкова ул., 45 | 1995 | 2010 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 22,00 | 4 330,34 | 3 226,50 | 0,00 | 40 | 140 | - |
| 2655 | 72 | Волоконовский р-н, Пятницкое п., Садовая ул., 4 | 2017 | - | Кирпич | 3 | 1 | - | Нет | 5,00 | 1 303,00 | 1 152,20 | 0,00 | 24 | 24 | - |
| 2656 | 73 | Волоконовский р-н, Пятницкое п., Свиридова ул., 1 | 1953 | 2011 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 48,00 | 562,19 | 514,92 | 0,00 | 8 | 12 | E |
| 2657 | 74 | Волоконовский р-н, Пятницкое п., Свиридова ул., 3 | 1953 | 2011 | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 51,00 | 1 158,08 | 1 066,96 | 0,00 | 24 | 46 | E |
| 2658 | 75 | Волоконовский р-н, Пятницкое п., Свиридова ул., 5 | 1953 | - | Кирпич | 2 | 1 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 46,00 | 569,09 | 522,02 | 0,00 | 8 | 17 | - |
| 2659 | 76 | Волоконовский р-н, Пятницкое п., Щеглова ул., 5 | 2011 | - | Блок | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 5,00 | 1 530,80 | 1 310,01 | 0,00 | 33 | 56 | - |
| 2660 | 77 | Волоконовский р-н, Шидловка с., Центральная ул., 3 | 1975 | 2012 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 38,00 | 1 190,40 | 712,20 | 0,00 | 16 | 31 | E |
| 2661 | 78 | Волоконовский р-н, Ютановка с., Студенческая ул., 4 | 1979 | - | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 31,00 | 1 832,17 | 1 182,90 | 0,00 | 27 | 42 | - |
| Грайворонский городской округ |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 115 332,64 | 87 742,56 | 290,32 | 1 885 | 3 301 | X |
| 2662 | 1 | Грайворон г., Генерала Антонова ул., 1б | 1973 | 2010 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 17,00 | 1 146,71 | 740,25 | 0,00 | 16 | 35 | - |
| 2663 | 2 | Грайворон г., Жукова ул., 2 | 1992 | - | Железобетонные панели | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 24,00 | 1 810,59 | 1 249,59 | 0,00 | 27 | 54 | - |
| 2664 | 3 | Грайворон г., Заводская ул., 2 | 1988 | 2016 | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 28,00 | 1 917,27 | 1 280,50 | 0,00 | 27 | 56 | - |
| 2665 | 4 | Грайворон г., Кирвера ул., 49 | 1996 | - | Железобетонные панели | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 2 836,21 | 2 318,00 | 0,00 | 40 | 88 | - |
| 2666 | 5 | Грайворон г., Кирвера ул., 51а | 2011 | - | Железобетонные панели | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 8,00 | 2 772,00 | 2 145,00 | 0,00 | 48 | 114 | - |
| 2667 | 6 | Грайворон г., Кирвера ул., 51б | 2014 | - | Железобетонные панели | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 5,00 | 3 997,70 | 2 428,60 | 0,00 | 45 | 89 | B |
| 2668 | 7 | Грайворон г., Кирова ул., 32 | 2002 | - | Кирпич | 3 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 11,00 | 3 015,53 | 1 961,96 | 0,00 | 36 | 56 | - |
| 2669 | 8 | Грайворон г., Кирова ул., 32а | 2007 | - | Кирпич | 4 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 12,00 | 1 426,20 | 1 016,40 | 0,00 | 16 | 35 | - |
| 2670 | 9 | Грайворон г., Кирова ул., 34 | 1999 | - | Железобетонные панели | 3 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 12,00 | 2 980,20 | 1 889,80 | 0,00 | 28 | 55 | - |
| 2671 | 10 | Грайворон г., Кирова ул., 36 | 2000 | - | Железобетонный блок | 3 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 12,00 | 2 980,20 | 1 873,60 | 0,00 | 28 | 61 | - |
| 2672 | 11 | Грайворон г., Кирова ул., 38 | 2000 | - | Железобетонные панели | 3 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 12,00 | 2 992,95 | 1 904,72 | 0,00 | 28 | 69 | - |
| 2673 | 12 | Грайворон г., Ленина ул., 55 | 1958 | 2013 | Дерево | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 11,00 | 433,44 | 340,68 | 0,00 | 10 | 16 | - |
| 2674 | 13 | Грайворон г., Мира ул., 21 | 1996 | - | Кирпич | 3 | 13 | Счет регионального оператора | Нет | 27,00 | 7 517,24 | 5 158,89 | 19,80 | 95 | 223 | - |
| 2675 | 14 | Грайворон г., Мира ул., 24 | 1992 | - | Железобетонные панели | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 21,00 | 797,80 | 454,66 | 0,00 | 18 | 40 | - |
| 2676 | 15 | Грайворон г., Мира ул., 26 | 2014 | - | Железобетонные панели | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 2,00 | 1 846,70 | 1 302,70 | 0,00 | 30 | 64 | - |
| 2677 | 16 | Грайворон г., Мира ул., 26а | 1988 | 2021 | Железобетонные панели | 4 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 32,00 | 4 348,79 | 3 046,19 | 154,20 | 64 | 235 | - |
| 2678 | 17 | Грайворон г., Мира ул., 30 | 1989 | - | Железобетонные панели | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 23,00 | 834,54 | 465,18 | 39,02 | 18 | 40 | - |
| 2679 | 18 | Грайворон г., Мира ул., 42а | 1970 | 2008 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 21,00 | 952,67 | 693,51 | 0,00 | 16 | 34 | - |
| 2680 | 19 | Грайворон г., Мира ул., 44а | 1971 | 2009 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 14,00 | 1 220,30 | 896,30 | 0,00 | 16 | 35 | - |
| 2681 | 20 | Грайворон г., Свердлова ул., 4а | 1964 | 2010 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 17,00 | 578,94 | 378,90 | 0,00 | 8 | 14 | - |
| 2682 | 21 | Грайворон г., Урицкого ул., 90 | 1984 | 2011 | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 22,00 | 1 663,50 | 1 158,57 | 0,00 | 27 | 57 | - |
| 2683 | 22 | Грайворон г., Шухова ул., 25г, корп. 1 | 2013 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 2 282,50 | 2 037,80 | 0,00 | 40 | 81 | - |
| 2684 | 23 | Грайворон г., Шухова ул., 25г, корп. 4 | 2015 | - | Кирпич | 3 | 3 | - | Нет | 0,00 | 2 280,30 | 2 035,60 | 0,00 | 42 | 78 | - |
| 2685 | 24 | Грайворонский р-н, Безымено с., Октябрьская ул., 77 | 1987 | 2013 | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 29,00 | 1 840,00 | 1 551,97 | 0,00 | 27 | 68 | - |
| 2686 | 25 | Грайворонский р-н, Белгород-22 городок, Кирова ул., 1 | 1967 | - | Кирпич | 4 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 2 753,00 | 2 559,80 | 0,00 | 64 | 64 | - |
| 2687 | 26 | Грайворонский р-н, Белгород-22 городок, Кирова ул., 2 | 1970 | - | Кирпич | 4 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 2 733,40 | 2 539,50 | 0,00 | 64 | 64 | - |
| 2688 | 27 | Грайворонский р-н, Белгород-22 городок, Кирова ул., 3 | 1967 | - | Кирпич | 4 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 2 753,00 | 2 559,80 | 0,00 | 64 | 64 | - |
| 2689 | 28 | Грайворонский р-н, Белгород-22 городок, Ленина ул., 4 | 1960 | - | Блок | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 731,80 | 636,30 | 0,00 | 12 | 12 | - |
| 2690 | 29 | Грайворонский р-н, Белгород-22 городок, Ленина ул., 6 | 1960 | - | Блок | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 718,10 | 525,10 | 0,00 | 10 | 12 | - |
| 2691 | 30 | Грайворонский р-н, Белгород-22 городок, Ленина ул., 8 | 1960 | - | Блок | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 725,70 | 638,50 | 0,00 | 12 | 12 | - |
| 2692 | 31 | Грайворонский р-н, Белгород-22 городок, Ленина ул., 10 | 1960 | - | Блок | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 734,50 | 648,30 | 0,00 | 12 | 12 | - |
| 2693 | 32 | Грайворонский р-н, Белгород-22 городок, Ленина ул., 12 | 1960 | - | Блок | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 723,20 | 637,20 | 0,00 | 12 | 12 | - |
| 2694 | 33 | Грайворонский р-н, Белгород-22 городок, Ленина ул., 13 | 1960 | - | Блок | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 733,80 | 635,10 | 0,00 | 12 | 12 | - |
| 2695 | 34 | Грайворонский р-н, Белгород-22 городок, Ленина ул., 14 | 1960 | - | Блок | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 715,30 | 631,70 | 0,00 | 12 | 12 | - |
| 2696 | 35 | Грайворонский р-н, Белгород-22 городок, Ленина ул., 15 | 1961 | - | Брус | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 440,10 | 406,20 | 0,00 | 8 | 8 | - |
| 2697 | 36 | Грайворонский р-н, Белгород-22 городок, Ленина ул., 16 | 1960 | - | Блок | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 723,30 | 636,50 | 0,00 | 12 | 12 | - |
| 2698 | 37 | Грайворонский р-н, Белгород-22 городок, Ленина ул., 17 | 1960 | - | Блок | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 729,40 | 642,10 | 0,00 | 12 | 12 | - |
| 2699 | 38 | Грайворонский р-н, Белгород-22 городок, Ленина ул., 19 | 1960 | - | Блок | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 727,30 | 640,00 | 0,00 | 12 | 12 | - |
| 2700 | 39 | Грайворонский р-н, Белгород-22 городок, Ленина ул., 21 | 1961 | - | Брус | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 450,40 | 412,20 | 0,00 | 8 | 8 | - |
| 2701 | 40 | Грайворонский р-н, Белгород-22 городок, Ленина ул., 23 | 1961 | - | Блок | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 725,70 | 639,00 | 0,00 | 12 | 12 | - |
| 2702 | 41 | Грайворонский р-н, Белгород-22 городок, Попова ул., 1 | 1959 | - | Блок | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 742,90 | 647,40 | 0,00 | 12 | 12 | - |
| 2703 | 42 | Грайворонский р-н, Белгород-22 городок, Попова ул., 2 | 1959 | - | Блок | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 738,40 | 653,70 | 0,00 | 12 | 12 | - |
| 2704 | 43 | Грайворонский р-н, Белгород-22 городок, Попова ул., 3 | 1960 | - | Блок | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 742,50 | 646,60 | 0,00 | 12 | 12 | - |
| 2705 | 44 | Грайворонский р-н, Белгород-22 городок, Попова ул., 4 | 1961 | - | Брус | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 444,40 | 411,30 | 0,00 | 8 | 8 | - |
| 2706 | 45 | Грайворонский р-н, Белгород-22 городок, Попова ул., 5 | 1960 | - | Блок | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 736,60 | 640,70 | 0,00 | 12 | 12 | - |
| 2707 | 46 | Грайворонский р-н, Белгород-22 городок, Попова ул., 7 | 1959 | - | Блок | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 725,40 | 640,20 | 0,00 | 12 | 12 | - |
| 2708 | 47 | Грайворонский р-н, Белгород-22 городок, Попова ул., 8 | 1959 | - | Брус | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 444,90 | 410,30 | 0,00 | 8 | 8 | - |
| 2709 | 48 | Грайворонский р-н, Белгород-22 городок, Попова ул., 9 | 1960 | - | Блок | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 732,90 | 637,40 | 0,00 | 12 | 12 | - |
| 2710 | 49 | Грайворонский р-н, Белгород-22 городок, Попова ул., 10 | 1959 | - | Блок | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 737,60 | 650,40 | 0,00 | 12 | 12 | - |
| 2711 | 50 | Грайворонский р-н, Белгород-22 городок, Попова ул., 11 | 1960 | - | Блок | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 730,40 | 638,20 | 0,00 | 12 | 12 | - |
| 2712 | 51 | Грайворонский р-н, Белгород-22 городок, Попова ул., 12 | 1961 | - | Блок | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 720,50 | 632,00 | 0,00 | 12 | 12 | - |
| 2713 | 52 | Грайворонский р-н, Белгород-22 городок, Попова ул., 14 | 1961 | - | Брус | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 449,80 | 415,30 | 0,00 | 8 | 8 | - |
| 2714 | 53 | Грайворонский р-н, Белгород-22 городок, Попова ул., 16 | 1959 | - | Блок | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 719,00 | 637,80 | 0,00 | 12 | 12 | - |
| 2715 | 54 | Грайворонский р-н, Белгород-22 городок, Фрунзе ул., 1 | 1967 | - | Кирпич | 4 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 2 775,20 | 2 536,40 | 0,00 | 64 | 64 | - |
| 2716 | 55 | Грайворонский р-н, Белгород-22 городок, Фрунзе ул., 2 | 1962 | - | Кирпич | 4 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 2 754,10 | 2 536,70 | 0,00 | 64 | 64 | - |
| 2717 | 56 | Грайворонский р-н, Белгород-22 городок, Фрунзе ул., 4 | 1962 | - | Кирпич | 4 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 2 765,60 | 2 541,90 | 0,00 | 62 | 62 | - |
| 2718 | 57 | Грайворонский р-н, Белгород-22 городок, Фрунзе ул., 5 | 1962 | - | Кирпич | 4 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 2 743,40 | 2 529,40 | 0,00 | 63 | 63 | - |
| 2719 | 58 | Грайворонский р-н, Белгород-22 городок, Фрунзе ул., 6 | 1961 | - | Кирпич | 4 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 3 150,40 | 1 111,80 | 0,00 | 94 | 94 | - |
| 2720 | 59 | Грайворонский р-н, Головчино с., Школьная ул., 1а | 1971 | 2009 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 22,00 | 1 061,60 | 707,66 | 0,00 | 16 | 37 | - |
| 2721 | 60 | Грайворонский р-н, Головчино с., Школьная ул., 2а | 1971 | 2010 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 22,00 | 1 061,60 | 712,90 | 0,00 | 16 | 39 | - |
| 2722 | 61 | Грайворонский р-н, Головчино с., Школьная ул., 3а | 1987 | 2017 | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 30,00 | 2 210,40 | 1 435,00 | 0,00 | 27 | 78 | - |
| 2723 | 62 | Грайворонский р-н, Гора-Подол с., Борисенко ул., 41а | 2009 | - | Железобетонные панели | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 8,00 | 1 098,00 | 680,20 | 0,00 | 15 | 36 | - |
| 2724 | 63 | Грайворонский р-н, Гора-Подол с., Кирпичный завод ул., 1 | 1969 | 2014 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 38,00 | 987,36 | 889,62 | 0,00 | 22 | 60 | - |
| 2725 | 64 | Грайворонский р-н, Гора-Подол с., Кирпичный завод ул., 2 | 1970 | 2015 | Железобетонные панели | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 34,00 | 895,34 | 797,60 | 0,00 | 22 | 50 | - |
| 2726 | 65 | Грайворонский р-н, Горьковский п., М.И.Крячко ул., 19 | 1977 | 2013 | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 36,00 | 1 738,40 | 1 188,74 | 0,00 | 27 | 69 | - |
| 2727 | 66 | Грайворонский р-н, Горьковский п., М.И.Крячко ул., 21 | 1978 | 2013 | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 36,00 | 1 738,40 | 1 738,40 | 0,00 | 24 | 60 | - |
| 2728 | 67 | Грайворонский р-н, Дорогощь с., Первомайская ул., 12 | 1960 | 2010 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 40,00 | 404,30 | 364,30 | 0,00 | 8 | 11 | - |
| 2729 | 68 | Грайворонский р-н, Козинка с., Центральная ул., 13 | 1987 | 2018 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 31,00 | 2 154,20 | 1 511,27 | 0,00 | 27 | 83 | - |
| 2730 | 69 | Грайворонский р-н, Козинка с., Центральная ул., 15 | 1987 | 2019 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 15,00 | 2 167,80 | 1 505,89 | 77,30 | 27 | 78 | - |
| 2731 | 70 | Грайворонский р-н, Козинка с., Центральная ул., 17 | 1987 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 32,00 | 2 151,44 | 1 505,89 | 0,00 | 27 | 71 | - |
| 2732 | 71 | Грайворонский р-н, Чапаевский п., Центральная ул., 1 | 1966 | 2012 | Железобетонные панели | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 22,00 | 1 609,76 | 1 035,46 | 0,00 | 24 | 48 | - |
| 2733 | 72 | Грайворонский р-н, Чапаевский п., Центральная ул., 2 | 1966 | 2012 | Железобетонные панели | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 22,00 | 1 609,76 | 1 035,46 | 0,00 | 24 | 53 | - |
| Губкинский городской округ |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 808 893,00 | 1 548 778,99 | 50 440,71 | 32 403 | 62 896 | X |
| 2734 | 1 | Губкин г., 2-я Академическая ул., 28 | 1985 | 2008 | Кирпич | 5 | 8 | Счет регионального оператора | Нет | 22,00 | 5 553,17 | 4 908,77 | 72,40 | 90 | 223 | - |
| 2735 | 2 | Губкин г., 2-я Академическая ул., 28а | 1994 | 2016 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 2 782,48 | 2 510,93 | 0,00 | 40 | 107 | - |
| 2736 | 3 | Губкин г., 2-я Академическая ул., 28а/1 | 1997 | 2016 | Кирпич | 7 | 5 | Специальный счет ТСЖ/УК | Нет | 16,00 | 5 987,50 | 5 372,50 | 0,00 | 88 | 195 | - |
| 2737 | 4 | Губкин г., 2-я Академическая ул., 30 | 1985 | 2012 | Кирпич | 5 | 8 | Счет регионального оператора | Нет | 23,00 | 5 713,20 | 5 213,84 | 0,00 | 98 | 206 | - |
| 2738 | 5 | Губкин г., 2-я Академическая ул., 30а | 1994 | 2004 | Кирпич | 5 | 8 | Счет регионального оператора | Нет | 17,00 | 5 544,62 | 5 015,22 | 0,00 | 80 | 217 | - |
| 2739 | 6 | Губкин г., 2-я Академическая ул., 30б | 2004 | - | Кирпич | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 9,00 | 2 144,90 | 1 991,40 | 0,00 | 44 | 71 | - |
| 2740 | 7 | Губкин г., 2-я Академическая ул., 32 | 1983 | 2012 | Кирпич | 5 | 8 | Счет регионального оператора | Нет | 23,00 | 5 647,18 | 5 049,42 | 0,00 | 90 | 196 | - |
| 2741 | 8 | Губкин г., 2-я Академическая ул., 34 | 1984 | 2012 | Кирпич | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 23,00 | 4 180,80 | 3 769,10 | 34,70 | 78 | 152 | - |
| 2742 | 9 | Губкин г., 2-я Академическая ул., 36 | 1982 | 2009 | Несущие панели | 5 | 8 | Счет регионального оператора | Нет | 23,00 | 7 095,05 | 6 447,02 | 0,00 | 119 | 256 | - |
| 2743 | 10 | Губкин г., 2-я Академическая ул., 36а | 1992 | 2009 | Кирпич | 5 | 10 | Счет регионального оператора | Нет | 16,00 | 7 613,31 | 7 166,81 | 0,00 | 109 | 290 | - |
| 2744 | 11 | Губкин г., 2-я Академическая ул., 40 | 1984 | 2011 | Железобетонные панели | 5 | 8 | Счет регионального оператора | Нет | 23,00 | 6 957,43 | 6 303,43 | 0,00 | 119 | 268 | - |
| 2745 | 12 | Губкин г., 2-я Академическая ул., 40а | 1994 | 2017 | Кирпич | 10 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 16,00 | 9 697,25 | 8 688,25 | 0,00 | 160 | 371 | - |
| 2746 | 13 | Губкин г., 2-я Заречная ул., 2а | 1978 | 2009 | Кирпич | 5 | 8 | Счет регионального оператора | Нет | 28,00 | 5 644,72 | 4 888,42 | 177,30 | 98 | 212 | - |
| 2747 | 14 | Губкин г., 9 Января ул., 3 | 1980 | 2004 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 3 421,14 | 3 101,53 | 0,00 | 68 | 139 | - |
| 2748 | 15 | Губкин г., Агошкова ул., 1 | 1995 | 2008 | Кирпич | 10 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 15,00 | 5 645,23 | 4 896,03 | 170,80 | 59 | 193 | - |
| 2749 | 16 | Губкин г., Агошкова ул., 2 | 1994 | - | Железобетонные панели | 9 | 3 | Специальный счет ТСЖ/УК | Нет | 16,00 | 7 758,03 | 6 502,68 | 0,00 | 108 | 232 | - |
| 2750 | 17 | Губкин г., Агошкова ул., 3 | 1998 | - | Монолит железобетонный | 10 | 1 | Специальный счет ТСЖ/УК | Нет | 29,00 | 4 185,82 | 3 518,14 | 0,00 | 49 | 109 | - |
| 2751 | 18 | Губкин г., Агошкова ул., 5 | 2006 | - | Монолит | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 11,00 | 3 240,70 | 2 854,06 | 265,10 | 42 | 93 | - |
| 2752 | 19 | Губкин г., Агошкова ул., 6 | 1994 | 2007 | Кирпич | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 17,00 | 9 228,89 | 7 415,12 | 72,20 | 215 | 328 | - |
| 2753 | 20 | Губкин г., Агошкова ул., 7 | 1996 | 2010 | Железобетонные панели | 10 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 14,00 | 12 102,80 | 9 947,09 | 69,80 | 166 | 400 | - |
| 2754 | 21 | Губкин г., Агошкова ул., 9 | 2007 | - | Кирпич | 9 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 5,00 | 9 406,80 | 7 064,40 | 75,00 | 106 | 216 | - |
| 2755 | 22 | Губкин г., Белгородская ул., 368в | 1994 | 2009 | Несущие панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 17,00 | 1 519,33 | 1 276,13 | 0,00 | 27 | 54 | - |
| 2756 | 23 | Губкин г., Белгородская ул., 468б | 1994 | 2009 | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 16,00 | 1 402,55 | 1 258,19 | 0,00 | 27 | 64 | - |
| 2757 | 24 | Губкин г., Белгородская ул., 468в | 2011 | - | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 1 810,30 | 1 452,80 | 0,00 | 44 | 113 | - |
| 2758 | 25 | Губкин г., Белинского ул., 3 | 1962 | 2016 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 29,00 | 1 630,22 | 1 518,32 | 0,00 | 36 | 68 | - |
| 2759 | 26 | Губкин г., Белинского ул., 4 | 1962 | 2007 | Кирпич | 4 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 2 143,40 | 2 016,20 | 0,00 | 48 | 71 | - |
| 2760 | 27 | Губкин г., Белинского ул., 4а | 1961 | 2012 | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 26,00 | 1 386,32 | 1 287,98 | 0,00 | 32 | 59 | - |
| 2761 | 28 | Губкин г., Белинского ул., 5 | 1962 | 2012 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 31,00 | 1 638,07 | 1 524,51 | 0,00 | 36 | 72 | - |
| 2762 | 29 | Губкин г., Белинского ул., 6 | 1962 | 2016 | Кирпич | 4 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 2 156,88 | 2 010,38 | 0,00 | 48 | 81 | - |
| 2763 | 30 | Губкин г., Белинского ул., 6а | 1962 | 2012 | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 29,00 | 1 357,05 | 1 261,13 | 0,00 | 32 | 56 | - |
| 2764 | 31 | Губкин г., Белинского ул., 8 | 1962 | 2007 | Кирпич | 4 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 41,00 | 2 164,24 | 2 017,92 | 0,00 | 48 | 87 | - |
| 2765 | 32 | Губкин г., Белинского ул., 8а | 1969 | 2020 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 34,00 | 3 428,92 | 3 077,43 | 84,61 | 68 | 120 | - |
| 2766 | 33 | Губкин г., Белинского ул., 8б | 1970 | 2020 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 34,00 | 3 208,13 | 2 887,53 | 65,30 | 70 | 110 | - |
| 2767 | 34 | Губкин г., Белинского ул., 9 | 1961 | 2020 | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 42,00 | 1 367,30 | 1 268,08 | 0,00 | 32 | 52 | - |
| 2768 | 35 | Губкин г., Белинского ул., 10 | 1961 | 2016 | Кирпич | 4 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 31,00 | 2 106,77 | 1 959,59 | 0,00 | 48 | 81 | - |
| 2769 | 36 | Губкин г., Белинского ул., 10а | 1962 | 2012 | Несущие панели | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 28,00 | 1 350,08 | 1 251,96 | 0,00 | 32 | 59 | - |
| 2770 | 37 | Губкин г., Белинского ул., 12 | 1962 | 2018 | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 29,00 | 1 353,58 | 1 255,98 | 0,00 | 32 | 47 | - |
| 2771 | 38 | Губкин г., Белинского ул., 12а | 1963 | 2012 | Несущие панели | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 27,00 | 1 352,39 | 1 252,98 | 0,00 | 32 | 51 | - |
| 2772 | 39 | Губкин г., Белинского ул., 13 | 1961 | 2009 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 1 601,25 | 1 495,35 | 0,00 | 36 | 66 | - |
| 2773 | 40 | Губкин г., Белинского ул., 15 | 1960 | 2017 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 1 617,98 | 1 509,68 | 0,00 | 36 | 54 | - |
| 2774 | 41 | Губкин г., Белинского ул., 17 | 1960 | 2016 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 1 632,99 | 1 522,39 | 0,00 | 36 | 70 | - |
| 2775 | 42 | Губкин г., Белинского ул., 19 | 1960 | 2018 | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 1 338,43 | 1 203,41 | 70,70 | 31 | 46 | - |
| 2776 | 43 | Губкин г., Воинов-Интернационалистов ул., 3 | 1989 | 2017 | Железобетонные панели | 9 | 5 | Счет регионального оператора | Нет | 21,00 | 10 866,48 | 9 545,68 | 75,80 | 177 | 436 | - |
| 2777 | 44 | Губкин г., Воинов-Интернационалистов ул., 5 | 1989 | 2017 | Железобетонные панели | 9 | 5 | Счет регионального оператора | Нет | 22,00 | 10 910,45 | 9 665,45 | 0,00 | 176 | 435 | - |
| 2778 | 45 | Губкин г., Вокзальная ул., 25 | 1985 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 53,00 | 504,90 | 465,20 | 0,00 | 17 | 51 | - |
| 2779 | 46 | Губкин г., Гастелло ул., 1в | 1988 | 2008 | Несущие панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 21,00 | 3 186,80 | 2 824,40 | 0,00 | 60 | 126 | - |
| 2780 | 47 | Губкин г., Гастелло ул., 21 | 1977 | 2000 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 32,00 | 4 309,71 | 3 874,23 | 0,00 | 70 | 152 | - |
| 2781 | 48 | Губкин г., Гастелло ул., 21а | 1989 | 2009 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 3 201,50 | 2 904,50 | 0,00 | 59 | 130 | - |
| 2782 | 49 | Губкин г., Гастелло ул., 21б | 1987 | 2007 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 24,00 | 3 199,03 | 2 836,63 | 0,00 | 59 | 121 | - |
| 2783 | 50 | Губкин г., Гастелло ул., 22 | 2015 | - | Кирпич | 3 | 3 | - | Нет | 0,00 | 1 165,50 | 1 004,20 | 0,00 | 24 | 46 | - |
| 2784 | 51 | Губкин г., Горняк мкр, 3 | 2011 | - | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 3,00 | 1 323,60 | 1 107,90 | 45,60 | 26 | 59 | - |
| 2785 | 52 | Губкин г., Горняк мкр, 4 | 2013 | - | Кирпич | 3 | 3 | Специальный счет ТСЖ/УК | Нет | 0,00 | 2 031,70 | 1 668,10 | 155,20 | 34 | 51 | - |
| 2786 | 53 | Губкин г., Горняк мкр, 5 | 2012 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 2 055,70 | 1 840,50 | 0,00 | 36 | 69 | - |
| 2787 | 54 | Губкин г., Горняков пер., 1 | 2015 | - | Кирпич | 3 | 3 | - | Нет | 0,00 | 1 131,80 | 958,80 | 0,00 | 22 | 41 | - |
| 2788 | 55 | Губкин г., Горняков пер., 2 | 2015 | - | Кирпич | 3 | 3 | - | Нет | 0,00 | 1 360,25 | 1 179,60 | 0,00 | 27 | 76 | - |
| 2789 | 56 | Губкин г., Горняков пер., 3 | 2015 | - | Кирпич | 3 | 3 | - | Нет | 0,00 | 1 338,26 | 1 165,16 | 0,00 | 27 | 58 | - |
| 2790 | 57 | Губкин г., Горняков пер., 3а | 2015 | - | Кирпич | 3 | 2 | - | Нет | 0,00 | 878,18 | 753,98 | 0,00 | 18 | 34 | - |
| 2791 | 58 | Губкин г., Горняков пер., 5 | 2015 | - | Кирпич | 3 | 4 | - | Нет | 0,00 | 1 514,30 | 1 299,10 | 0,00 | 30 | 80 | - |
| 2792 | 59 | Губкин г., Горняков пр-т, 1 | 1984 | 2013 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 23,00 | 3 509,77 | 3 175,17 | 0,00 | 59 | 140 | - |
| 2793 | 60 | Губкин г., Горняков пр-т, 1а | 1986 | - | Кирпич | 5 | 8 | Счет регионального оператора | Нет | 28,00 | 5 555,85 | 5 256,84 | 0,00 | 97 | 218 | - |
| 2794 | 61 | Губкин г., Горняков пр-т, 2 | 1985 | 2005 | Кирпич | 5 | 8 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 7 659,09 | 6 909,19 | 0,00 | 133 | 283 | - |
| 2795 | 62 | Губкин г., Горняков пр-т, 3 | 1959 | 2018 | Железобетонные панели | 4 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 33,00 | 2 140,63 | 1 989,87 | 0,00 | 48 | 91 | - |
| 2796 | 63 | Губкин г., Горняков пр-т, 4 | 1986 | 2012 | Кирпич | 5 | 8 | Счет регионального оператора | Нет | 24,00 | 5 290,95 | 4 719,98 | 0,00 | 89 | 230 | - |
| 2797 | 64 | Губкин г., Горняков пр-т, 5 | 1961 | 2008 | Кирпич | 4 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 42,00 | 2 190,43 | 2 008,78 | 0,00 | 48 | 85 | - |
| 2798 | 65 | Губкин г., Горняков пр-т, 6 | 1975 | 2015 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 32,00 | 3 374,98 | 3 099,28 | 0,00 | 68 | 139 | - |
| 2799 | 66 | Губкин г., Горняков пр-т, 7 | 1961 | 2009 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 40,00 | 2 686,13 | 2 493,49 | 0,00 | 64 | 103 | - |
| 2800 | 67 | Губкин г., Горняков пр-т, 8 | 1974 | 2016 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 3 446,48 | 3 168,28 | 0,00 | 68 | 154 | - |
| 2801 | 68 | Губкин г., Горняков пр-т, 9 | 1961 | 2009 | Шлакоблок | 4 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 40,00 | 2 101,33 | 1 961,80 | 0,00 | 48 | 96 | - |
| 2802 | 69 | Губкин г., Горняков пр-т, 10 | 1986 | 2010 | Кирпич | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 22,00 | 6 312,02 | 5 637,42 | 101,60 | 104 | 256 | - |
| 2803 | 70 | Губкин г., Горняков пр-т, 11 | 1960 | 2008 | Шлакоблок | 3 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 41,00 | 2 154,99 | 1 971,20 | 0,00 | 36 | 67 | - |
| 2804 | 71 | Губкин г., Горняков пр-т, 12 | 1985 | 2008 | Кирпич | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 24,00 | 5 776,90 | 5 145,33 | 0,00 | 94 | 207 | - |
| 2805 | 72 | Губкин г., Горького ул., 8а | 1983 | 2004 | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 33,00 | 2 728,16 | 1 746,56 | 36,00 | 47 | 98 | - |
| 2806 | 73 | Губкин г., Горького ул., 12 | 1977 | 2003 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 29,00 | 3 613,24 | 3 352,42 | 0,00 | 56 | 102 | - |
| 2807 | 74 | Губкин г., Горького ул., 20 | 1973 | 2008 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 29,00 | 3 441,75 | 3 162,83 | 0,00 | 70 | 133 | - |
| 2808 | 75 | Губкин г., Горького ул., 41 | 1984 | 2008 | Кирпич | 5 | 8 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 33,00 | 5 581,18 | 5 035,77 | 119,51 | 89 | 184 | - |
| 2809 | 76 | Губкин г., Демократическая ул., 4 | 1999 | 2019 | Кирпич | 6 | 2 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 11,00 | 4 184,62 | 3 400,40 | 597,50 | 49 | 88 | - |
| 2810 | 77 | Губкин г., Дзержинского ул., 52 | 1958 | 2018 | Шлакоблок | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 49,00 | 1 757,62 | 1 288,28 | 338,50 | 22 | 39 | - |
| 2811 | 78 | Губкин г., Дзержинского ул., 70 | 2017 | - | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 1 238,00 | 863,50 | 254,90 | 20 | 40 | C |
| 2812 | 79 | Губкин г., Дзержинского ул., 72 | 2010 | - | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 1,00 | 1 185,30 | 723,90 | 372,90 | 16 | 22 | - |
| 2813 | 80 | Губкин г., Дзержинского ул., 80 | 2007 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 8,00 | 3 343,70 | 2 127,00 | 808,70 | 45 | 55 | - |
| 2814 | 81 | Губкин г., Дзержинского ул., 86 | 1985 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 32,00 | 3 503,62 | 2 988,32 | 168,90 | 59 | 115 | - |
| 2815 | 82 | Губкин г., Дзержинского ул., 88 | 1981 | 2004 | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 33,00 | 2 304,11 | 1 767,45 | 248,10 | 54 | 103 | - |
| 2816 | 83 | Губкин г., Дзержинского ул., 90 | 1979 | 2005 | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 2 327,50 | 1 714,84 | 228,25 | 54 | 94 | - |
| 2817 | 84 | Губкин г., Дзержинского ул., 92/23 | 1981 | 2009 | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 31,00 | 5 885,24 | 3 957,39 | 786,39 | 123 | 239 | - |
| 2818 | 85 | Губкин г., Дзержинского ул., 94 | 1983 | 2009 | Кирпич | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 26,00 | 5 396,35 | 3 648,85 | 1 211,60 | 69 | 142 | - |
| 2819 | 86 | Губкин г., Дзержинского ул., 98 | 1987 | 2008 | Железобетонные панели | 5 | 10 | Счет регионального оператора | Нет | 27,00 | 8 989,95 | 8 116,05 | 0,00 | 153 | 327 | - |
| 2820 | 87 | Губкин г., Дзержинского ул., 113 | 1975 | 2004 | Кирпич | 4 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 33,00 | 813,10 | 743,06 | 0,00 | 16 | 34 | - |
| 2821 | 88 | Губкин г., Дзержинского ул., 115 | 1982 | 2009 | Кирпич | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 29,00 | 3 697,35 | 3 204,65 | 0,00 | 71 | 150 | - |
| 2822 | 89 | Губкин г., Дзержинского ул., 115а | 1985 | 2008 | Кирпич | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 24,00 | 3 984,94 | 3 437,86 | 108,98 | 59 | 148 | - |
| 2823 | 90 | Губкин г., Дзержинского ул., 115б | 2011 | - | Железобетонные панели | 9 | 5 | Специальный счет ТСЖ/УК | Нет | 3,00 | 12 913,40 | 9 794,40 | 1 094,30 | 165 | 291 | C |
| 2824 | 91 | Губкин г., Дзержинского ул., 115в | 2014 | - | Кирпич | 3 | 4 | - | Нет | 0,00 | 3 843,60 | 2 458,50 | 1 167,20 | 37 | 53 | - |
| 2825 | 92 | Губкин г., Дзержинского ул., 115г | 2015 | - | Кирпич | 3 | 4 | - | Нет | 0,00 | 2 654,50 | 2 427,50 | 0,00 | 39 | 44 | - |
| 2826 | 93 | Губкин г., Дзержинского ул., 115д | 2016 | - | Кирпич | 3 | 2 | - | Нет | 0,00 | 2 660,90 | 2 388,40 | 47,40 | 39 | 55 | - |
| 2827 | 94 | Губкин г., Дзержинского ул., 119 | 1984 | 2011 | Железобетонные панели | 5 | 8 | Специальный счет ТСЖ/УК | Нет | 34,00 | 7 014,07 | 6 345,87 | 0,00 | 119 | 247 | - |
| 2828 | 95 | Губкин г., Дзержинского ул., 121 | 1987 | 2012 | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 7 635,78 | 6 317,58 | 43,20 | 161 | 290 | - |
| 2829 | 96 | Губкин г., Дзержинского ул., 121а | 1989 | 2017 | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 7 633,19 | 6 417,19 | 0,00 | 162 | 284 | - |
| 2830 | 97 | Губкин г., Дзержинского ул., 123 | 1988 | 2005 | Железобетонные панели | 5 | 8 | Счет регионального оператора | Нет | 27,00 | 7 135,20 | 6 441,88 | 0,00 | 119 | 255 | - |
| 2831 | 98 | Губкин г., Дзержинского ул., 123а | 1991 | 2017 | Железобетонные панели | 9 | 5 | Счет регионального оператора | Нет | 24,00 | 10 291,02 | 9 592,22 | 43,80 | 170 | 353 | - |
| 2832 | 99 | Губкин г., Калинина ул., 5 | 2015 | - | Кирпич | 3 | 1 | - | Нет | 0,00 | 902,90 | 746,80 | 0,00 | 24 | 26 | - |
| 2833 | 100 | Губкин г., Калинина ул., 8 | 2014 | - | Кирпич | 3 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 1 797,23 | 1 595,20 | 0,00 | 42 | 66 | - |
| 2834 | 101 | Губкин г., Калинина ул., 10 | 2016 | - | Кирпич | 3 | 4 | - | Нет | 0,00 | 2 083,60 | 1 840,60 | 0,00 | 44 | 73 | - |
| 2835 | 102 | Губкин г., Кирова ул., 1 | 1975 | 2009 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 29,00 | 3 748,52 | 2 707,82 | 771,50 | 57 | 122 | - |
| 2836 | 103 | Губкин г., Кирова ул., 3 | 1987 | 2007 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 28,00 | 3 514,16 | 3 184,96 | 0,00 | 60 | 152 | - |
| 2837 | 104 | Губкин г., Кирова ул., 26 | 1962 | 2019 | Кирпич | 3 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 34,00 | 2 235,92 | 1 516,96 | 393,86 | 32 | 35 | - |
| 2838 | 105 | Губкин г., Кирова ул., 29 | 1956 | 2018 | Шлакоблок | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 43,00 | 1 097,60 | 874,20 | 173,80 | 15 | 39 | - |
| 2839 | 106 | Губкин г., Кирова ул., 30 | 1961 | 2015 | Кирпич | 4 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 38,00 | 1 349,61 | 1 030,45 | 222,80 | 28 | 41 | - |
| 2840 | 107 | Губкин г., Кирова ул., 31 | 1956 | 2012 | Шлакоблок | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 46,00 | 1 216,73 | 1 092,37 | 0,00 | 24 | 35 | - |
| 2841 | 108 | Губкин г., Кирова ул., 32 | 1961 | 2016 | Кирпич | 4 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 40,00 | 2 103,55 | 1 666,99 | 267,90 | 41 | 58 | - |
| 2842 | 109 | Губкин г., Кирова ул., 32а | 1961 | 2015 | Кирпич | 4 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 41,00 | 2 080,85 | 1 931,15 | 41,70 | 48 | 98 | - |
| 2843 | 110 | Губкин г., Кирова ул., 33 | 1956 | 2015 | Шлакоблок | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 44,00 | 1 322,91 | 884,39 | 336,81 | 15 | 22 | - |
| 2844 | 111 | Губкин г., Кирова ул., 34 | 1962 | 2015 | Кирпич | 4 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 40,00 | 2 158,04 | 1 516,47 | 488,90 | 37 | 58 | - |
| 2845 | 112 | Губкин г., Кирова ул., 36 | 1961 | 2017 | Железобетонный блок | 4 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 39,00 | 2 456,70 | 1 527,00 | 820,00 | 37 | 67 | - |
| 2846 | 113 | Губкин г., Кирова ул., 36а | 1965 | 2009 | Кирпич | 4 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 44,00 | 2 229,37 | 1 998,25 | 81,60 | 49 | 72 | - |
| 2847 | 114 | Губкин г., Кирова ул., 37 | 1958 | 2016 | Шлакоблок | 3 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 46,00 | 2 164,62 | 1 650,48 | 338,00 | 29 | 39 | - |
| 2848 | 115 | Губкин г., Кирова ул., 39 | 1958 | 2016 | Шлакоблок | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 43,00 | 1 653,42 | 1 404,47 | 114,30 | 26 | 35 | - |
| 2849 | 116 | Губкин г., Кирова ул., 40 | 1963 | 2017 | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 43,00 | 1 491,72 | 970,00 | 452,70 | 58 | 74 | - |
| 2850 | 117 | Губкин г., Кирова ул., 42 | 1966 | 2018 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 40,00 | 3 240,28 | 2 677,73 | 366,58 | 70 | 122 | - |
| 2851 | 118 | Губкин г., Кирова ул., 43 | 1959 | 2015 | Шлакоблок | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 44,00 | 1 663,41 | 1 421,00 | 112,73 | 26 | 43 | - |
| 2852 | 119 | Губкин г., Кирова ул., 43а | 2010 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 3,00 | 1 432,20 | 1 222,10 | 0,00 | 28 | 45 | - |
| 2853 | 120 | Губкин г., Кирова ул., 43б | 2013 | - | Кирпич | 3 | 3 | Специальный счет ТСЖ/УК | Нет | 0,00 | 1 787,00 | 1 479,00 | 120,40 | 32 | 51 | - |
| 2854 | 121 | Губкин г., Кирова ул., 43в | 2013 | - | Кирпич | 3 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 636,01 | 456,60 | 0,00 | 11 | 9 | - |
| 2855 | 122 | Губкин г., Кирова ул., 44 | 1966 | 2018 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 3 414,04 | 2 842,31 | 330,21 | 73 | 122 | - |
| 2856 | 123 | Губкин г., Кирова ул., 45 | 1958 | 2016 | Шлакоблок | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 44,00 | 1 755,75 | 1 248,48 | 276,95 | 23 | 48 | - |
| 2857 | 124 | Губкин г., Кирова ул., 46 | 1966 | 2017 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 38,00 | 2 704,99 | 2 510,79 | 0,00 | 60 | 98 | - |
| 2858 | 125 | Губкин г., Кирова ул., 46а | 1970 | 2006 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 40,00 | 3 465,93 | 3 088,81 | 130,12 | 78 | 149 | - |
| 2859 | 126 | Губкин г., Кирова ул., 46б | 1968 | 2012 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 43,00 | 3 677,73 | 3 406,03 | 0,00 | 70 | 123 | - |
| 2860 | 127 | Губкин г., Кирова ул., 46в | 1974 | 1997 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 33,00 | 3 890,50 | 2 663,30 | 957,30 | 57 | 95 | - |
| 2861 | 128 | Губкин г., Кирова ул., 48 | 1968 | 2002 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 40,00 | 3 180,20 | 2 757,10 | 152,10 | 67 | 103 | - |
| 2862 | 129 | Губкин г., Кирова ул., 48а | 1968 | 2004 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 41,00 | 3 143,66 | 2 873,86 | 0,00 | 70 | 118 | - |
| 2863 | 130 | Губкин г., Кирова ул., 48б | 1969 | 2008 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 39,00 | 3 711,42 | 3 429,62 | 0,00 | 70 | 128 | - |
| 2864 | 131 | Губкин г., Кирова ул., 50 | 1969 | 2003 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 41,00 | 4 426,96 | 2 731,66 | 1 423,60 | 57 | 117 | - |
| 2865 | 132 | Губкин г., Кирова ул., 50а | 1968 | 2004 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 41,00 | 2 913,81 | 2 644,21 | 0,00 | 70 | 120 | - |
| 2866 | 133 | Губкин г., Кирова ул., 52 | 1968 | 2008 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 41,00 | 3 185,19 | 2 819,65 | 91,44 | 68 | 107 | - |
| 2867 | 134 | Губкин г., Кирова ул., 52а | 1968 | 2011 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 41,00 | 3 168,67 | 2 896,37 | 0,00 | 70 | 125 | - |
| 2868 | 135 | Губкин г., Кирова ул., 53 | 2010 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 2,00 | 2 448,40 | 1 472,40 | 834,20 | 36 | 80 | - |
| 2869 | 136 | Губкин г., Кирова ул., 63 | 1990 | 2006 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 24,00 | 3 555,67 | 3 226,02 | 0,00 | 59 | 140 | - |
| 2870 | 137 | Губкин г., Кирова ул., 67а | 1988 | 2012 | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 24,00 | 7 730,97 | 6 390,38 | 0,00 | 162 | 290 | - |
| 2871 | 138 | Губкин г., Кирова ул., 69а | 1993 | 2006 | Блок | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 21,00 | 1 943,11 | 1 104,14 | 0,00 | 28 | 55 | - |
| 2872 | 139 | Губкин г., Кирова ул., 69б | 1971 | 2005 | Блок | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 39,00 | 2 015,66 | 1 282,50 | 28,30 | 63 | 104 | - |
| 2873 | 140 | Губкин г., Комсомольская ул., 1 | 1959 | 2017 | Шлакоблок | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 31,00 | 2 243,52 | 1 868,25 | 291,00 | 32 | 57 | - |
| 2874 | 141 | Губкин г., Комсомольская ул., 3 | 1958 | 2018 | Шлакоблок | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 966,45 | 885,45 | 0,00 | 18 | 41 | - |
| 2875 | 142 | Губкин г., Комсомольская ул., 3а | 2020 | - | Кирпич | 4 | 2 | - | Нет | 0,00 | 2 366,90 | 2 069,90 | 0,00 | 36 | 36 | C |
| 2876 | 143 | Губкин г., Комсомольская ул., 33 | 1958 | 2015 | Кирпич | 3 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 38,00 | 2 496,72 | 821,07 | 760,40 | 42 | 68 | - |
| 2877 | 144 | Губкин г., Комсомольская ул., 39 | 1961 | 2011 | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 36,00 | 1 347,30 | 1 058,50 | 194,10 | 28 | 44 | - |
| 2878 | 145 | Губкин г., Комсомольская ул., 41 | 1961 | 2015 | Кирпич | 4 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 31,00 | 1 595,77 | 1 447,20 | 42,30 | 36 | 40 | - |
| 2879 | 146 | Губкин г., Комсомольская ул., 43 | 1961 | 2015 | Кирпич | 4 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 31,00 | 2 980,32 | 2 453,32 | 331,86 | 64 | 96 | - |
| 2880 | 147 | Губкин г., Комсомольская ул., 45 | 1960 | 2015 | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 33,00 | 1 329,00 | 1 234,01 | 0,00 | 32 | 57 | - |
| 2881 | 148 | Губкин г., Комсомольская ул., 47 | 1961 | 2008 | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 1 357,55 | 1 271,07 | 0,00 | 32 | 52 | - |
| 2882 | 149 | Губкин г., Комсомольская ул., 49 | 1963 | 2018 | Кирпич | 4 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 29,00 | 2 632,00 | 2 445,06 | 68,90 | 63 | 101 | - |
| 2883 | 150 | Губкин г., Комсомольская ул., 49а | 1970 | 2019 | Железобетонный блок | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 33,00 | 2 474,17 | 1 178,68 | 132,10 | 78 | 103 | - |
| 2884 | 151 | Губкин г., Комсомольская ул., 51 | 1970 | 2008 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 36,00 | 3 674,59 | 3 254,76 | 151,33 | 70 | 159 | - |
| 2885 | 152 | Губкин г., Комсомольская ул., 51а | 1969 | 2007 | Кирпич | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 38,00 | 4 904,83 | 4 513,31 | 0,00 | 100 | 187 | - |
| 2886 | 153 | Губкин г., Комсомольская ул., 55 | 1973 | 2009 | Крупноразмерный блок | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 4 390,66 | 2 748,96 | 1 365,50 | 57 | 109 | - |
| 2887 | 154 | Губкин г., Комсомольская ул., 57 | 1973 | 2003 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 4 131,83 | 3 650,33 | 214,50 | 75 | 133 | - |
| 2888 | 155 | Губкин г., Королева ул., 2 | 1990 | 2017 | Железобетонные панели | 9 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 19,00 | 6 627,73 | 5 940,80 | 0,00 | 108 | 242 | - |
| 2889 | 156 | Губкин г., Королева ул., 3 | 1988 | - | Железобетонные панели | 9 | 4 | Специальный счет ТСЖ/УК | Нет | 21,00 | 8 460,89 | 7 431,07 | 0,00 | 144 | 283 | - |
| 2890 | 157 | Губкин г., Королева ул., 4 | 1989 | 2017 | Железобетонные панели | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 19,00 | 2 222,57 | 1 915,52 | 37,40 | 36 | 84 | - |
| 2891 | 158 | Губкин г., Королева ул., 5 | 1989 | 2017 | Железобетонные панели | 9 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 22,00 | 8 775,46 | 7 644,16 | 49,90 | 135 | 279 | - |
| 2892 | 159 | Губкин г., Королева ул., 6 | 1989 | 2017 | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 4 560,43 | 3 637,93 | 196,56 | 69 | 164 | - |
| 2893 | 160 | Губкин г., Королева ул., 8 | 1989 | 2017 | Железобетонные панели | 10 | 5 | Счет регионального оператора | Нет | 22,00 | 13 760,40 | 11 902,10 | 34,30 | 209 | 523 | - |
| 2894 | 161 | Губкин г., Королева ул., 12 | 1991 | 2019 | Кирпич | 9 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 17,00 | 8 720,24 | 7 627,50 | 134,60 | 142 | 314 | - |
| 2895 | 162 | Губкин г., Королева ул., 14 | 1993 | 2008 | Железобетонные панели | 10 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 16,00 | 5 789,34 | 4 825,74 | 63,10 | 80 | 190 | - |
| 2896 | 163 | Губкин г., Королева ул., 16 | 1996 | 2008 | Железобетонные панели | 10 | 5 | Счет регионального оператора | Нет | 16,00 | 15 601,39 | 13 145,68 | 61,50 | 220 | 517 | - |
| 2897 | 164 | Губкин г., Королева ул., 24 | 2005 | - | Кирпич | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 9,00 | 6 043,90 | 4 964,40 | 130,50 | 107 | 187 | - |
| 2898 | 165 | Губкин г., Королева ул., 26 | 2000 | 2010 | Железобетонные панели | 9 | 8 | Счет регионального оператора | Нет | 14,00 | 17 507,92 | 15 331,33 | 74,20 | 278 | 584 | - |
| 2899 | 166 | Губкин г., Космонавтов ул., 1 | 2001 | - | Кирпич | 7 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 12,00 | 6 251,27 | 5 085,40 | 445,30 | 79 | 176 | - |
| 2900 | 167 | Губкин г., Космонавтов ул., 1а | 2003 | 2012 | Кирпич | 2 | 1 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 9,00 | 1 663,61 | 846,79 | 553,68 | 12 | 30 | - |
| 2901 | 168 | Губкин г., Космонавтов ул., 2 | 1996 | 2008 | Кирпич | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 17,00 | 5 958,57 | 4 951,53 | 27,50 | 108 | 174 | - |
| 2902 | 169 | Губкин г., Космонавтов ул., 3 | 1986 | 2007 | Железобетонные панели | 5 | 12 | Счет регионального оператора | Нет | 21,00 | 10 210,48 | 9 560,48 | 71,00 | 182 | 390 | - |
| 2903 | 170 | Губкин г., Космонавтов ул., 5 | 1987 | 2008 | Железобетонные панели | 5 | 10 | Счет регионального оператора | Нет | 19,00 | 8 934,94 | 7 894,19 | 123,71 | 147 | 350 | - |
| 2904 | 171 | Губкин г., Космонавтов ул., 7 | 1987 | 2008 | Железобетонные панели | 5 | 10 | Счет регионального оператора | Нет | 22,00 | 8 338,22 | 7 251,77 | 231,85 | 125 | 313 | - |
| 2905 | 172 | Губкин г., Космонавтов ул., 9а | 1990 | 2011 | Кирпич | 6 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 16,00 | 4 796,34 | 4 255,88 | 0,00 | 80 | 176 | - |
| 2906 | 173 | Губкин г., Космонавтов ул., 11 | 1991 | - | Железобетонные панели | 9 | 2 | Специальный счет ТСЖ/УК | Нет | 20,00 | 3 914,29 | 3 844,68 | 0,00 | 71 | 175 | - |
| 2907 | 174 | Губкин г., Космонавтов ул., 13 | 1990 | 2017 | Кирпич | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 16,00 | 5 116,30 | 4 564,13 | 0,00 | 81 | 179 | - |
| 2908 | 175 | Губкин г., Космонавтов ул., 13а | 1992 | - | Железобетонные панели | 9 | 4 | Специальный счет ТСЖ/УК | Нет | 21,00 | 8 764,49 | 7 767,27 | 0,00 | 144 | 269 | - |
| 2909 | 176 | Губкин г., Космонавтов ул., 13б | 1992 | 2019 | Железобетонные панели | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 16,00 | 2 201,91 | 1 929,78 | 0,00 | 36 | 70 | - |
| 2910 | 177 | Губкин г., Космонавтов ул., 15 | 1992 | 2019 | Железобетонные панели | 9 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 18,00 | 8 867,32 | 7 792,64 | 0,00 | 144 | 302 | - |
| 2911 | 178 | Губкин г., Космонавтов ул., 15а | 1993 | 2019 | Железобетонные панели | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 17,00 | 3 962,52 | 3 233,16 | 0,00 | 81 | 146 | - |
| 2912 | 179 | Губкин г., Космонавтов ул., 17 | 1991 | 2017 | Железобетонные панели | 9 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 19,00 | 6 572,31 | 5 870,91 | 0,00 | 108 | 243 | - |
| 2913 | 180 | Губкин г., Красноармейская ул., 2 | 2016 | - | Кирпич | 3 | 3 | - | Нет | 0,00 | 1 542,99 | 1 367,09 | 0,00 | 33 | 51 | - |
| 2914 | 181 | Губкин г., Красноармейская ул., 4 | 2015 | - | Кирпич | 3 | 3 | - | Нет | 0,00 | 1 645,90 | 1 455,20 | 0,00 | 33 | 49 | - |
| 2915 | 182 | Губкин г., Красноармейская ул., 6а | 1962 | 2019 | Кирпич | 3 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 29,00 | 589,46 | 554,26 | 0,00 | 12 | 31 | - |
| 2916 | 183 | Губкин г., Красноармейская ул., 9 | 2014 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 1 377,00 | 1 285,00 | 0,00 | 27 | 54 | - |
| 2917 | 184 | Губкин г., Красноармейская ул., 10 | 2014 | - | Кирпич | 3 | 4 | - | Нет | 0,00 | 1 992,70 | 1 699,70 | 0,00 | 36 | 88 | - |
| 2918 | 185 | Губкин г., Лазарева ул., 1 | 1970 | 2000 | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 38,00 | 4 895,60 | 3 874,63 | 0,00 | 100 | 171 | - |
| 2919 | 186 | Губкин г., Лазарева ул., 3 | 1969 | 2012 | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 4 315,47 | 2 833,87 | 478,60 | 117 | 192 | - |
| 2920 | 187 | Губкин г., Лазарева ул., 4 | 1971 | 2009 | Кирпич | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 37,00 | 4 878,19 | 4 496,19 | 0,00 | 100 | 202 | - |
| 2921 | 188 | Губкин г., Лазарева ул., 6 | 1972 | 2020 | Кирпич | 5 | 8 | Счет регионального оператора | Нет | 38,00 | 6 577,00 | 5 818,30 | 221,60 | 126 | 262 | - |
| 2922 | 189 | Губкин г., Лазарева ул., 7 | 1973 | 2007 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 34,00 | 3 661,61 | 3 391,21 | 0,00 | 70 | 132 | - |
| 2923 | 190 | Губкин г., Лазарева ул., 7а | 1970 | 2008 | Кирпич | 5 | 6 | Специальный счет ТСЖ/УК | Нет | 37,00 | 4 923,87 | 4 528,86 | 0,00 | 100 | 152 | - |
| 2924 | 191 | Губкин г., Лазарева ул., 7б | 1970 | 2004 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 37,00 | 3 626,45 | 3 351,95 | 0,00 | 70 | 127 | - |
| 2925 | 192 | Губкин г., Лазарева ул., 8 | 1972 | 2009 | Кирпич | 5 | 8 | Счет регионального оператора | Нет | 36,00 | 6 571,60 | 5 922,30 | 112,50 | 127 | 221 | - |
| 2926 | 193 | Губкин г., Лазарева ул., 9 | 1972 | 1999 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 38,00 | 3 628,83 | 3 362,83 | 0,00 | 70 | 138 | - |
| 2927 | 194 | Губкин г., Лазарева ул., 10 | 1972 | 2002 | Кирпич | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 36,00 | 4 819,98 | 4 507,18 | 0,00 | 100 | 205 | - |
| 2928 | 195 | Губкин г., Лазарева ул., 11 | 1971 | 2012 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 37,00 | 3 645,60 | 3 375,10 | 0,00 | 70 | 123 | - |
| 2929 | 196 | Губкин г., Лазарева ул., 12 | 1975 | 2004 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 34,00 | 4 167,13 | 2 680,63 | 1 226,30 | 57 | 102 | - |
| 2930 | 197 | Губкин г., Лазарева ул., 16 | 1976 | 2008 | Кирпич | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 4 296,92 | 3 818,92 | 0,00 | 72 | 138 | - |
| 2931 | 198 | Губкин г., Лазарева ул., 18 | 1977 | 2008 | Кирпич | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 31,00 | 4 276,07 | 3 838,36 | 0,00 | 72 | 152 | - |
| 2932 | 199 | Губкин г., Лазарева ул., 20 | 1977 | 2008 | Кирпич | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 4 448,07 | 3 880,54 | 0,00 | 72 | 124 | - |
| 2933 | 200 | Губкин г., Лазарева ул., 22 | 1971 | 2009 | Кирпич | 5 | 8 | Счет регионального оператора | Нет | 31,00 | 6 637,16 | 5 997,68 | 68,48 | 129 | 239 | - |
| 2934 | 201 | Губкин г., Лазарева ул., 24 | 1972 | 2006 | Кирпич | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 4 886,13 | 4 454,62 | 39,41 | 100 | 180 | - |
| 2935 | 202 | Губкин г., Лазарева ул., 26 | 1973 | 1995 | Кирпич | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 36,00 | 4 905,68 | 4 511,98 | 0,00 | 100 | 187 | - |
| 2936 | 203 | Губкин г., Лазарева ул., 28 | 1974 | 2019 | Кирпич | 5 | 8 | Счет регионального оператора | Нет | 34,00 | 6 578,89 | 5 863,69 | 201,60 | 126 | 255 | - |
| 2937 | 204 | Губкин г., Лазарева ул., 30 | 1973 | 2020 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 38,00 | 3 581,54 | 3 365,94 | 0,00 | 70 | 127 | - |
| 2938 | 205 | Губкин г., Лазарева ул., 32 | 1982 | 2009 | Кирпич | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 28,00 | 4 058,61 | 3 520,61 | 0,00 | 64 | 134 | - |
| 2939 | 206 | Губкин г., Ленина ул., 4 | 1959 | 2018 | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 1 451,61 | 869,62 | 244,10 | 48 | 73 | - |
| 2940 | 207 | Губкин г., Ленина ул., 6 | 1960 | 2018 | Шлакоблок | 3 | 5 | Счет регионального оператора | Нет | 38,00 | 2 580,29 | 2 301,44 | 63,92 | 45 | 83 | - |
| 2941 | 208 | Губкин г., Ленина ул., 8 | 1960 | 2009 | Шлакоблок | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 41,00 | 1 769,65 | 1 493,66 | 0,00 | 27 | 64 | - |
| 2942 | 209 | Губкин г., Ленина ул., 12 | 1959 | 2018 | Шлакоблок | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 40,00 | 1 660,78 | 1 529,32 | 0,00 | 27 | 42 | - |
| 2943 | 210 | Губкин г., Ленина ул., 14 | 1959 | 2016 | Шлакоблок | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 39,00 | 1 657,80 | 1 522,74 | 0,00 | 27 | 41 | - |
| 2944 | 211 | Губкин г., Ленина ул., 16 | 1959 | 2017 | Шлакоблок | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 39,00 | 1 656,41 | 1 518,06 | 0,00 | 27 | 52 | - |
| 2945 | 212 | Губкин г., Ленина ул., 18 | 1958 | 2017 | Шлакоблок | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 39,00 | 948,00 | 870,40 | 0,00 | 18 | 27 | - |
| 2946 | 213 | Губкин г., Ленина ул., 22 | 1960 | 2009 | Шлакоблок | 3 | 5 | Счет регионального оператора | Нет | 44,00 | 2 561,29 | 2 218,15 | 136,40 | 43 | 102 | - |
| 2947 | 214 | Губкин г., Ленина ул., 64 | 1977 | 2006 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 34,00 | 3 426,94 | 3 028,94 | 81,00 | 67 | 109 | - |
| 2948 | 215 | Губкин г., Ленина ул., 66 | 1977 | 2009 | Несущие панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 2 993,98 | 2 708,38 | 0,00 | 60 | 131 | - |
| 2949 | 216 | Губкин г., Ленина ул., 68 | 1978 | 2019 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 22,00 | 3 614,47 | 3 236,87 | 0,00 | 68 | 129 | - |
| 2950 | 217 | Губкин г., Ленина ул., 70 | 1978 | 2008 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 3 570,18 | 3 245,94 | 60,80 | 70 | 148 | - |
| 2951 | 218 | Губкин г., Лизы Чайкиной ул., 1/14 | 1960 | 2012 | Кирпич | 3 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 43,00 | 1 751,06 | 1 561,26 | 0,00 | 24 | 56 | - |
| 2952 | 219 | Губкин г., Лизы Чайкиной ул., 2 | 1980 | 2008 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 28,00 | 4 857,74 | 4 433,18 | 0,00 | 90 | 188 | - |
| 2953 | 220 | Губкин г., Лизы Чайкиной ул., 2а | 1979 | 2008 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 26,00 | 4 939,43 | 4 430,75 | 105,30 | 89 | 233 | - |
| 2954 | 221 | Губкин г., Лизы Чайкиной ул., 4 | 1981 | 2009 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 26,00 | 3 047,60 | 2 782,60 | 0,00 | 50 | 122 | - |
| 2955 | 222 | Губкин г., Лизы Чайкиной ул., 4а | 1978 | 2006 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 43,00 | 4 792,18 | 4 386,16 | 0,00 | 90 | 222 | - |
| 2956 | 223 | Губкин г., Лизы Чайкиной ул., 6 | 1981 | 2008 | Кирпич | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 27,00 | 4 207,01 | 3 693,86 | 90,50 | 77 | 157 | - |
| 2957 | 224 | Губкин г., Лизы Чайкиной ул., 6а | 1978 | 2013 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 27,00 | 4 799,49 | 4 386,51 | 0,00 | 90 | 193 | - |
| 2958 | 225 | Губкин г., Лизы Чайкиной ул., 7 | 1960 | 2011 | Шлакоблок | 3 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 44,00 | 1 725,65 | 1 537,20 | 0,00 | 24 | 48 | - |
| 2959 | 226 | Губкин г., Лизы Чайкиной ул., 7а | 1970 | 2009 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 34,00 | 3 607,32 | 3 335,22 | 0,00 | 70 | 123 | - |
| 2960 | 227 | Губкин г., Лизы Чайкиной ул., 10 | 1994 | 2009 | Кирпич | 5 | 8 | Счет регионального оператора | Нет | 18,00 | 5 819,33 | 5 182,33 | 0,00 | 94 | 207 | - |
| 2961 | 228 | Губкин г., Лизы Чайкиной ул., 13 | 1960 | 2009 | Шлакоблок | 3 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 42,00 | 1 743,48 | 1 557,78 | 0,00 | 24 | 61 | - |
| 2962 | 229 | Губкин г., Лизы Чайкиной ул., 15 | 1957 | 2009 | Шлакоблок | 3 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 44,00 | 1 716,04 | 1 526,54 | 0,00 | 24 | 48 | - |
| 2963 | 230 | Губкин г., Мира ул., 2 | 1961 | 2019 | Кирпич | 4 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 2 633,42 | 1 490,12 | 984,20 | 37 | 67 | - |
| 2964 | 231 | Губкин г., Мира ул., 3 | 1960 | 2012 | Кирпич | 3 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 44,00 | 3 305,50 | 2 317,56 | 511,20 | 52 | 63 | - |
| 2965 | 232 | Губкин г., Мира ул., 4 | 1961 | 2019 | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 1 016,83 | 869,51 | 73,40 | 23 | 31 | - |
| 2966 | 233 | Губкин г., Мира ул., 5 | 1960 | 2017 | Шлакоблок | 3 | 5 | Счет регионального оператора | Нет | 38,00 | 2 559,66 | 2 320,66 | 28,40 | 45 | 81 | - |
| 2967 | 234 | Губкин г., Мира ул., 6 | 1960 | 2017 | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 1 358,44 | 1 260,12 | 0,00 | 32 | 54 | - |
| 2968 | 235 | Губкин г., Мира ул., 7 | 1959 | 2015 | Шлакоблок | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 42,00 | 1 641,48 | 1 511,48 | 0,00 | 27 | 58 | - |
| 2969 | 236 | Губкин г., Мира ул., 9 | 1960 | 2017 | Шлакоблок | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 39,00 | 1 466,31 | 1 348,60 | 0,00 | 24 | 54 | - |
| 2970 | 237 | Губкин г., Мира ул., 10 | 1961 | 2017 | Кирпич | 4 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 1 373,25 | 1 276,55 | 0,00 | 32 | 50 | - |
| 2971 | 238 | Губкин г., Мира ул., 11 | 1959 | 2016 | Шлакоблок | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 41,00 | 1 628,22 | 1 502,73 | 0,00 | 27 | 34 | - |
| 2972 | 239 | Губкин г., Мира ул., 12 | 1961 | 2019 | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 1 024,24 | 911,20 | 40,40 | 24 | 41 | - |
| 2973 | 240 | Губкин г., Мира ул., 13 | 1959 | 2016 | Шлакоблок | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 41,00 | 1 623,35 | 1 373,75 | 118,90 | 26 | 39 | - |
| 2974 | 241 | Губкин г., Мира ул., 14 | 1962 | 2016 | Кирпич | 4 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 29,00 | 1 612,57 | 1 470,37 | 0,00 | 36 | 62 | - |
| 2975 | 242 | Губкин г., Мира ул., 15 | 1960 | 2009 | Шлакоблок | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 42,00 | 1 657,50 | 1 492,69 | 31,90 | 27 | 34 | - |
| 2976 | 243 | Губкин г., Мира ул., 17 | 1959 | 2019 | Шлакоблок | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 40,00 | 923,89 | 843,89 | 0,00 | 18 | 35 | - |
| 2977 | 244 | Губкин г., Мира ул., 19 | 1960 | 2017 | Шлакоблок | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 37,00 | 1 494,59 | 1 322,87 | 63,70 | 24 | 37 | - |
| 2978 | 245 | Губкин г., Мира ул., 21 | 1960 | 2016 | Шлакоблок | 3 | 5 | Счет регионального оператора | Нет | 39,00 | 2 593,42 | 2 238,92 | 142,50 | 44 | 77 | - |
| 2979 | 246 | Губкин г., Мира ул., 22 | 1962 | 2010 | Железобетонные панели | 4 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 43,00 | 2 182,16 | 1 518,62 | 515,70 | 37 | 50 | - |
| 2980 | 247 | Губкин г., Мира ул., 22а | 1961 | 2017 | Железобетонные панели | 4 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 40,00 | 2 190,36 | 2 042,09 | 0,00 | 48 | 80 | - |
| 2981 | 248 | Губкин г., Мира ул., 24 | 1961 | 2015 | Кирпич | 4 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 39,00 | 2 423,56 | 1 439,06 | 873,70 | 37 | 60 | - |
| 2982 | 249 | Губкин г., Мичурина ул., 26 | 2017 | - | Кирпич | 3 | 2 | - | Нет | 0,00 | 1 309,80 | 1 166,90 | 0,00 | 24 | 50 | C |
| 2983 | 250 | Губкин г., Мичурина ул., 26а | 2017 | - | Кирпич | 3 | 2 | - | Нет | 0,00 | 1 318,60 | 1 021,40 | 160,80 | 22 | 41 | C |
| 2984 | 251 | Губкин г., Мичуринский мкр, 1 | 2015 | - | Кирпич | 3 | 3 | - | Нет | 0,00 | 2 102,10 | 1 887,80 | 0,00 | 33 | 52 | - |
| 2985 | 252 | Губкин г., Мичуринский мкр, 1а | 2015 | - | Кирпич | 3 | 2 | - | Нет | 0,00 | 1 328,30 | 1 211,40 | 0,00 | 21 | 22 | - |
| 2986 | 253 | Губкин г., Мичуринский мкр, 2 | 2017 | - | Кирпич | 3 | 2 | - | Нет | 0,00 | 2 485,20 | 2 248,20 | 0,00 | 42 | 41 | C |
| 2987 | 254 | Губкин г., Мичуринский мкр, 3 | 2020 | - | Кирпич | 5 | 4 | - | Нет | 0,00 | 4 776,00 | 4 162,30 | 0,00 | 70 | 70 | C |
| 2988 | 255 | Губкин г., Мичуринский мкр, 4 | 2019 | - | Кирпич | 3 | 3 | - | Нет | 0,00 | 1 988,40 | 1 719,20 | 0,00 | 30 | 30 | C |
| 2989 | 256 | Губкин г., Мичуринский мкр, 4а | 2019 | - | Кирпич | 3 | 2 | - | Нет | 0,00 | 2 541,80 | 2 275,90 | 0,00 | 43 | 28 | C |
| 2990 | 257 | Губкин г., Народная ул., 2 | 1973 | 2007 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 34,00 | 3 856,75 | 3 246,29 | 328,51 | 68 | 155 | - |
| 2991 | 258 | Губкин г., Народная ул., 2а | 1975 | 2005 | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 37,00 | 2 272,77 | 1 053,67 | 487,40 | 38 | 74 | - |
| 2992 | 259 | Губкин г., Народная ул., 2б | 1986 | 2006 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 22,00 | 4 321,93 | 3 885,18 | 0,00 | 69 | 173 | - |
| 2993 | 260 | Губкин г., Народная ул., 2в | 1988 | 2006 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 22,00 | 4 714,80 | 4 261,30 | 0,00 | 80 | 192 | - |
| 2994 | 261 | Губкин г., Народная ул., 3 | 1961 | 2012 | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 43,00 | 987,66 | 916,56 | 0,00 | 24 | 46 | - |
| 2995 | 262 | Губкин г., Народная ул., 4 | 1974 | 2010 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 33,00 | 3 564,41 | 3 116,91 | 186,50 | 71 | 130 | - |
| 2996 | 263 | Губкин г., Народная ул., 4а | 1977 | 2006 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 32,00 | 3 606,32 | 2 668,33 | 60,06 | 60 | 134 | - |
| 2997 | 264 | Губкин г., Народная ул., 6/13 | 1973 | 2009 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 34,00 | 3 663,35 | 3 246,27 | 143,30 | 68 | 129 | - |
| 2998 | 265 | Губкин г., Народная ул., 6б | 1983 | 2004 | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 26,00 | 2 365,63 | 1 842,60 | 0,00 | 52 | 127 | - |
| 2999 | 266 | Губкин г., Народная ул., 6в | 1985 | 2006 | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 27,00 | 2 404,97 | 1 880,97 | 0,00 | 52 | 111 | - |
| 3000 | 267 | Губкин г., Народная ул., 8 | 1962 | 2008 | Кирпич | 4 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 40,00 | 2 259,79 | 1 961,74 | 133,36 | 49 | 80 | - |
| 3001 | 268 | Губкин г., Народная ул., 10 | 1962 | 2009 | Кирпич | 4 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 38,00 | 2 236,78 | 2 017,38 | 69,40 | 49 | 86 | - |
| 3002 | 269 | Губкин г., Народная ул., 12 | 1961 | 2009 | Кирпич | 4 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 39,00 | 2 101,07 | 1 958,87 | 0,00 | 48 | 109 | - |
| 3003 | 270 | Губкин г., Народная ул., 16 | 1979 | 2009 | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 27,00 | 1 475,70 | 1 340,70 | 0,00 | 30 | 54 | - |
| 3004 | 271 | Губкин г., Народная ул., 25 | 1962 | 2012 | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 43,00 | 1 009,36 | 941,56 | 0,00 | 24 | 46 | - |
| 3005 | 272 | Губкин г., Новая ул., 1 | 1969 | 2010 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 47,00 | 1 161,10 | 922,70 | 71,60 | 23 | 46 | - |
| 3006 | 273 | Губкин г., Новая ул., 1а | 1980 | 2019 | Несущие панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 28,00 | 1 294,15 | 1 183,31 | 0,00 | 27 | 57 | - |
| 3007 | 274 | Губкин г., Новая ул., 1б | 1982 | 2020 | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 31,00 | 1 289,56 | 1 153,86 | 0,00 | 27 | 50 | - |
| 3008 | 275 | Губкин г., Новая ул., 1в | 1982 | 2012 | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 28,00 | 1 303,42 | 1 173,47 | 0,00 | 27 | 59 | - |
| 3009 | 276 | Губкин г., Новая ул., 1г | 1984 | - | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 1 653,70 | 1 506,60 | 0,00 | 27 | 46 | - |
| 3010 | 277 | Губкин г., Октябрьская ул., 22 | 1973 | 2006 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 29,00 | 3 652,17 | 3 382,47 | 0,00 | 70 | 115 | - |
| 3011 | 278 | Губкин г., Октябрьская ул., 26 | 1973 | 2013 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 28,00 | 3 605,51 | 3 385,96 | 0,00 | 70 | 140 | - |
| 3012 | 279 | Губкин г., Октябрьский пер., 3 | 2015 | - | Кирпич | 3 | 1 | - | Нет | 0,00 | 1 588,40 | 1 299,30 | 0,00 | 36 | 36 | - |
| 3013 | 280 | Губкин г., Октябрьский пер., 4 | 2014 | - | Кирпич | 3 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 2,00 | 1 369,10 | 1 133,20 | 0,00 | 24 | 77 | - |
| 3014 | 281 | Губкин г., Осколецкая ул., 19 | 1973 | 2009 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 33,00 | 3 554,21 | 3 102,41 | 180,80 | 71 | 136 | - |
| 3015 | 282 | Губкин г., Осколецкая ул., 21 | 1972 | 2009 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 34,00 | 3 573,71 | 3 128,01 | 179,70 | 71 | 126 | - |
| 3016 | 283 | Губкин г., Осколецкая ул., 21а | 1987 | 2008 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 21,00 | 3 562,11 | 3 001,01 | 282,10 | 63 | 128 | - |
| 3017 | 284 | Губкин г., П.Морозова ул., 1 | 2015 | - | Кирпич | 3 | 2 | - | Нет | 0,00 | 801,81 | 713,91 | 0,00 | 12 | 22 | - |
| 3018 | 285 | Губкин г., П.Морозова ул., 5 | 2015 | - | Кирпич | 3 | 3 | - | Нет | 0,00 | 1 372,76 | 1 222,16 | 0,00 | 24 | 48 | - |
| 3019 | 286 | Губкин г., П.Морозова ул., 7 | 2015 | - | Кирпич | 3 | 3 | - | Нет | 0,00 | 1 503,90 | 1 316,50 | 0,00 | 24 | 65 | - |
| 3020 | 287 | Губкин г., Петра Великого ул., 6 | 2007 | - | Кирпич | 9 | 5 | Счет регионального оператора | Нет | 4,00 | 12 073,40 | 10 123,40 | 0,00 | 180 | 301 | - |
| 3021 | 288 | Губкин г., Петра Великого ул., 8 | 2006 | - | Кирпич | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 7,00 | 5 517,10 | 4 631,80 | 140,00 | 71 | 121 | - |
| 3022 | 289 | Губкин г., Петра Великого ул., 10 | 1999 | - | Железобетонные панели | 9 | 5 | Специальный счет ТСЖ/УК | Нет | 13,00 | 10 634,28 | 9 379,78 | 0,00 | 180 | 313 | - |
| 3023 | 290 | Губкин г., Петра Великого ул., 14 | 2018 | - | Кирпич | 3 | 2 | - | Нет | 0,00 | 1 350,60 | 1 233,90 | 0,00 | 24 | 45 | C |
| 3024 | 291 | Губкин г., Петра Великого ул., 16 | 2019 | - | Кирпич | 3 | 1 | - | Нет | 0,00 | 1 465,90 | 1 230,60 | 0,00 | 33 | 33 | C |
| 3025 | 292 | Губкин г., Петра Великого ул., 18 | 2011 | - | Кирпич | 3 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 2,00 | 1 624,50 | 1 150,90 | 0,00 | 33 | 41 | - |
| 3026 | 293 | Губкин г., Петра Великого ул., 20 | 2011 | - | Кирпич | 3 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 2,00 | 1 627,79 | 1 167,59 | 0,00 | 33 | 43 | - |
| 3027 | 294 | Губкин г., Петра Великого ул., 22 | 2009 | - | Кирпич | 3 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 4,00 | 1 607,20 | 1 137,60 | 210,90 | 25 | 42 | - |
| 3028 | 295 | Губкин г., Петра Великого ул., 22а | 2014 | - | Кирпич | 3 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 2,00 | 1 464,50 | 1 226,30 | 0,00 | 33 | 39 | - |
| 3029 | 296 | Губкин г., Петра Великого ул., 24 | 2009 | - | Кирпич | 3 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 5,00 | 1 479,60 | 1 120,90 | 0,00 | 27 | 52 | - |
| 3030 | 297 | Губкин г., Петра Великого ул., 24а | 2013 | - | Кирпич | 3 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 2,00 | 1 456,60 | 1 226,40 | 0,00 | 33 | 35 | - |
| 3031 | 298 | Губкин г., Петра Великого ул., 26 | 2009 | - | Кирпич | 3 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 5,00 | 1 586,31 | 1 089,81 | 210,20 | 34 | 70 | - |
| 3032 | 299 | Губкин г., Петра Великого ул., 26а | 2012 | - | Кирпич | 3 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 2,00 | 1 458,30 | 1 216,20 | 0,00 | 33 | 48 | - |
| 3033 | 300 | Губкин г., Пильчикова ул., 22 | 1989 | 2006 | Кирпич | 3 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 34,00 | 1 168,18 | 609,86 | 45,70 | 27 | 45 | - |
| 3034 | 301 | Губкин г., Пильчикова ул., 24 | 1969 | 2009 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 36,00 | 928,91 | 856,56 | 0,00 | 20 | 40 | - |
| 3035 | 302 | Губкин г., Пильчикова ул., 24а | 1975 | - | Кирпич | 3 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 330,50 | 298,60 | 0,00 | 6 | 7 | - |
| 3036 | 303 | Губкин г., Победы ул., 11 | 2009 | - | Кирпич | 3 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 3,00 | 1 484,80 | 1 255,30 | 0,00 | 36 | 61 | - |
| 3037 | 304 | Губкин г., Победы ул., 17 | 2014 | - | Кирпич | 3 | 4 | - | Нет | 0,00 | 1 770,90 | 1 655,40 | 0,00 | 36 | 86 | - |
| 3038 | 305 | Губкин г., Победы ул., 19 | 2009 | - | Кирпич | 3 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 461,80 | 290,10 | 0,00 | 8 | 9 | - |
| 3039 | 306 | Губкин г., Победы ул., 19а | 2009 | - | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 744,30 | 630,90 | 0,00 | 17 | 39 | - |
| 3040 | 307 | Губкин г., Победы ул., 21 | 2015 | - | Кирпич | 3 | 1 | - | Нет | 0,00 | 1 408,80 | 1 153,10 | 0,00 | 30 | 25 | - |
| 3041 | 308 | Губкин г., Победы ул., 23 | 2018 | - | Кирпич | 3 | 2 | - | Нет | 0,00 | 1 016,60 | 919,00 | 0,00 | 16 | 29 | C |
| 3042 | 309 | Губкин г., Победы ул., 25 | 2016 | - | Кирпич | 3 | 2 | - | Нет | 0,00 | 939,80 | 843,40 | 0,00 | 18 | 40 | - |
| 3043 | 310 | Губкин г., Победы ул., 28 | 2014 | - | Кирпич | 3 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 1 352,84 | 1 139,40 | 0,00 | 25 | 62 | - |
| 3044 | 311 | Губкин г., Победы ул., 32 | 2016 | - | Кирпич | 3 | 1 | - | Нет | 0,00 | 1 377,50 | 1 131,70 | 0,00 | 24 | 33 | - |
| 3045 | 312 | Губкин г., Победы ул., 34 | 2018 | - | Кирпич | 3 | 1 | - | Нет | 0,00 | 1 032,80 | 916,40 | 0,00 | 18 | 30 | C |
| 3046 | 313 | Губкин г., Победы ул., 48 | 1978 | 2007 | Кирпич | 5 | 8 | Счет регионального оператора | Нет | 50,00 | 6 571,02 | 5 766,02 | 0,00 | 105 | 220 | - |
| 3047 | 314 | Губкин г., Преображенская ул., 2 | 1993 | 2004 | Железобетонные панели | 10 | 2 | Специальный счет ТСЖ/УК | Нет | 18,00 | 4 962,63 | 4 249,72 | 0,00 | 70 | 172 | - |
| 3048 | 315 | Губкин г., Преображенская ул., 4 | 1991 | 2019 | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 21,00 | 7 741,15 | 6 351,91 | 0,00 | 162 | 268 | - |
| 3049 | 316 | Губкин г., Преображенская ул., 4, корп. 2 | 1995 | 2010 | Железобетонные панели | 9 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 16,00 | 10 681,09 | 9 075,98 | 0,00 | 152 | 358 | - |
| 3050 | 317 | Губкин г., Преображенская ул., 4а | 1992 | 2019 | Железобетонные панели | 10 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 5 696,74 | 4 815,93 | 50,27 | 80 | 173 | - |
| 3051 | 318 | Губкин г., Преображенская ул., 4б | 1994 | 2011 | Железобетонные панели | 9 | 2 | Специальный счет ТСЖ/УК | Нет | 22,00 | 5 195,93 | 4 337,09 | 0,00 | 72 | 148 | - |
| 3052 | 319 | Губкин г., Преображенская ул., 6 | 1994 | 2009 | Железобетонные панели | 9 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 19,00 | 13 277,66 | 11 638,57 | 0,00 | 207 | 497 | - |
| 3053 | 320 | Губкин г., Преображенская ул., 6а | 1991 | 2019 | Кирпич | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 19,00 | 4 409,37 | 3 906,25 | 0,00 | 72 | 157 | - |
| 3054 | 321 | Губкин г., Преображенская ул., 6б | 1996 | 2008 | Кирпич | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 16,00 | 4 472,57 | 3 919,37 | 0,00 | 72 | 156 | - |
| 3055 | 322 | Губкин г., Преображенская ул., 6в | 1996 | 2011 | Кирпич | 6 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 15,00 | 5 568,01 | 5 044,82 | 0,00 | 108 | 222 | - |
| 3056 | 323 | Губкин г., Преображенская ул., 8 | 1993 | 2002 | Кирпич | 9 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 17,00 | 13 384,79 | 11 990,49 | 0,00 | 225 | 565 | - |
| 3057 | 324 | Губкин г., Преображенская ул., 8а | 1992 | 2006 | Кирпич | 6 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 18,00 | 3 674,37 | 3 412,77 | 0,00 | 72 | 140 | - |
| 3058 | 325 | Губкин г., Преображенская ул., 12 | 1993 | 2007 | Несущие панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 6 740,76 | 5 507,46 | 0,00 | 144 | 214 | - |
| 3059 | 326 | Губкин г., Преображенская ул., 14 | 2019 | 2019 | Кирпич | 3 | 1 | - | Нет | 0,00 | 1 517,80 | 1 236,70 | 0,00 | 33 | 4 | C |
| 3060 | 327 | Губкин г., Преображенская ул., 16 | 2017 | - | Блок | 3 | 1 | - | Нет | 0,00 | 1 461,70 | 1 230,20 | 0,00 | 33 | 37 | C |
| 3061 | 328 | Губкин г., Преображенская ул., 18 | 2016 | - | Кирпич | 3 | 3 | - | Нет | 0,00 | 1 468,50 | 1 234,70 | 0,00 | 33 | 44 | - |
| 3062 | 329 | Губкин г., Преображенская ул., 20 | 2014 | - | Кирпич | 3 | 1 | - | Нет | 0,00 | 1 468,80 | 1 227,50 | 0,00 | 33 | 23 | - |
| 3063 | 330 | Губкин г., Преображенская ул., 22 | 2015 | - | Кирпич | 3 | 3 | - | Нет | 0,00 | 1 468,30 | 1 223,80 | 0,00 | 39 | 32 | - |
| 3064 | 331 | Губкин г., Пролетарская ул., 1 | 1980 | 2015 | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 38,00 | 1 806,04 | 1 165,74 | 66,80 | 79 | 84 | - |
| 3065 | 332 | Губкин г., Пролетарская ул., 3 | 1978 | 2015 | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 38,00 | 1 790,43 | 1 139,03 | 77,90 | 75 | 103 | - |
| 3066 | 333 | Губкин г., Пролетарская ул., 4 | 1976 | 2003 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 38,00 | 4 020,17 | 3 193,81 | 546,00 | 62 | 134 | - |
| 3067 | 334 | Губкин г., Пролетарская ул., 5 | 1978 | 2015 | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 38,00 | 1 867,99 | 1 132,42 | 158,05 | 75 | 91 | - |
| 3068 | 335 | Губкин г., Пролетарская ул., 9 | 1977 | 2006 | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 27,00 | 1 944,27 | 1 781,63 | 0,00 | 40 | 89 | - |
| 3069 | 336 | Губкин г., Пролетарская ул., 15 | 1959 | 2016 | Шлакоблок | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 40,00 | 1 498,92 | 1 381,90 | 0,00 | 24 | 34 | - |
| 3070 | 337 | Губкин г., Пролетарская ул., 16а | 1965 | 2019 | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 36,00 | 1 039,06 | 964,37 | 0,00 | 24 | 44 | - |
| 3071 | 338 | Губкин г., Просторный пер., 2 | 1972 | 2010 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 38,00 | 401,89 | 375,09 | 0,00 | 8 | 18 | - |
| 3072 | 339 | Губкин г., Раевского ул., 1 | 1972 | 2011 | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 36,00 | 1 489,17 | 1 048,02 | 48,81 | 71 | 94 | - |
| 3073 | 340 | Губкин г., Раевского ул., 2 | 1983 | 2008 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 34,00 | 3 633,42 | 3 218,92 | 0,00 | 59 | 113 | - |
| 3074 | 341 | Губкин г., Раевского ул., 3 | 1972 | 2008 | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 37,00 | 1 990,77 | 1 002,60 | 87,50 | 65 | 74 | - |
| 3075 | 342 | Губкин г., Раевского ул., 4 | 1981 | 2008 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 34,00 | 4 814,91 | 4 296,41 | 107,00 | 89 | 192 | - |
| 3076 | 343 | Губкин г., Раевского ул., 5 | 1972 | 2008 | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 1 896,86 | 999,98 | 150,40 | 67 | 100 | - |
| 3077 | 344 | Губкин г., Раевского ул., 6 | 1980 | 2005 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 34,00 | 4 836,70 | 4 417,90 | 0,00 | 90 | 189 | - |
| 3078 | 345 | Губкин г., Раевского ул., 6а | 1988 | 2003 | Кирпич | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 23,00 | 3 958,70 | 3 506,90 | 0,00 | 60 | 146 | - |
| 3079 | 346 | Губкин г., Раевского ул., 7 | 1972 | 1995 | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 40,00 | 2 166,92 | 1 030,04 | 13,30 | 65 | 82 | - |
| 3080 | 347 | Губкин г., Раевского ул., 8 | 1982 | 2006 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 3 120,54 | 2 795,14 | 0,00 | 50 | 115 | - |
| 3081 | 348 | Губкин г., Раевского ул., 8а | 1993 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 19,00 | 3 201,02 | 2 906,02 | 0,00 | 60 | 147 | - |
| 3082 | 349 | Губкин г., Раевского ул., 9 | 1972 | 2014 | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 33,00 | 3 554,06 | 2 091,42 | 516,80 | 105 | 102 | - |
| 3083 | 350 | Губкин г., Раевского ул., 10 | 1981 | 2009 | Железобетонные панели | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 33,00 | 3 615,36 | 3 231,16 | 0,00 | 60 | 148 | - |
| 3084 | 351 | Губкин г., Раевского ул., 10а | 1994 | 2008 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 18,00 | 3 166,02 | 2 923,02 | 0,00 | 60 | 127 | - |
| 3085 | 352 | Губкин г., Раевского ул., 11 | 1975 | 2012 | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 34,00 | 1 516,87 | 1 048,63 | 171,40 | 74 | 90 | - |
| 3086 | 353 | Губкин г., Раевского ул., 11а | 1975 | 2012 | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 37,00 | 1 528,38 | 1 050,78 | 178,20 | 68 | 88 | - |
| 3087 | 354 | Губкин г., Раевского ул., 12 | 1983 | 2006 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 33,00 | 3 620,30 | 3 198,38 | 0,00 | 59 | 129 | - |
| 3088 | 355 | Губкин г., Раевского ул., 12а | 1987 | 2010 | Железобетонные панели | 5 | 8 | Счет регионального оператора | Нет | 24,00 | 6 949,27 | 6 219,57 | 0,00 | 117 | 252 | - |
| 3089 | 356 | Губкин г., Раевского ул., 12б | 1996 | 2011 | Кирпич | 5 | 12 | Специальный счет ТСЖ/УК | Нет | 15,00 | 11 031,04 | 9 589,49 | 482,20 | 162 | 318 | - |
| 3090 | 357 | Губкин г., Раевского ул., 14 | 1982 | 2006 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 31,00 | 3 066,51 | 2 778,51 | 0,00 | 50 | 106 | - |
| 3091 | 358 | Губкин г., Раевского ул., 14а | 1993 | 2008 | Кирпич | 5 | 10 | Счет регионального оператора | Нет | 19,00 | 7 630,00 | 6 964,24 | 0,00 | 118 | 278 | - |
| 3092 | 359 | Губкин г., Раевского ул., 16 | 1987 | 2009 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 26,00 | 3 055,99 | 2 769,59 | 0,00 | 50 | 109 | - |
| 3093 | 360 | Губкин г., Раевского ул., 17 | 1976 | 1995 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 4 310,01 | 3 481,63 | 500,80 | 70 | 125 | - |
| 3094 | 361 | Губкин г., Раевского ул., 18 | 1982 | 2005 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 28,00 | 3 085,34 | 2 706,65 | 81,70 | 49 | 111 | - |
| 3095 | 362 | Губкин г., Раевского ул., 19 | 1974 | 1995 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 3 893,53 | 3 520,86 | 94,50 | 71 | 127 | - |
| 3096 | 363 | Губкин г., Раевского ул., 20 | 1981 | 2003 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 29,00 | 3 051,66 | 2 761,61 | 0,00 | 50 | 95 | - |
| 3097 | 364 | Губкин г., Раевского ул., 20а | 1988 | - | Железобетонные панели | 5 | 6 | Специальный счет ТСЖ/УК | Нет | 20,00 | 5 298,84 | 4 793,46 | 0,00 | 89 | 199 | - |
| 3098 | 365 | Губкин г., Раевского ул., 21 | 1973 | 2006 | Кирпич | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 33,00 | 5 180,95 | 4 488,95 | 213,15 | 100 | 177 | - |
| 3099 | 366 | Губкин г., Раевского ул., 21а | 1975 | 2011 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 31,00 | 3 669,29 | 3 284,49 | 113,80 | 69 | 120 | - |
| 3100 | 367 | Губкин г., Раевского ул., 22 | 1980 | 2020 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 31,00 | 3 067,64 | 2 690,74 | 87,20 | 49 | 98 | - |
| 3101 | 368 | Губкин г., Раевского ул., 22а | 1988 | 2007 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 27,00 | 5 158,16 | 4 771,16 | 0,00 | 89 | 193 | - |
| 3102 | 369 | Губкин г., Раевского ул., 23 | 1982 | 2008 | Кирпич | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 27,00 | 4 621,30 | 4 096,70 | 34,40 | 71 | 153 | - |
| 3103 | 370 | Губкин г., Раевского ул., 24 | 1980 | 2005 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 3 064,70 | 2 775,98 | 0,00 | 50 | 101 | - |
| 3104 | 371 | Губкин г., Раевского ул., 24а | 1988 | 2007 | Кирпич | 5 | 8 | Счет регионального оператора | Нет | 24,00 | 5 969,40 | 5 441,40 | 0,00 | 99 | 207 | - |
| 3105 | 372 | Губкин г., Раевского ул., 25 | 1982 | 2009 | Кирпич | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 28,00 | 4 795,68 | 4 159,15 | 0,00 | 72 | 151 | - |
| 3106 | 373 | Губкин г., Раевского ул., 26 | 1979 | 2020 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 32,00 | 3 057,01 | 2 603,97 | 163,88 | 49 | 103 | - |
| 3107 | 374 | Губкин г., Рудничная ул., 12а | 1972 | 1972 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 34,00 | 731,53 | 568,73 | 36,40 | 18 | 29 | - |
| 3108 | 375 | Губкин г., Рудничная ул., 15 | 1980 | 2009 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 28,00 | 1 128,28 | 1 036,98 | 0,00 | 27 | 46 | - |
| 3109 | 376 | Губкин г., Свердлова ул., 40а | 1981 | 2019 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 21,00 | 2 993,85 | 2 662,85 | 60,00 | 59 | 99 | - |
| 3110 | 377 | Губкин г., Свободный пер., 6 | 2017 | - | Кирпич | 3 | 3 | - | Нет | 0,00 | 1 407,80 | 1 243,90 | 0,00 | 36 | 25 | C |
| 3111 | 378 | Губкин г., Севастопольская ул., 2 | 2002 | - | Кирпич | 10 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 10,00 | 5 197,35 | 4 307,65 | 297,20 | 66 | 173 | - |
| 3112 | 379 | Губкин г., Севастопольская ул., 4 | 1985 | 2009 | Железобетонные панели | 5 | 8 | Счет регионального оператора | Нет | 26,00 | 6 799,75 | 6 136,38 | 0,00 | 105 | 269 | - |
| 3113 | 380 | Губкин г., Севастопольская ул., 6 | 1984 | 2011 | Железобетонные панели | 5 | 12 | Счет регионального оператора | Нет | 24,00 | 10 209,54 | 9 251,84 | 0,00 | 158 | 356 | - |
| 3114 | 381 | Губкин г., Севастопольская ул., 8 | 1985 | 2009 | Железобетонные панели | 5 | 8 | Счет регионального оператора | Нет | 24,00 | 6 560,94 | 5 793,14 | 59,40 | 98 | 244 | - |
| 3115 | 382 | Губкин г., Севастопольская ул., 12 | 1986 | 2005 | Железобетонные панели | 5 | 12 | Специальный счет ТСЖ/УК | Нет | 24,00 | 10 021,99 | 8 989,29 | 60,70 | 156 | 360 | - |
| 3116 | 383 | Губкин г., Севастопольская ул., 16 | 1996 | 2007 | Кирпич | 10 | 1 | Специальный счет ТСЖ/УК | Нет | 14,00 | 3 071,93 | 2 828,53 | 0,00 | 30 | 77 | - |
| 3117 | 384 | Губкин г., Севастопольская ул., 18 | 2007 | - | Кирпич | 9 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 6,00 | 11 072,20 | 8 703,20 | 174,40 | 148 | 292 | - |
| 3118 | 385 | Губкин г., Севастопольская ул., 20 | 2009 | - | Кирпич | 9 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 3,00 | 9 329,10 | 7 529,10 | 0,00 | 144 | 279 | - |
| 3119 | 386 | Губкин г., Севастопольская ул., 57а | 2005 | - | Кирпич | 10 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 10,00 | 10 045,70 | 8 602,50 | 472,20 | 123 | 264 | - |
| 3120 | 387 | Губкин г., Севастопольская ул., 97 | 1994 | 2019 | Монолит железобетонный | 16 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 38,00 | 6 941,78 | 5 706,98 | 0,00 | 79 | 217 | - |
| 3121 | 388 | Губкин г., Севастопольская ул., 99 | 1995 | 2019 | Монолит железобетонный | 16 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 34,00 | 6 955,10 | 5 741,10 | 0,00 | 79 | 215 | - |
| 3122 | 389 | Губкин г., Севастопольская ул., 101 | 2000 | 2011 | Монолит железобетонный | 16 | 1 | Специальный счет ТСЖ/УК | Нет | 18,00 | 6 543,27 | 5 479,72 | 17,40 | 109 | 251 | - |
| 3123 | 390 | Губкин г., Севастопольская ул., 103 | 2000 | - | Кирпич | 9 | 10 | Специальный счет ТСЖ/УК | Нет | 12,00 | 17 214,96 | 14 858,11 | 391,35 | 167 | 398 | - |
| 3124 | 391 | Губкин г., Севастопольская ул., 105 | 2008 | - | Кирпич | 9 | 5 | Счет регионального оператора | Нет | 6,00 | 12 903,20 | 10 138,60 | 0,00 | 180 | 298 | - |
| 3125 | 392 | Губкин г., Севастопольская ул., 107 | 2012 | - | Кирпич | 9 | 5 | Счет регионального оператора | Нет | 2,00 | 11 995,00 | 10 096,30 | 0,00 | 180 | 283 | B |
| 3126 | 393 | Губкин г., Севастопольская ул., 109 | 2016 | - | Кирпич | 9 | 5 | - | Нет | 0,00 | 11 258,80 | 10 049,40 | 66,50 | 180 | 209 | C |
| 3127 | 394 | Губкин г., Севастопольская ул., 111 | 2019 | - | Кирпич | 9 | 2 | - | Нет | 0,00 | 4 286,40 | 3 277,90 | 0,00 | 70 | 54 | C |
| 3128 | 395 | Губкин г., Севастопольская ул., 113 | 2014 | - | Кирпич | 9 | 3 | Специальный счет ТСЖ/УК | Нет | 0,00 | 7 657,61 | 6 315,80 | 0,00 | 108 | 212 | B |
| 3129 | 396 | Губкин г., Севастопольская ул., 115 | 2014 | - | Кирпич | 9 | 2 | - | Нет | 0,00 | 4 559,28 | 3 239,20 | 424,40 | 65 | 87 | B |
| 3130 | 397 | Губкин г., Севастопольская ул., 117 | 2015 | - | Кирпич | 9 | 3 | - | Нет | 0,00 | 7 661,90 | 6 347,10 | 0,00 | 108 | 169 | B |
| 3131 | 398 | Губкин г., Сельскохозяйственная ул., 2а | 1985 | 2009 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 31,00 | 3 201,97 | 2 845,27 | 0,00 | 60 | 141 | - |
| 3132 | 399 | Губкин г., Сельскохозяйственная ул., 3а | 1974 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 39,00 | 384,94 | 365,14 | 0,00 | 8 | 14 | - |
| 3133 | 400 | Губкин г., Сельскохозяйственная ул., 3б | 1980 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 383,21 | 363,61 | 0,00 | 8 | 16 | - |
| 3134 | 401 | Губкин г., Сельскохозяйственная ул., 3в | 1976 | 2009 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 37,00 | 385,32 | 366,42 | 0,00 | 8 | 18 | - |
| 3135 | 402 | Губкин г., Слободская ул., 167а | 1982 | - | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 27,00 | 1 669,67 | 1 529,99 | 0,00 | 27 | 65 | - |
| 3136 | 403 | Губкин г., Советская ул., 8/14 | 1980 | 2011 | Кирпич | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 27,00 | 4 363,72 | 3 809,96 | 94,80 | 79 | 136 | - |
| 3137 | 404 | Губкин г., Советская ул., 13 | 1960 | 2009 | Шлакоблок | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 43,00 | 1 642,21 | 1 211,71 | 311,50 | 21 | 43 | - |
| 3138 | 405 | Губкин г., Советская ул., 19 | 1962 | 2018 | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 38,00 | 1 365,91 | 1 266,35 | 0,00 | 32 | 50 | - |
| 3139 | 406 | Губкин г., Советская ул., 21 | 1962 | 2015 | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 40,00 | 1 358,88 | 1 260,54 | 0,00 | 32 | 63 | - |
| 3140 | 407 | Губкин г., Советская ул., 21а | 1962 | 2012 | Железобетонные панели | 3 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 41,00 | 2 168,88 | 2 031,82 | 0,00 | 48 | 76 | - |
| 3141 | 408 | Губкин г., Советская ул., 22 | 1959 | 2008 | Шлакоблок | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 43,00 | 1 607,84 | 1 063,52 | 423,10 | 19 | 29 | - |
| 3142 | 409 | Губкин г., Советская ул., 23а | 1962 | 2015 | Железобетонные панели | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 37,00 | 1 354,37 | 1 291,99 | 0,00 | 32 | 57 | - |
| 3143 | 410 | Губкин г., Советская ул., 25а | 1963 | 2018 | Железобетонные панели | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 38,00 | 1 350,00 | 1 284,20 | 0,00 | 32 | 57 | - |
| 3144 | 411 | Губкин г., Советская ул., 27а | 1963 | 2010 | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 39,00 | 1 368,11 | 1 268,21 | 0,00 | 32 | 49 | - |
| 3145 | 412 | Губкин г., Советская ул., 28 | 1960 | 2016 | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 31,00 | 1 344,41 | 1 249,57 | 0,00 | 32 | 47 | - |
| 3146 | 413 | Губкин г., Спортивный проезд, 1 | 1993 | 2007 | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 24,00 | 7 627,57 | 6 346,27 | 0,00 | 162 | 322 | - |
| 3147 | 414 | Губкин г., Урицкого ул., 39а | 1982 | 2012 | Железобетонные панели | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 28,00 | 1 782,67 | 1 591,67 | 0,00 | 29 | 59 | - |
| 3148 | 415 | Губкин г., Урицкого ул., 39б | 1982 | 2006 | Железобетонные панели | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 28,00 | 1 760,92 | 1 578,82 | 0,00 | 29 | 57 | - |
| 3149 | 416 | Губкин г., Урицкого ул., 39в | 1982 | 2019 | Железобетонные панели | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 21,00 | 1 753,73 | 1 587,21 | 0,00 | 29 | 64 | - |
| 3150 | 417 | Губкин г., Фестивальная ул., 6 | 2015 | - | Кирпич | 3 | 3 | - | Нет | 0,00 | 1 511,44 | 1 322,24 | 0,00 | 24 | 57 | - |
| 3151 | 418 | Губкин г., Фрунзе ул., 2 | 1971 | 2019 | Кирпич | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 27,00 | 5 543,51 | 4 411,01 | 737,50 | 98 | 218 | - |
| 3152 | 419 | Губкин г., Фрунзе ул., 2а | 1969 | 2006 | Кирпич | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 39,00 | 4 887,58 | 4 506,18 | 0,00 | 99 | 182 | - |
| 3153 | 420 | Губкин г., Фрунзе ул., 2б | 1970 | 2008 | Кирпич | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 26,00 | 4 898,82 | 4 409,72 | 129,20 | 98 | 185 | - |
| 3154 | 421 | Губкин г., Фрунзе ул., 2в | 1973 | 2005 | Кирпич | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 5 203,59 | 4 767,12 | 58,06 | 105 | 196 | - |
| 3155 | 422 | Губкин г., Фрунзе ул., 3 | 1963 | 2015 | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 29,00 | 1 348,32 | 1 250,20 | 0,00 | 32 | 61 | - |
| 3156 | 423 | Губкин г., Фрунзе ул., 4 | 1971 | 2014 | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 34,00 | 5 052,88 | 2 757,25 | 1 458,71 | 143 | 202 | - |
| 3157 | 424 | Губкин г., Фрунзе ул., 5 | 1962 | 2017 | Кирпич | 4 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 29,00 | 2 682,09 | 2 485,89 | 0,00 | 64 | 109 | - |
| 3158 | 425 | Губкин г., Фрунзе ул., 5а | 1962 | 2008 | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 42,00 | 1 346,71 | 1 254,01 | 0,00 | 32 | 44 | - |
| 3159 | 426 | Губкин г., Фрунзе ул., 6а | 1986 | 2011 | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 7 790,49 | 6 305,42 | 70,00 | 161 | 261 | - |
| 3160 | 427 | Губкин г., Фрунзе ул., 7 | 1963 | 2008 | Кирпич | 4 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 41,00 | 2 709,93 | 2 475,63 | 39,00 | 64 | 101 | - |
| 3161 | 428 | Губкин г., Фрунзе ул., 7а | 1962 | 2017 | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 40,00 | 1 375,64 | 1 276,24 | 0,00 | 32 | 50 | - |
| 3162 | 429 | Губкин г., Фрунзе ул., 8 | 1970 | 2008 | Кирпич | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 39,00 | 5 252,76 | 4 500,36 | 0,00 | 100 | 175 | - |
| 3163 | 430 | Губкин г., Фрунзе ул., 9 | 1962 | 2015 | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 29,00 | 1 428,45 | 1 259,74 | 71,91 | 32 | 48 | - |
| 3164 | 431 | Губкин г., Фрунзе ул., 10 | 1968 | 2009 | Кирпич | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 40,00 | 4 897,52 | 4 513,32 | 0,00 | 100 | 169 | - |
| 3165 | 432 | Губкин г., Фрунзе ул., 10а | 1970 | 2009 | Железобетонные панели | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 36,00 | 3 699,51 | 3 242,93 | 0,00 | 120 | 144 | - |
| 3166 | 433 | Губкин г., Фрунзе ул., 10б | 1985 | 2004 | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 26,00 | 3 338,03 | 1 806,81 | 114,90 | 54 | 110 | - |
| 3167 | 434 | Губкин г., Фрунзе ул., 11 | 1962 | 2017 | Кирпич | 4 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 29,00 | 2 688,18 | 2 460,88 | 31,20 | 64 | 84 | - |
| 3168 | 435 | Губкин г., Фрунзе ул., 12 | 1964 | 2008 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 44,00 | 3 533,01 | 2 513,93 | 820,20 | 65 | 108 | - |
| 3169 | 436 | Губкин г., Фрунзе ул., 12а | 1967 | 2011 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 37,00 | 3 626,62 | 3 231,82 | 115,80 | 69 | 142 | - |
| 3170 | 437 | Губкин г., Фрунзе ул., 12б | 1968 | 2012 | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 37,00 | 2 897,92 | 2 226,35 | 0,00 | 75 | 158 | - |
| 3171 | 438 | Губкин г., Фрунзе ул., 13 | 1962 | 2008 | Кирпич | 4 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 41,00 | 2 702,17 | 2 509,27 | 0,00 | 64 | 97 | - |
| 3172 | 439 | Губкин г., Фрунзе ул., 13а | 1963 | 2010 | Железобетонные панели | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 44,00 | 1 360,92 | 1 262,58 | 0,00 | 32 | 57 | - |
| 3173 | 440 | Губкин г., Фрунзе ул., 14 | 1963 | 2015 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 3 302,63 | 2 985,16 | 71,07 | 79 | 139 | - |
| 3174 | 441 | Губкин г., Фрунзе ул., 15 | 1962 | 2018 | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 29,00 | 1 331,00 | 1 232,04 | 30,30 | 32 | 57 | - |
| 3175 | 442 | Губкин г., Фрунзе ул., 15а | 1968 | 2010 | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 37,00 | 1 414,49 | 1 284,79 | 0,00 | 32 | 63 | - |
| 3176 | 443 | Губкин г., Фрунзе ул., 16 | 1966 | 2020 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 39,00 | 3 368,13 | 3 113,23 | 41,20 | 79 | 136 | - |
| 3177 | 444 | Губкин г., Фрунзе ул., 16а | 1969 | 2009 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 40,00 | 2 752,83 | 2 555,90 | 0,00 | 60 | 114 | - |
| 3178 | 445 | Губкин г., Фрунзе ул., 17 | 1962 | 2008 | Кирпич | 4 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 41,00 | 2 728,60 | 2 457,15 | 71,70 | 63 | 101 | - |
| 3179 | 446 | Губкин г., Фрунзе ул., 17а | 1963 | 2015 | Железобетонные панели | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 28,00 | 1 342,66 | 1 244,54 | 0,00 | 32 | 53 | - |
| 3180 | 447 | Губкин г., Фрунзе ул., 18 | 1968 | 2005 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 37,00 | 4 236,48 | 2 535,14 | 1 283,00 | 65 | 91 | - |
| 3181 | 448 | Губкин г., Фрунзе ул., 19 | 1963 | 2016 | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 38,00 | 1 367,18 | 1 196,98 | 71,20 | 31 | 53 | - |
| 3182 | 449 | Губкин г., Фрунзе ул., 21 | 2011 | - | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 2,00 | 1 484,10 | 874,70 | 472,70 | 17 | 24 | - |
| 3183 | 450 | Губкин г., Фрунзе ул., 21а | 1964 | 2019 | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 36,00 | 1 378,47 | 1 207,96 | 73,17 | 31 | 48 | - |
| 3184 | 451 | Губкин г., Фрунзе ул., 23 | 2011 | - | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 1 471,00 | 847,80 | 478,70 | 17 | 29 | - |
| 3185 | 452 | Губкин г., Центральная ул., 56 | 1983 | 2011 | Кирпич | 3 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 27,00 | 2 627,64 | 2 354,05 | 62,00 | 42 | 108 | - |
| 3186 | 453 | Губкин г., Центральная ул., 58а | 1976 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 994,27 | 821,46 | 88,60 | 21 | 37 | - |
| 3187 | 454 | Губкин г., Центральная ул., 60 | 1970 | 2005 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 36,00 | 687,21 | 639,20 | 0,00 | 16 | 26 | - |
| 3188 | 455 | Губкин г., Центральная ул., 60а | 1982 | 2010 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 1 070,57 | 964,20 | 0,00 | 22 | 53 | - |
| 3189 | 456 | Губкин г., Чайковского ул., 1 | 1976 | 2009 | Кирпич | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 32,00 | 5 207,48 | 4 512,94 | 297,10 | 101 | 199 | - |
| 3190 | 457 | Губкин г., Чайковского ул., 2 | 1957 | 2009 | Шлакоблок | 3 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 48,00 | 2 052,30 | 1 160,14 | 272,20 | 52 | 84 | - |
| 3191 | 458 | Губкин г., Чайковского ул., 17 | 1974 | 2012 | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 34,00 | 2 776,49 | 2 156,49 | 250,70 | 143 | 130 | - |
| 3192 | 459 | Губкин г., Чайковского ул., 19 | 1974 | 2009 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 28,00 | 3 394,53 | 2 834,37 | 288,80 | 65 | 122 | - |
| 3193 | 460 | Губкин г., Чайковского ул., 23 | 1975 | 2009 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 28,00 | 3 695,44 | 2 697,18 | 731,70 | 57 | 101 | - |
| 3194 | 461 | Губкин г., Школьная ул., 1 | 1974 | 2005 | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 34,00 | 1 947,46 | 1 794,46 | 0,00 | 40 | 71 | - |
| 3195 | 462 | Губкин г., Школьная ул., 7 | 1974 | 2008 | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 34,00 | 1 926,25 | 1 635,67 | 118,90 | 38 | 72 | - |
| 3196 | 463 | Губкин г., Школьная ул., 13 | 2004 | - | Кирпич | 2 | 2 | - | Нет | 0,00 | 1 494,10 | 1 267,80 | 139,50 | 11 | 16 | - |
| 3197 | 464 | Губкин г., Юбилейная ул., 1 | 1991 | 2009 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 29,00 | 3 163,12 | 2 865,52 | 0,00 | 60 | 141 | - |
| 3198 | 465 | Губкинский р-н, Бобровы Дворы с., Скворцова ул., 3 | 1984 | 2009 | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 23,00 | 1 405,00 | 1 268,20 | 0,00 | 27 | 58 | - |
| 3199 | 466 | Губкинский р-н, Бобровы Дворы с., Скворцова ул., 5 | 1986 | 2009 | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 22,00 | 1 390,91 | 1 266,71 | 0,00 | 27 | 50 | - |
| 3200 | 467 | Губкинский р-н, Бобровы Дворы с., Скворцова ул., 7 | 1966 | 2009 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 38,00 | 679,69 | 630,41 | 0,00 | 16 | 35 | - |
| 3201 | 468 | Губкинский р-н, Бобровы Дворы с., Скворцова ул., 12 | 1978 | 2009 | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 31,00 | 1 286,12 | 1 152,81 | 0,00 | 27 | 55 | - |
| 3202 | 469 | Губкинский р-н, Бобровы Дворы с., Скворцова ул., 14 | 1978 | 2009 | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 22,00 | 1 315,71 | 1 180,75 | 0,00 | 27 | 57 | - |
| 3203 | 470 | Губкинский р-н, Никаноровка с., Владимира Уколова ул., 2 | 1987 | 2008 | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 24,00 | 1 372,53 | 1 277,87 | 0,00 | 27 | 63 | - |
| 3204 | 471 | Губкинский р-н, Никаноровка с., Владимира Уколова ул., 4 | 1987 | 2008 | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 24,00 | 1 409,17 | 1 278,77 | 0,00 | 27 | 64 | - |
| 3205 | 472 | Губкинский р-н, Никаноровка с., Владимира Уколова ул., 8 | 1987 | 2008 | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 24,00 | 1 394,71 | 1 264,48 | 0,00 | 27 | 57 | - |
| 3206 | 473 | Губкинский р-н, Никаноровка с., Владимира Уколова ул., 10 | 1987 | 2008 | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 24,00 | 1 424,68 | 1 292,48 | 0,00 | 27 | 69 | - |
| 3207 | 474 | Губкинский р-н, Скородное с., 1 Мая ул., 9 | 1973 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 44,00 | 246,40 | 212,70 | 0,00 | 5 | 7 | - |
| 3208 | 475 | Губкинский р-н, Скородное с., 1 Мая ул., 115 | 2009 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 5,00 | 398,50 | 359,30 | 0,00 | 8 | 17 | - |
| 3209 | 476 | Губкинский р-н, Скородное с., Гагарина ул., 10 | 2014 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 361,37 | 313,97 | 0,00 | 8 | 11 | - |
| 3210 | 477 | Губкинский р-н, Скородное с., Молодежная ул., 2 | 1980 | 2009 | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 34,00 | 1 311,11 | 1 183,52 | 0,00 | 27 | 51 | - |
| 3211 | 478 | Губкинский р-н, Скородное с., Молодежная ул., 4 | 1980 | 2009 | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 34,00 | 1 307,07 | 1 179,48 | 0,00 | 27 | 45 | - |
| 3212 | 479 | Губкинский р-н, Скородное с., Молодежная ул., 7 | 1980 | 2009 | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 34,00 | 1 419,60 | 1 288,70 | 0,00 | 27 | 49 | - |
| 3213 | 480 | Губкинский р-н, Троицкий п., Молодежная ул., 1 | 1973 | 2005 | Кирпич | 4 | 5 | Счет регионального оператора | Нет | 47,00 | 4 269,70 | 3 937,98 | 0,00 | 80 | 180 | - |
| 3214 | 481 | Губкинский р-н, Троицкий п., Молодежная ул., 2 | 1981 | 2009 | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 27,00 | 1 477,22 | 1 312,23 | 0,00 | 26 | 64 | - |
| 3215 | 482 | Губкинский р-н, Троицкий п., Молодежная ул., 3 | 1973 | 2006 | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 34,00 | 3 340,70 | 3 022,14 | 196,40 | 114 | 169 | - |
| 3216 | 483 | Губкинский р-н, Троицкий п., Молодежная ул., 5 | 1971 | 2003 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 40,00 | 3 293,51 | 2 689,81 | 0,00 | 60 | 134 | - |
| 3217 | 484 | Губкинский р-н, Троицкий п., Молодежная ул., 6 | 1978 | 2019 | Железобетонные панели | 5 | 8 | Счет регионального оператора | Нет | 27,00 | 6 285,59 | 5 741,99 | 0,00 | 119 | 288 | - |
| 3218 | 485 | Губкинский р-н, Троицкий п., Молодежная ул., 7 | 1971 | 2020 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 2 962,82 | 2 688,67 | 0,00 | 60 | 115 | - |
| 3219 | 486 | Губкинский р-н, Троицкий п., Молодежная ул., 8 | 1977 | 2020 | Железобетонные панели | 5 | 8 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 6 249,05 | 5 705,45 | 0,00 | 118 | 235 | - |
| 3220 | 487 | Губкинский р-н, Троицкий п., Молодежная ул., 9 | 1972 | 2004 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 3 019,57 | 2 739,45 | 0,00 | 60 | 128 | - |
| 3221 | 488 | Губкинский р-н, Троицкий п., Молодежная ул., 10 | 1981 | 2009 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 29,00 | 3 536,70 | 3 240,30 | 0,00 | 60 | 140 | - |
| 3222 | 489 | Губкинский р-н, Троицкий п., Молодежная ул., 11 | 1973 | 2005 | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 34,00 | 3 264,12 | 3 064,07 | 80,90 | 116 | 147 | - |
| 3223 | 490 | Губкинский р-н, Троицкий п., Молодежная ул., 13 | 1979 | 2007 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 2 978,65 | 2 729,64 | 0,00 | 60 | 122 | - |
| 3224 | 491 | Губкинский р-н, Троицкий п., Молодежная ул., 17 | 1988 | 2005 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 27,00 | 2 584,01 | 1 283,11 | 0,00 | 67 | 103 | - |
| 3225 | 492 | Губкинский р-н, Троицкий п., Молодежная ул., 19 | 1987 | 2009 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 27,00 | 3 686,32 | 3 211,00 | 0,00 | 60 | 146 | - |
| 3226 | 493 | Губкинский р-н, Троицкий п., Молодежная ул., 21 | 1993 | 2010 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 19,00 | 3 765,34 | 3 333,09 | 0,00 | 60 | 154 | - |
| 3227 | 494 | Губкинский р-н, Троицкий п., Парковая ул., 3 | 1975 | 2016 | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 37,00 | 1 255,99 | 1 103,89 | 0,00 | 24 | 65 | - |
| 3228 | 495 | Губкинский р-н, Троицкий п., Парковая ул., 5 | 1980 | 2016 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 27,00 | 3 035,33 | 2 751,21 | 0,00 | 60 | 141 | - |
| 3229 | 496 | Губкинский р-н, Троицкий п., Парковая ул., 6 | 1975 | 2008 | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 31,00 | 1 174,37 | 1 091,66 | 0,00 | 24 | 60 | - |
| 3230 | 497 | Губкинский р-н, Троицкий п., Парковая ул., 7 | 1973 | 2008 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 40,00 | 3 019,07 | 2 739,71 | 0,00 | 60 | 113 | - |
| 3231 | 498 | Губкинский р-н, Троицкий п., Парковая ул., 8 | 1973 | 2007 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 45,00 | 2 983,42 | 2 703,34 | 0,00 | 60 | 124 | - |
| 3232 | 499 | Губкинский р-н, Троицкий п., Парковая ул., 9 | 1980 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 2 985,79 | 2 715,31 | 0,00 | 60 | 140 | - |
| 3233 | 500 | Губкинский р-н, Троицкий п., Парковая ул., 10 | 1972 | 2008 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 37,00 | 2 973,73 | 2 699,33 | 0,00 | 60 | 141 | - |
| 3234 | 501 | Губкинский р-н, Троицкий п., Садовый пер., 4 | 1979 | 2009 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 32,00 | 2 983,08 | 2 754,93 | 0,00 | 60 | 128 | - |
| 3235 | 502 | Губкинский р-н, Троицкий п., Центральная ул., 1/1 | 1976 | 2020 | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 2 006,07 | 1 841,33 | 0,00 | 40 | 70 | - |
| 3236 | 503 | Губкинский р-н, Троицкий п., Центральная ул., 2 | 1975 | 2006 | Кирпич | 4 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 5 243,96 | 4 734,51 | 150,72 | 97 | 209 | - |
| 3237 | 504 | Губкинский р-н, Троицкий п., Центральная ул., 4 | 1974 | 2010 | Кирпич | 4 | 5 | Счет регионального оператора | Нет | 31,00 | 4 545,57 | 3 435,93 | 774,69 | 70 | 147 | - |
| 3238 | 505 | Губкинский р-н, Троицкий п., Центральная ул., 5 | 1973 | 2009 | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 43,00 | 2 044,20 | 1 871,95 | 0,00 | 40 | 79 | - |
| 3239 | 506 | Губкинский р-н, Троицкий п., Центральная ул., 6 | 1971 | 2011 | Кирпич | 5 | 8 | Счет регионального оператора | Нет | 33,00 | 6 853,40 | 6 019,46 | 0,00 | 129 | 278 | - |
| 3240 | 507 | Губкинский р-н, Троицкий п., Центральная ул., 7 | 1981 | 2005 | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 2 141,22 | 815,62 | 183,60 | 65 | 104 | - |
| 3241 | 508 | Губкинский р-н, Троицкий п., Центральная ул., 16 | 1990 | 2003 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 27,00 | 3 352,04 | 3 234,45 | 0,00 | 60 | 126 | - |
| 3242 | 509 | Губкинский р-н, Троицкий п., Центральная ул., 18 | 1993 | 2008 | Железобетонные панели | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 19,00 | 3 712,18 | 3 283,43 | 0,00 | 60 | 132 | - |
| 3243 | 510 | Губкинский р-н, Троицкий п., Центральная ул., 20 | 1990 | 2006 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 23,00 | 5 327,02 | 4 887,27 | 0,00 | 90 | 205 | - |
| 3244 | 511 | Губкинский р-н, Троицкий п., Центральная ул., 22 | 1995 | - | Железобетонные панели | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 19,00 | 2 470,70 | 2 197,80 | 0,00 | 40 | 97 | - |
| Ивнянский район |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 47 093,48 | 43 173,61 | 205,20 | 912 | 1 885 | X |
| 3245 | 1 | Ивня рп, Гагарина ул., 43 | 1967 | 2015 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 40,00 | 650,00 | 578,00 | 0,00 | 16 | 28 | - |
| 3246 | 2 | Ивня рп, Гагарина ул., 44 | 1972 | 2019 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 27,00 | 1 007,00 | 899,00 | 0,00 | 18 | 47 | - |
| 3247 | 3 | Ивня рп, Гагаринский пер., 30 | 1989 | 2012 | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 21,00 | 1 404,79 | 1 292,22 | 0,00 | 27 | 69 | - |
| 3248 | 4 | Ивня рп, Гагаринский пер., 32 | 1989 | 2012 | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 1 356,04 | 1 324,04 | 0,00 | 27 | 64 | - |
| 3249 | 5 | Ивня рп, Гагаринский пер., 34 | 1989 | 2011 | Железобетонные панели | 3 | 3 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 21,00 | 1 390,86 | 1 308,03 | 0,00 | 27 | 63 | - |
| 3250 | 6 | Ивня рп, Гайдара ул., 16 | 1959 | 2012 | Кирпич | 1 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 34,00 | 293,63 | 287,78 | 0,00 | 8 | 15 | - |
| 3251 | 7 | Ивня рп, Гайдара ул., 18 | 1967 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 43,00 | 359,00 | 323,00 | 0,00 | 8 | 15 | - |
| 3252 | 8 | Ивня рп, Десницкого ул., 68 | 1970 | 2016 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 44,00 | 962,00 | 854,00 | 0,00 | 22 | 41 | - |
| 3253 | 9 | Ивня рп, Десницкого ул., 68/1 | 1981 | 2012 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 28,00 | 1 743,00 | 1 581,00 | 0,00 | 27 | 63 | - |
| 3254 | 10 | Ивня рп, Десницкого ул., 68/2 | 1985 | 2012 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 27,00 | 1 697,00 | 1 535,00 | 0,00 | 27 | 65 | - |
| 3255 | 11 | Ивня рп, Десницкого ул., 68а | 1970 | 2018 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 44,00 | 1 094,68 | 972,78 | 0,00 | 22 | 41 | - |
| 3256 | 12 | Ивня рп, Десницкого ул., 70 | 1970 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 43,00 | 946,00 | 838,00 | 0,00 | 22 | 42 | - |
| 3257 | 13 | Ивня рп, Десницкого ул., 70/1 | 1996 | 2008 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 16,00 | 1 649,00 | 1 487,00 | 0,00 | 27 | 67 | - |
| 3258 | 14 | Ивня рп, Десницкого ул., 72 | 1981 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 406,00 | 376,00 | 0,00 | 8 | 10 | - |
| 3259 | 15 | Ивня рп, Десницкого ул., 74 | 1981 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 36,00 | 649,00 | 577,00 | 0,00 | 12 | 27 | - |
| 3260 | 16 | Ивня рп, Десницкого ул., 76 | 1992 | - | Железобетонные панели | 3 | 3 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 28,00 | 2 462,00 | 2 165,00 | 0,00 | 36 | 92 | - |
| 3261 | 17 | Ивня рп, Десницкого ул., 76а | 2002 | - | Кирпич | 4 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 14,00 | 2 469,00 | 2 165,00 | 143,60 | 33 | 24 | - |
| 3262 | 18 | Ивня рп, Заречная ул., 15а | 1977 | 2013 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 32,00 | 1 050,00 | 834,00 | 0,00 | 22 | 51 | - |
| 3263 | 19 | Ивня рп, Заречная ул., 16а | 1968 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 612,00 | 420,00 | 0,00 | 12 | 27 | - |
| 3264 | 20 | Ивня рп, Заречная ул., 17а | 1980 | 2011 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 22,00 | 1 583,38 | 1 504,38 | 0,00 | 27 | 62 | - |
| 3265 | 21 | Ивня рп, Калинина ул., 1 | 1966 | 2017 | Железобетонные панели | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 21,00 | 1 142,00 | 1 034,00 | 0,00 | 24 | 39 | - |
| 3266 | 22 | Ивня рп, Калинина ул., 2 | 1966 | 2013 | Железобетонные панели | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 48,00 | 1 143,00 | 1 035,00 | 0,00 | 24 | 40 | - |
| 3267 | 23 | Ивня рп, Калинина ул., 3 | 1969 | 2010 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 38,00 | 380,20 | 363,36 | 0,00 | 8 | 12 | - |
| 3268 | 24 | Ивня рп, Калинина ул., 4 | 1970 | 2011 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 33,00 | 911,50 | 866,20 | 0,00 | 22 | 44 | - |
| 3269 | 25 | Ивня рп, Калинина ул., 5 | 1971 | 2012 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 31,00 | 930,00 | 892,26 | 0,00 | 22 | 45 | - |
| 3270 | 26 | Ивня рп, Калинина ул., 6 | 1978 | 2010 | Железобетонные панели | 3 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 26,00 | 1 380,96 | 1 174,70 | 0,00 | 27 | 41 | - |
| 3271 | 27 | Ивня рп, Калинина ул., 7 | 1981 | 2012 | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 23,00 | 1 220,00 | 1 166,57 | 0,00 | 27 | 53 | - |
| 3272 | 28 | Ивня рп, Калинина ул., 8 | 1979 | 2009 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 28,00 | 1 171,60 | 1 171,60 | 0,00 | 27 | 61 | - |
| 3273 | 29 | Ивня рп, Калинина ул., 9 | 1980 | 2010 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 1 301,12 | 1 182,86 | 0,00 | 27 | 42 | - |
| 3274 | 30 | Ивня рп, Калинина ул., 10 | 1981 | 2011 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 22,00 | 1 557,70 | 1 525,90 | 0,00 | 27 | 63 | - |
| 3275 | 31 | Ивня рп, Калинина ул., 11 | 1984 | 2009 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 23,00 | 1 528,98 | 1 514,06 | 0,00 | 27 | 64 | - |
| 3276 | 32 | Ивня рп, Калинина ул., 14 | 1988 | - | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 22,00 | 1 324,58 | 1 291,44 | 0,00 | 27 | 64 | - |
| 3277 | 33 | Ивня рп, Ленина ул., 16 | 1989 | 2013 | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 14,00 | 1 380,00 | 1 323,00 | 0,00 | 27 | 42 | - |
| 3278 | 34 | Ивня рп, Мира ул., 1 | 1964 | 2015 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 55,00 | 427,70 | 407,70 | 0,00 | 16 | 13 | - |
| 3279 | 35 | Ивня рп, Мира ул., 2 | 1983 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 26,00 | 443,00 | 383,00 | 0,00 | 8 | 14 | - |
| 3280 | 36 | Ивня рп, Мира ул., 3 | 1964 | 2020 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 57,00 | 414,30 | 394,30 | 0,00 | 16 | 12 | - |
| 3281 | 37 | Ивня рп, Мира ул., 4 | 1983 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 26,00 | 441,00 | 381,00 | 0,00 | 8 | 16 | - |
| 3282 | 38 | Ивня рп, Мира ул., 5 | 1964 | 2020 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 50,00 | 411,46 | 385,70 | 0,00 | 8 | 13 | - |
| 3283 | 39 | Ивня рп, Мира ул., 6 | 1983 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 28,00 | 446,00 | 386,00 | 0,00 | 8 | 20 | - |
| 3284 | 40 | Ивня рп, Мира ул., 9 | 1964 | - | Железобетонные панели | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 46,00 | 1 181,00 | 1 073,00 | 0,00 | 24 | 42 | - |
| 3285 | 41 | Ивня рп, Советская ул., 44 | 1962 | 2011 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 31,00 | 356,64 | 324,97 | 0,00 | 8 | 14 | - |
| 3286 | 42 | Ивня рп, Шоссейная ул., 11 | 1963 | - | Кирпич | 2 | 10 | Счет регионального оператора | Да | 42,00 | 462,00 | 462,00 | 0,00 | 8 | 17 | - |
| 3287 | 43 | Ивня рп, Шоссейная ул., 14 | 1964 | 2014 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 10,00 | 423,00 | 379,00 | 0,00 | 8 | 20 | - |
| 3288 | 44 | Ивнянский р-н, Верхопенье с., Белгородская ул., 22в | 1986 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 414,20 | 394,20 | 0,00 | 8 | 21 | - |
| 3289 | 45 | Ивнянский р-н, Верхопенье с., Белгородская ул., 23в | 1984 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 27,00 | 402,00 | 325,40 | 61,60 | 8 | 27 | - |
| 3290 | 46 | Ивнянский р-н, Верхопенье с., Белгородская ул., 24в | 1984 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 28,00 | 490,20 | 470,20 | 0,00 | 8 | 25 | - |
| 3291 | 47 | Ивнянский р-н, Верхопенье с., Белгородская ул., 25в | 1984 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 394,46 | 374,46 | 0,00 | 8 | 31 | - |
| 3292 | 48 | Ивнянский р-н, Верхопенье с., Белгородская ул., 26в | 1983 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 31,00 | 393,00 | 373,00 | 0,00 | 8 | 29 | - |
| 3293 | 49 | Ивнянский р-н, Верхопенье с., Белгородская ул., 27в | 1982 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 33,00 | 427,70 | 407,70 | 0,00 | 8 | 24 | - |
| 3294 | 50 | Ивнянский р-н, Верхопенье с., Белгородская ул., 28в | 1987 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 29,00 | 409,80 | 389,80 | 0,00 | 8 | 24 | - |
| Корочанский район |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 125 166,73 | 108 032,74 | 2 185,95 | 2 336 | 4 366 | X |
| 3295 | 1 | Короча г., Васильева пл., 1 | 1964 | 2009 | Блок | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 37,00 | 1 640,20 | 1 355,70 | 168,50 | 32 | 48 | - |
| 3296 | 2 | Короча г., Дзержинского ул., 68 | 1968 | 2009 | Блок | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 33,00 | 1 324,00 | 1 113,90 | 75,00 | 26 | 52 | - |
| 3297 | 3 | Короча г., Дзержинского ул., 70 | 1968 | 2009 | Блок | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 30,00 | 1 333,10 | 1 023,40 | 0,00 | 28 | 46 | - |
| 3298 | 4 | Короча г., Дзержинского ул., 74 | 2016 | - | Блок | 3 | 3 | - | Нет | 1,00 | 1 740,60 | 1 603,00 | 0,00 | 33 | 52 | - |
| 3299 | 5 | Короча г., Дзержинского ул., 76 | 1985 | 2005 | Блок | 4 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 24,00 | 914,40 | 641,60 | 0,00 | 16 | 32 | - |
| 3300 | 6 | Короча г., Дзержинского ул., 78 | 1985 | 2005 | Блок | 4 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 38,00 | 895,80 | 737,00 | 0,00 | 16 | 37 | - |
| 3301 | 7 | Короча г., Дзержинского ул., 80 | 1968 | 2015 | Блок | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 3,00 | 793,01 | 670,70 | 0,00 | 14 | 25 | - |
| 3302 | 8 | Короча г., Дзержинского ул., 82 | 1971 | - | Блок | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 46,00 | 1 165,60 | 987,20 | 0,00 | 27 | 30 | - |
| 3303 | 9 | Короча г., Дзержинского ул., 84/1 | 1992 | 2008 | Блок | 4 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 29,00 | 2 684,40 | 2 012,70 | 0,00 | 52 | 112 | - |
| 3304 | 10 | Короча г., Дзержинского ул., 84/2 | 1992 | 2008 | Блок | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 20,00 | 2 713,60 | 1 988,80 | 0,00 | 51 | 110 | - |
| 3305 | 11 | Короча г., Дзержинского ул., 84/3 | 1992 | 2008 | Блок | 1 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 18,00 | 354,20 | 335,00 | 0,00 | 8 | 20 | - |
| 3306 | 12 | Короча г., Дорошенко ул., 13 | 1960 | 2017 | Блок | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 46,00 | 401,10 | 376,70 | 0,00 | 8 | 12 | - |
| 3307 | 13 | Короча г., Дорошенко ул., 15 | 1979 | 2012 | Блок | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 57,00 | 299,60 | 245,00 | 0,00 | 7 | 9 | - |
| 3308 | 14 | Короча г., Дорошенко ул., 17 | 1960 | - | Блок | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 52,00 | 269,10 | 242,30 | 0,00 | 8 | 14 | - |
| 3309 | 15 | Короча г., Дорошенко ул., 21а | 1997 | - | Блок | 4 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 20,00 | 1 221,90 | 781,00 | 115,90 | 16 | 27 | - |
| 3310 | 16 | Короча г., Дорошенко ул., 21б | 1995 | - | Блок | 4 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 16,00 | 1 104,90 | 780,10 | 0,00 | 16 | 20 | - |
| 3311 | 17 | Короча г., Дорошенко ул., 21в | 2012 | - | Блок | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 4,00 | 1 446,00 | 1 237,80 | 0,00 | 33 | 38 | - |
| 3312 | 18 | Короча г., Дорошенко ул., 23/1 | 1996 | - | Блок | 4 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 18,00 | 843,90 | 757,00 | 0,00 | 17 | 25 | - |
| 3313 | 19 | Короча г., Дорошенко ул., 23/2 | 1996 | - | Блок | 4 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 17,00 | 871,80 | 764,10 | 0,00 | 16 | 25 | - |
| 3314 | 20 | Короча г., Дорошенко ул., 34 | 1974 | 2009 | Блок | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 8,00 | 2 913,00 | 2 608,80 | 0,00 | 60 | 86 | - |
| 3315 | 21 | Короча г., Интернациональная ул., 11 | 1993 | 2008 | Блок | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 25,00 | 2 853,40 | 2 491,70 | 0,00 | 40 | 84 | - |
| 3316 | 22 | Короча г., Интернациональная ул., 11а | 2010 | - | Блок | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 0,00 | 2 143,27 | 1 788,30 | 0,00 | 40 | 68 | - |
| 3317 | 23 | Короча г., Интернациональная ул., 13 | 1999 | - | Блок | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 12,00 | 2 859,10 | 2 468,10 | 0,00 | 40 | 75 | - |
| 3318 | 24 | Короча г., Интернациональная ул., 42а | 2015 | - | Блок | 3 | 4 | - | Нет | 1,00 | 1 997,70 | 1 828,50 | 0,00 | 40 | 68 | - |
| 3319 | 25 | Короча г., Интернациональная ул., 64 | 2003 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Специальный счет регионального оператора | Да | 8,00 | 4 461,28 | 4 035,47 | 387,45 | 75 | 92 | - |
| 3320 | 26 | Короча г., К.Либкнехта ул., 21 | 2011 | - | Блок | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 277,70 | 248,50 | 0,00 | 8 | 10 | - |
| 3321 | 27 | Короча г., К.Маркса ул., 34а | 2014 | - | Блок | 3 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 2 430,50 | 2 267,30 | 0,00 | 48 | 62 | - |
| 3322 | 28 | Короча г., К.Маркса ул., 35а | 2015 | - | Блок | 3 | 1 | - | Нет | 1,00 | 1 021,30 | 891,50 | 0,00 | 18 | 24 | - |
| 3323 | 29 | Короча г., К.Маркса ул., 36 | 1981 | 2013 | Блок | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 15,00 | 1 624,70 | 1 433,50 | 0,00 | 27 | 39 | - |
| 3324 | 30 | Короча г., К.Маркса ул., 40 | 1991 | 2010 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 20,00 | 1 102,70 | 900,70 | 0,00 | 22 | 32 | - |
| 3325 | 31 | Короча г., К.Маркса ул., 44 | 1976 | - | Блок | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 30,00 | 1 183,60 | 1 087,60 | 0,00 | 24 | 39 | - |
| 3326 | 32 | Короча г., К.Маркса ул., 46 | 1967 | 2008 | Блок | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 46,00 | 949,00 | 847,00 | 69,10 | 21 | 24 | - |
| 3327 | 33 | Короча г., К.Маркса ул., 48 | 1987 | 2015 | Блок | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 25,00 | 1 667,90 | 1 519,80 | 0,00 | 27 | 48 | - |
| 3328 | 34 | Короча г., Красная Площадь ул., 32 | 1989 | 2018 | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 61,00 | 1 356,40 | 1 191,40 | 0,00 | 27 | 61 | - |
| 3329 | 35 | Короча г., Красная Площадь ул., 34 | 1998 | 2017 | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 50,00 | 1 509,50 | 1 344,50 | 0,00 | 27 | 58 | - |
| 3330 | 36 | Короча г., Ленина ул., 15а | 2014 | - | Кирпич | 3 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 2,00 | 971,60 | 851,40 | 0,00 | 17 | 36 | - |
| 3331 | 37 | Короча г., Ленина ул., 21 | 2013 | - | Блок | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 4,00 | 1 096,30 | 945,70 | 92,40 | 24 | 50 | - |
| 3332 | 38 | Короча г., Пролетарская ул., 21 | 1974 | 2012 | Блок | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 37,00 | 1 265,80 | 1 141,20 | 0,00 | 28 | 48 | - |
| 3333 | 39 | Короча г., Советская ул., 13 | 2015 | - | Кирпич | 3 | 2 | - | Нет | 2,00 | 1 383,90 | 993,60 | 332,70 | 24 | 31 | - |
| 3334 | 40 | Короча г., Советская ул., 16 | 1917 | 2007 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 36,00 | 337,60 | 309,20 | 0,00 | 7 | 6 | - |
| 3335 | 41 | Короча г., Советская ул., 17 | 1990 | 2016 | Кирпич | 5 | 7 | Счет регионального оператора | Да | 25,00 | 5 395,90 | 4 765,70 | 154,60 | 95 | 190 | - |
| 3336 | 42 | Короча г., Советская ул., 20 | 1978 | 2008 | Кирпич | 3 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 26,00 | 1 053,00 | 740,80 | 216,60 | 10 | 26 | - |
| 3337 | 43 | Короча г., Советская ул., 22 | 1989 | 2008 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 27,00 | 4 009,70 | 2 878,30 | 63,60 | 59 | 125 | - |
| 3338 | 44 | Короча г., Советская ул., 38 | 2017 | - | Блок | 3 | 2 | - | Нет | 1,00 | 1 378,10 | 910,60 | 0,00 | 24 | 25 | - |
| 3339 | 45 | Короча г., Урицкого ул., 16 | 1968 | 2010 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 40,00 | 689,70 | 617,10 | 0,00 | 16 | 30 | - |
| 3340 | 46 | Короча г., Урицкого ул., 18 | 1962 | 2010 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 40,00 | 596,50 | 548,10 | 0,00 | 16 | 26 | - |
| 3341 | 47 | Короча г., Урицкого ул., 20 | 1984 | 2010 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 30,00 | 3 004,10 | 2 690,10 | 0,00 | 59 | 125 | - |
| 3342 | 48 | Короча г., Урицкого ул., 22 | 1967 | 2010 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 30,00 | 646,10 | 599,30 | 0,00 | 16 | 32 | - |
| 3343 | 49 | Короча г., Урицкого ул., 22а | 1968 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 50,00 | 395,75 | 367,55 | 0,00 | 5 | 10 | - |
| 3344 | 50 | Короча г., Урицкого ул., 24 | 1966 | 2010 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 31,00 | 665,10 | 615,90 | 0,00 | 16 | 32 | - |
| 3345 | 51 | Короча г., Урицкого ул., 33 | 1972 | 2015 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 30,00 | 804,80 | 732,10 | 0,00 | 16 | 32 | - |
| 3346 | 52 | Короча г., Урицкого ул., 35 | 1969 | 2011 | Блок | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 40,00 | 1 133,20 | 1 024,70 | 0,00 | 26 | 55 | - |
| 3347 | 53 | Короча г., Урицкого ул., 37д | 2016 | - | Блок | 3 | 1 | - | Нет | 1,00 | 513,40 | 458,50 | 0,00 | 9 | 12 | - |
| 3348 | 54 | Корочанский р-н, Алексеевка с., Больничная ул., 2 | 1967 | 2019 | Блок | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 10,00 | 920,00 | 846,20 | 0,00 | 22 | 45 | - |
| 3349 | 55 | Корочанский р-н, Алексеевка с., Больничная ул., 4 | 1973 | 2019 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 10,00 | 922,80 | 850,40 | 0,00 | 22 | 45 | - |
| 3350 | 56 | Корочанский р-н, Алексеевка с., Больничная ул., 6 | 1977 | 2019 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 10,00 | 952,10 | 868,10 | 0,00 | 22 | 24 | - |
| 3351 | 57 | Корочанский р-н, Алексеевка с., Мирошникова ул., 2 | 1977 | 2012 | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 30,00 | 1 167,80 | 1 064,20 | 0,00 | 24 | 56 | - |
| 3352 | 58 | Корочанский р-н, Алексеевка с., Мирошникова ул., 3 | 1972 | 2012 | Кирпич | 2 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 30,00 | 1 201,90 | 1 089,90 | 0,00 | 24 | 48 | - |
| 3353 | 59 | Корочанский р-н, Алексеевка с., Мирошникова ул., 5 | 1976 | 2009 | Блок | 3 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 42,00 | 856,34 | 659,44 | 0,00 | 21 | 45 | - |
| 3354 | 60 | Корочанский р-н, Алексеевка с., Мирошникова ул., 6 | 1982 | 2012 | Блок | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 18,00 | 3 035,90 | 2 679,70 | 0,00 | 60 | 120 | - |
| 3355 | 61 | Корочанский р-н, Алексеевка с., Мирошникова ул., 7 | 1987 | 2013 | Блок | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 18,00 | 1 668,40 | 1 547,80 | 0,00 | 27 | 54 | - |
| 3356 | 62 | Корочанский р-н, Бехтеевка с., Дорошенко ул., 1а | 1975 | 2011 | Блок | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 18,00 | 877,60 | 877,60 | 0,00 | 11 | 22 | - |
| 3357 | 63 | Корочанский р-н, Бехтеевка с., Дорошенко ул., 3 | 1981 | - | Блок | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 27,00 | 415,30 | 386,90 | 0,00 | 8 | 16 | - |
| 3358 | 64 | Корочанский р-н, Бехтеевка с., Дорошенко ул., 3а | 1998 | - | Блок | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 15,00 | 958,50 | 862,40 | 0,00 | 12 | 36 | - |
| 3359 | 65 | Корочанский р-н, Бехтеевка с., Дорошенко ул., 3б | 1998 | - | Блок | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 22,00 | 938,10 | 842,00 | 0,00 | 12 | 30 | - |
| 3360 | 66 | Корочанский р-н, Бехтеевка с., Дорошенко ул., 3в | 1998 | - | Блок | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 18,00 | 910,20 | 814,10 | 0,00 | 12 | 30 | - |
| 3361 | 67 | Корочанский р-н, Бехтеевка с., Дорошенко ул., 7 | 2014 | - | Блок | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 3,00 | 953,40 | 742,50 | 123,80 | 19 | 25 | - |
| 3362 | 68 | Корочанский р-н, Бехтеевка с., Дорошенко ул., 7а | 2013 | - | Блок | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 3,00 | 1 010,10 | 612,20 | 386,30 | 16 | 32 | - |
| 3363 | 69 | Корочанский р-н, Бехтеевка с., Дорошенко ул., 9 | 1980 | 2011 | Блок | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 15,00 | 1 173,40 | 1 081,40 | 0,00 | 24 | 49 | - |
| 3364 | 70 | Корочанский р-н, Бехтеевка с., Дорошенко ул., 10 | 1981 | - | Блок | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 25,00 | 554,60 | 492,20 | 0,00 | 10 | 20 | - |
| 3365 | 71 | Корочанский р-н, Бехтеевка с., Кирпичная ул., 7 | 1968 | - | Блок | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 32,00 | 1 264,44 | 1 026,24 | 0,00 | 25 | 50 | - |
| 3366 | 72 | Корочанский р-н, Бехтеевка с., Ленина ул., 124 | 1965 | 2010 | Блок | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 46,00 | 371,60 | 348,00 | 0,00 | 8 | 16 | - |
| 3367 | 73 | Корочанский р-н, Бехтеевка с., Ленина ул., 165 | 1989 | 2017 | Блок | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 20,00 | 1 650,40 | 1 526,60 | 0,00 | 30 | 48 | - |
| 3368 | 74 | Корочанский р-н, Бехтеевка с., Ленина ул., 167 | 1972 | 2011 | Блок | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 30,00 | 979,40 | 906,80 | 0,00 | 22 | 44 | - |
| 3369 | 75 | Корочанский р-н, Бехтеевка с., Ленина ул., 171 | 1976 | 2009 | Блок | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 22,00 | 1 287,50 | 1 162,40 | 0,00 | 27 | 68 | - |
| 3370 | 76 | Корочанский р-н, Жигайловка с., Базарская ул., 21 | 1967 | - | Блок | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 30,00 | 1 030,30 | 954,70 | 0,00 | 22 | 54 | - |
| 3371 | 77 | Корочанский р-н, Кощеево с., Школьная ул., 1 | 1976 | 2014 | Блок | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 28,00 | 1 032,20 | 902,60 | 0,00 | 22 | 46 | - |
| 3372 | 78 | Корочанский р-н, Мелихово с., Центральная ул., 4 | 1972 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 31,00 | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 8 | 12 | - |
| 3373 | 79 | Корочанский р-н, Мелихово с., Центральная ул., 103 | 1960 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 36,00 | 265,40 | 265,40 | 0,00 | 5 | 9 | - |
| 3374 | 80 | Корочанский р-н, Мичуринский п., Мичуринская ул., 18 | 1966 | 2011 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 46,00 | 409,80 | 375,80 | 0,00 | 8 | 11 | - |
| 3375 | 81 | Корочанский р-н, Мичуринский п., Мичуринская ул., 19 | 1934 | 2011 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 38,00 | 411,60 | 377,60 | 0,00 | 8 | 16 | - |
| 3376 | 82 | Корочанский р-н, Мичуринский п., Мичуринская ул., 20 | 1934 | 2011 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 38,00 | 432,00 | 382,40 | 0,00 | 8 | 16 | - |
| 3377 | 83 | Корочанский р-н, Новая Слободка с., Сытник ул., 16 | 1983 | 2013 | Блок | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 25,00 | 1 943,60 | 1 767,80 | 0,00 | 30 | 71 | - |
| 3378 | 84 | Корочанский р-н, Погореловка с., Центральный пер., 2 | 1985 | - | Железобетонные панели | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 33,00 | 963,20 | 743,40 | 0,00 | 16 | 32 | - |
| 3379 | 85 | Корочанский р-н, Поповка с., Бельгия ул., 3 | 1996 | - | Блок | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 25,00 | 3 499,80 | 3 243,60 | 0,00 | 60 | 150 | - |
| 3380 | 86 | Корочанский р-н, Поповка с., Бельгия ул., 5 | 1997 | - | Блок | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 18,00 | 3 448,80 | 3 192,60 | 0,00 | 60 | 125 | - |
| 3381 | 87 | Корочанский р-н, Поповка с., Центральная ул., 5 | 1977 | 2017 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 45,00 | 911,00 | 853,60 | 0,00 | 18 | 36 | - |
| 3382 | 88 | Корочанский р-н, Поповка с., Центральная ул., 7 | 1989 | 2011 | Блок | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 20,00 | 980,10 | 855,30 | 0,00 | 18 | 40 | - |
| 3383 | 89 | Корочанский р-н, Поповка с., Центральная ул., 10 | 1979 | 2018 | Блок | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 45,00 | 1 445,14 | 1 317,34 | 0,00 | 27 | 54 | - |
| 3384 | 90 | Корочанский р-н, Поповка с., Центральная ул., 12 | 1984 | 2014 | Блок | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 35,00 | 949,40 | 887,80 | 0,00 | 22 | 48 | - |
| 3385 | 91 | Корочанский р-н, Поповка с., Центральная ул., 14 | 1981 | 2014 | Блок | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 30,00 | 975,50 | 913,90 | 0,00 | 22 | 50 | - |
| 3386 | 92 | Корочанский р-н, Поповка с., Центральная ул., 18 | 1982 | 2018 | Блок | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 36,00 | 1 399,40 | 1 230,80 | 0,00 | 28 | 66 | - |
| 3387 | 93 | Корочанский р-н, Поповка с., Центральная ул., 19 | 1961 | 2011 | Блок | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 20,00 | 1 217,30 | 1 048,70 | 0,00 | 27 | 54 | - |
| 3388 | 94 | Корочанский р-н, Яблоново с., Центральная ул., 25 | 1975 | - | Блок | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 42,00 | 1 055,60 | 880,50 | 0,00 | 22 | 44 | - |
| 3389 | 95 | Корочанский р-н, Яблоново с., Центральная ул., 33 | 1979 | 2004 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 47,00 | 653,00 | 391,30 | 0,00 | 12 | 14 | - |
| Красненский район |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 864,80 | 4 042,60 | 364,00 | 84 | 139 | X |
| 3390 | 1 | Красненский р-н, Новоуколово с., Юбилейная ул., 1 | 1967 | 2010 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 649,00 | 613,00 | 0,00 | 16 | 23 | - |
| 3391 | 2 | Красненский р-н, Широкое с., Мира ул., 3 | 1965 | 2010 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 43,00 | 1 074,80 | 730,60 | 0,00 | 23 | 22 | - |
| 3392 | 3 | Красное с., Подгорная ул., 7 | 1993 | 2012 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 22,00 | 1 576,00 | 1 212,00 | 364,00 | 21 | 46 | - |
| 3393 | 4 | Красное с., Подгорная ул., 8 | 1995 | 2012 | Железобетонные панели | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 1 565,00 | 1 487,00 | 0,00 | 24 | 48 | - |
| Красногвардейский район |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 102 970,22 | 60 066,38 | 163,10 | 1 287 | 3 740 | X |
| 3394 | 1 | Бирюч г., 9 Января ул., 30б | 1981 | 2013 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 1 447,68 | 611,30 | 0,00 | 14 | 42 | B |
| 3395 | 2 | Бирюч г., 9 Января ул., 32 | 1987 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 3 660,00 | 1 825,10 | 36,20 | 36 | 108 | - |
| 3396 | 3 | Бирюч г., 9 Января ул., 36 | 1984 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 2 927,60 | 1 518,40 | 0,00 | 27 | 80 | - |
| 3397 | 4 | Бирюч г., 9 Января ул., 38 | 1970 | 2013 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 45,00 | 846,24 | 620,10 | 0,00 | 18 | 54 | B |
| 3398 | 5 | Бирюч г., 9 Января ул., 38а | 1987 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 2 927,60 | 1 464,60 | 0,00 | 27 | 80 | - |
| 3399 | 6 | Бирюч г., 9 Января ул., 40 | 1970 | 2013 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 45,00 | 1 213,75 | 888,40 | 0,00 | 22 | 65 | B |
| 3400 | 7 | Бирюч г., 9 Января ул., 42 | 1978 | 2013 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 45,00 | 1 217,95 | 892,50 | 0,00 | 22 | 66 | B |
| 3401 | 8 | Бирюч г., Вознесенская ул., 8 | 1981 | 2009 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 943,85 | 577,90 | 0,00 | 12 | 36 | - |
| 3402 | 9 | Бирюч г., Вознесенская ул., 10 | 1917 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 474,05 | 295,05 | 0,00 | 10 | 30 | - |
| 3403 | 10 | Бирюч г., Заводская ул., 1 | 1960 | 2017 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 40,00 | 486,50 | 338,60 | 0,00 | 6 | 18 | - |
| 3404 | 11 | Бирюч г., Заводская ул., 2 | 1985 | 2009 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 2 255,04 | 1 312,80 | 0,00 | 27 | 80 | - |
| 3405 | 12 | Бирюч г., Карла Маркса ул., 9 | 1917 | 2014 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 35,00 | 289,60 | 229,09 | 0,00 | 8 | 24 | - |
| 3406 | 13 | Бирюч г., Красная ул., 9 | 1996 | - | Железобетонные панели | 4 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 4 762,50 | 2 291,70 | 0,00 | 35 | 105 | - |
| 3407 | 14 | Бирюч г., Красная ул., 9б | 1999 | - | Железобетонные панели | 5 | 5 | Счет регионального оператора | Да | 15,00 | 5 405,40 | 3 345,20 | 0,00 | 60 | 180 | - |
| 3408 | 15 | Бирюч г., Красная ул., 10 | 1970 | 2011 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 25,00 | 552,84 | 383,00 | 0,00 | 8 | 23 | E |
| 3409 | 16 | Бирюч г., Красная ул., 12 | 1966 | 2018 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 20,00 | 1 347,50 | 979,80 | 0,00 | 24 | 72 | - |
| 3410 | 17 | Бирюч г., Красная ул., 16 | 2004 | - | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 2 415,60 | 1 365,60 | 0,00 | 20 | 60 | - |
| 3411 | 18 | Бирюч г., Красная ул., 18 | 1989 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 3 085,24 | 1 635,90 | 0,00 | 27 | 81 | - |
| 3412 | 19 | Бирюч г., Красная ул., 24 | 1961 | 2015 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 30,00 | 1 004,00 | 729,00 | 0,00 | 16 | 48 | - |
| 3413 | 20 | Бирюч г., Крупской ул., 25а | 1982 | 2012 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 2 366,00 | 1 547,90 | 0,00 | 27 | 81 | E |
| 3414 | 21 | Бирюч г., Крупской ул., 37 | 1959 | 2015 | Кирпич | 1 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 55,00 | 435,36 | 288,80 | 0,00 | 8 | 24 | - |
| 3415 | 22 | Бирюч г., Крупской ул., 40 | 1977 | 2010 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 1 893,10 | 934,50 | 0,00 | 22 | 65 | - |
| 3416 | 23 | Бирюч г., Крупской ул., 42 | 1977 | 2012 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 2 879,05 | 1 462,10 | 0,00 | 33 | 98 | E |
| 3417 | 24 | Бирюч г., Крупской ул., 43 | 1978 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 40,00 | 513,59 | 373,30 | 0,00 | 8 | 24 | - |
| 3418 | 25 | Бирюч г., Крупской ул., 44 | 1983 | - | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 2 075,80 | 1 176,50 | 0,00 | 27 | 80 | - |
| 3419 | 26 | Бирюч г., Крупской ул., 44а | 1988 | 2009 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 3 043,80 | 1 579,10 | 0,00 | 27 | 80 | - |
| 3420 | 27 | Бирюч г., Крупской ул., 45 | 1977 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 40,00 | 513,59 | 363,90 | 0,00 | 8 | 25 | - |
| 3421 | 28 | Бирюч г., Крупской ул., 47 | 1976 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 40,00 | 513,50 | 375,80 | 0,00 | 8 | 24 | - |
| 3422 | 29 | Бирюч г., Крупской ул., 49 | 1979 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 40,00 | 513,59 | 374,70 | 0,00 | 8 | 23 | - |
| 3423 | 30 | Бирюч г., Маркина В.В. ул., 4 | 1956 | 2019 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 45,00 | 767,00 | 429,70 | 0,00 | 16 | 48 | - |
| 3424 | 31 | Бирюч г., Ольминского ул., 7 | 1958 | 2014 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 50,00 | 460,00 | 388,50 | 0,00 | 9 | 27 | - |
| 3425 | 32 | Бирюч г., Ольминского ул., 58 | 1988 | 2009 | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 2 255,04 | 1 308,60 | 0,00 | 27 | 80 | - |
| 3426 | 33 | Бирюч г., Ольминского ул., 64 | 1966 | 2017 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 40,00 | 397,46 | 288,20 | 0,00 | 8 | 24 | - |
| 3427 | 34 | Бирюч г., Ольминского ул., 66 | 1964 | 2019 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 50,00 | 979,11 | 647,50 | 0,00 | 39 | 78 | - |
| 3428 | 35 | Бирюч г., Павловского ул., 15 | 1967 | 2016 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 45,00 | 1 296,54 | 635,30 | 0,00 | 16 | 48 | - |
| 3429 | 36 | Бирюч г., Павловского ул., 16 | 1992 | - | Кирпич | 3 | 5 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 4 980,60 | 2 551,50 | 0,00 | 45 | 135 | - |
| 3430 | 37 | Бирюч г., Павловского ул., 25 | 1988 | 2013 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 25,00 | 2 995,16 | 1 578,60 | 0,00 | 27 | 80 | B |
| 3431 | 38 | Бирюч г., Республиканская ул., 20 | 2017 | - | Железобетонные панели | 2 | 2 | - | Нет | 0,00 | 703,80 | 630,40 | 0,00 | 16 | 16 | B |
| 3432 | 39 | Бирюч г., Успенская ул., 3 | 1917 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 55,00 | 274,30 | 229,90 | 0,00 | 5 | 15 | - |
| 3433 | 40 | Бирюч г., Успенская ул., 5 | 1917 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 55,00 | 300,00 | 217,50 | 0,00 | 6 | 18 | - |
| 3434 | 41 | Бирюч г., Чайковского ул., 45 | 1971 | 2012 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 50,00 | 1 012,10 | 717,60 | 0,00 | 24 | 72 | E |
| 3435 | 42 | Бирюч г., Ямская ул., 162 | 2016 | - | Кирпич | 2 | 1 | - | Нет | 0,00 | 341,20 | 201,60 | 0,00 | 8 | 16 | B |
| 3436 | 43 | Красногвардейский р-н, Бирюч (Коломыцевское с/п) п., Привокзальная ул., 16 | 1917 | 2016 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 45,00 | 613,60 | 330,20 | 0,00 | 8 | 24 | - |
| 3437 | 44 | Красногвардейский р-н, Верхососна с., Центральная ул., 11 | 1983 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 790,00 | 516,10 | 0,00 | 8 | 23 | - |
| 3438 | 45 | Красногвардейский р-н, Верхососна с., Центральная ул., 13 | 1983 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 790,80 | 516,50 | 70,30 | 8 | 24 | - |
| 3439 | 46 | Красногвардейский р-н, Веселое с., Молодежная ул., 1 | 1976 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 25,00 | 1 224,60 | 796,40 | 0,00 | 16 | 48 | - |
| 3440 | 47 | Красногвардейский р-н, Веселое с., Молодежная ул., 2 | 1976 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 25,00 | 1 209,30 | 786,20 | 0,00 | 16 | 48 | - |
| 3441 | 48 | Красногвардейский р-н, Веселое с., Молодежная ул., 3 | 1982 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 1 146,60 | 744,50 | 0,00 | 16 | 48 | - |
| 3442 | 49 | Красногвардейский р-н, Засосна с., Заводская ул., 1а | 1985 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 15,00 | 583,59 | 386,40 | 0,00 | 8 | 24 | - |
| 3443 | 50 | Красногвардейский р-н, Засосна с., ПМК-6 ул., 10 | 1971 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 35,00 | 995,00 | 706,10 | 0,00 | 16 | 48 | - |
| 3444 | 51 | Красногвардейский р-н, Засосна с., ПМК-6 ул., 11 | 1977 | - | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 2 000,00 | 1 120,80 | 0,00 | 24 | 72 | - |
| 3445 | 52 | Красногвардейский р-н, Засосна с., ПМК-6 ул., 12 | 1982 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 40,00 | 2 346,96 | 1 008,90 | 0,00 | 24 | 72 | - |
| 3446 | 53 | Красногвардейский р-н, Засосна с., ПМК-6 ул., 12а | 1990 | - | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 1 495,40 | 827,40 | 0,00 | 18 | 54 | - |
| 3447 | 54 | Красногвардейский р-н, Калиново с., Центральная ул., 2 | 1982 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 784,50 | 514,80 | 0,00 | 8 | 24 | - |
| 3448 | 55 | Красногвардейский р-н, Калиново с., Центральная ул., 4 | 1982 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 790,00 | 534,90 | 0,00 | 8 | 24 | - |
| 3449 | 56 | Красногвардейский р-н, Ливенка с., Ленина ул., 128 | 1981 | 2010 | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 30,00 | 2 060,00 | 1 176,10 | 0,00 | 27 | 80 | - |
| 3450 | 57 | Красногвардейский р-н, Ливенка с., Ленина ул., 200 | 1981 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 30,00 | 559,80 | 542,60 | 0,00 | 8 | 24 | - |
| 3451 | 58 | Красногвардейский р-н, Ливенка с., Садовая ул., 27 | 1976 | 2011 | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 2 041,20 | 1 095,60 | 0,00 | 27 | 81 | E |
| 3452 | 59 | Красногвардейский р-н, Ливенка с., Садовая ул., 28 | 1976 | 2020 | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 33,00 | 2 041,20 | 1 152,20 | 56,60 | 27 | 81 | E |
| 3453 | 60 | Красногвардейский р-н, Ливенка с., Садовая ул., 29 | 1976 | 2011 | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 2 041,20 | 1 096,20 | 0,00 | 27 | 80 | E |
| 3454 | 61 | Красногвардейский р-н, Ливенка с., Садовая ул., 30 | 1976 | 2011 | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 35,00 | 2 041,20 | 1 159,30 | 0,00 | 27 | 80 | E |
| 3455 | 62 | Красногвардейский р-н, Ливенка с., Садовая ул., 31 | 1976 | 2011 | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 35,00 | 2 041,20 | 1 104,90 | 0,00 | 27 | 80 | E |
| 3456 | 63 | Красногвардейский р-н, Ливенка с., Транспортная ул., 6 | 1968 | 2016 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 35,00 | 940,00 | 634,40 | 0,00 | 16 | 48 | - |
| 3457 | 64 | Красногвардейский р-н, Ливенка с., Транспортная ул., 10 | 1917 | 2015 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 50,00 | 620,50 | 425,30 | 0,00 | 12 | 36 | - |
| 3458 | 65 | Красногвардейский р-н, Ливенка с., Транспортная ул., 22 | 1966 | 2020 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 35,00 | 430,04 | 415,04 | 0,00 | 9 | 27 | - |
| 3459 | 66 | Красногвардейский р-н, Ливенка с., Транспортная ул., 24 | 1957 | 2016 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 30,00 | 311,80 | 302,70 | 0,00 | 7 | 21 | - |
| 3460 | 67 | Красногвардейский р-н, Ливенка с., Учительская ул., 2 | 1965 | 2019 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 35,00 | 643,60 | 363,00 | 0,00 | 8 | 24 | - |
| 3461 | 68 | Красногвардейский р-н, Никитовка с., Калинина ул., 24 | 1979 | 2020 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 1 256,30 | 746,50 | 0,00 | 16 | 48 | - |
| 3462 | 69 | Красногвардейский р-н, Никитовка с., Советская ул., 11 | 1980 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 1 551,20 | 951,20 | 0,00 | 22 | 40 | - |
| 3463 | 70 | Красногвардейский р-н, Раздорное с., Школьная ул., 1 | 1985 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 848,00 | 506,60 | 0,00 | 8 | 24 | - |
| Краснояружский район |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 30 079,75 | 25 538,33 | 0,00 | 554 | 1 366 | X |
| 3464 | 1 | Красная Яруга п., Полевая ул., 7 | 1964 | 2015 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 47,00 | 636,00 | 561,00 | 0,00 | 16 | 21 | - |
| 3465 | 2 | Красная Яруга п., Полевая ул., 10 | 1948 | 2016 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 53,00 | 410,30 | 366,00 | 0,00 | 8 | 23 | - |
| 3466 | 3 | Красная Яруга п., Полевая ул., 12 | 1978 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 41,00 | 1 105,23 | 1 002,00 | 0,00 | 22 | 38 | - |
| 3467 | 4 | Красная Яруга п., Полевая ул., 14 | 1973 | 2017 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 36,00 | 1 146,37 | 1 060,00 | 0,00 | 24 | 56 | - |
| 3468 | 5 | Красная Яруга п., Полевая ул., 16а | 1973 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 36,00 | 1 915,21 | 1 753,00 | 0,00 | 40 | 80 | - |
| 3469 | 6 | Красная Яруга п., Полевая ул., 18а | 1996 | - | Кирпич | 4 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 27,00 | 3 975,10 | 3 463,00 | 0,00 | 62 | 152 | - |
| 3470 | 7 | Красная Яруга п., Садовая ул., 10 | 1983 | - | Кирпич | 3 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 33,00 | 2 052,20 | 1 046,00 | 0,00 | 44 | 58 | - |
| 3471 | 8 | Красная Яруга п., Трудовая ул., 2б | 1997 | 2010 | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 19,00 | 1 537,70 | 1 190,38 | 0,00 | 27 | 61 | - |
| 3472 | 9 | Красная Яруга п., Центральная ул., 27 | 1993 | 2010 | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 28,00 | 1 454,67 | 1 325,07 | 0,00 | 27 | 46 | - |
| 3473 | 10 | Красная Яруга п., Центральная ул., 52 | 1988 | 2011 | Кирпич | 4 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 2 787,60 | 2 331,03 | 0,00 | 42 | 152 | - |
| 3474 | 11 | Красная Яруга п., Центральная ул., 54 | 1974 | 2010 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 39,00 | 1 010,40 | 851,61 | 0,00 | 22 | 35 | - |
| 3475 | 12 | Красная Яруга п., Центральная ул., 56 | 1977 | 2012 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 34,00 | 1 873,10 | 1 566,98 | 0,00 | 36 | 170 | - |
| 3476 | 13 | Красная Яруга п., Центральная ул., 58 | 1972 | 2008 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 34,00 | 934,10 | 849,01 | 0,00 | 22 | 32 | - |
| 3477 | 14 | Красная Яруга п., Центральная ул., 60 | 1972 | 2009 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 38,00 | 957,40 | 693,19 | 0,00 | 22 | 31 | - |
| 3478 | 15 | Красная Яруга п., Центральная ул., 62 | 1970 | 2017 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 49,00 | 409,24 | 290,84 | 0,00 | 12 | 15 | - |
| 3479 | 16 | Красная Яруга п., Центральная ул., 64 | 1970 | 2008 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 29,00 | 392,00 | 345,90 | 0,00 | 8 | 21 | - |
| 3480 | 17 | Красная Яруга п., Центральная ул., 82 | 2000 | - | Кирпич | 3 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 18,00 | 1 781,80 | 1 682,55 | 0,00 | 22 | 52 | - |
| 3481 | 18 | Красная Яруга п., Центральная ул., 83 | 1965 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 37,00 | 715,13 | 466,80 | 0,00 | 12 | 26 | - |
| 3482 | 19 | Красная Яруга п., Центральная ул., 87 | 2002 | 2019 | Железобетонные панели | 4 | 5 | Счет регионального оператора | Да | 17,00 | 4 986,20 | 4 693,97 | 0,00 | 86 | 297 | - |
| Новооскольский городской округ |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 205 138,30 | 179 704,72 | 3 207,83 | 4 103 | 7 486 | X |
| 3483 | 1 | Новооскольский р-н, Великомихайловка с., Каховка ул., 62 | 1975 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 34,00 | 763,40 | 703,10 | 0,00 | 16 | 25 | - |
| 3484 | 2 | Новооскольский р-н, Великомихайловка с., Каховка ул., 73 | 1979 | 2011 | Несущие панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 31,00 | 1 317,90 | 1 180,30 | 0,00 | 27 | 49 | E |
| 3485 | 3 | Новооскольский р-н, Великомихайловка с., Каховка ул., 74 | 1978 | 2011 | Несущие панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 28,00 | 1 312,10 | 1 183,10 | 0,00 | 27 | 49 | E |
| 3486 | 4 | Новооскольский р-н, Великомихайловка с., Каховка ул., 76 | 1984 | 2011 | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 22,00 | 1 417,30 | 1 304,50 | 0,00 | 24 | 47 | E |
| 3487 | 5 | Новый Оскол г., 1 Мая ул., 1 | 1962 | 2015 | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 44,00 | 1 386,70 | 1 288,60 | 0,00 | 32 | 51 | - |
| 3488 | 6 | Новый Оскол г., 1 Мая ул., 6 | 1967 | 2014 | Кирпич | 4 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 46,00 | 2 733,35 | 2 668,75 | 64,60 | 62 | 96 | - |
| 3489 | 7 | Новый Оскол г., 1 Мая ул., 7 | 1952 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 51,00 | 349,40 | 349,40 | 0,00 | 8 | 19 | - |
| 3490 | 8 | Новый Оскол г., 1 Мая ул., 10 | 1975 | 2018 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 31,00 | 3 509,50 | 2 707,30 | 802,20 | 56 | 100 | - |
| 3491 | 9 | Новый Оскол г., Авиационная ул., 3 | 1995 | - | Несущие панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 15,00 | 3 227,90 | 3 227,90 | 0,00 | 50 | 115 | - |
| 3492 | 10 | Новый Оскол г., Белгородская ул., 33 | 1996 | - | Несущие панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 20,00 | 3 244,70 | 3 244,70 | 0,00 | 50 | 115 | - |
| 3493 | 11 | Новый Оскол г., Белгородская ул., 35 | 1999 | - | Несущие панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 15,00 | 4 838,80 | 4 838,80 | 0,00 | 75 | 138 | - |
| 3494 | 12 | Новый Оскол г., Белгородская ул., 37 | 1998 | - | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 15,00 | 2 419,10 | 2 419,10 | 0,00 | 70 | 88 | - |
| 3495 | 13 | Новый Оскол г., Гагарина ул., 15 | 1970 | 2012 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 40,00 | 1 718,50 | 1 718,50 | 0,00 | 40 | 72 | D |
| 3496 | 14 | Новый Оскол г., Гагарина ул., 19 | 2011 | - | Несущие панели | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 0,00 | 272,20 | 272,20 | 0,00 | 8 | 10 | - |
| 3497 | 15 | Новый Оскол г., Гагарина ул., 22 | 1958 | 2015 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 49,00 | 729,90 | 729,90 | 0,00 | 14 | 24 | - |
| 3498 | 16 | Новый Оскол г., Гражданская ул., 11 | 1996 | - | Кирпич | 3 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 19,00 | 453,90 | 453,90 | 0,00 | 6 | 11 | - |
| 3499 | 17 | Новый Оскол г., Гражданская ул., 15 | 1961 | 2014 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 28,00 | 751,30 | 751,30 | 0,00 | 19 | 28 | - |
| 3500 | 18 | Новый Оскол г., Гражданская ул., 30 | 1966 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 48,00 | 388,00 | 356,00 | 32,00 | 8 | 16 | - |
| 3501 | 19 | Новый Оскол г., Гражданская ул., 32 | 1889 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 49,00 | 201,30 | 145,90 | 55,40 | 5 | 14 | - |
| 3502 | 20 | Новый Оскол г., Дорожная ул., 1 | 1986 | 2012 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 27,00 | 2 756,65 | 1 487,70 | 0,00 | 60 | 122 | D |
| 3503 | 21 | Новый Оскол г., Дорожная ул., 1а | 1993 | - | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 18,00 | 840,80 | 526,00 | 0,00 | 12 | 24 | - |
| 3504 | 22 | Новый Оскол г., Дорожная ул., 1б | 1999 | - | Кирпич | 4 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 14,00 | 2 074,80 | 1 286,40 | 0,00 | 30 | 48 | - |
| 3505 | 23 | Новый Оскол г., Дорожная ул., 2 | 1990 | 2010 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 18,00 | 2 799,70 | 1 553,60 | 0,00 | 56 | 106 | - |
| 3506 | 24 | Новый Оскол г., Дорожная ул., 3 | 1986 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 24,00 | 2 792,00 | 1 703,00 | 0,00 | 58 | 84 | E |
| 3507 | 25 | Новый Оскол г., Дорожная ул., 3а | 1991 | 2019 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 15,00 | 3 684,78 | 3 582,98 | 101,80 | 63 | 108 | - |
| 3508 | 26 | Новый Оскол г., Дорожная ул., 3б | 2004 | - | Кирпич | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 9,00 | 2 477,00 | 870,00 | 0,00 | 50 | 97 | - |
| 3509 | 27 | Новый Оскол г., Дорожная ул., 4 | 1984 | - | Несущие панели | 2 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 21,00 | 2 628,23 | 1 811,04 | 0,00 | 60 | 104 | - |
| 3510 | 28 | Новый Оскол г., Дорожная ул., 5 | 1980 | - | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 27,00 | 4 452,20 | 3 122,70 | 0,00 | 90 | 186 | - |
| 3511 | 29 | Новый Оскол г., Дорожная ул., 6 | 1982 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 26,00 | 2 637,60 | 1 835,30 | 0,00 | 60 | 110 | - |
| 3512 | 30 | Новый Оскол г., Дорожная ул., 9 | 1984 | - | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 21,00 | 3 892,30 | 2 679,60 | 0,00 | 90 | 160 | - |
| 3513 | 31 | Новый Оскол г., Дорожная ул., 11 | 1980 | 2018 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 22,00 | 2 655,90 | 1 835,80 | 0,00 | 60 | 97 | - |
| 3514 | 32 | Новый Оскол г., Дорожная ул., 13 | 1981 | 2010 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 24,00 | 2 624,40 | 1 806,60 | 0,00 | 60 | 133 | - |
| 3515 | 33 | Новый Оскол г., Ивана Дмитриевича Путилина ул., 1 | 1971 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 38,00 | 712,90 | 712,90 | 0,00 | 16 | 36 | D |
| 3516 | 34 | Новый Оскол г., Ивана Дмитриевича Путилина ул., 2 | 1971 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 33,00 | 714,80 | 714,80 | 0,00 | 16 | 28 | E |
| 3517 | 35 | Новый Оскол г., Ивана Дмитриевича Путилина ул., 3 | 1975 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 38,00 | 714,60 | 714,60 | 0,00 | 14 | 24 | - |
| 3518 | 36 | Новый Оскол г., Ивана Дмитриевича Путилина ул., 4 | 1975 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 31,00 | 716,60 | 633,40 | 83,20 | 14 | 32 | D |
| 3519 | 37 | Новый Оскол г., Кирзаводская ул., 3/1 | 1988 | 2020 | Кирпич | 2 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 22,00 | 1 169,50 | 1 169,50 | 0,00 | 24 | 46 | - |
| 3520 | 38 | Новый Оскол г., Кирзаводская ул., 5 | 1973 | 2017 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 47,00 | 384,40 | 259,80 | 0,00 | 8 | 16 | - |
| 3521 | 39 | Новый Оскол г., Кирзаводская ул., 5а | 1979 | 1995 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 28,00 | 369,20 | 369,20 | 0,00 | 8 | 15 | - |
| 3522 | 40 | Новый Оскол г., Кирзаводская ул., 9 | 1954 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 53,00 | 398,90 | 363,70 | 0,00 | 23 | 46 | - |
| 3523 | 41 | Новый Оскол г., Кирзаводская ул., 11 | 1954 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 40,00 | 389,10 | 389,10 | 0,00 | 16 | 32 | - |
| 3524 | 42 | Новый Оскол г., Кирзаводская ул., 17 | 1954 | 2016 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 48,00 | 284,40 | 284,40 | 0,00 | 8 | 16 | - |
| 3525 | 43 | Новый Оскол г., Кирова ул., 3 | 1974 | 2015 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 32,00 | 3 285,65 | 3 176,45 | 109,20 | 68 | 98 | - |
| 3526 | 44 | Новый Оскол г., Кирова ул., 5 | 1980 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 27,00 | 3 250,80 | 3 115,20 | 135,60 | 68 | 89 | - |
| 3527 | 45 | Новый Оскол г., Кооперативная ул., 2 | 1994 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 25,00 | 1 308,40 | 1 308,40 | 0,00 | 24 | 54 | - |
| 3528 | 46 | Новый Оскол г., Кооперативная ул., 2/1 | 1989 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 19,00 | 1 303,40 | 1 303,40 | 0,00 | 24 | 53 | - |
| 3529 | 47 | Новый Оскол г., Кооперативная ул., 2/2 | 1993 | 2019 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 11,00 | 1 305,50 | 1 305,50 | 0,00 | 24 | 62 | - |
| 3530 | 48 | Новый Оскол г., Кооперативная ул., 2/3 | 2000 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 10,00 | 1 302,50 | 788,73 | 0,00 | 23 | 55 | - |
| 3531 | 49 | Новый Оскол г., Кооперативный пер., 2 | 1987 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 27,00 | 389,80 | 389,80 | 0,00 | 10 | 22 | - |
| 3532 | 50 | Новый Оскол г., Кооперативный пер., 4 | 1987 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 42,00 | 889,30 | 889,30 | 0,00 | 22 | 28 | - |
| 3533 | 51 | Новый Оскол г., Кооперативный пер., 6 | 1969 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 41,00 | 907,40 | 907,40 | 0,00 | 22 | 46 | - |
| 3534 | 52 | Новый Оскол г., Кооперативный пер., 8 | 1969 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 43,00 | 868,30 | 868,30 | 0,00 | 22 | 36 | - |
| 3535 | 53 | Новый Оскол г., Кооперативный пер., 10 | 1971 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 41,00 | 667,70 | 667,70 | 0,00 | 27 | 62 | - |
| 3536 | 54 | Новый Оскол г., Кооперативный пер., 12 | 1969 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 41,00 | 775,30 | 775,30 | 0,00 | 12 | 21 | - |
| 3537 | 55 | Новый Оскол г., Кооперативный пер., 14 | 1978 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 31,00 | 951,90 | 951,90 | 0,00 | 28 | 42 | - |
| 3538 | 56 | Новый Оскол г., Кооперативный пер., 16 | 1969 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 42,00 | 801,40 | 396,00 | 105,50 | 14 | 26 | - |
| 3539 | 57 | Новый Оскол г., Кооперативный пер., 18 | 1988 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 41,00 | 797,20 | 797,20 | 0,00 | 16 | 32 | - |
| 3540 | 58 | Новый Оскол г., Кооперативный пер., 20 | 1969 | 2016 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 38,00 | 788,90 | 700,50 | 88,00 | 14 | 24 | - |
| 3541 | 59 | Новый Оскол г., Кооперативный пер., 24 | 1971 | 2017 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 42,00 | 898,70 | 579,50 | 0,00 | 22 | 51 | - |
| 3542 | 60 | Новый Оскол г., Кооперативный пер., 28 | 1980 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 34,00 | 1 904,70 | 1 904,70 | 0,00 | 36 | 72 | - |
| 3543 | 61 | Новый Оскол г., Кооперативный пер., 30 | 1982 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 30,00 | 1 281,80 | 1 281,80 | 0,00 | 33 | 61 | - |
| 3544 | 62 | Новый Оскол г., Кооперативный пер., 32 | 1986 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 28,00 | 1 487,50 | 1 487,50 | 0,00 | 27 | 58 | - |
| 3545 | 63 | Новый Оскол г., Кооперативный пер., 34 | 1984 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 29,00 | 1 249,70 | 737,10 | 0,00 | 27 | 58 | - |
| 3546 | 64 | Новый Оскол г., Кооперативный пер., 36 | 1987 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 27,00 | 1 964,80 | 1 964,80 | 0,00 | 36 | 54 | - |
| 3547 | 65 | Новый Оскол г., Красноармейская ул., 5 | 1983 | - | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 25,00 | 1 127,40 | 1 040,50 | 0,00 | 24 | 54 | - |
| 3548 | 66 | Новый Оскол г., Красноармейская ул., 7 | 1969 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 33,00 | 725,90 | 725,90 | 0,00 | 16 | 36 | - |
| 3549 | 67 | Новый Оскол г., Ленина ул., 40 | 1873 | 2017 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 53,00 | 285,60 | 210,40 | 0,00 | 12 | 14 | - |
| 3550 | 68 | Новый Оскол г., Ленина ул., 49 | 1974 | - | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 23,00 | 1 735,40 | 1 126,45 | 46,30 | 40 | 86 | - |
| 3551 | 69 | Новый Оскол г., Ленина ул., 50 | 1986 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 14,00 | 2 658,00 | 1 559,70 | 31,90 | 58 | 98 | - |
| 3552 | 70 | Новый Оскол г., Ленина ул., 51 | 1977 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 38,00 | 2 996,01 | 2 996,01 | 0,00 | 63 | 123 | E |
| 3553 | 71 | Новый Оскол г., Ленина ул., 55 | 1975 | - | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 37,00 | 1 758,50 | 1 758,50 | 0,00 | 40 | 78 | E |
| 3554 | 72 | Новый Оскол г., Ленина ул., 57 | 1972 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 40,00 | 3 286,40 | 3 286,40 | 0,00 | 70 | 156 | E |
| 3555 | 73 | Новый Оскол г., Ленина ул., 65 | 1964 | 2015 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 46,00 | 615,70 | 615,70 | 0,00 | 16 | 26 | - |
| 3556 | 74 | Новый Оскол г., Ленина ул., 70 | 1990 | - | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 23,00 | 1 114,10 | 1 114,10 | 0,00 | 20 | 42 | - |
| 3557 | 75 | Новый Оскол г., Ленина ул., 72 | 1976 | 2017 | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 33,00 | 1 063,00 | 692,40 | 0,00 | 24 | 38 | - |
| 3558 | 76 | Новый Оскол г., Ливенская ул., 104 | 1982 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 18,00 | 2 697,90 | 1 803,00 | 47,10 | 60 | 116 | - |
| 3559 | 77 | Новый Оскол г., Ливенская ул., 126 | 1985 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 23,00 | 3 128,30 | 1 956,45 | 0,00 | 56 | 98 | - |
| 3560 | 78 | Новый Оскол г., Ливенская ул., 128 | 1984 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 22,00 | 3 111,80 | 1 908,10 | 0,00 | 56 | 86 | - |
| 3561 | 79 | Новый Оскол г., Ливенская ул., 130 | 1986 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 25,00 | 3 234,30 | 3 218,70 | 0,00 | 60 | 122 | - |
| 3562 | 80 | Новый Оскол г., Ливенская ул., 132 | 1992 | - | Железобетонные панели | 5 | 8 | Счет регионального оператора | Да | 16,00 | 8 110,84 | 8 097,00 | 0,00 | 158 | 266 | - |
| 3563 | 81 | Новый Оскол г., Ливенская ул., 134 | 1993 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 17,00 | 2 885,70 | 1 580,20 | 0,00 | 60 | 115 | - |
| 3564 | 82 | Новый Оскол г., Ливенская ул., 134а | 2011 | - | Железобетонные панели | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 0,00 | 532,80 | 532,80 | 0,00 | 16 | 19 | - |
| 3565 | 83 | Новый Оскол г., Ливенская ул., 136 | 1993 | 2009 | Железобетонные панели | 5 | 10 | Счет регионального оператора | Да | 15,00 | 7 857,50 | 7 810,00 | 0,00 | 145 | 215 | - |
| 3566 | 84 | Новый Оскол г., Ливенская ул., 138 | 2000 | 2010 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 11,00 | 6 457,10 | 6 457,10 | 0,00 | 120 | 186 | - |
| 3567 | 85 | Новый Оскол г., Ливенская ул., 140 | 1994 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 16,00 | 3 232,00 | 3 232,00 | 0,00 | 48 | 92 | - |
| 3568 | 86 | Новый Оскол г., Ливенская ул., 142 | 1994 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 20,00 | 3 228,00 | 3 228,00 | 0,00 | 48 | 77 | - |
| 3569 | 87 | Новый Оскол г., Ливенская ул., 148 | 2005 | - | Кирпич | 4 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 8,00 | 1 043,40 | 995,50 | 47,90 | 16 | 26 | - |
| 3570 | 88 | Новый Оскол г., Ливенская ул., 152 | 2009 | - | Кирпич | 4 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 5,00 | 2 119,50 | 2 119,50 | 0,00 | 48 | 144 | - |
| 3571 | 89 | Новый Оскол г., Ливенская ул., 154 | 2012 | - | Железобетонный блок | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 0,00 | 463,10 | 463,10 | 0,00 | 22 | 25 | - |
| 3572 | 90 | Новый Оскол г., Малиновая ул., 3 | 1986 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 29,00 | 519,90 | 519,90 | 0,00 | 8 | 12 | - |
| 3573 | 91 | Новый Оскол г., Обыденко ул., 52 | 1977 | 2018 | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 33,00 | 2 149,80 | 2 092,30 | 57,50 | 31 | 62 | - |
| 3574 | 92 | Новый Оскол г., Оскольская ул., 28а | 2004 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 9,00 | 2 187,70 | 2 187,70 | 0,00 | 45 | 94 | - |
| 3575 | 93 | Новый Оскол г., Островского ул., 67 | 1971 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 39,00 | 907,50 | 907,50 | 0,00 | 22 | 44 | - |
| 3576 | 94 | Новый Оскол г., Павлова пер., 3 | 1977 | 2020 | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 30,00 | 1 727,64 | 1 727,64 | 0,00 | 40 | 87 | - |
| 3577 | 95 | Новый Оскол г., Павлова пер., 5 | 1980 | - | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 41,00 | 1 262,45 | 1 262,45 | 0,00 | 35 | 68 | E |
| 3578 | 96 | Новый Оскол г., Павлова пер., 7 | 1974 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 40,00 | 3 139,30 | 3 087,00 | 52,30 | 66 | 123 | D |
| 3579 | 97 | Новый Оскол г., Павлова пер., 9 | 1996 | 2020 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 22,00 | 793,90 | 793,90 | 0,00 | 16 | 18 | - |
| 3580 | 98 | Новый Оскол г., Павлова пер., 11 | 1968 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 49,00 | 804,50 | 770,50 | 34,00 | 17 | 28 | - |
| 3581 | 99 | Новый Оскол г., Пушкина ул., 15 | 1896 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 60,00 | 317,10 | 317,10 | 0,00 | 10 | 21 | - |
| 3582 | 100 | Новый Оскол г., Революции пл., 12 | 2001 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 12,00 | 3 772,10 | 3 250,47 | 517,43 | 55 | 105 | - |
| 3583 | 101 | Новый Оскол г., Славы ул., 12/1 | 1980 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 30,00 | 371,90 | 371,90 | 0,00 | 6 | 12 | - |
| 3584 | 102 | Новый Оскол г., Славы ул., 19 | 1966 | 2016 | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 39,00 | 1 259,60 | 1 159,00 | 100,60 | 30 | 41 | - |
| 3585 | 103 | Новый Оскол г., Славы ул., 20 | 1997 | - | Кирпич | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 10,00 | 2 813,00 | 2 550,60 | 261,20 | 48 | 62 | - |
| 3586 | 104 | Новый Оскол г., Славы ул., 22 | 1970 | 2016 | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 40,00 | 1 786,60 | 1 786,60 | 0,00 | 40 | 86 | - |
| 3587 | 105 | Новый Оскол г., Славы ул., 35 | 1900 | 2017 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 43,00 | 457,40 | 257,60 | 55,00 | 12 | 16 | - |
| 3588 | 106 | Новый Оскол г., Славы ул., 45 | 1968 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 39,00 | 390,60 | 390,60 | 0,00 | 8 | 18 | - |
| 3589 | 107 | Новый Оскол г., Славы ул., 47/1 | 2002 | - | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 10,00 | 1 060,30 | 1 060,30 | 0,00 | 15 | 19 | - |
| 3590 | 108 | Новый Оскол г., Славы ул., 47а | 2014 | - | Кирпич | 4 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 1 563,80 | 971,70 | 0,00 | 18 | 37 | - |
| 3591 | 109 | Новый Оскол г., Славы ул., 63 | 1979 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 30,00 | 603,20 | 603,20 | 0,00 | 8 | 16 | - |
| 3592 | 110 | Новый Оскол г., Сушкова ул., 24 | 1967 | 1967 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 46,00 | 381,20 | 264,00 | 117,20 | 8 | 20 | - |
| 3593 | 111 | Новый Оскол г., Сушкова ул., 26 | 1970 | 2017 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 42,00 | 745,40 | 493,40 | 0,00 | 16 | 18 | - |
| 3594 | 112 | Новый Оскол г., Тургенева ул., 10 | 1977 | 2016 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 36,00 | 1 034,60 | 1 034,60 | 0,00 | 29 | 68 | - |
| 3595 | 113 | Новый Оскол г., Успенская ул., 32/1 | 2007 | - | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 6,00 | 2 047,30 | 2 047,30 | 0,00 | 40 | 89 | - |
| 3596 | 114 | Новый Оскол г., Успенская ул., 35 | 1995 | - | Кирпич | 3 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 20,00 | 427,40 | 427,40 | 0,00 | 6 | 11 | - |
| 3597 | 115 | Новый Оскол г., Успенская ул., 36 | 2008 | - | Кирпич | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 6,00 | 3 572,00 | 3 438,60 | 133,40 | 52 | 74 | - |
| 3598 | 116 | Новый Оскол г., Успенская ул., 45 | 1873 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 45,00 | 476,90 | 476,90 | 0,00 | 13 | 16 | - |
| 3599 | 117 | Новый Оскол г., Успенская ул., 81 | 1988 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 30,00 | 463,50 | 463,50 | 0,00 | 8 | 18 | - |
| 3600 | 118 | Новый Оскол г., Центральная пл., 9 | 2003 | - | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 8,00 | 1 046,80 | 911,70 | 128,50 | 13 | 24 | - |
| Прохоровский район |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 88 276,33 | 48 254,93 | 777,20 | 1 115 | 2 245 | X |
| 3601 | 1 | Прохоровка пгт, Колхозная ул., 1б | 1986 | 2013 | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 1 825,50 | 1 257,40 | 0,00 | 27 | 46 | - |
| 3602 | 2 | Прохоровка пгт, Комсомольская ул., 17 | 1985 | - | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 1 833,30 | 1 270,60 | 0,00 | 27 | 49 | - |
| 3603 | 3 | Прохоровка пгт, Комсомольская ул., 19 | 1987 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 2 736,60 | 1 552,90 | 0,00 | 27 | 69 | - |
| 3604 | 4 | Прохоровка пгт, Комсомольская ул., 21 | 1983 | - | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 2 306,94 | 1 276,74 | 0,00 | 27 | 55 | - |
| 3605 | 5 | Прохоровка пгт, Красноармейская ул., 2а | 1998 | 2013 | Железобетонные панели | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 438,70 | 271,00 | 0,00 | 6 | 15 | - |
| 3606 | 6 | Прохоровка пгт, Красноармейская ул., 4а | 1997 | 2014 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 15,00 | 2 700,60 | 1 516,00 | 0,00 | 27 | 53 | - |
| 3607 | 7 | Прохоровка пгт, Л.Толстого ул., 1 | 1965 | 2020 | Железобетонные панели | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 40,00 | 2 141,10 | 1 028,20 | 0,00 | 24 | 37 | - |
| 3608 | 8 | Прохоровка пгт, Л.Толстого ул., 3 | 1966 | 2019 | Железобетонные панели | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 33,00 | 2 140,10 | 1 027,20 | 0,00 | 24 | 46 | - |
| 3609 | 9 | Прохоровка пгт, Л.Толстого ул., 5 | 1964 | 2011 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 604,10 | 367,00 | 0,00 | 8 | 19 | - |
| 3610 | 10 | Прохоровка пгт, Л.Толстого ул., 5а | 1980 | 2014 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 2 101,40 | 617,50 | 8,90 | 34 | 68 | - |
| 3611 | 11 | Прохоровка пгт, Л.Толстого ул., 7 | 1963 | 2012 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 34,00 | 618,30 | 383,20 | 0,00 | 8 | 13 | - |
| 3612 | 12 | Прохоровка пгт, Лермонтова ул., 56 | 1966 | 2014 | Железобетонные панели | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 20,00 | 444,40 | 282,70 | 0,00 | 7 | 12 | - |
| 3613 | 13 | Прохоровка пгт, Лермонтова ул., 77 | 1995 | 2012 | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 15,00 | 2 269,90 | 1 300,60 | 0,00 | 27 | 49 | - |
| 3614 | 14 | Прохоровка пгт, М.Горького ул., 22 | 1999 | 2012 | Железобетонные панели | 3 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 1 026,10 | 543,60 | 0,00 | 12 | 30 | - |
| 3615 | 15 | Прохоровка пгт, М.Горького ул., 24 | 1999 | 2012 | Железобетонные панели | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 829,00 | 360,90 | 0,00 | 8 | 11 | - |
| 3616 | 16 | Прохоровка пгт, Мичурина ул., 44а | 1965 | 2013 | Железобетонные панели | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 32,00 | 867,30 | 379,60 | 0,00 | 8 | 17 | - |
| 3617 | 17 | Прохоровка пгт, Первомайская ул., 68 | 1986 | 2013 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 28,00 | 3 032,60 | 1 545,40 | 0,00 | 27 | 72 | - |
| 3618 | 18 | Прохоровка пгт, Первомайская ул., 70 | 1989 | - | Кирпич | 3 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 27,00 | 1 243,10 | 631,60 | 0,00 | 12 | 26 | - |
| 3619 | 19 | Прохоровка пгт, Первомайская ул., 72 | 1968 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 1 421,10 | 871,00 | 0,00 | 22 | 37 | - |
| 3620 | 20 | Прохоровка пгт, Первомайская ул., 74 | 1986 | 2012 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 32,00 | 1 121,70 | 592,50 | 0,00 | 30 | 59 | - |
| 3621 | 21 | Прохоровка пгт, Первомайская ул., 76 | 1969 | 2012 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 32,00 | 1 148,70 | 612,10 | 0,00 | 22 | 50 | - |
| 3622 | 22 | Прохоровка пгт, Первомайская ул., 76а | 1982 | 2019 | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 34,00 | 1 824,90 | 1 030,20 | 0,00 | 18 | 36 | - |
| 3623 | 23 | Прохоровка пгт, Первомайская ул., 82 | 1983 | 2011 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 28,00 | 1 776,40 | 858,20 | 40,80 | 22 | 32 | - |
| 3624 | 24 | Прохоровка пгт, Первомайская ул., 84 | 1979 | 2010 | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 21,00 | 1 577,40 | 1 024,90 | 28,80 | 24 | 52 | - |
| 3625 | 25 | Прохоровка пгт, Садовая ул., 1а | 1968 | 2008 | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 40,00 | 2 147,09 | 1 290,39 | 0,00 | 32 | 53 | - |
| 3626 | 26 | Прохоровка пгт, Садовая ул., 52а | 1971 | 2012 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 1 187,70 | 693,10 | 3,00 | 30 | 55 | - |
| 3627 | 27 | Прохоровка пгт, Садовая ул., 52г | 1983 | - | Железобетонные панели | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 22,00 | 1 571,20 | 714,30 | 0,00 | 16 | 31 | - |
| 3628 | 28 | Прохоровка пгт, Советская ул., 24а | 1997 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 816,70 | 371,40 | 0,00 | 8 | 21 | - |
| 3629 | 29 | Прохоровка пгт, Советская ул., 47 | 1983 | 2008 | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 32,00 | 1 820,30 | 1 145,80 | 35,80 | 27 | 47 | - |
| 3630 | 30 | Прохоровка пгт, Советская ул., 49 | 1965 | 2010 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 942,00 | 648,80 | 30,90 | 16 | 16 | - |
| 3631 | 31 | Прохоровка пгт, Советская ул., 65б | 1976 | 2012 | Железобетонные панели | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 1 011,10 | 384,80 | 0,00 | 8 | 15 | - |
| 3632 | 32 | Прохоровка пгт, Советская ул., 75 | 1982 | 2012 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 31,00 | 791,60 | 295,10 | 423,10 | 11 | 16 | - |
| 3633 | 33 | Прохоровка пгт, Советская ул., 85а | 1960 | 2012 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 38,00 | 2 011,20 | 907,10 | 0,00 | 22 | 43 | - |
| 3634 | 34 | Прохоровка пгт, Советская ул., 87а | 1970 | 2012 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 28,00 | 2 002,80 | 898,70 | 0,00 | 22 | 42 | - |
| 3635 | 35 | Прохоровка пгт, Советская ул., 93 | 1962 | 2010 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 39,00 | 939,90 | 557,70 | 0,00 | 16 | 11 | - |
| 3636 | 36 | Прохоровка пгт, Советская ул., 102а | 1976 | 2009 | Железобетонные панели | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 26,00 | 1 568,00 | 1 050,30 | 0,00 | 24 | 47 | - |
| 3637 | 37 | Прохоровка пгт, Советская ул., 102б | 1999 | - | Железобетонные панели | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 24,00 | 1 576,20 | 1 058,50 | 0,00 | 24 | 50 | - |
| 3638 | 38 | Прохоровка пгт, Советская ул., 158 | 1966 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 45,00 | 771,30 | 371,40 | 0,00 | 8 | 22 | - |
| 3639 | 39 | Прохоровка пгт, Советская ул., 160 | 1981 | 2010 | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 23,00 | 2 083,70 | 1 138,20 | 89,30 | 27 | 56 | - |
| 3640 | 40 | Прохоровка пгт, Советская ул., 178в | 1991 | 2013 | Железобетонные панели | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 22,00 | 1 053,00 | 550,80 | 0,00 | 16 | 49 | - |
| 3641 | 41 | Прохоровка пгт, Советская ул., 202 | 1984 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 2 857,90 | 1 462,40 | 116,60 | 25 | 60 | - |
| 3642 | 42 | Прохоровка пгт, Советская ул., 204 | 1988 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 22,00 | 2 991,00 | 1 754,80 | 0,00 | 33 | 65 | - |
| 3643 | 43 | Прохоровка пгт, Советская ул., 218 | 1979 | 2016 | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 1 831,40 | 1 177,10 | 0,00 | 27 | 59 | - |
| 3644 | 44 | Прохоровка пгт, Советская ул., 220 | 1979 | 2015 | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 34,00 | 1 834,30 | 1 180,00 | 0,00 | 27 | 48 | - |
| 3645 | 45 | Прохоровка пгт, Советская ул., 334 | 1974 | 2020 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 40,00 | 619,80 | 384,70 | 0,00 | 10 | 24 | - |
| 3646 | 46 | Прохоровка пгт, Советская ул., 336 | 1972 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 604,80 | 369,70 | 0,00 | 9 | 20 | - |
| 3647 | 47 | Прохоровка пгт, Советский 2-й пер., 164 | 1983 | 2010 | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 10,00 | 2 268,40 | 1 258,50 | 0,00 | 27 | 62 | - |
| 3648 | 48 | Прохоровка пгт, Титова ул., 10а | 1985 | 2011 | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 16,00 | 2 339,30 | 1 288,40 | 0,00 | 27 | 55 | - |
| 3649 | 49 | Прохоровский р-н, Береговое-Первое с., Заводская ул., 1 | 1984 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 1 878,70 | 820,30 | 0,00 | 18 | 35 | - |
| 3650 | 50 | Прохоровский р-н, Береговое-Первое с., Заводская ул., 2 | 1984 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 1 903,10 | 844,70 | 0,00 | 18 | 54 | - |
| 3651 | 51 | Прохоровский р-н, Береговое-Первое с., Заводская ул., 3 | 1984 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 1 905,70 | 847,30 | 0,00 | 18 | 36 | - |
| 3652 | 52 | Прохоровский р-н, Береговое-Первое с., Заводская ул., 4 | 1989 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 18,00 | 2 685,30 | 1 532,00 | 0,00 | 27 | 75 | - |
| 3653 | 53 | Прохоровский р-н, Грушки-Вторые х., Павла Легезина ул., 24 | 1968 | 2012 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 39,00 | 1 577,30 | 1 050,70 | 0,00 | 24 | 56 | - |
| 3654 | 54 | Прохоровский р-н, Политотдельский п., Победы ул., 1 | 1967 | 2017 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 37,00 | 1 322,80 | 798,10 | 0,00 | 19 | 35 | - |
| 3655 | 55 | Прохоровский р-н, Политотдельский п., Победы ул., 2 | 1967 | 2018 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 37,00 | 1 333,50 | 808,80 | 0,00 | 21 | 34 | - |
| Ракитянский район |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 136 881,61 | 122 625,59 | 1 228,19 | 2 552 | 4 774 | X |
| 3656 | 1 | Ракитное п., Базарная ул., 22 | 1964 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 45,00 | 659,31 | 610,91 | 0,00 | 16 | 16 | - |
| 3657 | 2 | Ракитное п., Базарная ул., 24 | 1968 | 2012 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 680,31 | 631,01 | 0,00 | 16 | 23 | - |
| 3658 | 3 | Ракитное п., Базарный пер., 9 | 1969 | 2010 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 409,63 | 369,03 | 0,00 | 8 | 13 | - |
| 3659 | 4 | Ракитное п., Ватутина ул., 2 | 1989 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 28,00 | 2 250,47 | 2 082,11 | 0,00 | 36 | 71 | - |
| 3660 | 5 | Ракитное п., Ватутина ул., 4 | 1992 | 2016 | Кирпич | 3 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 29,00 | 2 297,90 | 2 139,50 | 0,00 | 36 | 79 | - |
| 3661 | 6 | Ракитное п., Ватутина ул., 4а | 1997 | 2017 | Кирпич | 3 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 23,00 | 2 234,14 | 2 067,14 | 0,00 | 36 | 80 | - |
| 3662 | 7 | Ракитное п., Заводской пер., 1 | 1969 | 2014 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 41,00 | 661,74 | 609,10 | 0,00 | 16 | 19 | - |
| 3663 | 8 | Ракитное п., Заводской пер., 2 | 1970 | 2014 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 24,00 | 678,58 | 623,83 | 0,00 | 16 | 26 | - |
| 3664 | 9 | Ракитное п., Коммунаров ул., 5б | 2002 | - | Кирпич | 4 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 14,00 | 2 353,14 | 2 116,90 | 0,00 | 38 | 68 | - |
| 3665 | 10 | Ракитное п., Коммунаров ул., 11а | 1986 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 568,61 | 533,61 | 0,00 | 8 | 24 | - |
| 3666 | 11 | Ракитное п., Коммунаров ул., 11б | 1995 | 2008 | Кирпич | 3 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 16,00 | 2 140,18 | 1 924,18 | 0,00 | 31 | 81 | - |
| 3667 | 12 | Ракитное п., Коммунаров ул., 13 | 1985 | 2011 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 1 657,46 | 1 521,46 | 0,00 | 27 | 54 | - |
| 3668 | 13 | Ракитное п., Новосадовая ул., 31 | 1982 | 2013 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 39,00 | 899,80 | 809,60 | 0,00 | 18 | 43 | - |
| 3669 | 14 | Ракитное п., Парковая ул., 17 | 1984 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 1 681,67 | 1 579,07 | 0,00 | 27 | 55 | - |
| 3670 | 15 | Ракитное п., Пролетарская ул., 6 | 1968 | 2014 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 23,00 | 392,82 | 367,96 | 0,00 | 8 | 16 | - |
| 3671 | 16 | Ракитное п., Пролетарская ул., 7 | 1964 | 2012 | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 38,00 | 1 349,98 | 1 253,18 | 0,00 | 32 | 59 | - |
| 3672 | 17 | Ракитное п., Пролетарская ул., 11 | 1964 | 2015 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 42,00 | 663,36 | 614,06 | 0,00 | 16 | 28 | - |
| 3673 | 18 | Ракитное п., Пролетарская ул., 21 | 1966 | 2015 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 42,00 | 406,41 | 381,11 | 0,00 | 8 | 12 | - |
| 3674 | 19 | Ракитное п., Пролетарская ул., 23 | 1971 | 2017 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 38,00 | 667,86 | 619,46 | 0,00 | 16 | 30 | - |
| 3675 | 20 | Ракитное п., Пролетарская ул., 28 | 1974 | 2010 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 735,43 | 552,53 | 132,30 | 14 | 25 | - |
| 3676 | 21 | Ракитное п., Пролетарская ул., 29 | 1987 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 34,00 | 1 947,51 | 1 774,61 | 0,00 | 33 | 65 | - |
| 3677 | 22 | Ракитное п., Пролетарская ул., 30 | 1975 | 2009 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 980,44 | 880,84 | 0,00 | 22 | 41 | - |
| 3678 | 23 | Ракитное п., Пролетарская ул., 32 | 1978 | 2008 | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 22,00 | 1 158,20 | 1 079,00 | 0,00 | 24 | 46 | - |
| 3679 | 24 | Ракитное п., Пролетарская ул., 34 | 1983 | 2018 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 37,00 | 2 268,52 | 2 021,02 | 0,00 | 48 | 83 | - |
| 3680 | 25 | Ракитное п., Пролетарская ул., 38 | 1975 | 2015 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 36,00 | 972,88 | 899,88 | 0,00 | 22 | 30 | - |
| 3681 | 26 | Ракитное п., Пролетарская ул., 40 | 1977 | 2009 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 761,79 | 705,79 | 0,00 | 16 | 29 | - |
| 3682 | 27 | Ракитное п., Пролетарская ул., 41 | 1990 | 2008 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 16,00 | 1 410,47 | 1 275,47 | 0,00 | 27 | 51 | - |
| 3683 | 28 | Ракитное п., Пролетарская ул., 42 | 1977 | 2009 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 799,27 | 735,91 | 0,00 | 16 | 29 | - |
| 3684 | 29 | Ракитное п., Пролетарская ул., 43 | 1969 | 2011 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 429,74 | 392,74 | 0,00 | 8 | 15 | - |
| 3685 | 30 | Ракитное п., Пролетарская ул., 44 | 1977 | 2019 | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 1 161,03 | 1 068,63 | 0,00 | 24 | 56 | - |
| 3686 | 31 | Ракитное п., Пролетарская ул., 45 | 1969 | 2009 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 404,34 | 366,64 | 0,00 | 8 | 22 | - |
| 3687 | 32 | Ракитное п., Пролетарская ул., 46 | 1977 | - | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 1 181,28 | 1 091,28 | 0,00 | 24 | 52 | - |
| 3688 | 33 | Ракитное п., Пролетарская ул., 47 | 1975 | 2013 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 46,00 | 943,63 | 892,93 | 0,00 | 22 | 36 | - |
| 3689 | 34 | Ракитное п., Сельхозтехники ул., 1 | 1979 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 32,00 | 958,50 | 915,90 | 0,00 | 16 | 31 | - |
| 3690 | 35 | Ракитное п., Сельхозтехники ул., 2 | 1981 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 32,00 | 966,22 | 923,62 | 0,00 | 16 | 30 | - |
| 3691 | 36 | Ракитное п., Сельхозтехники ул., 3 | 1982 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 32,00 | 950,33 | 886,49 | 0,00 | 16 | 32 | - |
| 3692 | 37 | Ракитное п., Сельхозтехники ул., 4 | 1984 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 957,98 | 900,88 | 0,00 | 16 | 29 | - |
| 3693 | 38 | Ракитное п., Федутенко ул., 24 | 1976 | 2012 | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 1 173,83 | 981,43 | 105,50 | 20 | 29 | - |
| 3694 | 39 | Ракитное п., Федутенко ул., 28 | 1972 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 41,00 | 882,62 | 373,62 | 418,50 | 8 | 16 | - |
| 3695 | 40 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Ватутина ул., 1 | 1972 | 2009 | Несущие панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 2 876,94 | 2 624,94 | 0,00 | 60 | 114 | - |
| 3696 | 41 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Ватутина ул., 2 | 1972 | 2010 | Несущие панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 32,00 | 2 836,90 | 2 572,90 | 0,00 | 58 | 106 | - |
| 3697 | 42 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Ватутина ул., 3 | 1972 | 2012 | Несущие панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 31,00 | 2 896,38 | 2 632,38 | 0,00 | 60 | 123 | - |
| 3698 | 43 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Ватутина ул., 4 | 1980 | 2013 | Несущие панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 3 045,33 | 2 683,33 | 0,00 | 58 | 103 | - |
| 3699 | 44 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Ватутина ул., 5 | 1980 | - | Несущие панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 28,00 | 3 014,80 | 2 734,80 | 0,00 | 60 | 99 | - |
| 3700 | 45 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Ватутина ул., 5а | 1991 | - | Несущие панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 28,00 | 5 906,79 | 4 918,69 | 0,00 | 80 | 171 | - |
| 3701 | 46 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Ватутина ул., 6 | 1978 | - | Несущие панели | 5 | 5 | Счет регионального оператора | Нет | 38,00 | 3 007,72 | 2 752,32 | 0,00 | 134 | 210 | - |
| 3702 | 47 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Ватутина ул., 7 | 1986 | - | Несущие панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 33,00 | 5 153,43 | 4 815,93 | 0,00 | 88 | 173 | - |
| 3703 | 48 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Ватутина ул., 8 | 1988 | - | Несущие панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 5 839,49 | 5 584,89 | 0,00 | 102 | 205 | - |
| 3704 | 49 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Ватутина ул., 9 | 1980 | - | Кирпич | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 28,00 | 2 415,03 | 1 749,43 | 0,00 | 48 | 87 | - |
| 3705 | 50 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Ватутина ул., 10 | 1990 | - | Несущие панели | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 28,00 | 3 466,83 | 3 214,43 | 0,00 | 60 | 112 | - |
| 3706 | 51 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Ватутина ул., 11 | 1995 | 2015 | Несущие панели | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 28,00 | 4 069,11 | 3 633,11 | 0,00 | 60 | 119 | - |
| 3707 | 52 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Ватутина ул., 11а | 1996 | 2019 | Кирпич | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 23,00 | 3 376,04 | 3 243,34 | 43,50 | 60 | 123 | - |
| 3708 | 53 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Ватутина ул., 12 | 2010 | - | Шлакоблок | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 70,00 | 1 868,91 | 1 293,30 | 0,00 | 25 | 25 | - |
| 3709 | 54 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Ватутина ул., 13 | 2012 | - | Блок | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 2,00 | 1 524,40 | 1 395,70 | 0,00 | 33 | 41 | - |
| 3710 | 55 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Железнодорожная ул., 6 | 1910 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 51,00 | 778,86 | 618,40 | 0,00 | 10 | 22 | - |
| 3711 | 56 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Железнодорожная ул., 7 | 1910 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 46,00 | 886,81 | 791,21 | 0,00 | 19 | 31 | - |
| 3712 | 57 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Железнодорожная ул., 7а | 1974 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 412,72 | 382,92 | 0,00 | 8 | 11 | - |
| 3713 | 58 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Железнодорожная ул., 11 | 1910 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 41,00 | 436,78 | 386,88 | 0,00 | 8 | 8 | - |
| 3714 | 59 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Железнодорожная ул., 11а | 1978 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 26,00 | 881,92 | 789,62 | 0,00 | 16 | 29 | - |
| 3715 | 60 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Железнодорожная ул., 12 | 1954 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 43,00 | 574,33 | 507,13 | 0,00 | 12 | 20 | - |
| 3716 | 61 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Железнодорожная ул., 12а | 1981 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 865,89 | 730,89 | 0,00 | 16 | 31 | - |
| 3717 | 62 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Железнодорожная ул., 12б | 1984 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 26,00 | 832,83 | 738,83 | 0,00 | 16 | 29 | - |
| 3718 | 63 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Железнодорожная ул., 13 | 1910 | - | Кирпич | 3 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 40,00 | 731,95 | 565,19 | 0,00 | 15 | 26 | - |
| 3719 | 64 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Железнодорожная ул., 13а | 1974 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 33,00 | 653,69 | 594,39 | 0,00 | 14 | 25 | - |
| 3720 | 65 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Железнодорожная ул., 13б | 1986 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 27,00 | 813,27 | 718,07 | 0,00 | 16 | 34 | - |
| 3721 | 66 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Железнодорожная ул., 17 | 1956 | 2015 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 42,00 | 710,65 | 667,85 | 0,00 | 14 | 22 | - |
| 3722 | 67 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Железнодорожная ул., 18а | 1995 | - | Кирпич | 4 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 22,00 | 2 252,20 | 2 020,58 | 48,90 | 36 | 67 | - |
| 3723 | 68 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Железнодорожная ул., 19 | 1918 | 2018 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 49,00 | 615,98 | 566,18 | 0,00 | 8 | 20 | - |
| 3724 | 69 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Железнодорожная ул., 19б | 1987 | - | Кирпич | 4 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 26,00 | 2 269,38 | 2 032,58 | 35,20 | 36 | 84 | - |
| 3725 | 70 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Железнодорожная ул., 20 | 1953 | 2015 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 43,00 | 686,13 | 577,03 | 0,00 | 17 | 15 | - |
| 3726 | 71 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Железнодорожная ул., 20а | 1993 | - | Кирпич | 4 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 21,00 | 2 255,58 | 1 985,99 | 89,59 | 33 | 64 | - |
| 3727 | 72 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Железнодорожная ул., 21 | 1936 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 42,00 | 890,99 | 823,29 | 0,00 | 16 | 30 | - |
| 3728 | 73 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Железнодорожная ул., 23 | 1968 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 35,00 | 790,83 | 734,53 | 0,00 | 16 | 22 | - |
| 3729 | 74 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Железнодорожная ул., 24 | 1968 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 38,00 | 782,44 | 723,94 | 0,00 | 16 | 32 | - |
| 3730 | 75 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Железнодорожная ул., 25 | 1968 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 37,00 | 782,72 | 734,32 | 0,00 | 16 | 33 | - |
| 3731 | 76 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Железнодорожная ул., 27 | 1960 | 2015 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 41,00 | 569,66 | 505,26 | 0,00 | 12 | 14 | - |
| 3732 | 77 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Железнодорожная ул., 28 | 1960 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 41,00 | 536,23 | 474,63 | 0,00 | 12 | 16 | - |
| 3733 | 78 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Железнодорожная ул., 30а | 1990 | 2009 | Кирпич | 3 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 10,00 | 1 049,29 | 918,01 | 0,00 | 24 | 23 | - |
| 3734 | 79 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Железнодорожная ул., 40 | 1910 | 2018 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 55,00 | 1 052,03 | 929,13 | 0,00 | 20 | 22 | - |
| 3735 | 80 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Заводская ул., 3 | 1967 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 46,00 | 529,97 | 440,42 | 0,00 | 8 | 24 | - |
| 3736 | 81 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Кирпичного завода пер., 5 | 1972 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 35,00 | 606,70 | 509,74 | 0,00 | 8 | 16 | - |
| 3737 | 82 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Кирпичного завода пер., 5а | 1974 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 37,00 | 1 087,74 | 961,74 | 0,00 | 22 | 37 | - |
| 3738 | 83 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Локомотивная ул., 1 | 1992 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 24,00 | 542,36 | 495,46 | 0,00 | 8 | 18 | - |
| 3739 | 84 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Локомотивная ул., 1а | 1997 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 22,00 | 731,59 | 691,84 | 0,00 | 8 | 22 | - |
| 3740 | 85 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Локомотивная ул., 2 | 1985 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 33,00 | 443,12 | 415,72 | 0,00 | 8 | 15 | - |
| 3741 | 86 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Локомотивная ул., 3 | 1988 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 484,96 | 439,16 | 0,00 | 8 | 19 | - |
| 3742 | 87 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Локомотивная ул., 4 | 1985 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 32,00 | 436,80 | 400,30 | 0,00 | 8 | 19 | - |
| 3743 | 88 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Локомотивная ул., 5 | 1995 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 32,00 | 494,89 | 450,89 | 0,00 | 8 | 18 | - |
| 3744 | 89 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Локомотивная ул., 6 | 1988 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 26,00 | 544,27 | 497,37 | 0,00 | 8 | 21 | - |
| 3745 | 90 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Локомотивная ул., 7 | 1995 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 33,00 | 480,04 | 457,44 | 0,00 | 8 | 19 | - |
| 3746 | 91 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Локомотивная ул., 8 | 1988 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 32,00 | 521,52 | 498,02 | 0,00 | 8 | 13 | - |
| 3747 | 92 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Локомотивная ул., 9 | 2003 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 31,00 | 1 661,38 | 1 521,88 | 0,00 | 27 | 64 | - |
| 3748 | 93 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Мелиоративная ул., 16 | 1972 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 782,20 | 725,50 | 0,00 | 16 | 35 | - |
| 3749 | 94 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Мелиоративная ул., 18 | 1970 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 442,34 | 368,62 | 0,00 | 8 | 12 | - |
| 3750 | 95 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Мелиоративная ул., 22 | 1973 | 2016 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 45,00 | 782,72 | 727,72 | 0,00 | 16 | 34 | - |
| 3751 | 96 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Мелиоративная ул., 23 | 1984 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 805,96 | 425,00 | 354,70 | 7 | 9 | - |
| 3752 | 97 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Мелиоративная ул., 24 | 1978 | - | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 34,00 | 1 162,42 | 1 083,22 | 0,00 | 24 | 59 | - |
| 3753 | 98 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Мелиоративная ул., 25 | 1980 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 34,00 | 942,29 | 860,69 | 0,00 | 18 | 41 | - |
| 3754 | 99 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Мелиоративная ул., 26 | 1984 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 971,02 | 911,02 | 0,00 | 18 | 48 | - |
| 3755 | 100 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Мелиоративная ул., 27 | 1988 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 1 050,62 | 937,92 | 0,00 | 18 | 41 | - |
| 3756 | 101 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Пролетарская ул., 33 | 1964 | 2009 | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 1 313,31 | 1 218,27 | 0,00 | 32 | 34 | - |
| 3757 | 102 | Ракитянский р-н, Сумовский п., 16 | 1975 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 45,00 | 450,00 | 394,92 | 0,00 | 11 | 22 | - |
| 3758 | 103 | Ракитянский р-н, Центральное с., Совхозная ул., 12 | 1979 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 28,00 | 1 023,19 | 852,66 | 0,00 | 18 | 36 | - |
| 3759 | 104 | Ракитянский р-н, Центральное с., Южная ул., 2 | 1965 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 481,56 | 401,30 | 0,00 | 8 | 13 | - |
| Ровеньский район |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 59 257,02 | 38 443,52 | 7 718,14 | 810 | 1 883 | X |
| 3760 | 1 | Ровеньки п., Гагарина ул., 123 | 1982 | 2019 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 31,00 | 1 684,86 | 908,12 | 0,00 | 22 | 43 | - |
| 3761 | 2 | Ровеньки п., Гагарина ул., 125 | 1969 | 2012 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 47,00 | 1 365,58 | 892,34 | 0,00 | 22 | 53 | - |
| 3762 | 3 | Ровеньки п., Гагарина ул., 127 | 1971 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 47,00 | 1 012,36 | 918,08 | 0,00 | 22 | 54 | - |
| 3763 | 4 | Ровеньки п., Гагарина ул., 129 | 1971 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 51,00 | 972,83 | 878,17 | 0,00 | 22 | 39 | - |
| 3764 | 5 | Ровеньки п., Гагарина ул., 228 | 1972 | 2010 | Кирпич | 3 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 20,00 | 1 677,30 | 432,20 | 0,00 | 6 | 19 | - |
| 3765 | 6 | Ровеньки п., имени мл. лейтенанта Горбенко ул., 30 | 1967 | 2011 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 45,00 | 961,58 | 878,84 | 0,00 | 27 | 47 | - |
| 3766 | 7 | Ровеньки п., имени мл. лейтенанта Горбенко ул., 32 | 1971 | 2018 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 42,00 | 815,96 | 729,14 | 0,00 | 16 | 41 | - |
| 3767 | 8 | Ровеньки п., имени мл. лейтенанта Горбенко ул., 48 | 1970 | 2013 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 50,00 | 389,90 | 321,90 | 0,00 | 10 | 24 | - |
| 3768 | 9 | Ровеньки п., имени мл. лейтенанта Горбенко ул., 50 | 1968 | 2013 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 53,00 | 1 001,54 | 905,13 | 0,00 | 22 | 44 | - |
| 3769 | 10 | Ровеньки п., имени мл. лейтенанта Горбенко ул., 52 | 1970 | 2017 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 50,00 | 889,60 | 737,00 | 0,00 | 27 | 76 | - |
| 3770 | 11 | Ровеньки п., имени мл. лейтенанта Горбенко ул., 54 | 1967 | 2016 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 51,00 | 895,20 | 653,00 | 111,70 | 22 | 47 | - |
| 3771 | 12 | Ровеньки п., имени мл. лейтенанта Горбенко ул., 56 | 1987 | 2011 | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 29,00 | 1 271,50 | 861,94 | 0,00 | 18 | 45 | - |
| 3772 | 13 | Ровеньки п., Ленина ул., 76 | 1974 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 46,00 | 1 181,14 | 881,90 | 0,00 | 22 | 44 | - |
| 3773 | 14 | Ровеньки п., М.Горького ул., 7 | 1982 | 2010 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 30,00 | 1 041,15 | 884,40 | 0,00 | 18 | 57 | - |
| 3774 | 15 | Ровеньки п., М.Горького ул., 9 | 1976 | 2009 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 42,00 | 821,18 | 754,44 | 0,00 | 16 | 41 | - |
| 3775 | 16 | Ровеньки п., М.Горького ул., 11 | 1979 | 2010 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 35,00 | 1 083,67 | 764,83 | 92,74 | 16 | 55 | - |
| 3776 | 17 | Ровеньки п., М.Горького ул., 15 | 1980 | 2008 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 35,00 | 1 143,30 | 1 014,90 | 0,00 | 22 | 57 | - |
| 3777 | 18 | Ровеньки п., М.Горького ул., 17 | 1984 | 2016 | Кирпич | 3 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 30,00 | 1 178,16 | 790,66 | 0,00 | 21 | 35 | - |
| 3778 | 19 | Ровеньки п., М.Горького ул., 19 | 1986 | 2012 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 27,00 | 1 702,08 | 1 007,88 | 0,00 | 18 | 56 | - |
| 3779 | 20 | Ровеньки п., М.Горького ул., 21 | 1985 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 33,00 | 1 286,62 | 768,12 | 0,00 | 16 | 38 | - |
| 3780 | 21 | Ровеньки п., М.Горького ул., 23 | 1985 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 34,00 | 1 271,88 | 769,08 | 0,00 | 16 | 48 | - |
| 3781 | 22 | Ровеньки п., М.Горького ул., 27 | 1997 | - | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 20,00 | 1 206,35 | 1 147,55 | 0,00 | 21 | 44 | - |
| 3782 | 23 | Ровеньки п., М.Горького ул., 27а | 2004 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 11,00 | 3 250,75 | 1 790,15 | 0,00 | 27 | 64 | - |
| 3783 | 24 | Ровеньки п., М.Горького ул., 27б | 2011 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 5,00 | 2 789,00 | 1 578,40 | 314,90 | 36 | 25 | - |
| 3784 | 25 | Ровеньки п., Молодежная ул., 1 | 1974 | 2011 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 35,00 | 473,40 | 405,30 | 0,00 | 8 | 19 | - |
| 3785 | 26 | Ровеньки п., Молодежная ул., 29 | 1978 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 35,00 | 1 040,84 | 946,14 | 0,00 | 22 | 67 | - |
| 3786 | 27 | Ровеньки п., Октябрьская ул., 1а | 2013 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 15,00 | 269,80 | 239,20 | 0,00 | 6 | 6 | - |
| 3787 | 28 | Ровеньки п., Первомайская ул., 26а | 2004 | - | Кирпич | 3 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 15,00 | 836,50 | 488,30 | 277,20 | 8 | 21 | - |
| 3788 | 29 | Ровеньки п., Советский пер., 11 | 1977 | 2013 | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 38,00 | 1 509,46 | 1 056,31 | 0,00 | 23 | 49 | - |
| 3789 | 30 | Ровеньки п., Ст. Разина ул., 10 | 1993 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 35,00 | 1 925,44 | 1 737,64 | 31,50 | 30 | 78 | - |
| 3790 | 31 | Ровеньки п., Ст. Разина ул., 12 | 2001 | - | Кирпич | 6 | 3 | Специальный счет ТСЖ/УК | Нет | 15,00 | 10 568,65 | 3 678,52 | 6 890,10 | 38 | 67 | - |
| 3791 | 32 | Ровеньки п., Ст. Разина ул., 21 | 1991 | 2007 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 25,00 | 1 980,26 | 1 369,98 | 0,00 | 27 | 63 | - |
| 3792 | 33 | Ровеньки п., Ст. Разина ул., 23 | 1978 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 34,00 | 1 449,54 | 889,46 | 0,00 | 22 | 45 | - |
| 3793 | 34 | Ровеньки п., Ст. Разина ул., 25 | 1974 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 36,00 | 1 413,23 | 902,13 | 0,00 | 22 | 55 | - |
| 3794 | 35 | Ровеньки п., Строительная ул., 12 | 1971 | 2019 | Кирпич | 1 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 53,00 | 454,81 | 373,60 | 0,00 | 8 | 20 | - |
| 3795 | 36 | Ровеньки п., Шевченко ул., 19 | 1982 | 2017 | Каркаснозасыпной | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 36,00 | 1 653,78 | 1 183,08 | 0,00 | 27 | 79 | - |
| 3796 | 37 | Ровеньки п., Шевченко ул., 23 | 1969 | 2015 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 55,00 | 1 545,34 | 920,74 | 0,00 | 22 | 48 | - |
| 3797 | 38 | Ровеньки п., Шевченко ул., 30 | 1984 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 30,00 | 1 467,09 | 1 345,29 | 0,00 | 24 | 81 | - |
| 3798 | 39 | Ровеньки п., Шевченко ул., 32 | 1970 | 2012 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 49,00 | 1 015,39 | 890,17 | 0,00 | 22 | 48 | - |
| 3799 | 40 | Ровеньский р-н, Нагорье с., Механизаторов ул., 6 | 1970 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 50,00 | 760,00 | 749,49 | 0,00 | 16 | 41 | - |
| Старооскольский городской округ |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 5 777 918,38 | 4 407 874,91 | 127 828,03 | 89 461 | 192 528 | X |
| 3800 | 1 | Старооскольский р-н, Бабанинка с., Сосновый Бор пер., 2 | 1982 | - | Кирпич | 3 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 27,00 | 760,91 | 695,07 | 65,84 | 26 | 41 | - |
| 3801 | 2 | Старооскольский р-н, Ивановка с., Молодежная ул., 13 | 1988 | 2010 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 426,92 | 225,45 | 0,00 | 8 | 35 | - |
| 3802 | 3 | Старооскольский р-н, Монаково с., Весенняя ул., 101 | 1984 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 29,00 | 934,50 | 852,83 | 0,00 | 18 | 29 | - |
| 3803 | 4 | Старооскольский р-н, Монаково с., Садовая ул., 8 | 1987 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 24,00 | 1 862,02 | 1 189,39 | 0,00 | 24 | 46 | - |
| 3804 | 5 | Старооскольский р-н, Монаково с., Садовая ул., 9 | 1984 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 25,00 | 1 849,17 | 1 185,89 | 0,00 | 24 | 56 | - |
| 3805 | 6 | Старооскольский р-н, Монаково с., Садовая ул., 11 | 1984 | - | Кирпич | 3 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 25,00 | 730,48 | 473,58 | 0,00 | 6 | 27 | - |
| 3806 | 7 | Старооскольский р-н, Монаково с., Центральная ул., 10 | 1984 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 25,00 | 1 876,28 | 1 199,32 | 0,00 | 24 | 51 | - |
| 3807 | 8 | Старооскольский р-н, Монаково с., Центральная ул., 15 | 1984 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 30,00 | 1 550,53 | 858,81 | 0,00 | 18 | 45 | - |
| 3808 | 9 | Старооскольский р-н, Монаково с., Центральная ул., 25 | 1984 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 25,00 | 1 353,21 | 765,43 | 0,00 | 16 | 25 | - |
| 3809 | 10 | Старооскольский р-н, Монаково с., Школьная ул., 12 | 1987 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 28,00 | 1 576,94 | 885,20 | 0,00 | 18 | 35 | - |
| 3810 | 11 | Старооскольский р-н, Монаково с., Школьная ул., 13 | 1984 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 31,00 | 1 533,04 | 873,85 | 0,00 | 18 | 25 | - |
| 3811 | 12 | Старооскольский р-н, Монаково с., Школьная ул., 14 | 1984 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 24,00 | 1 550,66 | 867,98 | 0,00 | 18 | 37 | - |
| 3812 | 13 | Старооскольский р-н, Монаково с., Школьная ул., 21 | 1984 | - | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 30,00 | 1 341,55 | 742,79 | 0,00 | 15 | 27 | - |
| 3813 | 14 | Старооскольский р-н, Монаково с., Школьная ул., 22 | 1984 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 25,00 | 1 377,07 | 787,22 | 0,00 | 16 | 31 | - |
| 3814 | 15 | Старооскольский р-н, Новоселовка с., Ездоцкий пер., 9 | 1978 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 32,00 | 380,60 | 368,30 | 0,00 | 8 | 21 | - |
| 3815 | 16 | Старооскольский р-н, Песчанка с., Заводская ул., 13 | 1985 | - | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 24,00 | 971,34 | 960,34 | 0,00 | 18 | 37 | - |
| 3816 | 17 | Старооскольский р-н, Песчанка с., Заводская ул., 15 | 1985 | - | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 18,00 | 971,34 | 964,10 | 0,00 | 18 | 37 | - |
| 3817 | 18 | Старооскольский р-н, Песчанка с., Заводская ул., 17 | 1985 | - | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 19,00 | 971,34 | 961,90 | 0,00 | 18 | 37 | - |
| 3818 | 19 | Старооскольский р-н, Федосеевка с., Натальи Лихачевой ул., 1 | 1983 | 2009 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 22,00 | 1 541,81 | 1 541,81 | 0,00 | 27 | 122 | - |
| 3819 | 20 | Старооскольский р-н, Федосеевка с., Натальи Лихачевой ул., 2 | 1984 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 20,00 | 1 500,00 | 1 472,35 | 0,00 | 26 | 112 | - |
| 3820 | 21 | Старооскольский р-н, Федосеевка с., Натальи Лихачевой ул., 6 | 1974 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 32,00 | 1 594,17 | 893,12 | 0,00 | 22 | 3 | - |
| 3821 | 22 | Старооскольский р-н, Федосеевка с., Натальи Лихачевой ул., 7 | 1974 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 34,00 | 1 550,84 | 881,24 | 0,00 | 22 | 7 | - |
| 3822 | 23 | Старооскольский р-н, Федосеевка с., Натальи Лихачевой ул., 36 | 1974 | 2009 | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 1 694,20 | 1 048,58 | 55,40 | 23 | 38 | - |
| 3823 | 24 | Старооскольский р-н, Федосеевка с., Натальи Лихачевой ул., 37 | 1974 | - | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 35,00 | 1 675,88 | 1 073,08 | 0,00 | 24 | 56 | - |
| 3824 | 25 | Старооскольский р-н, Федосеевка с., Натальи Лихачевой ул., 38 | 1974 | - | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 35,00 | 1 653,95 | 1 071,15 | 0,00 | 24 | 61 | - |
| 3825 | 26 | Старооскольский р-н, Федосеевка с., Натальи Лихачевой ул., 39 | 1974 | - | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 35,00 | 1 673,64 | 1 097,19 | 0,00 | 24 | 55 | - |
| 3826 | 27 | Старый Оскол г., 22 Партсъезда ул., 1 | 1999 | - | Кирпич | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 12,00 | 9 221,78 | 6 263,48 | 158,45 | 54 | 114 | - |
| 3827 | 28 | Старый Оскол г., 3-й Заводской пер., 25 | 1969 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 42,00 | 927,62 | 858,64 | 0,00 | 22 | 47 | - |
| 3828 | 29 | Старый Оскол г., 8 Марта ул., 40/1 | 2004 | - | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 8,00 | 1 955,71 | 1 282,48 | 0,00 | 27 | 50 | - |
| 3829 | 30 | Старый Оскол г., 8 Марта ул., 42 | 1999 | 2010 | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 12,00 | 2 203,47 | 1 391,10 | 0,00 | 20 | 68 | - |
| 3830 | 31 | Старый Оскол г., 9 Января ул., 10/76 | 1952 | 2009 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 46,00 | 1 591,66 | 806,62 | 443,38 | 20 | 39 | - |
| 3831 | 32 | Старый Оскол г., Белинского ул., 4 | 2000 | - | Кирпич | 4 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 12,00 | 2 925,15 | 1 161,98 | 0,00 | 33 | 58 | - |
| 3832 | 33 | Старый Оскол г., Буденного мкр, 4 | 1990 | - | Железобетонные панели | 9 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 19,00 | 5 255,95 | 5 255,95 | 0,00 | 88 | 232 | - |
| 3833 | 34 | Старый Оскол г., Буденного мкр, 4а | 1995 | - | Железобетонные панели | 10 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 14,00 | 8 348,07 | 7 999,15 | 348,92 | 141 | 299 | - |
| 3834 | 35 | Старый Оскол г., Буденного мкр, 5 | 1988 | - | Железобетонные панели | 9 | 5 | Счет регионального оператора | Да | 21,00 | 9 163,05 | 9 163,05 | 0,00 | 162 | 418 | - |
| 3835 | 36 | Старый Оскол г., Буденного мкр, 6 | 1989 | - | Железобетонные панели | 9 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 20,00 | 6 703,30 | 6 650,80 | 52,50 | 107 | 489 | - |
| 3836 | 37 | Старый Оскол г., Буденного мкр, 6а | 1988 | - | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 21,00 | 3 355,96 | 3 355,96 | 0,00 | 54 | 169 | - |
| 3837 | 38 | Старый Оскол г., Буденного мкр, 6б | 1989 | - | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 22,00 | 5 991,72 | 5 991,72 | 0,00 | 153 | 290 | - |
| 3838 | 39 | Старый Оскол г., Буденного мкр, 6в | 1989 | - | Железобетонные панели | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 20,00 | 3 031,21 | 3 015,81 | 15,40 | 77 | 172 | - |
| 3839 | 40 | Старый Оскол г., Буденного мкр, 7 | 1989 | - | Железобетонные панели | 9 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 20,00 | 5 580,61 | 5 533,29 | 47,32 | 94 | 261 | - |
| 3840 | 41 | Старый Оскол г., Буденного мкр, 7а | 1992 | - | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 19,00 | 3 820,32 | 3 820,32 | 0,00 | 72 | 134 | - |
| 3841 | 42 | Старый Оскол г., Буденного мкр, 8 | 1988 | - | Железобетонные панели | 9 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 24,00 | 7 564,13 | 7 564,13 | 0,00 | 126 | 350 | - |
| 3842 | 43 | Старый Оскол г., Буденного мкр, 8а | 1989 | - | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 20,00 | 3 846,82 | 3 846,82 | 0,00 | 72 | 176 | - |
| 3843 | 44 | Старый Оскол г., Буденного мкр, 9 | 1989 | - | Железобетонные панели | 9 | 5 | Счет регионального оператора | Да | 20,00 | 8 899,77 | 8 899,77 | 0,00 | 151 | 440 | - |
| 3844 | 45 | Старый Оскол г., Буденного мкр, 16 | 2006 | - | Блок | 8 | 8 | Счет регионального оператора | Да | 4,00 | 20 276,00 | 12 378,00 | 6 011,05 | 216 | 392 | - |
| 3845 | 46 | Старый Оскол г., Ватутина ул., 61 | 1987 | 2008 | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 24,00 | 8 655,47 | 6 304,80 | 0,00 | 161 | 269 | - |
| 3846 | 47 | Старый Оскол г., Ватутина ул., 85 | 1997 | - | Железобетонные панели | 10 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 14,00 | 7 963,26 | 6 351,15 | 64,30 | 109 | 263 | - |
| 3847 | 48 | Старый Оскол г., Весенний мкр, 1 | 1979 | - | Железобетонные панели | 14 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 31,00 | 5 701,87 | 4 275,28 | 0,00 | 98 | 201 | - |
| 3848 | 49 | Старый Оскол г., Весенний мкр, 2 | 1977 | - | Железобетонные панели | 14 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 33,00 | 5 599,72 | 4 219,07 | 0,00 | 98 | 183 | - |
| 3849 | 50 | Старый Оскол г., Весенний мкр, 3 | 1976 | - | Железобетонные панели | 5 | 8 | Счет регионального оператора | Да | 34,00 | 8 162,23 | 5 691,32 | 100,78 | 117 | 245 | - |
| 3850 | 51 | Старый Оскол г., Весенний мкр, 3а | 1977 | - | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 33,00 | 5 904,76 | 4 370,06 | 0,00 | 90 | 225 | - |
| 3851 | 52 | Старый Оскол г., Весенний мкр, 3б | 1989 | 2018 | Железобетонные панели | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 27,00 | 4 379,40 | 3 165,62 | 0,00 | 80 | 147 | - |
| 3852 | 53 | Старый Оскол г., Весенний мкр, 4 | 1976 | 2020 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 0,00 | 3 669,57 | 2 698,37 | 0,00 | 60 | 124 | - |
| 3853 | 54 | Старый Оскол г., Весенний мкр, 4а | 1977 | 2019 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 33,00 | 3 659,80 | 2 693,92 | 0,00 | 60 | 138 | - |
| 3854 | 55 | Старый Оскол г., Весенний мкр, 5 | 1976 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 34,00 | 3 669,78 | 2 693,30 | 0,00 | 60 | 131 | - |
| 3855 | 56 | Старый Оскол г., Весенний мкр, 5а | 1980 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 30,00 | 3 648,42 | 2 726,82 | 0,00 | 60 | 124 | - |
| 3856 | 57 | Старый Оскол г., Весенний мкр, 6 | 1976 | 2015 | Железобетонные панели | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 34,00 | 3 647,61 | 2 682,35 | 0,00 | 60 | 131 | - |
| 3857 | 58 | Старый Оскол г., Весенний мкр, 7 | 1976 | 2015 | Железобетонные панели | 5 | 8 | Счет регионального оператора | Да | 34,00 | 8 083,78 | 5 635,91 | 76,03 | 117 | 245 | - |
| 3858 | 59 | Старый Оскол г., Весенний мкр, 8 | 1977 | 2015 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 33,00 | 3 672,61 | 2 703,30 | 0,00 | 59 | 117 | - |
| 3859 | 60 | Старый Оскол г., Весенний мкр, 9 | 1976 | 2015 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 34,00 | 5 992,18 | 4 455,35 | 0,00 | 90 | 198 | - |
| 3860 | 61 | Старый Оскол г., Весенний мкр, 10 | 1977 | - | Железобетонные панели | 9 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 33,00 | 10 026,86 | 7 681,16 | 0,00 | 144 | 329 | - |
| 3861 | 62 | Старый Оскол г., Весенний мкр, 12 | 1990 | - | Железобетонные панели | 9 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 20,00 | 9 880,73 | 7 585,91 | 0,00 | 133 | 336 | - |
| 3862 | 63 | Старый Оскол г., Весенний мкр, 13 | 1990 | - | Железобетонные панели | 9 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 20,00 | 14 950,89 | 11 420,66 | 0,00 | 196 | 485 | - |
| 3863 | 64 | Старый Оскол г., Весенний мкр, 14 | 1989 | - | Железобетонные панели | 9 | 5 | Счет регионального оператора | Да | 21,00 | 12 540,79 | 9 780,33 | 0,00 | 179 | 436 | - |
| 3864 | 65 | Старый Оскол г., Весенний мкр, 15 | 1989 | - | Железобетонные панели | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 21,00 | 4 432,43 | 3 208,53 | 0,00 | 81 | 141 | - |
| 3865 | 66 | Старый Оскол г., Весенний мкр, 16 | 1989 | - | Железобетонные панели | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 21,00 | 4 393,33 | 3 185,54 | 0,00 | 81 | 129 | - |
| 3866 | 67 | Старый Оскол г., Весенний мкр, 17 | 1988 | - | Железобетонные панели | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 22,00 | 4 445,54 | 3 225,54 | 0,00 | 81 | 119 | - |
| 3867 | 68 | Старый Оскол г., Весенний мкр, 18 | 1988 | - | Железобетонные панели | 9 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 22,00 | 7 592,37 | 5 822,56 | 0,00 | 98 | 234 | - |
| 3868 | 69 | Старый Оскол г., Весенний мкр, 19 | 1988 | 2009 | Железобетонные панели | 9 | 6 | Специальный счет ТСЖ/УК | Да | 21,00 | 14 918,98 | 11 554,53 | 34,32 | 206 | 506 | - |
| 3869 | 70 | Старый Оскол г., Весенний мкр, 20 | 1987 | - | Железобетонные панели | 9 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 23,00 | 9 822,40 | 7 620,23 | 14,90 | 135 | 319 | - |
| 3870 | 71 | Старый Оскол г., Весенний мкр, 21 | 1987 | - | Железобетонные панели | 9 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 23,00 | 9 865,05 | 7 629,33 | 15,22 | 135 | 314 | - |
| 3871 | 72 | Старый Оскол г., Весенний мкр, 22 | 1987 | - | Железобетонные панели | 9 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 23,00 | 7 346,81 | 5 776,73 | 0,00 | 107 | 248 | - |
| 3872 | 73 | Старый Оскол г., Володарского ул., 14а | 2002 | - | Кирпич | 4 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 9,00 | 1 289,88 | 788,14 | 0,00 | 16 | 49 | - |
| 3873 | 74 | Старый Оскол г., Володарского ул., 19а | 1968 | 2009 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 41,00 | 3 758,28 | 2 072,32 | 498,93 | 48 | 109 | - |
| 3874 | 75 | Старый Оскол г., Володарского ул., 44 | 1981 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 37,00 | 409,97 | 377,32 | 0,00 | 10 | 34 | - |
| 3875 | 76 | Старый Оскол г., Володарского ул., 62 | 1962 | 2010 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 44,00 | 291,27 | 274,27 | 0,00 | 7 | 14 | - |
| 3876 | 77 | Старый Оскол г., Восточный мкр, 1 | 1994 | - | Железобетонные панели | 9 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 15,00 | 14 511,91 | 11 240,52 | 285,46 | 202 | 453 | - |
| 3877 | 78 | Старый Оскол г., Восточный мкр, 1а | 1994 | - | Железобетонные панели | 10 | 9 | Счет регионального оператора | Да | 15,00 | 22 830,17 | 17 640,22 | 506,26 | 313 | 661 | - |
| 3878 | 79 | Старый Оскол г., Восточный мкр, 1б | 1994 | - | Железобетонные панели | 9 | 5 | Счет регионального оператора | Да | 15,00 | 12 295,02 | 9 550,20 | 107,18 | 168 | 408 | - |
| 3879 | 80 | Старый Оскол г., Восточный мкр, 2 | 1995 | - | Железобетонные панели | 9 | 9 | Счет регионального оператора | Да | 15,00 | 22 370,21 | 17 628,63 | 15,00 | 303 | 682 | - |
| 3880 | 81 | Старый Оскол г., Восточный мкр, 2а | 1996 | - | Железобетонные панели | 10 | 9 | Счет регионального оператора | Да | 15,00 | 23 023,13 | 17 536,80 | 697,80 | 312 | 698 | - |
| 3881 | 82 | Старый Оскол г., Восточный мкр, 3 | 1996 | - | Железобетонные панели | 9 | 5 | Счет регионального оператора | Да | 13,00 | 12 330,69 | 9 605,03 | 0,00 | 171 | 392 | - |
| 3882 | 83 | Старый Оскол г., Восточный мкр, 3а | 1995 | - | Железобетонные панели | 9 | 9 | Счет регионального оператора | Да | 15,00 | 23 432,08 | 18 183,89 | 239,56 | 322 | 681 | - |
| 3883 | 84 | Старый Оскол г., Восточный мкр, 4 | 1999 | - | Кирпич | 14 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 10,00 | 5 587,17 | 3 724,66 | 323,60 | 43 | 73 | - |
| 3884 | 85 | Старый Оскол г., Восточный мкр, 5 | 1999 | - | Кирпич | 14 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 10,00 | 6 339,43 | 4 945,15 | 0,00 | 70 | 156 | - |
| 3885 | 86 | Старый Оскол г., Восточный мкр, 6 | 1996 | - | Железобетонные панели | 9 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 13,00 | 14 753,17 | 11 412,36 | 137,28 | 196 | 499 | - |
| 3886 | 87 | Старый Оскол г., Восточный мкр, 7 | 1996 | - | Железобетонные панели | 9 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 12,00 | 7 710,93 | 7 710,93 | 0,00 | 135 | 317 | - |
| 3887 | 88 | Старый Оскол г., Восточный мкр, 8 | 1999 | - | Железобетонные панели | 9 | 5 | Счет регионального оператора | Да | 10,00 | 12 297,76 | 9 665,26 | 0,00 | 162 | 382 | - |
| 3888 | 89 | Старый Оскол г., Восточный мкр, 9 | 1998 | - | Железобетонные панели | 9 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 10,00 | 14 786,63 | 11 362,76 | 160,68 | 195 | 466 | - |
| 3889 | 90 | Старый Оскол г., Восточный мкр, 10 | 1998 | - | Железобетонные панели | 9 | 8 | Счет регионального оператора | Да | 11,00 | 19 302,32 | 15 132,90 | 205,99 | 266 | 570 | - |
| 3890 | 91 | Старый Оскол г., Восточный мкр, 11 | 1999 | - | Железобетонные панели | 9 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 10,00 | 14 737,91 | 11 517,19 | 0,00 | 216 | 412 | - |
| 3891 | 92 | Старый Оскол г., Восточный мкр, 11а | 2000 | - | Железобетонные панели | 9 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 9,00 | 9 932,15 | 7 758,98 | 0,00 | 144 | 303 | - |
| 3892 | 93 | Старый Оскол г., Восточный мкр, 12 | 2002 | - | Железобетонные панели | 10 | 10 | Специальный счет ТСЖ/УК | Да | 8,00 | 26 985,74 | 21 224,85 | 0,00 | 399 | 888 | - |
| 3893 | 94 | Старый Оскол г., Восточный мкр, 14 | 1997 | - | Железобетонные панели | 9 | 13 | Счет регионального оператора | Да | 13,00 | 32 047,69 | 24 631,00 | 37,70 | 436 | 1 049 | - |
| 3894 | 95 | Старый Оскол г., Восточный мкр, 15 | 1998 | - | Кирпич | 16 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 10,00 | 6 997,04 | 5 366,44 | 72,28 | 79 | 225 | - |
| 3895 | 96 | Старый Оскол г., Восточный мкр, 16 | 1999 | - | Монолит железобетонный | 16 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 10,00 | 7 052,33 | 7 052,33 | 0,00 | 110 | 242 | - |
| 3896 | 97 | Старый Оскол г., Восточный мкр, 17 | 1998 | - | Монолит железобетонный | 16 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 15,00 | 7 276,81 | 6 623,61 | 653,20 | 74 | 183 | - |
| 3897 | 98 | Старый Оскол г., Восточный мкр, 43 | 2001 | - | Монолит железобетонный | 16 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 10,00 | 5 422,26 | 5 207,01 | 190,25 | 77 | 152 | - |
| 3898 | 99 | Старый Оскол г., Восточный мкр, 44 | 1999 | - | Кирпич | 16 | 1 | Специальный счет ТСЖ/УК | Да | 10,00 | 8 547,42 | 6 725,70 | 0,00 | 111 | 224 | - |
| 3899 | 100 | Старый Оскол г., Восточный мкр, 45 | 2001 | - | Монолит | 16 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 10,00 | 5 461,65 | 5 297,50 | 164,15 | 78 | 150 | - |
| 3900 | 101 | Старый Оскол г., Восточный мкр, 46 | 2002 | - | Монолит железобетонный | 16 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 8,00 | 5 349,39 | 2 740,34 | 333,10 | 75 | 146 | - |
| 3901 | 102 | Старый Оскол г., Восточный мкр, 47 | 2002 | - | Кирпич | 16 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 5,00 | 9 046,48 | 6 345,53 | 389,65 | 103 | 217 | - |
| 3902 | 103 | Старый Оскол г., Восточный мкр, 48 | 2002 | - | Монолит железобетонный | 16 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 9,00 | 6 875,24 | 6 449,81 | 425,43 | 66 | 168 | - |
| 3903 | 104 | Старый Оскол г., Восточный мкр, 49 | 2000 | - | Кирпич | 14 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 10,00 | 4 334,98 | 4 036,90 | 298,08 | 49 | 110 | - |
| 3904 | 105 | Старый Оскол г., Восточный мкр, 50 | 2002 | - | Кирпич | 17 | 1 | Специальный счет ТСЖ/УК | Да | 9,00 | 5 880,76 | 4 421,94 | 171,19 | 58 | 101 | - |
| 3905 | 106 | Старый Оскол г., Горняк мкр, 1 | 1971 | 2017 | Кирпич | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 38,00 | 7 087,53 | 4 394,44 | 717,98 | 96 | 186 | - |
| 3906 | 107 | Старый Оскол г., Горняк мкр, 2 | 1966 | 2017 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 44,00 | 5 105,47 | 3 121,99 | 32,43 | 80 | 131 | - |
| 3907 | 108 | Старый Оскол г., Горняк мкр, 3 | 1967 | 2017 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 43,00 | 5 105,78 | 3 107,53 | 82,70 | 78 | 129 | - |
| 3908 | 109 | Старый Оскол г., Горняк мкр, 4 | 1966 | 2015 | Кирпич | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 44,00 | 3 915,70 | 2 347,50 | 160,55 | 56 | 107 | - |
| 3909 | 110 | Старый Оскол г., Горняк мкр, 5 | 1966 | 2015 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 44,00 | 4 754,27 | 2 543,17 | 1 091,76 | 54 | 118 | - |
| 3910 | 111 | Старый Оскол г., Горняк мкр, 8 | 1967 | 2005 | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 40,00 | 3 269,67 | 1 656,13 | 515,45 | 40 | 103 | - |
| 3911 | 112 | Старый Оскол г., Горняк мкр, 9 | 1967 | 2013 | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 43,00 | 2 341,39 | 1 469,93 | 85,94 | 89 | 138 | - |
| 3912 | 113 | Старый Оскол г., Горняк мкр, 10 | 1967 | 2001 | Кирпич | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 39,00 | 4 213,22 | 2 506,79 | 870,60 | 132 | 191 | - |
| 3913 | 114 | Старый Оскол г., Горняк мкр, 11 | 1970 | 2015 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 40,00 | 5 139,95 | 3 135,79 | 30,15 | 77 | 157 | - |
| 3914 | 115 | Старый Оскол г., Горняк мкр, 12 | 1968 | 2017 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 42,00 | 5 094,02 | 3 070,19 | 80,24 | 78 | 141 | - |
| 3915 | 116 | Старый Оскол г., Горняк мкр, 13 | 1969 | 2015 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 41,00 | 5 137,88 | 3 106,90 | 70,23 | 78 | 153 | - |
| 3916 | 117 | Старый Оскол г., Горняк мкр, 14 | 1969 | 2015 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 40,00 | 5 107,49 | 3 074,65 | 44,12 | 69 | 145 | - |
| 3917 | 118 | Старый Оскол г., Горняк мкр, 16 | 1972 | 2019 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 42,00 | 5 170,08 | 3 069,83 | 89,31 | 68 | 122 | - |
| 3918 | 119 | Старый Оскол г., Горняк мкр, 17 | 1969 | 2015 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 41,00 | 5 202,24 | 3 202,35 | 0,00 | 70 | 149 | - |
| 3919 | 120 | Старый Оскол г., Горняк мкр, 18 | 1963 | 2010 | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 45,00 | 4 362,20 | 2 519,54 | 902,47 | 143 | 216 | - |
| 3920 | 121 | Старый Оскол г., Горняк мкр, 20 | 1969 | 2019 | Кирпич | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 41,00 | 7 090,75 | 4 509,42 | 50,60 | 100 | 205 | - |
| 3921 | 122 | Старый Оскол г., Горняк мкр, 21 | 1969 | 2015 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 41,00 | 5 096,10 | 3 124,54 | 0,00 | 70 | 149 | - |
| 3922 | 123 | Старый Оскол г., Горняк мкр, 22 | 1970 | 2015 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 40,00 | 5 177,61 | 2 538,86 | 645,77 | 56 | 119 | - |
| 3923 | 124 | Старый Оскол г., Горняк мкр, 24 | 1968 | 2017 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 42,00 | 5 097,80 | 3 146,36 | 0,00 | 80 | 140 | - |
| 3924 | 125 | Старый Оскол г., Горняк мкр, 25 | 1968 | 2017 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 42,00 | 5 096,78 | 3 147,54 | 0,00 | 80 | 147 | - |
| 3925 | 126 | Старый Оскол г., Горняк мкр, 27 | 1964 | 2019 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 46,00 | 4 983,41 | 3 060,79 | 0,00 | 80 | 138 | - |
| 3926 | 127 | Старый Оскол г., Горняк мкр, 28 | 1965 | 2019 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 45,00 | 5 068,12 | 3 123,82 | 0,00 | 80 | 128 | - |
| 3927 | 128 | Старый Оскол г., Горняк мкр, 30 | 1970 | 2016 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 40,00 | 5 142,51 | 3 159,39 | 0,00 | 70 | 148 | - |
| 3928 | 129 | Старый Оскол г., Горняк мкр, 31 | 1968 | 2015 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 42,00 | 5 139,23 | 3 150,67 | 0,00 | 70 | 139 | - |
| 3929 | 130 | Старый Оскол г., Горняк мкр, 32 | 1970 | 2015 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 40,00 | 5 129,54 | 2 912,72 | 185,47 | 66 | 123 | - |
| 3930 | 131 | Старый Оскол г., Горняк мкр, 33 | 1970 | 2017 | Кирпич | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 40,00 | 4 040,85 | 2 499,57 | 8,50 | 59 | 107 | - |
| 3931 | 132 | Старый Оскол г., Горняк мкр, 34 | 1970 | 2017 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 40,00 | 5 131,14 | 3 086,85 | 85,03 | 78 | 140 | - |
| 3932 | 133 | Старый Оскол г., Демократическая ул., 3 | 1967 | 2009 | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 45,00 | 1 988,10 | 1 235,40 | 217,32 | 31 | 53 | - |
| 3933 | 134 | Старый Оскол г., Дружбы б-р, 4 | 1977 | 2017 | Кирпич | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 35,00 | 5 839,74 | 3 935,85 | 212,75 | 107 | 259 | - |
| 3934 | 135 | Старый Оскол г., Дружбы б-р, 6 | 1976 | 2017 | Кирпич | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 31,00 | 4 385,41 | 4 125,69 | 259,72 | 106 | 253 | - |
| 3935 | 136 | Старый Оскол г., Дружбы б-р, 8 | 1977 | 2017 | Кирпич | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 34,00 | 4 675,64 | 4 180,24 | 252,80 | 112 | 286 | - |
| 3936 | 137 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 1 мкр, 2 | 1994 | - | Кирпич | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 20,00 | 7 521,49 | 4 401,55 | 30,57 | 60 | 194 | - |
| 3937 | 138 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 1 мкр, 3 | 1995 | - | Кирпич | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 14,00 | 7 619,03 | 4 545,56 | 1,50 | 60 | 204 | - |
| 3938 | 139 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 1 мкр, 4 | 1995 | - | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 15,00 | 1 672,08 | 1 428,01 | 10,07 | 20 | 53 | - |
| 3939 | 140 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 1 мкр, 5 | 1993 | 2008 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 16,00 | 10 162,85 | 6 042,03 | 42,62 | 80 | 261 | - |
| 3940 | 141 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 1 мкр, 6 | 1997 | - | Кирпич | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 13,00 | 7 573,93 | 4 388,39 | 41,41 | 63 | 204 | - |
| 3941 | 142 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 1 мкр, 7 | 2001 | - | Кирпич | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 8,00 | 8 120,85 | 4 306,89 | 80,26 | 62 | 173 | - |
| 3942 | 143 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 1 мкр, 8 | 1993 | 2009 | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 16,00 | 4 754,44 | 2 799,45 | 16,29 | 50 | 148 | - |
| 3943 | 144 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 1 мкр, 9 | 1997 | - | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 12,00 | 3 166,48 | 1 875,54 | 18,90 | 29 | 73 | - |
| 3944 | 145 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 1 мкр, 10 | 1999 | - | Кирпич | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 10,00 | 9 145,00 | 4 944,69 | 357,58 | 77 | 158 | - |
| 3945 | 146 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 1 мкр, 11 | 1996 | - | Кирпич | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 25,00 | 8 596,19 | 5 163,58 | 100,70 | 70 | 174 | - |
| 3946 | 147 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 1 мкр, 12 | 1994 | - | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 22,00 | 6 385,98 | 3 651,93 | 42,02 | 58 | 168 | - |
| 3947 | 148 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 1 мкр, 13 | 1995 | - | Кирпич | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 20,00 | 8 364,00 | 4 909,86 | 35,72 | 71 | 212 | - |
| 3948 | 149 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 1 мкр, 14 | 1994 | - | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 16,00 | 4 946,99 | 2 947,46 | 21,74 | 40 | 130 | - |
| 3949 | 150 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 1 мкр, 15 | 1993 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 16,00 | 8 379,77 | 4 756,34 | 37,15 | 69 | 199 | - |
| 3950 | 151 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 1 мкр, 16 | 2011 | 2011 | Блок | 9 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 5,00 | 7 726,91 | 5 639,30 | 0,00 | 105 | 131 | B+ |
| 3951 | 152 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 1 мкр, 17 | 2010 | - | Железобетонный блок | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 0,00 | 4 661,30 | 3 709,40 | 447,70 | 71 | 89 | - |
| 3952 | 153 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 1 мкр, 18 | 2013 | - | Железобетонный блок | 9 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 7 058,90 | 5 336,20 | 249,90 | 105 | 110 | B++ |
| 3953 | 154 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 1 мкр, 19 | 2014 | - | Блок | 9 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 6 966,72 | 5 222,00 | 65,00 | 105 | 109 | B+ |
| 3954 | 155 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 1 мкр, 20 | 2015 | - | Железобетонный блок | 9 | 3 | - | Нет | 0,00 | 8 538,95 | 5 616,00 | 0,00 | 104 | 87 | B |
| 3955 | 156 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 1 мкр, 21 | 2016 | - | Блок | 9 | 2 | - | Нет | 0,00 | 5 671,93 | 3 723,30 | 0,00 | 69 | 42 | A |
| 3956 | 157 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 2 мкр, 1 | 1994 | 2009 | Кирпич | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 7 711,72 | 4 345,54 | 51,16 | 66 | 176 | - |
| 3957 | 158 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 2 мкр, 2 | 1995 | 2009 | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 14,00 | 5 032,60 | 3 011,43 | 16,22 | 40 | 137 | - |
| 3958 | 159 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 2 мкр, 2, корп. а | 2003 | - | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 6,00 | 2 095,94 | 1 142,49 | 92,59 | 14 | 34 | - |
| 3959 | 160 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 2 мкр, 2, корп. б | 2003 | - | Кирпич | 4 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 6,00 | 2 106,24 | 1 280,64 | 0,00 | 12 | 24 | - |
| 3960 | 161 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 2 мкр, 3 | 2001 | - | Кирпич | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 8,00 | 7 277,41 | 4 368,73 | 0,00 | 63 | 183 | - |
| 3961 | 162 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 2 мкр, 4 | 1997 | - | Кирпич | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 19,00 | 7 464,43 | 4 512,21 | 0,00 | 60 | 183 | - |
| 3962 | 163 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 2 мкр, 5 | 1995 | 2009 | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 14,00 | 5 569,19 | 2 698,63 | 44,19 | 44 | 108 | - |
| 3963 | 164 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 3 мкр, 1 | 2009 | - | Кирпич | 16 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 15,00 | 9 018,57 | 7 231,45 | 456,55 | 105 | 160 | B |
| 3964 | 165 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 3 мкр, 1, корп. а | 2013 | - | Кирпич | 16 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 9 007,70 | 7 641,60 | 559,50 | 112 | 158 | B |
| 3965 | 166 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 3 мкр, 2 | 2005 | - | Кирпич | 14 | 1 | Специальный счет ТСЖ/УК | Да | 9,00 | 9 002,20 | 4 398,10 | 472,41 | 64 | 127 | - |
| 3966 | 167 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 3 мкр, 3 | 2004 | - | Кирпич | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 9,00 | 4 998,89 | 2 507,23 | 922,04 | 40 | 73 | - |
| 3967 | 168 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 3 мкр, 4 | 2002 | - | Кирпич | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 11,00 | 3 664,16 | 2 440,77 | 922,67 | 38 | 69 | - |
| 3968 | 169 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 3 мкр, 5 | 2001 | - | Монолит | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 12,00 | 2 945,83 | 2 317,84 | 0,00 | 20 | 55 | - |
| 3969 | 170 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 3 мкр, 6 | 1996 | - | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 13,00 | 1 836,20 | 956,43 | 115,42 | 10 | 30 | - |
| 3970 | 171 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 3 мкр, 6, корп. а | 1996 | - | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 13,00 | 1 811,55 | 1 063,72 | 0,00 | 10 | 27 | - |
| 3971 | 172 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 3 мкр, 6, корп. б | 1996 | - | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 14,00 | 1 802,73 | 1 064,09 | 0,00 | 10 | 29 | - |
| 3972 | 173 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 3 мкр, 7 | 2004 | - | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 13,00 | 3 519,92 | 1 820,54 | 0,00 | 26 | 36 | - |
| 3973 | 174 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 3 мкр, 8 | 1997 | - | Кирпич | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 25,00 | 7 324,07 | 4 144,39 | 36,06 | 61 | 177 | - |
| 3974 | 175 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 3 мкр, 9 | 2003 | - | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 6,00 | 4 949,98 | 3 329,05 | 0,00 | 58 | 123 | - |
| 3975 | 176 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 3 мкр, 10 | 2006 | - | Кирпич | 1 | 5 | Счет регионального оператора | Да | 9,00 | 9 790,68 | 4 990,53 | 338,35 | 99 | 201 | - |
| 3976 | 177 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 3 мкр, 11 | 2009 | - | Кирпич | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 5,00 | 5 815,11 | 4 020,10 | 489,90 | 77 | 57 | - |
| 3977 | 178 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 3 мкр, 12 | 2017 | - | Пеноблок | 8 | 2 | - | Нет | 0,00 | 5 448,50 | 2 579,50 | 2 869,00 | 50 | 23 | - |
| 3978 | 179 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 3 мкр, 13 | 1994 | 2009 | Кирпич | 5 | 3 | Специальный счет ТСЖ/УК | Нет | 17,00 | 8 018,00 | 5 127,00 | 0,00 | 80 | 180 | - |
| 3979 | 180 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 3 мкр, 14 | 2007 | - | Кирпич | 4 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 6,00 | 5 715,70 | 2 750,75 | 0,00 | 40 | 82 | - |
| 3980 | 181 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 3 мкр, 30 | 2005 | - | Кирпич | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 8,00 | 2 555,73 | 1 949,08 | 155,13 | 40 | 37 | - |
| 3981 | 182 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 3 мкр, 31, корп. а | 2006 | - | Кирпич | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 7,00 | 3 506,66 | 1 435,95 | 301,68 | 46 | 60 | - |
| 3982 | 183 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 3 мкр, 31, корп. б | 2007 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 6,00 | 4 843,83 | 3 796,08 | 197,77 | 67 | 89 | - |
| 3983 | 184 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 3 мкр, 33 | 2011 | - | Кирпич | 5 | 7 | Счет регионального оператора | Нет | 2,00 | 7 215,93 | 3 067,10 | 0,00 | 99 | 130 | B |
| 3984 | 185 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 3 мкр, 34 | 2014 | - | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 2 982,60 | 2 609,70 | 0,00 | 50 | 45 | B |
| 3985 | 186 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 3 мкр, 35 | 2013 | - | Пеноблок | 7 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 9 303,81 | 7 028,85 | 2 274,96 | 121 | 156 | B+ |
| 3986 | 187 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 3 мкр, 36 | 2014 | - | Пеноблок | 8 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 5 326,80 | 3 520,30 | 637,00 | 69 | 83 | B |
| 3987 | 188 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 3 мкр, 37 | 2015 | - | Пеноблок | 7 | 5 | - | Нет | 0,00 | 8 124,00 | 6 157,30 | 203,50 | 117 | 103 | B |
| 3988 | 189 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 3 мкр, 38 | 2016 | - | Кирпич | 7 | 7 | - | Нет | 0,00 | 11 035,90 | 8 607,30 | 0,00 | 153 | 113 | B |
| 3989 | 190 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 3 мкр, 39 | 2015 | - | Кирпич | 9 | 1 | - | Нет | 0,00 | 2 859,30 | 2 212,10 | 0,00 | 45 | 32 | B |
| 3990 | 191 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 1 | 1977 | 2015 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 35,00 | 6 034,18 | 4 443,18 | 0,00 | 90 | 232 | - |
| 3991 | 192 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 2 | 1977 | 2015 | Железобетонные панели | 5 | 8 | Счет регионального оператора | Да | 35,00 | 7 537,82 | 5 501,82 | 44,95 | 116 | 249 | - |
| 3992 | 193 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 3 | 1977 | 2015 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 35,00 | 3 674,50 | 2 708,60 | 0,00 | 60 | 147 | - |
| 3993 | 194 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 4 | 1977 | 2015 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 35,00 | 5 910,80 | 4 376,40 | 0,00 | 93 | 225 | - |
| 3994 | 195 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 6 | 1977 | 2015 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 35,00 | 5 942,10 | 4 398,82 | 0,00 | 90 | 213 | - |
| 3995 | 196 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 7 | 1977 | 2016 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 35,00 | 3 668,47 | 2 705,67 | 0,00 | 60 | 119 | - |
| 3996 | 197 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 8 | 1977 | 2015 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 35,00 | 5 899,37 | 4 341,37 | 0,00 | 90 | 210 | - |
| 3997 | 198 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 9 | 1977 | 2016 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 35,00 | 3 767,57 | 2 576,23 | 44,12 | 58 | 143 | - |
| 3998 | 199 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 10 | 1982 | 2018 | Кирпич | 12 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 30,00 | 7 514,49 | 4 237,37 | 0,00 | 48 | 107 | - |
| 3999 | 200 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 11 | 1979 | 2015 | Железобетонные панели | 5 | 8 | Счет регионального оператора | Да | 35,00 | 7 767,89 | 5 751,01 | 0,00 | 119 | 289 | - |
| 4000 | 201 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 12 | 1978 | 2015 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 35,00 | 3 699,73 | 2 733,73 | 0,00 | 60 | 141 | - |
| 4001 | 202 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 13 | 1979 | 2015 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 35,00 | 3 655,75 | 2 704,35 | 0,00 | 60 | 139 | - |
| 4002 | 203 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 16 | 1995 | - | Кирпич | 12 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 17,00 | 8 592,91 | 4 295,33 | 0,00 | 49 | 129 | - |
| 4003 | 204 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 17 | 1984 | 2010 | Кирпич | 12 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 28,00 | 7 521,65 | 4 232,60 | 0,00 | 48 | 125 | - |
| 4004 | 205 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 18 | 1987 | - | Кирпич | 12 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 25,00 | 7 499,20 | 4 226,04 | 0,00 | 48 | 122 | - |
| 4005 | 206 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 19 | 1977 | 2019 | Железобетонные панели | 9 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 35,00 | 15 475,10 | 11 816,61 | 0,00 | 216 | 488 | - |
| 4006 | 207 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 20 | 1979 | 2016 | Железобетонные панели | 9 | 10 | Счет регионального оператора | Да | 31,00 | 25 403,70 | 19 463,73 | 10,90 | 336 | 809 | - |
| 4007 | 208 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 21 | 1980 | 2016 | Железобетонные панели | 9 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 32,50 | 15 168,90 | 11 604,52 | 0,00 | 205 | 518 | - |
| 4008 | 209 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 22 | 1977 | 2019 | Железобетонные панели | 9 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 36,00 | 15 383,00 | 11 722,57 | 0,00 | 216 | 516 | - |
| 4009 | 210 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 23 | 1978 | 2017 | Железобетонные панели | 9 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 35,00 | 7 410,69 | 5 751,61 | 56,64 | 107 | 217 | - |
| 4010 | 211 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 23а | 1978 | 2017 | Железобетонные панели | 9 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 35,00 | 7 333,49 | 5 792,40 | 0,00 | 108 | 265 | - |
| 4011 | 212 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 24 | 1978 | 2017 | Железобетонные панели | 9 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 35,00 | 9 423,53 | 7 627,47 | 47,60 | 143 | 335 | - |
| 4012 | 213 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 24а | 1983 | 2019 | Железобетонные панели | 9 | 7 | Счет регионального оператора | Да | 30,00 | 15 504,48 | 12 426,19 | 255,22 | 227 | 557 | - |
| 4013 | 214 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 25 | 1978 | 2017 | Кирпич | 9 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 15,00 | 14 950,53 | 6 819,42 | 0,00 | 130 | 336 | - |
| 4014 | 215 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 26 | 1978 | 2016 | Железобетонные панели | 9 | 5 | Счет регионального оператора | Да | 35,00 | 11 667,40 | 9 646,34 | 0,00 | 171 | 411 | - |
| 4015 | 216 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 27 | 1981 | 2017 | Железобетонные панели | 9 | 16 | Счет регионального оператора | Да | 32,00 | 37 043,87 | 30 250,43 | 324,37 | 553 | 1 260 | - |
| 4016 | 217 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 28 | 1979 | 2015 | Железобетонные панели | 9 | 12 | Счет регионального оператора | Да | 34,00 | 28 171,29 | 22 923,49 | 44,87 | 405 | 1 018 | - |
| 4017 | 218 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 29 | 1988 | - | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 25,00 | 4 588,77 | 3 783,61 | 0,00 | 62 | 184 | - |
| 4018 | 219 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 29а | 1988 | - | Железобетонные панели | 9 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 24,00 | 6 945,85 | 5 827,18 | 14,36 | 99 | 272 | - |
| 4019 | 220 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 29б | 1988 | - | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 25,00 | 4 504,91 | 3 692,07 | 0,00 | 62 | 175 | - |
| 4020 | 221 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 30 | 1987 | - | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 26,00 | 4 848,64 | 3 747,25 | 313,25 | 62 | 170 | - |
| 4021 | 222 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 30а | 1987 | - | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 26,00 | 4 604,81 | 3 775,11 | 307,78 | 63 | 165 | - |
| 4022 | 223 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 39 | 1982 | 2018 | Железобетонные панели | 9 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 30,00 | 8 954,50 | 7 272,11 | 95,56 | 135 | 321 | - |
| 4023 | 224 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 40 | 1978 | 2017 | Железобетонные панели | 9 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 35,00 | 7 301,49 | 5 797,00 | 0,00 | 109 | 246 | - |
| 4024 | 225 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 41 | 1978 | 2017 | Железобетонные панели | 9 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 35,00 | 7 389,29 | 5 840,64 | 0,00 | 108 | 277 | - |
| 4025 | 226 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 42 | 1978 | 2018 | Железобетонные панели | 9 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 35,00 | 14 527,42 | 11 679,03 | 71,94 | 215 | 482 | - |
| 4026 | 227 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 43 | 1977 | 2018 | Блок | 9 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 36,00 | 14 042,46 | 12 890,11 | 8,82 | 215 | 519 | - |
| 4027 | 228 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 44 | 1979 | 2018 | Блок | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 35,00 | 4 941,76 | 4 133,29 | 90,66 | 104 | 205 | - |
| 4028 | 229 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 45 | 1980 | 2018 | Блок | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 33,00 | 5 219,43 | 3 874,20 | 137,14 | 99 | 225 | - |
| 4029 | 230 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 46а | 1979 | 2018 | Блок | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 35,00 | 3 243,76 | 2 056,44 | 150,25 | 49 | 109 | - |
| 4030 | 231 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 46б | 1979 | - | Блок | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 35,00 | 3 187,00 | 1 399,18 | 0,00 | 36 | 87 | - |
| 4031 | 232 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 47 | 1979 | 2018 | Блок | 9 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 35,00 | 14 520,97 | 11 247,20 | 84,46 | 215 | 542 | - |
| 4032 | 233 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 49 | 1978 | 2018 | Железобетонные панели | 9 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 35,00 | 7 953,28 | 5 722,00 | 20,40 | 107 | 285 | - |
| 4033 | 234 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 50 | 1979 | 2018 | Железобетонные панели | 9 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 34,00 | 14 089,43 | 7 044,48 | 61,37 | 207 | 455 | - |
| 4034 | 235 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 51 | 1980 | 2018 | Железобетонные панели | 7 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 32,00 | 13 203,21 | 11 489,04 | 242,78 | 214 | 390 | - |
| 4035 | 236 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 52 | 1980 | 2018 | Железобетонные панели | 9 | 10 | Счет регионального оператора | Да | 32,00 | 22 497,23 | 18 855,15 | 213,76 | 337 | 761 | - |
| 4036 | 237 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 53 | 1980 | 2009 | Железобетонные панели | 16 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 32,00 | 6 680,51 | 5 031,98 | 287,16 | 105 | 227 | - |
| 4037 | 238 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 53а | 1980 | 2009 | Железобетонные панели | 16 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 33,00 | 6 179,44 | 5 278,96 | 0,00 | 105 | 225 | - |
| 4038 | 239 | Старый Оскол г., Заводская ул., 2 | 1972 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 40,00 | 907,42 | 870,52 | 0,00 | 22 | 50 | - |
| 4039 | 240 | Старый Оскол г., Заводская ул., 2а | 1969 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 46,00 | 758,07 | 570,67 | 0,00 | 24 | 60 | - |
| 4040 | 241 | Старый Оскол г., Заводская ул., 2б | 1976 | 2008 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 912,09 | 875,98 | 0,00 | 22 | 55 | - |
| 4041 | 242 | Старый Оскол г., Заречье мкр, 6 | 2010 | - | Кирпич | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 13,00 | 4 850,10 | 3 210,74 | 0,00 | 85 | 92 | - |
| 4042 | 243 | Старый Оскол г., Заречье мкр, 13 | 2015 | - | Крупноразмерный блок | 1 | 2 | - | Нет | 3,00 | 2 707,50 | 1 722,30 | 0,00 | 40 | 94 | - |
| 4043 | 244 | Старый Оскол г., Заречье мкр, 13а | 2014 | - | Блок | 3 | 4 | - | Нет | 3,00 | 1 561,80 | 707,80 | 0,00 | 87 | 26 | - |
| 4044 | 245 | Старый Оскол г., Заречье мкр, 14 | 2012 | - | Кирпич | 1 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 12,00 | 3 651,30 | 1 884,20 | 0,00 | 48 | 37 | C |
| 4045 | 246 | Старый Оскол г., Заречье мкр, 15 | 2014 | - | Кирпич | 4 | 3 | - | Нет | 3,00 | 3 651,30 | 1 954,50 | 0,00 | 52 | 52 | C |
| 4046 | 247 | Старый Оскол г., Заречье мкр, 22 | 2009 | - | Кирпич | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 15,00 | 3 551,19 | 2 995,79 | 0,00 | 71 | 138 | - |
| 4047 | 248 | Старый Оскол г., Звездный мкр, 1 | 1985 | 2009 | Кирпич | 9 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 31,00 | 13 167,55 | 6 653,55 | 3 110,27 | 128 | 298 | - |
| 4048 | 249 | Старый Оскол г., Звездный мкр, 2 | 1982 | 2009 | Железобетонные панели | 9 | 8 | Счет регионального оператора | Нет | 31,00 | 19 708,42 | 15 440,59 | 29,84 | 288 | 668 | - |
| 4049 | 250 | Старый Оскол г., Звездный мкр, 3/4 | 1985 | 2009 | Железобетонные панели | 9 | 5 | Счет регионального оператора | Нет | 31,00 | 12 429,78 | 9 746,22 | 38,15 | 179 | 435 | - |
| 4050 | 251 | Старый Оскол г., Звездный мкр, 5 | 1984 | 2009 | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 32,00 | 8 591,57 | 6 205,10 | 30,82 | 156 | 341 | - |
| 4051 | 252 | Старый Оскол г., Звездный мкр, 6 | 1983 | 2008 | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 32,00 | 4 721,01 | 3 820,08 | 0,00 | 72 | 172 | - |
| 4052 | 253 | Старый Оскол г., Звездный мкр, 7 | 1984 | 2019 | Железобетонные панели | 9 | 9 | Счет регионального оператора | Нет | 31,00 | 23 828,32 | 17 266,32 | 21,30 | 315 | 736 | - |
| 4053 | 254 | Старый Оскол г., Звездный мкр, 8 | 1984 | 2008 | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 29,00 | 4 883,38 | 3 817,79 | 0,00 | 72 | 168 | - |
| 4054 | 255 | Старый Оскол г., Звездный мкр, 9 | 1985 | 2009 | Железобетонные панели | 9 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 28,00 | 9 700,77 | 7 601,62 | 0,00 | 135 | 343 | - |
| 4055 | 256 | Старый Оскол г., Звездный мкр, 10 | 1985 | 2009 | Железобетонные панели | 9 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 28,00 | 9 920,06 | 7 687,16 | 0,00 | 135 | 342 | - |
| 4056 | 257 | Старый Оскол г., Звездный мкр, 11 | 1997 | - | Кирпич | 14 | 1 | Специальный счет ТСЖ/УК | Да | 11,00 | 5 306,36 | 4 028,51 | 54,80 | 83 | 168 | - |
| 4057 | 258 | Старый Оскол г., Звездный мкр, 12 | 1984 | 2019 | Железобетонные панели | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 32,00 | 4 305,85 | 3 102,97 | 39,30 | 80 | 173 | - |
| 4058 | 259 | Старый Оскол г., Зеленый Лог мкр, 1 | 1995 | 2009 | Железобетонные панели | 9 | 8 | Счет регионального оператора | Нет | 19,00 | 19 728,12 | 15 247,07 | 0,00 | 270 | 618 | - |
| 4059 | 260 | Старый Оскол г., Зеленый Лог мкр, 1а | 2002 | - | Железобетонные панели | 9 | 5 | Счет регионального оператора | Да | 10,00 | 12 033,80 | 9 410,68 | 0,00 | 176 | 416 | - |
| 4060 | 261 | Старый Оскол г., Зеленый Лог мкр, 1б | 1999 | - | Железобетонные панели | 9 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 14,00 | 7 520,27 | 5 826,04 | 0,00 | 99 | 233 | - |
| 4061 | 262 | Старый Оскол г., Зеленый Лог мкр, 2 | 2001 | - | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 12,00 | 2 894,48 | 1 867,31 | 0,00 | 20 | 42 | - |
| 4062 | 263 | Старый Оскол г., Зеленый Лог мкр, 3 | 2002 | - | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 11,00 | 2 884,54 | 1 645,81 | 0,00 | 19 | 42 | - |
| 4063 | 264 | Старый Оскол г., Зеленый Лог мкр, 4 | 2002 | - | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 11,00 | 2 843,27 | 1 546,30 | 373,70 | 17 | 30 | - |
| 4064 | 265 | Старый Оскол г., Зеленый Лог мкр, 5 | 2005 | - | Кирпич | 8 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 8,00 | 6 037,98 | 3 300,17 | 966,49 | 28 | 51 | - |
| 4065 | 266 | Старый Оскол г., Зеленый Лог мкр, 6 | 2004 | - | Железобетонный блок | 9 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 9,00 | 11 673,64 | 7 186,35 | 793,95 | 117 | 193 | - |
| 4066 | 267 | Старый Оскол г., Зеленый Лог мкр, 7 | 2005 | - | Кирпич | 9 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 8,00 | 11 809,58 | 7 023,68 | 799,35 | 119 | 188 | - |
| 4067 | 268 | Старый Оскол г., Индустриальная ул., 12 | 1937 | 2009 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 55,00 | 910,44 | 825,44 | 0,00 | 14 | 40 | - |
| 4068 | 269 | Старый Оскол г., Индустриальная ул., 14 | 1947 | 2008 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 58,00 | 601,33 | 517,71 | 0,00 | 14 | 26 | - |
| 4069 | 270 | Старый Оскол г., Индустриальная ул., 14а | 1961 | 2008 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 50,00 | 477,99 | 343,29 | 0,00 | 8 | 24 | - |
| 4070 | 271 | Старый Оскол г., Индустриальная ул., 16а | 1961 | 2008 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 50,00 | 420,76 | 310,14 | 0,00 | 8 | 16 | - |
| 4071 | 272 | Старый Оскол г., Индустриальная ул., 18а | 1961 | 2009 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 47,00 | 437,55 | 314,50 | 0,00 | 9 | 11 | - |
| 4072 | 273 | Старый Оскол г., Индустриальная ул., 19а | 1984 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 25,00 | 1 262,28 | 1 039,25 | 0,00 | 29 | 81 | - |
| 4073 | 274 | Старый Оскол г., Индустриальная ул., 20 | 1988 | 2009 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 649,03 | 366,13 | 0,00 | 8 | 12 | - |
| 4074 | 275 | Старый Оскол г., Индустриальная ул., 21 | 2016 | - | Железобетонный блок | 2 | 1 | - | Нет | 0,00 | 470,60 | 470,60 | 0,00 | 14 | 13 | - |
| 4075 | 276 | Старый Оскол г., Индустриальная ул., 21а | 2016 | - | Железобетонный блок | 2 | 1 | - | Нет | 0,00 | 471,40 | 471,40 | 0,00 | 14 | 17 | - |
| 4076 | 277 | Старый Оскол г., Интернациональный мкр, 1 | 1976 | 2017 | Кирпич | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 34,00 | 3 582,56 | 2 309,76 | 0,00 | 54 | 108 | - |
| 4077 | 278 | Старый Оскол г., Интернациональный мкр, 2 | 1975 | 2010 | Кирпич | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 34,00 | 2 888,90 | 2 258,13 | 0,00 | 54 | 122 | - |
| 4078 | 279 | Старый Оскол г., Интернациональный мкр, 3 | 1978 | 2017 | Кирпич | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 34,00 | 3 022,99 | 2 337,07 | 0,00 | 54 | 98 | - |
| 4079 | 280 | Старый Оскол г., Интернациональный мкр, 4 | 1978 | 2010 | Кирпич | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 34,00 | 2 914,96 | 2 269,36 | 0,00 | 54 | 106 | - |
| 4080 | 281 | Старый Оскол г., Интернациональный мкр, 5 | 1971 | 2017 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 39,00 | 3 643,05 | 2 704,47 | 0,00 | 60 | 136 | - |
| 4081 | 282 | Старый Оскол г., Интернациональный мкр, 6 | 1971 | 2017 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 39,00 | 5 807,52 | 4 279,40 | 108,20 | 88 | 222 | - |
| 4082 | 283 | Старый Оскол г., Интернациональный мкр, 7 | 1971 | 2015 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 40,00 | 5 902,78 | 4 280,36 | 106,70 | 88 | 188 | - |
| 4083 | 284 | Старый Оскол г., Интернациональный мкр, 8 | 1971 | 2017 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 39,00 | 5 774,39 | 4 092,39 | 220,37 | 84 | 199 | - |
| 4084 | 285 | Старый Оскол г., Интернациональный мкр, 10 | 1971 | 2015 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 39,00 | 6 188,84 | 4 342,82 | 0,00 | 89 | 205 | - |
| 4085 | 286 | Старый Оскол г., Интернациональный мкр, 12 | 1971 | 2003 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 39,00 | 4 162,50 | 2 725,82 | 734,10 | 157 | 210 | - |
| 4086 | 287 | Старый Оскол г., Интернациональный мкр, 13 | 1971 | 2007 | Кирпич | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 39,00 | 3 939,56 | 2 564,83 | 372,19 | 131 | 194 | - |
| 4087 | 288 | Старый Оскол г., Интернациональный мкр, 14 | 1970 | 2003 | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 40,00 | 5 692,75 | 3 784,03 | 743,87 | 95 | 212 | - |
| 4088 | 289 | Старый Оскол г., Интернациональный мкр, 15 | 1971 | 2007 | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 25,00 | 4 786,29 | 2 315,48 | 2 470,81 | 44 | 115 | - |
| 4089 | 290 | Старый Оскол г., Интернациональный мкр, 16 | 1971 | 2009 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 40,00 | 3 760,24 | 2 672,25 | 0,00 | 60 | 156 | - |
| 4090 | 291 | Старый Оскол г., Интернациональный мкр, 17 | 1971 | 2017 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 40,00 | 5 952,38 | 4 432,41 | 0,00 | 90 | 197 | - |
| 4091 | 292 | Старый Оскол г., Интернациональный мкр, 20 | 1972 | 2017 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 39,00 | 3 797,89 | 2 700,58 | 0,00 | 60 | 134 | - |
| 4092 | 293 | Старый Оскол г., Интернациональный мкр, 21 | 1972 | 2017 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 39,00 | 7 447,35 | 4 402,45 | 0,00 | 90 | 210 | - |
| 4093 | 294 | Старый Оскол г., Интернациональный мкр, 25 | 1972 | 2016 | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 38,00 | 3 669,79 | 3 248,37 | 0,00 | 100 | 178 | - |
| 4094 | 295 | Старый Оскол г., Интернациональный мкр, 26 | 1972 | 2006 | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 38,00 | 3 597,45 | 3 177,85 | 0,00 | 90 | 186 | - |
| 4095 | 296 | Старый Оскол г., Интернациональный мкр, 27 | 1972 | 2007 | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 37,00 | 3 027,82 | 2 629,24 | 398,58 | 130 | 200 | - |
| 4096 | 297 | Старый Оскол г., Интернациональный мкр, 28 | 1972 | 2004 | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 37,00 | 3 373,90 | 2 357,30 | 0,00 | 124 | 180 | - |
| 4097 | 298 | Старый Оскол г., Интернациональный мкр, 29 | 1972 | 2011 | Кирпич | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 37,00 | 3 802,75 | 2 825,76 | 176,32 | 142 | 203 | - |
| 4098 | 299 | Старый Оскол г., Интернациональный мкр, 31 | 1972 | 2017 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 38,00 | 6 003,41 | 4 357,24 | 120,07 | 89 | 195 | - |
| 4099 | 300 | Старый Оскол г., Интернациональный мкр, 32 | 1975 | 2017 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 38,00 | 6 024,67 | 4 282,00 | 213,78 | 88 | 204 | - |
| 4100 | 301 | Старый Оскол г., Интернациональный мкр, 33 | 1973 | 2009 | Кирпич | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 2 741,72 | 2 138,81 | 602,91 | 50 | 90 | - |
| 4101 | 302 | Старый Оскол г., Интернациональный мкр, 34 | 1974 | - | Кирпич | 9 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 36,00 | 14 062,40 | 11 029,92 | 0,00 | 214 | 494 | - |
| 4102 | 303 | Старый Оскол г., Интернациональный мкр, 36 | 1972 | 2009 | Кирпич | 9 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 36,00 | 14 034,25 | 11 070,45 | 0,00 | 216 | 515 | - |
| 4103 | 304 | Старый Оскол г., Интернациональный мкр, 38 | 1972 | 2017 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 38,00 | 5 872,60 | 4 407,26 | 0,00 | 89 | 224 | - |
| 4104 | 305 | Старый Оскол г., Интернациональный мкр, 39 | 1972 | 2010 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 37,00 | 6 159,90 | 4 363,41 | 0,00 | 89 | 190 | - |
| 4105 | 306 | Старый Оскол г., Интернациональный мкр, 41 | 1972 | 2017 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 38,00 | 3 685,03 | 2 715,22 | 0,00 | 60 | 116 | - |
| 4106 | 307 | Старый Оскол г., Интернациональный мкр, 42 | 1973 | 2016 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 38,00 | 3 614,02 | 2 694,27 | 0,00 | 60 | 136 | - |
| 4107 | 308 | Старый Оскол г., Интернациональный мкр, 45 | 1972 | - | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 37,00 | 5 961,80 | 4 433,41 | 0,00 | 90 | 211 | - |
| 4108 | 309 | Старый Оскол г., Интернациональный мкр, 46 | 1972 | 2017 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 38,00 | 5 945,49 | 4 418,77 | 0,00 | 90 | 205 | - |
| 4109 | 310 | Старый Оскол г., Интернациональный мкр, 47 | 1971 | 2017 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 38,00 | 5 953,19 | 4 420,80 | 0,00 | 90 | 222 | - |
| 4110 | 311 | Старый Оскол г., Интернациональный мкр, 48 | 1972 | 2017 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 39,00 | 5 961,53 | 4 435,39 | 0,00 | 90 | 198 | - |
| 4111 | 312 | Старый Оскол г., Интернациональный мкр, 49 | 1971 | 2017 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 39,00 | 3 663,13 | 2 696,30 | 0,00 | 60 | 120 | - |
| 4112 | 313 | Старый Оскол г., Интернациональный мкр, 49а | 1974 | 2007 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 37,00 | 3 629,60 | 2 617,22 | 108,45 | 57 | 131 | - |
| 4113 | 314 | Старый Оскол г., Калинина ул., 1/4 | 1981 | - | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 30,00 | 5 549,44 | 3 356,31 | 0,00 | 119 | 253 | - |
| 4114 | 315 | Старый Оскол г., Коммунистическая ул., 9 | 1960 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 50,00 | 693,37 | 386,27 | 0,00 | 8 | 22 | - |
| 4115 | 316 | Старый Оскол г., Комсомольская ул., 39 | 1965 | 2011 | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 46,00 | 2 074,84 | 930,49 | 433,90 | 24 | 44 | - |
| 4116 | 317 | Старый Оскол г., Комсомольская ул., 40 | 1953 | 2016 | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 55,00 | 1 303,42 | 447,52 | 258,39 | 12 | 21 | - |
| 4117 | 318 | Старый Оскол г., Комсомольская ул., 42 | 1971 | 2009 | Кирпич | 5 | 4 | Специальный счет ТСЖ/УК | Нет | 40,00 | 3 778,00 | 2 890,51 | 887,49 | 70 | 119 | - |
| 4118 | 319 | Старый Оскол г., Комсомольская ул., 48 | 1917 | 2017 | Кирпич | 1 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 59,00 | 213,11 | 147,83 | 0,00 | 4 | 7 | - |
| 4119 | 320 | Старый Оскол г., Комсомольская ул., 62 | 1954 | 2011 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 52,00 | 210,45 | 132,92 | 46,65 | 6 | 11 | - |
| 4120 | 321 | Старый Оскол г., Комсомольский пр-т, 1 | 1991 | 2007 | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 20,00 | 4 532,64 | 2 900,69 | 0,00 | 52 | 155 | - |
| 4121 | 322 | Старый Оскол г., Комсомольский пр-т, 1б | 2000 | - | Кирпич | 6 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 10,00 | 1 906,54 | 1 544,39 | 362,15 | 26 | 41 | - |
| 4122 | 323 | Старый Оскол г., Комсомольский пр-т, 2 | 1992 | - | Кирпич | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 18,00 | 5 556,73 | 4 104,32 | 37,27 | 85 | 195 | - |
| 4123 | 324 | Старый Оскол г., Комсомольский пр-т, 2б | 1996 | - | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 14,00 | 2 391,03 | 1 328,98 | 68,40 | 20 | 47 | - |
| 4124 | 325 | Старый Оскол г., Комсомольский пр-т, 3 | 1974 | 2016 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 36,00 | 3 600,60 | 2 698,75 | 0,00 | 60 | 128 | - |
| 4125 | 326 | Старый Оскол г., Комсомольский пр-т, 3а | 1990 | - | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 20,00 | 1 911,23 | 1 359,34 | 0,00 | 24 | 53 | - |
| 4126 | 327 | Старый Оскол г., Комсомольский пр-т, 3б | 1994 | - | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 16,00 | 2 305,39 | 1 201,49 | 197,47 | 22 | 46 | - |
| 4127 | 328 | Старый Оскол г., Комсомольский пр-т, 5 | 1964 | - | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 36,00 | 3 256,31 | 2 668,21 | 0,00 | 68 | 155 | - |
| 4128 | 329 | Старый Оскол г., Комсомольский пр-т, 10 | 1981 | - | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 30,00 | 1 857,26 | 1 415,36 | 0,00 | 39 | 67 | - |
| 4129 | 330 | Старый Оскол г., Комсомольский пр-т, 27 | 1983 | 2009 | Кирпич | 14 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 27,00 | 5 737,48 | 4 040,01 | 0,00 | 83 | 203 | - |
| 4130 | 331 | Старый Оскол г., Комсомольский пр-т, 29 | 1984 | 2009 | Железобетонные панели | 9 | 7 | Счет регионального оператора | Нет | 26,00 | 17 292,80 | 13 304,20 | 0,00 | 234 | 651 | - |
| 4131 | 332 | Старый Оскол г., Комсомольский пр-т, 31 | 1980 | 2018 | Кирпич | 9 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 8 428,74 | 5 377,55 | 466,58 | 100 | 251 | - |
| 4132 | 333 | Старый Оскол г., Комсомольский пр-т, 33 | 1982 | 2018 | Кирпич | 9 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 28,00 | 14 364,03 | 6 597,64 | 0,00 | 128 | 336 | - |
| 4133 | 334 | Старый Оскол г., Комсомольский пр-т, 35 | 1979 | 2018 | Кирпич | 9 | 5 | Счет регионального оператора | Нет | 31,00 | 14 511,50 | 10 085,05 | 109,88 | 187 | 494 | - |
| 4134 | 335 | Старый Оскол г., Комсомольский пр-т, 65 | 1981 | 2009 | Кирпич | 14 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 29,00 | 4 847,61 | 3 578,94 | 49,60 | 64 | 142 | - |
| 4135 | 336 | Старый Оскол г., Комсомольский пр-т, 70 | 1994 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 16,00 | 3 214,84 | 2 255,47 | 0,00 | 40 | 110 | - |
| 4136 | 337 | Старый Оскол г., Комсомольский пр-т, 71а | 1978 | - | Железобетонные панели | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 32,00 | 2 905,24 | 1 732,55 | 10,50 | 83 | 157 | - |
| 4137 | 338 | Старый Оскол г., Комсомольский пр-т, 71б | 1973 | - | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 36,00 | 3 021,86 | 1 911,90 | 62,20 | 54 | 100 | - |
| 4138 | 339 | Старый Оскол г., Комсомольский пр-т, 71в | 1980 | - | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 30,00 | 3 454,21 | 2 197,39 | 107,38 | 52 | 115 | - |
| 4139 | 340 | Старый Оскол г., Комсомольский пр-т, 71г | 1982 | - | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 28,00 | 3 491,17 | 2 271,56 | 0,00 | 60 | 107 | - |
| 4140 | 341 | Старый Оскол г., Комсомольский пр-т, 73а | 2003 | - | Кирпич | 6 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 7,00 | 2 621,60 | 2 063,06 | 558,54 | 37 | 63 | - |
| 4141 | 342 | Старый Оскол г., Комсомольский пр-т, 73б | 1955 | 2009 | Блок | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 55,00 | 345,92 | 277,60 | 0,00 | 8 | 23 | - |
| 4142 | 343 | Старый Оскол г., Комсомольский пр-т, 73е | 1968 | 2010 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 40,00 | 678,30 | 354,61 | 0,00 | 8 | 23 | - |
| 4143 | 344 | Старый Оскол г., Комсомольский пр-т, 73ж | 1966 | 2010 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 40,00 | 536,21 | 303,71 | 0,00 | 8 | 20 | - |
| 4144 | 345 | Старый Оскол г., Комсомольский пр-т, 75а | 1991 | - | Кирпич | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 19,00 | 5 926,49 | 4 231,16 | 0,00 | 82 | 210 | - |
| 4145 | 346 | Старый Оскол г., Комсомольский пр-т, 77 | 1977 | 1977 | Кирпич | 4 | 2 | - | Да | 35,00 | 1 921,77 | 881,27 | 1 040,50 | 22 | 44 | - |
| 4146 | 347 | Старый Оскол г., Конева мкр, 1 | 1987 | 2013 | Железобетонные панели | 9 | 9 | Специальный счет ТСЖ/УК | Нет | 22,00 | 21 994,13 | 16 712,01 | 0,00 | 297 | 760 | - |
| 4147 | 348 | Старый Оскол г., Конева мкр, 2 | 1989 | - | Железобетонные панели | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 24,00 | 4 420,24 | 3 205,06 | 29,50 | 80 | 153 | - |
| 4148 | 349 | Старый Оскол г., Конева мкр, 3 | 1989 | - | Железобетонные панели | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 24,00 | 4 406,21 | 3 175,46 | 46,12 | 80 | 165 | - |
| 4149 | 350 | Старый Оскол г., Конева мкр, 5 | 1987 | - | Железобетонные панели | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 26,00 | 4 369,17 | 3 177,31 | 0,00 | 81 | 83 | - |
| 4150 | 351 | Старый Оскол г., Конева мкр, 6 | 1988 | - | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 25,00 | 8 188,04 | 6 322,79 | 0,00 | 161 | 153 | - |
| 4151 | 352 | Старый Оскол г., Конева мкр, 6а | 1988 | - | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 25,00 | 8 926,66 | 6 498,54 | 101,55 | 161 | 165 | - |
| 4152 | 353 | Старый Оскол г., Конева мкр, 7 | 1989 | - | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 24,00 | 8 789,00 | 6 418,00 | 0,00 | 162 | 380 | - |
| 4153 | 354 | Старый Оскол г., Конева мкр, 8 | 1986 | - | Железобетонные панели | 9 | 8 | Счет регионального оператора | Да | 27,00 | 9 390,12 | 7 796,00 | 14,88 | 143 | 348 | - |
| 4154 | 355 | Старый Оскол г., Конева мкр, 8а | 1986 | - | Железобетонные панели | 9 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 27,00 | 9 390,12 | 7 707,68 | 0,00 | 137 | 366 | - |
| 4155 | 356 | Старый Оскол г., Конева мкр, 9 | 1988 | - | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 25,00 | 8 690,50 | 6 358,55 | 0,00 | 162 | 302 | - |
| 4156 | 357 | Старый Оскол г., Конева мкр, 10 | 1989 | - | Железобетонные панели | 8 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 24,00 | 13 501,11 | 11 473,34 | 199,20 | 207 | 540 | - |
| 4157 | 358 | Старый Оскол г., Конева мкр, 11 | 1991 | - | Железобетонные панели | 9 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 22,00 | 8 802,67 | 7 780,11 | 0,00 | 144 | 367 | - |
| 4158 | 359 | Старый Оскол г., Конева мкр, 13 | 1991 | - | Железобетонные панели | 9 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 22,00 | 13 452,11 | 11 002,65 | 449,44 | 183 | 568 | - |
| 4159 | 360 | Старый Оскол г., Королева мкр, 1 | 1993 | - | Железобетонные панели | 10 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 16,00 | 12 809,25 | 12 587,66 | 221,59 | 225 | 581 | - |
| 4160 | 361 | Старый Оскол г., Королева мкр, 1а | 1993 | - | Железобетонные панели | 10 | 7 | Счет регионального оператора | Да | 16,00 | 14 766,52 | 14 586,52 | 180,00 | 255 | 682 | - |
| 4161 | 362 | Старый Оскол г., Королева мкр, 3 | 1991 | - | Железобетонные панели | 9 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 18,00 | 7 835,07 | 7 756,72 | 54,05 | 137 | 380 | - |
| 4162 | 363 | Старый Оскол г., Королева мкр, 3а | 1994 | - | Монолит железобетонный | 10 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 14,00 | 9 396,36 | 9 379,35 | 17,00 | 159 | 401 | - |
| 4163 | 364 | Старый Оскол г., Королева мкр, 4 | 1991 | - | Железобетонные панели | 9 | 8 | Счет регионального оператора | Да | 17,00 | 15 341,80 | 15 219,66 | 122,10 | 267 | 718 | - |
| 4164 | 365 | Старый Оскол г., Королева мкр, 5 | 1994 | - | Железобетонные панели | 9 | 7 | Счет регионального оператора | Да | 19,00 | 13 435,41 | 13 181,72 | 249,61 | 237 | 646 | - |
| 4165 | 366 | Старый Оскол г., Королева мкр, 5а | 1991 | - | Железобетонные панели | 10 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 18,00 | 4 362,09 | 4 316,39 | 45,70 | 78 | 213 | - |
| 4166 | 367 | Старый Оскол г., Королева мкр, 6 | 1991 | - | Железобетонные панели | 9 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 22,00 | 11 558,19 | 11 542,89 | 15,30 | 207 | 559 | - |
| 4167 | 368 | Старый Оскол г., Королева мкр, 7 | 1990 | - | Железобетонные панели | 10 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 18,00 | 8 242,91 | 8 009,09 | 233,82 | 148 | 357 | - |
| 4168 | 369 | Старый Оскол г., Королева мкр, 8 | 1991 | - | Железобетонные панели | 9 | 5 | Счет регионального оператора | Да | 22,00 | 9 505,93 | 9 505,93 | 0,00 | 171 | 449 | - |
| 4169 | 370 | Старый Оскол г., Королева мкр, 9 | 1990 | - | Железобетонные панели | 10 | 9 | Счет регионального оператора | Да | 19,00 | 19 853,95 | 19 682,51 | 171,44 | 3 347 | 968 | - |
| 4170 | 371 | Старый Оскол г., Королева мкр, 10 | 1997 | - | Кирпич | 14 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 16,00 | 3 842,57 | 3 842,57 | 0,00 | 65 | 192 | - |
| 4171 | 372 | Старый Оскол г., Королева мкр, 11 | 1993 | - | Железобетонные панели | 9 | 8 | Счет регионального оператора | Да | 16,00 | 15 355,43 | 15 355,43 | 0,00 | 270 | 642 | - |
| 4172 | 373 | Старый Оскол г., Королева мкр, 12 | 1991 | - | Железобетонные панели | 9 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 18,00 | 7 819,60 | 7 819,60 | 0,00 | 144 | 380 | - |
| 4173 | 374 | Старый Оскол г., Королева мкр, 12а | 1991 | - | Железобетонные панели | 9 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 17,00 | 7 668,19 | 7 613,42 | 54,77 | 134 | 337 | - |
| 4174 | 375 | Старый Оскол г., Королева мкр, 13 | 1994 | - | Железобетонные панели | 9 | 7 | Счет регионального оператора | Да | 15,00 | 13 489,72 | 13 452,22 | 22,70 | 243 | 556 | - |
| 4175 | 376 | Старый Оскол г., Королева мкр, 14 | 1994 | - | Железобетонные панели | 9 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 19,00 | 11 608,92 | 11 608,92 | 0,00 | 207 | 522 | - |
| 4176 | 377 | Старый Оскол г., Королева мкр, 18 | 1996 | - | Кирпич | 14 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 16,00 | 3 792,47 | 3 792,47 | 0,00 | 65 | 183 | - |
| 4177 | 378 | Старый Оскол г., Королева мкр, 19 | 2001 | - | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 12,00 | 1 545,99 | 1 545,99 | 0,00 | 35 | 66 | - |
| 4178 | 379 | Старый Оскол г., Королева мкр, 24 | 1992 | - | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 21,00 | 6 394,32 | 6 311,08 | 83,24 | 160 | 305 | - |
| 4179 | 380 | Старый Оскол г., Королева мкр, 28 | 1994 | - | Монолит железобетонный | 14 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 15,00 | 4 815,91 | 4 483,46 | 332,45 | 65 | 189 | - |
| 4180 | 381 | Старый Оскол г., Королева мкр, 29 | 1996 | - | Монолит железобетонный | 14 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 17,00 | 4 813,76 | 4 502,73 | 311,03 | 64 | 162 | - |
| 4181 | 382 | Старый Оскол г., Королева мкр, 29а | 1999 | - | Кирпич | 14 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 10,00 | 3 870,83 | 3 599,10 | 271,73 | 56 | 95 | - |
| 4182 | 383 | Старый Оскол г., Королева мкр, 29б | 1995 | - | Кирпич | 14 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 15,00 | 3 886,09 | 3 821,13 | 64,96 | 64 | 113 | - |
| 4183 | 384 | Старый Оскол г., Королева мкр, 31 | 1992 | - | Железобетонные панели | 9 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 21,00 | 7 692,88 | 7 672,88 | 0,00 | 143 | 370 | - |
| 4184 | 385 | Старый Оскол г., Королева мкр, 31а | 1993 | - | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 16,00 | 6 392,34 | 6 392,34 | 0,00 | 162 | 374 | - |
| 4185 | 386 | Старый Оскол г., Королева мкр, 32а | 1993 | - | Железобетонные панели | 9 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 16,00 | 5 828,47 | 5 608,11 | 220,36 | 104 | 268 | - |
| 4186 | 387 | Старый Оскол г., Королева мкр, 32б | 1993 | - | Железобетонные панели | 10 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 16,00 | 6 421,89 | 6 355,25 | 66,64 | 119 | 268 | - |
| 4187 | 388 | Старый Оскол г., Королева мкр, 32в | 1993 | - | Железобетонные панели | 9 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 16,00 | 5 799,37 | 5 471,78 | 327,59 | 95 | 216 | - |
| 4188 | 389 | Старый Оскол г., Королева мкр, 33 | 1996 | 2008 | Кирпич | 13 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 17,00 | 3 575,67 | 3 508,59 | 67,08 | 44 | 103 | - |
| 4189 | 390 | Старый Оскол г., Королева мкр, 35 | 1993 | - | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 16,00 | 3 794,56 | 3 640,24 | 154,32 | 59 | 150 | - |
| 4190 | 391 | Старый Оскол г., Королева мкр, 36 | 1997 | - | Железобетонный блок | 14 | 1 | Специальный счет ТСЖ/УК | Да | 12,00 | 4 928,60 | 4 928,60 | 0,00 | 70 | 177 | - |
| 4191 | 392 | Старый Оскол г., Королева мкр, 37 | 1998 | - | Железобетонные панели | 17 | 1 | Специальный счет ТСЖ/УК | Да | 11,00 | 6 697,07 | 2 651,07 | 161,21 | 75 | 138 | - |
| 4192 | 393 | Старый Оскол г., Королева мкр, 38 | 1999 | - | Железобетонные панели | 17 | 1 | Специальный счет ТСЖ/УК | Да | 13,00 | 7 064,20 | 7 064,20 | 0,00 | 79 | 176 | - |
| 4193 | 394 | Старый Оскол г., Космос мкр, 1а | 1994 | - | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 20,00 | 3 187,05 | 3 187,05 | 0,00 | 52 | 147 | - |
| 4194 | 395 | Старый Оскол г., Космос мкр, 1б | 1993 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 22,00 | 2 835,98 | 2 835,98 | 0,00 | 49 | 140 | - |
| 4195 | 396 | Старый Оскол г., Космос мкр, 1в | 2000 | - | Кирпич | 7 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 18,00 | 4 396,69 | 2 770,73 | 0,00 | 23 | 43 | - |
| 4196 | 397 | Старый Оскол г., Космос мкр, 2 | 1981 | - | Кирпич | 4 | 7 | Счет регионального оператора | Да | 31,00 | 5 538,68 | 5 130,68 | 126,89 | 49 | 180 | - |
| 4197 | 398 | Старый Оскол г., Космос мкр, 2а | 1992 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 22,00 | 3 761,35 | 3 761,35 | 0,00 | 66 | 172 | - |
| 4198 | 399 | Старый Оскол г., Космос мкр, 3 | 1986 | - | Кирпич | 4 | 7 | Счет регионального оператора | Да | 22,00 | 5 261,35 | 5 027,09 | 234,26 | 49 | 159 | - |
| 4199 | 400 | Старый Оскол г., Космос мкр, 3а | 1991 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 22,00 | 7 063,48 | 3 662,70 | 0,00 | 66 | 153 | - |
| 4200 | 401 | Старый Оскол г., Космос мкр, 4 | 1991 | - | Кирпич | 4 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 22,00 | 3 923,74 | 3 906,16 | 17,58 | 69 | 180 | - |
| 4201 | 402 | Старый Оскол г., Космос мкр, 5 | 1991 | - | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 22,00 | 2 614,35 | 2 614,35 | 0,00 | 43 | 119 | - |
| 4202 | 403 | Старый Оскол г., Космос мкр, 5а | 1992 | - | Кирпич | 4 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 22,00 | 3 583,59 | 3 583,59 | 0,00 | 63 | 158 | - |
| 4203 | 404 | Старый Оскол г., Космос мкр, 9 | 2005 | - | Монолит | 16 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 6,00 | 5 383,03 | 5 037,80 | 345,23 | 90 | 125 | - |
| 4204 | 405 | Старый Оскол г., Космос мкр, 9а | 2017 | - | Кирпич | 13 | 1 | - | Нет | 0,00 | 5 952,30 | 3 688,60 | 665,20 | 77 | 47 | - |
| 4205 | 406 | Старый Оскол г., Космос мкр, 12 | 2007 | - | Блок | 9 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 3,00 | 9 085,00 | 5 613,43 | 43,00 | 102 | 104 | - |
| 4206 | 407 | Старый Оскол г., Космос мкр, 13 | 2008 | - | Блок | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 2,00 | 6 608,00 | 3 679,98 | 0,00 | 71 | 85 | - |
| 4207 | 408 | Старый Оскол г., Космос мкр, 14 | 2008 | - | Блок | 9 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 6,00 | 5 611,47 | 5 611,47 | 0,00 | 104 | 137 | - |
| 4208 | 409 | Старый Оскол г., Космос мкр, 15 | 2009 | - | Блок | 9 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 3,00 | 7 726,91 | 5 515,96 | 66,56 | 105 | 66 | - |
| 4209 | 410 | Старый Оскол г., Красноармейский пер., 3 | 1956 | 2008 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 49,00 | 247,97 | 211,40 | 0,00 | 8 | 15 | - |
| 4210 | 411 | Старый Оскол г., Красноармейский пер., 5 | 1956 | 2008 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 49,00 | 247,50 | 216,00 | 0,00 | 8 | 13 | - |
| 4211 | 412 | Старый Оскол г., Красноармейский пер., 7 | 1956 | 2010 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 47,00 | 238,55 | 212,55 | 0,00 | 7 | 11 | - |
| 4212 | 413 | Старый Оскол г., Красноармейский пер., 9 | 1956 | 2010 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 47,00 | 588,03 | 198,71 | 0,00 | 5 | 8 | - |
| 4213 | 414 | Старый Оскол г., Крутикова ул., 17 | 1987 | - | Железобетонные панели | 9 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 24,00 | 15 650,73 | 11 341,46 | 0,00 | 269 | 566 | - |
| 4214 | 415 | Старый Оскол г., Лебединец мкр, 1 | 1975 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 35,00 | 4 408,60 | 2 665,62 | 1 458,46 | 56 | 127 | - |
| 4215 | 416 | Старый Оскол г., Лебединец мкр, 2 | 1975 | 2019 | Кирпич | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 35,00 | 4 929,24 | 4 472,40 | 36,80 | 95 | 210 | - |
| 4216 | 417 | Старый Оскол г., Лебединец мкр, 3 | 1977 | - | Кирпич | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 33,00 | 5 576,76 | 4 501,73 | 632,76 | 94 | 184 | - |
| 4217 | 418 | Старый Оскол г., Лебединец мкр, 4 | 1977 | 2020 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 33,00 | 3 694,83 | 3 365,31 | 64,50 | 68 | 159 | - |
| 4218 | 419 | Старый Оскол г., Лебединец мкр, 5 | 1976 | 2010 | Кирпич | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 34,00 | 4 942,09 | 4 378,26 | 530,08 | 91 | 176 | - |
| 4219 | 420 | Старый Оскол г., Лебединец мкр, 6 | 1977 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 33,00 | 2 886,06 | 2 621,86 | 0,00 | 70 | 137 | - |
| 4220 | 421 | Старый Оскол г., Лебединец мкр, 7 | 1974 | 2019 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 36,00 | 4 885,50 | 4 247,96 | 217,52 | 86 | 197 | - |
| 4221 | 422 | Старый Оскол г., Лебединец мкр, 8 | 1975 | - | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 35,00 | 4 936,27 | 4 401,98 | 110,84 | 88 | 300 | - |
| 4222 | 423 | Старый Оскол г., Лебединец мкр, 9 | 1975 | 2019 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 35,00 | 4 802,07 | 4 382,07 | 110,01 | 90 | 223 | - |
| 4223 | 424 | Старый Оскол г., Лебединец мкр, 10 | 1974 | 2019 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 36,00 | 2 707,80 | 2 707,80 | 0,00 | 60 | 131 | - |
| 4224 | 425 | Старый Оскол г., Лебединец мкр, 11 | 1974 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 34,00 | 2 665,45 | 2 451,78 | 0,00 | 60 | 123 | - |
| 4225 | 426 | Старый Оскол г., Лебединец мкр, 12 | 1974 | 2019 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 36,00 | 3 009,40 | 2 730,67 | 0,00 | 60 | 121 | - |
| 4226 | 427 | Старый Оскол г., Лебединец мкр, 13 | 1974 | 2016 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 36,00 | 3 000,40 | 2 728,22 | 0,00 | 60 | 130 | - |
| 4227 | 428 | Старый Оскол г., Лебединец мкр, 14 | 1974 | 2016 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 36,00 | 3 113,57 | 2 701,90 | 0,00 | 60 | 122 | - |
| 4228 | 429 | Старый Оскол г., Лебединец мкр, 15 | 1974 | 2015 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 36,00 | 2 995,19 | 2 716,25 | 0,00 | 60 | 132 | - |
| 4229 | 430 | Старый Оскол г., Лебединец мкр, 16 | 1974 | 2016 | Кирпич | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 36,00 | 4 878,72 | 4 249,77 | 172,02 | 91 | 138 | - |
| 4230 | 431 | Старый Оскол г., Лебединец мкр, 17 | 1974 | 2015 | Железобетонные панели | 5 | 8 | Счет регионального оператора | Да | 36,00 | 6 231,75 | 5 519,86 | 161,54 | 117 | 277 | - |
| 4231 | 432 | Старый Оскол г., Лебединец мкр, 18 | 1974 | 2016 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 36,00 | 2 987,99 | 2 714,48 | 0,00 | 60 | 117 | - |
| 4232 | 433 | Старый Оскол г., Лебединец мкр, 19 | 1973 | 2016 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 37,00 | 2 977,26 | 2 689,26 | 0,00 | 60 | 109 | - |
| 4233 | 434 | Старый Оскол г., Лебединец мкр, 20 | 1973 | 2015 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 37,00 | 4 811,61 | 4 178,32 | 215,84 | 86 | 215 | - |
| 4234 | 435 | Старый Оскол г., Лебединец мкр, 21 | 1973 | 2016 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 37,00 | 3 010,01 | 2 729,85 | 0,00 | 60 | 115 | - |
| 4235 | 436 | Старый Оскол г., Лебединец мкр, 22 | 1977 | 2017 | Кирпич | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 33,00 | 2 232,42 | 1 944,67 | 0,00 | 54 | 84 | - |
| 4236 | 437 | Старый Оскол г., Лебединец мкр, 23 | 1977 | 2017 | Кирпич | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 33,00 | 2 175,10 | 1 888,90 | 0,00 | 54 | 105 | - |
| 4237 | 438 | Старый Оскол г., Лебединец мкр, 24 | 1975 | 2018 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 35,00 | 3 614,55 | 2 645,55 | 756,60 | 56 | 117 | - |
| 4238 | 439 | Старый Оскол г., Лебединец мкр, 24а | 1975 | 2018 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 35,00 | 3 811,41 | 2 735,11 | 1 076,30 | 56 | 126 | - |
| 4239 | 440 | Старый Оскол г., Лебединец мкр, 25 | 1975 | 2019 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 35,00 | 4 848,75 | 4 430,20 | 0,00 | 90 | 223 | - |
| 4240 | 441 | Старый Оскол г., Лебединец мкр, 26 | 1974 | 2019 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 36,00 | 4 815,00 | 4 397,12 | 0,00 | 90 | 218 | - |
| 4241 | 442 | Старый Оскол г., Лебединец мкр, 27 | 1975 | - | Кирпич | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 35,00 | 5 988,70 | 4 346,98 | 207,37 | 107 | 273 | - |
| 4242 | 443 | Старый Оскол г., Лебединец мкр, 27а | 1975 | 2017 | Кирпич | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 35,00 | 4 387,98 | 4 180,63 | 200,34 | 107 | 261 | - |
| 4243 | 444 | Старый Оскол г., Лебединец мкр, 35 | 1984 | 2019 | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 27,00 | 3 899,78 | 3 733,33 | 0,00 | 72 | 181 | - |
| 4244 | 445 | Старый Оскол г., Ленина ул., 5 | 1960 | 2018 | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 49,00 | 1 375,33 | 1 174,61 | 0,00 | 30 | 64 | - |
| 4245 | 446 | Старый Оскол г., Ленина ул., 6 | 1968 | 2012 | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 40,00 | 2 253,47 | 1 271,96 | 0,00 | 32 | 54 | - |
| 4246 | 447 | Старый Оскол г., Ленина ул., 8 | 1965 | 2010 | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 42,00 | 1 357,87 | 1 249,41 | 0,00 | 32 | 56 | - |
| 4247 | 448 | Старый Оскол г., Ленина ул., 10 | 1956 | 2012 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 46,00 | 2 487,61 | 794,85 | 229,13 | 16 | 27 | - |
| 4248 | 449 | Старый Оскол г., Ленина ул., 11 | 1963 | 2012 | Кирпич | 4 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 43,00 | 2 728,13 | 1 924,20 | 0,00 | 48 | 96 | - |
| 4249 | 450 | Старый Оскол г., Ленина ул., 12/12 | 1956 | 2010 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 49,00 | 948,00 | 340,55 | 77,50 | 6 | 13 | - |
| 4250 | 451 | Старый Оскол г., Ленина ул., 21/1 | 1961 | 2016 | Кирпич | 4 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 50,00 | 2 507,59 | 1 529,39 | 489,95 | 36 | 58 | - |
| 4251 | 452 | Старый Оскол г., Ленина ул., 27 | 1970 | 2015 | Кирпич | 4 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 41,00 | 4 481,69 | 2 523,36 | 517,89 | 62 | 108 | - |
| 4252 | 453 | Старый Оскол г., Ленина ул., 33/55 | 1955 | - | Кирпич | 4 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 56,00 | 3 101,95 | 1 659,61 | 714,86 | 28 | 60 | - |
| 4253 | 454 | Старый Оскол г., Ленина ул., 40 | 1978 | - | Кирпич | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 33,00 | 6 415,34 | 3 861,28 | 1 749,11 | 87 | 176 | - |
| 4254 | 455 | Старый Оскол г., Ленина ул., 42 | 1965 | 2014 | Кирпич | 1 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 40,00 | 1 649,17 | 955,13 | 404,46 | 25 | 42 | - |
| 4255 | 456 | Старый Оскол г., Ленина ул., 43 | 1964 | 2014 | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 47,00 | 1 948,39 | 1 254,44 | 150,74 | 32 | 64 | - |
| 4256 | 457 | Старый Оскол г., Ленина ул., 51 | 1974 | 2018 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 37,00 | 4 672,97 | 2 790,64 | 835,26 | 58 | 125 | - |
| 4257 | 458 | Старый Оскол г., Ленина ул., 52 | 1961 | 2008 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 50,00 | 363,31 | 362,90 | 0,00 | 8 | 15 | - |
| 4258 | 459 | Старый Оскол г., Ленина ул., 65 | 1970 | 2016 | Кирпич | 4 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 41,00 | 4 131,50 | 2 428,08 | 631,14 | 56 | 101 | - |
| 4259 | 460 | Старый Оскол г., Ленина ул., 67/9 | 1972 | 2015 | Кирпич | 5 | 5 | Счет регионального оператора | Да | 39,00 | 6 261,84 | 3 498,26 | 1 865,91 | 72 | 157 | - |
| 4260 | 461 | Старый Оскол г., Ленина ул., 70/3а | 1960 | 2014 | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 51,00 | 2 201,33 | 991,99 | 153,02 | 26 | 45 | - |
| 4261 | 462 | Старый Оскол г., Ленина ул., 72 | 1949 | 2009 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 49,00 | 2 332,02 | 744,52 | 417,81 | 16 | 44 | - |
| 4262 | 463 | Старый Оскол г., Ленина ул., 73 | 1962 | 2014 | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 49,00 | 1 013,34 | 719,07 | 29,96 | 23 | 34 | - |
| 4263 | 464 | Старый Оскол г., Ленина ул., 74/7 | 1969 | 2012 | Кирпич | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 39,00 | 4 529,07 | 1 958,01 | 416,40 | 48 | 97 | - |
| 4264 | 465 | Старый Оскол г., Ленина ул., 75 | 1960 | 2018 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 52,00 | 2 797,69 | 2 255,61 | 0,00 | 30 | 67 | - |
| 4265 | 466 | Старый Оскол г., Ленина ул., 77 | 1964 | - | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 50,00 | 1 648,61 | 1 144,95 | 67,89 | 30 | 50 | - |
| 4266 | 467 | Старый Оскол г., Ленина ул., 79/1 | 1961 | 2009 | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 37,00 | 2 117,76 | 1 137,06 | 145,92 | 29 | 59 | - |
| 4267 | 468 | Старый Оскол г., Ленина ул., 81/2 | 1956 | 2009 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 46,00 | 1 224,51 | 603,24 | 0,00 | 13 | 32 | - |
| 4268 | 469 | Старый Оскол г., Ленина ул., 83 | 1953 | 2009 | Дерево | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 49,00 | 701,57 | 404,45 | 0,00 | 8 | 17 | - |
| 4269 | 470 | Старый Оскол г., Ленина ул., 85 | 1959 | 2009 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 47,00 | 3 029,40 | 1 083,29 | 640,75 | 21 | 40 | - |
| 4270 | 471 | Старый Оскол г., Ленина ул., 87/1 | 1960 | 2009 | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 47,00 | 1 737,27 | 658,02 | 430,29 | 13 | 21 | - |
| 4271 | 472 | Старый Оскол г., Лесной мкр, 5 | 1991 | - | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 18,00 | 3 778,91 | 3 778,91 | 0,00 | 63 | 172 | - |
| 4272 | 473 | Старый Оскол г., Лесной мкр, 6 | 1990 | - | Железобетонные панели | 9 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 18,00 | 12 037,04 | 12 037,04 | 0,00 | 222 | 565 | - |
| 4273 | 474 | Старый Оскол г., Лесной мкр, 7 | 1993 | - | Железобетонные панели | 9 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 16,00 | 5 772,32 | 5 772,32 | 0,00 | 99 | 303 | - |
| 4274 | 475 | Старый Оскол г., Лесной мкр, 8 | 1992 | - | Железобетонные панели | 9 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 17,00 | 7 446,09 | 7 446,09 | 0,00 | 133 | 366 | - |
| 4275 | 476 | Старый Оскол г., Лесной мкр, 9 | 1992 | - | Железобетонные панели | 9 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 17,00 | 5 406,11 | 5 327,83 | 78,28 | 93 | 282 | - |
| 4276 | 477 | Старый Оскол г., Лесной мкр, 10 | 2002 | - | Железобетонные панели | 9 | 8 | Счет регионального оператора | Да | 13,00 | 14 549,30 | 10 938,23 | 558,72 | 203 | 418 | - |
| 4277 | 478 | Старый Оскол г., Лесной мкр, 11 | 1990 | - | Железобетонные панели | 9 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 19,00 | 7 730,06 | 7 730,06 | 0,00 | 135 | 361 | - |
| 4278 | 479 | Старый Оскол г., Лесной мкр, 12 | 1992 | - | Железобетонные панели | 9 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 17,00 | 5 784,45 | 5 784,45 | 0,00 | 99 | 270 | - |
| 4279 | 480 | Старый Оскол г., Лесной мкр, 13 | 1992 | - | Железобетонные панели | 9 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 17,00 | 5 811,98 | 5 811,98 | 0,00 | 99 | 298 | - |
| 4280 | 481 | Старый Оскол г., Лесной мкр, 14 | 1991 | - | Железобетонные панели | 9 | 5 | Счет регионального оператора | Да | 17,00 | 9 390,70 | 9 221,06 | 169,64 | 164 | 427 | - |
| 4281 | 482 | Старый Оскол г., Лесной мкр, 15 | 1991 | - | Железобетонные панели | 9 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 18,00 | 7 223,45 | 6 841,45 | 382,00 | 119 | 318 | - |
| 4282 | 483 | Старый Оскол г., Лесной мкр, 16 | 1991 | - | Железобетонные панели | 9 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 19,00 | 5 127,22 | 5 112,49 | 14,73 | 88 | 255 | - |
| 4283 | 484 | Старый Оскол г., Лесной мкр, 16а | 1990 | - | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 18,00 | 3 792,72 | 3 415,34 | 377,38 | 57 | 172 | - |
| 4284 | 485 | Старый Оскол г., Лесной мкр, 17 | 1990 | 2002 | Железобетонные панели | 9 | 3 | Специальный счет ТСЖ/УК | Да | 35,00 | 8 523,56 | 3 197,82 | 0,00 | 90 | 310 | - |
| 4285 | 486 | Старый Оскол г., Лесной мкр, 18 | 1990 | - | Железобетонные панели | 9 | 3 | Специальный счет ТСЖ/УК | Да | 19,00 | 5 154,91 | 5 154,91 | 0,00 | 88 | 259 | - |
| 4286 | 487 | Старый Оскол г., Литвинова ул., 6/2 | 1958 | 2009 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 50,00 | 474,95 | 397,89 | 0,00 | 8 | 13 | - |
| 4287 | 488 | Старый Оскол г., Макаренко мкр, 1 | 1987 | - | Кирпич | 4 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 30,00 | 21 348,59 | 12 384,93 | 243,43 | 286 | 801 | - |
| 4288 | 489 | Старый Оскол г., Макаренко мкр, 3 | 1984 | - | Кирпич | 4 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 29,00 | 23 651,30 | 14 483,32 | 983,01 | 327 | 850 | - |
| 4289 | 490 | Старый Оскол г., Макаренко мкр, 4 | 1990 | - | Кирпич | 12 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 23,00 | 5 377,98 | 3 747,82 | 0,00 | 91 | 220 | - |
| 4290 | 491 | Старый Оскол г., Макаренко мкр, 4а | 1992 | - | Кирпич | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 22,00 | 4 082,36 | 2 636,63 | 233,99 | 67 | 160 | - |
| 4291 | 492 | Старый Оскол г., Макаренко мкр, 5 | 1987 | - | Кирпич | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 25,00 | 4 784,27 | 3 771,28 | 97,20 | 92 | 207 | - |
| 4292 | 493 | Старый Оскол г., Макаренко мкр, 6 | 1988 | - | Кирпич | 12 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 22,00 | 5 836,91 | 3 681,88 | 0,00 | 91 | 147 | - |
| 4293 | 494 | Старый Оскол г., Макаренко мкр, 7 | 1987 | - | Кирпич | 10 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 26,00 | 5 295,43 | 3 822,58 | 31,20 | 91 | 199 | - |
| 4294 | 495 | Старый Оскол г., Макаренко мкр, 11в | 2004 | - | Монолит железобетонный | 14 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 5,00 | 6 068,95 | 4 516,21 | 303,93 | 76 | 161 | - |
| 4295 | 496 | Старый Оскол г., Макаренко мкр, 12 | 1982 | 2018 | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 27,00 | 6 333,11 | 6 333,11 | 0,00 | 162 | 318 | - |
| 4296 | 497 | Старый Оскол г., Макаренко мкр, 13 | 1981 | 2018 | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 29,00 | 6 320,45 | 6 320,45 | 0,00 | 162 | 327 | - |
| 4297 | 498 | Старый Оскол г., Макаренко мкр, 14 | 1982 | 2019 | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 33,00 | 8 169,06 | 6 346,49 | 0,00 | 160 | 358 | - |
| 4298 | 499 | Старый Оскол г., Макаренко мкр, 15 | 1983 | 2018 | Железобетонные панели | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 30,00 | 4 372,65 | 3 163,15 | 0,00 | 81 | 169 | - |
| 4299 | 500 | Старый Оскол г., Макаренко мкр, 18 | 1983 | 2018 | Железобетонные панели | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 32,00 | 4 247,83 | 2 914,75 | 289,50 | 74 | 142 | - |
| 4300 | 501 | Старый Оскол г., Макаренко мкр, 19 | 1981 | 2018 | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 32,00 | 8 822,74 | 6 483,84 | 0,00 | 161 | 312 | - |
| 4301 | 502 | Старый Оскол г., Макаренко мкр, 20 | 1983 | 2019 | Железобетонные панели | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 30,00 | 4 312,35 | 3 177,05 | 0,00 | 81 | 156 | - |
| 4302 | 503 | Старый Оскол г., Макаренко мкр, 21 | 1982 | 2018 | Железобетонные панели | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 31,00 | 4 330,37 | 3 136,12 | 62,09 | 80 | 152 | - |
| 4303 | 504 | Старый Оскол г., Макаренко мкр, 22 | 1981 | 2018 | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 32,00 | 8 727,73 | 6 355,42 | 0,00 | 162 | 316 | - |
| 4304 | 505 | Старый Оскол г., Макаренко мкр, 29 | 1984 | - | Кирпич | 4 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 35,00 | 22 938,80 | 12 415,12 | 1 452,87 | 302 | 784 | - |
| 4305 | 506 | Старый Оскол г., Макаренко мкр, 31 | 1980 | - | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 28,00 | 5 533,33 | 5 138,85 | 0,00 | 142 | 340 | - |
| 4306 | 507 | Старый Оскол г., Макаренко мкр, 32 | 1979 | 2018 | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 34,00 | 9 224,52 | 6 350,00 | 18,59 | 152 | 150 | - |
| 4307 | 508 | Старый Оскол г., Макаренко мкр, 33а | 1979 | - | Слоистые железобетонные панели | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 34,00 | 3 866,87 | 3 108,08 | 135,29 | 78 | 159 | - |
| 4308 | 509 | Старый Оскол г., Макаренко мкр, 33б | 1979 | - | Железобетонные панели | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 34,00 | 3 818,99 | 3 036,00 | 111,34 | 76 | 178 | - |
| 4309 | 510 | Старый Оскол г., Макаренко мкр, 33в | 1979 | - | Железобетонные панели | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 34,00 | 3 993,01 | 3 212,45 | 0,00 | 85 | 173 | - |
| 4310 | 511 | Старый Оскол г., Макаренко мкр, 34 | 1980 | 2016 | Железобетонные панели | 9 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 35,00 | 13 216,04 | 9 563,68 | 54,84 | 242 | 497 | - |
| 4311 | 512 | Старый Оскол г., Макаренко мкр, 35 | 1978 | 2015 | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 35,00 | 8 876,25 | 6 323,38 | 39,26 | 166 | 301 | - |
| 4312 | 513 | Старый Оскол г., Макаренко мкр, 36 | 1980 | 2018 | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 33,00 | 8 861,42 | 6 341,44 | 0,00 | 160 | 350 | - |
| 4313 | 514 | Старый Оскол г., Макаренко мкр, 38 | 1980 | 2019 | Железобетонные панели | 9 | 20 | Счет регионального оператора | Да | 32,00 | 48 168,63 | 36 830,20 | 2 642,18 | 665 | 1 720 | - |
| 4314 | 515 | Старый Оскол г., Макаренко мкр, 39 | 2005 | - | Кирпич | 12 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 5,00 | 5 633,77 | 4 044,51 | 606,81 | 76 | 143 | - |
| 4315 | 516 | Старый Оскол г., Макаренко мкр, 40 | 1995 | - | Кирпич | 14 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 21,00 | 6 768,65 | 5 286,02 | 24,30 | 83 | 201 | - |
| 4316 | 517 | Старый Оскол г., Мира пер., 3 | 1973 | 2008 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 616,94 | 321,94 | 0,00 | 8 | 18 | - |
| 4317 | 518 | Старый Оскол г., Мира пер., 4 | 1973 | 2008 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 38,00 | 786,12 | 740,47 | 0,00 | 16 | 35 | - |
| 4318 | 519 | Старый Оскол г., Мира пер., 16 | 2000 | 2009 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 12,00 | 2 249,33 | 1 461,27 | 0,00 | 33 | 79 | - |
| 4319 | 520 | Старый Оскол г., Мира пер., 18 | 2001 | 2009 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 10,00 | 2 076,00 | 1 133,29 | 134,43 | 22 | 79 | - |
| 4320 | 521 | Старый Оскол г., Мичурина ул., 4а | 1997 | - | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 14,00 | 2 196,43 | 1 306,83 | 0,00 | 24 | 49 | - |
| 4321 | 522 | Старый Оскол г., Мичурина ул., 4б | 1998 | - | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 13,00 | 2 261,11 | 1 359,26 | 0,00 | 22 | 46 | - |
| 4322 | 523 | Старый Оскол г., Молодогвардеец мкр, 1 | 1977 | 2017 | Железобетонные панели | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 33,00 | 9 175,32 | 7 099,61 | 109,53 | 361 | 534 | - |
| 4323 | 524 | Старый Оскол г., Молодогвардеец мкр, 1а | 2001 | - | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 0,00 | 2 658,72 | 1 604,12 | 0,00 | 35 | 65 | - |
| 4324 | 525 | Старый Оскол г., Молодогвардеец мкр, 2 | 1976 | 2017 | Железобетонные панели | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 33,00 | 9 197,10 | 7 407,81 | 117,90 | 361 | 488 | - |
| 4325 | 526 | Старый Оскол г., Молодогвардеец мкр, 3 | 1975 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 34,00 | 3 748,05 | 2 687,55 | 0,00 | 60 | 117 | - |
| 4326 | 527 | Старый Оскол г., Молодогвардеец мкр, 4 | 1975 | 2017 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 38,00 | 5 867,15 | 4 343,60 | 0,00 | 90 | 215 | - |
| 4327 | 528 | Старый Оскол г., Молодогвардеец мкр, 5 | 1976 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 33,00 | 3 584,12 | 2 702,72 | 0,00 | 60 | 134 | - |
| 4328 | 529 | Старый Оскол г., Молодогвардеец мкр, 6 | 1977 | - | Кирпич | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 26,00 | 3 256,64 | 2 135,67 | 204,10 | 49 | 87 | - |
| 4329 | 530 | Старый Оскол г., Молодогвардеец мкр, 7 | 1976 | 2018 | Железобетонные панели | 5 | 5 | Счет регионального оператора | Да | 30,00 | 8 187,86 | 5 799,21 | 16,80 | 119 | 244 | - |
| 4330 | 531 | Старый Оскол г., Молодогвардеец мкр, 8 | 1976 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 29,00 | 3 664,38 | 2 699,28 | 0,00 | 59 | 139 | - |
| 4331 | 532 | Старый Оскол г., Молодогвардеец мкр, 9 | 1976 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 34,00 | 3 681,02 | 2 715,42 | 0,00 | 60 | 132 | - |
| 4332 | 533 | Старый Оскол г., Молодогвардеец мкр, 10 | 1977 | - | Кирпич | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 32,00 | 3 285,36 | 2 106,50 | 280,00 | 48 | 84 | - |
| 4333 | 534 | Старый Оскол г., Молодогвардеец мкр, 11 | 1975 | 2020 | Железобетонные панели | 5 | 8 | Счет регионального оператора | Да | 31,00 | 7 721,64 | 5 689,71 | 0,00 | 119 | 250 | - |
| 4334 | 535 | Старый Оскол г., Молодогвардеец мкр, 11а | 1983 | - | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 26,00 | 5 830,90 | 3 750,88 | 0,00 | 72 | 183 | - |
| 4335 | 536 | Старый Оскол г., Молодогвардеец мкр, 12 | 1975 | - | Железобетонные панели | 5 | 8 | Счет регионального оператора | Да | 34,00 | 7 694,99 | 5 659,99 | 0,00 | 119 | 254 | - |
| 4336 | 537 | Старый Оскол г., Молодогвардеец мкр, 13 | 1976 | 2020 | Железобетонные панели | 5 | 8 | Счет регионального оператора | Да | 34,00 | 7 732,49 | 5 697,49 | 0,00 | 119 | 263 | - |
| 4337 | 538 | Старый Оскол г., Молодогвардеец мкр, 16 | 1980 | - | Железобетонные панели | 9 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 32,00 | 11 866,33 | 7 687,12 | 0,00 | 143 | 349 | - |
| 4338 | 539 | Старый Оскол г., Молодогвардеец мкр, 16а | 1980 | - | Железобетонные панели | 9 | 5 | Счет регионального оператора | Да | 30,00 | 14 408,59 | 9 472,41 | 0,00 | 179 | 400 | - |
| 4339 | 540 | Старый Оскол г., Молодогвардеец мкр, 16б | 1980 | - | Железобетонные панели | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 27,00 | 2 956,15 | 1 921,71 | 0,00 | 37 | 83 | - |
| 4340 | 541 | Старый Оскол г., Молодогвардеец мкр, 17 | 1981 | - | Кирпич | 9 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 28,00 | 9 925,38 | 6 919,66 | 538,30 | 128 | 272 | - |
| 4341 | 542 | Старый Оскол г., Молодогвардеец мкр, 18 | 1989 | - | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 18,00 | 5 877,80 | 3 743,36 | 13,85 | 70 | 180 | - |
| 4342 | 543 | Старый Оскол г., Набережный мкр, 1 | 1995 | - | Кирпич | 14 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 25,00 | 5 006,49 | 3 790,48 | 0,00 | 65 | 188 | - |
| 4343 | 544 | Старый Оскол г., Набережный мкр, 2 | 2003 | - | Железобетонные панели | 10 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 11,00 | 5 366,06 | 4 177,25 | 0,00 | 70 | 163 | - |
| 4344 | 545 | Старый Оскол г., Набережный мкр, 3 | 1991 | - | Железобетонные панели | 9 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 24,00 | 9 656,51 | 7 653,90 | 0,00 | 140 | 354 | - |
| 4345 | 546 | Старый Оскол г., Набережный мкр, 4 | 1994 | - | Железобетонные панели | 10 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 22,00 | 10 252,04 | 8 054,38 | 0,00 | 142 | 414 | - |
| 4346 | 547 | Старый Оскол г., Набережный мкр, 5 | 1992 | - | Железобетонные панели | 9 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 21,00 | 7 147,73 | 5 571,56 | 0,00 | 95 | 288 | - |
| 4347 | 548 | Старый Оскол г., Набережный мкр, 6 | 1991 | - | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 24,00 | 4 965,08 | 3 920,33 | 0,00 | 72 | 180 | - |
| 4348 | 549 | Старый Оскол г., Набережный мкр, 8 | 1996 | - | Железобетонные панели | 10 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 16,00 | 5 267,16 | 4 266,33 | 0,00 | 80 | 200 | - |
| 4349 | 550 | Старый Оскол г., Набережный мкр, 12 | 2005 | - | Каркаснозасыпной | 9 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 10,00 | 7 944,47 | 5 337,38 | 620,99 | 96 | 181 | - |
| 4350 | 551 | Старый Оскол г., Набережный мкр, 14 | 2006 | - | Блок | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 9,00 | 5 384,52 | 3 560,44 | 411,50 | 64 | 110 | - |
| 4351 | 552 | Старый Оскол г., Октябрьская ул., 3 | 1962 | 2009 | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 45,00 | 2 203,43 | 1 027,65 | 233,77 | 22 | 47 | - |
| 4352 | 553 | Старый Оскол г., Октябрьская ул., 23 | 1968 | 2014 | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 43,00 | 1 709,48 | 1 303,68 | 197,65 | 33 | 68 | - |
| 4353 | 554 | Старый Оскол г., Октябрьская ул., 27 | 1976 | 2009 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 4 568,22 | 2 674,04 | 725,94 | 56 | 111 | - |
| 4354 | 555 | Старый Оскол г., Октябрьская ул., 29 | 1976 | 2019 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 35,00 | 4 499,68 | 3 315,10 | 0,00 | 70 | 158 | - |
| 4355 | 556 | Старый Оскол г., Октябрьская ул., 33 | 1953 | 2012 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 42,00 | 499,41 | 464,35 | 0,00 | 12 | 19 | - |
| 4356 | 557 | Старый Оскол г., Октябрьская ул., 35 | 1950 | 2012 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 49,00 | 426,03 | 407,79 | 0,00 | 6 | 18 | - |
| 4357 | 558 | Старый Оскол г., Октябрьская ул., 37 | 1954 | 2009 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 49,00 | 467,50 | 448,70 | 0,00 | 8 | 29 | - |
| 4358 | 559 | Старый Оскол г., Олимпийский мкр, 1 | 1983 | 2018 | Железобетонные панели | 9 | 7 | Счет регионального оператора | Да | 31,00 | 12 420,93 | 12 383,37 | 0,00 | 216 | 627 | - |
| 4359 | 560 | Старый Оскол г., Олимпийский мкр, 3 | 1981 | 2016 | Железобетонные панели | 9 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 34,00 | 5 726,35 | 5 711,85 | 0,00 | 108 | 261 | - |
| 4360 | 561 | Старый Оскол г., Олимпийский мкр, 7 | 1984 | 2018 | Железобетонные панели | 9 | 12 | Счет регионального оператора | Да | 31,00 | 21 966,84 | 21 705,63 | 261,21 | 382 | 1 026 | - |
| 4361 | 562 | Старый Оскол г., Олимпийский мкр, 13 | 1984 | 2009 | Железобетонные панели | 9 | 8 | Специальный счет ТСЖ/УК | Нет | 29,00 | 15 383,69 | 9 166,97 | 0,00 | 279 | 656 | - |
| 4362 | 563 | Старый Оскол г., Олимпийский мкр, 13а | 1985 | - | Железобетонные панели | 9 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 24,00 | 10 821,39 | 10 769,69 | 51,70 | 185 | 599 | - |
| 4363 | 564 | Старый Оскол г., Олимпийский мкр, 14 | 1980 | 2015 | Железобетонные панели | 9 | 7 | Счет регионального оператора | Да | 34,00 | 14 762,36 | 14 698,37 | 63,99 | 252 | 637 | - |
| 4364 | 565 | Старый Оскол г., Олимпийский мкр, 20 | 1983 | - | Железобетонные панели | 9 | 8 | Счет регионального оператора | Да | 32,00 | 15 392,41 | 15 376,41 | 14,00 | 281 | 722 | - |
| 4365 | 566 | Старый Оскол г., Олимпийский мкр, 20а | 1986 | - | Железобетонные панели | 9 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 27,00 | 5 716,05 | 5 585,55 | 130,50 | 96 | 259 | - |
| 4366 | 567 | Старый Оскол г., Олимпийский мкр, 23 | 1983 | 2018 | Железобетонные панели | 9 | 5 | Счет регионального оператора | Да | 31,00 | 9 676,47 | 9 676,44 | 0,00 | 180 | 441 | - |
| 4367 | 568 | Старый Оскол г., Олимпийский мкр, 24 | 1984 | - | Железобетонные панели | 9 | 10 | Счет регионального оператора | Да | 31,00 | 18 092,92 | 18 062,79 | 29,45 | 312 | 836 | - |
| 4368 | 569 | Старый Оскол г., Олимпийский мкр, 29 | 1984 | 2020 | Железобетонные панели | 9 | 5 | Специальный счет ТСЖ/УК | Нет | 27,00 | 12 244,74 | 9 538,68 | 51,34 | 170 | 383 | - |
| 4369 | 570 | Старый Оскол г., Олимпийский мкр, 30 | 1985 | - | Железобетонные панели | 9 | 5 | Счет регионального оператора | Да | 28,00 | 11 940,48 | 11 836,28 | 0,00 | 210 | 514 | - |
| 4370 | 571 | Старый Оскол г., Олимпийский мкр, 30а | 1983 | - | Железобетонные панели | 9 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 29,00 | 7 696,42 | 7 641,52 | 37,96 | 143 | 359 | - |
| 4371 | 572 | Старый Оскол г., Олимпийский мкр, 31 | 1983 | 2018 | Железобетонные панели | 9 | 5 | Счет регионального оператора | Да | 32,00 | 9 561,24 | 9 561,24 | 0,00 | 162 | 482 | - |
| 4372 | 573 | Старый Оскол г., Олимпийский мкр, 35 | 1981 | 2014 | Железобетонные панели | 9 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 34,00 | 11 715,88 | 11 391,45 | 15,54 | 216 | 527 | - |
| 4373 | 574 | Старый Оскол г., Олимпийский мкр, 36 | 1985 | - | Железобетонные панели | 9 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 28,00 | 11 418,59 | 11 391,99 | 26,60 | 198 | 527 | - |
| 4374 | 575 | Старый Оскол г., Олимпийский мкр, 38 | 1991 | - | Кирпич | 14 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 23,00 | 4 042,94 | 4 042,94 | 0,00 | 84 | 198 | - |
| 4375 | 576 | Старый Оскол г., Олимпийский мкр, 39 | 1990 | - | Кирпич | 14 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 24,00 | 4 087,30 | 4 087,30 | 0,00 | 82 | 182 | - |
| 4376 | 577 | Старый Оскол г., Олимпийский мкр, 40 | 1994 | - | Кирпич | 12 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 21,00 | 4 194,04 | 4 194,04 | 0,00 | 48 | 134 | - |
| 4377 | 578 | Старый Оскол г., Олимпийский мкр, 40а | 1993 | - | Кирпич | 14 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 21,00 | 3 699,05 | 3 476,85 | 222,20 | 48 | 153 | - |
| 4378 | 579 | Старый Оскол г., Олимпийский мкр, 41 | 1985 | - | Кирпич | 12 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 28,00 | 4 250,67 | 4 250,67 | 0,00 | 49 | 143 | - |
| 4379 | 580 | Старый Оскол г., Олимпийский мкр, 44 | 1983 | - | Железобетонные панели | 9 | 5 | Счет регионального оператора | Да | 28,00 | 9 567,33 | 9 567,33 | 0,00 | 172 | 438 | - |
| 4380 | 581 | Старый Оскол г., Олимпийский мкр, 45 | 1986 | 2009 | Железобетонные панели | 9 | 6 | Специальный счет ТСЖ/УК | Нет | 23,00 | 13 176,00 | 11 646,70 | 0,00 | 216 | 455 | - |
| 4381 | 582 | Старый Оскол г., Олимпийский мкр, 45а | 1994 | - | Железобетонные панели | 9 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 22,00 | 7 728,34 | 7 637,81 | 90,30 | 143 | 346 | - |
| 4382 | 583 | Старый Оскол г., Олимпийский мкр, 48 | 1986 | - | Железобетонные панели | 9 | 9 | Счет регионального оператора | Да | 28,00 | 17 040,01 | 17 040,01 | 0,00 | 306 | 831 | - |
| 4383 | 584 | Старый Оскол г., Олимпийский мкр, 49 | 1985 | - | Железобетонные панели | 9 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 29,00 | 5 695,10 | 5 695,10 | 0,00 | 108 | 305 | - |
| 4384 | 585 | Старый Оскол г., Олимпийский мкр, 49а | 1985 | - | Железобетонные панели | 9 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 30,00 | 11 346,06 | 11 147,95 | 198,11 | 213 | 582 | - |
| 4385 | 586 | Старый Оскол г., Олимпийский мкр, 51 | 1984 | - | Железобетонные панели | 9 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 29,00 | 5 681,40 | 5 681,29 | 0,00 | 108 | 271 | - |
| 4386 | 587 | Старый Оскол г., Олимпийский мкр, 55 | 1986 | - | Железобетонные панели | 9 | 7 | Счет регионального оператора | Да | 27,00 | 13 262,14 | 13 229,13 | 14,62 | 240 | 626 | - |
| 4387 | 588 | Старый Оскол г., Олимпийский мкр, 56 | 1987 | - | Железобетонные панели | 9 | 14 | Счет регионального оператора | Да | 27,00 | 26 310,72 | 25 136,76 | 81,55 | 436 | 1 160 | - |
| 4388 | 589 | Старый Оскол г., Олимпийский мкр, 59 | 1984 | - | Железобетонные панели | 9 | 5 | Счет регионального оператора | Да | 29,00 | 9 572,39 | 9 572,39 | 0,00 | 180 | 460 | - |
| 4389 | 590 | Старый Оскол г., Олимпийский мкр, 60 | 1985 | - | Железобетонные панели | 9 | 9 | Счет регионального оператора | Да | 29,00 | 16 191,12 | 16 136,12 | 36,90 | 276 | 782 | - |
| 4390 | 591 | Старый Оскол г., Ольминского мкр, 1 | 1984 | - | Железобетонные панели | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 29,00 | 4 246,73 | 3 093,56 | 0,00 | 79 | 153 | - |
| 4391 | 592 | Старый Оскол г., Ольминского мкр, 1а | 1984 | - | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 32,00 | 8 090,52 | 4 979,16 | 0,00 | 160 | 216 | - |
| 4392 | 593 | Старый Оскол г., Ольминского мкр, 1б | 1985 | 2019 | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 26,00 | 8 783,78 | 6 324,32 | 76,80 | 159 | 305 | - |
| 4393 | 594 | Старый Оскол г., Ольминского мкр, 2 | 1982 | 2018 | Железобетонные панели | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 31,00 | 4 288,01 | 3 153,17 | 0,00 | 81 | 145 | - |
| 4394 | 595 | Старый Оскол г., Ольминского мкр, 3/4 | 1981 | 2018 | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 33,00 | 8 812,66 | 6 411,11 | 0,00 | 162 | 343 | - |
| 4395 | 596 | Старый Оскол г., Ольминского мкр, 5 | 1983 | 2019 | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 32,00 | 8 702,76 | 6 394,74 | 0,00 | 162 | 318 | - |
| 4396 | 597 | Старый Оскол г., Ольминского мкр, 6/6а | 1986 | - | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 30,00 | 8 645,12 | 6 249,36 | 0,00 | 159 | 297 | - |
| 4397 | 598 | Старый Оскол г., Ольминского мкр, 7 | 1984 | - | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 30,00 | 8 643,32 | 6 164,63 | 157,62 | 161 | 342 | - |
| 4398 | 599 | Старый Оскол г., Ольминского мкр, 7б | 2000 | - | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 16,00 | 1 733,66 | 810,38 | 228,47 | 14 | 26 | - |
| 4399 | 600 | Старый Оскол г., Ольминского мкр, 8 | 1986 | - | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 27,00 | 8 668,27 | 6 358,90 | 0,00 | 161 | 329 | - |
| 4400 | 601 | Старый Оскол г., Ольминского мкр, 9 | 1990 | - | Железобетонные панели | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 25,00 | 4 368,84 | 3 196,95 | 0,00 | 90 | 193 | - |
| 4401 | 602 | Старый Оскол г., Ольминского мкр, 11 | 1991 | - | Железобетонные панели | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 27,00 | 4 393,17 | 3 210,93 | 0,00 | 83 | 168 | - |
| 4402 | 603 | Старый Оскол г., Парковый мкр, 1 | 1975 | 2015 | Железобетонные панели | 5 | 8 | Счет регионального оператора | Да | 35,00 | 7 739,48 | 5 765,85 | 0,00 | 119 | 251 | - |
| 4403 | 604 | Старый Оскол г., Парковый мкр, 2 | 1976 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 33,00 | 3 695,72 | 2 721,55 | 0,00 | 60 | 137 | - |
| 4404 | 605 | Старый Оскол г., Парковый мкр, 3 | 1975 | 2007 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 33,00 | 5 918,89 | 4 382,37 | 0,00 | 90 | 225 | - |
| 4405 | 606 | Старый Оскол г., Парковый мкр, 4 | 1975 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 33,00 | 3 624,14 | 2 650,02 | 0,00 | 60 | 110 | - |
| 4406 | 607 | Старый Оскол г., Парковый мкр, 5 | 1975 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 31,00 | 4 112,78 | 2 901,75 | 0,00 | 56 | 126 | - |
| 4407 | 608 | Старый Оскол г., Парковый мкр, 6 | 1978 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 31,00 | 3 771,23 | 2 763,45 | 0,00 | 70 | 133 | - |
| 4408 | 609 | Старый Оскол г., Парковый мкр, 7 | 1976 | - | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 32,00 | 5 958,08 | 4 421,21 | 0,00 | 90 | 215 | - |
| 4409 | 610 | Старый Оскол г., Парковый мкр, 8 | 1976 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 33,00 | 3 684,51 | 2 699,68 | 0,00 | 60 | 117 | - |
| 4410 | 611 | Старый Оскол г., Парковый мкр, 9 | 1975 | - | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 33,00 | 5 920,98 | 4 385,55 | 0,00 | 90 | 217 | - |
| 4411 | 612 | Старый Оскол г., Парковый мкр, 10 | 1977 | - | Железобетонные панели | 5 | 8 | Счет регионального оператора | Да | 31,00 | 7 900,25 | 5 726,30 | 96,39 | 119 | 280 | - |
| 4412 | 613 | Старый Оскол г., Парковый мкр, 11 | 1977 | 2012 | Железобетонные панели | 5 | 8 | Счет регионального оператора | Нет | 31,00 | 7 682,27 | 5 545,65 | 107,30 | 117 | 268 | - |
| 4413 | 614 | Старый Оскол г., Парковый мкр, 12 | 1976 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 34,00 | 3 666,68 | 2 704,96 | 0,00 | 60 | 116 | - |
| 4414 | 615 | Старый Оскол г., Парковый мкр, 13 | 1976 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 32,00 | 3 618,08 | 2 655,26 | 61,30 | 59 | 110 | - |
| 4415 | 616 | Старый Оскол г., Парковый мкр, 14 | 1976 | - | Железобетонные панели | 5 | 8 | Счет регионального оператора | Да | 32,00 | 8 124,37 | 5 369,33 | 205,32 | 117 | 306 | - |
| 4416 | 617 | Старый Оскол г., Парковый мкр, 15 | 1975 | 2019 | Железобетонные панели | 5 | 8 | Счет регионального оператора | Да | 33,00 | 7 854,69 | 5 540,73 | 103,90 | 118 | 293 | - |
| 4417 | 618 | Старый Оскол г., Парковый мкр, 16 | 1975 | 2015 | Железобетонные панели | 5 | 8 | Счет регионального оператора | Да | 37,00 | 8 043,26 | 5 637,82 | 105,63 | 117 | 262 | - |
| 4418 | 619 | Старый Оскол г., Парковый мкр, 17 | 1975 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 34,00 | 2 841,81 | 2 781,06 | 60,75 | 59 | 134 | - |
| 4419 | 620 | Старый Оскол г., Парковый мкр, 18 | 1975 | - | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 35,00 | 5 782,42 | 4 419,92 | 0,00 | 90 | 227 | - |
| 4420 | 621 | Старый Оскол г., Парковый мкр, 19 | 1978 | 2017 | Кирпич | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 33,00 | 2 826,87 | 2 250,88 | 0,00 | 54 | 123 | - |
| 4421 | 622 | Старый Оскол г., Парковый мкр, 20 | 1979 | 2017 | Кирпич | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 29,00 | 2 852,66 | 2 291,48 | 0,00 | 53 | 110 | - |
| 4422 | 623 | Старый Оскол г., Парковый мкр, 21 | 1977 | 2017 | Кирпич | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 31,00 | 2 880,91 | 2 304,60 | 0,00 | 54 | 91 | - |
| 4423 | 624 | Старый Оскол г., Парковый мкр, 22 | 1979 | 2017 | Железобетонные панели | 9 | 5 | Счет регионального оператора | Да | 30,00 | 12 982,72 | 9 608,38 | 28,90 | 179 | 443 | - |
| 4424 | 625 | Старый Оскол г., Парковый мкр, 23 | 1978 | 2017 | Железобетонные панели | 9 | 5 | Счет регионального оператора | Да | 32,00 | 12 835,86 | 9 466,65 | 12,30 | 179 | 439 | - |
| 4425 | 626 | Старый Оскол г., Парковый мкр, 24 | 1977 | 2017 | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 31,00 | 5 526,39 | 3 822,81 | 0,00 | 72 | 172 | - |
| 4426 | 627 | Старый Оскол г., Парковый мкр, 25 | 1977 | 2017 | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 33,00 | 5 059,71 | 3 873,13 | 0,00 | 72 | 168 | - |
| 4427 | 628 | Старый Оскол г., Парковый мкр, 26 | 1979 | 2017 | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 31,00 | 4 931,49 | 3 780,24 | 0,00 | 72 | 166 | - |
| 4428 | 629 | Старый Оскол г., Парковый мкр, 27 | 2005 | - | Кирпич | 16 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 9,00 | 9 475,94 | 7 753,07 | 695,01 | 118 | 175 | - |
| 4429 | 630 | Старый Оскол г., Парковый мкр, 28 | 2001 | - | Кирпич | 16 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 5,00 | 5 824,24 | 4 363,47 | 263,74 | 71 | 154 | - |
| 4430 | 631 | Старый Оскол г., Парковый мкр, 38 | 1983 | 2019 | Железобетонные панели | 9 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 27,00 | 7 336,32 | 5 634,74 | 0,00 | 108 | 289 | - |
| 4431 | 632 | Старый Оскол г., Первой Конной Армии ул., 25 | 1966 | 2014 | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 51,00 | 992,70 | 945,30 | 0,00 | 24 | 47 | - |
| 4432 | 633 | Старый Оскол г., Первой Конной Армии ул., 27 | 1959 | 2008 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 46,00 | 597,01 | 358,41 | 0,00 | 10 | 23 | - |
| 4433 | 634 | Старый Оскол г., Первой Конной Армии ул., 28а | 1979 | 2010 | Блок | 1 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 32,00 | 811,96 | 387,58 | 0,00 | 8 | 27 | - |
| 4434 | 635 | Старый Оскол г., Первой Конной Армии ул., 30а | 1967 | 2008 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 43,00 | 684,40 | 357,58 | 0,00 | 8 | 19 | - |
| 4435 | 636 | Старый Оскол г., Первой Конной Армии ул., 30б | 1972 | 2008 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 39,00 | 687,55 | 360,73 | 0,00 | 8 | 23 | - |
| 4436 | 637 | Старый Оскол г., Первой Конной Армии ул., 35 | 1964 | 2008 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 44,00 | 791,35 | 363,99 | 0,00 | 10 | 29 | - |
| 4437 | 638 | Старый Оскол г., Первой Конной Армии ул., 37 | 1964 | 2008 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 44,00 | 608,98 | 272,92 | 0,00 | 8 | 22 | - |
| 4438 | 639 | Старый Оскол г., Первой Конной Армии ул., 38 | 1954 | 2009 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 44,00 | 583,64 | 299,97 | 0,00 | 8 | 18 | - |
| 4439 | 640 | Старый Оскол г., Первой Конной Армии ул., 43 | 1934 | - | Кирпич | 1 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 55,00 | 602,30 | 292,30 | 0,00 | 10 | 30 | - |
| 4440 | 641 | Старый Оскол г., Первой Конной Армии ул., 52 | 1965 | 2008 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 46,00 | 669,19 | 367,76 | 0,00 | 8 | 19 | - |
| 4441 | 642 | Старый Оскол г., Первой Конной Армии ул., 56 | 1961 | 2008 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 45,00 | 512,56 | 279,89 | 0,00 | 8 | 24 | - |
| 4442 | 643 | Старый Оскол г., Первой Конной Армии ул., 58 | 1964 | 2008 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 44,00 | 504,59 | 283,09 | 0,00 | 8 | 19 | - |
| 4443 | 644 | Старый Оскол г., Первомайская ул., 13 | 1960 | 2009 | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 46,00 | 1 731,95 | 1 258,79 | 0,00 | 32 | 67 | - |
| 4444 | 645 | Старый Оскол г., Первомайская ул., 21 | 1966 | 2017 | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 41,00 | 1 678,22 | 1 217,69 | 0,00 | 32 | 54 | - |
| 4445 | 646 | Старый Оскол г., Победы ул., 22 | 1916 | 2009 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 50,00 | 482,84 | 440,50 | 0,00 | 10 | 29 | - |
| 4446 | 647 | Старый Оскол г., Победы ул., 26 | 1958 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 53,00 | 428,88 | 411,62 | 0,00 | 8 | 16 | - |
| 4447 | 648 | Старый Оскол г., Победы ул., 26а | 1916 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 38,00 | 398,00 | 353,67 | 0,00 | 10 | 36 | - |
| 4448 | 649 | Старый Оскол г., Приборостроитель мкр, 1 | 1971 | 2017 | Кирпич | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 38,00 | 6 181,92 | 4 309,99 | 173,63 | 96 | 205 | - |
| 4449 | 650 | Старый Оскол г., Приборостроитель мкр, 2 | 1973 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 35,00 | 3 987,62 | 2 909,90 | 0,00 | 70 | 107 | - |
| 4450 | 651 | Старый Оскол г., Приборостроитель мкр, 3 | 1972 | 2017 | Железобетонный блок | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 31,00 | 3 979,18 | 2 774,83 | 166,65 | 51 | 109 | - |
| 4451 | 652 | Старый Оскол г., Приборостроитель мкр, 4 | 1973 | 2015 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 36,00 | 3 681,84 | 2 611,14 | 103,11 | 58 | 131 | - |
| 4452 | 653 | Старый Оскол г., Приборостроитель мкр, 4а | 1978 | - | Кирпич | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 30,00 | 3 183,90 | 1 947,84 | 103,50 | 35 | 87 | - |
| 4453 | 654 | Старый Оскол г., Приборостроитель мкр, 5 | 1971 | 2015 | Железобетонные панели | 5 | 8 | Счет регионального оператора | Да | 38,00 | 7 790,46 | 5 753,63 | 0,00 | 119 | 268 | - |
| 4454 | 655 | Старый Оскол г., Приборостроитель мкр, 6 | 1975 | - | Железобетонный блок | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 34,00 | 5 599,92 | 3 742,92 | 0,00 | 98 | 185 | - |
| 4455 | 656 | Старый Оскол г., Приборостроитель мкр, 7 | 1975 | 2015 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 30,00 | 4 491,19 | 2 677,61 | 682,76 | 56 | 125 | - |
| 4456 | 657 | Старый Оскол г., Приборостроитель мкр, 9 | 1975 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 34,00 | 3 695,88 | 2 647,80 | 0,00 | 66 | 105 | - |
| 4457 | 658 | Старый Оскол г., Приборостроитель мкр, 10 | 1975 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 34,00 | 3 791,65 | 2 741,09 | 0,00 | 66 | 145 | - |
| 4458 | 659 | Старый Оскол г., Приборостроитель мкр, 11 | 1974 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 34,00 | 3 761,80 | 2 697,46 | 0,00 | 66 | 118 | - |
| 4459 | 660 | Старый Оскол г., Приборостроитель мкр, 12 | 1974 | 2018 | Железобетонные панели | 5 | 8 | Счет регионального оператора | Да | 35,00 | 8 332,23 | 5 895,30 | 237,31 | 125 | 261 | - |
| 4460 | 661 | Старый Оскол г., Приборостроитель мкр, 12а | 1976 | 2019 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 33,00 | 3 668,56 | 2 698,56 | 0,00 | 60 | 117 | - |
| 4461 | 662 | Старый Оскол г., Приборостроитель мкр, 14 | 1978 | - | Кирпич | 9 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 31,00 | 9 548,77 | 7 306,47 | 57,10 | 143 | 320 | - |
| 4462 | 663 | Старый Оскол г., Приборостроитель мкр, 15 | 1976 | 2015 | Железобетонные панели | 5 | 8 | Счет регионального оператора | Да | 29,00 | 8 285,53 | 5 918,27 | 203,10 | 125 | 264 | - |
| 4463 | 664 | Старый Оскол г., Приборостроитель мкр, 17 | 1974 | 2015 | Железобетонные панели | 5 | 8 | Счет регионального оператора | Да | 35,00 | 7 610,12 | 5 621,86 | 0,00 | 119 | 231 | - |
| 4464 | 665 | Старый Оскол г., Приборостроитель мкр, 18 | 1982 | - | Кирпич | 9 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 26,00 | 9 476,33 | 7 430,95 | 0,00 | 143 | 318 | - |
| 4465 | 666 | Старый Оскол г., Приборостроитель мкр, 18а | 1975 | 2015 | Несущие панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 34,00 | 5 851,81 | 4 358,81 | 0,00 | 90 | 211 | - |
| 4466 | 667 | Старый Оскол г., Приборостроитель мкр, 19 | 1976 | 2020 | Железобетонные панели | 5 | 8 | Счет регионального оператора | Да | 26,00 | 7 820,33 | 5 536,55 | 154,70 | 113 | 241 | - |
| 4467 | 668 | Старый Оскол г., Приборостроитель мкр, 21 | 1979 | - | Кирпич | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 30,00 | 5 625,56 | 3 487,57 | 79,70 | 216 | 366 | - |
| 4468 | 669 | Старый Оскол г., Приборостроитель мкр, 24 | 1975 | - | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 27,00 | 5 972,28 | 4 358,18 | 0,00 | 90 | 203 | - |
| 4469 | 670 | Старый Оскол г., Приборостроитель мкр, 24а | 1978 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 25,00 | 3 953,82 | 2 886,02 | 0,00 | 70 | 113 | - |
| 4470 | 671 | Старый Оскол г., Приборостроитель мкр, 25 | 1974 | 2018 | Кирпич | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 30,00 | 6 154,35 | 4 539,99 | 0,00 | 100 | 183 | - |
| 4471 | 672 | Старый Оскол г., Приборостроитель мкр, 27 | 1977 | - | Кирпич | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 31,00 | 6 758,51 | 4 168,21 | 270,90 | 109 | 200 | - |
| 4472 | 673 | Старый Оскол г., Приборостроитель мкр, 28 | 1974 | 2020 | Кирпич | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 34,00 | 5 798,72 | 3 564,10 | 594,11 | 80 | 149 | - |
| 4473 | 674 | Старый Оскол г., Приборостроитель мкр, 29 | 1974 | 2015 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 35,00 | 4 457,31 | 3 337,05 | 0,00 | 70 | 144 | - |
| 4474 | 675 | Старый Оскол г., Приборостроитель мкр, 30 | 1976 | - | Кирпич | 9 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 33,00 | 9 612,85 | 7 171,71 | 310,00 | 138 | 287 | - |
| 4475 | 676 | Старый Оскол г., Приборостроитель мкр, 31 | 1975 | - | Кирпич | 9 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 34,00 | 9 332,89 | 7 155,19 | 90,64 | 142 | 312 | - |
| 4476 | 677 | Старый Оскол г., Приборостроитель мкр, 32 | 1977 | 2019 | Кирпич | 9 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 32,00 | 9 348,89 | 7 197,06 | 0,00 | 144 | 314 | - |
| 4477 | 678 | Старый Оскол г., Приборостроитель мкр, 53 | 1977 | - | Кирпич | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 35,00 | 8 555,23 | 4 970,37 | 736,02 | 251 | 370 | - |
| 4478 | 679 | Старый Оскол г., Приборостроитель мкр, 54, корп. 1 | 1977 | - | Кирпич | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 32,00 | 7 183,23 | 5 093,78 | 368,65 | 120 | 302 | - |
| 4479 | 680 | Старый Оскол г., Приборостроитель мкр, 55 | 1977 | - | Кирпич | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 30,00 | 7 535,01 | 4 984,66 | 714,88 | 124 | 238 | - |
| 4480 | 681 | Старый Оскол г., Пролетарская ул., 11/19 | 1965 | 2016 | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 46,00 | 1 608,16 | 1 190,33 | 70,00 | 30 | 49 | - |
| 4481 | 682 | Старый Оскол г., Пролетарская ул., 106 | 1962 | 2010 | Кирпич | 3 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 43,00 | 736,89 | 589,06 | 86,36 | 13 | 35 | - |
| 4482 | 683 | Старый Оскол г., Пролетарская ул., 239 | 1965 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 51,00 | 419,04 | 379,11 | 0,00 | 8 | 23 | - |
| 4483 | 684 | Старый Оскол г., Прядченко ул., 125 | 1953 | 2014 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 60,00 | 430,01 | 282,81 | 61,00 | 7 | 10 | - |
| 4484 | 685 | Старый Оскол г., Революционная ул., 39 | 1965 | 2009 | Кирпич | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 40,00 | 2 111,44 | 1 261,15 | 0,00 | 32 | 44 | - |
| 4485 | 686 | Старый Оскол г., Революционная ул., 41/44 | 1963 | 2009 | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 45,00 | 2 009,42 | 1 385,65 | 0,00 | 36 | 64 | - |
| 4486 | 687 | Старый Оскол г., Революционная ул., 48 | 1993 | 2008 | Кирпич | 6 | 9 | Счет регионального оператора | Нет | 16,00 | 9 760,23 | 7 570,42 | 55,94 | 143 | 358 | - |
| 4487 | 688 | Старый Оскол г., Революционная ул., 49 | 1958 | 2009 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 47,00 | 410,90 | 376,24 | 0,00 | 8 | 20 | - |
| 4488 | 689 | Старый Оскол г., Рудничный мкр, 1 | 1979 | - | Железобетонные панели | 5 | 8 | Счет регионального оператора | Да | 30,00 | 6 326,01 | 5 756,45 | 0,00 | 118 | 304 | - |
| 4489 | 690 | Старый Оскол г., Рудничный мкр, 2 | 1978 | - | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 31,00 | 4 886,35 | 4 466,97 | 0,00 | 90 | 222 | - |
| 4490 | 691 | Старый Оскол г., Рудничный мкр, 3 | 1978 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 31,00 | 3 049,79 | 2 769,79 | 0,00 | 60 | 125 | - |
| 4491 | 692 | Старый Оскол г., Рудничный мкр, 4 | 1978 | - | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 32,00 | 4 886,57 | 4 466,57 | 0,00 | 90 | 214 | - |
| 4492 | 693 | Старый Оскол г., Рудничный мкр, 5 | 1978 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 34,00 | 3 029,27 | 2 749,27 | 0,00 | 60 | 140 | - |
| 4493 | 694 | Старый Оскол г., Рудничный мкр, 6 | 1978 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 31,00 | 3 003,68 | 2 723,70 | 0,00 | 60 | 130 | - |
| 4494 | 695 | Старый Оскол г., Рудничный мкр, 7 | 1977 | - | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 32,00 | 4 857,10 | 4 437,11 | 0,00 | 90 | 221 | - |
| 4495 | 696 | Старый Оскол г., Рудничный мкр, 8 | 1978 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 31,00 | 2 986,76 | 2 706,76 | 0,00 | 60 | 135 | - |
| 4496 | 697 | Старый Оскол г., Рудничный мкр, 9 | 1978 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 32,00 | 2 997,79 | 2 761,83 | 0,00 | 60 | 138 | - |
| 4497 | 698 | Старый Оскол г., Рудничный мкр, 10 | 1980 | 2017 | Железобетонные панели | 9 | 9 | Счет регионального оператора | Да | 33,00 | 19 476,02 | 17 241,80 | 44,40 | 324 | 791 | - |
| 4498 | 699 | Старый Оскол г., Рудничный мкр, 11 | 1980 | 2018 | Железобетонные панели | 9 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 33,00 | 6 731,46 | 5 795,35 | 0,00 | 107 | 277 | - |
| 4499 | 700 | Старый Оскол г., Рудничный мкр, 11а | 1981 | 2017 | Железобетонные панели | 9 | 7 | Счет регионального оператора | Да | 33,00 | 15 755,60 | 13 611,00 | 20,70 | 250 | 661 | - |
| 4500 | 701 | Старый Оскол г., Рудничный мкр, 12 | 1980 | 2018 | Железобетонные панели | 9 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 33,00 | 5 770,85 | 5 684,25 | 0,00 | 108 | 258 | - |
| 4501 | 702 | Старый Оскол г., Рудничный мкр, 12а | 1981 | 2019 | Железобетонные панели | 9 | 5 | Счет регионального оператора | Да | 33,00 | 9 828,96 | 9 386,16 | 0,00 | 179 | 429 | - |
| 4502 | 703 | Старый Оскол г., Рудничный мкр, 13 | 1978 | 2017 | Кирпич | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 34,00 | 3 594,97 | 3 168,13 | 47,70 | 70 | 135 | - |
| 4503 | 704 | Старый Оскол г., Рудничный мкр, 14 | 1978 | 2017 | Кирпич | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 31,00 | 3 706,45 | 3 267,93 | 11,90 | 71 | 152 | - |
| 4504 | 705 | Старый Оскол г., Рудничный мкр, 15 | 1978 | 2017 | Кирпич | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 31,00 | 3 640,84 | 3 197,83 | 16,17 | 71 | 153 | - |
| 4505 | 706 | Старый Оскол г., Рудничный мкр, 16 | 1992 | - | Железобетонные панели | 9 | 5 | Счет регионального оператора | Да | 18,00 | 10 587,33 | 9 576,77 | 25,00 | 162 | 422 | - |
| 4506 | 707 | Старый Оскол г., Садовая ул., 8 | 1958 | 2008 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 47,00 | 235,21 | 207,33 | 0,00 | 7 | 14 | - |
| 4507 | 708 | Старый Оскол г., Садовая ул., 10 | 1958 | 2008 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 47,00 | 232,88 | 207,50 | 0,00 | 8 | 20 | - |
| 4508 | 709 | Старый Оскол г., Садовая ул., 12 | 1958 | 2008 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 47,00 | 240,62 | 214,29 | 0,00 | 7 | 19 | - |
| 4509 | 710 | Старый Оскол г., Свердлова ул., 10 | 1996 | - | Несущие панели | 9 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 15,00 | 7 407,66 | 5 779,43 | 0,00 | 108 | 314 | - |
| 4510 | 711 | Старый Оскол г., Свердлова ул., 11 | 1995 | - | Железобетонные панели | 9 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 16,00 | 7 355,35 | 5 773,17 | 0,00 | 108 | 288 | - |
| 4511 | 712 | Старый Оскол г., Свердлова ул., 12 | 1998 | - | Железобетонные панели | 9 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 13,00 | 8 264,60 | 5 797,34 | 0,00 | 99 | 280 | - |
| 4512 | 713 | Старый Оскол г., Свердлова ул., 23 | 1994 | - | Несущие панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 17,00 | 8 867,12 | 6 478,73 | 0,00 | 162 | 333 | - |
| 4513 | 714 | Старый Оскол г., Свердлова ул., 24 | 1993 | - | Железобетонные панели | 10 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 18,00 | 5 386,45 | 4 333,66 | 0,00 | 80 | 232 | - |
| 4514 | 715 | Старый Оскол г., Свердлова ул., 25 | 1989 | 2009 | Несущие панели | 9 | 7 | Счет регионального оператора | Нет | 22,00 | 19 286,30 | 13 085,83 | 80,96 | 215 | 628 | - |
| 4515 | 716 | Старый Оскол г., Свердлова ул., 26 | 1990 | 2009 | Железобетонные панели | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 21,00 | 4 383,08 | 3 147,31 | 0,00 | 80 | 147 | - |
| 4516 | 717 | Старый Оскол г., Свободы ул., 1 | 1916 | 2003 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 52,00 | 476,87 | 408,65 | 0,00 | 11 | 31 | - |
| 4517 | 718 | Старый Оскол г., Свободы ул., 5а | 1971 | 2008 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 39,00 | 382,66 | 359,74 | 0,00 | 8 | 19 | - |
| 4518 | 719 | Старый Оскол г., Свободы ул., 5б | 1973 | 2008 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 38,00 | 466,50 | 441,21 | 0,00 | 8 | 17 | - |
| 4519 | 720 | Старый Оскол г., Свободы ул., 5в | 1975 | 2008 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 384,39 | 361,42 | 0,00 | 8 | 17 | - |
| 4520 | 721 | Старый Оскол г., Свободы ул., 5г | 1986 | 2009 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 367,98 | 351,98 | 0,00 | 8 | 13 | - |
| 4521 | 722 | Старый Оскол г., Свободы ул., 13 | 1959 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 48,00 | 879,82 | 665,60 | 0,00 | 20 | 40 | - |
| 4522 | 723 | Старый Оскол г., Свободы ул., 19 | 1996 | - | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 15,00 | 5 775,97 | 3 299,75 | 0,00 | 49 | 160 | - |
| 4523 | 724 | Старый Оскол г., Свободы ул., 46 | 1963 | 2008 | Кирпич | 1 | 5 | Счет регионального оператора | Нет | 38,00 | 224,26 | 224,26 | 0,00 | 5 | 12 | - |
| 4524 | 725 | Старый Оскол г., Свободы ул., 48 | 1966 | 2008 | Кирпич | 1 | 5 | Счет регионального оператора | Да | 50,00 | 283,80 | 283,80 | 0,00 | 5 | 20 | - |
| 4525 | 726 | Старый Оскол г., Северный мкр, 2 | 2005 | - | Железобетонные панели | 9 | 9 | Счет регионального оператора | Да | 8,00 | 21 864,24 | 17 324,96 | 0,00 | 324 | 625 | - |
| 4526 | 727 | Старый Оскол г., Северный мкр, 3 | 2005 | - | Железобетонные панели | 9 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 8,00 | 7 203,45 | 5 422,82 | 192,18 | 102 | 207 | - |
| 4527 | 728 | Старый Оскол г., Северный мкр, 4 | 2005 | - | Железобетонные панели | 10 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 8,00 | 10 735,01 | 8 485,83 | 118,33 | 159 | 313 | - |
| 4528 | 729 | Старый Оскол г., Северный мкр, 5 | 2000 | - | Монолит | 10 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 13,00 | 10 028,73 | 7 045,97 | 52,42 | 119 | 276 | - |
| 4529 | 730 | Старый Оскол г., Северный мкр, 6 | 2003 | - | Железобетонные панели | 9 | 8 | Счет регионального оператора | Да | 10,00 | 19 633,67 | 14 561,80 | 887,29 | 270 | 561 | - |
| 4530 | 731 | Старый Оскол г., Северный мкр, 7 | 2007 | - | Кирпич | 9 | 8 | Счет регионального оператора | Да | 7,00 | 16 397,27 | 12 808,48 | 2 827,40 | 240 | 400 | - |
| 4531 | 732 | Старый Оскол г., Северный мкр, 8 | 2010 | - | Кирпич | 9 | 7 | Счет регионального оператора | Да | 0,00 | 16 690,90 | 11 166,40 | 1 819,50 | 204 | 292 | - |
| 4532 | 733 | Старый Оскол г., Северный мкр, 13 | 2004 | - | Железобетонные панели | 9 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 9,00 | 7 336,08 | 5 797,98 | 0,00 | 108 | 237 | - |
| 4533 | 734 | Старый Оскол г., Северный мкр, 14 | 2004 | - | Железобетонные панели | 9 | 8 | Счет регионального оператора | Да | 9,00 | 19 706,54 | 15 311,51 | 0,00 | 286 | 585 | - |
| 4534 | 735 | Старый Оскол г., Северный мкр, 15 | 2004 | - | Железобетонные панели | 9 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 9,00 | 14 810,02 | 11 496,28 | 0,00 | 215 | 428 | - |
| 4535 | 736 | Старый Оскол г., Северный мкр, 26 | 2008 | - | Железобетонные панели | 9 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 5,00 | 7 391,33 | 5 806,98 | 0,00 | 108 | 194 | - |
| 4536 | 737 | Старый Оскол г., Северный мкр, 27 | 2008 | - | Железобетонные панели | 9 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 6,00 | 9 875,67 | 7 537,67 | 201,69 | 140 | 254 | - |
| 4537 | 738 | Старый Оскол г., Северный мкр, 28 | 2006 | - | Железобетонные панели | 9 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 7,00 | 9 814,39 | 7 725,81 | 0,00 | 144 | 320 | - |
| 4538 | 739 | Старый Оскол г., Северный мкр, 29 | 2006 | - | Железобетонные панели | 9 | 7 | Счет регионального оператора | Да | 7,00 | 17 181,38 | 13 390,84 | 105,80 | 251 | 520 | - |
| 4539 | 740 | Старый Оскол г., Северный мкр, 30 | 2006 | - | Железобетонные панели | 9 | 9 | Счет регионального оператора | Да | 7,00 | 22 108,03 | 17 304,94 | 150,38 | 323 | 632 | - |
| 4540 | 741 | Старый Оскол г., Северный мкр, 31 | 2007 | - | Железобетонные панели | 9 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 6,00 | 7 371,84 | 5 606,50 | 167,26 | 105 | 220 | - |
| 4541 | 742 | Старый Оскол г., Северный мкр, 32 | 2007 | - | Железобетонные панели | 9 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 6,00 | 14 944,20 | 11 620,01 | 0,00 | 216 | 431 | - |
| 4542 | 743 | Старый Оскол г., Северный мкр, 33 | 2008 | - | Железобетонные панели | 9 | 5 | Счет регионального оператора | Да | 5,00 | 12 334,82 | 9 619,98 | 55,50 | 179 | 349 | - |
| 4543 | 744 | Старый Оскол г., Северный мкр, 34 | 2008 | - | Железобетонные панели | 9 | 7 | Счет регионального оператора | Да | 5,00 | 17 987,92 | 13 741,06 | 121,50 | 250 | 491 | - |
| 4544 | 745 | Старый Оскол г., Северный мкр, 35 | 2014 | - | Блок | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 0,00 | 13 253,20 | 10 253,40 | 1 858,60 | 208 | 332 | B++ |
| 4545 | 746 | Старый Оскол г., Северный мкр, 36 | 2016 | - | Блок | 9 | 7 | - | Нет | 1,00 | 7 906,70 | 5 503,90 | 742,00 | 218 | 284 | C |
| 4546 | 747 | Старый Оскол г., Советская ул., 11в | 1970 | 2008 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 40,00 | 388,34 | 365,93 | 0,00 | 8 | 21 | - |
| 4547 | 748 | Старый Оскол г., Солнечный мкр, 1 | 1988 | - | Железобетонные панели | 9 | 5 | Счет регионального оператора | Да | 23,00 | 10 632,62 | 8 126,25 | 63,28 | 137 | 381 | - |
| 4548 | 749 | Старый Оскол г., Солнечный мкр, 1а | 1987 | - | Железобетонные панели | 9 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 23,00 | 6 614,75 | 5 175,33 | 0,00 | 88 | 224 | - |
| 4549 | 750 | Старый Оскол г., Солнечный мкр, 3 | 1988 | - | Железобетонные панели | 9 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 20,00 | 13 681,29 | 10 280,00 | 641,98 | 181 | 462 | - |
| 4550 | 751 | Старый Оскол г., Солнечный мкр, 4 | 1987 | 2009 | Железобетонные панели | 9 | 5 | Специальный счет ТСЖ/УК | Нет | 20,00 | 11 437,60 | 9 563,00 | 0,00 | 170 | 420 | - |
| 4551 | 752 | Старый Оскол г., Солнечный мкр, 5 | 1989 | - | Железобетонные панели | 9 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 20,00 | 7 410,54 | 5 455,72 | 138,93 | 94 | 233 | - |
| 4552 | 753 | Старый Оскол г., Солнечный мкр, 5а | 1989 | - | Железобетонные панели | 9 | 5 | Счет регионального оператора | Да | 18,00 | 11 294,33 | 8 556,78 | 130,03 | 142 | 402 | - |
| 4553 | 754 | Старый Оскол г., Солнечный мкр, 6 | 1993 | - | Железобетонные панели | 9 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 17,00 | 14 882,69 | 10 947,66 | 691,82 | 188 | 485 | - |
| 4554 | 755 | Старый Оскол г., Солнечный мкр, 6а | 1992 | - | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 15,00 | 4 965,97 | 3 778,88 | 110,10 | 70 | 184 | - |
| 4555 | 756 | Старый Оскол г., Солнечный мкр, 6б | 1992 | - | Железобетонные панели | 9 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 16,00 | 9 711,50 | 7 726,85 | 0,00 | 144 | 352 | - |
| 4556 | 757 | Старый Оскол г., Солнечный мкр, 7 | 1995 | - | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 15,00 | 4 910,35 | 3 652,09 | 213,60 | 68 | 152 | - |
| 4557 | 758 | Старый Оскол г., Солнечный мкр, 7а | 1992 | - | Железобетонные панели | 9 | 5 | Счет регионального оператора | Да | 17,00 | 12 324,83 | 9 291,02 | 412,15 | 172 | 434 | - |
| 4558 | 759 | Старый Оскол г., Солнечный мкр, 8 | 1992 | - | Железобетонные панели | 9 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 16,00 | 7 334,10 | 5 682,93 | 65,09 | 107 | 254 | - |
| 4559 | 760 | Старый Оскол г., Солнечный мкр, 8а | 1993 | - | Железобетонные панели | 9 | 5 | Счет регионального оператора | Да | 16,00 | 12 287,67 | 9 594,85 | 66,91 | 177 | 422 | - |
| 4560 | 761 | Старый Оскол г., Солнечный мкр, 9 | 1991 | - | Кирпич | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 15,00 | 7 667,30 | 4 977,46 | 36,37 | 143 | 228 | - |
| 4561 | 762 | Старый Оскол г., Солнечный мкр, 9а | 1993 | - | Железобетонные панели | 9 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 15,00 | 7 435,64 | 5 823,51 | 0,00 | 107 | 256 | - |
| 4562 | 763 | Старый Оскол г., Солнечный мкр, 10 | 1995 | - | Железобетонные панели | 9 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 22,00 | 12 560,72 | 8 474,21 | 261,42 | 151 | 408 | - |
| 4563 | 764 | Старый Оскол г., Солнечный мкр, 11 | 1992 | - | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 17,00 | 8 768,53 | 6 352,07 | 0,00 | 162 | 284 | - |
| 4564 | 765 | Старый Оскол г., Солнечный мкр, 12 | 2012 | - | Монолит | 10 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 8,00 | 5 300,80 | 2 679,00 | 772,50 | 50 | 64 | C |
| 4565 | 766 | Старый Оскол г., Солнечный мкр, 13 | 1991 | - | Монолит железобетонный | 16 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 20,00 | 7 718,95 | 5 181,96 | 0,00 | 95 | 204 | - |
| 4566 | 767 | Старый Оскол г., Солнечный мкр, 14 | 1993 | - | Кирпич | 14 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 20,00 | 5 675,37 | 4 069,06 | 0,00 | 70 | 178 | - |
| 4567 | 768 | Старый Оскол г., Солнечный мкр, 15 | 1987 | - | Железобетонные панели | 9 | 7 | Счет регионального оператора | Да | 20,00 | 15 252,84 | 11 801,40 | 51,14 | 196 | 582 | - |
| 4568 | 769 | Старый Оскол г., Солнечный мкр, 16 | 1988 | - | Железобетонные панели | 9 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 20,00 | 13 484,47 | 10 447,50 | 9,40 | 178 | 459 | - |
| 4569 | 770 | Старый Оскол г., Солнечный мкр, 17 | 1988 | - | Железобетонные панели | 9 | 7 | Счет регионального оператора | Да | 23,00 | 15 749,91 | 12 276,10 | 56,68 | 213 | 572 | - |
| 4570 | 771 | Старый Оскол г., Стадионная ул., 6 | 1960 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 51,00 | 320,74 | 297,97 | 0,00 | 8 | 11 | - |
| 4571 | 772 | Старый Оскол г., Стадионная ул., 8 | 1956 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 50,00 | 390,42 | 363,50 | 0,00 | 9 | 15 | - |
| 4572 | 773 | Старый Оскол г., Стадионная ул., 10 | 1957 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 55,00 | 391,73 | 369,19 | 0,00 | 8 | 21 | - |
| 4573 | 774 | Старый Оскол г., Стадионная ул., 12 | 1957 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 55,00 | 402,55 | 379,08 | 0,00 | 9 | 14 | - |
| 4574 | 775 | Старый Оскол г., Стадионная ул., 12а | 1966 | 2008 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 45,00 | 671,62 | 625,16 | 0,00 | 16 | 32 | - |
| 4575 | 776 | Старый Оскол г., Стадионная ул., 12б | 1964 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 45,00 | 665,53 | 621,78 | 0,00 | 16 | 19 | - |
| 4576 | 777 | Старый Оскол г., Стадионная ул., 12в | 1965 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 45,00 | 660,90 | 626,62 | 0,00 | 16 | 34 | - |
| 4577 | 778 | Старый Оскол г., Стадионная ул., 12г | 1966 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 45,00 | 658,51 | 614,66 | 0,00 | 16 | 26 | - |
| 4578 | 779 | Старый Оскол г., Стадионный пер., 1 | 1962 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 44,00 | 505,47 | 462,68 | 0,00 | 12 | 21 | - |
| 4579 | 780 | Старый Оскол г., Стадионный пер., 1а | 1967 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 44,00 | 660,90 | 619,86 | 0,00 | 16 | 36 | - |
| 4580 | 781 | Старый Оскол г., Стадионный пер., 2 | 1994 | 2019 | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 15,00 | 3 892,96 | 3 281,68 | 0,00 | 50 | 131 | - |
| 4581 | 782 | Старый Оскол г., Стадионный пер., 3 | 1962 | 2003 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 49,00 | 502,92 | 457,85 | 0,00 | 12 | 25 | - |
| 4582 | 783 | Старый Оскол г., Стадионный пер., 4 | 1935 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 55,00 | 532,56 | 492,99 | 0,00 | 9 | 28 | - |
| 4583 | 784 | Старый Оскол г., Стадионный пер., 6 | 1994 | - | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 17,00 | 3 456,32 | 2 806,07 | 0,00 | 51 | 142 | - |
| 4584 | 785 | Старый Оскол г., Стадионный пер., 8 | 1958 | 2009 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 53,00 | 419,37 | 372,87 | 0,00 | 8 | 19 | - |
| 4585 | 786 | Старый Оскол г., Стадионный пер., 10 | 1956 | 2008 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 40,00 | 547,72 | 507,02 | 0,00 | 12 | 35 | - |
| 4586 | 787 | Старый Оскол г., Старая мельница кв-л, 6 | 1999 | 2009 | Кирпич | 6 | 2 | Специальный счет ТСЖ/УК | Нет | 11,00 | 2 267,25 | 2 037,46 | 0,00 | 30 | 77 | - |
| 4587 | 788 | Старый Оскол г., Старая мельница кв-л, 7 | 2001 | - | Кирпич | 10 | 1 | Специальный счет ТСЖ/УК | Да | 9,00 | 4 028,16 | 3 021,47 | 315,52 | 40 | 117 | - |
| 4588 | 789 | Старый Оскол г., Старая мельница кв-л, 8 | 2002 | - | Кирпич | 9 | 1 | Специальный счет ТСЖ/УК | Да | 8,00 | 4 291,81 | 2 658,56 | 310,46 | 36 | 92 | - |
| 4589 | 790 | Старый Оскол г., Старая мельница кв-л, 9 | 2004 | - | Кирпич | 10 | 4 | Специальный счет ТСЖ/УК | Да | 6,00 | 14 461,00 | 11 279,01 | 0,00 | 160 | 335 | - |
| 4590 | 791 | Старый Оскол г., Старая мельница кв-л, 10 | 2011 | - | Кирпич | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 2,00 | 6 711,70 | 5 363,30 | 0,00 | 81 | 9 | B++ |
| 4591 | 792 | Старый Оскол г., Старая мельница кв-л, 12 | 2003 | - | Кирпич | 10 | 1 | Специальный счет ТСЖ/УК | Да | 7,00 | 3 933,82 | 3 042,34 | 374,22 | 40 | 109 | - |
| 4592 | 793 | Старый Оскол г., Степной мкр, 1 | 2004 | - | Кирпич | 12 | 5 | Специальный счет ТСЖ/УК | Да | 5,00 | 21 746,56 | 13 182,83 | 2 401,62 | 133 | 263 | - |
| 4593 | 794 | Старый Оскол г., Степной мкр, 2 | 2005 | - | Кирпич | 14 | 1 | Специальный счет ТСЖ/УК | Да | 5,00 | 4 109,33 | 2 276,76 | 315,27 | 64 | 107 | - |
| 4594 | 795 | Старый Оскол г., Степной мкр, 3 | 2004 | - | Кирпич | 9 | 2 | Специальный счет ТСЖ/УК | Да | 5,00 | 5 450,13 | 3 124,07 | 95,02 | 72 | 123 | - |
| 4595 | 796 | Старый Оскол г., Степной мкр, 4 | 2005 | - | Кирпич | 9 | 2 | Специальный счет ТСЖ/УК | Да | 7,00 | 6 670,90 | 5 434,57 | 0,00 | 72 | 143 | - |
| 4596 | 797 | Старый Оскол г., Степной мкр, 5 | 2006 | - | Кирпич | 9 | 2 | Специальный счет ТСЖ/УК | Да | 7,00 | 5 462,22 | 3 138,48 | 0,00 | 72 | 128 | - |
| 4597 | 798 | Старый Оскол г., Степной мкр, 6 | 2006 | - | Кирпич | 12 | 3 | Специальный счет ТСЖ/УК | Да | 7,00 | 11 734,49 | 9 467,46 | 96,33 | 142 | 246 | - |
| 4598 | 799 | Старый Оскол г., Степной мкр, 7 | 2006 | - | Кирпич | 12 | 3 | Специальный счет ТСЖ/УК | Да | 5,00 | 11 870,18 | 9 700,72 | 0,00 | 132 | 256 | - |
| 4599 | 800 | Старый Оскол г., Степной мкр, 8 | 2007 | - | Железобетонный блок | 12 | 4 | Специальный счет ТСЖ/УК | Да | 5,00 | 18 554,79 | 14 985,42 | 0,00 | 224 | 362 | - |
| 4600 | 801 | Старый Оскол г., Степной мкр, 9 | 2007 | - | Кирпич | 9 | 3 | Специальный счет ТСЖ/УК | Да | 6,00 | 10 046,39 | 8 220,29 | 0,00 | 108 | 176 | - |
| 4601 | 802 | Старый Оскол г., Степной мкр, 10 | 2008 | - | Блок | 9 | 3 | Специальный счет ТСЖ/УК | Да | 6,00 | 10 530,93 | 8 533,98 | 0,00 | 120 | 188 | - |
| 4602 | 803 | Старый Оскол г., Степной мкр, 11 | 2007 | - | Кирпич | 14 | 1 | Специальный счет ТСЖ/УК | Да | 5,00 | 6 155,92 | 4 212,74 | 323,87 | 56 | 97 | - |
| 4603 | 804 | Старый Оскол г., Степной мкр, 12 | 2006 | - | Кирпич | 14 | 1 | Специальный счет ТСЖ/УК | Да | 5,00 | 6 139,76 | 4 210,83 | 324,09 | 56 | 82 | - |
| 4604 | 805 | Старый Оскол г., Степной мкр, 13 | 2008 | - | Блок | 22 | 5 | Специальный счет ТСЖ/УК | Да | 5,00 | 27 499,99 | 13 630,29 | 3 789,28 | 233 | 241 | - |
| 4605 | 806 | Старый Оскол г., Степной мкр, 14 | 2007 | - | Кирпич | 9 | 2 | Специальный счет ТСЖ/УК | Да | 6,00 | 7 356,00 | 3 132,93 | 51,56 | 72 | 125 | - |
| 4606 | 807 | Старый Оскол г., Степной мкр, 15 | 2007 | - | Кирпич | 9 | 2 | Специальный счет ТСЖ/УК | Да | 5,00 | 6 693,74 | 5 483,65 | 0,00 | 72 | 134 | - |
| 4607 | 808 | Старый Оскол г., Степной мкр, 16 | 2008 | - | Блок | 9 | 3 | Специальный счет ТСЖ/УК | Да | 5,00 | 8 529,55 | 4 545,40 | 0,00 | 120 | 193 | - |
| 4608 | 809 | Старый Оскол г., Степной мкр, 18 | 2011 | - | Монолит | 12 | 5 | Специальный счет ТСЖ/УК | Да | 0,00 | 14 870,35 | 7 708,01 | 1 342,33 | 200 | 370 | B |
| 4609 | 810 | Старый Оскол г., Степной мкр, 19 | 2008 | - | Кирпич | 9 | 2 | Специальный счет ТСЖ/УК | Да | 7,00 | 5 471,24 | 3 140,74 | 0,00 | 72 | 106 | - |
| 4610 | 811 | Старый Оскол г., Степной мкр, 20 | 2009 | - | Кирпич | 9 | 3 | Специальный счет ТСЖ/УК | Да | 5,00 | 8 249,13 | 4 725,81 | 0,00 | 108 | 184 | B |
| 4611 | 812 | Старый Оскол г., Степной мкр, 21 | 2011 | - | Кирпич | 14 | 1 | Специальный счет ТСЖ/УК | Да | 2,00 | 4 225,40 | 2 491,26 | 381,86 | 56 | 105 | - |
| 4612 | 813 | Старый Оскол г., Степной мкр, 22 | 2013 | - | Кирпич | 14 | 1 | Специальный счет ТСЖ/УК | Нет | 0,00 | 4 283,00 | 2 488,40 | 329,30 | 56 | 83 | C |
| 4613 | 814 | Старый Оскол г., Степной мкр, 23 | 2014 | - | Монолит | 9 | 2 | - | Нет | 1,00 | 4 912,80 | 2 483,21 | 0,00 | 72 | 88 | B |
| 4614 | 815 | Старый Оскол г., Степной мкр, 24 | 2015 | - | Монолит | 9 | 2 | - | Нет | 1,00 | 4 934,20 | 2 496,94 | 0,00 | 72 | 44 | B |
| 4615 | 816 | Старый Оскол г., Степной мкр, 25 | 2016 | - | Монолит | 12 | 4 | - | Нет | 1,00 | 12 576,50 | 6 617,57 | 0,00 | 186 | 203 | B |
| 4616 | 817 | Старый Оскол г., Степной мкр, 26 | 2014 | - | Кирпич | 9 | 2 | - | Нет | 0,00 | 5 469,90 | 3 124,90 | 0,00 | 72 | 97 | B |
| 4617 | 818 | Старый Оскол г., Степной мкр, 27 | 2018 | - | Кирпич | 14 | 1 | - | Нет | 2,00 | 4 543,94 | 2 418,98 | 1 920,27 | 60 | 83 | - |
| 4618 | 819 | Старый Оскол г., Степной мкр, 28 | 2018 | - | Монолит | 9 | 3 | - | Нет | 0,00 | 7 417,60 | 3 763,40 | 0,00 | 108 | 122 | - |
| 4619 | 820 | Старый Оскол г., Степной мкр, 29 | 2019 | - | Монолит | 9 | 2 | - | Нет | 0,00 | 4 940,00 | 2 499,80 | 0,00 | 72 | 121 | - |
| 4620 | 821 | Старый Оскол г., Степной мкр, 30 | 2016 | - | Кирпич | 9 | 2 | - | Нет | 0,00 | 6 667,40 | 3 100,15 | 0,00 | 72 | 37 | B |
| 4621 | 822 | Старый Оскол г., Студенческий мкр, 1/2 | 1985 | - | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 25,00 | 8 778,29 | 6 370,01 | 29,60 | 161 | 312 | - |
| 4622 | 823 | Старый Оскол г., Студенческий мкр, 3/4 | 1987 | - | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 23,00 | 8 628,93 | 6 264,85 | 0,00 | 162 | 318 | - |
| 4623 | 824 | Старый Оскол г., Студенческий мкр, 5 | 1981 | - | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 31,00 | 1 869,05 | 1 382,82 | 0,00 | 73 | 112 | - |
| 4624 | 825 | Старый Оскол г., Студенческий мкр, 5/6/7 | 1988 | - | Железобетонные панели | 9 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 22,00 | 7 425,15 | 5 796,77 | 0,00 | 108 | 295 | - |
| 4625 | 826 | Старый Оскол г., Студенческий мкр, 5а | 1980 | - | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 33,00 | 2 903,50 | 2 146,50 | 0,00 | 30 | 119 | - |
| 4626 | 827 | Старый Оскол г., Студенческий мкр, 6 | 1985 | - | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 25,00 | 2 786,41 | 2 075,55 | 0,00 | 23 | 95 | - |
| 4627 | 828 | Старый Оскол г., Студенческий мкр, 7 | 1992 | - | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 18,00 | 3 202,57 | 2 200,36 | 0,00 | 40 | 100 | - |
| 4628 | 829 | Старый Оскол г., Студенческий мкр, 18 | 1981 | 2019 | Железобетонные панели | 9 | 5 | Счет регионального оператора | Да | 29,00 | 12 290,90 | 9 618,51 | 0,00 | 180 | 410 | - |
| 4629 | 830 | Старый Оскол г., Студенческий мкр, 19 | 1983 | 2019 | Железобетонные панели | 9 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 27,00 | 7 113,14 | 5 728,06 | 14,50 | 108 | 250 | - |
| 4630 | 831 | Старый Оскол г., Студенческий мкр, 20 | 1983 | 2019 | Железобетонные панели | 9 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 27,00 | 7 089,79 | 5 699,64 | 0,00 | 108 | 272 | - |
| 4631 | 832 | Старый Оскол г., Студенческий мкр, 21 | 1983 | 2019 | Железобетонные панели | 9 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 27,00 | 7 115,28 | 5 753,48 | 14,90 | 108 | 277 | - |
| 4632 | 833 | Старый Оскол г., Тракторная ул., 8а | 1976 | 2009 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 50,00 | 332,87 | 308,57 | 0,00 | 8 | 18 | - |
| 4633 | 834 | Старый Оскол г., Углы мкр, 1 | 1996 | - | Кирпич | 6 | 5 | Счет регионального оператора | Да | 14,00 | 4 972,76 | 3 625,82 | 105,61 | 73 | 158 | - |
| 4634 | 835 | Старый Оскол г., Углы мкр, 2 | 1996 | - | Блок | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 11,00 | 4 472,76 | 3 228,64 | 0,00 | 55 | 146 | - |
| 4635 | 836 | Старый Оскол г., Углы мкр, 18 | 1993 | - | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 17,00 | 2 099,20 | 1 422,69 | 76,89 | 29 | 57 | - |
| 4636 | 837 | Старый Оскол г., Углы мкр, 19 | 1994 | - | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 16,00 | 2 170,49 | 1 483,41 | 0,00 | 25 | 61 | - |
| 4637 | 838 | Старый Оскол г., Углы мкр, 20 | 1995 | - | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 15,00 | 2 153,60 | 1 489,93 | 0,00 | 25 | 47 | - |
| 4638 | 839 | Старый Оскол г., Урицкого пер., 4 | 1985 | 2009 | Кирпич | 5 | 11 | Счет регионального оператора | Нет | 28,00 | 9 211,21 | 7 092,80 | 118,64 | 123 | 309 | - |
| 4639 | 840 | Старый Оскол г., Урицкого пер., 5 | 1978 | - | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 35,00 | 3 487,85 | 1 629,14 | 0,00 | 76 | 110 | - |
| 4640 | 841 | Старый Оскол г., Урицкого ул., 3 | 1962 | 2012 | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 44,00 | 2 267,62 | 1 263,32 | 0,00 | 32 | 56 | - |
| 4641 | 842 | Старый Оскол г., Урицкого ул., 8/72 | 1953 | - | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 55,00 | 866,37 | 750,31 | 36,40 | 17 | 25 | - |
| 4642 | 843 | Старый Оскол г., Урицкого ул., 10/63 | 1963 | - | Кирпич | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 50,00 | 7 928,26 | 4 434,64 | 456,42 | 110 | 199 | - |
| 4643 | 844 | Старый Оскол г., Урицкого ул., 14 | 1988 | 2009 | Кирпич | 5 | 5 | Счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 6 228,06 | 4 376,49 | 280,56 | 88 | 211 | - |
| 4644 | 845 | Старый Оскол г., Фурманова ул., 53 | 1994 | - | Несущие панели | 5 | 5 | Счет регионального оператора | Да | 25,00 | 4 846,76 | 3 435,29 | 0,00 | 75 | 187 | - |
| 4645 | 846 | Старый Оскол г., Хмелева ул., 1 | 1978 | 2012 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 33,00 | 5 908,27 | 4 320,80 | 109,44 | 88 | 211 | - |
| 4646 | 847 | Старый Оскол г., Хмелева ул., 2 | 1979 | 2013 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 32,00 | 5 919,82 | 4 394,02 | 0,00 | 90 | 246 | - |
| 4647 | 848 | Старый Оскол г., Хмелева ул., 3 | 1981 | 2019 | Кирпич | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 4 657,31 | 3 173,54 | 25,80 | 71 | 164 | - |
| 4648 | 849 | Старый Оскол г., Хмелева ул., 4 | 1983 | 2019 | Кирпич | 9 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 28,00 | 8 461,70 | 5 640,19 | 125,34 | 106 | 250 | - |
| 4649 | 850 | Старый Оскол г., Хмелева ул., 5 | 1991 | - | Железобетонные панели | 9 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 20,00 | 7 019,21 | 5 339,22 | 320,30 | 93 | 230 | - |
| 4650 | 851 | Старый Оскол г., Хмелева ул., 5а | 1984 | 2009 | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 2 020,15 | 1 137,48 | 0,00 | 48 | 110 | - |
| 4651 | 852 | Старый Оскол г., Хмелева ул., 5б | 1985 | 2009 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 308,75 | 308,75 | 0,00 | 12 | 33 | - |
| 4652 | 853 | Старый Оскол г., Хмелева ул., 6 | 1990 | - | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 21,00 | 5 062,37 | 3 975,12 | 11,70 | 72 | 170 | - |
| 4653 | 854 | Старый Оскол г., Хмелева ул., 6а | 1990 | 2009 | Кирпич | 5 | 2 | Специальный счет ТСЖ/УК | Нет | 21,00 | 3 098,86 | 2 105,16 | 385,10 | 35 | 74 | - |
| 4654 | 855 | Старый Оскол г., Хмелева ул., 7 | 1990 | - | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 18,00 | 4 774,34 | 3 735,20 | 11,30 | 68 | 174 | - |
| 4655 | 856 | Старый Оскол г., Хмелева ул., 8 | 1991 | - | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 20,00 | 4 776,08 | 3 865,24 | 0,00 | 72 | 183 | - |
| 4656 | 857 | Старый Оскол г., Хмелева ул., 9 | 1992 | - | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 19,00 | 4 901,73 | 3 845,39 | 9,50 | 72 | 190 | - |
| 4657 | 858 | Старый Оскол г., Хмелева ул., 10 | 1993 | - | Железобетонные панели | 9 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 20,00 | 7 389,03 | 5 544,96 | 60,69 | 98 | 263 | - |
| 4658 | 859 | Старый Оскол г., Хмелева ул., 22 | 1950 | 2011 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 47,00 | 429,51 | 384,51 | 0,00 | 10 | 29 | - |
| 4659 | 860 | Старый Оскол г., Хмелева ул., 32 | 1982 | 2009 | Кирпич | 4 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 29,00 | 2 027,98 | 1 482,92 | 0,00 | 32 | 77 | - |
| 4660 | 861 | Старый Оскол г., Хмелева ул., 34а | 1971 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 40,00 | 1 666,20 | 884,10 | 0,00 | 22 | 54 | - |
| 4661 | 862 | Старый Оскол г., Школьная ул., 6а | 1963 | 2009 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 44,00 | 783,49 | 621,88 | 0,00 | 17 | 35 | - |
| 4662 | 863 | Старый Оскол г., Школьная ул., 8а | 1963 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 50,00 | 668,72 | 621,63 | 0,00 | 16 | 32 | - |
| 4663 | 864 | Старый Оскол г., Щепкина ул., 15 | 1986 | - | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 25,00 | 8 680,17 | 6 319,08 | 13,80 | 161 | 287 | - |
| 4664 | 865 | Старый Оскол г., Юбилейная ул., 1 | 1968 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 43,00 | 1 294,80 | 733,11 | 0,00 | 16 | 27 | - |
| 4665 | 866 | Старый Оскол г., Юбилейная ул., 2 | 1968 | 2010 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 42,00 | 1 275,94 | 737,82 | 0,00 | 16 | 32 | - |
| 4666 | 867 | Старый Оскол г., Юбилейная ул., 3 | 1969 | 2010 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 41,00 | 1 297,65 | 739,85 | 0,00 | 16 | 34 | - |
| 4667 | 868 | Старый Оскол г., Юбилейная ул., 4 | 1965 | 2008 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 36,00 | 883,35 | 712,87 | 0,00 | 16 | 44 | - |
| 4668 | 869 | Старый Оскол г., Юбилейная ул., 7 | 1972 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 39,00 | 1 268,82 | 741,06 | 0,00 | 16 | 56 | - |
| 4669 | 870 | Старый Оскол г., Юбилейная ул., 7а | 1973 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 38,00 | 1 285,24 | 726,05 | 0,00 | 16 | 52 | - |
| 4670 | 871 | Старый Оскол г., Юбилейная ул., 10 | 1971 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 40,00 | 1 192,69 | 544,09 | 272,91 | 16 | 48 | - |
| 4671 | 872 | Старый Оскол г., Юбилейная ул., 14 | 1976 | 2005 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 35,00 | 1 304,21 | 749,01 | 0,00 | 16 | 29 | - |
| 4672 | 873 | Старый Оскол г., Юбилейная ул., 31 | 1973 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 38,00 | 725,42 | 353,01 | 0,00 | 8 | 21 | - |
| 4673 | 874 | Старый Оскол г., Юбилейный мкр, 1 | 1993 | - | Железобетонные панели | 9 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 16,00 | 7 665,32 | 7 522,70 | 142,62 | 133 | 393 | - |
| 4674 | 875 | Старый Оскол г., Юбилейный мкр, 1а | 2003 | - | Железобетонные панели | 9 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 10,00 | 7 290,52 | 5 780,97 | 0,00 | 108 | 284 | - |
| 4675 | 876 | Старый Оскол г., Юбилейный мкр, 2 | 1993 | - | Железобетонные панели | 9 | 5 | Счет регионального оператора | Нет | 16,00 | 9 490,76 | 9 472,08 | 18,68 | 169 | 502 | - |
| 4676 | 877 | Старый Оскол г., Юбилейный мкр, 3 | 1996 | - | Железобетонные панели | 9 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 13,00 | 14 208,36 | 13 972,03 | 236,30 | 214 | 595 | - |
| 4677 | 878 | Старый Оскол г., Юбилейный мкр, 4 | 1995 | - | Железобетонные панели | 9 | 5 | Счет регионального оператора | Да | 14,00 | 9 550,17 | 9 462,67 | 87,50 | 167 | 412 | - |
| 4678 | 879 | Старый Оскол г., Юбилейный мкр, 5 | 1998 | - | Железобетонные панели | 9 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 13,00 | 5 668,92 | 5 668,92 | 0,00 | 99 | 264 | - |
| 4679 | 880 | Старый Оскол г., Юбилейный мкр, 6 | 2001 | - | Железобетонные панели | 9 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 12,00 | 6 991,47 | 5 586,96 | 169,68 | 105 | 230 | - |
| 4680 | 881 | Старый Оскол г., Юбилейный мкр, 7 | 1999 | - | Железобетонные панели | 9 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 10,00 | 5 808,59 | 5 643,34 | 165,25 | 96 | 195 | - |
| 4681 | 882 | Старый Оскол г., Юбилейный мкр, 8 | 1996 | - | Железобетонные панели | 9 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 13,00 | 5 755,07 | 5 755,07 | 0,00 | 100 | 284 | - |
| 4682 | 883 | Старый Оскол г., Юбилейный мкр, 9 | 1993 | - | Железобетонные панели | 9 | 11 | Счет регионального оператора | Да | 15,00 | 20 732,02 | 20 648,16 | 83,86 | 372 | 1 033 | - |
| 4683 | 884 | Старый Оскол г., Южный мкр, 1 | 1992 | 2009 | Железобетонные панели | 9 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 19,00 | 9 726,84 | 7 675,06 | 0,00 | 144 | 383 | - |
| 4684 | 885 | Старый Оскол г., Южный мкр, 2 | 1990 | 2009 | Железобетонные панели | 9 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 9 993,16 | 7 929,78 | 0,00 | 143 | 342 | - |
| 4685 | 886 | Старый Оскол г., Южный мкр, 3 | 1993 | - | Железобетонные панели | 9 | 7 | Счет регионального оператора | Да | 17,00 | 17 085,97 | 13 343,87 | 15,22 | 234 | 618 | - |
| 4686 | 887 | Старый Оскол г., Южный мкр, 4 | 2000 | - | Кирпич | 10 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 10,00 | 11 441,53 | 8 006,97 | 0,00 | 120 | 282 | - |
| 4687 | 888 | Старый Оскол г., Южный мкр, 5 | 2006 | - | Кирпич | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 5,00 | 5 503,12 | 3 529,16 | 346,90 | 64 | 104 | - |
| 4688 | 889 | Старый Оскол г., Южный мкр, 6 | 2002 | - | Кирпич | 10 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 8,00 | 11 731,74 | 8 524,01 | 171,24 | 133 | 281 | - |
| 4689 | 890 | Старый Оскол г., Южный мкр, 7 | 2016 | - | Железобетонные панели | 9 | 2 | - | Нет | 1,00 | 5 019,78 | 2 108,78 | 0,00 | 64 | 7 | C |
| 4690 | 891 | Старый Оскол г., Южный мкр, 10 | 1995 | - | Кирпич | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 15,00 | 4 310,90 | 2 649,20 | 0,00 | 72 | 94 | - |
| 4691 | 892 | Старый Оскол г., Южный мкр, 10а | 1996 | - | Кирпич | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 14,00 | 4 367,77 | 2 706,83 | 0,00 | 63 | 107 | - |
| 4692 | 893 | Старый Оскол г., Южный мкр, 10б | 2003 | - | Кирпич | 10 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 8,00 | 4 246,40 | 2 899,76 | 0,00 | 40 | 72 | - |
| 4693 | 894 | Старый Оскол г., Юность мкр, 1 | 1986 | 2009 | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 29,00 | 8 840,02 | 6 439,69 | 15,82 | 161 | 322 | - |
| 4694 | 895 | Старый Оскол г., Юность мкр, 2 | 1986 | 2009 | Железобетонные панели | 9 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 9 717,99 | 7 577,49 | 14,80 | 135 | 312 | - |
| 4695 | 896 | Старый Оскол г., Юность мкр, 3 | 1987 | 2009 | Железобетонные панели | 9 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 28,00 | 9 873,55 | 7 362,71 | 2 038,24 | 136 | 314 | - |
| 4696 | 897 | Старый Оскол г., Юность мкр, 4 | 1985 | 2009 | Железобетонные панели | 9 | 5 | Счет регионального оператора | Нет | 31,00 | 12 491,60 | 9 426,43 | 8,29 | 179 | 468 | - |
| 4697 | 898 | Старый Оскол г., Юность мкр, 5 | 1986 | 2009 | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 29,00 | 4 873,13 | 3 901,46 | 0,00 | 72 | 175 | - |
| 4698 | 899 | Старый Оскол г., Юность мкр, 5а | 1986 | 2009 | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 28,00 | 4 796,05 | 3 829,06 | 0,00 | 72 | 153 | - |
| 4699 | 900 | Старый Оскол г., Юность мкр, 6 | 1986 | 2009 | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 28,00 | 4 900,94 | 3 847,70 | 0,00 | 72 | 197 | - |
| 4700 | 901 | Старый Оскол г., Юность мкр, 7 | 1985 | 2009 | Железобетонные панели | 9 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 29,00 | 7 262,58 | 5 666,51 | 0,00 | 108 | 276 | - |
| Чернянский район |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 96 896,96 | 88 954,34 | 659,70 | 1 879 | 5 175 | X |
| 4701 | 1 | Чернянка п., Заводской проезд, 10 | 1983 | 2013 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 22,00 | 442,70 | 442,70 | 0,00 | 6 | 18 | D |
| 4702 | 2 | Чернянка п., Кольцова ул., 22 | 1999 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 21,00 | 4 454,40 | 4 273,00 | 0,00 | 80 | 218 | - |
| 4703 | 3 | Чернянка п., Кольцова ул., 23 | 1998 | - | Однослойные несущие панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 21,00 | 4 375,90 | 4 210,57 | 0,00 | 75 | 204 | - |
| 4704 | 4 | Чернянка п., Кольцова ул., 24 | 1994 | - | Однослойные несущие панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 4 322,85 | 4 054,00 | 62,50 | 72 | 194 | - |
| 4705 | 5 | Чернянка п., Кольцова ул., 25 | 1995 | - | Кирпич | 5 | 5 | Счет регионального оператора | Нет | 23,00 | 5 522,60 | 5 251,98 | 0,00 | 95 | 264 | - |
| 4706 | 6 | Чернянка п., Кольцова ул., 26 | 2008 | - | Однослойные несущие панели | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 13,00 | 1 799,20 | 1 282,40 | 0,00 | 20 | 58 | - |
| 4707 | 7 | Чернянка п., Ленина ул., 98а | 1983 | - | Железобетонный блок | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 1 217,90 | 1 159,40 | 0,00 | 27 | 75 | - |
| 4708 | 8 | Чернянка п., Ленина ул., 102 | 1983 | 2019 | Кирпич | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 19,00 | 3 618,60 | 3 450,20 | 0,00 | 75 | 200 | - |
| 4709 | 9 | Чернянка п., Ленина ул., 104 | 1983 | 2020 | Кирпич | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 18,00 | 3 573,10 | 3 410,60 | 61,00 | 74 | 205 | - |
| 4710 | 10 | Чернянка п., Ленинский пер., 1 | 1969 | 2012 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 24,00 | 933,13 | 862,30 | 0,00 | 22 | 60 | E |
| 4711 | 11 | Чернянка п., Ленинский пер., 3 | 1973 | 2012 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 23,00 | 955,24 | 872,60 | 0,00 | 22 | 60 | E |
| 4712 | 12 | Чернянка п., Ленинский пер., 5 | 1967 | 2012 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 23,00 | 949,30 | 864,40 | 0,00 | 22 | 58 | E |
| 4713 | 13 | Чернянка п., Ленинский пер., 7 | 1966 | 2012 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 974,60 | 883,20 | 0,00 | 22 | 62 | E |
| 4714 | 14 | Чернянка п., Ленинский пер., 9 | 1970 | 2015 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 20,00 | 771,00 | 706,90 | 0,00 | 16 | 40 | D |
| 4715 | 15 | Чернянка п., Ленинский пер., 11 | 1974 | 2013 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 22,00 | 947,10 | 885,20 | 0,00 | 19 | 54 | E |
| 4716 | 16 | Чернянка п., Магистральная ул., 1 | 1979 | 2017 | Однослойные несущие панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 14,00 | 1 260,40 | 1 184,30 | 0,00 | 27 | 74 | - |
| 4717 | 17 | Чернянка п., Магистральная ул., 3 | 1976 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 31,00 | 704,30 | 676,10 | 0,00 | 16 | 46 | - |
| 4718 | 18 | Чернянка п., Магистральная ул., 4 | 1992 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 24,00 | 3 096,40 | 2 933,00 | 0,00 | 60 | 162 | - |
| 4719 | 19 | Чернянка п., Магистральная ул., 5 | 1971 | 2015 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 21,00 | 356,00 | 298,00 | 0,00 | 12 | 30 | D |
| 4720 | 20 | Чернянка п., Маринченко пер., 1 | 1985 | 2020 | Железобетонные панели | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 15,00 | 497,50 | 303,80 | 0,00 | 4 | 14 | - |
| 4721 | 21 | Чернянка п., Маринченко пер., 3 | 1989 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 29,00 | 397,00 | 378,10 | 0,00 | 8 | 26 | - |
| 4722 | 22 | Чернянка п., Маринченко пер., 5 | 1972 | 2015 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 21,00 | 378,00 | 352,80 | 0,00 | 8 | 20 | D |
| 4723 | 23 | Чернянка п., Маринченко пер., 7 | 1986 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 28,00 | 588,00 | 559,60 | 0,00 | 12 | 32 | - |
| 4724 | 24 | Чернянка п., Маринченко пер., 9 | 1994 | 2014 | Однослойные несущие панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 14,00 | 3 264,60 | 2 871,79 | 270,20 | 52 | 134 | D |
| 4725 | 25 | Чернянка п., Орджоникидзе ул., 3а | 2011 | - | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 10,00 | 1 332,00 | 1 147,30 | 0,00 | 30 | 94 | - |
| 4726 | 26 | Чернянка п., Орджоникидзе ул., 5 | 1981 | 2018 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 12,00 | 1 669,80 | 1 454,70 | 0,00 | 27 | 76 | - |
| 4727 | 27 | Чернянка п., Орджоникидзе ул., 5а | 1990 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 572,10 | 525,10 | 0,00 | 12 | 34 | - |
| 4728 | 28 | Чернянка п., Орджоникидзе ул., 6 | 1974 | 2012 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 24,00 | 943,50 | 874,20 | 0,00 | 22 | 62 | D |
| 4729 | 29 | Чернянка п., Орджоникидзе ул., 7 | 1990 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 27,00 | 1 830,20 | 1 748,00 | 0,00 | 30 | 82 | - |
| 4730 | 30 | Чернянка п., Орджоникидзе ул., 9 | 1994 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 23,00 | 2 517,20 | 2 347,88 | 0,00 | 42 | 125 | - |
| 4731 | 31 | Чернянка п., Орджоникидзе ул., 10 | 1970 | 2008 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 23,00 | 836,70 | 687,80 | 50,20 | 28 | 79 | - |
| 4732 | 32 | Чернянка п., Орджоникидзе ул., 13 | 1995 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 24,00 | 601,30 | 553,70 | 0,00 | 12 | 35 | - |
| 4733 | 33 | Чернянка п., Первомайская ул., 29 | 1986 | - | Однослойные несущие панели | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 28,00 | 2 918,60 | 2 795,20 | 0,00 | 60 | 162 | - |
| 4734 | 34 | Чернянка п., Первомайская ул., 31 | 1986 | 2020 | Однослойные несущие панели | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 12,00 | 1 049,80 | 999,80 | 0,00 | 18 | 51 | - |
| 4735 | 35 | Чернянка п., Первомайская ул., 59 | 1990 | - | Кирпич | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 26,00 | 3 567,30 | 3 338,10 | 58,40 | 68 | 191 | - |
| 4736 | 36 | Чернянка п., Первомайский пер., 6 | 1962 | 2010 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 399,70 | 363,70 | 0,00 | 8 | 24 | - |
| 4737 | 37 | Чернянка п., Пионерская ул., 26 | 1959 | 2010 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 44,00 | 813,40 | 498,30 | 26,60 | 26 | 48 | - |
| 4738 | 38 | Чернянка п., Пионерская ул., 27 | 2019 | - | Кирпич | 2 | 1 | - | Нет | 4,00 | 226,40 | 203,20 | 0,00 | 6 | 15 | - |
| 4739 | 39 | Чернянка п., Пионерская ул., 31 | 1959 | 2010 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 44,00 | 826,10 | 486,30 | 0,00 | 22 | 36 | - |
| 4740 | 40 | Чернянка п., Приоскольская ул., 1 | 1982 | 2012 | Однослойные несущие панели | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 23,00 | 1 210,90 | 1 161,10 | 0,00 | 27 | 79 | D |
| 4741 | 41 | Чернянка п., Приоскольская ул., 2 | 1982 | 2012 | Однослойные несущие панели | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 23,00 | 1 214,60 | 1 162,10 | 0,00 | 27 | 78 | D |
| 4742 | 42 | Чернянка п., Семашко ул., 2 | 2013 | - | Кирпич | 1 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 16,00 | 1 052,10 | 850,90 | 0,00 | 21 | 44 | - |
| 4743 | 43 | Чернянка п., Строительная ул., 1 | 1963 | 2009 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 688,10 | 639,10 | 0,00 | 16 | 48 | - |
| 4744 | 44 | Чернянка п., Строительная ул., 2 | 1963 | 2009 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 687,50 | 633,10 | 0,00 | 16 | 46 | - |
| 4745 | 45 | Чернянка п., Строительная ул., 3 | 1961 | 2008 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 26,00 | 694,30 | 614,30 | 0,00 | 12 | 37 | - |
| 4746 | 46 | Чернянка п., Строительная ул., 4 | 1950 | 2012 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 27,00 | 703,50 | 620,70 | 0,00 | 12 | 37 | E |
| 4747 | 47 | Чернянка п., Строительная ул., 5 | 1960 | 2009 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 26,00 | 687,90 | 636,10 | 0,00 | 12 | 37 | - |
| 4748 | 48 | Чернянка п., Строительная ул., 6 | 1959 | 2009 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 27,00 | 702,80 | 636,40 | 0,00 | 12 | 43 | - |
| 4749 | 49 | Чернянка п., Строительная ул., 9 | 1961 | 2013 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 23,00 | 725,70 | 614,50 | 0,00 | 12 | 36 | D |
| 4750 | 50 | Чернянка п., Строительная ул., 10 | 1959 | 2012 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 700,30 | 619,40 | 0,00 | 12 | 38 | E |
| 4751 | 51 | Чернянка п., Строительная ул., 12 | 1969 | 2009 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 23,00 | 688,10 | 640,50 | 0,00 | 16 | 45 | - |
| 4752 | 52 | Чернянка п., Строительная ул., 16 | 1986 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 2 481,10 | 2 306,70 | 26,60 | 43 | 123 | - |
| 4753 | 53 | Чернянка п., Школьная ул., 2 | 1964 | 2009 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 688,10 | 640,30 | 0,00 | 16 | 46 | - |
| 4754 | 54 | Чернянка п., Школьная ул., 4 | 1971 | 2011 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 963,10 | 882,90 | 0,00 | 22 | 62 | D |
| 4755 | 55 | Чернянка п., Школьная ул., 6 | 1974 | 2011 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 23,00 | 961,80 | 874,70 | 0,00 | 22 | 60 | D |
| 4756 | 56 | Чернянка п., Школьная ул., 12 | 1990 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 27,00 | 1 322,30 | 1 259,92 | 0,00 | 27 | 73 | - |
| 4757 | 57 | Чернянка п., Школьная ул., 14 | 2019 | - | Монолит железобетонный | 3 | 2 | - | Нет | 1,00 | 2 065,00 | 1 800,50 | 0,00 | 36 | 44 | - |
| 4758 | 58 | Чернянка п., Щорса ул., 51 | 1974 | 2017 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 15,00 | 756,60 | 701,00 | 0,00 | 16 | 62 | - |
| 4759 | 59 | Чернянка п., Щорса ул., 53 | 1977 | 2016 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 14,00 | 971,00 | 890,20 | 0,00 | 22 | 62 | - |
| 4760 | 60 | Чернянка п., Щорса ул., 55 | 1980 | 2016 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 14,00 | 1 086,40 | 993,70 | 0,00 | 22 | 60 | - |
| 4761 | 61 | Чернянка п., Энтузиастов ул., 6 | 1994 | - | Кирпич | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 23,00 | 2 805,60 | 2 707,90 | 0,00 | 60 | 182 | - |
| 4762 | 62 | Чернянский р-н, Ездочное с., Центральная ул., 1 | 1982 | 2018 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 16,00 | 1 592,60 | 1 475,30 | 0,00 | 27 | 76 | - |
| 4763 | 63 | Чернянский р-н, Ездочное с., Центральная ул., 2 | 1982 | 2019 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 15,00 | 1 531,20 | 1 431,50 | 22,20 | 25 | 75 | - |
| 4764 | 64 | Чернянский р-н, Ездочное с., Центральная ул., 5а | 1990 | - | Однослойные несущие панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 1 431,84 | 1 266,30 | 0,00 | 27 | 78 | - |
| 4765 | 65 | Чернянский р-н, Орлик с., Дворянская ул., 6 | 1972 | 2009 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 24,00 | 1 004,30 | 917,00 | 0,00 | 22 | 62 | - |
| 4766 | 66 | Чернянский р-н, Русская Халань с., Центральная ул., 34 | 1980 | 2010 | Железобетонный блок | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 23,00 | 1 976,30 | 1 788,00 | 82,00 | 40 | 120 | - |
| Шебекинский городской округ |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 114 775,98 | 776 285,53 | 18 050,66 | 16 269 | 33 341 | X |
| 4767 | 1 | Шебекино г., 50 лет Октября ул., 1 | 1969 | 2004 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 38,00 | 4 772,25 | 3 576,00 | 0,00 | 80 | 158 | E |
| 4768 | 2 | Шебекино г., 50 лет Октября ул., 2 | 1969 | 2009 | Железобетонные панели | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 35,00 | 2 593,20 | 1 787,53 | 0,00 | 40 | 78 | - |
| 4769 | 3 | Шебекино г., 50 лет Октября ул., 2а | 1992 | 2009 | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 16,00 | 1 338,30 | 782,60 | 0,00 | 16 | 35 | - |
| 4770 | 4 | Шебекино г., 50 лет Октября ул., 3 | 1973 | 2008 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 31,00 | 6 044,26 | 4 426,26 | 0,00 | 90 | 198 | E |
| 4771 | 5 | Шебекино г., 50 лет Октября ул., 4 | 1968 | 2009 | Кирпич | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 38,00 | 7 359,90 | 4 418,90 | 0,00 | 100 | 201 | - |
| 4772 | 6 | Шебекино г., 50 лет Октября ул., 6 | 1971 | 2009 | Кирпич | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 28,00 | 7 546,48 | 4 199,08 | 378,70 | 93 | 164 | E |
| 4773 | 7 | Шебекино г., 50 лет Октября ул., 7 | 1979 | 2009 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 6 446,39 | 4 225,55 | 61,38 | 87 | 207 | - |
| 4774 | 8 | Шебекино г., 50 лет Октября ул., 8 | 1995 | 2008 | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 15,00 | 1 481,43 | 1 018,21 | 0,00 | 19 | 46 | - |
| 4775 | 9 | Шебекино г., 50 лет Октября ул., 9 | 1994 | 2009 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 14,00 | 8 276,30 | 4 763,20 | 0,00 | 80 | 211 | - |
| 4776 | 10 | Шебекино г., 50 лет Октября ул., 11 | 2005 | - | Железобетонные панели | 5 | 11 | Счет регионального оператора | Нет | 6,00 | 15 846,81 | 9 636,75 | 55,00 | 173 | 294 | - |
| 4777 | 11 | Шебекино г., 50 лет Октября ул., 15 | 2018 | - | Блок | 3 | 3 | - | Нет | 0,00 | 1 892,60 | 1 556,20 | 0,00 | 36 | 19 | - |
| 4778 | 12 | Шебекино г., 50 лет Октября ул., 17 | 2019 | - | Блок | 3 | 3 | - | Нет | 0,00 | 1 842,80 | 1 356,30 | 130,60 | 47 | 31 | - |
| 4779 | 13 | Шебекино г., А.Матросова ул., 3 | 1964 | 2017 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 55,00 | 1 528,10 | 627,90 | 0,00 | 16 | 27 | - |
| 4780 | 14 | Шебекино г., А.Матросова ул., 5 | 1964 | 2017 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 55,00 | 1 512,60 | 616,80 | 0,00 | 16 | 19 | - |
| 4781 | 15 | Шебекино г., Б.Хмельницкого пер., 3/28 | 1957 | 2009 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 46,00 | 1 264,56 | 521,60 | 46,70 | 12 | 28 | - |
| 4782 | 16 | Шебекино г., Б.Хмельницкого ул., 1/18 | 1957 | 2009 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 47,00 | 1 285,21 | 452,56 | 115,62 | 12 | 14 | - |
| 4783 | 17 | Шебекино г., Б.Хмельницкого ул., 3 | 1959 | 2003 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 57,00 | 2 691,49 | 1 166,72 | 0,00 | 18 | 40 | - |
| 4784 | 18 | Шебекино г., Б.Хмельницкого ул., 4 | 1958 | 2003 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 46,00 | 1 227,21 | 580,33 | 0,00 | 12 | 23 | - |
| 4785 | 19 | Шебекино г., Б.Хмельницкого ул., 5 | 1959 | 2012 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 37,00 | 2 691,09 | 1 163,79 | 0,00 | 18 | 26 | D |
| 4786 | 20 | Шебекино г., Б.Хмельницкого ул., 6 | 1958 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 60,00 | 1 233,29 | 583,87 | 0,00 | 12 | 18 | - |
| 4787 | 21 | Шебекино г., Б.Хмельницкого ул., 7 | 1959 | 2017 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 51,00 | 2 975,32 | 1 474,94 | 0,00 | 36 | 51 | - |
| 4788 | 22 | Шебекино г., Б.Хмельницкого ул., 8 | 1959 | 2014 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 49,00 | 1 718,37 | 558,86 | 328,60 | 11 | 19 | - |
| 4789 | 23 | Шебекино г., Б.Хмельницкого ул., 9 | 1961 | 2009 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 46,00 | 2 846,73 | 1 291,46 | 73,20 | 30 | 51 | - |
| 4790 | 24 | Шебекино г., Б.Хмельницкого ул., 11 | 1961 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 43,00 | 2 714,39 | 1 497,82 | 0,00 | 36 | 75 | - |
| 4791 | 25 | Шебекино г., Б.Хмельницкого ул., 12/1 | 1957 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 44,00 | 1 274,60 | 450,30 | 70,60 | 12 | 15 | - |
| 4792 | 26 | Шебекино г., Б.Хмельницкого ул., 14 | 1957 | 2016 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 47,00 | 1 280,50 | 571,80 | 0,00 | 12 | 20 | - |
| 4793 | 27 | Шебекино г., Б.Хмельницкого ул., 15 | 1962 | 2016 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 41,00 | 463,72 | 313,04 | 0,00 | 22 | 44 | - |
| 4794 | 28 | Шебекино г., Генерала Шумилова ул., 1 | 2012 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 9,00 | 1 496,80 | 585,90 | 0,00 | 12 | 22 | - |
| 4795 | 29 | Шебекино г., Генерала Шумилова ул., 2 | 2009 | - | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 9,00 | 2 127,60 | 985,80 | 280,30 | 24 | 45 | - |
| 4796 | 30 | Шебекино г., Генерала Шумилова ул., 5 | 1958 | 2014 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 60,00 | 1 413,58 | 579,00 | 0,00 | 12 | 14 | - |
| 4797 | 31 | Шебекино г., Генерала Шумилова ул., 6 | 2012 | - | Кирпич | 3 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 10,00 | 1 164,38 | 687,60 | 0,00 | 18 | 38 | - |
| 4798 | 32 | Шебекино г., Генерала Шумилова ул., 7 | 2012 | - | Кирпич | 3 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 9,00 | 1 034,80 | 534,10 | 0,00 | 18 | 42 | - |
| 4799 | 33 | Шебекино г., Генерала Шумилова ул., 8а | 2013 | - | Кирпич | 3 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 9,00 | 3 344,90 | 1 445,30 | 0,00 | 39 | 73 | - |
| 4800 | 34 | Шебекино г., Генерала Шумилова ул., 9 | 1959 | 2011 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 59,00 | 1 640,93 | 649,43 | 0,00 | 12 | 22 | - |
| 4801 | 35 | Шебекино г., Генерала Шумилова ул., 10 | 2012 | - | Кирпич | 3 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 9,00 | 1 925,30 | 877,80 | 0,00 | 24 | 53 | - |
| 4802 | 36 | Шебекино г., Генерала Шумилова ул., 11 | 1960 | 2014 | Кирпич | 2 | 12 | Счет регионального оператора | Да | 58,00 | 1 103,25 | 453,65 | 0,00 | 12 | 27 | - |
| 4803 | 37 | Шебекино г., Генерала Шумилова ул., 12 | 1962 | 2014 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 56,00 | 1 560,69 | 648,24 | 0,00 | 16 | 34 | - |
| 4804 | 38 | Шебекино г., Генерала Шумилова ул., 17 | 1963 | 2014 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 55,00 | 1 575,25 | 458,15 | 175,20 | 12 | 16 | - |
| 4805 | 39 | Шебекино г., Генерала Шумилова ул., 18 | 1969 | 2016 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 49,00 | 3 013,31 | 1 522,00 | 0,00 | 36 | 69 | - |
| 4806 | 40 | Шебекино г., Генерала Шумилова ул., 19 | 1974 | 2009 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 44,00 | 3 721,47 | 2 668,10 | 61,80 | 60 | 123 | - |
| 4807 | 41 | Шебекино г., Генерала Шумилова ул., 20 | 1976 | 2010 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 42,00 | 3 765,70 | 2 742,40 | 0,00 | 60 | 125 | - |
| 4808 | 42 | Шебекино г., Генерала Шумилова ул., 21 | 1981 | 2012 | Железобетонные панели | 5 | 8 | Счет регионального оператора | Нет | 37,00 | 7 813,47 | 5 752,80 | 0,00 | 120 | 278 | D |
| 4809 | 43 | Шебекино г., Генерала Шумилова ул., 22 | 1985 | 2009 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 33,00 | 7 832,70 | 4 762,10 | 62,20 | 89 | 193 | - |
| 4810 | 44 | Шебекино г., Генерала Шумилова ул., 23 | 1991 | 2009 | Железобетонные панели | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 27,00 | 6 528,60 | 3 892,40 | 0,00 | 65 | 155 | - |
| 4811 | 45 | Шебекино г., Генерала Шумилова ул., 24 | 1993 | 2009 | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 4 549,90 | 2 379,50 | 54,70 | 69 | 105 | - |
| 4812 | 46 | Шебекино г., Генерала Шумилова ул., 25 | 1994 | 2012 | Железобетонные панели | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 24,00 | 4 576,80 | 2 838,50 | 0,00 | 45 | 100 | D |
| 4813 | 47 | Шебекино г., Генерала Шумилова ул., 26 | 1996 | - | Железобетонные панели | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 22,00 | 6 869,67 | 3 954,40 | 0,00 | 65 | 152 | - |
| 4814 | 48 | Шебекино г., Герцена ул., 1 | 1950 | 2009 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 69,00 | 994,29 | 452,79 | 77,10 | 10 | 23 | - |
| 4815 | 49 | Шебекино г., Герцена ул., 2 | 1950 | 2009 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 69,00 | 974,99 | 526,69 | 0,00 | 12 | 22 | - |
| 4816 | 50 | Шебекино г., Герцена ул., 3 | 1949 | 2009 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 70,00 | 982,35 | 535,45 | 0,00 | 12 | 26 | - |
| 4817 | 51 | Шебекино г., Герцена ул., 4 | 1949 | 2009 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 70,00 | 1 003,00 | 539,60 | 0,00 | 12 | 19 | - |
| 4818 | 52 | Шебекино г., Герцена ул., 5 | 1950 | 2020 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 57,00 | 1 013,20 | 551,30 | 0,00 | 12 | 20 | - |
| 4819 | 53 | Шебекино г., Герцена ул., 6 | 1950 | 2020 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 57,00 | 1 246,38 | 584,38 | 0,00 | 12 | 28 | - |
| 4820 | 54 | Шебекино г., Герцена ул., 7 | 1950 | 2020 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 57,00 | 1 250,39 | 582,56 | 0,00 | 12 | 14 | - |
| 4821 | 55 | Шебекино г., Герцена ул., 8 | 1950 | 2018 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 69,00 | 1 285,70 | 445,56 | 133,80 | 10 | 17 | - |
| 4822 | 56 | Шебекино г., Горяинова пл., 3 | 1974 | 2016 | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 34,00 | 2 409,08 | 954,60 | 0,00 | 75 | 120 | - |
| 4823 | 57 | Шебекино г., Дзержинского ул., 5 | 1977 | 2009 | Железобетонные панели | 5 | 8 | Счет регионального оператора | Да | 25,00 | 5 739,87 | 5 631,77 | 108,10 | 118 | 273 | - |
| 4824 | 58 | Шебекино г., Дзержинского ул., 8 | 1988 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 3 222,20 | 3 133,20 | 0,00 | 60 | 167 | - |
| 4825 | 59 | Шебекино г., Дзержинского ул., 9 | 1977 | 2009 | Железобетонные панели | 4 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 29,00 | 3 224,64 | 3 174,74 | 0,00 | 60 | 136 | - |
| 4826 | 60 | Шебекино г., Дзержинского ул., 11 | 1986 | 2009 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 29,00 | 3 165,30 | 3 165,30 | 0,00 | 60 | 141 | - |
| 4827 | 61 | Шебекино г., Дзержинского ул., 12 | 1983 | 2009 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 23,00 | 3 103,10 | 3 048,80 | 36,60 | 59 | 117 | - |
| 4828 | 62 | Шебекино г., Дзержинского ул., 13 | 1985 | - | Железобетонные панели | 5 | 8 | Счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 6 271,60 | 6 095,20 | 0,00 | 118 | 269 | - |
| 4829 | 63 | Шебекино г., Дзержинского ул., 14 | 1979 | 2020 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Специальный счет регионального оператора | Да | 30,00 | 2 697,89 | 2 697,89 | 0,00 | 60 | 143 | - |
| 4830 | 64 | Шебекино г., Дзержинского ул., 16 | 1986 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 23,00 | 3 118,00 | 3 118,00 | 0,00 | 60 | 146 | - |
| 4831 | 65 | Шебекино г., Есенина ул., 1 | 2019 | - | - | 3 | 2 | - | Нет | 0,00 | 2 302,90 | 1 446,60 | 0,00 | 46 | 23 | - |
| 4832 | 66 | Шебекино г., Есенина ул., 1а | 2019 | - | Железобетонные панели | 3 | 2 | - | Нет | 0,00 | 2 307,10 | 1 446,50 | 0,00 | 46 | 12 | - |
| 4833 | 67 | Шебекино г., Железнодорожная ул., 2 | 1976 | 2009 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 43,00 | 5 727,56 | 4 321,70 | 0,00 | 88 | 214 | - |
| 4834 | 68 | Шебекино г., Железнодорожная ул., 3 | 1978 | 2009 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 41,00 | 5 861,84 | 4 316,46 | 103,80 | 88 | 195 | - |
| 4835 | 69 | Шебекино г., Железнодорожная ул., 4 | 1975 | 2016 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 44,00 | 5 809,59 | 4 400,93 | 0,00 | 90 | 195 | - |
| 4836 | 70 | Шебекино г., Железнодорожная ул., 5 | 1984 | 2008 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 7 386,23 | 4 647,07 | 25,20 | 88 | 182 | - |
| 4837 | 71 | Шебекино г., Железнодорожная ул., 6 | 1976 | 2009 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 43,00 | 4 759,00 | 4 346,01 | 0,00 | 90 | 192 | - |
| 4838 | 72 | Шебекино г., Железнодорожная ул., 7 | 1978 | 2009 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 41,00 | 3 617,34 | 2 722,88 | 0,00 | 60 | 135 | - |
| 4839 | 73 | Шебекино г., Железнодорожная ул., 8 | 1978 | - | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 29,00 | 4 409,35 | 4 409,35 | 0,00 | 90 | 195 | - |
| 4840 | 74 | Шебекино г., Железнодорожная ул., 9 | 1983 | 2009 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 36,00 | 5 062,90 | 3 226,60 | 0,00 | 60 | 113 | - |
| 4841 | 75 | Шебекино г., Железнодорожная ул., 10 | 1982 | 2009 | Железобетонные панели | 6 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 37,00 | 7 575,42 | 4 786,40 | 22,70 | 89 | 196 | - |
| 4842 | 76 | Шебекино г., Железнодорожная ул., 11 | 1986 | 2009 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 33,00 | 4 995,76 | 3 175,70 | 0,00 | 60 | 139 | - |
| 4843 | 77 | Шебекино г., Железнодорожная ул., 12 | 1982 | 2013 | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 37,00 | 3 695,60 | 1 661,35 | 161,40 | 47 | 104 | - |
| 4844 | 78 | Шебекино г., Железнодорожная ул., 13 | 1987 | 2008 | Железобетонные панели | 5 | 8 | Счет регионального оператора | Да | 28,00 | 6 305,50 | 6 251,50 | 22,00 | 118 | 270 | - |
| 4845 | 79 | Шебекино г., Железнодорожная ул., 16 | 1990 | 2012 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 16,00 | 3 226,00 | 3 226,00 | 0,00 | 60 | 138 | - |
| 4846 | 80 | Шебекино г., Железнодорожная ул., 18 | 1988 | - | Железобетонные панели | 5 | 8 | Счет регионального оператора | Нет | 31,00 | 10 352,80 | 6 350,40 | 0,00 | 119 | 226 | - |
| 4847 | 81 | Шебекино г., Железнодорожная ул., 19а | 1994 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 24,00 | 3 127,10 | 2 239,70 | 57,30 | 39 | 98 | - |
| 4848 | 82 | Шебекино г., Железнодорожная ул., 20 | 1987 | - | Железобетонные панели | 5 | 6 | Специальный счет ТСЖ/УК | Нет | 21,00 | 4 878,40 | 4 857,10 | 21,30 | 88 | 200 | - |
| 4849 | 83 | Шебекино г., Железнодорожная ул., 23 | 1987 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 23,00 | 3 209,60 | 3 209,60 | 0,00 | 60 | 158 | - |
| 4850 | 84 | Шебекино г., Железнодорожная ул., 26 | 1982 | 2018 | Кирпич | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 30,00 | 6 479,90 | 4 566,30 | 60,60 | 94 | 312 | - |
| 4851 | 85 | Шебекино г., Институтский пер., 1/14 | 1965 | 2017 | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 54,00 | 1 995,82 | 1 119,07 | 157,50 | 28 | 48 | - |
| 4852 | 86 | Шебекино г., Институтский пер., 5 | 1963 | 2014 | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 56,00 | 1 921,56 | 1 190,24 | 0,00 | 30 | 53 | - |
| 4853 | 87 | Шебекино г., Институтский пер., 6 | 1963 | 2014 | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 56,00 | 2 089,32 | 1 270,00 | 72,70 | 30 | 45 | - |
| 4854 | 88 | Шебекино г., Кирова ул., 18 | 1975 | 2009 | Кирпич | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 33,00 | 7 280,86 | 4 354,50 | 80,40 | 98 | 150 | - |
| 4855 | 89 | Шебекино г., Кирова ул., 20 | 1974 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 33,00 | 4 217,23 | 2 876,10 | 0,00 | 70 | 113 | - |
| 4856 | 90 | Шебекино г., Кооперативная ул., 2 | 1969 | 2015 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 45,00 | 770,10 | 708,70 | 0,00 | 16 | 29 | - |
| 4857 | 91 | Шебекино г., Кооперативная ул., 2а | 1971 | 2015 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 44,00 | 991,54 | 902,40 | 0,00 | 22 | 34 | - |
| 4858 | 92 | Шебекино г., Кооперативная ул., 4 | 2016 | - | Железобетонный блок | 4 | 3 | - | Нет | 0,00 | 2 690,50 | 1 962,00 | 510,70 | 44 | 44 | C |
| 4859 | 93 | Шебекино г., Кооперативная ул., 6 | 1969 | 2012 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 35,00 | 791,80 | 729,20 | 0,00 | 16 | 36 | - |
| 4860 | 94 | Шебекино г., Крупской ул., 2 | 1954 | 2008 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 65,00 | 2 137,70 | 861,90 | 0,00 | 12 | 33 | - |
| 4861 | 95 | Шебекино г., Крупской ул., 4 | 1954 | 2009 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 65,00 | 1 957,20 | 705,50 | 155,20 | 11 | 26 | - |
| 4862 | 96 | Шебекино г., Крупской ул., 10 | 1963 | 2009 | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 56,00 | 1 762,53 | 1 048,30 | 234,90 | 26 | 42 | - |
| 4863 | 97 | Шебекино г., Ленина ул., 2/1 | 1954 | 2009 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 46,00 | 1 270,27 | 444,20 | 113,30 | 11 | 23 | - |
| 4864 | 98 | Шебекино г., Ленина ул., 4/27 | 1954 | 2009 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 47,00 | 1 313,22 | 482,95 | 119,80 | 12 | 19 | - |
| 4865 | 99 | Шебекино г., Ленина ул., 5 | 1950 | 2009 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 47,00 | 1 803,89 | 708,22 | 319,70 | 15 | 33 | - |
| 4866 | 100 | Шебекино г., Ленина ул., 6/36 | 1959 | 2009 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 44,00 | 1 275,60 | 369,50 | 189,70 | 12 | 9 | - |
| 4867 | 101 | Шебекино г., Ленина ул., 7 | 1951 | 2009 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 48,00 | 1 116,83 | 409,41 | 62,50 | 8 | 10 | - |
| 4868 | 102 | Шебекино г., Ленина ул., 8 | 1959 | 2009 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 44,00 | 1 265,30 | 323,40 | 233,30 | 12 | 13 | - |
| 4869 | 103 | Шебекино г., Ленина ул., 13 | 1963 | 2009 | Кирпич | 4 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 40,00 | 3 188,16 | 1 514,07 | 507,30 | 47 | 85 | - |
| 4870 | 104 | Шебекино г., Ленина ул., 14 | 1959 | 2009 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 45,00 | 1 226,78 | 521,30 | 62,30 | 12 | 15 | - |
| 4871 | 105 | Шебекино г., Ленина ул., 16/2 | 1955 | 2009 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 46,00 | 1 356,22 | 519,50 | 45,20 | 12 | 18 | - |
| 4872 | 106 | Шебекино г., Ленина ул., 21 | 1965 | 2009 | Кирпич | 4 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 39,00 | 3 675,40 | 2 497,70 | 246,30 | 64 | 95 | - |
| 4873 | 107 | Шебекино г., Ленина ул., 23 | 1963 | 2009 | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 43,00 | 1 774,82 | 1 082,60 | 230,50 | 28 | 45 | - |
| 4874 | 108 | Шебекино г., Ленина ул., 25 | 1963 | 2009 | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 43,00 | 2 285,08 | 1 188,96 | 117,10 | 32 | 55 | - |
| 4875 | 109 | Шебекино г., Ленина ул., 27 | 1966 | 2009 | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 42,00 | 2 031,36 | 1 110,50 | 218,10 | 31 | 44 | - |
| 4876 | 110 | Шебекино г., Ленина ул., 28 | 1969 | 2009 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 3 676,76 | 2 607,20 | 98,80 | 59 | 119 | - |
| 4877 | 111 | Шебекино г., Ленина ул., 29 | 1965 | 2009 | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 42,00 | 2 017,56 | 1 110,60 | 162,00 | 29 | 54 | - |
| 4878 | 112 | Шебекино г., Ленина ул., 30 | 1976 | 2009 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 31,00 | 3 653,50 | 2 607,84 | 68,80 | 60 | 118 | - |
| 4879 | 113 | Шебекино г., Ленина ул., 31 | 1965 | 2009 | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 42,00 | 2 318,24 | 1 191,20 | 140,10 | 31 | 45 | - |
| 4880 | 114 | Шебекино г., Ленина ул., 33 | 1967 | 2009 | Кирпич | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 4 424,96 | 2 048,50 | 883,10 | 48 | 81 | - |
| 4881 | 115 | Шебекино г., Ленина ул., 33а | 1975 | 2008 | Кирпич | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 32,00 | 7 490,49 | 4 348,43 | 54,70 | 98 | 172 | - |
| 4882 | 116 | Шебекино г., Ленина ул., 35 | 1966 | 2009 | Кирпич | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 38,00 | 3 936,67 | 2 163,11 | 369,00 | 56 | 106 | - |
| 4883 | 117 | Шебекино г., Ленина ул., 37 | 1967 | 2009 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 37,00 | 4 605,60 | 3 576,37 | 0,00 | 80 | 136 | - |
| 4884 | 118 | Шебекино г., Ленина ул., 41 | 1968 | 2009 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Специальный счет ТСЖ/УК | Нет | 34,00 | 6 190,90 | 4 483,90 | 62,60 | 90 | 217 | - |
| 4885 | 119 | Шебекино г., Ленина ул., 43 | 1969 | 2020 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 34,00 | 3 711,69 | 2 696,37 | 0,00 | 59 | 127 | - |
| 4886 | 120 | Шебекино г., Ленина ул., 58 | 1970 | 2019 | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 58,00 | 5 033,00 | 2 224,23 | 200,40 | 147 | 331 | - |
| 4887 | 121 | Шебекино г., Ленина ул., 64 | 1987 | 2009 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 32,00 | 3 423,40 | 2 446,40 | 157,70 | 49 | 119 | - |
| 4888 | 122 | Шебекино г., Ленина ул., 66 | 1984 | 2009 | Кирпич | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 5 700,78 | 3 915,34 | 330,60 | 76 | 146 | - |
| 4889 | 123 | Шебекино г., Ленина ул., 68 | 1994 | 2009 | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 3 561,76 | 2 337,60 | 35,20 | 66 | 124 | - |
| 4890 | 124 | Шебекино г., Ленина ул., 70 | 1988 | 2009 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 31,00 | 5 102,50 | 3 101,90 | 198,50 | 59 | 113 | - |
| 4891 | 125 | Шебекино г., Ленина ул., 74 | 2000 | - | Железобетонные панели | 5 | 7 | Счет регионального оператора | Нет | 19,00 | 10 002,46 | 6 081,00 | 285,20 | 105 | 202 | - |
| 4892 | 126 | Шебекино г., Ленина ул., 76 | 1986 | 2009 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 33,00 | 4 885,68 | 3 103,10 | 0,00 | 58 | 120 | - |
| 4893 | 127 | Шебекино г., Ленина ул., 78 | 1977 | - | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 38,00 | 4 900,17 | 4 345,90 | 38,60 | 87 | 211 | - |
| 4894 | 128 | Шебекино г., Ленина ул., 82 | 1975 | 2018 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 31,00 | 4 420,00 | 4 268,40 | 151,60 | 90 | 198 | - |
| 4895 | 129 | Шебекино г., Ленина ул., 84 | 1975 | 2016 | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 40,00 | 3 666,57 | 2 493,30 | 230,40 | 117 | 239 | - |
| 4896 | 130 | Шебекино г., Ленина ул., 86 | 1979 | 2018 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 45,00 | 4 446,75 | 4 410,50 | 36,25 | 88 | 141 | - |
| 4897 | 131 | Шебекино г., Ленина ул., 87 | 1981 | 2018 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 29,00 | 6 537,82 | 4 653,32 | 75,70 | 89 | 222 | - |
| 4898 | 132 | Шебекино г., Ленина ул., 88 | 1988 | 2009 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 3 257,88 | 3 257,88 | 0,00 | 60 | 135 | - |
| 4899 | 133 | Шебекино г., Ленина ул., 89 | 1983 | 2019 | Железобетонные панели | 5 | 10 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 26,00 | 7 833,28 | 4 737,00 | 82,30 | 148 | 337 | - |
| 4900 | 134 | Шебекино г., Ленина ул., 89а | 1998 | - | Железобетонные панели | 5 | 3 | Специальный счет ТСЖ/УК | Нет | 11,00 | 3 637,30 | 3 637,30 | 0,00 | 60 | 140 | - |
| 4901 | 135 | Шебекино г., Ленина ул., 90 | 1994 | 2009 | Железобетонные панели | 6 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 30,00 | 6 767,60 | 5 716,70 | 282,00 | 77 | 171 | - |
| 4902 | 136 | Шебекино г., Ленина ул., 90а | 1986 | 2009 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 30,00 | 3 225,00 | 3 225,00 | 0,00 | 60 | 154 | - |
| 4903 | 137 | Шебекино г., Ленина ул., 91 | 1962 | 2015 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 50,00 | 536,89 | 536,89 | 0,00 | 15 | 27 | - |
| 4904 | 138 | Шебекино г., Ленина ул., 91а | 1999 | 2019 | Кирпич | 6 | 5 | Счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 12 798,20 | 9 739,20 | 556,50 | 169 | 289 | - |
| 4905 | 139 | Шебекино г., Ленина ул., 92 | 1992 | 2009 | Железобетонные панели | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 2 661,72 | 2 661,72 | 0,00 | 45 | 118 | - |
| 4906 | 140 | Шебекино г., Ленина ул., 93 | 1991 | - | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 7 190,95 | 7 190,95 | 0,00 | 118 | 304 | - |
| 4907 | 141 | Шебекино г., Ленина ул., 93а | 1996 | - | Железобетонные панели | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 10,00 | 2 419,20 | 2 085,00 | 0,00 | 40 | 88 | - |
| 4908 | 142 | Шебекино г., Ленина ул., 94 | 1984 | 2009 | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 2 467,50 | 2 467,50 | 0,00 | 70 | 162 | - |
| 4909 | 143 | Шебекино г., Ленина ул., 95 | 1994 | 2008 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Специальный счет ТСЖ/УК | Да | 20,00 | 4 830,80 | 4 319,90 | 16,00 | 79 | 79 | - |
| 4910 | 144 | Шебекино г., Ленина ул., 96 | 1994 | 2009 | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 1 047,50 | 1 047,50 | 0,00 | 20 | 49 | - |
| 4911 | 145 | Шебекино г., Ленина ул., 97а | 1998 | 2009 | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 19,00 | 1 422,20 | 1 422,20 | 0,00 | 15 | 34 | - |
| 4912 | 146 | Шебекино г., Ленина ул., 99 | 1994 | 2009 | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 14,00 | 1 326,50 | 1 326,50 | 0,00 | 24 | 59 | - |
| 4913 | 147 | Шебекино г., Ленина ул., 101 | 1987 | 2009 | Кирпич | 5 | 4 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 37,00 | 3 753,60 | 3 370,70 | 0,00 | 69 | 176 | - |
| 4914 | 148 | Шебекино г., Ленина ул., 105 | 1992 | 2009 | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 17,00 | 1 498,10 | 819,00 | 0,00 | 24 | 69 | - |
| 4915 | 149 | Шебекино г., Ленина ул., 105б | 1999 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 7,00 | 4 596,30 | 3 393,70 | 0,00 | 60 | 136 | - |
| 4916 | 150 | Шебекино г., Ленина ул., 107 | 1994 | 2009 | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 15,00 | 1 022,20 | 1 022,20 | 0,00 | 20 | 40 | - |
| 4917 | 151 | Шебекино г., Ленина ул., 107а | 1996 | 2009 | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 11,00 | 1 024,80 | 1 024,80 | 0,00 | 20 | 37 | - |
| 4918 | 152 | Шебекино г., Ленина ул., 109 | 1998 | - | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 13,00 | 2 003,20 | 1 124,60 | 0,00 | 40 | 85 | - |
| 4919 | 153 | Шебекино г., Ленина ул., 111 | 1990 | 2009 | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 1 040,00 | 1 040,00 | 0,00 | 20 | 50 | - |
| 4920 | 154 | Шебекино г., Ломоносова пер., 2 | 1968 | 2009 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 31,00 | 4 407,44 | 2 578,62 | 556,50 | 64 | 125 | - |
| 4921 | 155 | Шебекино г., Ломоносова пер., 4 | 1971 | 2012 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 32,00 | 6 086,70 | 4 434,40 | 0,00 | 90 | 184 | D |
| 4922 | 156 | Шебекино г., Луговая ул., 2 | 1971 | 2009 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 33,00 | 6 000,44 | 4 455,50 | 0,00 | 90 | 183 | - |
| 4923 | 157 | Шебекино г., Луговая ул., 3 | 1969 | 2009 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 5 949,99 | 4 423,19 | 0,00 | 90 | 194 | - |
| 4924 | 158 | Шебекино г., Луговая ул., 5 | 1968 | 2009 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 31,00 | 4 748,94 | 3 569,50 | 0,00 | 80 | 141 | - |
| 4925 | 159 | Шебекино г., Луговая ул., 6 | 1996 | 2007 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 14,00 | 9 351,50 | 5 101,80 | 0,00 | 85 | 181 | - |
| 4926 | 160 | Шебекино г., Матроса Шарапова ул., 1 | 1996 | - | Кирпич | 1 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 23,00 | 2 015,86 | 1 010,90 | 174,10 | 35 | 56 | - |
| 4927 | 161 | Шебекино г., Матроса Шарапова ул., 2 | 1962 | 2015 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 57,00 | 1 413,21 | 961,40 | 0,00 | 24 | 39 | - |
| 4928 | 162 | Шебекино г., Матроса Шарапова ул., 3 | 1960 | 2020 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 49,00 | 1 551,50 | 632,90 | 0,00 | 16 | 21 | - |
| 4929 | 163 | Шебекино г., Матроса Шарапова ул., 4 | 1962 | 2017 | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 57,00 | 1 431,40 | 971,80 | 0,00 | 24 | 31 | - |
| 4930 | 164 | Шебекино г., Матроса Шарапова ул., 5 | 1962 | 2016 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 57,00 | 1 104,30 | 625,70 | 0,00 | 16 | 26 | - |
| 4931 | 165 | Шебекино г., Матроса Шарапова ул., 6 | 1962 | 2016 | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 57,00 | 1 433,34 | 970,40 | 0,00 | 24 | 49 | - |
| 4932 | 166 | Шебекино г., Матроса Шарапова ул., 8 | 1978 | - | Железобетонные панели | 5 | 8 | Счет регионального оператора | Нет | 41,00 | 7 703,50 | 5 802,20 | 0,00 | 120 | 249 | - |
| 4933 | 167 | Шебекино г., Матроса Шарапова ул., 9 | 1987 | 2009 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 32,00 | 4 952,70 | 3 179,50 | 0,00 | 60 | 113 | - |
| 4934 | 168 | Шебекино г., Матроса Шарапова ул., 11 | 1989 | 2017 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 7 633,50 | 4 893,20 | 0,00 | 90 | 188 | - |
| 4935 | 169 | Шебекино г., Матроса Шарапова ул., 12 | 1985 | 2008 | Блок | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 34,00 | 3 468,41 | 2 594,60 | 0,00 | 60 | 139 | - |
| 4936 | 170 | Шебекино г., Мичурина ул., 3 | 1978 | 2009 | Кирпич | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 41,00 | 7 043,49 | 4 257,70 | 179,10 | 96 | 206 | - |
| 4937 | 171 | Шебекино г., Мичурина ул., 5 | 1982 | 2009 | Железобетонные панели | 6 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 37,00 | 7 529,69 | 4 771,73 | 19,30 | 89 | 171 | - |
| 4938 | 172 | Шебекино г., Мичурина ул., 6 | 1988 | 2009 | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 31,00 | 3 695,98 | 2 453,60 | 39,20 | 70 | 145 | - |
| 4939 | 173 | Шебекино г., Мичурина ул., 7 | 1983 | 2009 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 36,00 | 7 404,92 | 4 701,31 | 0,00 | 89 | 173 | - |
| 4940 | 174 | Шебекино г., Мичурина ул., 13 | 1992 | 2009 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 27,00 | 7 968,34 | 4 765,14 | 71,70 | 79 | 176 | - |
| 4941 | 175 | Шебекино г., Мичурина ул., 15 | 1995 | 2009 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 24,00 | 7 895,90 | 4 767,20 | 0,00 | 80 | 183 | - |
| 4942 | 176 | Шебекино г., Московская ул., 5 | 1976 | 2009 | Кирпич | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 32,00 | 7 550,45 | 4 386,88 | 265,20 | 95 | 188 | - |
| 4943 | 177 | Шебекино г., Московская ул., 7 | 1975 | 2009 | Кирпич | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 32,00 | 7 425,13 | 4 519,77 | 28,90 | 100 | 196 | - |
| 4944 | 178 | Шебекино г., Московская ул., 9 | 1931 | 2019 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 48,00 | 1 676,83 | 756,48 | 91,00 | 18 | 35 | - |
| 4945 | 179 | Шебекино г., Московская ул., 11 | 1931 | 2018 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 52,00 | 1 175,92 | 481,90 | 311,60 | 14 | 17 | - |
| 4946 | 180 | Шебекино г., Надежды ул., 3 | 2015 | - | - | 4 | 2 | - | Нет | 7,00 | 2 305,10 | 1 272,90 | 0,00 | 30 | 46 | - |
| 4947 | 181 | Шебекино г., Нежегольское шоссе ул., 13а | 1988 | - | Кирпич | 4 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 17,00 | 964,30 | 964,30 | 0,00 | 27 | 46 | - |
| 4948 | 182 | Шебекино г., Нежегольское шоссе ул., 13в | 1988 | 2009 | Кирпич | 4 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 956,70 | 956,70 | 0,00 | 28 | 59 | - |
| 4949 | 183 | Шебекино г., Нежегольское шоссе ул., 40 | 1972 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 40,00 | 375,40 | 375,40 | 0,00 | 8 | 16 | - |
| 4950 | 184 | Шебекино г., Нежегольское шоссе ул., 40а | 1983 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 32,00 | 625,30 | 372,90 | 0,00 | 8 | 17 | - |
| 4951 | 185 | Шебекино г., Октябрьская ул., 5 | 1959 | 2014 | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 60,00 | 1 611,62 | 851,84 | 0,00 | 24 | 35 | - |
| 4952 | 186 | Шебекино г., Октябрьская ул., 7 | 1917 | 2009 | Кирпич | 2 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 100,00 | 1 815,51 | 964,00 | 0,00 | 20 | 47 | - |
| 4953 | 187 | Шебекино г., Октябрьская ул., 9 | 1917 | 2009 | Кирпич | 2 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 100,00 | 1 684,70 | 684,60 | 0,00 | 16 | 31 | - |
| 4954 | 188 | Шебекино г., Парковая ул., 1 | 1971 | 2009 | Железобетонные панели | 5 | 8 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 7 943,90 | 5 817,10 | 0,00 | 119 | 241 | - |
| 4955 | 189 | Шебекино г., Парковая ул., 1а | 2014 | - | Кирпич | 8 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 5,00 | 5 129,50 | 2 755,30 | 680,80 | 41 | 36 | C |
| 4956 | 190 | Шебекино г., Парковая ул., 2 | 1970 | 2017 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 40,00 | 5 991,71 | 4 433,81 | 0,00 | 90 | 166 | - |
| 4957 | 191 | Шебекино г., Парковая ул., 3 | 1970 | 2012 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 37,00 | 7 070,00 | 4 429,60 | 0,00 | 90 | 197 | E |
| 4958 | 192 | Шебекино г., Парковая ул., 4 | 1973 | 2013 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 37,00 | 6 027,88 | 4 432,97 | 0,00 | 90 | 192 | D |
| 4959 | 193 | Шебекино г., Парковая ул., 5 | 1973 | - | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 31,00 | 6 002,07 | 4 454,96 | 0,00 | 90 | 203 | - |
| 4960 | 194 | Шебекино г., Парковая ул., 6 | 1976 | 2019 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 43,00 | 5 758,75 | 4 351,86 | 0,00 | 90 | 181 | - |
| 4961 | 195 | Шебекино г., Парковая ул., 8 | 1980 | 2009 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 39,00 | 4 588,23 | 2 881,45 | 0,00 | 70 | 125 | - |
| 4962 | 196 | Шебекино г., Парковая ул., 9 | 1983 | 2009 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 36,00 | 4 514,58 | 2 809,50 | 0,00 | 70 | 131 | - |
| 4963 | 197 | Шебекино г., Парковая ул., 10 | 1980 | 2018 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 39,00 | 5 798,99 | 4 379,82 | 0,00 | 90 | 204 | - |
| 4964 | 198 | Шебекино г., Парковая ул., 11 | 2002 | - | Железобетонные панели | 5 | 5 | Счет регионального оператора | Нет | 7,00 | 6 480,15 | 4 192,20 | 0,00 | 75 | 167 | - |
| 4965 | 199 | Шебекино г., Парковая ул., 12 | 2002 | - | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 10,00 | 8 651,90 | 5 724,30 | 0,00 | 108 | 197 | - |
| 4966 | 200 | Шебекино г., Парковая ул., 13 | 2004 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 15,00 | 5 141,76 | 3 280,96 | 0,00 | 60 | 130 | - |
| 4967 | 201 | Шебекино г., Петровского ул., 1 | 1953 | 2020 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 57,00 | 1 016,50 | 497,50 | 76,30 | 11 | 27 | - |
| 4968 | 202 | Шебекино г., Петровского ул., 2 | 1958 | 2015 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 65,00 | 680,40 | 293,10 | 387,30 | 16 | 28 | - |
| 4969 | 203 | Шебекино г., Петровского ул., 5 | 1976 | 2020 | Железобетонные панели | 5 | 8 | Счет регионального оператора | Да | 38,00 | 7 467,23 | 5 531,13 | 48,50 | 119 | 243 | - |
| 4970 | 204 | Шебекино г., Петровского ул., 7 | 1980 | 2008 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 39,00 | 5 871,13 | 4 448,15 | 0,00 | 90 | 200 | - |
| 4971 | 205 | Шебекино г., Петровского ул., 9 | 1984 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 4 865,24 | 3 031,60 | 102,50 | 58 | 118 | - |
| 4972 | 206 | Шебекино г., Петровского ул., 10 | 1992 | 2019 | Железобетонные панели | 9 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 27,00 | 9 538,20 | 6 523,00 | 0,00 | 108 | 283 | - |
| 4973 | 207 | Шебекино г., Петровского ул., 48 | 1982 | 2018 | Железобетонные панели | 5 | 8 | Счет регионального оператора | Нет | 37,00 | 10 149,26 | 6 434,20 | 0,00 | 119 | 259 | - |
| 4974 | 208 | Шебекино г., Рабочая ул., 1 | 1978 | - | Железобетонные панели | 5 | 8 | Счет регионального оператора | Да | 41,00 | 7 535,97 | 5 758,70 | 0,00 | 120 | 251 | - |
| 4975 | 209 | Шебекино г., Рабочая ул., 2 | 1985 | 2009 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 34,00 | 7 577,54 | 4 796,08 | 22,70 | 89 | 215 | - |
| 4976 | 210 | Шебекино г., Рабочая ул., 3 | 1988 | 2019 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 31,00 | 7 545,06 | 4 760,30 | 21,70 | 89 | 186 | - |
| 4977 | 211 | Шебекино г., Рабочая ул., 4 | 1986 | 2009 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 33,00 | 7 355,02 | 4 761,25 | 0,00 | 88 | 187 | - |
| 4978 | 212 | Шебекино г., Рабочая ул., 6 | 1994 | 2009 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 7 925,90 | 4 773,10 | 0,00 | 80 | 181 | - |
| 4979 | 213 | Шебекино г., Рабочая ул., 8 | 2001 | - | Железобетонные панели | 5 | 5 | Счет регионального оператора | Нет | 18,00 | 6 626,64 | 4 250,10 | 0,00 | 75 | 154 | - |
| 4980 | 214 | Шебекино г., Рабочий пер., 1 | 1980 | - | Железобетонные панели | 5 | 8 | Счет регионального оператора | Да | 39,00 | 7 625,97 | 5 619,60 | 108,70 | 117 | 240 | - |
| 4981 | 215 | Шебекино г., Рабочий пер., 2 | 1977 | 2008 | Кирпич | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 42,00 | 7 069,24 | 4 445,67 | 0,00 | 100 | 221 | - |
| 4982 | 216 | Шебекино г., Садовая ул., 1 | 1950 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 69,00 | 846,50 | 455,50 | 0,00 | 8 | 17 | - |
| 4983 | 217 | Шебекино г., Садовая ул., 3 | 1950 | 2014 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 69,00 | 999,98 | 543,98 | 0,00 | 12 | 20 | - |
| 4984 | 218 | Шебекино г., Садовая ул., 5 | 1950 | 2014 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 69,00 | 1 031,60 | 560,09 | 0,00 | 12 | 20 | - |
| 4985 | 219 | Шебекино г., Садовая ул., 9 | 1950 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 69,00 | 1 042,30 | 568,30 | 0,00 | 12 | 20 | - |
| 4986 | 220 | Шебекино г., Садовая ул., 13 | 1952 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 67,00 | 866,77 | 480,69 | 0,00 | 8 | 20 | - |
| 4987 | 221 | Шебекино г., Садовая ул., 15 | 1952 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 67,00 | 1 090,21 | 482,76 | 0,00 | 8 | 13 | - |
| 4988 | 222 | Шебекино г., Садовый пер., 1 | 1962 | 2014 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 57,00 | 650,53 | 370,15 | 0,00 | 8 | 10 | - |
| 4989 | 223 | Шебекино г., Свободы ул., 9 | 1964 | 2014 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 41,00 | 1 020,01 | 503,30 | 0,00 | 12 | 30 | - |
| 4990 | 224 | Шебекино г., Свободы ул., 13 | 1960 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 43,00 | 1 550,68 | 638,70 | 0,00 | 16 | 32 | - |
| 4991 | 225 | Шебекино г., Свободы ул., 15 | 1958 | 2020 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 48,00 | 1 543,40 | 626,00 | 0,00 | 16 | 30 | - |
| 4992 | 226 | Шебекино г., Свободы ул., 21 | 1964 | 1979 | Кирпич | 4 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 44,00 | 2 868,60 | 1 380,00 | 311,70 | 33 | 57 | D |
| 4993 | 227 | Шебекино г., Свободы ул., 23 | 1962 | 2009 | Кирпич | 4 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 43,00 | 7 336,23 | 4 072,33 | 127,10 | 95 | 171 | - |
| 4994 | 228 | Шебекино г., Свободы ул., 25 | 1954 | 2012 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 49,00 | 1 119,66 | 558,10 | 0,00 | 12 | 14 | - |
| 4995 | 229 | Шебекино г., Свободы ул., 29 | 1965 | 2009 | Кирпич | 4 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 40,00 | 4 470,02 | 2 476,00 | 84,30 | 102 | 111 | - |
| 4996 | 230 | Шебекино г., Свободы ул., 30/4 | 1957 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 49,00 | 1 258,26 | 565,90 | 0,00 | 12 | 23 | - |
| 4997 | 231 | Шебекино г., Свободы ул., 31 | 1964 | 2009 | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 43,00 | 2 046,54 | 1 245,75 | 40,50 | 32 | 55 | - |
| 4998 | 232 | Шебекино г., Свободы ул., 32 | 1960 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 46,00 | 2 128,10 | 786,20 | 230,80 | 15 | 27 | - |
| 4999 | 233 | Шебекино г., Свободы ул., 33 | 1970 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 38,00 | 4 745,92 | 2 870,12 | 0,00 | 71 | 129 | - |
| 5000 | 234 | Шебекино г., Свободы ул., 34 | 1962 | - | Кирпич | 4 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 45,00 | 3 695,34 | 1 530,40 | 670,70 | 36 | 58 | - |
| 5001 | 235 | Шебекино г., Свободы ул., 35 | 1969 | 2015 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 40,00 | 4 741,80 | 2 760,70 | 109,80 | 70 | 110 | - |
| 5002 | 236 | Шебекино г., Свободы ул., 37 | 1973 | 2018 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 33,00 | 4 698,78 | 2 837,29 | 0,00 | 70 | 123 | - |
| 5003 | 237 | Шебекино г., Свободы ул., 38 | 1964 | - | Кирпич | 4 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 43,00 | 4 080,37 | 2 378,10 | 186,80 | 60 | 104 | - |
| 5004 | 238 | Шебекино г., Свободы ул., 40 | 1966 | 2015 | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 40,00 | 1 650,88 | 1 275,88 | 0,00 | 32 | 41 | - |
| 5005 | 239 | Шебекино г., Свободы ул., 42 | 1963 | 1970 | Кирпич | 4 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 44,00 | 4 219,55 | 2 397,12 | 0,00 | 24 | 124 | - |
| 5006 | 240 | Шебекино г., Свободы ул., 44 | 1968 | - | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 39,00 | 4 423,90 | 2 723,70 | 0,00 | 60 | 119 | - |
| 5007 | 241 | Шебекино г., Свободы ул., 46 | 1972 | 2016 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 39,00 | 4 333,19 | 2 842,40 | 0,00 | 70 | 107 | - |
| 5008 | 242 | Шебекино г., Свободы ул., 48 | 1972 | 2018 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 37,00 | 4 555,52 | 2 845,23 | 0,00 | 71 | 123 | - |
| 5009 | 243 | Шебекино г., Спортивный пер., 1 | 1950 | 2009 | Блок | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 69,00 | 941,24 | 534,26 | 0,00 | 12 | 23 | - |
| 5010 | 244 | Шебекино г., Фрунзе ул., 3 | 1990 | 2009 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 29,00 | 7 482,70 | 4 813,66 | 0,00 | 90 | 193 | - |
| 5011 | 245 | Шебекино г., Фрунзе ул., 4 | 1993 | - | Железобетонные панели | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 3 898,47 | 3 879,16 | 0,00 | 65 | 188 | - |
| 5012 | 246 | Шебекино г., Фрунзе ул., 8 | 1989 | - | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 17,00 | 7 632,70 | 4 698,70 | 0,00 | 89 | 192 | - |
| 5013 | 247 | Шебекино г., Фрунзе ул., 10 | 1990 | 2017 | Железобетонные панели | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 29,00 | 6 296,84 | 3 638,15 | 0,00 | 60 | 97 | - |
| 5014 | 248 | Шебекино г., Харьковская ул., 55а | 1991 | - | Кирпич | 4 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 28,00 | 1 456,51 | 773,30 | 0,00 | 16 | 36 | - |
| 5015 | 249 | Шебекино г., Харьковская ул., 55б | 1992 | - | Железобетонные панели | 4 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 27,00 | 1 459,60 | 774,20 | 0,00 | 16 | 33 | - |
| 5016 | 250 | Шебекино г., Харьковская ул., 55в | 1995 | 2009 | Железобетонные панели | 4 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 24,00 | 2 334,40 | 1 285,70 | 0,00 | 27 | 63 | - |
| 5017 | 251 | Шебекино г., Харьковская ул., 58 | 1982 | - | Кирпич | 4 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 37,00 | 1 665,16 | 893,20 | 0,00 | 28 | 55 | - |
| 5018 | 252 | Шебекино г., Харьковская ул., 60 | 1982 | - | Кирпич | 4 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 37,00 | 1 719,32 | 932,10 | 0,00 | 28 | 43 | - |
| 5019 | 253 | Шебекино г., Харьковская ул., 62 | 1986 | - | Кирпич | 4 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 33,00 | 1 696,64 | 911,80 | 0,00 | 28 | 54 | - |
| 5020 | 254 | Шебекино г., Харьковская ул., 64 | 1997 | 2009 | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 22,00 | 1 605,09 | 1 192,40 | 0,00 | 30 | 56 | - |
| 5021 | 255 | Шебекино г., Шолохова ул., 1 | 2010 | - | Железобетонные панели | 7 | 8 | Счет регионального оператора | Нет | 2,00 | 8 089,30 | 7 956,60 | 132,70 | 180 | 430 | - |
| 5022 | 256 | Шебекино г., Шолохова ул., 3 | 2014 | - | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 8,00 | 1 305,40 | 883,40 | 422,00 | 40 | 63 | - |
| 5023 | 257 | Шебекино г., Шолохова ул., 5 | 2014 | - | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 8,00 | 1 382,20 | 1 382,20 | 0,00 | 41 | 33 | - |
| 5024 | 258 | Шебекино г., Шолохова ул., 7 | 2014 | - | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 8,00 | 2 049,00 | 1 548,90 | 0,00 | 41 | 41 | - |
| 5025 | 259 | Шебекинский р-н, Батрацкая Дача п., Центральная ул., 1 | 1995 | 2019 | Железобетонные панели | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 13,00 | 1 404,66 | 1 209,80 | 0,00 | 20 | 45 | - |
| 5026 | 260 | Шебекинский р-н, Батрацкая Дача п., Центральная ул., 1а | 1997 | 2019 | Железобетонные панели | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 13,00 | 2 825,41 | 2 420,31 | 0,00 | 40 | 120 | - |
| 5027 | 261 | Шебекинский р-н, Батрацкая Дача п., Центральная ул., 2 | 1995 | 2019 | Железобетонные панели | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 13,00 | 2 827,11 | 2 434,61 | 0,00 | 40 | 84 | - |
| 5028 | 262 | Шебекинский р-н, Батрацкая Дача п., Центральная ул., 3 | 1967 | 2014 | Железобетонные панели | 2 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 42,00 | 1 194,10 | 1 072,90 | 0,00 | 24 | 44 | - |
| 5029 | 263 | Шебекинский р-н, Батрацкая Дача п., Центральная ул., 4 | 1968 | 2014 | Железобетонные панели | 2 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 42,00 | 1 185,00 | 1 063,80 | 0,00 | 24 | 52 | - |
| 5030 | 264 | Шебекинский р-н, Батрацкая Дача п., Центральная ул., 5 | 1968 | 2014 | Железобетонные панели | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 42,00 | 669,40 | 609,20 | 0,00 | 14 | 49 | - |
| 5031 | 265 | Шебекинский р-н, Безлюдовка с., 1 | 1970 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 690,00 | 620,00 | 0,00 | 8 | 9 | - |
| 5032 | 266 | Шебекинский р-н, Безлюдовка с., 2 | 1970 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 690,00 | 620,00 | 0,00 | 8 | 5 | - |
| 5033 | 267 | Шебекинский р-н, Белянка с., Петренко ул., 19 | 1979 | - | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 45,00 | 986,00 | 986,00 | 0,00 | 22 | 65 | - |
| 5034 | 268 | Шебекинский р-н, Большетроицкое с., Кирова ул., 3 | 1992 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 17,00 | 1 397,43 | 1 397,43 | 0,00 | 27 | 81 | - |
| 5035 | 269 | Шебекинский р-н, Графовка с., Центральная ул., 1 | 1985 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 26,00 | 1 642,14 | 1 510,52 | 0,00 | 27 | 59 | - |
| 5036 | 270 | Шебекинский р-н, Графовка с., Центральная ул., 2 | 1985 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 23,00 | 1 645,51 | 1 513,29 | 0,00 | 27 | 51 | - |
| 5037 | 271 | Шебекинский р-н, Графовка с., Центральная ул., 3 | 1989 | - | Кирпич | 3 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 14,00 | 822,86 | 702,40 | 0,00 | 21 | 24 | - |
| 5038 | 272 | Шебекинский р-н, Графовка с., Центральная ул., 4 | 1989 | - | Кирпич | 3 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 18,00 | 796,85 | 673,10 | 0,00 | 21 | 25 | - |
| 5039 | 273 | Шебекинский р-н, Графовка с., Центральная ул., 5 | 1989 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 19,00 | 1 717,71 | 1 063,10 | 453,61 | 18 | 47 | - |
| 5040 | 274 | Шебекинский р-н, Графовка с., Центральная ул., 6 | 1986 | - | Кирпич | 3 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 18,00 | 792,63 | 671,30 | 52,50 | 21 | 59 | - |
| 5041 | 275 | Шебекинский р-н, Графовка с., Центральная ул., 6а | 1988 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 16,00 | 1 645,75 | 1 439,90 | 62,40 | 29 | 56 | - |
| 5042 | 276 | Шебекинский р-н, Графовка с., Центральная ул., 8 | 1989 | - | Кирпич | 3 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 22,00 | 867,60 | 704,50 | 41,60 | 21 | 31 | - |
| 5043 | 277 | Шебекинский р-н, Купино с., Анатовского пер., 2 | 1994 | 2020 | Железобетонные панели | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 45,00 | 1 723,50 | 1 429,00 | 0,00 | 24 | 43 | - |
| 5044 | 278 | Шебекинский р-н, Купино с., Анатовского пер., 3 | 1980 | 2020 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 43,00 | 971,90 | 891,20 | 0,00 | 18 | 46 | - |
| 5045 | 279 | Шебекинский р-н, Купино с., Анатовского пер., 4 | 1980 | 2020 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 45,00 | 988,60 | 894,60 | 0,00 | 22 | 57 | - |
| 5046 | 280 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., 72 Гвардейской Дивизии ул., 79 | 1993 | - | Железобетонные панели | 4 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 15,00 | 2 929,21 | 2 639,25 | 0,00 | 40 | 70 | - |
| 5047 | 281 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., 72 Гвардейской Дивизии ул., 81 | 1996 | 2018 | Кирпич | 4 | 2 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 13,00 | 2 027,70 | 1 872,00 | 0,00 | 32 | 76 | - |
| 5048 | 282 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., 72 Гвардейской Дивизии ул., 82 | 1995 | 2018 | Кирпич | 4 | 9 | Счет регионального оператора | Нет | 13,00 | 7 486,90 | 6 688,70 | 0,00 | 128 | 236 | - |
| 5049 | 283 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., 72 Гвардейской Дивизии ул., 83 | 1993 | - | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 16,00 | 2 157,70 | 2 006,10 | 0,00 | 32 | 58 | - |
| 5050 | 284 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., 72 Гвардейской Дивизии ул., 84 | 1994 | 2009 | Железобетонные панели | 4 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 15,00 | 2 899,65 | 2 605,25 | 0,00 | 40 | 107 | - |
| 5051 | 285 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., 72 Гвардейской Дивизии ул., 85 | 1993 | 2013 | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 15,00 | 1 419,90 | 1 290,90 | 0,00 | 27 | 70 | - |
| 5052 | 286 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., 72 Гвардейской Дивизии ул., 86 | 1994 | - | Железобетонные панели | 4 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 15,00 | 2 881,90 | 2 589,10 | 0,00 | 40 | 75 | - |
| 5053 | 287 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., 72 Гвардейской Дивизии ул., 86а | 1995 | - | Кирпич | 4 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 12,00 | 1 227,80 | 1 069,30 | 0,00 | 16 | 32 | - |
| 5054 | 288 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., 72 Гвардейской Дивизии ул., 89 | 1995 | - | Кирпич | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 13,00 | 1 766,96 | 1 607,96 | 0,00 | 20 | 56 | - |
| 5055 | 289 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., Мелиораторов ул., 1 | 1970 | 2016 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 36,00 | 804,00 | 743,40 | 0,00 | 16 | 18 | - |
| 5056 | 290 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., Мелиораторов ул., 2 | 1971 | 2015 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 36,00 | 793,70 | 733,10 | 0,00 | 16 | 33 | - |
| 5057 | 291 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., Мелиораторов ул., 3 | 1973 | 2015 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 33,00 | 797,90 | 737,30 | 0,00 | 15 | 38 | - |
| 5058 | 292 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., Мелиораторов ул., 4 | 1974 | 2015 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 31,00 | 791,80 | 731,20 | 0,00 | 16 | 35 | - |
| 5059 | 293 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., Мелиораторов ул., 5 | 1976 | 2015 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 30,00 | 1 222,20 | 1 130,40 | 0,00 | 24 | 62 | - |
| 5060 | 294 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., Шумилова ул., 3 | 1981 | 2018 | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 1 297,70 | 1 165,50 | 0,00 | 27 | 79 | - |
| 5061 | 295 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., Шумилова ул., 4 | 1981 | 2009 | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 28,00 | 1 316,70 | 1 183,70 | 0,00 | 27 | 85 | - |
| 5062 | 296 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., Шумилова ул., 5 | 1981 | 2018 | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 1 299,15 | 1 170,70 | 0,00 | 27 | 69 | - |
| 5063 | 297 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., Шумилова ул., 6 | 1982 | 2009 | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 26,00 | 1 326,64 | 1 194,64 | 0,00 | 27 | 62 | - |
| 5064 | 298 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., Шумилова ул., 7 | 1982 | 2018 | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 26,00 | 1 337,30 | 1 208,30 | 0,00 | 27 | 57 | - |
| 5065 | 299 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., Шумилова ул., 8 | 1981 | 2018 | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 24,00 | 1 293,90 | 1 169,00 | 0,00 | 27 | 67 | - |
| 5066 | 300 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., Шумилова ул., 9 | 1981 | 2020 | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 26,00 | 1 306,50 | 1 181,50 | 0,00 | 27 | 70 | - |
| 5067 | 301 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., Шумилова ул., 10 | 1982 | 2009 | Кирпич | 3 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 23,00 | 2 282,41 | 1 974,81 | 115,60 | 34 | 107 | - |
| 5068 | 302 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., Шумилова ул., 11 | 1996 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 12,00 | 4 192,30 | 3 758,90 | 0,00 | 70 | 136 | - |
| 5069 | 303 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., Шумилова ул., 12 | 1982 | 2018 | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 22,00 | 1 312,70 | 1 184,40 | 0,00 | 27 | 51 | - |
| 5070 | 304 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., Шумилова ул., 13 | 1985 | 2019 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 22,00 | 1 679,90 | 1 541,40 | 0,00 | 27 | 64 | - |
| 5071 | 305 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., Шумилова ул., 14 | 1985 | 2017 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 23,00 | 1 666,53 | 1 527,43 | 0,00 | 27 | 69 | - |
| 5072 | 306 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., Шумилова ул., 15 | 1983 | - | Кирпич | 3 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 24,00 | 803,94 | 623,84 | 30,60 | 19 | 29 | - |
| 5073 | 307 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., Шумилова ул., 16 | 1983 | - | Кирпич | 3 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 23,00 | 813,30 | 692,30 | 0,00 | 21 | 25 | - |
| 5074 | 308 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., Шумилова ул., 17 | 1985 | - | Кирпич | 3 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 22,00 | 817,30 | 696,30 | 0,00 | 21 | 34 | - |
| 5075 | 309 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., Шумилова ул., 18 | 1986 | - | Кирпич | 3 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 21,00 | 829,72 | 709,52 | 0,00 | 21 | 32 | - |
| 5076 | 310 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., Шумилова ул., 19 | 1982 | - | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 21,00 | 1 313,80 | 1 184,70 | 0,00 | 27 | 70 | - |
| 5077 | 311 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., Шумилова ул., 22 | 1986 | - | Кирпич | 3 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 18,00 | 2 237,17 | 2 092,87 | 0,00 | 36 | 94 | - |
| 5078 | 312 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., Шумилова ул., 23 | 1993 | - | Кирпич | 4 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 16,00 | 3 024,70 | 2 808,40 | 0,00 | 40 | 123 | - |
| 5079 | 313 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., Шумилова ул., 24 | 1987 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 19,00 | 1 704,10 | 1 576,10 | 0,00 | 27 | 60 | - |
| 5080 | 314 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., Шумилова ул., 25 | 1982 | - | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 22,00 | 1 325,52 | 1 193,32 | 0,00 | 27 | 62 | - |
| 5081 | 315 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., Шумилова ул., 26 | 1987 | - | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 18,00 | 1 482,70 | 1 347,00 | 0,00 | 27 | 73 | - |
| 5082 | 316 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., Шумилова ул., 27 | 1980 | - | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 27,00 | 1 319,42 | 1 186,42 | 0,00 | 27 | 70 | - |
| 5083 | 317 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., Шумилова ул., 28 | 1990 | 2019 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 17,00 | 1 746,20 | 1 614,00 | 0,00 | 24 | 73 | - |
| 5084 | 318 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., Шумилова ул., 29 | 1990 | - | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 16,00 | 1 444,50 | 1 312,20 | 0,00 | 27 | 60 | - |
| 5085 | 319 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., Шумилова ул., 30 | 1989 | - | Монолит железобетонный | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 17,00 | 1 434,60 | 1 302,30 | 0,00 | 27 | 58 | - |
| 5086 | 320 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., Шумилова ул., 33 | 1987 | - | Кирпич | 3 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 21,00 | 832,20 | 696,50 | 0,00 | 21 | 23 | - |
| 5087 | 321 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., Шумилова ул., 34 | 1995 | - | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 12,00 | 1 474,94 | 1 359,74 | 0,00 | 24 | 51 | - |
| 5088 | 322 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., Шумилова ул., 35 | 1996 | - | Кирпич | 4 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 13,00 | 2 054,50 | 1 794,00 | 94,90 | 30 | 70 | - |
| 5089 | 323 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., Шумилова ул., 36 | 1986 | 2017 | Железобетонные панели | 3 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 19,00 | 1 938,20 | 1 728,60 | 0,00 | 36 | 71 | - |
| 5090 | 324 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., Шумилова ул., 37 | 1985 | 2019 | Железобетонные панели | 3 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 22,00 | 1 863,40 | 1 688,80 | 0,00 | 30 | 64 | - |
| 5091 | 325 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., Шумилова ул., 38 | 1985 | - | Железобетонные панели | 4 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 1 861,80 | 1 690,10 | 0,00 | 30 | 69 | - |
| 5092 | 326 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., Шумилова ул., 39 | 1983 | - | Кирпич | 3 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 24,00 | 829,16 | 713,16 | 0,00 | 21 | 42 | - |
| 5093 | 327 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., Шумилова ул., 40 | 1988 | - | Кирпич | 3 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 829,45 | 713,60 | 0,00 | 21 | 29 | - |
| 5094 | 328 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., Шумилова ул., 41 | 1983 | 2020 | Кирпич | 3 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 24,00 | 2 225,10 | 2 025,10 | 0,00 | 36 | 76 | - |
| 5095 | 329 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., Шумилова ул., 42 | 1985 | - | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 21,00 | 1 136,90 | 1 061,70 | 0,00 | 18 | 47 | - |
| 5096 | 330 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., Шумилова ул., 43 | 1985 | 2017 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 22,00 | 1 678,80 | 1 542,30 | 0,00 | 27 | 59 | - |
| 5097 | 331 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., Шумилова ул., 44 | 1986 | 2012 | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 21,00 | 1 409,60 | 1 281,60 | 0,00 | 27 | 57 | - |
| 5098 | 332 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., Шумилова ул., 46 | 1995 | 2018 | Железобетонные панели | 4 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 11,00 | 2 920,05 | 2 635,65 | 0,00 | 40 | 94 | - |
| 5099 | 333 | Шебекинский р-н, Муром с., Мира ул., 1 | 1989 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 36,00 | 988,80 | 913,40 | 0,00 | 18 | 49 | - |
| 5100 | 334 | Шебекинский р-н, Новая Таволжанка с., 9 Мая ул., 1 | 1975 | 2015 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 40,00 | 1 488,44 | 901,12 | 462,80 | 22 | 50 | - |
| 5101 | 335 | Шебекинский р-н, Новая Таволжанка с., 9 Мая ул., 1а | 1986 | - | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 1 712,81 | 1 549,41 | 0,00 | 24 | 63 | - |
| 5102 | 336 | Шебекинский р-н, Новая Таволжанка с., 9 Мая ул., 2 | 1973 | 2015 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 43,00 | 689,81 | 619,09 | 0,00 | 15 | 30 | - |
| 5103 | 337 | Шебекинский р-н, Новая Таволжанка с., Кирова ул., 1 | 1993 | - | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 13,00 | 1 479,60 | 1 337,10 | 0,00 | 27 | 58 | - |
| 5104 | 338 | Шебекинский р-н, Новая Таволжанка с., Кирова ул., 1а | 1991 | - | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 12,00 | 1 496,61 | 1 357,10 | 0,00 | 27 | 60 | - |
| 5105 | 339 | Шебекинский р-н, Новая Таволжанка с., Молодежная ул., 2 | 1985 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 23,00 | 900,80 | 599,60 | 0,00 | 22 | 49 | - |
| 5106 | 340 | Шебекинский р-н, Новая Таволжанка с., Садовая ул., 1 | 1962 | 2015 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 50,00 | 660,62 | 605,04 | 0,00 | 16 | 21 | - |
| 5107 | 341 | Шебекинский р-н, Новая Таволжанка с., Садовая ул., 2 | 1965 | 2015 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 44,00 | 657,46 | 599,36 | 0,00 | 15 | 22 | - |
| 5108 | 342 | Шебекинский р-н, Новая Таволжанка с., Харьковская ул., 9 | 1918 | 2016 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 55,00 | 1 211,90 | 573,15 | 142,30 | 27 | 47 | - |
| 5109 | 343 | Шебекинский р-н, Ржевка с., Башкатова ул., 11 | 1993 | 2015 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 16,00 | 1 404,94 | 1 277,14 | 0,00 | 27 | 51 | - |
| 5110 | 344 | Шебекинский р-н, Ржевка с., Башкатова ул., 12 | 1993 | 2015 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 16,00 | 1 387,70 | 1 257,20 | 0,00 | 27 | 47 | - |
| 5111 | 345 | Шебекинский р-н, Ржевка с., Башкатова ул., 13 | 1997 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 14,00 | 1 663,70 | 1 525,70 | 0,00 | 27 | 45 | - |
| 5112 | 346 | Шебекинский р-н, Ржевка с., Ленина ул., 51 | 1967 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 37,00 | 670,80 | 625,90 | 0,00 | 16 | 26 | - |
| 5113 | 347 | Шебекинский р-н, Ржевка с., Ленина ул., 52 | 1976 | 2020 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 30,00 | 659,10 | 612,50 | 0,00 | 16 | 34 | - |
| 5114 | 348 | Шебекинский р-н, Ржевка с., Ленина ул., 53 | 1963 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 40,00 | 654,50 | 606,70 | 0,00 | 16 | 25 | - |
| 5115 | 349 | Шебекинский р-н, Ржевка с., Ленина ул., 54 | 1974 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 31,00 | 664,90 | 611,30 | 0,00 | 16 | 22 | - |
| 5116 | 350 | Шебекинский р-н, Ржевка с., Полевая ул., 1а | 1985 | 2019 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 22,00 | 1 126,00 | 967,30 | 0,00 | 20 | 52 | - |
| 5117 | 351 | Шебекинский р-н, Ржевка с., Совхозная ул., 19 | 1968 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 36,00 | 644,13 | 597,12 | 0,00 | 16 | 35 | - |
| 5118 | 352 | Шебекинский р-н, Ржевка с., Совхозная ул., 20 | 1967 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 37,00 | 689,50 | 466,20 | 175,80 | 16 | 35 | - |
| 5119 | 353 | Шебекинский р-н, Шебекинский п., Бельгина ул., 10 | 1980 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 26,00 | 377,70 | 370,60 | 0,00 | 7 | 21 | - |
| Яковлевский городской округ |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 679 248,06 | 572 791,83 | 8 254,50 | 11 656 | 24 483 | X |
| 5120 | 1 | Строитель г., 5 Августа ул., 1 | 1988 | 2016 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 5 365,80 | 4 837,80 | 0,00 | 90 | 222 | - |
| 5121 | 2 | Строитель г., 5 Августа ул., 2 | 1985 | 2008 | Железобетонные панели | 5 | 8 | Счет регионального оператора | Нет | 34,00 | 7 137,50 | 6 385,00 | 0,00 | 120 | 313 | - |
| 5122 | 3 | Строитель г., 5 Августа ул., 4 | 1983 | 2008 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 34,00 | 4 850,00 | 4 435,80 | 0,00 | 90 | 280 | - |
| 5123 | 4 | Строитель г., 5 Августа ул., 6 | 1980 | 2008 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 34,00 | 3 000,80 | 2 725,30 | 0,00 | 60 | 140 | - |
| 5124 | 5 | Строитель г., 5 Августа ул., 8 | 1983 | 2008 | Железобетонные панели | 5 | 12 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 10 356,30 | 9 256,50 | 0,00 | 173 | 484 | - |
| 5125 | 6 | Строитель г., 5 Августа ул., 12 | 1989 | 2008 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 23,00 | 5 091,10 | 4 658,75 | 0,00 | 90 | 213 | - |
| 5126 | 7 | Строитель г., 5 Августа ул., 14 | 1989 | 2008 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 27,00 | 5 278,40 | 4 816,60 | 0,00 | 90 | 224 | - |
| 5127 | 8 | Строитель г., 5 Августа ул., 15 | 2000 | - | Железобетонные панели | 10 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 17,00 | 16 825,50 | 14 444,30 | 0,00 | 280 | 555 | - |
| 5128 | 9 | Строитель г., 5 Августа ул., 16 | 1988 | 2020 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 29,00 | 4 981,20 | 4 763,80 | 0,00 | 89 | 188 | - |
| 5129 | 10 | Строитель г., 5 Августа ул., 17 | 2000 | 2016 | Кирпич | 4 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 17,00 | 6 547,80 | 4 774,90 | 0,00 | 102 | 165 | - |
| 5130 | 11 | Строитель г., 5 Августа ул., 18 | 1992 | 2019 | Железобетонные панели | 9 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 23,00 | 10 091,50 | 8 227,60 | 26,90 | 133 | 411 | - |
| 5131 | 12 | Строитель г., 5 Августа ул., 20 | 1990 | 2015 | Кирпич | 4 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 3 974,60 | 3 376,60 | 0,00 | 96 | 198 | - |
| 5132 | 13 | Строитель г., 5 Августа ул., 22 | 1993 | 2016 | Железобетонные панели | 10 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 28,00 | 3 753,90 | 3 189,20 | 0,00 | 80 | 175 | - |
| 5133 | 14 | Строитель г., Березовая ул., 3 | 2010 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 12,00 | 2 018,20 | 1 754,50 | 0,00 | 42 | 30 | - |
| 5134 | 15 | Строитель г., Березовая ул., 5 | 2012 | - | Шлакоблок | 4 | 5 | Счет регионального оператора | Нет | 5,00 | 4 310,80 | 3 731,60 | 0,00 | 42 | 57 | - |
| 5135 | 16 | Строитель г., Березовая ул., 7 | 2013 | - | Шлакоблок | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 5,00 | 1 558,10 | 1 374,20 | 0,00 | 29 | 46 | - |
| 5136 | 17 | Строитель г., Березовая ул., 7а | 2014 | - | Блок | 3 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 5,00 | 1 097,90 | 975,80 | 0,00 | 24 | 46 | - |
| 5137 | 18 | Строитель г., Жукова ул., 1 | 2003 | - | Железобетонные панели | 10 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 15,00 | 5 905,10 | 4 919,50 | 0,00 | 100 | 231 | - |
| 5138 | 19 | Строитель г., Жукова ул., 3 | 2003 | - | Железобетонные панели | 10 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 16,00 | 14 518,00 | 12 014,00 | 0,00 | 200 | 511 | - |
| 5139 | 20 | Строитель г., Жукова ул., 5 | 2003 | - | Железобетонные панели | 10 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 15,00 | 9 083,80 | 7 087,10 | 203,30 | 130 | 285 | - |
| 5140 | 21 | Строитель г., Жукова ул., 5а | 2013 | - | Монолит железобетонный | 12 | 1 | - | Нет | 2,00 | 6 022,50 | 4 311,00 | 389,70 | 63 | 101 | B |
| 5141 | 22 | Строитель г., Жукова ул., 7 | 2004 | - | Железобетонные панели | 10 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 15,00 | 8 231,60 | 6 861,60 | 33,80 | 130 | 281 | - |
| 5142 | 23 | Строитель г., Жукова ул., 7а | 2006 | - | Железобетонные панели | 10 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 10,00 | 12 173,60 | 10 010,10 | 0,00 | 217 | 340 | - |
| 5143 | 24 | Строитель г., Жукова ул., 9 | 2005 | - | Железобетонные панели | 10 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 11,00 | 19 325,50 | 15 958,30 | 15,80 | 389 | 602 | - |
| 5144 | 25 | Строитель г., Жукова ул., 11 | 2008 | - | Железобетонные панели | 10 | 5 | Счет регионального оператора | Нет | 9,00 | 14 749,70 | 12 212,80 | 0,00 | 240 | 475 | - |
| 5145 | 26 | Строитель г., Жукова ул., 13 | 2008 | - | Железобетонные панели | 7 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 9,00 | 12 350,50 | 10 216,70 | 0,00 | 223 | 178 | - |
| 5146 | 27 | Строитель г., Жукова ул., 15 | 2009 | - | Железобетонные панели | 10 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 6,00 | 15 269,20 | 12 659,90 | 0,00 | 258 | 291 | - |
| 5147 | 28 | Строитель г., Жукова ул., 17 | 2005 | - | Крупноразмерный блок | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 14,00 | 4 442,90 | 3 997,50 | 0,00 | 70 | 142 | - |
| 5148 | 29 | Строитель г., Зайцева ул., 2 | 1971 | 2008 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 40,00 | 415,90 | 385,70 | 0,80 | 8 | 23 | - |
| 5149 | 30 | Строитель г., Зайцева ул., 4 | 1971 | 2008 | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 39,00 | 405,20 | 373,00 | 0,00 | 8 | 19 | - |
| 5150 | 31 | Строитель г., Интернационалистов ул., 17а | 2017 | - | Блок | 2 | 10 | - | Нет | 5,00 | 331,00 | 331,00 | 0,00 | 10 | 20 | - |
| 5151 | 32 | Строитель г., Интернационалистов ул., 17б | 2018 | - | Пеноблок | 3 | 1 | - | Нет | 1,00 | 864,00 | 733,90 | 0,00 | 21 | 15 | - |
| 5152 | 33 | Строитель г., Конева ул., 2 | 2003 | - | Крупноразмерный блок | 5 | 7 | Счет регионального оператора | Нет | 14,00 | 7 346,60 | 6 625,80 | 0,00 | 129 | 247 | - |
| 5153 | 34 | Строитель г., Конева ул., 4 | 2003 | - | Крупноразмерный блок | 5 | 5 | Счет регионального оператора | Нет | 14,00 | 5 353,30 | 4 785,40 | 0,00 | 95 | 193 | - |
| 5154 | 35 | Строитель г., Конева ул., 6 | 2004 | - | Крупноразмерный блок | 5 | 5 | Счет регионального оператора | Нет | 13,00 | 5 517,20 | 4 958,70 | 114,30 | 95 | 147 | - |
| 5155 | 36 | Строитель г., Конева ул., 8 | 2003 | - | Крупноразмерный блок | 5 | 7 | Счет регионального оператора | Нет | 14,00 | 8 813,70 | 6 372,30 | 47,10 | 129 | 274 | - |
| 5156 | 37 | Строитель г., Конева ул., 10 | 2004 | - | Крупноразмерный блок | 5 | 5 | Счет регионального оператора | Нет | 14,00 | 4 205,90 | 3 799,80 | 0,00 | 70 | 172 | - |
| 5157 | 38 | Строитель г., Кривошеина ул., 1 | 1986 | - | Железобетонные панели | 5 | 10 | Счет регионального оператора | Нет | 23,00 | 8 954,30 | 7 953,10 | 25,40 | 148 | 364 | - |
| 5158 | 39 | Строитель г., Кривошеина ул., 2 | 1972 | 2018 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 4 330,00 | 3 374,50 | 0,00 | 70 | 189 | - |
| 5159 | 40 | Строитель г., Кривошеина ул., 3 | 1972 | - | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 26,00 | 2 502,70 | 1 463,60 | 442,90 | 70 | 113 | - |
| 5160 | 41 | Строитель г., Кривошеина ул., 4 | 1972 | 2012 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 4 326,60 | 3 357,30 | 0,00 | 70 | 158 | - |
| 5161 | 42 | Строитель г., Кривошеина ул., 6 | 1972 | 2009 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 26,00 | 4 227,80 | 3 237,50 | 0,00 | 70 | 166 | - |
| 5162 | 43 | Строитель г., Кривошеина ул., 8 | 1976 | 2011 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 24,00 | 4 308,50 | 3 251,70 | 58,90 | 69 | 179 | C |
| 5163 | 44 | Строитель г., Курская ул., 8 | 1999 | 2020 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 17,00 | 5 897,20 | 5 191,80 | 0,00 | 95 | 199 | - |
| 5164 | 45 | Строитель г., Курский пер., 3 | 1995 | 2021 | Железобетонные панели | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 17,00 | 4 673,90 | 4 015,40 | 0,00 | 65 | 168 | - |
| 5165 | 46 | Строитель г., Ленина ул., 3 | 1975 | 2013 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 36,00 | 2 977,70 | 2 701,20 | 0,00 | 60 | 150 | - |
| 5166 | 47 | Строитель г., Ленина ул., 4 | 1970 | 2009 | Кирпич | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 31,00 | 1 963,80 | 1 733,30 | 78,50 | 38 | 82 | - |
| 5167 | 48 | Строитель г., Ленина ул., 5 | 1971 | 2009 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 33,00 | 4 934,40 | 4 601,40 | 0,00 | 90 | 237 | - |
| 5168 | 49 | Строитель г., Ленина ул., 5а | 1979 | 2009 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 2 981,10 | 2 744,10 | 0,00 | 60 | 147 | - |
| 5169 | 50 | Строитель г., Ленина ул., 6 | 1978 | 2013 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 42,00 | 3 605,50 | 3 091,80 | 245,50 | 64 | 174 | - |
| 5170 | 51 | Строитель г., Ленина ул., 8 | 1971 | 2010 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 40,00 | 2 928,20 | 2 673,60 | 0,00 | 60 | 124 | - |
| 5171 | 52 | Строитель г., Ленина ул., 8а | 1978 | 2014 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Да | 35,00 | 4 366,60 | 2 699,80 | 855,10 | 56 | 145 | - |
| 5172 | 53 | Строитель г., Ленина ул., 10 | 1978 | 2011 | Кирпич | 4 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 28,00 | 3 452,20 | 1 971,10 | 561,80 | 56 | 108 | C |
| 5173 | 54 | Строитель г., Ленина ул., 10а | 1978 | 2008 | Кирпич | 4 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 32,00 | 3 392,10 | 2 534,90 | 0,00 | 58 | 122 | - |
| 5174 | 55 | Строитель г., Ленина ул., 11 | 1975 | 2011 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 35,00 | 4 902,90 | 4 438,30 | 49,00 | 90 | 198 | - |
| 5175 | 56 | Строитель г., Ленина ул., 12 | 1986 | 2011 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 32,00 | 3 014,40 | 2 673,70 | 30,00 | 60 | 130 | C |
| 5176 | 57 | Строитель г., Ленина ул., 13а | 1987 | 2014 | Кирпич | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 37,00 | 4 129,70 | 3 704,00 | 0,00 | 68 | 172 | - |
| 5177 | 58 | Строитель г., Ленина ул., 15 | 1982 | 2011 | Кирпич | 5 | 12 | Счет регионального оператора | Нет | 33,00 | 8 682,70 | 7 506,50 | 373,40 | 155 | 382 | - |
| 5178 | 59 | Строитель г., Ленина ул., 15а | 1986 | 2014 | Кирпич | 5 | 10 | Счет регионального оператора | Да | 38,00 | 7 297,70 | 6 677,41 | 0,00 | 142 | 348 | - |
| 5179 | 60 | Строитель г., Ленина ул., 17 | 1989 | 2011 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 2 651,20 | 2 597,10 | 0,00 | 58 | 146 | - |
| 5180 | 61 | Строитель г., Ленина ул., 17а | 1989 | 2011 | Кирпич | 5 | 12 | Счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 8 206,30 | 7 125,20 | 72,00 | 127 | 391 | - |
| 5181 | 62 | Строитель г., Ленина ул., 18 | 1966 | 2011 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 33,00 | 4 461,60 | 2 671,40 | 815,10 | 56 | 133 | C |
| 5182 | 63 | Строитель г., Ленина ул., 19 | 1995 | 2015 | Кирпич | 5 | 12 | Счет регионального оператора | Нет | 19,00 | 9 121,00 | 7 923,50 | 344,10 | 155 | 326 | - |
| 5183 | 64 | Строитель г., Ленина ул., 19а | 1993 | 2015 | Кирпич | 5 | 14 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 10 259,60 | 8 881,60 | 0,00 | 168 | 445 | - |
| 5184 | 65 | Строитель г., Мира ул., 22 | 2006 | - | Железобетонные панели | 10 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 15,00 | 6 190,90 | 4 665,40 | 528,60 | 106 | 182 | - |
| 5185 | 66 | Строитель г., Мира ул., 24 | 2007 | - | Железобетонные панели | 10 | 4 | Специальный счет регионального оператора | Нет | 14,00 | 12 469,60 | 10 525,30 | 0,00 | 180 | 419 | - |
| 5186 | 67 | Строитель г., Мира ул., 26 | 2009 | - | Железобетонные панели | 10 | 5 | Счет регионального оператора | Нет | 12,00 | 13 667,30 | 11 337,50 | 0,00 | 198 | 407 | - |
| 5187 | 68 | Строитель г., Мичурина ул., 1 | 2012 | - | Шлакоблок | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 1,00 | 932,00 | 578,00 | 0,00 | 17 | 18 | - |
| 5188 | 69 | Строитель г., Октябрьская ул., 4 | 1962 | 2009 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 25,30 | 675,10 | 628,70 | 0,00 | 16 | 31 | - |
| 5189 | 70 | Строитель г., Октябрьская ул., 6 | 1962 | 2009 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 38,00 | 685,60 | 375,20 | 131,80 | 10 | 19 | B |
| 5190 | 71 | Строитель г., Октябрьская ул., 8 | 1962 | 2009 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 34,00 | 669,10 | 619,90 | 0,00 | 16 | 30 | - |
| 5191 | 72 | Строитель г., Октябрьская ул., 10 | 1962 | 2012 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 673,80 | 625,90 | 0,00 | 16 | 23 | - |
| 5192 | 73 | Строитель г., Октябрьская ул., 13а | 2018 | - | Пеноблок | 5 | 1 | - | Нет | 1,00 | 3 106,20 | 1 933,60 | 293,90 | 99 | 54 | - |
| 5193 | 74 | Строитель г., Октябрьская ул., 16 | 1973 | 2012 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 27,00 | 1 160,80 | 724,60 | 0,00 | 16 | 33 | - |
| 5194 | 75 | Строитель г., Октябрьская ул., 18 | 1966 | 2011 | Железобетонные панели | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 36,00 | 1 624,20 | 1 031,80 | 0,00 | 24 | 44 | C |
| 5195 | 76 | Строитель г., Октябрьская ул., 19 | 2014 | - | Железобетонные панели | 10 | 5 | Счет регионального оператора | Нет | 1,00 | 13 671,40 | 11 191,70 | 0,00 | 226 | 98 | B |
| 5196 | 77 | Строитель г., Октябрьская ул., 23 | 2008 | - | Железобетонные панели | 10 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 9,00 | 11 119,10 | 9 129,50 | 0,00 | 231 | 331 | - |
| 5197 | 78 | Строитель г., Октябрьская ул., 23а | 2002 | - | Железобетонные панели | 9 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 14,00 | 6 574,90 | 5 495,50 | 0,00 | 108 | 246 | - |
| 5198 | 79 | Строитель г., Октябрьская ул., 24 | 1970 | 2013 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 38,00 | 1 273,50 | 727,60 | 214,90 | 19 | 40 | - |
| 5199 | 80 | Строитель г., Октябрьская ул., 24а | 1972 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 28,00 | 3 598,60 | 3 244,20 | 39,30 | 74 | 171 | C |
| 5200 | 81 | Строитель г., Октябрьская ул., 25 | 2009 | - | Железобетонные панели | 10 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 9,00 | 12 471,20 | 9 930,90 | 389,30 | 216 | 341 | B |
| 5201 | 82 | Строитель г., Октябрьская ул., 26 | 1973 | 2012 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 29,00 | 1 097,50 | 894,20 | 0,00 | 22 | 37 | - |
| 5202 | 83 | Строитель г., Победы ул., 1 | 1994 | 2018 | Кирпич | 9 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 28,00 | 3 272,00 | 2 824,80 | 0,00 | 54 | 125 | - |
| 5203 | 84 | Строитель г., Победы ул., 3 | 1989 | 2018 | Железобетонные панели | 9 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 8 947,40 | 7 820,40 | 0,00 | 143 | 395 | - |
| 5204 | 85 | Строитель г., Победы ул., 5 | 1994 | 2008 | Железобетонные панели | 9 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 23,00 | 8 938,65 | 7 167,30 | 0,00 | 108 | 296 | - |
| 5205 | 86 | Строитель г., Победы ул., 5а | 2004 | - | Железобетонные панели | 10 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 11,00 | 10 159,70 | 8 810,20 | 28,70 | 190 | 369 | - |
| 5206 | 87 | Строитель г., Победы ул., 10б | 2015 | - | Крупноразмерный блок | 3 | 1 | - | Нет | 0,00 | 847,00 | 777,30 | 0,00 | 15 | 5 | - |
| 5207 | 88 | Строитель г., Победы ул., 10в | 2015 | - | Крупноразмерный блок | 3 | 1 | - | Нет | 0,00 | 848,90 | 779,00 | 0,00 | 12 | 7 | - |
| 5208 | 89 | Строитель г., Победы ул., 10г | 2014 | - | Крупноразмерный блок | 3 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 5,00 | 856,50 | 787,40 | 0,00 | 15 | 22 | - |
| 5209 | 90 | Строитель г., Победы ул., 10д | 2014 | - | Крупноразмерный блок | 3 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 5,00 | 850,60 | 780,20 | 0,00 | 15 | 58 | - |
| 5210 | 91 | Строитель г., Победы ул., 10е | 2014 | - | Крупноразмерный блок | 3 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 5,00 | 845,70 | 776,70 | 0,00 | 15 | 61 | - |
| 5211 | 92 | Строитель г., Победы ул., 11 | 2002 | - | Крупноразмерный блок | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 15,00 | 4 342,20 | 3 948,40 | 0,00 | 65 | 147 | - |
| 5212 | 93 | Строитель г., Победы ул., 13 | 2002 | - | Крупноразмерный блок | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 17,00 | 4 453,60 | 4 010,20 | 0,00 | 70 | 150 | - |
| 5213 | 94 | Строитель г., Промышленная ул., 32 | 1963 | 2019 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 49,00 | 832,80 | 685,90 | 0,00 | 26 | 40 | C |
| 5214 | 95 | Строитель г., Промышленная ул., 34 | 1967 | 2019 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 52,00 | 820,30 | 246,00 | 469,30 | 9 | 15 | - |
| 5215 | 96 | Строитель г., Промышленная ул., 38 | 1979 | 2008 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 33,00 | 2 968,30 | 2 701,00 | 0,00 | 60 | 125 | - |
| 5216 | 97 | Строитель г., Промышленная ул., 40 | 1978 | 2008 | Железобетонные панели | 5 | 8 | Счет регионального оператора | Нет | 34,00 | 6 075,50 | 5 408,45 | 88,70 | 118 | 228 | - |
| 5217 | 98 | Строитель г., Промышленная ул., 42 | 1978 | 2009 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 37,00 | 4 776,50 | 4 357,40 | 0,00 | 90 | 228 | - |
| 5218 | 99 | Строитель г., Промышленный пер., 3 | 1969 | 2011 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 29,00 | 972,31 | 891,51 | 0,00 | 22 | 44 | - |
| 5219 | 100 | Строитель г., Советская ул., 30 | 1969 | 2010 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 31,00 | 3 531,10 | 2 705,90 | 0,00 | 60 | 104 | - |
| 5220 | 101 | Строитель г., Советская ул., 31 | 1979 | 2020 | Железобетонные панели | 5 | 8 | Счет регионального оператора | Нет | 27,00 | 6 356,90 | 5 766,90 | 0,00 | 120 | 281 | - |
| 5221 | 102 | Строитель г., Советская ул., 32 | 1970 | 2010 | Железобетонные панели | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Нет | 33,00 | 5 717,90 | 4 325,70 | 91,90 | 90 | 194 | - |
| 5222 | 103 | Строитель г., Советская ул., 35 | 1979 | 2017 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 40,00 | 3 006,30 | 2 779,59 | 0,00 | 60 | 130 | - |
| 5223 | 104 | Строитель г., Советский пер., 1 | 1972 | 2012 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 1 111,70 | 1 027,80 | 0,00 | 26 | 66 | - |
| 5224 | 105 | Строитель г., Советский пер., 2 | 1972 | 2012 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 1 173,90 | 1 073,00 | 0,00 | 27 | 52 | - |
| 5225 | 106 | Строитель г., Советский пер., 3 | 1974 | 2012 | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 30,00 | 1 098,80 | 1 022,80 | 0,00 | 24 | 55 | - |
| 5226 | 107 | Строитель г., Центральная ул., 2 | 1986 | - | Железобетонные панели | 5 | 5 | Счет регионального оператора | Нет | 34,00 | 7 972,40 | 6 500,90 | 12,70 | 110 | 264 | - |
| 5227 | 108 | Строитель г., Центральная ул., 4 | 1992 | 2015 | Железобетонные панели | 5 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 23,00 | 1 425,00 | 1 222,50 | 0,00 | 20 | 54 | - |
| 5228 | 109 | Строитель г., Центральная ул., 5 | 1995 | 2017 | Железобетонные панели | 5 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 22,00 | 2 976,60 | 2 555,80 | 19,40 | 40 | 90 | - |
| 5229 | 110 | Строитель г., Центральная ул., 6 | 1991 | 2013 | Железобетонные панели | 5 | 10 | Счет регионального оператора | Нет | 22,00 | 8 811,40 | 8 033,50 | 0,00 | 150 | 363 | - |
| 5230 | 111 | Строитель г., Центральная ул., 7 | 1997 | 2013 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 21,00 | 5 700,30 | 5 142,70 | 0,00 | 96 | 274 | - |
| 5231 | 112 | Строитель г., Центральная ул., 8 | 1997 | 2021 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 24,00 | 2 628,60 | 2 359,70 | 0,00 | 40 | 104 | - |
| 5232 | 113 | Строитель г., Центральная ул., 8а | 1992 | 2017 | Кирпич | 3 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 23,00 | 617,10 | 572,00 | 0,00 | 9 | 29 | - |
| 5233 | 114 | Строитель г., Центральная ул., 10 | 2003 | - | Кирпич | 5 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 15,00 | 3 284,50 | 2 487,30 | 0,00 | 54 | 90 | - |
| 5234 | 115 | Строитель г., Центральная ул., 12 | 1995 | 2015 | Железобетонные панели | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 25,00 | 1 130,60 | 1 038,50 | 0,00 | 18 | 45 | - |
| 5235 | 116 | Строитель г., Центральная ул., 14 | 1995 | 2017 | Железобетонные панели | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 28,00 | 1 119,70 | 1 029,30 | 0,00 | 18 | 38 | - |
| 5236 | 117 | Строитель г., Школьный пер., 3 | 1968 | 2009 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 33,00 | 2 980,95 | 2 705,85 | 0,00 | 60 | 135 | - |
| 5237 | 118 | Строитель г., Юбилейная ул., 1 | 1986 | 2014 | Кирпич | 5 | 6 | Счет регионального оператора | Да | 33,00 | 4 309,20 | 3 322,30 | 779,30 | 64 | 222 | - |
| 5238 | 119 | Строитель г., Юбилейная ул., 2 | 1975 | 2011 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 26,00 | 2 973,90 | 2 706,40 | 0,00 | 57 | 160 | - |
| 5239 | 120 | Строитель г., Юбилейная ул., 4 | 1978 | 2011 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 24,00 | 2 979,50 | 2 698,90 | 0,00 | 60 | 280 | - |
| 5240 | 121 | Строитель г., Юбилейная ул., 6 | 1983 | 2009 | Кирпич | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 27,00 | 3 125,10 | 2 771,30 | 53,20 | 58 | 128 | - |
| 5241 | 122 | Строитель г., Юбилейная ул., 6а | 1986 | 2021 | Железобетонные панели | 5 | 4 | Счет регионального оператора | Нет | 29,00 | 3 472,70 | 3 144,93 | 0,00 | 58 | 128 | - |
| 5242 | 123 | Яковлевский р-н, Алексеевка с., Речная ул., 21 | 1989 | 2009 | Железобетонные панели | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 22,00 | 1 107,20 | 996,50 | 0,00 | 19 | 47 | - |
| 5243 | 124 | Яковлевский р-н, Алексеевка с., Речная ул., 21а | 2015 | - | Крупноразмерный блок | 3 | 1 | - | Нет | 0,00 | 890,50 | 728,60 | 0,00 | 26 | 38 | - |
| 5244 | 125 | Яковлевский р-н, Алексеевка с., Речная ул., 21б | 2017 | - | Пеноблок | 3 | 1 | - | Нет | 5,00 | 687,90 | 540,10 | 0,00 | 24 | 24 | - |
| 5245 | 126 | Яковлевский р-н, Алексеевка с., Речная ул., 23 | 1989 | 2009 | Железобетонные панели | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 22,00 | 978,50 | 899,20 | 0,00 | 18 | 37 | - |
| 5246 | 127 | Яковлевский р-н, Бутово с., Магистральная ул., 16 | 1972 | 2009 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 37,00 | 982,10 | 894,80 | 0,00 | 22 | 44 | - |
| 5247 | 128 | Яковлевский р-н, Бутово с., Магистральная ул., 17 | 1973 | 2009 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 31,00 | 963,40 | 877,90 | 0,00 | 22 | 44 | - |
| 5248 | 129 | Яковлевский р-н, Бутово с., Магистральная ул., 19 | 1973 | 2009 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 33,00 | 963,80 | 878,00 | 0,00 | 22 | 38 | - |
| 5249 | 130 | Яковлевский р-н, Быковка с., Жилгородок ул., 1 | 1978 | 2011 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 24,00 | 908,40 | 785,80 | 43,00 | 17 | 46 | C |
| 5250 | 131 | Яковлевский р-н, Быковка с., Жилгородок ул., 2 | 1976 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 35,00 | 928,30 | 844,50 | 0,00 | 18 | 58 | - |
| 5251 | 132 | Яковлевский р-н, Быковка с., Жилгородок ул., 3 | 1976 | 2018 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 38,00 | 907,20 | 843,69 | 0,00 | 18 | 49 | - |
| 5252 | 133 | Яковлевский р-н, Быковка с., Жилгородок ул., 4 | 1976 | 2008 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 31,00 | 932,00 | 848,60 | 0,00 | 18 | 49 | - |
| 5253 | 134 | Яковлевский р-н, Быковка с., Жилгородок ул., 5 | 1976 | 2018 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 37,00 | 960,80 | 877,50 | 0,00 | 18 | 29 | - |
| 5254 | 135 | Яковлевский р-н, Быковка с., Жилгородок ул., 6 | 1976 | 2009 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 33,00 | 1 012,50 | 700,40 | 233,70 | 15 | 45 | - |
| 5255 | 136 | Яковлевский р-н, Быковка с., Жилгородок ул., 7 | 1976 | 2018 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 41,00 | 924,90 | 892,60 | 0,00 | 19 | 40 | - |
| 5256 | 137 | Яковлевский р-н, Быковка с., Жилгородок ул., 8 | 1981 | 2020 | Кирпич | 2 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 41,00 | 1 222,10 | 980,30 | 18,70 | 27 | 69 | - |
| 5257 | 138 | Яковлевский р-н, Быковка с., Центральная ул., 10а | 2014 | - | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 4,00 | 1 877,70 | 942,50 | 0,00 | 24 | 49 | - |
| 5258 | 139 | Яковлевский р-н, Гостищево с., Кирова ул., 147а | 2015 | - | Крупноразмерный блок | 3 | 2 | - | Нет | 0,00 | 1 110,80 | 926,80 | 0,00 | 22 | 43 | - |
| 5259 | 140 | Яковлевский р-н, Гостищево с., Комсомольская ул., 2 | 1981 | 2008 | Железобетонные панели | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 946,80 | 844,50 | 0,00 | 18 | 37 | - |
| 5260 | 141 | Яковлевский р-н, Гостищево с., Раздольная ул., 1 | 2010 | - | Блок | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 5,00 | 992,60 | 893,50 | 0,00 | 22 | 61 | - |
| 5261 | 142 | Яковлевский р-н, Гостищево с., Советская ул., 1 | 1980 | 2018 | Железобетонные панели | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 34,00 | 945,10 | 857,00 | 0,00 | 18 | 42 | - |
| 5262 | 143 | Яковлевский р-н, Дмитриевка с., Молодежная ул., 15 | 1976 | 2014 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 41,00 | 826,70 | 776,80 | 0,00 | 18 | 48 | - |
| 5263 | 144 | Яковлевский р-н, Дмитриевка с., Молодежная ул., 16 | 1976 | 2018 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 26,00 | 928,00 | 867,30 | 0,00 | 18 | 51 | - |
| 5264 | 145 | Яковлевский р-н, Дмитриевка с., Молодежная ул., 17 | 1976 | 2018 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 26,00 | 841,60 | 787,50 | 0,00 | 18 | 17 | - |
| 5265 | 146 | Яковлевский р-н, Завидовка с., Колхозная ул., 6 | 2015 | - | Кирпич | 3 | 2 | - | Нет | 3,00 | 1 657,80 | 1 385,60 | 17,80 | 32 | 33 | - |
| 5266 | 147 | Яковлевский р-н, Кустовое с., Победы ул., 3 | 1993 | 2016 | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 20,00 | 2 252,20 | 1 518,20 | 0,00 | 27 | 60 | - |
| 5267 | 148 | Яковлевский р-н, Сажное п., Энергетическая ул., 12 | 1976 | 2017 | Кирпич | 3 | 1 | Счет регионального оператора | Да | 23,00 | 788,50 | 739,30 | 0,00 | 12 | 27 | - |
| 5268 | 149 | Яковлевский р-н, Смородино с., Мира ул., 1 | 1971 | 2017 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 48,00 | 952,90 | 886,60 | 0,00 | 22 | 57 | - |
| 5269 | 150 | Яковлевский р-н, Смородино с., Мира ул., 2 | 1971 | 2017 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 45,00 | 957,40 | 890,90 | 0,00 | 22 | 64 | - |
| 5270 | 151 | Яковлевский р-н, Терновка с., Молодежная ул., 1а | 2014 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 5,00 | 1 537,90 | 1 379,90 | 0,00 | 33 | 77 | - |
| 5271 | 152 | Яковлевский р-н, Терновка с., Молодежная ул., 2а | 2014 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 5,00 | 1 537,90 | 1 379,90 | 0,00 | 33 | 62 | - |
| 5272 | 153 | Яковлевский р-н, Терновка с., Молодежная ул., 6а | 2017 | - | Крупноразмерный блок | 2 | 1 | - | Нет | 5,00 | 504,00 | 415,20 | 0,00 | 13 | 13 | - |
| 5273 | 154 | Яковлевский р-н, Терновка с., Центральная ул., 6 | 1978 | 2009 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 21,00 | 977,20 | 891,60 | 0,00 | 17 | 45 | - |
| 5274 | 155 | Яковлевский р-н, Терновка с., Центральная ул., 7 | 1978 | 2009 | Кирпич | 2 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 21,00 | 1 022,75 | 935,45 | 0,00 | 18 | 51 | - |
| 5275 | 156 | Яковлевский р-н, Томаровка п., Ленинский пер., 2а | 1982 | 2017 | Кирпич | 4 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 37,00 | 1 090,30 | 773,50 | 0,00 | 16 | 33 | - |
| 5276 | 157 | Яковлевский р-н, Томаровка п., Магистральная ул., 92 | 1976 | 2016 | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 47,00 | 1 143,70 | 1 054,20 | 0,00 | 24 | 50 | - |
| 5277 | 158 | Яковлевский р-н, Томаровка п., Магистральная ул., 92а | 1983 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Нет | 42,00 | 1 636,70 | 1 519,50 | 0,00 | 27 | 60 | - |
| 5278 | 159 | Яковлевский р-н, Томаровка п., Магистральная ул., 94 | 1975 | 2016 | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 45,00 | 1 344,60 | 1 222,00 | 0,00 | 27 | 68 | - |
| 5279 | 160 | Яковлевский р-н, Томаровка п., Магистральная ул., 96 | 1975 | 2017 | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 38,00 | 1 332,90 | 1 210,00 | 0,00 | 27 | 57 | - |
| 5280 | 161 | Яковлевский р-н, Томаровка п., Магистральная ул., 98 | 1971 | 2016 | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 47,00 | 1 335,90 | 1 213,90 | 0,00 | 27 | 55 | - |
| 5281 | 162 | Яковлевский р-н, Томаровка п., Магистральная ул., 100 | 1975 | 2017 | Железобетонные панели | 3 | 3 | Счет регионального оператора | Да | 40,00 | 1 336,50 | 1 212,40 | 0,00 | 27 | 22 | - |
| 5282 | 163 | Яковлевский р-н, Томаровка п., Промышленная ул., 1 | 1988 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счет регионального оператора | Нет | 34,00 | 477,30 | 379,50 | 0,00 | 8 | 21 | - |
| 5283 | 164 | Яковлевский р-н, Яковлево п., Ленинская ул., 13 | 1980 | 2017 | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 37,00 | 1 106,10 | 1 025,70 | 0,00 | 18 | 40 | - |
| 5284 | 165 | Яковлевский р-н, Яковлево п., Ленинская ул., 13а | 2014 | - | Железобетонные панели | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 5,00 | 1 775,80 | 1 587,30 | 0,00 | 30 | 77 | - |
| 5285 | 166 | Яковлевский р-н, Яковлево п., Ленинская ул., 13б | 2014 | - | Железобетонные панели | 3 | 2 | - | Нет | 5,00 | 1 908,20 | 1 709,00 | 0,00 | 27 | 65 | - |
| 5286 | 167 | Яковлевский р-н, Яковлево п., Ленинская ул., 24а | 2019 | - | Блок | 3 | 2 | - | Нет | 5,00 | 1 724,60 | 1 137,30 | 0,00 | 24 | 63 | - |
| 5287 | 168 | Яковлевский р-н, Яковлево п., Народная ул., 11а | 2014 | - | Крупноразмерный блок | 3 | 2 | - | Нет | 5,00 | 1 190,00 | 1 040,40 | 0,00 | 21 | 41 | - |
| 5288 | 169 | Яковлевский р-н, Яковлево п., Северная ул., 8 | 2015 | - | Железобетонные панели | 3 | 1 | - | Нет | 5,00 | 889,70 | 778,30 | 0,00 | 18 | 24 | - |
| 5289 | 170 | Яковлевский р-н, Яковлево п., Шаландина ул., 82а | 2000 | - | Кирпич | 4 | 2 | Счет регионального оператора | Нет | 18,00 | 1 568,60 | 1 430,00 | 0,00 | 24 | 62 | - |
| 5290 | 171 | Яковлевский р-н, Яковлево п., Шаландина ул., 84 | 2015 | - | Железобетонные панели | 3 | 1 | - | Нет | 5,00 | 1 009,60 | 895,20 | 0,00 | 18 | 26 | - |
| 5291 | 172 | Яковлевский р-н, Яковлево п., Шаландина ул., 86а | 2014 | - | Железобетонные панели | 3 | 4 | - | Нет | 5,00 | 4 156,70 | 3 670,70 | 16,90 | 63 | 145 | - |
| 5292 | 173 | Яковлевский р-н, Яковлево п., Шаландина ул., 94а | 2015 | - | Крупноразмерный блок | 3 | 3 | - | Нет | 5,00 | 2 363,10 | 2 022,00 | 0,00 | 48 | 48 | - |
| 5293 | 174 | Яковлевский р-н, Яковлево п., Шаландина ул., 96а | 2015 | - | Крупноразмерный блок | 3 | 1 | - | Нет | 5,00 | 898,60 | 761,10 | 0,00 | 23 | 23 | - |
| 5294 | 175 | Яковлевский р-н, Яковлево п., Южная ул., 1в | 2014 | - | Крупноразмерный блок | 3 | 1 | - | Нет | 5,00 | 708,30 | 627,70 | 0,00 | 12 | 28 | - |
| 5295 | 176 | Яковлевский р-н, Яковлево п., Южная ул., 4 | 1973 | 2017 | Кирпич | 3 | 2 | Счет регионального оператора | Да | 32,00 | 1 136,20 | 1 052,70 | 0,00 | 24 | 66 | - |

## Приложение N 2

к адресной программе проведения

капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах в Белгородской

области на 2019 - 2048 годы

Адресный перечень

всех многоквартирных домов, расположенных на территории

Белгородской области, за исключением многоквартирных домов,

в которых имеется менее чем пять квартир, а также

многоквартирных домов, признанных в установленном

Правительством Российской Федерации порядке аварийными

и подлежащими сносу, в соответствии с перечнем услуг

и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества

в многоквартирных домах, с учетом планового года

проведения капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления Правительства Белгородской области от 27.12.2021 N 665-пп) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | N по району | Адрес многоквартирного дома | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества, годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | Ремонт фасада | Утепление фасада | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) | Ремонт фундамента многоквартирного дома | Строительный контроль | Проектные работы |
|  |  |  | Электроснабжения | Теплоснабжения | Водоснабжения |  | Водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ХВС | ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Алексеевский городской округ |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1 | 1 | Алексеевка г., 1-й Мостовой пер., 7 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2 | 2 | Алексеевка г., 3-й Мостовой пер., 3 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 3 | 3 | Алексеевка г., 7 Ноября ул., 36 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 4 | 4 | Алексеевка г., В.Собины ул., 2 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 5 | 5 | Алексеевка г., В.Собины ул., 6 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 6 | 6 | Алексеевка г., В.Собины ул., 8 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 7 | 7 | Алексеевка г., В.Собины ул., 12 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 8 | 8 | Алексеевка г., В.Собины ул., 14 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 9 | 9 | Алексеевка г., В.Собины ул., 16 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 10 | 10 | Алексеевка г., В.Собины ул., 18 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 11 | 11 | Алексеевка г., В.Собины ул., 20 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 12 | 12 | Алексеевка г., Ватутина ул., 5а | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 13 | 13 | Алексеевка г., Ватутина ул., 6 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 14 | 14 | Алексеевка г., Ватутина ул., 7 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 15 | 15 | Алексеевка г., Ватутина ул., 8 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | - | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | - | 2019 | 2019 |
| 16 | 16 | Алексеевка г., Ватутина ул., 9 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 17 | 17 | Алексеевка г., Ватутина ул., 11 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 18 | 18 | Алексеевка г., Ватутина ул., 13 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 19 | 19 | Алексеевка г., Ватутина ул., 16 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 20 | 20 | Алексеевка г., Ватутина ул., 18 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 21 | 21 | Алексеевка г., Ватутина ул., 20 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 22 | 22 | Алексеевка г., Ватутина ул., 20а | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 23 | 23 | Алексеевка г., Ватутина ул., 22 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 24 | 24 | Алексеевка г., Ватутина ул., 24 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 25 | 25 | Алексеевка г., Ватутина ул., 26 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 26 | 26 | Алексеевка г., Ватутина ул., 32 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 27 | 27 | Алексеевка г., Гагарина ул., 9 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 28 | 28 | Алексеевка г., Заводская ул., 9 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 29 | 29 | Алексеевка г., Заводская ул., 11 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 30 | 30 | Алексеевка г., Колхозная ул., 50а | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 31 | 31 | Алексеевка г., Колхозная ул., 50б | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 32 | 32 | Алексеевка г., Комсомольская ул., 108 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 33 | 33 | Алексеевка г., Красноармейская ул., 4 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 34 | 34 | Алексеевка г., Красноармейская ул., 6 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 35 | 35 | Алексеевка г., Л.Толстого ул., 70 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 36 | 36 | Алексеевка г., Л.Толстого ул., 70, корп. 1 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 37 | 37 | Алексеевка г., Л.Толстого ул., 88 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 38 | 38 | Алексеевка г., Маяковского ул., 70 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 39 | 39 | Алексеевка г., Маяковского ул., 76 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 40 | 40 | Алексеевка г., Маяковского ул., 88 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 41 | 41 | Алексеевка г., Маяковского ул., 90 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2024 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2024 | 2024 |
| 42 | 42 | Алексеевка г., Маяковского ул., 92 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 43 | 43 | Алексеевка г., Маяковского ул., 92а | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 44 | 44 | Алексеевка г., Маяковского ул., 94 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 45 | 45 | Алексеевка г., Маяковского ул., 94а | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | 2022 |
| 46 | 46 | Алексеевка г., Маяковского ул., 96 | 2025 - 2027 | 2020 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2020 | - | 2020 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 47 | 47 | Алексеевка г., Маяковского ул., 112а | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 48 | 48 | Алексеевка г., Маяковского ул., 114а | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 49 | 49 | Алексеевка г., Маяковского ул., 117 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 50 | 50 | Алексеевка г., Маяковского ул., 119 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 51 | 51 | Алексеевка г., Маяковского ул., 121 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 52 | 52 | Алексеевка г., Маяковского ул., 123 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 53 | 53 | Алексеевка г., Маяковского ул., 124 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 54 | 54 | Алексеевка г., Маяковского ул., 309 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 55 | 55 | Алексеевка г., Мостовая ул., 1 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 56 | 56 | Алексеевка г., Мостовая ул., 3 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | - | 2020 | 2019 | 2019 |
| 57 | 57 | Алексеевка г., Мостовая ул., 3а | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 58 | 58 | Алексеевка г., Мостовая ул., 4 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 59 | 59 | Алексеевка г., Мостовая ул., 5 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 60 | 60 | Алексеевка г., Мостовая ул., 6 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 61 | 61 | Алексеевка г., Мостовая ул., 7 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 62 | 62 | Алексеевка г., Мостовая ул., 8 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | - | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | - | 2019 | 2019 |
| 63 | 63 | Алексеевка г., Мостовая ул., 10 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 64 | 64 | Алексеевка г., Мостовая ул., 12 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 65 | 65 | Алексеевка г., Мостовая ул., 14 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 66 | 66 | Алексеевка г., Мостовая ул., 16 | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | - | 2023 | 2023 |
| 67 | 67 | Алексеевка г., Мостовая ул., 22 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 68 | 68 | Алексеевка г., Мостовая ул., 24 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 69 | 69 | Алексеевка г., Мостовая ул., 33 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 70 | 70 | Алексеевка г., Мостовая ул., 62 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 71 | 71 | Алексеевка г., Мостовая ул., 74 | 2025 - 2027 | 2019 | 2019 | - | 2019 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2019 | - | 2025 - 2027 | - | 2019 | 2019 |
| 72 | 72 | Алексеевка г., Мостовая ул., 78 | 2025 - 2027 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2020 | 2020 |
| 73 | 73 | Алексеевка г., Мостовая ул., 100 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 74 | 74 | Алексеевка г., Мостовая ул., 102 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 75 | 75 | Алексеевка г., Мостовая ул., 134 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 76 | 76 | Алексеевка г., Мостовая ул., 154 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 77 | 77 | Алексеевка г., Мостовая ул., 159 | 2028 - 2030 | - | 2019 | - | 2019 | - | 2019 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2019 | 2019 |
| 78 | 78 | Алексеевка г., Набережная ул., 44 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 79 | 79 | Алексеевка г., Некрасова ул., 9 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 80 | 80 | Алексеевка г., Никольская ул., 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 81 | 81 | Алексеевка г., Ольминского п., 1 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 82 | 82 | Алексеевка г., Ольминского п., 2 | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | - | 2023 | 2023 |
| 83 | 83 | Алексеевка г., Ольминского п., 10 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 84 | 84 | Алексеевка г., Ольминского п., 10а | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2020 | 2028 - 2030 | 2020 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 85 | 85 | Алексеевка г., Ольминского п., 10б | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 86 | 86 | Алексеевка г., Ольминского п., 10в | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 87 | 87 | Алексеевка г., Ольминского п., 11 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 88 | 88 | Алексеевка г., Ольминского п., 12а | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |  |  |
| 89 | 89 | Алексеевка г., Ольминского п., 13 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 90 | 90 | Алексеевка г., Ольминского п., 14 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 91 | 91 | Алексеевка г., Ольминского п., 14а | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |  |  |
| 92 | 92 | Алексеевка г., Ольминского п., 15 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 93 | 93 | Алексеевка г., Ольминского п., 16 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | 2022 |
| 94 | 94 | Алексеевка г., Ольминского п., 17 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 95 | 95 | Алексеевка г., Ольминского ул., 21 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |  |  |
| 96 | 96 | Алексеевка г., Опытная станция тер., 2 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 97 | 97 | Алексеевка г., Опытная станция тер., 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 98 | 98 | Алексеевка г., Опытная станция тер., 4 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 99 | 99 | Алексеевка г., Опытная станция тер., 6 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 100 | 100 | Алексеевка г., Опытная станция тер., 7 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 101 | 101 | Алексеевка г., Опытная станция тер., 8 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 102 | 102 | Алексеевка г., Опытная станция тер., 18 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 103 | 103 | Алексеевка г., Опытная станция тер., 19 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | - | 2019 | 2028 - 2030 | 2019 | - | 2028 - 2030 | - | 2019 | 2019 |
| 104 | 104 | Алексеевка г., Опытная станция тер., 20 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 105 | 105 | Алексеевка г., Опытная станция тер., 22 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 106 | 106 | Алексеевка г., Опытная станция тер., 23 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | - | 2043 - 2045 |  |  |
| 107 | 107 | Алексеевка г., П.Ющенко ул., 43 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 108 | 108 | Алексеевка г., П.Ющенко ул., 45 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 109 | 109 | Алексеевка г., П.Ющенко ул., 47 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 110 | 110 | Алексеевка г., П.Ющенко ул., 49 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 111 | 111 | Алексеевка г., П.Ющенко ул., 51 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 112 | 112 | Алексеевка г., П.Ющенко ул., 53 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 113 | 113 | Алексеевка г., П.Ющенко ул., 110 | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | - | 2023 | 2023 |
| 114 | 114 | Алексеевка г., П.Ющенко ул., 112 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 115 | 115 | Алексеевка г., П.Ющенко ул., 114 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 116 | 116 | Алексеевка г., П.Ющенко ул., 116 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 117 | 117 | Алексеевка г., П.Ющенко ул., 118 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| 118 | 118 | Алексеевка г., П.Ющенко ул., 120 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| 119 | 119 | Алексеевка г., Папанина ул., 1а | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2028 - 2030 | - | 2020 | 2020 |
| 120 | 120 | Алексеевка г., Победы пл., 31 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 121 | 121 | Алексеевка г., Победы пл., 75 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | - | 2019 | 2031 - 2033 | 2019 | - | 2019 | - | 2019 | 2019 |
| 122 | 122 | Алексеевка г., Победы пл., 77 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 123 | 123 | Алексеевка г., Победы пл., 79 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 124 | 124 | Алексеевка г., Победы ул., 4 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 125 | 125 | Алексеевка г., Победы ул., 6а | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 126 | 126 | Алексеевка г., Победы ул., 24 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 127 | 127 | Алексеевка г., Победы ул., 26 | 2025 - 2027 | 2019 | 2019 | - | 2019 | - | 2019 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2019 | 2019 |
| 128 | 128 | Алексеевка г., Привокзальная ул., 4 | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | 2022 |
| 129 | 129 | Алексеевка г., Пролетарская ул., 8 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 130 | 130 | Алексеевка г., Пролетарская ул., 11а | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 131 | 131 | Алексеевка г., Пушкина ул., 41 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 132 | 132 | Алексеевка г., Пушкина ул., 43 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 133 | 133 | Алексеевка г., Пушкина ул., 45 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 134 | 134 | Алексеевка г., Пушкина ул., 51 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 135 | 135 | Алексеевка г., Пушкина ул., 53 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 136 | 136 | Алексеевка г., Республиканская ул., 15а | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 137 | 137 | Алексеевка г., Республиканская ул., 67 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2034 - 2036 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 138 | 138 | Алексеевка г., Республиканская ул., 69 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2034 - 2036 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 139 | 139 | Алексеевка г., Республиканская ул., 71а | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 140 | 140 | Алексеевка г., Республиканская ул., 78 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2021 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2021 | 2021 |
| 141 | 141 | Алексеевка г., Республиканская ул., 82 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2031 - 2033 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 142 | 142 | Алексеевка г., Садовый пер., 19 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 143 | 143 | Алексеевка г., Садовый пер., 19а | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 144 | 144 | Алексеевка г., Слободская ул., 2а | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 145 | 145 | Алексеевка г., Слободская ул., 31 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 146 | 146 | Алексеевка г., Слободская ул., 35 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 147 | 147 | Алексеевка г., Слободская ул., 50 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 148 | 148 | Алексеевка г., Слободская ул., 105 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | - | 2046 - 2048 |  |  |
| 149 | 149 | Алексеевка г., Ст.Разина ул., 44 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 150 | 150 | Алексеевка г., Ст.Разина ул., 50 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2020 | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | - | 2023 | 2023 |
| 151 | 151 | Алексеевка г., Ст.Разина ул., 52 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2034 - 2036 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 152 | 152 | Алексеевка г., Тимирязева ул., 14а | 2020 | 2028 - 2030 | 2020 | - | 2020 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2020 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 153 | 153 | Алексеевка г., Тимирязева ул., 29 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 154 | 154 | Алексеевка г., Тимирязева ул., 30 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 155 | 155 | Алексеевка г., Тимирязева ул., 31 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 156 | 156 | Алексеевка г., Тимирязева ул., 32 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 157 | 157 | Алексеевка г., Тимирязева ул., 33 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 158 | 158 | Алексеевка г., Тимирязева ул., 34 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 159 | 159 | Алексеевка г., Тимирязева ул., 35 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 160 | 160 | Алексеевка г., Тимирязева ул., 181 | 2028 - 2030 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 161 | 161 | Алексеевка г., Тимирязева ул., 183 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 162 | 162 | Алексеевка г., Тимирязева ул., 185 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 163 | 163 | Алексеевка г., Фрунзе ул., 1 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 164 | 164 | Алексеевка г., Фрунзе ул., 3 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2019 | 2019 | 2046 - 2048 | - | 2019 | 2019 |
| 165 | 165 | Алексеевка г., Фрунзе ул., 5 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 |
| 166 | 166 | Алексеевка г., Фрунзе ул., 7 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | 2022 |
| 167 | 167 | Алексеевка г., Чкалова ул., 6 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 168 | 168 | Алексеевка г., Чкалова ул., 49 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 169 | 169 | Алексеевка г., Юбилейная ул., 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 170 | 170 | Алексеевка г., Юбилейная ул., 4 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 171 | 171 | Алексеевка г., Юбилейная ул., 6 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 172 | 172 | Алексеевка г., Юбилейная ул., 9 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 173 | 173 | Алексеевка г., Юбилейная ул., 11 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 174 | 174 | Алексеевка г., Юбилейная ул., 12 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 175 | 175 | Алексеевка г., Юбилейная ул., 16 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 176 | 176 | Алексеевка г., Юбилейная ул., 105 | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | - | - | - | 2022 | 2022 |
| 177 | 177 | Алексеевка г., Южный пер., 3 | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | - | 2023 | 2023 |
| 178 | 178 | Алексеевка г., Южный пер., 5 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 179 | 179 | Алексеевский р-н, Советское с., Мира ул., 10 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 180 | 180 | Алексеевский р-н, Щербаково с., Центральная ул., 2 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 181 | 181 | Алексеевский р-н, Щербаково с., Центральная ул., 4 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| город Белгород |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 182 | 1 | Белгород г., 1 Салюта б-р, 1 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2034 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| 183 | 2 | Белгород г., 1 Салюта б-р, 2 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 184 | 3 | Белгород г., 1 Салюта б-р, 3 | 2046 - 2048 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2034 | 2019 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| 185 | 4 | Белгород г., 1 Салюта б-р, 4 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 186 | 5 | Белгород г., 1 Салюта б-р, 6в | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 187 | 6 | Белгород г., 1 Салюта б-р, 7 | 2046 - 2048 | 2028 - 2030 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2019 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 188 | 7 | Белгород г., 1 Салюта б-р, 9 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 189 | 8 | Белгород г., 1 Салюта б-р, 11 | 2046 - 2048 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2040 - 2042 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 190 | 9 | Белгород г., 3 Интернационала ул., 23 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 191 | 10 | Белгород г., 3 Интернационала ул., 25 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 192 | 11 | Белгород г., 3 Интернационала ул., 33 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2021 - 2034 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 193 | 12 | Белгород г., 3 Интернационала ул., 35 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 194 | 13 | Белгород г., 3 Интернационала ул., 37 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 195 | 14 | Белгород г., 3 Интернационала ул., 39 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 196 | 15 | Белгород г., 3 Интернационала ул., 46а | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 197 | 16 | Белгород г., 3 Интернационала ул., 70 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | - | 2040 - 2042 |  |  |
| 198 | 17 | Белгород г., 5 Августа ул., 1 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2023 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 199 | 18 | Белгород г., 5 Августа ул., 2 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 200 | 19 | Белгород г., 5 Августа ул., 4 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 201 | 20 | Белгород г., 5 Августа ул., 6 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 202 | 21 | Белгород г., 5 Августа ул., 8 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2019 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2019 | 2019 |
| 203 | 22 | Белгород г., 5 Августа ул., 10 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 204 | 23 | Белгород г., 5 Августа ул., 12 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 205 | 24 | Белгород г., 5 Августа ул., 13а | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2022 - 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 206 | 25 | Белгород г., 5 Августа ул., 13б | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2022 - 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 207 | 26 | Белгород г., 5 Августа ул., 13в | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2022 - 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 208 | 27 | Белгород г., 5 Августа ул., 14 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 209 | 28 | Белгород г., 5 Августа ул., 17, корп. 1 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2022 - 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 210 | 29 | Белгород г., 5 Августа ул., 17, корп. 2 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2022 - 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 211 | 30 | Белгород г., 5 Августа ул., 18 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | - | 2031 - 2033 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | 2019 |
| 212 | 31 | Белгород г., 5 Августа ул., 20 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 213 | 32 | Белгород г., 5 Августа ул., 20а | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 214 | 33 | Белгород г., 5 Августа ул., 22 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| 215 | 34 | Белгород г., 5 Августа ул., 24 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 216 | 35 | Белгород г., 5 Августа ул., 26 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| 217 | 36 | Белгород г., 5 Августа ул., 26б | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 218 | 37 | Белгород г., 5 Августа ул., 27, корп. 1 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2022 - 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 219 | 38 | Белгород г., 5 Августа ул., 27, корп. 2 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2022 - 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 220 | 39 | Белгород г., 5 Августа ул., 27, корп. 3 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2022 - 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 221 | 40 | Белгород г., 5 Августа ул., 28 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 222 | 41 | Белгород г., 5 Августа ул., 29а | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 223 | 42 | Белгород г., 5 Августа ул., 29б | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 224 | 43 | Белгород г., 5 Августа ул., 30 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 225 | 44 | Белгород г., 5 Августа ул., 30а | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2022 - 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 226 | 45 | Белгород г., 5 Августа ул., 31 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 227 | 46 | Белгород г., 5 Августа ул., 32 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| 228 | 47 | Белгород г., 5 Августа ул., 33 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 229 | 48 | Белгород г., 5 Августа ул., 34 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 230 | 49 | Белгород г., 5 Августа ул., 35 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 231 | 50 | Белгород г., 5 Августа ул., 36, корп. 1 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2020 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 232 | 51 | Белгород г., 5 Августа ул., 36, корп. 2 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2020 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 233 | 52 | Белгород г., 5 Августа ул., 36, корп. 3 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2019 - 2020 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 234 | 53 | Белгород г., 5 Августа ул., 37 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 235 | 54 | Белгород г., 5 Августа ул., 38 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| 236 | 55 | Белгород г., 5 Августа ул., 40 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 237 | 56 | Белгород г., 5 Августа ул., 42 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2034 | 2034 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 238 | 57 | Белгород г., 5 Августа ул., 44 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2034 | 2037 - 2039 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 239 | 58 | Белгород г., 50-летия Белгородской области ул., 2 | 2020 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2020 | 2020 |
| 240 | 59 | Белгород г., 50-летия Белгородской области ул., 4 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 241 | 60 | Белгород г., 50-летия Белгородской области ул., 6 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| 242 | 61 | Белгород г., 50-летия Белгородской области ул., 8а | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 243 | 62 | Белгород г., 50-летия Белгородской области ул., 10 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2019 | 2031 - 2033 | 2019 | - | 2031 - 2033 | - | 2019 | 2019 |
| 244 | 63 | Белгород г., 50-летия Белгородской области ул., 13 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 245 | 64 | Белгород г., 50-летия Белгородской области ул., 14 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| 246 | 65 | Белгород г., 50-летия Белгородской области ул., 17 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 247 | 66 | Белгород г., 50-летия Белгородской области ул., 17б | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 248 | 67 | Белгород г., 50-летия Белгородской области ул., 17в | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 249 | 68 | Белгород г., 50-летия Белгородской области ул., 21 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2022 - 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 250 | 69 | Белгород г., 50-летия Белгородской области ул., 23 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2022 - 2023 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 251 | 70 | Белгород г., 50-летия Белгородской области ул., 25 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2022 - 2023 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 252 | 71 | Белгород г., 60 лет Октября ул., 1 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2020 - 2021 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 253 | 72 | Белгород г., 60 лет Октября ул., 2 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2022 - 2023 | 2019 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2019 | 2019 |
| 254 | 73 | Белгород г., 60 лет Октября ул., 2а | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 255 | 74 | Белгород г., 60 лет Октября ул., 2б | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 256 | 75 | Белгород г., 60 лет Октября ул., 5 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2021 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 257 | 76 | Белгород г., 60 лет Октября ул., 5а | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 258 | 77 | Белгород г., 60 лет Октября ул., 8 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2022 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 259 | 78 | Белгород г., 60 лет Октября ул., 9 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2022 - 2023 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 260 | 79 | Белгород г., 60 лет Октября ул., 9а | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 261 | 80 | Белгород г., 60 лет Октября ул., 10 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2022 - 2023 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 262 | 81 | Белгород г., 60 лет Октября ул., 11 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2022 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 263 | 82 | Белгород г., 60 лет Октября ул., 12 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 264 | 83 | Белгород г., 60 лет Октября ул., 12а | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 265 | 84 | Белгород г., 60 лет Октября ул., 14 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2022 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 266 | 85 | Белгород г., Академическая ул., 2а | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 267 | 86 | Белгород г., Академическая ул., 23а | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 268 | 87 | Белгород г., Александра Невского ул., 1а | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 269 | 88 | Белгород г., Александра Невского ул., 1б | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 270 | 89 | Белгород г., Апанасенко пер., 3 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 271 | 90 | Белгород г., Апанасенко пер., 5 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 272 | 91 | Белгород г., Апанасенко ул., 53а | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| 273 | 92 | Белгород г., Апанасенко ул., 56 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 274 | 93 | Белгород г., Апанасенко ул., 56а | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 275 | 94 | Белгород г., Апанасенко ул., 58 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 276 | 95 | Белгород г., Апанасенко ул., 97 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 277 | 96 | Белгород г., Архиерейская ул., 3 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 278 | 97 | Белгород г., Архиерейская ул., 5а | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 279 | 98 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 34 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 280 | 99 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 38 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 281 | 100 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 40 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | - | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | 2019 |
| 282 | 101 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 48 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 283 | 102 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 50 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 284 | 103 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 54 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 285 | 104 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 60 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 286 | 105 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 60а | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 287 | 106 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 62а | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | 2046 - 2048 |  |  |
| 288 | 107 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 62а, корп. 1 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 289 | 108 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 62а, корп. 2 | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 290 | 109 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 62а, корп. 3 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 291 | 110 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 71 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 292 | 111 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 71а | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 293 | 112 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 73 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 294 | 113 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 77 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 295 | 114 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 79 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 296 | 115 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 80а | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 297 | 116 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 84 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 298 | 117 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 88 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 299 | 118 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 90 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 300 | 119 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 92 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 301 | 120 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 94 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 302 | 121 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 96/31 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 303 | 122 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 98 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 304 | 123 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 100 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 305 | 124 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 101 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 306 | 125 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 102 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 307 | 126 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 103 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 308 | 127 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 104 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 309 | 128 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 106 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | - | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | 2019 |
| 310 | 129 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 108 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 311 | 130 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 108а | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 312 | 131 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 110 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 313 | 132 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 112 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 314 | 133 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 114 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 315 | 134 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 116 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 316 | 135 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 118 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 317 | 136 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 120 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 318 | 137 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 123 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | 2046 - 2048 |  |  |
| 319 | 138 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 124 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 320 | 139 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 125 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 321 | 140 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 126 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 322 | 141 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 127 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 323 | 142 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 128 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 324 | 143 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 129а | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 325 | 144 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 130 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 326 | 145 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 130а | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 327 | 146 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 133 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 328 | 147 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 133а | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 329 | 148 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 133б корп. 2 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 330 | 149 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 133г | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 331 | 150 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 133д | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2022 - 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 332 | 151 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 133к | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 333 | 152 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 134 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 334 | 153 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 134а | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2023 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 335 | 154 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 136 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 336 | 155 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 138 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 337 | 156 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 140 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 338 | 157 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 141 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 339 | 158 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 142 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 340 | 159 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 143 | 2019 | 2046 - 2048 | 2019 | - | 2019 | - | 2019 | 2046 - 2048 | 2019 | - | - | - | 2019 | 2019 |
| 341 | 160 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 143а | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 342 | 161 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 144 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 343 | 162 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 145 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 344 | 163 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 145а | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 345 | 164 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 146 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 346 | 165 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 146а | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 347 | 166 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 147 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 348 | 167 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 148 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 349 | 168 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 149 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 350 | 169 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 149а | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 351 | 170 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 150 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 352 | 171 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 150а | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 353 | 172 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 151 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 354 | 173 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 152 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 355 | 174 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 153 | 2019 | 2019 | 2046 - 2048 | - | 2019 | - | 2019 | - | 2019 | 2019 | - | - | 2019 | 2019 |
| 356 | 175 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 154, корп. 1 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 357 | 176 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 154, корп. 2 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 358 | 177 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 154, корп. 3 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 359 | 178 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 154, корп. 4 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 360 | 179 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 156 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 361 | 180 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 157 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 362 | 181 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 157а | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 363 | 182 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 159 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 364 | 183 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 161 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | - | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | 2019 |
| 365 | 184 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 163 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 366 | 185 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 165 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 367 | 186 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 167 | 2019 | 2019 | 2034 - 2036 | - | 2019 | - | 2019 | 2046 - 2048 | 2019 | - | 2019 | - | 2019 | 2019 |
| 368 | 187 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 169 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 369 | 188 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 171 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 370 | 189 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 173 | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 371 | 190 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 175 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 372 | 191 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 177 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 373 | 192 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 179 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 374 | 193 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 183 | 2019 | 2046 - 2048 | 2019 | - | 2019 | - | 2019 | 2046 - 2048 | 2019 | 2019 | - | - | 2019 | 2019 |
| 375 | 194 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 185 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 376 | 195 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 187 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 377 | 196 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 189 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 378 | 197 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 191 | 2019 | 2046 - 2048 | 2019 | - | 2019 | - | 2019 | 2046 - 2048 | 2019 | 2019 | - | - | 2019 | 2019 |
| 379 | 198 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 193 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 380 | 199 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 201 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 381 | 200 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 203 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 382 | 201 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 205 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 383 | 202 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-т, 207 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 384 | 203 | Белгород г., Белгородский пр-т, 6 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 385 | 204 | Белгород г., Белгородский пр-т, 21 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 386 | 205 | Белгород г., Белгородский пр-т, 32 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 387 | 206 | Белгород г., Белгородский пр-т, 34 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 388 | 207 | Белгород г., Белгородский пр-т, 36 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 389 | 208 | Белгород г., Белгородский пр-т, 38а | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 390 | 209 | Белгород г., Белгородский пр-т, 40а | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 391 | 210 | Белгород г., Белгородский пр-т, 48 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2020 - 2021 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 392 | 211 | Белгород г., Белгородский пр-т, 50 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2019 | 2019 | 2019 | 2022 - 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2019 | 2031 - 2033 | 2019 | 2019 |
| 393 | 212 | Белгород г., Белгородский пр-т, 51 | 2019 | 2019 | 2019 | 2046 - 2048 | 2019 | - | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | 2019 |
| 394 | 213 | Белгород г., Белгородский пр-т, 54 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 395 | 214 | Белгород г., Белгородский пр-т, 57 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2019 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2019 | 2019 |
| 396 | 215 | Белгород г., Белгородский пр-т, 65а | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 397 | 216 | Белгород г., Белгородский пр-т, 67 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 398 | 217 | Белгород г., Белгородский пр-т, 67а | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| 399 | 218 | Белгород г., Белгородский пр-т, 69а | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 400 | 219 | Белгород г., Белгородский пр-т, 71 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 401 | 220 | Белгород г., Белгородский пр-т, 77 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 402 | 221 | Белгород г., Белгородский пр-т, 88 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 403 | 222 | Белгород г., Белгородский пр-т, 90 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | - | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | 2019 |
| 404 | 223 | Белгород г., Белгородский пр-т, 95 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 405 | 224 | Белгород г., Белгородский пр-т, 96 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 406 | 225 | Белгород г., Белгородский пр-т, 104б | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 407 | 226 | Белгород г., Белгородский пр-т, 114в | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 408 | 227 | Белгород г., Белгородского полка ул., 22а | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 409 | 228 | Белгород г., Белгородского полка ул., 23 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2022 - 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 410 | 229 | Белгород г., Белгородского полка ул., 24 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| 411 | 230 | Белгород г., Белгородского полка ул., 25 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2040 - 2042 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 412 | 231 | Белгород г., Белгородского полка ул., 27 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 413 | 232 | Белгород г., Белгородского полка ул., 33 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 414 | 233 | Белгород г., Белгородского полка ул., 34 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2034 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 415 | 234 | Белгород г., Белгородского полка ул., 35 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 416 | 235 | Белгород г., Белгородского полка ул., 40а | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 417 | 236 | Белгород г., Белгородского полка ул., 42 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 418 | 237 | Белгород г., Белгородского полка ул., 44 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2034 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| 419 | 238 | Белгород г., Белгородского полка ул., 46 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2034 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| 420 | 239 | Белгород г., Белгородского полка ул., 47 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 421 | 240 | Белгород г., Белгородского полка ул., 49 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 422 | 241 | Белгород г., Белгородского полка ул., 49а | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 423 | 242 | Белгород г., Белгородского полка ул., 50 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2022 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 424 | 243 | Белгород г., Белгородского полка ул., 51 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 425 | 244 | Белгород г., Белгородского полка ул., 62 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 426 | 245 | Белгород г., Белгородского полка ул., 65 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2022 - 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 427 | 246 | Белгород г., Белгородского полка ул., 67 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2022 - 2023 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 428 | 247 | Белгород г., Беловская ул., 2 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 429 | 248 | Белгород г., Беловская ул., 4 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 430 | 249 | Белгород г., Беловская ул., 4а | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 431 | 250 | Белгород г., Беловская ул., 6 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 432 | 251 | Белгород г., Беловская ул., 8 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 433 | 252 | Белгород г., Беловская ул., 10 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 434 | 253 | Белгород г., Большетроицкая ул., 28 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 435 | 254 | Белгород г., Большетроицкая ул., 28а | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 436 | 255 | Белгород г., Большетроицкая ул., 30 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 437 | 256 | Белгород г., Большетроицкая ул., 32 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 438 | 257 | Белгород г., Буденного ул., 2 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2023 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 439 | 258 | Белгород г., Буденного ул., 3 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2021 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 440 | 259 | Белгород г., Буденного ул., 6 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2023 | 2046 - 2048 | 2031 - 2033 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 441 | 260 | Белгород г., Буденного ул., 6а | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 442 | 261 | Белгород г., Буденного ул., 8 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2022 - 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 443 | 262 | Белгород г., Буденного ул., 10 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2023 | 2019 | 2034 - 2036 | 2019 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 444 | 263 | Белгород г., Буденного ул., 10а | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 445 | 264 | Белгород г., Буденного ул., 11 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2023 | 2040 - 2042 | 2031 - 2033 | 2046 - 2048 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 446 | 265 | Белгород г., Буденного ул., 12 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2046 - 2048 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 447 | 266 | Белгород г., Буденного ул., 13 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2023 | 2046 - 2048 | 2031 - 2033 | 2046 - 2048 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 448 | 267 | Белгород г., Буденного ул., 14 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 449 | 268 | Белгород г., Буденного ул., 14а | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 450 | 269 | Белгород г., Буденного ул., 14б | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 451 | 270 | Белгород г., Буденного ул., 14в | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 452 | 271 | Белгород г., Буденного ул., 14г | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 453 | 272 | Белгород г., Буденного ул., 15 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2023 | 2046 - 2048 | 2031 - 2033 | 2046 - 2048 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 454 | 273 | Белгород г., Буденного ул., 17 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 455 | 274 | Белгород г., Буденного ул., 17в | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 456 | 275 | Белгород г., Буденного ул., 17г | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 457 | 276 | Белгород г., Буденного ул., 19 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2023 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 458 | 277 | Белгород г., Ватутина пр-т, 1а | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2034 - 2036 | 2046 - 2048 | 2034 - 2036 | - | 2046 - 2048 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 459 | 278 | Белгород г., Ватутина пр-т, 4 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2022 - 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 460 | 279 | Белгород г., Ватутина пр-т, 5 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2022 - 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 461 | 280 | Белгород г., Ватутина пр-т, 6 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2022 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 462 | 281 | Белгород г., Ватутина пр-т, 7 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 463 | 282 | Белгород г., Ватутина пр-т, 9а | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2021 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 464 | 283 | Белгород г., Ватутина пр-т, 10 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2040 - 2042 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 465 | 284 | Белгород г., Ватутина пр-т, 10а | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2040 - 2042 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 466 | 285 | Белгород г., Ватутина пр-т, 11 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2040 - 2042 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| 467 | 286 | Белгород г., Ватутина пр-т, 12 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2040 - 2042 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 468 | 287 | Белгород г., Ватутина пр-т, 12а | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2021 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 469 | 288 | Белгород г., Ватутина пр-т, 13 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2022 - 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 470 | 289 | Белгород г., Ватутина пр-т, 13а | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2022 - 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 471 | 290 | Белгород г., Ватутина пр-т, 13б | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2022 - 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 472 | 291 | Белгород г., Ватутина пр-т, 14 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2019 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 473 | 292 | Белгород г., Ватутина пр-т, 15 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2040 - 2042 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 474 | 293 | Белгород г., Ватутина пр-т, 16 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2019 - 2020 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 475 | 294 | Белгород г., Ватутина пр-т, 18 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2040 - 2042 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 476 | 295 | Белгород г., Ватутина пр-т, 18а | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2020 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 477 | 296 | Белгород г., Ватутина пр-т, 18б | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2022 - 2023 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 478 | 297 | Белгород г., Ватутина пр-т, 19 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2040 - 2042 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 479 | 298 | Белгород г., Ватутина пр-т, 22 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2040 - 2042 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 480 | 299 | Белгород г., Ватутина пр-т, 22а | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2019 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 481 | 300 | Белгород г., Ватутина пр-т, 22б | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 482 | 301 | Белгород г., Ватутина пр-т, 23 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2040 - 2042 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 483 | 302 | Белгород г., Ватутина пр-т, 25 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2023 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 484 | 303 | Белгород г., Ватутина ул., 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 485 | 304 | Белгород г., Ватутина ул., 1а | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 486 | 305 | Белгород г., Ватутина ул., 2б | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 487 | 306 | Белгород г., Ватутина ул., 2в | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 488 | 307 | Белгород г., Ватутина ул., 2г | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 489 | 308 | Белгород г., Ватутина ул., 3б | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 490 | 309 | Белгород г., Ватутина ул., 3б, корп. А | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 491 | 310 | Белгород г., Виктора Лосева ул., 1 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 492 | 311 | Белгород г., Виктора Лосева ул., 3 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 493 | 312 | Белгород г., Виктора Лосева ул., 5 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 494 | 313 | Белгород г., Виктора Лосева ул., 7 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 495 | 314 | Белгород г., Виктора Лосева ул., 9 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 496 | 315 | Белгород г., Виктора Лосева ул., 11 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 497 | 316 | Белгород г., Виктора Лосева ул., 13 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 498 | 317 | Белгород г., Виктора Лосева ул., 15 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 499 | 318 | Белгород г., Виктора Лосева ул., 17 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 500 | 319 | Белгород г., Виктора Лосева ул., 19 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 501 | 320 | Белгород г., Виктора Лосева ул., 19а | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 502 | 321 | Белгород г., Виктора Лосева ул., 19б | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 503 | 322 | Белгород г., Виктора Лосева ул., 21 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 504 | 323 | Белгород г., Виктора Лосева ул., 23 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 505 | 324 | Белгород г., Виктора Лосева ул., 25 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 506 | 325 | Белгород г., Виктора Лосева ул., 27 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | 2046 - 2048 |  |  |
| 507 | 326 | Белгород г., Вокзальная ул., 5 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 508 | 327 | Белгород г., Вокзальная ул., 14 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 509 | 328 | Белгород г., Вокзальная ул., 16 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 510 | 329 | Белгород г., Вокзальная ул., 19 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 511 | 330 | Белгород г., Вокзальная ул., 19а | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2020 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 512 | 331 | Белгород г., Вокзальная ул., 22 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2023 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 513 | 332 | Белгород г., Вокзальная ул., 26 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 514 | 333 | Белгород г., Вокзальная ул., 26а | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 515 | 334 | Белгород г., Вокзальная ул., 26а, стр. 1 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 516 | 335 | Белгород г., Вокзальная ул., 28 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 517 | 336 | Белгород г., Вокзальная ул., 33 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 518 | 337 | Белгород г., Вокзальная ул., 33а | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 519 | 338 | Белгород г., Володарского пер., 30 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 520 | 339 | Белгород г., Восточная ул., 5 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 521 | 340 | Белгород г., Гагарина ул., 2б | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 522 | 341 | Белгород г., Гагарина ул., 4 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 523 | 342 | Белгород г., Гагарина ул., 5 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 524 | 343 | Белгород г., Гагарина ул., 6 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 525 | 344 | Белгород г., Гагарина ул., 8 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 526 | 345 | Белгород г., Гагарина ул., 17 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 527 | 346 | Белгород г., Гагарина ул., 19 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 528 | 347 | Белгород г., Гагарина ул., 21 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 529 | 348 | Белгород г., Гагарина ул., 23 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | - | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | - | 2019 | 2019 |
| 530 | 349 | Белгород г., Гагарина ул., 25 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 531 | 350 | Белгород г., Гагарина ул., 27 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| 532 | 351 | Белгород г., Гагарина ул., 29 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 533 | 352 | Белгород г., Газовиков ул., 5 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 534 | 353 | Белгород г., Газовиков ул., 7 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 535 | 354 | Белгород г., Газовиков ул., 9 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 536 | 355 | Белгород г., Газовиков ул., 9а | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 537 | 356 | Белгород г., Газовиков ул., 11 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 538 | 357 | Белгород г., Газовиков ул., 13а | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 539 | 358 | Белгород г., Газовиков ул., 15 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 540 | 359 | Белгород г., Гоголя ул., 15 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 541 | 360 | Белгород г., Гоголя ул., 15а | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 542 | 361 | Белгород г., Гоголя ул., 15б | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 543 | 362 | Белгород г., Гоголя ул., 39 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 544 | 363 | Белгород г., Гоголя ул., 41 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 545 | 364 | Белгород г., Горького ул., 2а | 2046 - 2048 | - | - | - | - | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 546 | 365 | Белгород г., Горького ул., 2б | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 547 | 366 | Белгород г., Горького ул., 2в | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 548 | 367 | Белгород г., Горького ул., 2г | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 549 | 368 | Белгород г., Горького ул., 2д | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 550 | 369 | Белгород г., Горького ул., 2е | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| 551 | 370 | Белгород г., Горького ул., 52 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2021 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 552 | 371 | Белгород г., Горького ул., 52б | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 553 | 372 | Белгород г., Горького ул., 54б | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 554 | 373 | Белгород г., Горького ул., 54в | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |  |  |
| 555 | 374 | Белгород г., Горького ул., 58 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 556 | 375 | Белгород г., Горького ул., 60 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 557 | 376 | Белгород г., Горького ул., 62 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 558 | 377 | Белгород г., Горького ул., 63 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 559 | 378 | Белгород г., Горького ул., 64 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 560 | 379 | Белгород г., Горького ул., 66 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 561 | 380 | Белгород г., Горького ул., 67 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 562 | 381 | Белгород г., Горького ул., 69, корп. 1 | 2019 | 2019 | 2019 | 2046 - 2048 | 2019 | - | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - | - | 2019 | 2019 |
| 563 | 382 | Белгород г., Горького ул., 69, корп. 2 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 564 | 383 | Белгород г., Горького ул., 69, корп. 3 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 565 | 384 | Белгород г., Горького ул., 69, корп. 4 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 566 | 385 | Белгород г., Горького ул., 69, корп. 5 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 567 | 386 | Белгород г., Горького ул., 70 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 568 | 387 | Белгород г., Горького ул., 72 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 569 | 388 | Белгород г., Горького ул., 74 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 570 | 389 | Белгород г., Горького ул., 76 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2021 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 571 | 390 | Белгород г., Горького ул., 78 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 572 | 391 | Белгород г., Гостенская ул., 1 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2019 - 2020 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 573 | 392 | Белгород г., Гостенская ул., 2 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 574 | 393 | Белгород г., Гостенская ул., 2а | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 575 | 394 | Белгород г., Гостенская ул., 2б | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 576 | 395 | Белгород г., Гостенская ул., 3 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2022 - 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 577 | 396 | Белгород г., Гостенская ул., 4 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 578 | 397 | Белгород г., Гостенская ул., 5 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2022 - 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 579 | 398 | Белгород г., Гостенская ул., 7 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2022 - 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 580 | 399 | Белгород г., Гостенская ул., 10 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 581 | 400 | Белгород г., Гостенская ул., 12 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 582 | 401 | Белгород г., Гостенская ул., 14 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 583 | 402 | Белгород г., Гостенская ул., 16 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 584 | 403 | Белгород г., Гостенская ул., 16а | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 585 | 404 | Белгород г., Гражданский пр-т, 2 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 586 | 405 | Белгород г., Гражданский пр-т, 4 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 587 | 406 | Белгород г., Гражданский пр-т, 5 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 588 | 407 | Белгород г., Гражданский пр-т, 7 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 589 | 408 | Белгород г., Гражданский пр-т, 8 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| 590 | 409 | Белгород г., Гражданский пр-т, 18 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 591 | 410 | Белгород г., Гражданский пр-т, 19а | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 592 | 411 | Белгород г., Гражданский пр-т, 21а | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 593 | 412 | Белгород г., Гражданский пр-т, 23а | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 594 | 413 | Белгород г., Гражданский пр-т, 25 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 595 | 414 | Белгород г., Гражданский пр-т, 25а | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 596 | 415 | Белгород г., Гражданский пр-т, 27а | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 597 | 416 | Белгород г., Гражданский пр-т, 32 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| 598 | 417 | Белгород г., Гражданский пр-т, 33 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2019 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 599 | 418 | Белгород г., Гражданский пр-т, 36 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 600 | 419 | Белгород г., Гражданский пр-т, 53 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 601 | 420 | Белгород г., Гражданский пр-т, 54 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | - | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | - | 2019 | 2019 |
| 602 | 421 | Белгород г., Гражданский пр-т, 56 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | - | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | - | 2019 | 2019 |
| 603 | 422 | Белгород г., Губкина ул., 4 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 604 | 423 | Белгород г., Губкина ул., 4а | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2040 - 2042 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | 2020 |
| 605 | 424 | Белгород г., Губкина ул., 6 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2034 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 606 | 425 | Белгород г., Губкина ул., 10 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 607 | 426 | Белгород г., Губкина ул., 10а | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2040 - 2042 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 608 | 427 | Белгород г., Губкина ул., 11а | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 609 | 428 | Белгород г., Губкина ул., 12 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 610 | 429 | Белгород г., Губкина ул., 13 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2022 - 2023 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 611 | 430 | Белгород г., Губкина ул., 13а | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2023 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 612 | 431 | Белгород г., Губкина ул., 13б | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2022 - 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 613 | 432 | Белгород г., Губкина ул., 13в | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 614 | 433 | Белгород г., Губкина ул., 13г | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 615 | 434 | Белгород г., Губкина ул., 14 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 616 | 435 | Белгород г., Губкина ул., 14а | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 617 | 436 | Белгород г., Губкина ул., 14б | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2023 | 2040 - 2042 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 618 | 437 | Белгород г., Губкина ул., 15 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 619 | 438 | Белгород г., Губкина ул., 15а | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2023 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 620 | 439 | Белгород г., Губкина ул., 15в | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 621 | 440 | Белгород г., Губкина ул., 15г | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 622 | 441 | Белгород г., Губкина ул., 15д | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 623 | 442 | Белгород г., Губкина ул., 16 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2019 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 624 | 443 | Белгород г., Губкина ул., 16а | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2023 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 625 | 444 | Белгород г., Губкина ул., 16б | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 626 | 445 | Белгород г., Губкина ул., 16в | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 627 | 446 | Белгород г., Губкина ул., 17 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2019 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 628 | 447 | Белгород г., Губкина ул., 17б | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 629 | 448 | Белгород г., Губкина ул., 17в, корп. 1 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 630 | 449 | Белгород г., Губкина ул., 17в, корп. 2 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 631 | 450 | Белгород г., Губкина ул., 17в, корп. 3 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 632 | 451 | Белгород г., Губкина ул., 17и | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 633 | 452 | Белгород г., Губкина ул., 18а | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 634 | 453 | Белгород г., Губкина ул., 18б | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2022 - 2023 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 635 | 454 | Белгород г., Губкина ул., 18в | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2022 - 2023 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 636 | 455 | Белгород г., Губкина ул., 18г | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 637 | 456 | Белгород г., Губкина ул., 18д | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2023 | 2040 - 2042 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 638 | 457 | Белгород г., Губкина ул., 18е | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 639 | 458 | Белгород г., Губкина ул., 20 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2040 - 2042 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 640 | 459 | Белгород г., Губкина ул., 21 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2019 | 2020 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2019 | 2019 |
| 641 | 460 | Белгород г., Губкина ул., 22 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2040 - 2042 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 642 | 461 | Белгород г., Губкина ул., 24, корп. 1 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2028 - 2030 | 2046 - 2048 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 643 | 462 | Белгород г., Губкина ул., 24, корп. 2 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2028 - 2030 | 2046 - 2048 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 644 | 463 | Белгород г., Губкина ул., 24, корп. 3 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2028 - 2030 | 2046 - 2048 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 645 | 464 | Белгород г., Губкина ул., 25 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2019 - 2020 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 646 | 465 | Белгород г., Губкина ул., 26 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 647 | 466 | Белгород г., Губкина ул., 27 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2022 - 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 648 | 467 | Белгород г., Губкина ул., 29 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2020 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 649 | 468 | Белгород г., Губкина ул., 30 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2019 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 650 | 469 | Белгород г., Губкина ул., 31 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2022 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 651 | 470 | Белгород г., Губкина ул., 32 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 652 | 471 | Белгород г., Губкина ул., 34 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2019 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 653 | 472 | Белгород г., Губкина ул., 35 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2022 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 654 | 473 | Белгород г., Губкина ул., 38 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2020 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 655 | 474 | Белгород г., Губкина ул., 38а | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 656 | 475 | Белгород г., Губкина ул., 38б | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 657 | 476 | Белгород г., Губкина ул., 39 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2022 - 2023 | 2020 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2020 | 2020 |
| 658 | 477 | Белгород г., Губкина ул., 41 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2022 - 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 659 | 478 | Белгород г., Губкина ул., 42а | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2022 - 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 660 | 479 | Белгород г., Губкина ул., 42б | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2022 - 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 661 | 480 | Белгород г., Губкина ул., 42в | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2022 - 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 662 | 481 | Белгород г., Губкина ул., 42г | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2022 - 2023 | 2020 | 2031 - 2033 | 2019 | 2019 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2019 | 2019 |
| 663 | 482 | Белгород г., Губкина ул., 42д | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2022 - 2023 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 664 | 483 | Белгород г., Губкина ул., 42е | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2023 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 665 | 484 | Белгород г., Губкина ул., 42ж | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2023 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 666 | 485 | Белгород г., Губкина ул., 42з | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 667 | 486 | Белгород г., Губкина ул., 43а | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2022 - 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 668 | 487 | Белгород г., Губкина ул., 44а | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2022 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 669 | 488 | Белгород г., Губкина ул., 44б | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2022 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 670 | 489 | Белгород г., Губкина ул., 44в | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2021 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 671 | 490 | Белгород г., Губкина ул., 45 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2022 - 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 672 | 491 | Белгород г., Губкина ул., 47 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2019 | 2031 - 2033 | 2019 | 2019 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2019 | 2019 |
| 673 | 492 | Белгород г., Губкина ул., 47а | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 674 | 493 | Белгород г., Губкина ул., 49 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 675 | 494 | Белгород г., Губкина ул., 49а | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 676 | 495 | Белгород г., Губкина ул., 53а | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 677 | 496 | Белгород г., Губкина ул., 55 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 678 | 497 | Белгород г., Губкина ул., 55а | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 679 | 498 | Белгород г., Губкина ул., 57 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 680 | 499 | Белгород г., Дегтярева ул., 2 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2023 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 681 | 500 | Белгород г., Дегтярева ул., 2а | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2023 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 682 | 501 | Белгород г., Дегтярева ул., 14 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2022 - 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 683 | 502 | Белгород г., Дзержинского ул., 10 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 684 | 503 | Белгород г., Дзержинского ул., 12 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 685 | 504 | Белгород г., Дзержинского ул., 66а | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 686 | 505 | Белгород г., Донецкая ул., 83в | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 687 | 506 | Белгород г., Донецкая ул., 83г | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 688 | 507 | Белгород г., Донецкая ул., 83д | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 689 | 508 | Белгород г., Донецкая ул., 83ж | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | 2046 - 2048 |  |  |
| 690 | 509 | Белгород г., Есенина ул., 8 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 691 | 510 | Белгород г., Есенина ул., 8а | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 692 | 511 | Белгород г., Есенина ул., 9, корп. 1 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | 2046 - 2048 |  |  |
| 693 | 512 | Белгород г., Есенина ул., 9, корп. 2 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2044 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 694 | 513 | Белгород г., Есенина ул., 9, корп. 3 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 695 | 514 | Белгород г., Есенина ул., 12 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 696 | 515 | Белгород г., Есенина ул., 14 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2022 - 2023 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 697 | 516 | Белгород г., Есенина ул., 16 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2022 - 2023 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 698 | 517 | Белгород г., Есенина ул., 16б | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 699 | 518 | Белгород г., Есенина ул., 20 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 700 | 519 | Белгород г., Есенина ул., 20а | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 701 | 520 | Белгород г., Есенина ул., 20б | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 702 | 521 | Белгород г., Есенина ул., 20в | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 703 | 522 | Белгород г., Есенина ул., 24 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2019 | 2023 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 704 | 523 | Белгород г., Есенина ул., 26 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 705 | 524 | Белгород г., Есенина ул., 28 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2023 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 706 | 525 | Белгород г., Есенина ул., 30 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 707 | 526 | Белгород г., Есенина ул., 32 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2019 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 708 | 527 | Белгород г., Есенина ул., 32а | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 709 | 528 | Белгород г., Есенина ул., 36 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 710 | 529 | Белгород г., Есенина ул., 38 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 711 | 530 | Белгород г., Есенина ул., 38б | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 712 | 531 | Белгород г., Есенина ул., 40 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 713 | 532 | Белгород г., Есенина ул., 42 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 714 | 533 | Белгород г., Есенина ул., 44 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 715 | 534 | Белгород г., Есенина ул., 44а | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 716 | 535 | Белгород г., Есенина ул., 46 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 717 | 536 | Белгород г., Есенина ул., 46а | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 718 | 537 | Белгород г., Есенина ул., 48 | 2046 - 2048 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2043 - 2045 | 2019 | 2046 - 2048 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 719 | 538 | Белгород г., Есенина ул., 50 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 720 | 539 | Белгород г., Есенина ул., 50а | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 721 | 540 | Белгород г., Есенина ул., 50б | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 722 | 541 | Белгород г., Есенина ул., 50в | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 723 | 542 | Белгород г., Есенина ул., 52 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 724 | 543 | Белгород г., Есенина ул., 54 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 725 | 544 | Белгород г., Есенина ул., 56 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 726 | 545 | Белгород г., Есенина ул., 58 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 727 | 546 | Белгород г., Железнодорожная ул., 119 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2022 - 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 728 | 547 | Белгород г., Железнодорожная ул., 121 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2022 - 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 729 | 548 | Белгород г., Железнодорожная ул., 123 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 730 | 549 | Белгород г., Железнодорожная ул., 125 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2023 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 731 | 550 | Белгород г., Железнодорожная ул., 129 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2022 - 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 732 | 551 | Белгород г., Железнодорожная ул., 129а | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2022 - 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 733 | 552 | Белгород г., Железнякова ул., 1 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 734 | 553 | Белгород г., Железнякова ул., 3 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 735 | 554 | Белгород г., Железнякова ул., 4а | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2022 - 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 736 | 555 | Белгород г., Железнякова ул., 5 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 737 | 556 | Белгород г., Железнякова ул., 7 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 738 | 557 | Белгород г., Железнякова ул., 7а | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 739 | 558 | Белгород г., Железнякова ул., 8 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 740 | 559 | Белгород г., Железнякова ул., 9 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 741 | 560 | Белгород г., Железнякова ул., 11 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 742 | 561 | Белгород г., Железнякова ул., 13 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 743 | 562 | Белгород г., Железнякова ул., 14 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 744 | 563 | Белгород г., Железнякова ул., 15 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 745 | 564 | Белгород г., Железнякова ул., 15а | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 746 | 565 | Белгород г., Железнякова ул., 15б | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 747 | 566 | Белгород г., Железнякова ул., 17б | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 748 | 567 | Белгород г., Железнякова ул., 18 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2021 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 749 | 568 | Белгород г., Железнякова ул., 19 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 750 | 569 | Белгород г., Железнякова ул., 19а | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2034 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| 751 | 570 | Белгород г., Железнякова ул., 20 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 752 | 571 | Белгород г., Железнякова ул., 21 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 753 | 572 | Белгород г., Железнякова ул., 22 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2021 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 754 | 573 | Белгород г., Железнякова ул., 23 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 755 | 574 | Белгород г., Железнякова ул., 24 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2019 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 756 | 575 | Белгород г., Заводской 1-й пер., 2 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2021 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2021 | 2021 |
| 757 | 576 | Белгород г., Заводской 1-й пер., 2а | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 758 | 577 | Белгород г., Заводской 1-й пер., 4 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 759 | 578 | Белгород г., Заводской 1-й пер., 4б | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 760 | 579 | Белгород г., Заводской 1-й пер., 6 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 761 | 580 | Белгород г., Заводской 1-й пер., 6а | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 762 | 581 | Белгород г., Заводской 1-й пер., 8 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| 763 | 582 | Белгород г., Заводской 1-й пер., 10 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2021 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2021 | 2021 |
| 764 | 583 | Белгород г., Заводской 1-й пер., 29 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 765 | 584 | Белгород г., Заводской 5-й пер., 13 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 766 | 585 | Белгород г., Зеленая Поляна ул., 8 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 767 | 586 | Белгород г., Зеленая Поляна ул., 10 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 768 | 587 | Белгород г., им. Катукова М.Е. ул., 4 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |  |  |
| 769 | 588 | Белгород г., им. Катукова М.Е. ул., 6 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |  |  |
| 770 | 589 | Белгород г., им. Шумилова М.С. ул., 2 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 771 | 590 | Белгород г., им. Шумилова М.С. ул., 6 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 772 | 591 | Белгород г., им. Шумилова М.С. ул., 8 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 773 | 592 | Белгород г., им. Шумилова М.С. ул., 10 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 774 | 593 | Белгород г., им. Шумилова М.С. ул., 12 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 775 | 594 | Белгород г., им. Шумилова М.С. ул., 14 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 776 | 595 | Белгород г., им. Шумилова М.С. ул., 16 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 777 | 596 | Белгород г., им. Шумилова М.С. ул., 18 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 778 | 597 | Белгород г., Калинина ул., 1 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2023 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 779 | 598 | Белгород г., Калинина ул., 3 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 780 | 599 | Белгород г., Калинина ул., 5 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 781 | 600 | Белгород г., Каштановая ул., 2 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 782 | 601 | Белгород г., Каштановая ул., 6 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 783 | 602 | Белгород г., Каштановая ул., 10 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 784 | 603 | Белгород г., Каштановая ул., 12 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 785 | 604 | Белгород г., Каштановая ул., 14 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | 2046 - 2048 |  |  |
| 786 | 605 | Белгород г., Каштановая ул., 16 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | 2046 - 2048 |  |  |
| 787 | 606 | Белгород г., Квасова ул., 35 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 788 | 607 | Белгород г., Квасова ул., 37 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 789 | 608 | Белгород г., Кирпичная ул., 65б | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 790 | 609 | Белгород г., Князя Трубецкого ул., 1 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 791 | 610 | Белгород г., Князя Трубецкого ул., 2 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 792 | 611 | Белгород г., Князя Трубецкого ул., 17 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| 793 | 612 | Белгород г., Князя Трубецкого ул., 18 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 794 | 613 | Белгород г., Князя Трубецкого ул., 26 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| 795 | 614 | Белгород г., Князя Трубецкого ул., 26а | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 796 | 615 | Белгород г., Князя Трубецкого ул., 34 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 797 | 616 | Белгород г., Князя Трубецкого ул., 35а | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 798 | 617 | Белгород г., Князя Трубецкого ул., 37 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 799 | 618 | Белгород г., Князя Трубецкого ул., 38 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2023 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 800 | 619 | Белгород г., Князя Трубецкого ул., 39 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 801 | 620 | Белгород г., Князя Трубецкого ул., 39а | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 802 | 621 | Белгород г., Князя Трубецкого ул., 47 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 803 | 622 | Белгород г., Князя Трубецкого ул., 50 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 804 | 623 | Белгород г., Князя Трубецкого ул., 52 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2023 | 2019 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 805 | 624 | Белгород г., Князя Трубецкого ул., 57 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| 806 | 625 | Белгород г., Князя Трубецкого ул., 66 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 807 | 626 | Белгород г., Князя Трубецкого ул., 68 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 808 | 627 | Белгород г., Комарова ул., 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 809 | 628 | Белгород г., Коммунальная ул., 8 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 810 | 629 | Белгород г., Коммунальная ул., 10 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 811 | 630 | Белгород г., Коммунальная ул., 12 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 812 | 631 | Белгород г., Комсомольская ул., 36 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2028 - 2030 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| 813 | 632 | Белгород г., Комсомольская ул., 45 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2022 - 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 814 | 633 | Белгород г., Конева ул., 1 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2022 - 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 815 | 634 | Белгород г., Конева ул., 3 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2023 | 2019 | 2034 - 2036 | 2019 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2019 | 2019 |
| 816 | 635 | Белгород г., Конева ул., 4 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2023 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 817 | 636 | Белгород г., Конева ул., 5 | 2031 - 2033 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 818 | 637 | Белгород г., Конева ул., 7 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2023 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2019 | - | 2046 - 2048 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 819 | 638 | Белгород г., Конева ул., 8 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2023 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 820 | 639 | Белгород г., Конева ул., 9 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 821 | 640 | Белгород г., Конева ул., 17 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 822 | 641 | Белгород г., Конева ул., 19 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 823 | 642 | Белгород г., Конева ул., 21 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2022 - 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 824 | 643 | Белгород г., Конева ул., 25 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2023 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 825 | 644 | Белгород г., Конева ул., 27 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 826 | 645 | Белгород г., Конева ул., 27а | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 827 | 646 | Белгород г., Константина Заслонова ул., 76 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 828 | 647 | Белгород г., Константина Заслонова ул., 76а | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 829 | 648 | Белгород г., Константина Заслонова ул., 78 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 830 | 649 | Белгород г., Константина Заслонова ул., 80 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 831 | 650 | Белгород г., Константина Заслонова ул., 179 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 832 | 651 | Белгород г., Королева ул., 4 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2040 - 2042 | 2020 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 833 | 652 | Белгород г., Королева ул., 6 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2022 - 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 834 | 653 | Белгород г., Королева ул., 10 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2040 - 2042 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 835 | 654 | Белгород г., Королева ул., 12 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2019 - 2023 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 836 | 655 | Белгород г., Королева ул., 16 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2040 - 2042 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 837 | 656 | Белгород г., Королева ул., 18 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2040 - 2042 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 838 | 657 | Белгород г., Королева ул., 19 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 839 | 658 | Белгород г., Королева ул., 20 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2028 - 2030 | 2046 - 2048 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 840 | 659 | Белгород г., Королева ул., 21 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 841 | 660 | Белгород г., Королева ул., 23 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2031 - 2033 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 842 | 661 | Белгород г., Королева ул., 25 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2040 - 2042 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 843 | 662 | Белгород г., Королева ул., 27 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| 844 | 663 | Белгород г., Королева ул., 29 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2040 - 2042 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 845 | 664 | Белгород г., Королева ул., 31 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 846 | 665 | Белгород г., Королева ул., 35 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2040 - 2042 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 847 | 666 | Белгород г., Королева ул., 37 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2040 - 2042 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 848 | 667 | Белгород г., Костюкова ул., 1 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| 849 | 668 | Белгород г., Костюкова ул., 1а | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 850 | 669 | Белгород г., Костюкова ул., 2 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 851 | 670 | Белгород г., Костюкова ул., 3 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 852 | 671 | Белгород г., Костюкова ул., 4 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 853 | 672 | Белгород г., Костюкова ул., 5 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2019 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2019 | 2019 |
| 854 | 673 | Белгород г., Костюкова ул., 6 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| 855 | 674 | Белгород г., Костюкова ул., 8 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| 856 | 675 | Белгород г., Костюкова ул., 9 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| 857 | 676 | Белгород г., Костюкова ул., 10 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 858 | 677 | Белгород г., Костюкова ул., 11 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 859 | 678 | Белгород г., Костюкова ул., 11в | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 860 | 679 | Белгород г., Костюкова ул., 12 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| 861 | 680 | Белгород г., Костюкова ул., 12а | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 862 | 681 | Белгород г., Костюкова ул., 13 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 863 | 682 | Белгород г., Костюкова ул., 13а | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2020 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 864 | 683 | Белгород г., Костюкова ул., 14 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2019 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 865 | 684 | Белгород г., Костюкова ул., 15 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 866 | 685 | Белгород г., Костюкова ул., 17 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| 867 | 686 | Белгород г., Костюкова ул., 19 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 868 | 687 | Белгород г., Костюкова ул., 21 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 869 | 688 | Белгород г., Костюкова ул., 22 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 870 | 689 | Белгород г., Костюкова ул., 23 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| 871 | 690 | Белгород г., Костюкова ул., 24 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 872 | 691 | Белгород г., Костюкова ул., 25 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| 873 | 692 | Белгород г., Костюкова ул., 26 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2034 - 2036 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 874 | 693 | Белгород г., Костюкова ул., 28 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | - | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | 2019 |
| 875 | 694 | Белгород г., Костюкова ул., 32 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2020 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 876 | 695 | Белгород г., Костюкова ул., 34 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2022 - 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 877 | 696 | Белгород г., Костюкова ул., 36 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2040 - 2042 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 878 | 697 | Белгород г., Костюкова ул., 36а | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 879 | 698 | Белгород г., Костюкова ул., 36б | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 880 | 699 | Белгород г., Костюкова ул., 36в | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 881 | 700 | Белгород г., Костюкова ул., 37 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 882 | 701 | Белгород г., Костюкова ул., 41 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2040 - 2042 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2046 - 2048 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 883 | 702 | Белгород г., Костюкова ул., 45 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2034 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 884 | 703 | Белгород г., Костюкова ул., 47 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 885 | 704 | Белгород г., Костюкова ул., 49 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 886 | 705 | Белгород г., Костюкова ул., 51 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 887 | 706 | Белгород г., Костюкова ул., 53 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 888 | 707 | Белгород г., Костюкова ул., 55 | 2019 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 889 | 708 | Белгород г., Костюкова ул., 59 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 890 | 709 | Белгород г., Костюкова ул., 63 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | - | - | 2019 | 2019 |
| 891 | 710 | Белгород г., Костюкова ул., 67 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| 892 | 711 | Белгород г., Костюкова ул., 69 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2040 - 2042 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| 893 | 712 | Белгород г., Костюкова ул., 71 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 894 | 713 | Белгород г., Костюкова ул., 73 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| 895 | 714 | Белгород г., Костюкова ул., 75 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 896 | 715 | Белгород г., Костюкова ул., 77 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 897 | 716 | Белгород г., Костюкова ул., 79/2 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2040 - 2042 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 898 | 717 | Белгород г., Котлозаводская ул., 21а | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 899 | 718 | Белгород г., Котлозаводская ул., 21б | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 900 | 719 | Белгород г., Котлозаводская ул., 21в | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 901 | 720 | Белгород г., Котлозаводская ул., 21г | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 902 | 721 | Белгород г., Котлозаводская ул., 21д | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 903 | 722 | Белгород г., Котлозаводской 2-й пер., 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 904 | 723 | Белгород г., Котлозаводской 2-й пер., 2 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 905 | 724 | Белгород г., Котлозаводской 2-й пер., 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 906 | 725 | Белгород г., Котлозаводской 2-й пер., 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 907 | 726 | Белгород г., Котлозаводской 2-й пер., 5 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 908 | 727 | Белгород г., Котлозаводской 2-й пер., 6 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 909 | 728 | Белгород г., Котлозаводской 2-й пер., 8 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 910 | 729 | Белгород г., Красносельская ул., 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 911 | 730 | Белгород г., Красносельская ул., 31 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | - | 2025 - 2027 |  |  |
| 912 | 731 | Белгород г., Красных Партизан ул., 36 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 913 | 732 | Белгород г., Купянская ул., 6а | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 914 | 733 | Белгород г., Курская ул., 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 915 | 734 | Белгород г., Курская ул., 6б | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 916 | 735 | Белгород г., Курская ул., 8 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 917 | 736 | Белгород г., Курская ул., 8а | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| 918 | 737 | Белгород г., Курская ул., 10 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 919 | 738 | Белгород г., Курская ул., 12 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2038 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 920 | 739 | Белгород г., Кутузова ул., 1 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 921 | 740 | Белгород г., Левобережная ул., 10 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2022 - 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 922 | 741 | Белгород г., Левобережная ул., 12 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2040 - 2042 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 923 | 742 | Белгород г., Левобережная ул., 14 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2019 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 924 | 743 | Белгород г., Левобережная ул., 18 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2022 - 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 925 | 744 | Белгород г., Левобережная ул., 20 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2019 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 926 | 745 | Белгород г., Левобережная ул., 22 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2020 - 2021 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 927 | 746 | Белгород г., Левобережная ул., 24 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2022 - 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 928 | 747 | Белгород г., Левобережная ул., 24а | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 929 | 748 | Белгород г., Лермонтова ул., 9а | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 930 | 749 | Белгород г., Лермонтова ул., 11а | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 931 | 750 | Белгород г., Лермонтова ул., 15а | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 932 | 751 | Белгород г., Лермонтова ул., 19а | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 933 | 752 | Белгород г., Лермонтова ул., 33а | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 934 | 753 | Белгород г., Лермонтова ул., 47а | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 935 | 754 | Белгород г., Лермонтова ул., 49а | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 936 | 755 | Белгород г., Луначарского ул., 129 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 937 | 756 | Белгород г., Магистральный 4-й пер., 2 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 938 | 757 | Белгород г., Магистральный 4-й пер., 3 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 939 | 758 | Белгород г., Магистральный 4-й пер., 4 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 940 | 759 | Белгород г., Магистральный 4-й пер., 5 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |  |  |
| 941 | 760 | Белгород г., Магистральный 4-й пер., 5а | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |  |  |
| 942 | 761 | Белгород г., Макаренко пер., 1 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 943 | 762 | Белгород г., Макаренко пер., 2 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 944 | 763 | Белгород г., Макаренко пер., 6а | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 945 | 764 | Белгород г., Макаренко пер., 8 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 946 | 765 | Белгород г., Макаренко ул., 1а | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 |
| 947 | 766 | Белгород г., Макаренко ул., 1б | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 948 | 767 | Белгород г., Макаренко ул., 1в | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 949 | 768 | Белгород г., Макаренко ул., 1г | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 950 | 769 | Белгород г., Макаренко ул., 3б | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 951 | 770 | Белгород г., Макаренко ул., 4а | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 952 | 771 | Белгород г., Макаренко ул., 4б | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 953 | 772 | Белгород г., Макаренко ул., 6 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 954 | 773 | Белгород г., Макаренко ул., 6а | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 955 | 774 | Белгород г., Макаренко ул., 6в | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 956 | 775 | Белгород г., Макаренко ул., 22 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 957 | 776 | Белгород г., Макаренко ул., 24 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 958 | 777 | Белгород г., Макаренко ул., 26 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 959 | 778 | Белгород г., Макаренко ул., 28 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 960 | 779 | Белгород г., Макаренко ул., 30 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 961 | 780 | Белгород г., Макаренко ул., 32 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 962 | 781 | Белгород г., Макаренко ул., 34 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 963 | 782 | Белгород г., Макаренко ул., 38 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 964 | 783 | Белгород г., Макаренко ул., 40 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 965 | 784 | Белгород г., Макаренко ул., 42 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 966 | 785 | Белгород г., Машковцева ул., 4 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 967 | 786 | Белгород г., Машковцева ул., 22 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 968 | 787 | Белгород г., Машковцева ул., 25 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 969 | 788 | Белгород г., Машковцева ул., 26 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 970 | 789 | Белгород г., Машковцева ул., 28 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 971 | 790 | Белгород г., Машковцева ул., 29 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 972 | 791 | Белгород г., Маяковского ул., 16 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| 973 | 792 | Белгород г., Маяковского ул., 18 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 974 | 793 | Белгород г., Маяковского ул., 20а | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 975 | 794 | Белгород г., Маяковского ул., 26 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 976 | 795 | Белгород г., Маяковского ул., 28 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 977 | 796 | Белгород г., Маяковского ул., 30 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2022 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 978 | 797 | Белгород г., Менделеева ул., 8а | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2022 - 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 979 | 798 | Белгород г., Менделеева ул., 22 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 980 | 799 | Белгород г., Михайловский проезд, 1 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| 981 | 800 | Белгород г., Михайловский проезд, 1а | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 982 | 801 | Белгород г., Михайловское ш., 16 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 983 | 802 | Белгород г., Михайловское ш., 18 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 984 | 803 | Белгород г., Михайловское ш., 20 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 985 | 804 | Белгород г., Михайловское ш., 22 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 986 | 805 | Белгород г., Михайловское ш., 24 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 987 | 806 | Белгород г., Михайловское ш., 26 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 988 | 807 | Белгород г., Михайловское ш., 30 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 989 | 808 | Белгород г., Михайловское ш., 32 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 990 | 809 | Белгород г., Михайловское ш., 32а | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 991 | 810 | Белгород г., Михайловское ш., 33 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 992 | 811 | Белгород г., Михайловское ш., 34 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 993 | 812 | Белгород г., Михайловское ш., 36 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 994 | 813 | Белгород г., Мичурина ул., 17 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 995 | 814 | Белгород г., Мичурина ул., 27 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 996 | 815 | Белгород г., Мичурина ул., 29 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 997 | 816 | Белгород г., Мичурина ул., 35 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 998 | 817 | Белгород г., Мичурина ул., 41а | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2022 - 2023 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 999 | 818 | Белгород г., Мичурина ул., 43 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 1000 | 819 | Белгород г., Мичурина ул., 50 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 1001 | 820 | Белгород г., Мичурина ул., 52 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1002 | 821 | Белгород г., Мичурина ул., 54 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1003 | 822 | Белгород г., Мичурина ул., 54а | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1004 | 823 | Белгород г., Мичурина ул., 56а | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2022 - 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 1005 | 824 | Белгород г., Мичурина ул., 58 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1006 | 825 | Белгород г., Мичурина ул., 60 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1007 | 826 | Белгород г., Мичурина ул., 62а | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1008 | 827 | Белгород г., Мичурина ул., 64 | 2019 | 2019 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2019 | 2046 - 2048 | 2020 | - | - | - | 2019 | 2019 |
| 1009 | 828 | Белгород г., Мичурина ул., 66 | 2019 | 2019 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2019 | 2046 - 2048 | 2020 | - | - | - | 2019 | 2019 |
| 1010 | 829 | Белгород г., Мичуринский 1-й пер., 2 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 1011 | 830 | Белгород г., Мичуринский 1-й пер., 2а | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 1012 | 831 | Белгород г., Мичуринский 1-й пер., 5 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 1013 | 832 | Белгород г., Мичуринский 1-й пер., 6 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1014 | 833 | Белгород г., Мичуринский 1-й пер., 7 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1015 | 834 | Белгород г., Мичуринский 1-й пер., 8 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 1016 | 835 | Белгород г., Мичуринский 1-й пер., 10а | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1017 | 836 | Белгород г., Мичуринский 1-й пер., 12 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 1018 | 837 | Белгород г., Мичуринский 1-й пер., 13 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | - | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | - | 2019 | 2019 |
| 1019 | 838 | Белгород г., Мичуринский 1-й пер., 14 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1020 | 839 | Белгород г., Мичуринский 1-й пер., 16 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1021 | 840 | Белгород г., Мичуринский 1-й пер., 18 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | - | 2019 | 2019 | 2019 | - | - | - | 2019 | 2019 |
| 1022 | 841 | Белгород г., Мичуринский 2-й пер., 2 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 1023 | 842 | Белгород г., Мичуринский 2-й пер., 4 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 1024 | 843 | Белгород г., Мокроусова ул., 1 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 1025 | 844 | Белгород г., Мокроусова ул., 3 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1026 | 845 | Белгород г., Мокроусова ул., 5 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 1027 | 846 | Белгород г., Мокроусова ул., 5а | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1028 | 847 | Белгород г., Мокроусова ул., 7 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1029 | 848 | Белгород г., Мокроусова ул., 8 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1030 | 849 | Белгород г., Мокроусова ул., 9 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| 1031 | 850 | Белгород г., Мокроусова ул., 13 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1032 | 851 | Белгород г., Мокроусова ул., 15 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| 1033 | 852 | Белгород г., Мокроусова ул., 17 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2021 | 2021 | - | 2046 - 2048 | 2021 | 2021 | 2021 |
| 1034 | 853 | Белгород г., Мокроусова ул., 17а | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2046 - 2048 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1035 | 854 | Белгород г., Мокроусова ул., 19 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2034 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| 1036 | 855 | Белгород г., Мокроусова ул., 21 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2024 | 2024 | - | 2046 - 2048 | 2024 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 1037 | 856 | Белгород г., Мокроусова ул., 23 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2034 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| 1038 | 857 | Белгород г., Молодежная ул., 2 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 1039 | 858 | Белгород г., Молодежная ул., 4а | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 1040 | 859 | Белгород г., Молодежная ул., 6 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1041 | 860 | Белгород г., Молодежная ул., 8 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1042 | 861 | Белгород г., Молодежная ул., 8а | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 1043 | 862 | Белгород г., Молодежная ул., 10 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 1044 | 863 | Белгород г., Молодежная ул., 12 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1045 | 864 | Белгород г., Молодежная ул., 14 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 1046 | 865 | Белгород г., Молодежная ул., 16 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 1047 | 866 | Белгород г., Молодежная ул., 16а | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 1048 | 867 | Белгород г., Молодежная ул., 16б | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 1049 | 868 | Белгород г., Молодежная ул., 16в | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 1050 | 869 | Белгород г., Молодежная ул., 16г | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 1051 | 870 | Белгород г., Молодежная ул., 17 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 1052 | 871 | Белгород г., Молодежная ул., 22 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2023 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 1053 | 872 | Белгород г., Н.Островского ул., 1 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 1054 | 873 | Белгород г., Н.Островского ул., 2а | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 1055 | 874 | Белгород г., Н.Островского ул., 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1056 | 875 | Белгород г., Н.Островского ул., 5 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 1057 | 876 | Белгород г., Н.Островского ул., 7 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 1058 | 877 | Белгород г., Н.Островского ул., 8 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1059 | 878 | Белгород г., Н.Островского ул., 10 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1060 | 879 | Белгород г., Н.Островского ул., 11 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 1061 | 880 | Белгород г., Н.Островского ул., 16 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1062 | 881 | Белгород г., Н.Островского ул., 18а | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 1063 | 882 | Белгород г., Н.Островского ул., 19б | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1064 | 883 | Белгород г., Н.Островского ул., 19в | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 1065 | 884 | Белгород г., Н.Островского ул., 27 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2044 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 1066 | 885 | Белгород г., Нагорная ул., 2 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 1067 | 886 | Белгород г., Нагорная ул., 23 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2022 - 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 1068 | 887 | Белгород г., Нагорная ул., 25 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 1069 | 888 | Белгород г., Нагорная ул., 25а | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 1070 | 889 | Белгород г., Народный б-р, 1 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2040 - 2042 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 1071 | 890 | Белгород г., Народный б-р, 1а | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1072 | 891 | Белгород г., Народный б-р, 2а | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2040 - 2042 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 1073 | 892 | Белгород г., Народный б-р, 3а | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1074 | 893 | Белгород г., Народный б-р, 3б | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1075 | 894 | Белгород г., Народный б-р, 17 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 1076 | 895 | Белгород г., Народный б-р, 32 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2023 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 1077 | 896 | Белгород г., Народный б-р, 34 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2019 | 2034 - 2036 | 2019 | 2019 |
| 1078 | 897 | Белгород г., Народный б-р, 36 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2023 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 1079 | 898 | Белгород г., Народный б-р, 36а | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2023 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 1080 | 899 | Белгород г., Народный б-р, 38 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 1081 | 900 | Белгород г., Народный б-р, 38а | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2022 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 1082 | 901 | Белгород г., Народный б-р, 39а | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1083 | 902 | Белгород г., Народный б-р, 41 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| 1084 | 903 | Белгород г., Народный б-р, 43 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2022 - 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1085 | 904 | Белгород г., Народный б-р, 48 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2020 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 1086 | 905 | Белгород г., Народный б-р, 52 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| 1087 | 906 | Белгород г., Народный б-р, 52а | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2022 - 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 1088 | 907 | Белгород г., Народный б-р, 57 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2023 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 1089 | 908 | Белгород г., Народный б-р, 63а | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1090 | 909 | Белгород г., Народный б-р, 64 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2020 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 1091 | 910 | Белгород г., Народный б-р, 76 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| 1092 | 911 | Белгород г., Народный б-р, 77 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2023 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 1093 | 912 | Белгород г., Народный б-р, 81 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| 1094 | 913 | Белгород г., Народный б-р, 87 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2022 - 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 1095 | 914 | Белгород г., Народный б-р, 89 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2022 - 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 1096 | 915 | Белгород г., Народный б-р, 90 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1097 | 916 | Белгород г., Народный б-р, 91 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2034 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 1098 | 917 | Белгород г., Народный б-р, 92 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1099 | 918 | Белгород г., Народный б-р, 93 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1100 | 919 | Белгород г., Народный б-р, 99 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| 1101 | 920 | Белгород г., Народный б-р, 101 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1102 | 921 | Белгород г., Народный б-р, 103 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1103 | 922 | Белгород г., Народный б-р, 104 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 1104 | 923 | Белгород г., Народный б-р, 105 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2022 - 2023 | 2020 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2020 | 2020 |
| 1105 | 924 | Белгород г., Народный б-р, 107 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2022 - 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 1106 | 925 | Белгород г., Народный б-р, 109 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2022 - 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 1107 | 926 | Белгород г., Некрасова ул., 1 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1108 | 927 | Белгород г., Некрасова ул., 2 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 1109 | 928 | Белгород г., Некрасова ул., 4 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1110 | 929 | Белгород г., Некрасова ул., 5 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1111 | 930 | Белгород г., Некрасова ул., 5а | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1112 | 931 | Белгород г., Некрасова ул., 5б/8 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1113 | 932 | Белгород г., Некрасова ул., 6 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1114 | 933 | Белгород г., Некрасова ул., 6а | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2023 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 1115 | 934 | Белгород г., Некрасова ул., 7а | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| 1116 | 935 | Белгород г., Некрасова ул., 8а | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1117 | 936 | Белгород г., Некрасова ул., 10 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1118 | 937 | Белгород г., Некрасова ул., 12 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 1119 | 938 | Белгород г., Некрасова ул., 13 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1120 | 939 | Белгород г., Некрасова ул., 14 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 1121 | 940 | Белгород г., Некрасова ул., 15 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 1122 | 941 | Белгород г., Некрасова ул., 16 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| 1123 | 942 | Белгород г., Некрасова ул., 17 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1124 | 943 | Белгород г., Некрасова ул., 17в | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2023 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 1125 | 944 | Белгород г., Некрасова ул., 23 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1126 | 945 | Белгород г., Некрасова ул., 24 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 1127 | 946 | Белгород г., Некрасова ул., 24а | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 1128 | 947 | Белгород г., Некрасова ул., 25 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 1129 | 948 | Белгород г., Некрасова ул., 25а | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 1130 | 949 | Белгород г., Некрасова ул., 25б | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 1131 | 950 | Белгород г., Некрасова ул., 26 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | - | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | 2019 |
| 1132 | 951 | Белгород г., Некрасова ул., 28а | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | 2046 - 2048 |  |  |
| 1133 | 952 | Белгород г., Некрасова ул., 28б | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 1134 | 953 | Белгород г., Некрасова ул., 29 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1135 | 954 | Белгород г., Некрасова ул., 30 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1136 | 955 | Белгород г., Некрасова ул., 30а | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 1137 | 956 | Белгород г., Некрасова ул., 30б | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 1138 | 957 | Белгород г., Некрасова ул., 32 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1139 | 958 | Белгород г., Некрасова ул., 34 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| 1140 | 959 | Белгород г., Некрасова ул., 36 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2028 - 2030 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 1141 | 960 | Белгород г., Некрасова ул., 38 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 1142 | 961 | Белгород г., Некрасова ул., 40а | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 1143 | 962 | Белгород г., Николая Чумичова ул., 11 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | - | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - | - | 2019 | 2019 |
| 1144 | 963 | Белгород г., Николая Чумичова ул., 16 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1145 | 964 | Белгород г., Николая Чумичова ул., 20 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1146 | 965 | Белгород г., Николая Чумичова ул., 22а | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| 1147 | 966 | Белгород г., Николая Чумичова ул., 22б | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1148 | 967 | Белгород г., Николая Чумичова ул., 22в | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 1149 | 968 | Белгород г., Николая Чумичова ул., 24а | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1150 | 969 | Белгород г., Николая Чумичова ул., 24б | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1151 | 970 | Белгород г., Николая Чумичова ул., 24в | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| 1152 | 971 | Белгород г., Николая Чумичова ул., 30а | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 1153 | 972 | Белгород г., Николая Чумичова ул., 32 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1154 | 973 | Белгород г., Николая Чумичова ул., 34 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1155 | 974 | Белгород г., Николая Чумичова ул., 39 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1156 | 975 | Белгород г., Николая Чумичова ул., 40 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1157 | 976 | Белгород г., Николая Чумичова ул., 41 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1158 | 977 | Белгород г., Николая Чумичова ул., 44 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2020 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 1159 | 978 | Белгород г., Николая Чумичова ул., 46 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 1160 | 979 | Белгород г., Николая Чумичова ул., 48 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 1161 | 980 | Белгород г., Николая Чумичова ул., 50 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2022 - 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 1162 | 981 | Белгород г., Николая Чумичова ул., 55 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| 1163 | 982 | Белгород г., Николая Чумичова ул., 57 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| 1164 | 983 | Белгород г., Николая Чумичова ул., 58 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2022 - 2023 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1165 | 984 | Белгород г., Николая Чумичова ул., 59 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1166 | 985 | Белгород г., Николая Чумичова ул., 60 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2022 - 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1167 | 986 | Белгород г., Николая Чумичова ул., 62 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2023 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1168 | 987 | Белгород г., Николая Чумичова ул., 62а | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 1169 | 988 | Белгород г., Николая Чумичова ул., 64 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2023 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1170 | 989 | Белгород г., Николая Чумичова ул., 66 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1171 | 990 | Белгород г., Николая Чумичова ул., 68 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 - 2023 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| 1172 | 991 | Белгород г., Николая Чумичова ул., 70 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2022 - 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 1173 | 992 | Белгород г., Николая Чумичова ул., 112 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1174 | 993 | Белгород г., Николая Чумичова ул., 114 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1175 | 994 | Белгород г., Николая Чумичова ул., 116 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1176 | 995 | Белгород г., Николая Чумичова ул., 118 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1177 | 996 | Белгород г., Николая Чумичова ул., 123 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2019 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2019 | 2019 |
| 1178 | 997 | Белгород г., Николая Чумичова ул., 127 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1179 | 998 | Белгород г., Николая Чумичова ул., 129 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 1180 | 999 | Белгород г., Октябрьская ул., 11 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 1181 | 1000 | Белгород г., Октябрьская ул., 23 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2023 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 1182 | 1001 | Белгород г., Октябрьская ул., 27 | 2040 - 2042 | - | - | - | - | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1183 | 1002 | Белгород г., Октябрьская ул., 46 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 1184 | 1003 | Белгород г., Октябрьская ул., 46а | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2023 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 1185 | 1004 | Белгород г., Октябрьская ул., 52 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 1186 | 1005 | Белгород г., Октябрьская ул., 57а | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 1187 | 1006 | Белгород г., Октябрьская ул., 59 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 1188 | 1007 | Белгород г., Октябрьская ул., 61 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 1189 | 1008 | Белгород г., Октябрьская ул., 63 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2022 - 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 1190 | 1009 | Белгород г., Октябрьская ул., 63а | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 1191 | 1010 | Белгород г., Октябрьская ул., 76 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2022 - 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 1192 | 1011 | Белгород г., Октябрьская ул., 78 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| 1193 | 1012 | Белгород г., Октябрьская ул., 80 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 1194 | 1013 | Белгород г., Октябрьская ул., 82 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1195 | 1014 | Белгород г., Октябрьская ул., 84 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1196 | 1015 | Белгород г., Октябрьская ул., 86 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1197 | 1016 | Белгород г., Павлова ул., 49 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1198 | 1017 | Белгород г., Парковая ул., 1 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 1199 | 1018 | Белгород г., Парковая ул., 2 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 1200 | 1019 | Белгород г., Парковая ул., 3 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1201 | 1020 | Белгород г., Парковая ул., 3а | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1202 | 1021 | Белгород г., Парковая ул., 5 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 1203 | 1022 | Белгород г., Парковая ул., 8 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 1204 | 1023 | Белгород г., Парковая ул., 11, корп. 1 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | 2046 - 2048 |  |  |
| 1205 | 1024 | Белгород г., Парковая ул., 11, корп. 2 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | 2046 - 2048 |  |  |
| 1206 | 1025 | Белгород г., Первомайская ул., 6 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |  |  |
| 1207 | 1026 | Белгород г., Первомайская ул., 11 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2019 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 1208 | 1027 | Белгород г., Первомайская ул., 13 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2022 - 2023 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 1209 | 1028 | Белгород г., Первомайская ул., 15 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2034 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 1210 | 1029 | Белгород г., Первомайская ул., 17 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1211 | 1030 | Белгород г., Первомайская ул., 25 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1212 | 1031 | Белгород г., Пирогова ул., 52 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1213 | 1032 | Белгород г., Плеханова ул., 8а | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2022 - 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 1214 | 1033 | Белгород г., Плеханова ул., 10а | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2022 - 2023 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 1215 | 1034 | Белгород г., Победы ул., 12 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| 1216 | 1035 | Белгород г., Победы ул., 14 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1217 | 1036 | Белгород г., Победы ул., 18 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1218 | 1037 | Белгород г., Победы ул., 30 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 1219 | 1038 | Белгород г., Победы ул., 47, корп. 1 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2022 - 2023 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 1220 | 1039 | Белгород г., Победы ул., 47, корп. 2 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2023 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 1221 | 1040 | Белгород г., Победы ул., 49, корп. 2 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2023 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 1222 | 1041 | Белгород г., Победы ул., 49, корп. 3 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 1223 | 1042 | Белгород г., Победы ул., 49, корп. 4 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 1224 | 1043 | Белгород г., Победы ул., 49, корп. 5 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 1225 | 1044 | Белгород г., Победы ул., 49, корп. 6 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 1226 | 1045 | Белгород г., Победы ул., 49, корп. 7 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 1227 | 1046 | Белгород г., Победы ул., 54 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1228 | 1047 | Белгород г., Победы ул., 56 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1229 | 1048 | Белгород г., Победы ул., 58 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1230 | 1049 | Белгород г., Победы ул., 66 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1231 | 1050 | Белгород г., Победы ул., 69 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2040 - 2042 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 1232 | 1051 | Белгород г., Победы ул., 71 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1233 | 1052 | Белгород г., Победы ул., 73 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2031 - 2033 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1234 | 1053 | Белгород г., Победы ул., 75 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1235 | 1054 | Белгород г., Победы ул., 76 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2048 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| 1236 | 1055 | Белгород г., Победы ул., 81 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2031 - 2033 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 1237 | 1056 | Белгород г., Победы ул., 83 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2031 - 2033 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 1238 | 1057 | Белгород г., Победы ул., 85а | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 1239 | 1058 | Белгород г., Победы ул., 104 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | - | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | 2019 |
| 1240 | 1059 | Белгород г., Победы ул., 118 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2019 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 1241 | 1060 | Белгород г., Победы ул., 124 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 1242 | 1061 | Белгород г., Победы ул., 148 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 1243 | 1062 | Белгород г., Победы ул., 165 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 1244 | 1063 | Белгород г., Попова ул., 11 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 1245 | 1064 | Белгород г., Попова ул., 12 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 1246 | 1065 | Белгород г., Попова ул., 18 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 1247 | 1066 | Белгород г., Попова ул., 28 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1248 | 1067 | Белгород г., Попова ул., 30 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1249 | 1068 | Белгород г., Попова ул., 35 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | 2046 - 2048 |  |  |
| 1250 | 1069 | Белгород г., Попова ул., 35д | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 1251 | 1070 | Белгород г., Попова ул., 35е | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | - | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | - | 2019 | 2019 |
| 1252 | 1071 | Белгород г., Попова ул., 37 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 1253 | 1072 | Белгород г., Попова ул., 37г | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1254 | 1073 | Белгород г., Попова ул., 42 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1255 | 1074 | Белгород г., Попова ул., 48 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1256 | 1075 | Белгород г., Попова ул., 54 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1257 | 1076 | Белгород г., Попова ул., 65 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1258 | 1077 | Белгород г., Попова ул., 67 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| 1259 | 1078 | Белгород г., Попова ул., 68а | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1260 | 1079 | Белгород г., Попова ул., 69 | 2019 | 2019 | 2019 | 2046 - 2048 | 2019 | - | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | 2019 |
| 1261 | 1080 | Белгород г., Попова ул., 98 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 1262 | 1081 | Белгород г., Попова ул., 100 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1263 | 1082 | Белгород г., Попова ул., 102 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 1264 | 1083 | Белгород г., Почтовая ул., 46 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 1265 | 1084 | Белгород г., Почтовая ул., 46а | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 1266 | 1085 | Белгород г., Почтовая ул., 46б | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 1267 | 1086 | Белгород г., Почтовая ул., 48 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 1268 | 1087 | Белгород г., Почтовая ул., 48а | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 1269 | 1088 | Белгород г., Почтовая ул., 48б | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 1270 | 1089 | Белгород г., Почтовая ул., 48в | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 1271 | 1090 | Белгород г., Почтовая ул., 48г | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 1272 | 1091 | Белгород г., Почтовая ул., 48ж | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1273 | 1092 | Белгород г., Почтовая ул., 50 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 1274 | 1093 | Белгород г., Почтовая ул., 50а | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 1275 | 1094 | Белгород г., Почтовая ул., 50б | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 1276 | 1095 | Белгород г., Почтовая ул., 52 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 1277 | 1096 | Белгород г., Почтовая ул., 60 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 1278 | 1097 | Белгород г., Почтовая ул., 60а | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 1279 | 1098 | Белгород г., Почтовая ул., 62 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 1280 | 1099 | Белгород г., Почтовая ул., 62в | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 1281 | 1100 | Белгород г., Почтовая ул., 62г | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 1282 | 1101 | Белгород г., Почтовая ул., 72 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 1283 | 1102 | Белгород г., Почтовая ул., 74 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 1284 | 1103 | Белгород г., Почтовая ул., 76 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 1285 | 1104 | Белгород г., Почтовая ул., 78 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 1286 | 1105 | Белгород г., Почтовая ул., 80 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 1287 | 1106 | Белгород г., Почтовая ул., 82 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 1288 | 1107 | Белгород г., Почтовая ул., 84 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 1289 | 1108 | Белгород г., Преображенская ул., 4 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| 1290 | 1109 | Белгород г., Преображенская ул., 5 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2022 - 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 1291 | 1110 | Белгород г., Преображенская ул., 7а | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| 1292 | 1111 | Белгород г., Преображенская ул., 9 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1293 | 1112 | Белгород г., Преображенская ул., 11 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2035 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 1294 | 1113 | Белгород г., Преображенская ул., 17 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| 1295 | 1114 | Белгород г., Преображенская ул., 20 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 1296 | 1115 | Белгород г., Преображенская ул., 21 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2022 - 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 1297 | 1116 | Белгород г., Преображенская ул., 44 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 1298 | 1117 | Белгород г., Преображенская ул., 45 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1299 | 1118 | Белгород г., Преображенская ул., 46 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| 1300 | 1119 | Белгород г., Преображенская ул., 53 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1301 | 1120 | Белгород г., Преображенская ул., 61 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1302 | 1121 | Белгород г., Преображенская ул., 63а | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1303 | 1122 | Белгород г., Преображенская ул., 63б | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1304 | 1123 | Белгород г., Преображенская ул., 65а | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 1305 | 1124 | Белгород г., Преображенская ул., 71 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2040 - 2042 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 1306 | 1125 | Белгород г., Преображенская ул., 72а | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1307 | 1126 | Белгород г., Преображенская ул., 74 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1308 | 1127 | Белгород г., Преображенская ул., 74а | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 1309 | 1128 | Белгород г., Преображенская ул., 78а | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2020 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 1310 | 1129 | Белгород г., Преображенская ул., 78б | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 1311 | 1130 | Белгород г., Преображенская ул., 82 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| 1312 | 1131 | Белгород г., Преображенская ул., 84 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2040 - 2042 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 1313 | 1132 | Белгород г., Преображенская ул., 85 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | - | 2019 | 2019 | 2020 | - | 2019 | - | 2019 | 2019 |
| 1314 | 1133 | Белгород г., Преображенская ул., 89 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 1315 | 1134 | Белгород г., Преображенская ул., 110а | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| 1316 | 1135 | Белгород г., Преображенская ул., 120 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 1317 | 1136 | Белгород г., Преображенская ул., 132 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2022 - 2023 | 2019 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2019 | 2019 |
| 1318 | 1137 | Белгород г., Преображенская ул., 161 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 1319 | 1138 | Белгород г., Преображенская ул., 163 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 1320 | 1139 | Белгород г., Привольная ул., 1 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2038 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 1321 | 1140 | Белгород г., Привольная ул., 3 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 1322 | 1141 | Белгород г., Привольная ул., 5 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 1323 | 1142 | Белгород г., Привольная ул., 6 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2021 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 1324 | 1143 | Белгород г., Привольная ул., 7 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 1325 | 1144 | Белгород г., Привольная ул., 8 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2023 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 1326 | 1145 | Белгород г., Привольная ул., 9 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 1327 | 1146 | Белгород г., Привольная ул., 11 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1328 | 1147 | Белгород г., Привольная ул., 11а | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 1329 | 1148 | Белгород г., Привольная ул., 13 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 1330 | 1149 | Белгород г., Привольная ул., 15 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| 1331 | 1150 | Белгород г., Привольная ул., 17 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 1332 | 1151 | Белгород г., Привольная ул., 18 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 1333 | 1152 | Белгород г., Привольная ул., 19 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 1334 | 1153 | Белгород г., Привольная ул., 20 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1335 | 1154 | Белгород г., Привольная ул., 22 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 1336 | 1155 | Белгород г., Привольная ул., 23 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 1337 | 1156 | Белгород г., Привольная ул., 24 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1338 | 1157 | Белгород г., Привольная ул., 25 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2019 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 1339 | 1158 | Белгород г., Привольная ул., 26 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 1340 | 1159 | Белгород г., Привольная ул., 26а | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 1341 | 1160 | Белгород г., Привольная ул., 28 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 1342 | 1161 | Белгород г., Привольная ул., 32 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2022 - 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 1343 | 1162 | Белгород г., Привольная ул., 66 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 1344 | 1163 | Белгород г., Пугачева ул., 16 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| 1345 | 1164 | Белгород г., Пушкина ул., 12 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 1346 | 1165 | Белгород г., Пушкина ул., 26 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1347 | 1166 | Белгород г., Пушкина ул., 55 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 1348 | 1167 | Белгород г., Пушкина ул., 67 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 1349 | 1168 | Белгород г., Р.Люксембург ул., 21а | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 1350 | 1169 | Белгород г., Садовая ул., 3а | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 1351 | 1170 | Белгород г., Садовая ул., 6 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1352 | 1171 | Белгород г., Садовая ул., 13 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1353 | 1172 | Белгород г., Садовая ул., 13а | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1354 | 1173 | Белгород г., Садовая ул., 14 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1355 | 1174 | Белгород г., Садовая ул., 15 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1356 | 1175 | Белгород г., Садовая ул., 16 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1357 | 1176 | Белгород г., Садовая ул., 19 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 1358 | 1177 | Белгород г., Садовая ул., 21 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 1359 | 1178 | Белгород г., Садовая ул., 23 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 1360 | 1179 | Белгород г., Садовая ул., 23а | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 1361 | 1180 | Белгород г., Садовая ул., 25 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1362 | 1181 | Белгород г., Садовая ул., 25а | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1363 | 1182 | Белгород г., Садовая ул., 26 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2022 - 2023 | 2019 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2019 | 2019 |
| 1364 | 1183 | Белгород г., Садовая ул., 27 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 1365 | 1184 | Белгород г., Садовая ул., 28 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2022 - 2023 | 2019 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2019 | 2019 |
| 1366 | 1185 | Белгород г., Садовая ул., 29 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1367 | 1186 | Белгород г., Садовая ул., 30 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2040 - 2042 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 1368 | 1187 | Белгород г., Садовая ул., 31 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1369 | 1188 | Белгород г., Садовая ул., 33 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1370 | 1189 | Белгород г., Садовая ул., 35 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 1371 | 1190 | Белгород г., Садовая ул., 37 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 1372 | 1191 | Белгород г., Садовая ул., 39 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 1373 | 1192 | Белгород г., Садовая ул., 41 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1374 | 1193 | Белгород г., Садовая ул., 43 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 1375 | 1194 | Белгород г., Садовая ул., 45 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| 1376 | 1195 | Белгород г., Садовая ул., 47 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| 1377 | 1196 | Белгород г., Садовая ул., 49 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 1378 | 1197 | Белгород г., Садовая ул., 51 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 1379 | 1198 | Белгород г., Садовая ул., 53 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 1380 | 1199 | Белгород г., Садовая ул., 53а | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2040 - 2042 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 1381 | 1200 | Белгород г., Садовая ул., 55 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 1382 | 1201 | Белгород г., Садовая ул., 57 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 1383 | 1202 | Белгород г., Садовая ул., 59 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 1384 | 1203 | Белгород г., Садовая ул., 61 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 1385 | 1204 | Белгород г., Садовая ул., 61б | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 1386 | 1205 | Белгород г., Садовая ул., 63 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| 1387 | 1206 | Белгород г., Садовая ул., 65 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1388 | 1207 | Белгород г., Садовая ул., 65а | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| 1389 | 1208 | Белгород г., Садовая ул., 65б | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1390 | 1209 | Белгород г., Садовая ул., 65в | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 1391 | 1210 | Белгород г., Садовая ул., 67 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1392 | 1211 | Белгород г., Садовая ул., 67а | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 1393 | 1212 | Белгород г., Садовая ул., 69 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 1394 | 1213 | Белгород г., Садовая ул., 69а | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | - | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | 2019 |
| 1395 | 1214 | Белгород г., Садовая ул., 71 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 1396 | 1215 | Белгород г., Садовая ул., 92 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1397 | 1216 | Белгород г., Садовая ул., 102 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 1398 | 1217 | Белгород г., Садовая ул., 102а | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1399 | 1218 | Белгород г., Садовая ул., 102б | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | - | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | 2019 |
| 1400 | 1219 | Белгород г., Садовая ул., 104 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 1401 | 1220 | Белгород г., Садовая ул., 106 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1402 | 1221 | Белгород г., Садовая ул., 106б | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| 1403 | 1222 | Белгород г., Садовая ул., 108 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1404 | 1223 | Белгород г., Садовая ул., 112 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1405 | 1224 | Белгород г., Садовая ул., 112а | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 1406 | 1225 | Белгород г., Садовая ул., 114 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| 1407 | 1226 | Белгород г., Садовая ул., 114а | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1408 | 1227 | Белгород г., Садовая ул., 116 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1409 | 1228 | Белгород г., Садовая ул., 118 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 1410 | 1229 | Белгород г., Садовая ул., 118а | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2022 - 2023 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1411 | 1230 | Белгород г., Садовая ул., 118б | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2022 - 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 1412 | 1231 | Белгород г., Садовая ул., 118в | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2022 - 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 1413 | 1232 | Белгород г., Садовая ул., 118г | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 1414 | 1233 | Белгород г., Садовая ул., 118ж | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1415 | 1234 | Белгород г., Садовая ул., 120 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 1416 | 1235 | Белгород г., Садовая ул., 120а | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2023 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 1417 | 1236 | Белгород г., Садовая ул., 120б | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2021 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 1418 | 1237 | Белгород г., Садовая ул., 120в | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2022 - 2023 | 2040 - 2042 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 1419 | 1238 | Белгород г., Садовый 2-й пер., 2 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1420 | 1239 | Белгород г., Свято-Троицкий б-р, 1 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 1421 | 1240 | Белгород г., Свято-Троицкий б-р, 5 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 1422 | 1241 | Белгород г., Свято-Троицкий б-р, 7 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1423 | 1242 | Белгород г., Свято-Троицкий б-р, 11 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 1424 | 1243 | Белгород г., Свято-Троицкий б-р, 15 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 1425 | 1244 | Белгород г., Свято-Троицкий б-р, 21 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 1426 | 1245 | Белгород г., Свято-Троицкий б-р, 25 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2022 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 1427 | 1246 | Белгород г., Свято-Троицкий б-р, 34 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1428 | 1247 | Белгород г., Семашко ул., 30 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1429 | 1248 | Белгород г., Семашко ул., 32 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1430 | 1249 | Белгород г., Семашко ул., 34 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 1431 | 1250 | Белгород г., Семашко ул., 36 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 1432 | 1251 | Белгород г., Семашко ул., 38 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 1433 | 1252 | Белгород г., Семашко ул., 40 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 1434 | 1253 | Белгород г., Семейная ул., 1 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 1435 | 1254 | Белгород г., Семейная ул., 3 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 1436 | 1255 | Белгород г., Семейная ул., 5 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 1437 | 1256 | Белгород г., Семейная ул., 7 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 1438 | 1257 | Белгород г., Семейная ул., 9 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 1439 | 1258 | Белгород г., Семейная ул., 11 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 1440 | 1259 | Белгород г., Семейная ул., 13 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 1441 | 1260 | Белгород г., Семейная ул., 15 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 1442 | 1261 | Белгород г., Семейная ул., 17 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 1443 | 1262 | Белгород г., Семейная ул., 19 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 1444 | 1263 | Белгород г., Семейная ул., 21 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 1445 | 1264 | Белгород г., Семейная ул., 23 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 1446 | 1265 | Белгород г., Семейная ул., 25 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 1447 | 1266 | Белгород г., Семейная ул., 27 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | 2046 - 2048 |  |  |
| 1448 | 1267 | Белгород г., Семейная ул., 29 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | 2046 - 2048 |  |  |
| 1449 | 1268 | Белгород г., Семейная ул., 31 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | 2046 - 2048 |  |  |
| 1450 | 1269 | Белгород г., Семейная ул., 33 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | 2046 - 2048 |  |  |
| 1451 | 1270 | Белгород г., Семена Чайкина ул., 13 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1452 | 1271 | Белгород г., Семена Чайкина ул., 15 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1453 | 1272 | Белгород г., Семена Чайкина ул., 17 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1454 | 1273 | Белгород г., Семена Чайкина ул., 18 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1455 | 1274 | Белгород г., Семена Чайкина ул., 19 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1456 | 1275 | Белгород г., Семена Чайкина ул., 23 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1457 | 1276 | Белгород г., Серафимовича ул., 66а | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 1458 | 1277 | Белгород г., Серафимовича ул., 68 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 1459 | 1278 | Белгород г., Славы пр-т, 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1460 | 1279 | Белгород г., Славы пр-т, 5 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 1461 | 1280 | Белгород г., Славы пр-т, 6 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2023 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 1462 | 1281 | Белгород г., Славы пр-т, 7 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 1463 | 1282 | Белгород г., Славы пр-т, 7а | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 1464 | 1283 | Белгород г., Славы пр-т, 7б | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 1465 | 1284 | Белгород г., Славы пр-т, 18 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2022 - 2023 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 1466 | 1285 | Белгород г., Славы пр-т, 20 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1467 | 1286 | Белгород г., Славы пр-т, 21а | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1468 | 1287 | Белгород г., Славы пр-т, 23 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1469 | 1288 | Белгород г., Славы пр-т, 23а | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1470 | 1289 | Белгород г., Славы пр-т, 34 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 1471 | 1290 | Белгород г., Славы пр-т, 36 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 1472 | 1291 | Белгород г., Славы пр-т, 38 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1473 | 1292 | Белгород г., Славы пр-т, 39 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2023 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 1474 | 1293 | Белгород г., Славы пр-т, 40 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1475 | 1294 | Белгород г., Славы пр-т, 43 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2023 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 1476 | 1295 | Белгород г., Славы пр-т, 44а | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2023 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 1477 | 1296 | Белгород г., Славы пр-т, 47 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1478 | 1297 | Белгород г., Славы пр-т, 52 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1479 | 1298 | Белгород г., Славы пр-т, 58 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 1480 | 1299 | Белгород г., Славы пр-т, 65/36 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 1481 | 1300 | Белгород г., Славы пр-т, 67 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1482 | 1301 | Белгород г., Славы пр-т, 67а | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2040 - 2042 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 1483 | 1302 | Белгород г., Славы пр-т, 68 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1484 | 1303 | Белгород г., Славы пр-т, 74 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1485 | 1304 | Белгород г., Славы пр-т, 76/9 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1486 | 1305 | Белгород г., Славы пр-т, 82 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1487 | 1306 | Белгород г., Славы пр-т, 84 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1488 | 1307 | Белгород г., Славы пр-т, 86 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1489 | 1308 | Белгород г., Славы пр-т, 90 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2022 - 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 1490 | 1309 | Белгород г., Славы пр-т, 123 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2022 - 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 1491 | 1310 | Белгород г., Славы пр-т, 125 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2023 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 1492 | 1311 | Белгород г., Славы пр-т, 129 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2040 - 2042 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 1493 | 1312 | Белгород г., Славы пр-т, 131 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2022 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 1494 | 1313 | Белгород г., Славы пр-т, 148 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 1495 | 1314 | Белгород г., Славы пр-т, 148а | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 1496 | 1315 | Белгород г., Славы пр-т, 150 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2021 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 1497 | 1316 | Белгород г., Славянская ул., 7 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2019 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2019 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 1498 | 1317 | Белгород г., Славянская ул., 7а | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 1499 | 1318 | Белгород г., Славянская ул., 7б | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 1500 | 1319 | Белгород г., Славянская ул., 9 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 1501 | 1320 | Белгород г., Славянская ул., 11 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 1502 | 1321 | Белгород г., Славянская ул., 15 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 1503 | 1322 | Белгород г., Советская ул., 1а | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 1504 | 1323 | Белгород г., Советская ул., 3а | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 1505 | 1324 | Белгород г., Советская ул., 5а | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 1506 | 1325 | Белгород г., Советская ул., 37 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2020 | 2040 - 2042 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 1507 | 1326 | Белгород г., Советская ул., 49 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 1508 | 1327 | Белгород г., Советская ул., 53 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 1509 | 1328 | Белгород г., Советская ул., 55 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 1510 | 1329 | Белгород г., Сосновая ул., 12а | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 1511 | 1330 | Белгород г., Спортивная ул., 1 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2022 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 1512 | 1331 | Белгород г., Спортивная ул., 2 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 1513 | 1332 | Белгород г., Спортивная ул., 3 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2019 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 1514 | 1333 | Белгород г., Спортивная ул., 5 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2022 - 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 1515 | 1334 | Белгород г., Спортивная ул., 6 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2022 - 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 1516 | 1335 | Белгород г., Спортивная ул., 7 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2022 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 1517 | 1336 | Белгород г., Спортивная ул., 8 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2022 - 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 1518 | 1337 | Белгород г., Спортивная ул., 10 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 1519 | 1338 | Белгород г., Спортивная ул., 12 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2022 - 2023 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 1520 | 1339 | Белгород г., Спортивная ул., 14 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 1521 | 1340 | Белгород г., Спортивная ул., 16 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2022 - 2023 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 1522 | 1341 | Белгород г., Спортивная ул., 20 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2023 | 2040 - 2042 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2019 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 1523 | 1342 | Белгород г., Степная ул., 1а | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 1524 | 1343 | Белгород г., Степная ул., 2 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 1525 | 1344 | Белгород г., Степная ул., 4 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 1526 | 1345 | Белгород г., Степная ул., 6 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 1527 | 1346 | Белгород г., Строителей б-р, 16 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1528 | 1347 | Белгород г., Строителей б-р, 18 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1529 | 1348 | Белгород г., Строителей б-р, 39 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 1530 | 1349 | Белгород г., Строителей б-р, 41 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 1531 | 1350 | Белгород г., Строителей б-р, 45 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 1532 | 1351 | Белгород г., Строителей б-р, 45а | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 1533 | 1352 | Белгород г., Строителей б-р, 47 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 1534 | 1353 | Белгород г., Студенческая ул., 2 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2034 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| 1535 | 1354 | Белгород г., Студенческая ул., 2а | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2022 - 2023 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 1536 | 1355 | Белгород г., Студенческая ул., 3 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| 1537 | 1356 | Белгород г., Студенческая ул., 4 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2034 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| 1538 | 1357 | Белгород г., Студенческая ул., 5 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1539 | 1358 | Белгород г., Студенческая ул., 6 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 1540 | 1359 | Белгород г., Студенческая ул., 6а | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2022 - 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 1541 | 1360 | Белгород г., Студенческая ул., 7 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1542 | 1361 | Белгород г., Студенческая ул., 8 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| 1543 | 1362 | Белгород г., Студенческая ул., 9 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1544 | 1363 | Белгород г., Студенческая ул., 10 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1545 | 1364 | Белгород г., Студенческая ул., 10а | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2022 - 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 1546 | 1365 | Белгород г., Студенческая ул., 11 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| 1547 | 1366 | Белгород г., Студенческая ул., 12 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 1548 | 1367 | Белгород г., Студенческая ул., 15 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1549 | 1368 | Белгород г., Студенческая ул., 17 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1550 | 1369 | Белгород г., Сумская ул., 14 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 1551 | 1370 | Белгород г., Сумская ул., 16 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 1552 | 1371 | Белгород г., Сумская ул., 18 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 1553 | 1372 | Белгород г., Сумская ул., 54 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1554 | 1373 | Белгород г., Сумская ул., 56 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1555 | 1374 | Белгород г., Сумская ул., 58 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1556 | 1375 | Белгород г., Сумская ул., 60 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1557 | 1376 | Белгород г., Театральный проезд, 1 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 1558 | 1377 | Белгород г., Театральный проезд, 3 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 1559 | 1378 | Белгород г., Тельмана ул., 17 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 1560 | 1379 | Белгород г., Тельмана ул., 19 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 1561 | 1380 | Белгород г., Тельмана ул., 21 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 1562 | 1381 | Белгород г., Тимирязева ул., 1 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 1563 | 1382 | Белгород г., Тимирязева ул., 3 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 1564 | 1383 | Белгород г., Толстого ул., 22 | 2019 | 2019 | 2046 - 2048 | - | 2019 | - | 2019 | - | 2019 | - | - | - | 2019 | 2019 |
| 1565 | 1384 | Белгород г., Толстого ул., 37 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 1566 | 1385 | Белгород г., Толстого ул., 43 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 1567 | 1386 | Белгород г., Толстого ул., 45 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 1568 | 1387 | Белгород г., Толстого ул., 47 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 1569 | 1388 | Белгород г., Толстого ул., 49 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 1570 | 1389 | Белгород г., Толстого ул., 50 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2021 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 1571 | 1390 | Белгород г., Толстого ул., 51 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 1572 | 1391 | Белгород г., Толстого ул., 55 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 1573 | 1392 | Белгород г., Тургенева ул., 8 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 1574 | 1393 | Белгород г., Тургенева ул., 10 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 1575 | 1394 | Белгород г., Харьковская ул., 3 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1576 | 1395 | Белгород г., Харьковская ул., 5 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 1577 | 1396 | Белгород г., Харьковская ул., 5, корп. 1 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 1578 | 1397 | Белгород г., Харьковский пер., 36г | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2019 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 1579 | 1398 | Белгород г., Центральная 1-я ул., 1 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1580 | 1399 | Белгород г., Центральная 1-я ул., 3 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1581 | 1400 | Белгород г., Центральная 1-я ул., 21 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 1582 | 1401 | Белгород г., Центральная 1-я ул., 31 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 1583 | 1402 | Белгород г., Центральная 2-я ул., 4 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1584 | 1403 | Белгород г., Чапаева пер., 77, корп. 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1585 | 1404 | Белгород г., Чапаева пер., 77, корп. 2 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 1586 | 1405 | Белгород г., Чапаева ул., 1 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2022 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1587 | 1406 | Белгород г., Чапаева ул., 9 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2022 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 1588 | 1407 | Белгород г., Чапаева ул., 11 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2022 - 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 1589 | 1408 | Белгород г., Чапаева ул., 13 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 1590 | 1409 | Белгород г., Чапаева ул., 14а | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 1591 | 1410 | Белгород г., Чапаева ул., 24 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2020 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 1592 | 1411 | Белгород г., Чапаева ул., 28 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2021 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 1593 | 1412 | Белгород г., Чапаева ул., 28а | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 1594 | 1413 | Белгород г., Чапаева ул., 30 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2021 - 2022 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 1595 | 1414 | Белгород г., Чапаева ул., 32 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2022 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 1596 | 1415 | Белгород г., Челюскинцев ул., 17 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 1597 | 1416 | Белгород г., Челюскинцев ул., 17в | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 1598 | 1417 | Белгород г., Челюскинцев ул., 35 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2022 - 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 1599 | 1418 | Белгород г., Челюскинцев ул., 55 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 1600 | 1419 | Белгород г., Челюскинцев ул., 55а | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 1601 | 1420 | Белгород г., Челюскинцев ул., 56 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2022 - 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 1602 | 1421 | Белгород г., Челюскинцев ул., 58 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2022 - 2023 | 2043 - 2045 | 2031 - 2033 | 2046 - 2048 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 1603 | 1422 | Белгород г., Челюскинцев ул., 58а | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2023 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 1604 | 1423 | Белгород г., Челюскинцев ул., 58б, корп. 1 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 1605 | 1424 | Белгород г., Челюскинцев ул., 58б, корп. 2 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 1606 | 1425 | Белгород г., Челюскинцев ул., 58б, корп. 3 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 1607 | 1426 | Белгород г., Чехова ул., 7 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2022 - 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 1608 | 1427 | Белгород г., Чехова ул., 9 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2040 - 2042 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 1609 | 1428 | Белгород г., Чехова ул., 24 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 1610 | 1429 | Белгород г., Чехова ул., 26 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 1611 | 1430 | Белгород г., Чехова ул., 28 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1612 | 1431 | Белгород г., Чехова ул., 30 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1613 | 1432 | Белгород г., Чехова ул., 32 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 1614 | 1433 | Белгород г., Чичерина ул., 1 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 1615 | 1434 | Белгород г., Чичерина ул., 6 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 1616 | 1435 | Белгород г., Шаландина ул., 1 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2040 - 2042 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 1617 | 1436 | Белгород г., Шаландина ул., 2 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2023 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 1618 | 1437 | Белгород г., Шаландина ул., 3 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2021 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 1619 | 1438 | Белгород г., Шаландина ул., 4, корп. 1 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1620 | 1439 | Белгород г., Шаландина ул., 4, корп. 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1621 | 1440 | Белгород г., Шаландина ул., 4, корп. 3 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 1622 | 1441 | Белгород г., Шаландина ул., 5а | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 1623 | 1442 | Белгород г., Шаландина ул., 7 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2020 - 2021 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 1624 | 1443 | Белгород г., Шаландина ул., 8 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 1625 | 1444 | Белгород г., Шаландина ул., 9 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2020 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 1626 | 1445 | Белгород г., Шаландина ул., 10 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 1627 | 1446 | Белгород г., Шаландина ул., 13 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2040 - 2042 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 1628 | 1447 | Белгород г., Шаландина ул., 15 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2019 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 1629 | 1448 | Белгород г., Шаландина ул., 17 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2040 - 2042 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 1630 | 1449 | Белгород г., Шаландина ул., 19 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2019 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 1631 | 1450 | Белгород г., Шаландина ул., 21 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2019 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 1632 | 1451 | Белгород г., Шаландина ул., 25 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2019 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 1633 | 1452 | Белгород г., Шевченко ул., 1 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1634 | 1453 | Белгород г., Шершнева ул., 1 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| 1635 | 1454 | Белгород г., Шершнева ул., 2 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1636 | 1455 | Белгород г., Шершнева ул., 2а | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| 1637 | 1456 | Белгород г., Шершнева ул., 4 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1638 | 1457 | Белгород г., Шершнева ул., 4а | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1639 | 1458 | Белгород г., Шершнева ул., 5 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1640 | 1459 | Белгород г., Шершнева ул., 7 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| 1641 | 1460 | Белгород г., Шершнева ул., 9 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 1642 | 1461 | Белгород г., Шершнева ул., 11 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1643 | 1462 | Белгород г., Шершнева ул., 13 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| 1644 | 1463 | Белгород г., Шершнева ул., 15 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 1645 | 1464 | Белгород г., Шершнева ул., 17 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| 1646 | 1465 | Белгород г., Шершнева ул., 28 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | - | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | 2019 |
| 1647 | 1466 | Белгород г., Шершнева ул., 30 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1648 | 1467 | Белгород г., Шишкина ул., 10 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 1649 | 1468 | Белгород г., Щорса пер., 20 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1650 | 1469 | Белгород г., Щорса ул., 1 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1651 | 1470 | Белгород г., Щорса ул., 2 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| 1652 | 1471 | Белгород г., Щорса ул., 2а | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1653 | 1472 | Белгород г., Щорса ул., 3 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | - | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | 2019 |
| 1654 | 1473 | Белгород г., Щорса ул., 4 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 1655 | 1474 | Белгород г., Щорса ул., 5 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1656 | 1475 | Белгород г., Щорса ул., 6 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 1657 | 1476 | Белгород г., Щорса ул., 7 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 1658 | 1477 | Белгород г., Щорса ул., 8б | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 1659 | 1478 | Белгород г., Щорса ул., 8м | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 1660 | 1479 | Белгород г., Щорса ул., 8м, корп. 1 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | 2046 - 2048 |  |  |
| 1661 | 1480 | Белгород г., Щорса ул., 10 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2023 | 2019 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2019 | 2019 |
| 1662 | 1481 | Белгород г., Щорса ул., 13 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2021 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1663 | 1482 | Белгород г., Щорса ул., 15 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 1664 | 1483 | Белгород г., Щорса ул., 16 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 1665 | 1484 | Белгород г., Щорса ул., 17 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1666 | 1485 | Белгород г., Щорса ул., 18 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2040 - 2042 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 1667 | 1486 | Белгород г., Щорса ул., 19 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2028 - 2030 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 1668 | 1487 | Белгород г., Щорса ул., 20 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2021 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 1669 | 1488 | Белгород г., Щорса ул., 21 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2034 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 1670 | 1489 | Белгород г., Щорса ул., 22 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2020 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 1671 | 1490 | Белгород г., Щорса ул., 23 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1672 | 1491 | Белгород г., Щорса ул., 24 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 1673 | 1492 | Белгород г., Щорса ул., 25 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1674 | 1493 | Белгород г., Щорса ул., 26 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2021 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 1675 | 1494 | Белгород г., Щорса ул., 27 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1676 | 1495 | Белгород г., Щорса ул., 28 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2023 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 1677 | 1496 | Белгород г., Щорса ул., 29 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2028 - 2030 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1678 | 1497 | Белгород г., Щорса ул., 30 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 1679 | 1498 | Белгород г., Щорса ул., 31 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 1680 | 1499 | Белгород г., Щорса ул., 33 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1681 | 1500 | Белгород г., Щорса ул., 35 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2022 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1682 | 1501 | Белгород г., Щорса ул., 36 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2019 - 2020 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 1683 | 1502 | Белгород г., Щорса ул., 36а | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 1684 | 1503 | Белгород г., Щорса ул., 37 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1685 | 1504 | Белгород г., Щорса ул., 38 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2019 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 1686 | 1505 | Белгород г., Щорса ул., 39 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | - | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 1687 | 1506 | Белгород г., Щорса ул., 39а | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2023 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 1688 | 1507 | Белгород г., Щорса ул., 39б | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2023 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 1689 | 1508 | Белгород г., Щорса ул., 40 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2020 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 1690 | 1509 | Белгород г., Щорса ул., 42 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 1691 | 1510 | Белгород г., Щорса ул., 44 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2019 | 2021 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2021 | 2021 |
| 1692 | 1511 | Белгород г., Щорса ул., 45а | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2022 - 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 1693 | 1512 | Белгород г., Щорса ул., 45д, корп. 1 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 1694 | 1513 | Белгород г., Щорса ул., 45д, корп. 2 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 1695 | 1514 | Белгород г., Щорса ул., 45к | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 1696 | 1515 | Белгород г., Щорса ул., 45л | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 1697 | 1516 | Белгород г., Щорса ул., 45м | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 1698 | 1517 | Белгород г., Щорса ул., 46 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2023 | 2046 - 2048 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 1699 | 1518 | Белгород г., Щорса ул., 47 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2022 - 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 1700 | 1519 | Белгород г., Щорса ул., 47а | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2023 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 1701 | 1520 | Белгород г., Щорса ул., 47б | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2019 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2019 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 1702 | 1521 | Белгород г., Щорса ул., 48 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 1703 | 1522 | Белгород г., Щорса ул., 49 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2022 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 1704 | 1523 | Белгород г., Щорса ул., 50 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 1705 | 1524 | Белгород г., Щорса ул., 51 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 1706 | 1525 | Белгород г., Щорса ул., 53 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 1707 | 1526 | Белгород г., Щорса ул., 55 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 1708 | 1527 | Белгород г., Щорса ул., 55а | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 1709 | 1528 | Белгород г., Щорса ул., 56 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2019 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 1710 | 1529 | Белгород г., Щорса ул., 56а | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 1711 | 1530 | Белгород г., Щорса ул., 57 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 1712 | 1531 | Белгород г., Щорса ул., 58 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 1713 | 1532 | Белгород г., Щорса ул., 60 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2023 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 1714 | 1533 | Белгород г., Щорса ул., 62 | 2034 - 2036 | 2019 | 2019 | 2019 | 2034 - 2036 | 2023 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2019 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 1715 | 1534 | Белгород г., Энергетиков ул., 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1716 | 1535 | Белгород г., Энергетиков ул., 1а | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1717 | 1536 | Белгород г., Энергетиков ул., 1б | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 1718 | 1537 | Белгород г., Энергетиков ул., 3а | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 1719 | 1538 | Белгород г., Энергетиков ул., 3б | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 1720 | 1539 | Белгород г., Юности б-р, 1 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 1721 | 1540 | Белгород г., Юности б-р, 2 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2020 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 1722 | 1541 | Белгород г., Юности б-р, 3 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 1723 | 1542 | Белгород г., Юности б-р, 3а | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2023 | 2040 - 2042 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 1724 | 1543 | Белгород г., Юности б-р, 5 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2022 - 2023 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 1725 | 1544 | Белгород г., Юности б-р, 5а | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2023 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 1726 | 1545 | Белгород г., Юности б-р, 6 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2022 - 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 1727 | 1546 | Белгород г., Юности б-р, 7 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2022 - 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 1728 | 1547 | Белгород г., Юности б-р, 7а | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2023 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 1729 | 1548 | Белгород г., Юности б-р, 8 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2020 - 2021 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 1730 | 1549 | Белгород г., Юности б-р, 10 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2021 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 1731 | 1550 | Белгород г., Юности б-р, 19 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 1732 | 1551 | Белгород г., Юности б-р, 19а | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 1733 | 1552 | Белгород г., Юности б-р, 21 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2022 - 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 1734 | 1553 | Белгород г., Юности б-р, 21, корп. 1 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2022 - 2023 | 2020 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 1735 | 1554 | Белгород г., Юности б-р, 23 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 1736 | 1555 | Белгород г., Юности б-р, 27 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 1737 | 1556 | Белгород г., Юности б-р, 29 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 1738 | 1557 | Белгород г., Юности б-р, 31 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 1739 | 1558 | Белгород г., Юности б-р, 33 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 1740 | 1559 | Белгород г., Юности б-р, 35а | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 1741 | 1560 | Белгород г., Юности б-р, 35б | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 1742 | 1561 | Белгород г., Юности б-р, 35в | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 1743 | 1562 | Белгород г., Юности б-р, 37 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 1744 | 1563 | Белгород г., Юности б-р, 39 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2046 - 2048 | 2019 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 1745 | 1564 | Белгород г., Юности б-р, 41 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 1746 | 1565 | Белгород г., Юности б-р, 41а | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1747 | 1566 | Белгород г., Юности б-р, 43 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 1748 | 1567 | Белгород г., Юности б-р, 45 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| Белгородский район |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1749 | 1 | Белгородский р-н, Беловское с., Марии Ушаковой ул., 1 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1750 | 2 | Белгородский р-н, Беловское с., Марии Ушаковой ул., 1а | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2022 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1751 | 3 | Белгородский р-н, Беловское с., Марии Ушаковой ул., 2 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1752 | 4 | Белгородский р-н, Беловское с., Центральная ул., 1 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 1753 | 5 | Белгородский р-н, Беловское с., Центральная ул., 2 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 1754 | 6 | Белгородский р-н, Беловское с., Центральная ул., 4 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1755 | 7 | Белгородский р-н, Беловское с., Центральная ул., 6 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1756 | 8 | Белгородский р-н, Беловское с., Центральная ул., 8 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 1757 | 9 | Белгородский р-н, Беловское с., Центральная ул., 10 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2019 | 2037 - 2039 | 2019 | - | 2037 - 2039 | - | 2019 | 2019 |
| 1758 | 10 | Белгородский р-н, Беловское с., Центральная ул., 12 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 1759 | 11 | Белгородский р-н, Беломестное с., Зеленая ул., 41 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 1760 | 12 | Белгородский р-н, Беломестное с., Зеленая ул., 42 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 1761 | 13 | Белгородский р-н, Бессоновка с., Гагарина ул., 1 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 |
| 1762 | 14 | Белгородский р-н, Бессоновка с., Гагарина ул., 2 | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | - | 2023 | 2023 |
| 1763 | 15 | Белгородский р-н, Бессоновка с., Гагарина ул., 3 | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | - | 2023 | 2023 |
| 1764 | 16 | Белгородский р-н, Бессоновка с., Гагарина ул., 4 | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | - | 2023 | 2023 |
| 1765 | 17 | Белгородский р-н, Бессоновка с., Гагарина ул., 5 | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | - | 2023 | 2023 |
| 1766 | 18 | Белгородский р-н, Бессоновка с., Интернациональная ул., 1 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 |
| 1767 | 19 | Белгородский р-н, Бессоновка с., Интернациональная ул., 2 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 |
| 1768 | 20 | Белгородский р-н, Бессоновка с., Интернациональная ул., 3 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 |
| 1769 | 21 | Белгородский р-н, Бессоновка с., Интернациональная ул., 4 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2019 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2019 | 2019 |
| 1770 | 22 | Белгородский р-н, Бессоновка с., Интернациональная ул., 5 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2019 | - | 2019 | 2020 | 2020 | - | 2037 - 2039 | - | 2019 | 2019 |
| 1771 | 23 | Белгородский р-н, Бессоновка с., Интернациональная ул., 6 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2019 | - | 2019 | - | 2019 | 2020 | 2020 | - | 2040 - 2042 | - | 2019 | 2019 |
| 1772 | 24 | Белгородский р-н, Бессоновка с., Интернациональная ул., 7 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 1773 | 25 | Белгородский р-н, Бессоновка с., Интернациональная ул., 8 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 1774 | 26 | Белгородский р-н, Бессоновка с., Интернациональная ул., 9 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 1775 | 27 | Белгородский р-н, Бессоновка с., Мичурина ул., 1 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 |
| 1776 | 28 | Белгородский р-н, Бессоновка с., Мичурина ул., 2 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2019 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2019 | 2043 - 2045 | - | 2019 | 2019 |
| 1777 | 29 | Белгородский р-н, Бессоновка с., Мичурина ул., 3 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 |
| 1778 | 30 | Белгородский р-н, Бессоновка с., Мичурина ул., 4 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 |
| 1779 | 31 | Белгородский р-н, Ближняя Игуменка с., Мира ул., 1 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1780 | 32 | Белгородский р-н, Ближняя Игуменка с., Мира ул., 2 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1781 | 33 | Белгородский р-н, Веселая Лопань с., Заводская ул., 6 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 1782 | 34 | Белгородский р-н, Веселая Лопань с., Заводская ул., 7 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1783 | 35 | Белгородский р-н, Веселая Лопань с., Заводская ул., 7а | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 1784 | 36 | Белгородский р-н, Веселая Лопань с., Заводская ул., 8 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2046 - 2048 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 1785 | 37 | Белгородский р-н, Веселая Лопань с., Заводская ул., 9 | 2019 | 2019 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2019 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2019 | 2019 |
| 1786 | 38 | Белгородский р-н, Веселая Лопань с., Заводская ул., 10 | 2019 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2019 | - | 2019 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2019 | 2019 |
| 1787 | 39 | Белгородский р-н, Веселая Лопань с., Заводская ул., 11 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2019 | 2019 | 2019 | 2028 - 2030 | - | 2019 | 2019 |
| 1788 | 40 | Белгородский р-н, Веселая Лопань с., Кооперативная ул., 74 | 2019 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2043 - 2045 | - | 2019 | 2019 |
| 1789 | 41 | Белгородский р-н, Веселая Лопань с., Кооперативная ул., 75 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 1790 | 42 | Белгородский р-н, Веселая Лопань с., Октябрьская ул., 1 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | - | 2019 | 2031 - 2033 | 2019 | - | 2031 - 2033 | - | 2019 | 2019 |
| 1791 | 43 | Белгородский р-н, Веселая Лопань с., Октябрьская ул., 2 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | - | 2019 | 2031 - 2033 | 2019 | - | 2031 - 2033 | - | 2019 | 2019 |
| 1792 | 44 | Белгородский р-н, Веселая Лопань с., Октябрьская ул., 3 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 1793 | 45 | Белгородский р-н, Веселая Лопань с., Октябрьская ул., 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1794 | 46 | Белгородский р-н, Веселая Лопань с., Октябрьская ул., 5 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1795 | 47 | Белгородский р-н, Веселая Лопань с., Октябрьская ул., 8 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 1796 | 48 | Белгородский р-н, Веселая Лопань с., Садовая ул., 25 | 2019 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2040 - 2042 | - | 2019 | 2019 |
| 1797 | 49 | Белгородский р-н, Веселая Лопань с., Садовая ул., 26 | 2019 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2019 | 2040 - 2042 | 2019 | - | 2040 - 2042 | - | 2019 | 2019 |
| 1798 | 50 | Белгородский р-н, Веселая Лопань с., Садовая ул., 27 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 1799 | 51 | Белгородский р-н, Головино с., Школьный пер., 1 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 1800 | 52 | Белгородский р-н, Головино с., Школьный пер., 2 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 1801 | 53 | Белгородский р-н, Дубовое п., Зеленая ул., 1а | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 1802 | 54 | Белгородский р-н, Дубовое п., Зеленая ул., 1б | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 1803 | 55 | Белгородский р-н, Дубовое п., Зеленая ул., 1в | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 1804 | 56 | Белгородский р-н, Дубовое п., Зеленая ул., 2 | 2019 | 2019 | 2019 | 2034 - 2036 | 2019 | - | 2019 | 2034 - 2036 | 2019 | - | 2019 | - | 2019 | 2019 |
| 1805 | 57 | Белгородский р-н, Дубовое п., Зеленая ул., 2г | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 1806 | 58 | Белгородский р-н, Дубовое п., Зеленая ул., 2д | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 1807 | 59 | Белгородский р-н, Дубовое п., Зеленая ул., 2е | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 1808 | 60 | Белгородский р-н, Дубовое п., Зеленая ул., 2е, корп. 1 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 1809 | 61 | Белгородский р-н, Дубовое п., Зеленая ул., 4 | 2019 | 2019 | 2019 | 2034 - 2036 | 2019 | - | 2019 | 2034 - 2036 | 2019 | - | 2019 | - | 2019 | 2019 |
| 1810 | 62 | Белгородский р-н, Дубовое п., Зеленая ул., 6 | 2034 - 2036 | 2019 | 2019 | 2034 - 2036 | 2019 | - | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | - | 2019 | 2019 |
| 1811 | 63 | Белгородский р-н, Дубовое п., Зеленая ул., 9 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1812 | 64 | Белгородский р-н, Дубовое п., Зеленая ул., 10 | 2019 | 2019 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2019 | - | 2034 - 2036 | - | 2019 | 2019 |
| 1813 | 65 | Белгородский р-н, Дубовое п., Зеленая ул., 11а | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2037 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1814 | 66 | Белгородский р-н, Дубовое п., Зеленая ул., 13 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 1815 | 67 | Белгородский р-н, Дубовое п., Зеленая ул., 14а | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 1816 | 68 | Белгородский р-н, Дубовое п., Зеленая ул., 16 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 1817 | 69 | Белгородский р-н, Дубовое п., Магистральная ул., 12 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1818 | 70 | Белгородский р-н, Дубовое п., Ново-дубовской мкр, Вересковая ул., 1а | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1819 | 71 | Белгородский р-н, Дубовое п., Пригородный мкр, Благодатная ул., 6б | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 1820 | 72 | Белгородский р-н, Дубовое п., Пригородный мкр, Благодатная ул., 81 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1821 | 73 | Белгородский р-н, Дубовое п., Пригородный мкр, Благодатная ул., 82 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1822 | 74 | Белгородский р-н, Дубовое п., Пригородный мкр, Благодатная ул., 83 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1823 | 75 | Белгородский р-н, Дубовое п., Пригородный мкр, Благодатная ул., 84 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1824 | 76 | Белгородский р-н, Дубовое п., Пригородный мкр, Благодатная ул., 85 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1825 | 77 | Белгородский р-н, Дубовое п., Пригородный мкр, Благодатная ул., 88 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1826 | 78 | Белгородский р-н, Дубовое п., Пригородный мкр, Благодатная ул., 89 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1827 | 79 | Белгородский р-н, Дубовое п., Пригородный мкр, Благодатная ул., 90 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1828 | 80 | Белгородский р-н, Дубовое п., Пригородный мкр, Благодатная ул., 91 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1829 | 81 | Белгородский р-н, Дубовое п., Пригородный мкр, Благодатная ул., 92 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1830 | 82 | Белгородский р-н, Дубовое п., Пригородный мкр, Благодатная ул., 262 | 2028 - 2030 | - | - | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 1831 | 83 | Белгородский р-н, Дубовое п., Пригородный мкр, Благодатная ул., 263 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 1832 | 84 | Белгородский р-н, Дубовое п., Пригородный мкр, Благодатная ул., 264 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 1833 | 85 | Белгородский р-н, Дубовое п., Пригородный мкр, Благодатная ул., 265 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | - | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 1834 | 86 | Белгородский р-н, Дубовое п., Садовая ул., 1 | 2046 - 2048 | 2019 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2019 | - | 2019 | 2019 |
| 1835 | 87 | Белгородский р-н, Дубовое п., Северный-3 мкр, Бульварная ул., 3 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1836 | 88 | Белгородский р-н, Дубовое п., Северный-3 мкр, Бульварная ул., 5 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1837 | 89 | Белгородский р-н, Дубовое п., Северный-3 мкр, Бульварная ул., 7 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1838 | 90 | Белгородский р-н, Дубовое п., Северный-3 мкр, Бульварная ул., 13 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1839 | 91 | Белгородский р-н, Дубовое п., Северный-3 мкр, Городская ул., 1 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1840 | 92 | Белгородский р-н, Дубовое п., Северный-3 мкр, Городская ул., 3 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1841 | 93 | Белгородский р-н, Дубовое п., Северный-3 мкр, Городская ул., 5 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1842 | 94 | Белгородский р-н, Дубовое п., Северный-3 мкр, Городская ул., 7 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1843 | 95 | Белгородский р-н, Дубовое п., Северный-3 мкр, Городская ул., 9 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1844 | 96 | Белгородский р-н, Дубовое п., Северный-3 мкр, Городская ул., 11 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1845 | 97 | Белгородский р-н, Дубовое п., Улитка мкр, N 1 кв-л, 1 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2041 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1846 | 98 | Белгородский р-н, Дубовое п., Улитка мкр, N 1 кв-л, 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2041 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1847 | 99 | Белгородский р-н, Дубовое п., Улитка мкр, N 1 кв-л, 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2041 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1848 | 100 | Белгородский р-н, Дубовое п., Улитка мкр, N 1 кв-л, 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2041 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1849 | 101 | Белгородский р-н, Дубовое п., Улитка мкр, N 1 кв-л, 5 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2041 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1850 | 102 | Белгородский р-н, Дубовое п., Улитка мкр, N 1 кв-л, 6 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2041 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1851 | 103 | Белгородский р-н, Дубовое п., Улитка мкр, N 1 кв-л, 7 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2041 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1852 | 104 | Белгородский р-н, Дубовое п., Улитка мкр, N 1 кв-л, 8 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2041 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1853 | 105 | Белгородский р-н, Дубовое п., Улитка мкр, Счастливая ул., 1 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 1854 | 106 | Белгородский р-н, Дубовое п., Улитка мкр, Счастливая ул., 2 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2041 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1855 | 107 | Белгородский р-н, Дубовое п., Улитка мкр, Счастливая ул., 3 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2041 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1856 | 108 | Белгородский р-н, Дубовое п., Улитка мкр, Счастливая ул., 4 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1857 | 109 | Белгородский р-н, Дубовое п., Улитка мкр, Счастливая ул., 5 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 1858 | 110 | Белгородский р-н, Дубовое п., Улитка мкр, Счастливая ул., 6 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1859 | 111 | Белгородский р-н, Дубовое п., Улитка мкр, Счастливая ул., 7 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2041 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1860 | 112 | Белгородский р-н, Дубовое п., Центральный мкр, Звездная ул., 9 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2035 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1861 | 113 | Белгородский р-н, Дубовое п., Центральный мкр, Лунная ул., 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2037 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1862 | 114 | Белгородский р-н, Дубовое п., Центральный мкр, Лунная ул., 2 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2040 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1863 | 115 | Белгородский р-н, Дубовое п., Центральный мкр, Лунная ул., 3 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2037 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1864 | 116 | Белгородский р-н, Дубовое п., Центральный мкр, Лунная ул., 4а | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 1865 | 117 | Белгородский р-н, Дубовое п., Центральный мкр, Лунная ул., 4б | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1866 | 118 | Белгородский р-н, Дубовое п., Центральный мкр, Лунная ул., 7 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2037 - 2039 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1867 | 119 | Белгородский р-н, Дубовое п., Центральный мкр, Лунная ул., 7а | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2040 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1868 | 120 | Белгородский р-н, Дубовое п., Центральный мкр, Лунная ул., 9 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2038 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1869 | 121 | Белгородский р-н, Дубовое п., Ягодная ул., 1 | 2020 | 2020 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2020 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2020 | 2046 - 2048 | - | 2020 | 2020 |
| 1870 | 122 | Белгородский р-н, Дубовое п., Ягодная ул., 1а | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 1871 | 123 | Белгородский р-н, Дубовое п., Ягодная ул., 1б | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 1872 | 124 | Белгородский р-н, Дубовое п., Ягодная ул., 1в | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 1873 | 125 | Белгородский р-н, Дубовое п., Ягодная ул., 1г | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 1874 | 126 | Белгородский р-н, Дубовое п., Ягодная ул., 1д | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 1875 | 127 | Белгородский р-н, Дубовое п., Ягодная ул., 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1876 | 128 | Белгородский р-н, Дубовое п., Ягодная ул., 5 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1877 | 129 | Белгородский р-н, Дубовое п., Ягодная ул., 5а | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 1878 | 130 | Белгородский р-н, Дубовое п., Ягодная ул., 5б | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 1879 | 131 | Белгородский р-н, Дубовое п., Ягодная ул., 7а | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2037 - 2039 | - | 2019 | 2019 |
| 1880 | 132 | Белгородский р-н, Дубовое п., Ягодная ул., 9 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1881 | 133 | Белгородский р-н, Дубовое п., Ягодная ул., 11 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1882 | 134 | Белгородский р-н, Дубовое п., Ягодная ул., 13 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 1883 | 135 | Белгородский р-н, Дубовое п., Ягодная ул., 15 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 1884 | 136 | Белгородский р-н, Дубовое п., Ягодная ул., 17 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 1885 | 137 | Белгородский р-н, Дубовое п., Ягодная ул., 19 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 1886 | 138 | Белгородский р-н, Комсомольский п., Гайдара ул., 1а | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 1887 | 139 | Белгородский р-н, Комсомольский п., Гайдара ул., 1б | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2046 - 2048 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 1888 | 140 | Белгородский р-н, Комсомольский п., Гайдара ул., 3 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 1889 | 141 | Белгородский р-н, Комсомольский п., Гайдара ул., 3а | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2046 - 2048 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | - | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 1890 | 142 | Белгородский р-н, Комсомольский п., Гайдара ул., 5 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 1891 | 143 | Белгородский р-н, Комсомольский п., Центральная ул., 3 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 |
| 1892 | 144 | Белгородский р-н, Комсомольский п., Центральная ул., 4 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2046 - 2048 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 |
| 1893 | 145 | Белгородский р-н, Комсомольский п., Центральная ул., 5 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 |
| 1894 | 146 | Белгородский р-н, Комсомольский п., Центральная ул., 6 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 |
| 1895 | 147 | Белгородский р-н, Комсомольский п., Центральная ул., 7 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2046 - 2048 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 |
| 1896 | 148 | Белгородский р-н, Комсомольский п., Центральная ул., 8 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 |
| 1897 | 149 | Белгородский р-н, Комсомольский п., Центральная ул., 9а | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 1898 | 150 | Белгородский р-н, Комсомольский п., Центральная ул., 11 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 1899 | 151 | Белгородский р-н, Красный Октябрь с., Гагарина ул., 2 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 1900 | 152 | Белгородский р-н, Красный Октябрь с., Гагарина ул., 4 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 1901 | 153 | Белгородский р-н, Красный Октябрь с., Гагарина ул., 6 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 1902 | 154 | Белгородский р-н, Красный Октябрь с., Гагарина ул., 8 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 1903 | 155 | Белгородский р-н, Красный Октябрь с., Гагарина ул., 10 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 1904 | 156 | Белгородский р-н, Красный Октябрь с., Гагарина ул., 12 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1905 | 157 | Белгородский р-н, Красный Октябрь с., Гагарина ул., 14 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 1906 | 158 | Белгородский р-н, Красный Октябрь с., Гагарина ул., 16 | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | - | 2023 | 2023 |
| 1907 | 159 | Белгородский р-н, Красный Октябрь с., Гагарина ул., 18 | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | - | 2023 | 2023 |
| 1908 | 160 | Белгородский р-н, Красный Октябрь с., Гагарина ул., 20 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1909 | 161 | Белгородский р-н, Красный Октябрь с., Садовая ул., 1 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 1910 | 162 | Белгородский р-н, Красный Октябрь с., Садовая ул., 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1911 | 163 | Белгородский р-н, Крутой Лог с., Октябрьская ул., 1 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1912 | 164 | Белгородский р-н, Крутой Лог с., Октябрьская ул., 2 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1913 | 165 | Белгородский р-н, Майский п., Вавилова ул., 2 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 1914 | 166 | Белгородский р-н, Майский п., Вавилова ул., 3 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 1915 | 167 | Белгородский р-н, Майский п., Вавилова ул., 4 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 1916 | 168 | Белгородский р-н, Майский п., Вавилова ул., 5 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 1917 | 169 | Белгородский р-н, Майский п., Вавилова ул., 6 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1918 | 170 | Белгородский р-н, Майский п., Вавилова ул., 8 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1919 | 171 | Белгородский р-н, Майский п., Вавилова ул., 12 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 1920 | 172 | Белгородский р-н, Майский п., Вавилова ул., 18 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 1921 | 173 | Белгородский р-н, Майский п., Вавилова ул., 28 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 1922 | 174 | Белгородский р-н, Майский п., Вавилова ул., 30 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 1923 | 175 | Белгородский р-н, Майский п., Зеленая ул., 1 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 1924 | 176 | Белгородский р-н, Майский п., Зеленая ул., 2 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2025 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 1925 | 177 | Белгородский р-н, Майский п., Зеленая ул., 4 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2025 - 2027 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 1926 | 178 | Белгородский р-н, Майский п., Зеленая ул., 14 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | - | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 1927 | 179 | Белгородский р-н, Майский п., Зеленая ул., 16 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 1928 | 180 | Белгородский р-н, Майский п., Зеленая ул., 32 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 1929 | 181 | Белгородский р-н, Майский п., Кирова ул., 3 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 1930 | 182 | Белгородский р-н, Майский п., Кирова ул., 13 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2043 - 2045 | - | 2019 | 2019 |
| 1931 | 183 | Белгородский р-н, Майский п., Кирова ул., 16 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 1932 | 184 | Белгородский р-н, Майский п., Садовая ул., 1 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 |
| 1933 | 185 | Белгородский р-н, Майский п., Садовая ул., 2 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1934 | 186 | Белгородский р-н, Майский п., Садовая ул., 4 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 1935 | 187 | Белгородский р-н, Майский п., Садовая ул., 4а | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 1936 | 188 | Белгородский р-н, Майский п., Садовая ул., 6 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 1937 | 189 | Белгородский р-н, Майский п., Садовая ул., 8 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | - | 2023 | 2023 |
| 1938 | 190 | Белгородский р-н, Майский п., Садовая ул., 8г | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2031 - 2033 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 1939 | 191 | Белгородский р-н, Майский п., Садовая ул., 10 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2028 - 2030 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 1940 | 192 | Белгородский р-н, Майский п., Садовая ул., 12 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2023 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 1941 | 193 | Белгородский р-н, Майский п., Садовая ул., 14 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2028 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 1942 | 194 | Белгородский р-н, Майский п., Садовая ул., 22 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 1943 | 195 | Белгородский р-н, Малиновка п., Кирова ул., 2 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 1944 | 196 | Белгородский р-н, Малиновка п., Кирова ул., 4 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 1945 | 197 | Белгородский р-н, Никольское с., 8 Марта ул., 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1946 | 198 | Белгородский р-н, Никольское с., 8 Марта ул., 2 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1947 | 199 | Белгородский р-н, Никольское с., 8 Марта ул., 3 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1948 | 200 | Белгородский р-н, Никольское с., 8 Марта ул., 4 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1949 | 201 | Белгородский р-н, Никольское с., Советская ул., 28 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 1950 | 202 | Белгородский р-н, Никольское с., Филатова ул., 1 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 1951 | 203 | Белгородский р-н, Никольское с., Филатова ул., 2 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1952 | 204 | Белгородский р-н, Никольское с., Филатова ул., 3 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 1953 | 205 | Белгородский р-н, Никольское с., Филатова ул., 4 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 1954 | 206 | Белгородский р-н, Никольское с., Филатова ул., 5 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 1955 | 207 | Белгородский р-н, Никольское с., Филатова ул., 6 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 1956 | 208 | Белгородский р-н, Никольское с., Филатова ул., 7 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 1957 | 209 | Белгородский р-н, Никольское с., Филатова ул., 8 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 1958 | 210 | Белгородский р-н, Никольское с., Филатова ул., 9 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 1959 | 211 | Белгородский р-н, Никольское с., Филатова ул., 10 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 1960 | 212 | Белгородский р-н, Никольское с., Филатова ул., 11 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 1961 | 213 | Белгородский р-н, Новосадовый п., Лейтенанта Павлова ул., 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1962 | 214 | Белгородский р-н, Новосадовый п., Лейтенанта Павлова ул., 3 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1963 | 215 | Белгородский р-н, Новосадовый п., Лейтенанта Павлова ул., 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1964 | 216 | Белгородский р-н, Новосадовый п., Лейтенанта Павлова ул., 5 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1965 | 217 | Белгородский р-н, Новосадовый п., Лейтенанта Павлова ул., 7 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1966 | 218 | Белгородский р-н, Новосадовый п., Лейтенанта Павлова ул., 9 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1967 | 219 | Белгородский р-н, Новосадовый п., Мира ул., 4 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1968 | 220 | Белгородский р-н, Новосадовый п., Мира ул., 5 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1969 | 221 | Белгородский р-н, Новосадовый п., Мира ул., 6 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1970 | 222 | Белгородский р-н, Новосадовый п., Мира ул., 7 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 1971 | 223 | Белгородский р-н, Новосадовый п., Новосадовый мкр, Васильковый пер., 3 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 1972 | 224 | Белгородский р-н, Новосадовый п., Новосадовый мкр, Майская ул., 8 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2037 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 1973 | 225 | Белгородский р-н, Октябрьский пгт, 70 лет Октября ул., 1 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 1974 | 226 | Белгородский р-н, Октябрьский пгт, 70 лет Октября ул., 2 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 1975 | 227 | Белгородский р-н, Октябрьский пгт, 70 лет Октября ул., 3 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 1976 | 228 | Белгородский р-н, Октябрьский пгт, 70 лет Октября ул., 4 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 1977 | 229 | Белгородский р-н, Октябрьский пгт, 70 лет Октября ул., 5 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2022 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 1978 | 230 | Белгородский р-н, Октябрьский пгт, 70 лет Октября ул., 6 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 1979 | 231 | Белгородский р-н, Октябрьский пгт, 70 лет Октября ул., 7 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 1980 | 232 | Белгородский р-н, Октябрьский пгт, 70 лет Октября ул., 8 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 1981 | 233 | Белгородский р-н, Октябрьский пгт, 70 лет Октября ул., 10 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 1982 | 234 | Белгородский р-н, Октябрьский пгт, Ватутина ул., 4а | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | 2022 |
| 1983 | 235 | Белгородский р-н, Октябрьский пгт, Ватутина ул., 4б | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2019 | - | - | - | - | - | 2019 | 2019 |
| 1984 | 236 | Белгородский р-н, Октябрьский пгт, Ватутина ул., 12 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 1985 | 237 | Белгородский р-н, Октябрьский пгт, Ватутина ул., 14 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 1986 | 238 | Белгородский р-н, Октябрьский пгт, Ватутина ул., 16 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 1987 | 239 | Белгородский р-н, Октябрьский пгт, Восточная ул., 5 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 1988 | 240 | Белгородский р-н, Октябрьский пгт, Зеленая ул., 13 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 1989 | 241 | Белгородский р-н, Октябрьский пгт, Кутузова ул., 2 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 1990 | 242 | Белгородский р-н, Октябрьский пгт, Кутузова ул., 4в | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 1991 | 243 | Белгородский р-н, Октябрьский пгт, Кутузова ул., 4г | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1992 | 244 | Белгородский р-н, Октябрьский пгт, Матросова ул., 4 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 1993 | 245 | Белгородский р-н, Октябрьский пгт, Матросова ул., 16 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 1994 | 246 | Белгородский р-н, Октябрьский пгт, Матросова ул., 18 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2020 | - | 2028 - 2030 | - | 2020 | 2020 |
| 1995 | 247 | Белгородский р-н, Октябрьский пгт, Матросова ул., 20 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 1996 | 248 | Белгородский р-н, Октябрьский пгт, Матросова ул., 22 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 1997 | 249 | Белгородский р-н, Октябрьский пгт, Чкалова ул., 13 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2020 | 2020 | - | 2028 - 2030 | - | 2020 | 2020 |
| 1998 | 250 | Белгородский р-н, Октябрьский пгт, Чкалова ул., 15 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1999 | 251 | Белгородский р-н, Октябрьский пгт, Чкалова ул., 15а | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 |
| 2000 | 252 | Белгородский р-н, Октябрьский пгт, Чкалова ул., 17 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 2001 | 253 | Белгородский р-н, Октябрьский пгт, Чкалова ул., 17б | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 2002 | 254 | Белгородский р-н, Отрадное с., Привокзальная ул., 2 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 2003 | 255 | Белгородский р-н, Петровка с., Трудовая ул., 5 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2004 | 256 | Белгородский р-н, Петропавловка с., Заводская ул., 1 | 2027 | 2027 | 2027 | - | 2027 | - | 2027 | 2027 | 2027 | - | 2027 | - | 2027 | 2027 |
| 2005 | 257 | Белгородский р-н, Петропавловка с., Заводская ул., 2 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 2006 | 258 | Белгородский р-н, Политотдельский п., Центральная ул., 1 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2007 | 259 | Белгородский р-н, Политотдельский п., Центральная ул., 1а | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 2008 | 260 | Белгородский р-н, Политотдельский п., Центральная ул., 3 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2009 | 261 | Белгородский р-н, Пушкарное с., Центральная ул., 12 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2010 | 262 | Белгородский р-н, Пушкарное с., Центральная ул., 14 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2011 | 263 | Белгородский р-н, Пушкарное с., Центральная ул., 16 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2012 | 264 | Белгородский р-н, Пушкарное с., Центральная ул., 18 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2013 | 265 | Белгородский р-н, Разумное пгт, 78 Гвардейской Дивизии ул., 1 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2022 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 2014 | 266 | Белгородский р-н, Разумное пгт, 78 Гвардейской Дивизии ул., 2 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2015 | 267 | Белгородский р-н, Разумное пгт, 78 Гвардейской Дивизии ул., 3 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 2016 | 268 | Белгородский р-н, Разумное пгт, 78 Гвардейской Дивизии ул., 4 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 2017 | 269 | Белгородский р-н, Разумное пгт, 78 Гвардейской Дивизии ул., 5 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 2018 | 270 | Белгородский р-н, Разумное пгт, 78 Гвардейской Дивизии ул., 5а | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 2019 | 271 | Белгородский р-н, Разумное пгт, 78 Гвардейской Дивизии ул., 5б | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 2020 | 272 | Белгородский р-н, Разумное пгт, 78 Гвардейской Дивизии ул., 6 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2021 | 273 | Белгородский р-н, Разумное пгт, 78 Гвардейской Дивизии ул., 7 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2022 | 274 | Белгородский р-н, Разумное пгт, 78 Гвардейской Дивизии ул., 8 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2023 | 275 | Белгородский р-н, Разумное пгт, 78 Гвардейской Дивизии ул., 9 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 2024 | 276 | Белгородский р-н, Разумное пгт, 78 Гвардейской Дивизии ул., 10 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 |
| 2025 | 277 | Белгородский р-н, Разумное пгт, 78 Гвардейской Дивизии ул., 11 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 2026 | 278 | Белгородский р-н, Разумное пгт, 78 Гвардейской Дивизии ул., 12 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 2027 | 279 | Белгородский р-н, Разумное пгт, 78 Гвардейской Дивизии ул., 13 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | 2022 |
| 2028 | 280 | Белгородский р-н, Разумное пгт, 78 Гвардейской Дивизии ул., 14 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 2029 | 281 | Белгородский р-н, Разумное пгт, 78 Гвардейской Дивизии ул., 15 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 2030 | 282 | Белгородский р-н, Разумное пгт, 78 Гвардейской Дивизии ул., 16 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 2031 | 283 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Бельгина ул., 2 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 2032 | 284 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Бельгина ул., 3 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 2033 | 285 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Бельгина ул., 5 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 |
| 2034 | 286 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Бельгина ул., 12 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2035 | 287 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Березовая ул., 1 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 2036 | 288 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Березовая ул., 2 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2022 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 2037 | 289 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Березовая ул., 3 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 2038 | 290 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Вересковая ул., 1 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2039 | 291 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Вересковая ул., 2 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2040 | 292 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Вересковая ул., 4 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2041 | 293 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Вересковая ул., 5 | 2043 - 2045 | - | - | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2042 | 294 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Вересковая ул., 7 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2043 | 295 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Вересковая ул., 8 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2044 | 296 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Восточная ул., 2 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 2045 | 297 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Восточная ул., 3 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 2046 | 298 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Восточная ул., 4 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 2047 | 299 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Восточная ул., 6 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 2048 | 300 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Восточная ул., 8 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 2049 | 301 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Добролюбова ул., 1 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2050 | 302 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Добролюбова ул., 2 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2051 | 303 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Добролюбова ул., 3 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2052 | 304 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Добролюбова ул., 4 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2053 | 305 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Добролюбова ул., 5 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2054 | 306 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Железнодорожная ул., 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2055 | 307 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Железнодорожная ул., 4 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2056 | 308 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Железнодорожная ул., 5 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2057 | 309 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Железнодорожная ул., 6 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2058 | 310 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Железнодорожная ул., 7 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 2059 | 311 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Железнодорожная ул., 8 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2060 | 312 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Железнодорожная ул., 8а | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2061 | 313 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Железнодорожная ул., 9 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 |
| 2062 | 314 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Железнодорожная ул., 10 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2063 | 315 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Железнодорожная ул., 10а | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 2064 | 316 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Железнодорожная ул., 11 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 2065 | 317 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Железнодорожная ул., 12 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2066 | 318 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Железнодорожная ул., 13 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 2067 | 319 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Железнодорожная ул., 14 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2068 | 320 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Железнодорожная ул., 15 | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | - | 2023 | 2023 |
| 2069 | 321 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Железнодорожная ул., 16 | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | - | 2023 | 2023 |
| 2070 | 322 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Железнодорожная ул., 17 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2019 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2019 | 2019 |
| 2071 | 323 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Железнодорожная ул., 18 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 2072 | 324 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Железнодорожная ул., 22 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 2073 | 325 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Железнодорожная ул., 23 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 2074 | 326 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Культуры ул., 6 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2041 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2075 | 327 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Культуры ул., 7 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2041 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2076 | 328 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Ленина пр-т, 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2077 | 329 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Ленина пр-т, 2 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2078 | 330 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Ленина пр-т, 2, корп. А | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2079 | 331 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Ленина пр-т, 3 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2080 | 332 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Ленина пр-т, 4 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2081 | 333 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Ленина пр-т, 5 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2019 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2019 | 2019 |
| 2082 | 334 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Ленина пр-т, 5, корп. А | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 2083 | 335 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Ленина пр-т, 6 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 2084 | 336 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Ленина пр-т, 7 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 2085 | 337 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Ленина пр-т, 9 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 2086 | 338 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Ленина пр-т, 11 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 2087 | 339 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Плешкова ул., 2д | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2088 | 340 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Преображенская ул., 3 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2089 | 341 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Преображенская ул., 6 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2041 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2090 | 342 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Скворцова ул., 1 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2091 | 343 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Скворцова ул., 2 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2092 | 344 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Скворцова ул., 4 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 |
| 2093 | 345 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Скворцова ул., 6 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2046 - 2048 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 2094 | 346 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Скворцова ул., 8 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 2095 | 347 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Скворцова ул., 10 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2022 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 2096 | 348 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Станционная ул., 2 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 2097 | 349 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Станционная ул., 4 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 2098 | 350 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Станционная ул., 6 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 2099 | 351 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Станционная ул., 8 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 2100 | 352 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Станционная ул., 10 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 2101 | 353 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Станционная ул., 12 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 2102 | 354 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Станционная ул., 14 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 2103 | 355 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Станционная ул., 16 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 2104 | 356 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Станционная ул., 18 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 2105 | 357 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Филиппова ул., 1 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | - | 2023 | 2023 |
| 2106 | 358 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Филиппова ул., 4 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2019 | 2020 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2019 | 2019 |
| 2107 | 359 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Филиппова ул., 6 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2048 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 2108 | 360 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Филиппова ул., 7 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 2109 | 361 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Филиппова ул., 8 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 2110 | 362 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Филиппова ул., 10 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | 2022 |
| 2111 | 363 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Филиппова ул., 12 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2112 | 364 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Филиппова ул., 14 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 2113 | 365 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Юбилейная ул., 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2114 | 366 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Юбилейная ул., 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2115 | 367 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Юбилейная ул., 5 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2116 | 368 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Юбилейная ул., 6 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2117 | 369 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Юбилейная ул., 7 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | - | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | 2019 |
| 2118 | 370 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Юбилейная ул., 8 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 2119 | 371 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Юбилейная ул., 10 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 2120 | 372 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Юбилейная ул., 12 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2022 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 2121 | 373 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Юбилейная ул., 14 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 2122 | 374 | Белгородский р-н, Разумное пгт, Юбилейная ул., 16 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 2123 | 375 | Белгородский р-н, Репное с., Европа мкр, Венская ул., 15 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2124 | 376 | Белгородский р-н, Репное с., Европа мкр, Венская ул., 17 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2125 | 377 | Белгородский р-н, Репное с., Европа мкр, Пражская ул., 17б | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2126 | 378 | Белгородский р-н, Северный пгт, Некрасова ул., 13 стр. 1 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2127 | 379 | Белгородский р-н, Северный пгт, Некрасова ул., 13 стр. 2 | 2043 - 2045 | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2128 | 380 | Белгородский р-н, Северный пгт, Некрасова ул., 13 стр. 3 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2129 | 381 | Белгородский р-н, Северный пгт, Некрасова ул., 13 стр. 4 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2130 | 382 | Белгородский р-н, Северный пгт, Некрасова ул., 13 стр. 5 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2131 | 383 | Белгородский р-н, Северный пгт, Некрасова ул., 13 стр. 6 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2132 | 384 | Белгородский р-н, Северный пгт, Октябрьская ул., 42 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2133 | 385 | Белгородский р-н, Северный пгт, Октябрьская ул., 44 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2134 | 386 | Белгородский р-н, Северный пгт, Октябрьская ул., 50 | 2019 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2019 | 2037 - 2039 | 2019 | - | 2037 - 2039 | - | 2019 | 2019 |
| 2135 | 387 | Белгородский р-н, Северный пгт, Октябрьская ул., 52 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 2136 | 388 | Белгородский р-н, Северный пгт, Октябрьская ул., 52а | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 2137 | 389 | Белгородский р-н, Северный пгт, Октябрьская ул., 54 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2019 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2019 | 2019 |
| 2138 | 390 | Белгородский р-н, Северный пгт, Октябрьская ул., 56 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2019 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2019 | 2019 |
| 2139 | 391 | Белгородский р-н, Северный пгт, Октябрьская ул., 58 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 2140 | 392 | Белгородский р-н, Северный пгт, Олимпийская ул., 1 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2141 | 393 | Белгородский р-н, Северный пгт, Олимпийская ул., 2 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2142 | 394 | Белгородский р-н, Северный пгт, Олимпийская ул., 3 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2143 | 395 | Белгородский р-н, Северный пгт, Олимпийская ул., 4 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | 2022 |
| 2144 | 396 | Белгородский р-н, Северный пгт, Олимпийская ул., 5 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2024 | 2024 | - | - | - | 2024 | 2024 |
| 2145 | 397 | Белгородский р-н, Северный пгт, Олимпийская ул., 6 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2146 | 398 | Белгородский р-н, Северный пгт, Олимпийская ул., 7 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 2147 | 399 | Белгородский р-н, Северный пгт, Олимпийская ул., 8 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 2148 | 400 | Белгородский р-н, Северный пгт, Олимпийская ул., 8б | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2034 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2149 | 401 | Белгородский р-н, Северный пгт, Олимпийская ул., 9 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 2150 | 402 | Белгородский р-н, Северный пгт, Олимпийская ул., 10 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 |
| 2151 | 403 | Белгородский р-н, Северный пгт, Олимпийская ул., 10а | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 2152 | 404 | Белгородский р-н, Северный пгт, Олимпийская ул., 10б | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2041 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2153 | 405 | Белгородский р-н, Северный пгт, Олимпийская ул., 11 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 2154 | 406 | Белгородский р-н, Северный пгт, Олимпийская ул., 13 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 2155 | 407 | Белгородский р-н, Северный пгт, Олимпийская ул., 15 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 2156 | 408 | Белгородский р-н, Северный пгт, Олимпийская ул., 19 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 2157 | 409 | Белгородский р-н, Северный пгт, Олимпийская ул., 19а | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2034 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 2158 | 410 | Белгородский р-н, Северный пгт, Олимпийская ул., 20 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 2159 | 411 | Белгородский р-н, Северный пгт, Олимпийская ул., 23 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 2160 | 412 | Белгородский р-н, Северный пгт, Олимпийская ул., 24 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 2161 | 413 | Белгородский р-н, Северный пгт, Олимпийская ул., 25 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 2162 | 414 | Белгородский р-н, Северный пгт, Олимпийская ул., 27 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2020 | 2020 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 2163 | 415 | Белгородский р-н, Северный пгт, Олимпийская ул., 29 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 2164 | 416 | Белгородский р-н, Северный пгт, Олимпийская ул., 31 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 2165 | 417 | Белгородский р-н, Северный пгт, Парковый пер., 1 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2166 | 418 | Белгородский р-н, Северный пгт, Радужный мкр, 1 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2167 | 419 | Белгородский р-н, Северный пгт, Радужный мкр, 1а | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2168 | 420 | Белгородский р-н, Северный пгт, Радужный мкр, 2 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2169 | 421 | Белгородский р-н, Северный пгт, Радужный мкр, 3 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2170 | 422 | Белгородский р-н, Северный пгт, Радужный мкр, 4 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2171 | 423 | Белгородский р-н, Северный пгт, Радужный мкр, 5 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2172 | 424 | Белгородский р-н, Северный пгт, Радужный мкр, 6 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2173 | 425 | Белгородский р-н, Северный пгт, Радужный мкр, 7 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | - | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2174 | 426 | Белгородский р-н, Северный пгт, Радужный мкр, 8 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2175 | 427 | Белгородский р-н, Северный пгт, Радужный мкр, 9 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2176 | 428 | Белгородский р-н, Северный пгт, Радужный мкр, 10 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2177 | 429 | Белгородский р-н, Северный пгт, Садовая ул., 3 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 2178 | 430 | Белгородский р-н, Северный пгт, Садовая ул., 5 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 2179 | 431 | Белгородский р-н, Северный пгт, Садовая ул., 84 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2032 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 2180 | 432 | Белгородский р-н, Северный пгт, Шоссейная ул., 1 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2181 | 433 | Белгородский р-н, Северный пгт, Шоссейная ул., 1а | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2182 | 434 | Белгородский р-н, Северный пгт, Шоссейная ул., 7 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2183 | 435 | Белгородский р-н, Северный пгт, Шоссейная ул., 9 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2184 | 436 | Белгородский р-н, Северный пгт, Шоссейная ул., 11 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2185 | 437 | Белгородский р-н, Северный пгт, Шоссейная ул., 12 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2186 | 438 | Белгородский р-н, Северный пгт, Шоссейная ул., 13 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2187 | 439 | Белгородский р-н, Северный пгт, Шоссейная ул., 14 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2188 | 440 | Белгородский р-н, Северный пгт, Шоссейная ул., 15 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2189 | 441 | Белгородский р-н, Северный пгт, Шоссейная ул., 16 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2190 | 442 | Белгородский р-н, Северный пгт, Шоссейная ул., 17 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2191 | 443 | Белгородский р-н, Северный пгт, Шоссейная ул., 19 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2192 | 444 | Белгородский р-н, Северный пгт, Шоссейная ул., 20 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2193 | 445 | Белгородский р-н, Северный пгт, Шоссейная ул., 22 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 2194 | 446 | Белгородский р-н, Севрюково с., Аглицкого ул., 1 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 2195 | 447 | Белгородский р-н, Севрюково с., Аглицкого ул., 2 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 2196 | 448 | Белгородский р-н, Стрелецкое с., Королева ул., 32 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 |
| 2197 | 449 | Белгородский р-н, Стрелецкое с., Королева ул., 34 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2198 | 450 | Белгородский р-н, Стрелецкое с., Королева ул., 34а | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2199 | 451 | Белгородский р-н, Стрелецкое с., Королева ул., 38 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2200 | 452 | Белгородский р-н, Стрелецкое с., Королева ул., 40 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2201 | 453 | Белгородский р-н, Стрелецкое с., Королева ул., 42 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2202 | 454 | Белгородский р-н, Стрелецкое с., Королева ул., 44 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2203 | 455 | Белгородский р-н, Стрелецкое с., Королева ул., 46 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2046 - 2048 | - | 2019 | 2019 |
| 2204 | 456 | Белгородский р-н, Стрелецкое с., Королева ул., 48 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 |
| 2205 | 457 | Белгородский р-н, Стрелецкое с., Королева ул., 48а | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 2206 | 458 | Белгородский р-н, Стрелецкое с., Королева ул., 50 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 2207 | 459 | Белгородский р-н, Стрелецкое с., Королева ул., 52 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2208 | 460 | Белгородский р-н, Стрелецкое с., Королева ул., 52а | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 2209 | 461 | Белгородский р-н, Стрелецкое с., Королева ул., 52б | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 2210 | 462 | Белгородский р-н, Стрелецкое с., Строительная ул., 15 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2046 - 2048 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 2211 | 463 | Белгородский р-н, Таврово с., Заводская ул., 7б | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | - |  |  |
| 2212 | 464 | Белгородский р-н, Таврово с., Заводская ул., 9 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2213 | 465 | Белгородский р-н, Таврово с., Заводская ул., 11 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2214 | 466 | Белгородский р-н, Таврово с., Заводская ул., 15 | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | - | 2023 | 2023 |
| 2215 | 467 | Белгородский р-н, Таврово с., Заводская ул., 15а | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2022 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2216 | 468 | Белгородский р-н, Таврово с., Комсомольская ул., 26 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2022 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 2217 | 469 | Белгородский р-н, Таврово с., Комсомольская ул., 26а | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 2218 | 470 | Белгородский р-н, Таврово с., Комсомольская ул., 26б | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 2219 | 471 | Белгородский р-н, Таврово с., Комсомольская ул., 28 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2022 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 2220 | 472 | Белгородский р-н, Таврово с., Садовая ул., 26 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2221 | 473 | Белгородский р-н, Таврово с., Садовый пер., 2 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2222 | 474 | Белгородский р-н, Таврово с., Садовый пер., 4 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2019 | - | 2019 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | 2019 |
| 2223 | 475 | Белгородский р-н, Таврово с., Садовый пер., 6 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2224 | 476 | Белгородский р-н, Хохлово с., Октябрьская ул., 1 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 2225 | 477 | Белгородский р-н, Хохлово с., Октябрьская ул., 4 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 2226 | 478 | Белгородский р-н, Ясные Зори с., Кирова ул., 9 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2227 | 479 | Белгородский р-н, Ясные Зори с., Кирова ул., 10 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 2228 | 480 | Белгородский р-н, Ясные Зори с., Кирова ул., 11 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 2229 | 481 | Белгородский р-н, Ясные Зори с., Кирова ул., 12 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 2230 | 482 | Белгородский р-н, Ясные Зори с., Кирова ул., 12а | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 2231 | 483 | Белгородский р-н, Ясные Зори с., Кирова ул., 13 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2232 | 484 | Белгородский р-н, Ясные Зори с., Кирова ул., 14 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2233 | 485 | Белгородский р-н, Ясные Зори с., Кирова ул., 15 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2234 | 486 | Белгородский р-н, Ясные Зори с., Кирова ул., 16 | 2043 - 2045 | 2019 | 2019 | - | 2019 | - | 2019 | 2025 - 2027 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2019 | 2019 |
| 2235 | 487 | Белгородский р-н, Ясные Зори с., Кирова ул., 17 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2236 | 488 | Белгородский р-н, Ясные Зори с., Кирова ул., 21 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2237 | 489 | Белгородский р-н, Ясные Зори с., Кирова ул., 22 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 |
| 2238 | 490 | Белгородский р-н, Ясные Зори с., Кирова ул., 23 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2239 | 491 | Белгородский р-н, Ясные Зори с., Кирова ул., 24 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2240 | 492 | Белгородский р-н, Ясные Зори с., Кирова ул., 25 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2241 | 493 | Белгородский р-н, Ясные Зори с., Кирова ул., 26 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 |
| 2242 | 494 | Белгородский р-н, Ясные Зори с., Кирова ул., 27 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2243 | 495 | Белгородский р-н, Ясные Зори с., Кирова ул., 27а | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2244 | 496 | Белгородский р-н, Ясные Зори с., Кирова ул., 28 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2245 | 497 | Белгородский р-н, Ясные Зори с., Кирова ул., 29 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| Борисовский район |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2246 | 1 | Борисовка п., Борисовская ул., 3 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2247 | 2 | Борисовка п., Борисовская ул., 3а | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2248 | 3 | Борисовка п., Борисовская ул., 6 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 2249 | 4 | Борисовка п., Борисовская ул., 7 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2024 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2024 | 2024 |
| 2250 | 5 | Борисовка п., Борисовская ул., 10 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2028 - 2030 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 2251 | 6 | Борисовка п., Гагарина ул., 128 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 2252 | 7 | Борисовка п., Гагарина ул., 128а | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2253 | 8 | Борисовка п., Гагарина ул., 134 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2254 | 9 | Борисовка п., Дегтярева пер., 5 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2255 | 10 | Борисовка п., Коминтерна ул., 16 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 2256 | 11 | Борисовка п., Коминтерна ул., 18 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 2257 | 12 | Борисовка п., Коминтерна ул., 45 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 2258 | 13 | Борисовка п., Коминтерна ул., 201 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | 2020 |
| 2259 | 14 | Борисовка п., Комсомольский пер., 23 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | 2022 |
| 2260 | 15 | Борисовка п., Крупской пер., 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2261 | 16 | Борисовка п., Куйбышева ул., 24а | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2262 | 17 | Борисовка п., Ленина ул., 29 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 2263 | 18 | Борисовка п., Луначарского ул., 8 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 2264 | 19 | Борисовка п., Мирный пер., 8 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2025 - 2027 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 2265 | 20 | Борисовка п., Новоборисовская ул., 47 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2266 | 21 | Борисовка п., Новоборисовская ул., 49 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2267 | 22 | Борисовка п., Новоборисовская ул., 51а | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2268 | 23 | Борисовка п., Первомайская ул., 2 | - | 2019 | 2019 | - | - | - | 2019 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | 2022 |
| 2269 | 24 | Борисовка п., Первомайская ул., 8 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 2270 | 25 | Борисовка п., Первомайская ул., 10 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 2271 | 26 | Борисовка п., Первомайская ул., 16 | 2019 | 2022 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | 2022 | 2022 | 2022 | 2019 | - | 2022 | 2022 |
| 2272 | 27 | Борисовка п., Первомайская ул., 18 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 2273 | 28 | Борисовка п., Первомайская ул., 21 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | - | 2023 | 2023 |
| 2274 | 29 | Борисовка п., Первомайская ул., 98 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2275 | 30 | Борисовка п., Первомайский пер., 2 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 2276 | 31 | Борисовка п., Пролетарская ул., 29 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2277 | 32 | Борисовка п., Советская ул., 10 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 2278 | 33 | Борисовка п., Советская ул., 16 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2028 - 2030 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 2279 | 34 | Борисовка п., Советская ул., 18 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2280 | 35 | Борисовка п., Советская ул., 61 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 2281 | 36 | Борисовка п., Советская ул., 61а | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 2282 | 37 | Борисовка п., Советская ул., 63 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 2283 | 38 | Борисовка п., Советская ул., 63а | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 2284 | 39 | Борисовка п., Советская ул., 83 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 2285 | 40 | Борисовка п., Советская ул., 85 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2286 | 41 | Борисовка п., Советская ул., 87 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2287 | 42 | Борисовка п., Советская ул., 89 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 2288 | 43 | Борисовка п., Ушакова пл., 4а | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2289 | 44 | Борисовка п., Ушакова пл., 6 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2290 | 45 | Борисовка п., Ушакова пл., 8 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2291 | 46 | Борисовка п., Ушакова пл., 10 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | 2020 |
| 2292 | 47 | Борисовка п., Ушакова пл., 18 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2293 | 48 | Борисовка п., Ушакова пл., 20 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2294 | 49 | Борисовский р-н, Беленькое с., Беленькая ул., 67б | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2295 | 50 | Борисовский р-н, Беленькое с., Первомайская ул., 66б | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 2296 | 51 | Борисовский р-н, Беленькое с., Привокзальная ул., 2 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2297 | 52 | Борисовский р-н, Беленькое с., Привокзальная ул., 3 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2298 | 53 | Борисовский р-н, Березовка с., Советская ул., 12 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 2299 | 54 | Борисовский р-н, Грузское с., Центральная ул., 1 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 2300 | 55 | Борисовский р-н, Грузское с., Центральная ул., 3 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 2301 | 56 | Борисовский р-н, Грузское с., Центральная ул., 30 | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | 2022 |
| 2302 | 57 | Борисовский р-н, Грузское с., Центральная ул., 35 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 2303 | 58 | Борисовский р-н, Грузское с., Центральная ул., 37 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 2304 | 59 | Борисовский р-н, Грузское с., Центральная ул., 39 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 2305 | 60 | Борисовский р-н, Стригуны с., Комсомольская ул., 2а | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 2306 | 61 | Борисовский р-н, Стригуны с., Комсомольская ул., 6а | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2307 | 62 | Борисовский р-н, Хотмыжск с., Данкова ул., 9 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2308 | 63 | Борисовский р-н, Хотмыжск с., Красная Глина ул., 1 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| Валуйский городской округ |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2309 | 1 | Валуйки г., 1 Мая ул., 9 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 2310 | 2 | Валуйки г., 1 Мая ул., 11 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2311 | 3 | Валуйки г., 1 Мая ул., 18 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2312 | 4 | Валуйки г., 1 Мая ул., 22 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 2313 | 5 | Валуйки г., 1 Мая ул., 24 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2314 | 6 | Валуйки г., 1 Мая ул., 32 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | 2022 |
| 2315 | 7 | Валуйки г., 1 Мая ул., 34 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2316 | 8 | Валуйки г., 1 Мая ул., 36 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 2317 | 9 | Валуйки г., 1 Мая ул., 41 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2318 | 10 | Валуйки г., 1 Мая ул., 45 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 2319 | 11 | Валуйки г., 1 Мая ул., 47 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 2320 | 12 | Валуйки г., 1 Мая ул., 49 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 2321 | 13 | Валуйки г., 2-й Новоселовский пер., 1а | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2322 | 14 | Валуйки г., 5-й Новоездоцкий пер., 8а | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 2323 | 15 | Валуйки г., 5-й Новоездоцкий пер., 10 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 2324 | 16 | Валуйки г., 5-й Новоездоцкий пер., 12 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 2325 | 17 | Валуйки г., 9 Января ул., 1 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 2326 | 18 | Валуйки г., Безымянный пер., 1 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 2327 | 19 | Валуйки г., Герцена ул., 3 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 2328 | 20 | Валуйки г., Герцена ул., 3а | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 2329 | 21 | Валуйки г., Д.Бедного ул., 8 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2330 | 22 | Валуйки г., Дзержинского ул., 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2331 | 23 | Валуйки г., Дзержинского ул., 6 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 2332 | 24 | Валуйки г., Дзержинского ул., 8 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 2333 | 25 | Валуйки г., Дзержинского ул., 10 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 2334 | 26 | Валуйки г., Дзержинского ул., 12 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | 2022 |
| 2335 | 27 | Валуйки г., Дзержинского ул., 14 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | 2022 |
| 2336 | 28 | Валуйки г., Дзержинского ул., 16 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 2337 | 29 | Валуйки г., Дзержинского ул., 16а | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 2338 | 30 | Валуйки г., Дзержинского ул., 16в | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2339 | 31 | Валуйки г., Западный пер., 9 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 2340 | 32 | Валуйки г., Калинина ул., 37а | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2341 | 33 | Валуйки г., Калинина ул., 37б | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 2342 | 34 | Валуйки г., Калинина ул., 37д | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2343 | 35 | Валуйки г., Калинина ул., 39а | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 2344 | 36 | Валуйки г., Калинина ул., 39в | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 2345 | 37 | Валуйки г., Клубная ул., 3 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 2346 | 38 | Валуйки г., Клубная ул., 7 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 2347 | 39 | Валуйки г., Колхозная ул., 28 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2348 | 40 | Валуйки г., Колхозная ул., 32 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2349 | 41 | Валуйки г., Коммунистическая ул., 120 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 2350 | 42 | Валуйки г., Коммунистическая ул., 120а | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 2351 | 43 | Валуйки г., Космонавтов ул., 7 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2020 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2027 | 2020 |
| 2352 | 44 | Валуйки г., Космонавтов ул., 9 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | 2022 |
| 2353 | 45 | Валуйки г., Космонавтов ул., 9а | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2354 | 46 | Валуйки г., Космонавтов ул., 24а | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 2355 | 47 | Валуйки г., Котовского ул., 1 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 2356 | 48 | Валуйки г., Котовского ул., 2 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | 2022 |
| 2357 | 49 | Валуйки г., Котовского ул., 4 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 2358 | 50 | Валуйки г., Котовского ул., 6 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - | - | 2020 | 2020 |
| 2359 | 51 | Валуйки г., Котовского ул., 8 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2360 | 52 | Валуйки г., Котовского ул., 10 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2361 | 53 | Валуйки г., Котовского ул., 10/1 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2362 | 54 | Валуйки г., Котовского ул., 10/2 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2363 | 55 | Валуйки г., Котовского ул., 12 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2364 | 56 | Валуйки г., Котовского ул., 14 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | 2022 |
| 2365 | 57 | Валуйки г., Котовского ул., 20 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | 2022 |
| 2366 | 58 | Валуйки г., Котовского ул., 22 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | 2022 |
| 2367 | 59 | Валуйки г., Курячего ул., 14 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | 2022 |
| 2368 | 60 | Валуйки г., Курячего ул., 16 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 2369 | 61 | Валуйки г., Курячего ул., 18 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 2370 | 62 | Валуйки г., Курячего ул., 20 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2020 | 2020 |
| 2371 | 63 | Валуйки г., Курячего ул., 24/1 | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | - | 2023 | 2023 |
| 2372 | 64 | Валуйки г., Курячего ул., 24/10 | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | - | 2023 | 2023 |
| 2373 | 65 | Валуйки г., Курячего ул., 24/11 | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | - | 2023 | 2023 |
| 2374 | 66 | Валуйки г., Курячего ул., 24/12 | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | - | 2023 | 2023 |
| 2375 | 67 | Валуйки г., Курячего ул., 24/13 | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | - | 2023 | 2023 |
| 2376 | 68 | Валуйки г., Курячего ул., 24/2 | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | - | 2023 | 2023 |
| 2377 | 69 | Валуйки г., Курячего ул., 24/3 | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | - | 2023 | 2023 |
| 2378 | 70 | Валуйки г., Курячего ул., 24/4 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 2379 | 71 | Валуйки г., Курячего ул., 24/5 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 2380 | 72 | Валуйки г., Курячего ул., 24/7 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 2381 | 73 | Валуйки г., Курячего ул., 24/8 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 2382 | 74 | Валуйки г., Курячего ул., 24/9 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 2383 | 75 | Валуйки г., Лесная ул., 1 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2384 | 76 | Валуйки г., Лесная ул., 1а | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 2385 | 77 | Валуйки г., Лесная ул., 1б | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2386 | 78 | Валуйки г., Лесная ул., 1б/2 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 2387 | 79 | Валуйки г., Лесная ул., 1б/3 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 2388 | 80 | Валуйки г., Лесная ул., 4 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 2389 | 81 | Валуйки г., Лесная ул., 4б | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 2390 | 82 | Валуйки г., Лесная ул., 5б | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 2391 | 83 | Валуйки г., Лесная ул., 5в | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 2392 | 84 | Валуйки г., Лесная ул., 5г | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 2393 | 85 | Валуйки г., М.Горького ул., 3 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 2394 | 86 | Валуйки г., М.Горького ул., 6 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2395 | 87 | Валуйки г., М.Горького ул., 9 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2396 | 88 | Валуйки г., М.Горького ул., 13 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2397 | 89 | Валуйки г., М.Горького ул., 21 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 2398 | 90 | Валуйки г., М.Горького ул., 39 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 2399 | 91 | Валуйки г., М.Горького ул., 80 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2400 | 92 | Валуйки г., М.Горького ул., 90 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 2401 | 93 | Валуйки г., М.Горького ул., 92 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 2402 | 94 | Валуйки г., М.Горького ул., 97 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2403 | 95 | Валуйки г., М.Горького ул., 98 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 2404 | 96 | Валуйки г., М.Горького ул., 98а | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 2405 | 97 | Валуйки г., М.Горького ул., 98б | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 2406 | 98 | Валуйки г., М.Горького ул., 99 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 2407 | 99 | Валуйки г., М.Горького ул., 100а | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 2408 | 100 | Валуйки г., М.Горького ул., 102 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 2409 | 101 | Валуйки г., М.Горького ул., 102/1 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2410 | 102 | Валуйки г., М.Горького ул., 105 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 2411 | 103 | Валуйки г., Никитина ул., 50 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2412 | 104 | Валуйки г., Никольская ул., 30 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2020 | 2020 |
| 2413 | 105 | Валуйки г., Никольская ул., 36 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2414 | 106 | Валуйки г., Никольская ул., 115а | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 2415 | 107 | Валуйки г., Никольская ул., 117 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2416 | 108 | Валуйки г., Никольская ул., 120 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 2417 | 109 | Валуйки г., Никольская ул., 199б | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 2418 | 110 | Валуйки г., Никольская ул., 204а | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 2419 | 111 | Валуйки г., Никольская ул., 204б | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | - | - | - | 2020 | 2020 |
| 2420 | 112 | Валуйки г., Новая ул., 3а | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 2421 | 113 | Валуйки г., Новая ул., 4 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 2422 | 114 | Валуйки г., Новая ул., 5 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 2423 | 115 | Валуйки г., Новая ул., 6 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 2424 | 116 | Валуйки г., Новая ул., 8 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 2425 | 117 | Валуйки г., Новая ул., 10 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 2426 | 118 | Валуйки г., Октябрьская ул., 1 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 2427 | 119 | Валуйки г., Октябрьская ул., 39 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 2428 | 120 | Валуйки г., Островского ул., 1а | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 2429 | 121 | Валуйки г., Островского ул., 1б | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 2430 | 122 | Валуйки г., Пархоменко ул., 1 | 2020 | 2025 - 2027 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | - | - | - | 2020 | 2020 |
| 2431 | 123 | Валуйки г., Пархоменко ул., 2 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 2432 | 124 | Валуйки г., Пархоменко ул., 3 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 2433 | 125 | Валуйки г., Пархоменко ул., 4 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 2434 | 126 | Валуйки г., Пархоменко ул., 5 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2435 | 127 | Валуйки г., Пархоменко ул., 6 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 2436 | 128 | Валуйки г., Пархоменко ул., 6а | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 2437 | 129 | Валуйки г., Пархоменко ул., 7 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 2438 | 130 | Валуйки г., Пархоменко ул., 7а | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2439 | 131 | Валуйки г., Пархоменко ул., 8 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 2440 | 132 | Валуйки г., Пархоменко ул., 9 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2441 | 133 | Валуйки г., Пархоменко ул., 10 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 2442 | 134 | Валуйки г., Пархоменко ул., 11 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 2443 | 135 | Валуйки г., Пархоменко ул., 12 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 2444 | 136 | Валуйки г., Пархоменко ул., 13 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - | - | 2020 | 2020 |
| 2445 | 137 | Валуйки г., Пархоменко ул., 14 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2021 | 2020 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2020 | 2020 |
| 2446 | 138 | Валуйки г., Пархоменко ул., 15 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 2447 | 139 | Валуйки г., Пархоменко ул., 20 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 2448 | 140 | Валуйки г., Пархоменко ул., 22 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2449 | 141 | Валуйки г., Пархоменко ул., 24 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 2450 | 142 | Валуйки г., Пархоменко ул., 26 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 2451 | 143 | Валуйки г., Попова ул., 5 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 2452 | 144 | Валуйки г., Привокзальная пл., 1 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 2453 | 145 | Валуйки г., Пролетарская ул., 1 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 2454 | 146 | Валуйки г., Пролетарская ул., 20 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 2455 | 147 | Валуйки г., Пролетарская ул., 22 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 2456 | 148 | Валуйки г., Пролетарская ул., 24 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2457 | 149 | Валуйки г., Пушкина пер., 1 | 2019 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - | - | 2019 | 2019 |
| 2458 | 150 | Валуйки г., Пушкина пер., 1а | 2019 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - | - | 2019 | 2019 |
| 2459 | 151 | Валуйки г., Пушкина пер., 1б | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 2460 | 152 | Валуйки г., Пушкина пер., 1в | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 2461 | 153 | Валуйки г., Пушкина пер., 3 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2462 | 154 | Валуйки г., Пушкина пер., 5а | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2463 | 155 | Валуйки г., Пушкина ул., 36 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 2464 | 156 | Валуйки г., Свердлова ул., 8а | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2465 | 157 | Валуйки г., Свердлова ул., 41 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2020 | 2020 |
| 2466 | 158 | Валуйки г., Соколова ул., 1а | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 2467 | 159 | Валуйки г., Соколова ул., 1г | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 2468 | 160 | Валуйки г., Соколова ул., 14 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2469 | 161 | Валуйки г., Соколова ул., 96 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 2470 | 162 | Валуйки г., Ст.Разина ул., 1 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 2471 | 163 | Валуйки г., Ст.Разина ул., 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2472 | 164 | Валуйки г., Ст.Разина ул., 3 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 2473 | 165 | Валуйки г., Ст.Разина ул., 4 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2474 | 166 | Валуйки г., Ст.Разина ул., 5 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 2475 | 167 | Валуйки г., Ст.Разина ул., 7 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 2476 | 168 | Валуйки г., Ст.Разина ул., 8а | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 2477 | 169 | Валуйки г., Ст.Разина ул., 11 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2478 | 170 | Валуйки г., Ст.Разина ул., 34 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2479 | 171 | Валуйки г., Тимирязева ул., 72 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | - | 2019 | 2019 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2019 | 2019 |
| 2480 | 172 | Валуйки г., Тимирязева ул., 80 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | - | 2019 | 2019 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2019 | 2019 |
| 2481 | 173 | Валуйки г., Тимирязева ул., 89 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2482 | 174 | Валуйки г., Тимирязева ул., 95 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2483 | 175 | Валуйки г., Тимирязева ул., 97 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2484 | 176 | Валуйки г., Тимирязева ул., 101/1 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2485 | 177 | Валуйки г., Тимирязева ул., 103 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2486 | 178 | Валуйки г., Тимирязева ул., 109 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2487 | 179 | Валуйки г., Тимирязева ул., 109а | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2488 | 180 | Валуйки г., Тимирязева ул., 117 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 2489 | 181 | Валуйки г., Толстого ул., 3 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2490 | 182 | Валуйки г., Фурманова ул., 25 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2491 | 183 | Валуйки г., Фурманова ул., 26 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 2492 | 184 | Валуйки г., Фурманова ул., 26а | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 2493 | 185 | Валуйки г., Фурманова ул., 27 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 2494 | 186 | Валуйки г., Фурманова ул., 28 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 2495 | 187 | Валуйки г., Фурманова ул., 29 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2496 | 188 | Валуйки г., Фурманова ул., 31 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 2497 | 189 | Валуйки г., Фурманова ул., 31а | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 2498 | 190 | Валуйки г., Фурманова ул., 33 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 2499 | 191 | Валуйки г., Фурманова ул., 35 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2500 | 192 | Валуйки г., Фурманова ул., 37 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2501 | 193 | Валуйки г., Фурманова ул., 39 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 2502 | 194 | Валуйки г., Фурманова ул., 41 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 2503 | 195 | Валуйки г., Фурманова ул., 49 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 2504 | 196 | Валуйки г., Фурманова ул., 51 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 2505 | 197 | Валуйки г., Чапаева ул., 28/1 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2506 | 198 | Валуйки г., Чапаева ул., 28а | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 2507 | 199 | Валуйки г., Чапаева ул., 28г | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2508 | 200 | Валуйки г., Чапаева ул., 28д | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 2509 | 201 | Валуйки г., Чапаева ул., 34/2 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2510 | 202 | Валуйки г., Чапаева ул., 34/3 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 2511 | 203 | Валуйки г., Чапаева ул., 78 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2020 | 2020 |
| 2512 | 204 | Валуйки г., Чапаева ул., 78а | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2020 | 2020 |
| 2513 | 205 | Валуйки г., Чапаева ул., 78б | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 2514 | 206 | Валуйки г., Щорса ул., 3 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 2515 | 207 | Валуйки г., Щорса ул., 5 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 2516 | 208 | Валуйки г., Щорса ул., 7 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 2517 | 209 | Валуйки г., Щорса ул., 9 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 2518 | 210 | Валуйки г., Щорса ул., 9а | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2519 | 211 | Валуйки г., Энергетиков пер., 9 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 2520 | 212 | Валуйский р-н, Двулучное с., Комсомольская ул., 13 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | - | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 2521 | 213 | Валуйский р-н, Двулучное с., Комсомольская ул., 15 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2522 | 214 | Валуйский р-н, Двулучное с., Комсомольская ул., 22 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 2523 | 215 | Валуйский р-н, Казинка с., Мира ул., 12 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 2524 | 216 | Валуйский р-н, Казинка с., Мира ул., 14 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 2525 | 217 | Валуйский р-н, Мандрово с., Вокзальная ул., 10 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2526 | 218 | Валуйский р-н, Мандрово с., Мира ул., 1 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | - | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 2527 | 219 | Валуйский р-н, Мандрово с., Школьная ул., 3 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 2528 | 220 | Валуйский р-н, Соболевка с., Победы ул., 7 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 2529 | 221 | Валуйский р-н, Соболевка с., Победы ул., 9 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 2530 | 222 | Валуйский р-н, Уразово пгт, К.Либкнехта ул., 1а | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 2531 | 223 | Валуйский р-н, Уразово пгт, Кавалеристов ул., 4 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 2532 | 224 | Валуйский р-н, Уразово пгт, Калинина ул., 7а | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 2533 | 225 | Валуйский р-н, Уразово пгт, Ленина ул., 3 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 2534 | 226 | Валуйский р-н, Уразово пгт, Ленина ул., 54 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 2535 | 227 | Валуйский р-н, Уразово пгт, Ленина ул., 54а | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 2536 | 228 | Валуйский р-н, Уразово пгт, Ленина ул., 100 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 2537 | 229 | Валуйский р-н, Уразово пгт, Октябрьская ул., 13 | 2028 - 2030 | 2019 | 2019 | - | 2019 | - | 2019 | 2019 | 2019 | - | - | - | 2019 | 2019 |
| 2538 | 230 | Валуйский р-н, Уразово пгт, Рабочая ул., 35 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2539 | 231 | Валуйский р-н, Уразово пгт, Рабочая ул., 39 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2540 | 232 | Валуйский р-н, Уразово пгт, Рабочая ул., 43 | 2028 - 2030 | 2019 | 2019 | - | 2019 | - | 2019 | 2019 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2019 | 2019 |
| 2541 | 233 | Валуйский р-н, Уразово пгт, Рабочая ул., 45 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| Вейделевский район |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2542 | 1 | Вейделевка п., Гайдара ул., 3 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 2543 | 2 | Вейделевка п., Гайдара ул., 5 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 2544 | 3 | Вейделевка п., Гайдара ул., 7 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 2545 | 4 | Вейделевка п., Гайдара ул., 8 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 2546 | 5 | Вейделевка п., Гайдара ул., 10 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2547 | 6 | Вейделевка п., Гайдара ул., 10а | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 2548 | 7 | Вейделевка п., Гайдара ул., 20а | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | - | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2549 | 8 | Вейделевка п., Комсомольская ул., 5 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 2550 | 9 | Вейделевка п., Комсомольская ул., 7 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 2551 | 10 | Вейделевка п., Комсомольская ул., 16 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 2552 | 11 | Вейделевка п., Мира ул., 12 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 2553 | 12 | Вейделевка п., Мира ул., 65 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2554 | 13 | Вейделевка п., Мира ул., 67 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 2555 | 14 | Вейделевка п., Мира ул., 67а | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |  |  |
| 2556 | 15 | Вейделевка п., Мира ул., 69 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2557 | 16 | Вейделевка п., Мира ул., 71 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2558 | 17 | Вейделевка п., Мира ул., 73 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2559 | 18 | Вейделевка п., Мира ул., 75 | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | - | 2023 | 2023 |
| 2560 | 19 | Вейделевка п., Мира ул., 77 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2019 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2019 | 2019 |
| 2561 | 20 | Вейделевка п., Мира ул., 79 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | - | 2024 | 2022 | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | 2022 |
| 2562 | 21 | Вейделевка п., Мира ул., 81 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 2563 | 22 | Вейделевка п., Мира ул., 85 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2564 | 23 | Вейделевка п., Мира ул., 85А | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2565 | 24 | Вейделевка п., Мира ул., 87 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2566 | 25 | Вейделевка п., Мира ул., 89 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2567 | 26 | Вейделевка п., Октябрьская ул., 80Г | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 2568 | 27 | Вейделевка п., Октябрьская ул., 98А | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2569 | 28 | Вейделевка п., Первомайская ул., 3 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2019 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2019 | 2019 |
| 2570 | 29 | Вейделевка п., Первомайская ул., 9А | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 2571 | 30 | Вейделевка п., Пролетарская ул., 56 | 2037 - 2039 | - | - | - | - | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 2572 | 31 | Вейделевка п., Садовая ул., 1 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 2573 | 32 | Вейделевка п., Садовая ул., 3 | 2028 - 2030 | 2020 | 2028 - 2030 | - | 2020 | - | 2020 | 2028 - 2030 | 2020 | - | 2028 - 2030 | - | 2020 | 2020 |
| 2574 | 33 | Вейделевка п., Садовая ул., 3А | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 2575 | 34 | Вейделевка п., Садовая ул., 5 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 2576 | 35 | Вейделевка п., Садовая ул., 24 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 2577 | 36 | Вейделевка п., Строителей ул., 54 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2022 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 2578 | 37 | Вейделевка п., Центральная ул., 16 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | 2022 |
| 2579 | 38 | Вейделевка п., Центральная ул., 35 | 2024 | - | - | - | - | - | 2019 | 2019 | 2028 - 2030 | - | - | - | 2019 | 2019 |
| 2580 | 39 | Вейделевка п., Центральная ул., 44 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2581 | 40 | Вейделевский р-н, Закутское с., Садовая ул., 4 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | - | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2582 | 41 | Вейделевский р-н, Закутское с., Садовая ул., 6 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | - | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2583 | 42 | Вейделевский р-н, Опытный п., Сиреневая ул., 1 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | - | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| Волоконовский район |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2584 | 1 | Волоконовка п., 60 лет Октября ул., 2 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | - | - | 2024 | 2024 |
| 2585 | 2 | Волоконовка п., Гагарина ул., 65 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | - | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 2586 | 3 | Волоконовка п., Гагарина ул., 67 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | - | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2587 | 4 | Волоконовка п., Гая пр-т, 4 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2588 | 5 | Волоконовка п., Дзержинского ул., 14 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2589 | 6 | Волоконовка п., Дзержинского ул., 16 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 2590 | 7 | Волоконовка п., Коммунистическая ул., 6 | 2043 - 2045 | - | - | - | - | - | 2019 | 2043 - 2045 | 2019 | - | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2591 | 8 | Волоконовка п., Комсомольская ул., 36а | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | - | - | 2024 | 2024 |
| 2592 | 9 | Волоконовка п., Комсомольская ул., 38а | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | - | - | 2024 | 2024 |
| 2593 | 10 | Волоконовка п., Комсомольская ул., 38б | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | - | - | 2021 | 2021 |
| 2594 | 11 | Волоконовка п., Комсомольская ул., 38в | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 2595 | 12 | Волоконовка п., Комсомольская ул., 42б | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | - | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 2596 | 13 | Волоконовка п., Комсомольская ул., 42в | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | - | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 2597 | 14 | Волоконовка п., Комсомольская ул., 66 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2598 | 15 | Волоконовка п., Лавренова ул., 16 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2599 | 16 | Волоконовка п., Лавренова ул., 18 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 2600 | 17 | Волоконовка п., Ленина ул., 4 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | - | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 2601 | 18 | Волоконовка п., Ленина ул., 6 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2602 | 19 | Волоконовка п., Ленина ул., 8 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | - | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 2603 | 20 | Волоконовка п., Ленина ул., 10 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | - | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 2604 | 21 | Волоконовка п., Ленина ул., 12 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | - | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 2605 | 22 | Волоконовка п., Ленина ул., 18 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | - | - | - | 2020 | 2020 |
| 2606 | 23 | Волоконовка п., Ленина ул., 20 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2607 | 24 | Волоконовка п., Ленина ул., 33 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 2608 | 25 | Волоконовка п., Ленина ул., 35 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 2609 | 26 | Волоконовка п., Ленина ул., 37 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | - | - | - | 2020 | 2020 |
| 2610 | 27 | Волоконовка п., Ленина ул., 56 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 2611 | 28 | Волоконовка п., Ленина ул., 58 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | - | - | 2021 | 2021 |
| 2612 | 29 | Волоконовка п., Ленина ул., 58а | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 2613 | 30 | Волоконовка п., Ленина ул., 60а | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | - | - | 2024 | 2024 |
| 2614 | 31 | Волоконовка п., Ленина ул., 73 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 2615 | 32 | Волоконовка п., Ленина ул., 77 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 2616 | 33 | Волоконовка п., Ленина ул., 79а | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2617 | 34 | Волоконовка п., Ленина ул., 81 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 2618 | 35 | Волоконовка п., Ленина ул., 83 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | - | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2619 | 36 | Волоконовка п., Лермонтова ул., 15 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - | - | 2019 | 2019 |
| 2620 | 37 | Волоконовка п., Лермонтова ул., 21 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | - | 2019 | 2019 | 2019 | - | - | - | 2019 | 2019 |
| 2621 | 38 | Волоконовка п., Мизерского ул., 31 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | - | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 2622 | 39 | Волоконовка п., Мизерского ул., 31б | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | - | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 2623 | 40 | Волоконовка п., Мизерского ул., 33 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | - | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2624 | 41 | Волоконовка п., Мизерского ул., 35 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | - | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2625 | 42 | Волоконовка п., Первогвардейская ул., 1 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | - | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 2626 | 43 | Волоконовка п., Советская ул., 2 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2627 | 44 | Волоконовка п., Тургенева ул., 18 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | - | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2628 | 45 | Волоконовка п., Тургенева ул., 20 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | - | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 2629 | 46 | Волоконовка п., Чехова ул., 7б | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | - | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 2630 | 47 | Волоконовка п., Чехова ул., 30 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2631 | 48 | Волоконовка п., Чехова ул., 32 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2632 | 49 | Волоконовка п., Чехова ул., 34 | 2046 - 2048 | 2019 | 2019 | - | 2019 | - | 2019 | 2019 | 2019 | - | - | - | 2019 | 2019 |
| 2633 | 50 | Волоконовка п., Чехова ул., 38 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | - | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 2634 | 51 | Волоконовка п., Чехова ул., 52 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2635 | 52 | Волоконовка п., Чехова ул., 95 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | - | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 2636 | 53 | Волоконовский р-н, Покровка с., Центральная ул., 1 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | - | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 2637 | 54 | Волоконовский р-н, Пятницкое п., Комарова ул., 1 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2638 | 55 | Волоконовский р-н, Пятницкое п., Комарова ул., 2 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2639 | 56 | Волоконовский р-н, Пятницкое п., Комарова ул., 4 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 2640 | 57 | Волоконовский р-н, Пятницкое п., Лермонтова ул., 1а | 2037 - 2039 | - | - | - | - | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | - | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 2641 | 58 | Волоконовский р-н, Пятницкое п., Маресевой пр-т, 3 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | - | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 2642 | 59 | Волоконовский р-н, Пятницкое п., Маресевой пр-т, 5 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | - | - | 2024 | 2024 |
| 2643 | 60 | Волоконовский р-н, Пятницкое п., Маресевой пр-т, 6 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | - | - | 2024 | 2024 |
| 2644 | 61 | Волоконовский р-н, Пятницкое п., Маресевой пр-т, 27 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | - | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 2645 | 62 | Волоконовский р-н, Пятницкое п., Маресевой пр-т, 29 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2646 | 63 | Волоконовский р-н, Пятницкое п., Маресевой пр-т, 31 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2647 | 64 | Волоконовский р-н, Пятницкое п., Маресевой пр-т, 33 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2648 | 65 | Волоконовский р-н, Пятницкое п., Маресевой пр-т, 35 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 2649 | 66 | Волоконовский р-н, Пятницкое п., Надречная ул., 7 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2650 | 67 | Волоконовский р-н, Пятницкое п., Первомайская ул., 2 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2651 | 68 | Волоконовский р-н, Пятницкое п., Первомайская ул., 4 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2652 | 69 | Волоконовский р-н, Пятницкое п., Петрачкова ул., 41 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | - | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 2653 | 70 | Волоконовский р-н, Пятницкое п., Петрачкова ул., 43 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | - | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 2654 | 71 | Волоконовский р-н, Пятницкое п., Петрачкова ул., 45 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | - | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 2655 | 72 | Волоконовский р-н, Пятницкое п., Садовая ул., 4 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2656 | 73 | Волоконовский р-н, Пятницкое п., Свиридова ул., 1 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | - | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 2657 | 74 | Волоконовский р-н, Пятницкое п., Свиридова ул., 3 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | - | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 2658 | 75 | Волоконовский р-н, Пятницкое п., Свиридова ул., 5 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2659 | 76 | Волоконовский р-н, Пятницкое п., Щеглова ул., 5 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | - | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 2660 | 77 | Волоконовский р-н, Шидловка с., Центральная ул., 3 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | - | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 2661 | 78 | Волоконовский р-н, Ютановка с., Студенческая ул., 4 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | - | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| Грайворонский городской округ |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2662 | 1 | Грайворон г., Генерала Антонова ул., 1б | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 2663 | 2 | Грайворон г., Жукова ул., 2 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 2664 | 3 | Грайворон г., Заводская ул., 2 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2665 | 4 | Грайворон г., Кирвера ул., 49 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 2666 | 5 | Грайворон г., Кирвера ул., 51а | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 2667 | 6 | Грайворон г., Кирвера ул., 51б | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2668 | 7 | Грайворон г., Кирова ул., 32 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 2669 | 8 | Грайворон г., Кирова ул., 32а | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 2670 | 9 | Грайворон г., Кирова ул., 34 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 2671 | 10 | Грайворон г., Кирова ул., 36 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 2672 | 11 | Грайворон г., Кирова ул., 38 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 2673 | 12 | Грайворон г., Ленина ул., 55 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 2674 | 13 | Грайворон г., Мира ул., 21 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 2675 | 14 | Грайворон г., Мира ул., 24 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 2676 | 15 | Грайворон г., Мира ул., 26 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2677 | 16 | Грайворон г., Мира ул., 26а | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 2678 | 17 | Грайворон г., Мира ул., 30 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 2679 | 18 | Грайворон г., Мира ул., 42а | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 2680 | 19 | Грайворон г., Мира ул., 44а | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 2681 | 20 | Грайворон г., Свердлова ул., 4а | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 2682 | 21 | Грайворон г., Урицкого ул., 90 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 2683 | 22 | Грайворон г., Шухова ул., 25г, корп. 1 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2684 | 23 | Грайворон г., Шухова ул., 25г, корп. 4 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2685 | 24 | Грайворонский р-н, Безымено с., Октябрьская ул., 77 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2686 | 25 | Грайворонский р-н, Белгород-22 городок, Кирова ул., 1 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2687 | 26 | Грайворонский р-н, Белгород-22 городок, Кирова ул., 2 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2688 | 27 | Грайворонский р-н, Белгород-22 городок, Кирова ул., 3 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2689 | 28 | Грайворонский р-н, Белгород-22 городок, Ленина ул., 4 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2690 | 29 | Грайворонский р-н, Белгород-22 городок, Ленина ул., 6 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2691 | 30 | Грайворонский р-н, Белгород-22 городок, Ленина ул., 8 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2692 | 31 | Грайворонский р-н, Белгород-22 городок, Ленина ул., 10 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2693 | 32 | Грайворонский р-н, Белгород-22 городок, Ленина ул., 12 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2694 | 33 | Грайворонский р-н, Белгород-22 городок, Ленина ул., 13 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2695 | 34 | Грайворонский р-н, Белгород-22 городок, Ленина ул., 14 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2696 | 35 | Грайворонский р-н, Белгород-22 городок, Ленина ул., 15 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2697 | 36 | Грайворонский р-н, Белгород-22 городок, Ленина ул., 16 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2698 | 37 | Грайворонский р-н, Белгород-22 городок, Ленина ул., 17 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2699 | 38 | Грайворонский р-н, Белгород-22 городок, Ленина ул., 19 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2700 | 39 | Грайворонский р-н, Белгород-22 городок, Ленина ул., 21 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2701 | 40 | Грайворонский р-н, Белгород-22 городок, Ленина ул., 23 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2702 | 41 | Грайворонский р-н, Белгород-22 городок, Попова ул., 1 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2703 | 42 | Грайворонский р-н, Белгород-22 городок, Попова ул., 2 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2704 | 43 | Грайворонский р-н, Белгород-22 городок, Попова ул., 3 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2705 | 44 | Грайворонский р-н, Белгород-22 городок, Попова ул., 4 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2706 | 45 | Грайворонский р-н, Белгород-22 городок, Попова ул., 5 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2707 | 46 | Грайворонский р-н, Белгород-22 городок, Попова ул., 7 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2708 | 47 | Грайворонский р-н, Белгород-22 городок, Попова ул., 8 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2709 | 48 | Грайворонский р-н, Белгород-22 городок, Попова ул., 9 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2710 | 49 | Грайворонский р-н, Белгород-22 городок, Попова ул., 10 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2711 | 50 | Грайворонский р-н, Белгород-22 городок, Попова ул., 11 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2712 | 51 | Грайворонский р-н, Белгород-22 городок, Попова ул., 12 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2713 | 52 | Грайворонский р-н, Белгород-22 городок, Попова ул., 14 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2714 | 53 | Грайворонский р-н, Белгород-22 городок, Попова ул., 16 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2715 | 54 | Грайворонский р-н, Белгород-22 городок, Фрунзе ул., 1 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2716 | 55 | Грайворонский р-н, Белгород-22 городок, Фрунзе ул., 2 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2717 | 56 | Грайворонский р-н, Белгород-22 городок, Фрунзе ул., 4 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2718 | 57 | Грайворонский р-н, Белгород-22 городок, Фрунзе ул., 5 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2719 | 58 | Грайворонский р-н, Белгород-22 городок, Фрунзе ул., 6 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2720 | 59 | Грайворонский р-н, Головчино с., Школьная ул., 1а | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 2721 | 60 | Грайворонский р-н, Головчино с., Школьная ул., 2а | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 2722 | 61 | Грайворонский р-н, Головчино с., Школьная ул., 3а | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2723 | 62 | Грайворонский р-н, Гора-Подол с., Борисенко ул., 41а | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 2724 | 63 | Грайворонский р-н, Гора-Подол с., Кирпичный завод ул., 1 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2725 | 64 | Грайворонский р-н, Гора-Подол с., Кирпичный завод ул., 2 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2726 | 65 | Грайворонский р-н, Горьковский п., М.И.Крячко ул., 19 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 2727 | 66 | Грайворонский р-н, Горьковский п., М.И.Крячко ул., 21 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2728 | 67 | Грайворонский р-н, Дорогощь с., Первомайская ул., 12 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | - | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 2729 | 68 | Грайворонский р-н, Козинка с., Центральная ул., 13 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2730 | 69 | Грайворонский р-н, Козинка с., Центральная ул., 15 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2031 - 2033 | - | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | - | 2019 | 2019 |
| 2731 | 70 | Грайворонский р-н, Козинка с., Центральная ул., 17 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2046 - 2048 | - | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 |
| 2732 | 71 | Грайворонский р-н, Чапаевский п., Центральная ул., 1 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 2733 | 72 | Грайворонский р-н, Чапаевский п., Центральная ул., 2 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| Губкинский городской округ |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2734 | 1 | Губкин г., 2-я Академическая ул., 28 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 2735 | 2 | Губкин г., 2-я Академическая ул., 28а | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 2736 | 3 | Губкин г., 2-я Академическая ул., 28а/1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2023 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2046 - 2048 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2737 | 4 | Губкин г., 2-я Академическая ул., 30 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 2738 | 5 | Губкин г., 2-я Академическая ул., 30а | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 2739 | 6 | Губкин г., 2-я Академическая ул., 30б | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 2740 | 7 | Губкин г., 2-я Академическая ул., 32 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 2741 | 8 | Губкин г., 2-я Академическая ул., 34 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 2742 | 9 | Губкин г., 2-я Академическая ул., 36 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 2743 | 10 | Губкин г., 2-я Академическая ул., 36а | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 2744 | 11 | Губкин г., 2-я Академическая ул., 40 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 2745 | 12 | Губкин г., 2-я Академическая ул., 40а | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2022 - 2023 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 2746 | 13 | Губкин г., 2-я Заречная ул., 2а | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 2747 | 14 | Губкин г., 9 Января ул., 3 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 2748 | 15 | Губкин г., Агошкова ул., 1 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2022 - 2023 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 2749 | 16 | Губкин г., Агошкова ул., 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2022 - 2023 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2750 | 17 | Губкин г., Агошкова ул., 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2023 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2751 | 18 | Губкин г., Агошкова ул., 5 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2031 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 2752 | 19 | Губкин г., Агошкова ул., 6 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2020 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2020 | 2020 |
| 2753 | 20 | Губкин г., Агошкова ул., 7 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2022 - 2023 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 2754 | 21 | Губкин г., Агошкова ул., 9 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2031 - 2033 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 2755 | 22 | Губкин г., Белгородская ул., 368в | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 2756 | 23 | Губкин г., Белгородская ул., 468б | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 2757 | 24 | Губкин г., Белгородская ул., 468в | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2758 | 25 | Губкин г., Белинского ул., 3 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2759 | 26 | Губкин г., Белинского ул., 4 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| 2760 | 27 | Губкин г., Белинского ул., 4а | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 2761 | 28 | Губкин г., Белинского ул., 5 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 2762 | 29 | Губкин г., Белинского ул., 6 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2763 | 30 | Губкин г., Белинского ул., 6а | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 2764 | 31 | Губкин г., Белинского ул., 8 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| 2765 | 32 | Губкин г., Белинского ул., 8а | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | 2046 - 2048 | 2020 | 2020 |
| 2766 | 33 | Губкин г., Белинского ул., 8б | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | 2046 - 2048 | 2020 | 2020 |
| 2767 | 34 | Губкин г., Белинского ул., 9 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2020 | 2020 |
| 2768 | 35 | Губкин г., Белинского ул., 10 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2769 | 36 | Губкин г., Белинского ул., 10а | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 2770 | 37 | Губкин г., Белинского ул., 12 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2771 | 38 | Губкин г., Белинского ул., 12а | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 2772 | 39 | Губкин г., Белинского ул., 13 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 2773 | 40 | Губкин г., Белинского ул., 15 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2774 | 41 | Губкин г., Белинского ул., 17 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2775 | 42 | Губкин г., Белинского ул., 19 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2776 | 43 | Губкин г., Воинов-Интернационалистов ул., 3 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2040 - 2042 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 2777 | 44 | Губкин г., Воинов-Интернационалистов ул., 5 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2040 - 2042 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 2778 | 45 | Губкин г., Вокзальная ул., 25 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 2779 | 46 | Губкин г., Гастелло ул., 1в | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 2780 | 47 | Губкин г., Гастелло ул., 21 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 2781 | 48 | Губкин г., Гастелло ул., 21а | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 2782 | 49 | Губкин г., Гастелло ул., 21б | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 2783 | 50 | Губкин г., Гастелло ул., 22 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2784 | 51 | Губкин г., Горняк мкр, 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2785 | 52 | Губкин г., Горняк мкр, 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2786 | 53 | Губкин г., Горняк мкр, 5 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2787 | 54 | Губкин г., Горняков пер., 1 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2788 | 55 | Губкин г., Горняков пер., 2 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2789 | 56 | Губкин г., Горняков пер., 3 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2790 | 57 | Губкин г., Горняков пер., 3а | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2791 | 58 | Губкин г., Горняков пер., 5 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2792 | 59 | Губкин г., Горняков пр-т, 1 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 2793 | 60 | Губкин г., Горняков пр-т, 1а | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 2794 | 61 | Губкин г., Горняков пр-т, 2 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 2795 | 62 | Губкин г., Горняков пр-т, 3 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2796 | 63 | Губкин г., Горняков пр-т, 4 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 2797 | 64 | Губкин г., Горняков пр-т, 5 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| 2798 | 65 | Губкин г., Горняков пр-т, 6 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2799 | 66 | Губкин г., Горняков пр-т, 7 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| 2800 | 67 | Губкин г., Горняков пр-т, 8 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2801 | 68 | Губкин г., Горняков пр-т, 9 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| 2802 | 69 | Губкин г., Горняков пр-т, 10 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 2803 | 70 | Губкин г., Горняков пр-т, 11 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| 2804 | 71 | Губкин г., Горняков пр-т, 12 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 2805 | 72 | Губкин г., Горького ул., 8а | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| 2806 | 73 | Губкин г., Горького ул., 12 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 2807 | 74 | Губкин г., Горького ул., 20 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 2808 | 75 | Губкин г., Горького ул., 41 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 2809 | 76 | Губкин г., Демократическая ул., 4 | 2019 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2046 - 2048 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 2810 | 77 | Губкин г., Дзержинского ул., 52 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2025 - 2027 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2811 | 78 | Губкин г., Дзержинского ул., 70 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2812 | 79 | Губкин г., Дзержинского ул., 72 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2813 | 80 | Губкин г., Дзержинского ул., 80 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2814 | 81 | Губкин г., Дзержинского ул., 86 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 2815 | 82 | Губкин г., Дзержинского ул., 88 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 2816 | 83 | Губкин г., Дзержинского ул., 90 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 2817 | 84 | Губкин г., Дзержинского ул., 92/23 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 2818 | 85 | Губкин г., Дзержинского ул., 94 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2034 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 2819 | 86 | Губкин г., Дзержинского ул., 98 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 2820 | 87 | Губкин г., Дзержинского ул., 113 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 2821 | 88 | Губкин г., Дзержинского ул., 115 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2034 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 2822 | 89 | Губкин г., Дзержинского ул., 115а | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 2823 | 90 | Губкин г., Дзержинского ул., 115б | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2037 - 2039 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2824 | 91 | Губкин г., Дзержинского ул., 115в | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2825 | 92 | Губкин г., Дзержинского ул., 115г | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2826 | 93 | Губкин г., Дзержинского ул., 115д | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2827 | 94 | Губкин г., Дзержинского ул., 119 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2828 | 95 | Губкин г., Дзержинского ул., 121 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 2829 | 96 | Губкин г., Дзержинского ул., 121а | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2040 - 2042 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 2830 | 97 | Губкин г., Дзержинского ул., 123 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2021 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2021 | 2021 |
| 2831 | 98 | Губкин г., Дзержинского ул., 123а | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2040 - 2042 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 2832 | 99 | Губкин г., Калинина ул., 5 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2833 | 100 | Губкин г., Калинина ул., 8 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2834 | 101 | Губкин г., Калинина ул., 10 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2835 | 102 | Губкин г., Кирова ул., 1 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 2836 | 103 | Губкин г., Кирова ул., 3 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 2837 | 104 | Губкин г., Кирова ул., 26 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2019 | 2040 - 2042 | 2019 | - | 2019 | 2040 - 2042 | 2019 | 2019 | 2019 | 2040 - 2042 | 2019 | 2019 |
| 2838 | 105 | Губкин г., Кирова ул., 29 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2839 | 106 | Губкин г., Кирова ул., 30 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2840 | 107 | Губкин г., Кирова ул., 31 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| 2841 | 108 | Губкин г., Кирова ул., 32 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2842 | 109 | Губкин г., Кирова ул., 32а | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2843 | 110 | Губкин г., Кирова ул., 33 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2844 | 111 | Губкин г., Кирова ул., 34 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2845 | 112 | Губкин г., Кирова ул., 36 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2846 | 113 | Губкин г., Кирова ул., 36а | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| 2847 | 114 | Губкин г., Кирова ул., 37 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2848 | 115 | Губкин г., Кирова ул., 39 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2849 | 116 | Губкин г., Кирова ул., 40 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2850 | 117 | Губкин г., Кирова ул., 42 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2851 | 118 | Губкин г., Кирова ул., 43 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2852 | 119 | Губкин г., Кирова ул., 43а | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 2853 | 120 | Губкин г., Кирова ул., 43б | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2854 | 121 | Губкин г., Кирова ул., 43в | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2855 | 122 | Губкин г., Кирова ул., 44 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2856 | 123 | Губкин г., Кирова ул., 45 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2857 | 124 | Губкин г., Кирова ул., 46 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2858 | 125 | Губкин г., Кирова ул., 46а | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| 2859 | 126 | Губкин г., Кирова ул., 46б | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| 2860 | 127 | Губкин г., Кирова ул., 46в | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 2861 | 128 | Губкин г., Кирова ул., 48 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| 2862 | 129 | Губкин г., Кирова ул., 48а | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| 2863 | 130 | Губкин г., Кирова ул., 48б | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| 2864 | 131 | Губкин г., Кирова ул., 50 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| 2865 | 132 | Губкин г., Кирова ул., 50а | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| 2866 | 133 | Губкин г., Кирова ул., 52 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| 2867 | 134 | Губкин г., Кирова ул., 52а | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 2868 | 135 | Губкин г., Кирова ул., 53 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2869 | 136 | Губкин г., Кирова ул., 63 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 2870 | 137 | Губкин г., Кирова ул., 67а | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2037 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 2871 | 138 | Губкин г., Кирова ул., 69а | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 2872 | 139 | Губкин г., Кирова ул., 69б | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 2873 | 140 | Губкин г., Комсомольская ул., 1 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2874 | 141 | Губкин г., Комсомольская ул., 3 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2875 | 142 | Губкин г., Комсомольская ул., 3а | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |  |  |
| 2876 | 143 | Губкин г., Комсомольская ул., 33 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| 2877 | 144 | Губкин г., Комсомольская ул., 39 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| 2878 | 145 | Губкин г., Комсомольская ул., 41 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2879 | 146 | Губкин г., Комсомольская ул., 43 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2880 | 147 | Губкин г., Комсомольская ул., 45 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2881 | 148 | Губкин г., Комсомольская ул., 47 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| 2882 | 149 | Губкин г., Комсомольская ул., 49 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2883 | 150 | Губкин г., Комсомольская ул., 49а | 2040 - 2042 | 2019 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2019 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2019 | - | 2019 | 2040 - 2042 | 2019 | 2019 |
| 2884 | 151 | Губкин г., Комсомольская ул., 51 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| 2885 | 152 | Губкин г., Комсомольская ул., 51а | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| 2886 | 153 | Губкин г., Комсомольская ул., 55 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| 2887 | 154 | Губкин г., Комсомольская ул., 57 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| 2888 | 155 | Губкин г., Королева ул., 2 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2040 - 2042 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 2889 | 156 | Губкин г., Королева ул., 3 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2022 - 2043 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 2890 | 157 | Губкин г., Королева ул., 4 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2040 - 2042 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 2891 | 158 | Губкин г., Королева ул., 5 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2040 - 2042 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 2892 | 159 | Губкин г., Королева ул., 6 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2040 - 2042 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 2893 | 160 | Губкин г., Королева ул., 8 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2040 - 2042 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 2894 | 161 | Губкин г., Королева ул., 12 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2019 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2019 | 2019 |
| 2895 | 162 | Губкин г., Королева ул., 14 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2020 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2020 | 2020 |
| 2896 | 163 | Губкин г., Королева ул., 16 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2022 - 2023 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 2897 | 164 | Губкин г., Королева ул., 24 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2031 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2898 | 165 | Губкин г., Королева ул., 26 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2022 - 2023 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 2899 | 166 | Губкин г., Космонавтов ул., 1 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2028 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 2900 | 167 | Губкин г., Космонавтов ул., 1а | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2901 | 168 | Губкин г., Космонавтов ул., 2 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2023 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 2902 | 169 | Губкин г., Космонавтов ул., 3 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 2903 | 170 | Губкин г., Космонавтов ул., 5 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 2904 | 171 | Губкин г., Космонавтов ул., 7 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 2905 | 172 | Губкин г., Космонавтов ул., 9а | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 2906 | 173 | Губкин г., Космонавтов ул., 11 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2023 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2907 | 174 | Губкин г., Космонавтов ул., 13 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2040 - 2042 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 2908 | 175 | Губкин г., Космонавтов ул., 13а | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2023 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2909 | 176 | Губкин г., Космонавтов ул., 13б | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2019 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2019 | 2019 |
| 2910 | 177 | Губкин г., Космонавтов ул., 15 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2019 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2019 | 2019 |
| 2911 | 178 | Губкин г., Космонавтов ул., 15а | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2019 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2019 | 2019 |
| 2912 | 179 | Губкин г., Космонавтов ул., 17 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2040 - 2042 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 2913 | 180 | Губкин г., Красноармейская ул., 2 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2914 | 181 | Губкин г., Красноармейская ул., 4 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2915 | 182 | Губкин г., Красноармейская ул., 6а | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | - | 2019 | 2040 - 2042 | 2019 | 2019 | - | 2040 - 2042 | 2019 | 2019 |
| 2916 | 183 | Губкин г., Красноармейская ул., 9 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2917 | 184 | Губкин г., Красноармейская ул., 10 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2918 | 185 | Губкин г., Лазарева ул., 1 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| 2919 | 186 | Губкин г., Лазарева ул., 3 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 2920 | 187 | Губкин г., Лазарева ул., 4 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| 2921 | 188 | Губкин г., Лазарева ул., 6 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | 2046 - 2048 | 2020 | 2020 |
| 2922 | 189 | Губкин г., Лазарева ул., 7 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 2923 | 190 | Губкин г., Лазарева ул., 7а | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2924 | 191 | Губкин г., Лазарева ул., 7б | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| 2925 | 192 | Губкин г., Лазарева ул., 8 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| 2926 | 193 | Губкин г., Лазарева ул., 9 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2927 | 194 | Губкин г., Лазарева ул., 10 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| 2928 | 195 | Губкин г., Лазарева ул., 11 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| 2929 | 196 | Губкин г., Лазарева ул., 12 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| 2930 | 197 | Губкин г., Лазарева ул., 16 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2031 - 2033 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 2931 | 198 | Губкин г., Лазарева ул., 18 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2031 - 2033 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 2932 | 199 | Губкин г., Лазарева ул., 20 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2031 - 2033 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 2933 | 200 | Губкин г., Лазарева ул., 22 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 2934 | 201 | Губкин г., Лазарева ул., 24 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| 2935 | 202 | Губкин г., Лазарева ул., 26 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| 2936 | 203 | Губкин г., Лазарева ул., 28 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2019 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2019 | 2019 |
| 2937 | 204 | Губкин г., Лазарева ул., 30 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2020 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2020 | 2020 |
| 2938 | 205 | Губкин г., Лазарева ул., 32 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2034 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 2939 | 206 | Губкин г., Ленина ул., 4 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2940 | 207 | Губкин г., Ленина ул., 6 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2941 | 208 | Губкин г., Ленина ул., 8 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| 2942 | 209 | Губкин г., Ленина ул., 12 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2943 | 210 | Губкин г., Ленина ул., 14 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2944 | 211 | Губкин г., Ленина ул., 16 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2945 | 212 | Губкин г., Ленина ул., 18 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2946 | 213 | Губкин г., Ленина ул., 22 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| 2947 | 214 | Губкин г., Ленина ул., 64 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 2948 | 215 | Губкин г., Ленина ул., 66 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 2949 | 216 | Губкин г., Ленина ул., 68 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | 2040 - 2042 | 2019 | 2019 |
| 2950 | 217 | Губкин г., Ленина ул., 70 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 2951 | 218 | Губкин г., Лизы Чайкиной ул., 1/14 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| 2952 | 219 | Губкин г., Лизы Чайкиной ул., 2 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 2953 | 220 | Губкин г., Лизы Чайкиной ул., 2а | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 2954 | 221 | Губкин г., Лизы Чайкиной ул., 4 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 2955 | 222 | Губкин г., Лизы Чайкиной ул., 4а | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| 2956 | 223 | Губкин г., Лизы Чайкиной ул., 6 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 2957 | 224 | Губкин г., Лизы Чайкиной ул., 6а | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 2958 | 225 | Губкин г., Лизы Чайкиной ул., 7 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| 2959 | 226 | Губкин г., Лизы Чайкиной ул., 7а | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| 2960 | 227 | Губкин г., Лизы Чайкиной ул., 10 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 2961 | 228 | Губкин г., Лизы Чайкиной ул., 13 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| 2962 | 229 | Губкин г., Лизы Чайкиной ул., 15 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 2963 | 230 | Губкин г., Мира ул., 2 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | 2040 - 2042 | 2019 | 2019 |
| 2964 | 231 | Губкин г., Мира ул., 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2965 | 232 | Губкин г., Мира ул., 4 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | 2040 - 2042 | 2019 | 2019 |
| 2966 | 233 | Губкин г., Мира ул., 5 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2967 | 234 | Губкин г., Мира ул., 6 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2968 | 235 | Губкин г., Мира ул., 7 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2969 | 236 | Губкин г., Мира ул., 9 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2970 | 237 | Губкин г., Мира ул., 10 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2971 | 238 | Губкин г., Мира ул., 11 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2972 | 239 | Губкин г., Мира ул., 12 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | 2040 - 2042 | 2019 | 2019 |
| 2973 | 240 | Губкин г., Мира ул., 13 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2974 | 241 | Губкин г., Мира ул., 14 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2975 | 242 | Губкин г., Мира ул., 15 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| 2976 | 243 | Губкин г., Мира ул., 17 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2028 - 2030 | 2040 - 2042 | 2019 | 2019 | 2019 | 2040 - 2042 | 2019 | 2019 |
| 2977 | 244 | Губкин г., Мира ул., 19 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2978 | 245 | Губкин г., Мира ул., 21 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2979 | 246 | Губкин г., Мира ул., 22 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| 2980 | 247 | Губкин г., Мира ул., 22а | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2981 | 248 | Губкин г., Мира ул., 24 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2982 | 249 | Губкин г., Мичурина ул., 26 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2983 | 250 | Губкин г., Мичурина ул., 26а | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2984 | 251 | Губкин г., Мичуринский мкр, 1 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2985 | 252 | Губкин г., Мичуринский мкр, 1а | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2986 | 253 | Губкин г., Мичуринский мкр, 2 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 2987 | 254 | Губкин г., Мичуринский мкр, 3 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |  |  |
| 2988 | 255 | Губкин г., Мичуринский мкр, 4 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2989 | 256 | Губкин г., Мичуринский мкр, 4а | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 2990 | 257 | Губкин г., Народная ул., 2 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 2991 | 258 | Губкин г., Народная ул., 2а | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 2992 | 259 | Губкин г., Народная ул., 2б | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 2993 | 260 | Губкин г., Народная ул., 2в | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 2994 | 261 | Губкин г., Народная ул., 3 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| 2995 | 262 | Губкин г., Народная ул., 4 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 2996 | 263 | Губкин г., Народная ул., 4а | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 2997 | 264 | Губкин г., Народная ул., 6/13 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 2998 | 265 | Губкин г., Народная ул., 6б | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 2999 | 266 | Губкин г., Народная ул., 6в | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 3000 | 267 | Губкин г., Народная ул., 8 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| 3001 | 268 | Губкин г., Народная ул., 10 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| 3002 | 269 | Губкин г., Народная ул., 12 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 3003 | 270 | Губкин г., Народная ул., 16 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 3004 | 271 | Губкин г., Народная ул., 25 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| 3005 | 272 | Губкин г., Новая ул., 1 | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| 3006 | 273 | Губкин г., Новая ул., 1а | 2040 - 2042 | 2019 | 2019 | - | 2019 | - | 2028 - 2030 | 2040 - 2042 | 2019 | 2019 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2019 | 2019 |
| 3007 | 274 | Губкин г., Новая ул., 1б | 2046 - 2048 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2046 - 2048 | 2020 | 2020 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2020 | 2020 |
| 3008 | 275 | Губкин г., Новая ул., 1в | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3009 | 276 | Губкин г., Новая ул., 1г | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 3010 | 277 | Губкин г., Октябрьская ул., 22 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 3011 | 278 | Губкин г., Октябрьская ул., 26 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 3012 | 279 | Губкин г., Октябрьский пер., 3 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3013 | 280 | Губкин г., Октябрьский пер., 4 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3014 | 281 | Губкин г., Осколецкая ул., 19 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 3015 | 282 | Губкин г., Осколецкая ул., 21 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 3016 | 283 | Губкин г., Осколецкая ул., 21а | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3017 | 284 | Губкин г., П.Морозова ул., 1 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3018 | 285 | Губкин г., П.Морозова ул., 5 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3019 | 286 | Губкин г., П.Морозова ул., 7 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3020 | 287 | Губкин г., Петра Великого ул., 6 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2032 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 3021 | 288 | Губкин г., Петра Великого ул., 8 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2031 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 3022 | 289 | Губкин г., Петра Великого ул., 10 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2023 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 3023 | 290 | Губкин г., Петра Великого ул., 14 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 3024 | 291 | Губкин г., Петра Великого ул., 16 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |  |  |
| 3025 | 292 | Губкин г., Петра Великого ул., 18 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 3026 | 293 | Губкин г., Петра Великого ул., 20 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 3027 | 294 | Губкин г., Петра Великого ул., 22 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 3028 | 295 | Губкин г., Петра Великого ул., 22а | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3029 | 296 | Губкин г., Петра Великого ул., 24 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 3030 | 297 | Губкин г., Петра Великого ул., 24а | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 3031 | 298 | Губкин г., Петра Великого ул., 26 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 3032 | 299 | Губкин г., Петра Великого ул., 26а | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 3033 | 300 | Губкин г., Пильчикова ул., 22 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 3034 | 301 | Губкин г., Пильчикова ул., 24 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| 3035 | 302 | Губкин г., Пильчикова ул., 24а | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 3036 | 303 | Губкин г., Победы ул., 11 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 3037 | 304 | Губкин г., Победы ул., 17 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3038 | 305 | Губкин г., Победы ул., 19 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 3039 | 306 | Губкин г., Победы ул., 19а | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 3040 | 307 | Губкин г., Победы ул., 21 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3041 | 308 | Губкин г., Победы ул., 23 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3042 | 309 | Губкин г., Победы ул., 25 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3043 | 310 | Губкин г., Победы ул., 28 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3044 | 311 | Губкин г., Победы ул., 32 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3045 | 312 | Губкин г., Победы ул., 34 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 3046 | 313 | Губкин г., Победы ул., 48 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 3047 | 314 | Губкин г., Преображенская ул., 2 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2023 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 3048 | 315 | Губкин г., Преображенская ул., 4 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2019 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2019 | 2019 |
| 3049 | 316 | Губкин г., Преображенская ул., 4, корп. 2 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2022 - 2023 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 3050 | 317 | Губкин г., Преображенская ул., 4а | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2019 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2019 | 2019 |
| 3051 | 318 | Губкин г., Преображенская ул., 4б | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2022 - 2023 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 3052 | 319 | Губкин г., Преображенская ул., 6 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2020 - 2023 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2020 | 2020 |
| 3053 | 320 | Губкин г., Преображенская ул., 6а | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2019 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2019 | 2019 |
| 3054 | 321 | Губкин г., Преображенская ул., 6б | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2022 - 2023 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 3055 | 322 | Губкин г., Преображенская ул., 6в | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 3056 | 323 | Губкин г., Преображенская ул., 8 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2020 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2020 | 2020 |
| 3057 | 324 | Губкин г., Преображенская ул., 8а | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 3058 | 325 | Губкин г., Преображенская ул., 12 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2020 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2020 | 2020 |
| 3059 | 326 | Губкин г., Преображенская ул., 14 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 3060 | 327 | Губкин г., Преображенская ул., 16 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3061 | 328 | Губкин г., Преображенская ул., 18 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3062 | 329 | Губкин г., Преображенская ул., 20 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3063 | 330 | Губкин г., Преображенская ул., 22 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3064 | 331 | Губкин г., Пролетарская ул., 1 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3065 | 332 | Губкин г., Пролетарская ул., 3 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3066 | 333 | Губкин г., Пролетарская ул., 4 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| 3067 | 334 | Губкин г., Пролетарская ул., 5 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3068 | 335 | Губкин г., Пролетарская ул., 9 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 3069 | 336 | Губкин г., Пролетарская ул., 15 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 3070 | 337 | Губкин г., Пролетарская ул., 16а | 2040 - 2042 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | 2040 - 2042 | 2019 | - | 2019 | 2040 - 2042 | 2019 | 2019 |
| 3071 | 338 | Губкин г., Просторный пер., 2 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 3072 | 339 | Губкин г., Раевского ул., 1 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 3073 | 340 | Губкин г., Раевского ул., 2 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 3074 | 341 | Губкин г., Раевского ул., 3 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 3075 | 342 | Губкин г., Раевского ул., 4 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3076 | 343 | Губкин г., Раевского ул., 5 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 3077 | 344 | Губкин г., Раевского ул., 6 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| 3078 | 345 | Губкин г., Раевского ул., 6а | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3079 | 346 | Губкин г., Раевского ул., 7 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 3080 | 347 | Губкин г., Раевского ул., 8 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 3081 | 348 | Губкин г., Раевского ул., 8а | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 3082 | 349 | Губкин г., Раевского ул., 9 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3083 | 350 | Губкин г., Раевского ул., 10 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3084 | 351 | Губкин г., Раевского ул., 10а | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 3085 | 352 | Губкин г., Раевского ул., 11 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 3086 | 353 | Губкин г., Раевского ул., 11а | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 3087 | 354 | Губкин г., Раевского ул., 12 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 3088 | 355 | Губкин г., Раевского ул., 12а | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3089 | 356 | Губкин г., Раевского ул., 12б | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 3090 | 357 | Губкин г., Раевского ул., 14 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 3091 | 358 | Губкин г., Раевского ул., 14а | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 3092 | 359 | Губкин г., Раевского ул., 16 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 3093 | 360 | Губкин г., Раевского ул., 17 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| 3094 | 361 | Губкин г., Раевского ул., 18 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 3095 | 362 | Губкин г., Раевского ул., 19 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| 3096 | 363 | Губкин г., Раевского ул., 20 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 3097 | 364 | Губкин г., Раевского ул., 20а | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 3098 | 365 | Губкин г., Раевского ул., 21 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 3099 | 366 | Губкин г., Раевского ул., 21а | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 3100 | 367 | Губкин г., Раевского ул., 22 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2020 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2020 | 2020 |
| 3101 | 368 | Губкин г., Раевского ул., 22а | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3102 | 369 | Губкин г., Раевского ул., 23 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2031 - 2033 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 3103 | 370 | Губкин г., Раевского ул., 24 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 3104 | 371 | Губкин г., Раевского ул., 24а | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3105 | 372 | Губкин г., Раевского ул., 25 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2034 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 3106 | 373 | Губкин г., Раевского ул., 26 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2020 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2020 | 2020 |
| 3107 | 374 | Губкин г., Рудничная ул., 12а | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 3108 | 375 | Губкин г., Рудничная ул., 15 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 3109 | 376 | Губкин г., Свердлова ул., 40а | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2040 - 2042 | 2019 | 2019 |
| 3110 | 377 | Губкин г., Свободный пер., 6 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3111 | 378 | Губкин г., Севастопольская ул., 2 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2028 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 3112 | 379 | Губкин г., Севастопольская ул., 4 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 3113 | 380 | Губкин г., Севастопольская ул., 6 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 3114 | 381 | Губкин г., Севастопольская ул., 8 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 3115 | 382 | Губкин г., Севастопольская ул., 12 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 3116 | 383 | Губкин г., Севастопольская ул., 16 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2023 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 3117 | 384 | Губкин г., Севастопольская ул., 18 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2031 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 3118 | 385 | Губкин г., Севастопольская ул., 20 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2034 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 3119 | 386 | Губкин г., Севастопольская ул., 57а | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2028 - 2030 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 3120 | 387 | Губкин г., Севастопольская ул., 97 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2019 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2019 | 2019 |
| 3121 | 388 | Губкин г., Севастопольская ул., 99 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2019 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2019 | 2019 |
| 3122 | 389 | Губкин г., Севастопольская ул., 101 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2023 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 3123 | 390 | Губкин г., Севастопольская ул., 103 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2023 - 2028 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 3124 | 391 | Губкин г., Севастопольская ул., 105 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2034 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 3125 | 392 | Губкин г., Севастопольская ул., 107 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2037 - 2039 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 3126 | 393 | Губкин г., Севастопольская ул., 109 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2041 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3127 | 394 | Губкин г., Севастопольская ул., 111 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2044 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |  |  |
| 3128 | 395 | Губкин г., Севастопольская ул., 113 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2037 - 2039 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3129 | 396 | Губкин г., Севастопольская ул., 115 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2040 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3130 | 397 | Губкин г., Севастопольская ул., 117 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2041 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3131 | 398 | Губкин г., Сельскохозяйственная ул., 2а | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3132 | 399 | Губкин г., Сельскохозяйственная ул., 3а | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 3133 | 400 | Губкин г., Сельскохозяйственная ул., 3б | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3134 | 401 | Губкин г., Сельскохозяйственная ул., 3в | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 3135 | 402 | Губкин г., Слободская ул., 167а | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 3136 | 403 | Губкин г., Советская ул., 8/14 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 3137 | 404 | Губкин г., Советская ул., 13 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| 3138 | 405 | Губкин г., Советская ул., 19 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 3139 | 406 | Губкин г., Советская ул., 21 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3140 | 407 | Губкин г., Советская ул., 21а | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| 3141 | 408 | Губкин г., Советская ул., 22 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| 3142 | 409 | Губкин г., Советская ул., 23а | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3143 | 410 | Губкин г., Советская ул., 25а | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 3144 | 411 | Губкин г., Советская ул., 27а | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| 3145 | 412 | Губкин г., Советская ул., 28 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 3146 | 413 | Губкин г., Спортивный проезд, 1 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2020 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2020 | 2020 |
| 3147 | 414 | Губкин г., Урицкого ул., 39а | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 3148 | 415 | Губкин г., Урицкого ул., 39б | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 3149 | 416 | Губкин г., Урицкого ул., 39в | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2040 - 2042 | 2019 | 2019 |
| 3150 | 417 | Губкин г., Фестивальная ул., 6 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3151 | 418 | Губкин г., Фрунзе ул., 2 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | 2040 - 2042 | 2019 | 2019 |
| 3152 | 419 | Губкин г., Фрунзе ул., 2а | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| 3153 | 420 | Губкин г., Фрунзе ул., 2б | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| 3154 | 421 | Губкин г., Фрунзе ул., 2в | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| 3155 | 422 | Губкин г., Фрунзе ул., 3 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3156 | 423 | Губкин г., Фрунзе ул., 4 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3157 | 424 | Губкин г., Фрунзе ул., 5 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 3158 | 425 | Губкин г., Фрунзе ул., 5а | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| 3159 | 426 | Губкин г., Фрунзе ул., 6а | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 3160 | 427 | Губкин г., Фрунзе ул., 7 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| 3161 | 428 | Губкин г., Фрунзе ул., 7а | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 3162 | 429 | Губкин г., Фрунзе ул., 8 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| 3163 | 430 | Губкин г., Фрунзе ул., 9 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3164 | 431 | Губкин г., Фрунзе ул., 10 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| 3165 | 432 | Губкин г., Фрунзе ул., 10а | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 3166 | 433 | Губкин г., Фрунзе ул., 10б | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 3167 | 434 | Губкин г., Фрунзе ул., 11 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 3168 | 435 | Губкин г., Фрунзе ул., 12 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| 3169 | 436 | Губкин г., Фрунзе ул., 12а | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 3170 | 437 | Губкин г., Фрунзе ул., 12б | 2025 - 2027 | 2021 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2021 | 2025 - 2027 | 2021 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2021 | 2021 |
| 3171 | 438 | Губкин г., Фрунзе ул., 13 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| 3172 | 439 | Губкин г., Фрунзе ул., 13а | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| 3173 | 440 | Губкин г., Фрунзе ул., 14 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3174 | 441 | Губкин г., Фрунзе ул., 15 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 3175 | 442 | Губкин г., Фрунзе ул., 15а | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 3176 | 443 | Губкин г., Фрунзе ул., 16 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2046 - 2048 | 2020 | 2020 |
| 3177 | 444 | Губкин г., Фрунзе ул., 16а | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| 3178 | 445 | Губкин г., Фрунзе ул., 17 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| 3179 | 446 | Губкин г., Фрунзе ул., 17а | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3180 | 447 | Губкин г., Фрунзе ул., 18 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| 3181 | 448 | Губкин г., Фрунзе ул., 19 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 3182 | 449 | Губкин г., Фрунзе ул., 21 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 3183 | 450 | Губкин г., Фрунзе ул., 21а | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | 2019 | 2019 | - | - | 2040 - 2042 | 2019 | 2019 |
| 3184 | 451 | Губкин г., Фрунзе ул., 23 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 3185 | 452 | Губкин г., Центральная ул., 56 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3186 | 453 | Губкин г., Центральная ул., 58а | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| 3187 | 454 | Губкин г., Центральная ул., 60 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| 3188 | 455 | Губкин г., Центральная ул., 60а | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3189 | 456 | Губкин г., Чайковского ул., 1 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 3190 | 457 | Губкин г., Чайковского ул., 2 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 3191 | 458 | Губкин г., Чайковского ул., 17 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| 3192 | 459 | Губкин г., Чайковского ул., 19 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 3193 | 460 | Губкин г., Чайковского ул., 23 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 3194 | 461 | Губкин г., Школьная ул., 1 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 3195 | 462 | Губкин г., Школьная ул., 7 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 3196 | 463 | Губкин г., Школьная ул., 13 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |  |  |
| 3197 | 464 | Губкин г., Юбилейная ул., 1 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 3198 | 465 | Губкинский р-н, Бобровы Дворы с., Скворцова ул., 3 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3199 | 466 | Губкинский р-н, Бобровы Дворы с., Скворцова ул., 5 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3200 | 467 | Губкинский р-н, Бобровы Дворы с., Скворцова ул., 7 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3201 | 468 | Губкинский р-н, Бобровы Дворы с., Скворцова ул., 12 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 3202 | 469 | Губкинский р-н, Бобровы Дворы с., Скворцова ул., 14 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3203 | 470 | Губкинский р-н, Никаноровка с., Владимира Уколова ул., 2 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 3204 | 471 | Губкинский р-н, Никаноровка с., Владимира Уколова ул., 4 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 3205 | 472 | Губкинский р-н, Никаноровка с., Владимира Уколова ул., 8 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 3206 | 473 | Губкинский р-н, Никаноровка с., Владимира Уколова ул., 10 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 3207 | 474 | Губкинский р-н, Скородное с., 1 Мая ул., 9 | 2023 | - | 2023 | - | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| 3208 | 475 | Губкинский р-н, Скородное с., 1 Мая ул., 115 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 3209 | 476 | Губкинский р-н, Скородное с., Гагарина ул., 10 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3210 | 477 | Губкинский р-н, Скородное с., Молодежная ул., 2 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3211 | 478 | Губкинский р-н, Скородное с., Молодежная ул., 4 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3212 | 479 | Губкинский р-н, Скородное с., Молодежная ул., 7 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3213 | 480 | Губкинский р-н, Троицкий п., Молодежная ул., 1 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| 3214 | 481 | Губкинский р-н, Троицкий п., Молодежная ул., 2 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3215 | 482 | Губкинский р-н, Троицкий п., Молодежная ул., 3 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 3216 | 483 | Губкинский р-н, Троицкий п., Молодежная ул., 5 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| 3217 | 484 | Губкинский р-н, Троицкий п., Молодежная ул., 6 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2040 - 2042 | 2019 | 2019 |
| 3218 | 485 | Губкинский р-н, Троицкий п., Молодежная ул., 7 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | 2046 - 2048 | 2020 | 2020 | 2020 | 2046 - 2048 | 2020 | 2020 |
| 3219 | 486 | Губкинский р-н, Троицкий п., Молодежная ул., 8 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2046 - 2048 | 2020 | 2020 |
| 3220 | 487 | Губкинский р-н, Троицкий п., Молодежная ул., 9 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 3221 | 488 | Губкинский р-н, Троицкий п., Молодежная ул., 10 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 3222 | 489 | Губкинский р-н, Троицкий п., Молодежная ул., 11 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| 3223 | 490 | Губкинский р-н, Троицкий п., Молодежная ул., 13 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3224 | 491 | Губкинский р-н, Троицкий п., Молодежная ул., 17 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 3225 | 492 | Губкинский р-н, Троицкий п., Молодежная ул., 19 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3226 | 493 | Губкинский р-н, Троицкий п., Молодежная ул., 21 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 3227 | 494 | Губкинский р-н, Троицкий п., Парковая ул., 3 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 3228 | 495 | Губкинский р-н, Троицкий п., Парковая ул., 5 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2024 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 3229 | 496 | Губкинский р-н, Троицкий п., Парковая ул., 6 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 3230 | 497 | Губкинский р-н, Троицкий п., Парковая ул., 7 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| 3231 | 498 | Губкинский р-н, Троицкий п., Парковая ул., 8 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| 3232 | 499 | Губкинский р-н, Троицкий п., Парковая ул., 9 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 3233 | 500 | Губкинский р-н, Троицкий п., Парковая ул., 10 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| 3234 | 501 | Губкинский р-н, Троицкий п., Садовый пер., 4 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3235 | 502 | Губкинский р-н, Троицкий п., Центральная ул., 1/1 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | 2046 - 2048 | 2020 | 2020 |
| 3236 | 503 | Губкинский р-н, Троицкий п., Центральная ул., 2 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| 3237 | 504 | Губкинский р-н, Троицкий п., Центральная ул., 4 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 3238 | 505 | Губкинский р-н, Троицкий п., Центральная ул., 5 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| 3239 | 506 | Губкинский р-н, Троицкий п., Центральная ул., 6 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 3240 | 507 | Губкинский р-н, Троицкий п., Центральная ул., 7 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 3241 | 508 | Губкинский р-н, Троицкий п., Центральная ул., 16 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 3242 | 509 | Губкинский р-н, Троицкий п., Центральная ул., 18 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 3243 | 510 | Губкинский р-н, Троицкий п., Центральная ул., 20 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 3244 | 511 | Губкинский р-н, Троицкий п., Центральная ул., 22 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| Ивнянский район |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3245 | 1 | Ивня рп, Гагарина ул., 43 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3246 | 2 | Ивня рп, Гагарина ул., 44 | - | - | - | - | - | - | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - | - | 2019 | 2019 |
| 3247 | 3 | Ивня рп, Гагаринский пер., 30 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3248 | 4 | Ивня рп, Гагаринский пер., 32 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3249 | 5 | Ивня рп, Гагаринский пер., 34 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 3250 | 6 | Ивня рп, Гайдара ул., 16 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 3251 | 7 | Ивня рп, Гайдара ул., 18 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 3252 | 8 | Ивня рп, Десницкого ул., 68 | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 3253 | 9 | Ивня рп, Десницкого ул., 68/1 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 3254 | 10 | Ивня рп, Десницкого ул., 68/2 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 3255 | 11 | Ивня рп, Десницкого ул., 68а | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 3256 | 12 | Ивня рп, Десницкого ул., 70 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 3257 | 13 | Ивня рп, Десницкого ул., 70/1 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 3258 | 14 | Ивня рп, Десницкого ул., 72 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 3259 | 15 | Ивня рп, Десницкого ул., 74 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 3260 | 16 | Ивня рп, Десницкого ул., 76 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 3261 | 17 | Ивня рп, Десницкого ул., 76а | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3262 | 18 | Ивня рп, Заречная ул., 15а | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3263 | 19 | Ивня рп, Заречная ул., 16а | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 3264 | 20 | Ивня рп, Заречная ул., 17а | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 3265 | 21 | Ивня рп, Калинина ул., 1 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 3266 | 22 | Ивня рп, Калинина ул., 2 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3267 | 23 | Ивня рп, Калинина ул., 3 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 3268 | 24 | Ивня рп, Калинина ул., 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 3269 | 25 | Ивня рп, Калинина ул., 5 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 3270 | 26 | Ивня рп, Калинина ул., 6 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 3271 | 27 | Ивня рп, Калинина ул., 7 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 3272 | 28 | Ивня рп, Калинина ул., 8 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 3273 | 29 | Ивня рп, Калинина ул., 9 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 3274 | 30 | Ивня рп, Калинина ул., 10 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 3275 | 31 | Ивня рп, Калинина ул., 11 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 3276 | 32 | Ивня рп, Калинина ул., 14 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 3277 | 33 | Ивня рп, Ленина ул., 16 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 3278 | 34 | Ивня рп, Мира ул., 1 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3279 | 35 | Ивня рп, Мира ул., 2 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 3280 | 36 | Ивня рп, Мира ул., 3 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | - | - | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - | - | 2020 | 2020 |
| 3281 | 37 | Ивня рп, Мира ул., 4 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 3282 | 38 | Ивня рп, Мира ул., 5 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 |
| 3283 | 39 | Ивня рп, Мира ул., 6 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 3284 | 40 | Ивня рп, Мира ул., 9 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 3285 | 41 | Ивня рп, Советская ул., 44 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 3286 | 42 | Ивня рп, Шоссейная ул., 11 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 3287 | 43 | Ивня рп, Шоссейная ул., 14 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3288 | 44 | Ивнянский р-н, Верхопенье с., Белгородская ул., 22в | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 3289 | 45 | Ивнянский р-н, Верхопенье с., Белгородская ул., 23в | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 3290 | 46 | Ивнянский р-н, Верхопенье с., Белгородская ул., 24в | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 3291 | 47 | Ивнянский р-н, Верхопенье с., Белгородская ул., 25в | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 3292 | 48 | Ивнянский р-н, Верхопенье с., Белгородская ул., 26в | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 3293 | 49 | Ивнянский р-н, Верхопенье с., Белгородская ул., 27в | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 3294 | 50 | Ивнянский р-н, Верхопенье с., Белгородская ул., 28в | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| Корочанский район |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3295 | 1 | Короча г., Васильева пл., 1 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3296 | 2 | Короча г., Дзержинского ул., 68 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3297 | 3 | Короча г., Дзержинского ул., 70 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 3298 | 4 | Короча г., Дзержинского ул., 74 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3299 | 5 | Короча г., Дзержинского ул., 76 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 2021 |
| 3300 | 6 | Короча г., Дзержинского ул., 78 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 2021 |
| 3301 | 7 | Короча г., Дзержинского ул., 80 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3302 | 8 | Короча г., Дзержинского ул., 82 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 2021 |
| 3303 | 9 | Короча г., Дзержинского ул., 84/1 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | - | - | 2028 - 2030 | 2020 | 2020 |
| 3304 | 10 | Короча г., Дзержинского ул., 84/2 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2028 - 2030 | 2020 | - | - | 2028 - 2030 | 2020 | 2020 |
| 3305 | 11 | Короча г., Дзержинского ул., 84/3 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2028 - 2030 | 2020 | 2020 | - | - | 2028 - 2030 | 2020 | 2020 |
| 3306 | 12 | Короча г., Дорошенко ул., 13 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 3307 | 13 | Короча г., Дорошенко ул., 15 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 3308 | 14 | Короча г., Дорошенко ул., 17 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 2024 |
| 3309 | 15 | Короча г., Дорошенко ул., 21а | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 2024 |
| 3310 | 16 | Короча г., Дорошенко ул., 21б | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 2024 |
| 3311 | 17 | Короча г., Дорошенко ул., 21в | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3312 | 18 | Короча г., Дорошенко ул., 23/1 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 3313 | 19 | Короча г., Дорошенко ул., 23/2 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 3314 | 20 | Короча г., Дорошенко ул., 34 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 3315 | 21 | Короча г., Интернациональная ул., 11 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3316 | 22 | Короча г., Интернациональная ул., 11а | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 3317 | 23 | Короча г., Интернациональная ул., 13 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 3318 | 24 | Короча г., Интернациональная ул., 42а | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3319 | 25 | Короча г., Интернациональная ул., 64 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 3320 | 26 | Короча г., К.Либкнехта ул., 21 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3321 | 27 | Короча г., К.Маркса ул., 34а | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3322 | 28 | Короча г., К.Маркса ул., 35а | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3323 | 29 | Короча г., К.Маркса ул., 36 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 3324 | 30 | Короча г., К.Маркса ул., 40 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 3325 | 31 | Короча г., К.Маркса ул., 44 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 3326 | 32 | Короча г., К.Маркса ул., 46 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 3327 | 33 | Короча г., К.Маркса ул., 48 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3328 | 34 | Короча г., Красная Площадь ул., 32 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 3329 | 35 | Короча г., Красная Площадь ул., 34 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 3330 | 36 | Короча г., Ленина ул., 15а | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3331 | 37 | Короча г., Ленина ул., 21 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3332 | 38 | Короча г., Пролетарская ул., 21 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 3333 | 39 | Короча г., Советская ул., 13 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3334 | 40 | Короча г., Советская ул., 16 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 3335 | 41 | Короча г., Советская ул., 17 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 3336 | 42 | Короча г., Советская ул., 20 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 3337 | 43 | Короча г., Советская ул., 22 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 3338 | 44 | Короча г., Советская ул., 38 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3339 | 45 | Короча г., Урицкого ул., 16 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 3340 | 46 | Короча г., Урицкого ул., 18 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 3341 | 47 | Короча г., Урицкого ул., 20 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3342 | 48 | Короча г., Урицкого ул., 22 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 3343 | 49 | Короча г., Урицкого ул., 22а | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3344 | 50 | Короча г., Урицкого ул., 24 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3345 | 51 | Короча г., Урицкого ул., 33 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3346 | 52 | Короча г., Урицкого ул., 35 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3347 | 53 | Короча г., Урицкого ул., 37д | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3348 | 54 | Корочанский р-н, Алексеевка с., Больничная ул., 2 | 2019 | - | 2019 | - | 2019 | - | 2019 | 2019 | 2046 - 2048 | 2019 | - | - | 2019 | 2019 |
| 3349 | 55 | Корочанский р-н, Алексеевка с., Больничная ул., 4 | 2019 | - | 2019 | - | 2019 | - | 2019 | 2019 | 2046 - 2048 | 2019 | - | - | 2019 | 2019 |
| 3350 | 56 | Корочанский р-н, Алексеевка с., Больничная ул., 6 | 2019 | - | 2019 | - | 2019 | - | 2019 | 2019 | 2046 - 2048 | 2019 | - | - | 2019 | 2019 |
| 3351 | 57 | Корочанский р-н, Алексеевка с., Мирошникова ул., 2 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 3352 | 58 | Корочанский р-н, Алексеевка с., Мирошникова ул., 3 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 3353 | 59 | Корочанский р-н, Алексеевка с., Мирошникова ул., 5 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 3354 | 60 | Корочанский р-н, Алексеевка с., Мирошникова ул., 6 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 3355 | 61 | Корочанский р-н, Алексеевка с., Мирошникова ул., 7 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 3356 | 62 | Корочанский р-н, Бехтеевка с., Дорошенко ул., 1а | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 3357 | 63 | Корочанский р-н, Бехтеевка с., Дорошенко ул., 3 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 2024 |
| 3358 | 64 | Корочанский р-н, Бехтеевка с., Дорошенко ул., 3а | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 2024 |
| 3359 | 65 | Корочанский р-н, Бехтеевка с., Дорошенко ул., 3б | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 2024 |
| 3360 | 66 | Корочанский р-н, Бехтеевка с., Дорошенко ул., 3в | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 2024 |
| 3361 | 67 | Корочанский р-н, Бехтеевка с., Дорошенко ул., 7 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3362 | 68 | Корочанский р-н, Бехтеевка с., Дорошенко ул., 7а | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3363 | 69 | Корочанский р-н, Бехтеевка с., Дорошенко ул., 9 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 3364 | 70 | Корочанский р-н, Бехтеевка с., Дорошенко ул., 10 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3365 | 71 | Корочанский р-н, Бехтеевка с., Кирпичная ул., 7 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 3366 | 72 | Корочанский р-н, Бехтеевка с., Ленина ул., 124 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 3367 | 73 | Корочанский р-н, Бехтеевка с., Ленина ул., 165 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2046 - 2048 | - | - | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3368 | 74 | Корочанский р-н, Бехтеевка с., Ленина ул., 167 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3369 | 75 | Корочанский р-н, Бехтеевка с., Ленина ул., 171 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 3370 | 76 | Корочанский р-н, Жигайловка с., Базарская ул., 21 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 3371 | 77 | Корочанский р-н, Кощеево с., Школьная ул., 1 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3372 | 78 | Корочанский р-н, Мелихово с., Центральная ул., 4 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 3373 | 79 | Корочанский р-н, Мелихово с., Центральная ул., 103 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 3374 | 80 | Корочанский р-н, Мичуринский п., Мичуринская ул., 18 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 3375 | 81 | Корочанский р-н, Мичуринский п., Мичуринская ул., 19 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 3376 | 82 | Корочанский р-н, Мичуринский п., Мичуринская ул., 20 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 3377 | 83 | Корочанский р-н, Новая Слободка с., Сытник ул., 16 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3378 | 84 | Корочанский р-н, Погореловка с., Центральный пер., 2 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 3379 | 85 | Корочанский р-н, Поповка с., Бельгия ул., 3 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 3380 | 86 | Корочанский р-н, Поповка с., Бельгия ул., 5 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 3381 | 87 | Корочанский р-н, Поповка с., Центральная ул., 5 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 3382 | 88 | Корочанский р-н, Поповка с., Центральная ул., 7 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 3383 | 89 | Корочанский р-н, Поповка с., Центральная ул., 10 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 3384 | 90 | Корочанский р-н, Поповка с., Центральная ул., 12 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3385 | 91 | Корочанский р-н, Поповка с., Центральная ул., 14 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3386 | 92 | Корочанский р-н, Поповка с., Центральная ул., 18 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 3387 | 93 | Корочанский р-н, Поповка с., Центральная ул., 19 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 3388 | 94 | Корочанский р-н, Яблоново с., Центральная ул., 25 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 3389 | 95 | Корочанский р-н, Яблоново с., Центральная ул., 33 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| Красненский район |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3390 | 1 | Красненский р-н, Новоуколово с., Юбилейная ул., 1 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | - | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 3391 | 2 | Красненский р-н, Широкое с., Мира ул., 3 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | - | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3392 | 3 | Красное с., Подгорная ул., 7 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | - | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 3393 | 4 | Красное с., Подгорная ул., 8 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2020 | - | 2021 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 |
| Красногвардейский район |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3394 | 1 | Бирюч г., 9 Января ул., 30б | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | - | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 3395 | 2 | Бирюч г., 9 Января ул., 32 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3396 | 3 | Бирюч г., 9 Января ул., 36 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3397 | 4 | Бирюч г., 9 Января ул., 38 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | - | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 3398 | 5 | Бирюч г., 9 Января ул., 38а | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3399 | 6 | Бирюч г., 9 Января ул., 40 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | - | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 3400 | 7 | Бирюч г., 9 Января ул., 42 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | - | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 3401 | 8 | Бирюч г., Вознесенская ул., 8 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | - | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 3402 | 9 | Бирюч г., Вознесенская ул., 10 | 2040 - 2042 | - | - | - | - | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | - | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 3403 | 10 | Бирюч г., Заводская ул., 1 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 3404 | 11 | Бирюч г., Заводская ул., 2 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | - | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 3405 | 12 | Бирюч г., Карла Маркса ул., 9 | 2043 - 2045 | - | - | - | - | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3406 | 13 | Бирюч г., Красная ул., 9 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 3407 | 14 | Бирюч г., Красная ул., 9б | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 3408 | 15 | Бирюч г., Красная ул., 10 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | - | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3409 | 16 | Бирюч г., Красная ул., 12 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 3410 | 17 | Бирюч г., Красная ул., 16 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 3411 | 18 | Бирюч г., Красная ул., 18 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 3412 | 19 | Бирюч г., Красная ул., 24 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3413 | 20 | Бирюч г., Крупской ул., 25а | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | - | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 3414 | 21 | Бирюч г., Крупской ул., 37 | 2043 - 2045 | - | - | - | - | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3415 | 22 | Бирюч г., Крупской ул., 40 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | - | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 3416 | 23 | Бирюч г., Крупской ул., 42 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | - | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 3417 | 24 | Бирюч г., Крупской ул., 43 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 3418 | 25 | Бирюч г., Крупской ул., 44 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3419 | 26 | Бирюч г., Крупской ул., 44а | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | - | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3420 | 27 | Бирюч г., Крупской ул., 45 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 3421 | 28 | Бирюч г., Крупской ул., 47 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 3422 | 29 | Бирюч г., Крупской ул., 49 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 3423 | 30 | Бирюч г., Маркина В.В. ул., 4 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | - | - | 2019 | 2019 | 2019 | - | - | - | 2019 | 2019 |
| 3424 | 31 | Бирюч г., Ольминского ул., 7 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3425 | 32 | Бирюч г., Ольминского ул., 58 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | - | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 3426 | 33 | Бирюч г., Ольминского ул., 64 | 2046 - 2048 | - | - | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 3427 | 34 | Бирюч г., Ольминского ул., 66 | 2019 | 2019 | - | - | - | - | 2043 - 2045 | 2019 | 2019 | - | - | - | 2019 | 2019 |
| 3428 | 35 | Бирюч г., Павловского ул., 15 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 3429 | 36 | Бирюч г., Павловского ул., 16 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 3430 | 37 | Бирюч г., Павловского ул., 25 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | - | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 3431 | 38 | Бирюч г., Республиканская ул., 20 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3432 | 39 | Бирюч г., Успенская ул., 3 | 2040 - 2042 | - | - | - | - | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | - | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 3433 | 40 | Бирюч г., Успенская ул., 5 | 2043 - 2045 | - | - | - | - | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3434 | 41 | Бирюч г., Чайковского ул., 45 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | - | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 3435 | 42 | Бирюч г., Ямская ул., 162 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3436 | 43 | Красногвардейский р-н, Бирюч (Коломыцевское с/п) п., Привокзальная ул., 16 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 3437 | 44 | Красногвардейский р-н, Верхососна с., Центральная ул., 11 | 2025 - 2027 | - | - | - | - | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | - | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 3438 | 45 | Красногвардейский р-н, Верхососна с., Центральная ул., 13 | 2025 - 2027 | - | - | - | - | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | - | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 3439 | 46 | Красногвардейский р-н, Веселое с., Молодежная ул., 1 | 2037 - 2039 | - | - | - | - | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | - | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 3440 | 47 | Красногвардейский р-н, Веселое с., Молодежная ул., 2 | 2037 - 2039 | - | - | - | - | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | - | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 3441 | 48 | Красногвардейский р-н, Веселое с., Молодежная ул., 3 | 2037 - 2039 | - | - | - | - | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | - | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 3442 | 49 | Красногвардейский р-н, Засосна с., Заводская ул., 1а | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 3443 | 50 | Красногвардейский р-н, Засосна с., ПМК-6 ул., 10 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 3444 | 51 | Красногвардейский р-н, Засосна с., ПМК-6 ул., 11 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 3445 | 52 | Красногвардейский р-н, Засосна с., ПМК-6 ул., 12 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 3446 | 53 | Красногвардейский р-н, Засосна с., ПМК-6 ул., 12а | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 3447 | 54 | Красногвардейский р-н, Калиново с., Центральная ул., 2 | 2023 | - | - | - | - | - | 2023 | 2023 | 2023 | - | - | - | 2023 | 2023 |
| 3448 | 55 | Красногвардейский р-н, Калиново с., Центральная ул., 4 | 2023 | - | - | - | - | - | 2023 | 2023 | 2023 | - | - | - | 2023 | 2023 |
| 3449 | 56 | Красногвардейский р-н, Ливенка с., Ленина ул., 128 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | - | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 3450 | 57 | Красногвардейский р-н, Ливенка с., Ленина ул., 200 | 2040 - 2042 | - | - | - | - | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | - | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 3451 | 58 | Красногвардейский р-н, Ливенка с., Садовая ул., 27 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | - | - | 2024 | 2024 |
| 3452 | 59 | Красногвардейский р-н, Ливенка с., Садовая ул., 28 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2020 | 2020 | 2020 | - | - | 2020 | 2020 |
| 3453 | 60 | Красногвардейский р-н, Ливенка с., Садовая ул., 29 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | - | - | 2024 | 2024 |
| 3454 | 61 | Красногвардейский р-н, Ливенка с., Садовая ул., 30 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | - | - | 2021 | 2021 |
| 3455 | 62 | Красногвардейский р-н, Ливенка с., Садовая ул., 31 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | - | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 3456 | 63 | Красногвардейский р-н, Ливенка с., Транспортная ул., 6 | 2046 - 2048 | - | - | - | - | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 3457 | 64 | Красногвардейский р-н, Ливенка с., Транспортная ул., 10 | 2043 - 2045 | - | - | - | - | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3458 | 65 | Красногвардейский р-н, Ливенка с., Транспортная ул., 22 | 2046 - 2048 | - | - | - | - | - | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - | - | 2020 | 2020 |
| 3459 | 66 | Красногвардейский р-н, Ливенка с., Транспортная ул., 24 | 2046 - 2048 | - | - | - | - | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 3460 | 67 | Красногвардейский р-н, Ливенка с., Учительская ул., 2 | 2019 | - | - | - | - | - | 2019 | - | 2019 | - | - | - | 2019 | 2019 |
| 3461 | 68 | Красногвардейский р-н, Никитовка с., Калинина ул., 24 | 2022 | - | - | - | - | - | 2022 | 2022 | 2022 | - | - | - | 2022 | 2022 |
| 3462 | 69 | Красногвардейский р-н, Никитовка с., Советская ул., 11 | 2022 | - | - | - | - | - | 2022 | 2022 | 2022 | - | - | - | 2022 | 2022 |
| 3463 | 70 | Красногвардейский р-н, Раздорное с., Школьная ул., 1 | 2037 - 2039 | - | - | - | - | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | - | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| Краснояружский район |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3464 | 1 | Красная Яруга п., Полевая ул., 7 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 3465 | 2 | Красная Яруга п., Полевая ул., 10 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 3466 | 3 | Красная Яруга п., Полевая ул., 12 | 2021 | 2021 | 2021 | - | - | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| 3467 | 4 | Красная Яруга п., Полевая ул., 14 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 3468 | 5 | Красная Яруга п., Полевая ул., 16а | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 3469 | 6 | Красная Яруга п., Полевая ул., 18а | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 3470 | 7 | Красная Яруга п., Садовая ул., 10 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3471 | 8 | Красная Яруга п., Трудовая ул., 2б | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 3472 | 9 | Красная Яруга п., Центральная ул., 27 | 2028 - 2030 | - | - | - | - | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 3473 | 10 | Красная Яруга п., Центральная ул., 52 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3474 | 11 | Красная Яруга п., Центральная ул., 54 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 3475 | 12 | Красная Яруга п., Центральная ул., 56 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3476 | 13 | Красная Яруга п., Центральная ул., 58 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 3477 | 14 | Красная Яруга п., Центральная ул., 60 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 3478 | 15 | Красная Яруга п., Центральная ул., 62 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 3479 | 16 | Красная Яруга п., Центральная ул., 64 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 3480 | 17 | Красная Яруга п., Центральная ул., 82 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 3481 | 18 | Красная Яруга п., Центральная ул., 83 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 3482 | 19 | Красная Яруга п., Центральная ул., 87 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2019 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | - | - | 2019 | 2019 |
| Новооскольский городской округ |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3483 | 1 | Новооскольский р-н, Великомихайловка с., Каховка ул., 62 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 3484 | 2 | Новооскольский р-н, Великомихайловка с., Каховка ул., 73 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 3485 | 3 | Новооскольский р-н, Великомихайловка с., Каховка ул., 74 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 3486 | 4 | Новооскольский р-н, Великомихайловка с., Каховка ул., 76 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 3487 | 5 | Новый Оскол г., 1 Мая ул., 1 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3488 | 6 | Новый Оскол г., 1 Мая ул., 6 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3489 | 7 | Новый Оскол г., 1 Мая ул., 7 | 2024 | - | - | - | - | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 3490 | 8 | Новый Оскол г., 1 Мая ул., 10 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 3491 | 9 | Новый Оскол г., Авиационная ул., 3 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 3492 | 10 | Новый Оскол г., Белгородская ул., 33 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 3493 | 11 | Новый Оскол г., Белгородская ул., 35 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 3494 | 12 | Новый Оскол г., Белгородская ул., 37 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 3495 | 13 | Новый Оскол г., Гагарина ул., 15 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 3496 | 14 | Новый Оскол г., Гагарина ул., 19 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 3497 | 15 | Новый Оскол г., Гагарина ул., 22 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3498 | 16 | Новый Оскол г., Гражданская ул., 11 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 3499 | 17 | Новый Оскол г., Гражданская ул., 15 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3500 | 18 | Новый Оскол г., Гражданская ул., 30 | 2024 | 2024 | 2024 | - | - | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 3501 | 19 | Новый Оскол г., Гражданская ул., 32 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | - | - | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 3502 | 20 | Новый Оскол г., Дорожная ул., 1 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 3503 | 21 | Новый Оскол г., Дорожная ул., 1а | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 3504 | 22 | Новый Оскол г., Дорожная ул., 1б | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 3505 | 23 | Новый Оскол г., Дорожная ул., 2 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3506 | 24 | Новый Оскол г., Дорожная ул., 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 3507 | 25 | Новый Оскол г., Дорожная ул., 3а | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | - | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | 2019 |
| 3508 | 26 | Новый Оскол г., Дорожная ул., 3б | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 3509 | 27 | Новый Оскол г., Дорожная ул., 4 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3510 | 28 | Новый Оскол г., Дорожная ул., 5 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 3511 | 29 | Новый Оскол г., Дорожная ул., 6 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 3512 | 30 | Новый Оскол г., Дорожная ул., 9 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3513 | 31 | Новый Оскол г., Дорожная ул., 11 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2046 - 2048 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 3514 | 32 | Новый Оскол г., Дорожная ул., 13 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3515 | 33 | Новый Оскол г., Ивана Дмитриевича Путилина ул., 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 3516 | 34 | Новый Оскол г., Ивана Дмитриевича Путилина ул., 2 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 3517 | 35 | Новый Оскол г., Ивана Дмитриевича Путилина ул., 3 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3518 | 36 | Новый Оскол г., Ивана Дмитриевича Путилина ул., 4 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3519 | 37 | Новый Оскол г., Кирзаводская ул., 3/1 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 |
| 3520 | 38 | Новый Оскол г., Кирзаводская ул., 5 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 3521 | 39 | Новый Оскол г., Кирзаводская ул., 5а | 2024 | 2024 | - | - | - | - | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 3522 | 40 | Новый Оскол г., Кирзаводская ул., 9 | 2024 | 2024 | - | - | - | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 3523 | 41 | Новый Оскол г., Кирзаводская ул., 11 | 2024 | 2024 | - | - | - | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 3524 | 42 | Новый Оскол г., Кирзаводская ул., 17 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 3525 | 43 | Новый Оскол г., Кирова ул., 3 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3526 | 44 | Новый Оскол г., Кирова ул., 5 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 3527 | 45 | Новый Оскол г., Кооперативная ул., 2 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 3528 | 46 | Новый Оскол г., Кооперативная ул., 2/1 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 3529 | 47 | Новый Оскол г., Кооперативная ул., 2/2 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2019 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | - | 2025 - 2027 | 2019 | 2019 |
| 3530 | 48 | Новый Оскол г., Кооперативная ул., 2/3 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 3531 | 49 | Новый Оскол г., Кооперативный пер., 2 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 3532 | 50 | Новый Оскол г., Кооперативный пер., 4 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 3533 | 51 | Новый Оскол г., Кооперативный пер., 6 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 3534 | 52 | Новый Оскол г., Кооперативный пер., 8 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 3535 | 53 | Новый Оскол г., Кооперативный пер., 10 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 3536 | 54 | Новый Оскол г., Кооперативный пер., 12 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 3537 | 55 | Новый Оскол г., Кооперативный пер., 14 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 3538 | 56 | Новый Оскол г., Кооперативный пер., 16 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 3539 | 57 | Новый Оскол г., Кооперативный пер., 18 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 3540 | 58 | Новый Оскол г., Кооперативный пер., 20 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 3541 | 59 | Новый Оскол г., Кооперативный пер., 24 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 3542 | 60 | Новый Оскол г., Кооперативный пер., 28 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 3543 | 61 | Новый Оскол г., Кооперативный пер., 30 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 3544 | 62 | Новый Оскол г., Кооперативный пер., 32 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 3545 | 63 | Новый Оскол г., Кооперативный пер., 34 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 3546 | 64 | Новый Оскол г., Кооперативный пер., 36 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 3547 | 65 | Новый Оскол г., Красноармейская ул., 5 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 3548 | 66 | Новый Оскол г., Красноармейская ул., 7 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 3549 | 67 | Новый Оскол г., Ленина ул., 40 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 3550 | 68 | Новый Оскол г., Ленина ул., 49 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3551 | 69 | Новый Оскол г., Ленина ул., 50 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 3552 | 70 | Новый Оскол г., Ленина ул., 51 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3553 | 71 | Новый Оскол г., Ленина ул., 55 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 3554 | 72 | Новый Оскол г., Ленина ул., 57 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3555 | 73 | Новый Оскол г., Ленина ул., 65 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3556 | 74 | Новый Оскол г., Ленина ул., 70 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 3557 | 75 | Новый Оскол г., Ленина ул., 72 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 3558 | 76 | Новый Оскол г., Ливенская ул., 104 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 3559 | 77 | Новый Оскол г., Ливенская ул., 126 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 3560 | 78 | Новый Оскол г., Ливенская ул., 128 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3561 | 79 | Новый Оскол г., Ливенская ул., 130 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 3562 | 80 | Новый Оскол г., Ливенская ул., 132 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 3563 | 81 | Новый Оскол г., Ливенская ул., 134 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 3564 | 82 | Новый Оскол г., Ливенская ул., 134а | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 3565 | 83 | Новый Оскол г., Ливенская ул., 136 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 3566 | 84 | Новый Оскол г., Ливенская ул., 138 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 3567 | 85 | Новый Оскол г., Ливенская ул., 140 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 3568 | 86 | Новый Оскол г., Ливенская ул., 142 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 3569 | 87 | Новый Оскол г., Ливенская ул., 148 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 3570 | 88 | Новый Оскол г., Ливенская ул., 152 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 3571 | 89 | Новый Оскол г., Ливенская ул., 154 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3572 | 90 | Новый Оскол г., Малиновая ул., 3 | 2025 - 2027 | - | - | - | - | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 3573 | 91 | Новый Оскол г., Обыденко ул., 52 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 3574 | 92 | Новый Оскол г., Оскольская ул., 28а | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 3575 | 93 | Новый Оскол г., Островского ул., 67 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 3576 | 94 | Новый Оскол г., Павлова пер., 3 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 |
| 3577 | 95 | Новый Оскол г., Павлова пер., 5 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 3578 | 96 | Новый Оскол г., Павлова пер., 7 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 3579 | 97 | Новый Оскол г., Павлова пер., 9 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 |
| 3580 | 98 | Новый Оскол г., Павлова пер., 11 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 3581 | 99 | Новый Оскол г., Пушкина ул., 15 | 2024 | - | - | - | - | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 3582 | 100 | Новый Оскол г., Революции пл., 12 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 3583 | 101 | Новый Оскол г., Славы ул., 12/1 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 3584 | 102 | Новый Оскол г., Славы ул., 19 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 3585 | 103 | Новый Оскол г., Славы ул., 20 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 3586 | 104 | Новый Оскол г., Славы ул., 22 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 3587 | 105 | Новый Оскол г., Славы ул., 35 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 3588 | 106 | Новый Оскол г., Славы ул., 45 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 3589 | 107 | Новый Оскол г., Славы ул., 47/1 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 3590 | 108 | Новый Оскол г., Славы ул., 47а | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 3591 | 109 | Новый Оскол г., Славы ул., 63 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 3592 | 110 | Новый Оскол г., Сушкова ул., 24 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | - | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3593 | 111 | Новый Оскол г., Сушкова ул., 26 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 3594 | 112 | Новый Оскол г., Тургенева ул., 10 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 3595 | 113 | Новый Оскол г., Успенская ул., 32/1 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 3596 | 114 | Новый Оскол г., Успенская ул., 35 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 3597 | 115 | Новый Оскол г., Успенская ул., 36 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 3598 | 116 | Новый Оскол г., Успенская ул., 45 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 3599 | 117 | Новый Оскол г., Успенская ул., 81 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 3600 | 118 | Новый Оскол г., Центральная пл., 9 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| Прохоровский район |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3601 | 1 | Прохоровка пгт, Колхозная ул., 1б | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 3602 | 2 | Прохоровка пгт, Комсомольская ул., 17 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 3603 | 3 | Прохоровка пгт, Комсомольская ул., 19 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 3604 | 4 | Прохоровка пгт, Комсомольская ул., 21 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3605 | 5 | Прохоровка пгт, Красноармейская ул., 2а | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 3606 | 6 | Прохоровка пгт, Красноармейская ул., 4а | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 3607 | 7 | Прохоровка пгт, Л.Толстого ул., 1 | 2020 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2031 - 2033 | - | 2020 | 2020 |
| 3608 | 8 | Прохоровка пгт, Л.Толстого ул., 3 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2019 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2019 | 2019 |
| 3609 | 9 | Прохоровка пгт, Л.Толстого ул., 5 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| 3610 | 10 | Прохоровка пгт, Л.Толстого ул., 5а | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 3611 | 11 | Прохоровка пгт, Л.Толстого ул., 7 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| 3612 | 12 | Прохоровка пгт, Лермонтова ул., 56 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 3613 | 13 | Прохоровка пгт, Лермонтова ул., 77 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 3614 | 14 | Прохоровка пгт, М.Горького ул., 22 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 3615 | 15 | Прохоровка пгт, М.Горького ул., 24 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 3616 | 16 | Прохоровка пгт, Мичурина ул., 44а | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 3617 | 17 | Прохоровка пгт, Первомайская ул., 68 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 3618 | 18 | Прохоровка пгт, Первомайская ул., 70 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 3619 | 19 | Прохоровка пгт, Первомайская ул., 72 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 3620 | 20 | Прохоровка пгт, Первомайская ул., 74 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 3621 | 21 | Прохоровка пгт, Первомайская ул., 76 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 3622 | 22 | Прохоровка пгт, Первомайская ул., 76а | 2019 | 2019 | 2028 - 2030 | - | 2019 | - | 2028 - 2030 | 2019 | 2019 | - | 2019 | 2028 - 2030 | 2019 | 2019 |
| 3623 | 23 | Прохоровка пгт, Первомайская ул., 82 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 3624 | 24 | Прохоровка пгт, Первомайская ул., 84 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 3625 | 25 | Прохоровка пгт, Садовая ул., 1а | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| 3626 | 26 | Прохоровка пгт, Садовая ул., 52а | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 3627 | 27 | Прохоровка пгт, Садовая ул., 52г | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3628 | 28 | Прохоровка пгт, Советская ул., 24а | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3629 | 29 | Прохоровка пгт, Советская ул., 47 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 3630 | 30 | Прохоровка пгт, Советская ул., 49 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 3631 | 31 | Прохоровка пгт, Советская ул., 65б | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3632 | 32 | Прохоровка пгт, Советская ул., 75 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 3633 | 33 | Прохоровка пгт, Советская ул., 85а | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 3634 | 34 | Прохоровка пгт, Советская ул., 87а | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 3635 | 35 | Прохоровка пгт, Советская ул., 93 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 3636 | 36 | Прохоровка пгт, Советская ул., 102а | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 3637 | 37 | Прохоровка пгт, Советская ул., 102б | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 3638 | 38 | Прохоровка пгт, Советская ул., 158 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 3639 | 39 | Прохоровка пгт, Советская ул., 160 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3640 | 40 | Прохоровка пгт, Советская ул., 178в | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 3641 | 41 | Прохоровка пгт, Советская ул., 202 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 3642 | 42 | Прохоровка пгт, Советская ул., 204 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3643 | 43 | Прохоровка пгт, Советская ул., 218 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 3644 | 44 | Прохоровка пгт, Советская ул., 220 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 3645 | 45 | Прохоровка пгт, Советская ул., 334 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2028 - 2030 | - | 2020 | 2020 |
| 3646 | 46 | Прохоровка пгт, Советская ул., 336 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 3647 | 47 | Прохоровка пгт, Советский 2-й пер., 164 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 3648 | 48 | Прохоровка пгт, Титова ул., 10а | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 3649 | 49 | Прохоровский р-н, Береговое-Первое с., Заводская ул., 1 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 3650 | 50 | Прохоровский р-н, Береговое-Первое с., Заводская ул., 2 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 3651 | 51 | Прохоровский р-н, Береговое-Первое с., Заводская ул., 3 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 3652 | 52 | Прохоровский р-н, Береговое-Первое с., Заводская ул., 4 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3653 | 53 | Прохоровский р-н, Грушки-Вторые х., Павла Легезина ул., 24 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 3654 | 54 | Прохоровский р-н, Политотдельский п., Победы ул., 1 | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 3655 | 55 | Прохоровский р-н, Политотдельский п., Победы ул., 2 | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| Ракитянский район |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3656 | 1 | Ракитное п., Базарная ул., 22 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 3657 | 2 | Ракитное п., Базарная ул., 24 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 3658 | 3 | Ракитное п., Базарный пер., 9 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 3659 | 4 | Ракитное п., Ватутина ул., 2 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 3660 | 5 | Ракитное п., Ватутина ул., 4 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 3661 | 6 | Ракитное п., Ватутина ул., 4а | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 3662 | 7 | Ракитное п., Заводской пер., 1 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3663 | 8 | Ракитное п., Заводской пер., 2 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3664 | 9 | Ракитное п., Коммунаров ул., 5б | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 3665 | 10 | Ракитное п., Коммунаров ул., 11а | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | - | 2023 | 2023 |
| 3666 | 11 | Ракитное п., Коммунаров ул., 11б | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 3667 | 12 | Ракитное п., Коммунаров ул., 13 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 3668 | 13 | Ракитное п., Новосадовая ул., 31 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 3669 | 14 | Ракитное п., Парковая ул., 17 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 3670 | 15 | Ракитное п., Пролетарская ул., 6 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3671 | 16 | Ракитное п., Пролетарская ул., 7 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 3672 | 17 | Ракитное п., Пролетарская ул., 11 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3673 | 18 | Ракитное п., Пролетарская ул., 21 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3674 | 19 | Ракитное п., Пролетарская ул., 23 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 3675 | 20 | Ракитное п., Пролетарская ул., 28 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 3676 | 21 | Ракитное п., Пролетарская ул., 29 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 3677 | 22 | Ракитное п., Пролетарская ул., 30 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 3678 | 23 | Ракитное п., Пролетарская ул., 32 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3679 | 24 | Ракитное п., Пролетарская ул., 34 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 3680 | 25 | Ракитное п., Пролетарская ул., 38 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3681 | 26 | Ракитное п., Пролетарская ул., 40 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3682 | 27 | Ракитное п., Пролетарская ул., 41 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 3683 | 28 | Ракитное п., Пролетарская ул., 42 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 3684 | 29 | Ракитное п., Пролетарская ул., 43 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 3685 | 30 | Ракитное п., Пролетарская ул., 44 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | - | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | - | 2019 | 2019 |
| 3686 | 31 | Ракитное п., Пролетарская ул., 45 | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | - | 2023 | 2023 |
| 3687 | 32 | Ракитное п., Пролетарская ул., 46 | 2025 | 2025 | 2025 | - | 2025 | - | 2025 | 2025 | 2025 | - | 2025 | - | 2025 | 2025 |
| 3688 | 33 | Ракитное п., Пролетарская ул., 47 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 3689 | 34 | Ракитное п., Сельхозтехники ул., 1 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 3690 | 35 | Ракитное п., Сельхозтехники ул., 2 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 3691 | 36 | Ракитное п., Сельхозтехники ул., 3 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 3692 | 37 | Ракитное п., Сельхозтехники ул., 4 | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | - | 2023 | 2023 |
| 3693 | 38 | Ракитное п., Федутенко ул., 24 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 3694 | 39 | Ракитное п., Федутенко ул., 28 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | 2022 |
| 3695 | 40 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Ватутина ул., 1 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2020 | - | 2024 | - | 2020 | 2020 |
| 3696 | 41 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Ватутина ул., 2 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2037 - 2039 | - | 2020 | 2020 |
| 3697 | 42 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Ватутина ул., 3 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2020 | - | 2037 - 2039 | - | 2020 | 2020 |
| 3698 | 43 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Ватутина ул., 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 3699 | 44 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Ватутина ул., 5 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2028 - 2030 | - | 2020 | 2020 |
| 3700 | 45 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Ватутина ул., 5а | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2028 - 2030 | - | 2020 | 2020 |
| 3701 | 46 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Ватутина ул., 6 | 2025 | 2025 | 2025 | - | 2025 | - | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2025 | - | 2020 | 2020 |
| 3702 | 47 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Ватутина ул., 7 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2020 | 2025 - 2027 | 2020 | 2020 | 2025 - 2027 | - | 2020 | 2020 |
| 3703 | 48 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Ватутина ул., 8 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2020 | 2020 | 2028 - 2030 | - | 2020 | 2020 |
| 3704 | 49 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Ватутина ул., 9 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2020 | 2028 - 2030 | 2020 | - | 2028 - 2030 | - | 2020 | 2020 |
| 3705 | 50 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Ватутина ул., 10 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2028 - 2030 | - | 2020 | 2020 |
| 3706 | 51 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Ватутина ул., 11 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2020 | 2028 - 2030 | 2020 | 2020 | 2028 - 2030 | - | 2020 | 2020 |
| 3707 | 52 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Ватутина ул., 11а | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2019 | 2031 - 2033 | 2020 | 2020 | 2031 - 2033 | - | 2020 | 2020 |
| 3708 | 53 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Ватутина ул., 12 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2020 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2020 | 2020 |
| 3709 | 54 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Ватутина ул., 13 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3710 | 55 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Железнодорожная ул., 6 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 3711 | 56 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Железнодорожная ул., 7 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 3712 | 57 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Железнодорожная ул., 7а | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 3713 | 58 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Железнодорожная ул., 11 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 3714 | 59 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Железнодорожная ул., 11а | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3715 | 60 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Железнодорожная ул., 12 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 3716 | 61 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Железнодорожная ул., 12а | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3717 | 62 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Железнодорожная ул., 12б | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3718 | 63 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Железнодорожная ул., 13 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 3719 | 64 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Железнодорожная ул., 13а | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 3720 | 65 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Железнодорожная ул., 13б | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 3721 | 66 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Железнодорожная ул., 17 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3722 | 67 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Железнодорожная ул., 18а | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 3723 | 68 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Железнодорожная ул., 19 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 3724 | 69 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Железнодорожная ул., 19б | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3725 | 70 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Железнодорожная ул., 20 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3726 | 71 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Железнодорожная ул., 20а | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 3727 | 72 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Железнодорожная ул., 21 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 3728 | 73 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Железнодорожная ул., 23 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 3729 | 74 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Железнодорожная ул., 24 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | 2022 |
| 3730 | 75 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Железнодорожная ул., 25 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | 2022 |
| 3731 | 76 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Железнодорожная ул., 27 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3732 | 77 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Железнодорожная ул., 28 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | 2022 |
| 3733 | 78 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Железнодорожная ул., 30а | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2021 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2021 | 2021 |
| 3734 | 79 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Железнодорожная ул., 40 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 3735 | 80 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Заводская ул., 3 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 3736 | 81 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Кирпичного завода пер., 5 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 3737 | 82 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Кирпичного завода пер., 5а | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 3738 | 83 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Локомотивная ул., 1 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3739 | 84 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Локомотивная ул., 1а | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 3740 | 85 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Локомотивная ул., 2 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 3741 | 86 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Локомотивная ул., 3 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3742 | 87 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Локомотивная ул., 4 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 3743 | 88 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Локомотивная ул., 5 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 3744 | 89 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Локомотивная ул., 6 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3745 | 90 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Локомотивная ул., 7 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 3746 | 91 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Локомотивная ул., 8 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 3747 | 92 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Локомотивная ул., 9 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 3748 | 93 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Мелиоративная ул., 16 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 3749 | 94 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Мелиоративная ул., 18 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 3750 | 95 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Мелиоративная ул., 22 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 3751 | 96 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Мелиоративная ул., 23 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 3752 | 97 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Мелиоративная ул., 24 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 3753 | 98 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Мелиоративная ул., 25 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 3754 | 99 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Мелиоративная ул., 26 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 3755 | 100 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Мелиоративная ул., 27 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3756 | 101 | Ракитянский р-н, Пролетарский п., Пролетарская ул., 33 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 3757 | 102 | Ракитянский р-н, Сумовский п., 16 | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | 2022 |
| 3758 | 103 | Ракитянский р-н, Центральное с., Совхозная ул., 12 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 3759 | 104 | Ракитянский р-н, Центральное с., Южная ул., 2 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| Ровеньский район |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3760 | 1 | Ровеньки п., Гагарина ул., 123 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2019 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2019 | 2019 |
| 3761 | 2 | Ровеньки п., Гагарина ул., 125 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3762 | 3 | Ровеньки п., Гагарина ул., 127 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 3763 | 4 | Ровеньки п., Гагарина ул., 129 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 3764 | 5 | Ровеньки п., Гагарина ул., 228 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 3765 | 6 | Ровеньки п., имени мл. лейтенанта Горбенко ул., 30 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 3766 | 7 | Ровеньки п., имени мл. лейтенанта Горбенко ул., 32 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 3767 | 8 | Ровеньки п., имени мл. лейтенанта Горбенко ул., 48 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3768 | 9 | Ровеньки п., имени мл. лейтенанта Горбенко ул., 50 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3769 | 10 | Ровеньки п., имени мл. лейтенанта Горбенко ул., 52 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 3770 | 11 | Ровеньки п., имени мл. лейтенанта Горбенко ул., 54 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 3771 | 12 | Ровеньки п., имени мл. лейтенанта Горбенко ул., 56 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3772 | 13 | Ровеньки п., Ленина ул., 76 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3773 | 14 | Ровеньки п., М.Горького ул., 7 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 3774 | 15 | Ровеньки п., М.Горького ул., 9 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 3775 | 16 | Ровеньки п., М.Горького ул., 11 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 3776 | 17 | Ровеньки п., М.Горького ул., 15 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 3777 | 18 | Ровеньки п., М.Горького ул., 17 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2046 - 2048 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 3778 | 19 | Ровеньки п., М.Горького ул., 19 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3779 | 20 | Ровеньки п., М.Горького ул., 21 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3780 | 21 | Ровеньки п., М.Горького ул., 23 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3781 | 22 | Ровеньки п., М.Горького ул., 27 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 3782 | 23 | Ровеньки п., М.Горького ул., 27а | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 3783 | 24 | Ровеньки п., М.Горького ул., 27б | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3784 | 25 | Ровеньки п., Молодежная ул., 1 | 2025 - 2027 | - | - | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 3785 | 26 | Ровеньки п., Молодежная ул., 29 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 3786 | 27 | Ровеньки п., Октябрьская ул., 1а | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3787 | 28 | Ровеньки п., Первомайская ул., 26а | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 3788 | 29 | Ровеньки п., Советский пер., 11 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3789 | 30 | Ровеньки п., Ст. Разина ул., 10 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3790 | 31 | Ровеньки п., Ст. Разина ул., 12 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 3791 | 32 | Ровеньки п., Ст. Разина ул., 21 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 3792 | 33 | Ровеньки п., Ст. Разина ул., 23 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 3793 | 34 | Ровеньки п., Ст. Разина ул., 25 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 3794 | 35 | Ровеньки п., Строительная ул., 12 | 2046 - 2048 | - | - | - | - | - | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | 2019 |
| 3795 | 36 | Ровеньки п., Шевченко ул., 19 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2046 - 2048 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 3796 | 37 | Ровеньки п., Шевченко ул., 23 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3797 | 38 | Ровеньки п., Шевченко ул., 30 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 3798 | 39 | Ровеньки п., Шевченко ул., 32 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3799 | 40 | Ровеньский р-н, Нагорье с., Механизаторов ул., 6 | 2020 | 2020 | 2020 | - | - | - | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - | - | 2020 | 2020 |
| Старооскольский городской округ |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3800 | 1 | Старооскольский р-н, Бабанинка с., Сосновый Бор пер., 2 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 3801 | 2 | Старооскольский р-н, Ивановка с., Молодежная ул., 13 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3802 | 3 | Старооскольский р-н, Монаково с., Весенняя ул., 101 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3803 | 4 | Старооскольский р-н, Монаково с., Садовая ул., 8 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3804 | 5 | Старооскольский р-н, Монаково с., Садовая ул., 9 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 3805 | 6 | Старооскольский р-н, Монаково с., Садовая ул., 11 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3806 | 7 | Старооскольский р-н, Монаково с., Центральная ул., 10 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3807 | 8 | Старооскольский р-н, Монаково с., Центральная ул., 15 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3808 | 9 | Старооскольский р-н, Монаково с., Центральная ул., 25 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3809 | 10 | Старооскольский р-н, Монаково с., Школьная ул., 12 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3810 | 11 | Старооскольский р-н, Монаково с., Школьная ул., 13 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 3811 | 12 | Старооскольский р-н, Монаково с., Школьная ул., 14 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3812 | 13 | Старооскольский р-н, Монаково с., Школьная ул., 21 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3813 | 14 | Старооскольский р-н, Монаково с., Школьная ул., 22 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3814 | 15 | Старооскольский р-н, Новоселовка с., Ездоцкий пер., 9 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | - | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 3815 | 16 | Старооскольский р-н, Песчанка с., Заводская ул., 13 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 3816 | 17 | Старооскольский р-н, Песчанка с., Заводская ул., 15 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 3817 | 18 | Старооскольский р-н, Песчанка с., Заводская ул., 17 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 3818 | 19 | Старооскольский р-н, Федосеевка с., Натальи Лихачевой ул., 1 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 3819 | 20 | Старооскольский р-н, Федосеевка с., Натальи Лихачевой ул., 2 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 3820 | 21 | Старооскольский р-н, Федосеевка с., Натальи Лихачевой ул., 6 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 3821 | 22 | Старооскольский р-н, Федосеевка с., Натальи Лихачевой ул., 7 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 3822 | 23 | Старооскольский р-н, Федосеевка с., Натальи Лихачевой ул., 36 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 3823 | 24 | Старооскольский р-н, Федосеевка с., Натальи Лихачевой ул., 37 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 3824 | 25 | Старооскольский р-н, Федосеевка с., Натальи Лихачевой ул., 38 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 3825 | 26 | Старооскольский р-н, Федосеевка с., Натальи Лихачевой ул., 39 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 3826 | 27 | Старый Оскол г., 22 Партсъезда ул., 1 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2023 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 3827 | 28 | Старый Оскол г., 3-й Заводской пер., 25 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 3828 | 29 | Старый Оскол г., 8 Марта ул., 40/1 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 3829 | 30 | Старый Оскол г., 8 Марта ул., 42 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 3830 | 31 | Старый Оскол г., 9 Января ул., 10/76 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 3831 | 32 | Старый Оскол г., Белинского ул., 4 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 3832 | 33 | Старый Оскол г., Буденного мкр, 4 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2022 - 2023 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 3833 | 34 | Старый Оскол г., Буденного мкр, 4а | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2023 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 3834 | 35 | Старый Оскол г., Буденного мкр, 5 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2022 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 3835 | 36 | Старый Оскол г., Буденного мкр, 6 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2022 - 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 3836 | 37 | Старый Оскол г., Буденного мкр, 6а | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2022 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 3837 | 38 | Старый Оскол г., Буденного мкр, 6б | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2022 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 3838 | 39 | Старый Оскол г., Буденного мкр, 6в | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2023 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 3839 | 40 | Старый Оскол г., Буденного мкр, 7 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2022 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 3840 | 41 | Старый Оскол г., Буденного мкр, 7а | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2022 - 2023 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 3841 | 42 | Старый Оскол г., Буденного мкр, 8 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2022 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 3842 | 43 | Старый Оскол г., Буденного мкр, 8а | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2022 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 3843 | 44 | Старый Оскол г., Буденного мкр, 9 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2022 - 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 3844 | 45 | Старый Оскол г., Буденного мкр, 16 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | - | 2038 | - | 2038 | 2038 |
| 3845 | 46 | Старый Оскол г., Ватутина ул., 61 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 3846 | 47 | Старый Оскол г., Ватутина ул., 85 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2023 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 3847 | 48 | Старый Оскол г., Весенний мкр, 1 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 3848 | 49 | Старый Оскол г., Весенний мкр, 2 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 3849 | 50 | Старый Оскол г., Весенний мкр, 3 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 3850 | 51 | Старый Оскол г., Весенний мкр, 3а | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 3851 | 52 | Старый Оскол г., Весенний мкр, 3б | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2043 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2024 | 2024 |
| 3852 | 53 | Старый Оскол г., Весенний мкр, 4 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 |
| 3853 | 54 | Старый Оскол г., Весенний мкр, 4а | 2043 - 2045 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2019 | 2019 |
| 3854 | 55 | Старый Оскол г., Весенний мкр, 5 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 3855 | 56 | Старый Оскол г., Весенний мкр, 5а | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 3856 | 57 | Старый Оскол г., Весенний мкр, 6 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2019 | 2019 |
| 3857 | 58 | Старый Оскол г., Весенний мкр, 7 | 2043 - 2045 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2020 | 2020 |
| 3858 | 59 | Старый Оскол г., Весенний мкр, 8 | 2043 - 2045 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2019 | 2019 |
| 3859 | 60 | Старый Оскол г., Весенний мкр, 9 | 2043 - 2045 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2020 | 2020 |
| 3860 | 61 | Старый Оскол г., Весенний мкр, 10 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2040 - 2042 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 3861 | 62 | Старый Оскол г., Весенний мкр, 12 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2022 - 2023 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 3862 | 63 | Старый Оскол г., Весенний мкр, 13 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2022 - 2023 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 3863 | 64 | Старый Оскол г., Весенний мкр, 14 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2022 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 3864 | 65 | Старый Оскол г., Весенний мкр, 15 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 3865 | 66 | Старый Оскол г., Весенний мкр, 16 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2022 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 3866 | 67 | Старый Оскол г., Весенний мкр, 17 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2022 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 3867 | 68 | Старый Оскол г., Весенний мкр, 18 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2022 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 3868 | 69 | Старый Оскол г., Весенний мкр, 19 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 3869 | 70 | Старый Оскол г., Весенний мкр, 20 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2022 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 3870 | 71 | Старый Оскол г., Весенний мкр, 21 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2022 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 3871 | 72 | Старый Оскол г., Весенний мкр, 22 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2022 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 3872 | 73 | Старый Оскол г., Володарского ул., 14а | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3873 | 74 | Старый Оскол г., Володарского ул., 19а | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 3874 | 75 | Старый Оскол г., Володарского ул., 44 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 3875 | 76 | Старый Оскол г., Володарского ул., 62 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3876 | 77 | Старый Оскол г., Восточный мкр, 1 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2022 - 2023 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 3877 | 78 | Старый Оскол г., Восточный мкр, 1а | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2022 - 2023 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 3878 | 79 | Старый Оскол г., Восточный мкр, 1б | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2022 - 2023 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 3879 | 80 | Старый Оскол г., Восточный мкр, 2 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2022 - 2023 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 3880 | 81 | Старый Оскол г., Восточный мкр, 2а | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2023 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 3881 | 82 | Старый Оскол г., Восточный мкр, 3 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2023 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 3882 | 83 | Старый Оскол г., Восточный мкр, 3а | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2023 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 3883 | 84 | Старый Оскол г., Восточный мкр, 4 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3884 | 85 | Старый Оскол г., Восточный мкр, 5 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3885 | 86 | Старый Оскол г., Восточный мкр, 6 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2023 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 3886 | 87 | Старый Оскол г., Восточный мкр, 7 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3887 | 88 | Старый Оскол г., Восточный мкр, 8 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3888 | 89 | Старый Оскол г., Восточный мкр, 9 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3889 | 90 | Старый Оскол г., Восточный мкр, 10 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2023 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 3890 | 91 | Старый Оскол г., Восточный мкр, 11 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3891 | 92 | Старый Оскол г., Восточный мкр, 11а | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3892 | 93 | Старый Оскол г., Восточный мкр, 12 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3893 | 94 | Старый Оскол г., Восточный мкр, 14 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3894 | 95 | Старый Оскол г., Восточный мкр, 15 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3895 | 96 | Старый Оскол г., Восточный мкр, 16 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3896 | 97 | Старый Оскол г., Восточный мкр, 17 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3897 | 98 | Старый Оскол г., Восточный мкр, 43 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3898 | 99 | Старый Оскол г., Восточный мкр, 44 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3899 | 100 | Старый Оскол г., Восточный мкр, 45 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3900 | 101 | Старый Оскол г., Восточный мкр, 46 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3901 | 102 | Старый Оскол г., Восточный мкр, 47 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3902 | 103 | Старый Оскол г., Восточный мкр, 48 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3903 | 104 | Старый Оскол г., Восточный мкр, 49 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3904 | 105 | Старый Оскол г., Восточный мкр, 50 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 3905 | 106 | Старый Оскол г., Горняк мкр, 1 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 3906 | 107 | Старый Оскол г., Горняк мкр, 2 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 3907 | 108 | Старый Оскол г., Горняк мкр, 3 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 3908 | 109 | Старый Оскол г., Горняк мкр, 4 | 2043 - 2045 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2020 | 2020 |
| 3909 | 110 | Старый Оскол г., Горняк мкр, 5 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3910 | 111 | Старый Оскол г., Горняк мкр, 8 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 3911 | 112 | Старый Оскол г., Горняк мкр, 9 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 3912 | 113 | Старый Оскол г., Горняк мкр, 10 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3913 | 114 | Старый Оскол г., Горняк мкр, 11 | 2043 - 2045 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2020 | 2020 |
| 3914 | 115 | Старый Оскол г., Горняк мкр, 12 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 3915 | 116 | Старый Оскол г., Горняк мкр, 13 | 2043 - 2045 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2020 | 2020 |
| 3916 | 117 | Старый Оскол г., Горняк мкр, 14 | 2043 - 2045 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2020 | 2020 |
| 3917 | 118 | Старый Оскол г., Горняк мкр, 16 | 2043 - 2045 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2019 | 2019 |
| 3918 | 119 | Старый Оскол г., Горняк мкр, 17 | 2043 - 2045 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2020 | 2020 |
| 3919 | 120 | Старый Оскол г., Горняк мкр, 18 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 3920 | 121 | Старый Оскол г., Горняк мкр, 20 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2019 | 2019 |
| 3921 | 122 | Старый Оскол г., Горняк мкр, 21 | 2043 - 2045 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2030 | 2030 |
| 3922 | 123 | Старый Оскол г., Горняк мкр, 22 | 2043 - 2045 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2020 | 2020 |
| 3923 | 124 | Старый Оскол г., Горняк мкр, 24 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 3924 | 125 | Старый Оскол г., Горняк мкр, 25 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 3925 | 126 | Старый Оскол г., Горняк мкр, 27 | 2043 - 2045 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2019 | 2019 |
| 3926 | 127 | Старый Оскол г., Горняк мкр, 28 | 2043 - 2045 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2019 | 2019 |
| 3927 | 128 | Старый Оскол г., Горняк мкр, 30 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 3928 | 129 | Старый Оскол г., Горняк мкр, 31 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3929 | 130 | Старый Оскол г., Горняк мкр, 32 | 2043 - 2045 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2030 | 2030 |
| 3930 | 131 | Старый Оскол г., Горняк мкр, 33 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 3931 | 132 | Старый Оскол г., Горняк мкр, 34 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 3932 | 133 | Старый Оскол г., Демократическая ул., 3 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 3933 | 134 | Старый Оскол г., Дружбы б-р, 4 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2023 - 2042 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 3934 | 135 | Старый Оскол г., Дружбы б-р, 6 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2023 - 2042 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 3935 | 136 | Старый Оскол г., Дружбы б-р, 8 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2023 - 2042 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 3936 | 137 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 1 мкр, 2 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3937 | 138 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 1 мкр, 3 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3938 | 139 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 1 мкр, 4 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3939 | 140 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 1 мкр, 5 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 3940 | 141 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 1 мкр, 6 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3941 | 142 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 1 мкр, 7 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 3942 | 143 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 1 мкр, 8 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 3943 | 144 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 1 мкр, 9 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 3944 | 145 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 1 мкр, 10 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3945 | 146 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 1 мкр, 11 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3946 | 147 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 1 мкр, 12 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3947 | 148 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 1 мкр, 13 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3948 | 149 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 1 мкр, 14 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3949 | 150 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 1 мкр, 15 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3950 | 151 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 1 мкр, 16 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 3951 | 152 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 1 мкр, 17 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 3952 | 153 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 1 мкр, 18 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 3953 | 154 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 1 мкр, 19 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 3954 | 155 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 1 мкр, 20 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3955 | 156 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 1 мкр, 21 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3956 | 157 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 2 мкр, 1 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 3957 | 158 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 2 мкр, 2 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 3958 | 159 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 2 мкр, 2, корп. а | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 3959 | 160 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 2 мкр, 2, корп. б | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 3960 | 161 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 2 мкр, 3 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 3961 | 162 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 2 мкр, 4 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3962 | 163 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 2 мкр, 5 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 3963 | 164 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 3 мкр, 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2024 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 3964 | 165 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 3 мкр, 1, корп. а | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 3965 | 166 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 3 мкр, 2 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 3966 | 167 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 3 мкр, 3 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 3967 | 168 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 3 мкр, 4 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 3968 | 169 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 3 мкр, 5 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 3969 | 170 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 3 мкр, 6 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3970 | 171 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 3 мкр, 6, корп. а | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3971 | 172 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 3 мкр, 6, корп. б | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3972 | 173 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 3 мкр, 7 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 3973 | 174 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 3 мкр, 8 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 3974 | 175 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 3 мкр, 9 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 3975 | 176 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 3 мкр, 10 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 3976 | 177 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 3 мкр, 11 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 3977 | 178 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 3 мкр, 12 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - |  |  |
| 3978 | 179 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 3 мкр, 13 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 3979 | 180 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 3 мкр, 14 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 3980 | 181 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 3 мкр, 30 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 3981 | 182 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 3 мкр, 31, корп. а | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 3982 | 183 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 3 мкр, 31, корп. б | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 3983 | 184 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 3 мкр, 33 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 3984 | 185 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 3 мкр, 34 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 3985 | 186 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 3 мкр, 35 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 3986 | 187 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 3 мкр, 36 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 3987 | 188 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 3 мкр, 37 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3988 | 189 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 3 мкр, 38 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3989 | 190 | Старый Оскол г., Дубрава кв-л, 3 мкр, 39 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 3990 | 191 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 1 | 2043 - 2045 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2020 | 2020 |
| 3991 | 192 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 2 | 2043 - 2045 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2020 | 2020 |
| 3992 | 193 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 3 | 2043 - 2045 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2030 | 2030 |
| 3993 | 194 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 4 | 2043 - 2045 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2020 | 2020 |
| 3994 | 195 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 6 | 2043 - 2045 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2030 | 2030 |
| 3995 | 196 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 7 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 3996 | 197 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 8 | 2043 - 2045 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2030 | 2030 |
| 3997 | 198 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 9 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 3998 | 199 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 10 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2043 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - |  |  |
| 3999 | 200 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 11 | 2043 - 2045 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2030 | 2030 |
| 4000 | 201 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 12 | 2043 - 2045 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2020 | 2020 |
| 4001 | 202 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 13 | 2043 - 2045 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2020 | 2020 |
| 4002 | 203 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 16 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2023 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 4003 | 204 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 17 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2021 - 2022 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - |  |  |
| 4004 | 205 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 18 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2022 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 4005 | 206 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 19 | 2043 - 2045 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2019 | 2019 |
| 4006 | 207 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 20 | 2046 - 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2048 | 2048 |
| 4007 | 208 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 21 | 2046 - 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2048 | 2048 |
| 4008 | 209 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 22 | 2043 - 2045 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2019 | 2019 |
| 4009 | 210 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 23 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2040 - 2042 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4010 | 211 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 23а | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2040 - 2042 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 |
| 4011 | 212 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 24 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2040 - 2042 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4012 | 213 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 24а | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2019 - 2043 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - |  |  |
| 4013 | 214 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 25 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2040 - 2042 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 |
| 4014 | 215 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 26 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 4015 | 216 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 27 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2040 - 2042 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 4016 | 217 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 28 | 2043 - 2045 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2033 | 2033 |
| 4017 | 218 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 29 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2022 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 4018 | 219 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 29а | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2022 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 4019 | 220 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 29б | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2022 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 4020 | 221 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 30 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2022 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 4021 | 222 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 30а | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2022 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 4022 | 223 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 39 | 2025 - 2027 | 2024 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2043 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - |  |  |
| 4023 | 224 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 40 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2040 - 2042 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4024 | 225 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 41 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2040 - 2042 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4025 | 226 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 42 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2040 - 2043 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4026 | 227 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 43 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2040 - 2043 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 4027 | 228 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 44 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2043 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 4028 | 229 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 45 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2043 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4029 | 230 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 46а | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2043 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 4030 | 231 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 46б | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2023 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 4031 | 232 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 47 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2040 - 2043 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4032 | 233 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 49 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2043 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 4033 | 234 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 50 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2040 - 2043 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 4034 | 235 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 51 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2043 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 4035 | 236 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 52 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2043 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 4036 | 237 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 53 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4037 | 238 | Старый Оскол г., Жукова мкр, 53а | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4038 | 239 | Старый Оскол г., Заводская ул., 2 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 4039 | 240 | Старый Оскол г., Заводская ул., 2а | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4040 | 241 | Старый Оскол г., Заводская ул., 2б | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 4041 | 242 | Старый Оскол г., Заречье мкр, 6 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4042 | 243 | Старый Оскол г., Заречье мкр, 13 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 4043 | 244 | Старый Оскол г., Заречье мкр, 13а | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 4044 | 245 | Старый Оскол г., Заречье мкр, 14 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4045 | 246 | Старый Оскол г., Заречье мкр, 15 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 4046 | 247 | Старый Оскол г., Заречье мкр, 22 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4047 | 248 | Старый Оскол г., Звездный мкр, 1 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2020 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4048 | 249 | Старый Оскол г., Звездный мкр, 2 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4049 | 250 | Старый Оскол г., Звездный мкр, 3/4 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2020 - 2021 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4050 | 251 | Старый Оскол г., Звездный мкр, 5 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 4051 | 252 | Старый Оскол г., Звездный мкр, 6 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4052 | 253 | Старый Оскол г., Звездный мкр, 7 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2019 - 2020 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4053 | 254 | Старый Оскол г., Звездный мкр, 8 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2020 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4054 | 255 | Старый Оскол г., Звездный мкр, 9 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2021 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4055 | 256 | Старый Оскол г., Звездный мкр, 10 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2021 - 2022 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4056 | 257 | Старый Оскол г., Звездный мкр, 11 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 4057 | 258 | Старый Оскол г., Звездный мкр, 12 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2019 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4058 | 259 | Старый Оскол г., Зеленый Лог мкр, 1 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2022 - 2023 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 4059 | 260 | Старый Оскол г., Зеленый Лог мкр, 1а | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 4060 | 261 | Старый Оскол г., Зеленый Лог мкр, 1б | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 4061 | 262 | Старый Оскол г., Зеленый Лог мкр, 2 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 4062 | 263 | Старый Оскол г., Зеленый Лог мкр, 3 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 4063 | 264 | Старый Оскол г., Зеленый Лог мкр, 4 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 4064 | 265 | Старый Оскол г., Зеленый Лог мкр, 5 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 4065 | 266 | Старый Оскол г., Зеленый Лог мкр, 6 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 4066 | 267 | Старый Оскол г., Зеленый Лог мкр, 7 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 4067 | 268 | Старый Оскол г., Индустриальная ул., 12 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 4068 | 269 | Старый Оскол г., Индустриальная ул., 14 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4069 | 270 | Старый Оскол г., Индустриальная ул., 14а | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4070 | 271 | Старый Оскол г., Индустриальная ул., 16а | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4071 | 272 | Старый Оскол г., Индустриальная ул., 18а | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4072 | 273 | Старый Оскол г., Индустриальная ул., 19а | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 4073 | 274 | Старый Оскол г., Индустриальная ул., 20 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 4074 | 275 | Старый Оскол г., Индустриальная ул., 21 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 4075 | 276 | Старый Оскол г., Индустриальная ул., 21а | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 4076 | 277 | Старый Оскол г., Интернациональный мкр, 1 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2040 - 2042 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4077 | 278 | Старый Оскол г., Интернациональный мкр, 2 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 4078 | 279 | Старый Оскол г., Интернациональный мкр, 3 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2040 - 2042 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4079 | 280 | Старый Оскол г., Интернациональный мкр, 4 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 4080 | 281 | Старый Оскол г., Интернациональный мкр, 5 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 4081 | 282 | Старый Оскол г., Интернациональный мкр, 6 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 4082 | 283 | Старый Оскол г., Интернациональный мкр, 7 | 2043 - 2045 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2030 | 2030 |
| 4083 | 284 | Старый Оскол г., Интернациональный мкр, 8 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 4084 | 285 | Старый Оскол г., Интернациональный мкр, 10 | 2043 - 2045 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2030 | 2030 |
| 4085 | 286 | Старый Оскол г., Интернациональный мкр, 12 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 4086 | 287 | Старый Оскол г., Интернациональный мкр, 13 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 4087 | 288 | Старый Оскол г., Интернациональный мкр, 14 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 4088 | 289 | Старый Оскол г., Интернациональный мкр, 15 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 4089 | 290 | Старый Оскол г., Интернациональный мкр, 16 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4090 | 291 | Старый Оскол г., Интернациональный мкр, 17 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 4091 | 292 | Старый Оскол г., Интернациональный мкр, 20 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 4092 | 293 | Старый Оскол г., Интернациональный мкр, 21 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 4093 | 294 | Старый Оскол г., Интернациональный мкр, 25 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 4094 | 295 | Старый Оскол г., Интернациональный мкр, 26 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 4095 | 296 | Старый Оскол г., Интернациональный мкр, 27 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4096 | 297 | Старый Оскол г., Интернациональный мкр, 28 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 4097 | 298 | Старый Оскол г., Интернациональный мкр, 29 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 4098 | 299 | Старый Оскол г., Интернациональный мкр, 31 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 4099 | 300 | Старый Оскол г., Интернациональный мкр, 32 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 4100 | 301 | Старый Оскол г., Интернациональный мкр, 33 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4101 | 302 | Старый Оскол г., Интернациональный мкр, 34 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 - 2023 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 |
| 4102 | 303 | Старый Оскол г., Интернациональный мкр, 36 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4103 | 304 | Старый Оскол г., Интернациональный мкр, 38 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 4104 | 305 | Старый Оскол г., Интернациональный мкр, 39 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 |
| 4105 | 306 | Старый Оскол г., Интернациональный мкр, 41 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 4106 | 307 | Старый Оскол г., Интернациональный мкр, 42 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 4107 | 308 | Старый Оскол г., Интернациональный мкр, 45 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 |
| 4108 | 309 | Старый Оскол г., Интернациональный мкр, 46 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 4109 | 310 | Старый Оскол г., Интернациональный мкр, 47 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 4110 | 311 | Старый Оскол г., Интернациональный мкр, 48 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 4111 | 312 | Старый Оскол г., Интернациональный мкр, 49 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 4112 | 313 | Старый Оскол г., Интернациональный мкр, 49а | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 |
| 4113 | 314 | Старый Оскол г., Калинина ул., 1/4 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4114 | 315 | Старый Оскол г., Коммунистическая ул., 9 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 4115 | 316 | Старый Оскол г., Комсомольская ул., 39 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4116 | 317 | Старый Оскол г., Комсомольская ул., 40 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 4117 | 318 | Старый Оскол г., Комсомольская ул., 42 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 4118 | 319 | Старый Оскол г., Комсомольская ул., 48 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 4119 | 320 | Старый Оскол г., Комсомольская ул., 62 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 4120 | 321 | Старый Оскол г., Комсомольский пр-т, 1 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4121 | 322 | Старый Оскол г., Комсомольский пр-т, 1б | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 4122 | 323 | Старый Оскол г., Комсомольский пр-т, 2 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 4123 | 324 | Старый Оскол г., Комсомольский пр-т, 2б | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 4124 | 325 | Старый Оскол г., Комсомольский пр-т, 3 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 4125 | 326 | Старый Оскол г., Комсомольский пр-т, 3а | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 4126 | 327 | Старый Оскол г., Комсомольский пр-т, 3б | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 4127 | 328 | Старый Оскол г., Комсомольский пр-т, 5 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 4128 | 329 | Старый Оскол г., Комсомольский пр-т, 10 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 4129 | 330 | Старый Оскол г., Комсомольский пр-т, 27 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4130 | 331 | Старый Оскол г., Комсомольский пр-т, 29 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4131 | 332 | Старый Оскол г., Комсомольский пр-т, 31 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2034 - 2036 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2034 - 2036 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 4132 | 333 | Старый Оскол г., Комсомольский пр-т, 33 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2043 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - |  |  |
| 4133 | 334 | Старый Оскол г., Комсомольский пр-т, 35 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2043 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4134 | 335 | Старый Оскол г., Комсомольский пр-т, 65 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4135 | 336 | Старый Оскол г., Комсомольский пр-т, 70 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 4136 | 337 | Старый Оскол г., Комсомольский пр-т, 71а | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4137 | 338 | Старый Оскол г., Комсомольский пр-т, 71б | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 4138 | 339 | Старый Оскол г., Комсомольский пр-т, 71в | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 4139 | 340 | Старый Оскол г., Комсомольский пр-т, 71г | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 4140 | 341 | Старый Оскол г., Комсомольский пр-т, 73а | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 4141 | 342 | Старый Оскол г., Комсомольский пр-т, 73б | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 4142 | 343 | Старый Оскол г., Комсомольский пр-т, 73е | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 4143 | 344 | Старый Оскол г., Комсомольский пр-т, 73ж | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 4144 | 345 | Старый Оскол г., Комсомольский пр-т, 75а | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4145 | 346 | Старый Оскол г., Комсомольский пр-т, 77 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - |  |  |
| 4146 | 347 | Старый Оскол г., Конева мкр, 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 4147 | 348 | Старый Оскол г., Конева мкр, 2 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 4148 | 349 | Старый Оскол г., Конева мкр, 3 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2023 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 4149 | 350 | Старый Оскол г., Конева мкр, 5 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2022 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 4150 | 351 | Старый Оскол г., Конева мкр, 6 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2022 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 4151 | 352 | Старый Оскол г., Конева мкр, 6а | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2022 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 4152 | 353 | Старый Оскол г., Конева мкр, 7 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2022 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4153 | 354 | Старый Оскол г., Конева мкр, 8 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2022 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 4154 | 355 | Старый Оскол г., Конева мкр, 8а | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2022 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 4155 | 356 | Старый Оскол г., Конева мкр, 9 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2022 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4156 | 357 | Старый Оскол г., Конева мкр, 10 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2022 - 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 4157 | 358 | Старый Оскол г., Конева мкр, 11 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2022 - 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 4158 | 359 | Старый Оскол г., Конева мкр, 13 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2022 - 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 4159 | 360 | Старый Оскол г., Королева мкр, 1 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2022 - 2023 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4160 | 361 | Старый Оскол г., Королева мкр, 1а | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2022 - 2023 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4161 | 362 | Старый Оскол г., Королева мкр, 3 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2022 - 2023 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4162 | 363 | Старый Оскол г., Королева мкр, 3а | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2022 - 2023 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 4163 | 364 | Старый Оскол г., Королева мкр, 4 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2022 - 2023 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4164 | 365 | Старый Оскол г., Королева мкр, 5 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2022 - 2023 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 4165 | 366 | Старый Оскол г., Королева мкр, 5а | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2022 - 2023 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 4166 | 367 | Старый Оскол г., Королева мкр, 6 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2022 - 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 4167 | 368 | Старый Оскол г., Королева мкр, 7 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2022 - 2023 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4168 | 369 | Старый Оскол г., Королева мкр, 8 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2022 - 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 4169 | 370 | Старый Оскол г., Королева мкр, 9 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2022 - 2023 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4170 | 371 | Старый Оскол г., Королева мкр, 10 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2023 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 4171 | 372 | Старый Оскол г., Королева мкр, 11 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2022 - 2023 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 4172 | 373 | Старый Оскол г., Королева мкр, 12 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2022 - 2023 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4173 | 374 | Старый Оскол г., Королева мкр, 12а | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2022 - 2023 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4174 | 375 | Старый Оскол г., Королева мкр, 13 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2022 - 2023 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 4175 | 376 | Старый Оскол г., Королева мкр, 14 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2022 - 2023 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 4176 | 377 | Старый Оскол г., Королева мкр, 18 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2023 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 4177 | 378 | Старый Оскол г., Королева мкр, 19 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 4178 | 379 | Старый Оскол г., Королева мкр, 24 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2022 - 2023 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 4179 | 380 | Старый Оскол г., Королева мкр, 28 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2022 - 2023 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 4180 | 381 | Старый Оскол г., Королева мкр, 29 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2023 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 4181 | 382 | Старый Оскол г., Королева мкр, 29а | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2023 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 4182 | 383 | Старый Оскол г., Королева мкр, 29б | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2022 - 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 4183 | 384 | Старый Оскол г., Королева мкр, 31 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2022 - 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 4184 | 385 | Старый Оскол г., Королева мкр, 31а | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2022 - 2023 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 4185 | 386 | Старый Оскол г., Королева мкр, 32а | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2022 - 2023 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 4186 | 387 | Старый Оскол г., Королева мкр, 32б | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2022 - 2023 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 4187 | 388 | Старый Оскол г., Королева мкр, 32в | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2022 - 2023 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 4188 | 389 | Старый Оскол г., Королева мкр, 33 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2023 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 4189 | 390 | Старый Оскол г., Королева мкр, 35 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2022 - 2023 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 4190 | 391 | Старый Оскол г., Королева мкр, 36 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 4191 | 392 | Старый Оскол г., Королева мкр, 37 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 4192 | 393 | Старый Оскол г., Королева мкр, 38 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 4193 | 394 | Старый Оскол г., Космос мкр, 1а | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 4194 | 395 | Старый Оскол г., Космос мкр, 1б | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4195 | 396 | Старый Оскол г., Космос мкр, 1в | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2023 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 4196 | 397 | Старый Оскол г., Космос мкр, 2 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4197 | 398 | Старый Оскол г., Космос мкр, 2а | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 4198 | 399 | Старый Оскол г., Космос мкр, 3 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4199 | 400 | Старый Оскол г., Космос мкр, 3а | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 4200 | 401 | Старый Оскол г., Космос мкр, 4 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 4201 | 402 | Старый Оскол г., Космос мкр, 5 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4202 | 403 | Старый Оскол г., Космос мкр, 5а | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4203 | 404 | Старый Оскол г., Космос мкр, 9 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 4204 | 405 | Старый Оскол г., Космос мкр, 9а | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - |  |  |
| 4205 | 406 | Старый Оскол г., Космос мкр, 12 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 4206 | 407 | Старый Оскол г., Космос мкр, 13 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 4207 | 408 | Старый Оскол г., Космос мкр, 14 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 4208 | 409 | Старый Оскол г., Космос мкр, 15 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 4209 | 410 | Старый Оскол г., Красноармейский пер., 3 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 4210 | 411 | Старый Оскол г., Красноармейский пер., 5 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 4211 | 412 | Старый Оскол г., Красноармейский пер., 7 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 4212 | 413 | Старый Оскол г., Красноармейский пер., 9 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4213 | 414 | Старый Оскол г., Крутикова ул., 17 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2022 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 4214 | 415 | Старый Оскол г., Лебединец мкр, 1 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 4215 | 416 | Старый Оскол г., Лебединец мкр, 2 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | 2019 |
| 4216 | 417 | Старый Оскол г., Лебединец мкр, 3 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 4217 | 418 | Старый Оскол г., Лебединец мкр, 4 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 |
| 4218 | 419 | Старый Оскол г., Лебединец мкр, 5 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4219 | 420 | Старый Оскол г., Лебединец мкр, 6 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 4220 | 421 | Старый Оскол г., Лебединец мкр, 7 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | 2019 |
| 4221 | 422 | Старый Оскол г., Лебединец мкр, 8 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 |
| 4222 | 423 | Старый Оскол г., Лебединец мкр, 9 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | 2019 |
| 4223 | 424 | Старый Оскол г., Лебединец мкр, 10 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | 2019 |
| 4224 | 425 | Старый Оскол г., Лебединец мкр, 11 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 4225 | 426 | Старый Оскол г., Лебединец мкр, 12 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | 2019 |
| 4226 | 427 | Старый Оскол г., Лебединец мкр, 13 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 4227 | 428 | Старый Оскол г., Лебединец мкр, 14 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 4228 | 429 | Старый Оскол г., Лебединец мкр, 15 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2020 | 2020 |
| 4229 | 430 | Старый Оскол г., Лебединец мкр, 16 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 4230 | 431 | Старый Оскол г., Лебединец мкр, 17 | 2043 - 2045 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2020 | 2020 |
| 4231 | 432 | Старый Оскол г., Лебединец мкр, 18 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 4232 | 433 | Старый Оскол г., Лебединец мкр, 19 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 4233 | 434 | Старый Оскол г., Лебединец мкр, 20 | 2043 - 2045 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2030 | 2030 |
| 4234 | 435 | Старый Оскол г., Лебединец мкр, 21 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 4235 | 436 | Старый Оскол г., Лебединец мкр, 22 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2040 - 2042 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4236 | 437 | Старый Оскол г., Лебединец мкр, 23 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2040 - 2042 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4237 | 438 | Старый Оскол г., Лебединец мкр, 24 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 4238 | 439 | Старый Оскол г., Лебединец мкр, 24а | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 4239 | 440 | Старый Оскол г., Лебединец мкр, 25 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | 2019 |
| 4240 | 441 | Старый Оскол г., Лебединец мкр, 26 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | 2019 |
| 4241 | 442 | Старый Оскол г., Лебединец мкр, 27 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2023 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 4242 | 443 | Старый Оскол г., Лебединец мкр, 27а | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2023 - 2042 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 4243 | 444 | Старый Оскол г., Лебединец мкр, 35 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2019 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - |  |  |
| 4244 | 445 | Старый Оскол г., Ленина ул., 5 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 4245 | 446 | Старый Оскол г., Ленина ул., 6 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 4246 | 447 | Старый Оскол г., Ленина ул., 8 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 4247 | 448 | Старый Оскол г., Ленина ул., 10 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4248 | 449 | Старый Оскол г., Ленина ул., 11 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4249 | 450 | Старый Оскол г., Ленина ул., 12/12 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4250 | 451 | Старый Оскол г., Ленина ул., 21/1 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 4251 | 452 | Старый Оскол г., Ленина ул., 27 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 4252 | 453 | Старый Оскол г., Ленина ул., 33/55 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2019 | 2019 |
| 4253 | 454 | Старый Оскол г., Ленина ул., 40 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 4254 | 455 | Старый Оскол г., Ленина ул., 42 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 4255 | 456 | Старый Оскол г., Ленина ул., 43 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 4256 | 457 | Старый Оскол г., Ленина ул., 51 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 4257 | 458 | Старый Оскол г., Ленина ул., 52 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4258 | 459 | Старый Оскол г., Ленина ул., 65 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 4259 | 460 | Старый Оскол г., Ленина ул., 67/9 | 2043 - 2045 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2020 | 2020 |
| 4260 | 461 | Старый Оскол г., Ленина ул., 70/3а | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 4261 | 462 | Старый Оскол г., Ленина ул., 72 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4262 | 463 | Старый Оскол г., Ленина ул., 73 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 4263 | 464 | Старый Оскол г., Ленина ул., 74/7 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4264 | 465 | Старый Оскол г., Ленина ул., 75 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 4265 | 466 | Старый Оскол г., Ленина ул., 77 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 4266 | 467 | Старый Оскол г., Ленина ул., 79/1 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4267 | 468 | Старый Оскол г., Ленина ул., 81/2 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4268 | 469 | Старый Оскол г., Ленина ул., 83 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 4269 | 470 | Старый Оскол г., Ленина ул., 85 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4270 | 471 | Старый Оскол г., Ленина ул., 87/1 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4271 | 472 | Старый Оскол г., Лесной мкр, 5 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2022 - 2023 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4272 | 473 | Старый Оскол г., Лесной мкр, 6 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2022 - 2023 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4273 | 474 | Старый Оскол г., Лесной мкр, 7 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2022 - 2023 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4274 | 475 | Старый Оскол г., Лесной мкр, 8 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2022 - 2023 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4275 | 476 | Старый Оскол г., Лесной мкр, 9 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2022 - 2023 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4276 | 477 | Старый Оскол г., Лесной мкр, 10 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 4277 | 478 | Старый Оскол г., Лесной мкр, 11 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2022 - 2023 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4278 | 479 | Старый Оскол г., Лесной мкр, 12 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2022 - 2023 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4279 | 480 | Старый Оскол г., Лесной мкр, 13 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2022 - 2023 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4280 | 481 | Старый Оскол г., Лесной мкр, 14 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2022 - 2023 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4281 | 482 | Старый Оскол г., Лесной мкр, 15 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2022 - 2023 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4282 | 483 | Старый Оскол г., Лесной мкр, 16 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2022 - 2023 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4283 | 484 | Старый Оскол г., Лесной мкр, 16а | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2022 - 2023 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4284 | 485 | Старый Оскол г., Лесной мкр, 17 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2023 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 4285 | 486 | Старый Оскол г., Лесной мкр, 18 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2023 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4286 | 487 | Старый Оскол г., Литвинова ул., 6/2 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4287 | 488 | Старый Оскол г., Макаренко мкр, 1 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 4288 | 489 | Старый Оскол г., Макаренко мкр, 3 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 4289 | 490 | Старый Оскол г., Макаренко мкр, 4 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2022 - 2023 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 4290 | 491 | Старый Оскол г., Макаренко мкр, 4а | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2022 - 2023 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 4291 | 492 | Старый Оскол г., Макаренко мкр, 5 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2022 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4292 | 493 | Старый Оскол г., Макаренко мкр, 6 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2022 - 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 4293 | 494 | Старый Оскол г., Макаренко мкр, 7 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2022 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 4294 | 495 | Старый Оскол г., Макаренко мкр, 11в | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 4295 | 496 | Старый Оскол г., Макаренко мкр, 12 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2043 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 4296 | 497 | Старый Оскол г., Макаренко мкр, 13 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2043 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4297 | 498 | Старый Оскол г., Макаренко мкр, 14 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2019 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4298 | 499 | Старый Оскол г., Макаренко мкр, 15 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2043 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 4299 | 500 | Старый Оскол г., Макаренко мкр, 18 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2043 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 4300 | 501 | Старый Оскол г., Макаренко мкр, 19 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2043 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4301 | 502 | Старый Оскол г., Макаренко мкр, 20 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2019 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - |  |  |
| 4302 | 503 | Старый Оскол г., Макаренко мкр, 21 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2043 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - |  |  |
| 4303 | 504 | Старый Оскол г., Макаренко мкр, 22 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2043 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4304 | 505 | Старый Оскол г., Макаренко мкр, 29 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 4305 | 506 | Старый Оскол г., Макаренко мкр, 31 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2023 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 4306 | 507 | Старый Оскол г., Макаренко мкр, 32 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2023 - 2043 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 4307 | 508 | Старый Оскол г., Макаренко мкр, 33а | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 4308 | 509 | Старый Оскол г., Макаренко мкр, 33б | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 4309 | 510 | Старый Оскол г., Макаренко мкр, 33в | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 4310 | 511 | Старый Оскол г., Макаренко мкр, 34 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2031 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 4311 | 512 | Старый Оскол г., Макаренко мкр, 35 | 2043 - 2045 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2033 | 2033 |
| 4312 | 513 | Старый Оскол г., Макаренко мкр, 36 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2043 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4313 | 514 | Старый Оскол г., Макаренко мкр, 38 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2019 - 2043 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 4314 | 515 | Старый Оскол г., Макаренко мкр, 39 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 4315 | 516 | Старый Оскол г., Макаренко мкр, 40 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2023 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 4316 | 517 | Старый Оскол г., Мира пер., 3 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 4317 | 518 | Старый Оскол г., Мира пер., 4 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 4318 | 519 | Старый Оскол г., Мира пер., 16 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 4319 | 520 | Старый Оскол г., Мира пер., 18 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 4320 | 521 | Старый Оскол г., Мичурина ул., 4а | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 4321 | 522 | Старый Оскол г., Мичурина ул., 4б | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 4322 | 523 | Старый Оскол г., Молодогвардеец мкр, 1 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2040 - 2042 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 4323 | 524 | Старый Оскол г., Молодогвардеец мкр, 1а | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 4324 | 525 | Старый Оскол г., Молодогвардеец мкр, 2 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2040 - 2042 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 4325 | 526 | Старый Оскол г., Молодогвардеец мкр, 3 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 4326 | 527 | Старый Оскол г., Молодогвардеец мкр, 4 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 4327 | 528 | Старый Оскол г., Молодогвардеец мкр, 5 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 4328 | 529 | Старый Оскол г., Молодогвардеец мкр, 6 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2040 - 2042 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4329 | 530 | Старый Оскол г., Молодогвардеец мкр, 7 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 4330 | 531 | Старый Оскол г., Молодогвардеец мкр, 8 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 4331 | 532 | Старый Оскол г., Молодогвардеец мкр, 9 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 4332 | 533 | Старый Оскол г., Молодогвардеец мкр, 10 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2040 - 2042 | 2027 | 2027 | 2027 | - | 2027 | - | 2027 | 2027 |
| 4333 | 534 | Старый Оскол г., Молодогвардеец мкр, 11 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 |
| 4334 | 535 | Старый Оскол г., Молодогвардеец мкр, 11а | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2043 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - |  |  |
| 4335 | 536 | Старый Оскол г., Молодогвардеец мкр, 12 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 4336 | 537 | Старый Оскол г., Молодогвардеец мкр, 13 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 |
| 4337 | 538 | Старый Оскол г., Молодогвардеец мкр, 16 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2040 - 2042 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - |  |  |
| 4338 | 539 | Старый Оскол г., Молодогвардеец мкр, 16а | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2040 - 2042 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - |  |  |
| 4339 | 540 | Старый Оскол г., Молодогвардеец мкр, 16б | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2040 - 2042 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4340 | 541 | Старый Оскол г., Молодогвардеец мкр, 17 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2043 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - |  |  |
| 4341 | 542 | Старый Оскол г., Молодогвардеец мкр, 18 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2022 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4342 | 543 | Старый Оскол г., Набережный мкр, 1 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2022 - 2023 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 4343 | 544 | Старый Оскол г., Набережный мкр, 2 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2023 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 4344 | 545 | Старый Оскол г., Набережный мкр, 3 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2022 - 2023 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 4345 | 546 | Старый Оскол г., Набережный мкр, 4 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2022 - 2023 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 4346 | 547 | Старый Оскол г., Набережный мкр, 5 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2022 - 2023 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 4347 | 548 | Старый Оскол г., Набережный мкр, 6 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2022 - 2023 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 4348 | 549 | Старый Оскол г., Набережный мкр, 8 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 4349 | 550 | Старый Оскол г., Набережный мкр, 12 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 4350 | 551 | Старый Оскол г., Набережный мкр, 14 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 4351 | 552 | Старый Оскол г., Октябрьская ул., 3 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4352 | 553 | Старый Оскол г., Октябрьская ул., 23 | 2043 - 2045 | 2030 | 2030 | - | 2030 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2030 | 2030 |
| 4353 | 554 | Старый Оскол г., Октябрьская ул., 27 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4354 | 555 | Старый Оскол г., Октябрьская ул., 29 | 2019 | 2028 - 2030 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | 2019 |
| 4355 | 556 | Старый Оскол г., Октябрьская ул., 33 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4356 | 557 | Старый Оскол г., Октябрьская ул., 35 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 4357 | 558 | Старый Оскол г., Октябрьская ул., 37 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4358 | 559 | Старый Оскол г., Олимпийский мкр, 1 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2043 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - |  |  |
| 4359 | 560 | Старый Оскол г., Олимпийский мкр, 3 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 4360 | 561 | Старый Оскол г., Олимпийский мкр, 7 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2020 - 2043 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - |  |  |
| 4361 | 562 | Старый Оскол г., Олимпийский мкр, 13 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2023 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4362 | 563 | Старый Оскол г., Олимпийский мкр, 13а | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2021 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - |  |  |
| 4363 | 564 | Старый Оскол г., Олимпийский мкр, 14 | 2043 - 2045 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2033 | 2033 |
| 4364 | 565 | Старый Оскол г., Олимпийский мкр, 20 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2020 - 2021 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 4365 | 566 | Старый Оскол г., Олимпийский мкр, 20а | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2022 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 4366 | 567 | Старый Оскол г., Олимпийский мкр, 23 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2020 - 2043 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - |  |  |
| 4367 | 568 | Старый Оскол г., Олимпийский мкр, 24 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2021 - 2022 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - |  |  |
| 4368 | 569 | Старый Оскол г., Олимпийский мкр, 29 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2023 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 4369 | 570 | Старый Оскол г., Олимпийский мкр, 30 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2021 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - |  |  |
| 4370 | 571 | Старый Оскол г., Олимпийский мкр, 30а | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2020 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - |  |  |
| 4371 | 572 | Старый Оскол г., Олимпийский мкр, 31 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2020 - 2043 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4372 | 573 | Старый Оскол г., Олимпийский мкр, 35 | 2043 - 2045 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2020 | 2020 |
| 4373 | 574 | Старый Оскол г., Олимпийский мкр, 36 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2021 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - |  |  |
| 4374 | 575 | Старый Оскол г., Олимпийский мкр, 38 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2020 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4375 | 576 | Старый Оскол г., Олимпийский мкр, 39 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2020 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - |  |  |
| 4376 | 577 | Старый Оскол г., Олимпийский мкр, 40 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2022 - 2023 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4377 | 578 | Старый Оскол г., Олимпийский мкр, 40а | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2022 - 2023 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4378 | 579 | Старый Оскол г., Олимпийский мкр, 41 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2021 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - |  |  |
| 4379 | 580 | Старый Оскол г., Олимпийский мкр, 44 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2022 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 4380 | 581 | Старый Оскол г., Олимпийский мкр, 45 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4381 | 582 | Старый Оскол г., Олимпийский мкр, 45а | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2022 - 2023 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 4382 | 583 | Старый Оскол г., Олимпийский мкр, 48 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2021 - 2022 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - |  |  |
| 4383 | 584 | Старый Оскол г., Олимпийский мкр, 49 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2021 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - |  |  |
| 4384 | 585 | Старый Оскол г., Олимпийский мкр, 49а | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2021 - 2022 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - |  |  |
| 4385 | 586 | Старый Оскол г., Олимпийский мкр, 51 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2021 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - |  |  |
| 4386 | 587 | Старый Оскол г., Олимпийский мкр, 55 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2022 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 4387 | 588 | Старый Оскол г., Олимпийский мкр, 56 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2022 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 4388 | 589 | Старый Оскол г., Олимпийский мкр, 59 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2021 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - |  |  |
| 4389 | 590 | Старый Оскол г., Олимпийский мкр, 60 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2021 - 2022 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - |  |  |
| 4390 | 591 | Старый Оскол г., Ольминского мкр, 1 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2021 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - |  |  |
| 4391 | 592 | Старый Оскол г., Ольминского мкр, 1а | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2021 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4392 | 593 | Старый Оскол г., Ольминского мкр, 1б | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2019 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - |  |  |
| 4393 | 594 | Старый Оскол г., Ольминского мкр, 2 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2043 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4394 | 595 | Старый Оскол г., Ольминского мкр, 3/4 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2043 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4395 | 596 | Старый Оскол г., Ольминского мкр, 5 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2019 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4396 | 597 | Старый Оскол г., Ольминского мкр, 6/6а | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2021 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 4397 | 598 | Старый Оскол г., Ольминского мкр, 7 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2020 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - |  |  |
| 4398 | 599 | Старый Оскол г., Ольминского мкр, 7б | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 4399 | 600 | Старый Оскол г., Ольминского мкр, 8 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2022 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 4400 | 601 | Старый Оскол г., Ольминского мкр, 9 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2023 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 4401 | 602 | Старый Оскол г., Ольминского мкр, 11 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2022 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 4402 | 603 | Старый Оскол г., Парковый мкр, 1 | 2043 - 2045 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2030 | 2030 |
| 4403 | 604 | Старый Оскол г., Парковый мкр, 2 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 4404 | 605 | Старый Оскол г., Парковый мкр, 3 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 4405 | 606 | Старый Оскол г., Парковый мкр, 4 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 4406 | 607 | Старый Оскол г., Парковый мкр, 5 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 4407 | 608 | Старый Оскол г., Парковый мкр, 6 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 4408 | 609 | Старый Оскол г., Парковый мкр, 7 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 4409 | 610 | Старый Оскол г., Парковый мкр, 8 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 4410 | 611 | Старый Оскол г., Парковый мкр, 9 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 4411 | 612 | Старый Оскол г., Парковый мкр, 10 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 4412 | 613 | Старый Оскол г., Парковый мкр, 11 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4413 | 614 | Старый Оскол г., Парковый мкр, 12 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 4414 | 615 | Старый Оскол г., Парковый мкр, 13 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 4415 | 616 | Старый Оскол г., Парковый мкр, 14 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 4416 | 617 | Старый Оскол г., Парковый мкр, 15 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | 2019 |
| 4417 | 618 | Старый Оскол г., Парковый мкр, 16 | 2043 - 2045 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2030 | 2030 |
| 4418 | 619 | Старый Оскол г., Парковый мкр, 17 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 |
| 4419 | 620 | Старый Оскол г., Парковый мкр, 18 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 4420 | 621 | Старый Оскол г., Парковый мкр, 19 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2042 | 2027 | 2027 | 2027 | - | 2027 | - | 2027 | 2027 |
| 4421 | 622 | Старый Оскол г., Парковый мкр, 20 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2040 - 2042 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - |  |  |
| 4422 | 623 | Старый Оскол г., Парковый мкр, 21 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2042 | 2027 | 2027 | 2027 | - | 2027 | - | 2027 | 2027 |
| 4423 | 624 | Старый Оскол г., Парковый мкр, 22 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2040 - 2042 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - |  |  |
| 4424 | 625 | Старый Оскол г., Парковый мкр, 23 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2040 - 2042 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4425 | 626 | Старый Оскол г., Парковый мкр, 24 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2040 - 2042 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4426 | 627 | Старый Оскол г., Парковый мкр, 25 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2040 - 2042 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4427 | 628 | Старый Оскол г., Парковый мкр, 26 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2040 - 2042 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - |  |  |
| 4428 | 629 | Старый Оскол г., Парковый мкр, 27 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 4429 | 630 | Старый Оскол г., Парковый мкр, 28 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2023 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 4430 | 631 | Старый Оскол г., Парковый мкр, 38 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2019 - 2023 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4431 | 632 | Старый Оскол г., Первой Конной Армии ул., 25 | 2043 - 2045 | - | 2045 | - | 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2045 | 2045 |
| 4432 | 633 | Старый Оскол г., Первой Конной Армии ул., 27 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 4433 | 634 | Старый Оскол г., Первой Конной Армии ул., 28а | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | - | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 4434 | 635 | Старый Оскол г., Первой Конной Армии ул., 30а | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | - | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4435 | 636 | Старый Оскол г., Первой Конной Армии ул., 30б | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | - | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 4436 | 637 | Старый Оскол г., Первой Конной Армии ул., 35 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | - | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4437 | 638 | Старый Оскол г., Первой Конной Армии ул., 37 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | - | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4438 | 639 | Старый Оскол г., Первой Конной Армии ул., 38 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | - | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 4439 | 640 | Старый Оскол г., Первой Конной Армии ул., 43 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 4440 | 641 | Старый Оскол г., Первой Конной Армии ул., 52 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | - | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4441 | 642 | Старый Оскол г., Первой Конной Армии ул., 56 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | - | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4442 | 643 | Старый Оскол г., Первой Конной Армии ул., 58 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | - | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4443 | 644 | Старый Оскол г., Первомайская ул., 13 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4444 | 645 | Старый Оскол г., Первомайская ул., 21 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 4445 | 646 | Старый Оскол г., Победы ул., 22 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4446 | 647 | Старый Оскол г., Победы ул., 26 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 4447 | 648 | Старый Оскол г., Победы ул., 26а | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4448 | 649 | Старый Оскол г., Приборостроитель мкр, 1 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 4449 | 650 | Старый Оскол г., Приборостроитель мкр, 2 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 4450 | 651 | Старый Оскол г., Приборостроитель мкр, 3 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 4451 | 652 | Старый Оскол г., Приборостроитель мкр, 4 | 2043 - 2045 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2019 | 2019 |
| 4452 | 653 | Старый Оскол г., Приборостроитель мкр, 4а | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2042 | 2027 | 2027 | 2027 | - | 2027 | - | 2027 | 2027 |
| 4453 | 654 | Старый Оскол г., Приборостроитель мкр, 5 | 2043 - 2045 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2019 | 2019 |
| 4454 | 655 | Старый Оскол г., Приборостроитель мкр, 6 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 4455 | 656 | Старый Оскол г., Приборостроитель мкр, 7 | 2043 - 2045 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2019 | 2019 |
| 4456 | 657 | Старый Оскол г., Приборостроитель мкр, 9 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4457 | 658 | Старый Оскол г., Приборостроитель мкр, 10 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 4458 | 659 | Старый Оскол г., Приборостроитель мкр, 11 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 4459 | 660 | Старый Оскол г., Приборостроитель мкр, 12 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 4460 | 661 | Старый Оскол г., Приборостроитель мкр, 12а | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | 2019 |
| 4461 | 662 | Старый Оскол г., Приборостроитель мкр, 14 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2040 - 2042 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4462 | 663 | Старый Оскол г., Приборостроитель мкр, 15 | 2043 - 2045 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2019 | 2019 |
| 4463 | 664 | Старый Оскол г., Приборостроитель мкр, 17 | 2043 - 2045 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2021 | 2021 |
| 4464 | 665 | Старый Оскол г., Приборостроитель мкр, 18 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2043 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - |  |  |
| 4465 | 666 | Старый Оскол г., Приборостроитель мкр, 18а | 2043 - 2045 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2030 | 2030 |
| 4466 | 667 | Старый Оскол г., Приборостроитель мкр, 19 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 |
| 4467 | 668 | Старый Оскол г., Приборостроитель мкр, 21 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4468 | 669 | Старый Оскол г., Приборостроитель мкр, 24 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 4469 | 670 | Старый Оскол г., Приборостроитель мкр, 24а | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2046 - 2048 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 4470 | 671 | Старый Оскол г., Приборостроитель мкр, 25 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 4471 | 672 | Старый Оскол г., Приборостроитель мкр, 27 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 4472 | 673 | Старый Оскол г., Приборостроитель мкр, 28 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 |
| 4473 | 674 | Старый Оскол г., Приборостроитель мкр, 29 | 2043 - 2045 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2030 | 2030 |
| 4474 | 675 | Старый Оскол г., Приборостроитель мкр, 30 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2040 - 2042 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4475 | 676 | Старый Оскол г., Приборостроитель мкр, 31 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2040 - 2042 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4476 | 677 | Старый Оскол г., Приборостроитель мкр, 32 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2019 - 2021 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4477 | 678 | Старый Оскол г., Приборостроитель мкр, 53 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2040 - 2042 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 4478 | 679 | Старый Оскол г., Приборостроитель мкр, 54, корп. 1 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2040 - 2042 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4479 | 680 | Старый Оскол г., Приборостроитель мкр, 55 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2040 - 2042 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 4480 | 681 | Старый Оскол г., Пролетарская ул., 11/19 | 2046 - 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2048 | 2048 |
| 4481 | 682 | Старый Оскол г., Пролетарская ул., 106 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4482 | 683 | Старый Оскол г., Пролетарская ул., 239 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | - | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4483 | 684 | Старый Оскол г., Прядченко ул., 125 | 2043 - 2045 | - | - | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 4484 | 685 | Старый Оскол г., Революционная ул., 39 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4485 | 686 | Старый Оскол г., Революционная ул., 41/44 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4486 | 687 | Старый Оскол г., Революционная ул., 48 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 4487 | 688 | Старый Оскол г., Революционная ул., 49 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4488 | 689 | Старый Оскол г., Рудничный мкр, 1 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 4489 | 690 | Старый Оскол г., Рудничный мкр, 2 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 4490 | 691 | Старый Оскол г., Рудничный мкр, 3 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 4491 | 692 | Старый Оскол г., Рудничный мкр, 4 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 4492 | 693 | Старый Оскол г., Рудничный мкр, 5 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 4493 | 694 | Старый Оскол г., Рудничный мкр, 6 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 4494 | 695 | Старый Оскол г., Рудничный мкр, 7 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 4495 | 696 | Старый Оскол г., Рудничный мкр, 8 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 4496 | 697 | Старый Оскол г., Рудничный мкр, 9 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 4497 | 698 | Старый Оскол г., Рудничный мкр, 10 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2040 - 2042 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4498 | 699 | Старый Оскол г., Рудничный мкр, 11 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2043 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4499 | 700 | Старый Оскол г., Рудничный мкр, 11а | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2040 - 2042 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4500 | 701 | Старый Оскол г., Рудничный мкр, 12 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2043 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - |  |  |
| 4501 | 702 | Старый Оскол г., Рудничный мкр, 12а | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2019 - 2043 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4502 | 703 | Старый Оскол г., Рудничный мкр, 13 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2040 - 2042 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4503 | 704 | Старый Оскол г., Рудничный мкр, 14 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2042 | 2027 | 2027 | 2027 | - | 2027 | - | 2027 | 2027 |
| 4504 | 705 | Старый Оскол г., Рудничный мкр, 15 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2040 - 2042 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4505 | 706 | Старый Оскол г., Рудничный мкр, 16 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2022 - 2023 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4506 | 707 | Старый Оскол г., Садовая ул., 8 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 4507 | 708 | Старый Оскол г., Садовая ул., 10 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 4508 | 709 | Старый Оскол г., Садовая ул., 12 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 4509 | 710 | Старый Оскол г., Свердлова ул., 10 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 4510 | 711 | Старый Оскол г., Свердлова ул., 11 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2023 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 4511 | 712 | Старый Оскол г., Свердлова ул., 12 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2023 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 4512 | 713 | Старый Оскол г., Свердлова ул., 23 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2022 - 2023 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 4513 | 714 | Старый Оскол г., Свердлова ул., 24 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2022 - 2023 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4514 | 715 | Старый Оскол г., Свердлова ул., 25 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2021 - 2022 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4515 | 716 | Старый Оскол г., Свердлова ул., 26 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2023 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4516 | 717 | Старый Оскол г., Свободы ул., 1 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4517 | 718 | Старый Оскол г., Свободы ул., 5а | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4518 | 719 | Старый Оскол г., Свободы ул., 5б | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 4519 | 720 | Старый Оскол г., Свободы ул., 5в | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4520 | 721 | Старый Оскол г., Свободы ул., 5г | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 4521 | 722 | Старый Оскол г., Свободы ул., 13 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4522 | 723 | Старый Оскол г., Свободы ул., 19 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 4523 | 724 | Старый Оскол г., Свободы ул., 46 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 4524 | 725 | Старый Оскол г., Свободы ул., 48 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 4525 | 726 | Старый Оскол г., Северный мкр, 2 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 4526 | 727 | Старый Оскол г., Северный мкр, 3 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 4527 | 728 | Старый Оскол г., Северный мкр, 4 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4528 | 729 | Старый Оскол г., Северный мкр, 5 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2023 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 4529 | 730 | Старый Оскол г., Северный мкр, 6 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 4530 | 731 | Старый Оскол г., Северный мкр, 7 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 4531 | 732 | Старый Оскол г., Северный мкр, 8 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 4532 | 733 | Старый Оскол г., Северный мкр, 13 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 4533 | 734 | Старый Оскол г., Северный мкр, 14 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 4534 | 735 | Старый Оскол г., Северный мкр, 15 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 4535 | 736 | Старый Оскол г., Северный мкр, 26 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 4536 | 737 | Старый Оскол г., Северный мкр, 27 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 4537 | 738 | Старый Оскол г., Северный мкр, 28 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 4538 | 739 | Старый Оскол г., Северный мкр, 29 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 4539 | 740 | Старый Оскол г., Северный мкр, 30 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4540 | 741 | Старый Оскол г., Северный мкр, 31 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 4541 | 742 | Старый Оскол г., Северный мкр, 32 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 4542 | 743 | Старый Оскол г., Северный мкр, 33 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 4543 | 744 | Старый Оскол г., Северный мкр, 34 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 4544 | 745 | Старый Оскол г., Северный мкр, 35 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 4545 | 746 | Старый Оскол г., Северный мкр, 36 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 4546 | 747 | Старый Оскол г., Советская ул., 11в | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 4547 | 748 | Старый Оскол г., Солнечный мкр, 1 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2021 - 2022 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 4548 | 749 | Старый Оскол г., Солнечный мкр, 1а | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2022 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 4549 | 750 | Старый Оскол г., Солнечный мкр, 3 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2022 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 4550 | 751 | Старый Оскол г., Солнечный мкр, 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2023 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 4551 | 752 | Старый Оскол г., Солнечный мкр, 5 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2022 - 2023 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4552 | 753 | Старый Оскол г., Солнечный мкр, 5а | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2022 - 2023 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4553 | 754 | Старый Оскол г., Солнечный мкр, 6 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2022 - 2023 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4554 | 755 | Старый Оскол г., Солнечный мкр, 6а | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2022 - 2023 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4555 | 756 | Старый Оскол г., Солнечный мкр, 6б | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2022 - 2023 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4556 | 757 | Старый Оскол г., Солнечный мкр, 7 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2022 - 2023 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 4557 | 758 | Старый Оскол г., Солнечный мкр, 7а | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2022 - 2023 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4558 | 759 | Старый Оскол г., Солнечный мкр, 8 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2022 - 2023 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 4559 | 760 | Старый Оскол г., Солнечный мкр, 8а | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2022 - 2023 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4560 | 761 | Старый Оскол г., Солнечный мкр, 9 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 4561 | 762 | Старый Оскол г., Солнечный мкр, 9а | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2022 - 2023 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4562 | 763 | Старый Оскол г., Солнечный мкр, 10 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2022 - 2023 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4563 | 764 | Старый Оскол г., Солнечный мкр, 11 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2022 - 2023 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 4564 | 765 | Старый Оскол г., Солнечный мкр, 12 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 4565 | 766 | Старый Оскол г., Солнечный мкр, 13 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2022 - 2023 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4566 | 767 | Старый Оскол г., Солнечный мкр, 14 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2022 - 2023 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4567 | 768 | Старый Оскол г., Солнечный мкр, 15 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2022 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 4568 | 769 | Старый Оскол г., Солнечный мкр, 16 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2022 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 4569 | 770 | Старый Оскол г., Солнечный мкр, 17 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2021 - 2022 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 4570 | 771 | Старый Оскол г., Стадионная ул., 6 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 4571 | 772 | Старый Оскол г., Стадионная ул., 8 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 4572 | 773 | Старый Оскол г., Стадионная ул., 10 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 4573 | 774 | Старый Оскол г., Стадионная ул., 12 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 4574 | 775 | Старый Оскол г., Стадионная ул., 12а | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4575 | 776 | Старый Оскол г., Стадионная ул., 12б | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4576 | 777 | Старый Оскол г., Стадионная ул., 12в | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4577 | 778 | Старый Оскол г., Стадионная ул., 12г | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4578 | 779 | Старый Оскол г., Стадионный пер., 1 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 4579 | 780 | Старый Оскол г., Стадионный пер., 1а | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 4580 | 781 | Старый Оскол г., Стадионный пер., 2 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | 2019 |
| 4581 | 782 | Старый Оскол г., Стадионный пер., 3 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 4582 | 783 | Старый Оскол г., Стадионный пер., 4 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 4583 | 784 | Старый Оскол г., Стадионный пер., 6 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 4584 | 785 | Старый Оскол г., Стадионный пер., 8 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 4585 | 786 | Старый Оскол г., Стадионный пер., 10 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 4586 | 787 | Старый Оскол г., Старая мельница кв-л, 6 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 4587 | 788 | Старый Оскол г., Старая мельница кв-л, 7 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 4588 | 789 | Старый Оскол г., Старая мельница кв-л, 8 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 4589 | 790 | Старый Оскол г., Старая мельница кв-л, 9 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 4590 | 791 | Старый Оскол г., Старая мельница кв-л, 10 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 4591 | 792 | Старый Оскол г., Старая мельница кв-л, 12 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 4592 | 793 | Старый Оскол г., Степной мкр, 1 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 4593 | 794 | Старый Оскол г., Степной мкр, 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 4594 | 795 | Старый Оскол г., Степной мкр, 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 4595 | 796 | Старый Оскол г., Степной мкр, 4 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 4596 | 797 | Старый Оскол г., Степной мкр, 5 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 4597 | 798 | Старый Оскол г., Степной мкр, 6 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 4598 | 799 | Старый Оскол г., Степной мкр, 7 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 4599 | 800 | Старый Оскол г., Степной мкр, 8 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 4600 | 801 | Старый Оскол г., Степной мкр, 9 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 4601 | 802 | Старый Оскол г., Степной мкр, 10 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 4602 | 803 | Старый Оскол г., Степной мкр, 11 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 4603 | 804 | Старый Оскол г., Степной мкр, 12 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 4604 | 805 | Старый Оскол г., Степной мкр, 13 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 4605 | 806 | Старый Оскол г., Степной мкр, 14 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 4606 | 807 | Старый Оскол г., Степной мкр, 15 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 4607 | 808 | Старый Оскол г., Степной мкр, 16 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 4608 | 809 | Старый Оскол г., Степной мкр, 18 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 4609 | 810 | Старый Оскол г., Степной мкр, 19 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 4610 | 811 | Старый Оскол г., Степной мкр, 20 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 4611 | 812 | Старый Оскол г., Степной мкр, 21 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 4612 | 813 | Старый Оскол г., Степной мкр, 22 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 4613 | 814 | Старый Оскол г., Степной мкр, 23 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 4614 | 815 | Старый Оскол г., Степной мкр, 24 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 4615 | 816 | Старый Оскол г., Степной мкр, 25 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 4616 | 817 | Старый Оскол г., Степной мкр, 26 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 4617 | 818 | Старый Оскол г., Степной мкр, 27 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - |  |  |
| 4618 | 819 | Старый Оскол г., Степной мкр, 28 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - |  |  |
| 4619 | 820 | Старый Оскол г., Степной мкр, 29 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - |  |  |
| 4620 | 821 | Старый Оскол г., Степной мкр, 30 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 4621 | 822 | Старый Оскол г., Студенческий мкр, 1/2 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2021 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4622 | 823 | Старый Оскол г., Студенческий мкр, 3/4 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2022 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4623 | 824 | Старый Оскол г., Студенческий мкр, 5 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 4624 | 825 | Старый Оскол г., Студенческий мкр, 5/6/7 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2022 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 4625 | 826 | Старый Оскол г., Студенческий мкр, 5а | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 4626 | 827 | Старый Оскол г., Студенческий мкр, 6 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 4627 | 828 | Старый Оскол г., Студенческий мкр, 7 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4628 | 829 | Старый Оскол г., Студенческий мкр, 18 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2019 - 2043 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - |  |  |
| 4629 | 830 | Старый Оскол г., Студенческий мкр, 19 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2019 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - |  |  |
| 4630 | 831 | Старый Оскол г., Студенческий мкр, 20 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2019 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - |  |  |
| 4631 | 832 | Старый Оскол г., Студенческий мкр, 21 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2019 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - |  |  |
| 4632 | 833 | Старый Оскол г., Тракторная ул., 8а | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4633 | 834 | Старый Оскол г., Углы мкр, 1 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 4634 | 835 | Старый Оскол г., Углы мкр, 2 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 4635 | 836 | Старый Оскол г., Углы мкр, 18 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 4636 | 837 | Старый Оскол г., Углы мкр, 19 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 4637 | 838 | Старый Оскол г., Углы мкр, 20 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 4638 | 839 | Старый Оскол г., Урицкого пер., 4 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 4639 | 840 | Старый Оскол г., Урицкого пер., 5 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4640 | 841 | Старый Оскол г., Урицкого ул., 3 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4641 | 842 | Старый Оскол г., Урицкого ул., 8/72 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 4642 | 843 | Старый Оскол г., Урицкого ул., 10/63 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 4643 | 844 | Старый Оскол г., Урицкого ул., 14 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4644 | 845 | Старый Оскол г., Фурманова ул., 53 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 4645 | 846 | Старый Оскол г., Хмелева ул., 1 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4646 | 847 | Старый Оскол г., Хмелева ул., 2 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4647 | 848 | Старый Оскол г., Хмелева ул., 3 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2019 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4648 | 849 | Старый Оскол г., Хмелева ул., 4 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2019 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4649 | 850 | Старый Оскол г., Хмелева ул., 5 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2022 - 2023 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4650 | 851 | Старый Оскол г., Хмелева ул., 5а | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 4651 | 852 | Старый Оскол г., Хмелева ул., 5б | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 4652 | 853 | Старый Оскол г., Хмелева ул., 6 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2022 - 2023 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4653 | 854 | Старый Оскол г., Хмелева ул., 6а | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 4654 | 855 | Старый Оскол г., Хмелева ул., 7 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2022 - 2023 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4655 | 856 | Старый Оскол г., Хмелева ул., 8 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2022 - 2023 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4656 | 857 | Старый Оскол г., Хмелева ул., 9 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2022 - 2023 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4657 | 858 | Старый Оскол г., Хмелева ул., 10 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2022 - 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 4658 | 859 | Старый Оскол г., Хмелева ул., 22 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 4659 | 860 | Старый Оскол г., Хмелева ул., 32 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4660 | 861 | Старый Оскол г., Хмелева ул., 34а | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4661 | 862 | Старый Оскол г., Школьная ул., 6а | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4662 | 863 | Старый Оскол г., Школьная ул., 8а | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 4663 | 864 | Старый Оскол г., Щепкина ул., 15 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2022 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4664 | 865 | Старый Оскол г., Юбилейная ул., 1 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4665 | 866 | Старый Оскол г., Юбилейная ул., 2 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4666 | 867 | Старый Оскол г., Юбилейная ул., 3 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4667 | 868 | Старый Оскол г., Юбилейная ул., 4 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 4668 | 869 | Старый Оскол г., Юбилейная ул., 7 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4669 | 870 | Старый Оскол г., Юбилейная ул., 7а | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 4670 | 871 | Старый Оскол г., Юбилейная ул., 10 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 4671 | 872 | Старый Оскол г., Юбилейная ул., 14 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4672 | 873 | Старый Оскол г., Юбилейная ул., 31 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 4673 | 874 | Старый Оскол г., Юбилейный мкр, 1 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2022 - 2023 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4674 | 875 | Старый Оскол г., Юбилейный мкр, 1а | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 4675 | 876 | Старый Оскол г., Юбилейный мкр, 2 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2022 - 2023 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 4676 | 877 | Старый Оскол г., Юбилейный мкр, 3 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2023 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 4677 | 878 | Старый Оскол г., Юбилейный мкр, 4 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2023 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 4678 | 879 | Старый Оскол г., Юбилейный мкр, 5 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 4679 | 880 | Старый Оскол г., Юбилейный мкр, 6 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 4680 | 881 | Старый Оскол г., Юбилейный мкр, 7 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 4681 | 882 | Старый Оскол г., Юбилейный мкр, 8 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2023 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 4682 | 883 | Старый Оскол г., Юбилейный мкр, 9 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2022 - 2023 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 4683 | 884 | Старый Оскол г., Южный мкр, 1 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2022 - 2023 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4684 | 885 | Старый Оскол г., Южный мкр, 2 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2022 - 2023 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4685 | 886 | Старый Оскол г., Южный мкр, 3 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2022 - 2023 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 4686 | 887 | Старый Оскол г., Южный мкр, 4 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2023 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4687 | 888 | Старый Оскол г., Южный мкр, 5 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 4688 | 889 | Старый Оскол г., Южный мкр, 6 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 4689 | 890 | Старый Оскол г., Южный мкр, 7 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 4690 | 891 | Старый Оскол г., Южный мкр, 10 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 4691 | 892 | Старый Оскол г., Южный мкр, 10а | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 4692 | 893 | Старый Оскол г., Южный мкр, 10б | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 4693 | 894 | Старый Оскол г., Юность мкр, 1 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2021 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4694 | 895 | Старый Оскол г., Юность мкр, 2 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2021 - 2022 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4695 | 896 | Старый Оскол г., Юность мкр, 3 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2022 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4696 | 897 | Старый Оскол г., Юность мкр, 4 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2021 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4697 | 898 | Старый Оскол г., Юность мкр, 5 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2021 - 2022 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4698 | 899 | Старый Оскол г., Юность мкр, 5а | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2021 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 4699 | 900 | Старый Оскол г., Юность мкр, 6 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2021 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4700 | 901 | Старый Оскол г., Юность мкр, 7 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2020 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| Чернянский район |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 4701 | 1 | Чернянка п., Заводской проезд, 10 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 4702 | 2 | Чернянка п., Кольцова ул., 22 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2021 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2021 | 2021 |
| 4703 | 3 | Чернянка п., Кольцова ул., 23 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4704 | 4 | Чернянка п., Кольцова ул., 24 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 4705 | 5 | Чернянка п., Кольцова ул., 25 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4706 | 6 | Чернянка п., Кольцова ул., 26 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | - | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 4707 | 7 | Чернянка п., Ленина ул., 98а | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4708 | 8 | Чернянка п., Ленина ул., 102 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2019 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2019 | 2019 |
| 4709 | 9 | Чернянка п., Ленина ул., 104 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2020 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2020 | 2020 |
| 4710 | 10 | Чернянка п., Ленинский пер., 1 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 4711 | 11 | Чернянка п., Ленинский пер., 3 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 4712 | 12 | Чернянка п., Ленинский пер., 5 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 4713 | 13 | Чернянка п., Ленинский пер., 7 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 4714 | 14 | Чернянка п., Ленинский пер., 9 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 4715 | 15 | Чернянка п., Ленинский пер., 11 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 4716 | 16 | Чернянка п., Магистральная ул., 1 | 2046 - 2048 | - | - | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 4717 | 17 | Чернянка п., Магистральная ул., 3 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | - | - | 2024 | 2024 |
| 4718 | 18 | Чернянка п., Магистральная ул., 4 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2021 | - | 2028 - 2030 | - | 2021 | 2021 |
| 4719 | 19 | Чернянка п., Магистральная ул., 5 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 4720 | 20 | Чернянка п., Маринченко пер., 1 | - | - | 2019 | - | - | - | 2019 | 2020 | 2020 | - | - | - | 2019 | 2019 |
| 4721 | 21 | Чернянка п., Маринченко пер., 3 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 4722 | 22 | Чернянка п., Маринченко пер., 5 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 4723 | 23 | Чернянка п., Маринченко пер., 7 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 4724 | 24 | Чернянка п., Маринченко пер., 9 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 4725 | 25 | Чернянка п., Орджоникидзе ул., 3а | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 4726 | 26 | Чернянка п., Орджоникидзе ул., 5 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 4727 | 27 | Чернянка п., Орджоникидзе ул., 5а | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 4728 | 28 | Чернянка п., Орджоникидзе ул., 6 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | - | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 4729 | 29 | Чернянка п., Орджоникидзе ул., 7 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 4730 | 30 | Чернянка п., Орджоникидзе ул., 9 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4731 | 31 | Чернянка п., Орджоникидзе ул., 10 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 4732 | 32 | Чернянка п., Орджоникидзе ул., 13 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 4733 | 33 | Чернянка п., Первомайская ул., 29 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 4734 | 34 | Чернянка п., Первомайская ул., 31 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 |
| 4735 | 35 | Чернянка п., Первомайская ул., 59 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 4736 | 36 | Чернянка п., Первомайский пер., 6 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | - | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 4737 | 37 | Чернянка п., Пионерская ул., 26 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | - | - | 2024 | 2024 |
| 4738 | 38 | Чернянка п., Пионерская ул., 27 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 4739 | 39 | Чернянка п., Пионерская ул., 31 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | - | - | 2024 | 2024 |
| 4740 | 40 | Чернянка п., Приоскольская ул., 1 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 4741 | 41 | Чернянка п., Приоскольская ул., 2 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 4742 | 42 | Чернянка п., Семашко ул., 2 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | - | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4743 | 43 | Чернянка п., Строительная ул., 1 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | - | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 4744 | 44 | Чернянка п., Строительная ул., 2 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | - | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 4745 | 45 | Чернянка п., Строительная ул., 3 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | - | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 4746 | 46 | Чернянка п., Строительная ул., 4 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | - | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 4747 | 47 | Чернянка п., Строительная ул., 5 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | - | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 4748 | 48 | Чернянка п., Строительная ул., 6 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | - | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 4749 | 49 | Чернянка п., Строительная ул., 9 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | - | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 4750 | 50 | Чернянка п., Строительная ул., 10 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | - | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 4751 | 51 | Чернянка п., Строительная ул., 12 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | - | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 4752 | 52 | Чернянка п., Строительная ул., 16 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 4753 | 53 | Чернянка п., Школьная ул., 2 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | - | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 4754 | 54 | Чернянка п., Школьная ул., 4 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | - | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 4755 | 55 | Чернянка п., Школьная ул., 6 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | - | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 4756 | 56 | Чернянка п., Школьная ул., 12 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4757 | 57 | Чернянка п., Школьная ул., 14 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 4758 | 58 | Чернянка п., Щорса ул., 51 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 4759 | 59 | Чернянка п., Щорса ул., 53 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 4760 | 60 | Чернянка п., Щорса ул., 55 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 4761 | 61 | Чернянка п., Энтузиастов ул., 6 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 4762 | 62 | Чернянский р-н, Ездочное с., Центральная ул., 1 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 4763 | 63 | Чернянский р-н, Ездочное с., Центральная ул., 2 | 2019 | - | 2019 | - | 2019 | - | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | - | 2019 | 2019 |
| 4764 | 64 | Чернянский р-н, Ездочное с., Центральная ул., 5а | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4765 | 65 | Чернянский р-н, Орлик с., Дворянская ул., 6 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | - | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 4766 | 66 | Чернянский р-н, Русская Халань с., Центральная ул., 34 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | - | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| Шебекинский городской округ |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 4767 | 1 | Шебекино г., 50 лет Октября ул., 1 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4768 | 2 | Шебекино г., 50 лет Октября ул., 2 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4769 | 3 | Шебекино г., 50 лет Октября ул., 2а | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4770 | 4 | Шебекино г., 50 лет Октября ул., 3 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 4771 | 5 | Шебекино г., 50 лет Октября ул., 4 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | 2022 |
| 4772 | 6 | Шебекино г., 50 лет Октября ул., 6 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | 2022 |
| 4773 | 7 | Шебекино г., 50 лет Октября ул., 7 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 4774 | 8 | Шебекино г., 50 лет Октября ул., 8 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 4775 | 9 | Шебекино г., 50 лет Октября ул., 9 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 4776 | 10 | Шебекино г., 50 лет Октября ул., 11 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 4777 | 11 | Шебекино г., 50 лет Октября ул., 15 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 4778 | 12 | Шебекино г., 50 лет Октября ул., 17 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 4779 | 13 | Шебекино г., А.Матросова ул., 3 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 4780 | 14 | Шебекино г., А.Матросова ул., 5 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 4781 | 15 | Шебекино г., Б.Хмельницкого пер., 3/28 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | 2022 |
| 4782 | 16 | Шебекино г., Б.Хмельницкого ул., 1/18 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4783 | 17 | Шебекино г., Б.Хмельницкого ул., 3 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4784 | 18 | Шебекино г., Б.Хмельницкого ул., 4 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4785 | 19 | Шебекино г., Б.Хмельницкого ул., 5 | 2022 | 2022 | 2022 | - | - | - | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | 2022 |
| 4786 | 20 | Шебекино г., Б.Хмельницкого ул., 6 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4787 | 21 | Шебекино г., Б.Хмельницкого ул., 7 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 4788 | 22 | Шебекино г., Б.Хмельницкого ул., 8 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 4789 | 23 | Шебекино г., Б.Хмельницкого ул., 9 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | 2021 | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | 2022 |
| 4790 | 24 | Шебекино г., Б.Хмельницкого ул., 11 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 4791 | 25 | Шебекино г., Б.Хмельницкого ул., 12/1 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 4792 | 26 | Шебекино г., Б.Хмельницкого ул., 14 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 4793 | 27 | Шебекино г., Б.Хмельницкого ул., 15 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 4794 | 28 | Шебекино г., Генерала Шумилова ул., 1 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 4795 | 29 | Шебекино г., Генерала Шумилова ул., 2 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 4796 | 30 | Шебекино г., Генерала Шумилова ул., 5 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 4797 | 31 | Шебекино г., Генерала Шумилова ул., 6 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 4798 | 32 | Шебекино г., Генерала Шумилова ул., 7 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 4799 | 33 | Шебекино г., Генерала Шумилова ул., 8а | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 4800 | 34 | Шебекино г., Генерала Шумилова ул., 9 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 4801 | 35 | Шебекино г., Генерала Шумилова ул., 10 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 4802 | 36 | Шебекино г., Генерала Шумилова ул., 11 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 4803 | 37 | Шебекино г., Генерала Шумилова ул., 12 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 4804 | 38 | Шебекино г., Генерала Шумилова ул., 17 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 4805 | 39 | Шебекино г., Генерала Шумилова ул., 18 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 4806 | 40 | Шебекино г., Генерала Шумилова ул., 19 | 2023 | 2023 | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | - | - | - | 2022 | 2022 |
| 4807 | 41 | Шебекино г., Генерала Шумилова ул., 20 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2023 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 4808 | 42 | Шебекино г., Генерала Шумилова ул., 21 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 4809 | 43 | Шебекино г., Генерала Шумилова ул., 22 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2021 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | - | - | 2021 | 2021 |
| 4810 | 44 | Шебекино г., Генерала Шумилова ул., 23 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 4811 | 45 | Шебекино г., Генерала Шумилова ул., 24 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | - | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 4812 | 46 | Шебекино г., Генерала Шумилова ул., 25 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 4813 | 47 | Шебекино г., Генерала Шумилова ул., 26 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 4814 | 48 | Шебекино г., Герцена ул., 1 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4815 | 49 | Шебекино г., Герцена ул., 2 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4816 | 50 | Шебекино г., Герцена ул., 3 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4817 | 51 | Шебекино г., Герцена ул., 4 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4818 | 52 | Шебекино г., Герцена ул., 5 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 |
| 4819 | 53 | Шебекино г., Герцена ул., 6 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 |
| 4820 | 54 | Шебекино г., Герцена ул., 7 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 |
| 4821 | 55 | Шебекино г., Герцена ул., 8 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 4822 | 56 | Шебекино г., Горяинова пл., 3 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 4823 | 57 | Шебекино г., Дзержинского ул., 5 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 4824 | 58 | Шебекино г., Дзержинского ул., 8 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 4825 | 59 | Шебекино г., Дзержинского ул., 9 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | - | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 4826 | 60 | Шебекино г., Дзержинского ул., 11 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 4827 | 61 | Шебекино г., Дзержинского ул., 12 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 4828 | 62 | Шебекино г., Дзержинского ул., 13 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4829 | 63 | Шебекино г., Дзержинского ул., 14 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4830 | 64 | Шебекино г., Дзержинского ул., 16 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 4831 | 65 | Шебекино г., Есенина ул., 1 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 4832 | 66 | Шебекино г., Есенина ул., 1а | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 4833 | 67 | Шебекино г., Железнодорожная ул., 2 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 4834 | 68 | Шебекино г., Железнодорожная ул., 3 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 4835 | 69 | Шебекино г., Железнодорожная ул., 4 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 4836 | 70 | Шебекино г., Железнодорожная ул., 5 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2022 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 4837 | 71 | Шебекино г., Железнодорожная ул., 6 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 4838 | 72 | Шебекино г., Железнодорожная ул., 7 | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | - | 2023 | 2023 |
| 4839 | 73 | Шебекино г., Железнодорожная ул., 8 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2023 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 4840 | 74 | Шебекино г., Железнодорожная ул., 9 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 4841 | 75 | Шебекино г., Железнодорожная ул., 10 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 4842 | 76 | Шебекино г., Железнодорожная ул., 11 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4843 | 77 | Шебекино г., Железнодорожная ул., 12 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | 2022 |
| 4844 | 78 | Шебекино г., Железнодорожная ул., 13 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 4845 | 79 | Шебекино г., Железнодорожная ул., 16 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4846 | 80 | Шебекино г., Железнодорожная ул., 18 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2021 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2021 | 2021 |
| 4847 | 81 | Шебекино г., Железнодорожная ул., 19а | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 4848 | 82 | Шебекино г., Железнодорожная ул., 20 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4849 | 83 | Шебекино г., Железнодорожная ул., 23 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 4850 | 84 | Шебекино г., Железнодорожная ул., 26 | 2028 - 2030 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2046 - 2048 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 4851 | 85 | Шебекино г., Институтский пер., 1/14 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 4852 | 86 | Шебекино г., Институтский пер., 5 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 4853 | 87 | Шебекино г., Институтский пер., 6 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 4854 | 88 | Шебекино г., Кирова ул., 18 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4855 | 89 | Шебекино г., Кирова ул., 20 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 4856 | 90 | Шебекино г., Кооперативная ул., 2 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 4857 | 91 | Шебекино г., Кооперативная ул., 2а | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 4858 | 92 | Шебекино г., Кооперативная ул., 4 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 4859 | 93 | Шебекино г., Кооперативная ул., 6 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4860 | 94 | Шебекино г., Крупской ул., 2 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | 2022 |
| 4861 | 95 | Шебекино г., Крупской ул., 4 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | 2022 |
| 4862 | 96 | Шебекино г., Крупской ул., 10 | 2025 - 2027 | - | - | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4863 | 97 | Шебекино г., Ленина ул., 2/1 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4864 | 98 | Шебекино г., Ленина ул., 4/27 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4865 | 99 | Шебекино г., Ленина ул., 5 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4866 | 100 | Шебекино г., Ленина ул., 6/36 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4867 | 101 | Шебекино г., Ленина ул., 7 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4868 | 102 | Шебекино г., Ленина ул., 8 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4869 | 103 | Шебекино г., Ленина ул., 13 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | 2022 |
| 4870 | 104 | Шебекино г., Ленина ул., 14 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4871 | 105 | Шебекино г., Ленина ул., 16/2 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4872 | 106 | Шебекино г., Ленина ул., 21 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4873 | 107 | Шебекино г., Ленина ул., 23 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4874 | 108 | Шебекино г., Ленина ул., 25 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4875 | 109 | Шебекино г., Ленина ул., 27 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4876 | 110 | Шебекино г., Ленина ул., 28 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4877 | 111 | Шебекино г., Ленина ул., 29 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4878 | 112 | Шебекино г., Ленина ул., 30 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 4879 | 113 | Шебекино г., Ленина ул., 31 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | 2022 |
| 4880 | 114 | Шебекино г., Ленина ул., 33 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4881 | 115 | Шебекино г., Ленина ул., 33а | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | 2022 |
| 4882 | 116 | Шебекино г., Ленина ул., 35 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4883 | 117 | Шебекино г., Ленина ул., 37 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4884 | 118 | Шебекино г., Ленина ул., 41 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4885 | 119 | Шебекино г., Ленина ул., 43 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 |
| 4886 | 120 | Шебекино г., Ленина ул., 58 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2019 | 2021 | 2019 | 2019 | 2021 | - | 2019 | 2019 |
| 4887 | 121 | Шебекино г., Ленина ул., 64 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4888 | 122 | Шебекино г., Ленина ул., 66 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 4889 | 123 | Шебекино г., Ленина ул., 68 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2022 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 4890 | 124 | Шебекино г., Ленина ул., 70 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 4891 | 125 | Шебекино г., Ленина ул., 74 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 4892 | 126 | Шебекино г., Ленина ул., 76 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 4893 | 127 | Шебекино г., Ленина ул., 78 | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | - | 2023 | 2023 |
| 4894 | 128 | Шебекино г., Ленина ул., 82 | 2046 - 2048 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 4895 | 129 | Шебекино г., Ленина ул., 84 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 4896 | 130 | Шебекино г., Ленина ул., 86 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 4897 | 131 | Шебекино г., Ленина ул., 87 | 2028 - 2030 | 2022 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2046 - 2048 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 4898 | 132 | Шебекино г., Ленина ул., 88 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4899 | 133 | Шебекино г., Ленина ул., 89 | 2019 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 4900 | 134 | Шебекино г., Ленина ул., 89а | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 4901 | 135 | Шебекино г., Ленина ул., 90 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 4902 | 136 | Шебекино г., Ленина ул., 90а | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 4903 | 137 | Шебекино г., Ленина ул., 91 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 4904 | 138 | Шебекино г., Ленина ул., 91а | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2019 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2019 | 2019 |
| 4905 | 139 | Шебекино г., Ленина ул., 92 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 4906 | 140 | Шебекино г., Ленина ул., 93 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4907 | 141 | Шебекино г., Ленина ул., 93а | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 4908 | 142 | Шебекино г., Ленина ул., 94 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 4909 | 143 | Шебекино г., Ленина ул., 95 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 4910 | 144 | Шебекино г., Ленина ул., 96 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 4911 | 145 | Шебекино г., Ленина ул., 97а | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 4912 | 146 | Шебекино г., Ленина ул., 99 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 4913 | 147 | Шебекино г., Ленина ул., 101 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4914 | 148 | Шебекино г., Ленина ул., 105 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4915 | 149 | Шебекино г., Ленина ул., 105б | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 4916 | 150 | Шебекино г., Ленина ул., 107 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 4917 | 151 | Шебекино г., Ленина ул., 107а | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 4918 | 152 | Шебекино г., Ленина ул., 109 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 4919 | 153 | Шебекино г., Ленина ул., 111 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 4920 | 154 | Шебекино г., Ломоносова пер., 2 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | - | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 4921 | 155 | Шебекино г., Ломоносова пер., 4 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4922 | 156 | Шебекино г., Луговая ул., 2 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4923 | 157 | Шебекино г., Луговая ул., 3 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4924 | 158 | Шебекино г., Луговая ул., 5 | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | - | 2023 | 2023 |
| 4925 | 159 | Шебекино г., Луговая ул., 6 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 4926 | 160 | Шебекино г., Матроса Шарапова ул., 1 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 4927 | 161 | Шебекино г., Матроса Шарапова ул., 2 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 4928 | 162 | Шебекино г., Матроса Шарапова ул., 3 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 |
| 4929 | 163 | Шебекино г., Матроса Шарапова ул., 4 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 4930 | 164 | Шебекино г., Матроса Шарапова ул., 5 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 4931 | 165 | Шебекино г., Матроса Шарапова ул., 6 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 4932 | 166 | Шебекино г., Матроса Шарапова ул., 8 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2023 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 4933 | 167 | Шебекино г., Матроса Шарапова ул., 9 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4934 | 168 | Шебекино г., Матроса Шарапова ул., 11 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2046 - 2048 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 4935 | 169 | Шебекино г., Матроса Шарапова ул., 12 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4936 | 170 | Шебекино г., Мичурина ул., 3 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 4937 | 171 | Шебекино г., Мичурина ул., 5 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 4938 | 172 | Шебекино г., Мичурина ул., 6 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 4939 | 173 | Шебекино г., Мичурина ул., 7 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 4940 | 174 | Шебекино г., Мичурина ул., 13 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4941 | 175 | Шебекино г., Мичурина ул., 15 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 4942 | 176 | Шебекино г., Московская ул., 5 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | 2022 |
| 4943 | 177 | Шебекино г., Московская ул., 7 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 4944 | 178 | Шебекино г., Московская ул., 9 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | - | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | - | 2019 | 2019 |
| 4945 | 179 | Шебекино г., Московская ул., 11 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 4946 | 180 | Шебекино г., Надежды ул., 3 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 4947 | 181 | Шебекино г., Нежегольское шоссе ул., 13а | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 4948 | 182 | Шебекино г., Нежегольское шоссе ул., 13в | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 4949 | 183 | Шебекино г., Нежегольское шоссе ул., 40 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | - | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 4950 | 184 | Шебекино г., Нежегольское шоссе ул., 40а | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | 2022 |
| 4951 | 185 | Шебекино г., Октябрьская ул., 5 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 4952 | 186 | Шебекино г., Октябрьская ул., 7 | 2022 | - | - | - | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | 2022 |
| 4953 | 187 | Шебекино г., Октябрьская ул., 9 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4954 | 188 | Шебекино г., Парковая ул., 1 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2023 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4955 | 189 | Шебекино г., Парковая ул., 1а | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 4956 | 190 | Шебекино г., Парковая ул., 2 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 4957 | 191 | Шебекино г., Парковая ул., 3 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4958 | 192 | Шебекино г., Парковая ул., 4 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4959 | 193 | Шебекино г., Парковая ул., 5 | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | - | 2023 | 2023 |
| 4960 | 194 | Шебекино г., Парковая ул., 6 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | - | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | - | 2019 | 2019 |
| 4961 | 195 | Шебекино г., Парковая ул., 8 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 4962 | 196 | Шебекино г., Парковая ул., 9 | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | - | 2023 | 2023 |
| 4963 | 197 | Шебекино г., Парковая ул., 10 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 4964 | 198 | Шебекино г., Парковая ул., 11 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 4965 | 199 | Шебекино г., Парковая ул., 12 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 4966 | 200 | Шебекино г., Парковая ул., 13 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 4967 | 201 | Шебекино г., Петровского ул., 1 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 |
| 4968 | 202 | Шебекино г., Петровского ул., 2 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 4969 | 203 | Шебекино г., Петровского ул., 5 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 |
| 4970 | 204 | Шебекино г., Петровского ул., 7 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2021 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2021 | 2021 |
| 4971 | 205 | Шебекино г., Петровского ул., 9 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 4972 | 206 | Шебекино г., Петровского ул., 10 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2019 | 2046 - 2048 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2019 | 2019 |
| 4973 | 207 | Шебекино г., Петровского ул., 48 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2046 - 2048 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 4974 | 208 | Шебекино г., Рабочая ул., 1 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 4975 | 209 | Шебекино г., Рабочая ул., 2 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 4976 | 210 | Шебекино г., Рабочая ул., 3 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2019 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2019 | 2019 |
| 4977 | 211 | Шебекино г., Рабочая ул., 4 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 4978 | 212 | Шебекино г., Рабочая ул., 6 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 4979 | 213 | Шебекино г., Рабочая ул., 8 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 4980 | 214 | Шебекино г., Рабочий пер., 1 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2023 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 4981 | 215 | Шебекино г., Рабочий пер., 2 | 2028 - 2030 | 2022 | 2022 | - | 2022 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 4982 | 216 | Шебекино г., Садовая ул., 1 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | 2022 |
| 4983 | 217 | Шебекино г., Садовая ул., 3 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 4984 | 218 | Шебекино г., Садовая ул., 5 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 4985 | 219 | Шебекино г., Садовая ул., 9 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | 2022 |
| 4986 | 220 | Шебекино г., Садовая ул., 13 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | 2022 |
| 4987 | 221 | Шебекино г., Садовая ул., 15 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 4988 | 222 | Шебекино г., Садовый пер., 1 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 4989 | 223 | Шебекино г., Свободы ул., 9 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 4990 | 224 | Шебекино г., Свободы ул., 13 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | 2022 |
| 4991 | 225 | Шебекино г., Свободы ул., 15 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 |
| 4992 | 226 | Шебекино г., Свободы ул., 21 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4993 | 227 | Шебекино г., Свободы ул., 23 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4994 | 228 | Шебекино г., Свободы ул., 25 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | 2022 |
| 4995 | 229 | Шебекино г., Свободы ул., 29 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4996 | 230 | Шебекино г., Свободы ул., 30/4 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 4997 | 231 | Шебекино г., Свободы ул., 31 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 4998 | 232 | Шебекино г., Свободы ул., 32 | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | - | 2023 | 2023 |
| 4999 | 233 | Шебекино г., Свободы ул., 33 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | 2022 |
| 5000 | 234 | Шебекино г., Свободы ул., 34 | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | - | 2023 | 2023 |
| 5001 | 235 | Шебекино г., Свободы ул., 35 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 5002 | 236 | Шебекино г., Свободы ул., 37 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 5003 | 237 | Шебекино г., Свободы ул., 38 | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | - | 2023 | 2023 |
| 5004 | 238 | Шебекино г., Свободы ул., 40 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 5005 | 239 | Шебекино г., Свободы ул., 42 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 5006 | 240 | Шебекино г., Свободы ул., 44 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 5007 | 241 | Шебекино г., Свободы ул., 46 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 5008 | 242 | Шебекино г., Свободы ул., 48 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 5009 | 243 | Шебекино г., Спортивный пер., 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 5010 | 244 | Шебекино г., Фрунзе ул., 3 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 5011 | 245 | Шебекино г., Фрунзе ул., 4 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 5012 | 246 | Шебекино г., Фрунзе ул., 8 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 5013 | 247 | Шебекино г., Фрунзе ул., 10 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 5014 | 248 | Шебекино г., Харьковская ул., 55а | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 5015 | 249 | Шебекино г., Харьковская ул., 55б | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 5016 | 250 | Шебекино г., Харьковская ул., 55в | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 5017 | 251 | Шебекино г., Харьковская ул., 58 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 5018 | 252 | Шебекино г., Харьковская ул., 60 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 5019 | 253 | Шебекино г., Харьковская ул., 62 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 5020 | 254 | Шебекино г., Харьковская ул., 64 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 5021 | 255 | Шебекино г., Шолохова ул., 1 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 5022 | 256 | Шебекино г., Шолохова ул., 3 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 5023 | 257 | Шебекино г., Шолохова ул., 5 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 5024 | 258 | Шебекино г., Шолохова ул., 7 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 5025 | 259 | Шебекинский р-н, Батрацкая Дача п., Центральная ул., 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2019 | 2040 - 2042 | 2019 | - | 2040 - 2042 | - | 2019 | 2019 |
| 5026 | 260 | Шебекинский р-н, Батрацкая Дача п., Центральная ул., 1а | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2019 | 2037 - 2039 | 2019 | - | 2037 - 2039 | - | 2019 | 2019 |
| 5027 | 261 | Шебекинский р-н, Батрацкая Дача п., Центральная ул., 2 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2019 | 2037 - 2039 | 2019 | - | 2037 - 2039 | - | 2019 | 2019 |
| 5028 | 262 | Шебекинский р-н, Батрацкая Дача п., Центральная ул., 3 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 5029 | 263 | Шебекинский р-н, Батрацкая Дача п., Центральная ул., 4 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 5030 | 264 | Шебекинский р-н, Батрацкая Дача п., Центральная ул., 5 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 5031 | 265 | Шебекинский р-н, Безлюдовка с., 1 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 5032 | 266 | Шебекинский р-н, Безлюдовка с., 2 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 5033 | 267 | Шебекинский р-н, Белянка с., Петренко ул., 19 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 5034 | 268 | Шебекинский р-н, Большетроицкое с., Кирова ул., 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 5035 | 269 | Шебекинский р-н, Графовка с., Центральная ул., 1 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 5036 | 270 | Шебекинский р-н, Графовка с., Центральная ул., 2 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 5037 | 271 | Шебекинский р-н, Графовка с., Центральная ул., 3 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 5038 | 272 | Шебекинский р-н, Графовка с., Центральная ул., 4 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 5039 | 273 | Шебекинский р-н, Графовка с., Центральная ул., 5 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 5040 | 274 | Шебекинский р-н, Графовка с., Центральная ул., 6 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 5041 | 275 | Шебекинский р-н, Графовка с., Центральная ул., 6а | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 5042 | 276 | Шебекинский р-н, Графовка с., Центральная ул., 8 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 5043 | 277 | Шебекинский р-н, Купино с., Анатовского пер., 2 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 |
| 5044 | 278 | Шебекинский р-н, Купино с., Анатовского пер., 3 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 |
| 5045 | 279 | Шебекинский р-н, Купино с., Анатовского пер., 4 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 |
| 5046 | 280 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., 72 Гвардейской Дивизии ул., 79 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 5047 | 281 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., 72 Гвардейской Дивизии ул., 81 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2046 - 2048 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 5048 | 282 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., 72 Гвардейской Дивизии ул., 82 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2046 - 2048 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 5049 | 283 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., 72 Гвардейской Дивизии ул., 83 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 5050 | 284 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., 72 Гвардейской Дивизии ул., 84 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2023 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 5051 | 285 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., 72 Гвардейской Дивизии ул., 85 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 5052 | 286 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., 72 Гвардейской Дивизии ул., 86 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 5053 | 287 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., 72 Гвардейской Дивизии ул., 86а | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 5054 | 288 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., 72 Гвардейской Дивизии ул., 89 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 5055 | 289 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., Мелиораторов ул., 1 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 5056 | 290 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., Мелиораторов ул., 2 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 5057 | 291 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., Мелиораторов ул., 3 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 5058 | 292 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., Мелиораторов ул., 4 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 5059 | 293 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., Мелиораторов ул., 5 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 5060 | 294 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., Шумилова ул., 3 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2046 - 2048 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 5061 | 295 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., Шумилова ул., 4 | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | - | 2023 | 2023 |
| 5062 | 296 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., Шумилова ул., 5 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2046 - 2048 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 5063 | 297 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., Шумилова ул., 6 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 5064 | 298 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., Шумилова ул., 7 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2046 - 2048 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 5065 | 299 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., Шумилова ул., 8 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2046 - 2048 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 5066 | 300 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., Шумилова ул., 9 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2020 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2020 | 2020 |
| 5067 | 301 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., Шумилова ул., 10 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 5068 | 302 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., Шумилова ул., 11 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 5069 | 303 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., Шумилова ул., 12 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2046 - 2048 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 5070 | 304 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., Шумилова ул., 13 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2019 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2019 | 2019 |
| 5071 | 305 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., Шумилова ул., 14 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2046 - 2048 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 5072 | 306 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., Шумилова ул., 15 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 5073 | 307 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., Шумилова ул., 16 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 5074 | 308 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., Шумилова ул., 17 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 5075 | 309 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., Шумилова ул., 18 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | - | 2023 | 2023 |
| 5076 | 310 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., Шумилова ул., 19 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 5077 | 311 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., Шумилова ул., 22 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 5078 | 312 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., Шумилова ул., 23 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 5079 | 313 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., Шумилова ул., 24 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 5080 | 314 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., Шумилова ул., 25 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 5081 | 315 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., Шумилова ул., 26 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2024 | - | 2023 | 2023 |
| 5082 | 316 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., Шумилова ул., 27 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 5083 | 317 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., Шумилова ул., 28 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2019 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2019 | 2019 |
| 5084 | 318 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., Шумилова ул., 29 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 5085 | 319 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., Шумилова ул., 30 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 5086 | 320 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., Шумилова ул., 33 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 5087 | 321 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., Шумилова ул., 34 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 5088 | 322 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., Шумилова ул., 35 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 5089 | 323 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., Шумилова ул., 36 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2046 - 2048 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 5090 | 324 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., Шумилова ул., 37 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2019 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2019 | 2019 |
| 5091 | 325 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., Шумилова ул., 38 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 5092 | 326 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., Шумилова ул., 39 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 5093 | 327 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., Шумилова ул., 40 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 5094 | 328 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., Шумилова ул., 41 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2020 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2020 | 2020 |
| 5095 | 329 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., Шумилова ул., 42 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 5096 | 330 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., Шумилова ул., 43 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2046 - 2048 | 2034 - 2036 | 2046 - 2048 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 5097 | 331 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., Шумилова ул., 44 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | 2022 |
| 5098 | 332 | Шебекинский р-н, Маслова Пристань п., Шумилова ул., 46 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2046 - 2048 | 2040 - 2042 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 5099 | 333 | Шебекинский р-н, Муром с., Мира ул., 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 5100 | 334 | Шебекинский р-н, Новая Таволжанка с., 9 Мая ул., 1 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 5101 | 335 | Шебекинский р-н, Новая Таволжанка с., 9 Мая ул., 1а | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 5102 | 336 | Шебекинский р-н, Новая Таволжанка с., 9 Мая ул., 2 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 5103 | 337 | Шебекинский р-н, Новая Таволжанка с., Кирова ул., 1 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 5104 | 338 | Шебекинский р-н, Новая Таволжанка с., Кирова ул., 1а | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 5105 | 339 | Шебекинский р-н, Новая Таволжанка с., Молодежная ул., 2 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 5106 | 340 | Шебекинский р-н, Новая Таволжанка с., Садовая ул., 1 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 5107 | 341 | Шебекинский р-н, Новая Таволжанка с., Садовая ул., 2 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 5108 | 342 | Шебекинский р-н, Новая Таволжанка с., Харьковская ул., 9 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 5109 | 343 | Шебекинский р-н, Ржевка с., Башкатова ул., 11 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 5110 | 344 | Шебекинский р-н, Ржевка с., Башкатова ул., 12 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 5111 | 345 | Шебекинский р-н, Ржевка с., Башкатова ул., 13 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 5112 | 346 | Шебекинский р-н, Ржевка с., Ленина ул., 51 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | 2022 |
| 5113 | 347 | Шебекинский р-н, Ржевка с., Ленина ул., 52 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 |
| 5114 | 348 | Шебекинский р-н, Ржевка с., Ленина ул., 53 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | 2022 |
| 5115 | 349 | Шебекинский р-н, Ржевка с., Ленина ул., 54 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | 2022 |
| 5116 | 350 | Шебекинский р-н, Ржевка с., Полевая ул., 1а | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | - | 2019 | - | 2021 | - | 2021 | - | 2019 | 2019 |
| 5117 | 351 | Шебекинский р-н, Ржевка с., Совхозная ул., 19 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | - | 2021 | 2022 | 2022 | - | 2021 | - | 2022 | 2022 |
| 5118 | 352 | Шебекинский р-н, Ржевка с., Совхозная ул., 20 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | 2022 |
| 5119 | 353 | Шебекинский р-н, Шебекинский п., Бельгина ул., 10 | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | - | 2021 | - | 2022 | 2022 |
| Яковлевский городской округ |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5120 | 1 | Строитель г., 5 Августа ул., 1 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 5121 | 2 | Строитель г., 5 Августа ул., 2 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 5122 | 3 | Строитель г., 5 Августа ул., 4 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 5123 | 4 | Строитель г., 5 Августа ул., 6 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 5124 | 5 | Строитель г., 5 Августа ул., 8 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 5125 | 6 | Строитель г., 5 Августа ул., 12 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 5126 | 7 | Строитель г., 5 Августа ул., 14 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 5127 | 8 | Строитель г., 5 Августа ул., 15 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 5128 | 9 | Строитель г., 5 Августа ул., 16 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | 2020 |
| 5129 | 10 | Строитель г., 5 Августа ул., 17 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 5130 | 11 | Строитель г., 5 Августа ул., 18 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | 2019 |
| 5131 | 12 | Строитель г., 5 Августа ул., 20 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 5132 | 13 | Строитель г., 5 Августа ул., 22 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2041 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 5133 | 14 | Строитель г., Березовая ул., 3 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 5134 | 15 | Строитель г., Березовая ул., 5 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 5135 | 16 | Строитель г., Березовая ул., 7 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 5136 | 17 | Строитель г., Березовая ул., 7а | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 5137 | 18 | Строитель г., Жукова ул., 1 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 5138 | 19 | Строитель г., Жукова ул., 3 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2025 - 2027 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 5139 | 20 | Строитель г., Жукова ул., 5 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2028 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 5140 | 21 | Строитель г., Жукова ул., 5а | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2038 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 5141 | 22 | Строитель г., Жукова ул., 7 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2028 - 2030 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 5142 | 23 | Строитель г., Жукова ул., 7а | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2031 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 5143 | 24 | Строитель г., Жукова ул., 9 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2028 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 5144 | 25 | Строитель г., Жукова ул., 11 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2031 - 2033 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 5145 | 26 | Строитель г., Жукова ул., 13 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2031 - 2033 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 5146 | 27 | Строитель г., Жукова ул., 15 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2034 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 5147 | 28 | Строитель г., Жукова ул., 17 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 5148 | 29 | Строитель г., Зайцева ул., 2 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 5149 | 30 | Строитель г., Зайцева ул., 4 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 5150 | 31 | Строитель г., Интернационалистов ул., 17а | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 5151 | 32 | Строитель г., Интернационалистов ул., 17б | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 5152 | 33 | Строитель г., Конева ул., 2 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 5153 | 34 | Строитель г., Конева ул., 4 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 5154 | 35 | Строитель г., Конева ул., 6 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 5155 | 36 | Строитель г., Конева ул., 8 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 5156 | 37 | Строитель г., Конева ул., 10 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 5157 | 38 | Строитель г., Кривошеина ул., 1 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 5158 | 39 | Строитель г., Кривошеина ул., 2 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2046 - 2048 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 5159 | 40 | Строитель г., Кривошеина ул., 3 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 5160 | 41 | Строитель г., Кривошеина ул., 4 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 5161 | 42 | Строитель г., Кривошеина ул., 6 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 5162 | 43 | Строитель г., Кривошеина ул., 8 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 5163 | 44 | Строитель г., Курская ул., 8 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | 2020 |
| 5164 | 45 | Строитель г., Курский пер., 3 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 5165 | 46 | Строитель г., Ленина ул., 3 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 5166 | 47 | Строитель г., Ленина ул., 4 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 5167 | 48 | Строитель г., Ленина ул., 5 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 5168 | 49 | Строитель г., Ленина ул., 5а | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 5169 | 50 | Строитель г., Ленина ул., 6 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 5170 | 51 | Строитель г., Ленина ул., 8 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 5171 | 52 | Строитель г., Ленина ул., 8а | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 5172 | 53 | Строитель г., Ленина ул., 10 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 5173 | 54 | Строитель г., Ленина ул., 10а | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 5174 | 55 | Строитель г., Ленина ул., 11 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 5175 | 56 | Строитель г., Ленина ул., 12 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 5176 | 57 | Строитель г., Ленина ул., 13а | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 5177 | 58 | Строитель г., Ленина ул., 15 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 5178 | 59 | Строитель г., Ленина ул., 15а | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 5179 | 60 | Строитель г., Ленина ул., 17 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 5180 | 61 | Строитель г., Ленина ул., 17а | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 5181 | 62 | Строитель г., Ленина ул., 18 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 5182 | 63 | Строитель г., Ленина ул., 19 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 5183 | 64 | Строитель г., Ленина ул., 19а | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 5184 | 65 | Строитель г., Мира ул., 22 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2026 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 5185 | 66 | Строитель г., Мира ул., 24 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2025 - 2027 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 5186 | 67 | Строитель г., Мира ул., 26 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2032 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 5187 | 68 | Строитель г., Мичурина ул., 1 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 5188 | 69 | Строитель г., Октябрьская ул., 4 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 5189 | 70 | Строитель г., Октябрьская ул., 6 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 5190 | 71 | Строитель г., Октябрьская ул., 8 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 5191 | 72 | Строитель г., Октябрьская ул., 10 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 5192 | 73 | Строитель г., Октябрьская ул., 13а | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 5193 | 74 | Строитель г., Октябрьская ул., 16 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 5194 | 75 | Строитель г., Октябрьская ул., 18 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 5195 | 76 | Строитель г., Октябрьская ул., 19 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 5196 | 77 | Строитель г., Октябрьская ул., 23 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2032 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 5197 | 78 | Строитель г., Октябрьская ул., 23а | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 5198 | 79 | Строитель г., Октябрьская ул., 24 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 5199 | 80 | Строитель г., Октябрьская ул., 24а | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 5200 | 81 | Строитель г., Октябрьская ул., 25 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2031 - 2033 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 5201 | 82 | Строитель г., Октябрьская ул., 26 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 5202 | 83 | Строитель г., Победы ул., 1 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2043 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 5203 | 84 | Строитель г., Победы ул., 3 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2043 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 5204 | 85 | Строитель г., Победы ул., 5 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 - 2023 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 5205 | 86 | Строитель г., Победы ул., 5а | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2029 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 5206 | 87 | Строитель г., Победы ул., 10б | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 5207 | 88 | Строитель г., Победы ул., 10в | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 5208 | 89 | Строитель г., Победы ул., 10г | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 5209 | 90 | Строитель г., Победы ул., 10д | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 5210 | 91 | Строитель г., Победы ул., 10е | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 5211 | 92 | Строитель г., Победы ул., 11 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 5212 | 93 | Строитель г., Победы ул., 13 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 5213 | 94 | Строитель г., Промышленная ул., 32 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | - | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | - | 2019 | 2019 |
| 5214 | 95 | Строитель г., Промышленная ул., 34 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | - | 2019 | 2019 | 2019 | - | - | - | 2019 | 2019 |
| 5215 | 96 | Строитель г., Промышленная ул., 38 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 5216 | 97 | Строитель г., Промышленная ул., 40 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 5217 | 98 | Строитель г., Промышленная ул., 42 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 5218 | 99 | Строитель г., Промышленный пер., 3 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 5219 | 100 | Строитель г., Советская ул., 30 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 5220 | 101 | Строитель г., Советская ул., 31 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | 2020 |
| 5221 | 102 | Строитель г., Советская ул., 32 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 5222 | 103 | Строитель г., Советская ул., 35 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 5223 | 104 | Строитель г., Советский пер., 1 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 5224 | 105 | Строитель г., Советский пер., 2 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 5225 | 106 | Строитель г., Советский пер., 3 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 5226 | 107 | Строитель г., Центральная ул., 2 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 5227 | 108 | Строитель г., Центральная ул., 4 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 5228 | 109 | Строитель г., Центральная ул., 5 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 5229 | 110 | Строитель г., Центральная ул., 6 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 5230 | 111 | Строитель г., Центральная ул., 7 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 5231 | 112 | Строитель г., Центральная ул., 8 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2046 - 2048 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 5232 | 113 | Строитель г., Центральная ул., 8а | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 5233 | 114 | Строитель г., Центральная ул., 10 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 5234 | 115 | Строитель г., Центральная ул., 12 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 5235 | 116 | Строитель г., Центральная ул., 14 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 5236 | 117 | Строитель г., Школьный пер., 3 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 5237 | 118 | Строитель г., Юбилейная ул., 1 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 5238 | 119 | Строитель г., Юбилейная ул., 2 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 5239 | 120 | Строитель г., Юбилейная ул., 4 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 5240 | 121 | Строитель г., Юбилейная ул., 6 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 5241 | 122 | Строитель г., Юбилейная ул., 6а | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | 2021 |
| 5242 | 123 | Яковлевский р-н, Алексеевка с., Речная ул., 21 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 5243 | 124 | Яковлевский р-н, Алексеевка с., Речная ул., 21а | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 5244 | 125 | Яковлевский р-н, Алексеевка с., Речная ул., 21б | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 5245 | 126 | Яковлевский р-н, Алексеевка с., Речная ул., 23 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 5246 | 127 | Яковлевский р-н, Бутово с., Магистральная ул., 16 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 5247 | 128 | Яковлевский р-н, Бутово с., Магистральная ул., 17 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 5248 | 129 | Яковлевский р-н, Бутово с., Магистральная ул., 19 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | - | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 |
| 5249 | 130 | Яковлевский р-н, Быковка с., Жилгородок ул., 1 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 5250 | 131 | Яковлевский р-н, Быковка с., Жилгородок ул., 2 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 5251 | 132 | Яковлевский р-н, Быковка с., Жилгородок ул., 3 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 5252 | 133 | Яковлевский р-н, Быковка с., Жилгородок ул., 4 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | - | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |
| 5253 | 134 | Яковлевский р-н, Быковка с., Жилгородок ул., 5 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 5254 | 135 | Яковлевский р-н, Быковка с., Жилгородок ул., 6 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | - | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |
| 5255 | 136 | Яковлевский р-н, Быковка с., Жилгородок ул., 7 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 5256 | 137 | Яковлевский р-н, Быковка с., Жилгородок ул., 8 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | 2020 |
| 5257 | 138 | Яковлевский р-н, Быковка с., Центральная ул., 10а | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | - | 2037 - 2039 | 2037 - 2039 |
| 5258 | 139 | Яковлевский р-н, Гостищево с., Кирова ул., 147а | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 5259 | 140 | Яковлевский р-н, Гостищево с., Комсомольская ул., 2 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 5260 | 141 | Яковлевский р-н, Гостищево с., Раздольная ул., 1 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | - | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 |
| 5261 | 142 | Яковлевский р-н, Гостищево с., Советская ул., 1 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 5262 | 143 | Яковлевский р-н, Дмитриевка с., Молодежная ул., 15 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 5263 | 144 | Яковлевский р-н, Дмитриевка с., Молодежная ул., 16 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2046 - 2048 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 5264 | 145 | Яковлевский р-н, Дмитриевка с., Молодежная ул., 17 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2046 - 2048 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 5265 | 146 | Яковлевский р-н, Завидовка с., Колхозная ул., 6 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 5266 | 147 | Яковлевский р-н, Кустовое с., Победы ул., 3 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 5267 | 148 | Яковлевский р-н, Сажное п., Энергетическая ул., 12 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 5268 | 149 | Яковлевский р-н, Смородино с., Мира ул., 1 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 5269 | 150 | Яковлевский р-н, Смородино с., Мира ул., 2 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 5270 | 151 | Яковлевский р-н, Терновка с., Молодежная ул., 1а | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 5271 | 152 | Яковлевский р-н, Терновка с., Молодежная ул., 2а | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 5272 | 153 | Яковлевский р-н, Терновка с., Молодежная ул., 6а | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | - | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 5273 | 154 | Яковлевский р-н, Терновка с., Центральная ул., 6 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 5274 | 155 | Яковлевский р-н, Терновка с., Центральная ул., 7 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 5275 | 156 | Яковлевский р-н, Томаровка п., Ленинский пер., 2а | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 5276 | 157 | Яковлевский р-н, Томаровка п., Магистральная ул., 92 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 5277 | 158 | Яковлевский р-н, Томаровка п., Магистральная ул., 92а | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 5278 | 159 | Яковлевский р-н, Томаровка п., Магистральная ул., 94 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 5279 | 160 | Яковлевский р-н, Томаровка п., Магистральная ул., 96 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 5280 | 161 | Яковлевский р-н, Томаровка п., Магистральная ул., 98 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 5281 | 162 | Яковлевский р-н, Томаровка п., Магистральная ул., 100 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 5282 | 163 | Яковлевский р-н, Томаровка п., Промышленная ул., 1 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 5283 | 164 | Яковлевский р-н, Яковлево п., Ленинская ул., 13 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 5284 | 165 | Яковлевский р-н, Яковлево п., Ленинская ул., 13а | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 5285 | 166 | Яковлевский р-н, Яковлево п., Ленинская ул., 13б | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 5286 | 167 | Яковлевский р-н, Яковлево п., Ленинская ул., 24а | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |
| 5287 | 168 | Яковлевский р-н, Яковлево п., Народная ул., 11а | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 5288 | 169 | Яковлевский р-н, Яковлево п., Северная ул., 8 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 5289 | 170 | Яковлевский р-н, Яковлево п., Шаландина ул., 82а | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 |
| 5290 | 171 | Яковлевский р-н, Яковлево п., Шаландина ул., 84 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 5291 | 172 | Яковлевский р-н, Яковлево п., Шаландина ул., 86а | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 5292 | 173 | Яковлевский р-н, Яковлево п., Шаландина ул., 94а | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 5293 | 174 | Яковлевский р-н, Яковлево п., Шаландина ул., 96а | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 5294 | 175 | Яковлевский р-н, Яковлево п., Южная ул., 1в | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | - | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |
| 5295 | 176 | Яковлевский р-н, Яковлево п., Южная ул., 4 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | - | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |

--------------------------------

<*> В соответствии с законом Белгородской области от 31 января 2013 года N 173 "О создании системы финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Белгородской области" утепление фасада выполняется в случае, если необходимость утепления подтверждается энергетическим обследованием многоквартирного дома, проведенным в соответствии с законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности.