# XXII. Паспорт регионального проекта «Строительство/ реконструкция объектов здравоохранения Белгородской области», не входящего в национальный проект (далее - региональный проект 20)

# 1. Основные положения

| Краткое наименование регионального проекта | Строительство/ реконструкция объектов здравоохранения Белгородской области | Срок реализации проекта | 01.01.2024 | 31.12.2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор регионального проекта | Милехин А.В. | Заместитель Губернатора Белгородской области –министр образования Белгородской области |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Иконников А.А. | Министр здравоохранения Белгородской области |  |  |
| Администратор регионального проекта | Андронова Е.А. | Заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области |  |  |
| Участник регионального проекта | Козлитина О.П. | Министр строительства Белгородской области |  |  |
| Целевые группы | Население Российской Федерации |  |  |  |
| Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области | Государственная программа области | Развитие здравоохранения Белгородской области |  |  |
|  | Государственная программа Российской Федерации | Развитие здравоохранения |  |  |

# 2. Показатели регионального проекта 20 в 2026 году

| N п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Нарастающий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Обеспечение доступности и повышение качества специализированной медицинской помощи в экстренном и плановом порядке населению г. Белгорода и Белгородской области, включая совершенствование оказания медицинской помощи по профилю «Болезни системы кровообращения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения | ГП РФ, ФП вне НП, РП | П | Единица | 0 | 2022 |  |  |  |  |  | 1 | Нет |

# 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта 20 в 2026 году

| N п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/ месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Обеспечение доступности и повышение качества специализированной медицинской помощи в экстренном и плановом порядке населению г. Белгорода и Белгородской области, включая совершенствование оказания медицинской помощи по профилю «Болезни системы кровообращения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения | ГП РФ, ФП вне НП, РП | П | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

# 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта 20

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Признак «Участие муниципального образования» | Связь с показателями регионального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Обеспечение доступности и повышение качества специализированной медицинской помощи в экстренном и плановом порядке населению г. Белгорода и Белгородской области, включая совершенствование оказания медицинской помощи по профилю «Болезни системы кровообращения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации | Х | Единица | - | 2022 |  |  |  |  |  | 1 | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | РП | Нет | Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения |
| 1.1.Х. | Строительство лечебного корпуса ОГБУЗ «Городская больница N 2 г. Белгорода», который представляет собой 12-этажный корпус для размещения стационарного отделения скорой медицинской помощи с реанимационными койками, койками суточного пребывания и койками скорой медицинской помощи краткосрочного пребывания, операционно-реанимационного комплекса, ЦСО, отделения сочетанной травмы, отделения сосудистой хирургии для лечения пациентов с ОНМК, отделения для лечения пациентов с ОКС, отделения терапевтического профиля (кардиологическое, неврологическое, эндокринологическое), административного блока и технического этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 20

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования |  | Код бюджетной классификации |  |  | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 * | 2025 * |  | 2026 * | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего * |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 1. |  | Задача «Обеспечение доступности и повышение качества специализированной медицинской помощи в экстренном и плановом порядке населению г. Белгорода и Белгородской области, включая совершенствование оказания медицинской помощи по профилю «Болезни системы кровообращения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации |  | 807 09 01 03 2 01 R1110 400 807 09 01 03 2 01 А1110 400 |  | 1 081 081,1 |  | 2 955 882,4 | 2580 645,2 | 4 539 949,4 | - | - | 11 157 558,1 |
|  | Региональный бюджет (всего), из них: |  |  |  | 1 081 081,1 |  | 2 955 882,4 | 2 580 645,2 | 4 539 949,4 | - | - | 11 157 558,1 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  | 800 000,0 |  | 2 010 000,0 | 1 600 000,0 | 2 000 000,0 |  |  | 6 410 000,0 |
|  | - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Нераспределенный резерв (областной бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по региональному проекту: |  |  | 03 2 01 |  | 1 081 081,1 |  | 2 955 882,4 | 2580 645,2 | 4 539 949,4 | - | - | 11 157 558,1 |
| в том числе: Региональный бюджет |  |  |  |  | 1 081 081,1 |  | 2 955 882,4 | 2580 645,2 | 4 539 949,4 | - | - | 11 157 558,1 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 6. Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта 20 в 2026 году

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2026 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Обеспечение доступности и повышение качества специализированной медицинской помощи в экстренном и плановом порядке населению г. Белгорода и Белгородской области, включая совершенствование оказания медицинской помощи по профилю «Болезни системы кровообращения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 955 882,4 | 2 955 882,4 |
| Итого: |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение

к  регионального проекта

«Строительство/ реконструкция объектов

здравоохранения Белгородской области»,

не входящего в национальный проект

# План
реализации регионального проекта «Строительство/ реконструкция объектов здравоохранения Белгородской области»,

# не входящего в национальный проект

| п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача «Обеспечение доступности и повышение качества специализированной медицинской помощи в экстренном и плановом порядке населению г. Белгорода и Белгородской области, включая совершенствование оказания медицинской помощи по профилю «Болезни системы кровообращения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации» | 01.01.2025 | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Сафронов Николай Владимирович, первый заместитель министра области - начальник департамента социального строительства министерства строительства Белгородской области | Х | Х | Х | 19834119,1 * | Отчёт. Строительство лечебного корпуса ОГБУЗ «Городская больница N 2 г. Белгорода», который представляет собой 12-этажный корпус для размещения стационарного отделения скорой медицинской помощи с реанимационными койками, койками суточного пребывания и койками скорой медицинской помощи краткосрочного пребывания, операционно-реанимационного комплекса, ЦСО, отделения сочетанной травмы, отделения сосудистой хирургии для лечения пациентов с ОНМК, отделения для лечения пациентов с ОКС, отделения терапевтического профиля (кардиологическое, неврологическое, эндокринологическое), административного блока и технического этажа |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации» в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Сафронов Николай Владимирович, первый заместитель министра области - начальник департамента социального строительства министерства строительства Белгородской области | Х | Х | Х | 1081081,1 | Отчёт. Строительство лечебного корпуса ОГБУЗ «Городская больница N 2 г. Белгорода», который представляет собой 12-этажный корпус для размещения стационарного отделения скорой медицинской помощи с реанимационными койками, койками суточного пребывания и койками скорой медицинской помощи краткосрочного пребывания, операционно-реанимационного комплекса, ЦСО, отделения сочетанной травмы, отделения сосудистой хирургии для лечения пациентов с ОНМК, отделения для лечения пациентов с ОКС, отделения терапевтического профиля (кардиологическое, неврологическое, эндокринологическое), административного блока и технического этажа |
| 1.1.1. К.1. | Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз на объект «Строительство лечебного корпуса ОГБУЗ «Городская больница N 2 г. Белгорода» | Х | 28.02.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Черных Артём Геннадьевич, исполняющий обязанности начальника ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | Х | Х | Х | Х | Заключения экспертиз |
| 1.1.1. К.2. | Контрольная точка «Получено разрешение на строительство на объект «Строительство лечебного корпуса ОГБУЗ «Городская больница N 2 г. Белгорода» в соответствии с пообъектным перечнем» | Х | 29.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Черных Артём Геннадьевич, исполняющий обязанности начальника ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | Х | Х | Х | Х | Иной документ (разрешения на строительство) |
| 1.1.1. К.3. | Контрольная точка «Заключен государственный контракт на строительство лечебного корпуса ОГБУЗ «Городская больница N 2 г. Белгорода» | Х | 01.06.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Черных Артём Геннадьевич, исполняющий обязанности начальника ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | Х | Х | Х | Х | Государственный контракт с графиком проведения работ |
| 1.1.1. К.4. | Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены в текущем году в объёме в соответствии с заключенным государственным контрактом» по итогам 1 полугодия текущего года | Х | 10.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Черных Артём Геннадьевич, исполняющий обязанности начальника ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | Х | Х | Х | Х | Отчёт |
| 1.1.1. К.5. | Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены в текущем году в объёме в соответствии с заключенным государственным контрактом» по итогам 9 месяцев текущего года | Х | 10.09.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Черных Артём Геннадьевич, исполняющий обязанности начальника ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | Х | Х | Х | Х | Отчёт |
| 1.1.1. К.6. | Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены в текущем году в объёме в соответствии с заключенным государственным контрактом» по итогам текущего года | Х | 30.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Черных Артём Геннадьевич, исполняющий обязанности начальника ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | Х | Х | Х | Х | Отчёт |
| 1.1.1.1. | Объект мероприятия (результата) «Строительство лечебного корпуса ОГБУЗ «Городская больница N 2 г. Белгорода» | 01.01.2025 | 30.12.2029 | Х | Х | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | г. Белгород, ул. Губкина, 46 | Площадь, кв. м | 43100 | 1081081,1 | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Коек, мест | 400 |  |  |
| 1.1.2. | Мероприятие (результат) «Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации» в 2026 году | 01.01.2026 | 30.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Сафронов Николай Владимирович, первый заместитель министра области - начальник департамента социального строительства министерства строительства Белгородской области | Х | Х | Х | 2955882,4 | Отчёт. Строительство лечебного корпуса ОГБУЗ «Городская больница N 2 г. Белгорода», который представляет собой 12-этажный корпус для размещения стационарного отделения скорой медицинской помощи с реанимационными койками, койками суточного пребывания и койками скорой медицинской помощи краткосрочного пребывания, операционно-реанимационного комплекса, ЦСО, отделения сочетанной травмы, отделения сосудистой хирургии для лечения пациентов с ОНМК, отделения для лечения пациентов с ОКС, отделения терапевтического профиля (кардиологическое, неврологическое, эндокринологическое), административного блока и технического этажа |
| 1.1.2. К.1. | Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены в текущем году в объёме в соответствии с заключенным государственным контрактом» по итогам 2 месяцев текущего года | Х | 02.03.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Черных Артём Геннадьевич, исполняющий обязанности начальника ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | Х | Х | Х | Х | Отчёт |
| 1.1.2. К.2. | Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены в текущем году в объёме в соответствии с заключенным государственным контрактом» по итогам 4 месяцев текущего года | Х | 04.05.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Черных Артём Геннадьевич, исполняющий обязанности начальника ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | Х | Х | Х | Х | Отчёт |
| 1.1.2. К.3. | Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены в текущем году в объёме в соответствии с заключенным государственным контрактом» по итогам 6 месяцев текущего года | Х | 03.07.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Черных Артём Геннадьевич, исполняющий обязанности начальника ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | Х | Х | Х | Х | Отчёт |
| 1.1.2. К.4. | Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены в текущем году в объёме в соответствии с заключенным государственным контрактом» по итогам 8 месяцев текущего года | Х | 07.09.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Черных Артём Геннадьевич, исполняющий обязанности начальника ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | Х | Х | Х | Х | Отчёт |
| 1.1.2. К.5. | Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены в текущем году в объёме в соответствии с заключенным государственным контрактом» по итогам 10 месяцев текущего года | Х | 06.11.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Черных Артём Геннадьевич, исполняющий обязанности начальника ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | Х | Х | Х | Х | Отчёт |
| 1.1.2. К.6. | Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены в текущем году в объёме в соответствии с заключенным государственным контрактом» по итогам текущего года | Х | 30.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Черных Артём Геннадьевич, исполняющий обязанности начальника ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | Х | Х | Х | Х | Отчёт |
| 1.1.2.1. | Объект мероприятия (результата) «Строительство лечебного корпуса ОГБУЗ «Городская больница N 2 г. Белгорода» | 01.01.2025 | 30.12.2029 | Х | Х | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | г. Белгород, ул. Губкина, 46 | Площадь, кв. м | 43100 | 2955882,4 | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Коек, мест | 400 |  |  |
| 1.1.3. | Мероприятие (результат) «Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации» в 2027 году | 01.01.2027 | 30.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Сафронов Николай Владимирович, первый заместитель министра области - начальник департамента социального строительства министерства строительства Белгородской области | Х | Х | Х | 2580645,2 | Отчёт. Строительство лечебного корпуса ОГБУЗ «Городская больница N 2 г. Белгорода», который представляет собой 12-этажный корпус для размещения стационарного отделения скорой медицинской помощи с реанимационными койками, койками суточного пребывания и койками скорой медицинской помощи краткосрочного пребывания, операционно-реанимационного комплекса, ЦСО, отделения сочетанной травмы, отделения сосудистой хирургии для лечения пациентов с ОНМК, отделения для лечения пациентов с ОКС, отделения терапевтического профиля (кардиологическое, неврологическое, эндокринологическое), административного блока и технического этажа |
| 1.1.3. К.1. | Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены в текущем году в объёме в соответствии с заключенным государственным контрактом» по итогам 2 месяцев текущего года | Х | 04.03.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Черных Артём Геннадьевич, исполняющий обязанности начальника ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | Х | Х | Х | Х | Отчёт |
| 1.1.3. К.2. | Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены в текущем году в объёме в соответствии с заключенным государственным контрактом» по итогам 4 месяцев текущего года | Х | 07.05.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Черных Артём Геннадьевич, исполняющий обязанности начальника ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | Х | Х | Х | Х | Отчёт |
| 1.1.3. К.3. | Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены в текущем году в объёме в соответствии с заключенным государственным контрактом» по итогам 6 месяцев текущего года | Х | 07.07.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Черных Артём Геннадьевич, исполняющий обязанности начальника ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | Х | Х | Х | Х | Отчёт |
| 1.1.3. К.4. | Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены в текущем году в объёме в соответствии с заключенным государственным контрактом» по итогам 8 месяцев текущего года | Х | 07.09.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Черных Артём Геннадьевич, исполняющий обязанности начальника ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | Х | Х | Х | Х | Отчёт |
| 1.1.3. К.5. | Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены в текущем году в объёме в соответствии с заключенным государственным контрактом» по итогам 10 месяцев текущего года | Х | 03 11.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Черных Артём Геннадьевич, исполняющий обязанности начальника ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | Х | Х | Х | Х | Отчёт |
| 1.1.3. К.6. | Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены в текущем году в объёме в соответствии с заключенным государственным контрактом» по итогам текущего года | Х | 30.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Черных Артём Геннадьевич, исполняющий обязанности начальника ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | Х | Х | Х | Х | Отчёт |
| 1.1.3.1. | Объект мероприятия (результата) «Строительство лечебного корпуса ОГБУЗ «Городская больница N 2 г. Белгорода» | 01.01.2025 | 31.12.2029 | Х | Х | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | г. Белгород, ул. Губкина, 46 | Площадь, кв. м | 43100 | 2580645,2 | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Коек, мест | 400 |  |  |