XXXIII. Паспорт регионального проекта «Программа комплексного восстановления и развития пострадавших территорий Белгородской области” (далее - региональный проект 21)

# 1. Основные положения

| Краткое наименование регионального проекта | Ремонт медицинских зданий (учреждений) в рамках комплексной программы восстановления пострадавших районов Белгородской области» | Срок реализации проекта | 01.01.2026 | 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор регионального проекта | Милехин А.В. | Заместитель Губернатора Белгородской области –министр образования Белгородской области |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Иконников А.А. | Министр здравоохранения Белгородской области |  |  |
| Администратор регионального проекта | Андронова Е.А. | Заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области |  |  |
| Участник регионального проекта | Козлитина О.П. | Министр строительства Белгородской области |  |  |
| Целевые группы | Население Российской Федерации |  |  |  |
| Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области | Государственная программа области | Развитие здравоохранения Белгородской области |  |  |
|  | Государственная программа Российской Федерации | Развитие здравоохранения |  |  |

# 2. Показатели регионального проекта  21

| N п/п | Наименование показателя/ задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| 1. | Задача «Проведение капитального ремонта в медицинских зданиях (учреждениях) в рамках комплексной программы восстановления пострадавших районов Белгородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля объектов недвижимого имущества, в которых осуществлен капитальный ремонт (восстановление) | П | КПМ | Процент | 9 | 2024 | - | - | 100 | 100 | - | - | - | Министерство строительства Белгородской области |  |

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта 21 в 2026 году

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/ месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Проведение капитального ремонта в медицинских зданиях (учреждениях) в рамках комплексной программы восстановления пострадавших районов Белгородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля объектов недвижимого имущества, в которых осуществлен капитальный ремонт (восстановление) | КПМ | Процент |  |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  |  | 1 | 1 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта 21

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Проведение капитального ремонта в медицинских зданиях (учреждениях) в рамках комплексной программы восстановления пострадавших районов Белгородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Осуществлен капитальный ремонт (восстановление) в рамках комплексной программы восстановления пострадавших районов Белгородской области | Капитальный ремонт (восстановление) | Единица | 9 |  | - | - | 1 | 8 | - | - | - | Проведение капитального ремонта зданий государственных медицинских организаций Белгородской области в соответствии с программой комплексного восстановления и развития пострадавших территорий Белгородской области. |
| 1.1. Х. | В 2026 году запланировано восстановление 1 объекта недвижимого имущества в рамках комплексной программы восстановления пострадавших районов Белгородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Финансовое обеспечение регионального проекта 21

| Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Мероприятие (результат) Осуществлен капитальный ремонт (восстановление) в рамках комплексной программы восстановления пострадавших районов Белгородской области | 807 09 01 03 2 77 R2670 612; 807 09 02 03 2 77 R2670612; 807 09 05 03 2 77 R2670612 807 09 01 03 2 77; 807 09 02 03 2 77; 807 09 05 03 2 77 |  |  | 3 253,3 | 10 018,5 | - | - | - | 13 271,8 |
| Региональный бюджет (всего), из них: |  |  |  | 3 253,3 | 10 018,5 | - | - | - | 13 271,8 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  | 3 220,7 | 9 918,1 | - | - | - | 13 138,8 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 6. Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных

# на финансовое обеспечение реализации регионального проекта 21 в 2026 году

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2026 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Проведение капитального ремонта в медицинских зданиях (учреждениях) в рамках комплексной программы восстановления пострадавших районов Белгородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | “Осуществлен капитальный ремонт (восстановление) в рамках комплексной программы восстановления пострадавших районов Белгородской области, в том числе” | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 253,3 | 3 253,3 |
| Итого: |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение

к  ведомственному проекту

«Ремонт медицинских зданий (учреждений) в рамках

комплексной программы восстановления пострадавших

районов Белгородской области»,

не входящего в национальный проект

План реализации регионального проекта 21 «Ремонт медицинских зданий (учреждений) в рамках

# комплексной программы восстановления пострадавших районов Белгородской области»,

# не входящего в национальный проект

| N п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача «Проведение капитального ремонта в медицинских зданиях (учреждениях) в рамках комплексной программы восстановления пострадавших районов Белгородской области» |  |  |  |
| 1.1. | Количество объектов недвижимого имущества, в которых осуществлен капитальный ремонт (ремонтно-восстановительные работы) | Х | Козлитина Оксана Петровна – министр строительства Белгородской области, Черных Артем Геннадьевич – исполняющий обязанности начальника ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | Отчёт |
| 1.1. К.1. | Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз на объекты в текущем году в соответствии с пообъектным перечнем | 01.01 | Черных Артем Геннадьевич – исполняющий обязанности начальника ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | Положительное заключение государственной экспертизы |
| 1.1. К.2. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 01.02 | Черных Артем Геннадьевич – исполняющий обязанности начальника ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | Прочий тип документа. Закупка включена в план закупок (ИКЗ) |
| 1.1. К.3. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 01.04 | Черных Артем Геннадьевич – исполняющий обязанности начальника ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | Прочий тип документа. Сведения о заключенном контракте |
| 1.1. К.4. | Контрольная точка «Отчет о ходе реализации проекта в части проведения капитального ремонта (восстановления) зданий» | 01.06 | Козлитина Оксана Петровна – министр строительства Белгородской области, Черных Артем Геннадьевич – исполняющий обязанности начальника ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | Отчёт |
| 1.1. К.5. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.12 | Черных Артем Геннадьевич – исполняющий обязанности начальника ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | Акт приемки |
| 1.1. К.6. | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | 01.12 | Козлитина Оксана Петровна – министр строительства Белгородской области, Черных Артем Геннадьевич – исполняющий обязанности начальника ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | Платежное поручение |